Pirkimo sąlygų 4 priedas „Techninė specifikacija“

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠILUMOS ŪKIO SPECIALIOJO PLANO KEITIMO PARENGIMO PASLAUGŲ techninė specifikacija

# I. BENDRA INFORMACIJA

- Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: Alytaus rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano keitimas (toliau – Specialusis planas).

- Teritorijų planavimo rūšis: specialiojo teritorijų planavimo dokumentas.

- Teritorijų planavimo lygmuo: savivaldybės lygmuo.

- Planuojama teritorija: Alytaus rajono savivaldybė.

- Planavimo organizavimo pagrindas: Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2023 m. lapkričio 14 d. sprendimas Nr. K-231 „Dėl Alytaus rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“ (pridedama).

- Planavimo organizatorius: Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Pulko g. 21, LT-62135 Alytus, tel. + 370 315 55 530, el. p. info@arsa.lt, www.arsa.lt.

- Plano rengėjas: parenkamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

II. PLANAVIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

8. Planavimo tikslai:

8.1. įgyvendinant Nacionaliniame pažangos plane nustatytus sprendinius ir priemones, suformuoti ilgalaikes savivaldybės šilumos ūkio modernizavimo ir plėtros kryptis, siekiant užtikrinti tvarų, saugų, patikimą ir nepertraukiamą šilumos tiekimą vartotojams pagrįstomis būtinosiomis sąnaudomis, neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai;

8.2. suderinti valstybės, savivaldybės, energetikos įmonių, fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių interesus aprūpinant vartotojus šiluma ir energijos ištekliais šilumos gamybai;

8.3. reglamentuoti aprūpinimo šiluma būdus ir (arba) naudotinas kuro bei energijos rūšis šilumos gamybai šilumos vartotojų teritorijose;

8.4. numatyti preliminarias investicijų apimtis, finansavimo poreikį ir finansavimo šaltinius į šilumos ūkio plėtrą ir modernizavimą.

9. Planavimo uždaviniai:

9.1. plėtoti šilumos ūkio inžinerinę infrastruktūrą ir numatyti jos plėtrai reikalingas teritorijas;

9.2. numatyti arba vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo nuostatomis, nustatyti šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonas;

9.3. numatyti motyvuotai pagrįstas konkrečias vietas ir plotus žemei visuomenės poreikiams paimti;

9.4. numatyti šilumos ūkio inžinerinei infrastruktūrai funkcionuoti reikalingus servitutus;

9.5. numatyti šilumos ūkio inžinerinės infrastruktūros statinių išdėstymą;

9.6. numatyti atsinaujinančių išteklių naudojimo plėtrą;

9.7. vadovaujantis Alytaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto                  2019 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. K-191 ,,Dėl Alytaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo“ (TPDR Nr. T00068121), sprendiniais reglamentuoti aprūpinimo šiluma būdus ir naudotinas kuro bei energijos rūšis šilumos gamybai šilumos vartotojų teritorijose.

III. PLANAVIMO PROCESAS IR PLANO SUDĖTIS

10. Specialusis planas rengiamas ir visos teritorijų planavimo proceso procedūros privalomai vykdomos per Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinę sistemą (TPDRIS) vadovaujantis Šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir aplinkos ministro 2015 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 1-226/D1-683 „Dėl šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo“.

11. Planavimo procesą sudaro šie etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis.

12. Kiekvienas Specialiojo plano rengimo etapas (jo stadija) gali būti pradedamas tik baigus ankstesnįjį. Planavimo proceso metu planavimo organizatorius turi raštu pritarti rengimo etapo bendrųjų sprendinių formavimo ir sprendinių konkretizavimo stadijų sprendiniams.

13. Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekami.

14. SPAV reikalingumas: vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka atliekamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau – SPAV).

15. Koncepcijos rengimas: Specialiojo plano inžinerinės infrastruktūros vystymo koncepcija rengiama, esant galimybei, numatomos kelios sprendinių alternatyvos.

16. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: neatliekamas.

17. Derinimo procedūra: Specialųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje (TPDRIS).

18. Viešinimo procedūrų užtikrinimas: Specialiojo plano viešinimo procedūros atliekamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“, kurias užtikrina planavimo organizatorius ir rengėjas.

IV. KITI REIKALAVIMAI

19. Valstybinių registrų, kadastrų, klasifikatorių, teritorijų planavimo ir kitų specializuotų duomenų bankų tvarkytojų duomenis, kitus duomenis ir informaciją, reikalingą Specialiajam planui  rengti, Plano rengėjas įsigyja arba atnaujina savo lėšomis, nereikalaudamas papildomo mokesčio.

20. Rengiant Specialųjį planą vadovautis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 1-226/D1-683 „Dėl Šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ ir kitų aktualių Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės dokumentų nuostatomis.

21. Planavimo organizatorius įgalioja Specialiojo plano rengėją atlikti visas specialiųjų planų rengimo viešinimo procedūras ir vykdyti teisės aktuose bei planavimo darbų programoje nurodytus viešinimo darbus (pasiūlymų registravimas ir nagrinėjimas, įvertinimas, priėmimas arba atmetimas, vieši pristatymai ir aptarimai, viešas svarstymas, baigiamasis susirinkimas-konferencija), laiku teikti informaciją organizatoriui ir suinteresuotai visuomenei ir parengti visuomenės dalyvavimo ataskaitą.

22. Plano rengėjai turi atlikti visą teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos – šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos, nustatymo ir įregistravimo Nekilnojamojo turto registre procedūrai reikalingų dokumentų parengimą, įskaitant šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų erdvinių duomenų rinkinio parengimą pagal Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo reikalavimus, žemės sklypų ir kitų nekilnojamųjų daiktų, patenkančių į nustatomas teritorijas, identifikavimą, pranešimų žemės sklypų savininkams, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtiniams, žemės naudotojams ir kitiems teisės aktuose nurodytiems asmenims projektų parengimą, taip pat pranešimo Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui projekto parengimą.

23. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 11 straipsnio 2 dalimi per 3 darbo dienas nuo teritorijų planavimo dokumento įsigaliojimo dienos per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą (toliau – E. pristatymo sistema) arba elektroniniu paštu (kai gautas asmens sutikimas gauti informaciją elektroniniu paštu) plano rengėjai turi pranešti žemės sklypų, kuriuose numatoma taikyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, savininkui, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtiniui, taip pat fiziniam ar juridiniam asmeniui arba kitai organizacijai ar jų padaliniams, naudojantiems žemę pagal Nekilnojamojo turto registre įregistruotą sutartį, ir (ar) šioje nustatytoje teritorijoje esančių Nekilnojamojo turto registre įregistruotų nekilnojamųjų daiktų savininkams ar patikėtiniams jų deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adresu.

24. Plano rengėjai planavimo organizatoriui turi pateikti Specialųjį planą, kurį sudaro tekstinė dalis (aiškinamasis raštas), grafinė dalis (brėžiniai), planavimo procedūrų dokumentai. Specialusis planas rengiamas 3 egzemplioriais skaitmenine ir analogine formomis (tekstinė dalis pateikiama .doc ar .pdf formatu, grafinė dalis – vektoriniu GIS .dwg ar .shp formatais bei mažiausiai 2 popierinius Specialiojo plano egzemplioriaus brėžinius). Grafinė dalis: planai rengiami masteliu M1:50 000 ir M1:5 000 (atskirų objektų aglomeracijų tankiai urbanizuotose teritorijose), naudojant naujausius georeferencinio pagrindo kadastro duomenis ir kitus valstybinius erdvinių duomenų rinkinius. popierinius Specialiojo plano egzempliorius;

25. Plano rengėjai privalo patvirtinto Specialiojo plano duomenis suvesti į Teritorijų planavimo dokumentų registrą

26. Plano rengėjai įsipareigoja pataisyti plano sprendinius pagal planavimo organizatoriaus, visuomenės, derinančių institucijų ar valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančios institucijos pateiktas pastabas.

PRIDEDAMA:

1. Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2023 m. lapkričio 14 d. sprendimas Nr. K-231 „Dėl Alytaus rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano keitimo pradžios ir tikslų nustatymo“;

2. Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. balandžio 22 d. įsakymas Nr. D1-445 „Dėl Alytaus rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano keitimo planavimo darbų programos patvirtinimo“.

___________________________