DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO

VšĮ Lietuvos muzikos ir teatro akademija (toliau – Perkančioji organizacija arba LMTA) atviro konkurso būdu vykdo supaprastintą LMTA Klaipėdos fakulteto K. Donelaičio g. 4 Klaipėda, 1-o aukšto pagrindinio įėjimo, bei  2-o ir 3-io aukštų koridorių remonto darbų pirkimą (toliau – Pirkimas). Pirkimo numeris Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) yra 8332268.

Informuojame, kad Perkančioji organizacija CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gavo klausimų dėl Pirkimo sąlygų. Perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija), išnagrinėjo gautus klausimus ir teikia atsakymus, t.y. paaiškina Pirkimo sąlygas:

| Nr. | Atsakymo pateikimo data | Tiekėjo klausimas* | Atsakymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2026-06-17 | Pirkimo skelbime sutarties galiojimas numatytas 6 mėnesiams, pridėtame rangos sutarties projekte darbai turi būti atlikti iki 2026-08-31 (kas yra fiziškai neįmanoma). Tai koks yra numatytas tikrasis darbų atlikimo terminas? | Perkančioji organizacija dėkoja už tiekėjo pastabą ir informuoja, kad pirkimo kortelėje ir atitinkamai skelbime padaryta techninė klaida ir darbų atlikimo terminas nurodytas su galimu pratęsimu ir apmokėjimo terminu. Tačiau atsižvelgiant į gautus pastebėjimus Perkančioji organizacija patikslina darbų atlikimo terminus: Iki 2026-08-31 turi būti atlikti šie prioritetiniai darbai: 1. Pirmo aukšto pagrindinio įėjimo ir foje remontas (plane pažymėta 2-10, 2-11). 2. Paradinių medinių durų (pertvaros) remontas iš išorinės pusės. 3. Laiptai į 3-ią aukštą link Koncertų salės (plane pažymėta 2-12). Kartu ir laiptai, kurie veda į apačią (3-9). 4. Koncertų salės (3-1) durys į koridoriaus pusę. 5. Koridorius (3-20, be 2-23 dalies). Visi kiti darbai turi būti atlikti iki 2026-10-31 su galimybe šį terminą pratęsti iki 2026-11-31. |
| 2. | 2026-06-17 | Techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs šviestuvai, grindų dangos su kainomis iš internetinių puslapių. Ar šiame pirkime būtinai skaičiuoti būtent tokius įrenginius, ar yra galimybė parinkti alternatyvas, suderinant su užsakovu? | Pirkimo specialiųjų sąlygų 2.5 ir 2.6 p. nurodyta, kad jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. |
| 3. | 2026-06-17 | Terminas pirkime yra parašytas 6 mėn, o preliminarioje sutartyje, laimėjimo atveju, reikėtų atlikti visus darbus iki 2026 - 08 - 31. Kuris pateiktas terminas yra teisingas? nes jei iki 08-31, tai darbams atlikti yra duoda labai mažai laiko, bemaž 2 mėn. | Žr. atsakymą Nr. 1 |

*Tiekėjų klausimai neredaguoti

Informuojame, kad pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas iki 2026-06-25 14:00 val.

Pridedama:

Sutarties specialiosios sąlygos_2026-06-16

Viešųjų pirkimų komisija