SOSNOVSKIO BARŠČIO GAUSOS REGULIAVIMO PASLAUGŲ

ANYKŠČIŲ RAJONE TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Šiuo pirkimu perkamos Sosnovskio barščio gausos reguliavimo paslaugos  42 tvarkomų

Sosnovskio barščio populiacijos plotų, pažymėtų Sosnovskio barščio gausos reguliavimo Anykščių rajone 2026-2030 m. veiksmų plane (toliau – Veiksmų planas), kurių bendras plotas 7,71 ha.

Iš bendrai rastų 42 Sosnovskio barščio augimviečių 20 yra valstybės nuosavybės žemėje (užima 0,86 ha bendrą plotą), o 22 patenka į privačias valdas (užima 6,85 ha bendrą plotą). Žemės sklypų savininkų sutikimus Savivaldybės administracija turi.

2. Paslaugos perkamos 3 metų laikotarpiui t. y. 2026 m., 2027 m., 2028 m.

3. Paslaugų teikėjas privalo atlikti Veiksmų plane numatytus darbus:

3.1. Sosnovskio barščių naikinimas cheminėmis priemonėmis 7,68 ha plote.

3.2. Sosnovskio barščių naikinimas iškasant 0,03 ha plote.

3.3. Sosnovskio barščių naikinimas, pjaunant žolę 7,71 ha plote atliekamas tik 2026 m. Nes dėl užsitęsusios paraiškos vertinimo pavėluotai yra pradėtos paslaugų pirkimo procedūros ir prieš Sosnovskio barščio naikinimą cheminėmis ir kasimo priemonėmis pagal Veiksmų plane numatytas rekomendacijas Paslaugos teikėjas pirmiausia nušienauja Sosnovskio barščio radavietes ir tik tuomet vykdomas ataugusio augalo iki reikiamo aukščio naikinimas cheminėmis ir kasimo priemonėmis.

4. 2027-2028 m. Paslaugos teikėjas turi užtikrinti, kad Sosnovskio barščio naikinimas cheminėmis ir kasimo priemonėmis būtų nepavėluotas, jei pavėluoja, tai prisiima savo sąskaita atlikti Sosnovskio barščio šienavimo paslaugas ir tik tuomet atlieka naikinimą cheminėmis ir kasimo priemonėmis.

5. Visi Sosnovskio barščio naikinimo darbai atliekami pagal Veiksmų plane numatytas rekomendacijas bei vadovaujantis Invazinių rūšių kontrolės ir naikinimo tvarkos aprašo nuostatomis, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 352 „Dėl Introdukcijos, reintrodukcijos ir perkėlimo tvarkos aprašo, Invazinių rūšių kontrolės ir naikinimo tvarkos aprašo, Invazinių rūšių kontrolės tarybos sudėties ir nuostatų, Introdukcijos, reintrodukcijos ir perkėlimo programos patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas). Nuoroda: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.179371/asr

6. Užsakovas atskiru pirkimu pirks Eksperto paslaugas. Kiekvienais metais prieš planuojamus darbus ir po atliktų darbų Ekspertas apvažiuos visas Sosnovskio barščio radavietes ir  atliks gamtinių buveinių būklės pokyčių vertinimą. Todėl paslaugos teikėjas privalės apie planuojamus pradėti ir pabaigtus darbus informuoti ne tik Užsakovą, bet Savivaldybės administracijos pasamdytą Ekspertą. Pagal Eksperto atliktas gamtinių buveinių pokyčių vertinimą Veiksmų plane numatytos priemonės gali būti keičiamos t. y. Sosnovskio barščio individų pavasarį išdygo pakankamai daug – plotas purškiamas, jei išdygo tik pavieniai individai – jie turėtų būti iškasami, vietoj purškimo. Todėl atitinkamai gali keistis Sosnovskio barščių naikinimo cheminėmis priemonėmis ir iškasant plotai.

7. Paslaugos teikėjas (vadovaujantis Tvarkos aprašo nuostatomis) privačios nuosavybės teise ar nuomos (panaudos) pagrindais valdomuose žemės sklypuose prieš pradėdamas Invazinių rūšių naikinimo darbus ne vėliau kaip likus 10 darbo dienų iki naikinimo pradžios apie tai informuoja žemės savininką ar valdytoją. Kontaktiniai duomenys bus perduoti Paslaugos teikėjui pasirašius sutartį.

8.  Paslaugos teikėjas (vadovaujantis Tvarkos aprašo nuostatomis) Viešose teritorijose (valstybinėje ar savivaldybės žemėje) ir saugomose teritorijose ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki invazinių rūšių naikinimo darbų pradžios darbų vykdytojas matomoje ir saugioje vietoje prie pagrindinių įėjimų į teritoriją įrengia informacinį stendą (toliau – stendas). Stende nurodoma:

8.1. planuojamų vykdyti darbų pavadinimas ir tikslas;

8.2. naikinamos (-ų) rūšies (-ių) pavadinimas (-ai) lietuvių ir lotynų kalbomis;

8.3. taikomi naikinimo metodai;

8.4. suplanuotų naikinimo priemonių taikymo laikotarpis (pradžios ir pabaigos datos);

8.5. darbų užsakovo pavadinimas, kontaktinis telefonas ir el. paštas;

8.6. finansavimo šaltinis;

8.7. darbų vykdytojo pavadinimas, kontaktinis telefonas ir el. paštas;

8.8. pagrindinės saugos priemonės (pvz., „Nevaikščioti tvarkymo zonoje“, „Augintinius vedžioti tik su pavadėliu“, „Cheminių priemonių naudojimo laikotarpiu neliesti augalų“).

9. Paslaugos teikėjas kainą nurodo:

9.1. Sosnovskio barščių naikinimas cheminėmis priemonėmis kaina 1 ha – ......Eur su PVM;

9.2. Sosnovskio barščių naikinimas iškasant kaina 1 ha – ......Eur su PVM;

9.3. Sosnovskio barščių naikinimas, pjaunant žolę ir žolės sutvarkymas pagal Veiksmų plane numatytas rekomendacijas kaina 1 ha – ......Eur su PVM.

10. Trijų metų paslaugų kaina apskaičiuojama ir įvertinamas sekančiai:

10.1. Sosnovskio barščių naikinimas cheminėmis priemonėmis kaina 1 ha ......Eur su PVM x 7,68 ha x 3 metai = ......Eur su PVM;

10.2. Sosnovskio barščių naikinimas iškasant kaina 1 ha ......Eur su PVM x 0,03 ha x 3 metai = ......Eur su PVM;

10.3. Sosnovskio barščių naikinimas, pjaunant žolę ir žolės sutvarkymas pagal Veiksmų plane numatytas rekomendacijas kaina 1 ha ......Eur su PVM x 7,71 ha x 1 metai = ......Eur su PVM;

10.4. Bendra trijų metų paslaugų vertė: 8.1.+ 8.2.+ 8.3 = ......Eur su PVM. Į šią kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai, informacinių stendų pastatymas, apsaugos priemonės ir kitos su paslaugų teikimu susijusios išlaidos.

11. Apmokama bus pagal Paslaugos teikėjo pasiūlytas 1 ha paslaugų įkainius ir pagal

faktiškai atliktas paslaugas neviršijant trijų metų paslaugų vertės.

12. Paslaugų teikėjas privalo iš anksto informuoti Užsakovą apie planuojamas darbų atlikimo datas ir sudaryti sąlygas Užsakovo atstovui, ekspertui stebėti darbų atlikimą vietoje, taip pat prieš pradedant darbus, bei po jų.

13. Paslaugų teikėjas privalo visus darbus vykdyti naudojant visas būtinas apsisaugojimo priemones (specialius drabužius, avalynę, pirštines, respiratorius, akinius) taip kaip numatyta Tvarkos apraše bei cheminių medžiagų naudojimo etiketėje.

14. Reikalavimas tiekėjui  - asmuo, atliekantis naikinimo darbus, turi turėti augalų apsaugos produktų profesionaliųjų naudotojų pažymėjimą.

15. Paslaugos finansuojamos Europos Sąjungos lėšomis.

16. Pirkimo dokumentuose (pirkimo skelbime, techninėje užduotyje, sutartyje ir pan.) privaloma naudoti ES emblema su teiginiu „Finansuoja Europos Sąjunga“.

PRIDEDAMA: Sosnovskio barščio (heracleum sosnowskyi) gausos reguliavimo Anykščių rajone 2026–2030 m. veiksmų planas, 18 lapai.

Rengėja: