ŠVIESOFORŲ POSTŲ SISTEMOS PRIEŽIŪROS, GEDIMŲ ŠALINIMO IR PAPILDOMŲ PASLAUGŲ sutartis nr.

______ m. ___________  ____ d.

Vilnius

Savivaldybės įmonė „SUSISIEKIMO PASLAUGOS“, juridinio asmens kodas 124644360, atstovaujama [įrašyti] , veikiančio (-s) [įrašyti] ,  (toliau – „Užsakovas“),

ir

[Įrašyti] , juridinio asmens kodas [įrašyti] , atstovaujama[įrašyti] , veikiančio (-s) pagal[įrašyti] , (toliau – „Paslaugų teikėjas“),

toliau Užsakovas ir Paslaugų teikėjas kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

- Užsakovas atliko Šviesoforų postų sistemos priežiūros, gedimų šalinimo ir papildomų paslaugų viešąjį pirkimą (pirkimo užduoties  numeris – PU-621/2025 „Šviesoforų priežiūros ir gedimų šalinimo paslaugos)“;

- Paslaugų teikėjas pripažintas pirkimo laimėtoju;

- Pirkimo dokumentai yra neatskiriama šios sutarties dalis;

Šalys sudarė šią paslaugų sutartį ir susitarė dėl žemiau nurodytų sąlygų.

- SUTARTIES SĄVOKOS

Asmenys

  - Trečioji šalis  – bet kuris fizinis arba juridinis asmuo, kuris nėra Šalis;

Bendrosios sąvokos

  - Gedimų registravimo sistema – Užsakovo administruojama gedimų registravimo ir užduočių valdymo sistema;

  - Paslaugos – šviesoforų postų sistemos priežiūros bei gedimų šalinimo paslaugos;

  - Papildomos paslaugos – TS nurodytos papildomos paslaugos, perkamos pagal Užsakovo poreikį, taikant Paslaugų teikėjo pasiūlyme nurodytus įkainius;

  - Pirkimas – Užsakovo organizuotas ir atliktas viešasis pirkimas, kurio tikslas sudaryti Paslaugų ir Papildomų paslaugų teikimo viešojo pirkimo-pardavimo sutartį;

Sutarties dokumentai

1.6.	Ataskaitos – TS numatytos visos ataskaitos, kurias Paslaugų teikėjas turi pateikti Užsakovui pagal TS;

1.7.	Sutartis – ši viešojo pirkimo-pardavimo sutartis, kurią sudaro Sutarties 
2 skyriuje išvardinti dokumentai;

1.8.	Teisės aktai – galiojantys Lietuvos Respublikos teisės aktai, Europos Sąjungos teisės aktai ir Užsakovo lokaliniai teisės aktai, jeigu su tokiais lokaliniais teisės aktais Paslaugų teikėjas supažindintas;

Datos ir terminai

1.9.	Diena – ši sąvoka reiškia kalendorinę dieną;

1.10.	Darbo diena – ši sąvoka reiškia oficialią darbo dieną Lietuvos Respublikoje;

1.11.	Esminiai terminai – TS numatyti šviesoforų postų priežiūros paslaugų terminai, paslaugų trūkumų / neatitikimų šalinimo terminai, Papildomų paslaugų suteikimo terminas, Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo pratęsimo ir naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo terminai ir kiti terminai pagal Sutartį nepriskirti Neesminiams terminams;

1.12. Neesminiai terminai – TS numatyti Ataskaitų pateikimo terminai, Papildomų paslaugų sąmatos sudarymo ir Papildomų paslaugų suteikimo termino pasiūlymo terminas, inžinerinių tinklų išdėstymo objektuose sužymėjimo terminas ir kiti terminai, kuriuos Šalys susitarė laikyti Neesminiais terminais;

Konfidenciali informacija

1.13.	Konfidenciali informacija – Užsakovo informacija, nurodyta Sutarties 2 priede, ir komercinė paslaptis, nepriklausomai nuo informacijos pateikimo ar gavimo formos;

1.14.	Laikmena – įtaisas ar kitas daiktas duomenims laikyti ir fiksuoti, pvz., diskelis, diskas, USB raktas / atmintinė ir kt.

Kitos sąvokos

1.15. Atsarginių medžiagų sandėlis – Paslaugų teikėjo suformuotas ir visą Sutarties vykdymo laikotarpį palaikomas šviesoforų postų įrangos, komponentų, jų dalių ir kitų medžiagų sandėlis, nurodytas TS 5 priede;

1.16. Atsarginės detalės / komponentai / medžiagos – šviesoforų posto įranga, komponentai, jų dalys ir kitos medžiagos, naudojamos Paslaugoms ir Papildomoms paslaugoms teikti bei gedimams šalinti, už kurias atsiskaitoma Sutartyje nustatyta tvarka;

1.17. SIZ (šviesoforų infrastruktūros žemėlapis) – Užsakovo administruojamas šviesoforų infrastruktūros žemėlapis ir jų informacinė duomenų bazė.

1.18. Sutarties vykdymo išlaidos – taikant Sutarties vykdymo išlaidų kainodarą kompensuojamos su vykdoma Sutartimi tiesiogiai susijusios išlaidos, apimančios:

- teikiant Paslaugas sunaudotas medžiagas ir detales;

- šviesoforo detalių remontą (taikoma,  kai detalės negarantinės);

- vykdant Sutartį susidariusių atliekų - neremontuotinos šviesoforų postų įrangos ar jos komponentų - utilizavimą;

- Atsarginių medžiagų sandėlio Atsarginių detalių / komponentų / medžiagų išpirkimą Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis;

- programinė  įranga ar jos atnaujinimas  pagal atskirą Užsakovo prašymą ir kitas su Sutarties vykdymu tiesiogiai susijusias išlaidas (jei tokios išlaidos būtų patirtos).

- SUTARTIES DOKUMENTŲ PIRMUMAS IR AIŠKINIMAS

  - Sutartį sudarantys dokumentai turi būti traktuojami kaip paaiškinantys vienas kitą ir sudarantys darnią sistemą. Šiuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas:

    - TS (su priedais, jei jie pridedami);

    - Sutartis;

    - kiti Pirkimo dokumentai;

    - Pasiūlymas.

  - Esant neaiškumui ar prieštaravimų, pirmenybė turi būti teikiama nuostatai, esančiai pirmumą turinčiame dokumente.

  - Sutartis aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

  - Sutarties tekstas turi būti suprantamas taikant šias pagrindines aiškinimo taisykles:

    - žodžiai, žymintys vienaskaitą, reiškia ir daugiskaitą, žodžiai, žymintys daugiskaitą, reiškia ir vienaskaitą;

    - „raštu“ ar „rašytinis“ reiškia bet kurios Šalies sudarytus popierinius ir (ar) elektroninius dokumentus, atitinkančius ir teikiamus pagal Sutartyje nustatytus reikalavimus;

    - Sutartyje vartojamos sąvokos ir terminai turi bendrinę reikšmę arba artimiausią Sutarties pobūdžiui specialiąją reikšmę, jei Sutartyje nėra nustatyta ir paaiškinta kitokia jų reikšmė.

- SUTARTIES OBJEKTAS

  - Paslaugų teikėjas šioje Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka savo sąskaita, rizika bei ištekliais įsipareigoja laiku ir tinkamai pasirengti teikti Paslaugas, užtikrinti tinkamą ir savalaikį Paslaugų / Papildomų paslaugų teikimą  bei Paslaugų / Papildomų paslaugų rezultato perdavimą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti laiku bei tinkamai suteiktas Paslaugas / Papildomas paslaugas ir atsiskaityti už jas šioje Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka. Paslaugos perkamos pagal Užsakovo poreikį. Užsakovas neįsipareigoja įsigyti viso Paslaugų kiekio (apimties).  Paslaugų teikėjas supranta ir patvirtina, kad Užsakovas dėl nuolat kintančio poreikio Paslaugoms turi teisę bet kuriuo metu, laikydamasis šioje Sutartyje nustatytos tvarkos, vienašališkai atsisakyti visų ar dalies Paslaugų ir toks atsisakymas nelaikomas Sutarties pažeidimu bei nesukelia Užsakovui pareigos atlyginti nuostolius ar kitą žalą.

  - Paslaugų ir Papildomų paslaugų preliminari apimtis bei reikalavimai Paslaugoms ir Papildomoms paslaugoms nurodyti šioje Sutartyje ir TS.

- PASIRENGIMAS SUTARTIES VYKDYMUI – PASLAUGŲ TEIKIMUI

  - Paslaugų teikėjui Paslaugoms teikti būtini specialistai:

    - Paslaugų teikėjas privalo ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos pateikti ir suderinti su Užsakovu specialistų, apmokytų prižiūrėti ir (ar) diegti šio punkto lentelėje nurodytą  valdiklį , sąrašą (kartu pateikiant žemiau nurodytus dokumentus, įrodančius, kad specialistas apmokytas prižiūrėti tokius valdiklius):

| Valdiklis ar sistema | Patvirtinančių dokumentų sąrašas |
| --- | --- |
| Cross gamintojo RS4S šviesoforų valdiklis. | Gamintojo Cross arba gamintojo įgalioto atstovo išduotas sertifikatas ar kitas dokumentas, įrodantis, kad Sutarčiai vykdyti pasitelkiamas specialistas, apmokytas prižiūrėti ir (ar) diegti nurodytą šviesoforų valdiklį. Jeigu teikiamas gamintojo įgalioto atstovo išduotas sertifikatas ar kitas dokumentas, taip pat turi būti pateiktas gamintojo raštiškas patvirtinimas, kad įgaliotas atstovas turi teisę išduoti tokį sertifikatą ar kitą dokumentą. |

Pastaba. Teikiamų lygiaverčių dokumentų lygiavertiškumą turi įrodyti Paslaugų teikėjas.

    - Paslaugų teikėjas privalo nurodyti Sutarties 4.1.1 punkte ir šio punkto papunkčiuose numatytus specialistus Specialistų sąraše, kuriame nurodomos specialistų funkcijos teikiant Paslaugas, jų vardai, pavardės, mobilaus telefono numeris, elektroninio pašto adresas, funkcijų, kurioms vykdyti pasitelkiamas specialistas, aprašymas, užpildydamas Specialistų sąrašo formą (pagal Sutarties 4 priedą).

    - tik Specialistų sąraše įrašyti specialistai gali vykdyti tokiems specialistams priskirtas / numatytas funkcijas teikiant Paslaugas, todėl Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad specialistai, įtraukti į Specialistų sąrašą, patys tiesiogiai vykdytų tokiems specialistams priskirtas funkcijas teikiant Paslaugas.

  - Pasirengimas teikti Paslaugas: Paslaugų teikėjas per Sutarties 4.1.1 punkte numatytą 60 (šešiasdešimt) dienų terminą taip pat privalo suformuoti TS 5 priede nurodytą atsarginių medžiagų sandėlį, suformuoti budinčią šviesoforų postų priežiūros tarnybą, parengti šią tarnybą Sutarties vykdymui ir pateikti Užsakovui atsakingų asmenų, kurie nepertraukiamai priims ir registruos pranešimus apie gedimus, kontaktus. Paslaugų teikėjo motyvuotu rašytiniu prašymu, pateiktu ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki Sutarties 4.1.1 punkte nustatyto termino pabaigos, ir kartu pateikus termino pratęsimą pagrindžiančius dokumentus, Užsakovas turi teisę šį terminą pratęsti 1 (vieną) kartą ne ilgesniam kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų laikotarpiui.

  - Paslaugų teikėjas Sutarties 4.1.1 ir 4.1.2 punktuose  nurodytus dokumentus turi pateikti Užsakovui  suderinimui, taip pat raštu informuoti Užsakovą apie baigtą formuoti budinčią šviesoforų postų priežiūros tarnybą. Užsakovas, gavęs šiame punkte nurodytus dokumentus, turi per 3 (tris) darbo dienas įvertinti gautus dokumentus ir juos priimti arba nurodyti dokumentų trūkumus / neatitikimus nustatytiems reikalavimams. Jeigu Užsakovas vėluoja įvertinti gautus dokumentus, Sutarties 4.1.1 punkte numatytas pasirengimo Sutarties vykdymui terminas pratęsiamas tiek dienų, kiek Užsakovas  faktiškai vėluoja įvertinti dokumentus. Jeigu Užsakovas, gavęs dokumentus, nustato dokumentų trūkumus / neatitikimus nustatytiems reikalavimams, Paslaugų teikėjas iki Sutarties 4.1.1 punkte nurodyto pasirengimo termino pabaigos privalo pašalinti trūkumus / neatitikimus ir informuoti apie tai Užsakovą bei pateikti trūkumų / neatitikimų pašalinimą įrodančius dokumentus. Paslaugų teikėjui iki Sutarties 4.1.1 punkte nurodyto pasirengimo termino pabaigos nepateikus tinkamų šiame punkte nurodytų dokumentų, pripažįstama, kad Paslaugų teikėjas nepasirengė Paslaugų teikimui ir tuo padarė esminį Sutarties pažeidimą.

- PASLAUGŲ TEIKIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

  - Periodinių šviesoforų postų priežiūros paslaugų atlikimo ir priėmimo tvarka:

    - Paslaugų teikėjas atlieka šviesoforų postų priežiūros paslaugas TS nustatyta tvarka, terminais ir periodiškumu;

    - Paslaugų teikėjas kiekvieną mėnesį, kartu su TS numatytais dokumentais ir informacija, parengia ir pateikia Užsakovui suteiktų šviesoforų postų priežiūros paslaugų priėmimo-perdavimo aktą už per praėjusį mėnesį suteiktas priežiūros ir gedimų šalinimo paslaugas, TS numatytą priežiūros paslaugų dokumentaciją ir garantinius įsipareigojimus patvirtinančius dokumentus. Priėmimo-perdavimo akte turi būti galimybė įrašyti paslaugų neatitikimus/trūkumus ar kitas pastabas, susijusias su teikiamomis paslaugomis;

    - Užsakovas, gavęs šviesoforų postų priežiūros paslaugų priėmimo-perdavimo aktą, per 3 (tris) darbo dienas nuo akto gavimo privalo patikrinti ir įsitikinti, kad paslaugos atitinka Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus ir kad yra įvykdyti visi kiti Paslaugų teikėjo įsipareigojimai pagal Sutartį. Jeigu Užsakovas priėmimo perdavimo metu turi pastabų dėl suteiktų paslaugų kiekio ir (ar) kokybės ir (ar) nustatomi suteiktų paslaugų kokybės trūkumai ir (ar) neatitikimai TS reikalavimams, visi neatitikimai/trūkumai raštu nurodomi šviesoforų postų priežiūros paslaugų priėmimo-perdavimo akte ir aktas pasirašomas;

    - Užsakovas, atsižvelgdamas į neatitikimų/trūkumų pobūdį, kiekį bei sudėtingumą, priėmimo-perdavimo akte taip pat nurodo Paslaugų teikėjui protingą terminą (Šalys protingu susitaria laikyti terminą ne trumpesnį kaip 3 (trys) darbo dienos) pašalinti paslaugų neatitikimus/trūkumus. Paslaugų teikėjui pašalinus per nurodytą terminą paslaugų trūkumus/neatitikimus, numatytus priėmimo-perdavimo akte, Šalys pasirašo naują šviesoforų postų priežiūros paslaugų priėmimo-perdavimo aktą;

    - šviesoforų postų priežiūros paslaugų priėmimo-perdavimo akto be neatitikimų/trūkumų pasirašymas reiškia šių paslaugų ir teikiant paslaugas sumontuotos įrangos / komponento ar jos dalies  priėmimą Užsakovo nuosavybėn.

  - Gedimų šalinimo paslaugų teikimo ir priėmimo tvarka:

    - Paslaugų teikėjas turi šalinti gedimus  per TS nustatytus  gedimų šalinimo terminus vadovaujantis gedimui priskirtu svarba-prioritetu;

    - gedimų registravimo tvarka  nustatyta  TS;

    - Paslaugų teikėjas, baigęs šalinti gedimą, Gedimų registravimo sistemoje (Gedimų registravimo sistemai nefunkcionuojant ar funkcionuojant netinkamai – el. paštu) atitinkamoje užklausoje nurodo, kad gedimą pašalino. Paslaugų teikėjui Gedimų registravimo sistemoje (Gedimų registravimo sistemai nefunkcionuojant ar funkcionuojant netinkamai – el. paštu) nurodžius, kad gedimas pašalintas, gedimų šalinimo termino skaičiavimas sustoja iki Užsakovas priims sprendimą dėl šio gedimo pašalinimo ar nepašalinimo. Gedimas laikomas baigtu šalinti, kai Užsakovas Gedimų registravimo sistemoje (Gedimų registravimo sistemai nefunkcionuojant ar funkcionuojant netinkamai – el. paštu) patvirtina, kad gedimas pašalintas. Užsakovui Gedimų registravimo sistemoje (Gedimų registravimo sistemai nefunkcionuojant ar funkcionuojant netinkamai – el. paštu) nurodžius, kad gedimas tinkamai nepašalintas, gedimo šalinimo termino skaičiavimas atnaujinamas (tęsiamas). Atnaujinus gedimo šalinimo terminą, gedimas šalinimas per likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki termino sustabdymo;

    - tais atvejais, kai Paslaugų teikėjas pats registruoja gedimą Gedimų registravimo sistemoje (Gedimų registravimo sistemai nefunkcionuojant ar funkcionuojant netinkamai – el. paštu), Paslaugų teikėjas prisiima visą riziką ir atsakomybę dėl teisingo gedimo svarbos-prioriteto priskyrimo pagal TS nustatytus gedimo svarbos-prioriteto lygius atsižvelgiant į TS pateiktus šių lygių apibrėžimus. Paslaugų teikėjas supranta ir patvirtina, kad, neteisingai nustatęs (priskyręs) gedimui svarbos-prioriteto lygį, turės prisiimti visus dėl to atsiradusius neigiamus padarinius;

    - Paslaugų teikėjas kiekvieną mėnesį taip pat parengia ir pateikia Užsakovui toliau nurodytus dokumentus už praėjusį mėnesį, atitinkančius TS reikalavimus:

      - sunaudotų, suremontuotų ir pakeistų šviesoforų postų įrangos ar komponentų ataskaitą ;

      - demontuotos ir neremontuotinos  šviesoforo posto įrangos ar jos komponentų utilizavimo pažymą;

      - gamintojo arba jo atstovo aktą, kuriame nurodomi suremontuotos šviesoforo posto įrangos ir jos komponentų pavadinimai, kiekiai, identifikaciniai numeriai, remonto data, gedimo aprašymas ir atlikti remonto darbai;

      - informaciją apie per praėjusį mėnesį Užsakovo turtui padarytos žalos atvejus, išmokų / kompensacijų dydžius ir pakeistų šviesoforų postų komponentų kiekius;

      - Užsakovo prašymu – šviesoforų postų priežiūros paslaugų planą kitam mėnesiui, kuriame nurodomos planuojamos atlikti periodinės šviesoforų postų priežiūros paslaugos;

      - Atsarginių detalių / komponentų / medžiagų įsigijimo sąskaitas, apimančias ne mažesnį kaip praėjusį apmokamą paslaugų teikimo laikotarpį. Jeigu Paslaugų teikėjo pateiktoje sąskaitoje nurodytas didesnis įsigytų Atsarginių detalių / komponentų / medžiagų kiekis negu pateikiamas apmokėti, Užsakovas apmoka tik už faktiškai sunaudotą kiekį. Užsakovas apmoka tik už faktiškai sunaudotą arba perimtą Atsarginių detalių / komponentų / medžiagų kiekį.

    - Kai Paslaugų teikėjas gedimo pašalinimui turi pasiūlyti laikiną techninį sprendinį, Paslaugų teikėjas, siųsdamas Užsakovui pasiūlymą dėl siūlomo įgyvendinti laikino techninio sprendinio, kartu turi pateikti Užsakovo suderinimui  laikino techninio sprendinio sąmatą Į laikino techninio sprendinio sąmatą negali būti įskaičiuotas Paslaugų teikėjo darbuotojų darbas. Paslaugų teikėjas įgyvendina pasiūlytą laikiną techninį sprendinį tik gavęs Užsakovo pritarimą / patvirtinimą pasiūlytam laikinam techniniam sprendiniui ir jo sąmatai. Užsakovui priėmus įgyvendintą laikiną techninį sprendinį, nuosavybės teisė į laikinam techniniam sprendiniui panaudotas Atsargines detales / komponentus / medžiagas pereina Užsakovui. Užsakovo reikalavimu, nurodytas laikino techninio sprendinio detales saugo Paslaugų teikėjas laikydamasis detalių saugojimo reikalavimų.

  - Po atliktų gedimų šalinimo paslaugų ar kitų šviesoforo posto pakeitimų (pvz, pakeitus, įrengus detalę, pakoregavus orientaciją ar kt.), Paslaugų teikėjas privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną  TS nustatyta tvarka tinkamai užpildyti reikalaujamą informaciją SIZ, pateikiant reikalingus duomenis apie atliktas paslaugas ar pakeitimus, suteikiamas garantijas. Šio reikalavimo nesilaikymas pripažįstamas Sutarties pažeidimu ir sukelia Sutartyje numatytus padarinius.

  - Papildomų paslaugų teikimo ir priėmimo tvarka:

    - Papildomų paslaugų užsakymo tvarka ir apimtis nustatyta TS;

    - Papildomos paslaugos skirstomos į paslaugas, teikiamas pagal atskirą Užsakovo užsakymą, ir paslaugas, teikiamas be atskiro užsakymo. Techninės specifikacijos 3 priede „Papildomų paslaugų kiekiai“ nurodytos Inžinieriaus, Techninio darbuotojo ir Darbininko paslaugos teikiamos tik pagal atskirą Užsakovo užsakymą ir be tokio užsakymo negali būti teikiamos (toliau kartu – Užsakomos papildomos paslaugos). Kitos šiame Techninės specifikacijos priede nurodytos Papildomos paslaugos - Eismo srautų stebėjimas pagal Techninės specifikacijos 27.1 p., Inžinerinių tinklų nužymėjimas pagal techninės specifikacijos 27.2 p., Eismo organizavimo pakeitimai (šviesoforų uždengimai) pagal techninės specifikacijos 27.3 p. ir Šviesoforų postų valdymas, išjungimas/įjungimas (pvz. Santariškių žiedinė sankryža) pagal techninės specifikacijos 27.4 p. teikiamos be atskiro suderinimo ir užsakymo (toliau kartu – Neužsakomos papildomos paslaugos);

    - Užsakomos Papildomos paslaugos teikiamos ir priimamos šia tvarka:

      - Paslaugų teikėjas pradeda teikti Užsakomas papildomas paslaugas tik po to, kai Užsakovas el. paštu patvirtina Užsakomų papildomų paslaugų sąmatą ir Užsakomų papildomų paslaugų suteikimo terminą – šių paslaugų užsakymą;

      - Paslaugų teikėjas, baigęs vykdyti Užsakomų papildomų paslaugų užsakymą, pateikia Užsakovui įvertinti užsakymo vykdymo metu suteiktas paslaugas (jų rezultatą) su visa dokumentacija (sumontuotos ar įdiegtos įrangos aprašymais, Paslaugų teikėjo ir (ar) gamintojo garantinius įsipareigojimus patvirtinančiais dokumentais, kokybės sertifikatais, atitikties deklaracijomis ir kt.) bei Užsakomų papildomų paslaugų priėmimo-perdavimo aktą;

      - Užsakovas, gavęs Užsakomų papildomų paslaugų priėmimo-perdavimo aktą, per 3 (tris) darbo dienas nuo akto gavimo privalo patikrinti ir įsitikinti, kad paslaugos atitinka Sutartyje, jos prieduose ir užsakyme nustatytus reikalavimus ir kad yra įvykdyti visi kiti Paslaugų teikėjo įsipareigojimai pagal Sutartį ir užsakymą. Jeigu Užsakovas priėmimo perdavimo metu turi pastabų dėl Papildomų paslaugų kiekio ir (ar) kokybės ir (ar) nustatomi suteiktų paslaugų kokybės trūkumai ir (ar) neatitikimai TS reikalavimams ir (ar) patvirtintam užsakymui, visi neatitikimai/trūkumai raštu nurodomi Užsakomų papildomų paslaugų priėmimo-perdavimo akte ir aktas pasirašomas;

      - Užsakovas, atsižvelgdamas į neatitikimų/trūkumų pobūdį, kiekį bei sudėtingumą, Užsakomų papildomų paslaugų priėmimo-perdavimo akte taip pat nurodo Paslaugų teikėjui protingą terminą (Šalys protingu susitaria laikyti terminą ne trumpesnį kaip 3 (trys) darbo dienos) pašalinti užsakytų papildomų paslaugų neatitikimus/trūkumus. Paslaugų teikėjui pašalinus užsakytų papildomų paslaugų trūkumus/neatitikimus, nurodytus Užsakomų papildomų paslaugų priėmimo-perdavimo akte, Šalys pasirašo naują Užsakomų papildomų paslaugų priėmimo-perdavimo aktą be neatitikimų/trūkumų;

      - Užsakomų papildomų paslaugų priėmimo-perdavimo akto be neatitikimų / trūkumų pasirašymas reiškia šių paslaugų ir teikiant paslaugas sumontuotų Atsarginių detalių / komponentų / medžiagų priėmimą Užsakovo nuosavybėn.

    - Neužsakomos papildomos paslaugos teikiamos ir priimamos šia tvarka:

      - Neužsakomas papildomas paslaugas Paslaugų teikėjas pradeda teikti nuo  atitinkamos užklausos užregistravimo Gedimų registravimo sistemoje;

      - pasibaigus kiekvienam kalendoriniam mėnesiui, Paslaugų teikėjas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas pateikia Užsakovui per atitinkamą mėnesį suteiktų Neužsakomų papildomų paslaugų ataskaitą ir Neužsakomų papildomų paslaugų priėmimo-perdavimo aktą;

      - Neužsakomų papildomų paslaugų ataskaitoje turi būti nurodyta ne mažiau kaip ši informacija: atitinkamos užklausos Gedimų registravimo sistemoje numeris ir registravimo data, suteiktos Neužsakomos papildomos paslaugos pavadinimas ir aprašymas, paslaugos teikimo pradžios ir pabaigos data bei laikas, suteiktų paslaugų kiekis, panaudotos Atsarginės detalės / komponentai / medžiagos, jeigu tokių buvo, paslaugos suteikimo vieta, taip pat kita informacija, reikalinga suteiktų paslaugų apimčiai, kokybei ir atitikčiai Sutarties bei Techninės specifikacijos reikalavimams įvertinti;

      - Užsakovas, gavęs Neužsakomų papildomų paslaugų ataskaitą ir Neužsakomų papildomų paslaugų priėmimo-perdavimo aktą, per 3 (tris) darbo dienas nuo jų gavimo dienos patikrina suteiktų Neužsakomų papildomų paslaugų apimtį, kiekį, kokybę, pagrįstumą ir atitiktį Sutarčiai, Techninei specifikacijai bei Gedimų registravimo sistemoje užregistruotoms užklausoms;

      - Jeigu Užsakovas neturi pastabų dėl suteiktų Neužsakomų papildomų paslaugų kiekio, kokybės, pagrįstumo ir (ar) atitikties Sutarties bei Techninės specifikacijos reikalavimams, Užsakovas pasirašo Neužsakomų papildomų paslaugų priėmimo-perdavimo aktą;

      - Užsakovas, atsižvelgdamas į nustatytų trūkumų ir (ar) neatitikimų pobūdį, kiekį bei sudėtingumą, nurodo Paslaugų teikėjui pakoreguoti akte nurodytą suteiktų paslaugų kiekį / apimtį arba Neužsakomų papildomų paslaugų priėmimo-perdavimo akte nurodo Paslaugų teikėjui protingą terminą trūkumams ir (ar) neatitikimams pašalinti. Šalys susitaria, kad protingu terminu laikomas ne trumpesnis kaip 3 (trijų) darbo dienų terminas;

      - Neužsakomų papildomų paslaugų priėmimo-perdavimo akto pasirašymas ir Neužsakomų papildomų paslaugų ataskaitos priėmimas be pastabų pasirašymas reiškia atitinkamą mėnesį suteiktų Neužsakomų papildomų paslaugų ir teikiant šias paslaugas sumontuotų Atsarginių detalių / komponentų / medžiagų priėmimą Užsakovo nuosavybėn, jeigu tokios Atsarginės detalės / komponentai / medžiagos buvo panaudotos.

  - Paslaugų teikėjas negali atsisakyti vykdyti Papildomų paslaugų užsakymo, išskyrus atvejus, kai Papildomų paslaugų užsakymas prieštarauja Sutarčiai ir (ar) Teisės aktams;

  - Papildomų paslaugų ir Paslaugų atlikimo (teikimo) metu šviesoforinio reguliavimo sistemos ar jos komponentų atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika iki Papildomų paslaugų ir Paslaugų teikimo pabaigos tenka Paslaugų teikėjui.

  - Šviesoforų postams, kuriems Paslaugų teikimo laikotarpiu galioja garantija, įrangos garantinio gedimo atveju Paslaugų teikėjas privalo per TS nustatytus terminus pakeisti sugedusią įrangą kita lygiaverte, neblogesnio funkcionalumo, analogiškos spalvos ir techninių savybių Atsarginėmis detalėmis / komponentais / medžiagomis iš Atsarginių medžiagų sandėlio. Sugedusią arba netinkamai veikiančią šviesoforų posto įrangą ar komponentą Paslaugų teikėjas pateikia Užsakovo nurodytam garantinių įsipareigojimų vykdytojui remontui ir (ar) keitimui. Garantinių įsipareigojimų vykdytojui atlikus garantinį remontą arba pakeitus neveikiantį komponentą kitu, toks komponentas grąžinamas į Paslaugų teikėjo Atsarginių medžiagų sandėlį.

  - Įvykus pogarantinės šviesoforo posto įrangos ar jos komponento gedimui, kurio technologiškai pašalinti vietoje neįmanoma ir būtinas detalės remontas arba keitimas, Paslaugų teikėjas privalo šviesoforo posto įrangą ar jos komponentą suremontuoti arba pakeisti nauju, lygiaverčiu, neblogesnio funkcionalumo, analogiškos spalvos ir techninių savybių komponentu per TS nustatytus terminus.

  - Žalų administravimas:

    - eismo įvykių, vandalizmo ar kitais trečiųjų asmenų veiksmais padarytos žalos šviesoforų postams, jų įrangai, komponentams ar kitam su Paslaugomis susijusiam Užsakovo turtui atvejais Paslaugų teikėjas privalo administruoti žalos atlyginimo procesą, įskaitant žalos aplinkybių fiksavimą, žalos masto nustatymą, dokumentų rengimą, reikalingos informacijos teikimą ir bendradarbiavimą su Užsakovu, draudimo bendrovėmis, kaltininkais, kompetentingomis institucijomis ir kitais su žalos atlyginimu susijusiais asmenimis. Šios paslaugos patenka į Paslaugų apimtį ir Užsakovas už jas Paslaugų teikėjui papildomai nemokės;

    - Paslaugų teikėjas, vykdydamas žalos administravimą, privalo:

      - kiek įmanoma operatyviau užfiksuoti žalos faktą, surinkti ir išsaugoti turimus duomenis apie įvykį, sugadintą turtą, galimą kaltininką, liudytojus, fotofiksaciją ir kitą reikšmingą informaciją;

      - Sutartyje nustatyta tvarka parengti ir pateikti Užsakovui informaciją apie žalos atvejį, nurodydamas įvykio datą, laiką, vietą, sugadintą įrangą ar komponentus, preliminarų žalos pobūdį ir, kai įmanoma, preliminarų žalos dydį;

      - parengti ir pateikti draudimo bendrovei žalos pašalinimo sąmatą, kurioje būtų nurodytos sankryžos ar kito sugadinto objekto atkūrimo į projektinę arba faktiškai buvusią tinkamą būklę reikalingos medžiagos, komponentai, darbai ir kitos būtinos sąnaudos;

      - parengti ir pateikti draudimo bendrovei ir, kai taikytina, kaltininkui, jo draudikui ar kitam už žalą atsakingam asmeniui dokumentus bei informaciją, reikalingus žalos atlyginimo procesui.

    - Jeigu nustatomas žalos padarymo kaltininkas arba jo civilinę atsakomybę apdraudusi draudimo bendrovė, Paslaugų teikėjas, veikdamas Užsakovo interesais, parengia ir pateikia reikalingus dokumentus dėl žalos atlyginimo ir draudimo išmokos ir (ar) kitos žalos atlyginimo gavimo atitinkamai iš kaltininko ar jo civilinę atsakomybę apdraudusios draudimo bendrovės. Jeigu paaiškėja, kad kaltininkas nėra sudaręs transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties, įvykis laikomas nedraudžiamuoju pagal draudimo sutarties sąlygas arba draudimo išmoka negali būti išmokėta kitu pagrindu, Paslaugų teikėjas, veikdamas Užsakovo vardu ir interesais, privalo administruoti žalos atlyginimo procesą, įskaitant, bet neapsiribojant, reikalingų dokumentų parengimą ir pateikimą Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biurui ir (ar) kitoms kompetentingoms institucijoms, komunikaciją su šiomis institucijomis, papildomos informacijos ir dokumentų teikimą bei kitų veiksmų, reikalingų žalos atlyginimui gauti, atlikimą.  Šalys susitaria, kad šiuo atveju draudimo išmoka ir (ar) kita žalos atlyginimo suma, kiek tai leidžiama pagal taikytinus teisės aktus, gali būti išmokama tiesiogiai Paslaugų teikėjui, kaip Užsakovo pasirinktam sugadinto turto remonto / atstatymo darbus atliekančiam asmeniui, į Paslaugų teikėjo nurodytą banko sąskaitą. Paslaugų teikėjas įsipareigoja už gautą draudimo išmoką ir (ar) kitas žalos atlyginimo sumas, nepriklausomai nuo gautos sumos dydžio, atstatyti sankryžą, jos komponentus į projektinę padėtį nereikalaudamas už tai iš Užsakovo papildomo apmokėjimo. Užsakovas, jei tai bus būtina šiems veiksmams atlikti, įsipareigoja išduoti Paslaugų teikėjui atskirą įgaliojimą;

    - kai žalos padarymo kaltininkas nenustatomas ir nėra pagrindo kreiptis dėl žalos atlyginimo į Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biurą ir (ar) kitas kompetentingas institucijas,  Užsakovas apmoka Paslaugų teikėjo, šalinant padarytą žalą, faktiškai panaudotų medžiagų vertę, taikant Sutarties vykdymo išlaidų atlyginimo kainodarą. Darbai, atliekami šalinant tokią nenustatyto kaltininko padarytą žalą, laikomi Paslaugų teikėjo pagal šią Sutartį teikiamų Paslaugų dalimi ir įtraukiami į Paslaugų apimtį, todėl už šių darbų atlikimą Užsakovas Paslaugų teikėjui papildomai nemoka.

    - Paslaugų teikėjas, Užsakovui pageidaujant pagal atskirą prašymą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, privalo pateikti Užsakovui išsamią informaciją, papildomus dokumentus apie vykstantį / baigtą žalos administravimo procesą.

- GARANTIJA IR GARANTINĖS PRIEŽIŪROS TEIKIMO TVARKA

  - Paslaugų teikėjas įsipareigoja suteikti vykdant Sutartį atliktiems darbams ir naujai sumontuotai Sistemos įrangai (įskaitant programinę įrangą) bei  detalėms [įrašyti garantinį terminą iš Teikėjo Pasiūlymo] mėn. garantiją ir pateikti Užsakovui Paslaugų teikėjo ir (ar) gamintojo garantinius įsipareigojimus patvirtinančius dokumentus.

  - Paslaugų teikėjas garantinius gedimus šalina savo sąskaita ir ištekliais pagal jų svarbą-prioritetą, užfiksuotą Gedimų registravimo sistemoje (Gedimų registravimo sistemai nefunkcionuojant ar funkcionuojant netinkamai – el. laiške). Garantinių gedimų svarbos-prioriteto nustatymui ir garantinių gedimų šalinimui mutatis mutandis taikoma Sutarties 5.2 punkte ir šio punkto papunkčiuose nustatyta gedimų šalinimo paslaugos teikimo ir priėmimo tvarka bei terminai.

  - Paslaugų teikėjas įsipareigoja nuo faktiškai atliktų darbų ir sumontuotų naujų detalių priėmimo dienos suteikti Sutarties 6.1 punkte nurodytos trukmės garantiją darbams ir sumontuotoms naujoms detalėms.

- SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

  - Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio kainodara ir sutarties vykdymo išlaidų atlyginimo kainodara.

  - Pradinės sutarties vertė EUR be PVM, [įrašyti]  EUR su PVM, iš kurios  Užsakovo pagal šią Sutartį atlyginamų Sutarties vykdymo išlaidų maksimali suma, skirta kartu Atsarginių detalių / komponentų / medžiagų likučio įsigijimui ir kitoms Sutarties vykdymo išlaidoms atlyginti, sudaro  460 000 Eur (keturis šimtus šešiasdešimt tūkstančių eurų) be PVM.

  - Paslaugų ir Papildomų paslaugų įkainiai nurodyti Sutarties 3  priede.

  - Bet kuri Sutarties šalis Sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti Sutartyje numatytų įkainių perskaičiavimą (keitimą) ne anksčiau kaip po 12 (dvylikos) mėnesių nuo Paslaugų / Papildomų paslaugų teikimo pradžios (jeigu perskaičiavimas jau buvo atliktas – nuo paskutinio perskaičiavimo pagal šį punktą dienos), jeigu Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis (k), apskaičiuotas kaip nustatyta Sutarties 7.6 punkte, viršija 7 (septynis) procentus. Atlikdamos perskaičiavimą Šalys vadovaujasi Valstybės duomenų agentūros viešai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis, iš kitos Šalies nereikalaudamos pateikti oficialaus Valstybės duomenų agentūros ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo.

  - Perskaičiuotieji įkainiai taikomi Paslaugoms ir Papildomoms paslaugoms, suteiktoms po to, kai Šalys pasirašo Susitarimą dėl įkainių perskaičiavimo . Šalys privalo Susitarime nurodyti indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, kainų pokytį (k), perskaičiuotus įkainius, perskaičiuotą pradinės sutarties vertę.

  - Nauji įkainiai apskaičiuojami pagal formulę:

a_1=a+(k/100×a), kur

a – įkainis (Eur be PVM)) (jei jis jau buvo perskaičiuotas, tai po paskutinio perskaičiavimo);

a1 – perskaičiuotas (pakeistas) įkainis (Eur be PVM);

k – pagal vartotojų kainų indeksą 00 Vartojimo prekės ir paslaugos apskaičiuotas Vartojimo prekių ir paslaugų  kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (%) „k“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę:

k =〖Ind〗_naujausias/〖Ind〗_pradžia ×100-100, (proc.) kur

Indnaujausias – kreipimosi dėl kainos perskaičiavimo išsiuntimo kitai Šaliai datą naujausias paskelbtas vartojimo prekių ir paslaugų indeksas 00 Vartojimo prekės ir paslaugos .

Indpradžia – laikotarpio pradžios datos (mėnesio) vartojimo prekių ir paslaugų indeksas 00 Vartojimo prekės ir paslaugos. Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra Paslaugų / Papildomų paslaugų teikimo pradžios dienos mėnuo. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės mėnuo.

  - Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki vieno skaitmens po kablelio, o apskaičiuotas įkainis „a“ suapvalinamas iki dviejų skaitmenų po kablelio.

  - Vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.

  - Įkainiai dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojami tokia tvarka:

    - mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojami Įkainiai: pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, įkainiai nebus perskaičiuojami;

    - perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, pagal kurį keičiasi PVM mokesčio tarifas;

    - perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui įkainiuose esantis PVM tarifas nesuteiktoms Paslaugoms, Papildomoms paslaugoms ir Atsarginėms detalėms, jų remontui keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

    - įkainių pakeitimas įforminamas papildomu rašytiniu šalių susitarimu;

    - perskaičiuoti įkainiai pradedami taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, pagal kurį keičiasi šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

  - Dėl kitų priežasčių, nenurodytų Sutarties 7.4 ir 7.9 punktuose, įkainiai nebus perskaičiuojami. Įkainiai apima visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, išskyrus Sutartyje aiškiai nurodytas kompensuojamas Sutarties vykdymo išlaidas, mokesčius ir kitas sąnaudas.

  - Už faktiškai patirtas Sutarties vykdymo išlaidas apmokama taikant sutarties vykdymo išlaidų atlyginimo kainodarą. Užsakovas kompensuoja Paslaugų teikėjui visas pagrįstas Sutarties vykdymo išlaidas. Atsiskaitoma už faktiškai patirtas ir su Užsakovu suderintas išlaidas. Į kompensuojamas išlaidas negali būti įtrauktas Paslaugų teikėjo pelnas ir (ar) papildomos sąnaudos, nesusijusios su Paslaugų / Papildomų paslaugų teikimu, įskaitant atliekų, nesusijusių su Sutarties vykdymu, utilizavimo išlaidos.

  - Su teikiant Paslaugas naudojamų  medžiagų ir detalių pardavėju ar jų remonto paslaugas teikiančiu asmeniu (taikoma,  kai detalės negarantinės) Paslaugų teikėjas atsiskaito tiesiogiai. Šiuo atveju Paslaugų teikėjas įsipareigoja:

    - pagal Užsakovo poreikius ir Užsakovo interesais pirkti teikiant Paslaugas naudojamas medžiagas ir detales, jų remonto ir kitas paslaugas rinkos kaina ir sąlygomis, numatant, kad už tokias medžiagas, detales ir paslaugas Paslaugų teikėjas atsiskaitys pardavėjui tiesiogiai;

    - gauti iš pardavėjo teikiant Paslaugas naudojamų medžiagų ir detalių, jų remonto ir kitų su Sutarties vykdymu tiesiogiai susijusių prekių ir (ar) paslaugų sąmata / preliminarią sąskaitą, pagrindžiančią išlaidas, ir kai bus teikiamos Užsakomos papildomos paslaugos -  ją suderinti su Užsakovu (gauti išankstinį Užsakovo pritarimą);

    - sąmatą ir iš pardavėjo ar paslaugų teikėjo gautų PVM sąskaitų-faktūrų kopijas pateikti Užsakovui.

  - Sutarties vykdymo išlaidos Užsakovo kompensuojamos Paslaugų teikėjui pagal atskirą PVM sąskaitą-faktūrą, kuri turi būti teikiama Užsakovui šioje Sutartyje nustatyta tvarka. Užsakovas kompensuoja Paslaugų teikėjui nurodytas sutarties vykdymo išlaidas ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros su pagrindžiančiais dokumentais (t. y. sąmatos ir pardavėjo, paslaugų teikėjo ar atliekų tvarkytojo išrašytų Paslaugų teikėjui PVM sąskaitų-faktūrų kopijų) gavimo dienos. Užsakovas turi teisę sustabdyti mokėjimą Paslaugų teikėjui, jeigu PVM sąskaitoje-faktūroje nenurodytas sutarties numeris, neteisingai nurodyta ar nenurodyta mokėtina suma, sutvarkytų atliekų kiekis, apmokėjimo terminas ir (ar) nepateikti pagrindžiantys dokumentai, kol PVM sąskaitos-faktūros netikslumai bus ištaisyti ir (ar) bus pateikti pagrindžiantys dokumentai. Užsakovas nedelsdamas informuoja Paslaugų teikėją apie esančius netikslumus. Paslaugų teikėjas, ištaisęs netikslumus, pateikia Užsakovui tikslią PVM sąskaitą-faktūrą.

  - Pasibaigus kalendoriniam mėnesiui, Užsakovas Sutartyje nustatyta tvarka atsiskaito su Paslaugų teikėju už  suteiktas Paslaugas. Užsakovo mokėtina suma apskaičiuojama taikant Sutarties 7.3 punkte nurodytus Paslaugų įkainius. Užsakovo mokėtina Paslaugų kaina skaičiuojama pagal faktiškai prižiūrimų šviesoforų postų kiekį. Jeigu Paslaugų teikėjas Paslaugas Užsakovui teikė ne visą mėnesį, Užsakovo mokėtina suma apskaičiuojama proporcingai faktiniam to mėnesio Paslaugų teikimo laikotarpiui dienomis. Už suteiktas Papildomas paslaugas Užsakovas Sutartyje nustatyta tvarka atsiskaito su Paslaugų teikėju po Papildomų paslaugų priėmimo-perdavimo akto (be neatitikimų/trūkumų) pasirašymo.

  - Paslaugų teikėjas išrašo Užsakovui PVM sąskaitą-faktūrą už per praėjusį mėnesį suteiktas Paslaugas ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo šviesoforų postų priežiūros paslaugų priėmimo-perdavimo akto (be neatitikimų/trūkumų) pasirašymo ir, kartu su šiuo aktu privalomų pateikti dokumentų, priėmimo. Paslaugų teikėjas išrašo Užsakovui PVM sąskaitą-faktūrą už suteiktas Papildomas paslaugas ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo Papildomų paslaugų perdavimo-priėmimo akto (be neatitikimų/trūkumų) pasirašymo dienos. Paslaugų teikėjas Užsakovui išrašytą PVM sąskaitą-faktūrą, kartu su šviesoforų postų priežiūros paslaugų priėmimo-perdavimo aktu (be neatitikimų/trūkumų) arba Papildomų paslaugų perdavimo-priėmimo aktų (be neatitikimų/trūkumų), pateikia Užsakovui Sutarties 7.18  punkte numatyta tvarka. PVM sąskaitoje-faktūroje Paslaugų teikėjas privalomai turi nurodyti Sutarties numerį, mokėtiną sumą, apmokėjimo terminą ir kitus privalomus rekvizitus. Užsakovas turi teisę sustabdyti mokėjimą Paslaugų teikėjui, jeigu PVM sąskaitoje-faktūroje nenurodytas Sutarties numeris, neteisingai nurodyta ar nenurodyta mokėtina suma, apmokėjimo terminas ir (ar) kiti privalomi rekvizitai, kol PVM sąskaitos-faktūros netikslumai bus ištaisyti. Užsakovas nedelsdamas informuoja Paslaugų teikėją apie pastebėtus netikslumus. Paslaugų teikėjas, ištaisęs netikslumus, pateikia Užsakovui tikslią PVM sąskaitą-faktūrą.

  - Pasibaigus maksimaliam Sutartyje numatytam Paslaugų teikimo laikotarpiui, Užsakovas įsipareigoja išpirkti  Atsarginių medžiagų sandėlyje likusias	Atsargines detales / komponentus / medžiagas už jų įsigijimo kainą, nustatomą pagal Užsakovui pateikiamus jų įsigijimo dokumentus. Paslaugų teikėjas supranta, kad Užsakovas neįsipareigoja išpirkti ir neišpirks Atsarginių detalių / komponentų / medžiagų likučio, viršijančio Techninės specifikacijos 5 priede „Atsarginių šviesoforų postų įrangos ir komponentų sandėlio sąrašas“ nurodyto minimalaus kiekio, nustatyto vienetais (vnt.) ar metrais. Paslaugų teikėjas perduoda Užsakovo išperkamas Atsarginių medžiagų sandėlyje likusias Atsargines detales / komponentus / medžiagas Užsakovui pagal atskirą perdavimo-priėmimo aktą arba, Užsakovui nurodžius, Paslaugų teikėjas už įsigijimo  kainą perleidžia šviesoforų postų įrangą, komponentus, jų dalis ir kitas medžiagas Užsakovo nurodytai trečiajai šaliai šalims pasirašant trišalį perdavimo-priėmimo aktą. Perleidžiamų ar išperkamų Atsarginių detalių / komponentų / medžiagų įsigijimo kaina negali būti didesnė nei rinkos kaina, įprasta jų įsigijimo momentu. Jeigu perdavimo metu Atsarginių medžiagų sandėlis nėra pilnai suformuotas, išperkamas arba perleidžiamas faktinis tuo metu Paslaugų teikėjo turimas Atsarginių detalių / komponentų / medžiagų kiekis.  Užsakovas turi teisę nelaukdamas Paslaugų teikimo termino pabaigos vienašališkai nuspręsti, apie tai informavęs Paslaugų teikėją prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, išpirkti Atsarginių medžiagų sandėlį anksčiau Paslaugų teikimo termino pabaigos ir, išpirkęs minimalų Paslaugų teikėjo Atsarginių medžiagų sandėlį arba Šalių susitarimu – visą Atsarginių medžiagų sandėlį, likusį Paslaugų teikimo laikotarpį pats teikti Paslaugų teikėjui šviesoforų postų komponentus ir medžiagas Sutarties vykdymui pagal atskirus Paslaugų teikėjo prašymus.

  - Atsarginių medžiagų sandėlyje likusios Atsarginės detalės / komponentai / medžiagos Užsakovo naudai išperkamos pagal atskirą PVM sąskaitą-faktūrą, kuri turi būti teikiama Užsakovui šioje Sutartyje nustatyta tvarka. Užsakovas apmoka Paslaugų teikėjui už likusias Atsargines detales / komponentus / medžiagas ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros su pagrindžiančiais dokumentais (t. y. įsigyjamų dalių sąrašo ir  Atsarginių detalių / komponentų / medžiagų įsigijimo dokumentų) gavimo dienos. Užsakovas turi teisę sustabdyti mokėjimą Paslaugų teikėjui, jeigu PVM sąskaitoje-faktūroje nenurodytas sutarties numeris, neteisingai nurodyta ar nenurodyta mokėtina suma, įsigyjamų prekių kiekis, apmokėjimo terminas, kilus abejonių dėl įsigijimo kainų pagrįstumo ir (ar) jei nepateikti pagrindžiantys dokumentai, kol PVM sąskaitos-faktūros netikslumai bus ištaisyti ir (ar) bus pateikti pagrindžiantys dokumentai. Užsakovas nedelsdamas informuoja Paslaugų teikėją apie esančius netikslumus. Paslaugų teikėjas, ištaisęs netikslumus, pateikia Užsakovui tikslią PVM sąskaitą-faktūrą ir (ar) pagrindžiančius dokumentus.

  - Vykdant sutartį, PVM sąskaitos-faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Paslaugų teikėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis Sąskaitų administravimo bendrosios informacinės sistemos (toliau – SABIS) priemonėmis.  Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis  SABIS priemonėmis, išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas)  nustatytus išimtinius atvejus. Šiame punkte elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu. Sąskaitų pateikimo išlaidos  turi būti įskaičiuotos į įkainius.

  - Užsakovas sumoka Paslaugų teikėjui už Paslaugas ir  Papildomas paslaugas ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos, išskyrus Sutartyje numatytus mokėjimo sustabdymo atvejus.

  - Jeigu Paslaugų teikėjas Sutartį vykdo kaip ūkio subjektų grupė, apmokėjimas už Paslaugas, Papildomas paslaugas ir teikiant Paslaugas panaudotas Atsargines detales, jų remontą bus vykdomas per jungtinės veiklos sutartyje nurodytą įgaliotą partnerį.

  - Šalys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokėjimo pavedimuose, Užsakovui atlikus mokėjimus pagal Sutartį, įmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksčiausiai atsiradusiems įsiskolinimams (mokėjimams) pagal Sutartį, antrąja eile – netesyboms apmokėti (jeigu jos buvo priskaičiuotos pagal Sutartį), trečiąja eile – palūkanoms apmokėti (jeigu jos buvo priskaičiuotos pagal Sutartį).

  - Užsakovas turi teisę sulaikyti (sustabdyti) mokėjimą, apie tai nedelsdamas raštu įspėdamas Paslaugų teikėją (nuo pranešimo apie mokėjimo sulaikymą (sustabdymą) sustabdomas Sutarties 7.19  punkte nustatyto mokėjimo termino skaičiavimas, kuris atnaujinamas išnykus šiame Sutarties punkte nurodytoms aplinkybėms):

    - jeigu Paslaugų teikėjas vėluoja (delsia) pašalinti gedimą ir (ar) atlikti priežiūros darbą  – iki Paslaugų teikėjas baigs šalinti gedimą ir (ar) atliks priežiūros darbą ir Užsakovas Sutartyje nustatyta tvarka priims suteiktas paslaugas / atliktus darbus;

    - Paslaugų teikėjas yra pažeidęs Sutartį – iki Paslaugų teikėjas pašalins pažeidimą arba atlygins dėl pažeidimo patirtą žalą (nuostolius);

    - kitais galiojančiuose Teisės aktuose ir Sutartyje numatytais atvejais.

- ŠALIŲ PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS

  - Sudarydamas šią Sutartį Paslaugų teikėjas pareiškia ir garantuoja, kad:

    - jis per visą Paslaugų teikimo laikotarpį turės visas licencijas, patirtį ir kvalifikaciją, reikalingą šiai Sutarčiai įvykdyti;

    - jis per visą Paslaugų teikimo laikotarpį turės Atsarginių detalių / komponentų / medžiagų saugojimui pagal gamintojo ir TS reikalavimus tinkamą infrastruktūrą (tinkamos būklės Atsarginių medžiagų sandėlį , stelažus ir kt.);

    - Paslaugų teikėjas patvirtina, kad Sutarties sudarymas ir vykdymas nepažeidžia 2022 m. balandžio 8 d. Tarybos Reglamento (ES) 2022/576 nuostatų ir kad jam netaikomi šiame Reglamente nustatyti draudimai. Paslaugų teikėjas įsipareigoja nedelsdamas raštu informuoti Užsakovą apie bet kokias aplinkybes, dėl kurių galėtų atsirasti šio Reglamento pažeidimo rizika;

    - jis susipažino su TS ir kitais Pirkimo dokumentais, aplinkybėmis bei sąlygomis, kurioms esant bus teikiamos Paslaugos / Papildomos paslaugos, bei neturi jokių pretenzijų ir (ar) pastabų dėl Paslaugų / Papildomų paslaugų teikimo sąlygų;

    - Paslaugų ir Papildomų paslaugų įkainis apima visa tai, kas numatyta Pirkimo sąlygose, įskaitant, bet neapsiribojant visą reikiamą Paslaugų teikėjo įrangą ir priemones Paslaugoms / Papildomoms paslaugoms suteikti, atsarginėms detalėms sumontuoti, Paslaugų teikėjo personalo darbą, netiesiogines išlaidas, dokumentų ir dokumentacijos siuntimo (pateikimo) išlaidas, PVM sąskaitos-faktūros pateikimo išlaidas, mokamus mokesčius, pelną, kartu su galimai numatoma Paslaugų teikėjo rizika, prievoles ir įsipareigojimus, apibrėžtus Sutartyje ar atsirandančius ją vykdant;

    - jis yra susipažinęs ir įsipareigoja ateityje susipažinti su visais Užsakovo vidaus teisės aktais, kuriuos kaip reikšmingus tinkamam Paslaugų teikėjo įsipareigojimų vykdymui nurodo Užsakovas.

  - Šalys pareiškia ir garantuoja, kad:

    - jos turi teisę ir įgaliojimus pagal Teisės aktus sudaryti ir vykdyti šią Sutartį;

    - Sutartį sudarė turėdamos tikslą realizuoti jos nuostatas ir galėdamos įvykdyti Sutartyje numatytus įsipareigojimus;

    - Sutartį sudarė nepažeisdamos ir neturėdamos tikslo pažeisti Teisės aktų ir (ar) kitų jų veiklą reglamentuojančių dokumentų;

    - yra mokios ir joms neiškelta arba nėra numatoma iškelti bylos dėl jų bankroto (likvidavimo).

- ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

  - Paslaugų teikėjas įsipareigoja:

    - užtikrinti tinkamą ir nepertraukiamą teikiant Paslaugas prižiūrimų sistemų ir atskirų jos dalių, komponentų veikimą;

    - užtikrinti, kad Paslaugos ir Papildomos paslaugos apimtų kiekvieną atliktiną veiksmą, būtiną įgyvendinti TS reikalavimus ar kitus reikalavimus, kurie yra tiesiogiai su jais susiję, ir visas kitas paslaugas ir darbus (nors ir nepaminėtas Sutartyje), kurie  būtini  garantuoti Užsakovo sistemų stabilumą, saugumą ir tinkamą jų veikimą;

    - teikiant Paslaugas ir Papildomas paslaugas netrikdyti Užsakovo sistemų (įskaitant programinę įrangą) veikimo ir (ar) nedaryti joms žalingo / neigiamo poveikio;

    - gauti visus Paslaugoms ir Papildomoms paslaugoms suteikti būtinus leidimus, licencijas, sutikimus ir patvirtinimus (toliau kartu – Leidimas). Jeigu Leidimą pagal Teisės aktus gali gauti tik Užsakovas, tai už jo gavimą laiku yra atsakingas Užsakovas, tačiau Paslaugų teikėjas apie tokį poreikį turi iš anksto raštu informuoti Užsakovą ir per Užsakovo nurodytą protingą terminą Paslaugų teikėjas privalo parengti ir pateikti Užsakovui visą informaciją ir dokumentus, kurie yra reikalingi tokio Leidimo gavimui ir kuriuos Paslaugų teikėjas pats turi ar privalėtų turėti tinkamam Paslaugų teikimui ar Papildomų paslaugų užsakymo įvykdymui;

    - laikydamasis TS nustatytų terminų nustatyta tvarka ir forma laiku pateikti Užsakovui Ataskaitas, taip pat kitus Sutartyje ir TS numatytus Paslaugų ir Papildomų paslaugų dokumentus;

    - pasirūpinti reikiamu vadovavimu ir organizavimu planuojant Paslaugų bei Papildomų paslaugų teikimą ir teikiant Paslaugas  bei Papildomas paslaugas, tinkamai pasirengti ir organizuoti paslaugų teikimą, laiku tikrinti ir atlikti bandymus (jei tokie reikalingi);

    - tam, kad Paslaugos ir Papildomos paslaugos būtų teikiamos tinkamai ir saugiai, užtikrinti, kad Paslaugų teikėjo personalui vadovautų pakankamai asmenų, turinčių pakankamai žinių apie vykdomą veiklą (įskaitant reikalingus metodus ir metodikas, galimus netikėtus pavojus ir būdus, užkertančius kelią nelaimingiems atsitikimams) ir ne mažesnę nei Teisės aktais reikalaujama kvalifikaciją;

    - užtikrinti, kad Paslaugų teikėjo specialistai, bet kokia forma dalyvausiantis vykdant Sutartį, būtų tinkamai kvalifikuoti, įgudę ir turintys patirtį su Paslaugų  / Papildomų paslaugų ar jų dalimi susijusiose srityse ir darbe bei specialistai visa apimtimi atitiktų Pirkimo sąlygose nustatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus;

    - Paslaugų teikimo ir garantiniu laikotarpiais turėti 24 val. per parą 7 dienas per savaitę veikiantį skambučių registravimo centrą (budintį bendrą telefono numerį), nepertraukiamai priimantį ir registruojantį asmenų pranešimus apie gedimus;

    - Paslaugų teikimo ir garantiniu laikotarpiais tinkamai rengti, pildyti, saugoti, teikti bei kitaip tvarkyti visus Paslaugų teikėjo pagal Sutartį ir Teisės aktus privalomus parengti, gauti, pateikti dokumentus, dokumentaciją ir medžiagą. Paslaugų teikėjas, praradęs, sunaikinęs, sugadinęs ar padaręs kitokią žalą dokumentams, dokumentacijai ir (ar) medžiagai įsipareigoja ją tinkamai atkurti bei atlyginti Užsakovui padarytus nuostolius / žalą;

    - užtikrinti higienos ir darbų saugos reikalavimų laikymąsi Paslaugų ir Papildomų paslaugų teikimo vietoje, taip pat aplinkos apsaugos reikalavimų laikymąsi;

    - laikyti Paslaugų ir Papildomų paslaugų teikimo vietą švarią. Jeigu dėl Paslaugų teikėjo ar jo subtiekėjų Paslaugų teikimo ar vykdomo Papildomų paslaugų užsakymo susidaro šiukšlių, Paslaugų teikėjas privalo nedelsdamas pašalinti bet kurias susidariusias šiukšles, jas utilizuoti laikantis TS, atliekų tvarkymą reglamentuojančių Teisės aktų reikalavimų, taip pat pašalinti iš darbų vietos nereikalingus daiktus;

    - jeigu teikiant Paslaugas ir Papildomas paslaugas būtų vykdomi statybos darbai, statybos darbus vykdyti laikantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, galiojančių statybos techninių reglamentų ir kitų Teisės aktų reikalavimų;

    - iškilus nelaimingo atsitikimo ir (ar) avarijos pavojui, nedelsiant imtis visų prevencinių priemonių ir atlikti visus būtinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmų, kad būtų išvengta šių įvykių, o jiems įvykus, kad būtų išvengta ar įmanomai sumažintos jų pasekmės. Visais šiais atvejais Paslaugų teikėjas privalo nedelsdamas išsiaiškinti su jais susijusias aplinkybes ir nedelsdamas, tačiau nepažeisdamas Teisės aktų reikalavimų, likviduoti kilusias pasekmes bei pranešti apie tai Užsakovui;

    - užtikrinti, kad teikiant Paslaugas ir Papildomas paslaugas būtų laikomasi galiojančių Triukšmo valdymo ir Vietos savivaldos įstatymų nuostatų (reikalavimų), t. y. užtikrinti, kad nebūtų viršijami galiojančiuose Teisės aktuose nustatyti triukšmo rodikliai ir užtikrinama asmenų apsauga nuo per didelio (neleistino) triukšmo;

    - jeigu daromas poveikis statinių inžinierinėms sistemoms arba šviesoforo posto konstrukcijoms, Užsakovui raštu pareikalavus, gauti ir, kartu su Paslaugų  / Papildomų paslaugų rezultatu, pateikti Užsakovui statybos eksperto, turinčio reikiamą kvalifikaciją, rašytinę išvadą, kad tokie darbai atlikti tinkamai;

    - bendradarbiauti (kooperuotis), įskaitant Paslaugų teikėjo atstovų delegavimą ir jų dalyvavimą susitikimuose bei susirinkimuose, su Užsakovu;

    - nedelsiant (bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo tokių aplinkybių atsiradimo) raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Paslaugų teikėjui suteikti Paslaugas ir (ar) Papildomas paslaugas (informavimui apie aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Paslaugų teikėjui suteikti Gedimų šalinimo paslaugą, taikoma atskira TS nustatyta tvarka);

    - TS numatytais atvejais ir tvarka kviesti ir suteikti galimybę Užsakovo atstovui ir (ar) įgaliotam asmeniui dalyvauti šviesoforų postų įrangos ar jos komponentų perdavimo utilizavimui procese;

    - vadovautis Užsakovo teikiamomis pastabomis bei vykdyti Užsakovo nurodymus, susijusius su teikiamomis Paslaugomis / Papildomomis paslaugomis;

    - nenaudoti Užsakovo prekių ženklų, logotipo ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kt. be išankstinio rašytinio Užsakovo sutikimo (leidimo);

    - kompensuoti Užsakovui išlaidas, t. y. naujo viešojo pirkimo organizavimo išlaidas, ir nuostolius, patirtus užsakant Paslaugų teikėjo nesuteiktas ar nekokybiškai suteiktas Paslaugas ir (ar) Papildomas paslaugas, neatliktus garantinės priežiūros darbus iš Trečiosios šalies (nuostoliai suprantami kaip Paslaugų teikėjo nesuteiktų Paslaugų bei identiškos apimties ir reikalavimų Paslaugų įsigijimo iš trečiųjų asmenų kainų skirtumą, kiek jo nepadengia Sutartyje numatytos netesybos);

    - valdyti Atsarginių medžiagų sandėlį taip, kad jame nebūtų kaupiamos perteklinės, lėto apyvartumo, morališkai pasenusios, netinkamos naudoti ar Sutarties vykdymui objektyviai nereikalingos atsargos;

    - tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Pirkimo sąlygose ir Teisės aktuose.

  - Paslaugų teikėjas turi teisę:

    - reikalauti iš Užsakovo atsiskaityti už laiku ir tinkamai suteiktas Paslaugas, Papildomas paslaugas ir kompensuoti Sutarties vykdymo išlaidas ;

    - reikalauti, kad Užsakovas priimtų laiku, tinkamai, kokybiškai atliktas ir su Užsakovu suderintas Paslaugas ir Papildomas paslaugas;

    - Teisės aktuose ir Sutartyje numatytais atvejais gauti iš Užsakovo visus jo turimus duomenis / dokumentus, reikalingus Sutarties vykdymui;

    - informavęs Užsakovą iš anksto raštu laikinai sustabdyti Paslaugų ir (ar) Papildomų paslaugų teikimą, jeigu Užsakovas daugiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų vėluoja sumokėti Paslaugų teikėjui visą ar dalį kainos už suteiktas ir Užsakovo priimtas Paslaugas ir (ar) Papildomas paslaugas ir (ar) Atsargines detales, jų remontą. Paslaugų teikėjas privalo atnaujinti Paslaugų teikimą nedelsdamas vos tik išnyksta aukščiau nurodytos Paslaugų ir (ar) Papildomų paslaugų teikimo stabdymą lėmusios aplinkybės. Paslaugų teikėjui atnaujinus Paslaugų / Papildomų paslaugų teikimą, Paslaugų / Papildomų paslaugų teikimo terminai (jeigu tokie nustatyti konkrečiai) pratęsiami Paslaugų / Papildomų paslaugų teikimo sustabdymo laikotarpiui. Paslaugų teikėjas, nepriklausomai nuo dalies Paslaugų ir (ar) Papildomų paslaugų teikimo sustabdymo, toliau įsipareigoja vykdyti avarinių / eismo saugai būtinų gedimų šalinimą siekiant užtikrinti eismo saugumą.

  - Užsakovas įsipareigoja:

    - užtikrinti Paslaugų teikėjui prieigą prie Užsakovo sistemų ir Gedimų registravimo sistemos kiek to reikia Paslaugų teikėjo įsipareigojimams pagal šią Sutartį vykdyti;

    - Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais atsiskaityti už laiku ir tinkamai suteiktas Paslaugas bei Papildomas paslaugas, kompensuoti Sutarties vykdymo išlaidas;

    - ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Paslaugų teikėjo / Paslaugų teikėjo asmens, atsakingo už Sutarties vykdymą, rašytinio prašymo gavimo dienos pateikti visus turimus duomenis / dokumentus, kuriuos Užsakovas turi teikti Paslaugų teikėjui pagal Pirkimo dokumentus;

    - pranešti Paslaugų teikėjui apie garantinius gedimus ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo gedimo pastebėjimo ar sužinojimo apie gedimą;

    - užtikrinti Užsakovo paskirto asmens, atsakingo už Sutarties vykdymą, ir kito Užsakovo personalo, kurių dalyvavimas ir (ar) bendradarbiavimas yra būtinas Paslaugų teikėjui Paslaugų / Papildomų paslaugų teikimo tikslais, bendradarbiavimą.

  - Užsakovas turi teisę:

    - kontroliuoti Paslaugų, Papildomų paslaugų teikimą ir garantinių gedimų šalinimo procesą bei duoti Paslaugų teikėjui nurodymus, susijusius su teikiamomis Paslaugomis, Papildomomis paslaugomis ir vykdomu garantinių gedimų šalinimu;

    - atlikti Atsarginių medžiagų sandėlio patikrą (įspėjus paslaugų tiekėją ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki patikros) TS numatyta apimtimi ir tvarka;

    - išskaityti (išskaičiuoti) iš Paslaugų teikėjui mokėtinų sumų visas Paslaugų teikėjo  mokėtinų Užsakovui netesybų sumas, iš anksto informavęs apie tai Paslaugų teikėją ;

    - užsakyti Paslaugų teikėjo nesuteiktas ar nekokybiškai suteiktas Paslaugas / Papildomas paslaugas / garantinių gedimų šalinimo darbus iš Trečiosios šalies Sutarties 9.1.22 punkte nustatytomis sąlygomis;

    - kontroliuoti Paslaugų teikėjo personalo, bet kokia forma dalyvausiančio vykdant Sutartį, darbą, įskaitant, bet neapsiribojant reikalauti pateikti Paslaugas teikiančio asmens kvalifikaciją įrodančius dokumentus;

    - prašyti iš Paslaugų teikėjo pristatyti neremontuojamą ir utilizavimui priskirtą šviesoforų posto įrangą ar jos komponentą Užsakovo įvertinimui ir prireikus kreiptis į Užsakovo parinktą nepriklausomą ekspertą įrangos ar jos komponento būklei įvertinti.

  - Užsakovas turi kitas teises, numatytas Pirkimo dokumentuose ir Teisės aktuose. \

  - Atsarginių medžiagų sandėlio sudėtis ir atsargų kiekio keitimas:

    - Paslaugų teikėjas privalo visą Sutarties vykdymo laikotarpį palaikyti TS 5 priede nurodytos sudėties atsarginių medžiagų sandėlį, šskyrus atvejį, kai Užsakovas išperka sandėlį pagal Sutarties 7.16 punktą anksčiau laiko. Atsarginių medžiagų sandėlio nomenklatūra, minimalūs ir maksimalūs atskirų pozicijų kiekiai nustatomi TS 5 priede;

    - Paslaugų teikėjas neturi teisės savo nuožiūra didinti TS 5 priede nustatytų maksimalių kiekių, įtraukti naujų pozicijų ar keisti sandėlio struktūros, išskyrus atvejus, kai tokiems pakeitimams Užsakovas iš anksto pritaria;

    - Užsakovui nepritarus Atsarginių medžiagų sandėlio likučiai, įsigyti Paslaugų teikėjo lėšomis ir viršijantys TS 5 priede nustatytus maksimalius kiekius, laikomi Paslaugų teikėjo rizika ir jų įsigijimo, laikymo, nurašymo ar realizavimo išlaidų Užsakovas nekompensuoja;

    - Paslaugų teikėjas pagal atskirą Užsakovo prašymą, kartu su kitomis Sutartyje ir TS numatytomis mėnesinėmis ataskaitomis, pateikia Užsakovui Atsarginių medžiagų sandėlio ataskaitą. Užsakovas turi teisę pareikalauti, kad kartu su Atsarginių medžiagų sandėlio ataskaita būtų pateikti pozicijų įsigijimo dokumentai, tiekėjų pasiūlymai, kainų palyginimai, fotofiksacija ir kita informacija, pagrindžianti likučių būtinumą ir kainos pagrįstumą.

- SUBTIEKĖJŲ IR SPECIALISTŲ PASITELKIMAS, KEITIMAS IR JUNGTINĖ VEIKLA

  - Sutarties vykdymo metu Paslaugų teikėjas gali keisti pasiūlyme ir Specialistų sąraše nurodytus ir (ar) skirti naujus specialistus. Keičiamo ar naujai skiriamo specialisto kvalifikacija turi atitikti Pirkimo sąlygose, Teisės aktuose ir (ar) šioje Sutartyje tokiam specialistui nustatytus kvalifikacijos reikalavimus / reikalavimus. Apie keičiamus ir (ar) naujai skiriamus specialistus Paslaugų teikėjas turi informuoti Užsakovą raštu nurodant specialisto keitimo priežastis, pateikti specialisto kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus ir gauti Užsakovo rašytinį sutikimą. Specialisto keitimas ar naujo skyrimas galimas tik esant vienai iš šių priežasčių:

    - specialistas atleidžiamas, atsistatydina iš pareigų, išeina iš darbo, negali eiti savo pareigų, vykdyti darbinių funkcijų dėl ligos ar traumos;

    - specialistas neatitinka jam pagal Pirkimo dokumentus taikomų kvalifikacijos arba kitų reikalavimų;

    - esant kitoms iš anksto negalimoms numatyti pagrįstoms aplinkybėms, kurių pagrįstumą privalo įrodyti Paslaugų teikėjas.

  - Sutarties 10.1 punkte nurodytu atveju Paslaugų teikėjas privalo pateikti Užsakovo atstovui, atsakingam už Sutarties vykdymą:

    - pagrįstą prašymą, pridedant jį pagrindžiančius dokumentus;

    - naujo specialisto dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka Pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, keliamus specialistui.

  - Užsakovas  prašymą pakeisti specialistą išnagrinėja per 5 (penkias) darbo dienas nuo visų aukščiau nurodytų dokumentų pateikimo Užsakovui dienos.

  - Užsakovas turi teisę pareikalauti, kad Paslaugų teikėjas pakeistų Pasiūlyme ir Specialistų sąraše nurodytus specialistus, jeigu nustatoma bent viena iš šių aplinkybių:

    - specialistas neatitinka Sutartyje, Techninėje specifikacijoje ar Paslaugų teikėjo pasiūlyme nustatytų kvalifikacijos, patirties ar kompetencijos reikalavimų;

    - specialistas netinkamai vykdo savo pareigas, pažeidžia Sutarties sąlygas, Techninę specifikaciją, Užsakovo teisėtus nurodymus arba profesinės etikos principus;

    - specialisto veiksmai ar neveikimas lemia ar gali lemti Sistemos veikimo sutrikimus, Paslaugų kokybės pablogėjimą ar saugumo rizikas;

    - specialistas nepajėgus tinkamai vykdyti priskirtų funkcijų dėl objektyvių priežasčių (įskaitant ilgalaikę ligą, nedarbingumą, darbo santykių su Paslaugų teikėju nutraukimą ar kitus analogiškus atvejus);

    - paaiškėja, kad specialistas pateikė arba apie specialistą pateikta klaidinga ar tikrovės neatitinkanti informacija apie jo kvalifikaciją ar patirtį;

    - dėl specialisto veiksmų ar neveikimo Užsakovui kyla pagrįsta reputacinė, finansinė ar teisinė rizika.

  - Paslaugų teikėjas privalo ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Užsakovo raštiško reikalavimo gavimo dienos arba nuo Sutarties 10.1 punkto 10.1.1 ir 10.1.2 papunkčiuose nurodytų aplinkybių paaiškėjimo pakeisti specialistą kitu specialistu, kuris ne mažiau atitiktų Sutartyje ir Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus. Specialisto nepakeitimas Sutartyje nustatytais terminais laikomas esminiu Sutarties pažeidimu ir suteikia Užsakovui teisę taikyti Sutartyje numatytas teisių gynimo priemones.

  - Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subtiekėjai: [įrašyti].

  - Paslaugų teikėjas atsako už subtiekėjų, specialistų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus arba neveikimą.

  - Paslaugų teikėjas įsipareigoja per 3 (tris) darbo dienas nuo Paslaugų teikimo pradžios pranešti Užsakovui tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus (jeigu nenurodyti pasiūlyme ir atitinkamai Sutarties 10.6 punkte). Paslaugų teikėjas įsipareigoja šioje Sutartyje nustatyta tvarka informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimą visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

  - Sutarties galiojimo metu subtiekėjų, kurių pajėgumais Paslaugų teikėjas rėmėsi, kad atitiktų Pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subtiekėjų, didesnės (mažesnės) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subtiekėjui, papildomų ar naujų (tuo atveju, kai teikiant pasiūlymą subtiekėjai nebuvo žinomi) subtiekėjų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subtiekėjų, kurių pajėgumais Paslaugų teikėjas rėmėsi, kad atitiktų Pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Užsakovą ir gavus Užsakovo rašytinį sutikimą.

  - Jeigu Sutartyje keičiami subtiekėjai, kurių pajėgumais kvalifikacijai pagrįsti rėmėsi Paslaugų teikėjas, kartu su informacija apie naujus subtiekėjus, turi būti pateikti naujo subtiekėjo atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Šie dokumentai pateikiami tai dienai, kai Paslaugų teikėjas kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti subtiekėjus. Reikalaujama, kad naujo subtiekėjo kvalifikacija būtų ne žemesnė nei buvo reikalaujama Pirkimo sąlygose. Užsakovas tokį prašymą išnagrinėja per 5 (penkias) darbo dienas nuo visų privalomų dokumentų pateikimo Užsakovui dienos.

  - Pakeitus Sutartyje numatytus subtiekėjus, kurių pajėgumais Paslaugų teikėjas rėmėsi, kad atitiktų Pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, vietomis, perdavus didesnę (mažesnę) Sutarties dalį (veiklą) negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subtiekėjui, ir (ar) pasitelkus papildomus ar naujus subtiekėjus, subtiekėjai gali pradėti vykdyti sutartį tik Užsakovui ir Paslaugų teikėjui pasirašius papildomą susitarimą prie sutarties. Šiame susitarime nurodoma pagrindinė informacija apie subtiekėją ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

  - Už Paslaugas, Papildomas paslaugas ir Atsargines detales, jų remontą gali būti atsiskaitoma tiesiogiai su atitinkamas paslaugas ir (ar) priežiūros paslaugas suteikusiu ir (ar) Atsargines detales tiekiančiu ar jas remontuojančiu subtiekėju toliau šiame punkte nurodyta tvarka. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos apie subtiekėjus gavimo raštu informuoja subtiekėjus apie tokią tiesioginio atsiskaitymo galimybę. Norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, subtiekėjas turi apie tai raštu ne vėliau kaip per 3  (tris) darbo dienas informuoti Užsakovą. Tokiu atveju sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Paslaugų teikėjo ir šio subtiekėjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka, atsižvelgiant į sutartyje ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus. Trišalėje sutartyje atsiskaitymo su subtiekėju tvarka bus nustatoma vadovaujantis šioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka. Paslaugų teikėjas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, pateikdamas raštišką tokio prieštaravimo Užsakovui ir subtiekėjui pagrindimą. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybė nekeičia Paslaugų teikėjo atsakomybės dėl sutarties įvykdymo.

  - Paslaugų teikėjas turi teisę sutartį vykdyti jungtinės veiklos sutarties pagrindu, jei tai nurodė Pasiūlyme.

  - Bankrutavus jungtinės veiklos sutartyje nurodytam partneriui ar susiklosčius panašiai situacijai, kai partneris nebegali vykdyti sutartimi prisiimtų įsipareigojimų dėl veiksnumo nebuvimo, galimas jungtinės veiklos partnerio pakeitimas. Jungtinės veiklos partneriai ir Paslaugų teikėjas privalo įvykdyti visas žemiau nurodytas sąlygas:

    - Paslaugų teikėjas turi pateikti pasiliekančio jungtinės veiklos partnerio rašytinį prašymą dėl jungtinės veiklos partnerio keitimo;

    - Paslaugų teikėjas turi pateikti pasitraukiančio jungtinės veiklos partnerio prašymą pasitraukti iš jungtinės veiklos sutarties partnerių ir perduoti visus įsipareigojimus pagal jungtinės veiklos sutartį naujajam / pasiliekančiam jungtinės veiklos partneriui;

    - Paslaugų teikėjas turi pateikti naujojo / pasiliekančio jungtinės veiklos partnerio raštišką sutikimą pakeisti pasitraukiantį jungtinės veiklos partnerį bei prisiimti visus pasitraukiančio  jungtinės veiklos partnerio įsipareigojimus pagal jungtinės veiklos sutartį bei naujojo / pasiliekančio jungtinės veiklos partnerio kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus (jei taikoma);

    - Paslaugų teikėjas turi pateikti įrodymus dėl naujojo / pasiliekančio jungtinės veiklos partnerio patikimumo ir gebėjimo vykdyti paskirtas funkcijas;

    - Paslaugų teikėjas turi gauti Užsakovo rašytinį sutikimą keisti jungtinės veiklos partnerį;

    - Paslaugų teikėjas turi pateikti Užsakovui naujos jungtinės veiklos sutarties kopijas, kuriose pasiliekančiojo jungtinės veiklos partnerio įsipareigojimai išlieka tokie patys kaip ir ankstesnėje jungtinės veiklos sutartyje, o naujasis /pasiliekantis jungtinės veiklos partneris perima visus pasitraukiančiojo jungtinės veiklos partnerio įsipareigojimus pagal ankstesnę jungtinės veiklos sutartį.

  - Jungtinės veiklos partneriams ir Paslaugų teikėjui įvykdžius nurodytas sąlygas dėl jungtinės veiklos partnerio pakeitimo, Šalys pasirašo susitarimą dėl sutarties šalies pakeitimo.

- ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

Bendrosios atsakomybės nuostatos

  - Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

  - Tuo atveju, jeigu Trečioji šalis pareiškia Paslaugų teikėjui pretenzijas ar ieškinius dėl žalos, susijusios su Paslaugų ar Papildomų paslaugų teikimu pagal šią Sutartį, atlyginimo, Paslaugų teikėjas įsipareigoja apie tai nedelsiant informuoti Užsakovą.

  - Paslaugų teikėjas privalo sumokėti Užsakovui Sutartyje numatytas netesybas ir kompensuoti patirtas išlaidas ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo atitinkamo Užsakovo prašymo (reikalavimo) su privalomais apskaitos dokumentais gavimo dienos.

  - Visos Sutarties 11 skyriuje „Šalių atsakomybė“ numatytos netesybos laikomos minimaliais neįrodinėtinais Šalies nuostoliais.

  - Sutartyje numatyti delspinigiai skaičiuojami nuo šioje Sutartyje nustatyto termino pažeidimo dienos, nepriklausomai nuo delspinigių pareikalavimo momento.

  - Šalys susitaria, kad kilus teisminiam ginčui dėl atsiskaitymo už suteiktas Paslaugas ir (ar) Papildomas paslaugas, Paslaugų teikėjas gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkių) procentų metines palūkanas nuo nesumokėtos sumos.

Šalių atsakomybė už Sutarties pažeidimus

  - Jeigu Paslaugų teikėjas padaro su termino praleidimu nesusijusį Sutarties pažeidimą, turintį esminės įtakos Užsakovo reputacijai (įvaizdžiui) ir (ar) jo funkcijų vykdymui (t. y. Specialistų sąraše nurodytam specialistam priskirtas / numatytas funkcijas vykdo kitas specialistas, neturintis Sutartyje reikalaujamos kvalifikacijos; Užsakovo nurodytą dieną neleidžiama ir (ar) trukdoma atlikti atsarginių medžiagų sandėlio patikrą (taikoma, jei apie šią patikrą pranešta tinkamai laikantis TS nustatytos tvarkos ir terminų); teikiant Paslaugas / Papildomas paslaugas sutrikdo Užsakovo sistemų ar programinės įrangos, turinčių esminės įtakos Užsakovo funkcijų vykdymui veikimą ar padaro joms žalą; pagal nustatytus reikalavimus neužtikrina saugumo (įskaitant eismo saugumą) darbų vykdymo vietoje ir dėl to kyla pagrįsta žala / nuostoliai Užsakovui ar Trečiajai šaliai, nepriklausomai nuo žalos / nuostolių dydžio; vykdydamas statybos darbus nesilaiko Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, galiojančių statybos techninių reglamentų ir kitų Teisės aktų imperatyvių reikalavimų; dėl Paslaugų teikėjo teikiant Paslaugas ir (ar) Papildomas paslaugas suteiktų paslaugų ar veiksmų valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje gautas Trečiosios šalies skundas, kuris įsiteisėjusiu sprendimu ar kitu lygiaverčiu dokumentu pripažintas pagrįstu) arba Užsakovas nustato, kad Paslaugų teikėjas netinkamai (ne pagal Sutarties ir (ar) Teisės aktų reikalavimus) utilizavo vykdant Sutartį susidariusias atliekas arba netinkamai tvarkė vykdant Sutartį susidariusių atliekų apskaitą, pateikė melagingą informaciją apie vykdant Sutartį susidariusių atliekų kiekius, Paslaugų teikėjas, Užsakovo pareikalavimu, moka Užsakovui 5000,00 EUR (penkių tūkstančių eurų) dydžio baudą už kiekvieną tokį atvejį.

  - Jeigu Paslaugų teikėjas padaro su termino praleidimu nesusijusį Sutarties pažeidimą, konkrečiai nenumatytą Sutarties 11.7 punkte, Paslaugų teikėjas, Užsakovo pareikalavimu, moka Užsakovui 500,00 EUR (penkių šimtų eurų) dydžio baudą už kiekvieną tokį atvejį.

  - Nutraukus Sutartį Užsakovo iniciatyva dėl Paslaugų teikėjo kaltės (18.6.2-18.6.10 p. numatytais atvejais), Paslaugų teikėjas moka Užsakovui  Sutarties 13.1 punkte nustatyto Sutarties įvykdymo užtikrinimo dydžio baudą. Tokiu atveju Užsakovas įgyja teisę užsakyti Paslaugas ir Papildomas paslaugas iš Trečiųjų šalių. Paslaugų teikėjas  privalo Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais Užsakovui apmokėti išlaidas, kurias jis patyrė ar patirs įsigydamas Paslaugų teikėjo nesuteiktas Paslaugas ir Papildomas paslaugas iš Trečiųjų šalių (t. y. naujo viešojo pirkimo organizavimo išlaidas ir tokių Paslaugų teikėjo  nesuteiktų Paslaugų ir Papildomų paslaugų bei identiškos apimties ir reikalavimų Paslaugų ir Papildomų paslaugų įsigijimo iš Trečiųjų šalių kainų skirtumą, kiek jo nepadengia Sutartyje numatytos netesybos).

  - Jeigu Užsakovas neįvykdo Sutartyje numatytų įsipareigojimų, tai Paslaugų teikėjas turi teisę į nuostolių atlyginimą Sutartyje numatytais atvejais, dydžiais ir tvarka.

  - Atsakomybė už vėlavimą sureaguoti ir pašalinti gedimus ir garantinius gedimus:

    - jeigu Paslaugų teikėjas vėluoja (pažeidžia TS nustatytą terminą) pašalinti 1 lygio gedimą ar garantinį gedimą, kuriam priskirtas 1 lygio gedimo prioritetas, jis moka Užsakovui 30,00 EUR (trisdešimt eurų) dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą (pradelstą) pašalinti gedimą valandą;

    - jeigu Paslaugų teikėjas vėluoja (pažeidžia TS nustatytą terminą) pašalinti 2 lygio gedimą ar garantinį gedimą, kuriam priskirtas 2 lygio gedimo prioritetas, jis moka Užsakovui 15,00 EUR (penkiolikos eurų) dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą (pradelstą) pašalinti gedimą valandą;

    - jeigu Paslaugų teikėjas vėluoja (pažeidžia TS nustatytą terminą) pašalinti 3 lygio gedimą ar garantinį gedimą, kuriam priskirtas 3 lygio gedimo prioritetas, jis moka Užsakovui 10 (dešimt)  EUR dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą (pradelstą) pašalinti gedimą valandą;

    - jeigu Paslaugų teikėjas vėluoja (pažeidžia TS nustatytą terminą) pašalinti 4 lygio gedimą ar garantinį gedimą, kuriam priskirtas 4 lygio  gedimo prioritetas, ar kitą gedimą, nepriskirtą Sutarties 11.11.1-11.11.3 p. nurodytiems prioritetams, jis moka Užsakovui 5 EUR (penkių eurų) dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą (pradelstą) pašalinti gedimą valandą;

    - jeigu Paslaugų teikėjas vėluoja pašalinti gedimus ir (ar) nevykdo TS įrangai nustatytų garantinių įsipareigojimų daugiau nei viename šviesoforų poste, delspinigiai už kiekvieną atvejį / postą taikomi atskirai.

  - Atsakomybė už kitų Pirkimo dokumentuose nustatytų terminų pažeidimą (nesilaikymą):

    - jeigu Paslaugų teikėjas pažeidžia Esminį terminą, jis moka Užsakovui 240,00 EUR (dviejų šimtų keturiasdešimt eurų) dydžio delspinigius už kiekvieną Esminio termino pažeidimo dieną (jei Esminis terminas skaičiuojamas darbo dienomis – už kiekvieną darbo dieną);

    - jeigu Paslaugų teikėjas pažeidžia Neesminį terminą (įskaitant tinkamai ir (ar) nustatytu laiku neužpildo reikalaujamos informacijos SIZ), jis moka Užsakovui 60,00 EUR (šešiasdešimt eurų) dydžio delspinigius už kiekvieną Neesminio termino pažeidimo dieną (jei Neesminis terminas skaičiuojamas darbo dienomis – už kiekvieną darbo dieną);

    - jeigu Užsakovas per Sutartyje nustatytą terminą neatsiskaito už Paslaugas / Papildomas paslaugas, tai Paslaugų teikėjas turi teisę į delspinigius. Delspinigių dydis – 0,03 (trijų šimtųjų) procento dydžio nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną.

  - Jeigu įvertinus Užsakovo vertinimui Paslaugų teikėjo pateiktą pakeistą šviesoforų posto įrangą ar jos komponentą nustatoma, kad įranga ar jos komponentas nesugedęs arba sugedęs, bet dėl gedimo pobūdžio buvo galimas šviesoforų posto įrangos ar jos komponento remontas, Užsakovas už pakeistą naują šviesoforų posto įrangą ar jos komponentą moka atitinkamos detalės remonto kainą. Tuo atveju, jei už šią detalę Paslaugų teikėjui jau yra sumokėta, Paslaugų teikėjas supranta ir iš anksto sutinka, kad Užsakovo mokėtina už mėnesį, kurį fiksuotas neatitikimas, suma mažinama naujos detalės ir suremontuotos detalės kainos skirtumu. Įvertinimui, ar buvo galimas sugedusios šviesoforų posto įrangos ar jos komponento remontas, Užsakovas turi teisę teisės aktuose nustatyta tvarka pasitelkti ekspertą / atlikti ekspertizę. Jeigu atlikus ekspertizę nustatoma, kad sugedusios šviesoforų posto įrangos ar jos komponento remontas buvo galimas ir Paslaugų teikėjas nepagrįstai nurodė, kad šviesoforų posto įranga ar jos komponentas negali būti suremontuotas, Paslaugų teikėjas privalo atlyginti Užsakovo visas išlaidas tokiai ekspertizei per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų po Užsakovo rašytinio pareikalavimo.

  - Jeigu Paslaugų teikėjas nevykdys ar netinkamai vykdys bet kokias šia Sutartimi prisiimtas pareigas, susijusias su Konfidencialios informacijos apsauga, jis įsipareigoja, Užsakovo reikalavimu, sumokėti Užsakovui 10000,00 EUR (dešimt tūkstančių eurų) baudą už kiekvieną įsipareigojimo saugoti Konfidencialią informaciją  pažeidimo atvejį ir atlyginti visus kitus Užsakovo nuostolius. Nuostolius sudaro turtinė ir (ar) neturtinė žala, patirtos išlaidos, negautos pajamos ir bet kokie kiti nuostoliai.

Žalos atlyginimas Užsakovui ir Trečiajai šaliai

  - Jeigu Paslaugų teikimo laikotarpiu šviesoforų postui padaroma žala arba ji sunaikinama dėl Paslaugų teikėjo ar jo personalo kaltės ar jiems priskirtinų priežasčių, tai Paslaugų teikėjas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti šviesoforų postui  padarytą žalą taip, kad postas ir (ar) sistema funkcionuotų korektiškai (t. y. tinkamai pagal funkcinę paskirtį) ir atitiktų jai keliamus reikalavimus.

  - Paslaugų teikėjas privalo atlyginti visas Užsakovo išlaidas ir nuostolius (įskaitant mokesčius ir išlaidas už teisines paslaugas), atsiradusius dėl bet kurio asmens sveikatai, gyvybei ar turtui padarytos žalos, taip pat neturtinės žalos, sukeltos ar atsiradusios dėl Paslaugų teikėjo (ar jo subtiekėjų), Paslaugų teikėjo paskirto asmens, atsakingo už Sutarties vykdymą, personalo ar specialistų kaltės teikiant Paslaugas ir Papildomas paslaugas, taisant trūkumus ir (ar) defektus ar vykdant kitus įsipareigojimus pagal šią Sutartį, o taip pat atsiradusią dėl Paslaugų teikėjo suteiktų Paslaugų ir Papildomų paslaugų rezultatų po jų perdavimo Užsakovui, nebent tokias išlaidas ir nuostolius lėmė Užsakovo ar jo personalo kaltė.

  - Tuo atveju, jeigu dėl netinkamo Paslaugų ir (ar) Papildomų paslaugų teikimo ir (ar) šviesoforų postų veiklos sutrikimų, kilusių dėl Paslaugų teikėjo kaltės, Užsakovas negali teikti atitinkamų paslaugų Vilniaus miesto savivaldybės administracijai ir (ar) dėl to neskiriamas (nutraukiamas) finansavimas arba neapmokama už nesuteiktas paslaugas, Paslaugų teikėjas įsipareigoja atlyginti Užsakovui visas dėl neskirto (nutraukto) finansavimo negautas pajamas, kiek tokios negautos pajamos yra tiesiogiai susijusios su Paslaugų teikėjo netinkamai suteiktų Paslaugų ir (ar) Papildomų paslaugų dalimi ir Užsakovo bei Vilniaus miesto savivaldybės administracijos sutartyse dėl atitinkamų Paslaugų teikimo numatytais savivaldybės administracijos mokėjimais Užsakovui už atitinkamas Paslaugų teikėjo netinkamai suteiktas Paslaugas ir (ar) Papildomas paslaugas.

- NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (FORCE MAJEURE)

  - Šalis atleidžiama nuo atsakomybės, jeigu įrodo, kad Sutarties nesilaikė dėl aplinkybių, kurių negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms ir jų pasekmėms atsirasti. Šalys susitaria laikytis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose (1996 m. liepos 15 d., Nr. 840 ir 1997 m. kovo 13  d., Nr. 222) nustatytų taisyklių dėl nenugalimos jėgos aplinkybių taikymo.

  - Nenugalima jėga nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti darbų, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

  - Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

  - Nenugalimos jėgos aplinkybe (force majeure) nėra ir nebus laikoma su COVID-19 liga susijusios aplinkybės.

- SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

  - Paslaugų teikėjas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos turi pervesti Užsakovui 80  000 EUR (aštuoniasdešimt tūkstančių eurų) užstatą į Užsakovo banko sąskaitą Nr. LT14 7044 0600 0764 2185, esančią AB SEB banke, arba pateikti pirmo pareikalavimo banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą, atitinkančius toliau šioje Sutartyje nurodytus reikalavimus ir atitinkamą šios Sutarties 5 ir 6 priedų formą.

  - Paslaugų teikėjas privalo pateikti Užsakovui Sutarties 13.1 punkte nurodytos rūšies ir dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą – pirmo pareikalavimo banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą (kartu su draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštu turi būti pateiktas ir pasirašytas draudimo liudijimas (polisas) bei dokumentas, įrodantis, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta) arba užstatą, atitinkantį  Sutarties 13.1 punkte nurodytas sąlygas (toliau – Sutarties įvykdymo užtikrinimas). Banko garantiją išduodančiam bankui ar kitai kredito įstaigai turi būti būtų suteiktas galiojantis reitingas nemažesnis kaip BBB-(Fitch ir S&P) arba Baa3 (Moody’s). Draudimo laidavimą turi išduoti draudimo įmonė, turinti teisę teikti draudimo paslaugas Lietuvos Respublikoje;

  - Jei Paslaugų teikėjas nepateikia Užsakovui Sutartyje nustatytos vertės Sutarties vykdymo užtikrinimo per Sutartyje nustatytą terminą, laikoma, kad Paslaugų teikėjas atsisakė sudaryti Sutartį ir Užsakovas turi teisę VPĮ nustatyta tvarka pasiūlyti sudaryti Sutartį kitam tiekėjui.

  - Prieš pateikdamas Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Paslaugų teikėjas gali prašyti Užsakovo patvirtinti, kad Užsakovas sutinka priimti Paslaugų teikėjo siūlomą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Tokiu atveju, Užsakovas privalo atsakyti Paslaugų teikėjui ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Paslaugų teikėjo prašymo gavimo dienos.

  - Sutarties įvykdymo užtikrinime bankas (draudimo bendrovė) privalo neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoti ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Užsakovo raštiško pranešimo apie Paslaugų teikėjo Sutartyje nustatytų prievolių pažeidimą, dalinį ar visišką jų nevykdymą arba netinkamą vykdymą gavimo dienos sumokėti Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytą sumą, pinigus pervedant į Užsakovo sąskaitą.

  - Sutarties įvykdymo užtikrinime negali būti nurodyta, kad bankas (draudimo bendrovė) atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą. Bankas (draudimo bendrovė) neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą. Užsakovas pranešime bankui (draudimo bendrovei) nurodo, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma jam priklauso dėl to, kad Paslaugų teikėjas iš dalies ar visiškai neįvykdė Sutarties ir (arba) ji buvo nutraukta dėl Paslaugų teikėjo kaltės. Užsakovas neįsipareigoja įrodyti realiai patirtų nuostolių ir Paslaugų teikėjas, pasirašydamas Sutartį ir pateikdamas Sutarties įvykdymo užtikrinimą, patvirtina, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma laikytina minimaliais neįrodinėjamais Užsakovo nuostoliais.

  - Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi įsigalioti ne vėliau negu jo pateikimo Užsakovui dieną.

  - Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma turi būti nurodoma ir išmokama eurais.

  - Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti surašytas lietuvių arba kita kalba (esant Užsakovo prašymui, turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą).

  - Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis nei iki Sutarties galiojimo termino pabaigos. Vietoje visam laikotarpiui galiojančio Sutarties įvykdymo užtikrinimo Paslaugų teikėjas gali pateikti Paslaugų teikėjas gali pateikti Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą, kuris galioja 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties 13.7 punkte nurodyto momento. Tokiu atveju likus ne mažiau kaip 20 (dvidešimt) dienų iki galiojimo pabaigos Paslaugų teikėjas privalo pateikti Užsakovui naują garantiją, kuri turi nenutrūkstamai pratęsti Sutarties įvykdymo užtikrinimą kitiems 12 (dvylikai) mėnesių.

  - Jeigu Sutartyje nustatytomis sąlygomis Paslaugų suteikimo terminas yra pratęsiamas arba nukeliamas dėl Sutarties sustabdymo, arba suteikti Paslaugas arba taisyti Paslaugų trūkumus yra vėluojama, Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimą visą Sutarties galiojimo laikotarpį ir ne vėliau kaip iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo termino pabaigos privalo Užsakovui pateikti naują arba pratęstą Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

  - Paslaugų teikėjui laiku nepratęsus Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo termino arba nepateikus naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę reikalauti Sutartyje nustatyto dydžio netesybų už kiekvieną pradelstą dieną.

  - Užsakovas nepriima Sutarties įvykdymo užtikrinimo ir (ar) laiko jį negaliojančiu, ir (ar) kreipiasi į Paslaugų teikėją dėl naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo Užsakovui, o Paslaugų teikėjas privalo Sutarties įvykdymo užtikrinimą pateikti per trumpiausiai įmanomą terminą, jei Sutarties įvykdymo užtikrinimas neatitinka Sutartyje keliamų reikalavimų arba Užsakovas turi informacijos, susijusios su Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavusio banko (draudimo bendrovės) veiklos sustabdymu arba galimu veiklos sustabdymu (įskaitant nemokumą, likvidavimą ar teisinės apsaugos taikymo procedūras).

  - Jei Paslaugų teikėjas pažeidžia Sutartimi nustatytus įsipareigojimus, dalinai ar visiškai įsipareigojimų nevykdo (ar juos vykdo ne pagal Sutarties sąlygas), Užsakovas gali pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu. Paslaugų teikėjas siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pranešimo apie Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumokėjimą Užsakovui pranešimo gavimo dienos pateikti Užsakovui naują Sutarties 13.1 punkte nurodyto dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

  - Užsakovas gali pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, esant bet kuriai iš žemiau nurodytų aplinkybių:

    - Paslaugų teikėjas neįvykdė, nevykdo arba netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį;

    - Paslaugų teikėjas per protingai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti Paslaugų trūkumus;

    - jei dėl bet kokių Paslaugų teikėjo veiksmų (veikimo ar neveikimo) Užsakovas patyrė nuostolius (įskaitant, bet neapribojant, papildomas išlaidas, negautas pajamas ar kitus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, delspinigius ir (arba) baudas (jei delspinigiai ir (arba) baudos yra numatyti Sutarties sąlygose);

    - Paslaugų teikėjas be pateisinamos priežasties (ne Sutartyje nustatytais atvejais) vienašališkai nutraukia Sutartį.

  - Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimas (užstatas arba banko garantija) grąžinamas Paslaugų teikėjui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Sutarties pabaigos, gavus rašytinį Paslaugų teikėjo prašymą.

- SUTARTIES ESMINIAI PAŽEIDIMAI

  - Sutarties esminiu pažeidimu bus laikoma:

    - Sutarties 5 skyriuje „Paslaugų teikimo ir priėmimo tvarka“ nustatytų šių terminų viršijimas (pažeidimas):

      - bet kurios Šviesoforų postų priežiūros paslaugos termino (įskaitant Sutartyje numatytus ir patvirtintus termino pratęsimo laikotarpius) viršijimas (pažeidimas) 15 (penkiolika) kalendorinių dienų ir ilgiau;

      - vėlavimas pašalinti 1 lygio gedimą (arba garantinį gedimą su tokiu pačiu prioritetu) 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas ir ilgiau; 2 lygio gedimą (arba garantinį gedimą su tokiu pačiu prioritetu)  – 96 (devyniasdešimt šešias) valandas ir ilgiau; 3 lygio gedimą (arba garantinį gedimą su tokiu pačiu prioritetu)  – 120 (vieną šimtą dvidešimt) valandų  ir ilgiau; 4 lygio gedimą (arba garantinį gedimą su tokiu pačiu prioritetu) ar kitą gedimą, nepriskirtą Sutarties 11.11.1-11.11.3 punktuose nurodytiems prioritetams – 240 (du šimtus keturiasdešimt) valandų ir ilgiau.

    - Paslaugų teikėjas neužtikrina Sutarties 8 skyriuje „Šalių pareiškimai ir garantijos“ 8.1.1 - 8.1.3 p. nustatytų garantijų laikymosi;

    - Paslaugų teikėjas per kalendorinį mėnesį 5 kartus ir dažniau neteisingai nustatė ir Gedimų registravimo sistemoje priskyrė gedimui svarbą-prioritetą nesvarbu, ar gedimui svarba-prioritetas netinkamai priskirtas dėl suklydimo ar dėl kitų priežasčių;

    - Paslaugų teikėjas per Sutarties 4.1.1 punkte numatytą 60 (šešiasdešimt) dienų terminą nepasirengia Sutarties vykdymui – Paslaugų teikimui (t. y. nepasitelkia Paslaugoms teikti būtinų specialistų (Sutarties 4.1 p.) ir (ar) nepasirengia teikti Paslaugų (Sutarties 4.2 p.);

    - Paslaugų teikėjas nesuteikia Užsakovui garantijos pagal Sutarties 6.1 punkte nustatytus reikalavimus arba nepagrįstai atsisako vykdyti garantinius įsipareigojimus;

    - Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs subjektas (garantas) negali įvykdyti savo įsipareigojimų ir Paslaugų teikėjas, Užsakovui raštu pareikalavus, per 10 (dešimt) dienų nepateikė naujo užtikrinimo Sutartyje numatytomis sąlygomis;

    - Paslaugų teikėjas vėluoja pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimą ilgiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų nuo paskutinio Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo termino pabaigos arba atsisako jį pateikti;

    - kiti Sutartyje nurodyti esminiai pažeidimai.

- KONFIDENCIALUMAS IR ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

  - Konfidenciali informacija ar jos dalis gali būti naudojama tik tikslu vykdyti prisiimtus Šalių tarpusavio įsipareigojimus pagal šią Sutartį.

  - Paslaugų teikėjo konfidencialumo įsipareigojimai:

    - neatskleisti, neperduoti ir kitais būdais neperleisti Konfidencialios informacijos Trečiajai šaliai, įskaitant naudodamas bet kokias priemones ir (ar) Laikmenas;

    - jeigu Paslaugų teikėjui kiltų neaiškumas, ar jo turima informacija laikytina konfidencialia, jis įsipareigoja nedelsdamas kreiptis į Užsakovą, prašydamas paaiškinti, ar šios Sutarties tikslais tokia informacija yra konfidenciali. Iki išaiškinimo dėl informacijos konfidencialumo gavimo iš Užsakovo, Paslaugų teikėjas tokią informaciją įsipareigoja laikyti konfidencialia ir taikyti jai šios Sutarties nustatytą Konfidencialiai informacijai taikomą režimą;

    - imtis visų reikalingų Konfidencialios informacijos apsaugos priemonių ir garantuoti jos saugumą, įskaitant, bet neapsiribojant, elgtis su Konfidencialia informacija tokiu būdu, kad nebūtų sudaryta galimybių Trečiajai šaliai ją gauti (sužinoti);

    - nenaudoti Konfidencialios informacijos kitiems tikslams, nei nurodyti Sutartyje, ir nevykdyti jokios komercinės, verslo, politinės ar bet kokios kitos veiklos naudodamas Konfidencialią informaciją be išankstinio Užsakovo rašytinio sutikimo (leidimo).

  - Šios Sutarties reikalavimai nebus taikomi Konfidencialiai informacijai:

    - kuri yra viešai prieinama Trečiajai šaliai ar visuomenei Užsakovo valia;

    - kuri tapo vieša ne dėl Paslaugų teikėjo veiksmų (neveikimo);

    - kuri privalo būti atskleista (pateikta) pagal Teisės aktus.

  - Iškilus poreikiui, siekdamas įsitikinti, ar tinkamai vykdomi konfidencialumo įsipareigojimai, Užsakovas turi teisę atlikti Paslaugų teikėjo veiksmų, susijusių su Konfidencialia informacija, patikrinimą, vykdyti Paslaugų teikėjo veiksmų, susijusių su Konfidencialia informacija, stebėjimą ir suteikti galimybę pavesti atlikti auditą kompetentingoms institucijoms. Paslaugų teikėjas įsipareigoja sudaryti visas reikiamas sąlygas patikrinimui arba auditui atlikti.

  - Sutartyje numatyti įsipareigojimai saugoti Konfidencialią informaciją galioja neterminuotai.

  - Šalys patvirtina, kad, siekiant užtikrinti tinkamą Sutarties vykdymą, bus tvarkomi asmens duomenys.

- INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

16.1.	Jeigu teikiant Paslaugas ir Papildomas paslaugas būtų sukurta unikali programinė įranga, Paslaugų teikėjas įsipareigoja besąlygiškai perduoti Užsakovui visą intelektinę nuosavybę (t. y. be jokių apribojimų visas autoriaus turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme), įskaitant teisę keisti, modifikuoti ir perdirbti autoriaus teisių objektą, į teikiant Paslaugas ir Papildomas paslaugas sukurtą unikalią programinę įrangą ir (ar) dizainą.

16.2.    Paslaugų teikėjas patvirtina ir supranta, kad neįgys jokių intelektinės nuosavybės teisių į prižiūrimas Užsakovo sistemas ir (ar) programinę įrangą – Paslaugų teikėjui suteikiama teisė tik naudotis šiomis sistemomis ir (ar) programine įranga Sutarties vykdymo tikslais.

16.3.	Teikiant Paslaugas ir Papildomas paslaugas turi būti naudojama tik licencijuota programinė įranga.

16.4.	Paslaugų teikėjas atlygina Užsakovui visus nuostolius, patirtus dėl bet kokių Trečiųjų šalių ieškinių dėl patentų, prekių ženklų, autorių, gretutinių ir (ar) pramoninių pavyzdžių teisių pažeidimų, kylančių dėl Paslaugų teikėjo kaltės.

- SUSIRAŠINĖJIMAS IR ŠALIŲ ATSAKINGI ASMENYS

  - Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, Ataskaitos, informacija, dokumentacija, sutikimai (toliau – dokumentai) teikiami elektroniniu paštu Sutartyje nurodytais adresais. Gedimai registruojami Sutartyje nustatyta tvarka.

  - Dokumentai ir gedimų pranešimai bus laikomi gautais:

    - pranešimas apie gedimą, patalpintas Gedimų registravimo sistemoje, – patalpinimo sistemoje momentu;

    - dokumentai, siunčiami elektroniniu paštu, – jų išsiuntimo dieną.

  - Šalių paskiriami darbuotojai, atsakingi už Sutarties vykdymą:

|  | Užsakovas | Paslaugų teikėjas |
| --- | --- | --- |
| Pareigos | [Įrašyti] | [Įrašyti] |
| Vardas, Pavardė | [Įrašyti] | [Įrašyti] |
| Adresas | [Įrašyti] | [Įrašyti] |
| Telefonas | [Įrašyti] | [Įrašyti] |
| El. paštas | [Įrašyti] | [Įrašyti] |

  - Užsakovo ir Paslaugų teikėjo darbuotojai, atsakingi už Sutarties vykdymą, pagal Sutarties 17.3 punkte priskirtą kompetenciją / atsakomybes yra Šalių įgaliojami kontroliuoti, kad Sutartis būtų tinkamai vykdoma, pasirašyti Ataskaitas, priimti visus sprendimus, susijusius su šios Sutarties vykdymu, išskyrus sprendimus dėl Sutarties pakeitimo ar nutraukimo.

  - Už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas atsakingas Užsakovas.

  - Pradėjus teikti Paslaugas / Papildomas paslaugas, Paslaugų teikėjas turi iš karto pateikti Užsakovui darbuotojų ir kitų įgaliotų asmenų sąrašą, kuriems Užsakovas turi nedelsdamas suteikti prisijungimo prie Gedimų registravimo sistemos teises. Gavęs Paslaugų teikėjo prašymą, Užsakovas turi per 3  (tris) darbo dienas  panaikinti asmeniui suteiktas prisijungimo teises arba suteikti prisijungimo teises pradiniame sąraše nenurodytam asmeniui.

- SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR PASIBAIGIMAS

  - Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja 15 (penkiolika) mėnesių. Sutarties galiojimas gali būti pratęstas iki dviejų kartų, kiekvieną kartą po 12 (dvylika) mėnesių. Sutartis pratęsiama automatiškai, jeigu Užsakovas ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) kalendorinį mėnesį iki Sutarties galiojimo termino pabaigos raštu nepareiškia prieštaravimų dėl Sutarties pratęsimo. Paslaugos ir (ar) Papildomos paslaugos teikiamos 12 (dvylika) mėnesių nuo Paslaugų ir (ar) Papildomų paslaugų teikimo pradžios. Paslaugų ir (ar) Papildomų paslaugų teikimo pradžia laikoma Užsakovo raštu nurodyta data, kuri negali būti ankstesnė už datą, kai Užsakovas suderina (patvirtina) Sutarties 4.1–4.3 punktuose nurodytus dokumentus. Dokumentai laikomi suderintais, kai Užsakovas patvirtina, jog Paslaugų teikėjo pateikti dokumentai atitinka Sutarties sąlygas. Pratęsus Sutarties galiojimą šiame punkte nustatyta tvarka, Paslaugų ir (ar) Papildomų paslaugų teikimo terminas automatiškai pratęsiamas atitinkamam Sutarties galiojimo pratęsimo laikotarpiui (t. y. pratęsus Sutarties galiojimą 12 (dvylikai) mėnesių Paslaugų ir (ar) Papildomų paslaugų teikimo terminas prasitęsią 12 (dvylikai) mėnesių).  Jeigu per Sutartyje nustatytą  terminą  Sutarties įvykdymo užtikrinimas nepriimamas, Sutartis, nepaisant to, kad yra pasirašyta abiejų Šalių, laikoma nesudaryta ir neįsigalioja, o pagal Viešųjų pirkimų įstatymą tai yra laikoma Paslaugų teikėjo atsisakymu sudaryti Sutartį ir sukelia su atsisakymu sudaryti / pasirašyti sutartį susijusius padarinius.

  - Sutartis jos galiojimo laikotarpiu keičiama laikantis VPĮ reikalavimų.

  - Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai Šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas ir dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus bei paaiškinimus, kopijas. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo ar papildymo, pakeitimai, papildymai ar priedai įforminami rašytiniu susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis ir turi privalomą galią Šalims ir be jos negalioja.

  - Jeigu kuri nors šios Sutarties nuostata taptų negaliojančia dėl prieštaravimo imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar dėl kitų priežasčių, tai neatleis Šalių nuo jų įsipareigojimų vykdymo ir, jeigu teisiškai įmanoma, Šalys privalės dėti visas pastangas, kad pasiektų tikslus, kurie ekonominiu požiūriu būtų artimiausi tokiose nuostatose numatytiems tikslams. Tokiu atveju Šalys turi susitarti pakeisti netinkamą nuostatą ekonominiu požiūriu artimiausia nuostata ir tai įforminti raštu.

  - Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe tarp Šalių pagal šią Sutartį, garantija, garantiniais įsipareigojimais, konfidencialumo įsipareigojimais, intelektinės nuosavybės teisėmis, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

  - Užsakovas, įspėjęs Paslaugų teikėją prieš 7 (septynias) kalendorines dienas, nesikreipdamas į teismą, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį šiais atvejais:

    - kai Paslaugų teikėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

    - kai keičiasi Paslaugų teikėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui;

    - kai Paslaugų teikėjas įsiteisėjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripažintas kaltu dėl profesinio pažeidimo;

    - kai Paslaugų teikėjas per pagrįstai nustatytą protingą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

    - kai Paslaugų teikėjas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas;

    - dėl kitokio pobūdžio neveiksnumo, trukdančio vykdyti Sutartį;

    - kai Paslaugų teikėjas sudaro subteikimo sutartį (keičia subtiekėją) ar keičia specialistą (Sutartyje numatytais atvejais) be Užsakovo sutikimo;

    - paaiškėjo, kad Paslaugų teikėjas pirkimo procedūros metu turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros pagal VPĮ 46 straipsnio 1 dalį ar dėl kitų Pirkimo sąlygose, galiojusiose pirkimo metu, nustatytų pašalinimo pagrindų;

    - Paslaugų teikėjo arba Paslaugų teikėjo specialistų (įskaitant specialistus, nurodytus  Specialistų sąraše) kvalifikacija tapo nebeatitinkančia šios Sutarties reikalavimų ir šie neatitikimai nebuvo ištaisyti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų;

    - kai Paslaugų teikėjas Teisės aktų nustatyta tvarka įtraukiamas į Nepatikimų tiekėjų ar lygiavertį sąrašą.

  - Paslaugų teikėjas, prieš 7 (septynias) kalendorines dienas įspėjęs Užsakovą, nesikreipdamas į teismą, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį prieš terminą šiais atvejais:

    - kai Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas yra esminis Sutarties sąlygų pažeidimas;

    - kai Užsakovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija.

  - Sutartis taip pat gali būti nutraukta VPĮ 90 straipsnyje nurodytais atvejais ir tvarka, kitais Sutartyje numatytais atvejais.

  - Užsakovas turi teisę, įspėjęs Paslaugų teikėją apie Sutarties nutraukimą ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki Sutarties nutraukimo (šiuo pagrindu Sutartis nutraukiama ne teismo tvarka), savo iniciatyva vienašališkai nutraukti Sutartį, nenurodydamas Sutarties nutraukimo priežasčių. Nutraukus Sutartį, Paslaugų teikėjui apmokama tik už tas Paslaugas (ar jų dalį), kurios buvo faktiškai, tinkamai ir pagal Sutarties sąlygas suteiktos iki Sutarties nutraukimo ir vykdomas Atsarginių medžiagų sandėlio perdavimas mutatis mutandis taikant Sutarties 7.16 ir 7.17 punktuose nustatytą tvarką. Už faktiškai nesuteiktas, tik planuotas, parengiamąsias, būsimas ar su Paslaugų teikėjo verslo rizika susijusias Paslaugas Užsakovas neatsiskaito.

  - Paslaugų teikėjas patvirtina, kad dėl nuolat kintančio poreikio Paslaugoms Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu, laikydamasis Sutartyje nustatytos tvarkos, vienašališkai keisti Paslaugų apimtį (didinti arba mažinti), neviršydamas maksimalios Paslaugų apimties, nustatytos šioje Sutartyje. Toks keitimas nelaikomas Sutarties pakeitimu ar pažeidimu. Jei Užsakovas sumažina Paslaugų apimtį, Užsakovas neatsako už nuostolius ar kitą žalą, o mokėtinos sumos mažinamos proporcingai atsisakytų Paslaugų daliai. Užsakovas privalo apie keitimą raštu pranešti Paslaugų teikėjui ne vėliau kaip prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų iki numatomo pakeitimo dienos. Už faktiškai nesuteiktas paslaugas, įskaitant planuotas, parengiamąsias ar su Paslaugų teikėjo verslo rizika susijusias paslaugas, Užsakovas neatsiskaito.

- SUTARTIES STABDYMAS

  - Sutarties vykdymas (ar atitinkamos įsipareigojimų dalies vykdymas) gali būti stabdomas šiais atvejais Užsakovui apie tai pranešant Paslaugų teikėjui raštu ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) darbo dieną iki numatomo sustabdymo (šiuo atveju stabdomi ir mokėjimai už Paslaugas, atitinkančias sustabdytą Sutarties dalį):

    - esant Sutarties 12 skyriuje Nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure) numatytoms aplinkybėms;

    - kai atliekami šviesoforų postų rekonstrukcijos ar kiti statybos darbai (stabdomas Paslaugų teikimas rekonstruojamiems ar statomiems šviesoforų postams);

    - esant nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių (negalėjimas priimti Paslaugų, kol Užsakovui nebus suteiktos jo samdomų trečiųjų asmenų paslaugos / darbai / prekės ir pan.). Užsakovas turi teisę reikalauti sustabdyti Paslaugų teikimą iki atitinkamų aplinkybių pasibaigimo, o Paslaugų teikėjas privalo sutikti su sustabdymu;

    - jei manoma, kad dėl esminių klaidų ar pažeidimų Sutartis tampa negaliojančia, – kad būtų galima patikrinti, ar iš tikrųjų buvo padarytos esminės klaidos ar pažeidimai. Jei įtarimai nepasitvirtina, Sutartis vėl pradedama vykdyti;

    - jei Užsakovui iš trečiųjų asmenų reikalinga įsigyti papildomų paslaugų / prekių / darbų, kurios (-ie) būtinos (-i) Paslaugų pagal Sutartį tolesniam teikimui;

    - dėl bet kokio uždelsimo ar sutrikimo dėl atliekamo Sutarties pakeitimo.

  - Maksimalus Sutarties vykdymo stabdymo laikotarpis per visą Sutarties vykdymo laikotarpį – 12 (dvylika) mėnesių (išskyrus Sutarties 19.1.1 p. numatytą atvejį). Sutarties vykdymo stabdymo Sutarties 19.1.1 p. pagrindu laikotarpis į šiame Sutarties punkte numatytą maksimalų Sutarties vykdymo stabdymo laikotarpį neįskaičiuojamas.

  - Atnaujinus Sutarties vykdymą, neįvykdytų prievolių įvykdymo terminai ir Sutarties galiojimas pratęsiami tokiam terminui, kiek buvo likę laiko jų įvykdymui (Sutarties galiojimui) jų sustabdymo metu.

  - Tais atvejais, kai aplinkybės, dėl kurių sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas, dar nėra išnykusios, o Sutarties sustabdymas trunka ilgiau nei Sutartyje nustatytas galimas maksimalus sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymo terminas, bet kuri iš Šalių turi teisę vienašališkai ne teismo keliu nutraukti šią Sutartį, apie tai įspėjusi raštu kitą Šalį ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) kalendorines dienas. Šalių susitarimu sustabdymo pratęsimas, kai sustabdymas trunka ilgiau nei Sutartyje nustatytas galimas maksimalus sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymo terminas, galėtų būti vykdomas esant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatų pagrindui (jeigu būtų nustatytas šių nuostatų taikymo pagrindas).

- BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  - Paslaugų teikėjas negali perleisti Trečiajai šaliai visų ar dalies savo teisių, susijusių su Sutartimi, įskaitant reikalavimo teisę į Užsakovo mokėtinas sumas. Be Užsakovo išankstinio rašytinio sutikimo (leidimo) sudaryti sandoriai dėl teisių ar pareigų pagal Sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento.

  - Šalis privalo iš anksto raštu iki pasikeitimo pranešti kitai Šaliai apie savo adreso, telefono numerio, sąskaitų numerio, atsakingų asmenų, asmenų kontaktų ar adreso bei kitų rekvizitų pasikeitimą. Šaliai pažeidus šio punkto reikalavimus bus laikoma, kad kitos Šalies dokumentacija, siųsta Sutartyje nurodytais rekvizitais, yra gauta, taip pat Šalis, neįvykdžiusi šio punkto reikalavimų, neturi teisės reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija (rekvizitais), neatitinka Pirkimo sąlygų arba kad ji negavo dokumentacijos, siųstos pagal paskutinius turimus rekvizitus.

  - Ginčai, kylantys iš šios Sutarties, sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais tame Lietuvos Respublikos teisme, kurio veiklos teritorijai priklauso Užsakovo buveinė.

  - Viena Šalis teikia, o kita Šalis gauna Šalies atstovų (įskaitant Šalies pasitelktų duomenų tvarkytojų ar jų atstovų) asmens duomenis sutarties su duomenų subjekto atstovaujama Šalimi sudarymo ir vykdymo tikslu. Šie duomenys teikiami / gaunami vadovaujantis teisėto intereso pagrindu, siekiant pasitelkti sutarties Šalies atstovą sutarties sudarymui ir tinkamam jos vykdymui (siekiant identifikuoti atstovą, su juo susisiekti, pasirašyti dokumentus ir pan.). Teikiami / gaunami šie asmens duomenys: vardas, pavardė, įmonės pavadinimas, pareigos, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas bei kiti Šalies ir (ar) jo atstovo pateikti duomenys. Šiame punkte nurodytu tikslu ir pagrindu teikiami tik tų duomenų subjektų asmens duomenys, kurie sudaro arba vykdo Šalių sudarytą sutartį. Gautus asmens duomenis Šalis įsipareigoja tvarkyti laikydamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) bei kitų taikytinų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų. Gauti asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei to reikia šioje Sutartyje nurodytiems tikslams pasiekti.

  - Paslaugų teikėjas informuoja savo atstovus apie jų asmens duomenų tvarkymą, nurodydamas šią informaciją: SĮ „Susisiekimo paslaugos“ (įmonės kodas 124644360, įmonės buveinės adresas Laisvės pr. 10A, 04215 Vilnius, el. pašto adresas info@judu.lt), tvarko šiuos Paslaugų teikėjo atstovų asmens duomenis: vardą, pavardę, įmonės pavadinimą, pareigas, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą bei kitus Paslaugų teikėjo ir (ar) jo atstovo pateiktus duomenis. Nurodyti asmens duomenys tvarkomi sutarties su duomenų subjekto atstovaujama Šalimi sudarymo ir vykdymo tikslu, siekiant teisėtų sutarties Šalių interesų pasitelkti sutarties Šalies atstovą sutarties sudarymui ir tinkamam jos vykdymui (siekiant identifikuoti atstovą, su juo susisiekti, pasirašyti dokumentus ir pan.). Atsižvelgiant į sutarties vykdymo eigą ir (ar) taikomų teisės aktų reikalavimus (pvz., siekiant patirtų nuostolių atlyginimo, atliekant auditą ir pan.), Paslaugų teikėjo ir jo atstovų asmens duomenys gali būti perduodami atitinkamoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, draudimo bendrovėms, antstoliams, advokatams, audito paslaugas teikiantiems asmenims. Paslaugų teikėjo atstovai turi teisę prašyti įgyvendinti savo kaip duomenų subjektų teises, kaip tai nurodyta Bendrajame duomenų apsaugos reglamente, raštu kreipdamiesi tiesiogiai į Užsakovą. Paslaugų teikėjas įsipareigoja nedelsiant informuoti Užsakovą apie jo atstovų ar jų asmens duomenų pasikeitimą.

  - Jeigu Sutartis pasirašoma fiziniais parašais, ji sudaroma 2 vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Jeigu Sutartis pasirašoma kvalifikuotais elektroniniais parašais, laikoma, kad sudarytas vienas elektroninis Sutarties egzempliorius.

  - Pasirašydamos Sutartį Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data.

- SUTARTIES PRIEDAI

  - 1 priedas – Techninė specifikacija;

  - 2 priedas – Konfidencialios informacijos sąrašas;

  - 3 priedas – Paslaugų įkainiai;

  - 4 priedas – Specialistų sąrašo forma;

  - 5 priedas – Banko garantijos forma;

  - 6 priedas -  Draudimo laidavimo forma.

22. ŠALIŲ REKVIZITAI

| Užsakovas Savivaldybės įmonė „SUSISIEKIMO PASLAUGOS“ Laisvės pr. 10A, 04215 Vilnius. Kodas: 124644360 PVM mokėtojo kodas: LT246443610 Tel. / faks.: +370 5 210 70 50 El. pašto adresas: info@judu.lt A. s.: LT14 7044 0600 0764 2185 Bankas: AB SEB bankas _______________________ | Paslaugų teikėjas _______________________ |
| --- | --- |

Šviesoforų postų sistemos priežiūros, gedimų šalinimo ir papildomų paslaugų sutarties Nr.___________

1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

[pridedama atskiru dokumentu]

Šviesoforų postų sistemos priežiūros, gedimų šalinimo ir papildomų paslaugų sutarties Nr.___________

2 priedas

Patvirtintas
SĮ „Susisiekimo paslaugos“ valdybos
2021 m. kovo 12 d. sprendimu Nr. 2021-V1-5-5

SĮ „SUSISIEKIMO PASLAUGOS“ KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS SĄRAŠAS

1. SĮ „Susisiekimo paslaugos“ (toliau – Įmonė) darbuotojų ir klientų/pareiškėjų asmens duomenys, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus, kai tokie duomenys gali būti atskleidžiami ar jei gautas konkretaus asmens rašytinis sutikimas nelaikyti tokių duomenų konfidencialiais;

2. Įmonės valdybos posėdžių protokolai, bei jų priedai, lydimoji medžiaga, išskyrus tuos dokumentus, kurie yra viešai skelbiami teisės aktų nustatyta tvarka.

3. Įmonės direktoriaus įsakymai, padalinių vadovų nurodymai, priimti vidaus teisės aktai (potvarkiai), Įmonėje vykstančių posėdžių ir pasitarimų protokolai, Įmonės teisės aktai (aprašai, tvarkos, taisyklės, instrukcijos ir standartai) bei visų šiame punkte nurodytų dokumentų priedai ir lydimoji medžiaga, išskyrus tuos dokumentus, kurie yra viešai skelbiami teisės aktų nustatyta tvarka ar Įmonės direktoriaus sprendimu;

4. Duomenų perdavimo tinklo infrastruktūros, informacinių sistemų ir jų konfigūracijos informacija (operacinės sistemos, programinė įranga, slaptažodžiai, saugos priemonės, duomenų formatai, duomenų bazių informacija);

5. Informacija apie materialaus turto elektronines ir fizines saugos priemones Įmonėje;

6. Informacija apie Įmonėje ir jos padaliniuose atliktus vidaus tyrimus;

7. Informacija, esanti teisininkų (tiek išorės, tiek vidaus) išvadose ir kituose dokumentuose, auditorių (tiek išorės, tiek vidaus) ataskaitose, išvadose ir kituose dokumentuose, išskyrus išorės audito išvadą dėl Įmonės finansinių ataskaitų. Įmonės pasitelktų konsultantų išvados, rekomendacijos ir pasiūlymai dėl Įmonės veiklos strategijos ir perspektyvų;

8. Kontroliuojančių institucijų atliktų Įmonės veiklos patikrinimų medžiaga, išskyrus jei ji turi būti viešinama pagal teisės aktų reikalavimus (ji laikoma konfidencialia kol ji neatskleidžiama teisės aktuose nustatyta tvarka);

9. Ginčų, kuriuose Įmonė dalyvauja teismo ir neteisminėse institucijose, medžiaga ir kita su jais susijusi informacija;

10. Įmonės prievolių užtikrinimą patvirtinantys dokumentai, bei trečiųjų asmenų prievolių Įmonei užtikrinimą patvirtinantys dokumentai (įskaitant laidavimą, garantijas, įkeitimą (hipoteką)) iki tol ir ta apimtimi, kol informacija turi būti paskelbta viešai;

11. Įmonės klientų, partnerių sąrašai, pardavimo ir pirkimo sąlygos, sutartys, produktų bei paslaugų savikaina, pardavimų metodai, valdymo ataskaitos, valdymo principai, viešųjų pirkimų proceso dokumentai (paraiškos, pirkimo sąlygos, ekspertų išvados, protokolai, gauti pasiūlymai), išskyrus tą informaciją, kuri yra viešai skelbiama teisės aktų nustatyta tvarka (ji laikoma konfidencialia kol ji neatskleidžiama teisės aktuose nustatyta tvarka);

12. Bet kokie Įmonės ir jos klientų (partnerių) buhalteriniai duomenys ir finansiniai dokumentai, ypač dokumentai apie turtą, atsargas, apyvartą, bankines operacijas, įplaukas ir pajamas, įplaukas į sąskaitą ar grynuosius pinigus, paskolas, palūkanas, Įmonės ir jos klientų finansinę būklę, biudžetus, išskyrus apibendrintą informaciją, kuri pateikiama valstybės institucijoms finansinės atskaitomybės forma, taip pat tą informaciją, kuri yra viešai skelbiama teisės aktų nustatyta tvarka;

13. Bet kokia kita informacija, kurią Įmonės vidaus dokumentai/sutartys, įvardija kaip konfidencialią.

Šviesoforų postų sistemos priežiūros, gedimų šalinimo ir papildomų paslaugų sutarties Nr.___________

3 priedas

Paslaugų įkainiai

[Įkeliama iš Paslaugų teikėjo pasiūlymo]

Šviesoforų postų sistemos priežiūros, gedimų šalinimo ir papildomų paslaugų sutarties Nr.___________

4 priedas

(Specialistų sąrašo forma)

SPECIALISTŲ SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Specialisto vardas, pavardė | Teikiant Paslaugas vykdomos funkcijos | Informacija, kokiu pagrindu specialistas dirbs kartu su tiekėju (esamas darbuotojas / būsimas darbuotojas / subtiekėjas) | Telefonas / el. paštas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

______________________________________________

(Paslaugų teikėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos, parašas, vardas, pavardė

Šviesoforų postų sistemos priežiūros, gedimų šalinimo ir papildomų paslaugų sutarties Nr.___________

5 priedas

(pirkimo sutarties sąlygų įvykdymo garantijos forma)

SĮ „Susisiekimo paslaugos“

Laisvės pr. 10A, LT-04215, Vilnius

PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGŲ ĮVYKDYMO GARANTIJA

20__ m. _____________ ____ d. Nr. ____________

/miesto pavadinimas/

/kliento pavadinimas, adresas/ (toliau – Klientas) pranešė, kad laimėjo SĮ „Susisiekimo paslaugos“, Laisvės pr. 10A, LT-04215, Vilnius, (toliau – Garantijos gavėjas) /pirkimo pavadinimas/ viešąjį pirkimą (nurodyti pirkimo numerį) ir yra pakviestas sudaryti viešojo pirkimo-pardavimo sutartį dėl /aprašyti sutarties objektą/ (toliau – Sutartis).

/pavadinimas/ bankas, atstovaujamas /banko filialo pavadinimas/ filialo, /adresas/ (toliau – Bankas), šioje garantijoje nustatytomis sąlygomis neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti Garantijos gavėjui ne daugiau kaip ____ (/suma žodžiais, valiutos pavadinimas/) per 10 darbo dienų, el. pašto adresu _______________________ gavęs pirmą raštišką Garantijos gavėjo reikalavimą mokėti (elektroninės formos), kuriame nurodytas garantijos Nr. ________________, patvirtinantį, kad Klientas neįvykdė Sutarties sąlygų, nurodant, kokios Sutarties sąlygos nebuvo įvykdytos. Garantijos gavėjas neprivalo pagrįsti reikalavime nurodyto Sutarties sąlygų nevykdymo.

Šis įsipareigojimas privalomas Bankui ir jo teisių perėmėjams.

Reikalavimas mokėti turi būti pasirašytas Garantijos gavėjo vadovo ar tinkamai įgalioto asmens elektroniniu parašu, atitinkančiu kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus. Jeigu reikalavimą pasirašo įgaliotas asmuo, turi būti pateikiamas įgaliojimas. Jeigu pateikiamas elektroninės formos įgaliojimas, jis turi būti pasirašytas elektroniniu parašu, atitinkančiu kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus.

Bankas įsipareigoja tik Garantijos gavėjui, todėl ši garantija yra neperleistina ir neįkeistina.

Šioje garantijoje nurodyta suma atitinkamai sumažės po kiekvieno Banko mokėjimo pagal šią garantiją.

Ši garantija galioja iki 20__ m. ________________ ____ d.

Visi Banko garantiniai įsipareigojimai Garantijos gavėjui pagal šią garantiją baigiasi, jeigu yra kuri nors iš šių sąlygų:

1. sueina garantijoje nustatytas terminas;

2. Garantijos gavėjas raštu praneša Bankui, kad:

2.1. atsisako savo teisių pagal šią garantiją;

2.2. Klientas įvykdė šioje garantijoje nurodytus įsipareigojimus.

Bet kokie Garantijos gavėjo reikalavimai nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti aukščiau nurodytu Banko adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

Vėlesni Sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų pakeitimai ar papildymai neturės įtakos Banko įsipareigojimų pagal šią garantiją vykdytinumui ir (ar) apimčiai ir neatleis Banko nuo pilnutinio įsipareigojimų pagal šią garantiją vykdymo.

Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

/įgalioto asmens pareigos/		/parašas/		/vardas ir pavardė/

Šviesoforų postų sistemos priežiūros, gedimų šalinimo ir papildomų paslaugų sutarties Nr.___________

6 priedas

(pirkimo sutarties sąlygų įvykdymo laidavimo draudimo rašto forma)

SĮ „Susisiekimo paslaugos“

Laisvės pr. 10A, LT-04215, Vilnius

PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGŲ ĮVYKDYMO LAIDAVIMO DRAUDIMO RAŠTAS

20__ m. _____________ ____ d. Nr. ____________

/miesto pavadinimas/

/Pirkimo sutarties pasirašymo data ir numeris arba Pirkimo numeris/

/Pirkimo sutarties pavadinimas/ (toliau – Sutartis)

Šis laidavimo draudimo raštas galioja kartu su draudimo liudijimu (polisu) Nr. [įrašykite draudimo sutarties numerį].

Mums buvo pranešta, kad [įrašykite viešąjį pirkimą laimėjusio dalyvio pavadinimą; jei tai jungtinė veikla, išvardinkite pilnus ūkio subjektų grupės narių pavadinimus,  nurodydami jungtinės veiklos sutarties datą] (toliau – Tiekėjas) yra sudaręs Sutartį, kurioje yra numatyta, kad Tiekėjas privalo pateikti sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą.

Šiuo laidavimo draudimo raštu Tiekėjas ir laiduotojas [įrašykite laiduotojo pavadinimą, juridinį statusą ir adresą], (toliau – Draudimo bendrovė), neatšaukiamai įsipareigoja SĮ „Susisiekimo paslaugos“, Laisvės pr. 10A, LT-04215, Vilnius (toliau – Užsakovas) [įrašykite laidavimo sumą skaičiais] ([įrašykite laidavimo sumą žodžiais ir valiutos pavadinimą]) suma dėl patirtų nuostolių atlyginimo ir ją tinkamai išmokėti pagal šį išduotą laidavimo draudimo raštą. Šis įsipareigojimas yra privalomas Draudimo bendrovei ir jos teisių perėmėjams ir patvirtintas Draudimo bendrovės įgalioto atstovo parašu ir antspaudu [įrašykite laidavimo draudimo rašto išdavimo datą].

KADANGI Tiekėjas pagal Sutartį su Užsakovu įsipareigojo [tiekti prekes/teikti paslaugas/atlikti darbus – pasirinkite tinkamą variantą] Užsakovui,

TODĖL ŠIO LAIDAVIMO DAUDIMO SĄLYGOS YRA TOKIOS:

Jei Tiekėjas pažeidžia prievoles pagal Sutartį, dalinai ar visiškai jų nevykdo ar netinkamai jas vykdo, Draudimo bendrovė įsipareigoja per 10 (dešimt) darbo dienų sumokėti Užsakovui ne didesnę nei aukščiau nurodytą sumą gavusi Užsakovo pirmą raštišką reikalavimą.  Užsakovas neprivalo pagrįsti savo reikalavimo, tačiau privalo nurodyti, kurios Sutarties sąlygos buvo nevykdomos/netinkamai vykdomos.

Draudimo bendrovė atsako už netesybų, palūkanų pagal Sutartį sumokėjimą laiduojamos sumos ribose. Draudimo bendrovė neatsako už Sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (Force Majeure).

Laiduojama suma atitinkamai bus mažinama pagal šį laidavimo draudimo raštą išmokėtomis sumomis.

Draudimo bendrovė įsipareigoja tik Užsakovui, todėl šis laidavimo draudimo raštas yra neperleistinas ir neįkeistinas.

Tiekėjui neįvykdžius savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba juos įvykdžius netinkamai, Užsakovas neprivalo pirmiausia nukreipti išieškojimą dėl patirtų nuostolių atlyginimo į Tiekėjo turtą.

Draudimo bendrovės įsipareigojimai įsigalioja nuo Tiekėjo sumokėtos draudimo įmokos už išduotą laidavimo draudimo raštą dienos, t. y. iki [įrašykite laidavimo draudimo galiojimo pradžios datą] ir galioja iki [įrašykite laidavimo draudimo galiojimo datą] imtinai. Užsakovui nepareiškus reikalavimo per 3 mėnesius po šio laidavimo draudimo rašto pabaigos, jis nustoja galioti ir turi būti grąžintas Draudimo bendrovei.

Užsakovui paprašius pratęsti laidavimo draudimo rašto galiojimo laikotarpį, Tiekėjas įsipareigoja pranešti Draudimo bendrovei apie tokį pratęsimą ir šio laidavimo draudimo rašto galiojimas Tiekėjo prašymu Draudimo bendrovės gali būti pratęstas. Draudimo bendrovė ir (arba) Tiekėjas anksčiau laiko nutraukti sudarytą laidavimo draudimo sutartį ir šį išduotą laidavimo draudimo raštą turi teisę tik gavę raštišką Užsakovo sutikimą.

Išduotam laidavimo draudimo raštui taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Šis laidavimo draudimo raštas išduotas Draudimo bendrovės 20_ m. ___ mėn. ___ dienos __________________ patvirtintų ________________________ laidavimo draudimo taisyklių Nr.__ (toliau - Taisyklės) pagrindu. Esant prieštaravimams tarp šio laidavimo draudimo rašto teksto ir Taisyklių nuostatų, pirmumo teisė bus teikiama šio laidavimo draudimo rašto tekstui.

Draudimo bendrovė: 		/Draudimo bendrovės pavadinimas/

Įgaliotas asmuo:	/parašas/			/vardas ir pavardė/