REIKALAVIMAI RIZIKŲ ANALIZEI

Tiekėjas, rengdamas rizikų analizę, privalo identifikuoti visas įmanomas ir pagrįstas rizikas, susijusias su VKRT įdiegimo strategijos rengimu ir galimu įgyvendinimu, neapsiribojant tik šiame priede išvardintomis rizikų kategorijomis. Tiekėjas privalo parengti išsamią rizikų analizę, kuri apimtų:

- Rizikų registras

  - Sudaryti rizikų registrą, kuriame būtų nurodyta kiekvienos rizikos tikimybė, poveikis ir bendras rizikos lygis.

- Rizikų tipų analizę

  - Įvertinti galimas technines, finansines, organizacines ir teisinės aplinkos rizikas.

  - Įvertinti TETRA → 5G/MCX migracijos rizikas, įskaitant jų poveikį tinklo aprėpčiai, prieinamumui, paslaugų tęstinumui, finansams, organizaciniams procesams ir galimoms konkurencijos bei reguliacinėms rizikoms.

- Rizikų mažinimo priemones

  - Pasiūlyti priemones, kaip sumažinti rizikų tikimybę arba poveikį.

- Atsarginius sprendimus

  - Nurodyti atsarginius sprendimus, kurie būtų taikomi, jei rizika vis dėlto įvyktų.

- Rizikų analizės pateikimo forma

Tiekėjas privalo pateikti šio priedo analizės rezultatus struktūruota ir atsekama forma, aiškiai nurodydamas naudotus duomenis, metodus ir prielaidas. Rezultatai turi būti pateikti:

- DOCX/PDF – išsamus rizikų analizės tekstas ir išvados;

- Excel formatu – rizikų registras (stulpeliai: rizika, tikimybė, poveikis, lygis, mažinimo priemonės, atsarginiai sprendimai);

- Lentelėmis ir grafikais – jei taikomi kiekybiniai rizikų įvertinimai;

Pateikta informacija turi sudaryti aiškų ir nuoseklų pagrindą tolesnei VKRT rizikų valdymo analizei, valdymo modelio vertinimui, techninės architektūros sprendinių parengimui ir įdiegimo strategijos rengimui, neapsiribojant vien tik šiame priede nurodytomis rizikomis.