Valstybinio kritinio radijo ryšio tinklo sukūrimo ir įdiegimo strategijos parengimas (PPR-471)

Kontekstinė informacija

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – IRD) inicijuoja atlikti analizę plačiajuosčio (angl. broadband) valstybinio kritinio radijo ryšio tinklo (toliau – VKRT) sukūrimo ir įdiegimo strategijai parengti. VKRT – tai yra specialiai tam sukurtas technologijas naudojantis tinklas, pirmiausia skirtas užtikrinti viešojo saugumo ir pagalbos tarnybų veiklą, vykdant joms priskirtas funkcijas (angl. PPDR - Public protection and disaster relief). Plačiajuostis VKRT pakeistų Lietuvoje nuo 2008 m. TETRA technologijų pagrindu įdiegtą ir veikiantį, valstybinio kritinio radijo ryšio tinklo funkcijas atitinkantį, siaurajuostį (agl. narrowband) Lietuvos viešojo saugumo ir pagalbos tarnybų skaitmeninį mobiliojo radijo ryšio tinklą (toliau –SMRRT). SMRRT yra apie 17 tūkstančių naudotojų. SMRRT aprėptis užtikrina 90–99 % teritorijos padengimą.

- NAUDOJAMOS SĄVOKOS

| Naudojama sąvoka, trumpinys | Sąvoka anglų kalba | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 3GPP | Third Generation Partnership Project | Tarptautinė telekomunikacijų standartizavimo organizacija |
| 5G | Fifth generation wireless technology | Penktos kartos bevielio ryšio technologija |
| 5G Advanced | Advanced fifth generation wireless technology | Pažangi penktos kartos bevielio ryšio technologija |
| 5G SA | Fifth generation wireless technology standalone system | Penktos kartos bevielio ryšio technologijos autonominė ( 5G ) sistema |
| 5G/MCX | 5G Mission Critical Services | 5G kritinių paslaugų (MCX) ryšys |
| 8 IA PD ATITIKTIES DEKLARACIJA | Declaration of Conformity with National Security Requirements | Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija |
| BDAR | General Data Protection Regulation | Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas |
| CAPEX | Capital Expenditure | Kapitalo išlaidos (investicinės sąnaudos). |
| CORE | Core Network | Centrinė mobiliojo ryšio tinklo dalis |
| D2D | Device to Device | Tiesioginis įrenginių tarpusavio ryšys |
| ENISA | EU agency dedicated to enhancing cybersecurity in Europe | Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūra |
| ES | European Union | Europos Sąjunga |
| ETSI | European Telecommunications Standards Institute | Europos telekomunikacijų standarto institutas |
| EUCCS | European Critical Communication System | Europos kritinių komunikacijų sistema |
| EUCPM | European Civil Protection Mechanism | Europos civilinės saugos mechanizmas |
| EUROPOL | European Union Agency for Law Enforcement Cooperation / European Police Office | Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra / Europos policijos biuras |
| FRONTEX | European Border and Coast Guard Agency | Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra |
| GCF | Global Certification Forum | Pasaulinis sertifikavimo forumas |
| GMP | Ambulance service | Greitosios medicinos pagalbos tarnyba |
| HPUE | High Power User Equipment | Didelės galios vartotojo įranga |
| KPI | Key Performance Indicators | Pagrindiniai veiklos rodikliai |
| KSĮ | Cybersecurity Law | Kibernetinio saugumo įstatymas |
| MCData | Mission Critical Data | Standartizuotas duomenų perdavimas, apimantis žinučių siuntimą, bylų (nuotraukų, dokumentų) bendrinimą bei vietos nustatymą. |
| MCPTT | Mission Critical Push-To-Talk | Kritinės svarbos balso ryšys „vienu mygtuko paspaudimu“. |
| MCVideo | Mission Critical Video | Realaus laiko vaizdo perdavimo paslauga. |
| MCX | Mission Critical Services | Kritinio ryšio paslaugos, apimančios balso, vaizdo ir duomenų perdavimą per 5G tinklus. |
| MNO | Mobile Network Operator | Mobiliojo ryšio operatorius |
| MOCN | Multi-Operator Core Network | Radijo ryšio tinklas, kai operatoriai dalijasi RAN ir spektrą per tą pačią bazinę stotį; kiekvienas turi savo CORE tinklą |
| MORAN | Multi-Operator Radio Access Network | Radijo ryšio tinklas, kai operatoriai dalijasi RAN ir kiekvienas turi savo atskirą dažnio spektrą |
| MVNO | Mobile Virtual Network Operator | Radijo ryšio tinklas, kai operatorius neturi savo RAN ir CORE, naudoja komercinio operatoriaus tinklą pagal sutartis. |
| NCP | National Contact Points | Nacionaliniai kontaktiniai punktai |
| NIS2 | Network and Information Security Directive | Tinklo ir informacinių sistemų saugumo direktyva |
| NKI | National competent authority | Nacionalinė kompetentinga institucija |
| NTN | Non-Terrestrial Network | Ryšio sistemos, veikiančios už žemės paviršiaus ribų |
| OPEX | Operational Expenditure | Operacinės išlaidos (eksploatacinės sąnaudos). |
| PAGD | Fire and Rescue Department | Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas |
| PPDR | Public Protection and Disaster Relief | Viešojo saugumo ir nelaimių prevencijos ryšys, skirtas kritinėms tarnyboms |
| QPP | Quality of Service, Priority and Pre-emption | Paslaugų kokybė, prioritetas ir pirmenybė |
| RAN | Radio Access Network | Radijo prieigos tinklas, apimantis bazines stotis ir ryšio įrangą, užtikrinančią belaidį ryšį tarp galinių įrenginių ir CORE tinklo |
| RASCI | RASCI matrix | Projektų valdymo matrica (atsakomybių pasiskirstymo schema) |
| RRT | Communications Regulatory Authority of the Republic of Lithuania | Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba |
| SATCOM | Satellite Communications | Palydovinis ryšys |
| SLA | Service Level Agreement | Paslaugų lygio sutartis yra oficialus susitarimas tarp paslaugų teikėjo ir kliento, kuriame apibrėžiami teikiamų paslaugų standartai, kokybė ir atsakomybė |
| SMRRT | Lithuanian Public Protection and Disaster Relief Digital Mobile Radio Communications Network/ Exi Network/ExistingTETRA PPDR Network | Lietuvos viešojo saugumo ir pagalbos tarnybų skaitmeninio mobiliojo radijo ryšio tinklas/Esamas TETRA PPDR tinklas |
| SOP | Standard Operating Procedure | Standartinė veiklos procedūra |
| TCO | Total Cost of Ownership | Bendros nuosavybės sąnaudos per visą gyvavimo ciklą. |
| TETRA | Terrestrial Trunked Radio | Specializuotas skaitmeninio kamieninio radijo ryšio standartas, skirtas kritiniam ryšiui vyriausybinėms institucijoms ir avarinėms tarnyboms |
| TIS2 | Network and Information Security Directive | Tinklo ir informacinių sistemų saugumo direktyva |
| UE | User Equipment | Vartotojo įranga arba galinis įrenginys |
| VKRT | State Mission Critical Communication Network | Valstybinis kritinio ryšio tinklas |
| VPĮ | Public Procurement Law | Viešųjų pirkimų įstatymas |
| VRM | Ministry of Internal Affairs | Vidaus reikalų ministerija |

- PIRKIMO TIKSLAS IR OBJEKTAS

  - VKRT sukūrimo ir įdiegimo strategijos parengimas.

  - Pirkimo objekto tikslas – sukurti koncepciją, leidžiančią pereiti nuo esamos SMRRT naudojamos TETRA technologijos prie modernių 5G/MCX sprendimų, užtikrinant tinklo aprėptį, prieinamumą, atsparumą, saugumą ir ilgalaikį tvarumą, suderinamumą ir integralumą su EUCCS, parengiant VKRT valdymo modelio analizės pagrindimą, VKRT finansavimo mechanizmus ir VKRT sukūrimo bei įdiegimo strategiją.

- BENDRI REIKALAVIMAI:

  - Parengti strategijos įžangą, kurioje turi būti:

    - Aiškiai apibrėžta strategijos paskirtis ir reikalingumas;

    - Nacionalinis ir tarptautinis (EUCCS) kontekstas;

    - Strategijos rengimo pagrindas (teisės aktai, ES dokumentai, EUCCS plano nuostatos);

    - Naudota metodika ir informacijos šaltiniai.

  - Apibrėžti pagrindinį VKRT sukūrimo ir įdiegimo strategijos tikslą.

    - Nurodyti, kaip strategija prisideda prie VKRT perėjimo nuo TETRA prie 5G/MCX.

  - Pateikti  strategijos taikymo sritis:

    - Nustatyti, kokias institucijas, technologinius komponentus, tinklo dalis, finansavimo mechanizmus ir laikotarpius apima strategija;

    - Apibrėžti, kokius elementus tiekėjas analizuoja ir kokie elementai nepatenka į šios strategijos taikymo sritį.

  - Ryšys su EUCCS

    - Nurodyti, kaip VKRT strategija atitinka EUCCS reikalavimus;

    - Paaiškinti, kaip strategija prisideda prie nacionalinio VKRT integracijos su EUCCS architektūra;

    - Nustatyti, kokie EUCCS elementai turi įtakos nacionalinei VKRT architektūrai, standartams, pirkimams ir brandos lygiams.

  - Strategijos rengimo principai

      - Aprašyti principus, kuriais vadovaujantis rengiamas strategijos dokumentas (pvz., skaidrumas, atsekamumas tarp analizės ir išvadų, duomenimis grįsti sprendimai);

      - Nurodyti, kaip strategijoje laikomasi tarptautinių standartų ir gerųjų praktikų (3GPP, ETSI, ENISA).

      - Užtikrinti strategijos nuoseklumą su papildomais dokumentais.

Rengti VKRT sukūrimo ir įdiegimo strategiją, tame tarpe remdamasis Prieduose A–E pateiktais reikalavimais, reikalavimų pagrindu surinkta informacija ir analizėmis, užtikrinant turinio nuoseklumą, tarpusavio atsekamumą ir vieningą dokumento logiką. Prieduose pateikta informacija turi būti naudojama kaip duomenų ir tyrimų pagrindas, o strategijos tekste transformuojama į strateginio lygmens sprendimus.

      - Priedas A. Esamos situacijos analizė;

      - Priedas B. VKRT valdymo modelio analizė;

      - Priedas C. Reguliacinė aplinkos analizė;

      - Priedas D. Finansinė analizė;

      - Priedas E. Rizikų analizė.

  - Pateikti principus, pagal kuriuos bus vertinama brandos eiga.

- REIKALAVIMAS NACIONALINĖS SISTEMOS NAUDOTOJŲ NUSTATYMUI:

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie nacionalinės sistemos naudotojų grupes, nustatyta remiantis Priedu A (Esamos situacijos analizė), kurioje įvertinta dabartinė naudotojų sudėtis ir jų apkrovimo charakteristikos. Perkančioji  organizacija pateiks potencialių VKRT paslaugų  naudotojų (institucijų, įstaigų, įmonių sąrašus), dirbančiųjų skaičių, potencialių VKRT paslaugų naudotojų skaičių, tačiau tiekėjas turės atlikti detalesnę analizę, naudotojų grupavimą pagal atliekamas funkcijas, paslaugų naudojimo tikslus, siekiant nustatyti, kokia tvarka, periodiškumu VKRT paslaugų naudotojai pradės naudotis VKRT paslaugomis, plės VKRT paslaugų naudojimą, kokia apimtimi ir kokias VKRT paslaugas naudos.

  - Viešojo saugumo ir apsaugos institucijos (kritiniai)

    - Turi būti nustatytos ir aprašytos visos kritinės svarbos institucijos, kurios privalomai  turėtų naudoti VKRT paslaugas ir kurios galėtų naudoti pagal pasirinkimą, įskaitant:

    - Policiją;

    - pasienio apsaugą;

    - priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą;

    - greitosios medicinos pagalbos tarnybas;

    - civilinės saugos institucijas;

    - kitas institucijas, įstaigas, įmones, kurios privalėtų naudotis VKRT paslaugomis;

    - kitas institucijas, įstaigas, įmones, kurios galėtų naudoti pagal pasirinkimą VKRT paslaugomis.

  - Naudotojų skaičius pagal institucijas

Turi būti nurodytas:

    - esamas naudotojų skaičius;

    - prognozuojamas naudotojų augimas;

    - institucijų prioritetiškumas prijungiant prie 5G/MCX;

  - Naudotojų prijungimo grafikas

Turi būti parengtas nuoseklus prijungimo planas apimantis mažiausiai:

    - Pradinį-pilotinį etapą;

    - pirmo etapo naudotojus;

    - vėlesnių etapų integracijos tvarką ir sąlygas;

    - kriterijus, pagal kuriuos institucijos pajungiamos anksčiau arba vėliau.

  - Papildomi (nekritiniai) naudotojai

Turi būti įvertinta ir aprašyta galimybė prijungti nekritinius naudotojus, tokius kaip:

    - savivaldybių įstaigos;

    - valstybės įmonės;

    - infrastruktūros valdytojai (energetika, vandentiekis, transportas);

    - kitos valstybės institucijos, kurioms reikalingas saugus ryšys.

  - Nekritinių naudotojų įtraukimo nauda

Turi būti įvertinta, kokią praktinę ir technologinę naudą šie naudotojai gali gauti ir kokią naudą jie generuoja visai sistemai, pvz.:

    - efektyvesnis spektro panaudojimas;

    - platesnis tinklo padengimas;

    - papildomas finansavimas.

  - Nekritinių naudotojų prijungimo sąlygos

Turi būti nustatyta, kokiomis sąlygomis nekritiniai naudotojai gali būti prijungiami prie VKRT, atsižvelgiant į:

    - saugumo reikalavimus;

    - paslaugų prioritetiškumą;

    - paslaugų lygius (SLA);

    - galimas funkcijas ir apribojimus.

  - Prioritetų nustatymas naudotojams

Turi būti parengti kriterijai, pagal kuriuos naudotojų grupėms priskiriami  naudojimosi VKRT prioritetai;

    - naudotojų grupėms, turi būti priskirti  naudojimosi VKRT prioritetai (parengta prioritetų priskyrimo lentelė).

- REIKALAVIMAS DĖL NACIONALINĖS KOMPETENTINGOS INSTITUCIJOS IR VALDYMO STRUKTŪROS NUSTATYMO

Parengti institucinės valdymo struktūros analizę ir pasiūlymus, kurie atitiktų EUCCS reikalavimus ir nacionalinį teisinį reglamentavimą. Analizė turi būti pateikta kaip VKRT įdiegimo strategijos dalis ir turi apimti šiuos elementus:

  - Nacionalinė kompetentinga institucija

    - Nustatyti, parengti kriterijus, funkcijas, kurias atitinkama viešojo sektoriaus institucija turėtų atlikti kaip nacionalinė kompetentinga institucija (NKI), vadovaujantis:

      - kritinių ryšių valdymo praktika ES valstybėse;

      - EUCCS kūrimo ir plėtros tikslais;

      - EUCCS veiklos ir nacionaliniu teisiniu reglamentavimu;

      - sektoriaus atsakomybėmis.

    - Pateikti pagrindimą,  dėl NKI parinkimo tinkamumo įvertinant:

      - funkcines kompetencijas;

      - VKRT valdytojo reguliavimo srityje ir kitų ministerijų reguliavimo srityje esančių  naudotojų skaičių;

      - turimą infrastruktūrą, galimą naudoti infrastruktūrą;

      - kompetenciją kritinių ryšių srityje;

      - kompetenciją IT srityje valdant, prižiūrint IT infrastruktūrą, šioje infrastruktūroje veikiančias informacines sistemas;

      - institucinę nepriklausomybę ir atsakomybę.

  - Kitų institucijų ir veikėjų vaidmenų nustatymas

    - Identifikuoti visas institucijas ir organizacijas, kurios  turėtų dalyvauti VKRT planavime, valdyme, eksploatavime ir priežiūroje.

    - Apibrėžti jų konkrečias funkcijas, pasiūlyti dėl funkcijų pakeitimo, papildymo (jei būtina), įskaitant:

      - ryšio operatorių vaidmenis (pvz., MNO);

      - infrastruktūros valdytojų atsakomybes;

      - pagalbos tarnybų institucinius vaidmenis (policija, PAGD, GMP ir kt.);

      - tarpininkaujančių įstaigų funkcijas.

    - Pateikti institucinių sąveikų modelį, nurodant komunikacijos kanalus, atsakomybės ribas ir priimamų sprendimų lygmenis.

  - Sistemos valdymo modelio tarpinės institucijos

    - Apibrėžti galimą tarpinių valdymo institucijų vaidmenį (pvz., operatorius, techninės priežiūros organizacijos, tinklo valdymo centras);

    - Nurodyti kokias funkcijas jos vykdys, kokiais principais bus paskirstyta atsakomybė tarp NKI ir tarpininkų, kokie valdymo mechanizmai reikalingi (SLA, KPI, SOP).

  - Sprendimų priėmimo hierarchijos suformavimas

    - Pateikti aiškią sprendimų priėmimo struktūrą, nurodant:

      - strateginį valdymą (ministerijos lygmuo);

      - operacinį valdymą (kompetentinga institucija);

      - techninį valdymą (operatoriai, techniniai centrai);

      - incidentų ir situacijų valdymo mechanizmus

    - Parengti institucinės hierarchijos schemą, kurioje būtų aiškiai matomos atsakomybės ir informacijos srautai;

    - Nustatyti eskalavimo tvarką, galiojančią avarijų, trikčių ar saugumo incidentų metu.

  - Nacionalinės kompetentingos institucijos organizacinė architektūra

    - Tiekėjas, atsižvelgdamas į pasirinktą VKRT valdymo modelį, nustatytus KPI, perkamų iš paslaugų teikėjų paslaugų apimtis, VKRT naudotojų skaičių, VKRT tinkle veikiančios techninės ir programinės įrango apimtis, turi įvertinti, apskaičiuoti žmogiškųjų resursų, kompetencijų poreikius, parengti NKI organizacinę architektūrą VKRT kūrimo ir diegimo periodui, bei vėlesniam periodui, kada bus vykdomas VKRT palaikymas ir priežiūra;

    - Teikėjas turi parengti RASCI matricą siekiant nustatyti NKI darbuotojų atsakomybes.

- REIKALAVIMAS DĖL NACIONALINĖS VKRT SISTEMOS ARCHITEKTŪROS NUSTATYMO

Parengti nacionalinės VKRT sistemos techninės architektūros koncepciją, atitinkančią EUCCS reikalavimus, ir pateikti jos sudėtinės dalis bei racionalius techninius sprendinius. Visi šiame skyriuje pateikiami architektūriniai sprendiniai ir rekomendacijos turi būti parengti remiantis Prieduose A–E atliktų analizių, skaičiavimų ir vertinimų rezultatais, tačiau tuo neapsiribojant —papildomai pateikti visas būtinas įžvalgas, paaiškinimus ir pagrindimus, kurie reikalingi siekiant parengti visapusišką, nuoseklią ir argumentuotą VKRT architektūros koncepciją. Strategijos dokumente turi būti įtraukti šie elementai:

  - Nacionalinės sistemos tinklų skaičiaus nustatymas

Perkančioji organizacija pateiks informaciją apie potencialių naudotojų šiuo metu valdomus radijo ryšio tinklus, radijo ryšio tinklus, kuriais šiuo metu naudojasi potencialūs VKRT naudotojai, potencialių VKRT naudotojų nuomonę (pateiktą informaciją) apie VKRT naudojimo poreikius,  valdomų tinklų integravimo poreikius, o teikėjas vertindamas geriausias praktikas, techninius įgyvendinimo aspektus, kaštus ir kitus aspektus parengs ir pagrįs siūlymus dėl VKRT sistemos architektūros.

    - Nustatyti, kiek fizinių ir loginių tinklų sudarys nacionalinę VKRT infrastruktūrą, atsižvelgiant į:

      - Esamos infrastruktūros panaudojimo galimybes;

      - Pasirinktą valdymo modelį (mišrus modelis, kai RAN infrastruktūra pagrinde nuomojama iš MNO, o dedikuoti RAN sprendimai taikomi tik ribotais atvejais);

      - 3GPP reikalavimus kritinio ryšio paslaugoms (MCX);

      - Tinklo atsparumo ir paslaugų vientisumo tikslus.

    - Pateikti aiškų tinklų suskirstymą, nurodant:

      - Kritinio ryšio tinklą;

      - Kitus tinklus, kurie galėtų ar turėtų būti integruoti su VKRT;

      - Galimus papildomus virtualizuotus tinklo segmentus;

      - Ryšio valdymo tinklo sluoksnius (CORE, RAN, transporto tinklas).

  - Kritinio ryšio (MCX) komponentų identifikavimas

    - pateikti MCX paslaugų ir komponentų sąrašą;

    - pateikti kokie komponentai ar paslaugos perkami iš MNO;

    - pateikti kokie būtini dedikuoti sprendimai.

  - Funkcinės sistemos architektūros parengimas

    - Parengti funkcinį VKRT architektūros modelį, apibrėžiantį CORE funkcijas, RAN funkcijas, paslaugų valdymo elementus, tinklo saugumo ir prieigos valdymo funkcijas;

    - Parengti funkcinę schemą, kurioje būtų visi pagrindiniai komponentai, tarpusavio sąveikos principai, priklausomybės ir integracijos taškai;

    - Aprašyti sąveiką tarp nacionalinės sistemos ir MNO infrastruktūros, valdymo centrų, EUCCS paslaugų.

  - CORE ir RAN komponentų struktūros nustatymas

    - Pateikti CORE tinklo architektūros variantą;

    - RAN architektūros variantas turi būti pateiktas kaip mišrus modelis, kuriame pagrindinė RAN architektūra realizuojama per MNO infrastruktūrą, o dedikuoti RAN elementai numatomi tik išimtiniais atvejais.  Turi būti įvertinta VKRT operatoriaus valdomų bazinių  stočių, tame tarpe ir  mobilių  panaudojimas VKRT atsparumui didinti, TETRA infrastruktūros panaudojimas ypač  pereinamuoju (migravimo laikotarpiu).

  - Minimalios tinklo aprėpties ir tinklo prieinamumo reikalavimų nustatymas

Remiantis Priedo A esamos situacijos analize ir Priedo B modelių analize, pateikti rekomendacijas dėl nacionalinės VKRT sistemos minimalios geografinės aprėpties ir tinklo prieinamumo ribų, kurios būtinos užtikrinant kritinio ryšio paslaugų veikimą. Rekomendacijose turi būti nurodytos tikslinės aprėpties ir prieinamumo reikšmės, pagrįstos duomenimis, EUCCS brandos lygiais ir pasirinkto architektūros modelio techninėmis galimybėmis, nustatant jas pirmiausia remiantis MNO tinklų faktine ir planuojama aprėptimi. Papildomos dedikuotos priemonės numatomos tik identifikuotoms nepadengtoms ar kritinėms zonoms. Perkančioji organizacija pateiks  informaciją apie esamas MNO operatorių tinklo aprėptis, apie skaičiuotinus papildomus RAN  komponentus, reikalingus  tinklo aprėpčiai  užtikrinti.

  - Pereinamojo laikotarpio architektūros analizė (TETRA → 5G/MCX)

Atlikti pereinamojo laikotarpio architektūros analizę, įvertindamas, ar TETRA tinklas migracijos metu turi būti integruojamas su 5G/MCX sistema, kokiu lygiu ir kokiomis techninėmis priemonėmis tai būtų įgyvendinama. Analizėje turi būti įvertintos techninės, finansinės, saugumo, reguliacinės ir konkurencijos rizikos,  susijusios su galimu TETRA ir 5G/MCX sąveikos užtikrinimu įvertinta ar siūlomas sprendimas atitiks EU Protect – ES vidaus saugumo strategijoje keliamus strateginius ES nepriklausomumo tikslus. Pateikti argumentuotus siūlymus dėl pereinamojo laikotarpio architektūros, alternatyvius migracijos scenarijus ir jų poveikį paslaugų tęstinumui, investicijoms, įgyvendinimo sudėtingumui ir kritinio ryšio paslaugų prieinamumui. Analizės rezultatai turi būti suderinti su Priedų A–D išvadomis ir EUCCS reikalavimais dėl paslaugų tęstinumo.

- REIKALAVIMAS DĖL RADIJO DAŽNIŲ IR SPEKTRO

VKRT įdiegimo strategijoje pateikti glaustą radijo dažnių ir spektro naudojimo koncepciją, remiantis Priedu C (Reguliacinė ir spektro analizė). Strategijoje turi būti įtraukti šie elementai:

  - Turimos dažnių juostos

Trumpai nurodyti, kurios dažnių juostos šiuo metu gali būti naudojamos VKRT kūrimui ir diegimui remiantis Priedo C spektro analize.

  - Planuojamos naudoti dažnių juostos

Tiekėjas turi pateikti rekomendaciją, kurias dažnių juostas, įskaitant ir D2D poreikiams, tikslinga naudoti 5G/MCX paslaugoms, atsižvelgiant į EUCCS ir 3GPP reikalavimus.

  - Spektro paskirstymo principai

Turi būti aprašyta, kuriuo principu būtų skirstomas radijo dažnių spektras, remiantis mišriu modeliu, kai pagrindinis radijo ryšys realizuojamas per komercinių MNO infrastruktūrą ir jų naudojamą spektrą. Kartu turi būti numatytas dedikuoto spektro naudojimas visoje Lietuvos teritorijoje, taikant jį lygiagrečiai su MNO spektru. Dedikuotas spektras laikomas papildomu nacionaliniu radijo ryšio sluoksniu, kuris papildo MNO infrastruktūrą ir yra naudojamas kartu su ja siekiant užtikrinti kritinio ryšio paslaugų patikimumą, prioritetiškumą, atsparumą ir veiklos tęstinumą įvairiose eksploatavimo sąlygose. Spektro paskirstymo principai turi aiškiai apibrėžti:

    - MNO naudojamo spektro paskirtį ir vaidmenį pagrindiniame tinklo veikime;

    - dedikuoto spektro naudojimo tikslus, apimtį ir sąveiką su MNO spektru;

    - dedikuoto ir MNO spektro tarpusavio naudojimo scenarijus (lygiagretus naudojimas, prioritetų taikymas, atsarginiai veikimo režimai);

dedikuoto ir MNO spektro agregavimo galimybes, naudas MNO RAN infrastruktūroje, tam reikalingus papildomus sprendimus;

    - spektro naudojimo pagrindimą skirtingiems veikimo scenarijams (įprastomis sąlygomis, padidintos apkrovos ar sutrikimų atvejais).

    - Turi būti įvertinti ir pateikti argumentai bei išvados dėl dedikuoto ir bendro spektro naudojimo D2D (įrenginių tarpusavio ryšio) poreikiams, įskaitant naudojimo scenarijus, kuriuose būtina užtikrinti ryšį be tinklo infrastruktūros ar esant ribotam tinklo pasiekiamumui.

- REIKALAVIMAS DĖL RADIJO PRIEIGOS TINKLO IR SĄVEIKOS SU MNO

VKRT įdiegimo strategijoje pateikti aukšto lygmens radijo prieigos tinklo (RAN) ir sąveikos su mobiliojo ryšio operatoriais (MNO) koncepciją, remdamasis Priedu A (Esamos situacijos analizė) ir Priedu B (VKRT valdymo modelio analizė), atsižvelgiant į tai, kad pagrindinis RAN realizuojamas nuomos pagrindu per MNO infrastruktūrą, o dedikuoti sprendimai numatomi tik išimtiniais atvejais. Turi būti pateikti šie elementai:

  - RAN modelio aprašymas

Trumpai aprašyti rekomenduojamą 3GPP pagrindu numatytą RAN modelį, nurodant:

    - kokios RAN technologijos turėtų būti naudojamos (5G, 5G SA, 5G Advanced);

    - mišraus RAN modelio techninę struktūrą;

    - aukšto lygmens techninius reikalavimus (padengimas, pajėgumas, atsparumas).

Išsamūs duomenys ir skaičiavimai — Priedas A ir Priedas B.

  - Integracija su komercinių MNO tinklais

    - Aprašyti  aukšto lygmens MNO integracijos principus ir kaip juos įgyvendinti:

    - nacionalinis tarptinklinio ryšio modelis;

    - prioritetų, QPP ir pre-emption mechanizmų realizavimą per MNO RAN infrastruktūrą;

    - prieigos prie tinklo valdymo ir RAN konfigūravimo funkcijų ribas tarp VKRT ir MNO, atsakomybes.

  - VKRT veikimo modelis

Tiekėjas turi pateikti trumpą veikimo principų aprašą, aiškiai atskiriant:

    - nacionalinius CORE ir MCX komponentus;

    - MNO valdomą RAN infrastruktūrą;

    - priklausomybes nuo RAN ir CORE architektūrų.

  - RAN ir MNO sąveikos scenarijai

Aprašyti:

    - kaip veiks RAN ir MNO sąveika įprastomis eksploatavimo sąlygomis;

    - kaip bus užtikrintas ryšio tęstinumas avarijų, masinių įvykių ar MNO infrastruktūros sutrikimų atvejais, numatant dedikuotus ar atsarginius (fallback) sprendimus.

- REIKALAVIMAS DĖL REIKALINGŲ TEISĖS AKTŲ

VKRT įdiegimo strategijoje pateikti aukšto lygmens teisės aktų ir reguliacinių priemonių įvertinimą, remdamasis Priedu C (Reguliacinė analizė), jei taikoma. Šiame skyriuje turi būti įtraukti šie elementai:

  - Nacionaliniai teisės aktai

    - Perkančioji organizacija pateiks informaciją  apie  pagrindinius Lietuvos Respublikos teisės aktus, kurie reglamentuoja:

    - radijo dažnių valdymą;

    - elektroninių ryšių veiklą;

    - nacionalinio saugumo reikalavimus;

    - kibernetinį saugumą.

  - ES teisės aktų atitiktis

    - Tiekėjas turi pateikti vertinimą dėl ES teisės aktų, reglamentų ir direktyvų, susijusių su:

    - kritinių ryšių standartizacija;

    - spektro politika;

    - kibernetiniu saugumu (TIS2/NIS2);

    - duomenų apsauga (BDAR);

    - atitikties vertinimą VKRT kontekste.

  - Reikalingi teisės aktų pakeitimai

Nurodyti, kokie galimi ar būtini  nacionalinių teisės aktų pakeitimai, naujos nuostatos, reguliaciniai sprendiniai, kurių reikia VKRT modernizavimui ir 5G/MCX paslaugų integracijai, tame tarpe ir vadovaujantis EUCCS reikalavimais.

- SAUGUMO REIKALAVIMAI

Parengti VKRT įdiegimo strategijos saugumo dalį, apimančią fizinio ir kibernetinio saugumo, duomenų apsaugos, atsparumo ir prieigos valdymo aspektus, vadovaujantis ES reglamentais, kitais teisės aktais, EUCCS reikalavimais. Detalesnė analizė turi būti pateikta Priedo E (Rizikų analizė) dokumente.

  - Fizinis saugumas

Pateikti aukšto lygmens fizinio saugumo reikalavimų aprašą VKRT infrastruktūrai (CORE, RAN, valdymo centrai).

  - Kibernetinis saugumas (TIS2, NIS2, ENISA)

    - nustatyti pagrindinius kibernetinio saugumo principus ir reikalavimus, taikomus 5G/MCX sistemoms;

    - įvardyti taikytinas TIS2, NIS2, ENISA rekomendacijas ir jų įgyvendinimo mechanizmą.

  - Duomenų apsauga ir privatumas (BDAR)

    - apibrėžti BDAR ir kitų duomenų apsaugos normų taikymą VKRT sistemoje;

    - pateikti aukšto lygmens privatumo rizikų vertinimą.

  - Atsparumas (Resilience)

    - aprašyti pagrindinius tinklo atsparumo (resilience) reikalavimus,
pvz., perteklines jungtis, CORE geo-redundancy, RAN rezervo priemones;

    - nurodyti minimalias atsparumo priemones, kurios būtinos EUCCS suderinamam kritiniam ryšiui;

  - Prieigos kontrolė

    - aprašyti aukšto lygmens prieigos kontrolės principus (autentifikacija, autorizacija, MCX naudotojų valdymas);

    - nurodyti, kaip bus užtikrinamas tarnybų prioritetiškumas ir pre-emption;

    - aprašyti reikalavimus kaip turi būti valdomi galiniai VKRT įrenginiai, kurių pagalba naudotojai naudojasi VKRT paslaugomis, kokie reikalavimai keliami galinei tinklo įrangai, siekiant užtikrinti VKRT saugumą, NKI ir paslaugų gavėjų teises ir pareigas bei atsakomybės valdant įrenginius.

- REIKALAVIMAS DĖL STANDARTIZACIJOS PROCESO

Parengti standartizacijos proceso aprašą, užtikrinantį, kad nacionalinė VKRT sistema būtų pilnai suderinama su tarptautiniais kritinių ryšių standartais ir EUCCS reikalavimais. Standartizacijos procesas turi apimti šiuos elementus:

  - Atitiktis 3GPP specifikacijoms

    - Nustatyti, kurios 3GPP specifikacijos ir leidimai (releases) yra privalomi MCX paslaugoms;

    - Aprašyti, kaip nacionalinė VKRT architektūra užtikrins suderinamumą su MCPTT, MCData, MCVideo ir kitomis 3GPP MCX funkcijomis;

    - Pateikti rekomenduojamus 3GPP brandos lygius (Release 15/16/17/18 ir kt.) strategijos laikotarpiui.

  - Atitiktis ETSI standartams

    - Nurodyti, kurie ETSI techniniai standartai (pvz., ETSI MCX testavimo standartai) turi būti taikomi VKRT paslaugoms ir įrangai;

    - Užtikrinti, kad visi sprendiniai būtų suderinami su PPDR sektoriaus standartizacija ES.

  - Nacionalinė standartizacijos strategija

    - Parengti nacionalinę standartizacijos kryptį, užtikrinančią nuoseklų 3GPP, ETSI, ENISA ir EUCCS reikalavimų įgyvendinimą;

    - Apibrėžti, kaip institucijos dalyvaus Europos ir tarptautinėse standartizacijos iniciatyvose, kiek Lietuvai tikslinga įgyvendinti PPDR srities nacionalines standartizavimo mechanizmus, kiek gali ar turi būti pasikliaujama ES valstybių narių ar tarptautinių organizacijų standartizavimo mechanizmais;

    - Nustatyti mechanizmus, kaip bus užtikrinamas nuolatinis standartų atnaujinimas (pvz., kasmetinis peržiūrėjimas, jų įgyvendinimas).

- REIKALAVIMAI DĖL PIRKIMO PROCEDŪROS

Parengti VKRT komponentų, paslaugų ir sprendinių pirkimo koncepciją, apimančią pirkimo etapus, reikalavimus ir rekomenduojamas procedūras, atskiriems VKRT komponentams ir  paslaugoms.

  - Pirkimo strategija ir etapai

    - pateikti aiškų pirkimų įgyvendinimo etapų planą;

    - nurodyti konkurencijos užtikrinimo ir rizikų mažinimo priemones.

  - Bendri pirkimai su ES valstybėmis

Įvertinti:

    - galimybes dalyvauti jungtiniuose VKRT/MCX įrangos ar paslaugų pirkimuose ES lygiu;

    - bendrosios paklausos ir masto ekonomijos naudą.

  - Pirkimo reikalavimai (SLA, KPI, MCX suderinamumas)

Nustatyti:

    - SLA ir KPI reikalavimus MNO paslaugoms, įrangai ir MCX paslaugoms;

    - atvirų sąsajų ir standartų (3GPP, ETSI) taikymą visose pirkimo pozicijose;

    - testavimo ir sertifikavimo (GCF) reikalavimus.

  - Tiekėjų atrankos kriterijai

Pateikti aiškius kriterijus:

    - technologinių sprendimų brandai;

    - suderinamumui su MCX;

    - saugumo atitiktims;

    - finansiniam pagrįstumui;

    - tiekėjo patikimumui (nacionalinis saugumas, kibernetinis saugumas, tiekimo grandinė).

  - Pirkimų rizikos

Įvertinti pirkimų rizikas, įskaitant:

    - tiekimo vėlavimus;

    - technologinę priklausomybę nuo vieno tiekėjo, tame tarpe ir dėl esamo SMRRT integracijos su VKRT pereinamuoju laikotarpiu;

    - standartų neatitikties riziką;

    - nacionalinio saugumo rizikas;

    - kibernetinio saugumo rizikas.

- REIKALAVIMAI DĖL VKRT SUKŪRIMO IR ĮDIEGIMO PLANO

Parengti realistišką VKRT diegimo ir migracijos grafiką, apimantį visus pirkimo, diegimo ir perėjimo etapus. Strategijoje turi būti pateikta:

  - Pirkimo terminai

pagrindinių pirkimų pradžia, trukmė ir įsigaliojimo datos.

  - Diegimo terminai

tinklo diegimo etapai pagal numatytas funkcijas ir teritorijas.

  - Migracijos nuo TETRA prie 5G/MCX grafikas

migracijos seka, pereinamasis laikotarpis, dvigubo naudojimo laikotarpis.

  - Tarpiniai etapai.

esminiai projekto momentai: pilotai, testavimas, regioniniai paleidimai, nacionalinis paleidimas.

  - Įgyvendinimo gairės

    - Pilotinių projektų rekomendacijos;

    - Migracijos sekos rekomendacijos;

    - Prioritetinių institucijų prijungimo tvarka;

    - Etapų planavimo principai.

- REIKALAVIMAI DĖL FINANSAVIMO

Parengti VKRT finansavimo modelį, apimantį investicinius, eksploatacinius ir ilgalaikius sistemos palaikymo kaštus bei galimus finansavimo šaltinius. Strategijoje turi būti pateikta:

  - Nacionalinis finansavimas

valstybės biudžeto poreikis VKRT infrastruktūrai, paslaugoms ir palaikymui.

  - ES finansavimo instrumentai

galimų ES fondų panaudojimo galimybių įvertinimas.

  - Investiciniai poreikiai (CAPEX)

Įvertinti pagrindines kapitalo investicijas į 5G/MCX infrastruktūrą, nacionalinius CORE ir MCX komponentus, integraciją bei RAN aprėpties užtikrinimo sprendimus. (remiantis finansine analize – Priedas D).

  - Eksploataciniai kaštai (OPEX)

Eksploatacinių kaštų prognozė, apimanti tinklo priežiūros, licencijų, MNO paslaugų, energijos ir palaikymo ir personalo ir kitas sąnaudas.

  - Bendras TCO

bendros nuosavybės kainos skaičiavimas 10–15 metų laikotarpiui.

  - Finansavimo rizikos

pagrindinių finansinių neapibrėžtumų įvertinimas (kaštų augimas, technologijų branda, priklausomybė nuo tiekėjų). (remiantis rizikų analize – Priedas E).

- REIKALAVIMAI DĖL TECHNOLOGIJŲ KELIO PLANO

Parengti nacionalinės VKRT technologijų kelio planą (roadmap), užtikrinantį suderinamumą su EUCCS, 3GPP reikalavimais ir kritinių ryšių paslaugų raida. Plane turi būti numatyti pagrindiniai technologijų evoliucijos etapai, MCX paslaugų diegimo seka, infrastruktūros modernizavimo kryptys ir inovacijų integravimo galimybės.

  - Technologinė evoliucija

Pateikti aukšto lygmens technologijų vystymo kelią, apibrėžiant perėjimą nuo esamų technologijų prie 5G/5G SA/5G Advanced ir galimas NTN (satelitinio ryšio) panaudojimo kryptis.

  - MCX paslaugų kelias

Nurodyti pagrindinius MCX paslaugų (balso, duomenų ir vaizdo) diegimo ir tobulinimo etapus, apibrėžiant funkcijų brandos lygius ir integracijos su valdymo centrais principus.

  - Integracija su EUCCS paslaugomis

Aprašyti, kaip VKRT technologijų kelias bus suderintas su EUCCS reikalavimais, įskaitant MCX interoperabilumą, tarpvalstybinio veikimo galimybes ir EUCCS brandos lygių siekimą.

  - CORE ir RAN modernizavimo etapai

Apibrėžti pagrindines infrastruktūros modernizavimo kryptis, atsižvelgiant į pasirinktą veikimo modelį, CORE virtualizaciją ir RAN evoliucijos principus.

  - Terminalų, valdymo centrų ir programinės įrangos raida

Pateikti pagrindines kryptis dėl galinių įrenginių, valdymo centrų funkcijų ir programinės įrangos evoliucijos, užtikrinant suderinamumą su MCX ir EUCCS.

  - Inovacijų planas

Apibrėžti aukšto lygmens inovacijų kryptys (pvz., dirbtinis intelektas, SATCOM/NTN, kibernetinio saugumo inovacijos), galinčios prisidėti prie VKRT atsparumo ir efektyvumo didinimo.

- REIKALAVIMAI DĖL TARPVALSTYBINIO KOORDINAVIMO

Parengti tarptautinio bendradarbiavimo ir tarpvalstybinės sąveikos planą, užtikrinantį VKRT suderinamumą ir veikimą kartu su kitų valstybių misijai kritinėmis ryšio sistemomis bei EUCCS komponentais. Plane turi būti pateikta:

  - Nacionaliniai kontaktiniai punktai (NCP)

Identifikuoti nacionalinius ryšio ir koordinavimo punktus, atsakingus už sąveiką su kitomis valstybėmis ir EUCCS institucijomis.

  - Tarpvalstybiniai sąveikos testai

Tiekėjas turi pateikti periodinių testų planą, nurodant jų dažnį, apimtį ir vykdymo tvarką.

  - Sąveika su kaimyninėmis valstybėmis+

Aprašyti bendradarbiavimo scenarijus su kaimyninėmis valstybėmis (roaming, bendros operacijos, PPDR mobilumas).

  - Sąveika su EUCCS centrinėmis institucijomis

Nustatyti mechanizmus, kaip VKRT bus integruota į EUCCS koordinavimo ir valdymo struktūrą.

  - Bendradarbiavimas per ES mechanizmus (Frontex, Europol, EUCPM)

Įvertinti ir aprašyti galimus bendradarbiavimo modelius per ES institucijas ir mechanizmus, susijusius su viešuoju saugumu ir krizinių situacijų valdymu.

- REIKALAVIMAS DĖL STRATEGINIŲ RIZIKŲ VERTINIMO

Parengti strateginių rizikų vertinimą, remdamasis Priedo E rizikų analizėje pateiktais duomenimis ir išvadomis, tačiau tuo neapsiribojant — papildomai pateikti visas būtinas įžvalgas, paaiškinimus ir pagrindimus, kurie reikalingi siekiant parengti visapusišką, nuoseklią ir argumentuotą strateginių rizikų vertinimą. Strateginiame vertinime turi būti aiškiai apibendrintos pagrindinės rizikos, turinčios įtakos VKRT įdiegimo eigai, terminams, biudžetui ir sistemos veikimui, bei pateiktos jų mažinimo priemonės. Strateginiame rizikų vertinime turi būti atskirai įvertintos ir apibendrintos TETRA → 5G/MCX migracijos rizikos, įskaitant jų poveikį tinklo aprėpčiai, prieinamumui, finansams, paslaugų tęstinumui ir teisinių bei konkurencinių reikalavimų laikymuisi. Strateginis rizikų vertinimas turi būti integruotas į VKRT įdiegimo strategiją ir negali būti Priedo E kopija — jame turi būti pateiktos aukštesnio lygmens išvados ir rekomendacijos.

- REIKALAVIMAI TIEKĖJUI DĖL DOKUMENTO STRUKTŪROS IR PRIEDŲ ĮGYVENDINIMO

Parengti VKRT įdiegimo strategiją pagal šios techninės specifikacijos nustatytą struktūrą. Visi toliau nurodyti strategijos skyriai ir poskyriai yra privalomi ir turi būti parengti pilna apimtimi. Strategijos turinys turi būti pateikiamas aiškia, nuoseklia, logiška struktūra, naudojant numeraciją ir tęstinį naratyvą.

Tiekėjas taip pat privalo pilnai įgyvendinti visus Prieduose A–E nustatytus reikalavimus. Kiekvienas priede nurodytas analizės elementas, skaičiavimas, vertinimas ar duomenų apdorojimas turi būti atliktas ir dokumentuotas, nurodant metodus, prielaidas ir rezultatus. Prieduose atlikta analizė turi būti integruota į VKRT įdiegimo strategiją, pateikiant strateginio lygmens išvadas ir sprendimus. Priedai nėra savarankiški dokumentai; jų rezultatai turi būti pilnai atspindėti pagrindinėje strategijos dalyje. Strategijos dokumente privalo būti įtraukti šie skyriai ir poskyriai:

- Strategijos įvadas.

  - Tikslas ir taikymo sritis;

  - Teisinis ir institucinės aplinkos pagrindas;

  - Metodika ir duomenų šaltiniai.

- Esamos situacijos santrauka.

- Nacionalinės sistemos naudotojai.

- Institucinė ir valdymo struktūra.

- Nacionalinės VKRT sistemos architektūra.

- Radijo dažnių ir spektro naudojimo koncepcija.

- RAN ir sąveika su mobiliojo ryšio operatoriais.

- Teisinė ir reguliacinė aplinka.

- Saugumo reikalavimai.

- Standartizacija ir suderinamumas.

- Pirkimo strategija ir procedūros.

- Įgyvendinimo ir migracijos planas.

- Finansavimo modelis.

- Technologijų kelio planas (roadmap).

- Tarpvalstybinis koordinavimas.

- Strateginiai rizikos vertinimai.

- Strategijos išvados ir rekomendacijos.

Priedai A–E.

Formatas. Pagrindinis dokumentas – PDF ir DOCX formatu. Finansiniai skaičiavimai ir rizikų registras – Excel formatu (su aiškiais lapais: prielaidos, skaičiavimai, rezultatai).

- REIKALAVIMAI DĖL NACIONALINIO SAUGUMO

Pirkimo objektui taikomi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 8 dalies ir 9 dalies reikalavimai susiję su nacionaliniu saugumu:

1) pirkimo objektui taikomi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 8 dalies reikalavimai susiję su nacionaliniu saugumu. Tiekėjo siūlomos paslaugos turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip nurodyta VPĮ 37 straipsnio 8 dalyje. Perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjo siūlomos paslaugos nekeltų grėsmės nacionaliniam saugumui, kai sandorio pagrindu susidarytų aplinkybės, nurodytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 13 straipsnio 4 dalies 1 punkte. Laikoma, kad tiekėjo siūlomos paslaugos kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad ketinamas sudaryti sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų vadovaujantis Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymu, ir tiekėjo pasiūlymas atmetamas. Į kompetentingas institucijas dėl atitikties įvertinimo keliamam reikalavimui bus kreipiamasi dėl ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo ir tik įvertinus ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą (iki pasiūlymų eilės nustatymo) pateikusio tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitikimą Specialiosiose sąlygose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams bei Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalies reikalavimams, susijusiems su nacionaliniu saugumu.

2) pirkimo objektui taikomi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 9 dalies reikalavimai susiję su nacionaliniu saugumu*. Tiekėjas privalo įrodyti, kad siūlomos paslaugos nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui, nėra toliau nurodytų aplinkybių: paslaugų teikimas būtų vykdomas iš VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

Perkančioji organizacija pasiūlymo atitikčiai LR viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalies reikalavimams patvirtinti iš tiekėjo reikalauja KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKTI užpildytą pirkimo dokumentą „Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija“ (8 IA PD ATITIKTIES DEKLARACIJA), o iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo reikalaus pateikti (kartu su pasiūlymu šių dokumentų tiekėjas pateikti neturi) – vieną ar kelis šiuos dokumentus**: juridinio asmens vadovo patvirtintą juridinio asmens steigimo dokumentų kopiją, Juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą su istorija, Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos išrašą, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (tapatybės kortelės ar paso) kopiją, leidimo verstis atitinkama ūkine veikla patvirtinančio dokumento (pavyzdžiui, verslo liudijimo, individualios veiklos pažymėjimo ir pan.) kopiją, pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba atitinkamus valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentus, ar kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus.

Pastabos:

*Jeigu prekių gamintojas ar paslaugų teikėjas ar jį kontroliuojantis asmuo yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, taip pat valstybės valdoma bendrovė ir jų dukterinės bendrovės, išvardytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, šiems subjektams aukščiau nurodytas reikalavimas (VPĮ 37 straipsnio 9 dalis) yra netaikomas.

**Dokumentai, kuriuose nenurodytas jų galiojimo terminas, turi būti išduoti ar atspausdinti iš informacinės sistemos ne anksčiau kaip likus 3 mėnesiams iki tos dienos, kurią perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas turi pateikti dokumentus.