Pirkimo sąlygų 1 priedas

PASTATŲ KOMPLEKSO IR APLINKOS ISLANDIJOS G. 3, VILNIUJE, PRITAIKYMO VILNIAUS UNIVERSITETO PEDAGOGŲ RENGIMO IR EDUKOLOGIJOS DOKTORANTŪROS VYKDYMO REIKMĖMS

PROJEKTO KONKURSAS

KAINOS PASIŪLYMAS

(teikiamas pirmame CVP IS voke 1 - Techninis)

|  | (Data) |  |
| --- | --- | --- |

| Dalyvio devizas |  |
| --- | --- |

Pirkimo objektas:  pastatų komplekso ir aplinkos adresu Islandijos g. 3, Vilniuje, pritaikymo Vilniaus universiteto Pedagogų rengimo ir edukologijos doktorantūros vykdymo reikmėms projektavimo  ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos.

| Paslaugų teikimo etapas | Rekomenduojama, kad Paslaugos teikimo etapo sudedamųjų dalių kaina neviršytų nurodyto proc. nuo šio etapo bendros kainos* | Kaina be PVM, Eur | PVM, Eur | Kaina su PVM, Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Projektinių pasiūlymų (įskaitant interjero koncepciją) parengimas, viešinimas ir statybą leidžiančio dokumento gavimas | 30 - 40 % | [suma] | [suma] | [suma] |
| 2. Techninio darbo projekto su interjero projektu ir BIM modeliu (TDP) parengimas (2 etapais*). * 2 etapai: I etapas (TDP1): pagrindiniai statinio sprendiniai, nustatyti pagrindiniai techniniai ir funkciniai rodikliai bei parengta dokumentacija (TDP1 sudėtyje parengiamas techninis darbo projektas, reikalingas statybos rangos darbų pirkimui, įskaitant interjero projektą, technines specifikacijas, kiekių ir apimčių nustatymui reikalingus sprendinius bei BIM modelį, kurio detalumas pakankamas rangos darbų pirkimui vykdyti ir statinio statybos skaičiuojamajai kainai nustatyti); II etapas (TDP2): TDP2 skirtas TDP1 sprendinių detalizavimui, įskaitant BIM modelio detalumo didinimą ir darbo brėžinių rengimą, kai toks detalizavimas objektyviai priklauso nuo rangovo parinktų statybos technologijų, konkrečių gaminių, įrenginių, sistemų ar gamintojų techninių duomenų; po statybos darbų rangovo parinkimo detalizuojami TDP1 sprendiniai, atliekami projekto tikslinimai ir gaunama teigiama bendrosios projekto ekspertizės išvada. | 50 – 60 % | [suma] | [suma] | [suma] |
| Projekto vykdymo priežiūra | 10 % | [suma] | [suma] | [suma] |
| Bendra paslaugų kaina(skaičiais ir žodžiais) |  |  |  |  |

* mokėjimai už paslaugas bus vykdomi sutartyje nustatytais grafikais ir schema, todėl teikiant etapų kainas į tai turėtų būti atsižvelgta ir didelių nuokrypių nuo rekomenduojamų procentų neturėtų būti.

Bendros pastabos:

- Siūlomos paslaugos visiškai atitinka Pirkimo sąlygose nurodytus reikalavimus.

- Pasiūlymas galioja nuo pasiūlymo pateikimo ir ne trumpiau kaip 12 (dvylika) mėnesių nuo Projekto konkurso laimėtojo paskelbimo.

- Į siūlomą kainą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pirkimo sutarties vykdymu susijusios išlaidos.

- Mokesčių (rinkliavų), taikytinų už statybos leidžianti dokumentą (SLD), prisijungimo sąlygų išdavimą, išlaidos turi būti tiekėjo įsivertinamos apskaičiuojant projektavimo paslaugų kainą ir įskaičiuojamos į Kainos pasiūlymą. Infrastruktūros mokestis nevertinamas.

- Perkančioji organizacija gali prašyti tiekėjo pagrįsti savo pasiūlytas paslaugų kainas remiantis analogiškais projektais ar kitais būdais.

- Tiekėjo, tiekėjų grupės partnerių ir subtiekėjų bendra numatomų teikti paslaugų vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo sumą Eur be PVM.

- Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo kainas be PVM, atitinkamos skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka bei privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.

- Teikdamas pasiūlymą Tiekėjas turi įsivertinti visas reikiamas projekto dalis.

- Perkančioji organizacija tiekėjams pateikia turimus tyrimus ir kitą su objektu susijusią informaciją. Tiekėjas turi įsivertinti pateiktų duomenų pakankamumą projektavimo paslaugoms atlikti. Esant poreikiui, tiekėjas savo  lėšomis organizuoja ir atlieka papildomus reikalingus tyrimus bei matavimus, įsk. geodezinius, topografinius, geologinius, geotechninius, esamų statinių detalesnius statybinius tyrinėjimus, pastatų laikančiųjų konstrukcijų detalią ekspertizę, esamų inžinerinių sistemų auditą ir kt. privalomus pagal paslaugų pobūdį tyrinėjimus, bei visus kitus privalomus tyrinėjimus, kuriuos numato teisės aktai, atlikti rengiant projektą. Tiekėjas neturi įsivertinti tyrimų ir tyrinėjimų, kurių būtinumo objektyviai negalėjo įvertinti pasiūlymų teikimo metu, pavyzdžiui, tokių kaip archeologinių ir kultūros paveldo pastato tyrimų, servitutų registravimo, ekogeologinių tyrimų.

- Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi įvertinti, kad techniniame darbo projekte turės būti detaliai apibrėžti projekto realizavimui numatytų statybinių medžiagų ir / ar darbų kokybiniai parametrai, tačiau neribojant konkurencijos tarp galimų tiekėjų ir / ar rangovų, t. y., turės būti sudaryta galimybė rinktis iš ne mažiau nei 3 (trijų) tiekėjų / rangovų. Į šias paslaugas taip pat įeina, esant Perkančiosios organizacijos poreikiui, atsakymų parengimas į tiekėjų pateiktus klausimus, susijusius su projektavimo paslaugomis, būsimiems rangovams statybos rangos pirkimo metu.

- Kartu su šiuo kainos pasiūlymu elektroninėmis priemonėmis pateikiama: aiškinamasis raštas, trumpas projekto aprašymas, privalomos vizualizacijos ir planšetės  (pagal pirkimo sąlygų Priedo Nr. 5.1 reikalavimus).