darbų Techninė specifikacija

| - Bendri duomenys: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Statytojo (Užsakovo) pavadinimas, adresas, kontaktinis asmuo | UAB „Kauno vandenys“ Aukštaičių g. 43 Turto valdymo skyriaus Turto priežiūros grupės darbų vadovas Gediminas Jonas Lašas tel. +370 68647203. |
|  | Statinys (pavadinimas, adresas) | - S. Dariaus ir S. Girėno g. 42; Sakalų g. 2; Bažnyčios g. 30 II kėlimo siurblinių su įvažiavimo vartais, aptvėrimo darbai: - S. Dariaus ir S. Girėno sklypo tvoros ilgis – 418,97 m, 2 vartai (1 vartai automatiniai); - Sakalų g. 2 sklypo tvoros ilgis – 198,21 m, 1 vartai; - Bažnyčios g. sklypo tvoros ilgis – 501,04 m, 1 vartai. |
|  | Statinių kategorija, ir naudojimo paskirtis | Statinių kategorija: Nesudėtingi statiniai Statybos rūšis: Naujo statinio statyba Naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai |
|  | Statinio apibūdinimas, esama padėtis | - Yra tvoros ir vartai. |
|  | Kita | - Ši techninė specifikacija ir ją papildantys priedėliai yra neatsiejama UAB „Kauno vandenys“ (Užsakovas), sutarties su Rangovu dalis. - Ši Specifikacija apima darbų perdavimą Rangovui, darbų pradžią, techninės dokumentacijos rengimą, darbų atlikimo tvarką bei terminus, atsiskaitymą už atliktus darbus. |
| II. Perkami darbai: |  |  |
|  | Perkamų darbų ir susijusių paslaugų apimtis, techniniai rodikliai | Bendrieji |
|  |  | - Rangovas paruošia visus dokumentus susijusius su jam duodamais darbais. - Prieš darbų pradžią, esant būtinybei, Rangovas išsiima žemės kasimo darbų leidimą suderintą su Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriumi. - Rangovas išsikviečia kitų požeminių komunikacijų atstovus tinklų nužymėjimui. - Jei atliekant darbus pažeidžiamas greta esantis inžinerinis statinys, Rangovas prisiima visus kaštus susijusius su pažeidimu. - Techninėje specifikacijoje ir jos prieduose nurodyti darbai apima visas reikalingas medžiagas tvoros ir vartų įrengimui, darbus, mechanizmus ir kitas reikalingas išlaidas pilnam nurodyto darbo (-ų) atlikimui. - Visos medžiagos ir darbai, kurie pagrįstai reikalingi tinkamam darbo ar jo dalies atlikimui turi būti įvertinti pateikiant pasiūlymo įkainį. |

| 6 |  | Pirkimo objektui |
| --- | --- | --- |
|  |  | - II kėlimo siurblinių sklypai aptveriami segmentine tvora, kurios segmento vielos storis ne mažesnis nei 5 mm, aukštis – 2,5 m. Segmento ilgis standartinis – 2,5 m. Viršutinėje tvoros dalyje 500 mm nuosvyra. Bendras aukštis tvoros su nuosvyra 2,9 m. Tvoros segmento stulpas betonuojamas į gruntą ne mažiau kaip 1,2 m. gyliu per visa 1,2 m. grunte esančio stulpo fragmentą. Bendras sklypų tvorų ilgis su vartais imtinai 1118,22 m. Segmentinių automatinių vartų aukštis 2,5 m. Vartų anga 4 m. - Įrengiami 4 vnt. segmentinių vartų, iš jų: 1 vnt. automatinių segmentinių vartų S. Dariaus ir S. Girėno g. 42 objekte ir 3 vnt. neautomatinių segmentinių vartų. Segmentinių vartų konkrečios vietos bus nurodytos vietoje (iki montavimo darbų pradžios). - Aptveriamų siurblinių sklypų schemos pateikiamos priedėlyje Nr. 1 Sklypai. |
|  | Medžiagų, įrangos tiekimas | - Rangovas turi turėti kokybiškam darbų atlikimui būtiną techniką specifikacijoje aprašytų darbų vykdymui savarankiškai visais metų laikais bei pakankamą kiekį tinkamai apmokytų darbuotojų. |
|  | Reikalavimai gaminiams, medžiagoms, technologijai | - Darbui reikalingomis medžiagomis (žr. Priedas Nr.2 Pasiūlymo forma) Rangovas apsirūpina pats. |
|  | Medžiagų, įrangos transportavimas, laikinas sandėliavimas | - Medžiagų ir įrangos transportavimu rūpinasi Rangovas. - Laikinu medžiagų ir įrangos sandėliavimu rūpinasi Rangovas. |
|  | Darbų lokalinių sąmatų sudarymas. | Neaktualu |
|  | Privalomoji dokumentacija | Bendroji |
|  |  | - Teikdamas pasiūlymą Rangovas pateikia prekių techninius aprašymus, duomenų lapus, gamintojo dokumentaciją ar kitus lygiaverčius dokumentus, pagrindžiančius siūlomų prekių atitiktį pirkimo dokumentuose nustatytiems techninės specifikacijos reikalavimams. |
|  |  | Pirkimo objektui |
|  |  | - Pilnai baigti darbai perduodami Užsakovui, kai Rangovas pateikia atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktą (-us) ir Užsakovas juos pasirašo. Visa reikiama darbų atlikimą patvirtinanti dokumentacija pateikiama ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo užduotyje nurodytų darbų atlikimo. - Visa privalomoji statybinė dokumentacija. |
|  | Kontrolė, priežiūra, garantija | - Rangovo atliktiems darbams suteikiamas garantinis terminas, kaip yra nustatyta statybos įstatyme. - Garantinio laikotarpio metu išryškėję darbų defektai fiksuojami atskiru aktu. Šiame akte nurodomas technologiškai pagrįstas terminas, per kurį Rangovas įsipareigoja savo sąskaita ištaisyti garantinio laikotarpio metu paaiškėjusius darbų defektus, jų ištaisymo būdus bei tvarką. - Paslėptiems darbams Rangovas suteikia garantiją 10 metų laikotarpiui. |
|  | Susidariusių statybinių atliekų sutvarkymas | - Statybinių atliekų, susidariusių darbų vykdymo metu, utilizavimu rūpinasi Rangovas. |
|  | Metalo laužo sutvarkymas | Susidaręs metalo laužas po tvorų demontavimo darbų pristatomas Rangovo transportu į UAB “Kauno vandenys“ metalo laužo saugojimo aikštelę, Marvelės g. 199A. Susidaręs metalo laužas sveriamas Marvelės g. 199A bei pasirašomas metalo laužo perdavimo priėmimo aktas dviem egzemplioriais. Tvorų montavimo darbai tęsiami pridavus metalo laužą. |
|  | Bandymai, derinimai, paleidimas | 15.1. Rangovas privalo atlikti automatinių segmentinių vartų veikimo patikrinimą, derinimą ir paleidimą. 15.2. Rangovas, perduodamas darbus Užsakovui, privalo pateikti automatinių segmentinių vartų veikimo patikrinimo / paleidimo dokumentus, naudojimo ir priežiūros instrukcijas, garantinius dokumentus, valdymo priemones ir kitą eksploatavimui reikalingą dokumentaciją. |
|  | Kita | - Apskaičiuojant darbų kainas, į kainos sudėtį įeina pilnas darbų atlikimas, dangų atstatymas (jei dangų atstatymas neišskirtas atskira darbų žiniaraščio eilute), paruošiamieji darbai būtini darbų vykdymui, medžiagų įsigijimo, jų transportavimas susidariusių atliekų tvarkymas. |
| - Kiti reikalavimai: |  |  |
|  | Papildomi reikalavimai | - Visą Sutarties laikotarpį rangovas laikosi “Uždarosios akcinės bendrovės “Kauno vandenys” paslaugos tiekėjų, vykdančių ir teikiančių paslaugas ar atliekančių darbus pagal sutartinius įsipareigojimus, aplinkosaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos reikalavimo aprašas” nuostatų: https://www.kaunovandenys.lt/SiteAssets/paslaugos_teikeju_saugos_reikalavimu_aprasas_2020_priedas.pdf - Vykdant darbus vadovautis Lietuvos respublikos įstatymais, dangų atstatymo taisyklėmis, statybos rangos sutarties nuostatais, kitais norminiais aktais (nurodytais, bet neapsiribojant, specifikacijos punktuose Nr. 18 ir Nr. 19). - Nuo darbų pradžios iki darbų perdavimo Užsakovui Rangovas atsako už saugų automobilių ir pėsčiųjų eismą darbų zonoje, kelio ženklų ir aptvėrimų pastatymą bei priežiūrą. - Laikytis saugos darbe taisyklių reikalavimų, prisiimant atsakomybę už savo darbuotojų ir visų asmenų, kurie gali atsirasti, darbų atlikimo ribose saugumą. - Rangovui vėluojant nustatytu terminu atlikti darbus, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo mokėti Užsakovui 50 Eur už kiekvieną uždelstą dieną bei sumoka visas baudas, susijusias su „Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Kauno miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašas” (2019-10-15, Nr.: T-450) pažeidimais. - Rangovo pateiktame darbų užbaigimo akte turi būti Užsakovo atstovo parašai, grunto sutankinimo protokolas (jei reikia) išduotas nepriklausomos laboratorijos. |
|  | Kita | - Darbams privalomi galiojantys įstatymai, normatyviniai teisės aktai ir normatyviniai statybos dokumentai, įskaitant, bet neapsiribojant šiais: - Lietuvos Respublikos statybų įstatymas (Žin.,1996, Nr.32-788); - Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros paveldo apsaugos įstatymas (Žin.,1995, Nr.3- 37); - Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“; - Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“; - LR Vyriausybės 2004-02-11 nutarimas Nr. 155 patvirtinta “Kelių priežiūros tvarkos aprašas” ir jo pakeitimuose patvirtinta Kelių priežiūros tvarka; - Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Kauno miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašu (2019-10-15, Nr.: T-450); - Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 2012 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr.V-87 „ Dėl automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklių T DVAER 12 patvirtinimo“ (aktuali redakcija), bei kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų; - LR Aplinkos ministro 2004-10-19 įsakymu D1-543 patvirtinti “Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių viešųjų geriamojo vandenys tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų ir jiems nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandenys tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros fizinės ir veiklos apsaugos reikalavimai”; |

Darbų techninę specifikaciją papildantys priedėliai (pateikiami atskiruose failuose):

Priedėlis Nr. 1 „Sklypai“, 1 lapas.