MAŽOS VERTĖS PIRKIMAS

SKELBIAMOS APKLAUSOS SĄLYGOS

BRAŽUOLĖS PILIAKALNIO TVARKYBOS IR APSAUGOS PRIEMONIŲ PROJEKTO PARENGIMO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS
PASLAUGŲ PIRKIMAS
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Šis mažos vertės viešasis pirkimas (toliau – pirkimas) vykdomas skelbiamos apklausos būdu, naudojantis Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis. Pirkimas atliekamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – VPĮ), Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – VPT) direktoriaus 2007 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei pirkimo dokumentais, kuriuos sudaro skelbimas apie pirkimą (toliau – Skelbimas), apklausos sąlygos (toliau – Sąlygos) ir Sąlygų priedai: Nr. 1 „Techninė specifikacija“, Nr. 2 „Pasiūlymo forma“ (toliau – Pasiūlymo forma), Nr. 3 „Projektavimo paslaugų sutarties projektas“ (toliau – Sutarties projektas), Nr. 4 „Priesaikos deklaracija“ bei pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai). Vartojamos sąvokos apibrėžtos VPĮ, Apraše, Numatomo viešojo pirkimo ir pirkimo vertės skaičiavimo metodikoje, patvirtintoje VPT direktoriaus 2017 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 1S-94 „Dėl numatomos viešojo pirkimo ir pirkimo vertės skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ bei Kainodaros taisyklių nustatymo metodikoje, patvirtintoje VPT direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“.
1.2. Pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS. Perkančiosios organizacijos ir tiekėjo bendravimas ir keitimasis informacija vyksta naudojantis CVP IS priemonėmis. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tik tie tiekėjai, kurie yra registruoti CVP IS, adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt.
1.3. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų.
1.4. Informacija apie pirkimo organizatorių, kuris įgaliotas palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų (ne tarpininkų) pranešimus, susijusius su pirkimo procedūromis: Vladislav Zaplatkin, mob. tel. +370 605 15642.
1.5. Tiekėjai ir (ar) jų įgalioti atstovai nedalyvauja susipažinimo su pasiūlymais, pasiūlymų nagrinėjimo ir vertinimo procedūrose. Informacija apie pirkimo dalyvius, jų pasiūlymuose nurodytas kainas suinteresuotiems dalyviams, bus pateikta po sprendimo dėl pirkimą laimėjusio pasiūlymo priėmimo.
2. INFORMACIJA APIE PERKANČIĄJĄ ORGANIZACIJĄ IR PIRKIMO OBJEKTĄ
2.1 Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija (toliau – Perkančioji organizacija) atlieka viešąjį pirkimą ir numato įsigyti projekto „Bražuolės piliakalnio (un.k. 3509) apsaugos nuo mechaninės bei paviršinės erozijos ir pritaikymo lankymui tvarkybos ir apsaugos priemonių projektas“ parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugas.
2.2. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą visai perkamų paslaugų apimčiai. Pateikti alternatyvaus pasiūlymo negalima.

2.3. Pirkimo objektas apibūdintas ir reikalavimai jam nustatyti Techninėje specifikacijoje (1 priedas).

2.4. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos visos su perkamomis paslaugomis susijusios išlaidos.

2.5. Perkančioji organizacija pirkimui skiria ne daugiau kaip 15 000,00 € (su PVM).
3. REIKALAVIMAI KVALIFIKACIJAI
	Eil.

Nr.
	Kvalifikacijos reikalavimai tiekėjui
	Dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti tiekėjas, siekiantis įrodyti, kad jo kvalifikacija atitinka keliamus reikalavimus

	1
	Tiekėjas (jungtinės veiklos partneriai ir subrangovai bendrai) turi teisę verstis veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti.
	Priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla (priedas 4).

Pastaba. Tiekėjas, pasitelkęs subteikėją pirkimo sutarčiai įvykdyti, turi užtikrinti dokumentų, įrodančių, kad subteikėjas turi teisę verstis veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti, pateikimą.

Pateikiamos dokumentų skaitmeninės kopijos CVP IS priemonėmis.

	2
	Tiekėjas, tiekėjų grupės partneriai kartu, subtiekėjai ir kiti asmenys, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, pirkimo sutarties vykdymui turi turėti bent 1 (vieną)  nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistą, kuris laimėjimo atveju vykdys Pirkimo sutartį, atitinkantį visus šiuos reikalavimus:
1. Veiklos rūšis – tvarkybos darbai: konservavimas, restauravimas, remontas;

2. specializacija – vadovavimas tvarkybos darbams.
	Kiekvieno specialisto kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai pagal kiekvieną šio punkto papunktį:

Kompetentingos institucijos (Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos) tiekėjo siūlomam specialistui išduoto kvalifikacijos atestato arba, jeigu specialistas yra iš užsienio valstybės (tiekėjas registruotas Europos Sąjungos valstybėje narėje, Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje, Šveicarijos Konfederacijoje arba trečiojoje šalyje), Teisės pripažinimo dokumento*, suteikiančio teisę užsiimti su pirkimo objektu susijusia veikla, patvirtinta kopija.

	3
	Tiekėjas per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo registravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) yra sėkmingai įvykdęs vieną ar kelias panašių suteiktų paslaugų (piliakalnių tvarkymo projektų parengimas ir projekto vykdymo priežiūros sutartis)*, sutartį(is), kurios(ių) (bendra) vertė yra ne mažiau kaip 0,5 Tiekėjo siūlomos pirkimo objekto vertės.

Panašių paslaugų teikimo sutartis – sutartis, kurios vykdymo metu buvo rengiamas piliakalnio tvarkymo projektas ir teikiamos projekto vykdymo priežiūros paslaugos.
	Tiekėjo teikiami dokumentai:

Laisvos formos įvykdytų sutarčių sąrašas kartu su užsakovų pažymomis, kad sutartys buvo įvykdytos tinkamai, nurodant užsakovą, sutarties objektą, įvykdymo datą ir sutarties vertę.

Pateikiamos dokumentų skaitmeninės kopijos CVP IS priemonėmis.


4. PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAI IR PATIKSLINIMAI
4.1. Tiekėjas gali prašyti, kad perkančioji organizacija paaiškintų pirkimo dokumentus, taip pat teikti pasiūlymus dėl pirkimo dokumentų patikslinimų. Teikti pasiūlymus dėl pirkimo dokumentų patikslinimų ir kreiptis dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo į perkančiąją organizaciją galima ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir patikslinimai gali būti teikiami ir perkančiosios organizacijos iniciatyva.
4.2. Paaiškinimai ir patikslinimai skelbiami CVP IS priemonėmis ir siunčiami užklausą pateikusiam bei visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams. Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiosios organizacijos iniciatyva, jie skelbiami CVP IS priemonėmis. Paaiškinimai ir patikslinimai pateikiami likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei perkančioji organizacija paaiškinimų ar patikslinimų nepateikia iki nurodyto termino, pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas ne trumpesniam laikui nei tas, kiek vėluojama juos pateikti.
4.3. Perkančioji organizacija, paaiškindama ar patikslindama pirkimo dokumentus, užtikrina tiekėjų anonimiškumą, t.y. užtikrina, kad tiekėjai nesužinotų kitų tiekėjų, ketinančių dalyvauti pirkimo procedūrose, pavadinimų ir kitų rekvizitų.
4.4. Jei pateikti paaiškinimai ar patikslinimai iš esmės keičia pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus pirkimo objektui, Reikalavimus tiekėjui ar pasiūlymų rengimui, pasiūlymų pateikimo terminas skaičiuojamas iš naujo nuo paaiškinimų ar patikslinimų paskelbimo CVP IS priemonėmis dienos, o informacija apie atliktus pakeitimus siunčiama visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams ir paskelbiama prie pirkimo dokumentų.
4.5. Perkančioji organizacija nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų.
5. PASIŪLYMŲ RENGIMAS IR TEIKIMAS
5.1. Pasiūlymas turi būti pateikiamas nevėliau kaip skelbime nurodytos pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

5.2. Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, pasiekiamą adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Pasiūlymai, pateikti popierine forma arba ne perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, bus atmesti kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų.
5.3. Jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, ji taip pat pateikia ir jungtinės veiklos sutarties kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant pirkimo (preliminariąją) sutartį bei šių įsipareigojimų vertės dalis, sudaranti bendrą pirkimo (preliminariosios) sutarties vertę. Taip pat turi būti pateikta informacija apie asmenį, atstovaujantį ūkio subjektų grupei bendraujant su perkančiąja organizacija.
5.4. Visi pasiūlyme pateikiami dokumentai turi būti pateikti elektronine forma (tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninės dokumentų kopijos). Pasiūlymo dokumentai turi būti suformuoti naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz., pdf, docx ). Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus.
5.5. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba. Jei reikalaujami dokumentai negali būti pateikti lietuvių kalba, turi būti pateiktas patvirtintas vertimas (išverstame dokumente nurodant vertimą atlikusio asmens vardą, pavardę ir parašą).
5.6. Pasiūlymas turi būti pateiktas užpildant Pasiūlymo formą ir pridedant visus pirkimo dokumentuose reikalaujamus dokumentus.
5.7. Pasiūlymo kaina pateikiama eurais, išreiškiant ir apskaičiuojant taip, kaip nurodyta Pasiūlymo formoje. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną; Į pasiūlymo kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, būtinos pirkimo sutarties įvykdymui.
5.8. Pasiūlyme tiekėjas turi aiškiai nurodyti, kuri pasiūlymo informacija yra konfidenciali, vadovaujantis VPĮ 20 straipsniu. Jeigu perkančiajai organizacijai kyla abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, ji privalo prašyti tiekėjo įrodyti, kodėl nurodyta informacija yra konfidenciali. Jeigu tiekėjas nepateikia tokių įrodymų arba pateikia netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia informacija yra nekonfidenciali.
5.9. Pasiūlymą sudaro tiekėjo pateiktų duomenų bei dokumentų visuma:
5.9.1. CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentai“ pateikti duomenys ir dokumentai:
5.9.1.1. užpildyta Pasiūlymo forma;
5.9.1.2. įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pateikti ir (ar) pasirašyti pasiūlymą bei kitus dokumentus, kopija (jeigu pasiūlymą pateikia ne tiekėjo vadovas);
5.9.1.3. informacija ir dokumentai pagal Sąlygų 5.2 punktą (jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė);
5.9.1.4. kita reikalaujama informacija ir dokumentai;
5.9.2. pasiūlymo paaiškinimai bei atsakymai dėl pasiūlymo (jei tokių yra).
5.10. Pasiūlymas turi galioti 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Perkančioji organizacija turi teisę prašyti, kad tiekėjas pratęstų pasiūlymo galiojimą, o tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.
5.11. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki Sąlygų 5.1 punkte nurodytos pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą.
5.12. Perkančioji organizacija nereikalauja pasiūlymą pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu.
5.13. Iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, tiekėjas gali pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas pripažįstamas galiojančiu, jeigu perkančioji organizacija jį gavo iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
6. PASIŪLYMŲ ŠIFRAVIMAS
6.1. Tiekėjo teikiamas galutinis pasiūlymas gali būti užšifruojamas. Tiekėjas, nusprendęs pateikti užšifruotą galutinį pasiūlymą, turi:
6.1.1. iki galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, naudodamasis CVP IS priemonėmis, pateikti užšifruotą galutinį pasiūlymą (užšifruojamas visas galutinis pasiūlymas arba galutinio pasiūlymo dokumentas, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina) (informaciją, kaip tiekėjui užšifruoti galutinį pasiūlymą galima rasti ČIA);
6.1.2. iki vokų su galutiniais pasiūlymais atplėšimo procedūros (posėdžio) pradžios CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti slaptažodį, su kuriuo perkančioji organizacija galės iššifruoti pateiktą galutinį pasiūlymą. Iškilus CVP IS techninėms problemoms, kai tiekėjas neturi galimybės pateikti slaptažodžio per CVP IS susirašinėjimo priemones, tiekėjas turi teisę slaptažodį pateikti kitomis priemonėmis pasirinktinai: perkančiosios organizacijos oficialiu elektroniniu paštu, faksu arba raštu. Tokiu atveju tiekėjas turėtų būti aktyvus ir įsitikinti, kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė adresatą (pavyzdžiui, susisiekęs su perkančiąja organizacija oficialiu jos telefonu ir (arba) kitais būdais).

6.2. Iki vokų su galutiniais pasiūlymais atplėšimo procedūros (posėdžio) pradžios tiekėjui nepateikus (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikus neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasi perkančioji organizacija negalėjo iššifruoti galutinio pasiūlymo, tiekėjo pirminis pasiūlymas (įskaitant derybų metu atliktus patikslinimus ir (ar) papildymus) vertinamas kaip galutinis pasiūlymas.

7. SUSIPAŽINIMAS SU PASIŪLYMAIS IR JŲ VERTINIMAS
7.1. Pradinis susipažinimas su pasiūlymais vyks 45 min. po CVP IS nurodytos pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

7.2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas pagal kainą.
7.3. Perkančioji organizacija pasilieka teisę derėtis su tiekėjais:

7.3.1. Derybų objektas: pasiūlymo kaina ir / ar techninės specifikacijos reikalavimai ir / ar sutarties projekto sąlygos.

7.3.2. Derybų procedūra yra organizuojama tik jei visų dėl kitų priežasčių neatmestų pasiūlymų kainos yra per didelės ir perkančiajai organizacijai nepriimtinos.

7.3.3. Derybų procedūra vykdoma susitikimų su tiekėjų atstovais būdu ir/ar elektroninėmis priemonėmis (telefonu, el. paštu, CVP IS susirašinėjimo priemonėmis ar pan.). Tikslus būdas nurodomas kvietime į derybas.

7.3.4. Derybų eiliškumas nustatomas atvirkščiai proporcingai pirminių pasiūlymų pateikimo laikui, t. y. pirmas į derybas kviečiamas tiekėjas, kuris pirminį pasiūlymą pateikė paskutinis, o paskutinis į derybas kviečiamas tiekėjas, kuris pirmas pateikė pirminį pasiūlymą.

7.3.5. Vykdant derybas turi būti laikomasi šalių komercinių interesų konfidencialumo principo, šalys neturi teisės tretiesiems asmenims atskleisti jokios su kainomis ar kitomis pasiūlymo sąlygomis susijusios informacijos, visiems derybų dalyviams turi būti taikomi vienodi reikalavimai ir suteikiamos vienodos galimybės ir pateikiama vienoda informacija; teikdama informaciją Perkančioji organizacija neturi diskriminuoti vienų tiekėjų kitų naudai.

7.3.6. Derybos su kiekvienu tiekėju vedamos atskirai. Derybos ir jų rezultatai protokoluojami, protokolą pasirašo Pirkimo komisijos nariai bei tiekėjo, su kuriuo derėtasi, įgaliotas atstovas.

7.3.7. Atlikus derybų procedūrą, Perkančioji organizacija išsiunčia derybose dalyvavusiems tiekėjams kvietimą pateikti galutinį pasiūlymą. Galutinio pasiūlymo pateikimo terminas nustatomas derybų procedūros metu. Tiekėjui nepateikus galutinio pasiūlymo, juo yra laikomas pirminis pasiūlymas ir derybų protokolas, tiek, kiek jis keičia pirminio pasiūlymo nuostatas.

7.3.8. Perkančioji organizacija, radus galutiniame pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, privalo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašyti dalyvio per jo nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant galutinio pasiūlymo galutinės kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

7.3.9. Derybos yra laikomos įvykusiomis, jei bent vieno tiekėjo galutinis pasiūlymas atitinka Perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus.
7.4. Pasiūlymų vertinimo metu perkančioji organizacija:
7.4.1. įvertina ar tiekėjo siūlomas pirkimo objektas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus;
7.4.2. vykdo derybas, siekiant geriausio pirkimo dokumentuose nurodytus perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančio rezultato ir laikantis nurodytų sąlygų: a) visiems tiekėjams taikomi vienodi reikalavimai, suteikiamos vienodos galimybės ir pateikiama vienoda informacija – teikdama informaciją, perkančioji organizacija neturi diskriminuoti tiekėjų; b) tretiesiems asmenims ir derybose dalyvaujantiems tiekėjams negali būti atskleidžiama jokia derybų metu iš tiekėjo gauta informacija, taip pat informacija apie derybų metu pasiektus susitarimus; c) negalima derėtis dėl Reikalavimų tiekėjui, pasiūlymo vertinimo kriterijų ir vertinimo tvarkos;

7.4.3. įvertina, ar nėra tiekėjo derybų metu pasiūlytos ar galutiniame pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų;

7.4.4. įvertina, ar tiekėjo derybų metu pasiūlyta ar galutiniame pasiūlyme nurodyta kaina nėra per didelė ir perkančiajai organizacijai nepriimtina;

7.4.5. įvertina, ar tiekėjo derybų metu pasiūlyta ar galutiniame pasiūlyme nurodyta kaina (jos sudedamosios dalys) neatrodo neįprastai maža.

7.5. Jeigu dalyvis pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams arba šių dokumentų ar duomenų trūksta, perkančioji organizacija, nepažeisdama lygiateisiškumo ir skaidrumo principų, prašo dalyvį šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jos nustatytą protingą terminą. Tikslinami, papildomi, paaiškinami ir pateikiami nauji gali būti tik dokumentai ar duomenys, susiję su tiekėjo įgaliojimu asmeniui pasirašyti pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartimi, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančiu dokumentu ir dokumentai, nesusiję su pirkimo objektu, jo techninėmis charakteristikomis, sutarties vykdymo sąlygomis ar pasiūlymo kaina.
7.6. Perkančioji organizacija gali prašyti dalyvių patikslinti, papildyti arba paaiškinti savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus.
7.7. Jeigu dalyvio pasiūlyme nurodyta kaina (jos sudedamosios dalys) atrodo neįprastai maža, perkančioji organizacija prašo dalyvį ją pagrįsti, vadovaujantis VPĮ 57 straipsnio 2 ir 3 dalių nuostatomis.
7.8. Perkančioji organizacija, pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, prašo dalyvių per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant susipažinimo su pasiūlymais metu užfiksuotos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis gali taisyti kainos sudedamąsias dalis, tačiau neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.
7.9. Sudaroma pasiūlymų eilė. Į pasiūlymų eilę įtraukiami tiekėjai, kurių pasiūlymai atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus. Pasiūlymų eilė sudaroma ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka. Jei kelių tiekėjų pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, sudarant pasiūlymų eilę, pirmesnis įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai. Eilė nesudaroma, jei pasiūlymą pateikė ar, pirkimo procedūrų metu atmetus kitus pasiūlymus, liko vienas tiekėjas.
7.10. Nustatomas pirkimo laimėtojas. Laimėtoju gali būti pasirenkamas tik toks tiekėjas, kurio pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir jo pasiūlymo kaina nėra per didelė ir perkančiajai organizacijai nepriimtina.
7.11. Perkančioji organizacija suinteresuotiems dalyviams, išskyrus atvejus, kai pirkimo sutartis sudaroma žodžiu, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas raštu praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma pirkimo (preliminarioji) sutartis, ir pateikia VPĮ 58 straipsnio 2 dalyje nurodytos atitinkamos informacijos, kuri dar nebuvo pateikta pirkimo procedūrų metu, santrauką, nurodo nustatytą pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą. Jei būtų priimtas sprendimas nesudaryti pirkimo (preliminariosios) sutarties, perkančioji organizacija taip pat nurodo priežastis, dėl kurių priimtas toks sprendimas.
7.12. Tiekėjas, kurio pasiūlymas laimėjo, kviečiamas sudaryti pirkimo sutartį, bet ne anksčiau negu pasibaigs atidėjimo terminas (VPĮ 86 str. 8 d.).
8. KITOS SĄLYGOS IR INFORMACIJA
8.1. Perkančioji organizacija, gavusi tiekėjo pretenziją, nedelsdama sustabdo pirkimo procedūras, kol bus išnagrinėta ši pretenzija ir priimtas sprendimas. Perkančioji organizacija negali sudaryti pirkimo (preliminariosios) sutarties anksčiau negu po 5 darbo dienų nuo rašytinio pranešimo apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems dalyviams dienos.
8.2. Perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva nutraukti pradėtas pirkimo procedūras. Tai gali būti atliekama bet kuriuo metu iki pirkimo (preliminariosios) sutarties sudarymo, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Pirkimo procedūras nutraukti privaloma, jeigu buvo pažeisti VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.
8.3. Ginčai dėl pirkimo nagrinėjami, žala tiekėjui atlyginama, pirkimo (preliminarioji) sutartis pripažįstama negaliojančia bei alternatyvios sankcijos taikomos vadovaujantis VPĮ VII skyriaus nuostatomis.
9. PIRKIMO (PRELIMINARIOSIOS) SUTARTIES SĄLYGOS
9.1. Pirkimo sutarties projektas pateikiamas pirkimo sąlygų 3 priede.

Priedas Nr. 1
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (TECHNINĖ UŽDUOTIS)
	Nr.
	Kriterijus
	Charakteristika

	1.
	PIRKIMO OBJEKTAS
	Bražuolės piliakalnio apsaugos nuo mechaninės bei paviršinės erozijos ir pritaikymo lankymui tvarkybos ir apsaugos priemonių projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra

	2.
	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)
	Trakų istorinis nacionalinis parkas

	4.
	KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRO KODAS
	Unikalus kodas 3509

	5.
	OBJEKTO VIETA
	Trakų r. sav. Trakų sen. Bražuolės km.

	6.
	STATYBOS DARBŲ RŪŠIS
	Naujo statinio statyba, tvarkomieji statybos darbai (gali būti tikslinama parengus projektą)

	7.
	STATINIO KATEGORIJA
	Nesudėtingas inžinerinis statinys 

	8.
	REIKALAVIMAI PASLAUGOMS
	Projekte numatyti esamų pėsčiųjų takų, jų dangų ir laiptų piliakalnio rytiniame ir vakariniame šlaituose kapitalinį remontą;

· takus ir apžvalgos vietą piliakalnio aikštelėje; 

· informacinius stendus, suoliukus ir jų statymo vietas;

· pažeistų (išvažinėtų, ištryptų, iškasinėtų) plotų užpylimą ir sutvirtinimą bei planiravimą;

· žolinės dangos suformavimą;

· specialiuosius miško kirtimus panoramų atvėrimui;

· šlaitų tvirtinimą išorinėmis mechaninėmis ir biologinėmis priemonėmis.

Parenkant sprendinius laikytis mažiausios įmanomos invazijos ir tvarumų principų. Laiptai ir kiti mažosios architektūros elementai turi būti suprojektuoti iš atsparių atmosferos poveikiui natūralių gamtinių medžiagų. Pagrindinės konstrukcijos detalės (pakopos, ranktūriai) turi būti mediniai. Konstrukcijoms gali būti naudojami kai kurie metaliniai gaminiai (pvz. jungtys, tvirtinimo elementai, armavimo detalės ir pan.);
Takus projektuoti su žvyro ar kitos natūralios medžiagos danga. 
Techninio projekto (toliau TP) sudėtis, apimtis ir sprendinių detalumas turi būti pakankami, kad būtų galima atlikti laiptų į piliakalnį įrengimo statybos darbus, užtikrinant kultūros paveldo objekto vertingųjų savybių išsaugojimą ir sudarant sąlygas lankytojų saugiam patekimui ant piliakalnio viršutinės aikštelės, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės aktų, higienos normų, statybos techninių reglamentų ir paveldo tvarkybos reglamentų reikalavimų.
 
* TP sudėtyje privalo būti visos šiai tavrkybos/statybos rūšiai privalomosios dalys, nurodytos statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai, techninės specifikacijos ir skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis privalo būti projekto sudėtyje bet kuriuo atveju.

* Parengus PP pateikti juos Užsakovui tvirtinti ir gauti pritarimą pateiktiems sprendiniams. Atlikti PP viešinimo ir derinimo procedūras vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus reikalavimais.

* Parengus TP pateikti Užsakovui tvirtinti ir gauti pritarimą bendrosios bei paveldosaugos (specialiosios) ekspertizių atlikimui. Pagal Užsakovo, derinančių institucijų ir (ar) ekspertizių pateiktas pastabas pataisyti TP per ne ilgesnį kaip 15 darbo dienų terminą ir juos pakartotinai pateikti Užsakovui.

	9.
	NUMATOMI PROJEKTO SPRENDINIAI
	Rengiant PP ir TP sprendinius Paslaugų teikėjas derina su Užsakovu, koreguoja, pagal pateiktas pastabas. Paslaugų teikėjas turi neatlygintinai pataisyti PP ir TP pagal Užsakovo, ekspertizės specialistų, derinančių institucijų pateiktas pastabas.

	10.
	PRIVALOMIEJI PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAI
(popierinės ar skaitmeninės kopijos, Užsakovo perduodamos Paslaugų teikėjui)
	* Bražuolės piliakalnio toponuotrauka (derinimo laikotarpiui ne senesnė, kaip 3 m., pdf ir dwg formatais)
* Žemės sklypo ir statinių Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai
* Kultūros vertybių registro duomenys apie kultūros paveldo objektą: kpd.lt [prieiga internetu].

Pastaba: Esant poreikiui, kitus dokumentus, atstovaudamas Užsakovą pagal įgaliojimą, Paslaugų teikėjas turi gauti iš atitinkamų įstaigų ir įmonių.

	11.
	REIKALAVIMAI TECHNINIO PROJEKTO PARENGIMUI
	* PP ir TP sudėtis, apimtis ir detalumas turi būti pakankami, kad būtų galima atlikti piliakalnio laiptų įrengimą, užtikrinant jo, kaip kultūros paveldo archeologijos ir kraštovaizdžio paminklo (KVR u.k. 3509) vertingųjų savybių išsaugojimą bei stabilumą, nepažeidžiant statybos techninių, paveldo tvarkybos reglamentų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų.
* Rengiant PP ir TP būtina remtis piliakalnio geologinių tyrimų ataskaita.
* PP sudėtis privalo atitikti reikalavimus, nustatytus STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;
* TP sudėtyje privalo būti visos tvarkomųjų statybos darbų rūšiai privalomosios dalys, nurodytos Statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;
* TP sudėtyje privalo būti sąnaudų kiekių žiniaraščiai, techninės specifikacijos ir skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis;
* Parengus TP pateikti jį Užsakovui tvirtinti, paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės ir bendrosios ekspertizės atlikimui.
* Projekto rengėjai turi turėti tinkamą kvalifikaciją

	12.
	TECHNINIŲ SPRENDIMŲ BEI SPECIFIKACIJŲ REIKALAVIMAI, DETALUMO BEI KOMPLEKTAVIMO REIKALAVIMAI
	Visi dokumentai turi būti parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais tvarkomuosius statybos darbus. Parengtiems dokumentams, atstovaudamas Užsakovą pagal įgaliojimą, Paslaugų teikėjas turi gauti pritarimus (suderinimus) iš atitinkamų įstaigų, įmonių ir viešojo administravimo subjektų teisės aktų nustatyta tvarka; statybą leidžiantį dokumentą, suteikiantį teisę atlikti tvarkomuosius statybos darbus.

	13.
	TECHNINIO PROJEKTO PARENGIMO TERMINAS
	Parengti PP ir atlikti visas reikalingas viešinimo ir derinimo procedūras per 3 (tris) mėnesius.
Parengti TP ir gauti paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės išvadas per 3 (tris) mėnesius (parengti TP ir pateikti jį Užsakovui, kad šis galėtų jį pateikti ekspertizės rangovui), t. y. per 6 (šešis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
Pataisyti TP pagal gautas pastabas, pakartotinai pateikti ekspertizės rangovui (jeigu bus pastabų), gauti Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritorinio skyriaus pritarimą (suderinimą) ir statybą leidžiantį dokumentą, suteikiantį teisę atlikti tvarkomuosius statybos darbus, per 7 (septynis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Projekto parengimo terminas gali būti pratęstas rašytiniu abiejų Šalių susitarimu, bet ne ilgiau kaip 30 (trisdešimt) dienų, jei Paslaugų teikėjas šių paslaugų negali suteikti dėl ne nuo jo priklausančių aplinkybių (pvz., negalima toliau teikti šių paslaugų, negavus reikalingų suderinimų, pritarimų, leidimų, dėl kurių buvo kreiptasi laiku) ir pateikia Užsakovui tai pagrindžiančius dokumentus;

	14.
	PASLAUGŲ ATLIKIMO TERMINAS
	Sutarties galiojimo terminas 24 mėn., nes įtraukiamos PP, TP ir Projekto vykdymo priežiūros paslaugos.


Priedas Nr. 2
PASIŪLYMAS DĖL
BRAŽUOLĖS PILIAKALNIO TVARKYBOS IR APSAUGOS PRIEMONIŲ PROJEKTO PARENGIMO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS
PASLAUGŲ PIRKIMO
____________________

(Data)
	Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai ir/ar subtiekėjų pavadinimai
	
	

	Tiekėjo kodas
	
	

	Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių ir/ar subtiekėjų adresai
	
	

	Tiekėjo a. s., banko pavadinimas
	
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	
	

	Telefono numeris
	
	

	Fakso numeris
	
	

	El. pašto adresas
	
	

	Tiekėjo / visų Tiekėjų grupės nario, turinčio balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, pavadinimas
	
	


1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis, nustatytomis:

1) pirkimo dokumentuose;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, patikslinimuose).
2. Pateikdamas CVP IS priemonėmis pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.
Informacija apie subrangovus / subtiekėjus / subteikėjus:

	Eil.

Nr.
	Subrangovo / subtiekėjo / subteikėjo pavadinimas ir adresas
	Numatomi atlikti darbai/paslaugos


	Sutarties dalis (apimtis eurais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą / subtiekėją / subteikėją EUR su PVM

	
	
	
	

	
	
	
	


Pastaba: pildoma jei ketinama pasitelkti subrangovą, subtiekėją ar subtiekėją
PASIŪLYMO KAINA

Mūsų siūlomos paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

	Eil. Nr.
	Paslaugos pavadinimas
	Mato vnt.
	Vieneto kaina Eur
be PVM
	Kiekis
	Kaina
Eur
be PVM

	1
	Projekto „Bražuolės piliakalnio (u.k. 3509) apsaugos nuo mechaninės bei paviršinės erozijos ir pritaikymo lankymui tvarkybos ir apsaugos priemonių projektas“ parengimo paslaugos
	vnt.
	
	1
	

	2
	Projekto „Bražuolės piliakalnio (u.k. 3509) apsaugos nuo mechaninės bei paviršinės erozijos ir pritaikymo lankymui tvarkybos ir apsaugos priemonių projektas“ vykdymo priežiūros paslaugos
	vnt.
	
	1
	

	PVM *:
	

	Bendra suma Eur su PVM:
	


Bendra pasiūlymo kaina: ______________________ Eur (žodžiais) iš kurių PVM sudaro: ___________________ Eur (žodžiais).
*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nepildo lentelės skilčių kur nurodyta PVM ar kaina su PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkama sutarties įvykdymui.

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija yra pažymėti):

	Eil.Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Pasiūlymo lapo numeris, kuriame yra dokumentas (jei dokumentas užima ne vieną pasiūlymo lapą – nurodomi lapo numeriai „nuo-iki“)
	Konfidencialumo priežastys

	
	
	
	

	
	
	
	


*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. 

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

	Eil.Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Pasiūlymo lapo numeris, kuriame yra dokumentas (jei dokumentas užima ne vieną pasiūlymo lapą – nurodomi lapo numeriai „nuo-iki“)

	1.
	...
	


Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

_____________________________

     (Tiekėjo įgalioto asmens pareigos vardas, pavardė, parašas)

Priedas Nr. 3

PROJEKTAVIMO  PASLAUGŲ  SUTARTIS  NR. .............
2026 m. .................. ...... d.

Trakai

Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija, juridinio asmens kodas 191835395 (toliau – Užsakovas), atstovaujama direktoriaus Dariaus Kvedaravičiaus, 

ir

.............................. juridinio asmens kodas .......................... (toliau – Vykdytojas), atstovaujama ................................................, 
sudarė šią projektavimo darbų sutartį (toliau – Sutartis):
1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties objektas – projekto „Bražuolės piliakalnio (un.k. 3509) apsaugos nuo mechaninės bei paviršinės erozijos ir pritaikymo lankymui tvarkybos ir apsaugos priemonių projektas“ parengimo paslaugos.

Paslaugos apima:

1.1.1. parengti techninį projektą „Bražuolės piliakalnio (un.k. 3509) apsaugos nuo mechaninės bei paviršinės erozijos ir pritaikymo lankymui tvarkybos ir apsaugos priemonių projektas“
1.1.2. gauti statybą leidžiantį dokumentą;

1.1.3. teikti projekto vykdymo priežiūros paslaugas (toliau – Paslaugos).

2. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

2.1. Sutarties kaina yra ................. Eur. pridedant 21 proc. PVM – ............... Eur. Bendra sutarties kaina su PVM – ................ Eur (.........................eurai ir ................ centų), iš jų:

2.1.1. projekto „Bražuolės piliakalnio (un.k. 3509) apsaugos nuo mechaninės bei paviršinės erozijos ir pritaikymo lankymui tvarkybos ir apsaugos priemonių projektas“ parengimo paslaugų kaina yra .................. Eur pridedant 21 proc. PVM – ............ Eur. Bendra kaina su PVM – ................... Eur.

2.1.2. Statybą leidžiančio dokumento gavimo paslaugų kaina yra .............. Eur pridedant 21 proc. PVM – ............... Eur. Bendra kaina su PVM –.................. Eur.

2.1.3. Projekto vykdymo priežiūros paslaugų kaina yra ...................... Eur pridedant 21 proc. PVM – .............................. Eur. Bendra kaina su PVM –....................... Eur.

2.2. Užsakovas už suteiktas paslaugas atsiskaito etapais pagal Vykdytojo pateiktus suteiktų paslaugų aktus ir sąskaitas faktūras per 30 dienų nuo jų gavimo dienos.

3. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAI

3.1. Projekto „Bražuolės piliakalnio (un.k. 3509) apsaugos nuo mechaninės bei paviršinės erozijos ir pritaikymo lankymui tvarkybos ir apsaugos priemonių projektas“ parengimo pradžia – sutarties pasirašymo data.

3.2. Projekto „Bražuolės piliakalnio (un.k. 3509) apsaugos nuo mechaninės bei paviršinės erozijos ir pritaikymo lankymui tvarkybos ir apsaugos priemonių projektas“ parengimo terminas – 7 mėn. nuo nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

3.3. Dėl objektyvių nenumatytų aplinkybių paslaugų atlikimo laikotarpis abipusiu šalių susitarimu gali būti pratęstas ne ilgiau kaip 30 (trisdešimt) dienų.
3.4. Sutarties įvykdymo data bus laikoma diena, kai Užsakovas pasirašo užbaigtų paslaugų perdavimo–priėmimo aktą arba kai Vykdytojas suteikia visas paslaugas ir perduoda dalimis ar visą projektinę dokumentaciją tiesiogiai Užsakovui, arba išsiunčia ją Užsakovui, o šis, gavęs užbaigtą projektinę dokumentaciją, per 10 dienų raštu nepateikia Vykdytojui pagrįstų pastabų.

4. DOKUMENTACIJOS PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

4.1. Suteiktas paslaugas Vykdytojas Užsakovui perduoda pagal suteiktų paslaugų perdavimo–priėmimo aktą ir sąskaitą faktūrą.

4.2. Užsakovas, gavęs pranešimą raštu, privalo per 10 dienų priimti parengtą dokumentaciją ir išsiųsti Vykdytojui pasirašytą atliktų darbų priėmimo–perdavimo aktą arba pagrįstą atsisakymą (jeigu yra pastabų).

4.3. Užsakovui pagrįstai atsisakius priimti dokumentaciją, Užsakovas su Vykdytoju surašo aktą. Šiame akte nurodomos priežastys, būtinos pataisos ir terminai, per kuriuos pataisos turi būti atliktos.

4.4. Užsakovui nepagrįstai atsisakius priimti dalį ar visą projektinę dokumentaciją, arba daugiau kaip per 10 dienų nepasirašius atliktų darbų akto, Vykdytojas turi teisę surašyti vienašališką atliktų darbų aktą ir išsiųsti jį Užsakovui registruotu laišku. Tokiu atveju šalys arba kiekviena iš šalių gali kreiptis dėl atlikto darbo ekspertizės. Ekspertizės išvada yra galutinė ir yra pagrindas baigti ginčą šalių susitarimu arba teismine tvarka.

5. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1. Užsakovas įsipareigoja apmokėti už suteiktas paslaugas pagal šioje sutartyje numatytą atsiskaitymo tvarką.

5.2. Vykdytojas įsipareigoja sutartas paslaugas suteikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos, Teritorijų planavimo ir Statybos įstatymais bei kitais projektavimą ir statybą reglamentuojančiais normatyviniais aktais.

6. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

6.1.  Neatsiskaitęs laiku su Vykdytoju, Užsakovas moka Vykdytojui delspinigius – 0,02 % nuo neapmokėtų paslaugų kainos už kiekvieną pavėluotą dieną.

6.2.  Vykdytojui laiku nesuteikus paslaugų iki sutartyje numatyto termino bei nepašalinus laiku suteiktų paslaugų priėmimo–perdavimo metu nustatytų trūkumų, Vykdytojas moka Užsakovui delspinigius – 0,02 % nuo nesuteiktų paslaugų vertės už kiekvieną pavėluotą dieną. Užsakovas turi teisę priskaičiuotų delspinigių sumą atskaityti iš sumų, priklausančių Vykdytojui už suteiktas paslaugas.

6.3.  Delspinigių mokėjimas neatleidžia šalių nuo pagal šią sutartį prisiimtų įsipareigojimų vykdymo.

7. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

7.1.  Visi tarp šalių iškilę nesutarimai ir ginčai, kurių nepavyksta išspręsti tarpusavio susitarimu, sprendžiami teismine tvarka.

8. SUTARTIES NUTRAUKIMO TVARKA

8.1. Sutartis gali būti nutraukta:

8.1.1. Pasibaigus jos galiojimo terminui.

8.1.2. Šalims susitarus.

8.1.3. Vienašališkai Užsakovo iniciatyva, kai Vykdytojas nevykdo įsipareigojimų pagal šią sutartį.

8.1.4. Vienašališkai Vykdytojo iniciatyva, kai Užsakovas nevykdo įsipareigojimų pagal šią sutartį.

9. PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ SUSTABDYMAS
9.1. Jeigu teikiant paslaugas atsiranda priežasčių, dėl kurių jų negalima tęsti, Užsakovas arba Vykdytojas sustabdo paslaugų teikimą ir per dešimt dienų informuoja apie tai kitą šalį. Paslaugų teikimo sustabdymas neatleidžia Užsakovo nuo įsipareigojimo sumokėti už faktiškai iki sustabdymo suteiktas paslaugas.

10. KITOS SĄLYGOS

10.1.  Vykdydamos šios sutarties sąlygas, šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais norminiais aktais.

10.2. Sutarties galiojimo metu šalys tarpusavio susitarimu gali papildyti ir pakeisti šią sutartį. Visi šios sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik tada, kai jie yra surašyti raštu ir patvirtinti abiejų šalių parašais bei antspaudais.

10.3. Nei viena iš šalių negali perduoti savo teisių ir pareigų pagal šią sutartį tretiesiems asmenims, išskyrus teisėtus perėmėjus, be raštiško kitos šalies sutikimo.

10.4. Ši sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

11. PRIEDAI

11.1.  Projektavimo užduotis

12. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

	Užsakovas
	Vykdytojas

	Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija

Karaimų g. 5, 21104 Trakai

Tel. (0~528) 55776, faks. (0~528) 55756

El. p. tinp@seniejitrakai.lt 

Įmonės kodas 191835395

PVM mok. k. - nėra
A. s. LT08 4040 0636 1000 2437
Lietuvos Respublikos finansų ministerija
Direktorius

Darius Kvedaravičius

___________________
	..............................................

Adresas.................................

Tel. ................, faks. .............

El. p. ......................................
Įmonės kodas ........................

PVM mok. k. LT……………
A. s. LT...................................

............. bankas, banko kodas ..........

............................

.............................

___________________




A. V.



A. V.
Priedas Nr. 4

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

__________________________

(Adresatas (perkančioji organizacija)

PRIESAIKOS DEKLARACIJA
_____________ Nr.______
 (Data)

	1. Aš, ______________________________________________________________ ,

	(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

	patvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)_____________________________ ,

	(Tiekėjo pavadinimas)

	dalyvaujantis (-i) ______________________________________________________________

	(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

	atliekamame _________________________________________________________________

	(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo būdas)

	___________________________________________________________________________ ,

	skelbtame ___________________________________________________________________________ ,

	(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, data ir numeris)




yra registruotas (-a) įstatymo nustatyta tvarka ir turi teisę verstis veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti.

2. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 4 dalies 4 punktu, pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

4. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas.

	
	
	
	
	
	

	(Deklaraciją sudariusio asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas) 
	
	(Vardas ir pavardė) 
	


