Pirkimo sąlygų 2 priedas

PIRKIMO UŽDUOTIS

| 1 | Pirkimo objektas | Interreg Lietuva-Lenkija projekto Nr. LTPL00490 “Miestų erdvių prisitaikymo prie klimato kaitos studijos“ su vertimu į lenkų kalbą pirkimas |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Pirkimo tikslas | Parengti kompleksinį dokumentų paketą, skirtą Švenčionių ir Monkų miestų viešųjų erdvių tvariai plėtrai, želdinimui, klimato kaitos poveikio mažinimui, gyventojų gyvenimo kokybės gerinimui ir tvaraus judumo skatinimui. |  |
| 3. | Paslaugų apimtis | Esamos situacijos analizė ir vertinimas | - atlikti Švenčionių ir Monkų miestų viešųjų erdvių inventorizaciją; - įvertinti želdynų, takų, aikščių, mažosios architektūros elementų ir kitos infrastruktūros būklę; - identifikuoti problemines teritorijas ir jų vystymo potencialą; - identifikuoti esamą miestų žaliųjų koridorių sistemą (gamtinio karkaso jungtis) ir nustatyti trūkstamus ekologinius ryšius. |
|  |  | Klimato kaitos poveikio analizė | -išanalizuoti klimato kaitos tendencijas abiejų miestų teritorijose; - atlikti prioritetinių viešųjų erdvių mikroklimato vertinimą, pateikti mikroklimato gerinimo sprendinius; - įvertinti temperatūrų, kritulių, sausrų ir karščio bangų salų poveikį miesto viešosioms erdvėms; - nustatyti klimato kaitos rizikas; - pateikti adaptacijos priemones / įvertinti ekosisteminių paslaugų potencialą klimato kaitos švelninimui; - nustatyti teritorijas, kuriose būtinas papildomas medžių lajos dengiamumas (naudojant satelitinius ar GIS duomenis). |
|  |  | Želdynų plėtros ir atnaujinimo koncepcija | - parengti ilgalaikę želdynų vystymo koncepciją; - nustatyti pagrindines želdinimo kryptis; - pateikti augalų parinkimo principus (prioritetą teikiant biologinei įvairovei) - numatyti funkcinių želdynų sprendinius; - nustatyti klimato kaitai atsparių augalų parinkimo kriterijus; - parengti medžių rūšių atsparumo sausroms, karščiui ir miesto aplinkos stresui (pvz., druskoms) vertinimo sistemą; - numatyti lietaus sodų, biosulaikymo (bioretention planting) želdynų, infiltracinių griovių ir kitų gamtiniais sprendimais grįstų infrastruktūros elementų taikymą; - žaliąsias erdves formuoti miesto žaliųjų koridorių sistemos pagrindu, biologinės įvairovės ir klimato adaptacijos tikslams. |
|  |  | Funkcinių zonų ir judumo schema | - parengti funkcinių zonų išdėstymo schemą; - integruoti „vaikščiojamojo miesto“ principus; - pateikti pėsčiųjų ir dviračių jungčių sprendinius; - numatyti mažosios infrastruktūros elementų išdėstymą; - identifikuoti perteklinio kietojo užstatymo teritorijas, kuriose siūloma mažinti kietųjų dangų plotus (depaving) ir didinti natūraliai pralaidų želdinimą. |
|  |  | Detalus želdinimo planas | - parengti detalius želdinimo sprendinius prioritetinėms teritorijoms; - parinkti augalų rūšis pagal funkcinius ir ekologinius kriterijus; - numatyti oro taršos mažinimo, triukšmo slopinimo, vėjo apsaugos ir tvaraus lietaus vandens valdymo sprendimus; - parengti vizualinę medžiagą; - apskaičiuoti planuojamų želdinių potencialų pavėsio plotą ir jo įtaką terminio komforto užtikrinimui; - numatyti gamtinius lietaus vandens infiltracijos ir sulaikymo sprendinius (SUDS); - numatyti želdynų atsparumo ekstremaliems klimato reiškiniams priemones ir rekomendacijas sodinukų kokybės standartams. |
|  |  | Socialinės ir ekologinės naudos vertinimas | -įvertinti projekto poveikį gyventojų gyvenimo kokybei (per rekreacijos ir sveikatingumo prizmę); - įvertinti teritorijų ekologinio vertingumo potencialą biologinei įvairovei, naudojant Biotopų ploto koeficiento (Biotope Area Factor / BAF) arba analogišką indeksų metodiką; - įvertinti projektuojamų želdynų indėlį mažinant miesto karščio salos efektą ir gerinant gyventojų terminį komfortą viešosiose erdvėse. |
| 4. | Rezultatas | Viešųjų Švenčionių ir Monkų miestų erdvių želdinimo ir tvarios plėtros strategija su šiais privalomais komponentais: - Viešųjų erdvių būklės vertinimo ataskaita; - Klimato kaitos poveikio ir adaptacijos galimybių studija; - Želdynų plėtros ir atnaujinimo koncepcija; - Funkcinių zonų ir takų tinklo planavimo schema; - Detaliais želdinimo planais bei sprendiniais prioritetinėms teritorijoms (ne mažiau nei ... unikalių planų); - Socialinės ir ekologinės naudos (ekosisteminių paslaugų) vertinimu; - Ilgalaikiu žalinimo veiksmų ir investicijų planu (etapiškumo lentele), nurodant priemonių prioritetus (I etapas: 1–3 m., II etapas: 4–7 m.), preliminarius lėšų poreikius bei atsakingas institucijas. |  |
| 5. | Visi dokumentai turi būti pateikti: | lietuvių kalba (Švenčionių miestui); esant poreikiui – papildomai anglų kalba arba kita su partneriu suderinta kalba Monkų miestui; redaguojamu formatu (DOCX, XLSX, DWG arba analogišku); PDF formatu; su visais naudotais erdviniais duomenimis ir brėžiniais. - atsižvelgiant į tai, kad pirkimas yra žaliasis, visi tarpiniai dokumentai turi būti derinami skaitmeniniu būdu, o spausdinami galutiniai dokumentai (jei reikalaujama) – ant 100 % perdirbto arba ekologiniu ženklu sertifikuoto popieriaus; - visi dokumentai, ataskaitos, vizualizacijos bei mokymų dalomoji medžiaga privalo būti paženklinti atitinkamos Europos Sąjungos bendradarbiavimo per sieną programos (Interreg) viešinimo ženklais, vadovaujantis programos vizualinio identiteto vadovu. |  |

__________________________________