VIENINGOS LIGONINIŲ IŠTEKLIŲ VALDYMO IR SĄNAUDŲ APSKAITOS INFORMACINĖS SISTEMOS VLIVAS PLĖTROS IR VYSTYMO PASLAUGŲ PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Dokumentų sąrašas

  - Tiekėjas teikdamas perkamas paslaugas turi vadovautis:

    - Informacinių sistemų steigimo, kūrimo, atnaujinimo, pertvarkymo ir likvidavimo tvarkos aprašu, patvirtintu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. 349 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo įgyvendinimo“ (aktuali redakcija 2024 m. spalio 30 d. nutarimas Nr. 907).

    - Informacinių technologijų paslaugų valdymo metodika, patvirtinta Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. T-83 „Dėl informacinių technologijų paslaugų valdymo metodikos patvirtinimo“.

    - Kuriamų viešųjų ir administracinių elektroninių paslaugų tinkamumo naudotojams užtikrinimo priemonių metodinėmis rekomendacijomis, patvirtintomis Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. T-65 „Dėl kuriamų viešųjų ir administracinių elektroninių paslaugų tinkamumo naudotojams metodinių rekomendacijų patvirtinimo“.

    - 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (ES) 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB“ (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas/BDAR).

    - Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 6 d. įsakymas Nr. 1K-234 „Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos valdomų informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ (2025 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 1K-295 redakcija).

    - Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos finansų valdymo ir apskaitos informacinės sistemos nuostatais, patvirtintais Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 1K-143 „Dėl Valstybinės ligonių kasos prie sveikatos apsaugos ministerijos finansų valdymo ir apskaitos informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ (2025 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. 1K-307 redakcija).

    - Kitais su perkamomis paslaugomis susijusiais Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais.

- Sąvokos ir sutrumpinimai

- Sąvokos ir sutrumpinimai

  - Naudojamos sąvokos ir sutrumpinimai:

| - Sąvoka ir sutrumpinimas | - Paaiškinimas |
| --- | --- |
| - ASPĮ | - Asmens sveikatos priežiūros įstaiga |
| - BOBF | - Veiklos objekto veiklos funkcija |
| - CDS | - Esminės duomenų paslaugos (angl. Core data services) |
| - DPLSA IS | - Detalios pacientų lygio sąnaudų apskaitos informacinė sistema |
| - FVAIS | - Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Finansų valdymo ir apskaitos informacinė sistema |
| - IT | - Informacinės technologijos |
| - IS | - Informacinė sistema |
| - PĮ | - Programinė įranga |
| - PSDF | - Privalomojo sveikatos draudimo fondas |
| - HIS | - Ligoninės informacinė sistema |
| - SCV | - Sąnaudų ciklo valdymas |
| - SVEIDRA | - VLK privalomojo sveikatos draudimo informacinė sistema |
| - VLIVAS | - Vieningos ligoninių išteklių valdymo ir apskaitos informacinė sistema |
| - VLK | - Valstybinė ligonių kasa prie Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos |

- Įvadas

- Įvadas

.

  - Pirkimo objektas: Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK, Perkančioji organizacija arba Užsakovas) planuoja įsigyti vieningos ligoninių išteklių valdymo ir apskaitos informacinės sistemos (toliau – VLIVAS) plėtros paslaugas (toliau – Paslaugos) keturiose ASPĮ, jas suteikiant per 24 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos, bet ne vėliau kaip iki 2028 m. gruodžio 31 d., reikalingos programinės įrangos licencijas su 12 mėnesių programinės įrangos gamintojo palaikymu bei 50 000 vystymo valandų. Paslaugoms suteikiama 12 (dvylikos) mėnesių garantija.

  - Informacinės sistemos pavadinimas – Vieninga ligoninių išteklių valdymo ir apskaitos informacinė sistema.

  - Informacinės sistemos trumpas vadinimas – VLIVAS.

  - VLIVAS sukurta VLK valdomos Finansų valdymo ir apskaitos informacinės sistemos programinės ir techninės įrangos bazėje, kurios reikalavimai, principai ir funkcionalumas apibrėžtas Finansų valdymo ir apskaitos informacinės sistemos specifikacijoje Nr. IS-187S (https://registrai.lt/management/objects/view/10187), patvirtintoje 2011 m. birželio 29 d. (toliau – FVAIS specifikacija).

  - VLIVAS sukurta VLK ir ASPĮ reikmėms.

  - VLIVAS steigimo pagrindas yra LR sveikatos draudimo įstatymo 30 straipsnio 9 ir 10  punktai. VLIVAS sukurta siekiant:

    - gauti unifikuotus (visų pacientų), geros kokybės ASPĮ sąnaudų duomenis, tinkamus kainų skaičiavimui, analizei ir kt.

    - kaupti ASPĮ sąnaudų apskaitos duomenis reikiamu detalumu;

    - teikti ASPĮ sąnaudų apskaitos duomenis VLK valdomai DPLSA IS.

  - VLIVAS užtikrinami šie poreikiai:

    - paslaugų kainų (apie 4000 paslaugų) atitiktis ASPĮ faktiškai patiriamoms objektyvioms sąnaudoms, pagrįstoms PSDF bazinėmis kainomis;

    - unifikuoti ligoninių sąnaudų apskaitos duomenys, ASPĮ pereinant prie standartizuoto duomenų modelio nuo šiuo metu naudojamų skirtingų informacinių sistemų duomenų modelių;

    - ASPĮ veiklos efektyvumo įvertinimas ir palyginimas;

    - skaitmenizuotas ASPĮ duomenų rinkimas;

    - ASPĮ duomenų perdavimas į DPLSA IS;

    - užtikrinama, kad automatiškai ir ne rečiau kaip kartą per mėn. būtų teikiami ASPĮ duomenys.

  - VLK yra VLIVAS informacinės sistemos valdytojas ir tvarkytojas.

  - ASPĮ yra VLIVAS informacinės sistemos tvarkytojas.

  - VLK ir ASPĮ yra asmens duomenų valdytojai.

  - Šiame dokumente pateikta VLIVAS plėtros specifikacija. Pagal šią specifikaciją turi būti plečiama VLIVAS, įdiegiant jį penkiose ASPĮ.

  - Specifikacijoje apibrėžiami pagrindiniai VLIVAS komponentai, kurie sukuria prielaidas VLK ir ASPĮ sėkmingai vykdyti jos paskirtas veiklos uždavinius ir funkcijas:

    - S/4HANA tarpmodulinis funkcionalumas:

      - kainodaros schemos,

      - pirkimo užsakymai atsargų valdyme;

    - Finansų valdymas:

      - sąskaitų planas,

      - mokesčiai,

      - gaunamos sąskaitos;

    - Valdymo apskaita:

      - sąnaudų centrai,

      - vidiniai užsakymai;

    - atsargų valdymas:

      - logistika,

      - atsargų pagrindiniai duomenys,

      - pirkimo procesas,

      - prekių gavimas;

    - S/4HANA kainodaros ciklo valdymo funkcionalumas:

      - verslo objektas sąskaitoms faktūroms saugoti.

- Plėtros projekto tikslas

  - Projekto tikslas – išplėsti vieningą visų viešųjų ASPĮ objektyviomis sąnaudomis grįstą sąnaudų apskaitos sistemą VLIVAS, įdiegiant jį penkiose ASPĮ.

- Esamas kompiuterizavimo lygis ir kompiuterizuojami veiklos procesai

  - Sąnaudų apskaita ASPĮ yra pritaikyta detalios sąnaudų apskaitos duomenų kaupimui ir valdymui.

  - VLIVAS realizuota S/4HANA programinėje įrangoje.

  - VLIVAS naudojami moduliai:

    - Finansų apskaitos modulis (FI):

    - ilgalaikio turto apskaita (FI-AA);

    - biudžeto apskaita (FM);

    - Atsargų apskaitos modulis (MM-IM);

    - Pirkimų apskaitos modulis (MM-PUR);

    - Valdymo apskaitos modulis (CO);

    - Sąnaudų valdymo modulis (SCV);

    - Sistemos valdymo modulis (ADM);

    - Integracijų kūrimo modulis (PO);

    - Personalo valdymo modulis (HR).

  - Bendrieji VLIVAS veikimo principai yra:

    - standartizuoto sąskaitų plano naudojimas – įstaigos sąskaitų planas turi būti susietas su VLIVAS sąskaitų planu;

    - standartizuotų kaštų centrų naudojimas – įstaigos skyriai turi būti susieti su standartiniais kaštų centrais;

    - paslaugų bei jas teikiant sunaudotų priemonių ir medžiagų registravimas gydymo epizodo detalumu. Gydymo epizodo duomenys yra susieti su pacientu, kaštų centru.

- Veiklos reikalavimai

  - Funkciniai reikalavimai, aprašyti FVAIS specifikacijoje, nėra kartojami. Šioje specifikacijoje nurodomi papildomai realizuoti reikalavimai, susiję su sąnaudų ciklo valdymo moduliu bei integracijomis, reikalingomis duomenims gauti.

  - Funkcinė schema

    - Sąnaudų ciklo valdymo ir kitų funkcinių modulių bei integracijų ryšys pateikiamas paveiksle žemiau.

Paveikslas 1. Sąnaudų ciklo valdymo ir kitų funkcinių modulių bei integracijų ryšys

    - Funkciniai reikalavimai

      - FVAIS funkciniai reikalavimai yra apibrėžti FVAIS specifikacijoje ir nėra kartojami.

      - VLIVAS leidžia:

  - gauti unifikuotus, geros kokybės ASPĮ sąnaudų duomenis, tinkamus kainų skaičiavimui, analizei ir pan.;

  - ASPĮ kaupti sąnaudų apskaitos duomenis reikiamu detalumu;

  - ASPĮ teikti sąnaudų apskaitos duomenis VLK biudžeto skyriui ir į DPLSA IS reikiamu detalumu.

      - VLIVAS automatiniu būdu trina archyvinius duomenis (pagal nustatytus parametrus).

      - VLIVAS leidžia pseudonimizuoti asmens duomenis.

      - Sąnaudų ciklo valdymo modulis:

  - Pagrindiniai VLIVAS naudojami klasifikatoriai:

      - DRG kodų klasifikatorius,

      - TLK-10-AM ligų kodų klasifikatorius,

      - Paslaugų klasifikatorius,

      - ACHI- intervencijų klasifikatorius,

      - Laboratorinių tyrimų klasifikatorius,

      - Diagnostinių vaizdų tyrimų klasifikatorius,

      - Vaistų klasifikatorius,

      - MPP klasifikatorius,

      - Kraujo nomenklatūrų klasifikatorius,

      - sveikatos priežiūros specialistų duomenys –vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, mirties data,

      - sveikatos priežiūros specialistų įdarbinimo informacija;

  - Pagrindiniai asmenų duomenys:

      - asmens duomenys – vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, mirties data, DIK,

  - Pagrindiniai transakciniai duomenys:

      - gydymo atvejų duomenys (pradžia pabaiga, pacientas, DRG kodas, diagnozės pagal  TLK-10-AM ligų kodų  klasifikatorių, atliktos intervencijos pagal ACHI intervencijų klasifikatorių),

      - gydymo epizodai (pradžia, pabaiga, skyrius, sveikatos priežiūros specialistas),

      - suteiktos paslaugos (atlikti laboratoriniai tyrimai, diagnostiniai vaizdai, mokamos paslaugos, atvejui priskirtos paslaugos iš SVEIDRA paslaugų klasifikatoriaus),

      - suteiktos paslaugos,

      - teikiant paslaugas sunaudotos priemonės ir atsargos,

      - mokamos paslaugos;

  - Pagrindiniai iš trečiųjų šalių buhalterinių programų renkami duomenys:

      - sąskaitų planas,

      - finansinės operacijos (pelno nuostolio ataskaita už pasibaigusį laikotarpį),

      - atsargų kiekiai skyriuose;

  - Sąnaudų ciklo valdymo modulio funkcijų apimtis yra:

      - sąskaitų valdymas,

      - atsargų paskirstymo / apjungimo valdymas,

      - kainodaros taisyklių valdymas,

      - sąskaitybos taisyklių valdymas,

      - biudžetų valdymas,

      - standartinių ataskaitų valdymas,

      - sukauptų pajamų valdymas,

      - atvejų stebėsenos valdymas,

      - įsipareigojimų valdymas,

      - grynųjų pinigų žurnalo valdymas,

      - gydytojų darbo užmokesčio sąnaudos.

      - Bendra S/4HANA aplinka apima:

  - veiklos partneriai,

  - atsargų valdymas,

  - finansų apskaitos valdymas,

  - veiklos apskaitos valdymas,

  - BOBF,

  - CDS,

  - aplikacijų žurnaliniai įrašai,

  - kainodaros schemos,

  - sąskaitos nustatymas,

  - išvesties valdymas,

  - ABAP 7.5 – OOP,

  - autorizacijos,

  - patobulinimai.

      - SCV užtikrina šį aukštu lygiu atvaizduotą veiklos proceso srautą, pateikiant pagrindinę kiekviename etape vykdomą veiklą:

Paveikslas 2. SCV veiklos proceso srautas

      - SCV užtikrina automatinę duomenų proceso seką:

Paveikslas 3. Duomenų proceso seka

      - SCV užtikrina grynųjų pinigų proceso seką:

Paveikslas 4. SCV grynųjų pinigų proceso srautas

      - SCV užtikrina gydytojų mokesčių proceso seką:

Paveikslas 5. SCV gydytojų mokesčių proceso seka

      - VLIVAS funkciniai reikalavimai:

Lentelė 1. VLIVAS funkcinių reikalavimų sąrašas

| - Nr. | - Funkcinis reikalavimas |
| --- | --- |
| - FI_001 | - Turi būti galimybė kurti DK sąskaitas. |
| - FI_002 | - Turi būti galimybė susieti VLIVAS DK sąskaitas su ASPĮ DK sąskaitomis bei su DPLSA DK sąskaitomis. |
| - FI_003 | - Turi būti galimybė kurti veiklos partnerius įvairiose rolėse (bendroji rolė, finansų apskaitos tiekėjas, pirkėjas), balansinio vieneto lygmenyje nurodyti finansų apskaitai aktualius duomenis, tokius kaip suderinimo DK sąskaita, mokėjimo sąlygos, mokėjimo būdas. |
| - FI_004 | - Turi būti galimybė registruoti bendrojo žurnalo įrašus. |
| - FI_005 | - Turi būti galimybė stornuoti įrašus. |
| - FI_006 | - Turi būti galimybė registruoti gautinų sumų įrašus. |
| - FI_007 | - Turi būti galimybė registruoti mokėtinų sumų įrašus. |
| - FI_008 | - Turi būti galimybė sukurti PVM kodus pardavimo operacijoms, pirkimo operacijoms bei automatizuotai apskaičiuoti gautiną arba mokėtiną PVM, automatizuotai priskirti DK sąskaitas registruojant pirkimo ar pardavimo sąskaitas naudojant PVM kodus, taip pat susieti PVM kodus su iSAF PVM kodų klasifikatoriumi. |
| - FI_009 | - Turi būti galimybė registruoti išankstinius mokėjimus tiekėjams bei išankstinius apmokėjimus iš pirkėjų. |
| - FI_010 | - Turi būti galimybė vykdyti automatinę mokėjimo programą, atrinkti mokėjimus pagal įvairius parametrus: mokėjimo būdą, mokėjimo terminą, tiekėją, pirkėją, konkretų dokumento numerį ir kt. |
| - FI_011 | - Turi būti galimybė suformuoti mokėjimo bylą kėlimui į elektroninės bankininkystės programą. |
| - FI_012 | - Turi būti galimybė vykdyti pirkėjo, tiekėjo ar DK sąskaitos sudengimus. |
| - FI_013 | - Turi būti galimybė atidengti sudengtus įrašus, anuliuoti sudengtus įrašus. |
| - FI_014 | - Turi būti galimybė importuoti banko išrašą ir banko išrašo įplaukoms ir išlaidoms registruoti automatiniu būdu finansinius įrašus naudojant automatizuotas taisykles. |
| - FI_015 | - Turi būti galimybė pakartotinai apdoroti banko išrašo pozicijas rankiniu būdu, kurios nebuvo registruotos pagal automatines taisykles. |
| - FI_016 | - Turi būti galimybė kurti kaštų centrus, nurodyti jų galiojimo intervalus. |
| - FI_017 | - Turi būti galimybė susieti VLIVAS kaštų centrus su ASPĮ naudojamais skyriais bei su DPLSA kaštų centrais. |
| - FI_018 | - Turi būti galimybė kurti vidinius užsakymus. |
| - FI_019 | - Turi būti galimybė susieti vidinius užsakymus su ASPĮ naudojamais skyriais. |
| - FI_020 | - Turi būti galimybė registruoti sąnaudas pagal kaštų centrus. |
| - FI_021 | - Turi būti galimybė kurti finansavimo šaltinius. |
| - FI_022 | - Turi būti galimybė registruoti finansines operacijas pagal finansavimo šaltinius. |
| - FI_023 | - Turi būti galimybė automatizuotai apskaičiuoti ir registruoti apskaitoje gautinų sumų nuvertėjimą priklausomai nuo pradelsimo dienų skaičiaus. |
| - FI_024 | - Turi būti galimybė formuoti iSAF bylą teikimui į VMI. |
| - FI_025 | - Turi būti galimybė formuoti įvairias finansų apskaitos ataskaitas: didžiosios knygos įrašų, pirkėjų, tiekėjų įrašų, didžiosios knygos. |
| - FI_026 | - Turi būti galimybė formuoti tarpusavio suderinimo su pirkėjais/ tiekėjais aktus spausdinimui ar siuntimui el. paštu. |
| - FI_027 | - Turi būti galimybė formuoti finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitas. |
| - FI-AA_001 | - Turi būti galimybė aprašyti ilgalaikio turto (IT) grupes, kurioms bus priskiriamos IT kortelės. |
| - FI-AA_002 | - Turi būti galimybė aprašyti nusidėvėjimo metodus, įskaitant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą. |
| - FI-AA_003 | - Turi būti galimybė registruoti ir tvarkyti IT korteles (pagrindinius duomenis) su reikiamais IT vieneto atributais: pavadinimas, aprašymas, eksploatacijos pradžia ir pabaiga, nusidėvėjimo metodas, nusidėvėjimo laikas, likutinė vertė ir kt. |
| - FI-AA_004 | - Turi būti galimybė IT kortelėse priskirti apskaitos dimensijas bei klasifikavimo atributus. |
| - FI-AA_005 | - Turi būti galima registruoti apskaitos operacijas su IT vienetais: įsigijimas, perklasifikavimas, nusidėvėjimas (amortizacija), nurašymas, perleidimas ir pan. |
| - FI-AA_006 | - Turi būti galimybė laikinai sustabdyti IT eksploatavimą ir nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimą. |
| - FI-AA_007 | - Turi būti galimybė keisti IT vieneto nusidėvėjimo laikotarpį, nusidėvėjimo skaičiavimo metodą, likvidacinę vertę. |
| - FI-AA_008 | - Turi būti galimybė registruoti nuomojamą, išsinuomotą, perduotą ir gautą panaudos bei pasaugos būdu ilgalaikį turtą. |
| - FI-AA_009 | - Registruojant apskaitos operacijas, didžiosios knygos (DK) sąskaitos turi būti parenkamos automatiškai pagal IT grupę. |
| - FI-AA_010 | - Turi būti galimybė peržiūrėti ataskaitas apie IT korteles: IT sąrašas, IT pakeitimų sąrašas, IT kortelės be apskaitos operacijų ir pan. |
| - FI-AA_011 | - Turi būti galimybė peržiūrėti ataskaitas apie IT operacijas už pasirinktą laikotarpį: IT įsigijimai, perklasifikavimai, nurašymai, nusidėvėjimas ir pan. |
| - MM_001 | - Turi būti galimybė kurti medžiagų korteles su reikiamais atributais. |
| - MM_002 | - Turi būti galimybė praplėsti medžiagų korteles į įstaigą naudojant įstaigai aktualius duomenis. |
| - MM_003 | - Turi būti galimybė priskirti medžiagų kortelėms reikalingus klasifikatorių duomenis, pvz., medikamento pakuotės kiekis, svoris, NPAKID7 kodas. |
| - MM_004 | - Turi būti galimybė sukurti pirkimo sutartį įstaigos lygmenyje. |
| - MM_005 | - Turi būti galimybė sukurti pirkimo paraišką su nuoroda į pirkimo sutartį įstaigos lygmenyje. |
| - MM_006 | - Turi būti galimybė sukurti pirkimo užsakymą su nuoroda į pirkimo paraišką įstaigos lygmenyje. |
| - MM_007 | - Turi būti galimybė paveldėti pirkimo užsakymo kainas iš pirkimo sutarties įstaigos lygmenyje. |
| - MM_008 | - Turi būti galimybė pajamuoti atsargas į skyrių. |
| - MM_009 | - Turi būti galimybė nurašyti atsargas iš skyriaus į kaštų centrą. |
| - MM_010 | - Turi būti galimybė reversuoti atsargų operacijas. |
| - MM_011 | - Turi būti galimybė perkelti atsargas iš skyriaus į kitą skyrių. |
| - MM_012 | - Turi būti galimybė registruoti tiekėjo sąskaitą ir skolą su nuoroda į pirkimo užsakymą. |
| - MM_013 | - Turi būti galimybė sukurti skyriaus inventorizacijos dokumentą. |
| - MM_014 | - Turi būti galimybė suvesti likučius skyriaus inventorizacijos dokumente. |
| - MM_015 | - Turi būti galimybė registruoti skirtumus skyriaus inventorizacijos dokumente. |
| - MM_016 | - Turi būti galimybė kurti medžiagų korteles pagal VAPRIS duomenų bazės duomenis. |
| - MM_017 | - Turi būti galimybė atnaujinti medžiagų korteles pagal VAPRIS duomenų bazės duomenis. |
| - MM_018 | - Turi būti galimybė automatiškai VLIVE skaičiuoti medikamento veiklios medžiagos savikainą ir priskirti ją prie medžiagos kortelės. |
| - SCVR_001 | - SCV tai modulis, sukurtas SAP S/4 HANA kaip vienas iš integralių modulių, paruoštas gauti informaciją iš pacientų valdymo sistemos, kurioje sukuriami paciento priėmimo, išleidimo ir perkėlimo veiksmai bei iš elektroninių medicininių įrašų programos, kurioje registruojamas paciento gydymas. Informacija turi būti perduodama į SCV modulį iš kitos trečiosios šalies programinės įrangos naudojant SAP Process Orchastration Process Integration programinę įrangą. |
| - SCVR_002 | - SCV turi gauti ir surinkti visą informaciją iš 1 paveiksle pavaizduotų sistemų ir apdoroti ją, kad sugeneruotų paciento gydymo išlaidų sąskaitą faktūrą ir integruotųsi su finansų, valdymo apskaitos ir logistikos (atsargų valdymo) moduliais. |
| - SCVR_003 | - Iš išorinių sistemų gauta informacija turi būti saugoma SAP S/4HANA duomenų bazėje naudojant naują duomenų modelį, pagrįstą BOBF sistema. |
| - SCVR_004 | - Turi būti užtikrintas naudotojo darbas naudojant SAP Fiori darbalaukius, skirtus valdyti ir koreguoti informaciją siekiant užbaigti visus sąnaudų ciklo žingsnius. |
| - SCVR_005 | - Sąskaitybos proceso veiksmai turi būti visiškai integruoti su kitais SAP S/4HANA moduliais ir procesais. |
| - SCVR_006 | - SCV turi užtikrinti integruotus patikrinimus, kuriuos prireikus turi būti galima patobulinti ir papildyti. Užregistravus paslaugas, šių paslaugų kainos nustatomos naudojant lankstų, taisyklėmis pagrįstą kainodaros variklį, integruotą į sprendimą. SCV turi naudoti SAP S/4HANA kainodaros schemų lankstumą. |
| - SCVR_007 | - Naudojant atsiskaitymo taisykles, mokėtojai turi būti automatiškai priskiriami kiekvienai paslaugai. SCV turi galėti priskirti kelis mokėtojus tai pačiai paslaugai, kol bus padengta 100 proc. sąnaudų, valdydama skirtingų sąskaitų faktūrų kūrimą (po vieną kiekvienam mokėtojui). Savarankiško mokėjimo dalis turi būti registruota kai nėra kompensuojama iš PSDF lėšų. SCV turi užtikrinti įvairius būdus, kaip kuo labiau automatizuoti atsiskaitymą, atsižvelgiant į Lietuvos atsiskaitymo taisykles. |
| - SCVR_008 | - Atsiskaitymo dokumentai turi būti automatiškai įrašomi į SCV S/4HANA finansinį komponentą ir gali būti peržiūrimi ekrane arba kaip spaudiniai. SCV turi turėti integruotą su išmaniųjų formų išvestimi, suteikiantį galimybę kurti individualius ir aukštos kokybės spausdinius. Turi būti galimybė mokėtojams pateikti sąskaitas elektroniniu būdu. SCV turi suteikti plačią komunikacijos sistemą, skirtą tokiems verslo procesams palaikyti. |
| - SCVR_009 | - SCV atsiskaitymo darbo vieta taip pat turi leisti lengvai naudojamas grynųjų pinigų surinkimo galimybes, pavyzdžiui, kai yra pacientų, mokančių už individualias paslaugas priėmimo ar išrašymo metu. Ne tik gaunamas mokėjimas turi būti apskaitomas į SCV, bet ir realiuoju laiku sukuriama atvira prekė paciento sąskaitoje Finansų modulyje. |
| - SCVR_010 | - Sistema turi užtikrinti visų atitinkamų paslaugų taisyklių patikrą, kad patikrintų pagrindinių duomenų (angl. master data) nuoseklumą ir atitiktį. |
| - SCVR_011 | - SCV turi užtikrinti: - efektyvesnį išteklių planavimą ir naudojimą; - teisingą sąnaudų apskaičiavimą už suteiktas paslaugas. |
| - SCVR_012 | - SCV turi užtikrinti didesnį skaidrumą ir atskaitomybę gerinant pagrindinių medicinos paslaugų duomenų kodavimo kokybę ir tikslumą, taip užtikrinant atitiktį teisės aktams, susijusius su kodavimu, tikrinimu, kontrole ir kainų bei sąnaudų apskaičiavimu. |
| - SCVR_013 | - SCV turi sukurti atskirą veiklos objektą (angl. business object) paciento pagrindiniams duomenims. Paciento kūrimo veiksmas pradedamas RVUL pacientų valdymo sistemoje, kur vartotojas surinks visą informaciją apie pacientą ir perduos SCV integracijos pagalba. |
| - SCVR_014 | - SCV turi susieti veiklos objektą vienas su vienu su SAP verslo partneriais (angl. business partners). Skurtas verslo partneris turi turėti SAP bendrųjų duomenų vaidmenį ir SCV paciento vaidmenį bei informaciją apie pacientą. |
| - SCVR_015 | - SCV turi sukurti atskirą veiklos objektą (angl. business object) gydytojo pagrindiniams duomenims. SCV turi susieti veiklos objektą vienas su vienu su SAP verslo partneriais (angl. business partners). Skurtas verslo partneris turi turėti SAP bendrųjų duomenų vaidmenį ir SCV paciento vaidmenį bei informaciją apie gydytoją. |
| - SCVR_016 | - Sukurtas verslo partneris turi turėti SAP bendrųjų duomenų vaidmenį ir SCV gydytojo vaidmenį, kuriame turi būti išlaikoma tam tikra konkreti informacija, pavyzdžiui, gydytojo numeris, gydytojo specialybė ir t.t. Konkreti informacija bus suderinta analizės ir projektavimo etapų metu. |
| - SCVR_017 | SCV turi pateikti savo veiklos objektą valdyti paslaugų pagrindinius duomenis, turi leisti apibrėžti kelių tipų paslaugas, susijusias su naudojimu tam tikroje ligoninės srityje: - Medicinos paslaugos: paslaugos, kurių prašoma iš vieno skyriaus į kitą, arba paslaugos, kurios yra registruotos pacientui kaip klinikinės veiklos dalis. - Administracinės paslaugos: neklinikinei veiklai registruotos paslaugos, susijusios su pacientu. Pavyzdžiui, paciento buvimas nėra klinikinė veikla, bet turi būti atsižvelgiama į sveikatos priežiūros paslaugų resursų grupę, sąskaitų išrašymą ir kontrolę. - Slaugos paslaugos: paslaugos, registruotos pacientui iš slaugytojo priežiūros plano. Priklausomai nuo kliento, paslaugos nėra priskiriamos pacientams, tačiau papildomai prie lovos gali būti imamas slaugos paslaugų mokestis. - Materialinės paslaugos: medžiagos, kurias galima užregistruoti pacientui, pvz., protezavimas. |
| - SCVR_018 | Pagrindiniai paslaugų duomenys turi apimti paslaugų aprašymą dokumentacijos, sąskaitų išrašymo ar išlaidų apskaitos tikslais. Tai turi apimti paslaugas, naudojamas sąskaitoms išrašyti arba paslaugoms, už kurias nemokama ir kurios naudojamos sąnaudų apskaičiavimo tikslais, pavyzdžiui, fiksuotus tarifus už kiekvieną atvejį arba papildomus suteikiamų procedūrų mokesčius. |
| - SCVR_019 | Paslaugos turi suteikti pagrindą tolesnėms funkcijoms: - Pacientų klasifikacija - Sąskaityba - Integracija su rinkiniais - Statistikos kūrimas - Duomenų perdavimas kitoms sistemoms |
| - SCVR_020 | Visos paslaugos turi būti išvardytos paslaugų kataloguose. Turi būti galimybė importuoti išorės paslaugų katalogus ir, jei reikia, juos keisti bei tobulinti arba leisti sukurti savo katalogus. Turi būti galimybė turėti vieną ar daugiau paslaugų katalogų pagal veiklos reikalavimus. |
| - SCVR_021 | Kiekvienos paslaugos bendrąjį paslaugų rinkinį turi sudaryti konkretūs duomenys, kurie turi įtakos paslaugos įvedimui, sąskaitų išrašymui ir įkainojimui. Visos paslaugos valdomos atsižvelgiant į paslaugų katalogus. Katalogų priežiūra turi suteikti išsamius ir nuoseklius katalogus, naudojamus kaip planavimo, našumo, sąskaitų išrašymo ir ataskaitų teikimo visoms suinteresuotosioms šalims pagrindą. Naudotojas turi turėti galimybę nurodyti skirtingus atributus ir klasifikacijas, kurios vėliau bus naudojamos atsiskaitymo tikslais, kainos nustatymui, sąskaitos nustatymui, keitimuisi duomenimis ir kt. |
| - SCVR_022 | Sistemoje sukūrus katalogą (-us), naudotojai turi turėti galimybę priskirti paslaugą pacientų atvejams. SCV turi užtikrinti paslaugos įvedimo procesą. Paslaugos įrašas naudojamas dokumentuoti atliktas paslaugas ambulatoriniu, stacionariniu ar dienos stacionaro atveju. |
| - SCVR_023 | Pagrindiniai paslaugos duomenys / atributai yra tarpinstituciniai, tai reiškia, kad apibrėžimas galioja visose vietose, tačiau turi būti galimybė įjungti arba išjungti pagal įstaigą / vietą. |
| - SCVR_024 | Turi būti galimybė sukurti konvertavimo taisykles iš paslaugos į kitą kodą. Šią funkciją turi būti galimybė naudoti, pavyzdžiui, norint susieti paslaugą su pagrindiniu duomenų kodu arba susieti paslaugą su kitu kodu, kuris bus naudojamas pateikiant sąskaitą faktūrą. |
| - SCVR_025 | Pagrindiniai paslaugų duomenys taip pat turi turėti galimybę rodyti su kainodara susijusią informaciją, pvz., bazinę kainą (bendrą arba įstaigos lygiu), savikainos vertę, savikainos svorį ir paslaugai priskirtų taškų skaičių. |
| - SCVR_026 | SCV turi turėti veiklos objektus, kad palaikytų ligonines / vietas, organizacinę struktūrą. Pagrindinis lygis turi būti ligoninė / vieta / įstaiga. SCV neturi riboti ir leisti sukurti tiek institucijų / vietų, kiek bus reikalinga, ir kiekvieną iš jų turi priskirti įmonės kodui saugojimo vietai, šaliai ir šalies versijai. |
| - SCVR_027 | Kiekviena institucija turi turėti susietą verslo partnerį, kuriame turi būti saugoma visa demografinė informacija bendroje verslo partnerio rolėje ir konkrečios įstaigos informaciją įstaigos rolėje. |
| - SCVR_028 | Informaciją, saugomą įstaigos rolėje, turi būti galimybė koreguoti, kad atitiktų kliento ar teisės aktų reikalavimus. |
| - SCVR_029 | Turi būti galimybė apibrėžti organizacines struktūras, apibrėžti skirtingus gydymo organizacinius vienetus, skyrius, kambarius, lovas ir kt. Tai turi būti naudojama tolesniame procese registruojant paciento veiklą ir integruojant finansus ar logistiką. |
| - SCVR_030 | SCV turi turėti galimybę gauti informaciją iš išorinių sistemų, pvz., tokių kaip paciento valdymo arba elektroninių medicininių įrašų. Visa ši informacija turi būti saugoma SCV duomenų modelyje ir apdorojama. |
| - SCVR_031 | Sąskaitybos teisių rinkinį turinti naudotojas turi turėti galimybę pasiekti, peržiūrėti ir tvarkyti visą informaciją naudodamas sąskaitybos modulio darbo vietos programą. Šioje programoje vartotojas gali pasirinkti epizodus su skirtingais kriterijais, pvz., atsiskaitymo būsena, sąskaitos faktūros tipu, išrašymo data, atvejo numeriu, paciento numeriu, draudimo paslaugų teikėju ir daugeliu kitų. Naudotojas turi turėti galimybę sukonfigūruoti skirtingus pasirinkimo kriterijus, kuriuos jis nori naudoti. |
| - SCVR_032 | Vykdant atranką, sistema turi parodyti atrankos kriterijus atitinkančių atvejų sąrašą, kuriame bus pateikta tam tikra informacija apie kiekvieną iš jų, kaip draustumą, atsiskaitymo būseną, bendrą epizodui priskaičiuotą sumą ir tam tikrus statistinius duomenis apie šiame epizode užregistruotų judėjimų ir paslaugų skaičių, taip pat sąskaitų faktūrų, kurias SCV siūlo šiuo atveju, skaičių, remiantis sistemoje apibrėžtomis atsiskaitymo taisyklėmis. |
| - SCVR_033 | Spustelėjus kiekvieną atvejį, SCV turi rodyti atvejo santrauką su visa svarbia informacija. |
| - SCVR_034 | Atvejo santraukoje pateikiama ši informacija: - Atvejo antraštės duomenys. Šioje antraštės srityje turi būti pateikiama svarbiausia informacija atvejo lygiu, nurodant atvejo numerį, paciento vardą ir pavardę, ir atvejo tipą, informaciją, susijusią su priėmimo ir išrašymo data. Šiame skyriuje turi būti galimybė matyti paciento duomenis ir, jei reikia, susipažinti su verslo partnerio informacija. Taip pat turi būti rodoma informacija apie atsiskaitymo būseną, buvimo dienas (tik stacionarui) ir bendrą sumą bei paskirstymą tarp skirtingų mokėtojų. - Atvejo mokėtojai. Šiame skyriuje turi būti galimybė pamatyti visus šiam atvejui priskirtas sumas. - Atvejų judėjimai. Šioje srityje chronologine tvarka turi būti rodomas šiam atvejui priskirtas judėjimo sąrašas, nurodant organizacinius vienetus, kiekvieno iš jų skyrių ir palatą bei lovą. Spustelėjus judėjimo liniją, turi būti matoma papildoma informacija apie šį judėjimą ir susijusius gydytojus. - Registruotos paslaugos. Šiame skyriuje turi būti rodomas visų paslaugų, už kurias imamas mokestis, sąrašas, neatsižvelgiant į apmokestinamą būseną. Kiekvienai paslaugai rodoma informacija, nurodant, apskaičiuotą paslaugų kainą ir kai kurie rodikliai, pvz., paslaugos duomenų šaltinis (integracija, automatinis, rankinis) ir paslaugos kontekstas su papildoma informacija apie paslaugą, apmokestinamą būseną ir tai, ar naudotojas keitė paslaugos duomenis. |
| - SCVR_035 | Spustelėjus kiekvieną paslaugą, turi būti galimybė gauti papildomą informaciją, pvz., kainos procedūrą, parodant visus veiksmus, kuriuos atlieka sistema, kad gautumėte galutinę šios paslaugos kainą. |
| - SCVR_036 | SCV turi naudoti SAP kainodaros schemas kainos skaičiavimui atlikti, nes šis kainodaros schemos SAP funkcionalumas yra labai patikimas ir labai lankstus, skirtas apskaičiuoti kainą keliais žingsniais, pradedant nuo bazinės kainos ir pridedant papildomus mokesčius ar nuolaidas, atsižvelgiant į mokesčius, kai vykdomas duomenų apdorojimas. Kainodaros schemose turi būti galimybė naudoti formulių kūrimo įrankį, leidžiantį tiksliai koreguoti kainą. Šios kainodaros schemos taip pat svarbios nustatant sąskaitą ir registravimo proceso metu turi leisti apibrėžti skirtingą kiekvieno kainodaros komponento sąskaitą. |
| - SCVR_037 | Išsamios paslaugos informacijos ekrane turi būti galimybė rodyti su pasirinkta paslauga susijusią paslaugą, pavyzdžiui, jei paslauga yra paketo dalis, priklausomai paslaugai turi būti rodomos visos į paketą įtrauktos paslaugos arba, jei paslauga buvo sukurta pagal atsiskaitymo taisyklę, nes buvo apmokestinta kita paslauga, turi būti galimybė matyti ryšį tarp jų. - Sąskaitos faktūros. Šioje srityje turi būti rodomos konkrečiam atvejui sugeneruotos sąskaitos faktūros. Preliminarias sąskaitas faktūras automatiškai sukuria SCV pagal nustatytas atsiskaitymo taisykles. Šioje srityje rodoma informacija apie sąskaitos faktūros klientą ir sąskaitos faktūros sumą. Kiekvienoje eilutėje naudotojas turi galėti gauti PDF bylą, susijusią su ta sąskaita faktūra, ir turi turėti galimybę tęsti sąskaitos faktūros registravimą. Užregistravus sąskaitą faktūrą, sistema turi sugeneruoti finansinį dokumentą pagal sistemoje nustatytas taisykles bei parodyti šiame ekrane sugeneruotą finansinio dokumento numerį. Naudotojai turi galėti spustelėti FI dokumento numerį ir peržiūrėti žurnalo įrašą. - Dokumentų srautas. Šioje srityje turi būti rodomas atvejo dokumento srautas. Kiekvienas komponentas, kurį paspaudus turite galėti pereiti į atitinkamą veiklos objektą. |
| - SCVR_038 | SCV turi turėti išsamią ir savalaikę dokumentaciją, susijusią su sąskaitų išrašymu atitinkamose diagnozėse, procedūrose, paslaugose ir medžiagų suvartojime aptarnavimo vietoje. Integravus klinikine informacine sistema, turi būti galimas automatinis atliktų medicinos paslaugų fiksavimas, neprašant įvesti perteklinių duomenų. Šis procesas turi užtikrinti atsiskaitymo, išlaidų apskaitos ir ataskaitų teikimą ligoninėje. Nepaisant to, naudotojai visada turi turėti galimybę rankiniu būdu valdyti paslaugas gautas automatiškai iš sistemos sukurtų pasiūlymų. |
| - SCVR_039 | Paslaugų įvedimas turi būti tolesnių funkcijų, tokių kaip atsakomybė, sąskaitų išrašymas, kontrolė ir statistiniai vertinimai, pagrindas. |
| - SCVR_040 | Priklausomai nuo suteiktų teisių sistemoje bei paslaugos pagrindinių duomenų konfigūracijos, turi būti galimybė pakeisti kainą rankiniu būdu ir atnaujinti paslaugos aprašymą. |
| - SCVR_041 | Turi būti galimybė filtruoti paslaugas pagal skirtingus kriterijus, pvz., Išrašytos sąskaitos arba laukiama, kol bus išrašytos sąskaitos pagal pagrindinį mokėtoją. Turi būti galimybė matyti išsamią kainodaros informaciją ir priklausomas paslaugas tokiu pačiu būdu, kuris buvo aprašytas aukščiau, ir išsamią paslaugų istorijos informaciją, rodančią visus šios paslaugos pakeitimus ir modifikacijas. - Be paminėtu funkcijų, turi būti galima: - kurti naujas paslaugas - ištrinti / atšaukti esamas paslaugas ir parodyti šių atšauktų paslaugų istoriją - padalinti paslaugą pagal procentus, kiekį arba sumą - anuliuoti neišsaugotus pakeitimus |
| - SCVR_042 | Atsiskaitymo taisyklės turi būti apibrėžtos SCV nustatymuose ir leisti patikrinti įvestas paslaugas konkrečiam atvejui ir automatizuoti įvairius procesus. Atsiskaitymo taisyklių, kurias palaiko SCV, pavyzdys: - atsakomybė už paslaugą: apibrėžkite sukonfigūruoto mokėtojo paslaugų aprėptį (padengtą ar ne, apmokestinamą ar ne) - sąskaitų faktūrų kaupiklis: nustatykite kolektyvines sąskaitas faktūras - sąskaitų faktūrų pozicijų kaupiklis: grupinių sąskaitų faktūrų pozicijos - epizodo būsenos valdymas: nustatykite epizodų nuoseklius veiksmus - sąskaitos faktūros būsenos valdymas: nustatykite sąskaitos faktūros sekos veiksmus. |
| - SCVR_043 | SCV sprendimas turi suteikti funkcijų, palaikančių paslaugų kainodarą. SCV taip pat turi apimti lankstų atsiskaitymo variklį, kurį būtų galima sukonfigūruoti ir valdyti. |
| - SCVR_044 | SCV turi turėti lanksčią nuolaidų ir papildomų mokesčių apskaičiavimo sistemą pagal nustatytus kriterijus. |
| - SCVR_046 | Tarifai turi būti išsaugomi kiekvienai paslaugai, procedūrai arba skirtingų kriterijų deriniui sistemoje, o tada taikomi remiantis nustatytų taisyklių rinkiniu. Šios taisyklės SAP vadinamos kainodaros procedūra. |
| - SCVR_047 | Kainodaros mechanizmą sudaro šie veiksmai: - atsiskaitymo tipo nustatymas - atsiskaitymo katalogo nustatymas - susiejimų perdarymo paslaugos - kainodaros procedūros nustatymas |
| - SCVR_048 | Kainodaros procedūros prieigos metu, sistema turi naudoti vadinamąsias sąlygas, kurios gali apimti: - bazinė kaina - pridėtiniai - PVM |
| - SCVR_049 | Naudotojas visada turi galėti nustatyti neautomatinę paslaugos kainą, jei ji sukonfigūruota pagrindiniuose paslaugos duomenyse. |
| - SCVR_050 | Kainodaros mechanizmas turi būti visiškai automatizuotas |
| - SCVR_051 | SCV turi leisti dokumentuoti draudimo apsaugos informaciją atsiskaitymui užtikrinti. SCV turi turėti šias draudimo santykių rūšis: - draudimo paslaugų teikėjo santykiai: draudimo paslaugų teikėjai yra, pavyzdžiui, privalomojo sveikatos draudimo fondas arba privatūs sveikatos draudikai, kurie padengia visas arba dalį paciento buvimo ligoninėje išlaidų - savarankiško mokėtojo draudimo santykiai: jei pacientas pats apmoka visą sąskaitą faktūrą ar jos dalį, turi būti galima sukurti savarankiško mokėtojo draudimo santykius. Turi būti galimybė nurodyti, kad draudimo paslaugų teikėjo draudimo santykiuose pacientui taikomas bendras mokėjimas, sistema turi automatiškai sukurti savarankiško mokėtojo draudimo santykius |
| - SCVR_052 | Visais pacientų atvejais turi būti atliekamas apmokestinamų paslaugų draudimo patikrinimas. Tikrinant draustumą, rankiniu būdu arba sistemos pagalba priskiriate turi būti galimybė priskirti apmokestinamas paslaugas draudimo paslaugų teikėjams. Turi būti galimos šios priskyrimo parinktys: - visų apmokamų paslaugų perleidimas - paslaugos dalių priskyrimas (suma arba procentinė dalis pagal paciento klasifikaciją) |
| - SCVR_053 | Atsiskaitymo programa skirta valdyti visas sąskaitas faktūras. Ši programa turi turėti šias funkcijas: - konkretaus atvejo sąskaitų faktūrų sąrašas, kuriame nurodoma, kurios iš jų vis dar yra laikinos būsenos ir kurios iš jų jau buvo užregistruotos. Turi būti galimybė parodyti arba paslėpti atšauktus dokumentus. - sąskaitų faktūrų registravimas - sąskaitos faktūros atšaukimas. Turi būti galima atšaukti tik faktines / paskelbtas sąskaitas faktūras. Atšaukimai turi būti paskelbti automatiškai, o kiekvieno atšaukimo metu turėtų būti nurodyta atšaukimo priežastis. - sąskaita faktūra su apribojimais. Ši parinktis gali būti naudojama, kai nenorite apmokestinti visų paslaugų byloje, tačiau tik dalis jų apribojimas leidžia skirtingus kriterijus, tokius kaip: paslaugos data, paslaugos kodas, gydymo skyrius, skyrius ir suma. - alternatyvūs mokėtojo duomenys, nurodantys kitą sąskaitos faktūros gavėją, o ne pacientą. - skelbti sąskaitas faktūras po vieną arba skelbti visas sąskaitas faktūras vienu kartu. |
| - SCVR_054 | Sistema turi turėti veiklos įžvalgų, ataskaitų teikimo ir analitines funkcijas, kurios padėtų tiksliai sekti išlaidas, pajamas, pelningumą ir pinigų srautus, sudaryti sąlygas ligoninėms nustatyti galimybes tobulinti procesus, kad būtų padidintas valdymo efektyvumas. |
| - SCVR_055 | SCV turi turėti galimybę generuoti atitinkamas ataskaitas ir analizę, kad būtų galima sekti pagrindinius veiklos rodiklius (KPI), įvertinti reagavimo laiką, nustatyti tendencijas ir įvertinti bendrą valdymo protokolų veiksmingumą. Tai gali padėti nuolat gerinti kokybę ir pagerinti klinikinį pasirengimą. |
| - SCVR_056 | - Daugiadimensinės ataskaitos turi būti SAP S/4HANA pažangių analizės įrankių sudėtinė dalis, leidžianti naudotojams tyrinėti duomenis iš skirtingų perspektyvų ir aspektų. - SAP S/4HANA daugialypės ataskaitos turi turėti šias pagrindines savybes: - daugiadimensinė analizė: - o leidžia analizuoti duomenis iš kelių aspektų, pvz., laiko, produkto, regiono ir kt. - o vartotojai gali suskaidyti informaciją, kad geriau suprastų ryšius ir tendencijas. - vizualizacijos lankstumas: - o suteikia lanksčias duomenų pateikimo parinktis, įskaitant diagramas, suvestines lenteles ir kitus vaizdinius elementus. - o vartotojai gali tinkinti vizualizaciją pagal savo konkrečius poreikius. - prieiga realiuoju laiku: integruoja duomenis realiuoju laiku iš įvairių šaltinių, užtikrindama pateiktos informacijos tikslumą ir savalaikiškumą. - išplėstinis interaktyvumas: siūlo interaktyvias galimybes vartotojams įsigilinti į duomenis, filtruoti informaciją ir atlikti „ad hoc“ analizę. - integracija su S/4HANA: visiškai integruota su S/4HANA platforma, naudojant atminties duomenų bazę ir supaprastintą duomenų struktūrą, kad būtų optimizuotas našumas. - parama strateginių sprendimų priėmimui: padeda priimti strateginius sprendimus, nes suteikia išsamių įžvalgų ir pagrindinių perspektyvų apie verslo rezultatus. - sauga ir prieigos kontrolė: įgyvendina saugos priemones, užtikrinančias, kad tik įgaliotieji naudotojai turėtų prieigą prie slaptos informacijos. |

      - Sąnaudų ciklo valdymo modulis naudoja šias SAP GUI transakcijas:

- /CMSBE/BE_MNGMT – atsiskaitymo taisyklių aktyvinimas

- /CMSBE/CUSTO – SCV atsiskaitymo taisyklių konfigūravimas

- /CMSBE/BEWS – atsiskaitymo variklio darbastalis

- /CMSBE/CONST – BE konstantų valdymas

- /CMSBE/MASS_BILLING – masinis atsiskaitymas

- /CMSBE/PRICING – kainodara

- /CMSBE/SET_DOCFEES – gydytojo mokesčių sukūrimas pagal ep. ir srv.

- /CMSBE/CT_xxx – konfigūracija

      - Be šių transakcijų, tiesiogiai susijusių su SCV moduliu, naudotojas turi prieigą prie SAP standartinių operacijų, susijusių su finansų moduliu:

- FB01 – dokumento komandiravimas

- FB03 – rodyti dokumentą

- BP – verslo partnerių priežiūra

- VK11, VK12, VK13 – kainų priežiūra

      - SAP FIORI programos:

- atsiskaitymo variklio darbo vieta

- biudžetai – atlikite galimus epizodų biudžetus

- paslaugos kaina – patikrinkite paslaugų kainas

- gydytojo mokesčiai – valdykite gydytojo mokesčius

- atvejo monitorius – tvarkykite epizodų autorizavimus

- atidaryti kasą – nustatykite veikiančią kasą

- uždaryti kasą – uždaryti veikiančią kasą

- grynųjų pinigų valdymas – valdykite pacientų mokėjimus

- kasos žurnalas – peržiūrėkite kasos operacijas

- sąskaitos faktūros ataskaita – peržiūrėkite kasos operacijas

- bendrieji paslaugos duomenys – apibrėžti bendruosius paslaugos duomenis

- organizacinė struktūra – apibrėžkite organizacinę struktūrą

- paslaugos laida – tvarkykite paslaugos laidą

- atsiskaitymo taisyklės – atsiskaitymo taisyklių konfigūravimas

- paketai – tvarkykite paketų paslaugas

- kainodara – keisti paslaugos kainą

- daugiamatė ataskaita – SCV duomenų ataskaita

      - Be paminėtų SAP FIORI programų, naudotojams prieinamos šios SAP FIORI programos:

- SAP_BR_AR_ACCOUNTANT – gautinų sumų buhalteris

- SAP_BR_BPC_EXPERT – konfigūracijos ekspertas – verslo procesų konfigūravimas

- SAP_BR_BUPA_MASTER_SPECIALIST – pagrindinių duomenų specialistas – verslo partnerių duomenys

- SAP_BR_CASH_SPECIALIST – grynųjų pinigų valdymo specialistas

- SAP_BR_CREDIT_CONTROLLER – kredito kontrolierius

- SAP_BR_CUSTOMER_SERVICE_MGR – klientų aptarnavimo vadybininkas (klientų valdymas)

- SAP_BR_GL_ACCOUNTANT – didžiosios knygos buhalteris

- SAP_BR_OVERHEAD_ACCOUNTANT – išlaidų buhalteris – pridėtinės išlaidos

  - Vidiniai ir išoriniai duomenų srautai

    - Duomenų srautai yra realizuoti naudojant SAP Process Orchestrator Process Integration produktą.

    - Realizuotas duomenų srautų aprašymas pateikiamas lentelėje žemiau.

Lentelė 2. Vidinių ir išorinių duomenų srautų preliminarus aprašymas

| Eil. Nr. | Institucija | Informacinė sistema | Gauti/ teikti | Tikslas/ paskirtis/ duomenys | Technologija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ASPĮ | HIS | Gauti | Gydymo epizode/apsilankyme suteiktos gydymo paslaugos (laboratoriniai tyrimai, diagnostiniai vaizdai, pirktos paslaugos), Gydymo epizode/apsilankyme sunaudotos atsargos (medikamentai, reagentai, medicinos pagalbos priemonės, protezai, implantai, kraujo komponentai), | WS arba lygiavertis (HL7, REST, SOAP ir pan.) |
|  | RVUL | Buhalterinė apskaita | Gauti | Finansiniai duomenys skyrių detalumu, Darbo užmokestis, Brangaus ilgalaikio turto nusidėvėjimo duomenys | WS arba lygiavertis (REST, SOAP ir pan.) |
|  | VVKT | VAPRIS | Gauti | Medikamentų duomenys | WS arba lygiavertis (REST, SOAP ir pan.) |
|  | VLK | DPLSA | Teikti | ASPĮ pildomi DPLSA klasifikatoriai ( Laboratorinių tyrimų klasifikatorius, Diagnostinio vaizdo gavimo tyrimų klasifikatorius, ASPĮ padalinių ir standartinių kaštų centrų susiejimo klasifikatorius, ASPĮ DK sąskaitų ir standartinių DPLSA DK sąskaitų susiejimo klasifikatorius, ASPĮ naudojamų pareigų grupių susiejimo su DPLSA IS išteklių grupėmis klasifikatorius, ASPĮ darbuotojų duomenys), Gydymo epizode suteiktos gydymo paslaugos (laboratoriniai tyrimai, diagnostiniai vaizdai, gydomieji vaizdai, operacijos, , Gydymo epizode sunaudotos atsargos (medikamentai, MPP, protezai, implantai, kraujo komponentai), Darbo laiko proporcija pagal DPLSA sąnaudų grupes, Finansiniai duomenys | WS arba lygiavertis (REST, SOAP ir pan.) |
|  | VLK | SVEIDRA | Gauti | Klasifikatoriai Skyrių duomenys, Pacientų duomenys, Sveikatos priežiūros specialistų duomenys, Ambulatorinio apsilankymo duomenys, Gydymo atvejo duomenys, Gydymo epizodo (gydymo skyriuje) duomenys, diagnozės, intervencijos, suteiktas DRG kodas | WS arba lygiavertis (REST, SOAP ir pan.) |

  - Koncepcinis duomenų modelis

    - SCV duomenų modelis pateikiamas paveiksle žemiau.

Paveikslas 6. SCV duomenų modelis

  - Duomenų teikimas ir naudojimas

    - Duomenų srautai realizuoti naudojant SAP Process Orchestrator Process Integration produktą.

    - Duomenų teikimas ir naudojimas aprašytas šioje techninėje specifikacijoje.

  - Nefunkciniai reikalavimai

    - VLIVAS realizuoti tie patys kaip ir FVAIS nefunkciniai reikalavimai, apibrėžti FVAIS specifikacijoje, todėl šioje techninėje specifikacijoje nėra atkartojami.

    - VLIVAS, veikiantis S/4HANA produktų pagrindu, turi plečiamumo galimybes, leidžiančias ateityje pateikti duomenis nustatytu xml formatu, naudojant tą patį SCV duomenų modelį.

    - VLIVAS, veikiantis S/4HANA produktų pagrindu, turi plečiamumo galimybes, leidžiančias ateityje pateikti duomenis internetiniame portale, naudojant tą patį SCV duomenų modelį.

    - VLIVAS, veikiantis S/4HANA produktų pagrindu, turi plečiamumo galimybes, panaudoti duomenų sandėlį duomenų kaupimui sudarant ETL ir atitinkamus duomenų modelius.

    - VLIVAS, veikiantis S/4HANA produktų pagrindu, yra grįstas standartiniu konfigūruojamu produktu (angl. COTS, https://en.wikipedia.org/wiki/Commercial_off-the-shelf). Programinė įranga yra standartiniai produktai, t. y. parduodami kaip standartinė licencijuojama programinė įranga, turinti nepriklausomą nuo konkrečių pavienių užsakovų vystymo planą ir gyvavimo ciklą.

    - SCV turi realizuotą API /CMSBE/INTPM_TDEPISODE2 transakciją, kurios struktūra pavaizduota paveiksle žemiau.

Paveikslas 7. SCV API transakcijos schema

    - Saugumo ir slaptumo (konfidencialumo) reikalavimai

      - Tiekėjas, Išorinis paslaugų teikėjas, teikdamas VLIVAS plėtros ir vystymo paslaugas, turi atitikti nustatytus valstybės IS kūrimo, plėtros, modifikavimo, techninės priežiūros, asmens duomenų konfidencialumo, prieinamumo, vientisumo ir informacijos saugos reikalavimus ir vadovautis:

        - 2016 m. balandžio 27 d. Europos parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas/BDAR), o VLIVAS turi gebėti užtikrinti šiuos BDAR nustatytus aspektus;

        - Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu;

        - Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu;

        - Informacinių sistemų steigimo, kūrimo, atnaujinimo, pertvarkymo ir likvidavimo tvarkos aprašu, patvirtintu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. 349 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo įgyvendinimo“ (aktuali redakcija nuo 2024 m. spalio 30 d., nutarimas Nr. 907);

        - Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos Kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“ (įstatymo pavadinimas pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1209 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 818 „Dėl Nacionalinės kibernetinio saugumo strategijos patvirtinimo“ pakeitimo“) nuostatomis (aktuali redakcija nuo 2024 m. lapkričio 6 d., nutarimas Nr. 945);

        - Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodika, patvirtinta Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie susisiekimo ministerijos direktoriaus įsakymu 2014 m. vasario 25 d. Nr. T-29 „Dėl Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikos patvirtinimo;

        - Standartais LST ISO / IEC 27002, LST ISO / IEC 27001 arba lygiavertėmis informacijos saugą užtikrinančiomis priemonėmis. Kartu su pasiūlymu pateikiamas akredituotos įstaigos išduotas atitiktį LST ISO / IEC 27001 ar lygiavertes informacijos saugą užtikrinančių priemonių taikymą patvirtinantis sertifikatas;

        - kitais duomenų saugą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

      - Pirkimo sutarties sąlygas ir reikalavimus Išorinių paslaugų teikėjas privalės vykdyti vadovaudamasis duomenų saugą reglamentuojančių Užsakovo teisės aktų nuostatomis.

      - Išoriniam paslaugų teikėjui neskelbtina informacija teikiama tik tokios apimties, kuri būtina paslaugoms suteikti. Teikėjo darbuotojai pasirašo duomenų konfidencialumo išsaugojimo pasižadėjimus. Išorinis paslaugų teikėjas turi imtis visų priemonių gautai informacijai apsaugoti, todėl Išoriniam paslaugų teikėjui nustatomi tokie pagrindiniai reikalavimai:

        - neskleisti ir neperduoti kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims iš Užsakovo gautos informacijos, užtikrinti tinkamą jos saugą, laikyti ją paslaptyje net pasibaigus Pirkimo sutarties galiojimui;

        - Išorinis paslaugų teikėjas turi užtikrinti ir garantuoti, kad Išorinio paslaugų teikėjo darbuotojai, kurie teiks paslaugas, saugos VLIVAS naudojamų duomenų paslaptį tiek paslaugų teikimo metu, tiek perėjus dirbti į kitas pareigas, tiek pasibaigus paslaugų teikimo sutarčiai, tiek pasibaigus Išorinio paslaugų teikėjo darbuotojų darbo ar kitokiems santykiams su Išoriniu paslaugų teikėju;

        - apie informacijos paskleidimo ar perdavimo kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims faktą nedelsiant raštu informuoti Užsakovą ir imtis visų būtinų veiksmų užkirsti kelią tolesniam informacijos paskleidimui;

        - atlyginti dėl informacijos neteisėto paviešinimo kilusius nuostolius.

      - Išoriniam paslaugų teikėjui prieiga prie VLIVAS aplinkų bei serverių suteikiama Užsakovo nustatyta tvarka.

      - Išorinis paslaugų teikėjas privalo savo sąskaita ištaisyti visas jo sukurtos VLIVAS ir/ar jos dalių (modulių) klaidas, o jeigu dėl tokių klaidų buvo pažeista VLIVAS ir/ar kitų valstybės informacinių sistemų saugumas, jam turės būti taikomos pirkimo sutartyje numatytos sankcijos.

      - Visi informacinių sistemų naudotojų administravimo ir informacijos saugumo reikalavimai, taikomi Išoriniam paslaugų teikėjui, yra taikomi ir jo subrangovams.

      - Siūlomi saugumo sprendimai turi atitikti Užsakovo teisės aktuose numatytus reikalavimus, susijusius su duomenų saugumu, bei užtikrinti Užsakovo infrastruktūros ir duomenų saugą.

    - Reikalavimai techninėms priemonėms, veikimo charakteristikoms, papildomai programinei įrangai, realizavimo technologijoms

      - SCV yra realizuota VLK egzistuojančioje SAP S/4HANA infrastruktūroje,

      - turi būti pateikiamas licencijų komplektas, reikalingas SCV veikimui 6.6.12.1. papunktyje nurodytoms apimtims. Turi būti pateikiamos nuolatinio galiojimo licencijos su 12 (dvylikos) mėnesių programinės įrangos gamintojo licencijų garantiniu aptarnavimu.

    - Reikalavimai techninei dokumentacijai

Atsižvelgiant į tai, kad plėtros ir vystymo paslaugos teikiamos iteraciniu–inkrementiniu būdu, šiame dokumentų skyriuje aprašomi reikalavimai neprograminiams sistemos įgyvendinimo projekto artefaktams bei sistemos specializuotos programinės įrangos išeities tekstams, pavyzdžiui:

      - Techninės specifikacijos ir funkcinių bei nefunkcinių reikalavimų patikslinimai;

      - Priėmimo testavimo scenarijai;

      - Architektūros specifikacija, įskaitant:

        - Programiniai moduliai, komponentės ir jų realizacijos priemonės,

        - Duomenų struktūros ir saugyklos,

        - Integracinės sąsajos, protokolai, saugumo mechanizmai,

        - Svarbūs technologinės realizacijos aspektai;

      - Sistemos naudotojų instrukcijos ir mokymo medžiaga;

      - Sistemos administratorių instrukcijos ir mokymo medžiaga, įskaitant:

        - Kompiliavimą iš išeities tekstų,

        - Diegimą,

        - Atstatymo avarijos metu instrukcijos.

      - Specializuotos programinės įrangos išeities tekstai;

      - Kiti dokumentų ir informacijos artefaktai.

- Nurodytas sąrašas yra pavyzdinis. Rengiamų dokumentų sąrašas turės būti suderintas per 1 mėn. nuo Projekto vykdymo pradžios.

    - Reikalavimai naudotojų mokymams

      - Turi būti apmokyta 16 VLIVAS naudotojų (mokymo kaštai įskaičiuojami teikiamas paslaugas).

    - Reikalavimai vystymo valandos

      - Tiekėjas turės suteikti 50 000 vystymo valandų paslaugų per 36 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo arba ne vėliau kaip iki 2029 m. gruodžio 31 d.;

      - Perkančioji organizacija vystymo darbus užsakinės atskirais užsakymais;

      - Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti nurodyto valandų skaičiaus.

    - Reikalavimai programinės įrangos licencijoms

      - Siekiant užtikrinti tinkamą VLIVAS plėtrą bei vystymą, tiekėjas turės pateikti lentelėje nurodytas licencijas ir jų kiekius programinės įrangos gamintojo nustatyta tvarka užtikrinant programinės įrangos gamintojo licencijų palaikymą iki 2028 m. gruodžio mėn. 31 d.:

| Eil. Nr. | Licencijų tipas (pavadinimas) | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | „A“ ASPĮ |  |  |
|  | Revenue Cycle management for S/4HANA licencijos | vnt. | 33 |
|  | Revenue Cycle management for S/4HANA licencijų gamintojo palaikymo atnaujinimo paslaugos iki 2028-12-31 | vnt. | 33 |
|  | „B“ ASPĮ |  |  |
|  | Revenue Cycle management for S/4HANA licencijos | vnt. | 35 |
|  | Revenue Cycle management for S/4HANA licencijų gamintojo palaikymo atnaujinimo paslaugos iki 2028-12-31 | vnt. | 35 |
|  | „C“ ASPĮ |  |  |
|  | Revenue Cycle management for S/4HANA licencijos | vnt. | 16 |
|  | Revenue Cycle management for S/4HANA licencijų gamintojo palaikymo atnaujinimo paslaugos iki 2028-12-31 | vnt. | 16 |
|  | „D“ ASPĮ |  |  |
|  | Revenue Cycle management for S/4HANA licencijos | vnt. | 3 |
|  | Revenue Cycle management for S/4HANA licencijų gamintojo palaikymo atnaujinimo paslaugos iki 2028-12-31 | vnt. | 3 |
|  | Patient management for S/4HANA licencijos | vnt. | 3 |
|  | Patient management for S/4HANA licencijų gamintojo palaikymo atnaujinimo paslaugos iki 2028-12-31 | vnt. | 3 |
|  | Outpatient bundle for S/4HANA licencijos | vnt. | 1 |
|  | Outpatient bundle for S/4HANA licencijų gamintojo palaikymo atnaujinimo paslaugos iki 2028-12-31 | vnt. | 1 |
|  | Inpatient bundle for S/4HANA licencijos | vnt. | 1 |
|  | Inpatient bundle for S/4HANA licencijų gamintojo palaikymo atnaujinimo paslaugos iki 2028-12-31 | vnt. | 1 |
|  | Emergency dep bundle for S/4HANA licencijos | vnt. | 1 |
|  | Emergency dep bundle for S/4HANA licencijų gamintojo palaikymo atnaujinimo paslaugos iki 2028-12-31 | vnt. | 1 |
|  | Surgery bundle for S/4HANA licencijos | vnt. | 1 |
|  | Surgery bundle for S/4HANA licencijų gamintojo palaikymo atnaujinimo paslaugos iki 2028-12-31 | vnt. | 1 |
|  | Admin users for S/4HANA licencijos | vnt. | 32 |
|  | Admin users for S/4HANA licencijų gamintojo palaikymo atnaujinimo paslaugos iki 2028-12-31 |  | 32 |
|  | Clinicians for S/4HANA licencijos | vnt. | 165 |
|  | Clinicians for S/4HANA licencijų gamintojo palaikymo atnaujinimo paslaugos iki 2028-12-31 |  | 165 |
|  | Kitos reikalingos licencijos |  |  |
|  | SAP Application Professional vartotojo licencijos | vnt. | 60 |
|  | SAP Application Professional vartotojo licencijų gamintojo palaikymo atnaujinimo paslaugos iki 2028-12-31 | vnt. | 60 |
|  | SAP HANA, Runtime edition for Applications & SAP BW – New/Subsequent licencijos | vnt. | 1 |
|  | SAP HANA, Runtime edition for Applications & SAP BW – New/Subsequent licencijų gamintojo palaikymo atnaujinimo paslaugos iki 2029-12-31 | vnt. | 1 |
|  | SAP HANA Enterprise edition duomenų bazės licencijos | vnt. | 1 |
|  | SAP HANA Enterprise edition licencijų gamintojo palaikymo atnaujinimo paslaugos iki 2028-12-31 | vnt. | 1 |

- Plėtros valdymas

  - Projekto vykdymo tvarka

    - Bus suburta už Projekto administravimą ir vykdymą atsakinga VLK ir ASPĮ (konkreti ASPĮ atitinkamai pagal plėtros ir vystymo etapą) specialistų komanda, kuri dalyvaus projekto plėtroje ir vystyme.

    - Atsižvelgiant į numatytą Projekto trukmę, Projekto veiklų tarpusavio sąsajas bei VLK sukauptą patirtį įgyvendinant panašios apimties projektus bei jų viešųjų pirkimų trukmę, parengtas Projekto vykdymo planas pateikiamas sekančioje lentelėje. Pažymėtina, kad pateiktas planas yra preliminarus ir Projekto vykdymo metu gali būti keičiamas, atsižvelgiant į Projekto viešųjų pirkimų eigą, pasirašytų sutarčių įgyvendinimą ir/ar kitas viso Projekto ir/ar atskirų jo etapų trukmei įtakos turinčias aplinkybes.

Lentelė 4. Projekto vykdymo planas

| Nr. | Projekto etapas | Etapo veiklos |
| --- | --- | --- |
|  | VLIVAS plėtros ir vystymo paslaugų įsigijimas | VLIVAS plėtros ir vystymo paslaugų pirkimo vykdymas |
|  |  | - inicijavimas (7.1.1) |
|  | VLIVAS plėtra ir vystymas | - Analizės, projektavimo ir konstravimo vykdymas iteracijomis |
|  |  | - Testavimas |
|  |  | - Diegimas |
|  |  | - Mokymai |
|  |  | - Bandomoji eksploatacija |
|  |  | - Projekto techninė priežiūra |
|  | Projekto administravimas ir kontrolė | - Projekto administravimas ir vykdymas |

  - Pasirinktas plėtros būdas

    - Plėtra ir vystymas vykdomas iteraciniu–inkrementiniu diegimo būdu, atsižvelgiant į specifiką, tarpinių versijų testavimo poreikį, projekto trukmę ir veiklos procesų sudėtingumą.

    - Pasirašius Projekto vykdymo (Paslaugų/pirkimo teikimo) sutartį, paslaugų tiekėjas per 1 mėnesį turės parengti ir pateikti detalų projekto vykdymo planą ir paslaugų teikimo grafiką.

  - Atitikimo veiklos ir realizavimo reikalavimams vertinimas (testavimas)

    - Atitikties veiklos ir realizavimo reikalavimams vertinimas atliekamas vykdant VLIVAS testavimą.

    - Testavimas vykdomas pagal parengtus testavimo scenarijus.

    - Testavimas laikomas sėkmingu, kuomet tenkinami sekančioje lentelėje pateikti parametrai:

Lentelė 5. Testavimo sėkmės klasifikatorius

| Testavimo scenarijų klasifikacija |  |  | Leistinas kiekis testavimo pabaigoje |
| --- | --- | --- | --- |
| Klasifikacija testavimo scenarijaus nesėkmės atveju | Prioritetas testavimo scenarijaus nesėkmės atveju | Aprašymas |  |
| Incidentas | I (Kritinis) | - visos VLIVAS funkcijos (įskaitant ir integracinių sąsajų sprendimus) neprieinamos arba veikia nekorektiškai, - VLIVAS testavimo naudotojai (arba dalis) negali prisijungti prie sistemos, - dėl sistemos funkcijų neveikimo gali kilti grėsmė sistemos duomenų korektiškumui ir vientisumui. | 0 |
| Incidentas | II (Aukštas) | - viena arba dalis VLIVAS funkcijų (įskaitant ir integracinių sąsajų sprendimus) neprieinamos arba veikia kritiškai nekorektiškai, - nėra laikinų problemos sprendimo būdų, sistemos duomenų korektiškumui ir vientisumui grėsmės nėra, - VLIVAS testavimo naudotojai (arba dalis) negali atlikti testavimo scenarijuose aprašytų pagrindinių sistemos operacijų. | 3 |
| Incidentas | III (Vidutinis) | - viena arba dalis VLIVAS funkcijų (įskaitant ir integracinių sąsajų sprendimus) veikia nestabiliai arba testavimo metu reikalaujant automatizuotą procesą koreguoti rankiniu būdu, - sistemos duomenų korektiškumui ir vientisumui grėsmės nėra, - dalis VLIVAS testavimo naudotojų (>50 proc.) gali atlikti pagrindines sistemos operacijas aprašytas testavimo scenarijuose. | 6 |
| Incidentas | IV (Žemas) | - VLIVAS funkcija (integracinės sąsajos sprendimas) arba funkcijos elementas vykdant testavimo scenarijuose aprašytus veiksmus veikia nekorektiškai, - šis sutrikimas gali būti išsprendžiamas rankiniu būdu, - sistemos duomenų korektiškumui ir vientisumui grėsmės nėra, - visi VLIVAS testavimo naudotojai gali atlikti pagrindines sistemos operacijas nurodytas testavimo scenarijuose. | 20 |

  - Plėtros tinkamumo naudoti įvertinimas

    - Sprendimą dėl sistemos plėtros ir vystymo tinkamumo naudoti priima Projekto priežiūros komitetas.

    - Projekto priežiūros komitetas sprendimą priima vadovaudamasis pateikta informacija apie testavimo rezultatus.

    - Sistema tinkama naudoti tuomet, kai:

      - yra pašalinti kritiniai ir aukšto prioriteto incidentai, nustatyti testavimo metu,

      - yra likę nepašalintų ne daugiau kaip 15 proc. vidutinio prioriteto incidentų bei ne daugiau kaip 30 proc. žemo prioriteto incidentų.

    - Sistemos tinkamumo naudojimas įforminamas teisės aktų nustatyta tvarka.

- Reikalavimai VLIVAS vystymo paslaugoms

  - Reikalavimai VLIVAS vystymo paslaugų vykdymui

VLIVAS vystymo paslaugos turi būti teikiamos šio projekto apimtyje įgyvendinant atskirus būtinus VLIVAS vystymo projektus, apibrėžtus konkrečia darbų užduotimi, nustatyta darbų apimtimi ir tematika.

VLIVAS vystymo paslaugos yra vertinamos valandomis reikalingomis paslaugoms suteikti. Pradinis konkrečios paslaugos įvertinimas yra atliekamas gavus užduotį preliminarios analizės fazėje. Analizės fazės pabaigoje nustatytas patikslintas valandų skaičius vėlesnėse fazėse gali būti keičiamas tik VLK ir Tiekėjo sutikimu.

VLIVAS vystymo paslaugų teikimo metu, teikdamas programinę įrangą bei kitus projekto rezultatus (dokumentaciją, testavimo rezultatus ir kt.), vykdytojas privalo vadovautis ir rezultatus pateikti pagal Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo metodikos, patvirtintos Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014-02-25 įsakymu Nr. T-29 „Dėl Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo metodikos patvirtinimo“, reikalavimus.

Paslaugos turi būti teikiamos tokiomis fazėmis:

- Preliminarios analizės (apibrėžimo) fazė;

- Analizės (reikalavimų modeliavimo) fazė;

- Projektavimo ir konstravimo fazė;

- Diegimo fazė.

Preliminarios analizės (apibrėžimo) fazė. Šios fazės metu yra analizuojami vystymo projekto darbai ir apibrėžiamos galimybės jį įvykdyti. Vykdomo vystymo projekto apimtis pateikiama kaip apibendrintas veiklos modelis, kuriame nustatomi veiklos naudingumo prioritetai: Privalo būti, Turėtų būti, Galėtų būti (toliau – PTG prioritetai).

Preliminarios analizės fazės rezultatai:

- Darbų užduotis (darbų apimtis, kalendorinis darbų planas).

Preliminarios analizės fazės rezultatų priėmimas:

- tiekėjui bei VLK suderinus Darbų užduotį, Darbų užduotis pasirašoma abiejų šalių ir pasirašymo data yra laikoma vystymo projekto darbų pradžia, jei kalendoriniame darbų plane nėra numatyta kitaip.

Analizės (reikalavimų modeliavimo) fazė. Šios fazės metu kiekvienai Apibrėžimo fazėje įvardintai aplikacijai sukonstruojamas loginis ir fizinis veiklos funkcijų ir duomenų modelis. Fizinis veiklos funkcijų modelis, kaip funkcinis prototipas, pateikiamas VLK vertinimui. Funkcinio prototipo pristatymo metu tikrinamas sistemos funkcionalumas bei nustatomi reikalingų pakeitimų PTG prioritetai.

Fazė pradedama Darbų kalendoriniame plane numatytais terminais.

Analizės (reikalavimų modeliavimo) fazės rezultatai:

- Aplikacijų funkciniai prototipai;

- Aplikacijų reikalavimų specifikacija, t.y. detalus procesų modelis, detalus duomenų modelis, detalus funkcinis modelis;

- Techninės ir technologinės architektūros aprašas;

- Duomenų rinkinių tvarkymo/perkėlimo (jei toks tvarkymas/perkėlimas bus vykdomas) planas;

- VLK pateiktų pastabų suderinimo protokolas (pasirašytas etapo priėmimo protokolas).

Analizės (reikalavimų modeliavimo) etapo rezultatų priėmimas:

- Kiekvienos IS aplikacijos funkcinis prototipas pateikiamas VLK per pristatymą. Kartu pateikiamas vienas tos aplikacijos reikalavimų specifikacijos egzempliorius elektroniniu pavidalu su lydraščiu.

- Po pristatymo per Kalendoriniame plane nustatytus terminus, VLK įvertina funkcinį prototipą, pateikdamas pastabas arba, jei VLK projekto vadovui reikia daugiau laiko, tai jis apie pastabų pateikimo terminus praneša tiekėjui. Tokiu atveju Kalendorinis planas koreguojamas automatiškai VLK nurodytu dienų skaičiumi.

- Darbų kalendoriniame plane numatytu terminu Tiekėjas privalo pateikti VLK vieną IS techninės architektūros aprašo bei duomenų tvarkymo/perkėlimo plano egzempliorių elektroniniu pavidalu kartu su lydraščiu. VLK per 5 (penkias) darbo dienas nuo pateikimo privalo pateikti pastabas arba, jei VLK projekto vadovui reikia daugiau laiko, tai jis apie pastabų pateikimo terminus praneša tiekėjui. Tokiu atveju, jei būtina, koreguojamas Kalendorinis planas.

- Kalendorinis planas. Jei pastabos nebuvo pateiktos iki numatytos datos ir nebuvo pranešta apie vėlesnį jų pateikimo terminą, laikoma, kad techninė architektūra ir/ar duomenų konvertavimo planas yra tinkami.

- Fazė laikoma baigta, kai:

  - VLK įvertina visų aplikacijų funkcinius prototipus ir reikalavimų specifikacijas, pateikia pastabas ir Tiekėjas jų sprendimą suderina su VLK arba pastabos nebuvo pateiktos ir baigiasi pateikimui numatytas laikas;

  - VLK pateikia pastabas dėl techninės architektūros aprašo bei duomenų tvarkymo/perkėlimo plano ir Tiekėjas jų sprendimą suderina su VLK arba pastabos nebuvo pateiktos ir baigiasi pastabų pateikimui numatytas laikas.

Fazei pasibaigus tiekėjas pateikia VLK pasirašyti fazės priėmimo protokolą, kuriame įvardinami tiekėjo atlikti darbai bei tiekėjo įsipareigojimas projektavimo ir konstravimo fazėje išnagrinėti pateiktas pastabas, kartu su VLK priimti atitinkamus sprendimus ir juos įvykdyti.

Projektavimo ir konstravimo fazė. Šioje fazėje programinė įranga turi būti sukuriama per ne daugiau kaip tris iteracijas, kurių metu pakeitimai daromi visuose lygiuose (veiklos, loginiame ir fiziniame), tokiu būdu palaipsniui išgryninant VLK funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus programinei įrangai. Taip pat yra parengiamos ir suderinamos diegimo metu tvarkomų/perkeliamų (jeigu toks tvarkymas/perkėlimas bus vykdomas) duomenų rinkinių taisyklės.

Fazė pradedama Kalendoriniame plane numatytais terminais. Jei Projektavimo fazėje buvo pateiktos pastabos, pastabos yra išnagrinėjamos ir priimamas atitinkamas sprendimas.

Funkcinio prototipo įvertinimas ir reikalavimai tobulinimui yra šios fazės pirmosios iteracijos įeitis. Tiekėjas, remdamasis nustatytų prioritetų eiliškumu, generuoja, tobulina ir testuoja programinės įrangos funkcionalumą ir testuoja atitikimą informacinių sistemų saugumo reikalavimams. Kiekvienai iteracijai turi būti skiriamas fiksuotas Kalendoriniame plane numatytas laikas. Iteracijos pabaigoje Tiekėjo atstovai kartu su VLK atstovais peržiūri visus realizuotus pakeitimus. Po peržiūros VLK atstovams paskiriamas fiksuotas laiko tarpas savarankiškam darbui – jie vertina ir grynina reikalavimus bei registruoja vystymus, be to kiekvienam reikalavimui priskiria PTG prioritetą. Vystomi ar nauji reikalavimai grąžinami į reikalavimų veiklos modelio lygį. Kai savarankiško darbo laikas baigiasi visi užfiksuoti reikalavimai yra įvertinami, įsitikinant, kad jie nekeičia projekto apimties. Šie rezultatai tampa kitos iteracijos įeitis.

Kai visos suplanuotos iteracijos yra baigtos, užbaigiamas ir aplikacijų sistemos testavimas. Ištestuota aplikacija (vykdytojas turi deklaruoti, kad testavimas yra baigtas 100% ir pilnai užtikrintas sistemos saugumas) ir yra šios fazės galutinis rezultatas.

Projektavimo ir konstravimo fazės rezultatai:

- Aplikacijos duomenų struktūrų aprašymas – lentelių ryšių diagrama, lentelių, jų laukų, indeksų ir ryšių tarp lentelių aprašymai, lentelių vaizdų (angl. ,,view“) ir jų laukų aprašymai, naudotojų sąsajos formų duomenų sąryšis su duomenų bazės laukais;

- Aplikacijos modulių aprašymas – modulių hierarchijos schema, sąveika su kitais moduliais ir kitomis IS, moduliais realizuotų veiklos funkcijų aprašymai, algoritmai ir algoritmų schemos, modulių naudojami duomenys, modulių ekraniniai vaizdai;

- Programinės įrangos naudojimo instrukcija – vartotojo, įskaitant ir administratoriaus, dokumentacija, kurioje aprašomos vartotojo vykdytinos funkcijos (siekiant patenkinti veiklos ar administratoriaus poreikius) ir jų eiliškumas;

- Sudiegtas Iteracijos leidinys VLK aplinkoje;

- VLK pateiktos pastabos;

- Duomenų rinkinių tvarkymo/perkėlimo (jei toks tvarkymas/perkėlimas bus vykdomas) taisyklės;

- Diegimo strategija, planas bei mokymo planas (esant poreikiui);

- Visos VLK pateiktos pastabos ir tiekėjo atsakymai/pataisymai (pasirašomas etapo priėmimo protokolas).

Projektavimo ir konstravimo fazės rezultatų priėmimas:

- Kiekvienos aplikacijos Iteracijos leidinys pateikiamas VLK pristatymo metu.

- Tiekėjas pristato pateiktą programinės įrangos iteracijos leidinį VLK testavimo aplinkoje. Prieš pristatymą tiekėjas parengia VLK testavimo aplinką sukurtos programinės įrangos iteracijos pristatymui ir bandymams, užkraudamas žinynus, klasifikatorius ir duomenų rinkinių fragmentus, kurie leistų patikrinti realius sprendimus testavimo aplinkoje.

- Po pristatymo per Kalendoriniame plane nustatytus terminus, VLK išbando pateiktos iteracijos programinę įrangą VLK testavimo aplinkoje naudodamas tiekėjo pateiktus bandymo scenarijus ir įvertina aplikacijos iteracijos leidinį, pateikdamas pastabas arba, jei VLK reikia daugiau laiko, tai jis apie pastabų pateikimo terminus praneša tiekėjui. Tokiu atveju Kalendorinis planas koreguojamas automatiškai VLK nurodytu dienų skaičiumi. Jei Pastabos nebuvo pateiktos iki numatytos datos ir nebuvo pranešta apie vėlesnį jų pateikimą, laikoma, kad iteracijos leidinys ir pateikti aprašai yra teisingi.

- VLK pateiktos pastabos yra išnagrinėjamos ir priimamas atitinkamas sprendimas. Jei sprendimo priėmimo laikas yra ilgesnis nei 3 (trys) darbo dienos nuo pastabų paskutinio pateikimo dienos, tai Kalendorinis planas koreguojamas automatiškai sprendimo priėmimui sugaištu dienų skaičiumi. VLK pateiktos pastabos skirtos paskutinės numatytos iteracijos leidiniui yra įtraukiamos į IS tobulinimo planą, nebent yra pripažįstamos kaip kritinės leidinio veikimui. Tokiu atveju tiekėjas su VLK suderina kritinių pastabų ištaisymo planą ir įtraukia jį į Kalendorinį planą.

- Pagal Kalendoriniame plane numatytus terminus tiekėjas privalo pateikti VLK vieną diegimo plano egzempliorių elektroniniu pavidalu kartu su lydraščiu. VLK per 5 (penkias) darbo dienas privalo raštu pateikti pastabas arba, jei Užsakovui reikia daugiau laiko, tai jis apie pastabų pateikimo terminus praneša tiekėjui. Tokiu atveju Kalendorinis planas koreguojamas automatiškai VLK nurodytu dienų skaičiumi.

- Pastabos yra išnagrinėjamos ir įgyvendinamos. Jei tiekėjas nesutinka su VLK pastabomis, pateikiami Jei sprendimo priėmimo ir pakeitimo įgyvendinimo laikas yra ilgesnis nei 5 (penkios) darbo dienos nuo pastabų pateikimo dienos, tai Kalendorinis planas koreguojamas automatiškai sprendimo priėmimui ir pakeitimui įgyvendinti reikalingu dienų skaičiumi.

- Fazė baigiama, kai:

  - VLK išbando ir įvertina, pateikdamas pastabas, visų aplikacijų paskutinės iteracijos leidinius arba bandymai ir vertinimas nebuvo atliekami ir baigiasi paskutinės numatytos užduočiai iteracijos leidinio įvertinimui numatytas laikas;

  - VLK patvirtina visų aplikacijų paskutinės numatytos užduočiai iteracijos tarpiniams rezultatams pastabose pateiktų pakeitimų įgyvendinimą (jei buvo priimti atitinkami sprendimai pagal Pakeitimų administravimo procedūrą) arba pastabų nebuvo pateikta ir baigiasi pastabų pateikimui numatytas laikas;

  - VLK patvirtina diegimo planui pateiktų pastabų siūlomus sprendimus arba jei pastabų nebuvo pateikta ir/ar baigiasi pastabų pateikimui numatytas laikas.

Fazei pasibaigus, Tiekėjas atlieka programinės įrangos bandymo metu testinėje aplinkoje įrašytų ar sugeneruotų duomenų ištrynimo procedūrą ir pateikia VLK pasirašyti fazės priėmimo protokolą, kuriame įvardinami Tiekėjo atlikti darbai bei gavėjo pateiktos pastabos ir Tiekėjo atsakymai/pataisymai (pasirašomas etapo priėmimo protokolas).

Diegimo fazė. Šios fazės metu vykdomas sukurtos programinės įrangos diegimas į VLK gamybinę aplinką. Įdiegus sukurtą programinę įrangą atliekama bandomoji eksploatacija.

Bandomoji eksploatacija yra užbaigiama, kai VLK patvirtina, kad sukurta programinė įranga veikia tinkamai, nėra kritinių klaidų. Šiuo atveju pasirašomas programinės įrangos priėmimo – perdavimo eksploatavimo aktas. Bandomosios eksploatacijos metu tiekėjas įsipareigoja nedelsiant ištaisyti atsiradusias klaidas. Šios fazės metu taip pat planuojamas naujų funkcinių galimybių įgyvendinimas tolesniuose sistemos vystymo projektuose.

Bandomajai eksploatacijai skiriamas 1 (vienas) mėnuo (kai kuriais atvejais abiejų šalių vadovų sutarimu laikas gali būti pailgintas) darbui su realiais duomenimis.

Po bandomosios eksploatacijos tiekėjas teikia 12 (dvylika) mėn. sukurtos programinės įrangos garantines paslaugas.

Diegimo rezultatai:

- programinės įrangos naudojimo instrukcijos;

- komponentų diegimo strategija, diegimo planas;

- programinės įrangos administratoriaus instrukcija, įskaitant rezervinio kopijavimo bei atstatymo sekas;

- įvykdyta programinės įrangos bandomoji eksploatacija;

- sutvarkyti/sukelti (jei tai reikalinga) duomenys, patvirtinti atitinkamais protokolais;

- perduotos sukurtų ir išbandytų programinės įrangos komponentų nekoduotos programinės priemonės;

- programinės įrangos instaliacinė versija su išsamia diegimo instrukcija;

- bandomosios eksploatacijos pabaigoje pateikiami VLK ir Tiekėjo suderinti ir patvirtinti rezultatai:

- TLK ir VLK darbuotojų raštu pateiktos pastabos su žyma apie įvykdymą (jei buvo pateiktos) (bandomosios eksploatacijos žurnalai);

- VLK patvirtintos pastabos su žyma apie įvykdymą (bandomosios eksploatacijos suvestinė).

Diegimo fazės rezultatų priėmimas:

- Tiekėjas Kalendoriniame plane numatytais terminais pateikia VLK programinės įrangos instaliacinę versiją su instaliavimo instrukcija bei nekoduotos programinės priemonės (išeities tekstai) ir atlieka sistemos funkcionavimui reikalingų duomenų sutvarkymą ir perkėlimą, aktualizuoja pirminius duomenis (tarp jų žinynus ir klasifikatorius) bei apmoko sistemos naudotojus. VLK atstovas (jei reikia – dalyvaujant tiekėjo atstovui) įdiegia per Kalendoriniame plane numatytą terminą pagal pateiktą instaliavimo instrukciją. Jei VLK atstovui reikia daugiau laiko, tai jis apie galutinio instaliavimo terminus praneša tiekėjo projekto vadovui - tokiu atveju (jei būtina) koreguojamas Kalendorinis planas, atidedant galutinį įdiegimo terminą.

- Kai instaliavimas yra baigtas, pradedama vykdyti bandomoji eksploatacija. VLK įsipareigoja pranešti visiems IS naudotojams apie bandomosios eksploatacijos pradžią, jos trukmę ir pastabų pateikimo tiekėjui tvarką. Bandomajai eksploatacijai paprastai yra skiriamas 1 mėnuo intensyviam programinės įrangos naudotojų darbui su tikrais duomenimis tikroje įrangoje. Bandomosios eksploatacijos metu Tiekėjas įsipareigoja nedelsiant ištaisyti nustatytas klaidas ir neatitikimus projekto vykdymo metu patvirtintiems reikalavimams.

- Bandomosios eksploatacijos metu nauja funkcija išinstaliuojama (atšaukiama) kai:

  - VLIVAS funkcionalumas sutrinka: neveikia nors vienas modulis;

  - Sumažėja VLIVAS greitaveika.

Išinstaliavus naują funkciją naujo funkcionalumo vystymas perkeliamas atgal į projektavimo ir konstravimo fazę bei koreguojamas Kalendorius.

Bandomoji eksploatacija baigiama projekto Kalendoriniame plane nustatytą dieną.

Baigus bandomąją eksploataciją tiekėjo ir VLK projekto vadovai, remdamiesi bandomosios eksploatacijos metu gautomis pastabomis, taip pat ir viso projekto vykdymo metu suformuluotiems, bet dėl kokių nors priežasčių neįvykdytiems reikalavimams, sudaro programinės įrangos pakeitimų planą.

Tiekėjas pateikia viso projekto metu sudarytą įvykdytų Pakeitimų registrą ir Pastabų formų rinkinį (jei tokios buvo pateiktos) – bandomosios eksploatacijos suvestinę.

Per 3 darbo dienas nuo bandomosios eksploatacijos pabaigos tiekėjas pateikia VLK vieną žemiau išvardintų galutinių paslaugos įvykdymo rezultatų egzempliorių elektroniniu pavidalu kartu su lydraščiu. Techninėje sistemos dokumentacijoje turi būti integruota atnaujinta VLIVAS dokumentacija.

Fazė laikoma baigta, kai Tiekėjas kartu su lydraščiu pateikia VLK galutinius projekto rezultatus ir kai programinė įranga veikia tinkamai (nėra kritinių klaidų, dėl kurių neįmanoma vykdyti techninėje specifikacijoje numatytų funkcijų. Fazei pasibaigus tiekėjas pateikia VLK pasirašyti galutinį paslaugų priėmimo – perdavimo aktą.

Bandomosios eksploatacijos fazė gali būti nevykdoma esant esamo funkcionalumo neesminiams pakeitimams arba kai nekeičiamas esamas funkcionalumas. Bandomosios eksploatacijos nevykdymo faktas užfiksuojamas protokole.

Galutiniai atnaujinti paslaugos įvykdymo rezultatai:

- darbų užduotis, darbų užduoties vykdymo grafikas;

- programinės įrangos reikalavimų specifikacija, t. y. detalus procesų modelis, detalus duomenų modelis (esybių aprašymas ir esybių ryšių diagrama), detalus funkcinis modelis (funkcijų hierarchijos schema, funkcijų aprašymas);

- techninės ir technologinės architektūros aprašas;

- tvarkomų/perkeliamų duomenų rinkinių sąrašas, duomenų tvarkymo/perkėlimo planas (jei tvarkymas/perkėlimas buvo vykdomas);

- programinės įrangos duomenų rinkinių tvarkymo/perkėlimo (jeigu toks tvarkymas/perkėlimas buvo vykdomas) taisyklės;

- duomenų struktūrų aprašymas – lentelių ryšių diagrama, lentelių, jų laukų, indeksų ir ryšių tarp lentelių aprašymai, lentelių vaizdų (angl. ,,view“) ir jų laukų aprašymai, naudotojo sąsajos duomenų ryšys su duomenų bazių laukais;

- modulių aprašymas – modulių hierarchijos schema, sąveika su kitais moduliais ir kitomis IS, moduliais realizuotų veiklos funkcijų aprašymai, algoritmai ir algoritmų schemos, modulių naudojami duomenys, modulių ekraniniai vaizdai;

- programinės įrangos naudojimo instrukcija – užbaigta sukurto ir išbandyto komponento vartotojo dokumentacijos versija;

- bandymų dokumentacija – bandymų scenarijų aprašymas, bandymų procedūros ir jų aprašymai, bandymų metu pasiektų rezultatų aprašymas;

- sukurto ir išbandyto komponento, kartu su kompiuterizuotos informacinės pagalbos (,,Online help“) suteikimo naudotojui sistema, instaliacinė versija ir jos instaliavimo instrukcija;

- komponentų diegimo planas;

- programinės įrangos administratoriaus instrukcija;

- programinės įrangos instaliacinis paketas su instaliavimo instrukcija;

- taikomosios programinės įrangos ir duomenų bazių nekoduotas programines priemones (išskyrus standartinius programinius paketus), kurie VLK suteikia galimybę savo jėgomis vystyti programinę įrangą;

- turi būti pateikiami visos dokumentacijos elektroniniai variantai (tiek redaguojamu (docx, xlsx ir pan.), tiek ir neredaguojamu pdf formatu). Kiti projekto vykdymo etapų rezultatai (pvz., programinių priemonių instaliacinis paketas) turi būti pateikiami elektroninėse laikmenose, o taip pat turi būti siunčiami elektroniniu paštu VLK nurodytais adresais. Visa išvardinta dokumentacija turi būti lietuvių kalba.

  - Naujų funkcijų diegimas gamybinėje aplinkoje

Tiekėjas turės atlikti programinės įrangos, sukurtos vykdant naujų funkcijų kūrimą, diegimą testavimo aplinkoje. Gamybinėje aplinkoje diegimą atliks VLK specialistai pagal tiekėjo paruoštas diegimo instrukcijas. Tiekėjas visus įdiegtus į gamybines aplinkas programinės įrangos pataisas turi registruoti pakeitimų diegimo žurnale.

  - Pakeitimų valdymas

Reikalavimai programinės įrangos pakeitimų valdymui ir diegimui:

- Tiekėjas turi vadovautis VLK patvirtintais Informacinių technologijų paslaugų valdymo sistemos dokumentais, atitinkančiais ISO/IEC 20000-1:2018 standarto reikalavimus. Kartu su pasiūlymu pateikiamas akredituotos įstaigos išduotas atitiktį ISO/IEC 20000-1:2018 sertifikatas.

- Programinės įrangos moduliai turi būti pateikti atskirose elektroninėse laikmenose, kurios vėliau bus naudojamos, įdiegiant programinę įrangą realiam naudojimui. Kartu turi būti pateiktas lydraštis, kuriame bus nurodyta modulio versija, sukūrimo data, aprašyti žinomi modulio defektai bei įdiegimo instrukcija, kurioje turi būti pateikti nurodymai programinės įrangos administratoriui.

Sistemų administravimo instrukcijos pakeitimų ir papildymų tvarka, jei ji yra būtina, turi būti aprašyta ir suderinta su VLK.

Tiekėjas vadovaujantis reikalavimais pakeitimų valdymui turi pateikti detalų siūlomų pakeitimo valdymo procedūrų aprašymą.

  - Reikalavimai VLIVAS duomenų tvarkymui

Duomenų tvarkymo apimties įvertinimas:

- Duomenų tvarkymo darbų apimtis nustatoma pagal tvarkomų duomenų rinkinių, kuriems ruošiamos duomenų tvarkymo procedūros, kiekį.

- Duomenų rinkinys – tai vienoje aplikacijoje skirtų naudoti duomenų lentelių aibė. Jeigu duomenų tvarkymas atliekamas atskirose VLIVAS duomenų bazėse, bet tai apima tų pačių struktūrų duomenų lenteles, tai vertinama kaip vienas duomenų rinkinys.

Duomenų perkėlimo apimties įvertinimas:

- Duomenų perkėlimo procedūrų parengimo apimtis ir perkėlimo darbų apimtis nustatoma pagal perkeliamų duomenų rinkinių kiekį, tačiau Tiekėjas gali tvarkyti tik duomenų formas, tačiau ne duomenų turinį ir / ar kokybę, išskyrus atvejus, kai įmanoma programinėmis priemonėmis atlikti turinio patikrą ir identifikuoti klaidas. Tokios identifikuotos turinio klaidos turi būti pateikiamos VLK sutvarkymui ir gavus sutvarkytas, jei techniškai programinėmis priemonėmis įmanoma, automatizuotu būdu įkeliamos.

  - Reikalavimai kokybės garantijai

Tiekėjas turi suteikti 12 (dvylika) mėnesių kokybės garantiją atliktiems vystymo darbams. Kokybės garantijos terminas prasideda nuo programinės įrangos vystymo darbo įdiegimo į gamybinę aplinką. Garantijos laikotarpiu tiekėjas turi užtikrinti kad programinė įranga veiks pagal tiekėjo ir VLK pasirašytas technines specifikacijas. Jei garantinio laikotarpio metu programinė įranga veikia ne pagal tiekėjo ir VLK pasirašytas technines specifikacijas ir tokie sutrikimai atsiranda dėl tiekėjo kaltės (t. y. tiekėjo atliktų programinės įrangos pataisymų, sukurtų naujų funkcijų ir vystymo trūkumų ir neatitikties techninėms specifikacijoms), tokiu atveju tiekėjas privalo:

- Atlikti sukurtos programinės įrangos klaidų / trikių ar netikslumų taisymą ir atliktų pakeitimų testavimą;

- Sukurtos programinės įrangos darbingumo atstatymą, pvz., įvykus duomenų bazės ar atskirų jos komponentų darbų sutrikimams, kai tai įvyksta dėl tiekėjo pateiktų pakeitimų atnaujinimų ar kitų tiekėjo veiksmų;

- Išgadintų (sugadintų) duomenų atstatymą, kai gedimo priežastis yra tiekėjo pateiktos programinės įrangos netinkamas veikimas;

- Techninės dokumentacijos tikslinimą pagal atliktus programinės įrangos pakeitimus;

- Naudotojo vadovo tikslinimą pagal atliktus taikomosios programinės įrangos pakeitimus suteikus garantines paslaugas.

  - Atsiskaitymo tvarka

    - Perkančioji organizacija priima tarpinių įgyvendinimo etapų rezultatus tik esant vidutinio arba žemo kritiškumo lygio trūkumams ir defektams kaip numatyta 7.4.3.2 papunktyje. Šių trūkumų ir defektų pašalinimas įtraukiamas į tolesnių įgyvendinimo etapų planą.

    - Perkančioji organizacija turi teisę nepriimti įgyvendinimo etapo rezultatų, esant kritinio ir aukšto lygio trūkumams ir/arba didesniam nei apibrėžta kiekiui vidutinio ir žemo kritiškumo lygio trūkumams. Tuomet Tiekėjas privalo savo sąskaita pašalinti nurodytus trūkumus ir iš naujo pristatyti kokybiškus įgyvendinimo etapo rezultatus. Atitinkamai koreguojamas tolesnių etapų planas.

    - Galutinio realizavimo etapo rezultatai priimami tik išsprendus visus registruotus kritinio ir aukšto lygio trūkumus ir defektus bei vidutinio ir žemo lygio trūkumus ir defektus iki apimties nustatytos 7.4.3.2. papunktyje.

    - Priėmus Projekto įgyvendinimo etapo rezultatus, Tiekėjui skiriamas apmokėjimas pagal lentelėje žemiau pateiktą tvarką.

Lentelė 6. Atsiskaitymo tvarka

| Etapo Nr. | Plėtros įgyvendinimo etapo pavadinimas | Apmokėjimo procentais nuo plėtros paslaugų pasiūlymo kainos (neįskaitant programinės įrangos licencijų bei vystymo paslaugų kainų) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Inicijavimas | 3% |
| 2. | Detali analizė ir planavimas | 25% |
| 3. | Realizavimas | 50% |
| 4. | Testavimas | 10% |
| 5. | Bandomoji eksploatacija | 7% |
| 6. | Uždarymas | 5% |

    - Atskiras mokėjimas Tiekėjui atliekamas priėmus programinės įrangos licencijas, kurios turi būti pateikiamos programinės įrangos gamintojo nustatyta tvarka.

    - Mokėjimas už suteiktas Fvystymo paslaugas vykdomas vystymo užsakyme apibrėžta tvarka.