SKELBIAMŲ DERYBŲ SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Tarptautinis pirkimas

RK-2 ŠILUMOS SIURBLIŲ IR AKUMULIACINĖS TALPOS TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO IR ĮRANGOS MONTAVIMO PIRKIMAS

# BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. AB „Miesto gijos“, buveinės adresas: Elektrinės g. 2, LT-03150, Vilnius, adresas korespondencijai: Spaudos g. 6-1, LT-05132, Vilnius, Lietuvos Respublika, įmonės kodas 124135580, PVM mokėtojo kodas LT241355811, atsisk. sąsk. Nr. LT53 7044 0600 0121 9501, toliau – Perkantysis subjektas) vykdo tarptautinį pirkimą skelbiamų derybų būdu (toliau – Pirkimas) ir numato įsigyti RK-2 šilumos siurblių ir akumuliacinės talpos techninio darbo projekto parengimą ir įrangos montavimą (toliau – Pirkimo objektas). Pirkimui taikomos šios Pirkimo Specialiosios sąlygos (toliau – Specialiosios sąlygos) ir Pirkimo Bendrosios sąlygos (toliau – Bendrosios sąlygos), pridedamos 4 priede.

1.2. Asmens, įgalioto su tiekėjais palaikyti tiesioginį ryšį ir gauti iš jų (ne tarpininkų) pranešimus, susijusius su Pirkimo procedūromis, kontaktai nurodyti skelbime apie Pirkimą.

1.3. Ši Pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti pirkimo - pardavimo sutartį (toliau – Pirkimo sutartis), vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu (toliau – Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymas ar PĮ), Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Įstatymas ar VPĮ), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei šio pirkimo dokumentais.

1.4. Perkantysis subjektas neketina rengti susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo.

1.5. Stebėtojai dalyvauti pirkimo komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.

1.6. Pirkimas neatliekamas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos paslaugomis, nes perkamas objektas nesiūlomas centrinės perkančiosios organizacijos kataloge.

1.7. Perkantysis subjektas, neatsižvelgiant į Bendrųjų sąlygų 1.11 punktą, taip pat turi teisę nutraukti Pirkimo procedūras arba nesudaryti Pirkimo sutarties, jei nepavyksta gauti planuotų Europos Sąjungos fondų finansavimo lėšų arba finansavimas nepatvirtinamas. Tuo pagrindu, Pirkimo procedūrų nutraukimas ar Pirkimo sutarties nesudarymas laikomas teisėtu ir iš anksto tiekėjui žinoma rizika, todėl tiekėjas dėl Pirkimo procedūrų nutraukimo ar Pirkimo sutarties nesudarymo Perkančiajam subjektui negavus finansavimo, neturi teisės reikalauti nuostolių atlyginimo.

# PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

2.1. Tiekėjai turėtų būti aktyvūs ir pateikti klausimus ar paprašyti paaiškinti/patikslinti Pirkimo dokumentus iš karto juos išanalizavę, atsižvelgdami į tai, kad terminas, skirtas pateikti klausimus ir prašymus, yra ribotas.

2.2. Terminai ir tvarka, kurios laikantis tiekėjas gali prašyti paaiškinti/patikslinti Pirkimo dokumentus ir kurios laikydamasis Perkantysis subjektas Pirkimo dokumentus gali paaiškinti/patikslinti savo iniciatyva, pateikiama Bendrųjų sąlygų 3 skyriuje.

2.3. Perkantysis subjektas, vykdydamas šį Pirkimą, netaiko trumpesnių Pirkimo procedūros terminų.

# REIKALAVIMAI TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJAI IR (AR) NACIONALINIAM SAUGUMUI IR (AR) TAIKOMOMIS RIBOJAMOSIOMIS PRIEMONĖMIS (SANKCIJOMIS) TAM TIKRŲ VALSTYBIŲ ATŽVILGIU

3.1. Tiekėjas, dalyvaujantis Pirkime, turi atitikti Specialiųjų sąlygų 5 priede nurodytus reikalavimus (tiekėjo kvalifikacija turi būti įgyta iki paraiškų pateikimo termino pabaigos).

3.2. Tiekėjas paraiškoje turi pateikti tik Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD). Visų tiekėjo kvalifikaciją įrodančių dokumentų bus prašoma pateikti tik galimą laimėtoją. Detali nurodytų dokumentų pateikimo tvarka nustatyta Bendrųjų sąlygų 7 skyriuje.

3.3. Perkantysis subjektas šio Pirkimo metu netaiko kvalifikacinės atrankos ir pateikti Pirminius pasiūlymus kvies visus tiekėjus, kurie atitiks reikalavimus tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimui ir /ar kvalifikacijai ir kurių paraiškos atitiko Pirkimo dokumentuose nustatytus paraiškos pateikimo reikalavimus.

3.4. Pirkime gali dalyvauti tiekėjai, kurie netenkina:

3.4.1. Tarybos Reglamento (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje, su visais pakeitimais, (toliau - Reglamentas) (taikoma, kol Reglamentas galioja).

3.4.2. Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 58 straipsnio 41 dalies 1-5 punktų sąlygų.

3.4.3. Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 50 straipsnio 8 ir 9 dalies sąlygų, kai Pirkimo objektas apima Įstatymo 92 straipsnio 13 dalyje numatytame sąraše nurodytų BVPŽ kodų prekes ar paslaugas.

3.5. Perkantysis subjektas kartu su paraiška (kaip nurodyta Specialiųjų sąlygų 7.1 punkte) tiekėjo prašo pateikti:

3.5.1. dėl Specialiųjų sąlygų 3.4.1. punkto - Tiekėjo atitikties deklaraciją (Priedas Nr. 7). Perkantysis subjektas, kilus abejonėms, taip pat turi teisę galimo laimėtojo paprašyti pateikti vieną ar kelis reikalingus dokumentus:

3.5.1.1. VĮ Registrų centro Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS) išrašą (juridiniams ir fiziniams asmenims, kurie turi 50% +1 akcijų / pajų / įnašų / investicinių vienetų / ir pan., nustatyti. Tikrinama visa nuosavybės 50% +1 grandinė: tiesioginės ir nuosavybės turėjimas juridiniame asmenyje);

3.5.1.2. fizinių asmenų, kurie turi juridinio asmens 50% +1 akcijų / pajų / įnašų / investicinių vienetų / ir pan., asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (tapatybės kortelės ar paso) kopiją (arba VĮ Registrų centro naudos gavėjų posistemio (JANGIS) išrašą fizinio asmens pilietybei patvirtinti);

3.5.1.3. Įmonių/įmonių grupės kontroliuojančių asmenų organizacinę struktūrą (kurioje būtų nurodyti visi asmenys, turintys tiesioginę ir netiesioginę nuosavybę 50% +1 bei šių asmenų registracijos vieta (jei fiziniai asmenys - pilietybė);

3.5.1.4. atitinkamų valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentus.

Europos Sąjungos Tarybai ar kitoms kompetentingoms institucijoms priėmus naujas ribojamąsias priemones, kurios gali būti tiesiogiai taikomos vykstančiame pirkime, perkantysis subjektas turi teisę paprašyti reikalingos informacijos dėl  atitikimo.

3.5.2. dėl Specialiųjų sąlygų 3.4.2. punkto (Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 58 straipsnio 41 dalies 1-5 punktų sąlygų) – Tiekėjo atitikties deklaraciją (Priedas Nr. 7) arba laisvos formos deklaraciją. Perkantysis subjektas, kilus abejonėms, taip pat turi teisę galimo laimėtojo paprašyti pateikti vieną ar kelis reikalingus dokumentus:

3.5.2.1. juridinio asmens vadovo patvirtintą juridinio asmens steigimo dokumentų kopiją,

3.5.2.2. Juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą su istorija,

3.5.2.3. Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos išrašą,

3.5.2.4. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (tapatybės kortelės ar paso) kopiją,

3.5.2.5. leidimo verstis atitinkama ūkine veikla patvirtinančio dokumento (pavyzdžiui, verslo liudijimo, individualios veiklos pažymėjimo ir pan.) kopiją,

3.5.2.6. pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą,

3.5.2.7. arba atitinkamus valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentus ar kitus perkančiajam subjektui priimtinus dokumentus.

Dokumentai, kuriuose nenurodytas jų galiojimo terminas, turi būti išduoti ar atspausdinti iš informacinės sistemos ne anksčiau kaip likus 3 (trims) mėnesiams iki tos dienos, kurią perkančiojo subjekto prašymu tiekėjas turi pateikti dokumentus.

Perkantysis subjektas minėtų dokumentų gali paprašyti dalyvių bet kuriuo pirkimo procedūros metu, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

3.5.3. dėl Specialiųjų sąlygų 3.4.3. punkto - Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaraciją, patvirtintą Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2022 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1S-233 (aktuali redakcija) (Priedas Nr. 8). Perkantysis subjektas iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo, kilus abejonėms, gali reikalauti pateikti vieną ar kelis šiuos dokumentus:

3.5.3.1. juridinio asmens vadovo patvirtintą juridinio asmens steigimo dokumentų kopiją,

3.5.3.2. Juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą su istorija,

3.5.3.3. Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos išrašą,

3.5.3.4. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (tapatybės kortelės ar paso) kopiją,

3.5.3.5. leidimo verstis atitinkama ūkine veikla patvirtinančio dokumento (pavyzdžiui, verslo liudijimo, individualios veiklos pažymėjimo ir pan.) kopiją,

3.5.3.6. pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą,

3.5.3.7. arba atitinkamus valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentus ar kitus perkančiajam subjektui priimtinus dokumentus.

Dokumentai, kuriuose nenurodytas galiojimo terminas, turi būti išduoti ar atspausdinti iš informacinės sistemos ne anksčiau kaip prieš 3 (tris) mėnesius iki tos dienos, kurią perkančiojo subjekto prašymu tiekėjas turi pateikti dokumentus.

Perkantysis subjektas bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių atitiktį Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 50 straipsnio 9 dalies reikalavimams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

3.6. Tiekėjų pasiūlymai, kurie netenkina Specialiųjų sąlygų 3.4. punkto bent vieno reikalavimo, atmetami.

3.7. Ūkio subjekto dalyvavimas subtiekėjo teisėmis yra neribojamas, tai yra, pasiūlymai yra priimami, jei tas pats ūkio subjektas teikia pasiūlymus individualiai ir kaip kito tiekėjo subtiekėjas arba teikia pasiūlymus kaip tiekėjų grupės narys ir kaip kito tiekėjo subtiekėjas, arba dalyvauja subtiekėjo teisėmis skirtingų tiekėjų pasiūlymuose, išskyrus tuos atvejus, kai turima pagrįstų įrodymų, kad toks ūkio subjektų elgesys turi draudžiamo konkurenciją ribojančio susitarimo požymių.

# PIRKIMO OBJEKTAS

4.1. Pirkimo objekto aprašymas pateikiamas techninėje specifikacijoje (Specialiųjų sąlygų 1 priedas), o sutarties įvykdymo terminai pateikiami sutarties projekte (Specialiųjų sąlygų 6 priedas). Perkantysis subjektas suteikia galimybę apžiūrėti objektą, kuriame bus atliekami darbai ir teikiamos paslaugos, tačiau apžiūros metu nebus atsakoma į tiekėjo klausimus dėl Pirkimo objekto ar Pirkimo dokumentų nuostatų – kilus klausimams tiekėjas turi juos užduoti kreipdamasis į Perkantįjį subjektą Bendrųjų sąlygų 3 skyriaus nustatyta tvarka. Tiekėjai, norintys apžiūrėti objektą, turi ne vėliau kaip likus 7 (septynioms) dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pateikti prašymą dėl apžiūros. Jeigu atsiranda tiekėjų, norinčių apžiūrėti šį objektą, Perkantysis subjektas visiems tiekėjams CVP IS susirašinėjimo priemonėmis išsiunčia informaciją apie konkrečią apžiūros datą, laiką ir vietą. Tiekėjai, norintys dalyvauti apžiūroje, iki apžiūros pradžios turi atsiųsti vardus ir pavardes asmenų, ketinančių dalyvauti apžiūroje.

4.2. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Tiekėjas, kuris bus pakviestas pateikti pasiūlymą, turės siūlyti visą Pirkimo objekto kiekį/apimtį.

4.3. Pasiūlymo kaina be PVM negali būti didesnė nei 5.545.000,00 Eur (penki milijonai penki šimtai tūkstančių keturiasdešimt penki eurai 00 ct) be PVM. Šią kainą viršijus, pakeistas / galutinis pasiūlymas bus atmestas.

# REIKALAVIMAI PARAIŠKŲ / PASIŪLYMŲ RENGIMUI IR PATEIKIMUI

5.1. Detalūs paraiškų / pasiūlymų rengimui ir pateikimui keliami reikalavimai pateikti Bendrųjų sąlygų 7 skyriuje.

5.2. Paraišką ir pasiūlymą reikia pateikti CVP IS priemonėmis (nemokama registracija adresu https://viesiejipirkimai.lt, detalesnė pasiūlymo pateikimo CVP IS priemonėmis informacija pateikiama Viešųjų pirkimų tarnybos internetinėje svetainėje https://vpt.lrv.lt/lt/nauja-cvp-is-aktuali-nuo-2024-12-01/metodine-medziaga-instrukcijos/tiekejamsnaujaCVPIS/.

5.3. Paraiška turi būti pateikta ne vėliau kaip iki datos ir laiko nurodyto skelbime apie Pirkimą.

5.4. Pirminiam pasiūlymui pateikti bus suteiktos ne mažiau kaip 10 (dešimt) kalendorinių dienų (tiksli Pirminio pasiūlymo pateikimo data ir laikas bus nurodyti kvietime pateikti Pirminį pasiūlymą). Tiekėjui sutikus su visomis Pirkimo sąlygomis ir pateikus paraiškas, bus laikoma, kad pasiūlymų pateikimo terminas yra suderintas, kaip tai numatyta PĮ 74 straipsnio 4 dalyje.

5.5. Pakeistas / Galutinis pasiūlymas turės būti pateiktas iki datos ir laiko, nurodyto kvietime pateikti Pakeistą / Galutinį pasiūlymą.

# 6. PASIŪLYMŲ GALIOJIMAS IR PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS

6.1. Tiekėjas kartu su pirminiu pasiūlymu privalo pateikti Perkančiajam subjektui pasiūlymo galiojimo užtikrinimą (toliau – Užtikrinimas). Užtikrinimo dydis turi būti ne mažesnis kaip 50.000,00 EUR (penkiasdešimt tūkstančių eurų, 00 ct). Užtikrinimas skiriamas Pirminio, Pakeisto ir Galutinio pasiūlymo užtikrinimui.

6.2. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 210 (du šimtai dešimt) kalendorinių dienų nuo Pirminių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

6.3. Pakeisto ar Galutinio pasiūlymo pateikimas nelaikomas pasiūlymo atšaukimu ar keitimu kaip nustatyta Bendrųjų sąlygų 8.5.1 punkte, išskyrus šių sąlygų 8.2.6.1 ir 8.2.6.2 papunkčių atvejus, bei kai tiekėjas pateikdamas Pakeistą ar Galutinį pasiūlymą nebeatitinka minimalių Pirkimo dokumentų reikalavimų arba Galutiniuose pasiūlymuose nurodyta kaina yra didesnė nei suderėta ir užfiksuota derybų metu protokole ar nurodyta Pakeistame pasiūlyme (jeigu derybų metu kaina nebuvo užfiksuota).

6.4. Kiti Užtikrinimui ir pasiūlymų galiojimui keliami reikalavimai pateikiami Bendrųjų sąlygų 8 skyriuje.

# 7. PARAIŠKĄ IR PASIŪLYMĄ SUDARANTYS DOKUMENTAI

7.1. Iki paraiškų pateikimo termino pabaigos paraiškoje tiekėjas turi pateikti:

7.1.1. pasirašytą paraišką, užpildytą pagal Specialiųjų sąlygų 2A priede pateiktą formą;

7.1.2. EBVPD (Specialiųjų sąlygų 3 priedas);

7.1.3. jei paraišką pateikia tiekėjų grupė, jungtinės veiklos sutarties skaitmeninę kopiją, taip pat, jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, – įrodymus, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį (pagal Bendrųjų sąlygų 5.4 ir 5.5 punktų reikalavimus), t.y. užpildytas deklaracijas „Dėl sutikimo būti ūkio subjektu ir/ar subtiekėju, subteikėju ar subrangovu“ (Specialiųjų sąlygų 2A priedo 1 priedas) ir „Dėl sutikimo būti įdarbintu“ (Specialiųjų sąlygų 2A priedo 2 priedas);

7.1.4. jei paraišką pasirašo tiekėjo vadovo įgaliotas asmuo, - įgaliojimo, išduoto šį dokumentą pasirašiusiam asmeniui (asmenims) arba lygiaverčio dokumento, įrodančio to asmens teisę pasirašyti paraišką ir prisiimti visus su tuo susijusius įsipareigojimus, skaitmeninę kopiją;

7.1.5. Tiekėjo atitikties deklaraciją (Specialiųjų sąlygų 7 priedas).

7.1.6. Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaraciją (Specialiųjų sąlygų 8 priedas).

Tiekėjui nepateikus 7.1.1 punkte nurodyto dokumento, paraiška atmetama.

7.2. Perkančiajam subjektui pakvietus pateikti Pirminį pasiūlymą, iki Pirminių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos Pirminiame pasiūlyme tiekėjas turi pateikti:

7.2.1. pasirašytą pasiūlymą, užpildytą pagal Specialiųjų sąlygų 2B priede pateiktą formą;

7.2.2. jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subteikėjus ir/ar subrangovus, – įrodymus, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį (pagal Bendrųjų sąlygų 5.4 ir 5.5 punktų reikalavimus), t.y. užpildytas deklaracijas „Dėl sutikimo būti ūkio subjektu ir/ar subtiekėju, subteikėju ar subrangovu“ (Specialiųjų sąlygų 2B priedo 1 priedas);

7.2.3. jei pasiūlymą pasirašo tiekėjo vadovo įgaliotas asmuo, - įgaliojimo, išduoto šį dokumentą pasirašiusiam asmeniui (asmenims) arba lygiaverčio dokumento, įrodančio to asmens teisę pasirašyti pasiūlymą ir prisiimti visus su tuo susijusius įsipareigojimus, skaitmeninę kopiją;

7.2.4. užpildytą Specialiųjų sąlygų 15 priedą, kuriame nurodytas tiekėjo pageidavimas derėtis dėl Pirkimo Specialiųjų sąlygų 8.1.1 ir/ar 8.1.2 punktuose nurodytų sąlygų, nurodant dėl kurių konkrečiai sąlygų pageidaujama derėtis (šis dokumentas neteikiamas jei tokio pageidavimo nėra);

7.2.5. pasiūlymo kainos išskaidymą pagal Pasiūlymo formos 2 priedą „Sutarties fiksuotos kainos išskaidymas“ (Specialiųjų sąlygų 2B priedo 2 priedas);

7.2.6. pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą, ir jo apmokėjimą patvirtinančius dokumentus, atitinkančius Specialiųjų sąlygų 6 skyriaus ir Bendrųjų sąlygų 8 skyriaus reikalavimus.

Tiekėjui nepateikus 7.2.1 punkte nurodyto dokumento pasiūlymas atmetamas.

7.3. Perkančiajam subjektui pakvietus pateikti Pakeistą pasiūlymą, iki Pakeistų pasiūlymų pateikimo termino pabaigos Pakeistame pasiūlyme tiekėjas turi pateikti:

7.3.1. pasirašytą pasiūlymą, užpildytą pagal Specialiųjų sąlygų 2B priede pateiktą formą;

7.3.2. Specialiųjų sąlygų 14 priedą „Palyginamoji lentelė“ (Perkantysis subjektas palyginamąją lentelę pateiks po 1 derybų etapo, kviečiant pateikti pakeistus pasiūlymus) ir joje tiekėjo nurodytus dokumentus;

7.3.3. jei pasiūlymą pasirašo tiekėjo vadovo įgaliotas asmuo, - įgaliojimo, išduoto šį dokumentą pasirašiusiam asmeniui (asmenims) arba lygiaverčio dokumento, įrodančio to asmens teisę pasirašyti pasiūlymą ir prisiimti visus su tuo susijusius įsipareigojimus, skaitmeninę kopiją;

7.3.4. pasiūlymo kainos išskaidymą pagal Pasiūlymo formos 2 priedą „Sutarties fiksuotos kainos išskaidymas“ (Specialiųjų sąlygų 2B priedo 2 priedas);

7.3.5. galiojančio LST EN ISO 14001 sertifikato arba jam prilyginamo sertifikato, patvirtinančio, kad tiekėjas atlikdamas pirkimo sutartyje nurodytus darbus galės taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001  „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais (Techninės specifikacijos 8.1 punktas), skaitmeninę kopiją;

7.3.6. kiti dokumentai, kurie turi būti pateikti su Pakeistu pasiūlymu iki Pakeistų pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, nurodomi kvietime pateikti Pakeistą pasiūlymą, jei bus taikoma.

Tiekėjui nepateikus 7.3.1. punkte nurodyto dokumento laikoma, kad Pakeistas pasiūlymas nepateiktas.

7.4. Perkančiajam subjektui pakvietus pateikti Galutinį pasiūlymą, iki Galutinio pasiūlymų pateikimo termino pabaigos Galutiniame pasiūlyme tiekėjas turi pateikti:

7.4.1. pasirašytą pasiūlymą, užpildytą pagal Specialiųjų sąlygų 2B pateiktą formą;

7.4.2. Specialiųjų sąlygų 14 priedą „Palyginamoji lentelė“ (Perkantysis subjektas palyginamąją lentelę pateiks po 1 derybų etapo, kviečiant pateikti pakeistus pasiūlymus) ir joje tiekėjo nurodytus dokumentus;

7.4.3. jei pasiūlymą pasirašo tiekėjo vadovo įgaliotas asmuo, - įgaliojimo, išduoto šį dokumentą pasirašiusiam asmeniui (asmenims) arba lygiaverčio dokumento, įrodančio to asmens teisę pasirašyti pasiūlymą ir prisiimti visus su tuo susijusius įsipareigojimus, skaitmeninę kopiją;

7.4.4. pasiūlymo kainos išskaidymą pagal Pasiūlymo formos 2 priedą „Sutarties fiksuotos kainos išskaidymas“ (Specialiųjų sąlygų 2B priedo 2 priedas);

7.4.5. kiti dokumentai, kurie turi būti pateikti su Galutiniu pasiūlymu iki Galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, nurodomi kvietime pateikti Galutinį pasiūlymą, jei bus taikoma.

# DERYBOS

8.1. Derybų metu su tiekėjais bus deramasi dėl:

8.1.1. Techninės specifikacijos (Specialiųjų sąlygų 1 priedas) reikalavimų, išskyrus Techninės specifikacijos 1 skyriaus „Pirkimo objektas“, 2 skyriaus „Pirkimo objekto tikslas“ ir 3 skyriaus „Bendroji informacija apie objektą ir užsakovą“ nuostatų;

8.1.2. sutarties sąlygų (Specialiųjų sąlygų 6 priedas), išskyrus taikomos teisės, mokėjimo valiutos, pretenzijų / ginčų nagrinėjimo tvarkos sąlygų;

8.1.3. tiekėjo Pirminio ar Pakeisto pasiūlymo, t. y. derybomis siekiama, kad Tiekėjas pagerintų savo Pirminio ar Pakeisto pasiūlymo sąlygas;

8.1.4. pasiūlymo kainos, kuri negalės būti didinama, o tik mažinama, t. y. Galutiniuose pasiūlymuose nurodyta kaina negali būti didesnė nei suderėta ir užfiksuota derybų metu ar nurodyta Pakeistame pasiūlyme (jeigu derybų metu kaina nebuvo užfiksuota).

Likę reikalavimai laikomi Minimaliais reikalavimais, dėl kurių nebus deramasi ir kuriuos turi atitikti visi tiekėjo teikiami pasiūlymai.

8.1.5. Derybos bus vedamos žodžiu, kviečiant tiekėjus į susitikimą arba raštu, su tiekėju derantis CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. Perkantysis subjektas, informuodamas tiekėjus apie derybų pradžią, taip pat informuoja tiekėjus apie derybų būdą. Jei tiekėjas neatvyksta į derybas ir (arba) nepateikia Galutinio pasiūlymo, jo paskutinis pateiktas Pasiūlymas (Pirminis pasiūlymas arba, jei buvo prašoma pateikti Pakeistą pasiūlymą, Pakeistas pasiūlymas) laikomas Galutiniu pasiūlymu.

8.2. Perkantysis subjektas numato taikyti Derybų etapus žemiau nurodyta tvarka:

8.2.1. Įvertinus tiekėjų Pirminius pasiūlymus bus vykdomas pirmasis Derybų etapas. Į pirmąjį Derybų etapą bus kviečiami visi tiekėjai, kurių pasiūlymai atitiks Pirkimo dokumentų reikalavimus. Į derybas tiekėjai kviečiami pagal Pirminių pasiūlymų pateikimo terminą, t.y. pirmas į derybas kviečiamas tiekėjas, kurio Pirminis pasiūlymas pateiktas anksčiausiai, o paskutinis tas, kurio Pirminis pasiūlymas pateiktas vėliausiai. Pirmajame Derybų etape bus deramasi su tiekėjais ieškant priimtiniausių sprendimų dėl Specialiųjų sąlygų 8.1.1 – 8.1.2. punktuose nurodytų sąlygų. Pirmasis derybų etapas gali būti nevykdomas, jei nei vienas iš tiekėjų neišreikš pageidavimo derėtis dėl Specialiųjų sąlygų 8.1.1 – 8.1.2. punktuose nurodytų sąlygų.

8.2.2. Po pirmojo Derybų etapo bus pranešta apie Pirkimo dokumentų pakeitimus, pagal kuriuos tiekėjai turės pateikti Pakeistus pasiūlymus, pateikiant Pirkimo Specialiųjų sąlygų 7.3. punkte nurodytus dokumentus. Perkantysis subjektas negali atlikti tokių Pirkimo dokumentų pakeitimų, kuriuos įtraukus į pradinius Pirkimo dokumentų reikalavimus būtų buvę galima priimti kitų kandidatų paraiškų, dalyvių pasiūlymų ar pirkimas sudomintų daugiau tiekėjų. Tiekėjui nepateikus Pakeisto pasiūlymo (kai jo prašoma), laikoma kad tiekėjas atsisako dalyvauti tolimesnėse procedūrose, o Perkantysis subjektas neturi teisės reikalauti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo.

8.2.3. Įvertinus tiekėjų Pakeistus pasiūlymus bus vykdomas antrasis Derybų etapas.

8.2.4. Vykdant antrąjį Derybų etapą į derybas bus kviečiami visi Pakeistus pasiūlymus pirmajame Derybų etape pateikę tiekėjai, kurių Pakeisti pasiūlymai atitiks Pirkimo dokumentų reikalavimus. Į derybas tiekėjai kviečiami pagal Pakeistų pasiūlymų pateikimo terminą, t.y. pirmas į derybas kviečiamas tiekėjas, kurio Pakeistas pasiūlymas pateiktas anksčiausiai, o paskutinis tas, kurio Pakeistas pasiūlymas pateiktas vėliausiai.

8.2.5. Antrajame Derybų etape bus deramasi dėl tiekėjų pasiūlymų, t. y. derybomis siekiama, kad tiekėjas pagerintų savo pasiūlymo sąlygas (nurodytas Pirkimo objekto charakteristikas), tame tarpe ir pasiūlymo kainą, kuri negalės būti didinama, o tik mažinama. Derybos dėl Pirkimo dokumentų sąlygų nebus galimos, t.y., pirmajame Derybų etape užfiksuotos Pirkimo dokumentų sąlygos nebus keičiamos, išskyrus atvejus, kai bus priimtas sprendimas iš naujo vykdyti derybas tokia tvarka, kuri numatyta Pirkimo Specialiųjų sąlygų 8.2.1 punkte.

8.2.6. Po antrojo Derybų etapo tiekėjai turės pateikti Galutinius pasiūlymus:

8.2.6.1. Galutiniuose pasiūlymuose kainos reikšmė negali būti didesnė nei suderėta antrajame Derybų etape (jeigu derybų metu kaina buvo užfiksuota) ir nei nurodyta Pakeistame pasiūlyme.

Tiekėjui nesilaikant šio papunkčio reikalavimų, Galutinio pasiūlymo vertinime Perkantysis subjektas taikys kainą (įkainius), nurodytus tiekėjo Pakeistame pasiūlyme.

8.2.6.2. Galutiniuose pasiūlymuose kokybinis parametras (šilumos siurblio sistemos COP (našumo koeficientas)) negali būti prastesnis nei nurodyta Pakeistame pasiūlyme.

Tiekėjui nesilaikant šio papunkčio reikalavimų, Galutinio pasiūlymo vertinime Perkantysis subjektas taikys kokybinį parametrą (šilumos siurblio sistemos COP (našumo koeficientą)), nurodytą tiekėjo Pakeistame pasiūlyme.

8.2.7. Jei tiekėjas neatvyksta į derybas ir (arba) nepateikia Galutinio pasiūlymo arba nesilaiko Specialiųjų sąlygų 8.2.6. punkto reikalavimų, jo paskutinis pateiktas Pasiūlymas (jo duomenys) laikomas Galutiniu pasiūlymu.

8.2.8. Perkantysis subjektas apie 8.2.6. ir 8.2.7 punktuose nurodytų sąlygų taikymą informuoja tiekėją. Tiekėjui raštu (CVP IS priemonėmis) nesutikus su tokiu Perkančiojo subjekto sprendimu, laikoma, kad tiekėjas pakeitė savo Pasiūlymą ir Perkantysis subjektas pasinaudoja pasiūlymo galiojimo užtikrinimu, kaip numatyta Bendrųjų sąlygų 8.5.1 punkte.

8.2.9. Derybų etapų skaičius nėra ribojamas, t. y. laikantis aukščiau nurodytos tvarkos gali būti organizuojama ir daugiau Derybų etapų nei nurodyta, tačiau tik iki Galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Suėjus Galutinių pasiūlymų pateikimo terminui, derybų vykdymas negalės būti atnaujintas. Perkančiajam subjektui nusprendus grįžti į pirmą derybų etapą, kaip numatyta 8.2.1. punkte, tiekėjas nepateikęs Pakeisto pasiūlymo (kaip numatyta 8.2.2. punkte) į derybas yra kviečiamas su prašymu patvirtinti, kad jo pirminis pasiūlymas yra galiojantis ir jis sutinka toliau dalyvauti Pirkimo procedūrose.

# PASIŪLYMŲ VERTINIMAS IR PALYGINIMAS

9.1. Įvertinus Galutinius pasiūlymus nustatomas Pirkimo laimėtojas.

9.2. Perkančiojo subjekto neatmesti pasiūlymai vertinami ir palyginami pagal kainos ir kokybės santykį. Duomenys, kuriuos savo pasiūlyme turi pateikti tiekėjas, vertinimo kriterijai ir tvarka, pagal kuria vertinami tiekėjo pateikti duomenys, pateikiama Specialiųjų sąlygų 9 priede „Pasiūlymo ekonominio naudingumo vertinimo metodika“. Pasiūlymo kaina turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama pasiūlymo formos (Specialiųjų sąlygų 2 priede) eilutėje „Pasiūlymo kaina EUR be PVM“, kriterijumi. Pasiūlymo kaina be PVM, PVM ir Pasiūlymo kaina su PVM turi būti pateikiama 2 (dviejų) skaičių po kablelio tikslumu, Pirkimo objekto sudedamųjų dalių (vienetų) įkainiai turi būti pateikiami nurodant 2 skaičius po kablelio.

9.2. Kitos tiekėjų pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo sąlygos pateikiamos Bendrosiose sąlygose (pvz.: 12, 14 skyriai).

# ŽALIOJO PIRKIMO KRITERIJAI

10.1. Vykdomas žaliasis pirkimas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508,  4.3 punktu, nes:

10.1.1. Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pirkimo dokumentuose:

- Techninėje specifikacijoje, TAIP: 27.1. ir 27.2 punktuose.

10.2. Vykdomas socialiai atsakingas pirkimas: NE.

# SUTARTIES NUOSTATOS

  - Pirkimo sutarties projektas pateikiamas Specialiųjų sąlygų 6 priede. Prieš pasirašant Pirkimo sutartį, pateiktos sąlygos gali būti keičiamos ar koreguojamos (išskyrus išimtis, nurodytas Specialiųjų sąlygų 8.1 punkte) derybų metu suderėtomis nuostatomis.

  - Perkantysis subjektas gali tiesiogiai atsiskaityti su subtiekėjais. Tiesioginio atsiskaitymo tvarka nustatyta Pirkimo sutarties projekte (Specialiųjų sąlygų 6 priede) ir trišalės sutarties projekte (Specialiųjų sąlygų 14 priedas). Pasirašant trišalę sutartį, tiesioginio atsiskaitymo tvarka negali būti keičiama.

# PRIDEDAMA:

1 priedas – Techninė specifikacija (su priedais).

2A priedas – Paraiškos forma (su priedais).

2B priedas – Pasiūlymo forma (su priedais).

3 priedas – EBVPD.

4 priedas – Bendrosios sąlygos.

5 priedas – Reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai ir pašalinimo pagrindai

6 priedas – Pirkimo sutarties projektas (su priedais).

7 priedas – Tiekėjo atitikties deklaracija.

8 priedas – Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija.

9 priedas – Pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimo metodika.

10 priedas – Atliktų projektavimo paslaugų sąrašas.

11 priedas – Atliktų darbų sąrašas.

12 priedas – Siūlomų specialistų sąrašas.

13 priedas – Trišalės sutarties projektas dėl tiesioginio atsiskaitymo.

14 priedas – Palyginamoji lentelė.

15 priedas – Derybų lentelė.

Reikalavimai tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimui ir/ar kvalifikacijai – Pirkimo dokumentuose keliami reikalavimai dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo, jeigu taikytina, kvalifikacijos, kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ac5a5e30878f11ed8df094f359a60216

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403512/asr