### Registravimo įrankis. Registravimo įrankio paslaugos

- Bendrosios nuostatos

1. 	Registravimo įrankis – AB „Via Lietuva“ valdomos (-ų) valstybinės reikšmės informacinės (-ių) sistemos (-ų) modulis (-iai), skirta kelių ir kelių statinių priežiūros paslaugų registravimui, stebėsenai, kontrolei.

2.	Registravimo įrankis naudojamas Sutarties vykdymo metu, siekiant užtikrinti skaidrų ir nuoseklų Paslaugų teikimo, pažeidimų valdymo ir priežiūros procesą.

3.	Privatus subjektas neprivalo kurti ar įsigyti atskiros informacinės sistemos. Privatus subjektas naudoja Valdžios subjekto suteikiamą Registravimo įrankį ir užtikrina, kad jo darbuotojai turėtų reikiamus žmogiškuosius išteklius ir kompetencijas darbui su šia sistema.

- Registravimo įrankio naudotojai ir atsakomybė

- Registravimo įrankiu naudojasi šie naudotojai:

  - Valdžios subjektas (AB „Via Lietuva“);

4.2. 	Valdžios subjekto atstovas (kokybės kontrolierius);

4.3. 	Privatus subjektas.

- Valdžios subjektas ir (ar) Valdžios subjekto atstovas Registravimo įrankyje:

  - registruoja arba inicijuoja pranešimus ir užduotis;

  - peržiūri paslaugų vykdymo eigą, terminus ir rezultatus;

  - tvirtina pažeidimų ištaisymą, sprendimus ir kompensavimo įvykius;

  - formuoja ataskaitas, paslaugų priėmimo–perdavimo aktus ir taiko išskaitas;

  - ir kt.

- Privatus subjektas Registravimo įrankyje:

  - identifikuoja ir patikslina pranešimus bei paslaugų pažeidimus;

  - registruoja arba inicijuoja pranešimus ir užduotis;

  - planuoja, vykdo ir registruoja pažeidimų šalinimo veiksmus;

  - teikia informaciją apie darbų eigą, terminus ir rezultatus;

  - teikia duomenis, reikalingus Paslaugų kokybės įvertinimui ir atsiskaitymams, Kompensavimo įvykių.

  - ir kt.

- Registravimo įrankio paskirtis ir procesų apimtis

- Registravimo įrankis skirtas nuolatinių priežiūros paslaugų valdymui, apimant pilną paslaugų teikimo ciklą nuo pranešimo gavimo iki galutinio sprendimo patvirtinimo.

8.      Registravimo įrankyje vykdomi pagrindiniai procesai:

  - pranešimų ir (ar) Paslaugų pažeidimų registravimas;

  - Paslaugų pažeidimų identifikavimas ir klasifikavimas;

  - Pažeidimų šalinimo planavimas ir vykdymas;

  - Kompensavimo įvykių registravimas ir vertinimas;

  - Pažeidimų ištaisymo patvirtinimas ir Paslaugų kokybės įvertinimas;

  - ir kt.

- Pažeidimo registravimo momentu laikomas bet koks apie pastebėtą Paslaugų pažeidimą gautas pranešimas, nepriklausomai nuo jo gavimo kanalo (informacinė sistema, el. paštas, telefonas ar kitos komunikacijos priemonės).

- Registruojami ir tvarkomi duomenys

- Registravimo įrankyje nuolat kaupiama, pildoma ir apdorojama informacija, susijusi su nuolatine kelių ir kelių statinių priežiūra.

- Privatus subjektas įsipareigoja Registravimo įrankyje teikti ir tvarkyti šių kategorijų duomenis:

  - kelių elementų apžiūrų duomenis;

  - kelių statinių apžiūrų duomenis;

  - pažaidos / defektų duomenis ir jų būsenas;

  - informaciją apie pažaidos / defektų šalinimo eigą;

  - informaciją apie stichinius reiškinius;

  - kitą informaciją, susijusią su Paslaugų priežiūros kokybe, kaip nustatyta Specifikacijų 3 priedelyje Paslaugos.

- Visa Registravimo įrankyje esanti informacija registruojama, saugoma ir naudojama kaip oficialūs duomenys Sutarties vykdymo, kontrolės ir atsiskaitymo tikslais.

- Ataskaitos iš Registravimo įrankio naudojamos  Sutartis 11 priede Darbų  priėmimo–perdavimo aktams, finansiniams atsiskaitymams ir Sutarties vykdymo kontrolei.

______________________