IS vystymo valandų ir priežiūros paslaugų pirkimo sąlygų

Techninės specifikacijos

1 priedas

REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

Įgaliojimų registro

VYSTYMO VALANDŲ IR PRIEŽIŪROS PASLAUGOMS

- Turinys

1. PIRKIMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI	3

1.1. Santrauka	3

1.2. Sąvokos ir sutrumpinimai	3

1.3. IS vystymą bei veikimą ir Paslaugų teikimą reglamentuojantys teisės aktai	4

1.4. Perkamų paslaugų apimtis	5

2. ESAMOS BŪSENOS APRAŠYMAS	7

2.1. Sistemos organizacinė struktūra	7

2.2. Sistemos naudotojai ir tikslinės grupės	7

2.3. Sistemos funkcinė struktūra	8

2.3.1. Sistemos loginis modelis	8

2.4. Naudojamos technologijos	12

2.6. Sistemos techninė įranga	13

2.7. Sistemos infrastruktūros aplinkos	13

2.8. Sistemos saugumo sprendimai	13

2. NEFUNKCINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠYMAS	14

2.1. Kriterijai nefunkcinių reikalavimų įgyvendinimui	14

2.2. Reikalavimai Sistemos architektūrai	14

2.2.1. Reikalavimai mikroservisų architektūrai	14

2.3. Reikalavimai našumui, greitaveikai ir integracinėmis sąsajoms	15

2.4. Reikalavimai standartų taikymui	16

3. REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKIMUI	16

3.1. Bendrieji reikalavimai paslaugoms ir techniniam suderinamumui	16

3.2. Reikalavimai vystymo paslaugų teikimui	18

3.3. Reikalavimai priežiūros paslaugų teikimui	21

3.4. Reikalavimai Sistemos įvykių ir kreipinių valdymui	25

3.5. Reikalavimai Paslaugų teikimo valdymui	34

4. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKIMUI	36

4.1. Reikalavimai darbo vietai	36

4.2. Reikalavimai saugai	36

4.2.1. Reikalavimai Paslaugų teikimo duomenų saugai	36

4.2.2. Reikalavimai duomenų apsaugai ir informacijos saugumo valdymui	38

4.2.3. Reikalavimai saugą reglamentuojančių teisės aktų taikymui	39

4.2.4. Reikalavimai susiję su nacionaliniu saugumu	40

4.2.5. Kiti reikalavimai saugai	40

4.3. Reikalavimai paslaugų užsakymui	41

4.4. Reikalavimai RPO įgyvendinimui	41

4.4.1. Reikalavimai dokumentacijai ir jos derinimui	43

4.4.2. Reikalavimai analizei ir projektavimui	45

4.4.3. Reikalavimai diegimui	45

4.4.4. Reikalavimai testavimui	46

4.4.5. Reikalavimai garantinei priežiūrai	48

4.5. Reikalavimai pakeitimų valdymui	49

5. PRIEDAI	50

1 priedas. Valstybės įmonės registrų centro tvarkomų registrų ir informacinių sistemų pokyčių valdymo visose gyvavimo ciklo stadijose tvarkos aprašas.	50

2 priedas. Pirkimo objekto (Informacinės Sistemos/Registro) ataskaitos gairės.	50

PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS

1 pav. ĮR funkcinė schema	9

2 pav. ĮR komponentai	10

LENTELIŲ SĄRAŠAS

1 lentelė. Naudojamos sąvokos ir sutrumpinimai	3

2 lentelė. Sistemos naudotojų aprašymas	7

3 lentelė.  ĮR funkcinės schemos aprašas	10

4 lentelė. Konsultavimo priemonės ir laikai	23

5 lentelė. Įvykių, pranešimų, užsakymų kategorijos	25

6 lentelė. Kreipinių klasifikacija ir sprendimo terminai	27

7 lentelė. Kreipinių būsenos	28

8 lentelė. Apie įvykį perduodama informacija.	30

9 lentelė. Informacinių sistemų prieinamumas	33

10 lentelė. Informavimas	34

# PIRKIMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

## 1.1. Santrauka

- VĮ Registrų Centro organizuojamų paslaugų pirkimo objektas yra Įgaliojimų registro sistemos (toliau – Sistema arba IS) vystymo valandų ir priežiūros paslaugos (toliau – Paslaugos, Pirkimo objektas).

- Sistemos vystymo valandų ir priežiūros paslaugų pirkimo sąlygų techninės specifikacijos reikalavimų pirkimo objektui  (toliau – Reikalavimai pirkimo objektas arba RPO) pateikiami reikalavimai, pagal kuriuos turi būti vystoma ir prižiūrima Sistema.

- RPO pateikiama informacija apie teisės aktus ir standartus, kuriais turi vadovautis Sistemos vystymo valandų ir priežiūros Teikėjas (toliau – Teikėjas arba Teikėjas) vystant ir prižiūrint Sistemą, įvardijamas vystymo valandų ir priežiūros paslaugų pirkimo (toliau – Pirkimas) uždaviniai (žr. 1.4 skyrių), pateikiama Sistemos funkcinė architektūra ir jos aprašymas (žr. 2 skyrių), aprašoma numatyta Sistemos priežiūros (žr. 3 skyrių).

## 1.2. Sąvokos ir sutrumpinimai

- RPO naudojamos sąvokos ir sutrumpinimai pateikti 1 lentelėje „Naudojamos sąvokos ir sutrumpinimai“.

1 lentelė. Naudojamos sąvokos ir sutrumpinimai

| Sąvoka / sutrumpinimas | Paaiškinimas |
| --- | --- |
| DEV, RC vystymo aplinka | RC informacinių technologijų infrastruktūros kūrimo (angl. Development environment) aplinka, kurioje vyksta sistemos kūrimas ir vidinis testavimas |
| DVS | Dokumentų valdymo sistema |
| FA | Fizinis asmuo |
| JA | Juridinis asmuo |
| ITPSĮ | Informacinių technologijų priemonėmis sudarytas įgaliojimas |
| NTPĮ | Notarine tvarka patvirtintas įgaliojimas |
| TRPS | Registrų duomenų platinimo sistema |
| JIRA | Užduočių ir pakeitimų valdymo sistema |
| PROD, Gamybinė aplinka | RC informacinių technologijų infrastruktūros aplinka skirta programinei įrangai eksploatuoti (angl. Production environment) aplinka, kurioje vyksta sistemos eksploatacija, PROD |
| Pirkimo objektas | IS vystymo valandų ir priežiūros paslaugos |
| RC, Pirkėjas, Perkančioji organizacija | Valstybės įmonė Registrų centras |
| RC testinė aplinka, TEST, Testavimo aplinka | RC informacinių technologijų infrastruktūros aplinka skirta programinei įrangai testuoti (angl. Testing environment) aplinka, kurioje vyksta sistemos priėmimo testavimas, TEST |
| RPO | Sistemos vystymo valandų ir priežiūros paslaugų pirkimo sąlygų techninės specifikacijos reikalavimų pirkimo objektui |
| Sistema, Registras, IS | Įgaliojimų registro informacinė sistema |
| PAS | RC paslaugų apskaitos sistema |
| JAR | Juridinių asmenų registras |
| iPasas | Autentifikavimo ir autorizavimo posistemis |
| GR | Lietuvos Respublikos gyventojų registras |
| NIRVAR | Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registras |
| NTR | Nekilnojamojo turto registras |
| GitLab | Pirkėjo kodo saugykla |
| Incidentas | Bet koks nenumatytas Registrų veikimo sutrikimas, gedimas ar įvykis, turintis (arba galintis turėti) tiesioginės arba netiesioginės neigiamos įtakos Registrų centro tvarkomai elektroninei informacijai bei teikiamoms paslaugoms |
| Kreipinys | Prašymas suteikti konsultaciją, prašymas pateikti vertinimą ar pasiūlymą ar kitą paslaugą, taip pat atlikti pakeitimą ar pašalinti klaidą, sutrikimą, išspręsti incidentą, problemą, susijusią su prižiūrimu ar kuriamu /vystomu funkcionalumu (bandomosios eksploatacijos ir kokybės garantijos laikotarpiu) |
| Problema | Vienas ar keli pasikartojantys incidentai, turintys didelę įtaką IS veikimui, kuriems būdingi tokie pat požymiai, o priežastis, dėl kurio įvyko incidentas, nėra žinoma ar reikalaujanti gilios analizės |
| Procesas | Iš anksto apibrėžta konkrečios veiklos arba kokios nors jos dalies vykdymo metu įvykstančių veiksmų seka |
| Procedūra | Nustatytos veiklos ar proceso vykdymo tvarka |
| PĮ | Programinė įranga |
| TP | Techninė priežiūra, Projekto techninę priežiūra atliekantis teikėjas |
| TS | Sistemos vystymo valandų ir priežiūros paslaugų pirkimo sąlygų techninė specifikacija |
| VDI | Virtuali darbo vieta (ang. Virtual Desktop Infrastructure) |
| VDV | Virtuali darbo vieta |
| Vykdytojas, Paslaugų tiekėjas, Tiekėjas | IS vystymo valandų ir priežiūros Teikėjas |
| Užsakymas | Pirkėjo su Tiekėju suderintas ir patvirtintas Pirkėjo Sistemos vystymo poreikis, apibrėžiantis konkrečią užduotį, jos apimtį ir tikslus. |
| UR | Užsieniečių registras |
| VIISP | Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma |
| WS, web service | Žiniatinklio paslauga (angl. web service) |

- Kitos RPO vartojamos sąvokos apibrėžtos žemiau išvardintuose teisės aktuose.

## 1.3. IS vystymą bei veikimą ir Paslaugų teikimą reglamentuojantys teisės aktai

- Įgaliojimų registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1770 „Dėl Įgaliojimų registro nuostatų patvirtinimo“

- Atlyginimo už valstybės įmonės Registrų centro tvarkomų registrų objektų registravimą, šių registrų ir Nekilnojamojo turto kadastro duomenų, informacijos, dokumentų ir (ar) jų kopijų tvarkymą dydžių sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 763 „Dėl Atlyginimo už valstybės įmonės Registrų centro tvarkomų registrų objektų registravimą, šių registrų ir Nekilnojamojo turto kadastro duomenų, informacijos, dokumentų ir (ar) jų kopijų tvarkymą dydžių sąrašo patvirtinimo“;

- Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas;

- Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas;

- Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;

- 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas);

- Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos valdomų ir valstybės įmonės Registrų centro tvarkomų informacinių sistemų saugos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2017 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. 1R-132 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos valdomų ir valstybės įmonės Registrų centro tvarkomų informacinių sistemų saugos nuostatų patvirtinimo“;

- Įgaliojimų registro objektų registravimo ir duomenų teikimo taisyklės, patvirtintos valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2024 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. VE-566 (1.3 E) „Dėl Įgaliojimų registro objektų registravimo ir duomenų teikimo taisyklių patvirtinimo“;

- Kiti teisės aktai, reglamentuojantys valstybės informacinių sistemų veikimą, duomenų saugą, funkcijas.

## 1.4. Perkamų paslaugų apimtis

- Numatoma įsigyti 6 000 valandų vystymo paslaugų, užsakomų pagal konkretų Pirkėjo poreikį Sistemos vystymui ir 24 mėn priežiūros paslaugų. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti preliminaraus nurodyto vystymo paslaugų kiekio valandų, t. y. bus sumokama tik už faktiškai užsakytas ir Teikėjo suteiktas vystymo paslaugas. Priežiūros paslaugų kiekis yra maksimalus ir perkančioji organizacija įsipareigoja jį įsigyti.

- Sistemos vystymo paslaugos apima:

  - Naujų duomenų mainų sąsajų su kitais registrais ir informacinėmis sistemomis kūrimas bei esamų keitimas;

  - Duomenų mainų sąsajos (API) sukūrimas teikti IS duomenis duomenų gavėjams - Registro duomenų teikimo paslaugų (išrašų (PDF, XML)) kūrimas / modifikavimas (esant poreikiui).

  - Naujų naudotojo sąsajos funkcijų, ataskaitų ir kito naujo Sistemos funkcionalumo kūrimas (esant poreikiui), duomenų mainų sąsajų kūrimą ir esamų keitimą siekiant integruoti IS su kitomis informacinėmis sistemomis ir registrais;

  - Sukurtų naudotojo sąsajos funkcijų, ataskaitų ir kito sukurto Sistemos funkcionalumo, įskaitant duomenų bazės duomenų apdorojimo funkcijas ir kitų duomenų bazės objektus, keitimas kai tai sukelia esminius pakeitimus Sistemos automatizuojamuose veiklos procesuose ar iš esmės keičia sukurto Sistemos funkcionalumą;

  - Naujų duomenų bazės duomenų apdorojimo funkcijų ir kitų duomenų bazės objektų kūrimas;

  - Naudotojų mokymas ir Vartotojų gido sukūrimas ir naujinimas;

  - pasiūlymų dėl Sistemos tobulinimo ir vystymo teikimą Pirkėjui;

  - Sistemos funkcionalumo modifikavimą dėl paslaugų valdymo ir apskaitos IS pasikeitimo;

  - Sistemos funkcionalumo modifikavimą, naujų funkcijų kūrimą, prisitaikant prie teisės aktų pakeitimų;

  - Sistemos programinės įrangos modifikavimą ar naujų funkcijų kūrimą, pritaikant prie duomenų saugos, asmens duomenų saugos reikalavimų;

  - Sistemos pritaikymas dirbti aukštesnėse programinės įrangos ir duomenų bazių valdymo sistemos versijose (esant suderintam poreikiui);

  - Sistemos programinėje įrangoje iki Paslaugų teikimo pradžios buvusių pažeidžiamumų šalinimą. Iki Paslaugų teikimo pradžios buvusių pažeidžiamumų sąrašas nustatomas programų skenavimo priemonėmis (angl. Web Application Scanning) arba kitais lygiaverčiais technologinio pažeidžiamumo nustatymo būdais (pvz. – įsilaužymo testavimo) iki pokyčių, kurie bus atlikti Paslaugų teikimo metu.

  - Sistemos priežiūros paslauga – tai Sistemos programinės įrangos ir duomenų bazių veikimo sutrikimų šalinimo darbai, apimantys:

  - Sistemos veikimo sutrikimų analizę ir priežasčių nustatymą;

  - Sistemos realizuotoir (ar) jau sukurto funkcionalumo sutrikimų šalinimą;

17.3 Pirkėjo specialistų konsultavimas Sistemos veikimo, vystymo, tarnybinių stočių, kuriose šios sistemos įdiegtos, administravimo, rezervinių kopijų darymo bei veikimo stebėjimo klausimais, techninės pagalbos Pirkėjo specialistų darbo vietoje teikimą, jei problemų nepavyksta pašalinti telefonu ar elektroniniu paštu;

  - Sistemos testavimo aplinkų parengimą, konfigūravimą, atnaujinimą bei paleidimą;

17.5 sukurtų ir įdiegtų Sistemos naudotojų sąsajos funkcijų, ataskaitų ir kito sukurto bei įdiegto 3funkcionalumo, įskaitant duomenų bazės duomenų apdorojimo funkcijas ir kitų duomenų bazės objektus, keitimą, kai tai nesukelia esminių pakeitimų Sistemos automatizuojamuose veiklos procesuose ir iš esmės nekeičia sukurto Sistemos funkcionalumo;

  - Sistemos darbingumo atkūrimą visiško ar dalinio funkcionavimo sutrikimo atvejais, įskaitant:

  - Sistemos duomenų bazių ar duomenų bazių objektų veikimo atkūrimą;

  - Sistemos programinės įrangos perinstaliavimą bei tarnybinių stočių programinės įrangos, kurios aplinkoje veikia sistemos programiniai moduliai, konfigūravimą.

  - esant poreikiui, pasiūlymų dėl Sistemos tobulinimo ir vystymo teikimą Pirkėjui;

  - Atnaujintų Sistemos programinių priemonių testavimą;

  - Pagalbos Registrų centro specialistams jų darbo vietoje teikimą, jei problemų nepavyksta pašalinti kitu būdu;

  - Sistemos kūrimo aplinkos parengimą bei atnaujinimą esant poreikiui;

  - Nekoduotų programinių priemonių atnaujinimą Registrų centro programinių priemonių saugykloje GIT;

  - Sistemos programinės įrangos saugos pažeidžiamumų, kurie atsirado Registro programinėje įrangoje Paslaugų teikimo metu, šalinimą. IS programinės įrangos saugos pažeidžiamumai traktuojami kaip incidentai;

  - Smulkių programinės įrangos pakeitimų, kai vieno pakeitimo bendra analizės, projektavimo, programavimo, testavimo ir dokumentavimo darbų apimtis neviršija 20 darbo valandų, įgyvendinimą;

  - Sistemos techninių bei naudotojams skirtų dokumentų atnaujinimą;

  - Diegimo procesų stebėjimą ir diegimą vykdančių Registrų centro specialistų konsultavimą realiu laiku - pagal išankstinį susitarimą (taip pat prieš arba po darbo valandų);

  - Registrų centro specialistų konsultavimą IS veikimo, tobulinimo ir vystymo klausimais bei veikimo stebėjimo klausimais;

  - Dalyvavimą atliekant Registro darbingumo atkūrimą visiško ar dalinio funkcionavimo sutrikimo atvejais (esant poreikiui), įskaitant:

    - Konsultacijų teikimą, atkuriant IS avarijos atveju iš atsarginių kopijų;

    - Konsultacijų teikimą, atkuriant IS duomenų bazę;

    - Konsultacijų teikimą, perinstaliuojant ir konfigūruojant IS programinę įrangą;

17.19.4    Sistemos atliekamų funkcijų, kaip nustatyta jų techninėje dokumentacijoje, atkūrimą ir jų veikimo užtikrinimą;

  - Sistemos duomenų sutvarkymą, atlikus programinių priemonių pakeitimus (ištaisius klaidą) arba nustačius, kad duomenys nebuvo sutvarkyti po anksčiau atliktų pakeitimų;

  - Sistemos duomenų išrinkimui reikalingų užklausų parengimą ir duomenų išrinkimą pagal Registrų centro poreikius;

  - Sistemos funkcionalumo esamos automatinės stebėsenos poreikio įvertinimą;

  - Sistemos kritinių veikimo taškų nustatymą bei Registrų centro informavimą apie būtinus programinės įrangos pakeitimus, kurie užtikrintų kokybišką ir be sutrikimų veikimą;

  - Sistemos pakeitimų diegimą kūrimo aplinkoje ir, esant poreikiui, testinėje bei gamybinėje aplinkose.

  - Sistemos sutrikimu bus laikoma greitaveikos ir saugos trūkumai, veikimo sutrikimai ir darbo klaidos bei neatitikimai techninėje dokumentacijoje ar pateiktuose programinės įrangos keitimo užsakymuose ir juos detalizuojančiuose dokumentuose numatytam funkcionalumui.

  - Sistemos Priežiūros paslaugos pradedamos teikti nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Maksimali šių paslaugų apimtis – 24 mėn.

# 2. ESAMOS BŪSENOS APRAŠYMAS

  - Pagrindinė registro paskirtis – registruoti registro objektus (notarų, konsulinių pareigūnų patvirtintų, notarų patvirtintiems prilyginamus įgaliojimus; FA  ir JA duodamus ITPSĮ; prokūras), rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti registro duomenis ir dokumentus, atlikti kitus registro duomenų tvarkymo veiksmus.

  - Duomenų teikėjai: fiziniai ir juridiniai asmenys, notarai, teismai, konsuliniai pareigūnai, bausmių vykdymo sistemos pareigūnai.

## 2.1. Sistemos organizacinė struktūra

  - Sistemos valdytojas yra Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Sistemos tvarkytojas yra RC.

## 2.2. Sistemos naudotojai ir tikslinės grupės

  - Sistemos naudotojų aprašymas pateiktas 2 lentelėje.

2 lentelė. Sistemos naudotojų aprašymas

| Naudotojas | Aprašymas |
| --- | --- |
| Fizinis asmuo/Juridinis asmuo | Sistemos naudotojas duomenų teikėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo. |
| KAC darbuotojas | Sistemos naudotojas, kuris yra vidinis RC darbuotojas dirbantis klientų aptarnavimo centre. |
| Teismas | Sistemos naudotojas duomenų teikėjas, kuris yra teismo darbuotojas. |
| Registratorius | Sistemos naudotojas, kuris priima sprendimus dėl pranešimų įregistravimo ĮR. |
| Administratorius | Sistemos naudotojas, kuris tvarko sistemos klasifikatorių duomenis, o taip pat turi visas registratoriaus teises. |
| Automatinis procesas | ĮR vidinis procesas, kurį inicijuoja iš anksto apibrėžtos veiklos taisyklės. Auditinės informacijos saugojimo funkcionalumas Registratoriaus gautų dokumentų žurnale. |
| Išorinė sistema | Išorinė sistema naudojanti ĮR duomenis. |
| Notaras | Sistemos naudotojas duomenų teikėjas, kuris dirba LR notaru. Vienas notarų biuras gali turėti kelis naudotojus (po vieną kiekvienam notarui). |
| Konsulinis pareigūnas | Sistemos naudotojas duomenų teikėjas, kuris dirba LR konsuliniu pareigūnu užsienio valstybėje. |
| Bausmių vykdymo sistemos pareigūnai | Sistemos naudotojas duomenų teikėjas, kuris dirba bausmių vykdymo sistemos pareigūnu. |

## 2.3. Sistemos funkcinė struktūra

  - Sistemos nuostatų 6 punkte nurodyti IS funkciniai komponentai sudaro Sistemos funkcinę struktūrą ir aprašomi Sistemos loginiame modelyje (specifikacijoje).

### 2.3.1. Sistemos loginis modelis

  - ĮR loginis modelis sudarytas iš loginių posistemių ir modulių, kurios pavaizduotos ĮR funkcinėje schemoje 1 paveiksle ir aprašyti 3 lentelėje.

  - ĮR komponentai pavaizduoti 1 paveiksle.

1 pav. ĮR funkcinė schema

2 pav. ĮR komponentai

3 lentelė.  ĮR funkcinės schemos aprašas

| Funkcinė sritis | Funkcijų sąrašas |
| --- | --- |
| Duomenų apskaita | Skirtas apskaitos duomenų iš ĮR perdavimas į Registrų centro paslaugų sistemą PAS. |
| Registravimas | Skirtas Registro objekto duomenims įregistruoti arba atsisakyti registruoti. Registracija šiame modulyje visada atliekama Gautų dokumentų žurnale įrašyto pranešimo pagrindu, atliekant objektų paiešką. |
| Pranešimų siuntimas el. būdu | Skirtas naujo pranešimo kūrimui ir Visų galimų veiksmų su NIRVAR kuriamu pranešimu atlikimas: peržiūrėti rengiamų pranešimų sąrašą, peržiūrėti, taisyti, trinti ar siųsti pranešimą, spausdinti pranešimą. |
| Siunčiamų dokumentų žurnalas | Modulis skirtas pranešimams, kurie siunčiami duomenų teikėjui, įregistravus objektą, arba atsisakius registruoti, apskaityti ir tvarkyti. |
| Gautų dokumentų žurnalas | Modulis skirtas gautiems pranešimams registruoti, apskaityti ir tvarkyti. |
| Integracijos / Duomenų teikimas išorinėms sistemoms | Integracijos modulis skirtas sąveikai su susijusiais registrais: - JAR - apima duomenų srautus, skirtus ieškoti ir parsisiųsti juridinio ir asmens duomenis. - GR - apima duomenų srautus, skirtus ieškoti ir parsisiųsti fizinio asmens duomenis; - NIRVAR apima duomenų srautus, skirtus ieškoti ir parsisiųsti fizinio asmens duomenis. |
| Autentifikavimas | Autentifikavimo modulis skirtas autentifikuoti / autorizuoti Sistemos naudotoją, valdyti darbo sesiją. Dirbti su ĮR gali tik autentifikuoti ir autorizuoti naudotojai. Sistemos naudotojo autentifikavimui taikomos RC naudotojo tapatybės nustatymo platformos iPasas priemonės. ĮR naudotojai administruojami RC VART posistemėje. Sistema naudotojui leidžia atlikti tik tuos veiksmus, kurie yra priskirti prie jo turimos rolės. |
| Duomenų teikimas | ĮR duomenų platinimas - duomenų teikimas duomenų gavėjams. ĮR išrašai PDF formatu teikiami per TRPS, XML ir PDF formatu išrašai teikiami per saityno paslaugą TR_broker, į kurią kreipiasi saityno paslauga RC_BROKER. |
| Ataskaitos | Modulis skirtas iš anksto numatytoms ir suprogramuotoms ataskaitoms rengti. |
| Pranešimo rengimas ir veiksmai su juo | Pranešimo rengimo ir veiksmų su juo komponentas skirtas: - Pranešimo duomenų įvedimui. Sistemos naudotojas gali įvesti pranešimo duomenis. - Atlikti veiksmus su pranešimu. Naudotojas gali atlikti veiksmus su pranešimu pagal jam priskirtą rolę. Sistemos naudotojui galimi veiksmai su pranešimu priklauso nuo to kokioje būsenoje yra pranešimas ir sistemos naudotojo rolės: peržiūrėti duomenis, saugoti duomenis, perduoti duomenis į registrą, šalinti trūkumus, trinti, taisyti duomenis, patvirtinti, atmesti, tikrinti duomenų korektiškumą. |
| Administravimas | Skirtas administruoti ĮR klasifikatorius. Sistemos naudotojas gali administruoti vietinius ĮR klasifikatorius. |
| ĮR | Duomenų teikimo Įgaliojimų registrui programa Registruoti Registro objektus, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti Registro duomenis ir dokumentus, atlikti kitus Registro duomenų tvarkymo veiksmus. |
| Integracija su TRPS | Modulis skirtas duomenų paieškai ir jų teikimui suinteresuotiems asmenims elektroniniu būdu per registro duomenų platinimo sistemą TRPS. Duomenų apsikeitimo su TRPS modelis vaizduoja duomenų srautus, atsirandančius TRPS ir ĮR sąveikos metu. Duomenų gavėjas gali ieškoti informacijos apie NIRVAR objektus per TRPS sistemą. Paieška vykdoma asinchroniniu režimu, tai reiškia, kad pirmu žingsniu duomenų gavėjas TRPS sistemoje registruoja ĮR duomenų paieškos užklausą. TRPS sistema užduotu periodiškumu kreipiasi į NIRVAR su užregistruotos užklausos parametrais. ĮR ieško objektų pagal užklausos parametrus ir rezultatą grąžina TRPS sistemai, kuri paieškos rezultatus išsaugo savo duomenų saugykloje. Kai paieška jau atlikta, duomenų gavėjas TRPS sistemoje gali peržiūrėti paieškos rezultatus išrašų pavidalu. |
| RC Broker / TR Broker | Siekiant užtikrinti Registrų užklausų ir atsakymų integravimą į RC Broker WS, sukurta registrų tarpinė unifikuota saityno paslauga TR Broker WS, kuri teikia suformuotus išrašus ir kitus duomenis iš registrų: VSR, TRIS, NIRVAR, TAAR. |
| iPasas | Integracija su iPasas apima duomenų srautus, atsirandančius naudotojo autentifikavimo metu. Naudotojui siekiant prisijungti prie ĮR, jis nukreipiamas į iPasas autentifikacijai. Iš iPasas perduodama informacija apie autentifikuotą NIRVAR naudotoją. |
| PAS | Integracija su PAS apima duomenų srautus, atsirandančius perduodant apskaitos informaciją į PAS apie duomenų gavėjui teikiamas paslaugas ĮR. |

## 2.4. Naudojamos technologijos

  - ĮR taikomosios programos ir programinės priemonės, kurioms turės būti teikiamos Paslaugos:

  - ĮR front-end aplikacijos, kuriose naudojama programinė įranga CentOS, PHP, Apache, Composer, Laravel, Vue.js, NodeJs:

    - RC Savitarnos elektroninė paslauga „Įgaliojimo sudarymas ir registravimas Įgaliojimų registre“;

    - Įgaliojimų registro viešos paieškos ir mokamų išrašų užsakymo paslaugos;

    - Įgaliojimų registravimo ir duomenų teikimo posistemė ĮREG, skirta RC vidiniams ir sutartiniams naudotojams;

  - ĮR back-end aplikacijos, kuriose naudojama programinė įranga CentOS , PHP, Apache, Composer, Laravel:

    - Saityno paslaugos, skirtos ĮR išrašų pateikimui XML ir PDF formatu per RC Broker;

    - Paslaugų klasifikatoriaus duomenų mainų API;

27.3  Portalo igaliojimai.lt programinė įranga ( naudojamos technologijos - Apache HTTP server, NET, Oracle PL/SQL);

    - Bendra naudotojų ir klasifikatorių administravimo programa (toliau – BNKAP), naudojama portalo igaliojimai.lt turinio administravimui.  BNKAP sukurta Microsoft .NET platformoje (.NET Framework) naudojant C# programavimo kalbą;

    - Saityno paslaugų (angl. WebService) ir / arba Oracle DB objektai ĮR automatinių duomenų mainų sąsajoms su susijusiais registrais ir informacinėms sistemomis organizuoti;

    - ĮR duomenys bei duomenų bazės objektai;

    - Programinė įranga „Autentifikavimas per VIISP“, skirta sąsajai su Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos elektronine tapatybės nustatymo paslauga organizuoti;

  - ĮR duomenys saugomi Oracle DB.

## 2.6. Sistemos techninė įranga

  - Sistema funkcionuoja RC informacinių technologijų infrastruktūros techninėje įrangoje (žr. 2 paveikslą).

  - Sistemos naudojama techninė įranga paremta daugiasluoksnės architektūros principais.

## 2.7. Sistemos infrastruktūros aplinkos

  - Sistemos eksploatacijos, vystymo, diegimo metu naudojamos tokios RC informacinių technologijų infrastruktūros aplinkos (toliau — Aplinkos):

  - RC vystymo aplinka (angl. Development environment), toliau – DEV. Tai Aplinka, kuri taip pat gali būti skirta Teikėjui  Sistemos vystymo, kūrimo ir vidinio testavimo darbams vykdyti;

  - RC testinė aplinka (angl. Testing environment),  toliau – TEST. Tai Aplinka, kurioje Sistemos testavimą vykdo Pirkėjo paskirti atsakingi asmenys. Į šią aplinką Sistemos diegimą naudojant Teikėjo parengtus diegimo failus vykdys RC specialistai ir tik tada, kai diegiamos Sistemos versija bus ištestuota Teikėjui skirtoje testinėje aplinkoje;

  - Produkcinė aplinka (angl. Production environment), toliau – PROD. Tai Aplinka, kurioje eksploatuojama sistema. Į šią aplinką Sistemos diegimą vykdo RC specialistai  tik tada, kai diegiamos sistemos versija bus ištestuota RC testinėje aplinkoje.

  - Sistemos versijų diegimo principas, kai TEST aplinkoje bei PROD aplinkoje diegimus vykdo RC specialistai, bus taikomas atsižvelgiant į RC saugumo politiką.

  - DEV aplinkoje vykta Sistemos vystymas bei vidinis jos versijų testavimas.

## 2.8. Sistemos saugumo sprendimai

  - Sistemoje realizuoti tokie saugumo sprendimai:

  - Priėjimas prie Sistemos tinklinių paslaugų bei naudotojo sąsajų bus galimas tik HTTPS protokolu;

  - Išorinės sistemos, kurių duomenys teikiami sistemai per šios sistemos tinklines paslaugas, identifikuojamos remiantis WS-Security bei WS-SecurityPolicy standartų apibrėžtais reikalavimais.

  - Vartotojai prie sistemos galės jungtis šiais būdais:

  - per RC identifikavimo moduliu iPasas. Šis modulis suteikia galimybę naudotojui identifikuoti save naudojant stacionarų skaitmeninį sertifikatą, mobilų skaitmeninį sertifikatą, elektroninės bankininkystės informacinę sistemą. Taip pat naudotojas gali pasirinkti savo, kaip naudotojo, tipą:  fizinis asmuo, fizinis asmuo, veikiantis kaip juridinio asmens vadovas, fizinis asmuo, veikiantis pagal juridinio asmens suteiktą įgaliojimą, fizinis asmuo, veikiantis pagal jo darbovietės ir RC pasirašytą bei vartotojų administravimo posistemėje registruotą duomenų teikimo sutartį.

# NEFUNKCINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠYMAS

## 2.1. Kriterijai nefunkcinių reikalavimų įgyvendinimui

  - Teikėjas privalo realizuoti visus specifikacijos reikalavimus.

  - Šiame dokumente vartojami terminai „turi būti / turėti / veikti / užtikrinti / leisti / atitikti“, „turi turėti galimybę“, „turi būti galima“ yra lygiaverčiai ir reiškia, kad Teikėjas privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą ir suteikti atitinkamas paslaugas. Funkcionalumas, kuris yra nurodytas būsimuoju laiku („bus“, „leis“, „apims“) nurodo siekiamą įgyvendinti būseną ir reiškia, kad Teikėjas privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą.

  - Teikėjas gali siūlyti alternatyvius architektūros realizavimo būdus, kurie užtikrintų lygiavertę ar geresnę Sistemos greitaveiką, aukštą prieinamumą, plečiamumą, interoperabilumą, palaikymą, saugumą ir patogumą. Kiekvienas siūlymas turi būti įvertintas ir patvirtintas Pirkėjo.

## 2.2. Reikalavimai Sistemos architektūrai

### 2.2.1. Reikalavimai mikroservisų architektūrai

  - Sistema turi būti vystoma ir diegiama vadovaujantis mikroservisų architektūros principais:

  - Sistema turi būti dekomponuojama į logiškus, racionalius, savarankiškai veikiančius programinius vienetus (mikroservisus), kurie su kitais Sisitemos mikroservisais komunikuotų RESTful ar lygiaverčių technologijų principais;

  - mikroservisai turi realizuoti nuosavas duomenų struktūras (tiesiogiai naudojamas tik paties mikroservisų) (išimtys taikomos analizės PĮ);

  - turi būti naudojama PĮ, kuri užtikrintų automatinį mikroservisų paleidimą veikti (angl. auto scaling), kai yra pasiekiamos nustatytos ribinės mikroserviso apkrovos. Bendras Sistemos sprendimas turi leisti (neriboti) mikroservisų automatinio paleidimo funkcionalumą;

  - turi būti naudojamas mikroservisų paieškos servisas (angl. Service registry, service discovery);

  - komunikavimui tarp mikroservisų turi būti naudojama žinučių eilių valdymo (angl. Message queuing) ar lygiavertė programinė įranga;

  - mikroservisų įdiegimas, veikimas ir išjungimas turi būti nepriklausomas nuo kitų mikroservisų veikimo ar neveikimo;

  - turi būti naudojami ir kiti būtini mikroservisų architektūros realizavimo principai, remiantis Sistemos architektūros realizavimui naudojamos PĮ gamintojų rekomendacijomis;

  - naujų Sistemos versijų diegimas neturi sustabdyti Sistemos teikiamų paslaugų (funkcijų) naudotojams arba toks paslaugų sustabdymas turi būti ypač trumpas (kelios sekundės);

  - turi būti realizuotas Sistemos komponentų automatizuotas testavimas ir diegimas (angl. Continuous Integration and Delivery (CI/CD)). Turi būti realizuotas automatinis testų vykdymas ir testavimo duomenų generavimas. Teikėjas turi realizuoti automatinius testus ir automatinį testavimo duomenų generavimą pagal projektavimo etape suderintas apimtis, kurios užtikrintų kiek įmanoma platesnį automatizuotą Sistemos funkcionalumo testavimą;

  - turi būti pateiktos priemonės ir realizuoti sprendimai užtikrinantys kuriamų, testuojamų ir diegiamų Sistemos versijų suderinamumą (angl. Contract testing);

  - turi būti pateiktos priemonės ir realizuoti sprendimai užtikrinantys Sistemos vystymo ir diegimų pokyčių valdymą;

  - turi būti vengiama realizuoti monolitines aplikacijas – programinę įrangą, kuri skirtingus dalykinius uždavinius ir savarankiškus panaudos atvejus realizuoja vienoje (ar vos keliuose) aplikacijoje (vienas (ar keli) sukompiliuoti programinės įrangos išeities kodų failai įdiegti viename aplikacijų serveryje);

  - turi būti naudojami kiti, mikroservisų architektūros užtikrinimui būtini gerosiomis praktikomis paremti sprendimai. Teikėjo siūlomi sprendimai turi būti patvirtinti Pirkėjo analizės ir projektavimo etape.

## 2.3. Reikalavimai našumui, greitaveikai ir integracinėmis sąsajoms

  - Teikėjas turi užtikrinti tokius žiniatinklio paslaugų našumo reikalavimus (žemiau pateiktas aprašymo pavyzdys):

  - Paprastų žiniatinklio paslaugų, kai pavienės žiniatinklio paslaugos įvykdymo laikas neviršija 100 milisekundžių, vienu metu dirbant 100 lygiagrečių naudotojų, kurių kiekvienas atlieka po vieną užklausą per sekundę, atsako laikas neturi viršyti 2 sekundžių.

  - Sudėtingoms žiniatinklio paslaugoms, kurių pavienės užklausos įvykdymo laikas viršija 100 milisekundžių, greitaveikos reikalavimai turi būti suderinti su Pirkėju Pirkimo vykdymo metu;

  - Galimi kiti išimtiniai atvejai, kurie turi būti suderinti su Pirkėju;

  - Ataskaitų generavimas turi trukti ne daugiau kaip 5 sekundės vieno paprastos ataskaitos puslapio generavimui ir ne daugiau kaip 10 sekundžių vieno suvestinės ataskaitos puslapio generavimui (suvestine ataskaita laikomos tokios ataskaitos, kai jose atvaizduojami duomenys gaunami ataskaitos formavimo metu atliekant papildomus veiksmus su kelių subjektų, subjektų grupių duomenimis.

  - Paslaugų rezultatai turi užtikrinti (neįskaitant trečiųjų šalių įtakos), kad kai su Sistema vienu metu dirba 1000 naudotojų ir jų veiksmų – įrašų įterpimo, keitimo ir šalinimo, kitų veiksmų atlikimo (kurių vykdymo laikas nepriklauso nuo sąsajų su išorinėmis sistemomis), vidutinė atsako trukmė (trukmė nuo serverio HTTP užklausos gavimo iki HTTP atsakymo išsiuntimo) neturi viršyti  5  sekundžių, esant 500 HTTP(S) užklausų kiekiui per minutę. Galimi išimtiniai atvejai, kurie turi būti suderinti su Pirkėju (pvz., ataskaitų generavimas, duomenų importavimas ar eksportavimas, veiksmai apimantys užklausas ir atsakymų gavimus iš trečių šalių sistemų ir kt.).

  - Reikalavimai integracinių sąsajų greitaveikai. Žiniatinklio paslaugos atveju vienos transakcijos (užklausos ir atsakymo, neįskaitant trečiųjų šalių įtakos) trukmė turi būti ne ilgesnė nei 2 sekundės. Galimi išimtiniai atvejai, kurie turi būti suderinti su Pirkėju.

  - Priėmimo testavimo etapo metu (ar kitu sutartu metu) Teikėjas turi sudaryti visas reikiamas sąlygas Pirkėjo atstovui atlikti našumo ir greitaveikos testavimą. Esant poreikiui Teikėjas turės atlikti konfigūravimo ar programavimo darbus, kurie bus būtini siekiant išbandyti našumą įvairiais naudojimo scenarijais.

  - Teikėjas turės atlikti reikiamus Sistemos programavimo ir / ar konfigūravimo darbus, atsižvelgiant į atliktų našumo ir greitaveikos testavimų rezultatus, jeigu testų rezultatai netenkins aukščiau punktuose įvardintų našumo ir greitaveikos reikalavimų.

  - Turi būti galima Pirkėjo turimų programinių priemonių pagalba kaupti integracinių sąsajų greitaveikos duomenis.

  - Teikėjas turės atlikti sukurtų integracinių sąsajų reikiamus konfigūravimo ir / ar programavimo darbus, kad greitaveikos duomenys būtų kaupiami su Perkančiąja organizacija sutarta apimtimi.

## 2.4. Reikalavimai standartų taikymui

  - Sistemos vystymui, neapsiribojant, turi būti taikomi šie ar lygiaverčiai standartai:

  - ODBC (angl. Open Database Connectivity) arba JDBC (angl. Java Database Connectivity) pagrindu veikiančios arba lygiavertės taikomosios programinės įrangos programavimo sąsaja (API) prisijungimui prie duomenų bazių;

  - SOAP saityno paslaugų priemonėmis vykdomų duomenų mainų protokolas (angl. Simple Object Access Protoco (SOAP v1.1), www.w3.org/TR/soap/);

  - saityno paslaugų funkcionalumo aprašymo kalba WSDL (angl. Web Services Description Language, http://www.w3.org/TR/wsdl arba lygiavertė;

  - projektuojant bei kuriant naudotojo sąsajas bei el. paslaugas turi būti vadovaujamasi tarptautiniais tinkamumo standartais LST EN ISO 9241-110:2006 „Žmogaus ir sistemos sąveikos ergonomika. 110 dalis. Dialogo principai“, LST EN ISO 9241-210:2011 „Žmogaus ir sistemos sąveikos ergonomika. 210 dalis. Į žmogų orientuotas sąveikiųjų sistemų projektavimas“;

  - SMTP (angl. Simple Mail Transfer Protocol, http://tools.ietf.org/html/rfc821);

  - saityno paslaugų interoperabilumo WS-I arba lygiaverčiai standartai ir specifikacijos (angl. Web Services Interoperability, http://www.ws-i.org/;

  - SSL arba lygiavertis kriptografinis protokolas internetu ir kitais tinklais perduodamos informacijos saugai užtikrinti (angl. Secure Sockets Layer (SSL)) šiuose komunikacijos scenarijuose: sistema – naudotojas ir sistema – sistema;

  - saityno paslaugų saugos WS-Security (angl. Web Services Security, www.oasis-open.org/committees/wss/) arba lygiaverčiai standartai ir specifikacijos;

  - Sistemoje realizuotoms saityno paslaugos turi naudoti WS-* standartų grupės arba lygiaverčius protokolus, tokius kaip: WS-Security, WS-Secure Conversation, WS-SecurityPolicy, WS-MetadataExchange, WS-Trust, WS-AtomicTransaction, WS-ReliableMessaging);

  - HTTP (angl. Hypertext Transfer Protocol (HTTP, https://tools.ietf.org/html/rfc2616);

  - JSON(angl. JavaScript Object Notation, https://tools.ietf.org/html/rfc7159);

  - URI (angl. Uniform Resource Identifier, https://tools.ietf.org/html/rfc3986);

  - XML (angl. Extensible Markup Language, https://www.w3.org/TR/xml/);

  - CSS (angl. Cascading Style Sheets, (CSS, https://www.w3.org/Style/CSS/specs.en.html);

  - LDAP (angl. Lightweight Directory Access Protocol, https://tools.ietf.org/html/rfc4511);

  - AMQP (angl. Advanced Message Queuing Protocol (AMQP),http://docs.oasis-open.org/amqp/core/v1.0/amqp-core-messaging-v1.0.html);

  - ISO/IEC 25010:2011 Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models.

# REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKIMUI

## 3.1. Bendrieji reikalavimai paslaugoms ir techniniam suderinamumui

  - Visos paslaugos, kurios sudaro pirkimo objektą, turi būti teikiamos laikantis duomenų saugą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų;

  - Laimėjusio Teikėjo specialistai, kurie per pastaruosius 5 metus nedirbo su modernizuojama Sistema ar jos dalimi, per su Užsakovu suderintą laikotarpį (ne ilgesnį kaip 1 mėnuo) turės susipažinti su Sistema tokiu lygiu, kuris užtikrintų bendrą komandos supratimą apie jos veikimą ir pagrindinius komponentus. Susipažinimo tikslas – sudaryti sąlygas efektyviam komandos įsitraukimui į vystymo veiklas, neapsiribojant individualiu giliu kiekvieno specialisto žinojimu. Po susipažinimo specialistai pateiks ataskaitą pagal Užsakovo pateiktą šabloną (2 priedas „Susipažinimo su Sistema ataskaitos šablonas“) ir pristatys ją susitikimo metu. Susipažinimui ir ataskaitos parengimui skirtas laikas yra apmokamas.

  - Paslaugos turės būti teikiamos pagal Pirkėjo pateiktus užsakymus. Užsakymų formos, jų pildymo, derinimo ir vykdymo tvarka nustatoma rašytiniu Teikėjo ir Pirkėjo susitarimu (toliau - Paslaugų teikimo reglamentas), kurio projektą Teikėjas turės per vieną mėnesį nuo sutarties įsigaliojimo dienos paruošti ir suderinti su Pirkėju. Kiekvieno užsakymo įvykdymo galutiniai terminai bus derinami su Teikėju, išskyrus atvejus, kai užsakymo įvykdymas lemia Pirkėjo gebėjimą vykdyti jai teisės aktais priskirtas funkcijas, ar Sistemos darbingumo atstatymą.

  - Teikėjas turės užtikrinti, kad pagal pateiktus užsakymus keičiami Sistemos savo darbo našumu bei funkcionalumu tenkintų naudotojų bei Pirkėjo poreikius, atitiktų veiklos procesus, galiojančių ir ruošiamų Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas, gebėtų tiek duomenų mainų, tiek ir žiniatinklio paslaugų (angl. Web Services) lygyje keistis informacija su kitais registrais ir informacinėmis sistemomis.

  - Sistemos programinė įranga turės būti modifikuojama ir plečiama laikantis iteraciniu–inkrementiniu kūrimo būdo aprašyto Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikoje, patvirtintoje Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. T-29 „Dėl Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikos patvirtinimo“.

  - Visais atvejais Sistemos vystymo užsakymų vykdymo metu naujai sukurtą ar pakeistą programinę įrangą teikėjas gali perduoti Pirkėjo specialistams tik pilnai ją ištestavęs ir įsitikinęs, kad, ją įdiegus, nebus sutrikdytas šių bei kitų taikomųjų sistemų darbas ir ji veiks taip, kaip buvo numatyta užsakyme ir kituose dokumentuose, nustatančiuose funkcinius reikalavimus kuriamai ar keičiamai programinei įrangai.

  - Sistemos programinės įrangos išeities kodai ir versijos turi būti saugomos Pirkėjo programinės įrangos versijų valdymo sistemoje. Teikėjas atlikęs programinės įrangos pakeitimus turės atnaujinti ir šioje versijų valdymo sistemoje saugomus programinės įrangos išeities kodus.

  - Sistemos programinės įrangos išeities kodai turi būti su komentarais ir atitikti gerąsias programinio kodo formatavimo, kintamųjų bei funkcijų įvardinimo praktikas.

  - Sistemos programinės įrangos išeities kodai Pirkėjui turi būti perduoti kompiliavimui paruoštų rinkmenų paketų forma, nurodant standartines kompiliavimo priemones ir kompiliavimo eigą. Taip pat turi būti pateikta kompiliavimo Pirkėjo aplinkoje instrukcija ir kompiliavimo metu gautos versijos funkcinio patikrinimo testavimo scenarijai.

  - Visų užsakytų Sistemos pakeitimų diegimui tiek testinėje tiek ir gamybinėje aplinkose, teikėjas turi parengti ir perduoti Perkančiai organizacijai šių pakeitimų automatinio diegimo programinę įrangą bei programinės diegimo instrukcijas.

  - Teikėjas užsakytų Sistemos programinės įrangos pakeitimų kūrimui turės turėti savo, tam skirtą darbinę aplinką.

  - Teikėjas, atlikęs užsakytus Sistemos programinės įrangos pakeitimus, prieš juos pateikdamas Pirkėjui, privalės atitinkamai atnaujinti naudotojų instrukcijas bei elektroninės pagalbos priemones. Ne rečiau, kaip kartą į mėnesį, jeigu tam yra poreikis, turi būti atnaujinta ir sistemų techninė dokumentacija.

  - Teikėjas, visus užsakymų vykdymo metu planuojamus taikyti Sistemos programinės įrangos projektinius ar technologinius sprendimus bei numatomą naudoti kitų gamintojų ar atviro kodo programinę įrangą, turės suderinti su Pirkėjo atsakingais už sistemų vystymą ir priežiūrą specialistais.

  - Paslaugų užsakymų vykdymą Teikėjas turi organizuoti ir dokumentuoti taip, kad būtų galima:

  - fiksuoti visas problemas, jų sprendimus ir sprendimų rezultatus;

  - sekti konkrečios problemos sprendimų eigą.

  - Teikėjas sukurtiems paslaugų rezultatams turi suteikti 12 (dvylikos) mėnesių garantinės priežiūros terminą.

  - Teikėjas turi pilnai ištestuoti ir įsitikinti, kad visi įdiegti pakeitimai veiks taip, kaip buvo numatyta užsakyme ir kituose dokumentuose, nustatančiuose funkcinius reikalavimus kuriamai ar keičiamai programinei įrangai.

  - Teikėjo sukurtiems paslaugų rezultatams garantinės priežiūros laikotarpiu Pirkėjas turi teisę teikti pastabas. Teikėjas turi koreguoti sukurtus paslaugų rezultatus atsižvelgdamas į Pirkėjo pateiktas pastabas arba motyvuotai raštu informuoti Pirkėją apie atsisakymą tikslinti sukurtus rezultatus. Tokiu atveju Pirkėjo pateiktos pastabos nagrinėjamos atskiru abipusiu susitarimu.

  - Teikėjas savo sąskaita turės:

  - šalinti pagal pateiktus užsakymus Teikėjo pakeistos ar naujai sukurtos Sistemos sutrikimus;

  - šalinti Sistemos programinės įrangos veikimo neatitikimus vystymo užsakymuose ir juos detalizuojančiuose dokumentuose numatytiems reikalavimams, nepriklausomai nuo to, ar jie buvo nustatyti programinės įrangos testavimo, ar bandomosios eksploatacijos metu, ar po diegimo į gamybinę aplinką;

  - ištaisyti paslaugų trūkumus, nustatytus sukurtame funkcionalume, atsiradusius dėl Teikėjo kaltės garantinės priežiūros galiojimo laikotarpiu;

  - ištaisyti kitus paslaugų trūkumus, atsiradusius dėl Teikėjo kaltės.

  - Visus Sistemos sutrikimus ir jų padarinius, kurie atsirado įdiegus Teikėjo pateiktus programinės įrangos pakeitimus, pagal Teikėjo pateiktą pakeitimų diegimo instrukciją, teikėjas šalina savo sąskaita, taip kaip yra numatyta reikalavimuose sutrikimų šalinimui.

## 3.2. Reikalavimai vystymo paslaugų teikimui

  - Teikėjas, gavęs užsakymą Sistemos vystymo paslaugai, vadovaudamasis šioje techninėje specifikacijoje nustatytais reikalavimais bei pasiūlyme pateiktais jų įkainiais, turi pateikti ir suderinti su Pirkėju Vystymo užsakymo realizacijos siūlymą, kuriame turi būti pateiktas numatomas pakeitimo realizacijos technikos sprendimas, dabų vykdymo planas, nurodant veikloms vykdyti reikalingų darbo valandų kiekį ir pagrindžiant tokių veiklų būtinybę, bendras Vystymo užsakymo realizacijai reikalingas darbo valandų kiekis bei bendra Vystymo užsakymo įvykdymo kaina.

  - Tiekėjas, gavęs užsakymą vystymo paslaugai, vadovaudamasis šioje techninėje specifikacijoje nustatytais reikalavimais bei pasiūlyme pateiktais jų įkainiais, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų (arba pagal susitarimą):

  - atlieka pateiktos Sistemos vystymo užduoties analizę, įvertina visų vystymo ir diegimo darbų sąnaudas, darbo laiką valandomis, parengia užduoties techninio įgyvendinimo viziją, būtinų veiklų sąrašą, nurodydamas konkrečius programavimo darbus smulkinant juos iki funkcijų ir formų sukūrimo ar koregavimo lygio, ir jų vertinimą valandomis;

72.2 pateikia Pirkėjui galimų darbo laiko sąnaudų įgyvendinimo kalendorinių terminų vertinimą, užduoties techninio įgyvendinimo viziją, būtinų veiklų sąrašą;

  - derina su Pirkėju vystymo užsakymo reikalavimus;

  - Priklauso nuo suderintų ir patvirtintų terminų vystymo užsakymo arba jo atskirų dalių įgyvendinimas gali užtrukti kelias iteracijas, pristatant tarpinius rezultatus. Skirtingų vystymo užsakymų arba jų dalių įgyvendinimas gali būti tų pačių iteracijų dalis.

  - Tiekėjas arba Pirkėjas Pirkėjo JIRA sistemoje sukuria detalias užduotis (angl. User story), testavimo scenarijus (angl. Testcase) ir kartu su Pirkėju atlieka tarpinių iteracijų darbų planavimą.

  - Tiekėjas įgyvendina vystymo rezultatus ir sukurtus Sistemos pakeitimus testuoja Pirkėjo aplinkoje.

  - Tiekėjas pateikia Pirkėjui pakeitimų diegimo paketą su pilnu pakeitimų aprašymu bei diegimo instrukcija.

  - Tiekėjas diegia Sistemos pakeitimus Pirkėjo DEV aplinkoje.

  - Tiekėjas testuoja sudiegtus pakeitimus Pirkėjo DEV aplinkoje. Esant reikalui testavime gali dalyvauti Pirkėjas.

  - Tiekėjas pašalina aptiktus testavimo metu sutrikimus, klaidas, neatitikimus reikalavimams.

  - Esant poreikiui, Tiekėjas organizuoja Pirkėjo atstovų mokymus sutartu būdu.

  - Pagal suderintus ir patvirtintus terminus Pirkėjas diegia galutinius vystymo rezultatus Pirkėjo testinėje ir gamybinėje aplinkoje. Esant reikalui diegime gali dalyvauti Tiekėjas.

  - Tiekėjas turės pateikti Pirkėjui šiuos kiekvieno vystymo užsakymų rezultatus, kurių pateikimo apimtis ir laikas suderinamas teikiant užsakymą (neapsiribojant):

  - programinės įrangos reikalavimų specifikaciją, t. y. detalų procesų modelį, detalų duomenų modelį (esybių aprašymus ir esybių ryšių diagramą), detalų funkcinį modelį (funkcijų hierarchijos schemą, funkcijų aprašymą, duomenų srautų diagramą);

  - techninės ir technologinės architektūros aprašą (jei reikia);

982.3 9.3 tvarkomų / perkeliamų duomenų rinkinių sąrašą, duomenų tvarkymo / perkėlimo planą (jeigu toks tvarkymas / perkėlimas vykdomas);

  - programinės įrangos duomenų rinkinių tvarkymo/perkėlimo taisykles ir duomenų sutvarkymo protokolą (jeigu toks tvarkymas/perkėlimas vykdomas);

  - duomenų struktūrų aprašymą – lentelių ryšių diagramą, lentelių, jų laukų, indeksų ir ryšių tarp lentelių aprašymus, lentelių vaizdų ir jų laukų aprašymus;

  - modulių aprašymą – modulių hierarchijos schemą, sąveikos su kitais moduliais ir kitomis informacinėmis sistemomis schemą, moduliais realizuotų veiklos funkcijų aprašymus, algoritmus ir algoritmų schemas, modulių naudojamus duomenis, ekraninių formų ir formuojamų ataskaitų vaizdus;

  - programinės įrangos naudojimo instrukciją – užbaigtą sukurto ir išbandyto komponento naudotojo (-jų) dokumentacijos versiją;

  - funkcinio ir nefunkcinio testavimo ataskaitą;

  - bandymų dokumentaciją – bandymų scenarijų aprašymą, bandymų procedūras ir jų aprašymus, bandymų metu pasiektų rezultatų aprašymą;

  - diegimo planą;

  - programinės įrangos diegimo paketus su diegimo instrukcija;

  - nekoduotos programinės priemonės turi būti patalpintos Registrų centro programinės įrangos tekstų saugykloje GIT.

  - Darbų apimčiai ir planuojamoms vystymo valandoms nustatyti gali būti taikoma taškinė (SFT) metodika. Naudojant šią metodiką darbai suskaidomi į vertinamus elementus (formas, funkcijas arba tiesiogines programavimo valandas), o pagal metodikoje nustatytus proporcinius santykius apskaičiuojamos su programavimu susijusios veiklos, tokios kaip analizė, projektavimas, testavimas, dokumentavimas, valdymas, garantiniai įsipareigojimai ir paklaida. Pradinį darbų apimties įvertinimą, vadovaudamasis metodikos principais, pateikia Tiekėjas. RC įvertina pateiktą įvertinimą, tikrina jo pagrįstumą ir, esant poreikiui, reikalauja patikslinimų. Galutinė darbų apimtis ir valandų skaičius nustatomi Tiekėjui ir RC suderinus įverčius pagal metodikos taisykles.

  - Teikėjo pateikiamas apmokėti už Vystymo užsakymo įvykdymą darbo valandų kiekis ir kaina negali būti didesni nei suderintame su Perkančiąja organizacija Vystymo užsakymo realizacijos pasiūlyme.

  - Teikėjo specialistų sugaištas laikas atvykimui ir dalyvavimui susitikimuose, pasitarimuose, bendravimui (telefonu, el. paštu, ar atvykus) su Pirkėjo specialistais neturi būti traukimas į Teikėjo sąnaudas vykdant Vystymo užsakymą.

  - Visos Teikėjo teikiamos Sistemos vystymo paslaugos turi apimti esamos padėties ir poreikių analizės, projektavimo, kūrimo, testavimo, programinės įrangos perdavimo ir, Pirkėjui paprašius, naudotojų mokymo bei bandomosios eksploatacijos etapus. Priklausomai nuo pakeitimo sudėtingumo Registrų centras, teikdamas užsakymą gali reikalauti pateikti analizės, specifikavimo, projektavimo dokumentus, užsakymo įvykdymo priėmimo testų planą, testavimo scenarijus, teikėjo atlikto vidinio testavimo ataskaitas, instrukcijas naudotojams bei sistemas administruojantiems specialistams.

  - Sistemos programinė įranga turės būti praplečiama ir keičiama:

  - Remiantis daugiasluoksnės architektūros principu, išlaikant galimybes ją plėsti atskirų sluoksnių lygmenyse (atvaizdavimo, logikos ir duomenų);

  - Sistemos komponentus ir vidinę bei išorinę komponentų integraciją įgyvendinti laikantis SOA (angl. Service-Oriented Architecture) principų.

  - Vienu metu gali būti vykdomi keli vystymo paslaugų užsakymai. Esant poreikiui, Paslaugų tiekėjas turi užtikrinti ne mažiau kaip 3 vystymo paslaugų užsakymų (dar nesančių bandomosios eksploatacijos etape), vykdymą vienu metu.

  - Tiekėjas turės vykdyti 1 mėnesio bandomąją eksploataciją, jei dėl bandomosios eksploatacijos termino vystymo užsakyme nesutarta kitaip.

  - Teikėjas pagal Pirkėjo poreikį turės atlikti sistemų naudotojų ir administratorių mokymus vystymo metu atliktiems darbams. Skirtingų temų mokymai turės būti atliekami skirtingu, su Perkančiąja organizacija suderintu, laiku. Mokymų dalyviai įžanginėje dalyje turės būti trumpai supažindinti su pagrindiniu vystymo metu sukurtu funkcionalumu, architektūra, veikimo principais. Pagrindinėje mokymų dalyje Teikėjas turės apmokyti dirbti su naujai sukurtu funkcionalumu, paaiškinti naujas sukurtas sąveikas (integracijas) su posistemėmis ar išorės sistemomis ir registrais. Teikėjas, prieš atlikdamas mokymus, privalės parengti ir suderinti su Perkančiąja organizacija mokymų planą ir mokymų medžiagos dokumentus. Taip pat DUK pildymas bei vartotojų gido sukūrimas ir naujinimas. Teikėjas privalės mokymus įvykdyti adresu: Studentų g. 39, Vilniuje arba Pirkėjo nurodytoje vietoje ir (ar) kitais būdais (pvz., nuotolinis).

  - Vykdant Sistemos vystymo veiklas, susijusias sąsajų su kitomis sistemomis ir registrais kūrimu, į darbų apimtį įeina integracinių sąsajų testavimas.

  - Galutinį sprendimą dėl sistemos vystymo (plėtros ir modifikavimo) užsakymų vykdymo metu naujai sukurtos ar pakeistos programinės įrangos diegimo gamybinėje aplinkoje priima Pirkėjo atsakingi specialistai.

  - Pirkėjas, priimdama užsakytus Sistemos vystymo darbus gali pareikalauti atlikti šių sistemų „Didžiausio apkrovimo“ (angl. Stress Test) testus.

  - Visi Paslaugų teikimui reikalingi resursai turi būti Teikėjo: kompiuterinė techninė ir programinė įranga, kitos Paslaugų teikimui naudojamos priemonės, transportas, ryšiai, patalpos ir t. t. Pirkėjas nenumato tokių resursų suteikti Teikėjui Paslaugoms teikti.

  - Sistemos vystymui, priežiūrai ir eksploatacijai naudojamos 3 savarankiškai funkcionuojančios IT infrastruktūros aplinkos – Kūrimo, Testinė ir Gamybinė:

  - Testinė aplinka naudojama patikrinti programinės įrangos paslaugų apimtyje atliktus pakeitimus, atlikti naujo funkcionalumo integracinius bandymus ir suteikti galimybę išorės informacinėms sistemoms ir registrams ištestuoti jų kuriamas sąsajas su GR;

  - Pirkėjo kūrimo aplinkoje Teikėjas turės parengti programinės įrangos bandymams skirtą aplinką ir bandymams reikalingus duomenis;

  - Teikėjas privalo pats pasirūpinti savo kūrimo aplinka, t.y., savo infrastruktūroje arba lokalioje darbo vietoje įsidiegti reikiamus serverius (išvengiant programinės įrangos licencijavimo, siūloma naudoti Oracle Database XE). Teikėjas privalo suteikti visą reikiamą informaciją tokioms aplinkos pasigaminti;

  - Paslaugų kūrimo aplinka tūri būti kuriama iš sudarytų skriptų (angl. Infrastructura as Code (IaC)) naudojant konteinerizavimo technologijas kaip Docker. Aplinkos kūrimo skriptai tūri būti laikomi numatytoje Pirkėjo kodo repozitorijoje;

  - Teikėjas privalo užtikrinti, kad paslaugų kūrimo etape nebūtų naudojami realus asmens duomenys;

  - Pabaigęs konstravimo etapą Teikėjas Pirkėjui, kartu su diegimo instrukcijomis, turi pateikti instaliacinę versiją diegimui į Pirkėjo testavimo ir gamybines aplinkas;

  - Teikėjas turi suteikti pagalbą Pirkėjui diegimo metu, jei iškyla papildomi konfigūravimo ar diegimo į Pirkėjo testavimo ir eksploatavimo aplinkas klausimai.

  - Registrų centro kūrimo aplinkoje Teikėjas turės parengti programinės įrangos bandymams skirtą aplinką ir bandymams reikalingus duomenis.

  - Viešojo pirkimo – pardavimo sutarties vykdymui Teikėjas turi turėti ir naudoti savo kūrimo ir testavimo aplinkas.

## 3.3. Reikalavimai priežiūros paslaugų teikimui

  - Teikėjas turi laikytis Pirkėjo patvirtintos saugos politikos ir teisės aktų, reglamentuojančių Sistemų saugą, reikalavimų. Pirkėjo tvarkomai Sistemai yra taikomi Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V-941 patvirtintas Techninių valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašas, kuris numato, kad antros kategorijos sistemos (ar jos dalies) vienkartinio neveikimo laikotarpis negali būti ilgesnis nei 12 val. Per metus antros kategorijos informacinės sistemos turi būti prieinamos ne mažiau kaip 96 proc. laiko visą parą.

  - Priežiūros paslaugos turi būti teikiamos darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17:00 val., o jeigu Sistemos veikimo sutrikimas įtakoja Pirkėjo gebėjimą teikti paslaugas – ir kitu laiku.

  - Teikėjas turi įvertinti, kad Paslaugų teikimo laikotarpiu gali būti vykdomas Sistemos (ar jų duomenis naudojančių komponentų) informacinių technologijų infrastruktūros (tame tarpe ir standartinės programinės įrangos) atnaujinimas ir vystymas, Sistemos modernizavimas.

  - Jeigu teikiant priežiūros paslaugas yra reikalingas Sistemos techninės dokumentacijos atnaujinimas, ji turi būti atnaujinama. Sistemos naudojimo instrukcijos taip pat turi būti atnaujintos bei pateiktos ir per programinės įrangos naudotojo sąsają (naudotojui suteikiant galimybę pasirinkti naudojimo instrukciją iš programinės įrangos meniu). Dokumentacijos atnaujinimo poreikis turi būti įvertinamas kiekvieną mėnesį.

  - Esant būtinybei, atstatant Sistemos veiklą priežiūros paslaugos teikiamos ir kitu iš anksto suderintu laiku taip, kad nebūtų pažeisti nustatyti atstatymo terminai.

  - Teikėjas turi paskirti atsakingus už priežiūros paslaugų teikimą asmenis, kurie turi būti pasiekiami registruojant užduotis Pirkėjo naudojamoje informacinių technologijų užduočių valdymo ir tvarkymo sistemoje JIRA (toliau — Pirkėjo JIRA), nurodytu telefono numeriu ir elektroniniu paštu.

  - Visas su priežiūra susijusias veiklas paslaugų Teikėjas turės organizuoti taip, kad visos Pirkėjo užsakomos paslaugos, Teikėjo suteiktų paslaugų rezultatai, jų aprašymai ir kita susijusi informacija būtų registruojami Pirkėjo JIRA. Pirkėjas po Sutarties įsigaliojimo suteiks paslaugos teikėjo specialistams prieigą prie sukurto JIRA projekto.

  - Sistemos stebėsena vykdoma Pirkėjo priemonėmis. Po Sutarties įsigaliojimo Tekėjas su Pirkėju suderina Sistemos stebėjimo taškus ir informavimo, apie pastebėtus sutrikimus (sutrikimas angl. Issue), bei registravimo tvarką.

  - Teikėjas turi nedelsdamas fiksuoti Pirkėjo JIRA ir / arba suderinta tvarka pranešti Pirkėjo paskirtiems atsakingiems asmenims apie pastebėtus arba galinčius įvykti Sistemos veiklos sutrikimus, incidentus (taip pat ir elektroninės informacijos saugos incidentus) ir problemas bei numatomus jų šalinimo terminus.

  - Sprendimą, kokios svarbos Pirkėjo JIRA/ Pagalbos tarnyboje  registruotas kreipinys, ir vertinimą, ar kreipinys tinkamai išspręstas ir gali būti uždarytas, priima Pirkėjas.

  - Pirkėjo JIRA/ Pagalbos tarnyboje Teikėjo atstovai privalės iš karto  pranešti apie sutrikimo  sprendimo eigą, o suradę sprendimą bei išsprendę problemą, pakomentuoti sprendimą.

  - Laiko tarpas, per kurį Paslaugų teikėjas privalės išspręsti kreipinius, priklausys nuo šiems kreipiniams Pirkėjo specialistų suteikto prioriteto pagal sutrikimo įtaką Pirkėjo veiklai.

  - Kreipinių prioritetai:

  - Blokuojantis - jeigu fiksuojamas viso registro ar informacinės sistemos neveikimas arba kelių sistemos kritinių funkcijų neveikimas visiems naudotojams, naudojamas prioritetas;

  - Kritinis – kai yra pavojus, kad artimiausiu metu įvyks arba yra jau nustatytas įvykęs Sistemos veiklos sutrikimas, dėl kurio negali būti vykdomi pagrindiniai veiklos procesai ir teikiamos paslaugos, susijusios su Registrų objektų registravimu, išregistravimu bei jų duomenų tvarkymu, negali būti teikiami duomenys arba yra pavojus, kad bus pateikti klaidingi ar netikslūs duomenys susijusiems registrams ir informacinėms sistemoms.

  - Svarbus  – yra pavojus, kad artimiausiu metu įvyks arba yra jau nustatytas įvykęs sutrikimas, dėl kurio Sistemos veikla ir jų duomenų tvarkymas veikia nestabiliai, su pertrūkiais ir tai įtakoja Pirkėjo gebėjimą laiku vykdyti savo funkcijas ir įsipareigojimus, numatytus Lietuvos Respublikos teisės aktuose bei keitimosi duomenimis sutartyse.

110.4 Vidutinis – kai nustatytas Sistemos sutrikimas, kuris tiesiogiai neįtakoja Pirkėjo gebėjimo laiku vykdyti savo funkcijas ir įsipareigojimus, numatytus Lietuvos Respublikos teisės aktuose bei duomenų mainų sutartyse, bet mažina Sistemos naudotojų darbo našumą (pvz.: lėtas veikimas, būtinybė dėl neveikiančio funkcionalumo keisti veiklos procedūras ir pan.), vykdant pagrindinius veiklos procesus (tokius kaip registrų objektų registravimas, išregistravimas, jų duomenų tvarkymas ir pan.)  ir teikiant paslaugas;

  - Mažas – kai nustatytas sutrikimas ar įgyvendintas funkcionalumas, kuris sukelia nepatogumus Sistemos vartotojui, o pašalinimo ar pakeitimo atlikimo terminas pagal aplinkybes gali būti derinamas su Pirkėju.

  - Prioritetai Blokuojantis, Kritinis ir Svarbus nenaudojami testavimo ir kūrimo aplinkose esančioms problemoms. Klaidos tyrimo eigoje nustačius naujas aplinkybes, suderinus laikiną alternatyvų problemos pašalinimo būdą, šalims sutarus kreipinio kategorija gali būti keičiama (mažinama arba didinama), nurodant prioriteto keitimo priežastį.

  - Teikėjas privalo išspręsti kreipinį (suteikti paslaugą ir pateikti diegimo paketą, jei reikalinga) tokiais terminais:

  - Blokuojančio (angl. Blocker) kreipinio atveju ne vėliau kaip per 6 valandas nuo kreipinio registravimo Registrų centro užduočių ir pakeitimų valdymo sistemoje;

  - Kritinio (angl. Critical) kreipinio atveju ne vėliau kaip per 6 darbo valandas nuo kreipinio registravimo Registrų centro užduočių ir pakeitimų valdymo sistemoje;

  - Svarbaus (angl. Major) kreipinio atveju ne vėliau kaip per 12 darbo valandų nuo kreipinio registravimo Registrų centro užduočių ir pakeitimų valdymo sistemoje;

  - Vidutinio  (angl. Minor) kreipinio atveju ne vėliau kaip per 24 darbo valandas nuo kreipinio registravimo Registrų centro užduočių ir pakeitimų valdymo sistemoje;

  - Mažo (angl. Trivial) – per suderintą laiką, bet ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo kreipinio registravimo Pirkėjo užduočių ir pakeitimų valdymo sistemoje.

  - Nesant galimybei suteikti konsultaciją iš karto, Teikėjas turi pateikti atsakymus į konsultacijų paklausimus ne vėliau kaip per 8 (aštuonias) Pirkėjo darbo valandas (Registrų centro darbo valandos: I - IV 8:00 - 17:00, V - 8:00 16:00), skaičiuojamas nuo konsultacijos paklausimo pateikimo Registrų centro kreipinių sprendimo sistemoje. Šalių sutarimu šis terminas gali būti pratęstas protingam laikotarpiui. Konsultacijos gali būti teikiamos telefonu, elektroniniu paštu, atvykstant į Registrų centrą arba kitais šalių sutartais komunikavimo būdais.

  - RPO 3.3 skyriuje nustatytas terminas Teikėjui kreipiniui išspręsti / paslaugai suteikti, neįskaičiuojant laiko, per kurį kreipinį tikslina ar teikia kitus paaiškinimus Registrų centro specialistai.

  - Visais kitais atvejais sutrikimai turi būti šalinami per šalių suderintą laiką, o konsultacijos suteikiamos ne vėliau kaip iki paklausimo pateikimo darbo dienos pabaigos, jeigu jis pateiktas elektroninėmis priemonėmis ir iki tos darbo dienos 12 val., visais kitais atvejais ne vėliau kaip iki sekančios darbo dienos pabaigos. Jeigu konsultacijos nepavyksta suteikti telefonu ar elektroninio pašto pagalba.

  - Jei sutrikimo pašalinti neįmanoma per nustatytą laiką (ar šalių suderintą laiką), Teikėjas privalo apie tai informuoti Pirkėją, pateikti ir suderinti su ja gedimų šalinimo planą ir toliau sutrikimo šalinimo veiksmus vykdyti pagal plane numatytus terminus.

  - Visas Sistemos programinės įrangos klaidas ir neatitikimus jos techninei dokumentacijai ir  užsakymų teikti vystymo paslaugas reikalavimams, dokumentacijos trūkumus, taip pat visus Sistemos darbo sutrikimus ir jų padarinius, kurie atsirado įdiegus teikėjo įvykdytus programinės įrangos pakeitimus, Paslaugų teikėjas šalina savo sąskaita.

  - Nustatytais kreipinių sprendimo terminais Paslaugų teikėjas turės pateikti reikalingus diegimui Sistemos programinę įrangą / diegimo paketus su diegimo instrukcijomis.

  - Teikėjo konsultacijų teikimo tvarka:

  - Pirkėjo specialistų konsultavimas ir techninės pagalbos teikimas turi būti atliekamas Pirkėjo JIRA priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu bei specialistų darbo vietoje (žr. 4 lentelę „Konsultavimo priemonės ir laikas“):

4 lentelė. Konsultavimo priemonės ir laikai

| Konsultavimo priemonė | Aprašymas | Teikėjas turi būti pasiekiamas |
| --- | --- | --- |
| Konsultavimas atliekamas Pirkėjo JIRA; Arba Konsultavimas atliekamas Pirkėjo ir Teikėjo suderintais el. pašto adresais; Arba Konsultavimas atliekamas Pirkėjo ir Teikėjo atstovų virtualaus susitikimo metu MS Temas platformoje | Atsiradus Bloker tipo JIRA kreipiniams – konsultacijos, trikdžių šalinimai | Atsakingas asmuo turi būti pasiekiamas bet kuriuo metu (esant iš anksto suderinam poreikiui). |
|  | Diegimų į PROD stebėsena ir reikalingų veiksmų atlikimas esant problemoms. Diegimai į PROD paprastai vykdomi vakare. | Pasiekiamumas suderinamas kiekvienu atveju individualiai su konkrečiu Teikėjo specialistu |
|  | Nekritinių kreipinių sprendimas, informacijos teikimas, konsultavimas | Darbo dienomis darbo valandomis |

  - Nesant galimybei suteikti konsultaciją iš karto, Teikėjas turi pateikti atsakymus į konsultacijų paklausimus ne vėliau kaip per 8 (aštuonias) Pirkėjo darbo valandas (I - IV 8:00 - 17:00, V - 8:00 16:00), skaičiuojamas nuo konsultacijos paklausimo pateikimo Pirkėjo sutrikimų sprendimo sistemoje. Šalių sutarimu šis terminas gali būti pratęstas protingam laikotarpiui. Konsultacijos gali būti teikiamos telefonu, elektroniniu paštu, atvykstant į nurodytą Pirkėjo patalpą arba kitais šalių sutartais komunikavimo būdais.

  - Pirminis ir antrinis klientų konsultavimo lygis užtikrinamas Pirkėjo, techninės priežiūros klausimai, kurių nepavyksta išspręsti Pirkėjui registruojami Pirkėjo JIRA, vykdymą priskiriant Teikėjo nurodytam asmeniui.

  - Teikėjas turi įvertinti, kad Paslaugų teikimo laikotarpiu gali būti vykdomas Sistemos (ar jų duomenis naudojančių komponentų) informacinių technologijų infrastruktūros (tame tarpe ir standartinės programinės įrangos) atnaujinimas ir vystymas, Sistemos vystymas.

  - Visais atvejais Sistemos priežiūros vykdymo metu pakeistą programinę įrangą Teikėjas gali perduoti Pirkėjui tik pilnai ją ištestavęs ir įsitikinęs, kad, ją įdiegus (diegimus vykdys Pirkėjas), nebus sutrikdytas šių bei kitų taikomųjų sistemų darbas ir ji veiks taip, kaip buvo numatyta užsakyme ir kituose dokumentuose, nustatančiuose funkcinius reikalavimus kuriamai ar keičiamai programinei įrangai.

  - Sistemos PĮ išeities tekstai ir versijos turi būti saugomos Pirkėjo programinės įrangos versijų valdymo sistemoje GitLab. Teikėjas atlikęs PĮ pakeitimus turės atnaujinti ir šioje versijų valdymo sistemoje saugomus programinės įrangos išeities tekstus.

  - Sistemos PĮ  išeities tekstai turi būti su komentarais ir atitikti gerąsias programinio kodo formatavimo, kintamųjų bei funkcijų įvardinimo praktikas.

  - Sistemos PĮ išeities tekstai Pirkėjui turi būti perduoti kompiliavimui paruoštų rinkmenų paketų forma, nurodant standartines kompiliavimo priemones ir kompiliavimo eigą. Taip pat turi būti pateikta kompiliavimo perkančiosios organizacijos aplinkoje instrukcija.

  - Visų  Sistemos pataisymų diegimui tiek testinėje tiek ir gamybinėje aplinkose, Teikėjas turi parengti ir perduoti Pirkėjui pakeitimų automatinio diegimo programinę įrangą bei diegimo instrukcijas.

  - Teikėjas Sistemos pataisymų kūrimui turės turėti savo, tam skirtą darbinę aplinką.

  - Teikėjas, visus priežiūros vykdymo metu planuojamus taikyti Sistemos PĮ projektinius ar technologinius sprendimus bei numatomą naudoti kitų gamintojų ar atviro kodo PĮ, turės suderinti su Pirkėjo atsakingais už Sistemų vystymą ir priežiūrą specialistais.

  - Teikėjas turi pilnai ištestuoti ir įsitikinti, kad visi įdiegti pakeitimai veiks taip, kaip buvo numatyta dokumentuose, nustatančiuose funkcinius reikalavimus keičiamai programinei įrangai.

  - Jeigu, teikiant priežiūros paslaugas, yra reikalingas Sistemos techninės dokumentacijos atnaujinimas, ji turi būti atnaujinama. Sistemos naudojimo instrukcijos taip pat turi būti atnaujintos bei pateiktos ir per programinės įrangos naudotojo sąsają (naudotojui suteikiant galimybę pasirinkti naudojimo instrukciją iš programinės įrangos meniu). Dokumentacijos atnaujinimo poreikis turi būti įvertinamas kiekvieną mėnesį.

  - Paslaugų teikėjas savo sąskaita turės:

  - šalinti Paslaugų teikėjo pakeistos ar Sistemos PĮ veikimo sutrikimus;

  - šalinti visus Sistemos sutrikimus ir jų padarinius, kurie atsirado įdiegus teikėjo pateiktus programinės įrangos pakeitimus;

  - šalinti Sistemos programinės įrangos veikimo neatitikimus programinės įrangos keitimo ir juos detalizuojančiuose dokumentuose numatytiems reikalavimams, nepriklausomai nuo to ar jie buvo nustatyti programinės įrangos testavimo, ar po diegimo į gamybinę aplinką.

  - Teikėjas, atlikęs Sistemos programinės įrangos pakeitimus, prieš juos pateikdamas Pirkėjui, privalės atitinkamai atnaujinti naudotojų instrukcijas bei elektroninės pagalbos priemones.

  - Sistemos pakeitimo vykdymą Teikėjas turi organizuoti ir dokumentuoti taip, kad būtų galima:

  - fiksuoti visas problemas, jų sprendimus ir sprendimų rezultatus;

  - sekti konkrečios problemos sprendimų eigą.

  - Teikėjas sukurtiems  rezultatams turi suteikti 12 (dvylikos) mėnesių garantinės priežiūros terminą.

## 3.4. Reikalavimai Sistemos įvykių ir kreipinių valdymui

  - Įvykių, pranešimų, užsakymų kategorijos:

  - Sutrikus Sistemos darbingumui, atsiradus pagalbos funkciniais klausimais poreikiui, ar iškilus saugos klausimams, yra identifikuojamas įvykis.

  - Dėl įvykio išsprendimo JIRA registruojamas kreipinys – prašymas suteikti konsultaciją ar pašalinti sutrikimą. Skubos atveju arba esant JIRA nepasiekiamumui įvykis registruojamas telefonu arba el. paštu kreipiantis į Paslaugų teikėjo sutarties koordinatorių.

  - Įvykių tipai ir jiems spręsti taikomos procedūros susietos 5 lentelėje.

5 lentelė. Įvykių, pranešimų, užsakymų kategorijos

| Priežiūros sritis | Įvykis, pranešimas, užsakymas | Tipas JIRA | Label JIRA sistemoje |
| --- | --- | --- | --- |
| Taikomoji programinė įranga | Nenumatytas e. paslaugos teikimo sutrikimas, pablogėjimas, arba įvykis, kuris gali sutrikdyti e. paslaugos teikimą. Sistemos veikimo sutrikimas, gedimas ar įvykis, dėl kurio nutrūksta elektroninės paslaugos teikimas arba pablogėja paslaugos kokybė ir kurį būtina pašalinti per nustatytą laiko tarpą. Sutrikęs arba gręsiantis pavojus, kad sutriks Sistemos darbingumas pagal automatinio įrankio, Paslaugų teikėjo ar Paslaugos gavėjo specialisto pastebėtą įvykį. | Klaida (angl. Bug) | Taikomoji_PĮ |
|  | Vienas ar keli pasikartojantys incidentai, turintys didelę įtaką Sistemos veikimui, kuriems būdingi tokie pat požymiai, o priežastis, dėl kurios įvyko incidentas, nėra žinoma ar reikalaujanti gilios analizės. Nepašalinus problemos, incidentai gali kartotis. Greitaveikos sutrikimai, Sistemos programinės įrangos optimizavimo poreikis. | Užduotis (angl. Task) | Taikomoji_PĮ |
| Konsultavimas | Patarimas ar informacija Registrų centro specialistams Sistemos programinės įrangos, funkcionalumo, jos veikimo, technologiniais sprendimais, vystymo, tarnybinių stočių, kuriose šios sistemos įdiegtos, administravimo, rezervinių kopijų darymo, atstatymo bei veikimo stebėjimo klausimais, taip pat patarimas ar informacija dėl Sistemos duomenų, jų tvarkymu. | Užduotis (angl. Task) | Konsultavimas |
| Paslaugos | Sistemos duomenų išrinkimui reikalingų užklausų parengimas ir duomenų išrinkimas pagal Registrų centro poreikius. Dokumentacijos atnaujinimas. | Užduotis (angl. Task) | Paslauga |
| Užsakymas pakeisti programinę įrangą | Veikiančios programinės įrangos funkcionalumo, konfigūracijos ar duomenų pakeitimo, modifikavimo darbai | Story | PĮ_pakeitimas |
| Teikėjo pasiūlymai | Teikėjo pasiūlymai techniniais arba funkciniais klausimais: pasiūlymai ir išvados dėl Sistemos vystymo poreikių bei techninės bei technologinės architektūros tobulinimo; pasiūlymai dėl Paslaugų teikimo pagerinimo ir paslaugų kokybės apibendrinimo ataskaita ir kita svarbi informacija. | Užduotis (angl. Task) | Pasiūlymas |

  - Kreipinių sprendimo prioritetai ir terminai:

  - Prioritetai nustatomi  kreipiniams Bug ir Task, Story tipo. Kreipiniai sprendžiami prioritetine tvarka, bet ne ilgiau negu suderintas išsprendimo terminas. Kreipinio prioritetus gali keisti tik Pirkėjas.

  - Detaliau JIRA kreipiniai, jų klasifikacija ir sprendimo terminai aprašyti 6 lentelėje.

6 lentelė. Kreipinių klasifikacija ir sprendimo terminai

| Kreipinio prioritetas | JIRA | Apibūdinimas | Analizės ir išsprendimo laikas |
| --- | --- | --- | --- |
| Blokuojančio svarbos | Blokuojantis (angl. Blocker) | Fiksuojamas viso registro ar informacinės sistemos neveikimas arba kelių sistemos kritinių funkcijų neveikimas visiems naudotojams. | 6 val. |
| Kritinės svarbos | Kritinis (angl Critical) | Kai yra pavojus, kad artimiausiu metu įvyks arba yra jau nustatytas įvykęs Sistemos veiklos sutrikimas, dėl kurio negali būti vykdomi pagrindiniai veiklos procesai ir teikiamos paslaugos, susijusios su Sistemos objektų registravimu, išregistravimu bei jų duomenų tvarkymu, negali būti teikiami duomenys arba yra pavojus, kad bus pateikti klaidingi ar netikslūs duomenys susijusiems registrams ir informacinėms sistemoms. | 6 darbo val. |
| Svarbus | Svarbus (angl. Major) | Kai yra pavojus, kad artimiausiu metu įvyks arba yra jau nustatytas įvykęs sutrikimas, dėl kurio Sistemos veikla ir jų duomenų tvarkymas veikia nestabiliai, su pertrūkiais ir tai įtakoja Registrų centro gebėjimą laiku vykdyti savo funkcijas ir įsipareigojimus, numatytus Lietuvos Respublikos teisės aktuose bei duomenų mainų sutartyse. | 12 darbo val. |
| Vidutinės svarbos | Nesvarbus (angl. Minor) | Kai nustatytas Sistemos sutrikimas, kuris tiesiogiai neįtakoja Registrų centro gebėjimo laiku vykdyti savo funkcijas ir įsipareigojimus, numatytus Lietuvos Respublikos teisės aktuose bei duomenų mainų sutartyse, bet mažina Sistemos naudotojų darbo našumą (pvz.: lėtas veikimas, būtinybė dėl neveikiančio funkcionalumo keisti veiklos procedūras ir pan.), vykdant pagrindinius veiklos procesus (tokius kaip registrų objektų registravimas, išregistravimas, jų duomenų tvarkymas ir pan. ) ir teikiant paslaugas. | 24 darbo val. |
| Kiti atvejai | Mažas (angl. Trivial) | Kai nustatytas sutrikimas ar įgyvendintas funkcionalumas, kuris sukelia nepatogumus Sistemos vartotojui, o pašalinimo ar pakeitimo atlikimo terminas pagal aplinkybes gali būti derinamas su Registrų centru. | per suderintą laiką, bet ne vėliau kaip per 1 mėnesį. |

  - Kreipinių registravimas ir perdavimas vykdymui:

  - Priežiūros proceso komunikacija vykdoma per JIRA, telefonu arba el. paštu;

  - Identifikavus įvykį, nepriklausomai nuo to, koks buvo pirminis informavimo apie jį kanalas, įvykis turi būti užregistruotas kaip kreipinys JIRA. Informaciją apie įvykį JIRA registruoja įvykį identifikavęs asmuo arba IT pagalbos tarnybos narys;

  - Jei registruojantysis yra ne Sistemos produkto vadovas, tuomet jis perduoda kreipinį pastarajam. Produkto vadovas įvertinęs įvykį, nustato/patikslina prioritetą ir, jei reikia, perduoda jį Teikėjo bendruoju el. paštu Jira: (nurodyti el.pašto adresą). Teikėjas į perduotą kreipinį reaguoja pagal jo prioritetus. Jeigu klaida yra Mažo (angl. Trivial)  prioriteto, tuomet produkto vadovas sprendžia į kurį būsimą Sprint įtraukti tos klaidos sprendimą;

  - Vienam įvykiui skiriamas vienas kreipinys;

  - Kai Teikėjo analitikas pradeda analizuoti įvykį, atitinkamai keičia Task arba Bug būsenas. Analitikas analizės rezultatus pateikia kreipinio aprašymo lange ir jei yra poreikis, pateikia derinti produkto vadovui. Analitikas, atlikęs analizę arba nustatęs, kad jos nereikia, perduoda kreipinį programuotojui. Teikėjas, atlikęs kreipinio bei būtinų darbų analizę, gali siūlyti patikslinti kreipinio prioritetą ir kategoriją;

  - Esant išskirtiniam kritiniam įvykiui kreipinys Teikėjui gali būti perduodamas ir Teikėjo nuolat veikiančiais telefono numeriais nurodytais Sutartyje. Šiais telefonais taip pat gali būti naudojamais dėl techninių kliūčių neveikiant elektroniniam paštui ir esant kritiniam kreipinio sprendimo prioritetui;

  - Teikėjo paskirtas ir su Pirkėjo komanda suderintas asmuo stebi kreipinius, JIRA priemonėmis ir kontroliuoja jų vykdymą.

  - Kreipinių būsenos:

  - Kreipinys nuo jo užregistravimo iki uždarymo pereina jo sprendimo būsenas. Būsenos naudojamos siekiant:

  - Informuoti apie kreipinio sprendimo eigą;

    - Derinti kreipinio sprendimą su Pirkėjo specialistais.

  - Būsenos kreipiniams suteikiamos pasirenkant reikšmę iš sąrašo JIRA sistemoj`e pagal apibrėžtas taisykles (žr. 7 lentelė). Būsenas gali keisti tik Pirkėjas. 7 lentelės pakeitimai įrašomi į Projekto darbo reglamentą.

- 7 lentelė. Kreipinių būsenos

| Būsena JIRA | Paaiškinimas | Būseną suteikia Pirkėjas | Būseną suteikia Paslaugų teikėjas |
| --- | --- | --- | --- |
| TASK |  |  |  |
| Naujas (angl. New) | Užregistruotas įvykis. | Taip | Taip |
| Vykdoma (angl. In progress) | Vykdomi darbai Teikėjo pusėje – gali būti vykdoma vykdoma analizė, programavimo darbai ar kt. | Ne | Taip |
| Išspręsta (angl. Resolved) |  | Ne | Taip |
| Uždaryta (angl. Closed) |  | Taip | Ne |
| BUG |  |  |  |
| Vykdoma analizė | Vykdoma analizė | Taip | Taip |
| Atšaukta | Atlikta analizė ir nustatyta, jog užduotis netinkamai paruošta įgyvendinimui. | Taip | Ne |
| Paruošta įgyvendinimui | Atlikta analizė, užduotis tinkama ir paruošta įgyvendinimui. | Taip | Taip |
| Paruošta Sprintui | Užduotis įtraukta į paruoštą užduočių sąrašą. | Automatiškai arba Scrum Master | Automatiškai arba Scrum Master |
| Kuriama | Vykdomi programavimo darbai (apima ir programuotojo laiką programavimo darbų vykdymo pasiruošimui – analizei) | Ne | Taip |
| Kūrimas atliktas | Baigtas Sprintas, kūrėjo komandos darbai atlikti. Su užduotimi aktyviai dirbama ir ji atliekama. | Ne | Taip |
| Peržiūra | Pirminis testavimas DEV aplinkoje | Ne | Taip |
| Diegimas į Test aplinką | Atlikus užduotį norint atlikti peržiūrą užduotis įkeliama į test aplinką. | Taip | Taip |
| Paruošta Testavimui | Užduotis į Test aplinką įkelta tinkamai, sudaroma galimybė atlikti testavimą. | Taip | Taip |
| Testuojama | Sprendimas ištestuotas ir perduotas diegimo paketas Paslaugos gavėjui. | Taip | Taip |
| Test klaidų taisymas | Testavimo etape identifikavus klaidas- atliekama klaidų taisymas. | Taip | Taip |
| Testavimas atliktas | Testavimo etape neidentifikavus klaidų- testavimas užbaigiamas. | Taip | Taip |
| Paruošta diegimui į PROD | Sprendimas ištestuotas ir perduotas diegimo paketas. | Taip | Taip |
| Diegiama į PROD | Vyksta diegimas į PROD. | Taip | Ne |
| Įgyvendinta | Užduotis atlikta ir įgyvendinta tinkamai. | Taip | Ne |
| Užbaigta (angl. Closed) | Paslaugos gavėjas patvirtino, kad kreipinys išspręstas tinkamai arba jis yra neaktualus. | Taip | Ne |

  - Pastabos dėl būsenos „Užbaigta“ (angl. Closed) suteikimo:

  - Jei įvykio atkartoti nepavyksta ir Pirkėjo produkto vadovas nusprendžia, kad įvykis išspręstas tinkamai, kreipinio būsena nustatoma į „Užbaigta“ (angl. Closed);

  - Jei įvykį pavyksta atkartoti tomis pačiomis sąlygomis, kurios buvo iki programinės įrangos atnaujinimo, Pirkėjo produkto vadovas nusprendžia, kad įvykis išspręstas netinkamai, aiškiai argumentuojama, kad įvyko identiškas incidentas, ir kad programinės įrangos atnaujinimas įvykio neišsprendė. Tokiu atveju kuriamas naujas Bug ir susiejamas su jau įgyvendintu;

  - Būseną „Užbaigta“ (angl. Closed) kreipiniui suteikia tik Pirkėjo darbuotojas, darbo grupės narys.

  - Įvykiui pasikartojus panašiomis ar kitomis aplinkybėmis po to, kai įvykis buvo „Užbaigta“ (angl. Closed), turi būti registruojamas naujas kreipinys ir susietas su pirminiu.

  - Apie įvykį perduodama informacija:

  - Perduodant kreipinį įvykio sprendimui, JIRA sistemoje registruojamas kreipinys ir pateikiama informacija nurodyta 8 lentelėje. Rekvizitų privalomumas yra pagal situaciją, jei rekvizitą galima nustatyti, jį reikia nurodyti.

8 lentelė. Apie įvykį perduodama informacija.

| Rekvizitas | Paaiškinimas | Reikšmės (pavyzdžiai) |
| --- | --- | --- |
| Jira užduoties (TASK ir BUG) duomenys |  |  |
| Issue type | Kuriamas tame JIRA projekte, su kuriuo susijęs kreipinys. Užduoties tipas. Galimi kreipinių tipai: - Bug - Task | Bug |
| Summary | Užduoties pavadinimas | Klaida |
| Labels | Etiketės (bet kokia tekstinė etiketė), galima priskirti daugiau nei vieną etiketę. Visiems priežiūros kreipiniams, kuriuos turi spręsti Teikėjas, nurodomas label bei nurodoma priežiūros sritis (5 lentelės pagrindu) Nurodoma priežiūros srities kategorija. | Taikomoji programinė įranga |
| Priority | Užduoties prioritetas. Galimi užduoties prioritetai: - Bloker - Critical - Major - Minor - Trivial | Major |
| Due Date | Planuojama užduoties išsprendimo data, nurodoma pagal kreipinio kritiškumą, jei užduoties prioritetas (Priority) yra Minor |  |
| Components | Užduoties komponentas |  |
| Affects Version/s | Versija, kuriai priklauso ši užduotis |  |
| Fixed Version/s | Numatyta versija |  |
| Assignee | Asmuo, kuriam priskirta užduotis (kreipinys) | vardenis pavardenis |
| Description | Tekstinis laukas, skirtas užduoties aprašymui. Bug atveju - turi būti detaliai aprašyti veiksmai, kurie buvo atlikti prieš gaunant klaidą, koks atlikus veiksmus buvo gautas rezultatas, ir kokio rezultato buvo tikimasi. Būtina, kad bug registruotojas pateiktų specifinę informaciją (naudotojas, rolė, pranešimų Nr. ar kt.), pagal kurią būtų galima atkartoti ir patikrinti problemą. Task tipo atveju tiksliai nurodyti koks kreipinio rezultato laukia Pirkėjas. | - |
| Start date | Kada preliminariai turėtų būti pradėtas vykdyti |  |
| End Date | Iki kada turi būti užbaigtas vykdyti |  |
| Attachment | Prikabinti failai | - |
| Stebėtojai | Užduotį stebinčių asmenų sąrašas | vardenis pavardenis |
| Epic Link | Pagrindinė (aukščiausio lygmens) užduotis | - |
| Aplinka | Aplinka, kuriai skirta užduotis. Galimos aplinkos: - PROD - TEST - DEV | PROD |

  - Kreipinio sprendimas:

  - Paslaugų teikėjas kreipinius sprendžia nuotoliniu būdu;

  - Kai kreipinio išspręsti negalima nuotoliniu būdu, Teikėjas užtikrina atvykimą į Paslaugų teikimo vietą. Paslaugų teikimo vieta – Studentų g. 39, Vilnius. Paslaugų suteikimo vieta gali būti keičiama Vilniaus miesto ribose;

  - Prašymas atvykti į Pirkėjo buveinę arba į jos filialą gali būti pateikiamas Teikėjo specialistui elektroniniu paštu, per JIRA arba telefonu;

  - Kai sprendimui reikalingi programinės įrangos pakeitimai, Teikėjas juos atlieka lokaliai ir užbaigęs vykdo diegimą į DEV aplinką. Po sėkmingo testavimo DEV aplinkoje, Teikėjas registruoja JIRA sistemoje užduotį su diegimo paketu diegimui į TEST aplinką. Užduotį perduoda Produkto vadovui nurodydamas Diegimo proceso tvarkoje numatytą informaciją. Diegimo užduoties aprašyme būtinai nurodo, kokios buvo atliktos veiklos, kokie pokyčiai diegiami;

  - Sprendimo laikas skaičiuojamas nuo įvykio įregistravimo iki būsenos „Kūrimas atliktas“. Neskaičiuojamas tikslinimui sugaištas laikas, kai užduotis yra Pirkėjo pusėje ir kai tikslinama po kreipinio išsprendimo.

  - Sprendimo testavimas:

  - Programuotojas baigęs programavimo darbus pakeičia statusą į „Peržiūra“, tuomet Teikėjo testuotoja kartu su Pirkėjo testuotoja testuoja pasidalindamos darbus kuria Test Case ir testuoja klaidos pataisymą DEV aplinkoje;

  - Nesėkmingo testavimo atveju, grąžina Bug, kuris toliau taiso klaidą kreipinyje nustatęs statusą „Kuriama“;

  - Po sėkmingo testavimo, informuoja programuotoją, kad  sukurtų diegimo paketą į TEST. Sukūrus Task DIEGIMUI Į  TEST ir perdavus jį, Bug arba Story statusą reikia pakeisti į „Diegimas į TEST aplinką“. Po sėkmingo diegimo į TEST, statusas keičiamas į „Paruošta testavimui“;

  - Vyksta testavimas Test aplinkoje – testuoja Teikėjo ir Pirkėjo testuotojos TEST aplinkoje. Testuojant pakeičiamas Bug statusas į „Testuojama“. Testavimas vykdoma naudojant jau sukurtus Test case arba, jei reikia, sukuria naujus. (Sėkmingų TEST Case CAB užtenka, papildomai kurti sub-task testavimui nereikia). TEST aplinkoje turi būti atliktas atlikti pilnas funkcinis testavimas ir regresinis. Jeigu DEV aplinkoje kažko buvo negalima ištestuoti, tuomet testuojama tik TEST aplinkoje;

  - Jei įdiegus pateiktą sprendimą Pirkėjo testinėje aplinkoje paaiškėja, kad sprendimas nepašalino klaidos ar problemos, kreipiniui KURIAMAS Test Bug kuris perduodamas programuotojui, o pačiam kreipiniui suteikiama būsena „TEST klaidų taisymas“;

  - Po sėkmingo testavimo TEST aplinkoje, Bug pakeičiamas statusas į „Testavimas atliktas“ ir perduoda Produkto vadovui. Produkto vadovas peržiūri, patestuoja ir jei neranda neatitikimų, priima sprendimą dėl diegimo į gamybinę aplinką, patvirtindami, kad galima diegti į PROD, pakeisdamas statusą į „Paruošta diegimui į PROD“.

  - Priežiūros metu sprendžiant kreipinius (t. y. Bug (klaida), Task Kreipinių sprendimo rezultatai:

  - (užduotis)) atnaujinama PĮ dokumentacija ir/arba vykdomas atnaujintos PĮ diegimas. Jei vykdomas PĮ diegimas, pateikiamas kreipinio sprendimo aprašymas, išeities kodų rinkinys bei aprašyme surašoma kas konkrečiai keičiama. Pridedama, prisegamas diegimo paketas, diegimo instrukcija jei reikia.

  - Diegimo tvarka:

  - Kai išsprendus kreipinį reikalingas atnaujintos PĮ diegimas, jis vykdomas pagal Diegimų procese nustatytą tvarką;

  - Sistemos pakeitimų diegimą į TEST ir PROD aplinkas atlieka Registrų centras;

  - Tiekėjo specialistai parengia diegimo paketus;

  - Diegimo paketas skirtas programiniam moduliui sudiegti į aplikacijų serverį ir DB atnaujinimams sudiegti į duomenų bazę. Esant reikalui atstatyti registrą, reikia atstatyti jo DB iš paskutinio backup‘o ir sudiegti paskutinį diegimo paketą, skirtą aplikacijai sudiegti. Diegimo paketą ruošia Teikėjas pagal Diegimų procese nustatytą;

  - Diegimo paketas pateikiamas su diegimo užduotimi – privaloma diegimo užduotyje nurodyti kas yra keičiama;

  - Jei diegimo į gamybinę aplinką nereikia (pvz. incidentas užregistruotas todėl, kad naudotojas negalėjo atlikti tam tikrų veiksmų aplikacijoje, nes nežino procedūros, reikėjo patikrinti tvarkomo objekto būseną ar kt.), Atsakingas už kreipinio sprendimą būseną nustato į „ (JIRA – „Atlikta“ (angl. Resolved)) ir paskiria Sistemos produkto vadovui;

  - Jei Sistemos produkto vadovas patvirtina, kad kreipinys išspręstas tinkamai, pranešimo būseną nustato į „Uždarytas“ (JIRA – „Užbaigta“ (angl. „Closed“)). Jei įvykis neišspręstas, būseną nustato į „ (JIRA – „Pakartotinai atidaryta“ (angl. Reopened));

  - Po sėkmingo diegimo į PROD Teikėjas atnaujintą Informacinės sistemos dokumentaciją.

  - Programinės įrangos dokumentacija:

  - Su naujomis PĮ versijomis teikiama dokumentacija, jei sprendžiant įvykį iškilo poreikis aktualią dokumentaciją atnaujinti. Dokumentacija teikiama lietuvių kalba, teikiama elektroniniu variantu originaliu formatu (*.docx, *.xlsx ir pan.) ir *.pdf. Popierinio varianto teikimas derinamas atskiru susitarimu;

  - Visi Teikėjo parengti dokumentai turės būti suderinti su Pirkėju. Detalūs dokumentų versijavimo, pateikimo bei derinimo principai, terminai turės būti pateikti ir suderinti Teikėjo parengtame Paslaugų teikimo reglamente.

  - Aktuali PĮ dokumentacija ir priežiūros metu atnaujinta PĮ dokumentacija saugoma Pirkėjo serveryje, kataloge, kuris bus nurodytas Sutartyje;

  - Dokumentacijos derinimas taip pat vyksta nurodytame kataloge, failai atskirai el.paštu (angl. Email) nesiunčiami;

  - Pilnas atnaujintos dokumentacijos sąrašas pateikiamas mėnesinėje ataskaitoje. Pažymima, kokie dokumentai buvo atnaujinti;

  - Atnaujinus dokumentą sukuriama nauja jo versija, senoji dokumento versija paliekama;

  - Visa Teikėjo parengta Projekto dokumentacija turi būti patvirtinta Pirkėjo atsakingų asmenų, detaliau aprašyta Paslaugų teikimo reglamente.

  - Sistemos prieinamumo sutrikimai ir darbingumo atstatymas:

  - dalyvavimą atliekant Sistemos darbingumo atkūrimą visiško ar dalinio funkcionavimo sutrikimo atvejais (esant poreikiui), įskaitant:

  - konsultacijų teikimą, atkuriant Sistemos avarijos atveju iš atsarginių kopijų;

    - konsultacijų teikimą, atkuriant Sistemos duomenų bazę;

    - konsultacijų teikimą, perinstaliuojant ir konfigūruojant Sistemos programinę įrangą;

    - Sistemos atliekamų funkcijų, kaip nustatyta jų techninėje dokumentacijoje, atkūrimą ir jų veikimo užtikrinimą.

  - Darbingumo, išgadintų duomenų atstatymas bei sutvarkymas po pakeitimų įdiegimo sprendžiamas registruojant Bug tipo kreipinį;

  - Registrai turi būti prieinami naudotojams, kaip nurodyta 9 lentelėje.

- 9 lentelė. Informacinių sistemų prieinamumas

| IS kategorija | Vienkartinio neveikimo laikotarpis | IT profilaktikos ar perderinimo laikotarpis | Prieinamumo laikotarpis per metus |
| --- | --- | --- | --- |
| II kategorija (Sistema) | Ne daugiau kaip 12 val. | Vienos pertraukos trukmė ne daugiau kaip 3 val. Atliekama tik su Pirkėju suderintu laiku. Sistemos gedimo atveju prastova negali būti ilgesnė kaip 8 valandos | ne mažiau kaip 96 proc. laiko visą parą |

  - Preliminaraus vertinimo ir pasiūlymų teikimas:

  - konsultacijas ir pasiūlymų su preliminariu vertinimu teikimą dėl Sistemos veikimo, tobulinimo ir vystymo;

  - Preliminarūs vertinimai teikiami pagal JIRA sistemoje registruotus Epic, story. Vertinimų ir pasiūlymų tvarka išdėstyta Confluence.

  - Pirkėjo informavimas numatytais atvejais:

  - Teikėjas, pastebėjęs saugos dokumentuose nustatytų reikalavimų pažeidimų, nusikalstamos veikos požymių, neveikiančias arba netinkamai veikiančias elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) užtikrinimo priemones ar kitas saugumo spragas, įvykius ar veiką, atitinkančią kibernetinio incidento, elektroninės informacijos saugos incidento ar asmens duomenų saugumo pažeidimo požymius arba apie tai gavęs informacijos iš kitų informacijos šaltinių privalo nedelsdamas apie tai pranešti Registrų centro Aptarnavimo departamento Monitoringo skyriui, ir suderinus su Pirkėju, imtis atitinkamų priemonių ir veiksmų siekiant nustatyti elektroninės informacijos saugos incidentų priežastis, išvengti susijusios rizikos. Taip pat pagal kompetenciją vykdyti visus Pirkėjo saugos įgaliotinio nurodymus ir pavedimus, susijusius su saugos politikos įgyvendinimu;

  - Situacijos, apie kurias Teikėjo projekto vadovas turi informuoti Pirkėjo atstovą, paskirtą atsakingu už Sutarties vykdymą, pateikiamos 10 lentelėje.

- 10 lentelė. Informavimas

| Situacija | Ką informuoti | Kas informuoja | Terminas | Forma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Informuoti apie už Sutartį atsakingų asmenų ar Sutarties vykdyme dalyvaujančių asmenų kontaktų (el. paštų, tel. Nr.) pasikeitimus | Pirkėjo atstovą, paskirtą atsakingu už Sutarties vykdymą | Priežiūros vadovas | prieš 1 darbo dieną | el. paštu |
| Įspėti Pirkėją apie Teikėjo paskirtų specialistų, aptarnaujančių Sistemą, pranešant specialisto, kuris netenka teisių aptarnauti Sistemą, vardą, pavardę ir pareigas bei specialisto, kuriam pavedama aptarnauti Sistemą, vardą, pavardę, nustatytą atsakomybę ir vykdomas funkcijas, telefono numerį, elektroninio pašto adresą | Pirkėjo atstovą, paskirtą atsakingu už Sutarties vykdymą | Priežiūros vadovas | prieš 1 darbo dieną | el. paštu (skenuoti), spausdinti ir pasirašyti dokumentai pateikiami paštu arba asmeniškai |
| Informuoti Pirkėją apie specialistų, aptarnaujančių Sistemą, laikiną pakeitimą atostogų, komandiruotės, ligos ar kitais atvejais, pranešant specialisto, kuris laikinai nevykdys Sistemos aptarnavimo, vardą, pavardę ir pareigas bei specialisto, kuriam laikinai suteikiama teisė aptarnauti Sistemą, vardą, pavardę, nustatytą atsakomybę ir vykdomas funkcijas, telefono numerį, elektroninio pašto adresą | Pirkėjo atstovą, paskirtą atsakingu už Sutarties vykdymą | Priežiūros vadovas | prieš 1 darbo dieną | el. paštu |

## 3.5. Reikalavimai Paslaugų teikimo valdymui

  - Teikėjas turi užtikrinti, kad visa komunikacija Projekto metu vyktų lietuvių kalba. Jei pasitelkiami užsienio šalių ekspertai, Teikėjas turi pasirūpinti vertimo į lietuvių kalbą paslaugomis.

  - Vystymo ir priežiūros paslaugų teikimo ir užbaigimo tvarka bei jų valdymo procedūros apibrėžiamos Paslaugų teikimo reglamente, kuris per 20 kalendorinių dienų nuo viešojo pirkimo–pardavimo sutarties įsigaliojimo suderinamas tarp Teikėjo ir Pirkėju.

  - Vystymo paslaugų suteikimo laikas yra nustatomas  Vystymo pasiūlyme, ir fiksuojamas Vystymo užsakyme.

  - Visi Teikėjo specialistai, atsakingi už sutarties vykdymą, turės pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimą ir susipažinti su pateiktais Pirkėjo saugos dokumentais.

  - Teikėjas turi paskirti atsakingus už Paslaugų teikimą asmenis, apibrėžti jų atsakomybes ir nurodyti Paslaugas teikiančių asmenų kontaktus.

  - Teikėjas ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas pasibaigus kalendoriniam mėnesiui pateikia Pirkėjui ataskaitą apie suteiktas vystymo ir priežiūros paslaugas.

  - Ataskaitoje turi būti pateikiama:

  - per ataskaitinį laikotarpį gauti, įvykdyti ir vykdomi Sistemos Vystymo užsakymai, pateikiant trumpą jų apibūdinimą bei aprašant kiekvieno iš jų įvykdymo pažangą, atitikimą suderintiems Vystymo užsakymų vykdymo planams;

  - įvardintos Vystymo užsakymų vykdymo problemos, jų sprendimo būdai;

  - pasiūlymai ir išvados dėl Sistemos vystymo poreikių bei techninės bei technologinės architektūros tobulinimo;

  - ataskaitiniu laikotarpiu parengtų Sistemos diegimo paketų ir leidinių versijų sąrašas bei atnaujintos dokumentacijos sąrašas;

  - atnaujinti pakeitimų, problemų ir rizikos registrai;

  - pagal poreikį pasiūlymai dėl Paslaugų teikimo pagerinimo, paslaugų kokybės ir kita svarbi informacija.

  - Kito ataskaitinio laikotarpio planuojami vystymo darbai.

  - Teikėjas ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas pasibaigus kalendoriniam mėnesiui pateikia Pirkėjui ataskaitą apie suteiktas priežiūros paslaugas.

  - Ataskaitoje turi būti pateikiama:

  - per ataskaitinį laikotarpį išspręstų priežiūros kreipinių skaičius Sistemos, pagal kreipinių prioritetus;

  - ataskaitinį laikotarpį vykdytų suplanuotų priežiūros darbų sąrašas;

  - kitą ataskaitinį laikotarpį numatytų vykdyti darbų sąrašas, įvardijant atliekamus darbus, jų terminus;

  - Sistemos sutrikimų pobūdžio, priežasčių ir tendencijų analizė;

  - Sistemos priežiūros paslaugų apimtyje atliktų Sistemos smulkių pakeitimų suvestinė;

  - pasiūlymai ir išvados dėl Sistemos vystymo poreikių bei techninės bei technologinės architektūros tobulinimo;

  - ataskaitiniu laikotarpiu parengtų Sistemos diegimo paketų ir leidinių versijų sąrašas bei atnaujintos dokumentacijos sąrašas;

  - atnaujinti pakeitimų, problemų ir rizikos registrai;

  - pasiūlymai dėl Paslaugų teikimo pagerinimo, paslaugų kokybės ir kita svarbi informacija.

  - Ataskaitas pasirašo Teikėjo ir Pirkėjo atsakingi asmenys.

  - Už suteiktas vystymo paslaugas bus apmokama Pirkėjui patvirtinus suteiktų paslaugų perdavimo-priėmimo aktą, remiantis Sistemos vystymo paslaugų mėnesio ataskaitoje esančiais duomenimis.

  - Už suteiktas Sistemos vystymo paslaugas bus atsiskaitoma mokant sumas, apskaičiuotas faktiškai suteiktų paslaugų kiekį padauginus iš teikėjo pasiūlyme pateiktų Sistemos vystymo paslaugų įkainių.

  - Už tinkamai ir kokybiškai Teikėjo suteiktas Priežiūros paslaugas atsiskaitoma kiekvieną mėnesį pagal Teikėjo pateiktas PVM sąskaitas faktūras, kuriose nurodomi paslaugų teikimo laikotarpiai, už kuriuos yra teikiamos PVM sąskaitos faktūros. PVM sąskaitos faktūros pateikiamos už praėjusį mėnesį ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo praėjusio mėnesio pabaigos, bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 9 d.

  - Pasibaigus Paslaugų teikimo terminui arba nutraukus viešojo pirkimo–pardavimo sutartį, Teikėjas grąžina Pirkėjo suteiktus informacinius išteklius ir perduoda visus suteiktų Paslaugų rezultatus. Teikėjas taip pat privalo perduoti Pirkėjui Sistemos dokumentaciją, programinę įrangą ir kitą informaciją bei supažindinti Pirkėją su informacija, būtina sklandžiam ir nenutrūkstamam Paslaugų teikimui.

  - Galutiniai viešojo pirkimo–pardavimo sutarties vykdymo dokumentai ir Sistemos dokumentacija turi būti pateikiami elektroniniu variantu (originaliu - *.docx, *.xlsx ir kt. bei *.pdf). Visa dokumentacija turi būti parengta lietuvių kalba.

# 4. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKIMUI

## 4.1. Reikalavimai darbo vietai

  - Pagal numatytas procedūras Pirkėjo Teikėjo darbuotojams dalyvaujantiems Pirkimo objekto vykdyme (toliau – Teikėjo specialistai), suteiks prieigą prie Pirkėjo išteklių (toliau – prieiga):

  - Teikėjo specialistams bus suteikta prieiga prie Pirkėjo aplikacijų: JIRA, CONFLUENCE. Pagal Pirkimo objekto specifiką Teikėjo specialistui  gali būti suteikta prieiga prie DEV aplinkoje pirkimo objekto vykdymui reikalingų DB schemų;

  - Teikėjo specialistams aplikacijų programuotojams bus suteikta prieiga prie Pirkėjo GIT repozitoriumo Pirkimo objekto programinės įrangos išeities tekstų versijų valdymui, Pirkėjo infrastruktūros kūrimo aplinkoje (DEV) Pirkimo objekto vykdymui dedikuotų serverių (nesuteikiant administratoriaus teisių) ir reikalingų DB schemų.

  - Pagal poreikį, Pirkėjas suteiks saugią nuotolinę prieigą – dedikuotą virtualią darbo vietą (angl. Virtual Desktop Infrastructure, toliau – VDI), per kurią Teikėjo specialistai pasieks Pirkėjo išteklius reikalingus Paslaugų teikimui.

  - Pagal poreikį, Pirkėjas galės suteikti Teikėjo specialistų kompiuterinėms darbo vietoms saugią nuotolinę VPN prieigą prie jiems dedikuotų išteklių reikalingų Pirkimo objekto vykdymui.

## 4.2. Reikalavimai saugai

### 4.2.1. Reikalavimai Paslaugų teikimo duomenų saugai

  - Teikėjas, teikdamas Paslaugas, turi laikytis ir užtikrinti, kad Paslaugos atitiktų Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme, Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatyme Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo T-29 patvirtinimo“, Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“, Lietuvos standartuose LST EN ISO/IEC 27001 ir LST EN ISO/IEC 27002, Pirkėjo tvarkomų registrų ir informacinių sistemų duomenų saugos nuostatuose, saugos politiką įgyvendinančiuose dokumentuose, Kibernetinių ir elektroninės informacijos saugos incidentų valdymo tvarkos apraše ir kituose teisės aktuose nustatytus saugumo reikalavimus (ir tais atvejais, jeigu tokie reikalavimai keičiasi arba jų atsiranda po viešojo pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo).

  - Teikdamas Vystymo ir Priežiūros paslaugas pagal viešojo pirkimo–pardavimo sutartyje nustatytus reikalavimus Teikėjas turi įgyvendinti tinkamas organizacines ir technines priemones (tame tarpe ir Teikėjo infrastruktūroje), skirtas apsaugoti Sistemos elektroninę informaciją nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo, naudoti suteiktą prieigą tik viešojo pirkimo–pardavimo sutarties vykdymo tikslais.

  - Informacinių išteklių vystymo saugumas (saugus kodavimas ir kt.) turi būti užtikrintas, kaip reikalaujama Lietuvos standarte LST ES ISO/IEC 27002. Siekiant išvengti saugumo spragų ir pažeidžiamumų programinėje įrangoje, Teikėjas, kurdamas programinę įrangą  turi vadovautis visuotinai pripažintais saugaus kodavimo standartais ir gerąja praktika (The Open Web Application Security Project (OWASP) Secure Coding Practices ir kt.). Kuriama programinė įranga neturi turėti nesankcionuotos prieigos prie duomenų ir kitų saugumo pažeidimų, kurie įvardijami naujausiame OWASP Testing Guide (neapsiribojant „OWASP Top 10“ pažeidžiamumais) (https://www.owasp.org) sąraše, The OWASP API Security sąraše ir kt. OWASP parengtose IS saugumo metodikose arba lygiaverčiuose dokumentuose. Saugumo patikrinimai (grėsmių modeliavimai, išeities kodo pažiūros ir kt. saugaus kodavimo standartuose ir gerojoje praktikoje numatyti saugumo patikrinimai) turi būti vykdomi kiekviename programinės įrangos kūrimo (vystymo ) etape. Atliekant saugumo patikrinimus turi būti remiamasi naujausiomis šių metodikų versijomis: OWASP Testing Guide, Penetration Testing Execution Standard (PTES), Open Source Security Testing Methodology Manual (OSSTMM), Information Systems Security Assessment Framework (ISSAF), SANS, NIST SP 800-30“ ar lygiavertėmis saugumo patikrinimo metodikomis.

  - Teikėjui prieiga prie Pirkėjo informacinių išteklių suteikiama tik pasirašius viešojo pirkimo – pardavimo sutartį pagal Teikėjo pagrįstą rašytinį prašymą. Teikėjui suteikiamas tik toks prieigos prie informacinių išteklių lygis, kuris yra būtinas viešojo pirkimo – pardavimo sutartyje nustatytiems įsipareigojimams, kurie neprieštarauja įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimams, vykdyti. Teikėjo paskirti specialistai turi pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimus.

  - Teikėjas, pastebėjęs saugos dokumentuose nustatytų reikalavimų pažeidimų, nusikalstamos veikos požymių, neveikiančias arba netinkamai veikiančias elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) užtikrinimo priemones ar kitas saugumo spragas, įvykius ar veiką, atitinkančią kibernetinio incidento, elektroninės informacijos saugos incidento ar asmens duomenų saugumo pažeidimo požymius arba apie tai gavęs informacijos iš kitų informacijos šaltinių privalo nedelsdamas apie tai pranešti Registrų centro Aptarnavimo departamento Monitoringo skyriui, ir suderinus su Perkančiąja organizacija, imtis atitinkamų priemonių ir veiksmų siekiant nustatyti elektroninės informacijos saugos incidentų priežastis, išvengti susijusios rizikos. Taip pat pagal kompetenciją vykdyti visus Pirkėjo saugos įgaliotinio nurodymus ir pavedimus, susijusius su saugos politikos įgyvendinimu.

  - Teikėjui draudžiama viešai skelbti informaciją apie saugumo spragas ar jas išnaudoti pažeistuose informaciniuose ištekliuose, pakeisti elektroninę informaciją, kitaip paveikti informacinius išteklius ir elektroninę informaciją.

  - Iškilus poreikiui, siekdama įsitikinti, ar tinkamai vykdoma sutartis, laikomasi elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) reikalavimų, Pirkėjas turi teisę atlikti Teikėjo teikiamų paslaugų stebėseną ir auditą, suteikti galimybę atlikti auditą trečiosioms šalims.

### 4.2.2. Reikalavimai duomenų apsaugai ir informacijos saugumo valdymui

  - Duomenų sauga turi būti užtikrinta vadovaujantis Sistemos duomenų saugos nuostatais, asmens duomenų apsauga turi būti užtikrinta remiantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

  - Po Pirkimo paslaugų įvykdymo Sistemoje saugomi duomenys turi būti apsaugoti nuo nesankcionuoto priėjimo, naudojimo, pakeitimo, atskleidimo, sunaikinimo ar praradimo.

  - Duomenų sauga turi būti užtikrinama:

  - užtikrinant duomenų vientisumą, prieinamumą ir konfidencialumą;

  - registruojant Sistemos naudotojų atliekamus veiksmus su duomenimis, įskaitant duomenų paiešką ir peržiūrėjimą (nustatytai grupei Sistemos naudotojų turi būti privaloma įvesti sistemoje atliekamų veiksmų priežastį ir /ar teisinį pagrindą;

  - sukuriant priemones, sudarančias galimybes Sistemos administratoriui patikrinti Sistemos naudotojų veiksmus;

  - numatant apsaugos nuo atsitiktinio duomenų ištrynimo (pvz., perspėjimai apie numatomą duomenų ištrynimą) priemones bei duomenų trynimo veiksmo tvirtinimą keliems naudotojams („keturių akių principas“). Šis principas turi būti taikomas veiklos bei administravimo aplikacijose;

  - darbui su komponentais Sistemos naudotojus suskirstant į grupes pagal duomenų tvarkymo pobūdį, kai kuriems iš jų suteikiant specialiąsias teises (roles) atlikti tam tikrus tvarkymo veiksmus. Sistemos naudotojų grupių ir rolių aprašymai turi būti parengti analizės ir projektavimo etape;

  - saugoma informacija negali būti ištrinta jokiais kitais būdais ar aplinkybėmis išskyrus analizės ir projektavimo etapuose numatytais atvejais);

  - Teikėjas turi suderinti failų formatus, kuriuos leidžiama įkelti į Sistemą, ir suderinti juos su RC (pvz., neturi būti leidžiama prisegti potencialiai nesaugių, galinčių automatiškai pasileisti (angl. Self-executive) failų).

  - Asmens duomenys perduodami viešais duomenų perdavimo kanalais turi būti šifruojami.

  - Draudžiama fizinių asmenų asmens kodus skelbti viešai.

  - Sistema turi užtikrinti korektišką avarinių situacijų, kurias sukėlė neteisingi naudotojo ar kitos informacinės sistemos veiksmai, neteisingas įvedimo duomenų formatas arba neleidžiamos įvedamų duomenų reikšmės, valdymą. Naudotojas ar informacinė sistema turi būti informuojami apie tokios situacijos susidarymą ir galimus tolimesnius veiksmus.

  - Sistemos duomenų apsaugai ir informacijos saugumo valdymui, pvz., Turi būti audituojami integracinėmis sąsajomis siunčiami/gaunami duomenys, išsaugant informaciją).

  - Turi būti įgyvendintos Sistemos naudotojų veiksmų, atliktų per sąsają, veiklos atsekamumo priemonės. Tikslius audituojamus duomenis Teikėjas turi suderinti su Pirkėju analizės ir projektavimo etapų metu.

  - Siekiant išvengti perteklinės audito informacijos kaupimo, tikslūs audito įrašų darymo momentai turi būti identifikuoti detalios analizės metu kartu su Pirkėju.

  - Sutrikus sistemų darbui, sistemos naudotojams turi būti pateikiami atitinkami pranešimai.

  - Teikėjas projektuojant Sistemos vystomus darbus  turi su Pirkėju suderinti, kokias apsaugas ir kuriam Sistemos funkcionalumui naudoti. Sistema turi būti apsaugota nuo šių grėsmių:

  - neautentifikuotos prieigos;

  - nesankcionuoto naudotojo sesijos perėmimo;

  - nesankcionuoto duomenų perėmimo ar jų įterpimo;

  - žalingo kodo įterpimo (angl. Injection, XSS (Cross-sitescripting));

  - kitų saugumo pažeidimų, kurių sąrašas skelbiamas Atviro tinklo programų saugumo Pirkimo (angl. The Open Web Application Security Project (OWASP) interneto svetainėje www.owasp.org).

  - Siekiant išvengti saugumo spragų ir pažeidžiamumo programinėje įrangoje, kurią naudojant teikiamos paslaugos, Teikėjas, kurdamas programinę įrangą, turi vadovautis visuotinai pripažintais saugaus kodavimo standartais ir gerąja praktika (angl. The Open Web Application Security Project, OWASP) Secure Coding Practices ar lygiaverte). Kuriama programinė įranga neturi turėti nesankcionuotos prieigos prie duomenų ir kitų saugumo pažeidimų, kurie įvardijami naujausiame OWASP Testing Guide (neapsiribojant „OWASP Top 10“ pažeidžiamumais) (https://www.owasp.org) sąraše, The OWASP API Security sąraše ir kt. OWASP parengtose IS saugumo metodikose arba lygiaverčiuose dokumentuose.

  - Saugumo patikrinimai (grėsmių modeliavimai, išeities kodo pažiūros ir kt. saugaus kodavimo standartuose ir gerojoje praktikoje numatyti saugumo patikrinimai) turi būti vykdomi kiekviename programinės įrangos vystymo/kūrimo etape, vadovaujantis Elektroninių paslaugų kūrimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymu, nustatančią reikalavimus atsparumo įsilaužimui testavimui, kurį turi atlikti nuo elektroninių paslaugų kūrimą vykdančio subjekto (Teikėjo) nepriklausomas Teikėjas. Atliekant saugumo patikrinimus turi būti remiamasi visuotinai pripažintuose metodikose nurodytais saugumo patikrinimo metodais (OWASP application security verification standard, OWASP Testing Guide, Penetration Testing Execution Standard (PTES), Open Source Security Testing Methodology Manual (OSSTMM), Information Systems Security Assessment Framework (ISSAF), SANS, NIST SP 800-30“ ar lygiavertėmis saugumo patikrinimo metodikomis.

  - Sistemos teikiamų žiniatinklio paslaugų sauga turi būti vykdoma vadovaujantis WS-S (Web Services Security) standarto reikalavimais.

  - Teikėjas turi naudoti Pirkėjo pateiktus reikiamus sertifikatus, skirtus užtikrinti žiniatinklio paslaugų saugą.

  - Teikėjas turi nedelsiant informuoti apie sutarties vykdymo metu Pirkėjo informacinių technologijų infrastruktūroje pastebėtus elektroninės informacijos saugos incidentus, neveikiančias arba netinkamai veikiančias saugos užtikrinimo priemones, informacijos saugumo reikalavimų nesilaikymą, nusikalstamos veikos požymius, Informacinių sistemų saugumo spragas, pažeidžiamumą, kitus svarbius saugai įvykius bei, suderinus su Pirkėju, imtis atitinkamų priemonių ir veiksmų siekiant nustatyti elektroninės informacijos saugos incidentų priežastis, išvengti susijusios rizikos. Taip pat pagal kompetenciją vykdyti visus Pirkėjo saugos įgaliotinio nurodymus ir pavedimus, susijusius su saugos politikos įgyvendinimu.

  - Teikdamas paslaugas pagal Sutartyje nustatytus reikalavimus Teikėjas turi įgyvendinti tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti informacinių sistemų elektroninę informaciją nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo, naudoti suteiktą prieigą tik sutarties vykdymo tikslais.

### 4.2.3. Reikalavimai saugą reglamentuojančių teisės aktų taikymui

  - Pagrindiniai saugą (tiek programinės įrangos, tiek duomenų) reglamentuojantys teisės aktai, kuriais turi būti vadovaujamasi kuriant Sistema yra šie:

  - 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR)), saugumo valdymo standartas LST ISO/IEC 27001:2017 „Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo valdymo sistemos. Reikalavimai“, LST ISO/IEC 27002:2017 „Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo kontrolės priemonių praktikos nuostatai“ ir ISO/IEC 27701:2019 „Saugumo metodai – ISO/IEC 27001 ir ISO/IEC 27002 papildymas dėl privatumo valdymo – Reikalavimai ir gairės“;

  - Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;

  - Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymas;

  - Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo;

  - Informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V-941 „Dėl Informacinių technologijų saugos atitikties vertinimo metodikos patvirtinimo“;

  - Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“;

  - Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijos, patvirtintos Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. T-36 „Dėl Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijų patvirtinimo“.

- Teikėjas turės atlikti Sistemos atitikties vertinimą pagal aukščiau išvardintus teisės aktus ir pateikti tokio vertinimo ataskaitą, kuri turi būti suderinta su RC. Atitikties vertinimas turi būti atliktas ne vėliau nei Sistemos bandomosios eksploatacijos pradžia.

### 4.2.4. Reikalavimai susiję su nacionaliniu saugumu

- Teikėjas turi užtikrinti, kad siūlomos paslaugos atitinka Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“, nurodytus reikalavimus.

- Teikėjas turės pasirašyti susitarimą dėl asmens duomenų tvarkymo, kaip tai nustatyta 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas) 28 straipsnio 3 dalyje, kuriame turės būti nustatytas asmens duomenų tvarkymo dalykas ir trukmė, duomenų tvarkymo pobūdis ir tikslas, asmens duomenų rūšis ir duomenų subjektų kategorijos bei Registrų centro prievolės ir teisės.

- Teikėjas atsako už Lietuvos Respublikoje galiojančių darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų ir kitų darbuotojų saugą ir sveikatą darbe reglamentuojančių dokumentų reikalavimų vykdymą.

### 4.2.5. Kiti reikalavimai saugai

- Saugumo pataisų ir atnaujinimų valdymas:

  - Teikėjas Sistemos vystymui turi naudoti naujausias stabilias programinės įrangos versijas ir jos pataisymus (angl. Patch / Fix). Sistemos įdiegimo į PROD aplinką etapo metu turi būti užtikrinta, kad Sistema naudojamos naujausios stabilios PĮ versijos, jeigu tai nekeičia esminių Sistemos architektūros ir funkcionalumo principų, kurie numatyti Projektavimo etape. Neturi būti naudojamos programinių komponentų versijos, kurios yra testavimo stadijoje arba yra oficialiai programinės įrangos gamintojo paskelbta, kad programinė įranga nuo tam tikros datos nebebus palaikoma, tobulinama ir / ar vystoma (angl. End-of-life product).

- Nuotolinė ar lokali neautorizuota prieiga:

  - Sistemoje draudžiama bet kokia neautorizuota ar nedokumentuota nuotolinė ar lokali prieiga/ paskyros ar bet koks slaptas (nedokumentuotas) funkcionalumas galintis pažeisti sistemos saugumą.

- Saugi konfigūracija:

  - Teikėjas privalo pateikti detalias sistemos ir platformos (OS, DBMS, Middleware) saugumo konfigūravimo instrukcijas;

  - Sistemos Teikėjas privalo pateikti sistemos funkcionavimui būtinų platformos komponentų, sisteminių paslaugų, prievadų sąrašą. Visi nebūtini Sistemos funkcionalumui komponentai turi būti deaktyvuoti prieš pradedant sistemos eksploataciją.

- Tinklo architektūra:

  - duomenų srautai tarp skirtingų lygių turi būti dokumentuoti, nurodant reikalingus komunikacijai prievadus ir protokolus, bei ribojami ugniasienių;

  - Sistemos išorinis portalas turi būti atskirame nuo Sistemos vidinių posistemių tinklo segmente.

- Sistemos, registro ar produkto vystymo paslaugų teikimo metu sukurto išeities kodo kokybės ir saugumo tikrinimui bus naudojamas SonarQube. SonarQube – atviro kodo statinės analizės platforma, skirta nuolatinei kodo kokybės ir saugumo patikrai. Ji padeda identifikuoti programinio kodo klaidas, pažeidžiamumus, neatitikimus gerosioms praktikoms ir užtikrina, kad kuriama programinė įranga atitiktų aukštus kokybės bei saugumo reikalavimus. Įrankis bus naudojamas paslaugų teikimo metu nuolatinei kodo kokybės stebėsenai, o remiantis analizės rezultatais galės būti reikalaujama ištaisyti nustatytas klaidas, pažeidžiamumus ar kitus kokybės trūkumus.

## 4.3. Reikalavimai paslaugų užsakymui

- Paslaugos bus užsakomos Pirkėjo JIRA  pateikiant užduotis – konkrečios užduotys priskiriamos Tiekėjo specialistui(-ams), kuriems prieš tai suteikiama prieiga prie Pirkėjo JIRA (žr. RPO 3 skyriuje).

- Kai Paslaugų teikimas pradedamas ne nuo Sutarties pasirašymo datos, o nuo Paslaugų užsakymo pateikimo dienos  (žr. Techninės specifikacijos 3 skyriuje), tuomet Paslaugų teikimas pradedamas skaičiuoti nuo pirmos paskirtos užduoties Paslaugų tiekėjui arba jo specialistui JIRA.

- Pirma užduotis JIRA turi būti pateikiama ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėn. nuo Sutarties pasirašymo dienos.

## 4.4. Reikalavimai RPO įgyvendinimui

- Teikėjas privalo realizuoti visus RPO reikalavimus.

- Laimėjusio Teikėjo specialistai, kurie per pastaruosius 5 metus nedirbo su modernizuojama Sistema ar jos dalimi, per su Užsakovu suderintą laikotarpį (ne ilgesnį kaip 1 mėnuo) turės susipažinti su Sistema tokiu lygiu, kuris užtikrintų bendrą komandos supratimą apie jos veikimą ir pagrindinius komponentus. Susipažinimo tikslas – sudaryti sąlygas efektyviam komandos įsitraukimui į vystymo veiklas, neapsiribojant individualiu giliu kiekvieno specialisto žinojimu. Po susipažinimo specialistai pateiks ataskaitą pagal Užsakovo pateiktą šabloną (2 priedas „Susipažinimo su Sistema ataskaitos šablonas“) ir pristatys ją susitikimo metu. Susipažinimui ir ataskaitos parengimui skirtas laikas yra apmokamas.

- Teikėjas ar Pirkėjas gali siūlyti alternatyvų atskiro RPO reikalavimo įgyvendinimo būdą arba reikalavimo įgyvendinimo iškeitimą į lygiavertį funkcionalumą, kuris niekaip neigiamai neturėtų įtakos Pirkimo tikslui, uždaviniams ir galutiniams rezultatams bei neprieštarautų pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams. Kiekvienas siūlomas alternatyvus ar reikalavimą keičiantis funkcionalumas turi būti suderinamas su Pirkėju. Reikalavimo keitimo į lygiavertį funkcionalumą atveju, Teikėjas turės pateikti raštišką pagrindimą, apimantį pakeitimo poveikio ir kritiškumo aprašymą, pagrindžiant, kad pakeitimas neįtakoja viso Sistemos funkcionalumo. Taip pat turi būti atliktas iškeičiamo funkcionalumo vertinimas pagal laiko sąnaudas (detalizuojamos iškeičiamo funkcionalumo realizavimo laiko sąnaudos ir pateikiamos naujo funkcionalumo realizavimo laiko sąnaudos). Alternatyvių specifikacijos reikalavimų įgyvendinimui turi būti taikoma Paslaugų teikimo reglamente apibrėžta pokyčių valdymo procedūra.

- Teikėjas gali siūlyti alternatyvius architektūros realizavimo būdus, kurie užtikrintų lygiavertę ar geresnę Sistemos greitaveiką, aukštą prieinamumą, plečiamumą, interoperabilumą, palaikymą, saugumą ir patogumą. Kiekvienas siūlymas turi būti įvertintas ir patvirtintas Pirkėjas.

- Pirkėjas numato galimybę esant poreikiui vykdyti sprendimo demonstravimą. Jeigu Pirkėjas pasinaudoja galimybe vykdyti demonstravimą, ji apie tai informuoja pirkimo dalyvius, ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki demonstravimo pradžios, nurodydama demonstravimo laiką.

- Jei demonstravimas bus vykdomas, jo metu Pirkėjo ekspertai, siekdami objektyviai įvertinti Teikėjo demonstruojamos prekės galimybes, galės užduoti Teikėjui klausimus, ne tik tiesiogiai susijusius su demonstruojamos prekės funkcijomis, bet ir kitus, kurie galimai gali sieti demonstruojamą funkciją su kitais objektais ir (ar) funkcijomis, nurodytomis techninėje specifikacijoje;

- Pasinaudojus galimybe vykdyti demonstravimą jis turėtų būti atliekamas lietuvių kalba arba su vertimu į lietuvių kalbą;

- Jeigu Teikėjas negalėtų pademonstruoti atitinkamų funkcionalumų dėl techninių kliūčių, demonstracija galėtų būti vieną kartą atidedama 1 darbo dienai, per kurią Teikėjas turėtų pašalinti technines kliūtis ir atlikti demonstraciją;

- Teikėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomos programinės įrangos techninę dokumentaciją bei dokumentus, patvirtinančius, kad Teikėjas yra siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus gamintojo atstovas ir (ar) įgaliotas partneris, turintis teisę parduoti bei diegti ir (ar) konfigūruoti siūlomą įrangą.

- Teikėjas kartu su Sutartimi, pasirašo asmens duomenų tvarkymo susitarimą.

- Teikėjas užtikrina, kad asmuo, vykdysiantis Sutarties Techninės dalies įgyvendinimą pasirašytų Pirkėjo pateiktą Konfidencialumo pasižadėjimą.

- Teikėjas privalo vadovautis Sutarties vykdymo metu aktualiomis teisės aktų redakcijomis. Teikėjui privalomi ir visi Sutarties vykdymo metu naujai priimti / pakeisti teisės aktai, jeigu jie susiję su Sutarties įgyvendinimu. Jei naujai priimti / pakeisti teisės aktai prieštarauja Techninėje specifikacijoje aprašytiems reikalavimams, Teikėjas turi įgyvendinti reikalavimus vadovaudamasis Sutarties vykdymo metu priimtų / pakeistų teisės aktų versijomis.

- Per 20 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo Teikėjas turi surengti įvadinį susitikimą su Registrų centru bei pateikti derinimui ir pristatyti Paslaugų teikimo reglamentą, apimantį tokias pagrindines dalis (neapsiribojant):

  - Standartinių funkcionalumų demonstracija;

  - paslaugų atlikimo ir pateikčių pateikimo terminai;

  - paslaugų teikimo organizacinė struktūra;

  - komunikacijos tvarka;

  - rezultatų kokybės tikrinimo, pridavimo ir derinimo tvarka;

  - kita svarbi informacija.

- Teikėjas turės bendrauti su Pirkėju susitikimų metu, raštu ir e. paštu, ir dalyvauti rengiamų dokumentų aptarime su suinteresuotomis šalimis bei suteikti pagalbą pristatant ir aptariant pateikiamų dokumentų turinį bei teikti kitas su Specifikacijos parengimu susijusias konsultacijas Registrų centrui. Visų susitikimų turinis turi būti protokoluojamas taip kaip nurodyta Paslaugų teikimo reglamente.

- Teikėjas pats pasirūpina Paslaugoms teikti reikalingomis priemonėmis ir technine įranga;

- Sutarties vykdymo metu kviečiami Teikėjo specialistai turės dalyvauti Pirkėjo organizuojamuose susitikimuose.

- Kiekvienas Teikėjo specialistas teikiant Paslaugas privalo kiekvieną Paslaugų teikimo darbo dieną pildyti darbo laiko žiniaraštį Pirkėjo JIRA sistemoje.

- Tiekėjo siūlomas specialistas (-ai) turi gebėti bendrauti žodžiu ir raštu lietuvių kalba (ne blogesniu nei C1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų matmenis). Tuo atveju, jei specialistas lietuvių kalbos nemoka, reikalavimas gali būti tenkinamas numatant, kad sutarties vykdymo metu bus užtikrintos vertimo žodžiu ir raštu paslaugos, kurios turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.

- Pirkimo paslaugos turi būti įgyvendinamos vadovaujantis Valstybės įmonės registrų centro tvarkomų registrų ir informacinių sistemų pokyčių valdymo visose gyvavimo ciklo stadijose tvarkos aprašo (žr. RPO 3 skyriuje,  toliau — Aprašas) nuostatomis iteraciniu informacinės sistemos kūrimo būdu, taikant gerąsias „Agile“ programinės įrangos kūrimo metodų Scrum ir Kanban praktikas. Etapų (prieaugių) trukmę ir darbų išskaidymą į prieaugius Teikėjas turi suderinti su Pirkėjui.

- Sistemos vystymo poreikiai turi būti registruojami Pirkėjo Jira sistemoje Sistemos vystymo projekte, pasirenkant Issue type Epic, story. Esant poreikiui, detaliam Epic aprašymui gali būti naudojamas Pirkėjo Confluence sistemoje paruoštas Epic šablonas. Poreikis Epic skaidomas į Story, mažesnius produkto darbų sąrašo elementus.

- Teikėjas, atlikus dalį programavimo darbų turi tikslinti analizės ir projektavimo rezultatus.

- Numatoma, kad Pirkimo paslaugas bus realizuotos per du prieaugius:

  - Pirmame prieaugyje turi būti realizuoti reikalavimai, kurie pažymėti P1 simboliu arba prie reikalavimo nėra nurodytas konkretus prieaugio numeris;

  - Antrame prieaugyje turi būti realizuoti reikalavimai, kurie pažymėti P2 simboliu (jeigu funkcija pažymėta, kad turi būti kuriama 2 prieaugyje, tai 1 prieaugio reikalavimai, kuriuose minimas 2 prieaugio funkcionalumas, neturi būti sukurtas 1 prieaugyje).

- Kiekvieno prieaugio realizavimo metu Teikėjas turi:

- 226.1 patikslinti prieš tai buvusio prieaugio detalios analizės ir projektavimo rezultatus;

  - atlikti visus  sukurtų funkcionalumų pakeitimus (vystymą), jeigu toks poreikis paaiškėtų;

  - pademonstruoti Pirkėjui atliktą darbą.

- Kiekvieno prieaugio pabaigoje testavimui turi būti parengtas bent vienas pilnai veikiantis Sistemos komponentas, išskyrus komponentui keliamus reikalavimus, kurių nėra galimybės realizuoti dėl trečiųjų šalių arba reikalavimų, kurių tinkamam veikimui yra būtini sekančių iteracijų metu kuriami funkcionalumai.

- Visos paslaugos turi būti suteiktos Paslaugų teikimo sutartyje numatytais terminais ir sąlygomis bei vadovaujantis RPO reikalavimais.

### 4.4.1. Reikalavimai dokumentacijai ir jos derinimui

- Teikėjas turės parengti dokumentaciją, 4 skyriuje.

- Visa Teikėjo rengiama Pirkimo paslaugų dokumentacija turi būti parengta lietuvių kalba vadovaujantis bendrinės lietuvių kalbos taisyklėmis (išskyrus techninius dokumentus, kaip Diegimo planas, kuriuose dalis informacijos gali būti pateikiama anglų kalba), iliustruoti schemomis, lentelėmis, grafikais bei kitomis vaizdinėmis priemonėmis, pateikiama medžiaga išdėstoma aiškiai, nuosekliai ir detaliai.

- Visi Teikėjo parengti dokumentai turės būti suderinti su Pirkėju. Detalūs dokumentų derinimo principai ir terminai turės būti pateikti ir suderinti Teikėjo parengtame Paslaugų teikimo reglamente.

- Pirkėjas įsipareigoja pateikti pastabas derinimui pateiktiems dokumentams tokiais terminais:

  - iki 100 puslapių dokumento:

    - pirma versija - per 6 darbo dienas;

    - po pastabų pataisyta dokumento versija – per 4 darbo dienas,

  - virš 100 puslapių dokumento:

    - pirma versija - per 8 darbo dienas;

    - po pastabų pataisyta dokumento versija – per 6 darbo dienas.

232.2.3 Paslaugų teikėjo rezultatai derinami su Pirkėju ne daugiau kaip 2 (dviem) iteracijomis.

- Pirkėjas turi teisę per derinimui skirtus terminus atsisakyti teikti pastabas pirmai dokumento versijai, jeigu ji nėra tinkama derinimui ir pastabų teikimui:

  - Dokumente pateikta ne visa apimtis vertikaliai, t. y. nepateikti visi būtini tokiam dokumentui pateikti skyriai ir dalys.

  - Dokumente pateikta ne visa apimtis horizontaliai, t. y. dokumentas neapima visų modulių ar funkcijų, kurie (-ios) turi būti šiame dokumente.

- Atsisakius teikti pastabas dokumentui, laikoma, jog dokumentas nėra pateiktas derinimui ir pastabų teikimui.

- Teikėjo pataisyti dokumentai turi būti teikiami su matomais pakeitimais („track changes“ funkcija).

- Su Pirkėju suderinti dokumentai turi (gali) būti keičiami vėlesnių etapų metu, jeigu yra vykdomi vystomos Sistemos pakeitimai, atsižvelgiant į priėmimo testavimo rezultatus, kitas  veiklas ir aplinkybes, kurios susijusios su pateiktos dokumentacijos turiniu. Dokumentacija turi būti aktualizuojama (atnaujinama) ir galutinės versijos pateiktos su Pirkėju suderintais terminais bet ne vėliau kaip iki galutinio priėmimo perdavimo akto pateikimo dienos.

- Dokumentų galutinės versijos turi būti pateiktos elektroniniu (MS Word arba kitu su Užsakovu suderintu redagavimui tinkamu) formatu, o atskirtu Pirkėjo nurodymu - popierinės.

- Preliminarios (projektinės) versijos turi būti pateikiamos elektroniniu formatu elektroninio ryšio priemonėmis. Pastabos bei korekcijos dokumentų projektuose turi būti teikiamos MS Office programinio paketo (ar lygiaverčio) pakeitimų sekimo (angl. track changes) bei komentavimo funkcijomis. Turi būti vykdomas pateikiamų dokumentų versijavimas (versijų kontrolė).

- Dokumentų galutinės versijos turi būti pateiktos dviem formatais: redagavimui tinkamu elektroniniu (.doc, .docx, .pdf arba kitu su Pirkėju suderintu formatu) ir Teikėjo atsakingo asmens parašu (elektroniniu arba įprastu) pasirašytu formatu. Dokumentų tarpinės versijos teikiamos tik elektroniniu formatu.

- Visa Teikėjo parengta Projekto dokumentacija turi būti patvirtinta Pirkėjo atsakingų asmenų, detaliau aprašyta Paslaugų teikimo reglamente.

- Sistemos išeities kodų laikymui turi būti naudojama Pirkėjo kodo saugykla – GitLab.

- Sistemos kokybės užtikrinimo ir diegimo procesams turi būti naudojama Pirkėjo kodo saugykla – GitLab.

- Sistemos vystymo metu Pirkėjas numato, Gitlab platformoje, vykdyti automatines ir rankines programinės įrangos išeities kodo analizės peržiūros procedūras (angl. Code Review), Teikėjas įsipareigoja į jas atsižvelgti ir atlikti pakeitimus pagal Pirkėjo pateiktas pastabas.

- Sistemos vystymo metu su Pirkėju turi būti suderinti ir naudojami statinio kodo analizės įrankiai, kurie užtikrintų kodo atitiktį pagal gerąsias praktikas, teisingą sintaksės formavimą, pažeidžiamumą ir k.t. Šiuos pasirinktus įrankius Pirkėjas turi galėti integruoti į automatinius kodo kokybės užtikrinimo procesus (angl. Continues Integration) Gitlab platformoje.

- Sistema turi būti vystoma taip, kad atitiktų „kodas paremtu testu“ (angl. Test-Driven Development) principą. Pirkėjui, sutartu periodu (jei nebuvo sutarta kitaip), turi būti pateikiamos periodinės atitikties ataskaitos (angl. Code Coverage Reports). Remiantis atitikties ataskaita, Teikėjas įsipareigoja pašalinti Pirkėjo pateiktas pastabas. Šių ataskaitų pateikimą, Pirkėjas turi galėti integruoti į procesus (angl. Continues integration) Gitlab platformoje.

- Sistemos vystymui ir jos komponentų vystymui/kūrimui turi būti naudojamas pasirinktas Spring, Spring Boot, Symfony ar lygiavertis žiniatinklių ir (ar) mikroservisų kūrimo karkasas.

- Sistema ir jos komponentai turi gebėti veikti su bendru duomenų sluoksniu (angl. Persistent storage).

- Sistemos ir jos turi gebėti veikti su bendru atminties sluoksniu (angl. RAM).

- Integracijos turi būti realizuotas laikantis gerųjų praktikų, kurios paremtos „Priklausomybės valdymo” principais (angl. Dependency Manager), kai integraciniai paketai kuriami ir plėtojami kaip atskiros programinės įrangos bibliotekos ir diegiamos panaudojant priklausomybės diegimo įrankius kaip: Maven, Composer ar lygiaverčius.

### 4.4.2. Reikalavimai analizei ir projektavimui

- Teikėjas analizės ir projektavimo vykdymo metu turi atlikti detalią veiklos procesų ir poreikių analizę bei projektavimą ir parengti detalios reikalavimų analizės ir projektavimo dokumentus, kurie detalizuoti RPO skyriuje  4.4.1 „Reikalavimai dokumentacijai ir  jos derinimui“.

- Detalios reikalavimų analizės dokumente turi būti pateikti pagal RPO funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus bei pagal Pirkėjo išsakytus poreikius parengti panaudos atvejai (angl. Use Case) (panaudos atvejų diagramos ir detalūs panaudos atvejų aprašymai, nurodant žingsnius (pagrindinę eiga, alternatyvią eigą, išimtinę eigą) ir kitus apribojimus, naudojant UML (angl. Unified Modeling Language) notaciją. Turi būti atliktas visų RPO funkcinių ir nefunkcinių reikalavimų susiejimas su detalios analizės dokumento turiniu (skyriais, panaudos atvejais, diagramomis ir pan.). Siejimas turi būti atliekamas tokia forma, kad būtų aišku kokiu būdu yra projektuojamas ir realizuojamas kiekvienas RPO reikalavimas.

- Atliekant analizę ir projektavimą Teikėjas turi vykdyti susitikimus su Pirkėjo paskirtais veiklos specialistais ir kitų susijusių institucijų specialistais.

- Detalios analizės ir projektavimo metu Teikėjas turi detalizuoti RPO funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus, kad jais vadovaujantis būtų galima realizuoti poreikius atitinkantį Sistemai.

- Detalios analizės ir projektavimo etapai turi būti vykdomi Pirkėjo JIRA aplinkoje taip kaip 3 skyriuje.

### 4.4.3. Reikalavimai diegimui

- Sistemos versijų diegimui į Pirkėjo Aplinkas Teikėjas turi parengti Diegimo planą.

- Turi būti sukonfigūruotas duomenų rezervinio kopijavimo mechanizmas, aprašytos ir išbandytos duomenų procedūros.

- Sistemos versijų diegimas turi būti vykdomas etapais kiekvienai Sistemos naudojančiai tarnybinei stočiai atskirai.

- Sistemos versijų diegimas turi būti vykdomas nurodyta tvarka:

  - DEV aplinkoje įdiegiama nauja Sistemos versija;

  - atliekami įdiegtos Sistemos versijos testai;

  - nesėkmingai atlikus testus, atliekami reikiami Sistemos pakeitimai ir diegimo procesas kartojamas;

  - sėkmingai atlikus testus, diegimo procesas tęsiamas toliau;

  - TEST aplinkoje įdiegiama nauja DEV aplinkoje sėkmingai ištestuota Sistemos versija;

  - atliekami įdiegtos Sistemos versijos testai;

  - nesėkmingai atlikus testus, atliekami reikiami Sistemos pakeitimai ir diegimo procesas kartojamas;

  - sėkmingai atlikus testus, diegimo procesas tęsiamas toliau;

- Versijos diegimo metu tarnybinė stotis, kurioje vykdomi versijos diegimo darbai, vartotojui bus neprieinama.

### 4.4.4. Reikalavimai testavimui

- Turi būti atliktas Sistemos vystymo ir priežiūros paslaugų priėmimo testavimas.

- Turi būti užtikrintas išeities kodo padengimas automatiniais testais. 70 procentų išeities kodo turi būti padengti testais.

- Turi būti atlikti Sistemos versijų testavimai (toliau – Testavimas).

- Testavimo tikslai:

  - Įsitikinti, kad yra įgyvendinti visi funkciniai ir nefunkciniai TS RPO reikalavimai;

  - Įsitikinti, kad reikalavimų įgyvendinimas atliktas tinkama apimtimi;

  - Nustatyti ar reikalavimų įgyvendinimas tenkina Pirkėją ir kitas suinteresuotas šalis;

  - Identifikuoti, užregistruoti ir ištaisyti funkcionalumo klaidas (angl. Bugs);

- Turi būti atlikti šie testavimai:

  - Vidinis testavimas. Vidinius vystymo užsakymų realizavimo testavimus Teikėjas turi atlikti nedalyvaujant Pirkėjo atstovams, tačiau turi pateikti tokio testavimo įrodymus – vidinio testavimo ataskaitas, automatinių testavimų scriptus (scriptai turi būti įkelti į Pirkėjo kodų versijavimo sistemą GitLab) ir nustatytų neatitikimų sąrašą. Vidinis testavimas turi būti atliktas Teikėjo kūrimo aplinkoje. Automatiniai testai turi būti įtraukti į automatinius CI/CD procesus. Vidinio testavimo veiklos turi būti vykdomos pagal suderintą Paslaugų teikimo reglamentą ir Pirkėjo testavimo valdymo priemonėje XRAY Teikėjo parengtais testavimo scenarijais. Teikėjas turi atlikti šiuos vidinius testavimus:

    - Unit,

    - Integration,

    - System,

    - Regression

    - Functional,

    - Non-Functional,

    - Performance,

    - Security,

    - Usability,

    - Compatibility,

    - Installation,

    - Configuration.

  - Apkrovos ir našumo testavimas. Šį testavimą Teikėjas turi atlikti DEV aplinkoje, nedalyvaujant Pirkėjo atstovams. Šio testavimo rezultatai turi atsispindėti vidinio testavimo ataskaitoje. Pirkėjo testavimo aplinkoje vykdys papildomą apkrovos ir našumo testavimą. Jei Pirkėjo atlikto testavimo rezultatai netenkins nurodytų reikalavimų, Teikėjas turės atlikti reikiamas sistemos optimizavimo veikla;

  - Integracinis testavimas (angl. Integrity Testing). Šį testavimą Teikėjas turi atlikti TEST aplinkoje su Pirkėjo darbuotojais. Integraciniai testai turi būti izoliuoti ir nepriklausyti nuo aplinkoje besisukančių trečiųjų šalių servisų. Šio testavimo rezultatai būtini įsitikinti ar Sistemos vystymo sprendimas parengtas diegimui į PROD aplinką. Šio testavimo metu rastos klaidos ir neatitikimai turi būti pašalinti ir ištaisyta Sistemos versija sėkmingai ištestuota TEST aplinkoje;

  - Saugos testavimas. Teikėjas turi užtikrinti, kad teikiamos Paslaugos atitinka Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“, nurodytus reikalavimus. Teikiant Paslaugas turi būti vadovaujamasi saugaus projektavimo ir kodavimo (angl. Secure Coding) praktika ir metodais (The Open Web Application Security Project (OWASP) Secure Coding Practices ar lygiaverčius), o atliekant patikrinimus (testavimus) turi būti remiamasi Open Web Application Security Project (OWASP) Testing Guide v4, OWASP Application Security Verification Standard, Penetration Testing Execution Standard (PTES), Open Source Security Testing Methodology Manual (OSSTMM), Information Systems Security Assessment Framework (ISSAF), SANS, NIST SP 800-30 ar lygiavertėmis saugumo patikrinimo metodikomis, siekiant užtikrinti, kad Paslaugų rezultatai neturėtų saugumo spragų;

  - Priėmimo testavimas (angl. Acceptance Testing). Šis testavimas turi būti atliekamas TEST aplinkoje dalyvaujant Teikėjui, Pirkėjui ir kitoms suinteresuotoms šalims:

    - Priėmimo testavimas turi būti vykdomas Pirkėjo įsigytos techninės įrangos pagrindu.

    - Kai paslaugos teikimas apima ir testavimo (nepriklausomai nuo aplinkos) veiksmus, Teikėjas, teikdamas paslaugą, turi užtikrinti (naudoti) testavimui reikalingus išteklius (teistinius duomenis, įskaitant asmens duomenis, kai testavimo negalima atlikti su sintetiniais (nerealiais) asmens duomenimis);

    - Teikėjas turės sudaryti ir kitus testavimo duomenis, kurie bus reikalingi tam, kad patikrinti šių RPO funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus. Kiti reikalingi testavimo duomenys, reikiamos priemonės ir sąlygos turi būti detalizuotos priėmimo testavimo plane bei suderintos su Pirkėju;

    - Šio testavimo metu turi būti tikrinamas testavimo tikslų įgyvendinimas (įgyvendinimo lygio nustatymas). Priėmimo testavimo veiklos turi būti vykdomos remiantis priėmimo testavimo planu, kurį pateiks Teikėjas, priėmimo testavimo scenarijais parengia Teikėjas;

    - Sistemos priėmimo testavimo metu numatoma naudoti vidinių bei išorinių sistemų testavimo aplinkas, taip siekiant užtikrinti kuo kokybiškesnį Sistemos  testavimą prieš įdiegiant šią Sistemą į gamybinę aplinką.

    - Priėmimo testavimo metu Pirkėjas sudarys naudotojų „testuotojų“ grupę. Testuotojų grupę sudarys Pirkėjo, Teikėjo atstovai ir kitų suinteresuotų šalių atstovai, pagal poreikį. Atsižvelgiant į pateiktus pastebėjimus ir teisės aktų nuostatas Teikėjas turi patobulinti Sistemos vystomas/kuriamas dalis.

    - Testavimo metu turi būti vykdomas identifikuotų klaidų (problemų) registravimas elektronine forma vedamajame pastebėtų klaidų (problemų) ir jų būsenų kaupimo žurnale. Jei nebus sutarta kitaip, klaidos turi būti registruojamos Pirkėjo įrankyje JIRA);

    - Teikėjas turi parengti ir su Pirkėju suderinti testavimo planą ir testavimo scenarijus. Testavimo plane turi būti aprašyta testavimo metodika, apimtis, aplinka (pvz. naršyklių su kuriomis bus testuojama versijos), testavimo scenarijų struktūra, testavimo veiklų grafikas, testavimui reikalingi duomenys (sąlygos), testavimo priėmimo kriterijai ir kita aktuali informacija;

    - Priėmimo testavimas užbaigiamas, kai tenkinami testavimo plane įvardinti testavimo priėmimo kriterijai ir užtikrinta, kad Sistemos versija yra tinkama eksploatacijai.

- Teikėjas turės parengti pačios Sistemos ir ją sudarančių komponentų automatizuoto testavimo ir diegimo (angl. Continuous Integration and Delivery (toliau - CI/CD)) procesus Pirkėjo naudojamoje priemonėje GitLab.

- Teikėjo su Pirkėju suderinti ir sudaryti CI/CD procesai (angl. Pipeline) turi užtikrinti:

  - Artefaktų pagaminimą;

  - Artefaktų ir kodo kokybės patikrinimą;

  - Artefaktų ir kodo saugumo patikrinimą (Pirkėjas pateiks įrankius reikalingus kodo saugumui patikrinti);

  - Automatinį testų vykdymą;

  - Diegimą į testavimo aplinką;

  - Diegimą į bandomosios eksploatacijos aplinką;

  - Diegimą į gamybinę aplinką.

- Pirkėjas savo iniciatyva gali atlikti bet kokius kitus sistemos testavimus ir bandymus (išeities kodų tikrinimą, konfigūracijos tikrinimą, našumo tikrinimą, aukšto prieinamumo tikrinimą, plečiamumo tikrinimą, funkcionalumo tikrinimą ir kt.) siekdama užtikrinti sistemos kokybę ir atitikimus reikalavimams. Teikėjas turės atsižvelgti į Pirkėjo atstovų atliktų bandymų ir testavimų rezultatus, fiksuotus JIRA sistemoje, atlikti visų testavimų rezultatuose nurodytų trūkumų (pažeidimų, rekomendacijų) šalinimą. Teikėjas turės sudaryti reikiamas sąlygas suplanuotiems testavimams ir bandymams atlikti – pateikti išeities kodą, pateikti prisijungimo duomenis prie sistemos komponentų, sukurti testavimui reikalingus naudotojus, įjungti / išjungti sistemos komponentus, sudaryti prieigos galimybes specializuotai testavimo ir bandymų programinei įrangai, atlikti kitas reikiamas veiklas, kurios užtikrintų pilnavertį testavimų ir bandymų proceso įvykdymą.

### 4.4.5. Reikalavimai garantinei priežiūrai

- Teikėjas privalės užtikrinti pagal Vystymo užsakymus ir (ar) Priežiūros paslaugų metu įdiegtos programinės įrangos (aplikacijų, duomenų bazių ir kt.) garantinę priežiūrą.

- Garantinės priežiūros terminas 12 mėnesių nuo Vystymo užsakymo priėmimo – perdavimo akto pasirašymo datos ir (ar) Priežiūros paslaugų metu atlikto pakeitimo.

- Garantinės priežiūros paslaugos apima sukurtos ir modernizuotos programinės įrangos sutrikimų šalinimą bei Pirkėjo atsakingų asmenų konsultavimą susijusiais klausimais.

- Teikėjas turi vykdyti Pirkėjo atsakingų asmenų konsultavimą Sistemos veikimo, naudojimo bei tobulinimo klausimais kiek tai yra susieta su Vystymo užsakymais. Konsultacijos turi būti teikiamos telefonu, el. paštu (angl. Hot Line), naudojant priežiūros tarnybos (angl. Help Desk) programinę įrangą ar atvykus į Perkančiąją organizaciją.

- Teikėjas turi teikti skubią (kaip nurodyta 111 punkte, kritinio sutrikimo atveju) pagalbą įsilaužimo atveju.

- Programinės įrangos veikimo sutrikimu laikoma situacija, kai Sistemos naudotojai dėl Teikėjas sukurtos/modifikuotos programinės įrangos funkcionalumo trūkumų negali atlikti numatytų Sistemos funkcijų ar funkcijos veikia nekorektiškai.

- Programinės įrangos sutrikimų atstatymo trukmė:

  - reakcijos į sutrikimą laikas (problema užregistruota Perkančios organizacijos incidentų valdymų sistemoje JIRA ir perduota sprendimui) – ne ilgiau kaip 1 (viena) valanda nuo pranešimo apie sutrikimą gavimo sutartu būdu. Nesant galimybės pradėti analizę nedelsiant, Teikėjas įsipareigoja analizę pradėti ne vėliau kaip šiais terminais:

    - Kritinis sutrikimas – per 2 val., svarbus sutrikimas – per 4 darbo val., neesminis sutrikimas – per 8 darbo val.

    - Neesminių sutrikimų šalinimas – ne ilgiau kaip 3 darbo dienos nuo pranešimo gavimo sutartu būdu. Jei sutrikimo per nurodytą laiką pašalinti negalima, kartu su Perkančiąja organizacija suderinamas susitarimas dėl sutrikimo pašalinimo laiko. Neesminis sutrikimas – kosmetinės ar panašios Sistemos klaidos, kurios neturi įtakos korektiškam Sistemos funkcijų veikimui;

    - Svarbių sutrikimų šalinimas – ne ilgiau kaip 8 darbo valandos nuo pranešimo gavimo sutartu būdu. Jei sutrikimo per nurodytą laiką pašalinti negalima, kartu su Perkančiąja organizacija suderinamas susitarimas dėl sutrikimo pašalinimo laiko. Svarbus sutrikimas – neapibrėžtas funkcijos veikimas, kuris leidžia įvykdyti numatytą funkciją, tačiau Sistemos naudotojui reikia atlikti papildomus, nenumatytus ar alternatyvius veiksmus;

    - Kritinių sutrikimų šalinimas – ne ilgiau kaip 6 valandos nuo pranešimo gavimo sutartu būdu. Jei sutrikimo per nurodytą laiką pašalinti negalima, kartu su Pirkėju suderinamas susitarimas dėl sutrikimo pašalinimo laiko. Kritinis sutrikimas – Sistemos funkcijos neveikimas, be galimybės reikiamą funkciją įvykdyti alternatyviai.

- Teikėjas turi parengti prieinamas ir suderinti su Pirkėju informavimo apie Sistemos sutrikimus, jų registravimo ir taisymo veiksmų būseną priemones: Pirkėjo ir Teikėjas suderintus telefonus, elektroninio pašto adresus, garantinio aptarnavimo ir priežiūros tarnybos programinio įrankio adresą (nuorodą). Išvardintais būdais Pirkėjo atsakingiems asmenims turi būti galimybė pranešti apie Sistemos sutrikimus, reikiamas konsultacijas, reikiamus tobulinimus (naujo funkcionalumo kūrimą) ir pan.

- Garantinės priežiūros paslaugos, konsultacijos telefonu ir elektroniniu paštu (angl. Hot Line)  turi būti teikiamos Pirkėjo darbo dienomis darbo valandomis (išskyrus kritinių sutrikimų sprendimą).

- Garantinės priežiūros metu, atnaujinus Sistemos funkcionalumus, sukurtus pagal Vystymo užsakymus ir (ar) atliktus Priežiūros paslaugų metu, atitinkamai turi būti pakoreguota visa susijusi dokumentacija, pateikti atnaujinti išeities kodai ir kiti programiniai komponentai.

- Galimybė visą parą registruoti problemas internetu bei stebėti problemų sprendimo būklę naudojant Teikėjo pateiktą klaidų registravimo įrankį arba Pirkėjo JIRA, jei bus sutarta klaidas registruoti joje.

- garantinės priežiūros metu, atlikus pakeitimus/taisymus, turi būti atliekamas sistemų išeities tekstų atnaujinimas ir pateikimas Pirkėjui įvertinimui.

## 4.5. Reikalavimai pakeitimų valdymui

- Techninėje specifikacijoje ar kituose Paslaugų teikimo sutarties prieduose nustatyti reikalavimai gali būti keičiami Teikėjo ar Pirkėjo iniciatyva.

- Pakeitimų atsiradimas gali būti sąlygojamas aplinkybių, kurios atsiranda arba tampa žinomos po pirkimo sutarties sudarymo, jų atsiradimo pasiūlymo pateikimo ar pirkimo sutarties sudarymo metu nebuvo galima protingai numatyti ir kontroliuoti, taip pat, iš anksto įvertinti ir jų atsiradimo rizikos.

- Pakeitimas turi būti įgyvendinamas Teikėjui ir Pirkėjui patvirtinus keitimą raštu (susitarimą įforminant kaip sutarties priedą), vadovaujantis tarp Teikėjo ir Pirkėjo sudarytos Paslaugų teikimo sutarties ir šios techninės specifikacijos sąlygomis, nepažeidžiant viešųjų pirkimų principų, taikant visas šias veiklas (atsižvelgiant į pakeitimo pobūdį):

  - dokumentuotas pakeitimo poveikis, aprašytas jo kritiškumo laipsnis (neesminis, vidutinis, kritinis) ir pasekmės;

  - pakeitimas nėra kritinis ir nedaro įtakos viso sprendimo funkcionalumui;

  - jei pakeitimas yra funkcinis, jis buvo / yra pažymėtas testavimo plane ir bus papildomai ištestuotas;

  - atlikti techninės dokumentacijos ir veiklos procesų pakeitimai, susiję su funkcionalumo pakeitimu;

  - pakeitimas yra autorizuotas (pasirašytas Pirkėjo įgalioto asmens);

  - apie pakeitimą yra tinkamai pranešta visoms su Paslaugų teikimu susijusioms šalims;

  - pakeitimas neapsunkina pirkimo tikslų pasiekimo;

  - visi su funkcionalumu susiję pakeitimai yra vedami pakeitimų registracijos žurnale.

- Jeigu funkcionalumo pakeitimas yra įvykdytas nesilaikant ankstesniame punkte nustatytos tvarkos, toks funkcionalumo pakeitimas laikomas negaliojančiu.

# 5. PRIEDAI

## 1 priedas. Valstybės įmonės registrų centro tvarkomų registrų ir informacinių sistemų pokyčių valdymo visose gyvavimo ciklo stadijose tvarkos aprašas.

## 2 priedas. Pirkimo objekto (Informacinės Sistemos/Registro) ataskaitos gairės.