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Dirbtinio intelekto sugeneruotas turinys gali būti neteisingas.]
MIŠKO KELIŲ TIESIMO (STATYBOS), REKONSTRAVIMO IR KAPITALINIO REMONTO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. [bookmark: _Hlk69809970]PIRKIMO OBJEKTAI

1.1. Valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos (toliau – Urėdija) Biržų, Kretingos, Raseinių ir Šakių regioninių padalinių miško kelių tiesimo (statybos), rekonstravimo ir kapitalinio remonto darbai (toliau – Darbai).
1.2. Pirkimas skaidomas į 4 (keturias) pirkimo objekto dalis (toliau – p.o.d.):

	p.o.d.
	Objekto pavadinimas
	Kelio ilgis, km

	1.
	Biržų regioninio padalinio, Būginių g–jos miško kelio kv. Nr. 303; 309; 310; 318; 327/328; 337/338 kapitalinis remontas
	3,686

	2.
	Kretingos regioninio padalinio, Grūšlaukės g-jos miško kelio kv. Nr. 175/176; 182/183 miško kelio tiesimas (statyba)
	1,204

	3.
	Raseinių regioninio padalinio, Šimkaičių g–jos miško kelio kv. Nr. 141; 142; 136/142; 137/143; 143; 144; 155; 156 tiesimas (statyba) 
	3,293

	4.
	Šakių regioninio padalinio, Šakių g-jos miško kelio kv. Nr. 45/55; 44/54; 43/53; 42/52; 51/52 rekonstravimas
	4,32



1.3. Darbų atlikimo terminai:
1.3.1. Maksimalus statybos darbų atlikimo terminas (atskirai kiekvienos p.o.d.) – 80 (aštuoniasdešimt) darbo dienų.
1.3.2. Darbų pradžios ir pabaigos datos bus nurodytos rangovo parengtame ir su Urėdija suderintame statybos darbų atlikimo grafike.
1.4. Darbai atliekami vadovaujantis statybos įstatymu, techniniais reglamentais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais statybos veiklą (normos, taisyklės), pagal parengtą techninį darbo projektą ir šią techninę specifikaciją. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuota darbo jėgos, mechanizmų, darbo ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus išlaidos.
1.5. [bookmark: _Hlk191362495]Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) 26 punkto reikalavimus:
1.5.1.  tiekėjas, tiekėjų grupės partneris pagal prisiimamus įsipareigojimus,* atliekamiems statybos darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais
Kartu su pasiūlymu turi pateikti nepriklausomos įstaigos išduotą sertifikatą. Urėdija pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų (lygiaverčiai įrodymai priimami, tik jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką).
1.5.2. Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai nurodyti techninių darbo projektų Aiškinamųjų raštų 4.2 skyriuose „Atitikimas žaliesiems pirkimams“.

*Jeigu pasiūlymą teikia jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, tuomet šį reikalavimą turi atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys (-iai), pagal jų šiuo punktu prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti.  Šio punkto reikalavimą turi atitikti visi partneriai kartu.

Pastaba: Jeigu Tiekėjas pats atitinka šį reikalavimą, tačiau pasitelkia Subtiekėjus nurodytiems darbams atlikti / paslaugoms teikti, kuriems (-ioms) yra keliamas šis reikalavimas, tokiu atveju Subtiekėjai  sutarties vykdymo metu turi laikytis reikalaujamo aplinkos apsaugos vadybos standarto reikalavimų, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti.

2. PIRKIMO OBJEKTŲ PRITAIKYMO SRITIS

2.1. Vietinės reikšmės vidaus miško keliai naudojami kompleksinei miškų ūkio veiklai vykdyti.

3. PAGRINDINĖS RANGOVO FUNKCIJOS

3.1. Rangovas turės atlikti Darbus pagal Urėdijos pateiktus techninius darbo projektus:
3.1.1. „Biržų regioninio padalinio, Būginių g–jos miško kelio kv. Nr. 303; 309; 310; 318; 327/328; 337/338 kapitalinis remontas“;
3.1.2. „Kelių paskirties (susisiekimo komunikacijų statinių grupės) Kretingos regioninio padalinio, Grūšlaukės g-jos miško kelio kv. Nr. 175/176; 182/183 tiesimo (statybos) projektas“;
3.1.3. „Kelių paskirties (susisiekimo komunikacijų statinių grupės) Raseinių regioninio padalinio, Šimkaičių g–jos miško kelio kv. Nr. 141; 142; 136/142; 137/143; 143; 144; 155; 156 - 3,29 km tiesimo (statybos) darbų techninis projektas“;
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Dirbtinio intelekto sugeneruotas turinys gali būti neteisingas.]
 Atviro konkurso Specialiųjų sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“

3.1.4. „Kelių paskirties (susisiekimo komunikacijų statinių grupės) Šakių regioninio padalinio, Šakių g-jos miško kelio kv. Nr. 45/55; 44/54; 43/53; 42/52; 51/52 - 4,32 km rekonstravimo projektas“.
2

Informacija apie objektus:

	[bookmark: _Hlk40257940]p.o.d.
	Objekto pavadinimas
	Darbų rūšis
	Projekto autorius
	Projekto stadija
	Preliminarus darbų kiekis, km
	Darbų pradžios ir pabaigos koordinatės (LKS 94)
	Techninio darbo projekto failo pavadinimas

	1.
	Biržų regioninio padalinio, Būginių g–jos miško kelio kv. Nr. 303; 309; 310; 318; 327/328; 337/338 kapitalinis remontas
	Kapitalinis remontas
	UAB „Atamis“
	TDP*
	3,686
	554772.38, 6207823.82
553838.16, 6211260.55
	Biržų techninis darbo projektas

	2.
	Kretingos regioninio padalinio, Grūšlaukės g-jos miško kelio kv. Nr. 175/176; 182/183 miško kelio tiesimas (statyba)
	Tiesimas (statyba)
	UAB „Atamis“
	TDP*
	1,204
	338295.68, 6234437.20
337183.58, 6234895.66
	Kretingos techninis darbo projektas

	3.
	Raseinių regioninio padalinio, Šimkaičių g–jos miško kelio kv. Nr. 141; 142; 136/142; 137/143; 143; 144; 155; 156 tiesimas (statyba)
	Tiesimas (statyba)
	UAB „Atamis“
	TDP*
	3,293
	450887.82, 6120827.01
448512.22, 6121259.67
	Raseinių techninis darbo projektas

	4.
	Šakių regioninio padalinio, Šakių g-jos miško kelio kv. Nr. 45/55; 44/54; 43/53; 42/52; 51/52 rekonstravimas
	Rekonstravimas
	UAB „Atamis“
	TDP*
	4,32
	437078.88, 6099761.94
440673.20, 6099979.81
	Šakių techninis darbo projektas


*TDP – Techninis darbo projektas

PRIDEDAMA: Techniniai darbo projektai (4 vnt.).
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