Pirkimo atviro konkurso būdu sąlygų 9 priedas

# PASIŪLYMŲ EKONOMINIO NAUDINGUMO VERTINIMO METODIKA

Tiekėjų pasiūlymai vertinami taikant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus, kai vertinama kaina ir kokybė.

Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.

Pirkimo pasiūlymų vertinimui bus taikomi tokie vertinimo kriterijai ir formulės:

| Vertinimo kriterijai | Kriterijaus funkcinio parametro lyginamasis svoris/balai | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- |
| I Kriterijus – Kaina (C) |  | X=80 |
| II Kriterijus –Patirtis (P) |  | P=10 |
| III Kriterijus –Terminas (T) |  | T=8 |
| IV Kriterijus – Socialiai atsakingas pirkimas(K) |  | K=2 |
| (P): Patirtis (P): Tiekėjo neypatingojo statinio projekto vadovo, turinčio teisę projektuoti statinių grupėje: „inžineriniai statiniai“, patirties kriterijaus balas (P) skiriamas už nurodyto neypatingojo statinio projekto vadovo per pastaruosius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos parengtų neypatingųjų ir/arba ypatingųjų statinių kategorijos grupėje: „inžineriniai statiniai“, naujos statybos ir/ar rekonstravimo, ir/ar kapitalinio remonto techninių projektų ir/ar techninių darbo projektų skaičių: |  |  |
| - Statinio projekto vadovo patirtis: NURODO TIEKĖJAS |  |  |
| Pastaba. Perkantysis subjektas, vertindamas siūlomo statinio projekto vadovo patirtį, balus skirs ne daugiau kaip už 6 reikalavimus atitinkančius projektus. Jei tiekėjas nurodys daugiau kaip 6 projektus, skaičiuojant šio kriterijaus reikšmę bus vertinama, kad tiekėjas pasiūlė maksimalų reikalavimus atitinkančių projektų skaičių (6). |  |  |
| (T): Pristatymo terminas (T): Vertinamas trumpesnis paslaugų suteikimo terminas (traukos pastočių (19 vnt.) situacijos analizės ir techninių darbo projektų parengimą (įskaitant suderinimą su Užsakovu). |  |  |
| a) Pristatymo terminas: NURODO TIEKĖJAS |  |  |
| Pastaba. Sutartyje nurodytas maksimalus paslaugų atlikimo terminas 810 kalendorinių dienų, už kurį skiriama – 0 balų. Balai suteikiami už dalyvio pasiūlyme nurodytų paslaugų (19 vnt. traukos pastočių situacijos analizės ir TDP parengimą (įskaitant suderinimą su Užsakovu) terminą: tiekėjui pasiūlius suteikus paslaugas visa apimtimi suteikti per 710 k. d. skiriama –10 balų ; per 600 k. d. skiriama – 20 balų. Tiekėjas siūlydamas/nurodydamas trumpesnį terminą, turi elgtis atsakingai, įsivertinęs savo galimybes/pajėgumus, kadangi sutarties galiojimo metu dėl tiekėjo kaltės paslaugų suteikimo terminas negali būti pratęsiamas. Tiekėjui neparengus (19 vnt.) techninių darbo projektų (įskaitant suderinimą su Užsakovu) iki Tiekėjo nurodyto trumpesnio termino, bus laikoma esminiu pažeidimu ir tiekėjas bus įrašytas į nepatikimų tiekėjų sąrašą. |  |  |
| (K): Etikos (elgesio) kodeksas (K): Tiekėjas turi patvirtintą etikos (elgesio) kodeksą, kuriame nustatytos elgesio normos, orientuotos į socialinės gerovės skatinimą bent vienoje iš nurodytų socialinių sričių: darbo sąlygos, darbuotojų sauga ir sveikata, darbuotojų teisės, žmogaus teisės, verslo etika ir valdysena, korupcijos prevencija. Tiekėjas etikos (elgesio) kodeksą taikys Sutarties vykdymo laikotarpiu. |  |  |
| a) Etikos kodekso patvirtinimo data: NURODO TIEKĖJAS |  |  |
| Tiekėjo etikos (elgesio) kodekso ir/ar lygiaverčio dokumento, kuris atitinka nustatytus reikalavimus, kopija, arba kitas lygiavertis įrodymas (pvz. internetinės svetainės adresas, kur galima būtų susipažinti su tiekėjo etikos (elgesio) kodeksu). Skiriama (2 balai). |  |  |

Pastaba. Vertina bendra pirkimo objekto dalies pasiūlymo kaina, atskiri įkainiai nevertinami.

- Pasiūlymo ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (C), termino kriterijaus (T) ir  etikos (elgesio) kodekso (K) vertinimo balus:

S = C + T + K

(2) Kriterijaus Pasiūlymo kainos C balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

Vertinama pasiūlymo kaina EUR be PVM, pagal šios metodikos aukščiau punkte nurodytą formulę, kur didžiausią įvertinimo balą gauna tas pasiūlymas, kurio kaina yra mažiausia, o likę pasiūlymai įvertinami proporcingai mažesniais balais.

(3) Kriterijus Patirtis (P) balai apskaičiuojami:

## .

P=Tiekėjo gautų balų (suma) skaičius×P

Tiekėjo neypatingojo statinio projekto vadovo, turinčio teisę projektuoti statinių grupėje:  „inžineriniai statiniai“, patirties kriterijaus balas (P) skiriamas už nurodyto neypatingojo statinio projekto vadovo per pastaruosius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos parengtų neypatingųjų ir/arba ypatingųjų statinių kategorijos grupėje:  „inžineriniai statiniai“, naujos statybos ir/ar rekonstravimo, ir/ar kapitalinio remonto  techninių projektų ir/ar techninių darbo projektų skaičių:

| Eil. Nr. | Parengtų atitinkamų projektų skaičius | Skiriami balai (P) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 projektas | 2 balai |
| 2 | 3 projektai | 4 balai |
| 3 | 4 projektai | 6 balai |
| 4 | 5 projektai | 8 balai |

Pastaba: Jei tiekėjas pasiūlys daugiau nei vieną patirtį turintį specialistą, bus vertinama didžiausia vieno iš siūlomų specialistų patirtis.

Vertinami tik užbaigti projektai (pateikta atliktos projekto ekspertizės su teigiama išvada ar statybą leidžiantis dokumentas, ar projekto užsakovo pažyma, kad projektas parengtas tinkamai).

Perkančioji organizacija, vertindama siūlomo statinio projekto vadovo patirtį, balus skirs ne daugiau kaip už 6 reikalavimus atitinkančius projektus. Jei tiekėjas nurodys daugiau kaip 6 projektus, skaičiuojant šio kriterijaus reikšmę bus vertinama, kad tiekėjas pasiūlė maksimalų reikalavimus atitinkančių  projektų skaičių (5).

Jei tiekėjas neužpildys Pasiūlymo 4 punkto ir/ar nepateiks reikalavimus atitinkančių duomenų, tokiu atveju už šį kriterijus bus skiriama 0 balų.

(4) Kriterijus Terminas (T) balai apskaičiuojami:

## .

T=Tiekėjo gautų balų (suma) skaičius×T

Vertinimo kriterijaus traukos pastočių (19 vnt.) situacijos analizės ir techninių darbo projektų parengimo (įskaitant suderinimą su Užsakovu) terminas:

| Eil. Nr. | Paslaugų suteikimo terminas * | Suteikiami balai |
| --- | --- | --- |
| 1. | 810 k. d. | 0 |
| 2. | 710 k. d. | 10 |
| 3. | 600 k. d. | 20 |

* Dalyvis, siūlydamas trumpesnį nei 810 k. d. paslaugų suteikimo terminą, turi įsivertinti savo galimybes ir galimas rizikas.

(5) Kriterijaus (K) balai apskaičiuojami:

K=Tiekėjo gautų balų skaičius×K

## Etikos (elgesio) kodekso (K) kriterijaus balai apskaičiuojami įvertinant ar tiekėjas turi patvirtintą etikos (elgesio)kodeksą, kuriame nustatytos elgesio normos, orientuotos į socialinės gerovės skatinimą bent vienoje iš nurodytų socialinių sričių: darbo sąlygos, darbuotojų sauga ir sveikata, darbuotojų teisės, žmogaus teisės, verslo etika ir valdysena, korupcijos prevencija, ir kurį tiekėjas taikys Sutarties vykdymo laikotarpiu. Max – 2 balai, kurie suteikiami tokia tvarka:

## Tiekėjas neturi patvirtinto etikos (elgesio) kodekso – 0 balų.

## Tiekėjas turi patvirtintą etikos (elgesio) kodeksą, kurį taikys Sutarties vykdymo laikotarpiu – 2 balai.

Įrodantys dokumentai - Tiekėjo etikos (elgesio) kodekso ir/ar lygiaverčio dokumento, kuris atitinka nustatytus reikalavimus, kopija, arba kitas lygiavertis įrodymas (pvz. internetinės svetainės adresas, kur galima būtų susipažinti su tiekėjo etikos (elgesio) kodeksu).

Balų suma skaičiuojama ir suapvalinama iki ne daugiau nei dviejų skaitmenų po kablelio.

Tais atvejais, kai kelių dalyvių pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas dalyvis, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.

__________________________