| Prekių pirkimo-pardavimo sutarties Specialiosios sąlygos | Special TERMS AND Conditions OF THE CONTRACT OF SALE/PURCHASE OF GOODS |
| --- | --- |
| Sutarties pavadinimas NORDBALT HVDC JUNGTIES DWDM ĮRANGOS IR PASLAUGŲ PIRKIMO SUTARTIS | Title of the Contract NORDBALT HDVC JUNCTION DWDM Equipment AND SERVICES PURCHASE CONTRACT |
| Sutarties numeris | Contract number |
| - SUTARTIES ŠALYS | - PARTIES TO THE CONTRACT |
| 1.1. Pirkėjas | 1.1. Buyer |
| 1.1.1. Pavadinimas LITGRID AB | 1.1.1. Name LITGRID AB |
| 1.1.2. Juridinio asmens kodas 302564383 | 1.1.2. Legal entity code 302564383 |
| 1.1.3. Adresas Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8 LT-05131 Vilnius | 1.1.3. Address Karlo Gustavo Emilio Manerheimo str. 8 LT-05131 Vilnius |
| 1.1.4. PVM mokėtojo kodas LT100005748413 | 1.1.4. VAT registration number LT100005748413 |
| 1.1.5. Atsiskaitomoji sąskaita LT24 2150 0510 0002 1766 | 1.1.5. Settlement Account LT24 2150 0510 0002 1766 |
| 1.1.6. Bankas, banko kodas OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas (banko kodas 21500) | 1.1.6. Bank, bank code OP Corporate Bank plc Lithuanian branch (bank code 21500) |
| 1.1.7. Telefonas +370 707 02171 | 1.1.7. Telephone +370 707 02171 |
| 1.1.8. El. paštas info@ligrid.eu | 1.1.8. Email info@ligrid.eu |
| 1.1.9. Šalies atstovas | 1.1.9. Party Representative |
| 1.1.10. Atstovavimo pagrindas | 1.1.10. Grounds for representation |
| 1.2. Tiekėjas (jei Tiekėjas yra fizinis asmuo, skiltys atitinkamai pakoreguojamos) | 1.2. Supplier (if the Supplier is a natural person, the columns are adjusted accordingly) |
| 1.2.1. Pavadinimas | 1.2.1. Name |
| 1.2.2. Juridinio asmens kodas | 1.2.2. Legal entity code |
| 1.2.3. Adresas | 1.2.3. Address |
| 1.2.4. PVM mokėtojo kodas | 1.2.4. VAT registration number |
| 1.2.5. Atsiskaitomoji sąskaita | 1.2.5. Settlement account |
| 1.2.6. Bankas, banko kodas | 1.2.6. Bank, bank code |
| 1.2.7. Telefonas | 1.2.7. Telephone |
| 1.2.8. El. paštas | 1.2.8. Email |
| 1.2.9. Šalies atstovas | 1.2.9. Party Representative |
| 1.2.10. Atstovavimo pagrindas | 1.2.10. Grounds for representation |
| 2. ATSAKINGI ASMENYS | 2. RESPONSIBLE PERSONS |
| 2.1. Pirkėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą, Prekių priėmimą, Sąskaitų per informacinę sistemą „SABIS“ priėmimą | 2.1 The Buyer’s contact persons responsible for the execution of the Contract, the acceptance of the Goods, and the acceptance of Invoices via the SABIS information system. |
| (nurodyti padalinį / skyrių, pareigas, vardą, pavardę, tel., el. paštą) | (specify unit/department, title, name, tel., email) |
| 2.2. Tiekėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą | 2.2. The Supplier’s contact persons responsible for the performance of the Contract |
| (nurodyti padalinį / skyrių, pareigas, vardą, pavardę, tel., el. paštą) | (specify unit/department, title, name, tel., email) |
| 3. SUTARTIES DALYKAS | 3. SUBJECT MATTER OF THE CONTRACT |
| 3.1. Sutarties dalykas | 3.1 Subject matter of the Contract |
| 3.1.1. Tiekėjas įsipareigoja Sutartyje numatytomis sąlygomis perduoti Pirkėjui duomenų perdavimo tankaus bangos ilgio dalijimo sutankinimo sistemą (toliau – DWDM), maitinimo šaltinius, telekomunikacijų spintą ir su prekėmis susijusias paslaugas, kurios apima Prekių gaminimo, paruošimo, testavimo, konfigūravimo, pristatymo, įrengimo, paleidimo-derinimo ir DWDM palaikymo paslaugas (toliau – Prekės).uo Prekių sąvoka taip pat apima medžiagas (jungiamieji kabeliai, DWDM įrengimo reikmenys ir kiti priedai). 3.1.2. Išsamus Prekių aprašymas ir kiti reikalavimai tiekiamoms Prekėms nustatyti Sutarties priede Nr. 1 Nr. 1 „Techninė specifikacija“ ir Sutarties priede Nr. 4 „Pasiūlymas“. | 3.1.1. The Supplier undertakes to deliver the Optics Dense Wavelength-Division Multiplexing Network (hereinafter – DWDM), energy supply source, telecommunication panel and the services related to the goods, which includes manufacturing, preparation, testing, configuration, delivery, installation, commissioning and DWDM support services of the Goods (hereinafter – Goods). The Goods concept also includes material (connecting cables, DWDM installation equipment and other accompaniments). 3.1.2. A detailed description of the Goods, as well as other requirements for the supplied Goods, are specified in Annex No. 1 to the Contract "Technical Specification" and Annex No. 4 to the Contract, "Proposal." |
| 3.2. Pirkimo numeris | 3.2. Procurement number |
| 3.3. Informacija apie Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą arba kitą projektą | 3.3. Information on a project funded by the European Union or another project |
| Punktas netaikomas. | Not applicable. |
| 4. SUTARTIES TERMINAI IR PREKIŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO TVARKA | 4. DEADLINES OF THE CONTRACT AND HANDOVER-ACCEPTANCE PROCEDURES OF THE GOODS |
| 4.1. Sutarties įgyvendinimo terminas | 4.1. Contract implementation term |
| 4.1.1. Tiekėjas perduoti Prekes (be DWDM palaikymo paslaugos) turi per 12 mėnesių nuo Sutarties pasirašymo dienos (Pasirašomas Prekių priėmimo-perdavimo aktas). 4.1.2. DWDM palaikymo paslaugas Tiekėjas turi teikti 60 mėnesių nuo Prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Sutarties įgyvendinimo terminas yra 72 mėnesiai nuo Sutarties pasirašymo dienos. | 4.1.1. The Supplier handovers the Goods (except DWDM support services) within 12 months from the date of signing the Contract (The Good Transfer and Acceptance Deed is signed). 4.1.2. DWDM support services shall apply for 60 months after the Goods Transfer and Acceptance Deed has been signed. Deadline of the Contract is within 72 months from the date of signing the Contract. |
| 4.2. Prekių (ar jų dalies) pristatymo termino pratęsimas | 4.2 Extension of the delivery period for the Goods (or part thereof) |
| 4.2.1. Prekių pristatymo (ar jų dalies) terminas gali būti pratęsiamas esant šioms aplinkybėms: 4.2.1.1. nepalankios oro sąlygos, dėl kurių neįmanoma pristatyti Prekių ar su jomis susijusių paslaugų – intensyvios liūtys, potvyniai, tirštas rūkas, škvaliniai vėjai, gausus sniegas, pūga ar pan. Ši galimybė taikoma tik tai Prekių daliai, kurios kokybė, pristatymas ir (ar) suteikimas priklauso nuo gamtinių sąlygų; 4.2.1.2 Pirkėjo veiksmai ar neveikimas, trukdantys tinkamai ir laiku vykdyti Tiekėjo įsipareigojimus pagal Sutartį, įskaitant Pirkėjo vėlavimą paskirti specialistus, atsakingus už Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymą, kitų Pirkėjo Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą; 4.2.1.3. bet kokių valstybės ar savivaldybės institucijai, įstaigai ar organizacijai, ar kitam subjektui teisės aktais priskirtų funkcijų nevykdymas per nustatytą (ar protingą) terminą; 4.2.1.4. užsitęsusios pirkimo procedūros, dėl kurių pradėti ir (ar) užbaigti pristatyti Prekes per nustatytą terminą tapo neįmanoma arba pernelyg sudėtinga; 4.2.1.5. atsiranda uždelsimas, kliūtys ar trukdymai, kurių atsiradimui Tiekėjas neturi įtakos, už kuriuos neatsako ir kurie sukelti ir priskiriami tretiesiems asmenims (pvz., netinkamai vykdoma kita Pirkėjo sutartis, kurios įvykdymas turi tiesioginę įtaką Tiekėjo vykdomai Sutarčiai); 4.2.1.6. Pirkėjo Tiekėjui pateikiami nurodymai, neįeinantys į Sutarties objektą, turintys įtakos Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminams. 4.2.2. Šalis, siekianti pratęsti Prekių pristatymo (ar jų dalies) terminą, privalo raštu kreiptis į kitą Šalį ir pateikti minėtų aplinkybių egzistavimo įrodymus. 4.2.3. Šalims pritarus, kad minėtų aplinkybių įrodymai yra pakankami ir pagrįsti, Prekių (ar jų dalies) pristatymo terminas gali būti pratęsiamas tik minėtų aplinkybių egzistavimo laikotarpiui. | 4.2.1. The delivery term of the Goods (or part thereof) may be extended under the following circumstances: 4.2.1.1. Adverse weather conditions that make it impossible to deliver the goods or related services, such as heavy rainfall, floods, dense fog, squalls, heavy snow, blizzards, or similar. This provision applies only to those Goods whose quality, delivery, and/or provision are dependent on natural conditions. 4.2.1.2. Actions or omissions by the Buyer that prevent the Supplier from properly and timely fulfilling its obligations under the Contract, including the Buyer's delay in appointing specialists responsible for fulfilling the obligations stipulated in the Contract, or failure to perform or improper performance of other obligations assumed by the Buyer under the Contract. 4.2.1.3. Failure by any state or municipal institution, agency, or organization, or any other entity entrusted with functions by law, to perform within the specified (or reasonable) timeframe. 4.2.1.4. Prolonged procurement procedures, due to which it becomes impossible or overly difficult to start and/or complete the delivery of Goods within the specified timeframe. 4.2.1.5. Delays, obstacles, or disruptions that are beyond the Supplier’s control, for which the Supplier is not responsible, and that are caused by or attributed to third parties (e.g., improper performance of another contract by the Buyer, which directly affects the Supplier's execution of the Contract). 4.2.1.6. Instructions given by the Buyer to the Supplier that are outside the scope of the Contract, affecting the deadlines for the Supplier's contractual obligations. 4.2.2. The Party seeking to extend the delivery term of the Goods (or part thereof) must submit a written request to the other Party, providing evidence of the existence of the aforementioned circumstances. 4.2.3. If both Parties agree that the provided evidence is sufficient and valid, the delivery term of the Goods (or part thereof) may be extended only for the duration of the mentioned circumstances. |
| 4.3. Užsakymų teikimo tvarka | 4.3 Ordering procedures |
| Punktas netaikomas. | The Clause is not applied. |
| 4.4. Dėl Prekių pristatymo dalimis vertės / apimties | 4.4. On the value/volume of the delivery of the Goods in instalments |
| Punktas netaikomas. | The Clause is not applied. |
| 4.5. Kartu su Prekėmis pateikiami dokumentai | 4.5 Documents accompanying the Goods |
| Jei Techninėje specifikacijoje nurodyta, jog Tiekėjas kartu su Prekėmis turi pateikti atitinkamus dokumentus, Tiekėjui nepateikus tokių dokumentų, laikoma, kad Prekės neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų. | If it is specified in the Technical Specification that the Supplier must provide the relevant documents along with the Goods, and the Supplier fails to provide such documents, the Goods shall be deemed to not meet the requirements set forth in the Contract. |
| 5. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA | 5. CONTRACT PRICE AND PAYMENT ARRANGEMENTS |
| 5.1. Sutarčiai taikomas kainos apskaičiavimo būdas | 5.1. The method of calculating the price applicable to the Contract |
| Fiksuotos kainos kainodara. | Fixed price pricing. |
| 5.2. Pradinė Sutarties vertė / Sutarties kaina | 5.2. The Initial Contract Value / Contract Price |
| 5.2.1. Pradinė Sutarties vertė Eur be PVM: [...], PVM: [...], Pradinė Sutarties vertė Eur su PVM: [...], kurią sudaro: 5.2.1.1. Pradinė Sutarties vertė (be DWDM palaikymo paslaugos) Eur be PVM: [...], PVM: [...], Pradinė Sutarties vertė (be DWDM palaikymo paslaugos) vertė Eur su PVM: [...]; 5.2.1.2. Pradinė DWDM palaikymo paslaugos vertė Eur be PVM: [...] PVM: [...] Pradinė DWDM palaikymo paslaugos vertė Eur su PVM: [...] 5.2.2. Sutarties kaina Eur be PVM: [...] PVM: [...] Sutarties kaina Eur su PVM: [...] Fiksuota kaina. Pradinės Sutarties vertė lygi Tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM, nurodytai už visą Sutartyje nurodytą Prekių kiekį. | 5.2.1. The Initial Contract Value is EUR [...] exclusive of VAT, VAT amounts to EUR [...], The Initial Contract Value is EUR [...], including VAT, which consist of: 5.2.1.1. The Initial Contract Value (without DWDM support service) is EUR [...] exclusive of VAT, VAT amounts to EUR [...], The Initial Contract Value (without DWDM support service) is EUR [...], including VAT. 5.2.1.2. The initial value of the DWDM support service is EUR [...] exclusive of VAT, VAT amounts to EUR [...], The initial value of the DWDM support service is EUR [...], including VAT. 5.2.2. The Contract Price is EUR [...] exclusive of VAT. VAT amounts to EUR [...], The Contract Price is EUR [...], including VAT. Fixed price pricing. The Initial Contract Value shall be equal to the Supplier’s tender price, exclusive of VAT, for the total quantity and/or volume of the Goods as specified in the Contract. |
| 5.3. Sutarties kainos / įkainių perskaičiavimas taikant peržiūros taisykles | 5.3. Recalculation of the Contract Price/fees under the review rules |
| 5.3.1. Sutarties kaina / įkainiai bus perskaičiuojami: 5.3.1.1. dėl PVM tarifo pasikeitimo. Šalys susitaria, kad PVM apskaičiuojamas pagal sąskaitos faktūros išrašymo metu galiojančius tarifus. Ši nuostata taikoma tuomet, jei PVM tarifas keičiasi (didėja arba mažėja) dėl teisės aktų pasikeitimo ir netaikoma, kai PVM tarifas didėja ar atsiranda pareiga jį mokėti dėl nuo Teikėjo priklausančių aplinkybių, pavyzdžiui, pasikeičia jo veikla, tampa PVM mokėtoju ir panašiai; 5.3.1.2. dėl kainų lygio pokyčio: 5.3.1.2.1. bet kuri Sutarties šalis Sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti Sutarties kainos / įkainių peržiūrą (keitimą) ne anksčiau kaip po 6 (šešių) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (jeigu peržiūra jau buvo atlikta – nuo susitarimo dėl paskutinio perskaičiavimo pagal šį Specialiųjų sąlygų punktą įsigaliojimo dienos). Tuo atveju, jei nuo (galutinio) pasiūlymo pateikimo iki galimos Sutarties sudarymo dienos yra praėję daugiau nei 6 (šeši) mėnesiai, Sutartyje numatytos kainos / įkainių perskaičiavimas (keitimas) gali būti atliktas Sutarties sudarymo dieną. 5.3.1.2.2. Sutarties kaina / įkainiai peržiūrimi tik tai Sutarties daliai, kuri nėra išpirkta, t. y., Prekėms, kurios nėra priimtos ir apmokėtos. Vėlesnė Sutarties kainos / įkainių peržiūra negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atlikta peržiūra. 5.3.1.2.3. Jeigu Prekių tiekimas vėluoja dėl Tiekėjo kaltės, uždelstų pristatyti Prekių kaina / įkainiai nėra perskaičiuojami dėl kainų lygio kilimo (negali būti didinami), tačiau yra perskaičiuojami dėl kainų lygio kritimo (gali būti mažinami). 5.3.1.2.4. Atlikdamos Sutarties kainos / įkainių peržiūrą Šalys vadovaujasi Valstybės duomenų agentūros viešai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis. Iš kitos Šalies nereikalaujama pateikti oficialaus Valstybės duomenų agentūros išduoto dokumento ar patvirtinimo. 5.3.1.2.5. Šalys privalo susitarime nurodyti vartojimo prekių ir paslaugų indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jo nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jo nustatymo datą, kainų pokytį (k), perskaičiuotą Sutarties kainą / įkainius, perskaičiuotą Pradinės Sutarties vertę. 5.3.1.2.6. Nauja Sutarties kaina / įkainiai apskaičiuojami pagal žemiau pateiktą formulę: a1=a+k100×a, kur a – kaina / įkainis (Eur be PVM) (jei peržiūra jau buvo atlikta, tai po paskutinio perskaičiavimo) a1 – perskaičiuota (pakeista) kaina / įkainis (Eur be PVM) k – pagal vartotojų kainų indeksą (indeksas: „Vartojimo prekės ir paslaugos“) apskaičiuotas Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (%). „k“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę: k =IndnaujausiasIndpradžia×100-100, (proc.) kur Indnaujausias – kreipimosi dėl kainos / įkainių peržiūros išsiuntimo kitai šaliai dieną paskelbtas naujausias „Vartojimo prekės ir paslaugos“ indeksas. Indpradžia – laikotarpio pradžios datos (mėnesio) „Vartojimo prekės ir paslaugos“ indeksas. Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra Sutarties įsigaliojimo dienos mėnuo. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės mėnuo. 5.3.1.2.7. Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki vieno skaitmens po kablelio, o apskaičiuotas įkainis „a1“ suapvalinamas iki dviejų skaitmenų po kablelio. 5.3.1.2.8. Šalis, siekianti Sutarties kainos / įkainių peržiūros, privalo raštu kreiptis į kitą Šalį ir prašyme pateikti visą reikalingą informaciją: Sutarties pavadinimą, numerį, datą, neperduotų ir neapmokėtų Prekių sąrašą su kiekiais, Indekso reikšmes su nuorodomis į viešus šaltinius Valstybės duomenų agentūros Oficialiosios statistikos portale arba kitus oficialius šaltinių duomenis, kita svarbi informacija. Prašyme Šalis neturi teisės nurodyti kito Indekso ar prašyti perskaičiavimo pagal kitą Indeksą nei nurodytas šioje procedūroje. 5.3.1.2.9. Susitarimas turi būti sudarytas per 30 (trisdešimt) dienų nuo Šalies pateikto tinkamo prašymo perskaičiuoti Sutarties kainą / įkainius gavimo dienos. Jei Prekės pristatomos po prašymo pateikimo, tačiau susitarimas dar nėra sudarytas, pristatytų Prekių kainoms/ įkainiams taikomos peržiūrėtos kainos / įkainiai. 5.3.1.2.10. Sutarties kaina / įkainiai neperskaičiuojami, jei Sutarties kainodara kintamas įkainis arba vykdymo išlaidų atlyginimas. | 5.3.1. The Contract Price/fees will be recalculated: 5.3.1.1. due to changes in the VAT rate. The parties agree that VAT is calculated according to the rates in effect at the time of invoicing. This provision applies if the VAT rate changes (increases or decreases) due to changes in legislation and does not apply when the VAT rate increases or the obligation to pay it arises due to circumstances that depend on the Supplier, for example, changes in his activity, becoming a VAT payer and the like; 5.3.1.2. due to changes in the price level: 5.3.1.2.1. during the term of the Contract, either party to the Contract shall have the right to initiate a review/amendment of the Contract price/rates not earlier than 6 (six) months after the date of entry into force of the Contract (if the review has already been carried out, after the date of entry into force of the Agreement on the last recalculation pursuant to this clause of these Special Terms and Conditions). In the event that more than 6 (six) months have passed from the submission of the (final) tender to the possible date of conclusion of the Contract, the recalculation (change) of the price/rates provided for in the Contract may be performed on the date of conclusion of the Contract. 5.3.1.2.2. The Contract price/rates shall be revised only for that part of the Contract, which has not been redeemed, i.e. for Goods which have not been accepted and paid for. A subsequent revision of the Contract price/rates may not cover a period for which a revision has already been made. 5.3.1.2.3. If the delay in delivery of the Goods is caused by the Supplier, the price/rates of the delayed Goods shall not be subject to any price level increase (may not be increased), but are recalculated due to a drop in the price level (can be reduced). 5.3.1.2.4. For the purpose of reviewing the Contract price/fees, the Parties shall be guided by the data of the Indicators Database published by the State Data Agency on the Official Statistics Portal The other Party is not required to provide an official document or certification issued by the State Data Agency. 5.3.1.2.5. The Parties shall specify in the Agreement the value of the Consumer Goods and Services Index at the beginning of the period and the date of its determination, the value of the Index at the end of the period and the date of its determination, the price change (k), the revised Contract price/rates, the revised Initial Contract value. 5.3.1.2.6 The new Contract price/fees shall be calculated in accordance with the formula set out below: a1=a+k100×a, where a is the price/fee (EUR excluding VAT) (if the revision has already been carried out, after the last revision) a1 - recalculated (changed) price/fee (EUR excl. VAT) k - the change (increase or decrease) in the prices of consumer goods and services (%) calculated from the Consumer Price Index (Index: “Consumer Goods and Services”). The value of “k” shall be calculated according to the formula: k =IndlatestIndbeginning×100-100, (%) where Indlatest - the latest index of “Consumer goods and services” published on the date of sending the request for price/rate review to the other Party. Indbeginning - index of “Consumer goods and services” for the start date (month) of the period. In the case of the first recalculation, the beginning of the period (month) shall be the month of the date of entry into force of the Contract. In the case of the second and subsequent recalculations, the beginning of the period (month) shall be the month of the published value of the relevant index used at the time of the last recalculation. 5.3.1.2.7 For calculations, index values shall be taken to four decimal places. The calculated change (k) shall be used for further calculations after rounding to one decimal place, and the calculated fee “a1” shall be rounded to two decimal places. 5.3.1.2.8. The Party seeking a review of the Contract price/fees must contact the other Party in writing and in the request provide all the necessary information: the Contract name, number, date, list of undelivered and unpaid Goods with quantities, Index values with references to public sources on the State Data Agency’s Official Statistics Portal or other official data from other official sources, any other relevant information. In the request, the Party shall not be entitled to indicate a different Index or to request a recalculation according to a different Index than the one indicated in this procedure. 5.3.1.2.9 The Agreement shall be concluded within 30 (thirty) days from the date of receipt of a valid request for recalculation of the Contract price/fees by a Party. If the Goods are delivered after the request has been submitted, but the agreement has not yet been concluded, the prices/rates of the delivered Goods shall be subject to the revised prices/rates. 5.3.1.2.10. The contract price/rates are not recalculated if the Contract pricing is a variable rate or reimbursement of costs. |
| 5.4. Sutarties kainos / įkainių apskaičiavimas taikant kiekio (apimties) keitimo taisykles | 5.4 Calculation of the Contract price/fees by applying the rules for quantity (volume) changes |
| Punktas taikomas. 5.4.1. Pirkėjas numato galimybę įsigyti Sutartimi įsigyjamų Prekių sąraše nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių Prekių (toliau – Nenumatytos prekės) neviršijant 10 (dešimt) proc. Pradinės Sutarties vertės (jos nedidinant). 5.4.2. Už Nenumatytas prekes bus apmokama ne didesnėmis nei užsakymo dieną tiekėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių prekių kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis. Nenumatytų prekių kaina su Pirkėju turi būti derinama iš anksto. Gavęs Tiekėjo pateiktas Nenumatytų prekių kainas (komercinį pasiūlymą), Pirkėjas atlieka rinkos kainų tyrimą (apklausą telefonu ir / ar raštu, ir / ar paiešką elektroninėje erdvėje ar kt.), tokiu būdu įvertindamas, ar Tiekėjo pateiktos Nenumatytų prekių kainos atitinka rinkos kainas. Nustačius, kad Tiekėjo pasiūlytos Nenumatytų prekių kainos yra didesnės nei rinkos, Pirkėjas prašo Tiekėjo jas sumažinti. Tiekėjui nesutikus sumažinti Nenumatytų prekių kainos iki rinkos kainos, Pirkėjas pasilieka teisę Nenumatytas prekes įsigyti atskiru pirkimu.) | The Clause is applicable. 5.4.1. The Buyer shall have the option to purchase Goods not listed in the Contract but related to the subject matter of the procurement (hereinafter referred to as the Unforeseen Goods) up to a maximum of ten (10) per cent of the initial Contract value (without any increase). 5.4.2. Payment for the Unforeseen Goods will be made at the prices in force at the Supplier’s point of sale, catalogue or website at the time of order, or, if such prices are not published, at the prices offered by the Supplier that are competitive and market-conform. The price of unforeseen goods shall be agreed in advance with the Buyer. Upon receipt of the Supplier’s tender for the Unforeseen Goods (commercial offer), the Buyer shall carry out a market price investigation (telephone and/or written survey and/or internet search, etc.) to assess whether the prices of the Unforeseen Goods submitted by the Supplier are in line with market prices. If the prices of the Unforeseen Goods proposed by the Supplier are found to be above market prices, the Buyer shall request the Supplier to reduce them. If the Supplier does not agree to reduce the price of the Unforeseen Goods to the market price, the Buyer reserves the right to purchase the Unforeseen Goods by separate procurement.) |
| 5.5. Atsiskaitymo su Tiekėju terminas ir tvarka | 5.5 Deadlines and procedure for payment to the Supplier |
| 5.5.1. Pirkėjas atsiskaito su Tiekėju ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos. 5.5.2. Apmokėjimo sąlygos: 5.5.2.1. Už Prekes (be DWDM palaikymo paslaugos) mokama įvykdžius užsakymą – Šalims pasirašius Prekių (be DWDM palaikymo paslaugos) perdavimo–priėmimo aktą ir pagal pateiktą Sąskaitą. 5.5.2.2. Už DWDM palaikymo paslaugą mokama už būsimą 1 (vienerių) metų DWDM palaikymo paslaugos laikotarpį pagal Tiekėjo pasiūlyme nurodytą metinį įkainį ir pagal pateiktą Sąskaitą. | 5.5.1. The Buyer shall settle with the Supplier no later than 30 (thirty) days from the date of receipt of the Invoice. 5.5.2. Payment terms: 5.5.2.1. Payment for the Goods (without DWDM support service) shall be paid upon execution of the order – after the Parties have signed the Goods Transfer and Acceptance Deed (without DWDM support service) and with the submitted Invoice. 5.5.2.2. The DWDM support service shall be paid for the upcoming 1 (one) year DWDM support service period in accordance with the annual rate specified in the Supplier's Tender and in accordance with the submitted Invoice. |
| 5.6. Avansas | 5.6. Advance Payment |
| Punktas netaikomas. | The Clause is not applicable. |
| 5.7. Avanso užtikrinimas | 5.7 Securing the Advance Payment |
| Punktas netaikomas. | The Clause is not applicable. |
| 6. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI | 6. PRODUCT QUALITY AND WARRANTY OBLIGATIONS |
| 6.1. Garantinis terminas | 6.1. Warranty period |
| Prekėms nustatomas Tiekėjo pasiūlytas arba Prekių gamintojo taikomas Garantinis terminas, tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai. Garantinis terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo–priėmimo akto ar Sąskaitos (kai Prekių perdavimo–priėmimo aktas nėra pasirašomas) pasirašymo dienos. | The Goods shall be subject to the Warranty Period offered by the Supplier or applied by the manufacturer of the Goods, but in any case, not less than 24 (twenty four) months. The Warranty Period shall run from the date of signature of the Goods Transfer and Acceptance Deed or the Invoice (in the absence of a Goods Transfer and Acceptance Deed). |
| 6.2. Garantinė priežiūra | 6.2. Warranty maintenance |
| Tiekėjas privalo pašalinti trūkumus per Techninėje specifikacijoje nurodytą terminą. Jei terminas nenurodytas – ne ilgiau kaip per 1 (vieną) mėnesį. Prekių trūkumų nustatymo bei šalinimo tvarka nustatyta Bendrųjų sąlygų 7 skyriuje. | The supplier must remove the defects within the term specified in the Technical Specification. If term is not specified - no longer than within 1 (one) month. The procedure for detecting and remedying defects is set out in Section 7 of the General Terms and Conditions. |
| 7. SUTARTIES VYKDYMUI PASITELKIAMI SUBTIEKĖJAI | 7. SUBCONTRACTORS TO BE USED FOR THE PERFORMANCE OF THE CONTRACT |
| Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai | Subcontractors and/or specialists used for the performance of the Contract |
| Pasirinkite elementą. | Pasirinkite elementą. |
| 8. PRIEVOLIŲ PAGAL SUTARTĮ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS | 8. GUARANTEEING FULFILMENT OF OBLIGATIONS UNDER THE CONTRACT |
| 8.1. Prievolių pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimas | 8.1 Security for performance of obligations under the Contract |
| Prievolių pagal Sutartį įvykdymas užtikrinamas: netesybos; pirmo pareikalavimo banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštas. | Performance of obligations under the Contract is guaranteed: penalties; Bank guarantee on first demand or surety bond from an insurance company. |
| 8.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimas | 8.2. Provision of the Contract Performance Security |
| Punktas taikomas: 8.2.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti Pirkėjui pateikiamas prieš pasirašant Sutartį. Tiekėjas turi pateikti Pirkėjui 10 (dešimties procentų) nuo Pradinės Sutarties vertės be PVM, nurodytos Specialiųjų sąlygų 5.2.1 punkte, pirmo pareikalavimo banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą atitinkančius Bendrųjų sąlygų 10 skyriaus reikalavimus. 8.2.2 Be Bendrosiose sąlygose numatytų reikalavimų, Sutarties įvykdymą užtikrinančiame dokumente taip pat turi būti numatyta, kad, jei Pirkėjas likus 10 (dešimt) dienų iki Sutarties įvykdymą užtikrinančio dokumento galiojimo pabaigos negauna jo pratęsimą patvirtinančio dokumento, Pirkėjas turi teisę pareikalauti sumokėti visą neišmokėtą Sutarties įvykdymą užtikrinančio dokumento sumą, kurią jis gali pasilikti kaip Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą (užstatą) ir ja pasinaudoti, jeigu Tiekėjas tinkamai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų. | The Clause is applicable: 8.2.1. The Contract Performance Security must be provided to the Buyer before signing the contract. The Supplier must provide the Buyer with a first-demand bank guarantee of 10 (ten percent) of the Initial Contract value without VAT specified in Clause 5.2.1 of the Special Terms and Conditions or surety bond of an insurance company that meets the requirements of Section 10 of the General Terms and Conditions. 8.2.2 In addition to the requirements stipulated in the General Terms and Conditions, the document ensuring the performance of the Contract must also provide that if the Buyer does not receive a document confirming its extension 10 (ten) days before the expiry of the document ensuring the performance of the Contract, the Buyer has the right to demand payment of the entire outstanding amount of the Contract the amount of the document guaranteeing the performance, which he can keep as security (deposit) for the performance of the Supplier's contractual obligations and use it if the Supplier does not properly fulfill its contractual obligations. |
| 9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ | 9. LIABILITY OF THE PARTIES |
| 9.1. Pirkėjui taikomos netesybos už mokėjimų pagal Sutartį vėlavimą | 9.1. Penalties payable by the Buyer for late payment under the Contract |
| Jei Pirkėjas, gavęs tinkamai pateiktą ir užpildytą Sąskaitą, uždelsia atsiskaityti už tinkamai Tiekėjo perduotas kokybiškas Prekes per Sutartyje nurodytą terminą, Tiekėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos skaičiuoja Pirkėjui 0,02 (dvi šimtosios) procento dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos be PVM už kiekvieną vėlavimo dieną. | If the Buyer, having received a duly submitted and completed Invoice, delays the payment for the quality Goods duly delivered by the Supplier within the period specified in the Contract, the Supplier shall charge the Buyer a default interest of 0.02 (two hundredths) per cent of the unpaid amount, excluding VAT, from the day following the due date for each day the delay. |
| 9.2. Tiekėjui taikomos netesybos už vėlavimą vykdyti užsakymą, tiekti Prekes ar ištaisyti jų trūkumus | 9.2. Penalties payable by the Supplier for delay in fulfilling the order, delivering the Goods or correcting their defects |
| 9.2.1. Jeigu Tiekėjas vėluoja tiekti Prekes (be DWDM palaikymo paslaugos) per Specialiųjų sąlygų 4.1.1 punkte numatytą terminą ar ištaisyti jų trūkumus Sutartyje nustatyta tvarka, Pirkėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos Tiekėjui skaičiuoja 0,02 (dvi šimtosios) procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neperduotų Prekių (be DWDM palaikymo paslaugos) ar Prekių (be DWDM palaikymo paslaugos), turinčių trūkumų, kainos be PVM. 9.2.2. Jeigu Tiekėjas nesilaiko Techninės specifikacijos 1 priedo Techninių reikalavimų 5.6.1 punkte nustatyto reikalavimo, Pirkėjas Tiekėjui skaičiuoja 0,1 (vienos dešimtosios) procento dydžio delspinigius už kiekvieną Techninės specifikacijos 5.6.1 punkte nustatyto reikalavimo nesilaikymo dieną nuo atitinkamos DWDM palaikymo paslaugos metinės kainos be PVM. 9.2.3. Jeigu Tiekėjas nesilaiko Techninės specifikacijos 1 priedo Techniniai reikalavimai 5.6.2, 5.6.3, 5.6.4 ar 5.7 punktuose nustatyto reikalavimo, Pirkėjas Tiekėjui skaičiuoja 0,05 (penkių šimtųjų) procento dydžio delspinigius už kiekvieną Techninės specifikacijos 5.6.2, 5.6.3, 5.6.4 ar 5.7 punktuose nustatyto reikalavimo nesilaikymo dieną nuo atitinkamos DWDM palaikymo paslaugos metinės kainos be PVM. | 9.2.1. If the Supplier is late delivering the Goods (excluding DWDM support services) within the time limit specified in clause 4.1.1 of the Special terms and Conditions or rectifying defects in accordance with the procedure established in the Contract, the Buyer shall charge the Supplier a default interest of 0.02 (two one-hundredths of) per cent of the price of the Goods (excluding DWDM support services) not delivered on time, or of the Goods (excluding DWDM support services), which are defective, exclusive of VAT, from the date following the due date for each day of the delay. 9.2.2. If the Supplier fails to comply with the requirement set forth in point 5.6.1 of the Annex 1 to Technical Requirements of the Technical Specification, the Buyer shall charge the Supplier a penalty of 0.1 (one tenth) percent for each day of non-compliance with the requirement set forth in point 5.6.1 of the Technical Specification, calculated on the basis of the annual price of the relevant DWDM maintenance service excluding VAT. 9.2.3. If the Supplier fails to comply with the requirement set forth in points 5.6.2, 5.6.3, 5.6.4 or 5.7 of the Technical Requirements Annex 1 to Technical Specification, the Buyer shall charge the Supplier a penalty of 0.05 (five hundredths) percent for each day of non-compliance with the requirement set forth in points 5.6.2, 5.6.3, 5.6.4 or 5.7 of the Technical Specification, calculated on the basis of the annual price of the relevant DWDM maintenance service excluding VAT. |
| 9.3. Tiekėjui taikoma bauda nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo | 9.3. Fine applied to the Supplier in the event of termination of the Contract for material breach of the Contract |
| Jei Sutartis nutraukiama dėl Tiekėjo kaltės, Pirkėjas turi teisę reikalauti sumokėti baudą, lygią 5 (penkių) procentų Sutarties kainos dydžio sumai, bet ne mažesnę nei 3000 (trys tūkstančiai) Eur. | If the Contract is terminated due to the fault of the Supplier, the Buyer has the right to demand payment of a fine equal to 5 (five) percent of the amount of the Contract price, but not less than 3000 (three thousand) EUR. |
| 9.4. Tiekėjui taikoma bauda dėl esamų subtiekėjų ar specialistų pakeitimo / naujų subtiekėjų pasitelkimo nesilaikant Bendrosiose sąlygose nurodytos subtiekėjų ir (ar) specialistų keitimo tvarkos | 9.4. Fine applied to the Supplier for replacing existing subcontractors or specialists / using new subcontractors without complying with the procedure for replacing subcontractors and/or specialists set out in the General Terms and Conditions |
| 1000 (vienas tūkstantis) Eur už kiekvieną pažeidimo atvejį. | 1000 (one thousand) EUR for each case of violation. |
| 9.5. Tiekėjui taikomos baudos dėl aplinkosauginių, darbuotojų saugos, sveikatos saugos, gaisrinės saugos, ir (arba) socialinių kriterijų nesilaikymo | 9.5. Fines imposed on the Supplier for non-compliance with environmental, employee-safety, health safety, fire safety, and/or social criteria |
| 9.5.1. 100 (vienas šimtas) Eur už kiekvieną pažeidimo atvejį. 9.5.2. Tiekėjas įsipareigoja nedelsiant, tačiau visais atvejais ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, pranešti Pirkėjui (ir atitinkamoms institucijoms, kai to reikalaujama) apie visus aplinkos apsaugos ar darbuotojų saugos reikalavimus pažeidžiančius incidentus, įvykusius Prekių pristatymo metu ir teikiant su jomis susijusias paslaugas. Jei Tiekėjas nepraneša apie incidentą Pirkėjui ir (ar) atitinkamoms institucijoms per 2 (dvi) darbo dienas, jis privalo sumokėti Pirkėjui baudą, lygią 100 Eur už kiekvieną atskirą atvejį ir atlyginti Pirkėjui visus nuostolius, patirtus dėl nepranešimo apie incidentą, kurių bauda nepadengia. Šis punktas taikomas visiems incidentams, įvykusiems Prekių pristatymo metu ir (ar) teikiant su jomis susijusias paslaugas, nepaisant to, ar jie sukėlė žalos žmonėms ar aplinkai. 9.5.3. 500 (penki šimtai) Eur už kiekvieną pažeidimo atvejį jei pažeidžiami darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai, ir dėl to įvyksta nelaimingas atsitikimas. | 9.5.1. 100 (one hundred) EUR for each case of violation. 9.5.2. The Supplier undertakes to immediately, but in any case no later than within 2 (two) working days, notify the Buyer (and relevant authorities, when required) of all incidents that violate environmental protection or employee safety requirements that occurred during the delivery of the Goods and during the provision of related services. If the Supplier does not report the incident to the Buyer and/or the relevant authorities within 2 (two) working days, he must pay the Buyer a fine equal to EUR 100 for each individual case and compensate the Buyer for all losses incurred due to failure to report the incident, which are not covered by the fine. This clause applies to all incidents that occurred during the delivery of the Goods and/or during the provision of related services, regardless of whether they caused damage to people or the environment. 9.5.3. 500 (five hundred) Euros for each case of violation if the requirements of employee safety and health are violated, and as a result an accident occurs. |
| 9.6. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda dėl konfidencialumo reikalavimų nesilaikymo | 9.6. Fine imposed on the Supplier/the Buyer for non-compliance with confidentiality requirements |
| 3000 (trys tūkstančiai) Eur už kiekvieną pažeidimo atvejį ir atlygina dėl to Pirkėjo patirtus ar atsiradusius tiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia bauda. | 3000 (three thousand) EUR for each case of violation and compensates the direct losses suffered or caused by the Buyer, to the extent not covered by the fine. |
| 9.7. Tiekėjui taikomos netesybos dėl pirkimo dokumentuose nustatytų kokybinių kriterijų nepasiekimo Sutarties vykdymo metu | 9.7. Penalties imposed on the Supplier for failure to meet the quality criteria set out in the Contract documents during the performance of the Contract |
| 1000 (vienas trūkstantis) Eur už kiekvieną pažeidimo atvejį. | 1000 (one thousand) EUR for each case of violation. |
| 9.8. Tiekėjui taikomos netesybos dėl Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepratęsimo | 9.8. Liquidated damages for non-renewal of the Contract Performance Security applicable to the Supplier |
| Punktas netaikomas, taikomos 8.2.2 punkte nustatytos sąlygos. | The Clause does not apply, the conditions set out in Clause 8.2.2 shall be applied. |
| 9.9. Tiekėjui taikoma bauda dėl sutikimo dirbti Pirkėjo objektuose (įrenginiuose) ir/ar jų apsaugos zonoje neturėjimo | 9.9. Fine imposed on the Supplier for not having consent to work in the Buyer's facilities (devices) and/or in their protection zone |
| 100 (vienas šimtas) Eur už kiekvieną pažeidimo atvejį. | 100 (one hundred) EUR for each case of violation. |
| 9.10. Tiekėjui taikoma bauda, jei Prekes tiekiantis su jomis susijusias paslaugas teikiantys specialistai yra neblaivūs ar apsvaigę nuo psichoaktyvių medžiagų. | 9.10. Fine imposed on the Supplier if the specialists delivering the Goods or providing related services are intoxicated or under the influence of psychoactive substances. |
| 300 (trys šimtai) Eur už kiekvieną pažeidimo atvejį. | 300 (three hundred) EUR for each case of violation. |
| 9.11. Tiekėjui taikoma bauda, jei Tiekėjas nesilaiko nacionalinio saugumo interesų (kai taikoma) ir (ar) Kilmės taikomų reikalavimų | 9.11. Penalty imposed on the Supplier if the Supplier does not comply with national security interests (where applicable) and/or Origin requirements |
| 1000 (vienas tūkstantis) Eur už kiekvieną pažeidimo atvejį. | 1000 (one thousand) EUR for each case of violation. |
| 9.12. Bendra informacija | 9.12. General information |
| 9.12.1. Šiame skyriuje nurodytų netesybų sumokėjimas neatleidžia Tiekėjo nuo pareigos atlikti visus veiksmus, būtinus įvykdyti sutartinius įsipareigojimus. 9.12.2. Šiame skyriuje numatytos netesybos Tiekėjui taikomos ir tuo atveju, jei pažeidimai atlikti jo subtiekėjo, specialistų, darbuotojų ar kitų trečiųjų asmenų, kuriuos jis pasitelkė vykdyti Sutartį. 9.12.3. Atsiskaitant, priskaičiuotų netesybų (baudų ir delspinigių), nuostolių suma bus mažinama Tiekėjo pateiktoje sąskaitoje faktūroje nurodyta mokėtina suma. Pirkėjas turi teisę bet kada vienašališkai įskaityti savo piniginius reikalavimus iš bet kokių Tiekėjui mokėtinų sumų, įskaitant pagal šią Sutartį ir kitas sutartis, sudarytas tarp Šalių, mokėtinas nuostolių kompensacijas, kitas sumas, bei jų dydžiu susimažinti Pirkėjo mokėtinas sumas Tiekėjui, apie tai raštiškai informuodamas Tiekėją. 9.12.4. Nesant iš ko įskaityti piniginių reikalavimų, Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui netesybas per 5 (penkias) dienas nuo Pirkėjo pareikalavimo. 9.12.5. Šalys viena kitai atlygina tik tiesioginius nuostolius, kurie ribojami Sutarties kainos dydžio suma, bet ne mažesne kaip 3000 (trys tūkstančiai) Eur suma (jeigu Sutarties kaina neviršija 3000 (trijų tūkstančių) Eur sumos). 9.12.6. Bendras pagal Sutartį Šaliai pritaikytų netesybų dydis ribojamas 20 (dvidešimt) procentų Sutarties kainos dydžio suma; jeigu Sutarties kaina neviršija 3000 (trijų tūkstančių) Eur sumos - ne didesne kaip 1 500 (vienas tūkstantis penki šimtai) Eur suma. | 9.12.1. Payment of the defaults specified in this section does not release the Supplier from the obligation to perform all actions necessary to fulfil the contractual obligations. 9.12.2. The penalties provided for in this section apply to the Supplier even if the violations are committed by his sub-supplier, specialists, employees or other third parties whom he used to execute the Contract. 9.12.3. When settling accounts, the amount of accrued penalties (fines and default interest) and damages will be reduced from the payable amount indicated on the invoice submitted by the Supplier. The Buyer has the right at any time to unilaterally offset their financial claims from any amounts payable to the Supplier, including compensation for damages payable under this Contract and other contracts concluded between the Parties, as well as other amounts. The Buyer may reduce the amounts payable to the Supplier accordingly, by providing written notice to the Supplier. 9.12.4. If there are no amounts available for offsetting financial claims, the Supplier must pay the penalties to the Buyer within 5 (five) days from the Buyer's demand. 9.12.5. The Parties shall compensate each other only for direct damages, which are limited to the amount of the Contract price, but not less than 3,000 (three thousand) Euros (if the Contract price does not exceed 3,000 (three thousand) Euros). 9.12.6. The total amount of penalties applied to the Party under the Contract is limited to 20 (twenty) percent of the amount of the Contract price; if the price of the Contract does not exceed the amount of 3000 (three thousand) EUR - the amount not exceeding 1500 (one thousand five hundred) EUR. |
| 10. SUTARTIES GALIOJIMAS IR KEITIMAS | 10. VALIDITY AND AMENDMENT OF THE CONTRACT |
| 10.1. Sutarties sudarymas ir įsigaliojimas | 10.1 Conclusion and entry into force of the Contract |
| 10.1.1. Ši Sutartis laikoma sudaryta, kai (pirma) ją pasirašo abi Šalys, ir (antra) pateikiamas sutarties įvykdymo užtikrinimas. 10.1.2. Sutartis galioja iki visiško prievolių įvykdymo. | 10.1.1. This Contract shall be deemed to be concluded when (first) it is signed by both Parties and (second) the Contract Performance Security is provided. 10.1.2. The Contract is valid until the full fulfilment of the obligations. |
| 10.2. Sutarties galiojimo termino pratęsimas | 10.2. Extension of the Contract |
| Punktas netaikomas (4.2 punkte numatytos sąlygos taikomos). | The Clause does not apply, the conditions set out in Clause 4.2 shall be applied. |
| 11. SUTARTIES NUTRAUKIMAS | 11. TERMINATION OF THE CONTRACT |
| 11.1. Sutarties nutraukimo pagrindai | 11.1 Grounds for termination |
| Sutartis gali būti nutraukiama rašytiniu Šalių susitarimu arba vienašališkai, Bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka. | The Contract may be terminated by a written agreement between the Parties or unilaterally, in accordance with the procedures set out in the General Terms and Conditions. |
| 11.2. Esminiai Sutarties pažeidimai | 11.2. Material breaches of the Contract |
| Dėl termino pristatyti Prekes ar jų dalį nesilaikymo 11.2.1. Laikoma, kad Tiekėjas padarė esminį Sutarties pažeidimą, jeigu: 11.2.1.1. pristato Prekes ir (ar) teikia paslaugas nesilaikydamas Sutartyje nustatyto galutinio termino arba konkretaus esminio tarpinio termino pagal vykdymo grafiką ilgiau nei 60 (šešiasdešimt) dienų (jei sutartinių įsipareigojimų įvykdymo (galutinis arba tarpinis) terminas ilgesnis nei 12 (dvylika) mėnesių) arba 11.2.1.2. Prekių pristatymo terminai pažeisti tai, kad priskaičiuotų netesybų už vėlavimą suma viršija 20 (dvidešimt) proc. Pradinės Sutarties vertės arba 11.2.1.3. Tiekėjas pažeidžia Prekių pristatymo terminus ir dėl Prekių pristatymo vėlavimo Prekės tampa nebereikalingos. Dėl kainos / įkainių keitimo (išskyrus 5.3 punktą) 11.2.2. jeigu Tiekėjas nevykdo prisiimtų įsipareigojimų už Sutartyje nustatytą Sutarties kainą / įkainius. Dėl kokybės vertinimo kriterijų 11.2.3. jeigu paaiškėja, kad Tiekėjas nevykdo įsipareigojimų, kurie pirkimo dokumentuose buvo nustatyti kaip pasiūlymų vertinimo kriterijai ir už kuriuos Tiekėjui buvo skiriamos reikšmės, kai pasiūlymas vertintas pagal kainos ir kokybės santykį ir Tiekėjas per 10 (dešimt) darbo dienų neištaiso pažeidimų arba tokius pažeidimus Pirkėjas nustato 2 (du) kartus. Dėl Prekių kokybės 11.2.4. Tiekėjas daugiau kaip 2 (du) kartus pristato Prekes, kurios neatitinka Sutartyje ir (ar) Įstatymuose nustatytų reikalavimų Prekėms. Dėl Tiekėjo, subtiekėjo ar specialistų kvalifikacijos 11.2.5. Tiekėjo kvalifikacija tapo nebeatitinkančia pirkimo dokumentuose nustatytų Sutarties tinkamam vykdymui būtinų reikalavimų ir šie neatitikimai nebuvo ištaisyti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo kvalifikacijos tapimo neatitinkančia dienos. Dėl konkurencijos, intelektinės nuosavybės, konfidencialios informacijos 11.2.6. Tiekėjas pažeidžia šios Sutarties nuostatas, reglamentuojančias konkurenciją, intelektinės nuosavybės ar konfidencialios informacijos valdymą. Dėl teisių perleidimo 11.2.7. Tiekėjas perleido savo teises ir (ar) įsipareigojimus pagal Sutartį tretiesiems asmenims be raštiško Pirkėjo sutikimo. Dėl garantinių trūkumų 11.2.8. Tiekėjas nešalina garantinių trūkumų arba juos šalina ilgiau nei 45 (keturiasdešimt penkias) dienas. | Due to non-compliance with the deadline for delivery of the Goods or their part 11.2.1. The Supplier is considered to have committed a material breach of the Contract if: 11.2.1.1. delivers the Goods and/or provides services without complying with the final deadline specified in the Contract or a specific essential interim deadline according to the execution schedule for longer than 60 (sixty) days (if the (final or interim) term for the fulfilment of contractual obligations is longer than 12 (twelve) months) or 11.2.1.2. The deadlines for the delivery of the goods have been violated in that the amount of penalties for the delay exceeds 20 (twenty) percent if Initial Contract Value ​​or 11.2.1.3. The Supplier violates the deadlines for the delivery of the Goods and due to the delay in the delivery of the Goods, the Goods become unnecessary. Due to price/rate changes (except Clause 5.3) 11.2.2. if the Supplier does not fulfill the assumed obligations for the Contract price/rates specified in the Contract. Due to quality assessment criteria 11.2.3. if it turns out that the Supplier does not fulfil the obligations that were determined in the procurement documents as tender evaluation criteria and for which values ​​were assigned to the Supplier, when the tender was evaluated according to the price-quality ratio and the Supplier does not correct violations within 10 (ten) working days or the buyer determines such violations 2 (two) times. Due to the quality of the Goods 11.2.4. The Supplier delivers the Goods more than 2 (twice) times, which do not meet the requirements set forth in the Contract and/or Laws for the Goods. Due to the qualifications of the Supplier, sub-supplier or specialists 11.2.5. The Supplier's qualifications no longer correspond to the requirements for the proper execution of the Contract established in the procurement documents, and these discrepancies were not corrected within 14 (fourteen) calendar days from the day the qualification became non-compliant. Due to competition, intellectual property, confidential information 11.2.6. The Supplier violates the provisions of this Contract governing competition, management of intellectual property or confidential information. Due to transfer of rights 11.2.7. The Supplier transferred its rights and/or obligations under the Contract to third parties without the written consent of the Buyer. Due to warranty defects 11.2.8. The supplier does not remove warranty defects or removes them for longer than 45 (forty-five) days. |
| 12. APLINKOSAUGINIAI IR SOCIALINIAI KRITERIJAI | 12. ENVIRONMENTAL AND SOCIAL CRITERIA |
| 12.1. Aplinkosauginių kriterijų nustatymo teisinis pagrindas | 12.1. Legal basis for setting environmental criteria |
| Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašu, patvirtintu 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas). | The environmental criteria for the Goods shall be established in accordance with the Schedule to the Procedures for the Application of Environmental Criteria in Green Procurement approved by Order D1-508 of 28 June 2011 on the Approval of the Schedule to the Procedures for the Application of Environmental Criteria in Green Procurement (hereinafter referred to as the Procedures). |
| 12.2. Su Prekių pakuotėmis susiję aplinkosauginiai kriterijai | 12.2 Environmental criteria relating to the packaging of Goods |
| Punktas netaikomas. | The Clause is not applied. |
| 12.3. Su Prekių pristatymu susiję aplinkosauginiai kriterijai | 12.3 Environmental criteria relating to the delivery of Goods |
| 12.3.1. Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 9:00 iki 11:00 arba 14:00 iki 15:30 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 9:00 iki 11:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas šios Specialiųjų sąlygų 2.1 punkte priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda. | 12.3.1. The Supplier shall deliver the Goods to the Buyer during off-peak hours, Monday to Thursday from 9:00 to 11:00 or 14:00 to 15:30, Friday and on the eve of public holidays from 9:00 to 11:00 and by the shortest possible routes. The Buyer’s representative responsible for the acceptance of the Goods, as referred to in Clause 2.1 of these Special Terms and Conditions, shall, when accepting the Goods, physically verify that the Supplier has delivered the Goods outside of the peak hours of road traffic. The Buyer shall be entitled to request, during the performance of the Contract, documentation proving the choice of the shortest possible route. If the Supplier is found not to have complied with this Clause, the Supplier shall be liable to a fine of the amount specified in Clause 9.5 of the Special Terms and Conditions. |
| 12.4. Su Prekėmis susijusių paslaugų (pavyzdžiui, montavimo, apmokymo ir kitos parengimui naudoti skirtos paslaugos) teikimu susiję aplinkosauginiai kriterijai | 12.4 Environmental criteria relating to the provision of services related to the Goods (such as installation, training and other services for preparation for use |
| Tiekėjas, kai taikoma, atlikdamas Prekių montavimo ir kitas Prekių parengimo naudoti paslaugas, Pirkėjo patalpose turi vykdyti pirminį atliekų ir antrinių žaliavų rūšiavimą atliekų susidarymo vietoje, atskiriant jas ir metant į tam tikras pažymėtas talpas ar konteinerius: popierius (taip pat kartonas, popierinių pakuočių atliekos), plastikas (taip pat plastikinių pakuočių atliekos), metalas, buitinės atliekos, tara, pašluostės su cheminių medžiagų likučiais, medis, stiklas, elektros ir elektroninės įrangos atliekos, cheminių medžiagų atliekos ir užtikrinti atliekų tinkamą sutvarkymą. Atliekų rūšiavimui susidarymo vietoje skirtomis priemonėmis Tiekėjas turi pasirūpinti pats. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas šios Specialiųjų sąlygų 2.1 punkte fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas rūšiuoja atliekas jų susidarymo vietoje. Tiekėjas kartu su Prekių priėmimo – perdavimo aktu Pirkėjui pateikia atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus (pavyzdžiui, pateikia sudarytą susitarimą su gaminių ir (ar) pakuočių atliekų surinkimą vykdančiu atliekų tvarkytoju, ar atliekų tvarkytojų, turinčiu teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus ir pan.). Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda. | The Supplier shall, when applicable, in the course of the installation of the Goods and other services for the preparation of the Goods for use, carry out on the Buyer’s premises the initial sorting of waste and secondary raw materials at the place of generation by separating them and placing them in designated receptacles or bins: paper (including cardboard, paper packaging waste), plastic (including plastic packaging waste), metal, household waste, containers, cloths with chemical residues, wood, glass, waste electrical and electronic equipment, waste chemicals and ensure that the waste is properly managed. The means for on-site sorting shall be provided by the Supplier. The Buyer’s representative responsible for the acceptance of the Goods, as referred to in Clause 2.1 of these Specific Terms and Conditions, shall physically verify that the Supplier is separating the waste at the place of generation. The Supplier shall submit to the Buyer, together with the Goods Transfer and Acceptance Deed, the documents proving the waste management (e.g. an agreement with the waste manager, who collects the waste from articles and/or packaging, or waste managers, who are entitled to issue documents proving the management of waste from articles and/or packaging, etc.). If the Supplier is found not to comply with the requirement set out in this point, the Supplier shall be liable to a fine in the amount specified in point 9.5 of the Special Terms and Conditions. |
| 12.5. Su perkamomis Prekėmis susiję socialiniai kriterijai | 12.5 Social criteria relating to the purchased Goods |
| Punktas netaikomas. | The Clause it not applicable. |
| 13. BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI | 13. AMENDMENTS AND ADDITIONS TO THE GENERAL TERMS AND CONDITIONS |
| 13.1. Bendrųjų sąlygų pakeitimai | 13.1. Amendments to the General terms and conditions |
| Šalys susitaria pakeisti nurodytus Sutarties Bendrųjų sąlygų punktus, išdėstant juos nauja redakcija: „10.16.3. jei dėl bet kokių Tiekėjo veiksmų (veikimo ar neveikimo) Pirkėjas patyrė nuostolius (tiesioginius nuostolius, delspinigius ir (arba) baudas (jei netesybos numatytos Sutartyje).“; „15.1. Pagal Sutartį intelektinės nuosavybės teisės neperduodamos ir neperleidžiamos.“. „22.2.2.2. Tiekėjas neužtikrina Bendrųjų sutarties sąlygų 3.1.1. punkte nustatytų reikalavimų;“. Bendrųjų Sutarties sąlygų 22.2.2. punktas papildomas 22.2.2.13. papunkčiu: „22.2.2.13. Tiekėjas pažeidžia Sutarties nuostatas, reglamentuojančias asmens duomenų apsaugą, intelektinę nuosavybę ar konfidencialios informacijos valdymą.“. Bendrųjų Sutarties sąlygų 22.2.2. punktas papildomas 22.2.2.13. papunkčiu: „22.2.2.13. Tiekėjas pažeidžia Sutarties nuostatas, reglamentuojančias asmens duomenų apsaugą, intelektinę nuosavybę ar konfidencialios informacijos valdymą.“ | The Parties agree to change the specified Clauses of the General Terms and Conditions of the Contract by rewording them: “10.16.3. if the Buyer has suffered loss (direct loss, interest and/or fines (if default interest has been foreseen in the Contract) as a result of any act (act or omission) of the Supplier.”; „15.1. No intellectual property rights shall be transferred or assigned under the Contract.“. “22.2.2.2. The Supplier does not ensure the requirements specified in Clause 3.1.1 of the General Terms and Conditions of the contract;”. Clause 22.2.2 of the General Terms of the Contract is supplemented by Sub-Clause 22.2.2.13: "22.2.2.13. The Supplier violates the provisions of the Contract governing personal data protection, intellectual property, or the management of confidential information.”. Clause 22.2.2 of the General Terms of the Contract is supplemented by Sub-Clause 2 22.2.2.13: "22.2.2.13. The Supplier violates the provisions of the Contract governing personal data protection, intellectual property, or the management of confidential information.” |
| 13.2. Sutarties papildymas dėl antikorupcinės veiklos politikos ir Tiekėjų etikos kodekso laikymosi | 13.2. Supplement to the contract regarding compliance with Anti-corruption Policy and Supplier Code of Ethics |
| Tiekėjas, pasirašydamas Sutartį, pareiškia ir garantuoja, kad yra susipažinęs su UAB „EPSO_G“ įmonių grupės antikorupcinės veiklos politikos ir Tiekėjų etikos kodekso nuostatomis. | By signing the Contract, the Supplier declares and guarantees that they are familiar with the provisions of the anti-corruption policy and the Supplier's code of ethics of the UAB 'EPSO-G' group of companies. |
| 13.3. Dėl atitikties Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymui | 13.3. Regarding compliance with the Law on the Protection of Objects Important for Ensuring National Security. |
| Punktas taikomas: Tiekėjo ir (ar) subrangovų darbuotojai, kuriems bus reikalinga teisė be palydos patekti prie Bendrovės valdomų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ar turto, turi atitikti Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 17 straipsnio 2 dalies punktuose nurodytus kriterijus. Sudarius Sutartį, Tiekėjas įsipareigoja pateikti tokių asmenų sutikimus būti tikrinamiems bei informaciją ir dokumentus, patvirtinančius, kad nėra Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 17 straipsnio 2 dalies punktuose nurodytų aplinkybių. | The Clause is applied: The employees of the Supplier and/or subcontractors who will need the right to access, without escort, the facilities or assets managed by the Company that are important for ensuring national security must meet the criteria specified in Article 17, Part 2 of the Law on the Protection of Objects Important for Ensuring National Security. Upon concluding the Contract, the Supplier undertakes to provide the consent of such individuals to be screened, as well as the information and documents confirming that there are no circumstances as indicated in Article 17, Part 2 of the Law on the Protection of Objects Important for Ensuring National Security. |
| 13.4. Dėl sutikimo dirbti Pirkėjo objektuose (įrenginiuose) ir/ar jų apsaugos zonoje (toliau – Sutikimas) | 13.4. Regarding the consent to work at the Buyer's sites (facilities) and/or in their protection zone (hereinafter – the Consent) |
| Punktas taikomas: ### 13.4.1. iki Prekių pristatymo ir (ar) su Prekėmis susijusių paslaugų teikimo pradžios Tiekėjas (įskaitant subtiekėjus) iš Pirkėjo turi gauti raštišką Sutikimą; ### 13.4.2. Sutikimo gavimui Tiekėjas įsipareigoja pateikti visus tokiam Sutikimui gauti reikalingus dokumentus; ### 13.2.3. Pirkėjo išduotas Sutikimas turi galioti visą Prekių pristatymo ir (ar) su Prekėmis susijusių paslaugų teikimo nurodytuose objektuose ir (ar) teritorijose laikotarpį; 13.4.4. jeigu Tiekėjas ar subtiekėjas Prekes pristato arba teikia su Prekėmis susijusias paslaugas neturėdami raštiško Pirkėjo Sutikimo (jo negavus, pasibaigus Sutikimo galiojimui, Pirkėjui panaikinus ar sustabdžius Sutikimo galiojimą ar pan.) taip pat, jei Prekes pristatė ir (ar) su Prekėmis susijusias paslaugas teikė Sutikime nenurodyti darbuotojai, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.9 punkte nurodyto dydžio bauda. | The Clause is applied: 13.4.1. Prior to the delivery of Goods and/or the commencement of services related to the Goods, the Supplier (including subcontractors) must obtain written Consent from the Buyer; 13.4.2. To obtain the Consent, the Supplier undertakes to provide all the necessary documents required for obtaining such Consent; 13.4.3. The Consent issued by the Buyer must remain valid for the entire period during which the Goods are delivered and/or services related to the Goods are provided at the specified sites and/or locations; 13.4.4. If the Supplier or a subcontractor delivers the Goods or provides services related to the Goods without the Buyer's written Consent (in cases where the Consent was not obtained, its validity has expired, or the Buyer has revoked or suspended the Consent, etc.), or if the Goods are delivered and/or services related to the Goods are provided by employees not specified in the Consent, the Supplier will be subject to a fine specified in Clause 9.9 of the Special Terms and Conditions. |
| 14. SUTARTIES PRIEDAI | 14. ANNEXES TO THE CONTRACT |
| 14.2. Priedas Nr. 1 Techninė specifikacija | 14.2. Annex 1 Technical Specification |
| 14.3. Priedas Nr. 2 Bendrosios sutarties sąlygos | 14.3. Annex 2 General Terms and Conditions |
| 14.4. Priedas Nr. 3 Sutarties įvykdymo užtikrinimas | 14.4. Annex 3 Performance security |
| 14.5. Priedas Nr. 4 Pasiūlymas | 14.5. Annex 4 Tender |
| 14.6. Priedas Nr. 5 Tiekėjo pasitelkiamų Subtiekėjų sąrašas | 14.6. Annex 5 List of Subcontractors Engaged by the Supplier |
| 14.7. Priedas Nr. 6 Trišalės sutarties projektas | 14.7. Annex 6 The Tripartite Agreement |
| 14.8. Priedas Nr. 7 Vadovų (vadovaujančių specialistų, pirkimo sutarčiai vykdyti) sąrašas | 14.8. Annex 7 List of Managers (supervisory specialists responsible for contract execution) |
| 14.9. Priedas Nr. 8 Priimtinų bankų sąrašas | 14.9. Annex 8 List of acceptable banks |
| 14.10. Priedas Nr. 9 Pirkėjui priimtinų draudimo bendrovių sąrašas | 14.10. Annex 9 List of Insurance Companies Acceptable to the Buyer |
| 15. ŠALIŲ ATSTOVŲ PARAŠAI | 15. SIGNATURES OF REPRESENTATIVES OF THE PARTIES |
| PIRKĖJAS | BUYER |
| (nurodomos atstovo pareigos, vardas, pavardė) | (name, title and surname of representative) |
| (parašas) | (signature) |
| TIEKĖJAS | SUPPLIER |
| (nurodomos atstovo pareigos, vardas, pavardė) | (name, title and surname of representative) |
| (parašas) | (signature) |