Pirkimo sąlygų

3 priedas „Kokybės kriterijai ir jų vertinimas“

KOKYBĖS KRITERIJAI IR JŲ VERTINIMAS

Pasiūlymai vertinami pagal kainos ir kokybės santykį. Kainos kriterijaus lyginamasis svoris – 98 balai, bendro sutarties įvykdymo termino kriterijaus lyginamasis svoris – 2 balai.

S=T+K

kur S – galutinis pasiūlymo įvertinimas balais, K – kainos kriterijaus įvertinimas balais, T – bendro sutarties įvykdymo termino kriterijaus įvertinimas balais.

Pirmas kriterijus (T) – bendro sutarties įvykdymo termino kriterijaus įvertinimas balais

Vertinamas tiekėjo pasiūlytas bendras sutarties įvykdymo terminas, apimantis projektavimo paslaugų suteikimą, rangos darbų atlikimą, įrangos įrengimą, sistemos paleidimą, dokumentacijos perdavimą ir objekto perdavimą Užsakovui.

Projektavimo paslaugos turi būti suteiktos ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo sutartyje nustatytos projektavimo pradžios dienos.

Maksimalus bendras sutarties įvykdymo terminas – 8 mėnesiai. Minimalus vertinamas bendras sutarties įvykdymo terminas – 6 mėnesiai, t. y. ne trumpesnis kaip 2/3 maksimalaus bendro sutarties įvykdymo termino.

Tiekėjo pasiūlytas ilgesnis kaip 8 mėnesių bendras sutarties įvykdymo terminas laikomas neatitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimų ir pasiūlymas atmetamas.

Tiekėjui pasiūlius darbų atlikimo terminą 8 mėn., t. y. maksimalų galimą darbų atlikimo terminą, „Ti“ kriterijui bus suteikiama 0 ekonominio naudingumo balų. Nenurodžius pasiūlyme jokio bendro sutarties atlikimo termino skiriama 0 ekonominio naudingumo balų.

Jeigu tiekėjas pasiūlo trumpesnį kaip 6 mėnesių bendrą sutarties įvykdymo terminą, pasiūlymas neatmetamas, tačiau vertinima, kad tiekėjas pasiūlė 6 mėnesių bendrą sutarties įvykdymo terminą. Tokiam pasiūlymui skiriamas maksimalus termino kriterijaus balų skaičius – 2 balai.

Termino kriterijaus balai apskaičiuojami pagal formulę:

kur Tmax– 8 mėn., Tmin​ – 6 mėn., Ti​ – tiekėjo pasiūlytas bendras sutarties įvykdymo terminas mėnesiais, turi būti išreikštas sveiku skaičiumi. Jeigu tiekėjas pasiūlo trumpesnį kaip 6 mėn. terminą, vertinimo formulėje taikoma reikšmė Ti=6.

Antras kriterijus - (K). Kainos kriterijaus balai apskaičiuojami pagal formulę:

K – konkretaus tiekėjo pasiūlymo kainos įvertinimas balais.

Cmin – mažiausia tarp visų neatmestų tiekėjų pasiūlyta kaina (eurais).

Ci – vertinamo tiekėjo pasiūlyta kaina (eurais).

98– maksimalus kainos kriterijui skirtas balų svoris.