Pirkimo sąlygų

8 priedas

NUOTEKŲ ĮVADŲ ŠVENČIONĖLIŲ MIESTE STATYBA

RANGOS DARBŲ sutartis Nr.

2026 m.                           d.

Švenčionys

Švenčionių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188766722, kurios registruota buveinė yra Vilniaus g. 19, 18116 Švenčionys, atstovaujama administracijos direktorės Jovitos Rudėnienės, veikiančios pagal administracijos veiklos nuostatus (toliau  Užsakovas), iš vienos pusės, ir

[įrašyti pavadinimą], juridinio asmens kodas [įrašyti], kurio (-ios) registruota buveinė yra [įrašyti adresą], atstovaujama [įrašyti pareigas, vardą, pavardę], veikiančio (-ios) pagal [įrašyti veikimo pagrindą] (toliau – Rangovas), iš kitos pusės, kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarėme šią sutartį (toliau – Sutartis), kurioje susitariame:

1. Sutarties objektas

1.1. Nuotekų įvadų iki pastatų įrengimo darbai (įskaitant ir jų rezultato perdavimą), kurie detalizuoti ir atitinka „Nuotekų įvadų Švenčionių mieste statyba“ rangos darbų pirkimo techninėje specifikacijoje (Sutarties priedas Nr. 1) nurodytus reikalavimus (toliau – Darbai).

1.2. Užsakovas neįsipareigoja nupirkti viso maksimalaus Darbų kiekio ar bet kokios jo dalies. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti Darbų apimtis, neviršijant šioje Sutartyje nurodytos bendros Sutarties vertės. Už Darbus, kuriuos Rangovas be Užsakovo rašytinio sutikimo atlieka nukrypdamas nuo projekto ir/ar Sutarties, Užsakovas Rangovui neapmoka.

2. Sutarties vertė ir mokėjimo tvarka

2.1 Bendra Sutarties vertė 248 050,00 Eur (du šimtai keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai penkiasdešimt eurų ) su PVM, PVM sudaro 43 050,00 Eur (keturiasdešimt trys tūkstančiai penkiasdešimt Eur). Darbų kaina yra maksimali suma už kurią Užsakovas pirks Darbus.

2.2. Darbų kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis. Atsiskaitymas vykdomas pagal Sutarties priede Nr. 2 nurodytus Darbų įkainius vadovaujantis išpildomojoje geodezinėje nuotraukoje nurodyta informacija (įvado ilgį, šulinių skaičių).

2.3. Už tinkamai ir laiku atliktus, užbaigtus Darbus Užsakovas atsiskaito su Rangovu pagal jo pateiktas ir Užsakovo priimtas sąskaitas faktūras arba PVM sąskaitas faktūras ir atliktų darbų aktus. Sąskaitos faktūros arba PVM sąskaitos faktūros ir Rangovo tinkamai patvirtinto ir pasirašyto atliktų darbų akto originalo pateikimo Užsakovui terminas – iki einamojo mėnesio 27 dienos. Rangovas teikia sąskaitas (ir kitus privalomus dokumentus) per „SABIS“ informacinę sistemą.

2.4. Sąskaitos apmokėjimo terminas – 30 kalendorinių dienų po atliktų darbų akto originalo pasirašymo ir sąskaitos faktūros arba PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos. Užsakovas turi teisę, raštu įspėjęs Rangovą, sulaikyti ir/ar išskaičiuoti iš Rangovui pagal šią Sutartį mokamų sumų visas ir bet kokias nuostolių kompensavimo ir/ar netesybų sumas.

2.5. Sutarties vykdymo laikotarpiu PVM perskaičiuojamas pasikeitus (padidėjus ar sumažėjus) pridėtinės vertės mokesčio tarifui. Perskaičiuojama tik ta kainos (įkainių) dalis, kuriai turėjo įtakos pasikeitęs pridėtinės vertės mokesčio tarifas ir tik pasikeitusio mokesčio dydžiu. Sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) pridėtinės vertės mokesčio tarifo inicijuoja Rangovas, kreipdamasis į Užsakovą raštu, pateikdamas konkrečius skaičiavimus dėl pasikeitusio mokesčio tarifo įtakos kainai (įkainiui). Užsakovas taip pat turi teisę inicijuoti įkainių perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) pridėtinės vertės mokesčio tarifo. Sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimas dėl kitų mokesčių pasikeitimo nebus atliekamas.

3. Darbų užsakymas, darbų vykdymo terminai

3.1. Darbai atliekami pagal Užsakovo pateiktą Darbų užsakymą, kuriame nurodomi konkretūs vartotojų adresai. Rangovas, gavęs Darbų užsakymą, jį patvirtina parašu. Užsakovo pateiktas Darbų užsakymas tampa neatsiejama Sutarties dalimi.

3.2. Darbų užsakymą Rangovui Užsakovas gali pateikti elektroniniu paštu ar įteikti Rangovui pasirašytinai. Rangovui pasirašytinai pateiktas Darbų užsakymas yra laikomas Rangovui įteiktu tokio veiksmo atlikimo momentu. Rangovui elektroniniu paštu išsiųstas Darbų užsakymas yra laikomas įteiktu Rangovo patvirtinimo gavimo momentu, o tokį patvirtinimą Rangovas privalo pateikti ne vėliau kaip kitą darbo dieną po Darbų užsakymo išsiuntimo.

3.3. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas negali atsisakyti vykdyti Užsakovo pateikto Darbų užsakymo.

3.4. Nuo Darbų užsakymo priėmimo Rangovas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas pradeda vykdyti nuotekų įvado schemos parengimo ir nuotekų įvado statybos darbus. Nuotekų įvado schemą Rangovas turi parengti ir suderinti su viešuoju vandens tiekėju ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Darbų užsakymo priėmimo.

3.5. Darbų atlikimo terminas (1 įvado) negali būti ilgesnis nei 3 (trys) darbo dienos darbų atlikimui ir 21 (dvidešimt viena) darbo diena išpildomųjų nuotraukų pateikimui po darbų atlikimo.

3.6. Bendras Darbų atlikimo terminas – 4 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

4. Darbų perdavimas–priėmimas:

4.1. Darbai laikomi atliktais ir perduotais, kai Užsakovas pasirašo atliktų darbų aktą. Rangovo pasirašytas atliktų darbų aktas (originalas) Užsakovui pateikiamas kartu su sąskaita faktūra arba PVM sąskaita faktūra.

4.2. Nustačius atliktų Darbų trūkumus Užsakovas savo pasirinkimu turi teisę priimti atliktus Darbus arba atsisakyti priimti Darbus ir laukti, kol per nustatytą 5 darbo dienų terminą trūkumai bus pašalinti. Abiem atvejais Užsakovas turi teisę sustabdyti apmokėjimą iki trūkumų pašalinimo.

5. Asmenys atstovai

5.1 Sutarties vykdymu susijusių klausimų sprendimui Šalys paskiria žemiau nurodytus atsakingus asmenis:

Užsakovo atstovas: Vietinio ūkio statybos inžinierius, Gediminas Kondratavičius, tel. Nr.0 387 66368, el. p. gediminas.kondratavicius@svencionys.lt.

Rangovo atstovas: [įrašyti pareigas, vardą, pavardę, telefono Nr., el. pašto adresą].

6. Atsakomybė, Sutarties įvykdymo užtikrinimas, draudimas, garantija, trūkumų šalinimo terminas

Užsakovas:

6.1. nepagristai uždelsęs atsiskaitymą už atliktus Darbus, moka Rangovui 0,015 % neapmokėtų Darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną;

6.2. nustatęs esminius nukrypimus nuo Sutarties sąlygų ar kitokius esminius darbo trūkumus, turi teisę nutraukti su Rangovu sutartį ir reikalauti atlyginti patirtus nuostolius. Nutraukęs sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina jo turėtas pagrįstas statybos išlaidas ir nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu;

6.3. Sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva dėl šių priežasčių:

6.3.1. Rangovas pagal Sutartį  nepradeda sutartyje numatytų Darbų sutartu laiku, nepaisydamas Užsakovo raginimo, arba dirba taip lėtai, kad baigti Darbus Sutartyje numatytu laiku neįmanoma, dėl to Užsakovas patirtų  nuostolių;

6.3.2. jeigu Rangovas bankrutuoja arba nepajėgia laiku vykdyti sutartinių įsipareigojimų ir, Užsakovui pareikalavus, nepateikia pagrįstų ir patikimų įrodymų dėl įmanomo šių įsipareigojimų įvykdymo ateityje.

Rangovas:

6.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdas: netesybos – 5 % dydžio bauda nuo Sutarties kainos

( Užsakovas turi teisę išskaičiuoti baudų sumas iš Rangovui mokėtinų sumų) mokama, kai Rangovas:

6.4.1. nevykdo prievolės (neatlieka Darbų ar atsisako juos atlikti);

6.4.2. netinkamai vykdo prievolę (vėluoja atlikti Darbus, atlieka ne visus Darbus, visi Darbai arba dalis Darbų atlikta nekokybiškai).

6.5. Rangovas turi būti apsidraudęs civilinės atsakomybės draudimu ne mažesne nei 43 443,00 Eur suma.

6.6. Darbams (įskaitant jų rezultatus)/statiniui/paslėptiems statinio elementams/statinyje esant tyčia paslėptų defektų/įrenginiams, medžiagoms suteikiama kokybės garantija, garantinis terminas suteikiamas vadovaujantis galiojančiu Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, kitais galiojančiais teisės aktais.

6.7. Trūkumų šalinimo terminas – 5 (penkios) darbo dienos nuo Užsakovo rašytinio reikalavimo dėl trūkumų šalinimo Rangovui pateikimo dienos.

7. Darbų kokybės garantija:

7.1. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio Rangovo įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymu.

7.2. Rangovas kartu su Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui aktu turi pateikti dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį. Šis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovų kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui. Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statinio statybos (atliktų Darbų be projektavimo) kainos. Šis reikalavimas netaikomas griaunant statinius ir statant nesudėtinguosius statinius. Dokumentas, užtikrinantis garantinio laikotarpio prievolių įvykdymą pagal pasirašytą rangos sutartį, taip pat turi būti privalomai pateikiamas, kai norima gauti statybos užbaigimo aktą ar deklaracijos apie statybos užbaigimą patvirtinimą.

Kitos sąlygos:

8. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

9.Visi su šia sutartimi susiję ginčai sprendžiami derybų keliu. Nesusitarus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

10. Šalys įsipareigoja tarpusavio santykiuose laikytis konfidencialumo: neatskleisti raštu, žodžiu ar kitokiu pavidalu tretiesiems asmenims jokios komercinės, dalykinės, finansinės informacijos, su kuria buvo supažindintos bendradarbiaudamos šios sutarties pagrindu.

11. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo

12. Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus,  tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 4.4.4 ir 4.4.4.1 papunkčiais, pirkimas laikomas žaliuoju pirkimu, kai:

4.4.4. pirkdamas produktą pirkimo vykdytojas savarankiškai nustato aplinkos apsaugos kriterijus, kurie yra susiję su pirkimo objektu, taikydamas bent vieną iš numatytų aplinkosauginių principų viename, keliuose ar visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose:

4.4.4.1. prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų.

Perkančioji organizacija sutartyje nustato aplinkos apsaugos kriterijų – nerengti ir nenaudoti popierinių dokumentų, siekiant sunaudoti mažiau gamtos išteklių, kaip nurodyta aprašo 4.4.4.1 papunktyje (Sutarties projekte nurodyta sąlyga, kad siekiant sunaudoti mažiau gamtos išteklių, šalys susitaria nerengti ir nenaudoti popierinių dokumentų. Dokumentai pateikiami elektronine forma – tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis ar skaitmeninės originalo kopijos. Vykdydamos Sutartį šalys susitaria laikytis šių aplinkosaugos reikalavimų: mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Su Sutarties vykdymu susiję dokumentai Užsakovui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu. Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai gali būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Užsakovas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“).

Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4 punkto 4.4 papunkčiu, pirkimas laikomas žaliuoju pirkimu, kai rengiant technines specifikacijas, nustatant tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus ar kvalifikacinės atrankos kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus, pirkimo sutarties vykdymo sąlygas ir (ar) kitus reikalavimus tiekėjams, perkama prekė, paslauga arba darbas, yra tenkinamas bent vienas iš žemiau esančių papunkčių:

4.4. nėra produktų sąraše, tačiau:

4.4.1. perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų.

Aplinkosauginės ir aplinkai palankios prekės bei paslaugos:

Nuotekų valymo ir atliekų tvarkymo įrenginių ir kanalizacijos sistemų statybos darbai.

8. Sutarties priedai

Kiekvienas Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių:

1. „Nuotekų įvadų Švenčionėlių mieste statyba“ rangos darbų pirkimo techninė specifikacija.

2. Įkainotas darbų aprašymas.

3. Sutartis yra sudaryta lietuvių kalba. Sutartis pasirašoma saugiu elektroniniu būdu.

4. Šalių rekvizitai:

| Užsakovas | Rangovas |
| --- | --- |
| Švenčionių rajono savivaldybės administracija, | Pavadinimas |
| Kodas 188766722 | Juridinio asmens kodas |
| Vilniaus g. 19, 18117 Švenčionys | PVM mokėtojo kodas |
| Luminor Bank, AB | Adresas |
| A.s. LT79 4010 0432 0003 0027 | Banko sąskaitos numeris |
| tel. (0 387) 66 372, faks. (0 387) 66 365 el.p.: savivaldybe@svencionys.lt | Banko pavadinimas |
|  | Telefono, fakso numeriai |
|  | El. p. adresas |
| Administracijos direktorė Jovita Rudėnienė __________________________ A.V. | Pareigos Vardas Pavardė __________________________ A.V. |

____________________________