1. PIRKIMO OBJEKTAS

TECHNINIŲ DOKUMENTŲ „KELIŲ ŽENKLINIMO MEDŽIAGŲ TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠO TRA ŽM 26 IR KELIŲ ŽENKLINIMO MEDŽIAGŲ NAUDOJIMO IR ŽENKLINIMO ĮRENGIMO TAISYKLIŲ ĮT ŽM 26“ PARENGIMAS

(71600000-4 Techninio tikrinimo, analizės ir konsultavimo paslaugos).

2. TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS / PASLAUGOS APRAŠYMAS

2.1. PIRKIMO OBJEKTO SAVYBĖS, FUNKCINIAI REIKALAVIMAI AR / IR NORIMAS REZULTATAS

TECHNINIŲ DOKUMENTŲ „KELIŲ ŽENKLINIMO MEDŽIAGŲ TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠAS TRA ŽM 26 IR KELIŲ ŽENKLINIMO MEDŽIAGŲ NAUDOJIMO IR ŽENKLINIMO ĮRENGIMO TAISYKLIŲ ĮT ŽM 26“ PARENGIMAS Techninė specifikacija

    - TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠO „KELIŲ ŽENKLINIMO MEDŽIAGŲ

TRA ŽM 26“ PARENGIMAS

Šiuo metu kelių ženklinimo medžiagoms ir papildomoms medžiagoms taikomus reikalavimus reglamentuojantis normatyvinis techninis dokumentas – Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašas TRA ŽM 12 (V-390 Dėl Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašo TRA ŽM 12 patvirtinimo) neatitinka galiojančių Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų bei standartų, neįvertina naujų metodų, standartų ar technologijų. Taisyklės neapima tokių ženklinimo sprendinių (pavyzdžiui, taškinis arba netaisyklingos struktūros struktūrinis ženklinimas), kurie žymiai efektyviau užtikrina atspindį tamsiu paros metu esant drėgnoms sąlygoms; keliami reikalavimai ne visada užtikrina pakankamą atspindį nakties metu, ypač drėgnomis sąlygomis; būtina atnaujinti matavimo metodus ir apimtis.

Atsižvelgiant į tai, būtina parengti dokumentą, reglamentuosiantį reikalavimus kelių horizontaliojo ženklinimo medžiagoms (ŽM), papildomoms medžiagoms ir iškiliesiems ženklinimo elementams – Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašą TRA ŽM 26 (toliau – techninis dokumentas). Būtina parengti kitų susijusių normatyvinių ir techninių dokumentų ar jų nuostatų, naikinimo/tikslinimo pasiūlymus. Rengiant dokumentą būtina išnagrinėti viešai prieinamus susijusių Lietuvoje ir užsienio šalyse atliktų mokslinių tyrimų rezultatus ir kitą gerąją praktiką.

Vykdomas žaliasis pirkimas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) 4.1 punktu ir 4.4.3 punktu: „perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai“ bei Tvarkos aprašo 4.4.4.3 punktu: „prekei pagaminti, paslaugai teikti ar darbams atlikti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai“

Techninio dokumento pagrindiniai reikalavimai yra:

1.	Techninis dokumentas bus taikomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje valstybinės reikšmės keliuose atliekant kelių horizontaliojo ženklinimo darbus ir naudojant ženklinimo medžiagas, papildomas medžiagas bei iškiliuosius ženklinimo elementus;

2.	Techninis dokumentas rengiamas vadovaujantis Europos Sąjungos reglamentais ir direktyvomis, Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, statybos techniniais reglamentais (STR), techninių reikalavimų aprašais, Lietuvos Respublikoje galiojančiomis dokumentų rengimo taisyklėmis;

3.	Rengiant techninį dokumentą turi būti išnagrinėti (bet neapsiribojant) šiuo metu galiojantys teisiniai ir normatyviniai techniniai dokumentai: Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašas TRA ŽM 12 ir kiti.

4.	Rengiant techninį dokumentą turi būti atlikta kitų (Pasaulio arba Europos Sąjungos) šalių (ne mažiau kaip trijų (Vokietija, Lenkija, Latvija ir/ar kt.)) atitinkamų teisės aktų nuostatų bei gerosios patirties ir praktikos analizė.

5.	Rengiant techninį dokumentą, turi būti pateikti pasiūlymai dėl papildomų skyrių ir poskyrių įtraukimo į 2.1.2. 15 punkte pateiktą preliminarų turinį.

6.	Rengiant techninį dokumentą turi būti įvertinta jo sąsaja su Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. 3-284 „Įsakymas dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. 3-82 „Dėl kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo‘‘ ir, esant poreikiui, raštu pateikiami atitinkamų nuostatų koregavimo pasiūlymai su poreikio pagrindimu.

7.	Rengiant techninį dokumentą turi būti įvertintas ir detalizuotas aplinkos apsaugos požiūriu atsakingas ir tvarus ženklinimo medžiagų naudojimas, detalizuoti reikalavimai ženklinimo atnaujinimo atvejais.

8.	Techninis dokumentas rengiamas ir perduodamas redakcijomis: pirmoji techninio dokumento redakcija pateikiama ne vėliau kaip praėjus 8 mėn. nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo ir tai prilyginama 70 % suteiktų paslaugų, antroji techninio dokumento redakcija pateikiama ne vėliau kaip praėjus 9 mėn. nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo ir tai prilyginama 85 % suteiktų paslaugų, galutinė techninio dokumento redakcija pateikiama ne vėliau kaip praėjus 10 mėn. nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo. Taip pat, Užsakovui pareikalavus, turi būti perduodami atskiri užbaigti skyriai techninio dokumento rengimo eigoje, kurie Užsakovo sušauktame pasitarime gali būti svarstomi, aptariami;

9.	Pirmosios redakcijos techninis dokumentas teikiamas susipažinti ir pastaboms, pasiūlymams pateikti kelių sektoriaus rinkos dalyvių asociacijoms, kitomis suinteresuotoms tikslinėms grupėms, visuomenei. Pagal poreikį, paslaugos teikėjas, kartu su Užsakovu, organizuoja iki 2 (dviejų) pirmosios redakcijos techninio dokumento pristatymo susitikimų su kelių sektoriaus rinkos dalyvių asociacijomis, kitomis suinteresuotomis tikslinėmis grupėmis. Pirmosios redakcijos dokumento pristatymą kelių sektoriaus rinkos dalyvių asociacijoms, kitoms suinteresuotoms tikslinėms grupėms, visuomenei Užsakovo įgaliojimu vykdo ir pagal pateiktas pastabas parengto dokumento korekcijas atlieka paslaugos teikėjas. Paslaugos teikėjas įvertina pagrįstas pastabas, pateiktas kelių sektoriaus rinkos dalyvių asociacijų, kitų suinteresuotų tikslinių grupių, visuomenės raštais, elektroniniu paštu, ar protokoluojant pristatymų metu. Jei dėl objektyvių, pagrįstų priežasčių į pateiktas pastabas neatsižvelgiama, paslaugos teikėjas šias priežastis išdėsto raštu, lentelėje, kurioje argumentais pagrindžiamos pastabų atmetimo priežastys. Galutiniai techninio dokumento pataisymai, korekcijos, pastabų atmetimai suderinami su Užsakovu.

Preliminarus kelių sektoriaus rinkos dalyvių asociacijų sąrašas pateikiamas, tačiau paslaugos teikėjas, esant poreikiui, gali į supažindinimo ir derinimo procesą įtraukti ir kitas suinteresuotas tikslines grupes ir institucijas.

Preliminarus kelių sektoriaus rinkos dalyvių asociacijų sąrašas:

-	Asociacija „Lietuvos keliai“;

-	Lietuvos projektavimo įmonių asociacija;

-	Lietuvos karjerų asociacija;

-	Statybos produktų bandymų laboratorijų asociacija;

-	Projektų ekspertizės ir gaisro saugos įmonių asociacija.

10.	Pagal pastabas pataisytas ir Užsakovui pateiktas techninio dokumento projektas laikomas antrąja dokumento redakcija.

11.	Pagal poreikį (jei būtina), oficialų pateikto antrosios redakcijos techninio dokumento derinimo procesą vykdo Užsakovas. Jei oficialaus derinimo metu dokumento projektą reikia koreguoti (dėl derinimo procese dalyvaujančių subjektų pateiktų pagrįstų pastabų), paslaugos teikėjas privalo pakoreguoti techninio dokumento projektą arba kartu su Užsakovu parengia argumentuotą atsisakymą koreguoti techninio dokumento nuostatas.

12.	Jei buvo vykdytas antrosios redakcijos techninio dokumento derinimas su suinteresuotomis institucijomis bei kitais suinteresuotais subjektais, suderintas techninio dokumento projektas laikomas galutine techninio dokumento redakcija. Jei antrosios redakcijos techninio dokumento derinimas nenumatomas – galutine techninio dokumento redakcija laikomas antrosios redakcijos techninis dokumentas.

13.	Dokumento rengėjas turi neatlygintinai taisyti pastebėtas klaidas 12 mėn. laikotarpiu nuo paslaugų teikimo termino pabaigos;

14.	Kartu su darbų atlikimo/paslaugų suteikimo aktais rengėjas, iki paslaugų teikimo grafike numatyto atsiskaitymo laikotarpio pabaigos, privalo pateikti parengto techninio dokumento dalių elektroninius variantus (Microsoft Word); parengto techninio dokumento pirmoji, antroji bei galutinė redakcijos perduodamos Užsakovui elektroniniu variantu (Microsoft Word), patvirtintos elektroniniu parašu. Kartu su parengtu dokumentu rengėjas privalo pateikti lydraštį dokumento perdavimo ir gavimo patvirtinimui.

15. Preliminarus techninio dokumento turinys

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

II SKYRIUS. NUORODOS

III SKYRIUS. SANTRUMPOS IR ŽYMENYS

IV SKYRIUS. SĄVOKOS

PIRMASIS SKIRSNIS. Standartų sąvokos

ANTRASIS SKIRSNIS. Ženklinimo medžiagų (ŽM) klasifikacijos sąvokos

TREČIASIS SKIRSNIS. Ženklinimo sistemų, kurioms nenaudojami ruošiniai, sąvokos

KETVIRTASIS SKIRSNIS. Ženklinimo sistemų, kurioms naudojami ruošiniai, sąvokos

PENKTASIS SKIRSNIS. Ženklinimo elementų sąvokos

ŠEŠTASIS SKIRSNIS. Papildomų medžiagų sąvokos

V SKYRIUS. REIKALAVIMAI

PIRMASIS SKIRSNIS. Bendrieji reikalavimai

ANTRASIS SKIRSNIS. Ženklinimo medžiagos (ŽM), pagalbinės medžiagos ir papildomos medžiagos

TREČIASIS SKIRSNIS. Iškilieji ženklinimo elementai (IŽE)

KETVIRTASIS SKIRSNIS. Elastiniai statmenieji ženklinimo elementai

VI SKYRIUS. TINKAMUMO BANDYMAI

VII SKYRIUS. TIEKIMAS

PIRMASIS SKIRSNIS. Tinkamumo įrodymas

ANTRASIS SKIRSNIS. Ženklinimas

TREČIASIS SKIRSNIS. Aplinkos apsauga, kartotinis panaudojimas

PRIEDAI

    - KELIŲ ŽENKLINIMO MEDŽIAGŲ NAUDOJIMO IR ŽENKLINIMO ĮRENGIMO TAISYKLIŲ ĮT ŽM 26 PARENGIMAS

Šiuo metu kelių ženklinimo medžiagų naudojimą ir ženklinimo įrengimą reglamentuojantis normatyvinis techninis dokumentas – Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės ĮT ŽM 12 (V-389 Dėl Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklių ĮT ŽM 12 patvirtinimo) neatitinka galiojančių Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų bei standartų, numato tik kelias medžiagų rūšis, kurios yra nepakankamos šiuolaikinio ženklinimo technologijoms, neatitinka kitais teisės aktais reglamentuojamų nuostatų, neįvertina naujų metodų, standartų ar technologijų. Taisyklės nenumato tokių ženklinimo sprendinių (pavyzdžiui, taškinis arba netaisyklingos struktūros struktūrinis ženklinimas), kurie žymiai efektyviau užtikrina atspindį tamsiu paros metu esant drėgnoms sąlygoms; keliami reikalavimai ne visada užtikrina pakankamą atspindį nakties metu, ypač drėgnomis sąlygomis; būtina atnaujinti matavimo metodus ir apimtis.

Atsižvelgiant į tai, būtina parengti dokumentą, nustatantį reikalavimus kelių ženklinimo medžiagų naudojimui ir darbams, atliekamiems ženklinant valstybinės reikšmės kelius bei gatves – Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisykles ĮT ŽM 26 (toliau – techninis dokumentas). Būtina parengti kitų susijusių normatyvinių ir techninių dokumentų ar jų nuostatų, naikinimo/tikslinimo pasiūlymus. Rengiant dokumentą būtina išnagrinėti viešai prieinamus susijusių Lietuvoje ir užsienio šalyse atliktų mokslinių tyrimų rezultatus ir kitą gerąją praktiką.

Vykdomas žaliasis pirkimas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) 4.1 punktu ir 4.4.3 punktu: „perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai“ bei Tvarkos aprašo 4.4.4.3 punktu: „prekei pagaminti, paslaugai teikti ar darbams atlikti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai“

Techninio dokumento pagrindiniai reikalavimai yra:

1.	Techninis dokumentas bus taikomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje valstybinės reikšmės keliuose atliekant kelių horizontaliojo ženklinimo darbus ir naudojant ženklinimo medžiagas, papildomas medžiagas bei iškiliuosius ženklinimo elementus;

2.	Techninis dokumentas rengiamas vadovaujantis Europos Sąjungos reglamentais ir direktyvomis, Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, statybos techniniais reglamentais (STR), techninių reikalavimų aprašais, Lietuvos Respublikoje galiojančiomis dokumentų rengimo taisyklėmis;

3.	Rengiant techninį dokumentą turi būti išnagrinėti (bet neapsiribojant) šiuo metu galiojantys teisiniai ir normatyviniai techniniai dokumentai: Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės ĮT ŽM 12 ir kiti.

4.	Rengiant techninį dokumentą turi būti atlikta kitų (Pasaulio arba Europos Sąjungos) šalių (ne mažiau kaip trijų (Vokietija, Lenkija, Latvija ir/ar kt.)) atitinkamų teisės aktų nuostatų bei gerosios patirties ir praktikos analizė.

5.	Rengiant techninį dokumentą, turi būti pateikti pasiūlymai dėl papildomų skyrių ir poskyrių įtraukimo į 2.1.1. 17 punkte pateiktą preliminarų turinį.

6.	Rengiant techninį dokumentą turi būti įvertinta jo sąsaja su Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. 3-284 „Įsakymas dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. 3-82 „Dėl kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo‘‘ ir, esant poreikiui, raštu pateikiami atitinkamų nuostatų koregavimo pasiūlymai su poreikio pagrindimu.

7.	Rengiant techninį dokumentą turi būti detalizuoti I ir II tipo ženklinimo sistemų taikymo principus, struktūriškai aiškius sistemos parinkimo reikalavimus.

8.	Rengiant techninį dokumentą turi būti aiškiai detalizuoti struktūrinio ženklinimo įrengimo principai, struktūrinio ženklinimo tipai, funkcionavimas, medžiaga padengto ir nepadengto paviršių santykis. Ypač svarbu detalizuoti šio tipo ženklinimo įvertinimo principus ir kokybinius parametrus.

9.	Rengiant techninį dokumentą turi būti detalizuoti ženklinimo atnaujinimo atvejai įvertinant visų tipų ženklinimo atvejus. Turi būti aprašyta aiški veiksmų seka numatanti esamo ženklinimo įvertinimą, paruošimą, naujų medžiagų įrengimą ant esamo ženklinimo.

10.	Rengiant techninį dokumentą turi būti įvertinti ir detalizuoti ženklinimo naikinimo metodai, prioritetą teikiant kelio dangos nepažeidžiantiems tvariems metodams.

11.	Techninis dokumentas rengiamas ir perduodamas redakcijomis: pirmoji techninio dokumento redakcija pateikiama ne vėliau kaip praėjus 8 mėn. nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo ir tai prilyginama 70 % suteiktų paslaugų, antroji techninio dokumento redakcija pateikiama ne vėliau kaip praėjus 9 mėn. nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo ir tai prilyginama 85 % suteiktų paslaugų, galutinė techninio dokumento redakcija pateikiama ne vėliau kaip praėjus 10 mėn. nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo. Taip pat, Užsakovui pareikalavus, turi būti perduodami atskiri užbaigti skyriai techninio dokumento rengimo eigoje, kurie Užsakovo sušauktame pasitarime gali būti svarstomi, aptariami;

12.	Pirmosios redakcijos techninis dokumentas teikiamas susipažinti ir pastaboms, pasiūlymams pateikti kelių sektoriaus rinkos dalyvių asociacijoms, kitomis suinteresuotoms tikslinėms grupėms, visuomenei. Pagal poreikį, paslaugos teikėjas, kartu su Užsakovu, organizuoja iki 2 (dviejų) pirmosios redakcijos techninio dokumento pristatymo susitikimų su kelių sektoriaus rinkos dalyvių asociacijomis, kitomis suinteresuotomis tikslinėmis grupėmis. Pirmosios redakcijos dokumento pristatymą kelių sektoriaus rinkos dalyvių asociacijoms, kitoms suinteresuotoms tikslinėms grupėms, visuomenei Užsakovo įgaliojimu vykdo ir pagal pateiktas pastabas parengto dokumento korekcijas atlieka paslaugos teikėjas. Paslaugos teikėjas įvertina pagrįstas pastabas, pateiktas kelių sektoriaus rinkos dalyvių asociacijų, kitų suinteresuotų tikslinių grupių, visuomenės raštais, elektroniniu paštu, ar protokoluojant pristatymų metu. Jei dėl objektyvių, pagrįstų priežasčių į pateiktas pastabas neatsižvelgiama, paslaugos teikėjas šias priežastis išdėsto raštu, lentelėje, kurioje argumentais pagrindžiamos pastabų atmetimo priežastys. Galutiniai techninio dokumento pataisymai, korekcijos, pastabų atmetimai suderinami su Užsakovu.

Preliminarus kelių sektoriaus rinkos dalyvių asociacijų sąrašas pateikiamas, tačiau paslaugos teikėjas, esant poreikiui, gali į supažindinimo ir derinimo procesą įtraukti ir kitas suinteresuotas tikslines grupes ir institucijas.

Preliminarus kelių sektoriaus rinkos dalyvių asociacijų sąrašas:

-	Asociacija „Lietuvos keliai“;

-	Lietuvos projektavimo įmonių asociacija;

-	Lietuvos karjerų asociacija;

-	Statybos produktų bandymų laboratorijų asociacija;

-	Projektų ekspertizės ir gaisro saugos įmonių asociacija.

13.	Pagal pastabas pataisytas ir Užsakovui pateiktas techninio dokumento projektas laikomas antrąja dokumento redakcija.

11.	Pagal poreikį (jei būtina), oficialų pateikto antrosios redakcijos techninio dokumento derinimo procesą vykdo Užsakovas. Jei oficialaus derinimo metu dokumento projektą reikia koreguoti (dėl derinimo procese dalyvaujančių subjektų pateiktų pagrįstų pastabų), paslaugos teikėjas privalo pakoreguoti techninio dokumento projektą arba kartu su Užsakovu parengia argumentuotą atsisakymą koreguoti techninio dokumento nuostatas.

14.	Jei buvo vykdytas antrosios redakcijos techninio dokumento derinimas su suinteresuotomis institucijomis bei kitais suinteresuotais subjektais, suderintas techninio dokumento projektas laikomas galutine techninio dokumento redakcija. Jei antrosios redakcijos techninio dokumento derinimas nenumatomas – galutine techninio dokumento redakcija laikomas antrosios redakcijos techninis dokumentas.

15.	Dokumento rengėjas turi neatlygintinai taisyti pastebėtas klaidas 12 mėn. laikotarpiu nuo paslaugų teikimo termino pabaigos;

16.	Kartu su darbų atlikimo/paslaugų suteikimo aktais rengėjas, iki paslaugų teikimo grafike numatyto atsiskaitymo laikotarpio pabaigos, privalo pateikti parengto techninio dokumento dalių elektroninius variantus (Microsoft Word); parengto techninio dokumento pirmoji, antroji bei galutinė redakcijos perduodamos Užsakovui elektroniniu variantu (Microsoft Word), patvirtintos elektroniniu parašu. Kartu su parengtu dokumentu rengėjas privalo pateikti lydraštį dokumento perdavimo ir gavimo patvirtinimui.

17. Preliminarus techninio dokumento turinys

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

II SKYRIUS. NUORODOS

III SKYRIUS. SĄVOKOS

IV SKYRIUS. ŽYMENYS IR SUTRUMPINIMAI

V SKYRIUS. PAGRINDINĖS NUOSTATOS

VI SKYRIUS. REIKALAVIMAI

PIRMASIS SKIRSNIS. Bendrieji nurodymai

ANTRASIS SKIRSNIS. Matmenys

TREČIASIS SKIRSNIS. Matomumas dieną

KETVIRTASIS SKIRSNIS. Matomumas naktį

PENKTASIS SKIRSNIS. Paviršiaus atsparumas slydimui

ŠEŠTASIS SKIRSNIS. Atsparumas dėvėjimuisi

SEPTINTASIS SKIRSNIS. Važiavimo galimybė (džiūvimo laikas)

AŠTUNTASIS SKIRSNIS. Plyšių susidarymas

DEVINTASIS SKIRSNIS. Neįgilintojo ženklinimo sluoksnio storis

DEŠIMTASIS SKIRSNIS. Įgilintasis ženklinimas

VII SKYRIUS. ŽENKLINIMO SISTEMOS PARINKIMAS

PIRMASIS SKIRSNIS. Bendrosios nuostatos

ANTRASIS SKIRSNIS. II tipo ženklinimo sistema (didesnio matomumo naktį, kai paviršius drėgnas)

TREČIASIS SKIRSNIS. I tipo ženklinimo sistema

KETVIRTASIS SKIRSNIS. Kiti parinkimo kriterijai

VIII SKYRIUS. DARBŲ ATLIKIMAS

PIRMASIS SKIRSNIS. Ženklinimo nužymėjimas

ANTRASIS SKIRSNIS. Ženklinimo medžiagų naudojimas

TREČIASIS SKIRSNIS. Ženklinimo atnaujinimas

KETVIRTASIS SKIRSNIS. Ženklinimo naikinimas

IX SKYRIUS. BANDYMAI

PIRMASIS SKIRSNIS. Bandymų rūšys

ANTRASIS SKIRSNIS. Bandymo metodai

TREČIASIS SKIRSNIS. Matavimų apimtis

KETVIRTASIS SKIRSNIS. Matavimo ruožo vertinimas

X SKYRIUS. DEFEKTŲ VALDYMAS IR ATSISKAITYMAS

XI SKYRIUS. ŽENKLINIMO TARNAVIMO LAIKAS IR GARANTINIAI TERMINAI

XII SKYRIUS. DUOMENŲ APIE ATLIKTUS DARBUS PATEIKIMAS

PRIEDAI

2.2. KITI, PAPILDOMI REIKALAVIMAI

1.	Techninio dokumento ir jo skyrių pavadinimai bei dokumento turinys, suderinus su Užsakovu, gali būti tobulinami bei koreguojami;

2.	rengiamam techniniam dokumentui keliami aukšti aiškių ir informatyvių, nesudėtingai suprantamų grafinių paaiškinimų, schemų bei kitų vizualinių paaiškinimų, pavyzdžių reikalavimai;

3.	Paslaugos teikėjas turi suformuoti automatinį dokumento turinį (turinyje nurodomi skyrių ir poskyrių pavadinimai, priedai);

4.	Techninis dokumentas rengiamas lietuvių kalba ir turi būti tinkamai suredaguotas (rengėjas privalo pateikti lietuvių kalbos specialisto pažymą);

5.	Techninio dokumento teksto formatavimas teksto redaktoriumi Microsoft Word turi būti taisyklingas.

6.	Teikėjas įsipareigos iki Sutarties įsigaliojimo pateikti šioje Techninėje specifikacijoje numatytų veiklų atlikimo, grafiką ir pinigų srautų prognozę bei suderinti juos su Užsakovu.

7.	Paslaugos teikiamos pagal paslaugų grafike aiškiai išskirtus Paslaugų etapus pagal šios Techninės specifikacijos numatytas veiklas.

8.	Pagal Techninėje specifikacijoje numatytas veiklas reikalaujama pateikti tarpines ataskaitas (ne rečiau kaip kas 4 mėnesius), o sutarties pabaigoje apibendrintą analizės rezultatų ataskaitą ir parengtus techninių dokumentų projektus.