KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO VILNIAUS SENŲJŲ KAPINIŲ HELENOS JOZEFOVIČIOVOS MAUZOLIEJAUS, SAULĖS G., VILNIUJE, TVARKOMIEJI PAVELDOSAUGOS DARBAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(Aiškinamasis raštas)

- Bendrosios nuostatos

  - Pirkimo objektas – Kultūros paveldo objekto Vilniaus senųjų kapinių Helenos Jozefovičiovos mauzoliejaus, esančio Saulės g., Vilniuje, tvarkomieji paveldosaugos darbai su užbaigimo procedūrų atlikimu (toliau – Darbai).

  - Darbų apimtis detalizuojama šiame dokumente, Tvarkybos darbų projekte ir kituose Pirkimo sąlygas bei Sutartį sudarančiuose dokumentuose.

  - Projektas. Darbai vykdomi pagal 2026 m. parengtą tvarkybos darbų projektą Nr. PRO‑26‑45 „Vilniaus senųjų kapinių , vad. Šv. Apaštalų Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, Helenos Jozefovičovos mauzoliejaus (37073) tvarkybos darbų (remonto, restauravimo) projektas“ (toliau – Projektas, Techninis projektas). Projektą parengė UAB „Vilniaus vystymo kompanija“, į. k. 120750163 (toliau – Projektuotojas), vadovaudamasis pasirašytomis projektavimo paslaugų sutartimis (toliau – Projektavimo sutartis).

  - Dokumentų pirmumas. Techninę specifikaciją sudarantys dokumentai (įskaitant jų priedus) turi būti suprantami kaip tarpusavyje susiję, vienas kitą papildantys ir paaiškinantys dokumentai. Jeigu Techninę specifikaciją sudarančiuose dokumentuose nustatomi prieštaravimai, taikoma ši dokumentų pirmumo tvarka:

    - ši Techninė specifikacija (Aiškinamasis raštas), įskaitant paaiškinimus, pateiktus pirkimo metu;

    - Techninis projektas, įskaitant paaiškinimus, pateiktus pirkimo metu;

    - kita Techninę specifikaciją ir jos priedus sudaranti informacija;

  - Teisės į Projektą. Projektavimo sutartyse nustatyta, kad visos teisės aktuose numatytos išimtinės autorių turtinės teisės į Projektą (jo korektūrą) ar atskiras jo dalis yra perleistos Projektą užsakiusiam juridiniam asmeniui – Vilniaus miesto savivaldybės administracijai. Pagal Projektavimo sutartis Vilniaus miesto savivaldybės administracija turi teisę, be jokio papildomo Projektuotojo ir (ar) autorių sutikimo, savo nuožiūra ir nevaržomai (tiek laiko, tiek teritorijos atžvilgiu) naudotis visomis įgytomis autorių turtinėmis teisėmis.

- Bendrieji objekto duomenys

  - Užsakovas: Vilniaus miesto savivaldybė.

  - Statytojas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija.

  - Statybos valdytojas: Rangos darbų sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytas juridinis asmuo atlieka statybos valdytojo funkcijas.

  - Projektuotojas: UAB „Vilniaus vystymo kompanija“, Šeimyniškių g. 19B, Vilnius. Įm. k. 120750163.

  - Rangovas: Darbų su paslaugomis konkretaus viešojo pirkimo laimėtojas.

  - Statinio kategorija: ypatingasis statinys (religinė); (papildomai nurodyta Projekte).

  - Statybos rūšis: tvarkomieji paveldosaugos darbai (remonto, restauravimo).

  - Statybos vieta – Saulės g. 189, Vilnius.

  - Projekto numatytos pagrindinės charakteristikos:

    - Sklypas:

- Unikalus Nr.: 4400-4189-1207;

- Sklypo kadastrinis Nr. 0101/0043:94;

- Pagrindinė naudojimo paskirtis: kita;

- Naudojimo būdas: bendrojo naudojimo;

- Plotas: 4,5887 ha.

    - Pastatas:

  - Helenos Jozefovičovos mauzoliejus, unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre 37073, eil. Nr. komplekse 30, kvartalas Nr. 4;

  - Techninis projektas. Techninį projektą sudaro šie dokumentai, pateikiami Rangovui darbų vykdymui:

| Eil. Nr. | Bylos žymuo | Laida | Projekto dalis (pavadinimas) | Projekto dalies žymuo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TvDP | A | Tvarkybos darbų projektas | PRO-26-45 |

  - Statybą leidžiantis dokumentas: Leidimas atlikti kultūros paveldo objekto ar kultūros paveldo statinio tvarkybos darbus Nr. EVS-23, data 2020-04-30.

- Reikalavimai Paslaugoms ir Darbams

  - Statybinės medžiagos. Statyboje naudojamos statybinės medžiagos, turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus nustatytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1‑508 patvirtintame Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos apraše. UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ pasiūlymų pateikimo metu nereikalauja šių reikalavimų atitiktį patvirtinančių įrodymų, tačiau tokie įrodymai Rangovo privalės būti pateikti Pirkimo sutarties vykdymo metu prieš panaudojant statybines medžiagas.

  - Sprendinių parinkimas. Tikslinant ar keičiant projektinius sprendinius (tik gavus Užsakovo ir (ar) Statybos valdytojo pritarimą), prioritetas turi būti teikiamas racionaliems ir ekonomiškai pagrįstiems sprendiniams, užtikrinantiems efektyvų ir ekonomišką statinio eksploatavimą bei energijos išteklių naudojimą. Visi sprendinių parinkimai turi būti pagrįsti techniniais ir ekonominiais skaičiavimais.

  - Techninių specifikacijų reikalavimai. Jeigu Projekto techninėse specifikacijose nurodytos tikslios parametrų skaitinės reikšmės, jos laikomos ribomis, nuo kurių negalima nukrypti į blogesnę pusę. Projekto dokumentuose nurodyti gaminių pavadinimai ir kodai yra informacinio pobūdžio ir skirti gaminio tipui bei esminiams reikalavimams apibrėžti, todėl Rangovas, gavęs Užsakovo ir (ar) Statybos valdytojo pritarimą, gali siūlyti lygiaverčius gaminius. Lygiaverčių gaminių parinkimas ir suderinimas atliekamas derinant medžiagas, gaminius, spalvas ir tekstūras su statinio projekto vykdymo priežiūros vadovu.

  - Rangovas, nustatęs, kad Projekte suprojektuotų statybos produktų ir (ar) įrangos techninės specifikacijos yra pritaikytos konkrečiam vienam gaminiui, arba prieštarauja Sutarties reikalavimams dėl statybos produktų ir (ar) įrangos kilmės ir, kad rinkoje nėra kitų alternatyvių gaminių, kurių visi techniniai parametrai yra ne blogesni nei nurodyta Projekto techninėse specifikacijose, turi teisę teikti pasiūlymą Statybos valdytojui pakeisti Projekto ir / ar Pirkimo dokumentuose numatytų statybos produktų ir (ar) įrangos sprendinių neesminius arba perteklinius techninius parametrus, kurie apriboja gaminių parinkimą, jeigu jie neturi reikšmės objekto ar jo atskirų elementų funkcionalumui, ilgaamžiškumui, atitikčiai kitiems Užsakovo keliamiems reikalavimams ir Sutarties reikalavimams dėl statybos produktų ir (ar) įrangos kilmės. Šiame punkte nurodytu atveju, Rangovas privalo informuoti Statybos valdytoją ir pateikti detalią Statybos valdytojui reikalingą informaciją sprendimui priimti bei, papildomai, detalius paaiškinimus, nurodančius kodėl šie sprendinių dėl statybos produktų ir (ar) įrangos techninių parametrų pakeitimai neturės įtakos objekto ar jo atskirų elementų funkcionalumui, ilgaamžiškumui bei atitikčiai Sutarties ir jos priedų reikalavimams. Toks pasiūlymas gali būti teikiamas Statybos valdytojui tik prieš tai šiuos sprendinius suderinus su statinio projekto vykdymo priežiūros vadovu. Sprendimą dėl Rangovo pasiūlymo tinkamumo bendru sprendimu priima Statybos valdytojo paskirti projekto komandos nariai: projekto vadovas, statybos projektų vadovas, projektavimo valdymo vadovas ir atitinkamos dalies statinio statybos techninės priežiūros vadovas. Rangovas visais atvejais atsako už pasiūlyto pakeitimo suderinamumą su kitais Projekto sprendiniais ir Projekte suprojektuotos sprendinio kokybės ir funkcionalumo užtikrinimą.

  - Jeigu Projekto techninėse specifikacijose nurodyta medžiagos ar gaminio parametro skaitinė vertė nesuderinama su Lietuvos Respublikos įstatymų, poįstatyminių teisės aktų ar statybos normatyvinių dokumentų reikalavimais, arba jei gaminiai su tokia verte nėra gaminami, turi būti naudojama artimiausia kokybiškai geresnė ir suderinama vertė suderinus su Užsakovu ir (ar) Statybos valdytoju, projekto vykdymo priežiūra ir statybos technine priežiūra.

Tokiu atveju Rangovas privalo pateikti Užsakovui ir (ar) Statybos valdytojui aiškiai suformuluotą raštišką prašymą tikslinti techninio projekto sprendinius, detaliai išdėstant savo argumentus ir pagrindžiant juos pridedamais dokumentais. Prašyme turi būti nurodytos esamos projektinių parametrų skaitinės vertės, siūlomos vertės, taip pat pateikti prašymą pagrindžiantys skaičiavimai ir eskizai. Jeigu pateikiamos dokumentų originalų kopijos, jų tikrumą patvirtina statinio statybos vadovas pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytus reikalavimus.

  - Apibūdinant siūlomą Pirkimo objektą naudojami konkretūs modeliai, šaltiniai, procesai, prekių ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba laikomi lygiaverčiais, jeigu jie atitinka visus Projekto techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. Jeigu Pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos, Pirkimo objektas turi atitikti nurodytą konkretų standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas arba būti lygiavertis jiems.

  - Statybos darbų žurnalas. Rangovas nuo statybų pradžios iki statinio pripažinimu tinkamu naudoti, turės pildyti elektroninį statybos darbų žurnalą. Prieigą prie elektroninių dokumentų sistemos suteiks Užsakovas arba Statybos valdytojas.

  - Darbų kiekių žiniaraščiai. Projekto darbų kiekių žiniaraščiai yra preliminarūs, orientaciniai jie skirti geriau suprasti perkamų darbų apimtį ir sudėtį ir gali būti tikslinami sutarties vykdymo metu. Rangovas, taikant fiksuotos kainos kainodarą sutartyje, įsipareigoja tinkamai atlikti visus Tvarkybos darbų projekte, darbų kiekių žiniaraščiuose ir Techninėje specifikacijoje nurodytus darbus, bei įgyvendinti visu projektuose numatytus sprendinius. Visi darbai turi būti kokybiškai atlikti ir pilnai užbaigti. Rangovas privalo įsivertinti ir į sutartinę kainą įtraukti reikalingus darbus bei medžiagas, kurios užtikrintų, kad visi pagal Projektą įrengiami dėl laiko nuoseklumo elementai tinkamai, nepertraukiamai ir kokybiškai funkcionuotų, ir būtų naudojami pagal jų tiesioginę paskirtį. Darbai turi būti atlikti įskaitant, bet neapsiribojant, pagal visas Projekte suprojektuotas darbų apimtis.

  - Rangovo pateikiamuose sąmatiniuose skaičiavimuose turi būti įtraukti visi darbai, medžiagos, paslaugos ir jų kainos, kurie yra būtini tinkamam Sutarties įvykdymui, atsižvelgiant į Sutarties, jos priedų ir pirkimo dokumentų su visais jų priedais nurodytą apimtį ir reikalavimus.

  - Į Rangovo pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti visi darbai, paslaugos, medžiagos ir kitos būtinos išlaidos, reikalingos pirkimo dokumentuose numatytiems darbams ir paslaugoms tinkamai atlikti. Visos Rangovo įrengtos sistemos turi veikti tinkamai, nepertraukiamai ir kokybiškai, atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktų bei statybos techninių ir normatyvinių dokumentų reikalavimus ir būti tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį. Rangovo pasiūlymo kaina taip pat turi apimti visas darbų atlikimui būtinas išlaidas, įskaitant demontuotų elementų išvežimą ir utilizavimą. Esant nesutapimams tarp skirtingų projekto dalių (pvz., kai vienoje projekto dalyje sprendinys nurodytas, o kitoje nenurodytas), bus laikoma, kad Rangovas to sprendinio įgyvendinimą įsivertino savo pasiūlyme.

  - Lokalinės sąmatos. Rangovas privalo Pirkimo sąlygose nustatyta tvarka pateikti darbų kainos skaičiavimą pagrindžiančius dokumentus, t. y. lokalines sąmatas, kuriose būtų detalizuoti darbų etapai, kainos ir įkainiai.

  - Atliktų darbų aktai. Rangovas, teikdamas per ataskaitinį mėnesį atliktų darbų aktus, kartu su išpildomąja dokumentacija privalo pateikti atliktų darbų skaičiavimus „Office Open XML“ arba XLSX formatu. Aktai rengiami pagal Sutarties prieduose pateiktas Atliktų darbų akto (F‑2) ir Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos (F‑3) formas, parengtas Rangovo pasiūlyme pateiktos suvestinės sąmatos pagrindu. Aktų forma turi būti suderinta su Užsakovu ir (ar) Statybos valdytoju iki pirmojo aktavimo dienos.

  - Tyrimai. Rangovas į pasiūlymo kainą turi įskaičiuoti visas išlaidas, būtinas laboratoriniams tyrimams, numatytiems laboratorinių matavimų programoje ar projekte. Pasiūlymo kaina turi apimti ir visų dokumentų parengimą, reikalingų statinio statybos užbaigimo procedūroms atlikti.

  - Papildomi tyrimai statybos darbų metu. Rangovas privalo vykdant statybos darbus atlikti papildomus esamų konstrukcijų tyrimus, jei statybos metu paaiškėja aplinkybės, kurių nebuvo galima nustatyti techninio projekto rengimo ar pirminių tyrimų metu (pvz., paslėptų konstrukcijų būklė, medžiagų faktinė sudėtis, konstrukcijų pažeidimai, nuokrypiai nuo projektinės dokumentacijos).

Papildomų tyrimų poreikis identifikuojamas, kai:

    - konstrukcijų būklė skiriasi nuo nurodytos esamų konstrukcijų tyrimų ataskaitoje;

    - atsiranda įtarimų, kad esamų konstrukcijų laikomoji geba yra nepakankama suprojektuotiems sprendiniams.

  - Kiti Užsakovo rangovai. Rangovas, teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti, kad darbų vykdymo metu statybvietėje dirbs ir kiti Užsakovo ir (ar) Statybos valdytojo pasamdyti tiekėjai ir rangovai, atliekantys darbus, reikalingus objekto pilnam užbaigimui ir funkcionavimui (pvz., baldų montavimo, interjero elementų įrengimo ir kitus Užsakovo ir (ar) Statybos valdytojo įsigytus darbus).

Rangovas privalo derinti savo darbų atlikimą su kitais Užsakovo ir (ar) Statybos valdytojo pasamdytais rangovais ir tiekėjais, užtikrinti jų patekimą į reikiamas darbo zonas, sudaryti galimybę prisijungti prie elektros, vandens tiekimo, šildymo ir naudotis kita statybvietės infrastruktūra, išskyrus Rangovo buitines patalpas. Rangovas taip pat privalo sudaryti sąlygas kitiems tiekėjams laikinai sandėliuoti medžiagas statybvietėje.

Tais atvejais, kai kiti Užsakovo ir (ar) Statybos valdytojo tiekėjai turi atlikti didelės apimties darbus konkrečioje darbo zonoje (pvz., baldų montavimą), turi būti pasirašomi daliniai statybvietės (darbo zonos) perdavimo–priėmimo aktai, kuriuose fiksuojama: darbo zonos perdavimo ir priėmimo data ir laikas, zonos būklė perdavimo ir priėmimo metu (įskaitant fotofiksaciją ir aprašymą).

Už Rangovo atliktų darbų sugadinimą darbo zonos perdavimo Užsakovo ir (ar) Statybos valdytojo tiekėjui laikotarpiu atsakingas atitinkamas tiekėjas, kuris privalo savo lėšomis pašalinti dėl jo kaltės atsiradusius defektus ir atstatyti Rangovo atliktus darbus į būklę, buvusią darbo zonos perdavimo metu.

  - Kiti (ne) Užsakovo rangovai. Rangovas, teikdamas pasiūlymą, turi įvertinti aplinkybę, jog Darbų vykdymo laikotarpiu greta numatytos statybvietės esančiose teritorijose gali būti vykdomi kitų rangovų darbai. Rangovas įsipareigoja organizuoti savo veiklą taip, kad būtų užtikrintas darbų suderinamumas (įskaitant Darbo projektų sprendinių derinimą), statybos darbų organizavimas, Darbų vykdymo saugumas bei nepertraukiama kitų rangovų veikla, išvengiant bet kokių tarpusavio trukdžių ar kliūčių darbų eigai.

  - Skaidriai dirbančiojo ID. Skaidriai dirbančiojo ID. Sudarius rangos sutartį, Užsakovas įgalios Rangovą būti atsakingu už tai, kad Statybvietėje statybos darbus atliktų tik asmenys, turintys skaidriai dirbančio asmens tapatybės identifikavimo kodą (toliau – ID kodas), suformuotą „Sodros“ sistemoje pagal turimus duomenis apie asmens darbo santykius, savarankišką veiklą ar komandiravimą. Tais atvejais, kai asmeniui ID kodas negali būti suformuotas, jis privalo turėti kode užšifruojamus duomenis ir Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 151 straipsnio 8 dalyje nurodytus dokumentus.

Rangovas privalo parengti, organizuoti ir vykdyti asmenų identifikavimo statybvietėje bei ID kodų tikrinimo tvarką, tinkamai fiksuoti visus su tuo susijusius veiksmus ir, esant poreikiui, pateikti ID kodus ir visą su statybvietėje dirbančių asmenų identifikavimu susijusią informaciją bei dokumentus Užsakovui ir (ar) įgaliotoms institucijoms.

Rangovas patvirtina suprantąs, kad jis taip pat atsakingas už visų kitų statybvietėje esančių asmenų, kurie neatlieka statybos darbų, tapatybės identifikavimą. Rangovas privalo registruoti tokių asmenų buvimo statybvietėje pradžios ir pabaigos laiką bei jų buvimo priežastis.

Rangovui pažeidus bet kurį šiame punkte nustatytą įsipareigojimą, jis privalo mokėti Užsakovui Sutartyje numatytą baudą ir atlyginti visus kitus Užsakovo patirtus nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokias kompetentingų institucijų taikytas sankcijas ar baudas, kurios atsirado dėl nurodytų įsipareigojimų nesilaikymo, ir kurių nepadengia skirta bauda.

  - Darbų sauga objekte. Rangovas yra atsakingas už darbų saugos ir sveikatos užtikrinimą objekte pagal teisės aktų reikalavimus ir gerąją praktiką, taip pat privalo vykdyti paskirtų saugos ir sveikatos koordinatorių nurodymus ir rekomendacijas. Jeigu Rangovas nevykdo saugos ir sveikatos koordinatorių nurodymų, Užsakovas ir (ar) Statybos valdytojas turi teisę sustabdyti darbų vykdymą tam tikroje statybvietės zonoje arba visoje statybvietėje ir informuoti atsakingas institucijas apie nustatytus saugos ir sveikatos pažeidimus. Tokiu atveju Rangovas neturi teisės reikalauti Sutarties darbų vykdymo termino pratęsimo ar kompensacijos už darbų sustabdymo laikotarpį.

  - Darbai šalia želdinių. Rangovas privalo užtikrinti, kad vykdant darbus nebūtų pažeisti saugotini medžiai ir būtų parinkti tokie darbų vykdymo metodai, kurie nepažeistų medžių šaknų. Vykdydamas darbus, Rangovas įsipareigoja vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 30‑1933/22 patvirtintomis „Brandžių ir senolių medžių bei jų aplinkos tyrimų ir tvarkymo rekomendacijomis Vilniaus mieste“ (aktualia redakcija), prieinamomis adresu: https://aktai.vilnius.lt/document/30376671 ir šios specifikacijos priedo Nr. 3 rekomendacijomis.

  - Statybvietė. Užsakovas ir (ar) Statybos valdytojas perduoda Rangovui statybvietę, kurios ribos nurodytos Projekte arba Statybvietės perdavimo akte. Rangovas privalo palaikyti statybvietę ir jos prieigas, naudojamas patekimui į statybvietę, švarias ir tvarkingas. Sandėliavimo vietos turi būti aptvertos, o aptvėrimo konstrukcijos – patikimai sutvirtintos. Rangovas privalo užtikrinti, kad už statybvietės ribų neatsirastų statybinių atliekų, purvo ar šiukšlių.

Rangovas turi palaikyti švarias ir tvarkingas darbo zonas bei nuolat turėti uždengiamas dėžes ar konteinerius šiukšlėms išmesti ir rūšiuoti. Užpildyti konteineriai turi būti išvežami iš statybvietės tą pačią dieną.

Rangovas privalo įrengti statybvietės aptvėrimus, užtikrinti statybvietės apsaugą, įrengti statybvietės informacinį stendą, kaip numatyta STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. Rangovas privalo įgyvendinti ir visus kitus konkretaus pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus.

  - Prieigos ir patekimas į objektą. Jeigu darbų vykdymo metu atsiranda poreikis papildomai organizuoti privažiavimą, riboti eismą ar taikyti kitas organizacines priemones (pvz., įrengti laikiną dangą, naudoti mažesnius mechanizmus, pastatyti užtvarus, pasitelkti eismo reguliuotojus ir pan.), visos tokio pobūdžio priemonės turi būti užtikrinamos Rangovo jėgomis ir lėšomis.

Užsakovas neatsako už privažiavimo prie objekto sąlygas ir neprisiima pareigos sudaryti papildomų galimybių patekti prie objekto.

Rangovas atsako už tai, kad darbų vykdymo metu būtų užtikrintas aplinkinių gyventojų, pėsčiųjų ir transporto priemonių eismo saugumas, o darbams pasibaigus būtų atstatyta arba kompensuota bet kokia jo veiklos metu sugadinta infrastruktūra (pvz., kelio dangos, šaligatviai, vejos ir pan.).

  - Statybos užbaigimas. Tvarkybos darbų priėmimas vykdomas PTR 3.05.01:2015 „Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų darbų priėmimo taisyklės” nustatyta tvarka. Statybos užbaigimas turi būti atliktas ir Statybos užbaigimo aktas įformintas iki Darbų atlikimo termino pabaigos. Statybos užbaigimo procedūrų inicijavimas ir vykdymas pavestas Rangovui pagal Užsakovo išduotą įgaliojimą. Rangovas, veikdamas Užsakovo vardu, privalo atlikti visus Sutartyje ir teisės aktuose numatytus veiksmus, reikalingus Statybos užbaigimo procedūrai atlikti ir Statybos užbaigimo aktui gauti.

Rangovas savo lėšomis privalo padengti visas su statybos užbaigimo procedūrų atlikimu susijusias išlaidas visiems pagal Projektą statomiems ir rekonstruojamiems statiniams, įskaitant, bet neapsiribojant: mokesčių ir įmokų už procedūrų atlikimą sumokėjimą, reikalingų tyrimų atlikimo išlaidas, dokumentų parengimo išlaidas, kitų būtinių paslaugų užsakymą ir atsiskaitymą už jas.

- Darbų atlikimo terminai

  - Terminas darbams. Visi Pirkime numatyti Darbai ir paslaugos turi būti atlikti per ne ilgesnį terminą nei nurodyta Sutartyje nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Statybos darbų pradžia statybos aikštelėje – Užsakovui ir / arba Statybos valdytojui perdavus Statybvietę.

- Priedai

  - Priedas Nr. 1 – Tvarkybos darbų projektas; „Vilniaus senųjų kapinių , vad. Šv. Apaštalų Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, Helenos Jozefovičovos mauzoliejaus (37073) tvarkybos darbų (remonto, restauravimo) projektas“

  - Priedas Nr. 2 – Leidimas atlikti kultūros paveldo objekto ar kultūros paveldo statinio tvarkybos darbus Nr. EVS-23;

  - Priedas Nr. 3 – Medžių apsaugos statybvietėje atmintinė.