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	I mėnuo
	II mėnuo
	III mėnuo
	IV mėnuo
	

	I
	Paruošiamieji darbai, statybvietės įrengimas
	
	
	
	
	

	II.
	Žemės darbai, augalinio sluoksnio nuėmimas, pagrindų paruošimas
	
	
	
	
	

	III.
	Slipo įrengimas
	
	
	
	
	

	IV.
	Privažiavimo prie slipo įrengimas
	
	
	
	
	

	V.
	Apsisukimo aikštelės įrengimas
	
	
	
	
	

	VI.
	Automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas
	
	
	
	
	

	VII.
	Paplūdimio tinklinio aikštelės įrengimas
	
	
	
	
	

	VIII.
	Pavėsinių įrengimas
	
	
	
	
	

	IX.
	Aplinkos sutvarkymas, atliekų išvežimas, teritorijos atkūrimas
	
	
	
	
	

	X.
	Išpildomoji dokumentacija, kadastro ir statybos užbaigimo dokumentai
	
	
	
	
	

	Suma  be PVM:
	

	PVM [tarifas]:
	

	Bendra suma su PVM:
	



