Sutarties priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Objektas | Tęstinio informacinių technologijų (IT) saugos ir technologinio pažeidžiamumo audito paslaugos |
| --- | --- |
| Kiekis | 1 komplektas (2 skenavimai kas 6 mėn.) |
| Atlikimo terminas | Paslaugos suteikiamos 2 etapais. 1 etapo paslaugų apimtis – visos techninėje specifikacijoje išvardintos paslaugos, išskyrus antrą skenavimą pagal KSRA reikalavimus ir pakartotinį aukšto ir kritinio lygio pažeidžiamumų patikrinimą. Pirmo etapo paslaugos atliekamos per 2 mėn. nuo sutarties pasirašymo. Antro etapo apimtis – antras skenavimas pagal KSRA reikalavimus ir pakartotinis aukšto ir kritinio lygio pažeidžiamumų patikrinimas. Antro etapo paslaugos atliekamos per 8 mėn. nuo sutarties pasirašymo, antrą skenavimą pagal KSRA reikalavimus atliekant po 6 mėn. nuo pirmo skenavimo. |
| Apmokėjimo terminas | 1-as apmokėjimas per 30 kalendorinių dienų po paslaugų (išskyrus antrą skenavimą pagal KSRA reikalavimus ir pakartotinį aukšto ir kritinio lygio pažeidžiamumų patikrinimą) suteikimo ir perdavimo priėmimo akto pasirašymo ir sąskaitos faktūros pateikimo. 2-as apmokėjimas per 30 kalendorinių dienų po antro skenavimo pagal KSRA reikalavimus ir pakartotinio aukšto ir kritinio lygio pažeidžiamumų patikrinimo atlikimo ir perdavimo priėmimo akto pasirašymo ir sąskaitos faktūros pateikimo. |
| Atlikimo vieta | Konarskio g. 13, Vilnius, esant galimybei dalis paslaugų atliekama nuotoliniu būdu. |
| Įsilaužimų iš išorinių tinklų testavimas | Išorinio kompiuterinio tinklo perimetro patikrinimas, ne mažiau kaip 32 IP adresai. Išorinio kompiuterinio tinklo perimetro patikrinimas (patikrinimas atliekamas turint minimalias žinias apie tikrinamos organizacijos IT infrastruktūrą imituojant potencialaus įsilaužėlio iš interneto veiksmus): - Informacijos apie tiriamą objektą surinkimas iš viešai prieinamų šaltinių: interneto paieškos portalų, forumų, DNS (Domain Name Service) tarnybų ir oficialių interneto valdymo institucijų (RIPE, Domreg ir pan.). - Perimetro tinklo mazgų, pasiekiamų iš interneto nustatymas. - Perimetro tinklo mazguose veikiančių OS (Operacinių Sistemų) nustatymas ir atitinkamų, šiai dienai žinomų, pažeidžiamumų patikrinimas. - Perimetro tinklo mazguose veikiančių tarnybų nustatymas ir atitinkamų, šiai dienai žinomų, pažeidžiamumų patikrinimas, bei konfigūracijos analizė (papildomos informacijos apie sistemą surinkimas per klaidų, sisteminius pranešimus, servisų programinę realizaciją). - Nutekintų įmonės duomenų paieška viešai prieinamose duomenų bazėse ir „tamsiajame internete“ (Dark Web): - Turi surinkti informaciją apie asmenis ir organizaciją, t. y. turi surinkti asmens identifikacinę informaciją, įskaitant vardą, adresą, telefono numerį, gimimo datą, valstybinius dokumentus, finansinius duomenis, tokius kaip kredito kortelių informaciją, banko sąskaitų numerius, transakcijų istoriją, prisijungimo duomenis, įskaitant vartotojo vardus, slaptažodžius ir prieigos raktus. - Duomenys turi būti renkami iš įvairių šaltinių, tokių kaip gilusis ir tamsusis internetas, Telegram kanalai, išpirkos programų (ransomware) tinklaraščiai ir kibernetinių grėsmių bendruomenės. Jei aptinkama iš interneto pasiekiamų tarnybų, reikalaujančių vartotojo autentifikacijos, tuomet atliekamas išorinės paslaugos slaptažodžių auditas. Tikrinama ar naudojami patikimi slaptažodžiai, ar įmanoma juos atspėti arba parinkti. |
| Įsilaužimų į vidines sistemas ir / ar interneto svetaines testavimas | Vidinių / išorinių informacinių sistemų / registrų ar interneto svetainių, veikiančių WEB aplikacijų pagrindu, patikrinimas, ne mažiau kaip 20 vienetų (sistemos arba svetainės). - Turi būti patikrintos visos WEB aplikacijų paslaugos, atlikti įsilaužimų testai. - Turi būti atliktas WEB aplikacijų taikomųjų programų ir paslaugų saugumo patikrinimas neturint naudotojo prisijungimo ir turint prisijungimus. - Informacijos apie sistemas surinkimas (informacija apie sistemą, periferines/pagalbines sistemas) ir testavimo ribų nustatymas. - Tinklo mazguose veikiančių tarnybų nustatymas ir atitinkamų, šiai dienai žinomų, pažeidžiamumų patikrinimas bei konfigūracijos analizė (papildomos informacijos apie sistemą surinkimas per klaidų, sisteminius pranešimus, servisų programinę realizaciją). - Naudojamų technologijų identifikavimas (platforma, programavimo metodai ir priemonės). - Serviso konfigūracijos patikrinimas (darbinės direktorijos pakeitimas, serviso teisių eskalavimas, informacijos atskleidimas per klaidų pranešimus). - Pažeidžiamumų paieška (vartotojo autentifikavimo mechanizmo patikrinimas, sesijos vientisumo patikrinimas, įvedamos informacijos apdorojimo patikrinimas, programinio kodo integralumo patikrinimas, klaidų pranešimų apdorojimas, sisteminės informacijos atskleidimas, serviso konfigūravimo klaidos) automatizuotais WEB pažeidžiamumo skeneriais. - Automatizuotos paieškos rezultatų patikrinimas. - Rankinis pažeidžiamumų remiantis „OWASP TOP10“ metodikos punktais patikrinimas. Ne mažiau 50 su pirkėjų suderintų patikrinimų per visas sistemas arba svetaines. |
| Įsilaužimų iš vidinių tinklų testavimas | Vidinio tinklo saugumo patikrinimas: - tikrinamas DBVS atnaujinimo lygis ir konfigūracijos saugumas (laisva prieiga, per didelės naudotojų ar programų teisės, galimybė vykdyti sistemines komandas iš DBVS); - tikrinama, ar naudotojai negali eskaluoti savo teisių sistemoje, atlikti veiksmus ir/arba gauti duomenis, nesusijusius su jų tiesioginių pareigų vykdymu; - kiti testai pagal paslaugos teikėjo naudojamą metodologiją. - Remiantis surinkta informacija, patikrinimo metu nustatyta realia padėtimi, geriausiąja praktika , įvertinamas vidinio duomenų perdavimo tinklo saugumas. - Tikrinamas tarnybinių stočių operacinės sistemos ir jose veikiančios sisteminės programinės įrangos atnaujinimo lygis ir ar jos nėra pažeidžiamos remiantis šiai dienai žinomomis saugumo spragomis. - Tikrinamas tarnybinių stočių ir jose veikiančios sisteminės programinės įrangos konfigūracijos saugumas. - Tikrinama ar vartotojai negali eskaluoti savo teisių sistemoje, atlikti veiksmus ir/arba gauti duomenis, nesusijusius su jų tiesioginių pareigų vykdymu. - Testavimas atliekamas white-box principu. |
| Vidinio tinklo (LAN) infrastruktūros saugos bei perimetro tinklo mazgų saugos patikrinimas | - tinklo architektūros analizė vertinant kibernetinio saugumo požiūriu; - pagal patikrinimo metu nustatytą realią padėtį, geriausios praktikos patirtį ir standartus įvertinama vidinio tinklo sauga; - Visos sistemos ir įrenginiai tikrinami white-box principu. - Technologinio pažeidžiamumo vertinimas turi būti atliekamas tik su pasaulyje žinomais ir pripažintais gamintojų techniniais instrumentais. - Tikrinimo metu vertinami visi įrenginiai, kuriems suteikti IP adresai. Technologinio pažeidžiamumo vertinimui turi būti naudojama naujausia pasaulyje žinomų pažeidžiamumų duomenų bazė. - Technologinio pažeidžiamumo vertinimo metu turi būti identifikuojami rinkoje egzistuojantys įsilaužimo pažeidžiamumai (angl. Exploits). - Technologinio pažeidžiamumo vertinimo metu identifikavus pažeidžiamumą, turi būti pateikiama tokia informacija: pažeidžiamumo tipas, grėsmės lygis, jei pažeidžiamumu pasinaudojama, kokia įtaka saugai; - Rekomendacijos, kaip ištaisyti pažeidžiamumą ir kt. naudinga informacija. |
| Kompiuterinių darbo vietų auditas | - Kompiuterinės darbo vietos turi būti tikrinamos pasirinktinai bent 10% visų organizacijos turimų kompiuterinių darbo vietų. - Turi būti tikrinama, ar laikomasi Kibernetinio saugumo reikalavimų aprašo reikalavimų, taikomų naudotojų darbo vietų saugumui. Vertinama naudotojų teisių kontrolė, identifikavimo ir autentifikavimo priemonės, slaptažodžių politikos taikymas, darbo vietų automatinis užrakinimas bei kitos bazinės saugumo priemonės. |
| Dokumentacija | Ataskaitos parengimas (įforminama priėmimo – perdavimo aktu): - Tikrintų objektų aprašymas. - Patikrinimo tikslai ir eiga. - Aprašomos aptiktos spragos, pateikiami įrodymai (pridėti ekrano vaizdai su įrodymais) ir pašalinimo rekomendacijos. - Pateikiamas įsilaužimo scenarijus – detaliai aprašyta veiksmų seka kaip išnaudoti vieną ar kitą saugumo trūkumą (pateikiamas tik esant technologiniam pažeidžiamumui). - Pirmo etapo paslaugų apimtyje turi būti parengta ir pateikta ataskaita. Ataskaita pateikiama lietuvių kalba DOCX ir PDF formatuose Ataskaitos pradžioje turi būti pateikta apibendrinanti lentelė su visais reikalavimuose išvardintais punktais (tikrintomis tarnybomis, technologijomis), prie kiekvieno iš jų turėtų būti aprašyta būklė: pažeidžiamumų nerasta, netaikytina ar aptikti pažeidžiamumai. Toliau turi būti pateikta informacija iš informacijos surinkimo etapo ir aptiktų pažeidžiamumų aprašymas. Informacijos surinkimo etapo metu surinkta informacija turi būti susisteminta pagal aptiktus duomenis ir jų šaltinius, turi būti pateiktos rekomendacijos dėl perteklinės informacijos šalinimo. Pažeidžiamumo aptikimo atveju, jis turi būti aprašomas ataskaitoje, pateikiamas realus jo išnaudojimo pavyzdys (jei įmanoma, su kodu reikalingu jam įvykdyti), pateikiamas galimas sprendimo būdas. Turi būti įvertinta kiekvieno aptikto pažeidžiamumo ar pavojaus rizika, atsižvelgiant į tai, kokie duomenys gali būti sugadinti ar suklastoti, kokią įtaką tai gali turėti tinklapio veikimui. Pažeidžiamumas turi būti vertinamas keturiais lygiais: „labai žemas“, „žemas“, „vidutinis“ ir „aukštas“ remiantis CVSS 3.0 ar aukštesne pažeidžiamumų vertinimo metodologija: - Labai žemo lygio rizika reiškia, kad pažeidžiamumas yra nedidelis / informacinio pobūdžio. Tokiu lygiu įvertinami dažniausiai informacinio pobūdžio pažeidžiamumai; - Žemo lygio rizika reiškia, kad pažeidžiamumas yra nedidelis. Tokiu lygiu įvertinami dažniausiai papildomos informacijos suteikiantys pažeidžiamumai; - Vidutinio lygio rizika reiškia, kad šiai dienai dar nėra sukurtų automatinių ir viešai prieinamų pažeidimą išnaudojančių programinių priemonių, bet jis yra žinomas ir gali būti panaudotas atitinkamas žinias turinčių asmenų. Taip pat šiam lygiui priskiriami pažeidžiamumai, kurių pavojingumas gali priklausyti ir nuo kitų faktorių (pvz., organizacijoje dirbančių asmenų) arba kurių išnaudojimui nepakanka vien tik specifinių techninių žinių ir tinkamos įrangos; - Aukšto lygio rizika reiškia, kad pažeidžiamumais galima nesunkiai pasinaudoti ir jais galima padaryti žalą arba išgauti svarbią informaciją. Taip pat šiam lygiui priskiriami pažeidžiamumai, kuriems jau būna sukurtos automatinės įsiskverbimo priemonės ir kuriomis norint pasinaudoti nebūtinos specifinės žinios. Tokie pažeidžiamumai, kuriais gali pasinaudoti asmenys, net ir neturintys specifinių žinių, yra vieni pavojingiausių. - Taip pat turi būti įvertinta kiekvieno aptikto pažeidžiamumo ar pavojaus išnaudojimo galimybė, atsižvelgiant į tai, kokiu būdu jis galėtų būti išnaudojamas: - nuotoliniu būdu; - iš vietinio tinklo; - tik turint fizinę prieigą. - Detali rekomendacija – pateikiamas detalus planas nustatytų rizikų mažinimui, pažeidžiamumų taisymui bei silpnųjų vietų stiprinimui. - Rekomendacijos prevencijai – gerųjų praktikų, sistemų kūrimo gairių, kurios padėtų išvengti dažniausiai daromų saugumo klaidų, pateikimas ar pristatymas. - Atlikto technologinio pažeidžiamumo vertinimo rezultatų pristatymas gyvai. - Antro etapo paslaugų apimtyje pateikiama spragų skenavimo ataskaita ir pakartotinio aukšto ir kritinio rizikos lygio pažeidžiamumų patikrinimo ataskaita. - Į paslaugų apimtį ir kainą įskaičiuojamas vienas pakartotinis aukšto ir kritinio rizikos lygio pažeidžiamumų patikrinimas po kiekvieno ciklo. Pakartotinis patikrinimas atliekamas po Perkančiosios organizacijos atliktų taisymo veiksmų ir gavus rašytinį prašymą. Pakartotinis patikrinimas nelaikomas vienu iš dviejų privalomų KSRA 45.8 reikalavimui įgyvendinti skirtų TIS spragų skenavimo ciklų. |

__________