Pirkimo sąlygų 2 priedas

„Darbų vykdymo sutarties projektas (specialiosios sąlygos)“

NEMUNO DELTOS  REGIONINIO PARKO ADMINISTRACINIO PASTATO

TVOROS PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ

SUTARTIES SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

202   -____-____ Nr. ___________

Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcija, juridinio asmens kodas 306109995, buveinės adresas Kuršmarių g. 13, Rusnė, 99349 Šilutės r. sav., atstovaujama direktoriaus Dariaus Niciaus, veikiančio pagal Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcijos nuostatus, patvirtintus Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2022 m. kovo 31 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-32 „Dėl regioninių parkų ir rezervatų direkcijų reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų aprašų bei Aukštaitijos, Dzūkijos-Suvalkijos, Žemaitijos ir Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcijų nuostatų patvirtinimo“ (2026 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. V-39 redakcija)“ pagal įstaigos nuostatus, (toliau – Užsakovas),

ir (Teikėjo pavadinimas), juridinio asmens kodas (įrašyti), kurio registruota buveinė yra (įrašyti), duomenys apie įmonę/bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama (įrašyti), veikiančio (-ios) pagal įmonės/bendrovės nuostatus/įstatus (toliau – Rangovas), (jei tai ūkio subjektų grupė –atitinkami duomenys apie kiekvieną partnerį) toliau kartu šioje rangos sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaujantis mažos vertės pirkimo atlikto skelbiamos apklausos būdu „Nemuno deltos regioninio parko administracinio pastato tvoros paprastojo remonto darbai“ (toliau – pirkimas) sąlygomis bei pirkimui Rangovo pateiktu pasiūlymu (toliau – pasiūlymas) susitarė ir sudarė šią darbų/rangos pirkimo sutartį (toliau – Sutartis).

I. Sutarties OBJEKTAS

  - Sutarties dalykas yra „Nemuno deltos regioninio parko administracinio pastato tvoros paprastojo remonto darbai“ (toliau – Darbai).

  - Rangovas įsipareigoja Sutartyje nustatytomis sąlygomis, laikydamasis teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų ir geriausios praktikos, atlikti Darbus, kurių detalus aprašymas, jų kokybė nustatyti Techninėje specifikacijoje, o Užsakovas įsipareigoja Sutartyje nustatytomis sąlygomis priimti tinkamai, faktiškai ir laiku atliktus Darbus ir už juos apmokėti nustatytais terminais ir tvarka.

  - Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius ir užregistravus Sutartį. Sutartis galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo ar Sutarties nutraukimo.

  - Darbų atlikimo terminas – iki ............

  - Sutarties vykdymo metu gali būti sustabdytas Darbų atlikimo terminas. Darbų atlikimo termino sustabdymo aplinkybės ir tvarka nustatytos pirkimo sąlygų „Bendrosios sutarties sąlygos“ XVIII skyriuje. Bendras darbų sustabdymų terminas negali būti ilgesnis nei 2 (du) mėn.

  - Vykdant darbus gali būti taikomos technologinės pertraukos, būtinos pagal naudojamų medžiagų, taikomų technologijų, gamintojų reikalavimų ar darbų vykdymo procesų specifiką. Technologinių pertraukų laikotarpis neįskaičiuojamas į bendrą darbų atlikimo terminą. Technologinės pertraukos taikomos tik objektyviai pagrįstais atvejais, kai dėl technologinių procesų reikalavimų darbų tęsti nėra galimybės. Rangovas, nustatęs technologinės pertraukos būtinybę, privalo pateikti Perkančiajai organizacijai motyvuotą pagrindimą ir, esant poreikiui, tai patvirtinančius dokumentus.

  - Kitos Darbų atlikimo sąlygos, kiek nėra aptartos Sutartyje, yra nustatytos pirkimo dokumentuose, techninėje specifikacijoje ir yra Sutarties Šalims privalomos.

II. DARBŲ KAINA IR APMOKĖJIMAS

2.1. Pradinė Sutarties vertė be PVM – 0,00 Eur (suma žodžiais eurų, 00 ct).

PVM (21 %) – 0,00 Eur (suma žodžiais eurų, 00 ct).

Pradinė Sutarties vertė su PVM – 0,00 Eur (suma žodžiais eurų, 00 ct).

2.2. Sutartyje ir galimiems keitimo atvejams taikomas fiksuotos kainos apskaičiavimo būdas (toliau – Kaina). Sutartyje nustatyta fiksuota kaina yra esminė Sutarties sąlyga ir Sutarties vykdymo metu negali būti keičiama, išskyrus pirkimo dokumentuose ir teisės aktuose nustatytus atvejus. Už faktiškai atliktus darbus apmokama pagal Tiekėjo pasiūlyme nurodytą fiksuotą kainą ir faktiškai atliktus darbų kiekius.

2.3. Finansavimo šaltinis – Valstybės biudžeto lėšos.

2.4. Užsakovas Rangovui apmoka už atliktus Darbus per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos. Sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu (toliau – elektroninės sąskaitos faktūros).

III. SUTARTIES PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

3.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas netaikomas.

IV. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

4.1. Užsakovas Rangovui gali skirti šias baudas už Sutarties pažeidimus kuriuos padarė Rangovas.

4.1.1.	jei Rangovas vėluoja atlikti Darbus ar jų dalį, etapą, t. y. nesilaiko Sutartyje ir (ar) suderintame Darbų atlikimo grafike (Sutarties 2 priedas) nustatytų Darbų (jų etapų) atlikimo ar vykdymo terminų, už kiekvieną pavėluotą dieną, Užsakovo reikalavimu, Rangovas moka Užsakovui 100,00 (vieno šimto) eurų baudą;

4.1.2.	Rangovas, pasitelkęs papildomus subrangovus, atsisakęs Sutartyje numatytų subrangovų, sukeitęs vietomis Sutartyje numatytus subrangovus, ir (ar) perdavęs didesnę (mažesnę) Darbų dalį, negu buvo nurodyta pasiūlyme, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir apie tai neinformavęs Užsakovo, t. y. nesilaikęs Bendrųjų sutarties sąlygų XI skyriuje nustatytų reikalavimų, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 2000,00 (dviejų tūkstančių) eurų dydžio baudą už nustatytą tokio pažeidimo atvejį;

4.1.3.	jei Rangovas nesilaiko darbų saugos taisyklių reikalavimų, Rangovas Užsakovo reikalavimu, moka Užsakovui 1000,00 (vieno tūkstančio) eurų baudą už kiekvieną nustatytą atvejį.

4.2. Jei Rangovas nutraukia Sutartį vienašališkai ne dėl Užsakovo kaltės, Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu ir Rangovas atlygina Užsakovui dėl Rangovo kaltės atsiradusius nuostolius kiek jų nepadengia Sutarties įvykdymo užtikrinimas.

V. SUBRANGOVAI

5.1. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai: (surašyti pasiūlyme nurodytus, subrangovus, jeigu tokių nėra parašyti žodį „nėra“).  Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip iki Sutarties vykdymo pradžios raštu pranešti Užsakovo atstovui subrangovų kontaktinius duomenis ir subrangovų atstovus.

VI. SUTARTIES ESMINIAI PAŽEIDIMAI

6.1. Sutarties esminiu pažeidimu bus laikoma:

6.1.1. Rangovas, nepaisydamas Užsakovo raginimo, ilgiau nei 30 kalendorinių dienų vėluoja atlikti Darbus arba vėluoja juos atlikti per suderintame Darbų atlikimo grafike nurodytas datas arba nepradeda laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį, tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma ir Rangovas nepateikia motyvuotų paaiškinimų dėl Darbų vykdymo termino nesilaikymo;

6.1.2.	pakartotinis (antrą kartą) nustatymas subrangovų, apie kuriuos Rangovas neinformavo Užsakovo kaip tai numatyta Sutartyje, pasitelkimas Darbų atlikimui;

6.1.3. Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl Darbų kokybės: naudoja netinkamas medžiagas, gaminius ar kitus komponentus, netinkamai atlieka Darbus ir nepaiso Užsakovo nurodymų pašalinti defektus nustatytais terminais;

6.1.4.	trūkumų neištaisymas per Darbų perdavimo-priėmimo akte nurodytą laiką;

6.1.5.	Sutarties stabdymo atveju nepateikiama pratęsta draudimo sutartis;

6.1.6.	Sutarties stabdymo atveju nepateikiamas pratęstas Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimas – banko garantija (laidavimas),

6.1.7.	maksimali bendra baudų suma sudaro arba viršija 10 proc. pradinės Sutarties vertės be PVM;

6.1.8.	kitais atvejais, kurie atitinka Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus.

6.2. Rangovui padarius esminį sutarties pažeidimą, Užsakovas turi teisę:

6.2.1. vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjęs Rangovą prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų;

6.2.2. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu;

6.2.3. gali taikyti abu aukščiau išvardytus atvejus.

VII. KITOS NUOSTATOS

7.1. Rangovas Sutarčiai vykdyti skiria atsakingą Sutarties vykdytoją (us): ..................................., tel. ............................., el. paštas: ............................

7.2. Užsakovas Sutarčiai vykdyti skiria atsakingą Sutarties vykdytoją (-us):............................, tel.:........................................., el. paštas:............................... .

7.3. Asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, yra ..................................., tel. ............................., el. paštas: ............................

7.4. Ši Sutartis sudaryta ją pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais ir kiekviena Šalis turi sutarties egzempliorių su abiejų Šalių atstovų kvalifikuotais elektroniniais parašais, kuris laikomas Sutarties originalu.

7.5. Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė.

VIII. SUTARTIES PRIEDAI

8.1. Techninė specifikacija – Sutarties 1 priedas;

8.2. Darbų atlikimo grafikas – Sutarties 2 priedas;

8.3. Atliktų darbų akto forma – Sutarties 3 priedas;

8.4. Statybvietės priėmimo – perdavimo aktas – Sutarties 4 priedas;

8.5. Darbų perdavimo-priėmimo akto forma – Sutarties 5 priedas.

IX. ŠALIŲ REKVIZITAI

| Užsakovas Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcija Įmonės kodas 306109995 Kuršmarių g. 13, 99349 Rusnė, Klaipėdos r. sav. Tel. +370 46 412483, A/s LT55 4040 0636 1000 0719 Mokėtojas: Lietuvos Respublikos finansų ministerija Finansų įstaigos kodas 40400 El. paštas: mlietuva@saugoma.lt | Rangovas Įmonės pavadinimas Adresas Įmonės kodas A/s Bankas Banko kodas tel. faksas. elektroninis paštas: |
| --- | --- |

Sutarties 2 priedas

DARBŲ ATLIKIMO GRAFIKAS

1. Prašome pateikti statybos darbų atlikimo grafiką, kuris atspindėtų visą pagal Sutartį numatomų darbų vykdymą.

2. Darbų atlikimo grafike turi būti pateikta detali informacija pagal nurodytą formą apie tai, kokius darbus planuoja atlikti Rangovas, jo subrangovai, o tiekėjų grupės atveju – atsakingas partneris, kiti partneriai ir subrangovai. Darbų apimtys privalo atitikti pateiktame pasiūlyme nurodytas apimtis. Darbų grafike turi būti nustatytas darbų eiliškumas, parodytas darbo jėgos bei įrangos išdėstymas bei planuojamos medžiagų įsigijimo kritinės datos.

Rangovas taip pat nurodo laiką, reikalingą visų darbų pabaigimui pagal Sutartį. Darbų atlikimo grafikas neatleidžia Rangovo nuo kokių nors įsipareigojimų, kuriuos numato Sutarties sąlygos.

Darbų atlikimo grafiko forma

| Eil. nr. | Darbų (etapų) Pavadinimas | Darbus atliks | Darbų apimtys (fiziniais vienetais) | Metai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Mėnuo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Savaitė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

___________________		________	      _______________________

(įgalioto asmens pareigos)	(parašas)	                 (vardas ir pavardė)

Sutarties 3 priedas

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr.____

Data___________

Užsakovas:

Rangovas:

Objektas:

Sudaryta už ______m.__________mėn.

| Eil. Nr. | Darbų grupių (etapų) pavadinimas | Kaina pagal Sutartį [Eur] be PVM | Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) nuo Darbų pradžios | Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) per atsiskaitomą laikotarpį | Atliktų Darbų grupės (etapo) per atsiskaitomą laikotarpį suma [Eur] be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Darbų grupės (etapo) pavadinimas pagal Žiniaraštį (Veiklų sąrašą)] |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma be PVM: |  |  |
|  |  |  | PVM [tarifas]: : |  |  |
|  |  |  | Bendra suma su PVM: |  |  |

Užsakovas  				Rangovas

20__m. __________________ mėn. ____d. 		20__m. ______________ mėn. __________d.

Sutarties 4 priedas

Statybvietės priėmimo – perdavimo aktas [Data]

Rangos sutarties numeris:

Statybvietės adresas:

Užsakovas – [pavadinimas], vadovaudamasis sutarties sąlygų nuostatomis šiuo Statybvietės priėmimo - perdavimo aktu suteikia Rangovui – [pavadinimas] Statybvietės valdymo teisę. Rangovas, šiuo aktu perėmęs Statybvietę, tampa atsakingu už Statybvietę ir jos prieigas pagal Sutartį. Rangovas, pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad: - Statybvietės ribos pažymėtos brėžinyje, fiziškai parodytos Rangovo atstovui. - Rangovui yra perduotas Statybvietės ribų brėžinys. Statybvietės priėmimo - perdavimo metu yra užfiksuota esama Statybvietės priklausinių būklė, už kurią Rangovas nėra atsakingas:

Priedai: - Statybvietės ribų brėžinys; - Esamą Statybvietės priklausinių būklę apibūdinantys priedai, nuotraukos, aprašymai ar kita.

Rangovo atstovas _____________________________________ Parašas:______________________ Data

Užsakovo atstovas ____________________________________ Parašas:______________________ Data

Sutarties 5 priedas

DARBŲ PERDAVIMO–PRIĖMIMO AKTAS

Pagal [sutarties pavadinimas] sutartį Nr. ......................,

sudarytą ........ m. ..................................... mėn. ..... d.

[Akto sudarymo vieta], .......... m. ............................... ........... d.

[Rangovo pavadinimas], atstovaujama .............................................., veikiančio pagal ........................................................................................................., toliau vadinamas Rangovu, ir [Užsakovo pavadinimas], atstovaujama ..........................................., veikiančio pagal ......................................................................................, toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), remiantis Šalių sudaryta sutartimi [sutarties pavadinimas, sudarymo data] sudarė šį Darbų perdavimo–priėmimo aktą:

1. Rangovas perduoda Užsakovui Darbus – ............................................................................ ...................................................................................................................., o Užsakovas šiuos Darbus priima.

2. Už atliktus Darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui likusią....................... Eur (.................................................................................................... eurų) sumą Šalių sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka.

3. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl atlikto Darbo kokybės.

| Rangovas | Užsakovas |
| --- | --- |
| [Pavadinimas] | [Pavadinimas] |
| [Buveinės adresas] | [Buveinės adresas] |
| [Telefonas] | [Telefonas] |
| [Įmonės kodas] | [Įmonės kodas] |
| [PVM mokėtojo kodas] | [PVM mokėtojo kodas] |
| ______________________________ Parašas [Pareigos, vardas ir pavardė] | ______________________________ Parašas [Pareigos, vardas ir pavardė] |