## Specialiųjų Pirkimo sąlygų 2 priedas

## „Techninė specifikacija“

JŪROS G., RAIZGIŲ K., ŠVENTUPIO G., PAILIŲ K., IR PAILIŲ TILTO (PER ŠVENTUPIO (BUBIŲ) TVENKINĮ)  ŠIAULIŲ R. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ, PROJEKTO PARENGIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Perkančioji organizacija/Užsakovas:

Šiaulių rajono savivaldybės administracija,

Juridinio asmens kodas 188726051,

Vilniaus g. 263, 76337, Šiauliai

Tel. (8 41) 59 66 42

Faks. (8 41) 52 38 86

El. p. prim@siauliuraj.lt

- Objekto pavadinimas:

Jūros g., Raizgių k., Šventupio g., Pailių k., ir Pailių tilto (per Šventupio (Bubių) tvenkinį) Šiaulių r. projektinių pasiūlymų  ir projekto parengimas.

- Statinio adresas:

Jūros gatvė Raizgių k., ir Šventupio gatvė Pailių k., Šiaulių kaimiškoji sen., Šiaulių r. sav.

- Projektavimo stadija:

Projektiniai pasiūlymai, gatvės ir tilto projektas.

- Statybos rūšis:

Parenkama projektavimo metu.

- Projektuojamo objekto apibūdinimas:

-	Suprojektuoti tilto kapitalinį remontą.

- Suprojektuoti asfalto dangą gatvėse.

- Suprojektuoti gatvės apšvietimo tinklus.

- Suprojektuoti vandens nuvedimą.

- Suprojektuoti motorinių transporto priemonių greičio mažinimo priemones.

- Suprojektuoti horizontalųjį ir vertikalųjį gatvės ženklinimą.

- Statinio kategorija:

Jūros gatvė Raizgių k. - neypatingas statinys (D kategorija), tikslinti projektavimo metu pagal statinių grupes.

Šventupio gatvė Pailių k. - neypatingas statinys (D kategorija), tikslinti projektavimo metu pagal statinių grupes.

Pailių tiltas  - neypatingas statinys, tikslinti projektavimo metu pagal statinių grupes.

- Projektavimo paslaugų apimtis:

  - Atlikti statinių, statybos sklypo ir gretimos teritorijos (kai yra pagrįstas poreikis) statybinius inžinerinius ir kitus tyrinėjimus būtinus techniniu, ekonominiu, eismo saugumo ir estetiniu požiūriais optimaliems projektiniams sprendiniams parengti;

  - Paslaugų teikėjas konkurso metu išnagrinėjęs pirkimo dokumentus bei objekto aplinkos sąlygas pasiūlyme privalo įsivertinti visas pagrįstai numatomas išlaidas, priemones ar išlaidas priemonėms gatvės konstrukcijai ir/ar kitiems gatvės elementams suprojektuoti. Paslaugų teikėjas projektavimo metu privalo apsilankyti projektuojamoje gatvėje, įvertinti jos aplinką ir būklę, įvertinti gatvės ir kitų susijusių gatvių ir  statinių būklę, susipažinti su vietove, kad būtų tinkamai ir pilnai įvertintos remonto darbų apimtys bei darbų įvykdymo sąlygos.

  - Paskirti projekto vadovą; Statinio projekto rengimo metu paskirtas Projekto vadovas, vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, reikalavimais, privalo patikslinti statinių grupes ir nustatyti statinių naudojimo paskirtį, statinių statybos rūšis, tikslų projekto pavadinimą, projekto sudėtį ir kitą privalomą projektinę informaciją;

  - Statytojo vardu parengti dokumentus ir gauti prisijungimo, technines (techninius reikalavimus) bei specialiąsias sąlygas, kitus pagal poreikį būtinus duomenis ir dokumentus projekto parengimui;

  - Teikiant projektavimo paslaugas privaloma laikytis aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ XVII skyriaus „Kelių projektavimo paslaugos ir statybos darbai, kelio elementai“, reikalavimų.

  - Parengti projektavimo užduotį;

  - Suderinti projektinius pasiūlymus su Užsakovo atstovais;

  - Projektinius pasiūlymus pristatyti visuomenei;

  - Pataisyti projektinius pasiūlymus pagal gautas motyvuotas Užsakovo ir suinteresuotų institucijų pastabas;

  - Gauti statybą leidžiantį dokumentą (jei reikalinga ar jei to reikalauja statytojas);

  - Parengti statinio projektą tokios apimties, sudėties ir detalizavimo kokia yra būtina tinkamai atlikti techninėje specifikacijoje numatytiems darbams, kad rangos darbus vykdantis rangovas galėtų nepertraukiamai atlikti darbus;

  - Pataisyti statinio projektą pagal gautas bendrosios projekto ekspertizės pastabas. Bendrąją projekto ekspertizę organizuoja ir apmoka Užsakovas;

  - Pataisyti statinio statybos projektą pagal kelių saugumo audito pastabas (jei jis buvo atliekamas) per Statytojo nustatytą terminą. Kelių saugumo auditą organizuoja ir apmoka Užsakovas;

  - Projekto įgyvendinimo metu paaiškėjus projekto netikslumams ir (ar) Užsakovo inicijuotiems patikslinimams projekto rengėjas privalės patikslinti projekto sprendinius išleidžiant naują projekto laidą (jei reikalinga) be papildomo apmokėjimo (projektuotojas galimas sąnaudas naujos laidos išleidimui ir (ar) naujo statybos leidimo išėmimui turi įsivertinti teikdamas pasiūlymą). Projekto netikslumai, klaidos ar detalizavimas ar jo trūkumas turi būti patikslintas ir pateikti darbus vykdančiam rangovui per 3 d. d. nuo raštiško kreipimosi.

  - Atstovauti (dalyvauti susitikimuose (posėdžiuose, derinimuose ir kituose susitikimuose), parengti visą reikalingą medžiagą reikiamu formatu dėl jų, parengti susitikimų protokolų projektus) Statytojo interesams dėl šio projekto santykiuose su statybos dalyviais, viešojo administravimo subjektais, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkais (ar naudotojais), taip pat kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, kurių veiklos principus statybos srityje nustato Lietuvos Respublikos statybos įstatymas. Visi šie projektuotojo veiksmai turi būti iš anksto aptarti ir suderinti su Statytoju;

  - Atlikti  statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugas:

    - Vykdyti statinio projekto vykdymo priežiūrą visą statybos vykdymo laikotarpį;

    - Rangos darbų metu nemažiau kaip 1 kartą per mėnesi darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. apsilankyti objekte ir įvertinti esamą situaciją. Apie apsilankymą raštu informuoti Užsakovo atstovus ne vėliau kaip prieš 1 d. d.

    - Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugas vykdyti LR statybos įstatymo ir poįstatyminių aktų nuostatomis.

    - Į klausimus, kylančius rangos metu dėl projekto ir jų sprendinių atsakyti ne ilgiau kaip per 5 d. d.

- Projekte negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikroms įmonėms ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti. Toks nurodymas yra leistinas išimties tvarka, kai pirkimo objekto yra neįmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti. Šiuo atveju nurodymas pateikiamas įrašant žodžius „arba lygiavertis“.

- Statinio statybos skaičiuojamoji kaina turi būti nustatoma vadovaujantis šios kainos nustatymo principais, patvirtintais STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. Sąmata turi būti suskaičiuota vadovaujantis parengto projekto brėžiniais, darbų kiekių žiniaraščiais ir statybos resursų skaičiuojamųjų rinkos kainų bei ekonominių normatyvų, projekto įgyvendinimo metu galiojančiomis, rekomendacijomis. Paslaugos teikėjas negali skelbti duomenų apie projektą (statybos skaičiuojamosios kainos) tretiesiems asmenims.

- Viešųjų pirkimų vykdymo metu gautus klausimus, susijusius su techniniu darbo projektu, atsakyti ne vėliau kaip per 3 d. d. nuo Užsakovo klausimų pateikimo dienos. Jeigu vykdant viešąjį pirkimą buvo pastebėti projektinės dokumentacijos netikslumai, patikslinti, papildyti, papildomai detalizuoti projektinius sprendinius. Patikslintas projektas turi būti pateiktas Užsakovui ne vėliau kaip per 10 d. d.

- Jei gatvėse yra elektros linijos ar dujų tinklai, projekto sprendiniai turi būti rengiami išvengiant šių tinklų iškėlimo ar pertvarkymo. Jei projektuojamose gatvėse yra kiti inžineriniai tinklai (ryšių, telekomunikacijų, vandentiekio, nuotekų ir t. t.), sprendiniai turi būti parengti taip, kad būtų išvengta šių tinklų iškėlimo, pertvarkymo ar apsaugojimo. Jei be minėtų tinklų iškėlimo, pertvarkymo ar apsaugojimo neįmanoma įgyvendinti projekto sprendinių, turi būti parengta šių tinklų iškėlimo / perkėlimo / apsaugojimo projekto dalis (-ys). Jei yra gautos inžinerinių tinklų savininkų sąlygos, kuriuose nepagrįstai reikalaujama pagerinti esamų tinklų būklę ir / ar įrengti papildomas priemones (įrenginius), projekto rengėjas, suderinęs skundo projektą dėl išduotų prisijungimo (techninių) sąlygų su Statytoju (Užsakovu), turi raštu kreiptis į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos šios institucijos nustatyta tvarka.

Atkreiptinas dėmesys, kad inžinerinių tinklų iškėlimas turi būti taikomas tik išskirtiniais atvejais, išanalizavus esamų inžinerinių tinklų situaciją (jų gylius / aukščius), kai tai būtina projekto sprendiniams įgyvendinti.

- Esami funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) duomenys:

  - Esamas statinys (Jūros g.) duomenys:

Unikalus Nr. 4400-2510-1095.

Gatvės ilgis – apie 912 m;

Gatvės plotis (tarp RL) – apie 12,0 m;

Važiuojamosios dalies danga – žvyras/asfaltas.

  - Esamas statinys (Šventupio g.) duomenys:

Unikalus Nr. 4400-2512-6309.

Gatvės ilgis – apie 1275 m;

Gatvės plotis (tarp RL)  – apie 12,0 m;

Važiuojamosios dalies danga – žvyras.

  - Esamas statinys (Pailių tiltas) duomenys

Tilto ilgis – apie 24 m;

Tilto plotis  – apie 10,0 m;

Tilto taratramių ilgis – 3 x 8m;

Važiuojamosios dalies danga – žvyras.

- Paslaugų atlikimo eiliškumas ir terminai:

  - Projektavimo paslaugų pradžia – po paslaugų pirkimo sutarties pasirašymo.

  - Paslaugų teikimo sutarties trukmė 16 mėnesių nuo pirkimo sutarties pasirašymo.

  - Projektinių pasiūlymų, parengimo terminas 10 mėnesių nuo pirkimo sutarties pasirašymo.

  - Statybos leidimo gavimo terminas (jei reikalinga) – 1 mėnuo nuo projektinių pasiūlymų parengimo.

  - Projekto parengimo terminas – 16 mėnesių nuo pirkimo sutarties pasirašymo.

  - Statinio projekto vykdymo priežiūros pradžia – nedaugiau kaip 24 mėnesių nuo rangos darbų, kurie bus nupirkti pagal parengtą projektą, sutarties pasirašymo datos.

  - Statinio projekto vykdymo priežiūra turės būti vykdoma iki projekto įgyvendinimo pabaigos, t.y. iki statybos užbaigimo akto ar deklaracijos apie darbų užbaigimą išdavimo.

_________________________________________________________________________