PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ SUTARTIES
BENDROSIOS SĄLYGOS

# PAGRINDINĖS SUTARTIES SĄVOKOS

## Šioje Sutartyje vartojamos žemiau išvardintos sąvokos, kai rašomos iš didžiosios raidės, turi tokias reikšmes:

Pradinės Sutarties vertė – kai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara jei taip nurodyta Sutarties Specialiosiose sąlygose: Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodyta Pradinės Sutarties vertė yra lygi Projektuotojo pasiūlymo kainai be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), nurodytai už visą pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytą Paslaugų kiekį ir (ar) apimtį. Jei Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio kainodara jei taip nurodyta Sutarties Specialiosiose sąlygose: fiksuoto įkainio atveju yra apskaičiuota pagal Projektuotojo pasiūlyme pateiktus įkainius ir Specialiosiose sąlygose nurodytą preliminarią Paslaugų apimtį ir laikoma orientacine.

Sutarties kaina – pagal Sutartį Projektuotojui mokėtina suma, įskaitant visus privalomus mokesčius ir išlaidas.

## Darbo diena (d.d.) – jei šios Sutarties dokumentai nenustato kitaip, ši sąvoka reiškia darbo dieną Lietuvos Respublikoje.

Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas – standartas, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

EK – Europos komisija.

ES – Europos sąjunga.

LR - Lietuvos Respublika. Vartojant šią sąvoką Sutartyje, laikoma, kad ji apima visas Lietuvos Respublikos gramatines formas (įskaitant, bet neapsiribojant: Lietuvos Respublikos, Lietuvos Respublikoje, Lietuvos Respublikai ir kt.), jeigu iš konteksto aiškiai neišplaukia kitaip.

Pirkimų įstatymas (PĮ) – LR pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas.

Nurodymas – bet koks raštiškas arba žodinis (kuris vėliau turi būti patvirtintas raštiškai) nurodymas, kurį dėl Sutarties vykdymo Projektuotojui duoda Užsakovo paskirtas Projekto vadovas.

Paslaugos – Sutartyje, jos prieduose, galiojančiuose teisės aktuose numatytos visos paslaugos, kurias Projektuotojas privalo suteikti vykdydamas Sutartį.

Pirkimas – Užsakovo atliekamas paslaugų įsigijimas su pasirinktu (pasirinktais) tiekėju (tiekėjais) sudarant projektavimo sutartį.

Projektas – Užsakovo pateiktos Techninės specifikacijos, privalomųjų Projekto rengimo dokumentų pagrindu ir vadovaujantis normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimais bei raštiškais Užsakovo ir jo įgaliotų asmenų nurodymais Projektuotojo parengtas bei Sutarties ir teisės aktų nustatyta tvarka suderintas Sutarties Specialiosiose sąlygose ir Techninėje specifikacijoje numatytos apimties statinio projektas, atitinkantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) reikalavimus. „Projektas“ suprantamas kaip dviem etapais rengiamas statinio projektas, kai atskirai rengiami Statinio projektiniai pasiūlymai ir Statinio techninis darbo projektas (jeigu toks yra rengiamas Projektuotojo taip kaip nurodyta Sutarties Specialiosiose sąlygose) arba vienu etapu rengiamas Statinio projektas, kurio pagrindu buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas Statinio statybai. Projektuotojo rengiamo Projekto sudėtis detalizuojama Sutarties Specialiosiose sąlygose ir Techninėje specifikacijoje bei jos prieduose.

## Projektiniai pasiūlymai – teisės aktų nustatyta tvarka Projektuotojo parengti, suderinti bei patvirtinti Statinio projektiniai pasiūlymai, kurie skirti Statinio statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir (ar) visuomenei informuoti apie numatomą Statinio projektavimą.

Projektuotojas/ Paslaugų teikėjas – Sutarties pagrindu Užsakovo pasamdytas Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytas projektuotojas, atsakingas už Projekto parengimą, suderinimą, statybą leidžiančio dokumento gavimą, dokumentų, reikalingų pranešimui apie statybos pradžią pateikti, parengimą bei teisės aktų nustatyta tvarka vykdantis Projekto vykdymo priežiūrą.

Techninė specifikacija – Užsakovo parengtas dokumentas, kuriame yra nurodytas projektuojamas Statinys, detalizuotos pagal Sutartį teikiamos Paslaugos, apibūdinti reikalavimai ir (ar) tikslai Paslaugų teikimo atžvilgiu, nurodyta, jei tai yra taikytina, metodai ir ištekliai, kuriuos privalo naudoti Projektuotojas ir (ar) rezultatai, kurių jis privalo pasiekti įgyvendindamas Sutartį.

Projektinė dokumentacija – visa pagal Sutartį Projektuotojo parengta dokumentacija, susijusi su Paslaugų teikimu ir suteiktų Paslaugų įgyvendinimu.

Statinys – Techninėje specifikacijoje nurodytas objektas, kurio Projektą pagal Sutartį privalo parengti Projektuotojas ir kurio statybai Projektuotojas privalo gauti statybą leidžiantį dokumentą jei jį gauti reikalaujama teisės aktuose.

Sutartis – Sutartį sudaro Sutarties Specialiosios sąlygos, jų priedai ir Sutarties Bendrosios sąlygos. Specialistas – reiškia Projektuotojo pasiūlyme nurodytą specialistą, einantį pareigas ir turintį būtiną kompetenciją bei profesinę kvalifikaciją, pagal kurią, vadovaujantis pirkimo dokumentų reikalavimais, buvo grindžiama Projektuotojo kvalifikacija.

## Subteikėjas – Projektuotojo pasiūlyme ir (ar) paraiškoje, ir (ar) prieš pasirašant Sutartį (jeigu Subteikėjai Pasiūlymo (ar Paraiškos) pateikimo metu buvo nežinomi) nurodytas juridinis arba fizinis asmuo, kuris pagal galiojantį tarpusavio sandorį su Projektuotoju, Projektuotojo pasitelkiamas atlikti Sutartyje nurodytas Paslaugas (atitinkamą jų dalį).

Sąskaita – Projektuotojo Užsakovui šioje Sutartyje numatyta tvarka už suteiktas ir priimtas Paslaugas (jų dalį) išrašyta ir pateikta pridėtinės vertės mokesčio (PVM) sąskaita-faktūra ar kitas mokėjimo dokumentas, atitinkantis taikytinų teisės aktų reikalavimus, taip pat, jei taikytina, Projektuotojo Užsakovui šioje Sutartyje numatyta tvarka išrašyta ir pateikta sąskaita avanso gavimui. Sąskaitos teikiamos, priimamos ir apdorojamos PĮ 34 straipsnio 3 dalyje (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) nustatyta tvarka per sąskaitų administravimo bendrąją informacinę sistemą „SABIS“ (toliau bendrai – Sąskaitų informacinė sistema).

Trečioji šalis – bet kuris kitas fizinis arba juridinis asmuo (pagal kontekstą) nurodytas Sutartyje.

## Teisės aktai – reiškia LR teisės aktus ir tarptautines sutartis, taip pat ES teisės aktus ar bet kokios trečiosios šalies viešosios valdžios individualaus ar norminio pobūdžio potvarkius, kurie, nepriklausomai nuo jų teisinės galios ir (ar) jurisdikcijos, saisto bet kurią Šalį ir (ar) turi įtakos šios Sutarties vykdymui bei Užsakovo vidaus teisės aktus, su kuriais Projektuotojas buvo supažindintas.

Užsakovas – Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytas juridinis asmuo, perkantis Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytas Paslaugas iš Projektuotojo.

Viešųjų pirkimų įstatymas (VPĮ) – LR viešųjų pirkimų įstatymas.

# SUTARTIES AIŠKINIMAS

## Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai pateikti vienaskaita, gali turėti ir daugiskaitos prasmę, ir atvirkščiai.

## Kai tam tikra reikšmė yra skirtinga tarp nurodytų skaičiais ir žodžiais, vadovaujamasi žodine reikšme. Jei mokėjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokėjimo valiutos pilno pavadinimo žodžiais, teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas žodžiais.

## Paslaugų suteikimo trukmė ir kiti terminai šioje Sutartyje yra skaičiuojami kalendorinėmis dienomis ir kalendoriniais mėnesiais, jei Sutartyje nenurodyta kitaip.

## Šią Sutartį sudaro Sutarties Specialiosios sąlygos, jų priedai ir Sutarties Bendrosios sąlygos. Jeigu Sutarties Specialiųjų sąlygų ir (ar) jų priedų nuostatos neatitinka Sutarties Bendrųjų sąlygų nuostatų, pirmenybė yra teikiama Sutarties Specialiųjų sąlygų bei jų priedų nuostatoms.

## Pirkimo dokumentai ir jų paaiškinimai (patikslinimai), jei tokių būtų, Projektuotojo pateiktas pasiūlymas ir jo paaiškinimai, jei tokių būtų, yra neatskiriamos šios Sutarties dalys.

## Esant neatitikimams ar prieštaravimams tarp Specialiųjų sąlygų priedų, pirmenybė teikiama pirmam pagal eiliškumą, nurodytą Sutarties Specialiosiose sąlygose, priedui.

## Sutarties Šalys, keisdamos Sutarties Bendrųjų sąlygų nuostatas, apie tai nurodo Sutarties Specialiosiose sąlygose.

# PROJEKTUOTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

## Projektuotojas įsipareigoja:

### organizuoti ir suteikti Paslaugas laikantis Sutartyje ir jos prieduose (Paslaugų teikimo grafike, jei toks yra) nurodytų tarpinių (jeigu numatyti) ir galutinių Paslaugų suteikimo terminų. Teikti Paslaugas, vadovautis Sutartimi, Technine specifikacija, LR galiojančiais statybos normatyvais ir kitais teisės aktais bei teisėtais Užsakovo paaiškinimais ir nurodymais;

### suteikti Paslaugas Užsakovui visa apimtimi pagal Sutartį už Sutartyje nurodytą kainą, savo rizika, kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai. Projektuotojas, teikdamas Paslaugas ir derindamas parengtus techninius dokumentus privalo bendradarbiauti su Užsakovu, atsižvelgti į Užsakovo pastabas bei pasiūlymus, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais. Projektuotojas, pagal savo profesines žinias ir patirtį, turi teisę teikti Užsakovui pasiūlymus dėl projektavimo paslaugų principinių sprendimų esant pakeitimams, kurie, Projektuotojo nuomone, galėtų pasitarnauti techniškai ir ekonomiškai optimaliausių ir naudingiausių Statinio statybos sąlygų sudarymui. Projektuotojas aukščiau paminėtus pasiūlymus dėl pakeitimų bei pakankamus jų pagrįstumo įrodymus pateikia Užsakovui raštu. Užsakovas susipažįsta su pasiūlymais per 10 (dešimt) dienų po Projektuotojo atitinkamo pasiūlymo gavimo momento, jei Šalys nesusitaria dėl kito termino, informuodamas Projektuotoją apie savo sprendimą;

### Užsakovui pareikalavus, ekonomiškai pagrįsti Projekto projektinius sprendinius ir pagrįsti jų pasirinkimo racionalumą;

### užtikrinti ir garantuoti, kad parengtas Projektas atitiks visus Sutarties ir taikytinų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus, nepažeistų valstybės, visuomenės bei trečiųjų asmenų interesų, į jį bus įtraukti visi sprendiniai (skaičiavimai ir modeliavimai, jei yra) reikalingi tinkamam Statinio statybos darbų vykdymui ir jo eksploatavimui pagal paskirtį;

### užtikrinti, kad Paslaugų vykdymui pasitelkiami asmenys būtų reikiamos kvalifikacijos, sugebėtų tinkamai vykdyti pavestas užduotis, reikalingas Paslaugų suteikimui kokybiškai, tinkamai ir laiku;

### užtikrinti, kad teikiant Paslaugas nebus pažeisti profesinės etikos principų reikalavimai ir besąlygiškai bus gerbiama Užsakovo dalykinė reputacija;

### atlikti visus darbus ir tyrimus, būtinus Projekto parengimui, tinkamam Statinio eksploatavimui ir juos atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie nurodyti Techninėje specifikacijoje. Projektuotojas įsipareigoja parengti tokios sudėties bei apimties Projektą, kad jis būtų pakankamas Projekto paskirčiai įgyvendinti ir atitinkantį aukščiausius projektavimo paslaugų profesinius standartus;

### Projektiniai sprendiniai turi būti parengti atsižvelgiant į funkcinius reikalavimus, ekonomiškumą, plėtimo ir pritaikymo galimybes ateityje, išnagrinėjus technologines alternatyvas ir pasirinkus ekonomiškai naudingiausią Užsakovui tiek statybos išlaidų, tiek statinio eksploatavimo atžvilgiu. Projektuotojas privalo kontroliuoti ir užtikrinti atskirų Projekto dalių suderinamumą tarpusavyje;

### Parengti Projektą ir (ar) Projektinius pasiūlymus pagal STR nustatytą atitinkamos projektavimo stadijos apimtį bei Techninės specifikacijos reikalavimus;

### kontroliuoti, kad visi Projekto pakeitimai nustatyta tvarka būtų suderinti su Užsakovu ir (jei privaloma pagal galiojančius teisės aktus) atsakingomis institucijomis;

### raštu, per 3 d. d. nuo aplinkybių paaiškėjimo, informuoti Užsakovą apie Sutartyje ar Techninėje specifikacijoje nenurodytus, tačiau tinkamam projektavimui būtinus atlikti veiksmus, taip pat apie reikalingus naujus nurodymus ar jų pakeitimus;

### nedelsiant Sutartyje ir teisės aktų numatytais terminais bei tvarka atlikti Projekto pataisymą ir (ar) papildymą pagal Užsakovo ir kompetentingų institucijų pastabas bei valstybės ir savivaldybės institucijų sprendimus, nereikalaujant už tai papildomo atlyginimo;

### Užsakovo vardu, tačiau savo rizika savarankiškai atlikti visus būtinus veiksmus bei procedūras ir gauti privalomuosius Projekto rengimo dokumentus (prisijungimo sąlygas, specialiuosius architektūros, saugomų teritorijų ir (ar) paveldosaugos reikalavimus (toliau – specialieji reikalavimai), visus reikiamus sutikimus, suderinimus, leidimus ir kt. iš atsakingų institucijų ir (arba) asmenų), atitinkančius Užsakovo pateiktą Techninę specifikaciją ir leidžiančius ją (joje numatytus sprendinius) įgyvendinti;

### Projektą rengti taikant statinio informacinio modeliavimo metodus vadovaujantis LR Vyriausybės 2021 m. gruodžio 8 d. nutarimu Nr. 1061 „Dėl statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo atvejų nustatymo“ (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais). Informacijos reikalavimai Projekto dalims, pateikiamoms atvirais skaitmeniniais BIM duomenų formatais, nustatyti Techninėje specifikacijoje. Jeigu kitaip nenustatyta aktualiuose teisės aktuose ir (ar) Techninėje specifikacijoje, Projekto dalių suvestiniai sprendiniai pateikiami atskiromis bylomis atviru skaitmeniniu BIM duomenų formatu per LR statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba“ (toliau – IS „Infostatyba“) www.planuojustatau.lt. Nepažeidžiant aukščiau nurodytų sąlygų, Projektuotojas privalo Projekto sprendinius Užsakovo peržiūrai, derinimui ir (arba) pastaboms teikti skaitmeniniu *.pdf, *.dwg, *.docx, *.xlsx formatu su galimybe redaguoti: skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis (*.dbf ir *.xls arba kt. analogiškais formatais), Projekto sudedamųjų dalių projektinių sprendinių brėžiniai – vektorine grafika (*.dwg, *.xls arba kt. analogiškais formatais), tekstinę dalį (*.pdf ir *.docx arba kt. analogiškais formatais);

### Projektą Užsakovui teikti taip, kad teikiamų bylų pavadinimai ir bylų išdėstymo tvarka skaitmeninėje laikmenoje atitiktų Projekto bylų išdėstymą popieriniame variante (jeigu toks yra rengiamas);

### jei taikoma, atlikti arba užsakyti ir organizuoti visus Techninėje specifikacijoje ir (ar) teisės aktuose nurodytus Projekto parengimui būtinus statybinius / inžinerinius tyrinėjimus (topografija, geologija, archeologija ir kt.);

### savarankiškai parengti ir suderinti Projektą su kompetentingomis valstybės bei savivaldybės institucijomis ir kitomis įmonėmis bei organizacijomis, su kuriomis Projektą privaloma suderinti pagal galiojančius teisės aktus, bei gauti šių institucijų ir įstaigų suderinimus bei pritarimus. Projektuotojas įsipareigoja pataisyti Projektinę dokumentaciją pagal iš institucijų gautas pastabas, o esant poreikiui, Projektą teikti derinti pakartotinai, kol jam bus pritarta. Pakartotiniai derinimai nesuteikia teisės į Paslaugų suteikimo termino pratęsimą. Projektuotojas privalo Projektą pateikti derinimui pasinaudodamas IS „Infostatyba“ (kai tai privaloma pagal teisės aktus);

### gavęs Užsakovo įgaliojimą, paruošti visą reikiamą dokumentaciją, reikalingą leidimui statybai gauti, vykdyti leidimo statybai gavimo procedūras ir atlikti visus būtinus veiksmus, užtikrinančius statybą leidžiančių dokumentų išdavimą LR teisės aktų nustatyta tvarka bei juos apmokėti;

### parengti Sutartyje ir galiojančiuose teisės aktuose nustatytos sudėties Projektą ir gavus teigiamas Projekto bendrosios (ar specialiosios) projekto ekspertizės išvadas (jei ekspertizė atliekama pagal Sutarties Specialiąsias sąlygas) pateikti jį tvirtinti Užsakovui. Projektas turi būti parengtas taip, kad:

#### techniniai sprendiniai, medžiagos, gaminiai ar įranga būtų parenkami remiantis objektyviais techniniais, funkciniais, kokybės, eksploataciniais ir ekonominiais kriterijais, nepagrįstai nediskriminuojant lygiaverčių sprendinių;

#### nebūtų eliminuotos ar kitaip apribotos sąlygos Statinio statybos rangos veiklas atlikti be medžiagų iš valstybių ir (ar) teritorijų, kurių tiekėjai, jų subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais yra remiamasi, gamintojai, techninės ar programinės įrangos priežiūrą ir palaikymą vykdantys asmenys ar juos kontroliuojantys asmenys nelaikomi patikimais, pagal LR Vyriausybės nutarimu ar jį pakeičiančiu / papildančiu teisės aktu patvirtintą sąrašą;

#### kad atitiktų Techninės specifikacijos sąlygas ir reikalavimus, statybos techninius reglamentus, kitus normatyvinius dokumentus, taikytinus įgyvendinant Projektą. Projekto derinimas turi būti atliekamas remiantis Užsakovo išsakytomis pastabomis, dokumentais, galiojančiomis statybos techninių reglamentų normomis.

### nuo Techninės specifikacijos Projektuotojas gali nukrypti tik Užsakovui raštu sutinkant. Projektuotojo visų teikiamų paslaugų kokybė turi atitikti Projektuotojo pateikto pasiūlymo sąlygas arba jas viršyti;

### užtikrinti, kad parengtame Projekte nebus nurodyti konkretaus modelio ar šaltinio, konkretaus proceso ar prekės ženklo, patento, tipų, konkrečios kilmės ar gamybos, sertifikato, standarto, protokolo, dėl kurių tam tikriems tiekėjams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti. Toks nurodymas leistinas tik tuo atveju, kai pirkimo objekto neįmanoma tiksliai apibūdinti. Tokiu atveju nurodymas pateikiamas papildant „arba lygiavertis“. Projektuotojo Projekte nurodyti šiame Sutarties punkte išvardyti konkretūs statybos gaminiai ir technologijos laikomi Projekto trūkumais;

### visus Projekto sprendimus raštu suderinti su Užsakovo paskirtu projekto vadovu ar už Sutarties vykdymą atsakingu asmeniu, atsižvelgti į pagrįstus Užsakovo pageidavimus bei jo pastabas ir pasiūlymus, imtis visų įmanomų priemonių, kad Projektas būtų rengiamas pagal Užsakovo pageidavimus, vadovaujantis Technine specifikacija, šia Sutartimi ir galiojančiomis normomis ir esant būtinumui pakoreguoti Projektą;

### savo sąskaita (nereikalaujant papildomo atlygio iš Užsakovo) ištaisyti nustatytus Projekto ir (ar) kitos Projektuotojo parengtos Projektinės dokumentacijos netikslumus, klaidas ar kitokius trūkumus, padarytus teikiant Paslaugas, pastebėtus brėžiniuose, specifikacijose, žiniaraščiuose, ekspertizės (bendrosios ar specialiosios) metu (jeigu tokia numatyta Sutarties Specialiosiose sąlygose), rangos darbų pirkimo metu, rangos darbų metu bei aiškinamuosiuose raštuose per techniškai trumpiausią įmanomą terminą, kuris negali būti ilgesnis nei 10 (dešimt) dienų ir pateikti Užsakovui pataisytų brėžinių ir (ar) kitų dokumentų atskiras naujas kopijas pagal Sutarties reikalavimus, pažymint, kuris brėžinys (dokumentas) buvo keičiamas ir (ar) papildomas bei įforminti naujas Projekto laidas. Netikslumų ir klaidų taisymas nėra priežastis pratęsti tarpinius ir (ar) galutinius Paslaugų suteikimo terminus ar reikalauti papildomo apmokėjimo. Jei atlikti Projekto ištaisymus nėra galimybės, Projektuotojas turi Sutartyje nustatyta tvarka atlyginti Užsakovui dėl šiame punkte nurodytų aplinkybių susidariusius nuostolius. Jeigu rangos darbų metu paaiškėja Projektuotojo parengtame Projekte esančios klaidos ir (ar) netikslumai, dėl kurių rangovas privalo atlikti papildomus darbus, Projektuotojas įsipareigoja atlyginti Užsakovui visas dėl to patirtas išlaidas, įskaitant papildomų rangos darbų kainą. Dideliais arba nuolatiniais trūkumais laikomi tokie Projekto ir (ar) kitos Projektuotojo parengtos dokumentacijos netikslumai ir (ar) klaidos, kurie projektavimo arba rangos laikotarpiu gali turėti reikšmingą įtaką Projekto įgyvendinimui ir kurie, nepaisant Projektuotojo prievolės per numatytą terminą ištaisyti pirmines Užsakovo pastabas, pasikartoja arba neištaisomi. Tokiu atveju, jei atlikti ištaisymus nėra galimybės arba klaidos pasikartoja, Užsakovas turi teisę laikyti juos esmine Sutarties sąlyga, nutraukti Sutartį vienašališkai ir reikalauti, kad Projektuotojas atlygintų visus dėl šių trūkumų patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius;

### Projektą parengti neviršijant skaičiuojamosios statybos darbų kainos, jei tokia buvo nurodyta Pirkimo dokumentuose ar Užsakovo aiškiai nurodyta Projektuotojui apsisprendžiant pateikti pasiūlymą ir (ar) pasirašyti Sutartį;

### savo sąskaita keisti Projektą tik Užsakovui patvirtinus papildomą techninę užduotį ir (ar) kitu būdu suderinus Projekto pakeitimus ir gavus Statinio architekto (architektūros kūrinio autoriaus) sutikimą bei (a) jeigu gavus Statinio statybą leidžiantį dokumentą atliekami esminių Projekto sprendinių keitimai ir vadovaujantis taikytinų teisės aktų nuostatomis reikia gauti naują statybą leidžiantį dokumentą – Projektuotojas įsipareigoja parengti naujos laidos Projektą ir gauti naują statybą leidžiantį dokumentą, o jeigu keitimai atliekami po statybos darbų pradžios – Projektuotojas įsipareigoja parengti naujos laidos Projektą, gauti naują Statinio statybą leidžiantį dokumentą ir Projekto pakeitimus užregistruoti IS „Infostatyba“ kartu su pranešimu apie statybos pradžią, arba (b) jeigu gavus Statinio statybą leidžiantį dokumentą atliekami esminių Projekto sprendinių keitimai ir vadovaujantis taikytinų teisės aktų nuostatomis nereikia gauti naujo statybą leidžiančio dokumento – Projektuotojas įsipareigoja parengti naujos laidos Projektą, atlikti pakeisto Projekto ekspertizę (kai ji privaloma) ir Projekto pakeitimus (naujos laidos (-ų) Projektą) užregistruoti IS „Infostatyba“ kartu su pranešimu apie statybos pradžią. Visais atvejais, atliktiems Projekto sprendinių pakeitimams turi pritarti Užsakovas;

### nedelsiant per 3 (tris) darbo dienas nuo pageidavimų, pasiūlymų pateikimo ar atitinkamų aplinkybių sužinojimo informuoti raštu Užsakovą, jei jo pageidavimai, pasiūlymai, ar pateikti Projekto sprendiniai yra neįgyvendinami arba prieštarauja statybos norminių dokumentų reikalavimams (pateikiant konkrečius įrodymus), arba atsiranda aplinkybės, galinčios sutrukdyti kokybiškai ir laiku suteikti Paslaugas. Neįvykdęs šios pareigos Projektuotojas netenka teisės reikšti pretenzijas dėl neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo šiuo pagrindu ateityje;

### teikdamas Paslaugas bei derindamas parengtą Projektą, aktyviai bendradarbiauti su Užsakovu, neatlygintinai jį konsultuoti su Sutarties objektu susijusiais klausimais;

### dalyvauti visuose Užsakovo nurodytuose gamybiniuose, koordinaciniuose ir kituose susirinkimuose bei pasitarimuose (jeigu jie rengiami), kuriuose yra sprendžiami ir aptariami su Projekto rengimu ir įgyvendinimu susiję klausimai ir (ar) užtikrinti, kad tokiuose pasitarimuose dalyvautų Projekto ir jo dalių vadovai ar kiti paskirti asmenys;

### nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po atitinkamų aplinkybių atsiradimo/paaiškėjimo raštu informuoti Užsakovą apie atsiradimą aplinkybių, galinčių trukdyti pradėti, teikti ir (arba) baigti teikti Paslaugas (įskaitant ir Užsakovo pateiktos informacijos, duomenų, dokumentų trūkumą, realią ir pagrįstą tikimybę, kad Užsakovo nurodymai kelia grėsmę darbų kokybei, jų suteikimo terminams, priemones, kurių Projektuotojas ketina imtis, kad Sutarties vykdymo kliūtys būtų nedelsiant pašalintos, ir kitas svarbias aplinkybes);

### jeigu Projektuotojas vėluoja suteikti Paslaugas ar bet kurią jų dalį, Projektuotojas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, raštiškai apie tai informuoti Užsakovą ir raštu nurodyti konkrečias vėlavimo priežastis ir šio vėlavimo likvidavimo galimybes;

### Užsakovui paprašius iš anksto pateikti informaciją apie Projektą, kuri reikalinga Užsakovui statinio projekto ekspertizės paslaugų įsigijimui (informacija apie numatomas ekspertizės rūšis, preliminarią statinio statybos darbų skaičiuojamąją kainą, Projekto sudėties žiniaraštį, preliminarią numatomą Projekto pateikimo ekspertizei datą ir pan.). Pateikti su Užsakovu ir kitomis institucijomis (jei reikalinga) suderintą Projektą bei reikalingus papildomus duomenis (konstrukcijų skaičiavimai, tyrimų ataskaitos ir pan.) Užsakovui, kuris organizuos Projekto bendrosios ekspertizės atlikimą, jei Projekto ekspertizė turi būti atliekama. Jei reikalinga atlikti Projekto dalinę ekspertizę ar specialiąją ekspertizę, Užsakovui turi būti pateiktos su Užsakovu ir kitomis institucijomis (jei reikalinga) suderintos atitinkamos Projekto dalys, kad Užsakovas organizuotų Projekto dalinę ekspertizę ar specialiąją ekspertizę (jei bus atliekama atitinkama ekspertizė);

### Užsakovui pareikalavus, pasikeitus skaičiuojamųjų kainų lygiui ar iškilus poreikiui keisti skaičiuojamąją kainą, be papildomo atlyginimo ne mažiau kaip 3 (tris) kartus per Užsakovo nustatytą terminą pakoreguoti Projekto statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalį pagal einamųjų metų, kuriais numatoma statinio statybos pradžia, rinkos kainas, atsižvelgiant į rinkos kainų lygį skaičiuojamuoju statinio Projekto įgyvendinimo pradžios laikotarpiu. Pasinaudoti šia teise Užsakovas gali Projekto rengimo stadijoje ir per terminą, ne ilgesnį kaip 2 (dveji) metai nuo suteiktų Projekto parengimo paslaugų perdavimo-priėmimo;

### be papildomo apmokėjimo pataisyti ir (ar) patikslinti Projektą pagal atliktos Projekto bendrosios ir (ar) dalinės ir (ar) specialiosios ekspertizės pastabas per įmanomai trumpiausius terminus, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo pastabų pateikimo dienos (jei ekspertizė bus atliekama kaip numatyta Sutarties Specialiosiose sąlygose), taip pat išspręsti ir atsakyti į kitus ekspertizės metu ar jos išvadose iškeltus klausimus. Projekto taisymas pagal ekspertizės pastabas nėra priežastis pratęsti tarpinius ir (ar) galutinius Paslaugų suteikimo terminus ar reikalauti papildomo apmokėjimo. Užsakovui pareikalavus Projektuotojas moka Sutarties Specialiosiose sąlygose 4.5. p. numatytą baudą Užsakovui už kiekvieną užfiksuotą atvejį: (ekspertizės pastabos neištaisomos ir (ar) ekspertizės pastabos netinkamai ištaisytos, ir (ar) Projektuotojas vėluoja įvykdyti nurodymą ištaisyti ekspertizės pastabas šiame punkte nurodytu terminu), ir (ar) Projektuotojas nepateikia ekspertizės metu ar jos išvadose pateiktų klausimų atsakymų ar paaiškinimų per Užsakovo nustatytą terminą. Baudos sumokėjimas neatleidžia Projektuotojo nuo pareigos įvykdyti šiame punkte nustatytą įpareigojimą;

### operatyviai, bet ne ilgiau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu atsakyti į Užsakovo pateikiamus statybos darbų viešojo pirkimo konkurso dalyvių klausimus, susijusius su Projektu, pateikti raštiškus paaiškinimus. Prireikus, atitinkamai neatlygintinai pataisyti Projektą ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų po Užsakovo kreipimosi

### pateikti Užsakovui patikslintą Projekto dokumentaciją (išleistą naują Projekto laidą), atsižvelgiant į statybos darbų viešojo pirkimo metu Užsakovo ir (ar) Užsakovo tiekėjams pateiktus patikslinimus ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų po Užsakovo kreipimosi;

### tuo atveju, jeigu vykdant statybos darbų viešąjį pirkimą ar atliekant rangos darbus (iki pat rangos darbų pabaigos), nustatomi  (paaiškėja) projektinės dokumentacijos netikslumai, taip pat patikslinti, papildyti ir (ar) papildomai detalizuoti projektiniai sprendiniai, Projektuotojas turi pateikti patikslintą Projektą ar jo dalį (naują laidą) ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Užsakovo kreipimosi. Laidos dokumentacijoje turi būti pateiktas aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma, kas ir kur buvo pakeista ir (ar) patikslinta;

### atlikti projektavimo paslaugų valdymą (t. y. koordinuoti visų Projekto rengėjų, tuo atveju, kai pasitelkiami Paslaugų subteikėjai, darbą ir užtikrinti visų Projekto dalių tarpusavio suderinamumą, visos projektinės dokumentacijos tinkamą įforminimą). Siekiant aiškumo, Projektuotojas šios Sutarties pagrindu yra skiriamas ir veikia kaip pagrindinis projektuotojas, kaip jis yra suprantamas pagal LR aplinkos ministro 2016-11-07 įsakymu Nr. D1-738 patvirtinto STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) nuostatas;

### teikti išsamias ataskaitas kartu su jas lydinčiais dokumentais pagal Sutarties Bendrųjų sąlygų 13 punkto reikalavimus;

### užtikrinti, kad Paslaugas suteiks pasiūlyme nurodyti ir tinkamos kvalifikacijos Specialistai, kurie sugebėtų tinkamai vykdyti pavestas užduotis, reikalingas Paslaugų suteikimui kokybiškai, tinkamai ir laiku. Projektuotas privalo užtikrinti Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Projektuotojo pasiūlyme nurodytą Projektuotojo ar ūkio subjekto darbuotojų ir Specialistų, kurių pajėgumais dalyvaudamas pirkime rėmėsi, kvalifikaciją ir patirtį, turėtų teisę verstis ta veikla, kuri yra reikalinga Sutarčiai įvykdyti bei neturėtų pirkimo dokumentuose nustatytų pašalinimo pagrindų;

### savo darbuotojams, Specialistams ir bet kokiems kitiems asmenims, teikiantiems Paslaugas pagal šią Sutartį LR, atsižvelgęs į jų darbo pobūdį parūpinti saugos priemones, atitinkančias Užsakovo saugos reikalavimus ir pasirūpinti, kad šie darbuotojai būtų tinkamai instruktuoti apie darbų saugą; automobilių transportui pavojingos vietos turi būti tinkamai atitvertos (pastatant signalinius ženklus, paskiriant signalininkus ir kt.);

### perduoti Užsakovui parengtas Projekto darbines failų versijas su neapribota galimybe juos redaguoti: skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis (*.dbf ir *.xls arba kt. analogiškais formatais), Projekto sudedamųjų dalių projektinių sprendinių brėžiniai – vektorine grafika (*.dwg, *.xls arba kt. analogiškais formatais), tekstinę dalį (*.pdf ir *.docx arba kt. analogiškais formatais);

### Užsakovui raštu paprašius grąžinti visus iš Užsakovo gautus Sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus;

### nenaudoti Užsakovo ženklų ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kitur be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo;

### užtikrinti iš Užsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą bei apsaugą;

### neplatinti ir neperduoti Projekto (įskaitant kopijas) ar bet kurios jo dalies trečioms šalims, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra iš anksto suderinta su Užsakovu raštu arba yra būtina Sutarties vykdymo tikslais. Ši nuostata neapriboja Projektuotojo naudojimosi neturtinėmis autorių teisėmis, kurios nėra perleidžiamos Užsakovui pagal šią Sutartį;

### užtikrinti, kad visa dokumentacija, susijusi su Paslaugų teikimu ir suteiktų Paslaugų įgyvendinimu, būtų parengta nešališkai, laikantis teisės aktų, naudojantis priimtomis ir visuotinai pripažintomis sistemomis ir atsižvelgiant į naujausius tokio pobūdžio paslaugų teikimo kriterijus;

### išmanyti LR ir ES viešųjų pirkimų finansinės paramos panaudojimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus (ypač reikalavimus išlaidų tinkamumui) ir jais vadovautis teikiant Paslaugas (jei taikoma);

### Projektuotojas atlygina Užsakovui nuostolius, atsiradusius dėl Projektuotojo kaltės, netinkamai parengtų projektinių pasiūlymų, neteisingų projektinių sprendinių ar kitų projektavimo paslaugų trūkumų; ;

### tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose LR teisės aktuose;

### jeigu Sutartis su Projektuotoju būtų nutraukta ar pasibaigtų kitais pagrindais, Projektuotojas iš anksto ir besąlygiškai sutinka, kad Projektavimo darbus gali tęsti Užsakovo pasirinktas kitas projektuotojas ir įsipareigoja, kaip Projekto autorius, be jokio papildomo užmokesčio bendradarbiauti su nauju projektuotoju, tik tiek, kiek būtina Projekto sprendinių teisėtam naudojimui ir tęstinumui užtikrinti, įskaitant peržiūrą ir patvirtinimą projektinės dokumentacijos ir ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Užsakovo kreipimosi raštu patvirtinti (pasirašyti) kito projektuotojo parengtus architektūrinius sprendinius tiek, kiek to reikia kitam projektavimo etapui ar su Projektu susijusiems sprendiniams patvirtinti. Ši nuostata laikoma Projekto autoriaus išankstiniu leidimu kitam projektuotojui tęsti projektą ir naudoti Projekto sprendinius;

### tuo atveju, jei parengto Projekto statybos skaičiuojamoji kaina daugiau kaip 10 (dešimt) proc. viršys Užsakovo preliminarią statybos kainą, Projektuotojas įsipareigoja, siekiant užtikrinti racionalų lėšų panaudojimą, esant Užsakovo nurodymui neatlygintinai koreguoti Projekto sprendinius;

### jei Projektuotojas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu, visi tokie partneriai kartu ir kiekvienas atskirai yra susaistyti Sutarties sąlygų, t. y. solidariai atsakingi Užsakovui už šios Sutarties nuostatų vykdymą, nesiejant to su jų įsipareigojimų pagal jungtinę veiklą ar įnašų į pastarąją dydžiu. Projektuotojas privalo paskirti vieną iš partnerių atstovauti santykiuose su Užsakovu ir suteikti įgaliojimus prisiimti įsipareigojimus jo vardu, įskaitant teisę išrašyti sąskaitas už suteiktas Paslaugas bei gauti mokėjimus už suteiktas Paslaugas iš Užsakovo. Bet koks jungtinės veiklos sutartimi susaistytų partnerių pakeitimas be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo bus laikomas esminiu Sutarties pažeidimu. Jeigu Projektuotojas, siekdamas atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus finansinio ir (ar) ekonominio pajėgumo reikalavimus, remiasi kitų ūkio subjektų pajėgumais, Projektuotojas ir tokie ūkio subjektai už Sutarties vykdymą atsako solidariai, jeigu tokia solidari atsakomybė buvo numatyta pirkimo dokumentuose;

### Projektą laikyti parengtu, kai įvykdytos visos pagal teisės aktus ir konkretaus Projekto apimtį privalomos šios sąlygos: (a) yra gautas Statinio statybą leidžiantis dokumentas (kai jis privalomas), (b) Projektas yra suderintas su Statinio projektinius pasiūlymus tikrinusiomis institucijomis bei prisijungimo sąlygas ir (ar) specialiuosius reikalavimus išdavusiais asmenimis (teisės aktuose nustatyta apimtimi), (c) gauta teigiama Projekto ekspertizės išvada, patvirtinanti Projekto atitiktį teisės bei normatyvinių aktų reikalavimams, bei (d) parengti visi dokumentai (kuriuos pagal teisės bei normatyvinių dokumentų ir Techninės specifikacijos reikalavimus privalo parengti / gauti Projektuotojas) tam, kad Užsakovas galėtų pateikti ir registruoti pranešimą apie Statinio statybos pradžią (kai toks pranešimas turi būti teikiamas);

### Jeigu tai numatyta Sutarties Specialiosiose sąlygose, kad kartu atliekamos ir Projekto vykdymo priežiūros paslaugos, Projektuotojas įsipareigoja visą statybos laikotarpį, t. y. nuo Statinių statybos pradžios (statybvietės perdavimo Užsakovo pasirinktam Statinių statybos rangovui) iki Statinių statybos užbaigimo įforminimo teisės aktų nustatyta tvarka dienos (statybos užbaigimo akto / deklaracijos apie statybos užbaigimą užregistravimo IS „Infostatyba“) bei Statinių (jo statybos darbų) perdavimo Užsakovui, organizuoti ir užtikrinti tinkamą Projekto vykdymo priežiūros atlikimą, remiantis šioje Sutartyje bei galiojančiuose teisės aktuose numatytais reikalavimais:

#### paskirti Projekto vykdymo priežiūros vadovu Projektuotojo pasiūlyme nurodytą asmenį;

#### Projekto vykdymo priežiūros metu lankytis darbų vietoje iš anksto su Užsakovu suderintu laiku (deleguojant į statybvietę statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą ar (ir) statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovą (-us) (priklausomai nuo vykdomų darbų srities). Statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas (-ai) privalo pasirašyti paslėptų statybos konstrukcijų ir paslėptų statybos darbų patikrinimo, inžinerinių tinklų, technologinių inžinerinių sistemų išbandymo pripažinimo tinkamais naudoti aktus ir kitus statybos vykdymo dokumentus, kai / jei jie atitinka statinio Projektą bei normatyvinių dokumentų reikalavimus), bet ne rečiau kaip kartą per dvi (2) savaites, pradedant faktine Statinio statybos darbų pradžia ir baigiant pastatyto Statinio statybos užbaigimu, lankytis statybos aikštelėje, stebėti statybos eigą ir operatyviai (jei ypatingos aplinkybės nereikalauja kitaip, tą pačią darbo dieną, kai paaiškėja problema, arba per kitą techniškai įmanomą įvykdyti trumpiausią terminą, jei tą pačią dieną išspręsti problemą nėra objektyvių galimybių) savo kompetencijos ribose spręsti visas su Projekto įgyvendinimu susijusias problemas;

#### dalyvauti Statinio užbaigimo procedūrose, Statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijos darbe, kartu su statybos rangovu parengti visą būtiną dokumentaciją, kuri teikiama komisijos darbui ir LR informacinėje sistemoje „TPS vartai“ (toliau – IS „TPS vartai“) statybos užbaigimo procedūroms atlikti;

#### iki Statinio statybos pradžios pateikti Projekto vykdymo priežiūros grupės sudėtį (Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir visų Statinio projekto dalių vykdymo priežiūros vadovų vardus, pavardes, pareigas, dokumentų, suteikiančių teisę eiti atitinkamas pareigas, išdavimo, galiojimo datas ir numerius, kontaktinę informaciją – telefonus, elektroninius paštus) bei užtikrinti jų dalyvavimą Projekte per visą Sutarties vykdymo laikotarpį;

#### visą objekto statybos laikotarpį, nuo Statinio statybos pradžios iki Statinio statybos užbaigimo įforminimo teisės aktų nustatyta tvarka, organizuoti ir užtikrinti tinkamą Projekto vykdymo priežiūros atlikimą, numatytą šioje Sutartyje bei galiojančiuose teisės aktuose. Už visas išlaidas, susijusias su Projekto vykdymo priežiūros veiklomis, atsakingas Projektuotojas;

#### tikrinti, ar Statinys statomas laikantis Projekto sprendinių ir Techninių specifikacijų reikalavimų;

#### prižiūrėti, kad statyba vyktų pagal Projekte numatytus statybos organizavimo sprendinius, kurie turi būti optimaliausi Užsakovui;

#### organizuoti ir neatlygintinai atlikti pastebėtų Projekto klaidų taisymą Sutartyje nustatytais terminais;

#### tikrinti, kaip vykdomi jo nurodymai ir reikalavimai;

#### drausti naudoti gaminius, medžiagas ir įrenginius, jei jie neatitinka Techninių specifikacijų ir statybos normatyvinių dokumentų reikalavimų;

#### reikalauti sustabdyti statybos darbus, jei jie vykdomi nesilaikant Projekto sprendinių, statybos normatyvinių dokumentų reikalavimų ir (ar) yra avarijos grėsmė;

#### daryti atitinkamus įrašus elektroniniame statybos darbų žurnale;

#### Projekto vykdymo priežiūros metu atliekamus Projekto sprendinių keitimus atlikti pagal galiojančių LR teisės aktų reikalavimus ir Užsakovo nurodymus;

#### Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas ir Statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas, atliekantys Statinio projekto (projekto dalies) vykdymo priežiūrą, privalo užtikrinti, kad visais atvejais atlikti statinio Projekto (Projekto dalies) sprendinių pakeitimai atitiktų Reglamente (ES) Nr. 305/2011 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) nurodytus esminius statinių reikalavimus, normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. Visais atvejais tokie pakeitimai turi būti suderinti su Užsakovu raštu;

#### užtikrinti Statinio projekto (dalies) vykdymo priežiūros vadovų (pagal kompetenciją) prievolę pasirašyti paslėptų statybos darbų patikrinimo, inžinerinių tinklų, statinio inžinerinių sistemų, technologinių inžinerinių sistemų išbandymo, pripažinimo tinkamais naudoti ir kitus statybos vykdymo dokumentus, jeigu jie atitinka prižiūrimos Statinio projekto dalies sprendinius, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus;

#### visu Projekto vykdymo priežiūros laikotarpiu Projektuotojas inter alia privalomai įsipareigoja: a)  teikti statybos rangovams (subrangovams) konsultacinio ir privalomo pobūdžio nurodymus bei paaiškinimus, susijusius su Projekto sprendinių taikymu, jų aiškinimu ir įgyvendinimu; b) teikti rekomendacijas dėl statybos darbų organizavimo ir techninių sprendimų, taip pat imtis visų būtinų veiksmų, reikalingų užtikrinti Statinio statybos darbų kokybę ir jų atitiktį Projektui; c) imtis visų būtinų veiksmų siekiant ištaisyti Statinio statybos darbų klaidas; d) teikti rekomendacijas Užsakovui tais atvejais, kai rangovas (subrangovai) nevykdo Projektuotojo rekomendacijų ir (ar) nurodymų (kai rangovas (subrangovai) pažeidžia Projektuotojo ar Užsakovo teises); e) nuolatos konstruktyviai ir geranoriškai bendradarbiauti bei dalyvauti visuose Užsakovo šaukiamuose gamybiniuose, koordinaciniuose, darbiniuose ir kt. susirinkimuose ar pasitarimuose, kuriuose sprendžiami su Projekto įgyvendinimu susiję klausimai ir užtikrinti, kad tokiuose pasitarimuose ir (ar) susirinkimuose dalyvautų Projekto ir jo dalių vadovai ar kiti paskirti asmenys;

#### teikti Užsakovui Projekto vykdymo priežiūros ataskaitas: a) tarpinės ataskaitos rengiamos ne rečiau kaip kas 3 (trys) mėnesiai. Jose glaustai aprašoma Projekto vykdymo priežiūros eiga, rekomendacijos ir išvados dėl vykdomų darbų atitikimo Projekto sprendiniams, pateikiamos pastabos, įrašytos statybos žurnale ir (ar) pateiktos oficialiais pranešimais, užpildoma ir pateikiama Projekto (visų sudedamųjų dalių) projektinių sprendinių pakeitimų lentelė; b) baigiamoji ataskaita pateikiama iki Statinio statybos užbaigimo procedūrų IS „TPS vartai“ pradžios. Šioje ataskaitoje glaustai aprašoma Projekto vykdymo priežiūros eiga, pateikiamos rekomendacijos Statinio eksploatavimui, užpildoma ir pateikiama baigtinė Projekto (visų sudedamųjų dalių) projektinių sprendinių pakeitimų lentelė. Projektuotojas kartu su statybos rangovu suformuoja ir kėlimui į IS „TPS vartai“ parengia galutines Projekto sprendinių dokumentų laidas, įformintas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) ir LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“ (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) nustatyta tvarka. Galutinis apmokėjimas už Projekto vykdymo priežiūrą atliekamas patvirtinus baigiamąją ataskaitą ir Užsakovui gavus Statinio statybos užbaigimo dokumentą teisės aktų nustatyta tvarka;

#### vykdyti kitas teisės aktuose nustatytas Statinio projekto vykdymo prižiūrėtojo pareigas ir įgyvendinti teisės aktų ir šios Sutarties suteikiamas teises;

#### jeigu Projektuotojo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Projektuotojas Užsakovui įsipareigoja, kad Projekto vykdymo priežiūrą vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;

#### užtikrinti, kad Sutarties vykdymo metu Projektuotojas ir jo paslaugų subteikėjo tiekiamos Paslaugos nekels grėsmės nacionaliniam saugumui (taikoma, kai Sutarties objektas, susijęs su nacionaliniu saugumu);

#### nedelsiant informuoti Užsakovus apie Sutarties galiojimo metu atsiradusias aplinkybes, dėl kurių Sutartis gali neatitikti nacionalinio saugumo interesų (taikoma, kai Sutarties objektas, susijęs su nacionaliniu saugumu);

#### per Užsakovo nustatytą terminą savo lėšomis atlyginti Užsakovui visus nuostolius ar žalą, susidariusius dėl Projektuotojo ir (ar) pasitelktų asmenų teisės aktų pažeidimo ir (ar) netinkamo Sutarties įvykdymo, nevykdymo ir (ar) Sutarties nutraukimo ir (ar) dėl valstybės institucijų pritaikytų sankcijų ir (ar) pradėtų teisminių procedūrų, jei tokios sankcijos skirtos ar teisminiai ginčai kilo dėl Projektuotojo ir (ar) jo pasitelktų asmenų kaltės, neatsargumo, informacijos nuslėpimo.

### Sutarties vykdymo laikotarpiu taikyti socialinius kriterijus ir jų priemones, jeigu jų taikymas nurodytas Sutarties Specialiosiose sąlygose. Pasikeitus socialinio kriterijaus priemonėms, nurodytoms Sutarties Specialiosiose sąlygose, nedelsiant, bet ne vėliau nei per 10 (dešimt) darbo dienų informuoti Užsakovą ir pateikti atnaujintus priemonių taikymą įrodančius dokumentus (pvz.: atnaujintą darbo grafiką ir/arba kitus dokumentus). Jei Paslaugų teikėjas nustatytais terminais nepateiks įrodymų dėl socialinio kriterijaus priemonių taikymo arba pateikti įrodymai bus netinkami, tai bus laikoma Sutarties pažeidimu ir Paslaugų teikėjui bus taikomos Sutartyje nustatytos sankcijos;

### Sutarties vykdymo laikotarpiu taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemų reikalavimus, jeigu tokie reikalavimai nustatyti Sutarties Specialiosiose sąlygose.

## Projektuotojas turi teisę:

### gauti apmokėjimą iš Užsakovo už tinkamai įvykdytas bei priimtas Paslaugas Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka;

### nepriklausomai nuo teikiamų projektavimo Paslaugų, vystyti būtiną ir kitą įstatuose numatytą ūkinę veiklą, kuri Projektuotojui netrukdo vykdyti jo įsipareigojimų, kylančių iš Sutarties;

### tuo atveju, jei kyla abejonių dėl tam tikro sprendinio optimalumo, kreiptis į Užsakovą dėl tokio sprendinio suderinimo, o Užsakovas įsipareigoja pareikšti savo nuomonę per 7 (septynių) darbo dienų terminą;

### teikti raštišką bei argumentuotą nesutikimą su Užsakovo pareikštomis pastabomis dėl su Paslaugų teikimo etapo užbaigimu susijusių dokumentų. Šis nesutikimas neatleidžia Projektuotojo nuo pareigos šias pastabas ištaisyti;

### gauti Sutarties kainą su sąlyga, kad jis tinkamai vykdo šią Sutartį ir Sutartis nėra nutraukiama;

## Projektuotojas ir, jeigu reikia, Užsakovas, suteikia ES kontroliuojančiai institucijoms įstaigoms ir agentūroms, taip pat LR institucijoms ir įstaigoms, įskaitant Užsakovą, teisę naudoti Paslaugų teikimo veiklos rezultatus šiais tikslais:

### savo reikmėms, visų pirma juos pateikti asmenims, dirbantiems ES institucijose, kitose ES agentūrose ir įstaigose, ir valstybių narių institucijose, taip pat neribotai kopijuoti ir atgaminti juos visus arba jų dalį;

### platinti visuomenei, visų pirma juos skelbti spausdintiniu, elektroniniu ar skaitmeniniu pavidalu, skelbti internete, įskaitant svetainę „Europa“, pateikti kaip atsisiunčiamą arba neatsisiunčiamą rinkmeną, transliuoti bet kokiais transliacijos būdais, viešai demonstruoti ar pristatyti, skelbti per spaudos informacijos tarnybas, įtraukti į plačiai prieinamas duomenų bazes arba rodykles;

### atlikti Paslaugų teikimo veiklos rezultatų vertimą;

### remiantis individualiais prašymais, suteikti galimybę susipažinti su rezultatais, be teisės juos atgaminti arba naudoti, kaip numatyta 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1049/2011 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir EK dokumentais;

### saugoti Paslaugų teikimo veiklos rezultatus popieriniu, elektroniniu ar kitu pavidalu;

### Paslaugų teikimo veiklos rezultatus archyvuoti laikantis taikomų dokumentų tvarkymo taisyklių;

### leisti arba suteikti trečiosioms šalims sublicencijas atlikti Sutarties Bendrųjų sąlygų 3.3.2. ir 3.3.3. punktuose nustatytus veiksmus. Užsakovas susitarimuose su trečiosiomis šalimis gali numatyti papildomas naudojimo teises, kurias pripažins ir Projektuotojas.

# UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

## Užsakovas įsipareigoja:

### pagal galimybes Projektuotojui sudaryti sąlygas, suteikti informaciją ar dokumentus, kuriuos savo žinioje turi Užsakovas ir kurie yra būtini Paslaugoms teikti. Tokia pareiga įvykdoma per protingą laikotarpį gavus raštišką motyvuotą Projektuotojo prašymą;

### per įmanomai trumpiausius terminus po rašytinio Projektuotojo prašymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, įgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus dokumentus, kad Projektuotojas galėtų veikti kaip Užsakovo įgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susiję su Paslaugų teikimu pagal Sutartį;

### už tinkamai ir visa apimtimi suteiktas bei priimtas Paslaugas sumokėti Projektuotojui Sutarties kainą pagal Sutartyje nustatytą tvarką;

### bendradarbiauti su Projektuotoju;

### Sutartyje nustatyta tvarka bei terminais priimti tinkamai bei laiku suteiktas Paslaugas;

### pastabas dėl dokumentų, susijusių su Paslaugų teikimo etapo užbaigimu, teikti išsamiai bei argumentuotai, jei įmanoma visas iškart;

### (Jeigu tai numatyta Sutarties specialiosiose sąlygose) galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti Projekto ekspertizės rangovo parinkimą (kai ekspertizė privaloma arba kai ji atliekama Užsakovo iniciatyva) bei apie konkretų Projekto bendrosios ir (ar) specialiosios  ir (ar) dalinės ekspertizės rangovą informuoti Projektuotoją.

## Užsakovas turi teisę:

### reikalauti iš Projektuotojo Sutartyje bei jos prieduose nustatytų sąlygų įvykdymo;

### derinimui priimti tik tinkamai parengtą, su Projekto projektinius pasiūlymus derinusiomis institucijomis, prisijungimo sąlygas ir (ar) specialiuosius reikalavimus išdavusiomis institucijomis suderintą ir teigiamas ekspertizės išvadas gavusį (kai taikoma) Projektą. Jei Projektuotojo pateiktas Projektas neatitinka Sutartyje keliamų reikalavimų ir (ar) Techninės specifikacijos ir (ar) LR galiojančių teisės aktų, yra neišbaigtas, jame randama techninio pobūdžio ar kitų klaidų, dėl kurių nebūtų galima gauti statybą leidžiantį dokumentą, pranešti apie Statinio statybos darbus teisės aktuose nustatyta tvarka ir (arba) tinkamai atlikti ir užbaigti statybos darbų, ir (arba) jame yra ne visos Projekto sudedamosios dalys, Užsakovas turi teisę Projekto derinimui nepriimti ir grąžinti jį Projektuotojui tobulinti. Tokiu atveju Užsakovas neprivalo detalizuoti konkrečių trūkumų, o Projektas bus laikomas nepateiktu;

### Sutarties įgyvendinimo metu teikti pastabas dėl teikiamų Paslaugų kokybės ir turinio tiek, kiek tai neprieštarauja Techninei specifikacijai, Sutarties nuostatoms ir LR teisės aktams;

### Projektinių pasiūlymų ir Projekto rengimo metu teikti Projektuotojui Techninėje specifikacijoje nenumatytus, tačiau tinkamam Projekto parengimui reikalingus naujus nurodymus dėl Projekto sprendinių;

### ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų po Projekto parengimo ir pateikimo Užsakovui pritarimui (prieš Projekto bendrosios ekspertizės atlikimą) pateikti raštu savo pastabas ir pakeitimų nurodymus, kurie neprieštarauja esminiams Techninės specifikacijos reikalavimams. Projektuotojas privalo vadovautis Užsakovo pateiktais pakeitimo nurodymais ir be papildomo atlyginimo pakeisti, papildyti ar patikslinti neesminius Projekto sprendinius. Esminių Projekto sprendinių keitimo atveju atsiranda privalomumas atlikti pakartotinę projektinių pasiūlymų viešinimo procedūrą. Neesminių sprendinių keitimo atveju joks papildomas šios Sutarties pakeitimas tarp Šalių neturi būti sudaromas;

### esant Projekto bei sutartinių įsipareigojimų vykdymo pagrįstiems trūkumams, reikalauti jų pašalinimo;

### sustabdyti mokėjimus Projektuotojui, jeigu Projektuotojas nevykdo arba netinkamai vykdo bet kokius Sutartimi prisiimtus ar teisės aktuose numatytus įsipareigojimus, iki kol šie įsipareigojimai bus tinkamai įvykdyti;

### atsisakyti leisti Projektuotojui keisti ar pasitelkti naują asmenį, jei yra teisės aktuose nustatyti pagrindai;

### kontroliuoti ir prižiūrėti Projektuotojo vykdomas projektavimo paslaugas dėl galiojančių reikalavimų šių Paslaugų kiekiui ir kokybei;

### atsisakyti dalies Paslaugų šios Sutarties bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

### vienašališkai įskaityti Projektuotojui priskaičiuotas netesybas už Sutarties nevykdymą ar netinkamą vykdymą, kaip nustatyta šios Sutarties Bendrųjų sąlygų 10.12. p.;

### neapmokėti Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančių Sąskaitų, jeigu Projektuotojas jas pateikia ne informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis;

### bet kuriuo Sutarties vykdymo metu pareikalauti Projektuotojo pateikti pagrindžiančius dokumentus dėl Projektuotojo, jo pasitelktų ar ketinamų pasitelkti subteikėjų, ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi ar (ir) siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis), teikiamų paslaugų atitikties VPĮ 45 straipsnio 21 dalies (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) ar PĮ 58 straipsnio 41 dalies (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) nuostatoms. Projektuotojui per Užsakovo nustatytą laiką nepateiktus Užsakovo nurodytos informacijos, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį joje nustatyta tvarka;

### neleisti pasitelkti subteikėjo ir (ar) reikalauti atsisakyti subteikėjo ar bet kokio kito pasitelkto asmens, jei būtų nustatyta, kad dėl pasitelkto ar ketinamo pasitelkti subteikėjo ar bet kokio kito pasitelkto asmens Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesų ir (ar) Sutarties vykdymas prieštaraus LR  įgyvendinamoms privalomoms tarptautinėms sankcijoms, kaip tai apibrėžta LR ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatyme (toliau – Sankcijų įgyvendinimo įstatymas) ir kituose tarptautiniuose, ES ir LR teisės aktuose (bent vienai iš taikomų sankcijų);

### tuo atveju, jei Projektuotojas per Užsakovo nurodytą terminą nepašalina Paslaugų trūkumų arba nepradeda teikti Projekto vykdymo priežiūros paslaugų, pasitelkti trečiuosius asmenis trūkumų pašalinimui / Projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimui. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę reikalauti Projektuotojo atlyginti Užsakovo patirtas išlaidas;

### Užsakovas, siekdamas užtikrinti, kad Paslaugų teikėjas laikytųsi pasiūlytų socialinio kriterijaus priemonių, jeigu tokios numatytos Sutarties Specialiosiose sąlygose turi teisę reikalauti iš Paslaugų teikėjo dokumentų (pvz.: atnaujinto paslaugų teikimo grafiko, jei jis yra periodiškai sudaromas/atnaujinamas ir/ar kitų dokumentų), įrodančių socialinio kriterijaus priemonių tinkamą taikymą.

### Užsakovas, siekdamas užtikrinti, kad Paslaugų teikėjas laikytųsi pasiūlytų aplinkos apsaugos vadybos sistemų reikalavimų, jeigu tokie numatyti Sutarties Specialiosiose sąlygose, turi teisę reikalauti iš Paslaugų teikėjo dokumentų (pvz.: sertifikatų, Paslaugų tiekėjo taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymų ir/ar kitų dokumentų), įrodančių šių reikalavimų tinkamą taikymą.

### kitas teises, numatytas LR norminiuose teisės aktuose.

# TEISIŲ PERLEIDIMAS, PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS SU TREČIAISIAIS ASMENIMIS (SUBTEIKĖJAIS)

## Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo, įskaitant reikalavimo teisę į Užsakovo mokėtinas sumas (išskyrus tiesioginio atsiskaitymo su subteikėjais galimybę, kaip nustatyta šioje Sutartyje (jeigu šia galimybe naudojamasi)), be išankstinio Užsakovo rašytinio sutikimo. Be Užsakovo išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar pareigų pagal šią Sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento.

## Vykdant Sutartį taikoma tokia ūkio subjektų ir specialistų, kurių pajėgumais dalyvaudamas Pirkime rėmėsi Projektuotojas, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus, pasitelkimo ir (ar) keitimo tvarka:

### Projektuotojas, vykdydamas Sutartį, negali keisti savo pasiūlyme nurodyto ūkio subjekto, kurio pajėgumais rėmėsi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus (toliau – ūkio subjektas) ir (ar) specialisto, kurio kvalifikacija buvo remtasi, be Užsakovo rašytinio sutikimo. Keičiamas ūkio subjektas ir (ar) specialistas turi turėti ne žemesnę kvalifikaciją ir patirtį lyginant su tais kvalifikaciniais reikalavimais ir (ar) ekonominio pasiūlymų vertinimo kriterijais, kuriuos atitiko keičiamas specialistas ar subteikėjas. Kvalifikaciją ir patirtį naujai pasitelkiamas ūkio subjektas ir (ar) specialistas turi būti įgijęs iki prievolių pagal Sutartį vykdymo pradžios. Taip pat, vadovaujantis Pirkimo dokumentuose nurodytais reikalavimais, pateikiami dokumentai, pagrindžiantys ūkio subjekto neatitikimą pašalinimo pagrindams (jei tokie buvo keliami Pirkimo vykdymo metu). Ūkio subjektas ir (ar) specialistas, kurio kvalifikacija buvo remtasi, gali būti keičiamas šiais atvejais:

#### kai ūkio subjektas bankrutuoja ar susidaro analogiška situacija;

#### kai ūkio subjektas ir (ar) specialistas dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, ūkio subjektui ir (ar) specialistui atsisakius dalyvauti Sutarties vykdyme, specialistui susirgus, susižeidus, nutrūkus teisiniams santykiams su Projektuotoju - specialistas yra atleidžiamas, išeina iš darbo ar dėl kitų objektyvių priežasčių) nebegali dalyvauti Sutarties vykdyme;

#### kai Projektuotojo ūkio subjektas ir (ar) specialistas neatitinka VPĮ ar PĮ nuostatų, kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, jam taikomos tarptautinės sankcijos, kaip tai apibrėžta Sankcijų įgyvendinimo įstatyme ar (ir) yra kiti teisės aktuose nustatyti pagrindai, reikalaujantys pakeitimo;

#### Užsakovo iniciatyva, jei Užsakovas turi pagrįstų įtarimų, kad Projektuotojo Sutarties vykdymui paskirtas specialistas neatitinka Pirkimo dokumentuose ar teisės aktuose nustatytų kvalifikacinių reikalavimų arba neturi teisės vykdyti jam pavestų funkcijų;

#### Projektuotojas, likus ne mažiau kaip 7 (septynioms) darbo dienoms iki numatomo keitimo, pateikė Užsakovui rašytinį prašymą su naujai pasitelkiamo ūkio subjekto ir (ar) specialisto kvalifikaciją ir ūkio subjekto pašalinimo pagrindų nebuvimą pagrindžiančiais dokumentais (jei to buvo reikalaujama Pirkimo dokumentuose), atitikimą Pirkimo sąlygose nurodytiems tos srities ūkio subjektui ir (ar) specialistui nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, taip pat – tiekėjo pasiūlyme nurodytas kokybinių kriterijų reikšmes, jeigu tokie kriterijai buvo taikomi ekonominio naudingumo vertinime. Projektuotojo prašyme būtina nurodyti ūkio subjekto ar specialisto keitimo priežastis.

### Užsakovas turi teisę leisti pakeisti ūkio subjektą ir (ar) specialistą, jei Projektuotojas laiku ir tinkamai pateikė prašymą su visais pasitelkiamo ūkio subjekto ir (ar) specialisto kvalifikaciją patvirtinančiais, kitais prašomais dokumentais ir Užsakovas nustatė atitikimą visoms Pirkimo ir Sutarties sąlygoms.

### Užsakovui sutikus su ūkio subjekto ir (ar) specialisto keitimu, Šalys atskiro susitarimo nepasirašo, lygiaverčiu dokumentu bus laikomas rašytinis Projektuotojo prašymas ir rašytinis Užsakovo sutikimas, kuris laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Projektuotojas neturi teisės pasitelkti ūkio subjekto ir (ar) specialisto, kol negautas Užsakovo rašytinis sutikimas. Ūkio subjekto ir (ar) specialisto, kurių kvalifikacija buvo remtasi, pakeitimas Sutartyje nurodytomis sąlygomis laikomas ne Sutarties keitimu, o Sutarties vykdymu joje nurodytomis sąlygomis.

### Vykdant Sutartį taikoma tokia subteikėjų, kurie nėra ūkio subjektai, ir kurie vykdys Sutartį, keitimo ar pasitelkimo tvarka:

#### Projektuotojas privalo iki Paslaugų teikimo pradžios, likus ne mažiau kaip 7 (septynioms) darbo dienoms iki numatomo pasitelkimo, informuoti Užsakovą apie pasitelkiamus subteikėjus, nurodyti kiekvieno subteikėjo perimamą pagal Sutartį vykdyti įsipareigojimų dalį (būtina nurodyti kokius konkrečiai veiksmus atliks subteikėjas ir kokią procentinę dalį tai sudaro nuo Sutarties kainos), jų kontaktus, pavadinimus, registracijos šalį, kontroliuojančius asmenis, jų registracijos šalį ir atsakingus asmenis (pagal Užsakovo nurodymą teikiama ir kita informacija). Tokia pati informavimo prievolė taikoma Projektuotojui, ketinančiam pakeisti ar pasitelkti subteikėją Sutarties vykdymo metu. Subteikėjas, apie kurį nebuvo raštu informuotas Užsakovas ir nėra gautas Užsakovo sutikimas, neturi teisės vykdyti Sutarties, tai bus laikoma esminiu Sutarties pažeidimu;

#### subteikėjai gali būti pasitelkiami tik toms Sutarties dalims, kurioms savo pasiūlyme Projektuotojas numatė pasitelkti subteikėjus, išskyrus atvejus, kai Projektuotojas raštu pagrindžia, kad Sutarties daliai, kuriai pasiūlyme Projektuotojas nebuvo numatęs pasitelkti subteikėjo, pasitelkti subteikėją būtina siekiant Projektuotojui užtikrinti tinkamą Sutarties vykdymą ir Užsakovas pateikia raštišką sutikimą;

#### Užsakovas netikrins subteikėjų, kurie nėra ūkio subjektai, kvalifikacijos ir pašalinimo pagrindų (išskyrus, jei Pirkimo metu buvo tikrinami subteikėjų pašalinimo pagrindai ir (ar) taikomos nuostatos dėl nacionalinio saugumo interesų, pvz. VPĮ 47 straipsnio 9 dalies ir (ar) VPĮ 45 str. 21 dalies (su vėlesniais pakeitimais ir patikslinimais) nuostatos);

#### Užsakovui sutikus su subteikėjo keitimu ar pasitelkimu, Šalys atskiro susitarimo nepasirašo, lygiaverčiu dokumentu bus laikomas rašytinis Projektuotojo prašymas ir rašytinis Užsakovo sutikimas, kuris laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Subteikėjo keitimas ar pasitelkimas Sutartyje nurodytomis sąlygomis laikomas ne Sutarties keitimu, o Sutarties vykdymu joje nurodytomis sąlygomis. Projektuotojas neturi teisės pakeisti ar pasitelkti subteikėjo, kol negautas rašytinis Užsakovo sutikimas;

#### Užsakovas turi teisę neleisti pasitelkti subteikėjo, jei būtų nustatyta, kad tokiu atveju Sutartis neatitiktų nacionalinio saugumo interesų, Pirkimo metu taikomų VPĮ ar PĮ nuostatų ir (ar) Sutarties vykdymas prieštarautų sankcijoms kaip jos suprantamos LR Sankcijų įgyvendinimo įstatyme;

#### tinkamai išviešintiems subteikėjams pageidaujant, Užsakovas su jais atsiskaitys tiesiogiai. Apie šią galimybę Užsakovas subteikėją informuos atskiru pranešimu per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos iš Projektuotojo apie pasitelkiamą subteikėją gavimo dienos. Norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, subteikėjas turi apie tai raštu ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas informuoti Užsakovą. Tokiu atveju su Užsakovu, Projektuotoju ir subteikėju bus sudaroma trišalė sutartis, kurioje pateikiama tiesioginio atsiskaitymo su subteikėju tvarka, įskaitant teisę Projektuotojui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. Trišalės sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su subteikėju pasirašymas nekeičia Projektuotojo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.

## Projektuotojas, vykdantis Sutartį jungtinės veiklos pagrindu, turi teisę atsisakyti arba keisti jungtinės veiklos partnerį (toliau – partneris) tik dėl toliau nurodytų priežasčių:

### jei partneris bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

### jei dėl kitų objektyvių ir pagrįstų aplinkybių partneris nebegali vykdyti Sutarties, įskaitant, bet neapsiribojant atvejais, kai partneris neatitinka VPĮ ar PĮ nuostatų, kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, partneriui pritaikytos tarptautinės sankcijos kaip jos suprantamos Sankcijų įgyvendinimo įstatyme, partnerio sunki finansinė būklė, lemianti Sutarties nevykdymą ir (ar) atsisakymą ją vykdyti ir atsirado kitos nenumatytos objektyvios priežastys, lemiančios partnerio pasitraukimą iš jungtinės veiklos sutarties.

## Projektuotojas privalo ne vėliau nei prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki numatomo partnerio keitimo arba atsisakymo pateikti Užsakovui šiuos dokumentus:

### argumentuotą rašytinį prašymą pakeisti Projektuotojo sudėtį ir įrodymus, pagrindžiančius bent vieną partnerio atsisakymo ar keitimo aplinkybę, nurodytą Sutartyje;

### naujos jungtinės veiklos sutarties ar esamos jungtinės veiklos sutarties pakeitimo kopiją, kurioje pasitraukiančiojo partnerio įsipareigojimus visa apimtimi perima pasiliekantis (-ieji) jungtinės veiklos partneris (-iai) (toliau – pasiliekantysis partneris) ir (ar) naujai pasitelktas partneris;

### pasiliekančiojo ar naujai pasitelkiamo partnerio kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Visais atvejais pasiliekančio partnerio ar naujai pasitelkto partnerio kvalifikacija turi būti ne žemesnė nei numatyta Pirkimo dokumentuose. Jeigu pirkime (ekonominio naudingumo vertinime) buvo taikomi kokybiniai kriterijai, susiję su specialistų kvalifikacija ar partnerio pajėgumais, pasiliekančiojo ar naujai pasitelkto partnerio kvalifikacija turi būti ne žemesnė nei pasitraukiančiojo partnerio ir atitikti pasiūlyme nurodytas aplinkybes, už kurias buvo skirti balai (jei taikoma). Jei pasitelkiamas naujas partneris, taip pat, vadovaujantis Pirkimo dokumentuose nurodytais reikalavimais, pateikiami dokumentai, pagrindžiantys pasitelkiamo partnerio neatitikimą pašalinimo pagrindams (jei tokie buvo keliami Pirkimo vykdymo metu) ir atitiktį nacionalinio saugumo interesams bei reikalavimams nebūti registruotu (nuolat gyvenančiu ar turinčiu pilietybę) nepatikimomis laikomose valstybėse ar teritorijose (jei taikoma).

## Užsakovas, gavęs Projektuotojo prašymą su kitais Sutartyje nurodytais dokumentais, per 10 (dešimt) darbo dienų įvertina keitimo galimybes ir raštu informuoja Projektuotoją apie Sutarties nutraukimą arba apie leidimą atsisakyti ar pasitelkti partnerį. Užsakovui sutikus, Šalys pasirašo susitarimą, kuris laikomas neatsiejama Sutarties dalimi. Partnerio atsisakymas ar pakeitimas Sutartyje nurodytomis sąlygomis laikomas ne Sutarties keitimu, o Sutarties vykdymu joje nurodytomis sąlygomis.

# KAINODAROS TAISYKLĖS

## Sutarties kainą, mokamą Projektuotojui už suteiktas Paslaugas, sudaro Sutarties kaina be PVM ir PVM. Projektuotojas laikomas profesionaliu rinkos dalyviu, kuris privalėjo, teikdamas pasiūlymą, tinkamai apskaičiuoti pasiūlymo kainą ir atskirus įkainius, atsižvelgdamas į rinkos sąlygas, į Sutarties vykdymui reikalingas organizacines, technines ir finansines priemones bei pajėgumus, todėl Projektuotojas prisiima visą riziką dėl galimo Sutarties kainos / Paslaugų kainos / įkainių padidėjimo, išskyrus atvejus, kai, vadovaujantis Sutarties Bendrųjų sąlygų 6.6 punktu, Sutarties kaina gali būti perskaičiuojama. Jeigu Sutarties Specialiosiose sąlygose numatyta, kad Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio kainodara, perskaičiavimas atliekamas pagal Sutarties Bendrųjų sąlygų 6.6 punkte nustatytą tvarką.

## Į Sutarties kainą / įkainį be PVM turi būti įskaičiuota Paslaugų kaina, visos išlaidos ir mokesčiai, taikomi Lietuvoje / kitoje valstybėje, jei tokie yra, išskyrus PVM. Projektuotojas į Sutarties kainą / įkainį be PVM privalo įskaičiuoti visas su Paslaugų teikimu susijusias išlaidas, įskaitant, bet neapsiribojant:

### visas su dokumentų, kurių reikalauja Užsakovas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;

### aprūpinimo įrangos, reikalingos Paslaugoms teikti, išlaidas;

### Projekto parengimui būtinų statybinių tyrimų išlaidas;

### teisės aktų nustatytas rinkliavas ir mokesčius už Sutarties vykdymui reikalingų dokumentų išdavimą valstybinėse įstaigose ir institucijose (taikoma ir statybą leidžiančio dokumento išdavimo rinkliavai);

### visas kitas išlaidas, būtinas tinkamam ir kokybiškam Paslaugų suteikimui.

## PVM mokamas pagal galiojančius LR teisės aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Sutarties vykdymu.

## Sutarties kaina gali būti keičiama pasikeitus PVM tarifui. Kainos perskaičiavimas įforminamas Sutarties šalių pasirašomu dvišaliu susitarimu, kuriame užfiksuojama perskaičiuota kaina, ir kuris tampa neatskiriama šios Sutarties dalimi.

## Sutarties kainos perskaičiavimas dėl kitų mokesčių pasikeitimo nebus atliekamas.

## Sutarties kaina / Sutarties įkainis peržiūrimi (didinami ar mažinami) šiais atvejais ir tokia tvarka:

### bet kuri Sutarties šalis Sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti Sutartyje numatytos Sutarties kainos/ įkainio (perskaičiuojama tik ta Sutarties kainos / įkainio dalis, kuri neapmokėta Projektuotojui) perskaičiavimą (keitimą) ne anksčiau kaip po 6 (šešių) mėnesių nuo Sutarties sudarymo dienos ir po to Sutarties kaina / įkainis gali būti peržiūrima ne dažniau negu kas 6 mėnesius. Sutarties kaina / įkainis privalo būti perskaičiuota gavus bet kurios Sutarties Šalies prašymą, jeigu Ūkio subjektams suteiktų paslaugų kainų pokytis (k), apskaičiuotas kaip nustatyta 6.6.4 punkte, viršija 5 procentus. Atlikdamos perskaičiavimą Šalys vadovaujasi Valstybės duomenų agentūros viešai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis (informacija skelbiama kas ketvirtį), iš kitos Šalies nereikalaudamos pateikti oficialaus Valstybės duomenų agentūros ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo;

### Susitarimas dėl Sutarties kainos / įkainio perskaičiavimo pasirašomas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo prašymo perskaičiuoti kainą gavimo dienos. Šalys privalo susitarime nurodyti indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, kainų pokytį (k), perskaičiuotą Sutarties kainą / įkainį;

### perskaičiuota Sutarties kaina / įkainis taikoma neapmokėtai Sutarties kainos / įkainio daliai ir užsakymams, pateiktiems po to, kai Šalys sudaro susitarimą dėl kainos / įkainio perskaičiavimo;

### nauja Sutarties kaina / įkainis apskaičiuojama pagal formulę:

a1 = a + ((k / 100) * a), kur

a – Sutarties kaina / įkainis (Eur be PVM) (jei ji jau buvo perskaičiuota, tai po paskutinio perskaičiavimo),

a1 – perskaičiuota (pakeista) Sutarties kaina / įkainis (Eur be PVM),

k – pagal paslaugų įmonėse dirbančių asmenų algų ir atlyginimų kainų grupės „M71 Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė“ indeksą apskaičiuotas kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (proc.). „k“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę:

k = (IndNaujausias / IndPradžia) * 100 - 100, (proc.) kur

IndNaujausias – kreipimosi dėl Sutarties kainos / įkainio perskaičiavimo išsiuntimo kitai Šaliai datai naujausias paskelbtas paslaugų įmonėse dirbančių asmenų algų ir atlyginimų grupės „M71 Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė“ kainų indeksas,

IndPradžia – laikotarpio pradžios datos (mėnesio) paslaugų įmonėse dirbančių asmenų algų ir atlyginimų grupės „M71 Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė“ kainų indeksas. Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra Sutarties sudarymo dienos mėnuo. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės mėnuo;

### skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki vieno skaitmens po kablelio, o apskaičiuota kaina / įkainis „a“ suapvalinama iki dviejų skaitmenų po kablelio;

### vėlesnis Sutarties kainos / įkainio perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.

# SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS (jei taikoma)

## Sutarties įvykdymo užtikrinamo dydis ir būdas yra numatytas Sutarties Specialiosiose sąlygose.

## Projektuotojas privalo per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikti Užsakovui Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytos rūšies ir dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą, atitinkantį Sutarties Bendrųjų sąlygų 7 skyriuje (Sutarties įvykdymo užtikrinimas) nurodytas sąlygas. Jei per nurodytą terminą Sutarties įvykdymo užtikrinimas nėra pateikiamas Sutartis laikoma nesudaryta ir neįsigalioja, o Užsakovas įgyja teisę pasinaudoti pasiūlymo galiojimo užtikrinimu patirtų išlaidų ir nuostolių kompensavimui, tokiu atveju tai yra laikoma Projektuotojo atsisakymu sudaryti Sutartį ir pagal PĮ ir VPĮ Užsakovas turi teisę pasiūlyti sudaryti Sutartį kitam tiekėjui. Jeigu Sutarties Specialiosiose sąlygose yra nurodyti kelių rūšių Sutarties įvykdymo užtikrinimai (Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo būdai), Projektuotojas privalo pasirinkti vieną iš jų, jeigu Sutarties Specialiosiose sąlygose nenurodyta kitaip.

## Sutarties įvykdymo užtikrinimas yra skirtas visų Projektuotojo sutartinių įsipareigojimų įvykdymui bei nuostolių atlyginimui užtikrinti, įskaitant, bet neapsiribojant netesybų mokėjimui užtikrinti. Todėl Sutarties įvykdymo užtikrinimo dalykas: bet koks Projektuotojo prievolių pagal Sutartį ir jos priedus pažeidimas, dalinis ar visiškas jų nevykdymas ar netinkamas jų vykdymas, taip pat dideli ir nuolatiniai trūkumai, taip kaip jie apibrėžti šioje Sutartyje. Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu dėl to, kad Projektuotojas pažeidė Sutarties sąlygą (-as) ir (ar) kitais Sutarties sąlygose numatytais atvejais.

## Sutarties įvykdymo užtikrinimo sąlygos:

### LR ar užsienyje registruoto banko pirmo pareikalavimo banko garantija [jei tokia Sutarties įvykdymo užtikrinimo rūšis / pateikimo būdas nurodytas Sutarties Specialiosiose sąlygose arba jį pasirinko Projektuotojas, tada šis Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdas taikomas], turi būti išduota Užsakovo naudai, lietuvių arba anglų kalba (toliau – banko garantija). Banko garantijos turinys privalo atitikti Sutarties sąlygas:

#### banko garantija turi būti neatšaukiama ir besąlyginė;

#### Užsakovui teikiamas banko garantijos originalas, kuris turi būti pasirašytas jį išdavusio subjekto kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose, PĮ 34 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose (arba juos pakeisiančiuose) nustatytus reikalavimus. Jei banko garantija yra išduota anglų kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą. Vertimo patvirtinimas laikomas tinkamu, jei vertimas yra patvirtintas vertėjo parašu ir vertimų biuro antspaudu arba Projektuotojo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jei turi). Pirmenybė bus teikiama originaliam tekstui;

#### kartu pateikiama apmokėjimą patvirtinančio dokumento, įrodančio, kad įmoka už išduotą banko garantiją yra sumokėta, kopija;

#### išduotai banko garantijai turi būti taikoma LR teisė ir Tarptautinių prekybos rūmų patvirtintos taisyklės – „The ICC Uniform rules for demand guarantees“ (Leidinio Nr. 758);

#### banko garantija turi būti išduota LR ar kitoje ES valstybėje narėje ar Europos Ekonominės Erdvės (EEE) valstybėje registruoto banko, kuriam yra suteiktas ne žemesnis, nei toliau Sutartyje nurodytas tarptautinės reitingų agentūros patvirtintas investicinio lygio reitingas. Jeigu teikiama LR ar kitoje ES valstybėje narėje ar Europos Ekonominės Erdvės (EEE) valstybėje neregistruoto tarptautinio banko garantija, toks tarptautinis bankas turi turėti ne žemesnį, nei toliau Sutartyje nurodytą tarptautinės reitingų agentūros patvirtintą investicinio lygio reitingą. Nurodytą reitingą turi atitikti pats bankas, kuris išdavė garantiją;

#### jeigu dėl šalies rizikos specifikos tarptautinės reitingų agentūros tiekėjo šalies institucijoms nesuteikia tarptautinio kredito reitingo, tačiau suteikia nacionalinį kredito reitingą (angl. national scale credit rating), Projektuotojas gali pateikti garantiją iš kredito institucijos, turinčios ne žemesnį nei A klasės nacionalinį kredito reitingą pagal „Standart & Poor‘s“, „Moody’s“ ar „Fitch Ratings“ agentūras;

#### bankui, išduodančiam banko garantiją, garantijos išdavimo dieną taikomas ne mažesnis kaip kredito agentūrų „Fitch Ratings“ ar „Standart & Poor‘s“ „BBB“ arba agentūros „Moody‘s“ suteiktas „Baa2“ ilgalaikio investicinio lygio reitingas arba A.M. Best suteiktas „BBB+“ ilgalaikio investicinio lygio reitingas;

#### Užsakovui pareikalavus, Projektuotojas privalo pateikti atitinkamą dokumentą, įrodantį, kad banko garantiją išdavęs bankas turi atitinkamus Sutartyje nurodytus reitingus garantijos pateikimo dienai;

#### į banko garantijos tekstą turi būti įtraukta nuostata, kad Šalių ginčai sprendžiami LR teisės aktų nustatyta tvarka, LR teismuose.

### Draudimo bendrovės  laidavimo draudimo raštas [jei tokia Sutarties įvykdymo užtikrinimo rūšis / pateikimo būdas nurodytas Sutarties Specialiosiose sąlygose arba jį pasirinko Projektuotojas, tada šis Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdas taikomas], turi būti išduotas Užsakovo naudai, lietuvių kalba (toliau – laidavimo draudimo raštas). Laidavimo draudimo rašto turinys privalo atitikti šios Sutarties sąlygas:

#### laidavimo draudimo raštas turi būti neatšaukiamas ir besąlyginis;

#### Užsakovui teikiamas laidavimo draudimo rašto originalas, kuris turi būti pasirašytas jį išdavusio subjekto kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose, PĮ 34 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose (arba juos pakeisiančiuose) nustatytus reikalavimus. Jei laidavimo draudimo raštas yra išduotas anglų kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą. Vertimo patvirtinimas laikomas tinkamu, jei vertimas yra patvirtintas vertėjo parašu ir vertimų biuro antspaudu arba Projektuotojo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jei turi). Pirmenybė bus teikiama originaliam tekstui;

#### kartu pateikiama apmokėjimą patvirtinančio dokumento, įrodančio, kad įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta, kopija;

#### išduotam laidavimo draudimo raštui turi būti taikoma LR teisė ir Tarptautinių prekybos rūmų patvirtintos taisyklės – „The ICC Uniform rules for demand guarantees“ (Leidinio Nr. 758);

#### draudimo bendrovei `turi būti suteiktas ne žemesnis, nei šioje Sutartyje nurodytas tarptautinės reitingų agentūros patvirtintas investicinio lygio reitingas;

#### jeigu draudimo bendrovė nėra reitinguota, tai ji bus laikoma priimtina tuo atveju, kai aukščiau nurodyti reitingai yra suteikti draudimo bendrovės pagrindiniam akcininkui, kuriam priklauso ne mažiau kaip 50 procentų draudimo bendrovės akcijų;

#### draudimo bendrovei išduodančiai laidavimo draudimo raštą, laidavimo draudimo rašto išdavimo dieną taikomas ne mažesnis kaip kredito agentūrų „Fitch Ratings“ ar „Standart & Poor‘s“ „BBB“ arba agentūros „Moody‘s“ suteiktas „Baa2“ ilgalaikio investicinio lygio reitingas arba A.M. Best suteiktas „BBB+“ ilgalaikio investicinio lygio reitingas;

#### Užsakovui pareikalavus, Projektuotojas privalo pateikti atitinkamą dokumentą, įrodantį, kad laidavimo draudimo raštą išdavusi draudimo bendrovė turi atitinkamus Sutartyje nurodytus reitingus laidavimo draudimo rašto pateikimo dienai;

#### laidavimo draudimo rašte, turi būti numatyta, kad laidavimo draudimo raštas turi viršenybę prieš taikytinas draudiko draudimo taisykles;

#### į laidavimo draudimo rašto tekstą turi būti įtraukta nuostata, kad Šalių ginčai sprendžiami LR teisės aktų nustatyta tvarka, LR teismuose.

### Laidavimo draudimo rašto sąlygose negali būti nustatytas išplėstinis nedraudžiamų įvykių sąrašas ir (arba) kitos sąlygos, kurios paneigtų Projektuotojo sutartinių prievolių užtikrinimo esmę. Laidavimo draudimas turi būti skirtas visų Projektuotojo sutartinių įsipareigojimų vykdymui bei tiesioginių ir netiesioginių nuostolių atlyginimui užtikrinti, įskaitant, bet neapsiribojant palūkanų, delspinigių, baudų ar kito pobūdžio kompensacijų mokėjimui užtikrinti. Sudaromoje laidavimo draudimo sutartyje turi būti numatyta:

#### Užsakovas turi būti paskirtas neatšaukiamu naudos gavėju;

#### laidavimo draudimo sutartis negali būti nutraukta ar pakeista, jei draudimo sutarties pakeitimai siaurina draudimo apsaugą ar gali kitaip neigiamai paveikti Užsakovo teises bei interesus, susijusius su draudimo sutartimi, be išankstinio rašytinio Užsakovo sutikimo;

#### Paslaugų arba Užsakovo teisių ir pareigų pagal laidavimo draudimo sutartį (pilnai ar dalinai) perleidimas Užsakovo reorganizavimo, atskyrimo, pertvarkymo ar įmonės perdavimo (įskaitant, bet neapsiribojant, turto arba įmonės įnešimo į trečiųjų asmenų įstatinį kapitalą ir pan.) atveju, su sąlyga, kad bus išlaikyta tiesioginė ar netiesioginė LR (valstybės) kontrolė, neturės įtakos laidavimo draudimo sutarties bei ja suteikiamos draudimo apsaugos galiojimui bei sąlygoms ir nebus laikoma nei rizikos padidėjimu, nei draudimo išmokos nemokėjimo ar mažinimo pagrindu;

#### Projektuotojui ar kitiems apdraustiesiems neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius savo įsipareigojimų pagal Sutartį, Užsakovas neprivalo pirmiausia nukreipti išieškojimą į jų turtą ar kitas prievolių pagal Sutartį užtikrinimo priemones (jei tokių būtų);

#### draudikas neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą. Todėl draudimo išmokos mokėjimo tikslais iš Užsakovo negali būti reikalaujama pateikti daugiau nei rašytinis prašymas dėl draudimo išmokos mokėjimo bei informacija, kad Paslaugos teikėjas pažeidė Sutarties sąlygą (-as) ir (ar) kitus Sutarties sąlygose numatytus atvejus;

#### draudimo apsauga turi būti teikiama ir tais atvejais, kai Užsakovo reikalavimas išmokėti draudimo išmoką pagal laidavimo draudimo sutartį pateikiamas pasibaigus draudimo laikotarpiui, jei toks reikalavimas pateikiamas dėl aplinkybių (Užsakovo atitinkamų prievolių pagal Sutartį neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo), apie kurias draudikui buvo pranešta draudimo laikotarpio galiojimo laikotarpiu.

## Sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinantys dokumentai Užsakovui turi būti teikiami tik elektroniniu būdu, kitokiu būdu jie gali būti pateikti tik tokiu atveju, jei bankas, draudimo bendrovė neišduoda kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytų dokumentų ir tai patys patvirtina raštu.

## Projektuotojas privalo pateikti Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą (pirmojo pareikalavimo besąlyginę banko garantiją, arba pirmojo pareikalavimo besąlyginį laidavimo draudimo raštą), galiojantį visų pagal šią Sutartį užsakytų projektavimo Paslaugų įvykdymo laikotarpiu, įskaitant, bet neapsiribojant, projektinių pasiūlymų parengimą, statybą leidžiančio dokumento gavimą, techninio darbo projekto parengimą (jei taikoma), privalomos ekspertizės atlikimą bei Užsakovo teisę reikalauti netesybų. Užtikrinimo galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis negu galutinis visų konkrečiai pagal šią Sutartį užsakytų Projektuotojo įsipareigojimų įvykdymo terminas, išskyrus Projekto vykdymo priežiūros paslaugų laikotarpį.

## Taikoma tuo atveju, jeigu pagal šią Sutartį Projektuotojas teikia ir Projekto vykdymo priežiūros paslaugas ir tai nurodyta Sutarties specialiosiose sąlygose, Projektuotojas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Užsakovo raštiško pranešimo pradėti teikti Projekto vykdymo priežiūros paslaugas gavimo, privalo pateikti Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą Projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimo laikotarpiui – pirmojo pareikalavimo besąlyginę banko garantiją, arba pirmojo pareikalavimo besąlyginį laidavimo draudimo raštą ne mažiau kaip 5 (penkių) proc. dydžio nuo pradinės Sutarties vertės sumai (Eur be PVM). Sutarties įvykdymo užtikrinimui Projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimo laikotarpiui taikomos Sutarties Bendrųjų sąlygų 7 skyriuje (Sutarties įvykdymo užtikrinimas) nurodytos sąlygos. Sutarties įvykdymo užtikrinimas Projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimo laikotarpiui turi galioti ne trumpiau nei iki statybos užbaigimo akto / deklaracijos apie statybos užbaigimą pasirašymo dienos. Tuo atveju, kai statybos darbų atlikimo terminas yra pratęsiamas arba sustabdomas, turi būti atitinkamai per Užsakovo nurodytą terminą pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas, užtikrinant Projektuotojo sutartinių įsipareigojimų vykdymą Projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimo laikotarpiu.

## Pateikus tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Projektuotojui per 10 (dešimt) kalendorinių dienų bus grąžintas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas (jeigu toks buvo pateiktas).

## Užsakovui arba Projektuotojui gavus informaciją, jog bankas, išdavęs garantiją arba draudimo bendrovė išdavusi laidavimo draudimo raštą nebeatitinka Sutartyje keliamų reikalavimų, Projektuotojas įsipareigoja per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Užsakovo reikalavimo pateikti banko garantiją arba laidavimo draudimo raštą, atitinkančius Sutartyje nustatytus reikalavimus. Projektuotojui to nepadarius, Projektuotojas laikytinas iš esmės pažeidusiu Sutartį ir Užsakovas įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį bei reikalauti visų nuostolių atlyginimo.

## Jei Sutarties galiojimas pratęsiamas ir pradinis Sutarties vykdymo užtikrinimas nebegalioja, Projektuotojas privalo per 10 (dešimt) kalendorinių dienų pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą, kaip nurodyta Sutarties Specialiosiose sąlygose. Nepateikus užtikrinimo per nurodytą terminą , Projektuotojas laikytinas iš esmės pažeidusiu Sutartį ir Užsakovas įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį bei reikalauti visų nuostolių atlyginimo.

## Užsakovas gali pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu esant bet kuriai iš žemiau nurodytų aplinkybių:

### Projektuotojas nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba juos vykdo netinkamai;

### Projektuotojas per Sutarties Bendrųjų sąlygų 8.7. punkte nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti Paslaugų trūkumus;

### jei dėl bet kokių Projektuotojo veiksmų (veikimo ar neveikimo) Užsakovas patyrė nuostolių (įskaitant, bet neapribojant papildomas išlaidas, negautas pajamas ar kitus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, delspinigius ir (ar)baudas).

## Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Užsakovas įspėja apie tai Projektuotoją, nurodydamas, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą.

## Kiekvienu atveju Užsakovui nustačius, kad Projektuotojas neįvykdė ar netinkamai įvykdė savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį, Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu visa apimtimi ar jo dalimi.

## Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, nenutraukdamas Sutarties su Projektuotoju, Projektuotojas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 10 (dešimt) darbo dienų pateikti Užsakovui naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą pagal šios Sutarties 7 skyriaus reikalavimus. Vėlesni Sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų pakeitimai ar papildymai neturės įtakos Projektuotojo įsipareigojimų pagal Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimą vykdytinumui ar apimčiai ir neatleis Projektuotojo nuo visiško įsipareigojimų pagal Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimą vykdymo.

# PASLAUGŲ PERDAVIMAS IR PRIĖMIMAS

## Projektuotojas teikia Paslaugas Sutarties Specialiosiose sąlygose ir (ar) jų prieduose nustatytais terminais (tarpiniais (jeigu numatyta) ir galutiniais).

## Kadangi Sutartyje numatytas Paslaugų teikimas etapais, Projektuotojas turi suteikti Paslaugas, t. y. pateikti su etapo atlikimu susijusius dokumentus ir gauti Užsakovo patvirtinimą iki Paslaugų teikimo termino (etapo) pabaigos. Projektuotojo Paslaugos pagal šią Sutartį laikomos suteiktomis ir priimtinomis tik tada, kai yra pasiekti šie rezultatai:

## 8.2.1. Parengtas statinių griovimo projektas ir suderintas su Užsakovu ir trečiosiomis šalimis, atlikti tyrimai, gautos prisijungimo sąlygos;

## 8.2.2. Parengti RK-8 rekonstrukcijos, įrengiant biokuru kūrenamą katilą su biokuro ūkiu ir dūmtraukiu projektiniai pasiūlymai (PP), įskaitant: suderinti PP (Užsakovo suderinimas, kiti trečiųjų šalių suderinimai ar pritarimai), atliktos visuomenės informavimo apie numatomą statinių projektavimą procedūros ir pateikta PP viešinimo ataskaita su priedais, atlikti visi reikalingi tyrinėjimai, gautos visos techninės prisijungimo sąlygos ir specialieji reikalavimai, parengtos visų atliktų matavimų ir vertinimų ataskaitos, BEP (BIM Execution Plan) dokumentai, sukurta ir paleista CDE (Common Data Environment) aplinka, pateikti BIM sprendiniai;

## 8.2.3. organizuotos RK-8 rekonstrukcijos, įrengiant biokuru kūrenamą katilą su biokuro ūkiu ir dūmtraukiu statybą leidžiančio dokumento (SLD) gavimo procedūros, įskaitant: visų dokumentai parengti ir pateikti LR statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“, galutinės PP versijos pakoreguotos pagal derinančių institucijų pastabas, gautas SLD arba institucijos sprendimas;

## 8.2.4. parengti ir suderinti dujotiekio rekonstrukcijos projektiniai pasiūlymai (PP) (Užsakovo suderinimas, kiti trečiųjų šalių suderinimai ar pritarimai), gautos visos  techninės prisijungimo sąlygos ir specialieji reikalavimai;

## 8.2.5. organizuotos dujotiekio rekonstrukcijos statybą leidžiančio dokumento (SLD) gavimo procedūros, įskaitant: parengti ir pateikti visi dokumentai LR statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“, galutinės PP versijos pakoreguotos pagal derinančių institucijų pastabas, gautas SLD arba institucijos sprendimas;

## 8.2.6. parengtos Techninės ir (ar) funkcinės specifikacijos būsimiems rangos darbams, vadovaujantis Technine Specifikacija ir parengtų PP sprendiniais, pagal Techninių Specifikacijų priede 10 nurodytą apimtį, techninės ir (ar) funkcinės specifikacijos sudertos su Užsakovu (taikoma tuo atveju, jeigu buvo Užsakovo užsakomos šiame punkte nurodytos paslaugos).

## Visi su etapo (ar etapo dalimi) atlikimu susiję dokumentai turi būti pateikiami Užsakovui su lydraščiu lietuvių kalba elektroniniu formatu (*.pdf, *.dwg, *.docx, *.xlsx su galimybe redaguoti), jeigu tokių būtų, su atitinkamais brėžiniais ir (ar) paskaičiavimais ir (ar) kitais duomenimis, parengtais naudojant specialias programas be papildomo mokesčio (pvz., AutoCAD arba lygiaverte).

## Dokumentų elektroninės versijos su lydraščiu turi būti pateiktos elektroniniu būdu Užsakovo atstovui (Užsakovo Projekto vadovui ar jo įgaliotam asmeniui) iki Paslaugų teikimo termino (etapo ar etapo dalies) pabaigos, įvertinant Sutarties Bendrųjų sąlygų 8.6., 8.7. ir 8.8. punktuose nustatytas sąlygas.

## Užsakovui pareikalavus, dokumentų kopijas (tiek egzempliorių, kiek nurodo Užsakovas) Projektuotojas turi tiesiogiai pateikti atitinkamoms nacionalinėms ir ES institucijoms,

## Užsakovas per 10 (dešimt) dienų nuo su etapo ar etapo dalies atlikimu susijusių dokumentų gavimo dienos turi juos įvertinti ir arba juos patvirtina arba argumentuotai pateikdamas pastabas atmeta.

## Užsakovui atmetus dokumentus, Projektuotojas privalo juos pataisyti atsižvelgdamas į Užsakovo pastabas ir pakartotinai juos pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo jų gavimo dienos. Projektuotojas taisydamas dokumentus pagal Užsakovo pastabas turi teisę pateikti raštišką bei argumentuotą nuomonę jei nesutinka su Užsakovo pastabomis. Tokio nesutikimo pareiškimas savaime neatleidžia Projektuotojo nuo pareigos ištaisyti Užsakovo nurodytus trūkumus.

## Jei su etapo ar etapo dalimi atlikimu susiję dokumentai nebus patvirtinti iki atitinkamo Paslaugų teikimo termino (etapo ar etapo dalies) pabaigos, nuo kitos dienos po Paslaugų teikimo termino (etapo ar etapo dalies) pabaigos Projektuotojui bus pradėti skaičiuoti delspinigiai, vadovaujantis Sutarties Bendrųjų sąlygų 10.7. punktu.

## Nepaisant delspinigių skaičiavimo, pateikimo ir atmetimo procedūra, nurodyta Sutarties Bendrųjų sąlygų 8.6. – 8.8. punktuose, kartojama iki tol, kol bus atlikti visi reikiami pataisymai atsižvelgiant į visas motyvuotas Užsakovo pastabas ir etapas bus laikomas įvykdytas tinkamai.

## Bet kokios Užsakovo pastabos, sąlygojančios dokumentų atmetimą, turi būti motyvuotos, t. y. pagrįstos atitinkamomis LR galiojančių įstatymų, reglamentų, normatyvų, kitų teisės aktų, įmonės standartų, Techninės specifikacijos Projektui parengti, šių Paslaugų teikimo sąlygų, Sutarties sąlygų bei Projektuotojo pasiūlymo nuostatomis.

## Suteiktų Paslaugų atskiras etapas ar etapo dalis ar galutinis visų Paslaugų rezultatas priimamas abiem Šalims pasirašius Paslaugų priėmimo – perdavimo aktą. Paslaugų priėmimo – perdavimo aktą pasirašo Projektuotojo ir Užsakovo atstovai. Paslaugų priėmimo – perdavimo akte turi būti nurodyta: Projekto numeris bei pavadinimas, Sutarties pavadinimas, pasirašymo data ir numeris, kita Užsakovo iš anksto nurodyta informacija. Projektuotojas Paslaugų priėmimo – perdavimo aktą pateikia Užsakovui ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo Paslaugų suteikimo / Paslaugų teikimo etapo ar etapo dalies įvykdymo dienos. Paslaugų priėmimo – perdavimo aktą Užsakovas pasirašys ir pateiks Projektuotojui arba pateiks pastabas dėl jo koregavimo ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo akto gavimo dienos. Gavęs pastabas Projektuotojas turi jį pakoreguoti ir pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo pastabų gavimo.

## Patvirtindamas Projektą ir pasirašydamas Paslaugų priėmimo – perdavimo aktą (-us), Užsakovas neprisiima jokios atsakomybės už Projekto klaidas ar kitus trūkumus bei jų pasekmes. Jeigu Projekte ar kitoje Projektuotojo parengtoje projektinėje dokumentacijoje randama klaidų, prieštaravimų ar kitokių trūkumų, tokios klaidos ir trūkumai turi būti ištaisyti Projektuotojo sąskaita per Sutarties Bendrųjų sąlygų 8.7. punkte nurodytą terminą.

## Jeigu konkretaus Projektuotojui pavedamo atlikti darbo ar Projektuotojo įsipareigojimo įvykdymo terminas šioje Sutartyje konkrečiai nėra nurodytas, Projektuotojas jį privalo įvykdyti per Užsakovo nurodytą terminą, tokiais atvejais pavedamo atlikti darbo ar įsipareigojimo įvykdymo terminas turi būti protingas ir sudaryti sąlygas Projektuotojui tinkamai atlikti pavedamą  darbą ar įvykdyti įsipareigojimą.

## Šalys susitaria, kad Paslaugų kokybė yra esminė Sutarties sąlyga.

# MOKĖJIMŲ SĄLYGOS

## Apmokėjimai vykdomi nacionaline ar kita valiuta, kuria leidžiami atsiskaitymai LR.

## Mokėjimai už tinkamai suteiktas Paslaugas yra atliekami pavedimu į Sutarties Specialiosiose sąlygose Projektuotojo rekvizituose nurodytą banko sąskaitą.

## Mokėjimai yra vykdomi per Sutarties Specialiųjų sąlygų 2.8. punkte nurodytą kalendorinių dienų skaičių po Paslaugų perdavimo-priėmimo akto (-ų) pasirašymo, tik už tinkamai ir kokybiškai suteiktas Paslaugas ir pasirašyto Paslaugų priėmimo-perdavimo akto pagrindu išrašytos PVM sąskaitos-faktūros, atitinkančios Sutarties Bendrosiose sąlygose nurodytus reikalavimus, priėmimo per informacinę sistemą „SABIS” dienos.

## Šalims pasirašius Paslaugų priėmimo – perdavimo aktą, Projektuotojas įsipareigoja ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas pateikti sąskaitą. Visas išrašytas PVM sąskaitas faktūras, sąskaitas faktūras, kreditinius dokumentus, avansines sąskaitas Projektuotojas privalo pateikti Užsakovui elektroniniu būdu. PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai dokumentai ir avansinės sąskaitos, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, teikiamos Projektuotojo sistemos „SABIS“ priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai dokumentai ir avansinės sąskaitos teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis. Kitomis nei „SABIS" priemonėmis elektroninės PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai dokumentai ir avansinės sąskaitos gali būti laikomos pateiktomis tinkamai tik esant „SABIS“ sistemos trikdžiams dėl kurių pateikti dokumentų nėra galimybės. Pranešdamas apie tokius trikdžius Projektuotojas privalo pateikti tai pagrindžiančius įrodymus. Tik Užsakovui įvertinus pateiktus įrodymus ir dėl sistemos trikdžių sutikus priimti dokumentus kitu būdu Projektuotojas gali juos pateikti ne per „SABIS“ sistemą. Projektuotojo išrašoma sąskaita privalo atitikti LR įstatymų reikalavimus. Be to, Projektuotojo išrašomoje sąskaitoje papildomai privalo būti nurodyta Sutarties ir Paslaugų perdavimo-priėmimo akto numeris ir data (jeigu suteiktas, nurodomas konkretaus projekto kodas ir pavadinimas) bei Šalių atsakingų asmenų kontaktai. Jei sąskaita išrašyta einamojo mėnesio data, pateikiama vėliau kaip po kito mėnesio 3 (trečios) darbo dienos, ji į Užsakovo apskaitą bus įtraukiama ta data, kuria bus užregistruota pas Užsakovą.

## Tuo atveju, jei Projektuotojo pateikta Sąskaita neatitinka Sutarties Bendrųjų sąlygų ‎9.4. punkto reikalavimų, Užsakovas tokią PVM sąskaitą faktūrą grąžina tikslinti Projektuotojui.

## Jeigu Sutarties Specialiosiose sąlygose numatyta, kad už Paslaugas ar jų dalį mokama avansiniu mokėjimu, Užsakovas avansinį mokėjimą atlieka Sutarties Specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka ir terminais, Projektuotojui pateikus avansinio mokėjimo grąžinimo užtikrinimą, atitinkantį šios Sutarties reikalavimus,  ne mažesnei nei visa avansinio mokėjimo suma ir išankstinio apmokėjimo sąskaitą, kuri pateikiama Užsakovui per „SABIS“ informacinę sistemą. Jeigu avansinio (išankstinio) mokėjimo Projektuotojas atsisako raštu, avanso grąžinimo užtikrinimas nereikalingas.

# ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

## Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius LR teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų vykdymą.

## Nesumažinant ir neapribojant Projektuotojo atsakomybės už tinkamą Sutarties vykdymą, numatytos šioje Sutartyje bei LR teisės aktuose, Projektuotojas įsipareigoja atlyginti visus Užsakovo nuostolius, kurie būtų patirti šiais atvejais:

### Projektuotojas atsako už netinkamą techninių dokumentų parengimą ir suderinimą (nesuderinimą) su kompetentingomis institucijomis ar tyrinėjimo darbų atlikimą, taip pat už Statinio statybos darbų perdirbimą dėl netinkamai suteiktų Paslaugų arba netinkamai parengtų techninių dokumentų bei už darbų (Projektinės dokumentacijos) trūkumus, kurie buvo nustatyti darbų pagal parengtus techninius dokumentus vykdymo metu ar priimant Paslaugų rezultatą, ar naudojant šių Paslaugų pagrindu sukurtą objektą. Jeigu nustatomi Projektinės dokumentacijos ar Paslaugų trūkumai, Projektuotojas privalo Užsakovo reikalavimu neatlygintinai ištaisyti jų trūkumus ar juos atlikti iš naujo bei atlyginti Užsakovui patirtus nuostolius;

### jei Projektuotojas pažeistų Sutarties Bendrųjų sąlygų 3.1.19., 3.1.21., 3.1.23. punktuose nustatytas pareigas:

#### parengti Projektą taip, kad nebūtų ribojama konkurencija, t. y., nebūtų sudarytos sąlygos (1) Statinio statybos rangos veiklas atlikti tik konkrečiam tiekėjui ir (ar) (2) Statinio statybos rangoje naudoti tik konkretaus gamintojo įrangą/medžiagas ir toks pažeidimas paaiškėtų po to kai Užsakovas patvirtino Projektą, Projektuotojas įsipareigoja atlyginti visus dėl šio pažeidimo Užsakovo patirtus nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant  valstybės institucijų Užsakovui skirtas baudas ar kitas pinigines sankcijas.  Užsakovas įsipareigoja informuoti Projektuotoją apie valstybės institucijų pradėtus tyrimus, kiek tai neprieštarauja atliekamo tyrimo eigai ir valstybės institucijų suformuotiems reikalavimams;

#### parengti Projektą taip, kad nebūtų eliminuotos ar kitaip apribotos sąlygos Statinio statybos rangos veiklas atlikti be medžiagų iš valstybių ar teritorijų, kurių tiekėjai, jų subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais yra remiamasi, gamintojai, techninės ar programinės įrangos priežiūrą ir palaikymą vykdantys asmenys ar juos kontroliuojantys asmenys nelaikomi patikimais, pagal LR Vyriausybės nutarimu ar jį pakeičiančiu/papildančiu teisės aktu patvirtintą sąrašą, Projektuotojas įsipareigoja neatlygintinai per įmanomai trumpiausius terminus pakeisti sprendinius taip, kad būtų įgyvendintas Sutarties Bendrųjų sąlygų 3.1.19.2. punkte nurodytas reikalavimas ir atlyginti visus dėl šio pažeidimo Užsakovo patirtus nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant valstybės institucijų Užsakovui skirtas baudas ar kitas pinigines sankcijas;

### Projektuotojui nesilaikant Sutarties Bendrųjų sąlygų 3.1.23. punkte nustatyto reikalavimo per techniškai trumpiausią įmanomą terminą savo sąskaita ištaisyti nustatytus Projekto ar kitos Projektuotojo parengtos projektinės dokumentacijos trūkumus.

## Projektuotojas privalo atlyginti dėl jo kaltės ar dėl aplinkybių, kurių atsiradimo rizika tenka Projektuotojui, visus Užsakovo patirtus nuostolius ir papildomas išlaidas nepriklausomai nuo to, ar nuostoliai ir papildomos išlaidos atsirado Sutarties vykdymo metu ar jai pasibaigus. Projektuotojui netinkamai vykdant savo sutartinius įsipareigojimus Užsakovas, neapribodamas kitų, Sutartyje ir įstatymuose numatytų, savo teisių gynimo priemonių taikymo galimybių už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, turi teisę taikyti vienašalį išskaitymą iš visų Projektuotojui mokėtinų sumų vadovaujantis visomis Užsakovo ir Projektuotojo turimomis sutartimis (pranešant apie tai Projektuotojui raštu), o jei jų nepakaktų, ir iš Projektuotojo pateiktų prievolių įvykdymo užtikrinimų, Sutartyje nurodytoms netesyboms bei visiems savo patirtiems nuostoliams padengti. Ši nuostata galioja nepaisant Sutarties nutraukimo bei kitų sankcijų taikymo.

## Užsakovas turi teisę sustabdyti Projektuotojui priklausančių mokėti sumų mokėjimą už suteiktas Paslaugas, jeigu Projektuotojas nevykdys Sutarties Bendrųjų sąlygų 3 punktu prisiimtų, taip pat teisės aktų nustatytų, įsipareigojimų, kol Projektuotojas pilnai įvykdys įsipareigojimus, dėl kurių nevykdymo buvo sustabdytas mokėjimas.

## Projektuotojas pilnai atsako bei atlygina visus Užsakovo nuostolius pagal trečiųjų šalių Užsakovui pareikštas pagrįstas teisines pretenzijas dėl vykdant šią Sutartį Projektuotojo ar jo pasamdytų asmenų pažeistų trečioms šalims priklausančių patentų, autorinių ar kitų intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų.

## Delspinigiai už pavėluotus mokėjimus:

### Užsakovui nepagrįstai praleidus mokėjimo terminą, Projektuotojas gali reikalauti 0,05 proc. dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą sumokėti dieną, skaičiuojant nuo vėluojamos sumokėti sumos be PVM, jei toks Sutarčiai taikomas;

### delspinigiai už pavėluotus mokėjimus gali būti skaičiuojami nuo kitos dienos, kai turėjo būti sumokėta į banko sąskaitą iki tos dienos, kai mokėjimas buvo atliktas iš Užsakovo ar atitinkamos institucijos, vykdančios mokėjimus, sąskaitos.

## Delspinigiai už laiku neįvykdytus ar netinkamai įvykdytus sutartinius įsipareigojimus:

### Projektuotojui praleidus Sutartyje nustatytą Paslaugų etapo arba atskiros etapo dalies įvykdymo terminą jam pradedami skaičiuoti delspinigiai, sudarantys 0,05  proc. nuo Pradinės Sutarties vertės be PVM už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną. Tais atvejais, kai Sutarties Specialiosiose sąlygose Paslaugų etapui nustatyti atskiri etapo dalių įvykdymo terminai, delspinigiai skaičiuojami atskirai už kiekvienos etapo dalies termino praleidimą. Delspinigiai skaičiuojami nuo kitos dienos po atitinkamo Paslaugų etapo ar etapo dalies įvykdymo termino pabaigos iki dienos, kai Projektuotojas visiškai įvykdo atitinkamo Paslaugų etapo ar etapo dalies įsipareigojimus, kaip tai nurodyta Sutarties Bendrųjų sąlygų 8.11 punkte;

### jeigu Projektuotojas, nepaisant vėlavimo tarpiniuose projektavimo etapuose ir (ar) atskirose etapą sudarančiose dalyse, visus projektavimo etapus ir etapo dalis įvykdo per Sutartyje nustatytus terminus, , visos dėl pavėlavimo tarpiniuose projektavimo etapuose  ir (ar) jų dalyse Projektuotojo sumokėtos arba iš Projektuotojui mokėtinų sumų Užsakovo išskaičiuotos delspinigių sumos grąžinamos Projektuotojui kartu su paskutiniu atsiskaitymu už Projektavimo paslaugas. Šis 10.7.2 punktas netaikomas projekto vykdymo priežiūros etapui (jeigu jis numatytas Sutarties Specialiosiose sąlygose).

## Netesybos (delspinigiai ir (ar) baudos) turi būti sumokėtos / nuostoliai atlyginti nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo tokio reikalavimo išsiuntimo dienos į Sutartyje nurodytas Šalių banko sąskaitas.

## Netesybų (delspinigių ir (ar) baudų) sumokėjimas / nuostolių atlyginimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

## Netesybų sumokėjimas ar Sutarties terminų pratęsimas, stabdymas neatleidžia Projektuotojo nuo nuostolių atlyginimo pagal Užsakovo pagrįstą pareikalavimą.

## Sutarties nutraukimas neatleidžia Sutarties Šalių nuo netesybų ir nuostolių, priskaičiuotų iki Sutarties nutraukimo, mokėjimo, taip pat Projektuotojo nuo trūkumų šalinimo Projektuotojo lėšomis.

## Užsakovas turi teisę vienašališkai įskaityti priskaičiuotas netesybas iš Projektuotojui mokėtinų sumų ne tik šios Sutarties pagrindu, bet ir kitų sutarčių, kurias Užsakovas turi sudaręs su Projektuotoju, pagrindu.

## Jei Projektuotojas nevykdo ar netinkamai vykdo kokios nors Sutarties sąlygos ar įsipareigojimo, kuriuos jis privalo vykdyti, atsisako arba nepaiso bet kokio pagrįsto nurodymo, kuriuos pateikti turi teisę Užsakovas pagal Sutarties sąlygas ar teisės aktų nuostatas, Užsakovas turi teisę raštu pranešti Projektuotojui apie tokio nurodymo nevykdymą ir reikalauti, kad Projektuotojas ištaisytų pranešime nurodytus pažeidimus. Projektuotojui per Sutartyje nurodytą terminą, o jei konkrečiam įsipareigojimui terminas nenustatytas, tai per Užsakovo nurodytą protingą terminą, nepanaikinus neatitikimo, trūkumo ir nepradėjus tinkamai vykdyti visų sutartinių įsipareigojimų, Projektuotojas privalo pagal Užsakovo pareikalavimą mokėti netesybas ir atlyginti visus nuostolius, kiek jų nepadengia netesybos, o Užsakovas įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį dėl Projektuotojo kaltės. Tuo atveju, jei Užsakovas nutraukia Sutartį dėl Projektuotojo kaltės, Užsakovui atitenka Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimas, taip pat Projektuotojas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo rašytinio Užsakovo pareikalavimo gavimo dienos atlygina patirtus Užsakovo nuostolius, kiek jų nepadengia Sutarties įvykdymo užtikrinimas.

## Projektuotojas Sutarties vykdymo metu yra atsakingas, įskaitant materialinę atsakomybę, už jam perduotų duomenų, dokumentų saugumą, taip pat už informacinėse sistemose, prie kurių Projektuotojas turi prieigą, esančios informacijos ir duomenų saugumą ir privalo atlyginti visus Užsakovo nuostolius, susijusius su dokumentų, duomenų daliniu ar visišku praradimu, sugadinimu ir (ar) panaudojimu ne Sutarties vykdymo tikslais ar atskleidimu be Užsakovo rašytinio sutikimo.

## Projektuotojas visais atvejais atsako, įskaitant materialinę atsakomybę, už Projektuotojo ir jo pasitelktų asmenų netinkamu Sutarties vykdymu, įsipareigojimų ir (ar) Projektuotojo pateiktų garantijų pažeidimu, taip pat Projektuotojo ir (ar) jo pasitelktų asmenų veiksmais ar neveikimu sukeltą žalą ir įsipareigoja atlyginti visus nuostolius, nepriklausomai nuo to, ar žala būtų padaryta Užsakovui, jo darbuotojams ar bet kokiems tretiesiems asmenims ir (ar) jų turtui.

# MOKESČIAI IR MUITAI (jei taikoma)

## Projektuotojas yra pilnai atsakingas už teisingą muitinės procedūrų įforminimą, muitų ir (arba) importo PVM, jei tokie būtų taikomi, teisingą apskaičiavimą bei sumokėjimą muitinės įstaigai. Projektuotojas pats savo sąskaita vykdo visas mokestines prievoles LR / kitoje valstybėje kurios atsirado ar gali atsirasti vykdant šią Sutartį, ir prisiima visą riziką, susijusią su mokestinių prievolių, jei tokių būtų, LR vykdymu.

# DRAUDIMAS

## Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo, kai atliekamas statinio projektavimas ir statinio projekto vykdymo priežiūra (jei statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos numatytos Sutarties Specialiosiose sąlygose), reikalavimai:

### Projektuotojas privalo ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikti Užsakovui Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį dėl numatomo atlikti statinio ar jo dalies projektavimo pagal LR Statybos įstatymo XI skirsnyje nustatytus reikalavimus (neatsižvelgiant į LR Statybos įstatymo XI skirsnio 42 straipsnio 10 punktą (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais), t. y. sudarant draudimo sutartį ir dėl nesudėtingų statinių), pagal galiojančią Lietuvos Banko valdybos 2012-10-23 nutarimu Nr. 03-225 (su vėlesniais pakeitimas ir papildymais) patvirtintų Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių redakciją bei Sutarties Specialiosiose sąlygose nustatytus reikalavimus, dėl numatomos atlikti Statinio projekto vykdymo priežiūros pagal Sutartį (jei ji numatyta Sutarties Specialiosiose sąlygose), ir pateikti Užsakovui draudimo sutarties sudarymo faktą patvirtinančius Sutarties Bendrųjų sąlygų 12.7 punkte nurodytus dokumentus. Draudimo apsaugos apimtis turi būti ne siauresnė nei nustatyta Sutarties Specialiosiose sąlygose. Draudimo sutartis turi būti sudaroma, o jei riekia tęsiama, terminui, kuris apima laikotarpį nuo Paslaugų teikimo pradžios iki 30-tos kalendorinės dienos po numatytos Paslaugų rezultato perdavimo statytojui (Užsakovui) dienos. Besąlyginė išskaita turi būti ne didesnė nei nurodytoji Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėse.

## Civilinės atsakomybės draudimo, kai atliekami statybiniai tyrimai, reikalavimai (jei taikoma):

### jeigu Projektuotojas pats atliks Sutartyje numatytus statybinius tyrimus, jis privalo per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos savo sąskaita sudaryti civilinės atsakomybės draudimo sutartį dėl numatomų atlikti statybinių tyrimų pagal Sutartį, atsižvelgiant į Sutarties Specialiosiose sąlygose nustatytus reikalavimus, ir pateikti Užsakovui draudimo sutarties sudarymo faktą patvirtinančius Sutarties Bendrųjų sąlygų 12.7 punkte nurodytus dokumentus. Draudimo apsaugos apimtis turi būti ne siauresnė nei nustatyta Sutarties Specialiosiose sąlygose. Besąlyginė išskaita turi būti ne didesnė nei nurodytoji Sutarties Specialiosiose sąlygose. Draudimo sutartis turi būti sudaroma, o jei reikia tęsiama, terminui, kuris apima laikotarpį nuo Paslaugų teikimo pradžios iki 30-tos kalendorinės dienos po numatytos Paslaugų rezultato perdavimo statytojui (užsakovui) dienos;

### jeigu Projektuotojas Sutartyje numatytoms statybinių tyrimų veikloms atlikti remsis kitų ūkio subjektų pajėgumais, jis įsipareigoja teikti Užsakovui informaciją apie pasirašytą (-as) sutartį (-is) su subjektu (-ais), kuris (-ie) atliks Sutartyje numatytus statybinius tyrimus. Projektuotojas privalo per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikti Užsakovui statybinius tyrimus atliksiančio (-ų) subjekto (-ų) sudarytą (-as) civilinės atsakomybės draudimo sutartį (-is) dėl numatomų atlikti Statinio statybinių tyrimų bei kitus Sutarties Bendrųjų sąlygų 12.7 punkte nurodytus dokumentus. Civilinės atsakomybės draudimo sutartis turi atitikti šiame punkte nurodytus bei kitus Sutarties Specialiosiose sąlygose nustatytus reikalavimus.

## Projektuotojas gali sudaryti draudimo sutartis, apjungiančias kelias šiame Bendrųjų sąlygų skyriuje nurodytų draudimų rūšis, jei tai nesumažina reikalaujamos draudimo apsaugos apimties.

## Projektuotojui vėluojant pateikti Sutarties Bendrųjų sąlygų 12.1. - 12.2. punktuose nurodytus draudimus Užsakovui pareikalavus moka Sutarties Specialiosiose sąlygose numatytą baudą už kiekvieną vėlavimo atvejį. Baudos sumokėjimas neatleidžia Projektuotojo nuo pareigos pateikti draudimus.

## Visų Projektuotojo sudaromų Sutarties Bendrųjų sąlygų 12. punkte nurodytų draudimo sutarčių sąlygos iki šių sutarčių (ar, jeigu remiamasi galiojančiomis draudimo sutartimis – būtinų šių sutarčių papildymų, patikslinimų) sudarymo turi būti raštu suderintos su Užsakovu ar jo įgaliotu atstovu. Su Užsakovu nesuderintos draudimo sutarčių sąlygos laikomos Užsakovui nepriimtinomis ir Užsakovui nepateiktomis ab initio.

## Projektuotojas privalo pateikti Užsakovui civilinės atsakomybės draudimo (-ų) liudijimo (-ų) (poliso (-ų)) ir mokestinio (-ų) pavedimo (-ų), patvirtinančio (-ių) draudimo (-ų) įmokos (-ų) ar jos (-ų) dalies (-ių) sumokėjimą, patvirtintas kopijas.

## Projektuotojas (-ai) savo sąskaita privalo pratęsti (atnaujinti) draudimo sutartį (-is) ir per 2 (dvi) darbo dienas nuo draudimo sutarties atnaujinimo pateikti Užsakovui tai patvirtinančius dokumentus, jeigu draudimo sutartis (-ys) pasibaigs anksčiau, negu numatyta teisės aktuose ar Sutarties reikalavimuose.

## Jei draudimo įmoka yra mokama dalimis, po kiekvieno draudimo liudijime nurodyto draudimo įmokos sumokėjimo termino dienos, Projektuotojas privalo Užsakovui pateikti jos sumokėjimą patvirtinančio dokumento patvirtintą kopiją.

## Jeigu Projektuotojas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu, tai visi kiti partneriai turi būti įvardinti kaip papildomi apdraustieji pateiktame draudimo liudijime (polise) arba pateikti savo vardu sudarytus draudimo liudijimus (polisus) ne mažesne draudimo apimtimi nei nuodyta Sutartyje.

## Draudimo sutartyje turi būti numatyta galimybė išmokėti draudimo išmokas Sutarties valiuta, reikalinga nuostoliams arba žalai padengti. Iš draudikų gautos draudimo išmokos turi būti naudojamos nuostoliams arba žalai padengti.

## Projektuotojas privalo laikytis visų Draudimo sutartyje apibrėžtų sąlygų. Projektuotojas privalo nuolat informuoti draudikus apie bet kuriuos atitinkamus Paslaugų teikimo pasikeitimus ir užtikrinti, kad sudaryta Draudimo sutartis galiotų pagal Sutarties Bendrųjų sąlygų 12 punkto reikalavimus.

## Projektuotojas neturi teisės daryti jokių Draudimo sutarties sąlygų pakeitimų (išskyrus Draudimo sutarties šalių rekvizitų pakeitimus) be išankstinio Užsakovo sutikimo. Jeigu draudikas mėgina padaryti Draudimo sutarties sąlygų pakeitimą, tai Projektuotojas privalo nedelsdamas apie tai pranešti ir Užsakovui.

## Jeigu Projektuotojas vykdydamas Sutartį neužtikrina Draudimo sutarties sąlygų, kurias iš jo reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutartį, arba nepateikia pakankamo įrodymo ir draudimo liudijimų kopijų pagal šio punkto reikalavimus, tai Užsakovas gali (savo nuožiūra ir nepažeisdamas bet kurios kitos teisės arba teisinės gynybos priemonių) sudaryti Draudimo sutartį šiame punkte nurodytomis sąlygomis ir sumokėti reikalingas draudimo įmokas arba turi teisę sustabdyti Projektuotojui priklausančias mokėti sumas už suteiktas Paslaugas tol, kol Projektuotojas įvykdys visus savo įsipareigojimus, numatytus šiame punkte. Jeigu Užsakovas pats sumoka draudimo įmokas už šiame punkte numatytą Draudimo sutartį, tai Projektuotojas privalo iš Sutarties kainos grąžinti sumokėtas draudimo įmokas Užsakovui arba atitinkamai turi būti sumažinta Sutarties kaina.

## Jeigu draudiko išmokėtos draudimo išmokos nepakanka Projektuotojo padarytai žalai atlyginti, Projektuotojas privalo atlyginti visus likusius nuostolius. Jeigu Projektuotojas nesudaro Draudimo sutarties šiame punkte nurodytomis sąlygomis arba neužtikrina Draudimo sutartyje draudiko nurodytų sąlygų laikymosi, tai bet kokius nuostolius arba žalą, kuriuos pagal Draudimo sutartį būtų turėjusi atlyginti draudimo įmonė, privalo atlyginti Projektuotojas.

## Projektuotojas per visą Draudimo sutarčių apsaugos galiojimo laikotarpį, nedelsdamas, t. y. per 1 (vieną) darbo dieną, kai to pareikalauja Užsakovas, turi pateikti įrodymus, patvirtinančius draudimo apsaugos galiojimą ir reguliarų draudimo įmokų mokėjimą.

# ATASKAITOS

## Projektuotojas turi parengti ir pateikti ataskaitas apie suteiktas Paslaugas kartu su jas lydinčiais dokumentais taip, kaip nurodyta šiame punkte.

## Ataskaitoms taikomos Sutarties Bendrųjų sąlygų 14. punkto nuostatos.

## Paslaugų teikimo eigos ataskaitos turinys ir pateikimas:

### Paslaugų teikimo metu iki Paslaugų teikimo pabaigos ne rečiau kaip kartą per mėnesį Projektuotojas turi teikti Užsakovui elektroniniu paštu išsamias Paslaugų teikimo eigos ataskaitas kartu su jas lydinčiais dokumentais. Ataskaita su lydraščiu turi būti pateikta Užsakovui elektroniniu paštu iki paskutinės mėnesio darbo dienos. Jei per atitinkamą mėnesį baigiamas Paslaugų etapo vykdymas, projektavimo eigos ataskaita su lydinčiais dokumentais gali būti pateikiama užbaigus etapo ar jo dalies vykdymą anksčiau, nei paskutinę mėnesio darbo dieną, ir tuo atveju kita ataskaita turi apimti papildomą laikotarpį nuo prieš tai pateiktos ataskaitos ataskaitinio laikotarpio pabaigos;

### Užsakovas elektroniniu paštu informuos Projektuotoją, kad tvirtina pateiktą ataskaitą, o esant esminių trūkumų - atmes ją ir pateiks savo pastabas per 2 (dvi) darbo dienas. Užsakovo atstovui nepateikus informacijos, kad ataskaita yra tvirtinama ar atmetama per 2 (dvi) darbo dienas, yra laikoma, kad ataskaita yra patvirtinta. Atmestą ataskaitą Projektuotojas privalo pataisyti atsižvelgdamas į Užsakovo pastabas ir pakartotinai pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas;

### Paslaugų teikimo eigos ataskaitoje turi būti pateikti tokie pagrindiniai duomenys:

#### trumpas įgyvendinamos Sutarties aprašymas (Sutarties Nr., Sutarties Šalys);

#### Paslaugų teikimo eiga etapo ar jo dalies metu (ir finansinė Sutarties vykdymo būklė, Paslaugų teikimo trukmė (nuo – iki), kiek padaryta, kiek buvo planuota, vykdymas nuo Paslaugų teikimo pradžios, koks yra atsilikimas nuo grafiko ir to priežastys;

#### problemos bei neatitikimų priežastys ir priemonės, kurių buvo imtasi padėčiai ištaisyti (Projektuotojo pranešimai apie esamus ar galimus neatitikimus, Užsakovo Projekto vadovo duoti Nurodymai, Sutarties pakeitimai, ankstesnių ataskaitos atmetimų priežastys ir pan. Kiekvieno neatitikimo atveju prie ataskaitos turi būti pridėtas su juo susijęs susirašinėjimas tarp Užsakovo ir Projektuotojo);

#### kita veikla per ataskaitinį laikotarpį (pvz., personalo pasikeitimas, posėdžių protokolai, apžiūrų aktai, nuotraukos ir pan.).

### Ataskaitų formatas ir papildomas, nei Sutarties Bendrųjų sąlygų 13.3.3. punkte nurodytas turinys, turi būti suderinti su Užsakovu.

# INTELEKTINĖS IR PRAMONINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

## Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, Projektuotojas įsipareigoja atlyginti nuostolius Užsakovui dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl patento, prekių ženklo, pramoninio dizaino savininko (naudotojo) teisės (registruojamos arba ne), teisės, kylančios iš paraiškų bet kurioms minėtoms teisėms įregistruoti, autoriaus teisės, duomenų bazių gamintojų (sui generis) teisės, firmų, įmonių, organizacijų, verslo pavadinimų ar vardų savininkų ir kitos panašios teisės ar įsipareigojimai, nepriklausomai nuo to, ar jie registruoti Lietuvoje, ar kitose šalyse, ar neregistruotini, kaip numatyta Sutartyje, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl Užsakovo kaltės.

## Visos LR teisės aktuose nurodytos turtinės autoriaus teisės, pramoninės ir intelektinės nuosavybės teisės, susijusios su Paslaugomis, įskaitant (bet neapsiribojant) išimtines teises į Projektą (visas jo sudėtines dalis) leisti arba uždrausti šiuos veiksmus: atgaminti kūrinį bet kokia forma ar būdu, išleisti kūrinį, versti kūrinį, adaptuoti ar kitaip perdirbti kūrinį, platinti kūrinio originalą ar jo kopijas juos parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn arba valdymui, taip pat importuojant, eksportuojant, viešai rodyti kūrinio originalą ar kopijas, transliuoti, retransliuoti ir kitaip viešai skelbti kūrinį, įskaitant jo padarymą viešai prieinamu kompiuterių tinklais (internete), yra Užsakovo nuosavybė nuo atsiskaitymo už atitinkamas Paslaugas (Paslaugų teikimo etapą) su Projektuotoju pagal šią Sutartį, t. y. Projektuotojas besąlygiškai, neatšaukiamai, neatlygintinai, neterminuotam laikotarpiui visose pasaulio valstybėse perduoda išimtinei Užsakovo nuosavybei visas šiame punkte minimas teises. Atlyginimas Projektuotojui už turtinių teisių į intelektinės nuosavybės objektus perleidimą Užsakovui yra įskaičiuotas į Sutarties kainą / Paslaugų teikimo etapų kainas. Užsakovas turi teisę be papildomo užmokesčio Projektuotojui ar Projekto autoriui naudoti Projektą šioje Sutartyje nustatytos paskirties statinio statybos darbams. Jei darbo projekto rengėjas yra kitas projektuotojas, Projektuotojas neturi teisės atsisakyti teisės aktuose ir (ar) statybos techniniuose reglamentuose numatytos prievolės atlikti nustatytas pareigas.

14.2.1. Užsakovas, siekdamas atlikti Projekto pakeitimus, turi teisę pasitelkti trečiuosius asmenis. Šia sutartimi Projektuotojas ir Projekto autorius sutinka, kad Projekto pakeitimai būtų atliekami trečiųjų asmenų ir įsipareigoja nereikšti pretenzijų dėl šio Sutarties punkto taikymo statybą leidžiančius dokumentus išduodančioms institucijoms ar kitiems suinteresuotiems asmenims. Šalys sutaria, kad Projekto pakeitimai, atliekami vadovaujantis šiuo Sutarties punktu, negali būti laikomi Projektuotojo ar Projekto autoriaus teisės į kūrinio vientisumą pažeidimu. Projektuotojas, sudarydamas Sutartį sutinka, kad Užsakovo pasitelkti tretieji asmenys tęstų projektavimo paslaugas (kitas projektavimo stadijas) ir, esant Užsakovo prašymui, Projektuotojas šia Sutartimi įsipareigoja išduoti tam atskirą sutikimą.

14.2.2. Projektuotojas privalo užtikrinti, kad Projekto autorius susipažintų su šio Sutarties skyriaus reikalavimais ir įsipareigotų jų laikytis. Tuo atveju, jei dėl šią Sutartį pažeidžiančių Projekto autoriaus reikalavimų Užsakovas patiria nuostolių, Projektuotojas, Užsakovo reikalavimu, privalo atlyginti dėl to Užsakovo patirtus nuostolius.

# ŠALIŲ PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS

## Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:

### Sutartį sudarė turėdamos tikslą realizuoti jos nuostatas bei galėdamos realiai įvykdyti Sutartyje nurodytus įsipareigojimus;

### Sutartį sudarė nepažeisdamos ir neturėdamos tikslo pažeisti LR teisės aktų bei Šalių veiklą reglamentuojančių dokumentų bei sutartinių įsipareigojimų;

### jos yra mokios, jų veikla nėra apribota, joms neiškelta arba nėra numatoma iškelti bylos dėl restruktūrizavimo ar likvidavimo, jos nėra sustabdžiusios ar apsiribojusios savo veiklos, joms nėra iškeltos bankroto bylos.

## Projektuotojas pareiškia ir garantuoja, kad:

### pilnai susipažino su visa informacija, susijusia su Paslaugomis bei kita jo reikalavimu Užsakovo pateikta dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems įsipareigojimams įvykdyti bei Paslaugoms suteikti, ir ši dokumentacija bei joje pateikta informacija yra visiškai ir pilnai pakankama tam, kad Projektuotojas galėtų užtikrinti tinkamą ir visišką visų Sutartimi prisiimamų įsipareigojimų vykdymą ir jų kokybę;

### jis pats bei jo sutartinius įsipareigojimus vykdantys ir Paslaugas teikiantys tretieji asmenys turi visas licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius pažymėjimus, taip pat visus kitus dokumentus ir reikiamą kvalifikaciją, ir kompetenciją Paslaugoms teikti ir įsipareigojimams, numatytiems Sutartyje vykdyti;

### jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes, reikalingas ir leidžiančias jam deramai vykdyti Sutarties sąlygas, bei užtikrinti aukščiausią suteikiamų Paslaugų kokybę;

### jis neturi įsiskolinimų ar įsipareigojimų tretiesiems asmenims, kurie trukdytų tinkamai vykdyti Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, ir įsipareigoja neprisiimti tokių įsipareigojimų visu Sutarties galiojimo laikotarpiu;

### Projektuotojui nėra įteikta jokių pranešimų ar šaukimų į teismą ar arbitražą ir nėra jokių prieš jį ar jo pradėtų prieš kitą asmenį teisminių bylų nagrinėjimų, arbitražo ar kitų teisinių procesų, kurie galėtų padaryti esminę neigiamą įtaką Projektuotojo finansinei padėčiai ir (ar) verslui ir (ar) galimybei vykdyti įsipareigojimus pagal Sutartį;

### Projektuotojo parengtas Projektas bus be klaidų ar kitų trūkumų (t. y. neatitikimų LR įstatymų ir kitų teisės aktų privalomiems reikalavimams, Techninei specifikacijai, Užsakovo pagal šios Sutarties nuostatas pateiktiems Nurodymams, projektavimo sąlygoms, projekto ekspertizę atliekančių ekspertų pastaboms (jei ekspertizė atliekama), įvairių institucijų atstovų teisėtoms pastaboms), kurie mažintų Statinio vertę arba kitokiu būdu neigiamai įtakotų galimybę naudoti Statinį pagal tiesioginę jo paskirtį;

### yra pilnai susipažinęs su Paslaugų pobūdžiu, terminais, apimtimis bei atsiskaitymo sąlygomis;

### surinko visą, jo manymu, būtiną ir pakankamą informaciją, reikalingą vykdyti jo įsipareigojimus pagal Sutartį, Paslaugos, nurodytos šioje Sutartyje, apima visas projektavimo paslaugas, visus etapus, kaip tai nurodyta Sutarties apimtyje, kad būtų sėkmingai įgyvendintas Projektas;

### jis turėjo galimybę susipažinti su visais reikiamais dokumentais ir informacija, kurių pagrindu Projektuotojas turėjo galimybę daryti savarankiškas išvadas apie Šalių teises ir pareigas pagal Sutartį. Projektuotojas prisiima visą atsakomybę dėl Sutartimi prisiimamų įsipareigojimų ir su jais susijusios rizikos vertinimo;

### jam nėra žinoma apie jokias aplinkybes, kurios galėtų sutrukdyti tinkamą Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymą;

### Projektuotojas patvirtina, kad Sutarties kaina ir ją sudarančios Paslaugų etapų kainos apima visas tiesiogines ir netiesiogines Projektuotojo išlaidas, susijusias su Paslaugų suteikimu (įskaitant, bet neapsiribojant, visus ir bet kokius Projektuotojo mokėtinus mokesčius, taip pat draudimo įmokas, autorinius atlyginimus ir pan.) ir negali būti didinama (didinamos) nepriklausomai nuo bet kokių aplinkybių, priežasčių ar rodiklių, išskyrus šioje Sutartyje aiškiai numatytus atvejus;

### Projektuotojas patvirtina, kad jis yra detaliai išsianalizavęs galiojančius teritorijų planavimo dokumentus ir visą kitą jam iki Sutarties pasirašymo pateiktą medžiagą, todėl naujai paaiškėjusios aplinkybės dėl žemės sklypų, kuriuose bus statomi Statiniai, ir visko, kas yra žemės sklypuose ar aplink juos, nebus laikomos pagrindu Sutarties kainos ar ją sudarančių Paslaugų etapų kainų pakeitimui;

### jei Statinys bus pastatytas pagal Projektuotojo parengtą Projektą, neiškils jokių nuo Projektuotojo priklausančių ar su Projektuotojo netinkamu šios Sutarties vykdymu susijusių kliūčių tam, kad Statinys būtų užbaigtas ir užbaigimas patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka;

### nepažeidžiant šios Sutarties Bendrųjų sąlygų 15.4. punkto nuostatų, tiek, kiek tai priklauso nuo Projektuotojo valios ir kiek tai susiję su Projektuotojo teikiamomis Paslaugomis pagal šią Sutartį, tretieji asmenys neturės teisės uždrausti ar kliudyti atlikti Statinio statybos darbus pagal Projektuotojo parengtą projektinę dokumentaciją;

### Projektuotojui ir (ar) jo pasitelktiems ūkio subjektams, kurių pajėgumais jis remiasi, ir (ar) subteikėjams, taip pat kiekvieno iš nurodytų asmenų kontroliuojantiems asmenims ir (ar) pagal Sutartį teikiamoms Paslaugoms nėra taikomos LR įgyvendinamos sankcijos (toliau – sankcijos), įskaitant Jungtinių Amerikos Valstijų sankcijas, kaip tai apibrėžta Sankcijų įgyvendinimo įstatyme ir kituose tarptautiniuose, ES ir LR teisės aktuose (bent vienai iš taikomų sankcijų);

### Projektuotojas ir (ar) jo pasitelkti ūkio subjektai, kurių pajėgumais jis remiasi, ir (ar) subteikėjai ir jų teikiamos Paslaugos nekels grėsmės nacionaliniam saugumui ar (ir) Užsakovo verslui.

## Projektuotojas įsipareigoja susilaikyti nuo sukčiavimo ir (ar) korupcijos veiklos, kuri būtų susijusi su Sutarties sudarymu ar vykdymu, imtis priemonių, užkertančių kelią šioms veikloms atsirasti ir informuoti Užsakovą apie Projektuotojo ir (ar) subteikėjo įmonėje identifikuotas sukčiavimo ir (ar) korupcijos veiklas. Užsakovui pareikalavus, Projektuotojas įsipareigoja pateikti dokumentus ir (ar) informaciją apie Projektuotojo ar subteikėjo įmonėje identifikuotas sukčiavimo ir (ar) korupcijos veiklas, jeigu jos susijusios su vykdoma Sutartimi. Projektuotojas turi teisę atsisakyti pateikti dokumentus ir (ar) informaciją, jei tokių dokumentų ir (ar) informacijos pateikimas prieštarautų galiojantiems LR teisės aktams. Užsakovas turi teisę reikalauti pakeisti subteikėją, jei sukčiavimo ir (ar) korupcijos atvejis nustatomas jo veikloje. Projektuotojui neįvykdžius šiame punkte nurodytų įsipareigojimų arba įvykdžius juos netinkamai, Užsakovas įgyja teisę nutraukti Sutartį ir reikalauti iš Projektuotojo dėl to patirtos žalos atlyginimo.

## Projektuotojas pareiškia, jog Užsakovui suteikiama neatšaukiama teisė, jeigu ši Sutartis būtų nutraukta ir (ar) Sutartyje nustatytais atvejais bei tvarka pakeista Paslaugų apimtis: (a) pasirinkti bet kurį kitą Statinio projektuotoją (neprojektavusį statomo Statinio), bet kuriai Paslaugų daliai vykdyti, įskaitant, tačiau neapsiribojant – tęsti bet kuriuos Projektuotojo pradėtus projektavimo darbus (teikiamas Paslaugas); (b) pasirinkti bet kurį kitą Statinio projektuotoją (neprojektavusį statomo Statinio) ir sudaryti su juo Statinio projekto vykdymo priežiūros sutartį. Projektuotojas taip pat pareiškia, jog Užsakovui suteikiama neatšaukiama teisė užbaigus Statinio statybos darbus keisti, modifikuoti ir (ar) bet kaip kitaip pertvarkyti Statinį be atskiro Projektuotojo sutikimo. Šiame punkte nurodytais tikslais, Projektuotojas įsipareigoja, gavus rašytinį Užsakovo prašymą, nedelsiant pateikti atskirą šiame punkte nurodytas sąlygas patvirtinantį dokumentą / sutikimą, kuris privalo apimti ir Statinio architekto (architektūros kūrinio autoriaus) sutikimą šiame punkte nurodytų veiksmų atlikimui.

## Pasikeitus aplinkybėms, nurodytoms Sutarties Bendrųjų sąlygų 15.1.3., 15.2.2., ‎15.2.4. punktuose, Šalis įsipareigoja apie tai raštu informuoti kitą Šalį ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas. Nepateikus visos finansinės ir mokestinės informacijos per nustatytą terminą, pasekmės atitenka Šaliai neįvykdžiusiai šių įsipareigojimų.

## Šalys pareiškia ir garantuoja, kad kiekvienas Sutarties Bendrųjų sąlygų 15.1., 15.2. punktuose nurodytų pareiškimų Sutarties sudarymo dieną yra tikras ir teisingas.

# KONFIDENCIALUMO ĮSIPAREIGOJIMAI

## Šalys sutinka laikyti Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir tiesioginę ar netiesioginę informaciją, kurią Sutarties Šalys gauna ar sužino viena iš kitos vykdydamos Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo neplatinti trečiosioms šalims apie ją jokios informacijos, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama LR teisės aktų nustatyta tvarka.

## Šio įsipareigojimo pažeidimu nebus laikomas viešas informacijos apie Užsakovą atskleidimas, jei Užsakovas pažeidžia mokėjimo terminus, ir informacijos apie Projektuotoją atskleidimas, jei Projektuotojas pažeidžia Sutartį įskaitant, bet neapsiribojant Paslaugų teikimo terminus.

## Konfidencialumo įsipareigojimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja 10 (dešimt) metų po Sutarties pabaigos. Jei Sutartis susijusi su nacionaliniu saugumu ar strateginiu, Užsakovui svarbiu objektu, konfidencialumo įsipareigojimas galioja neterminuotai.

## Projektuotojas, neteisėtai naudojęs, praradęs ar atskleidęs bet kokią konfidencialią informaciją, už kiekvieną tokio pažeidimo atvejį sumoka Užsakovui 10 000,00 Eur (dešimt tūkstančių eurų, 00 ct) dydžio baudą ir atlygina Užsakovo patirtus pagrįstus nuostolius, kiek jų nepadengia bauda. Šiame punkte nurodyta bauda 10 000,00 Eur (dešimt tūkstančių eurų, 00 ct) laikoma minimaliais Užsakovo nuostoliais, kurių Užsakovas neprivalo įrodinėti.

## Pagal rašytinį Užsakovo reikalavimą, Projektuotojas privalo grąžinti Užsakovui visą Sutarties vykdymo metu gautą dokumentaciją (be teisės pasilikti kopijas) ir sunaikinti visą informaciją, dokumentus ir kitus duomenis, kiek tai neprieštarauja privalomiems teisės aktų reikalavimams.

## Atsižvelgiant į konfidencialios informacijos pobūdį ir apimtį, Užsakovas turi teisę reikalauti pasirašyti atskirą konfidencialumo sutartį, kuri sudaroma kartu su Sutartimi ir laikoma neatskiriama jos dalimi. Jeigu konfidencialios informacijos apimtis, pobūdis ar reikšmė ar (ir) jos perdavimo, naudojimo faktas paaiškėjo tik Sutarties vykdymo metu, ir Užsakovas nustato, kad reikalinga sudaryti atskirą konfidencialumo sutartį, po Sutarties pasirašymo, bet ne vėliau kaip iki konfidencialios informacijos atskleidimo, turi būti pasirašoma konfidencialumo sutartis, kuri tampa neatsiejama Sutarties dalimi.

# DARBUOTOJAI

## Projektuotojas turi laiku pateikti Užsakovo Projekto vadovo raštiškam patvirtinimui prašymus dėl bet kokio specialisto, nenurodyto jo pasiūlyme, paskyrimo.

## Projektuotojas turi imtis visų priemonių, kad užtikrintų pakankamą administravimą, sekretoriavimą ir vertimo paslaugas, ir savo darbuotojus aprūpintų priemonėmis, leidžiančiomis jiems efektyviai atlikti savo konkrečias pareigas.

## Projektuotojas neturi teisės keisti pagrindinių (t. y., jo pasiūlyme nurodytų) specialistų be Užsakovo sutikimo. Projektuotojas gali pasiūlyti pasiūlyme nurodyto specialisto pakeitimą tokiais atvejais:

### specialisto mirties, ligos ar nelaimingo atsitikimo atvejais;

### atsiradus ar paaiškėjus interesų konfliktui;

### jei tampa būtina pakeisti specialistą dėl bet kokių kitų objektyvių priežasčių (pvz., specialisto atsistatydinimas, darbo pobūdžio pasikeitimas ir t.t.).

## Projektuotojas siūlydamas pakeisti specialistą turi raštiškai pagrįsti tokio keitimo būtinumą bei gauti Užsakovo rašytinį pritarimą naujai keičiamam darbuotojui.

## Projekto eigoje, raštišku ir pagrįstu pareikalavimu Užsakovas gali paprašyti pakeitimo, papildomo specialisto paskyrimo, jei jis mano, kad bet kuris Projektuotojo specialistas yra netinkamas arba neatlieka savo pareigų pagal Sutartį, arba atsisako ar negali dirbti savo deklaracijoje nurodytu laiku, kitaip savo veiksmais ar neveikimu trukdo tinkamam Paslaugų vykdymui, arba reikalinga paskirti papildomus specialistus Sutarties įvykdymui.

## Keičiant pagrindinį specialistą (nurodytą pasiūlyme) jį pakeičiantis asmuo turi atitikti kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus Pirkimo dokumentuose ir (ar) ekonominio pasiūlymų vertinimo kriterijus, t. y. 1) jei keičiamas specialistas, kurio kvalifikacija nesiekė ekonominio naudingumo kriterijuose numatytos maksimalios ribos, tuomet naujas specialistas turi būti ne žemesnės kvalifikacijos nei keičiamas; 2) jei keičiamas specialistas, kurio kvalifikacija siekė ar viršijo maksimalią ekonominio naudingumo kriterijų ribą, tuomet naujasis specialistas turi būti ne žemesnės kvalifikacijos nei nustatyta ekonominio naudingumo kriterijų maksimali riba. Pasitelkiamas specialistas ar Subrangovas privalo turėti lygiavertę arba didesnę patirtį bei kompetencijas lyginant su tais kvalifikaciniais reikalavimais ir (ar) ekonominio pasiūlymų vertinimo kriterijais, kuriuos atitiko keičiamas specialistas. Jei Projektuotojas neranda atitinkamos kvalifikacijos ir (ar) patirties specialisto tai laikoma esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu ir Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį.

## Už papildomus kaštus, susijusius su specialistų pakeitimu, yra atsakingas Projektuotojas. Tada, kai specialistas nėra pakeičiamas nedelsiant, ir praeina tam tikras laikotarpis kol naujas specialistas perima jo funkcijas, Projektuotojas iki naujo specialisto atvykimo privalo paskirti laikiną specialistą, arba imtis kitų priemonių tam, kad kompensuotų laikiną trūkstamo specialisto nebuvimą.

# SUTARTIES GALIOJIMAS

## Sutartis laikoma sudaryta įgaliotiems Šalių atstovams pasirašius Sutarties sąlygas.

## Jeigu Sutarties Specialiosiose sąlygose nenustatyta kitaip, Sutartis įsigalioja nuo Sutarties sudarymo momento ir kai Projektuotojas pateikia Užsakovui reikalaujamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą (jei taikoma), ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo, nebent būtų nutraukta Sutartyje nustatytais pagrindais. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su garantiniu aptarnavimu, netesybų ir nuostolių, priskaičiuotų iki Sutarties nutraukimo, sumokėjimu, atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

## Jei bet kuri šios Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

## Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas LR įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

# SUTARTIES PAKEITIMAI

## Sutartis galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama Šalių susitarimu Sutartyje nustatytomis sąlygomis, jei toks pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, buvo iš anksto aiškiai, tiksliai ir su konkrečiomis aplinkybėmis ir keitimo apimtimis suformuluotas Sutartyje. Siekiant teisinio aiškumo, nustatoma, kad Sutarties sąlygų keitimas pagal Sutartyje iš anksto aiškiai nustatytas ir išviešintas taisykles, nelaikomas Sutarties keitimu, o yra priskiriamas Sutarties vykdymui joje nustatytomis sąlygomis. Kitais atvejais Sutartis gali būti keičiama Šalių rašytiniu susitarimu tik VPĮ 89 straipsnio ar PĮ 97 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) straipsniuose numatyta tvarka.

## Paslaugų apimties pakeitimai gali būti atliekami šiais atvejais:

### dėl pagrįstų trečiųjų asmenų reikalavimų dėl Paslaugų, susijusių su trečiųjų asmenų turtu, vykdymo (inžinerinių tinklų (vandentiekių, dujotiekių, elektros, telekomunikacijų, energijos ir (ar) kitų tinklų), susisiekimo komunikacijų valdytojų ir pan.);

### kai projektavimo eigoje dėl pasirinktų sprendinių papildomai atsiranda poreikis gauti statybą leidžiantį dokumentą arba jį gauti poreikis išnyko;

### kai Sutarties vykdymo metu dėl teisės aktuose nustatyto teisinio reguliavimo arba Užsakovui pasirinkus atitinkamus sprendinius Projektui rengti, turi būti atlikta Sutartyje ar jos prieduose iš anksto nenumatyta paslaugų apimtis, kuri yra būtina siekiant tinkamai įvykdyti Sutartį;

### būtinybė (tikslingumas) keisti Projekto sprendinius dėl su projektuojamu Statiniu betarpiškai susijusių kitų projektų įgyvendinimo (pvz., nebeliko poreikio atlikti triukšmo lygio matavimų ir (ar) vibracijos matavimų ir (ar) triukšmą mažinančių priemonių projektavimo ir (ar) vibraciją mažinančių priemonių projektavimo dėl su projektuojamu Statiniu betarpiškai susijusių kitų projektų įgyvendinimo ir t. t.);

### Jeigu po Sutarties sudarymo vykdomo PAV (atrankos) metu kompetentingos institucijos nustato papildomus aplinkosauginius, technologinius ar projektavimo reikalavimus, kurie nebuvo numatyti rengiant Techninę specifikaciją, ir dėl jų įgyvendinimo atsiranda poreikis atlikti projektavimo paslaugas, viršijančias Sutartyje numatytų Paslaugų apimtį, tokios paslaugos laikomos papildomomis paslaugomis ir gali būti užsakomos atskiru Šalių susitarimu, susitariant dėl jų apimties, atlikimo terminų ir kainos;

### kai projektavimo eigoje išnyko poreikis atlikti detalius ekologinius tyrimus ir (ar) rengti užterštos teritorijos detalų tvarkymo planą;

### kai Techninėje specifikacijoje nurodyti sprendiniai arba jų dalis tampa Užsakovui nebereikalingi;

### esant kitoms reikšmingoms aplinkybėms dėl kurių, nesiėmus Paslaugų apimties pakeitimo, kiltų reali grėsmė tinkamam Sutarties įvykdymui.

## Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia suteikti papildomas Paslaugas, kurių Projektuotojas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet laikydamasis profesinio, apdairaus ir protingo standarto Projektuotojas turėjo ir galėjo jas numatyti dar iki Sutarties sudarymo (išskyrus Sutarties Bendrųjų sąlygų 19.2.5.p. nurodytą sąlygą), ir jos yra būtinos šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, tokias Paslaugas Projektuotojas atlieka savo pastangų ir išteklių (piniginių, materialinių ir (ar) kitų) sąskaita. Projektuotojas privalėjo išsamiai įvertinti visus pirkimo dokumentuose nurodytus dokumentus įskaitant Techninę specifikaciją prieš Sutarties sudarymą, kad būtų galima tinkamai suplanuoti Paslaugų apimtį ir išteklius.

## Šalys suprasdamos, kad parengto Projekto tinkamam įgyvendinimui Projekto rengimo ir (ar) Statinių statybos metu gali reikėti pakeisti ar papildyti atitinkamus Projekto sprendinius sutinka, kad Užsakovo nurodymu per laiką kuris numatytas Sutartyje, jei tokio nėra - per Užsakovo nurodytą laiką Projektuotojas įsipareigoja, atlikti Projekto neesminius pakeitimus ir (ar) papildymus, taip pat statybos darbų metu rangovui atradus Projekte klaidų ar neatitikimų, ar statybos darbų eigoje atlikus neesminių sprendimų keitimus ir kitus keitimus, kurių atlikimas bus laikomas projektavimo Paslaugų dalimi, ir už tokių pakeitimų atlikimą Užsakovas neprivalo papildomai mokėti Projektuotojui.

## Esminiais Projekto sprendinių pakeitimais yra laikomi bet kokie pakeitimai po jau parengtų ir Užsakovo patvirtintų bet kokios dalies Projekto sprendinių, dėl kurių galėtų keistis ar keistųsi sprendiniai, nustatantys Statinių vietą sklype, Statinių ar jų dalių paskirtį, Statinių laikančiąsias konstrukcijas ir jų išdėstymą ar Statinių konstrukcinę schemą, Statinių inžinerinių sistemų principines schemas, jų galingumus, Statinių išorės matmenis (aukštį, ilgį, plotį ir pan.), bet kokie pakeitimai dėl kurių reikia kartoti viešojo svarstymo procedūras, Projekto etapo derinimus ar gauti naują statybą leidžiantį dokumentą. Esminiais pakeitimais visada bus laikomi žymūs vizualiniai Architektūrinės koncepcijos pakeitimai ir pakeitimai, dėl kurių yra būtina atlikti Statinių konstrukcijų, inžinerinių sistemų pajėgumų perskaičiavimus ar kartoti Projekto ekspertizę. Visais atvejais Esminiais pakeitimais nebus laikomi pakeitimai, atsiradę dėl būtinybės pašalinti Projekto klaidas, kurios turės būti Projektuotojo taisomos neatlygintinai.

## Papildomų paslaugų, o esant reikalui ir atsisakomų paslaugų, būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir Šalių raštu suderintas. Šalis siekianti pakeisti Paslaugų apimtis teikia motyvuotą siūlymą dėl papildomų paslaugų, o esant reikalui taip pat ir dėl atsisakomų paslaugų, būtinybės ir jį pagrindžiančius dokumentus.

## Šiame punkte nustatytais atvejais keičiant Sutartį, tokio pakeitimo vertė apskaičiuojama vadovaujantis Projektuotojo pateiktais Projekto pakeitimą pagrindžiančiais dokumentais ir Paslaugų įvertinimo sąmatomis. Papildomų / atsisakomų Paslaugų dokumentaciją tikrina Užsakovas ir jos teisingumą ir pritarimą papildomoms Paslaugoms patvirtina parašu. Jei atsisakoma Paslaugų, kurių kaina aiškiai išskirta Projektuotojo pasiūlyme, Sutarties kaina / Paslaugų teikimo etapo kaina mažinama šių atsisakomų Paslaugų verte, kuri buvo nurodyta Projektuotojo pasiūlyme.

## Šalys susitarusios dėl papildomų ir (ar) atsisakomų Paslaugų įformina papildomas ir (ar) atsisakomas Paslaugas ir nurodo papildomų ir (ar) atsisakomų Paslaugų pavadinimus, taip pat pateikia argumentus, pagrindžiančius papildomų ir (ar) atsisakomų Paslaugų būtinybę, techninius sprendinius (pvz., komisijos aktą, brėžinius ir kita), kainos nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis šios Sutarties nuostatomis) bei kitą reikšmingą informaciją. Atsisakomos Paslaugos ir (ar) papildomos Paslaugos įforminamos susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis (Sutarties kaina / Paslaugų teikimo etapo kaina mažinama atsisakomų Paslaugų verte / Sutarties kaina / Paslaugų teikimo etapo kaina didinama papildomų Paslaugų verte).

# SUTARTIES PAŽEIDIMAS

## Sutarties pažeidimu laikytinas bet koks Sutarties įsipareigojimų nevykdymas arba netinkamas vykdymas.

## Vienai Sutarties Šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji Šalis turi teisę:

### reikalauti kitos Šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus;

### reikalauti atlyginti nuostolius;

### reikalauti sumokėti netesybas arba kitas kompensacijas;

### pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu;

### vienašališkai nutraukti Sutartį Sutartyje numatytais atvejais ir tvarka;

### taikyti kitus LR teisės aktų nustatytus teisių gynimo būdus.

# SUTARTIES NUTRAUKIMAS

## Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu arba vienos iš Šalių valia. Susitarime įvardijamos Sutarties nutraukimo priežastys, nutraukimo data ir susitariama dėl apmokėjimo už iki Sutarties nutraukimo suteiktas ir priimtas Paslaugas, taip pat dėl atsakomybės nuostatų taikymo.

## Projektuotojas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai įspėjęs Užsakovą raštu prieš ne trumpesnį negu 10 (dešimt) dienų terminą šiais atvejais:

### kai Užsakovas nepagrįstai nesumoka Projektuotojui, o Užsakovo delspinigių įsiskolinimas viršija 20 (dvidešimt) proc. Sutarties kainos be PVM, jei Sutarčiai taikomas;

### Užsakovas netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas, kuris atitinka esminio Sutarties pažeidimo požymius, nurodytus LR Civiliniame kodekse, kurio Užsakovas neištaiso per Projektuotojo nustatytą protingą terminą, ne trumpesnį nei 20 (dvidešimt) darbo dienų;

### kai Užsakovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

### kitais Sutartyje bei LR Civiliniame kodekse nurodytais atvejais.

## Tuo atveju, jei nesuteikęs visų Paslaugų Projektuotojas nepagrįstai vienašališkai nutraukia Sutartį su Užsakovu, tai traktuojama, kaip esminis Sutarties pažeidimas ir Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu. Užsakovas, sudaręs Sutartį dėl tokių Projektuotojo nesuteiktų Paslaugų atlikimo, turi teisę reikalauti iš Projektuotojo kainų skirtumo bei kitų vėliau atsiradusių nuostolių atlyginimo, jeigu Užsakovo nuostoliai viršija Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą.

## Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai įspėjęs Projektuotoją raštu prieš ne trumpesnį negu 10 (dešimt) dienų terminą šiais atvejais:

### kai Projektuotojui yra inicijuojama (pateikiamas pareiškimas dėl bankroto ar restruktūrizavimo bylos iškėlimo) arba iškeliama bankroto ar restruktūrizavimo byla, arba jo turtą pradeda valdyti teismas ar bankroto administratorius, arba Projektuotojas tampa nemokus, kaip tai numatyta LR juridinių asmenų nemokumo įstatyme, arba nepajėgia vykdyti sutartinių įsipareigojimų ir, Užsakovui pareikalavus, nepateikia patikimų įrodymų dėl įmanomo šių įsipareigojimų vykdymo ateityje, arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija, arba jo veikla yra sustabdyta ar apribota arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus yra tokia pati ar panaši, arba jis su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį (Projektuotojo ir kreditorių susitarimą tęsti Projektuotojo veiklą, kai Projektuotojas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti) ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, kad sugebės tinkamai įvykdyti Sutartį, bei, gavęs Užsakovo pretenziją, neištaiso pažeidimo per Užsakovo nurodytą terminą;

### kai Projektuotojas sudaro subteikimo sutartį  arba faktiškai paveda teikti Paslaugas ar dalį subteikėjui, iš anksto neinformavęs Užsakovo ir negavęs jo rašytinio sutikimo;

### panaikinamas Projektuotojo atestatas, leidimas arba bet koks kitas atitinkamas dokumentas, būtinas Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymui;

### panaikinamas Projekto (Projekto dalies) vadovo atestatas, būtinas jo funkcijų vykdymui, ir per 5 (penkias) darbo dienas po tokio atestato panaikinimo dienos nėra paskiriamas kitas Projekto (Projekto dalies) vadovas, turintis reikiamą kvalifikaciją ir tinkamai atestuotas;

### Projektuotojas (ir / arba jo vadovas, ir / arba jo buhalteris ar kitas asmuo turintis teisę surašyti ir pasirašyti Projektuotojo apskaitos dokumentus) teismo sprendimu yra pripažintas kaltu dėl pažeidimo, susijusio su Projektuotojo profesine veikla;

### Projektuotojas (fizinis asmuo) arba Projektuotojo (juridinio asmens) vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti Projektuotojo apskaitos dokumentus įsiteisėjusiu apkaltinamuoju teismo nuosprendžiu pripažintas (pripažinti) kaltu (kaltais) už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, o dėl kitų valstybių Projektuotojų - yra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/EB (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) 57 straipsnio 1 dalyje išvardytuose ES teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus. Taip pat kai Projektuotojas (juridinis arba fizinis asmuo) įsiteisėjusiu apkaltinamuoju teismo nuosprendžiu pripažintas kaltu už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams;

### Projektuotojo veiksmai (neveikimas) nesuderinami su jo profesinės veiklos etikos principais pagal kitą iš ES biudžeto finansuojamą pirkimų procedūrą ar dotacijos skyrimo procedūrą buvo paskelbta, kad Projektuotojas pažeidė Sutartį nesugebėdamas vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų;

### Projektuotojas per Sutartyje nurodytą terminą nepateikia / nepratęsia reikalaujamų draudimų, garantijų, užtikrinimų, arba jei asmuo, duodantis garantiją, yra nepajėgus laikytis savo įsipareigojimų, arba nustoja galioti šie dokumentai;

### Sutarties Specialiųjų sąlygų 4.5.2. punkte numatytu atveju;

### Užsakovas turi teisę, raštu įspėjęs Projektuotoją ne trumpiau kaip prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, vienašališkai (be teismo) nutraukti Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, jei:

### 21.4.10.1. Projektuotojas nepaisydamas Užsakovo raginimo, ilgiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, vėluoja suteikti Paslaugas arba tiek pat dienų vėluoja pradėti teikti Paslaugas, arba kitaip akivaizdžiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį, arba Užsakovui tampa aišku, kad Projektuotojas negalės užbaigti Paslaugų iki nustatyto termino pabaigos ir Projektuotojas nepateikia Užsakovui raštu motyvuotų paaiškinimų dėl Paslaugų suteikimo termino nesilaikymo bei pagrįstų įrodymų kaip Projektuotojas ketina pavyti atsilikimą ir suteikti Paslaugas iki Paslaugų suteikimo termino pabaigos;

### 21.4.10.2. Paslaugų teikimo metu Užsakovui nustačius, kad Paslaugos teikiamos ne pagal teisės aktų ir (ar) Techninės specifikacijos reikalavimus ir Projektuotojui per Užsakovo raštu pateiktoje pretenzijoje / pateiktame rašte nustatytą protingumo principą atitinkantį terminą ar terminą, kuris nurodytas šioje Sutartyje, nepašalinus Užsakovo nustatytų suteiktų Paslaugų trūkumų;

### 21.4.10.3. Projektuotojas nevykdo kitų Sutartyje numatytų įsipareigojimų ir neatsižvelgia į Užsakovo nurodymus ir (ar) pretenzijas / reikalavimus dėl trūkumų pašalinimo ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų po Užsakovo nurodyto termino;

### 21.4.10.4. Projektuotojas Sutarties įgyvendinimui pasitelkia asmenį, neturintį tinkamos kvalifikacijos, arba neranda darbuotojo, turinčio reikiamą kvalifikaciją;

### Projektuotojas vykdo Sutartį su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, nurodytais Sutarties Bendrųjų sąlygų 3.1.23. p., taip pat Sutarties Specialiosios dalies 3.5.p. nurodytu atveju. Esminės Sutarties sąlygos vykdymas su dideliais arba nuolatiniais trūkumais gali būti pripažįstamas ir kitais, Sutarties sąlygose nenurodytais, atvejais, įvertinus konkrečias esminės Sutarties sąlygos netinkamo vykdymo aplinkybes kai LR Vyriausybė nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka priima sprendimą, patvirtinantį, kad Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesų;

### kai paaiškėjo, kad Projektuotojas turėjo būti pašalintas iš Pirkimo procedūros mutatis mutandis taikant VPĮ 46 straipsnio 1 dalį (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais), kuri taikoma kartu su PĮ 59 straipsnio 1 dalimi (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais);

### kai Sutartis buvo pakeista pažeidžiant PĮ 97 straipsnį (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais);

### kai paaiškėjo, kad su Projektuotoju neturėjo būti sudaryta Sutartis dėl to, kad ES Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl ES veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal ES steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/25/ES;

### kai keičiasi Projektuotojo organizacinė struktūra– juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties vykdymui;

### jeigu Projektuotojas per Užsakovo nurodytą terminą nepateikia pagrindžiančių dokumentų dėl Projektuotojo, jo pasitelktų ar ketinamų pasitelkti subteikėjų, ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi ar (ir) siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis), teikiamų paslaugų atitikties VPĮ 45 straipsnio 21 dalies (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) ar PĮ 58 straipsnio 41 dalies (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) nuostatoms;

### jei atsiranda bent vienas iš VPĮ 90 straipsnyje (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) arba PĮ 98 straipsnyje (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) nurodytų pagrindų (išskyrus VPĮ 90 str. 1 d. 2 ir 4 punktų (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) ar PĮ 98 str. 1 d. 2 ir 4 punktų (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais), kurie laikomi atmetimo pagrindais, jei toks pagrindas buvo taikomas Pirkimo metu), ar LR Civiliniame kodekse ar kitame teisės akte nustatytų Sutarties nutraukimo pagrindų;

### kitais Sutartyje numatytais atvejais, suteikiančiais teisę Užsakovui vienašališkai nutraukti Sutartį dėl Projektuotojo kaltės ir (ar) esminio Sutarties pažeidimo, kuris atitinka esminio Sutarties pažeidimo požymius, nurodytus LR Civiliniame kodekse.

## Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai įspėjęs Projektuotoją raštu prieš ne trumpesnį negu 30 (trisdešimt) dienų terminą šiais atvejais:

### kai Užsakovas priima sprendimą neplėtoti ir nestatyti Statinio. Šiame punkte numatyta teise Užsakovas gali pasinaudoti tik tuomet, kai visiškai atsiskaito su Projektuotoju už jo suteiktas Paslaugas;

### kai dėl bet kokių priežasčių Sutarties įgyvendinimui numatyta ES, kitų fondų ar valstybės/savivaldybės biudžeto finansinė parama neskiriama, jos skyrimas suspenduojamas ar dėl kitų objektyvių priežasčių kyla grėsmė netekti tokio finansavimo. Šiuo atveju Užsakovas privalo atlyginti Projektuotojui už tinkamai pagal Sutartį faktiškai suteiktas Paslaugas, tačiau neprivalo atlyginti Projektuoto galimų nuostolių dėl tokio Sutarties nutraukimo (negautų pajamų ir kt.);

### kai pasikeičia teisės aktai, susiję su Sutarties objektu, Sutarties vykdymu, ar su Užsakovo vykdoma veikla, kuriai buvo sudaryta Sutartis, ir dėl tokių pakeitimų Užsakovas nusprendžia nutraukti Sutartį;

### kai Užsakovas iš pirkimų  priežiūrą atliekančių  institucijų gauna nurodymą / rekomendaciją nutraukti Sutartį.

### už aplinkos apsaugos vadybos sistemos/lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo
priemonių, kurias Projektuotojas nurodė savo pasiūlyme, nesilaikymą ar netinkamą jų vykdymą ir / ar jei
aplinkos sistemos sertifikatas nebus pratęstas arba bus sustabdytas ar nutrauktas jo galiojimas.

### jei Projektuotojas nustatytais terminais nepateiks įrodymų dėl socialinio kriterijaus priemonių
taikymo arba pateikti įrodymai bus netinkami.

21.5.7. jei vykdomos PAV procedūros (ar PAV atrankos) metu priimti sprendimai, nustatyti reikalavimai ar sąlygos lemia, kad Projekto sprendiniai turi būti keičiami iš esmės arba Projekto įgyvendinimas pagal Sutartyje ir Techninėje specifikacijoje numatytus pagrindinius parametrus tampa negalimas ar Užsakovui ekonomiškai nepagrįstas. Tokiu atveju Užsakovas atsiskaito su Projektuotoju už tinkamai iki Sutarties nutraukimo suteiktas Paslaugas.

## Užsakovas nedelsiant vienašališkai nutraukia Sutartį apie tai įspėjęs Projektuotoją raštu, kai LR Vyriausybė LR nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka priima sprendimą, patvirtinantį, kad Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesų, arba šio įstatymo nustatyta tvarka yra pateikiamos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos rekomendacijos dėl nacionalinio saugumo interesams užtikrinti būtinų priemonių, susijusių su nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsauga. Tokia Sutartis laikoma neteisėta ir negaliojančia, Sutarties negaliojimo momentas nustatomas vadovaujantis minėtu įstatymu.

## Sutartis laikoma neteisėta ir negaliojančia, jei būtų nustatyta, kad Sutarties vykdymas prieštarauja LR įgyvendinamoms privalomoms tarptautinėms sankcijoms, kaip tai apibrėžta Sankcijų įgyvendinimo įstatyme ir kituose tarptautiniuose, ES ir LR teisės aktuose (bent vienai iš taikomų sankcijų). Sutarties negaliojimo momentas nustatomas vadovaujantis minėtu įstatymu.

## Užsakovas nedelsiant vienašališkai nutraukia Sutartį arba sustabdo jos vykdymą privalomų tarptautinių sankcijų, kaip tai apibrėžta Sankcijų įgyvendinimo įstatyme ir kituose tarptautiniuose, ES ir LR teisės aktuose, įgyvendinimo laikotarpiui, apie tai įspėjęs Paslaugų teikėją raštu, jei Sutartis įsigaliojo iki šių tarptautinių sankcijų LR įgyvendinimo nustatymo. Draudžiama prisiimti naujas prievoles pagal Sutartį, kurių vykdymas prieštarautų LR įgyvendinamoms tarptautinėms sankcijoms.

## Jei Sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva dėl Projektuotojo kaltės, Užsakovo patirti nuostoliai ar išlaidos, taip pat netesybos gali būti vienašališkai išskaičiuojami iš Projektuotojui mokėtinų sumų ir (ar) panaudojant Projektuotojo pateiktą Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

## Jei Sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva dėl Projektuotojo kaltės, Užsakovui atitenka Sutarties įvykdymo užtikrinimas, taip pat Projektuotojas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo rašytinio Užsakovo pareikalavimo gavimo dienos atlygina Užsakovui visus patirtus nuostolius, kiek jų nepadengia Sutarties įvykdymo užtikrinimas, įskaitant, bet neapsiribojant kainų skirtumą, susidarantį Užsakovui įsigyjant Paslaugas iš trečiųjų asmenų.

## Užsakovas po Sutarties nutraukimo kuo skubiau patvirtina Projektuotojo suteiktų Paslaugų vertę. Jei Sutartis nutraukiama, Užsakovas sumoka Projektuotojui tik už jo tinkamai iki Sutarties nutraukimo suteiktas Paslaugas. Projektuotojas parengia ataskaitą apie Sutarties nutraukimo dieną Projektuotojo Užsakovui suteiktų Paslaugų vertę.

## Sutarties nutraukimas nepanaikina Užsakovo teisės reikalauti atlyginti visus nuostolius, atsiradusius dėl Sutarties neįvykdymo, bei netesybas.

## Sutarties nutraukimas neatleidžia Sutarties Šalių nuo delspinigių, priskaičiuotų iki Sutarties nutraukimo, mokėjimo.

## Sutarties nutraukimas neturi įtakos ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių Sutarties sąlygų ir kitų Sutarties sąlygų galiojimui, jeigu šios sąlygos pagal savo esmę lieka galioti ir po Sutarties nutraukimo.

## Kai Sutartis nutraukta, Projektuotojas gali reikalauti grąžinti jam viską, ką jis yra perdavęs Užsakovui vykdydamas Sutartį, jeigu jis tuo pačiu metu grąžina Užsakovui visa tai, ką buvo iš pastarojo gavęs. Kai grąžinimas natūra neįmanomas ar nepriimtinas dėl Sutarties dalyko pasikeitimo, atlyginama pagal to, kas buvo gauta, vertę pinigais, jeigu toks atlyginimas neprieštarauja protingumo, sąžiningumo ir teisingumo kriterijams. Jeigu Sutarties vykdymas yra tęstinis ir dalinis, galima reikalauti grąžinti tik tai, kas buvo gauta po Sutarties nutraukimo. Restitucija neturi įtakos sąžiningų trečiųjų asmenų teisėms ir pareigoms.

## Sutartis gali būti nutraukta ir kitais šioje Sutartyje numatytais atvejais.

## Sutartis gali būti nutraukta ir kitais negu šioje Sutartyje nurodytais ir LR Civiliniame kodekse nustatytais atvejais ir tvarka.

# PATIKRINIMAI IR TIKRINIMAI, KURIUOS ATLIEKA ES INSTITUCIJOS (jei taikoma)

## Projektuotojas įsipareigoja leisti EK ir kitoms susijusioms atsakingoms LR ir ES institucijoms patikrinti Sutarties įgyvendinimą, tikrinant dokumentus ar atliekant patikrinimus vietoje, bei leis, reikalui esant, atlikti pilną apskaitą pagrindžiančių dokumentų, apskaitos dokumentų ir bet kokių kitų dokumentų, susijusių su projekto finansavimu, auditą. Tokie tikrinimai gali įvykti Sutarties vykdymo metu ir per 5 (penkerius) metus po Sutarties pasibaigimo.

## Be to, Projektuotojas įsipareigoja leisti EK atlikti patikrinimus vietoje pagal ES teisės aktų nustatytas procedūras, skirtas tam, kad nuo sukčiavimo ir kitų neatitikimų būtų apsaugoti finansiniai ES interesai.

## Projektuotojas įsipareigoja suteikti EK atstovams priėjimą prie vietų, kuriose yra vykdoma Sutartis, įskaitant jo informacines sistemas bei visus dokumentus ir duomenų bazes, susijusius su techniniu ir finansiniu projekto valdymu, ir imsis priemonių jų darbui palengvinti. Priėjimas EK atstovams bus suteiktas konfidencialumo trečiųjų šalių atžvilgiu pagrindu, pagal įstatymų, kurių šie tretieji asmenys privalo laikytis, įpareigojimus. Visi reikiami dokumentai turi būti lengvai prieinami ir užpildyti taip, kad jų tyrimas būtų lengvesnis, ir Projektuotojas turi informuoti Užsakovą apie jų tikslią buvimo vietą.

## Projektuotojas privalo užtikrinti, kad bet kuris subteikėjas taip pat leis atlikti šiame punkte numatytus patikrinimus jame numatytomis sąlygomis.

# NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (FORCE MAJEURE) IR VALSTYBĖS VEIKSMAI

## Dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių taikymo:

### Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo sutartinių įsipareigojimų vykdymo ir civilinės atsakomybės (padarinių), jei ji įrodo, kad Sutartis visiškai ar iš dalies neįvykdyta dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių;

### Šalys nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes supranta taip, kaip jas reglamentuoja LR Civilinio kodekso 6.212 straipsnis ir LR Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimas Nr. 840 „Dėl atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms“ (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais). Nenugalimos jėgos sąlygos turi būti nustatomos kiekvienu konkrečiu atveju individualiai, o nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybe besiremianti Šalis privalo įrodyti, kad nenugalimos jėgos aplinkybės faktiškai turi tiesioginę įtaką Sutarties vykdymui bei įrodyti visų žemiau nurodytų sąlygų visetą:

#### aplinkybių, kuriomis remiasi Šalis nebuvo sudarant Sutartį ir jų atsiradimo nebuvo galima protingai numatyti;

#### dėl susidariusių aplinkybių Sutarties objektyviai negalima vykdyti;

#### Šalis, neįvykdžiusi Sutarties, tų aplinkybių negalėjo kontroliuoti ar negalėjo užkirst joms kelio;

#### Šalis nebuvo prisiėmusi tų aplinkybių ar jų padarinių atsiradimo rizikos;

### Šalis, prašanti ją visiškai ar dalinai atleisti nuo sutartinių įsipareigojimų vykdymo ir (ar) sutartinės civilinės atsakomybės nenugalimos jėgos (force majeure) pagrindu, privalo raštu pranešti kitai Šaliai nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo tokių aplinkybių / kliūčių, trukdančių tinkamai vykdyti Sutartį, atsiradimo ar paaiškėjimo momento, pateikdama:

#### objektyvius ir išsamius įrodymus bei rašytinius paaiškinimus apie atsiradusias nenumatytas aplinkybes / kliūtis bei jų poveikį ir rizikas Šalies sutartinių įsipareigojimų tinkamam vykdymui, taip pat, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, jog sumažintų išlaidas ar galimas neigiamas pasekmes Sutarties tinkamam vykdymui;

#### preliminarų įsipareigojimų įvykdymo terminą, jei aplinkybės, dėl kurių neįmanoma įvykdyti Sutartį, yra laikinos;

### nenugalimos jėgos aplinkybėms tęsiantis ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius, bet kuri iš Šalių turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį, apie tai raštu įspėjusi kitą Šalį prieš 5 (penkias) kalendorines dienas;

### esant aukščiau nurodytų sąlygų visetui, tačiau nenugalimos jėgos aplinkybei egzistuojant laikinai, Šalis atleidžiama nuo atsakomybės tik tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas, atsižvelgiant į tos aplinkybės įtaką Sutarties įvykdymui. Išnykus bent vienai aukščiau nurodytai sąlygai, nenugalimos jėgos statusas Sutarties Šalims nebegali būti taikomas ir Šalims automatiškai pradedami taikyti Sutartyje įtvirtinti įsipareigojimai. Bet kokiu atveju, Šalis, kuri buvo visiškai ar iš dalies atleista nuo sutartinių įsipareigojimų vykdymo ir civilinės atsakomybės (padarinių) dėl Sutarties nevykdymo / netinkamo vykdymo, išnykus bent vienai aukščiau nurodytai sąlygai, privalo raštu nedelsiant informuoti kitą Šalį;

### Šalims žinoma, kad nenugalima jėga nelaikomos aplinkybės, kai sutartiniai įsipareigojimai negali būti įvykdyti dėl prekių rinkoje, lėšų trūkumo ar Šalies kontrahentų padarytų savo prievolių pažeidimų;

### Šalims žinoma, jog nustatant nenugalimos jėgos aplinkybių egzistavimą, Prekybos ir pramonės rūmų išduota pažyma, pati savaime materialinių teisinių padarinių nesukuria, kadangi atleidimo nuo civilinės atsakomybės už sutarties nevykdymą, civilinės atsakomybės netaikymo pagrindu laikytinas nenugalimos jėgos aplinkybių egzistavimo, bet ne pažymos išdavimo faktas. Nenugalimos jėgos aplinkybes liudijanti pažyma turi tik procesinę teisinę reikšmę, nes vertintina tik kaip įrodymas civilinėje byloje dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo ar civilinės atsakomybės taikymo. Pažyma dėl nenugalimos jėgos ta apimtimi, kiek joje pateiktas teisinis tam tikrų aplinkybių vertinimas, nelaikytina prima facie įrodymu LR Civilinio proceso kodekso 197 straipsnio prasme, nes faktų teisinis įvertinimas yra teismo prerogatyva ir jo nesaisto kitų asmenų pateiktas teisinis vertinimas ir kvalifikavimas;

### šios Sutarties nuostatos dėl nenugalimos jėgos aplinkybių taikymo, neatima iš kitos Šalies teisės nutraukti Sutartį arba sustabdyti jos įvykdymą, ir (arba) reikalauti sumokėti netesybas, nuostolius;

### pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Šaliai per numatytą terminą nepranešus kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos aplinkybės atsiradimą bei jos įtaką Sutarties vykdymui, privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, atsiradusius dėl Sutarties nevykdymo / netinkamo vykdymo;

### esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Paslaugų teikimo terminas pratęsiamas laikotarpiui, kuris pradedamas skaičiuoti nuo Sutarties Bendrųjų sąlygų 23.1.9. punkte aprašyto momento iki tada, kai nenugalimos jėgos aplinkybės išnyksta.

# GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

## Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi LR teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama vadovaujantis LR teise.

## Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami derybų keliu. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami LR teismuose LR teisės aktų nustatyta tvarka.

# SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS / PRATĘSIMAS

## Sutarties / Paslaugų teikimo etapo (-ų) (įskaitant jų dalių) vykdymas gali būti stabdomas esant vienai iš šių aplinkybių:

### sustabdytas, sumažintas ar panaikintas Užsakovo projekto ar / ir šio pirkimo objekto finansavimas, dėl ko Užsakovas turi organizuoti papildomų lėšų pritraukimą;

### dėl aplinkybių, kurios tiesiogiai įtakoja Sutarties vykdymą, ir kurios susijusios su valstybės institucijų išleistais teisės aktais (jei pirkimo vykdymo metu nebuvo aiškus tokio teisės akto įsigaliojimo terminas), Šalys turi imtis papildomų veiksmų ar Užsakovas turi atlikti papildomą pirkimą ar išleisti papildomą vidinį teisės aktą ar samdyti, pasitelkti iš kitų projektų daugiau darbuotojų;

### dėl Pirkimo dokumentuose nenumatytų darbų, paslaugų ir (ar) prekių, kurių poreikis paaiškėjo tik pradėjus vykdyti Sutartį ir šis poreikis negalėjo būti numatytas Užsakovo Pirkimo dokumentuose ir Paslaugų teikėjo kaip patyrusio šios srities profesionalo, būtina atlikti papildomą pirkimą arba pakeisti Sutartį vadovaujantis teisės aktų nuostatomis. Aplinkybė taikoma, jei Sutarties vykdymo metu paaiškėjęs poreikis tiesiogiai įtakoja Sutarties vykdymą;

### jeigu vykdant PAV (ar PAV atrankos) procedūrą paaiškėja, kad jos rezultatai gali turėti esminės įtakos RK-8 rekonstrukcijos projektiniams sprendiniams ir dėl to Projektuotojas objektyviai negali galutinai parengti Projektinių pasiūlymų. Tokiu atveju Sutarties specialiosios dalies 3.1. punkte nurodytos II etapo 1 dalies vykdymas gali būti sustabdomas 9 (devyniems) mėnesiams iki dienos, kai Užsakovas pateikia Projektuotojui teigiamą PAV išvadą (žr. Sutarties Specialiosiose sąlygose 3.4. p.);

### dėl teisminių (arbitražinių) ginčų su Užsakovu ar trečiaisiais asmenimis, kurių dalykas yra tiesiogiai susijęs su Sutarties vykdymu;

### atsirado nenumatytos aplinkybės, objektyviai nepriklausančios nuo Šalių, kurios nebuvo Šalims žinomos Pirkimo vykdymo metu ir kurių pašalinimas pagrįstai reikalauja papildomo laiko, sprendimų, derybų su Projektuotoju ar trečiosiomis šalimis (pvz. valstybės institucijomis) ir (ar) papildomų pirkimų, ar bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų tretiesiems asmenims, trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo. Aplinkybė taikoma tik tuo atveju, jei su tokia pat aplinkybe susidurtų Sutarties Šalys bet kokiu atveju, nepriklausomai nuo to, kas yra Projektuotojas ir tokia aplinkybė tiesiogiai įtakoja Sutartinio įsipareigojimo ar Sutarties vykdymą;

### Užsakovas Sutartyje nurodyta tvarka negali vykdyti savo įsipareigojimų dėl nenumatytų aplinkybių, o Projektuotojas dėl to negali vykdyti Sutarties (pvz. Užsakovas neturi galimybės Sutartyje numatytais terminais pateikti dokumentų ir informacijos, kurie yra būtini Paslaugų ar konkrečios jų dalies teikimui, Projektuotojas dėl šių priežasčių negali vykdyti visų ar dalies savo įsipareigojimų pagal Sutartį ir šios galimybės nebuvimas lemia įtaką Paslaugų ar jų dalies teikimo terminams arba kokybei);

### jei Projekto ekspertizės (jei jos atlikimas numatytas Sutarties specialiosiose sąlygose) atlikimo trukmė viršija Sutarties Specialiosiose sąlygose numatytą terminą;

### Paslaugos teikimui būtini papildomi resursai, prekės, įranga, kuri nebuvo numatyta Pirkimo dokumentuose ir joks protingas, apdairus Projektuotojas negalėjo numatyti tokio poreikio, o su tokia pat aplinkybe susidurtų bet kuris kitas Projektuotojas, vykdydamas šią Sutartį ir aplinkybė tiesiogiai įtakoja Sutarties vykdymą. Aplinkybės, kurios yra priskiriamos Projektuotojo rizikai (pavyzdžiui, subteikėjų neveikimas ar netinkamas veikimas), nėra laikomos aplinkybėmis, dėl kurių gali būti sustabdomi Paslaugų teikimo terminai.

## Sutarties / Paslaugų teikimo etapo (-ų) (įskaitant etapą sudarančios dalies (-ių)) vykdymas gali būti stabdomas tik jos galiojimo laikotarpiu Sutartyje nustatyta tvarka:

### Užsakovui gavus Projektuotojo rašytinį prašymą, kuriame nurodyta stabdymo aplinkybė (Sutarties Bendrųjų sąlygų 25.1. punktas) ir aplinkybės atsiradimą bei galimą terminą pagrindžiantys argumentai, objektyvūs faktai ir įrodymai. Užsakovas, įvertinęs Projektuotojo prašymą, turi teisę raštu atsisakyti arba sutikti su Sutarties / Paslaugų teikimo etapo (-ų) (įskaitant etapą sudarančios dalies (-ių)) stabdymu. Sutarties galiojimo metu (jei stabdoma Sutartis ar Paslaugų teikimo etapas (-ai)) (įskaitant etapą sudarančios dalis (-ys)) nepateikus konkrečių argumentų, faktų, pagrįstų įrodymais, Užsakovas negalės patvirtinti stabdymo. Sutarties / Paslaugų teikimo etapo (-ų) (įskaitant etapą sudarančios dalies (-ių))) sustabdymo terminas skaičiuojamas nuo Projektuotojo pranešimo gavimo dienos, išskyrus atvejus, kai aplinkybės dėl kurių prašoma sustabdyti Sutartį / Paslaugų teikimo etapą (-us) (įskaitant etapą sudarančios dalį (-is)) dar neegzistavo Projektuotojo pranešimo gavimo dieną;

### Užsakovui raštu informavus Projektuotoją dėl kokių aplinkybių ir kuriam terminui bus sustabdomas Sutarties / Paslaugų teikimo etapo (-ų) (įskaitant etapą sudarančios dalies (-ių)) vykdymo terminas;

### Projektuotojas, gavęs Užsakovo raštišką pranešimą apie stabdymą, privalo nedelsiant sustabdyti Sutarties / Paslaugų teikimo etapo (-ų) (įskaitant etapą sudarančios dalies (-ių))  vykdymą.

## Sutarties / Paslaugų teikimo etapo (-ų) įskaitant etapą sudarančios dalies (-ių))  vykdymas stabdomas ne ilgesniam kaip konkrečios, pagrįstos aplinkybės egzistavimo laikotarpiui. Išnykus aplinkybėms, dėl kurių buvo sustabdytas Sutarties / Paslaugų teikimo etapo (-ų) įskaitant etapą sudarančios dalies (-ių))  vykdymas, Sutarties / Paslaugų teikimo etapo (-ų) įskaitant etapą sudarančios dalies (-ių)) vykdymas turi būti pratęsiamas ne tam laikotarpiui, kiek trunka sustabdymas, o laikotarpiui, kuris, išnykus aplinkybėms, pagal Sutartį buvo likęs Projektuotojo sutartinių įsipareigojimų (Paslaugų teikimo etapo (-ų)) įskaitant etapą sudarančios dalies (-ių))  vykdymui iki kol sutartinių įsipareigojimų (Paslaugų teikimo etapo (-ų)) įskaitant etapą sudarančios dalies (-ių))  vykdymas buvo sustabdytas.

## Projektuotojo prievolėms įvykdyti papildomas terminas nesuteikiamas, t. y. po Sutarties / Paslaugų teikimo etapo (-ų) įskaitant etapą sudarančios dalies (-ių)) vykdymo atnaujinimo jam lieka toks pat terminas Paslaugoms suteikti, koks buvo likęs iki sustabdymo.

## Aplinkybių atsiradimas ir Sutarties / Paslaugų teikimo etapo (-ų) įskaitant etapą sudarančios dalies (-ių))  vykdymo stabdymas nesuteikia Projektuotojui teisės reikalauti papildomo apmokėjimo, išskyrus jei Sutartyje tiksliai, aiškiai ir nedviprasmiškai numatyta kitaip.

## Užsakovas neatlygina Projektuotojo patirtų nuostolių, atsiradusių dėl Sutarties / Paslaugų teikimo etapo (-ų) įskaitant etapą sudarančios dalies (-ių)) vykdymo sustabdymo.

## Sustabdymo laikotarpiu Projektuotojas nevykdo Paslaugų, tačiau, kiek tai pagrįstai įmanoma, užtikrina suteiktų Paslaugų saugą, priežiūrą ir saugojimą taip, kad būtų išvengta sugadinimo ar praradimo.

## Jeigu Sutartis / Paslaugų teikimo etapas (-ai) įskaitant etapą sudarančios dalis (-ys))  sustabdoma (-as) (-i) ilgiau kaip 15 (penkiolika) mėnesių per visą Sutarties galiojimo laikotarpį, t. y. per nurodytą stabdymo laikotarpį aplinkybės neišnyksta, kiekviena Šalis gali vienašališkai nutraukti Sutartį, pranešdama kitai Šaliai raštu prieš 30 (trisdešimt) dienų. Jeigu Sutarties Bendrųjų sąlygų 25.1. punkte numatytos aplinkybės yra susijusios tik su atskira Paslaugų dalimi (etapu, etapais įskaitant etapą sudarančios dalimi (-is))), Šalys šiame punkte nustatyta tvarka gali nutraukti Sutartį tik tos dalies (etapo, etapų, įskaitant etapą sudarančios dalies (-ių))) atžvilgiu. Tokiu atveju Projektuotojui netesybos (netaikoma Paslaugoms, kurių atžvilgiu Sutartis nėra nutraukiama) nuo pranešimo išsiuntimo iki Sutarties nutraukimo netaikomos, tačiau Užsakovas turi sumokėti Projektuotojui už iki Sutarties nutraukimo tinkamai suteiktas ir priimtas Paslaugas (netaikoma Paslaugoms, kurių atžvilgiu Sutartis nėra nutraukiama), o Projektuotojas turi sumokėti Užsakovui už iki Sutarties nutraukimo jam priskaičiuotas netesybas ir nuostolius, jei tokie buvo nustatyti.

## Sutarties / Paslaugų teikimo etapo (-ų) įskaitant etapą sudarančios dalies (-ių))  sustabdymo atveju nėra pasirašomas atskiras susitarimas tarp Šalių. Kai Sutarties / Paslaugų teikimo etapo (-ų) įskaitant etapą sudarančios dalies (-ių))  sustabdymo iniciatorius yra Užsakovas - Užsakovas raštu informuoja Projektuotoją dėl Sutarties / Paslaugų teikimo etapo (-ų) įskaitant etapą sudarančios dalies (-ių))  sustabdymo. Kai Sutarties / Paslaugų teikimo etapo (-ų) įskaitant etapą sudarančios dalies (-ių)) sustabdymas yra inicijuojamas Projektuotojo, Projektuotojas teikia Užsakovui rašytinį motyvuotą prašymą stabdyti Sutartį / Paslaugų teikimo etapą (-us) įskaitant etapą sudarančios dalies (-ių))  , Sutartis / Paslaugų teikimo etapas (-ai) įskaitant etapą sudarančios dalis (-ys)) sustabdomi Užsakovui įvertinus Projektuotojo pateiktas aplinkybes ir raštu patvirtinus Sutarties / Paslaugų teikimo etapo (-ų) įskaitant etapą sudarančios dalies (-ių)) sustabdymą.

## Tuo atveju, jei pagal šią Sutartį Projektuotojas yra įsipareigojęs teikti Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugas (jei tai numatyti Sutarties specialiosiose sąlygose), Projektuotojui suteikus visas pagal šią Sutartį numatytas projektavimo Paslaugas (projektinių pasiūlymų parengimą, statybą leidžiančio dokumento gavimą, techninio darbo projekto parengimą (jei taikoma), ekspertizę (jei taikoma) ir pan.), Sutarties vykdymas laikomas sustabdytu iki tol, kol Užsakovas raštu informuoja Projektuotoją apie statybos rangos darbų sutarties sudarymą su rangovu ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pradžią. Šiuo atveju Sutarties sustabdymo laikotarpis negali būti ilgesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo projekto Paslaugų suteikimo dienos. Pasibaigus šiam terminui Projektuotojas gali pranešimu Užsakovo pareikalauti atnaujinti Sutarties / etapo vykdymą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Jei per nurodytą 30 (trisdešimties) kalendorinių dienų terminą Sutarties / etapo vykdymas neatnaujinamas, Projektuotojas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį (Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų etapo atžvilgiu).

## Sutartinių įsipareigojimų (atskiros Paslaugos, atskiro Paslaugų teikimo etapo įskaitant etapą sudarančios dalies (-ių))   ar kito įsipareigojimo, toliau – Sutartinis įsipareigojimas) įvykdymo terminas gali būti pratęstas esant vienai iš šių aplinkybių:

### dėl aplinkybių, susijusių su valstybės institucijų vėlavimu atlikti veiksmus, susijusius su Pirkimo objektu, teisės aktuose ar jų vidaus tvarkose nustatytais terminais ar valstybės institucijų išleistais teisės aktais, laikinai ribojančiais asmenų, prekių, paslaugų judėjimą ar teikimą ir tai tiesiogiai įtakoja Sutartinio įsipareigojimo vykdymą. Vėlavimu nelaikomas pastabų ar klausimų pateikimas, dėl kurių valstybės institucijai nustatytas atsakymo ar suderinimo ar patvirtinimo termino pratęsimas;

### dėl Pirkimo dokumentuose nenumatytų darbų, paslaugų ir (ar) prekių, kurių poreikis paaiškėjo tik pradėjus vykdyti Sutartį ir šis poreikis negalėjo būti iš anksto numatytas Užsakovo Pirkimo dokumentuose ir Projektuotojo kaip patyrusio šios srities profesionalo, dėl ko būtina atlikti papildomą pirkimą arba pakeisti Sutartį vadovaujantis teisės aktų nuostatomis, kas tiesiogiai įtakoja Sutartinio įsipareigojimo vykdymą;

### dėl objektyvių, nuo Projektuotojo valios nepriklausančių aplinkybių, kurių Projektuotojas, negalėjo numatyti, įvertinti ar kontroliuoti net veikdamas kaip profesionalus, atidus ir rūpestingas ūkio subjektas (pvz., teisės aktų pasikeitimai, turintys tiesioginės įtakos šios Sutarties vykdymui, kadangi šie pasikeitimai iš esmės keičia Paslaugų pagal Sutartį teikimą). Jokios kitos priežastys, įskaitant Projektuotojo, jo subteikėjų ar kitų jo pasitelktų asmenų vidaus organizaciniai, finansiniai ar personalo klausimai (įskaitant, bet neapsiribojant – darbuotojų kaita, tiekimo sutrikimai, subteikėjų vėlavimai ar klaidos) nelaikomi objektyviomis aplinkybėmis ir nesudaro pagrindo pratęsti Sutartinio įsipareigojimo termino;

### jei Užsakovas dėl Sutarties vykdymo metu atsiradusių objektyvių priežasčių negali vykdyti Sutartimi prisiimtų prievolių, aiškiai nurodytų Sutartyje, o Projektuotojas dėl to negali vykdyti Sutartinio įsipareigojimo;

### jei su Užsakovu susiję ūkio subjektai, išskyrus Projektuotoją ir su juo susijusius ūkio subjektus (subteikėjus, ūkio subjektus, partnerius, kitus Projektuotojo kontrahentus), laiku neįvykdo darbų, nepristato prekių ar nesuteikia Paslaugų, be kurių Projektuotojas objektyviai negali pradėti ar įvykdyti Sutartinio įsipareigojimo.

25.11.6. Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo metu dėl vykdomos PAV (ar PAV atrankos) rezultatų atsiranda poreikis vykdyti papildomas projektavimo paslaugas, kurios nėra įtrauktos į Sutarties apimtį ir kurios užsakomos atskiru Šalių susitarimu, Sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminai pratęsiami tik tiek, kiek būtina tokių papildomų paslaugų atlikimui ir jų rezultatų integravimui į projektinę dokumentaciją.

## Sutartinio įsipareigojimo terminas gali būti pratęstas tik Sutartinio įsipareigojimo galiojimo laikotarpiu Sutartyje nustatyta tvarka:

### Užsakovui gavus Projektuotojo rašytinį prašymą su termino pratęsimą pagrindžiančiais objektyviais argumentais, faktais ir įrodymais dėl vienos ar kelių aukščiau nurodytų aplinkybių atsiradimo. Užsakovas, įvertinęs prašymą, turi teisę raštu atsisakyti arba sutikti su Sutartinio įsipareigojimo pratęsimu. Nepateikus Užsakovui įrodymų, skaičiavimų, konkrečių argumentų, faktų, Užsakovas negalės patvirtinti Sutartinio įsipareigojimo pratęsimo;

### Užsakovui raštu informavus Projektuotoją ir pateikus jam argumentuotą paaiškinimą, dėl kokių aplinkybių ir kuriam terminui yra būtina pratęsti Sutartinio įsipareigojimo terminą pateikiant susitarimą dėl Sutartinio įsipareigojimo pratęsimo pasirašymui. Projektuotojas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu informuoja Užsakovą ir patvirtina raštu (pasirašo susitarimą dėl Sutartinio įsipareigojimo termino pratęsimo) sutikdamas su Sutartinio įsipareigojimo pratęsimu. Projektuotojas turi teisę prieštarauti Sutartinio įsipareigojimo pratęsimui tik tuo atveju, jei Projektuotojas savo sąskaita, jėgomis ir Užsakovo sutikimu gali pašalinti atsiradusias aplinkybes, dėl kurių kilo būtinybė pratęsti Sutartinio įsipareigojimo terminą;

### Sutartinio įsipareigojimo pratęsimas vykdomas ne ilgesniam kaip konkrečios aplinkybės egzistavimo laikotarpiui.

## Jei konkretaus Sutartinio įsipareigojimo pratęsimas įtakoja atskiro Paslaugų teikimo etapo ar Sutarties galiojimo laikotarpį, Paslaugų teikimo etapo (etapą sudarančios dalies (-ių ) ar Sutarties galiojimo laikotarpis pratęsiamas tokiu pat terminu, kiek yra pratęsiamas Sutartinis įsipareigojimas.

## Sutartinio įsipareigojimo termino pratęsimas nesuteikia Projektuotojui teisės reikalauti papildomo apmokėjimo, išskyrus jei Sutartyje tiksliai, aiškiai ir nedviprasmiškai numatyta kitaip.

## Sutartinio įsipareigojimo terminas gali būti pratęstas – 12 (dvylikos) mėnesių bendram laikotarpiui per visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Jei per nurodytą pratęsimo laikotarpį aplinkybės neišnyksta, kiekviena Šalis gali vienašališkai nutraukti Sutartį, pranešdama kitai Šaliai raštu prieš 30 (trisdešimt) dienų. Jeigu Sutarties Bendrųjų sąlygų 10 punkte numatytos aplinkybės yra susijusios tik su atskira Paslaugų dalimi (etapu, etapais etapą sudarančios dalimi (-is), Šalys šiame punkte nustatyta tvarka gali nutraukti Sutartį tik tos dalies (etapo, etapų, etapą sudarančios dalies (-ių)) atžvilgiu. Tokiu atveju Projektuotojui netesybos (netaikoma Paslaugoms, kurių atžvilgiu Sutartis nėra nutraukiama) nuo pranešimo išsiuntimo iki Sutarties nutraukimo netaikomos, tačiau Užsakovas turi sumokėti Projektuotojui už iki Sutarties nutraukimo suteiktas ir priimtas Paslaugas (netaikoma Paslaugoms, kurių atžvilgiu Sutartis nėra nutraukiama), o Projektuotojas turi sumokėti Užsakovui už iki Sutarties nutraukimo jam priskaičiuotas netesybas ir nuostolius, jei tokie buvo nustatyti.

## Šalys Sutartinio įsipareigojimo termino pratęsimą patvirtina rašytiniu susitarimu. Toks susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

# AVANSINIO MOKĖJIMO UŽTIKRINIMAS (jei taikoma)

26.1. Jei Sutarties Specialiosiose sąlygų 4.6. p. numatyta, Projektuotojas, norėdamas gauti Avansą, kreipdamasis dėl Avanso išmokėjimo, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties įsigaliojimo dienos turi pateikti Užsakovui Avanso užtikrinimą – pirmo pareikalavimo banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą ne mažesnei kaip Sutarties Specialiųjų sąlygų 4.6.p. prašomo Avanso dydžio sumai (toliau – Avanso užtikrinimas).

26.2. Avanso užtikrinimu bankas (draudimo bendrovė) privalo neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoti ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo Užsakovo raštiško pranešimo išsiuntimo apie Sutarties neįvykdymą ar Sutarties nutraukimą dėl Projektuotojo kaltės, sumokėti Užsakovui sumą, neviršijančią išmokėto Avanso sumos ir užtikrinimo sumos, pinigus pervedant į Užsakovo banko sąskaitą.

26.3. Bankas (draudimo bendrovė) neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą. Užsakovas pranešime bankui (draudimo bendrovei) nurodys, kad Avanso užtikrinimo suma jam priklauso dėl to, kad Projektuotojas iš dalies ar visiškai neįvykdė Sutarties sąlygų ir (arba) ji buvo nutraukta dėl Projektuotojo kaltės ir Projektuotojas negrąžino Avanso.

26.4. Avanso užtikrinimo suma turi būti nurodoma ir išmokama eurais.

26.5. Avanso užtikrinimas turi būti surašytas lietuvių arba kita kalba (esant Užsakovo prašymui, Projektuotojas privalo pateikti vertimą į lietuvių kalbą).

26.6. Avansinio mokėjimo užtikrinimo dokumentams mutatis mutandis yra taikomos Sutarties Bendrųjų sąlygų 7.4 p. nuostatos. Avanso užtikrinimas, neatitinkantis Sutarties Bendrųjų sąlygų 7.4. p. reikalavimų, nebus priimamas. Projektuotojas privalo užtikrinti, kad teikiamas Avanso užtikrinimas galiotų ir būtų įvykdomas iki tol, kol visa Avanso suma bus išskaityta iš mokėtinų sumų už suteiktas Paslaugas. Projektuotojui išmokėtas Avansas išskaitomas iš Užsakovo mokėtinų sumų Projektuotojui, pradedant nuo pirmojo mokėjimo pagal Sutartį. Jeigu pirmojo mokėjimo suma yra mažesnė už išmokėto Avanso sumą, likusi Avanso dalis išskaitoma iš kiekvieno kito vėlesnio mokėjimo, kurį Užsakovas atlieka Projektuotojui už faktiškai suteiktas ir priimtas Paslaugas, tol, kol visa Avanso suma bus įskaityta.

26.7. Nutraukus Sutartį, Projektuotojas privalo grąžinti Užsakovui gautą Avansą per 5 (penkias) kalendorines dienas (jeigu dalis Paslaugų yra suteikta, Užsakovas jas yra priėmęs ir Paslaugų rezultatu gali naudotis pagal paskirtį – grąžinama tik ta Avanso dalis, kuri viršija Užsakovo priimtų Paslaugų kainą). Jei Projektuotojas negrąžina gauto Avanso, Užsakovas pasinaudoja Avanso užtikrinimu.

# SUSIRAŠINĖJIMAS

## Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba (jei Sutarties Šalis yra užsienio subjektas, susirašinėjimo dokumentai gali būti papildomai verčiami į anglų kalbą, o Projektuotojas įsipareigoja atlyginti visas dėl to patirtas Užsakovo išlaidas). Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) Sutartyje nurodytais adresais ar kitais adresais kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą.

## Jei pasikeičia Šalies adresas, bankų sąskaitų rekvizitai, juridinio asmens ar PVM mokėtojo kodai ir (ar) kiti svarbūs duomenys, galintys turėti įtakos tinkamam Sutarties vykdymui, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip per 3 (tris) kalendorines dienas nuo jų pasikeitimo momento. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis. Pasikeitus Šalies rekvizitams ir apie tai tinkamai informavus kitą Šalį atskiras Sutarties pakeitimas nesudaromas.

# ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

## Kiekviena Šalis privalo informuoti darbuotojus ir (ar) subrangovų darbuotojus ar kitus fizinius asmenis, pasitelktus Sutarčiai vykdyti (toliau – Duomenų subjektai) apie kitos Šalies atliekamą jų asmens duomenų tvarkymą vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, toliau – Reglamentas) (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) nuostatomis:

## 28.1.1. Vadovaujantis Reglamento nuostatomis, Sutarties vykdymo tikslu Šalys, kaip duomenų valdytojai, gali tvarkyti viena kitos Duomenų subjektų, asmens duomenis tiek, kiek būtina, ir atsižvelgiant į sutartinius santykius ir Paslaugos dalyką reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

## 28.1.2. 28.1.1. papunktyje nurodytu tikslu gali būti tvarkomi šie duomenys: I) vardas, pavardė; II) kontaktiniai duomenys (darbo telefono numeris, darbo elektroninis paštas, darbovietės adresas); III) užimamos pareigos; IV) įgaliojimų (atstovavimo) duomenys, įskaitant atstovų asmens kodus, adresus; V) su kvalifikacija susiję duomenys; VI) Šalių vardu ir interesais vykdomas susirašinėjimas, ar kiti duomenys, suformuojami Sutarties vykdymo metu.

28.1.3. Šalys asmens duomenis saugo 10 (dešimt) metų (pasibaigus Sutarčiai). Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

28.1.4. Sutarties vykdymo tikslu tvarkomi asmens duomenys gali būti teikiami: I) Viešųjų pirkimų tarnybai; II) CVP informacinei sistemai; III) teismams, priežiūros, kontrolės bei kitoms valstybės institucijoms; IV) audito bendrovėms; V) advokatams; VI) antstoliams; VII) kitiems duomenų gavėjams teisės aktų nustatyta tvarka, turintiems teisę gauti asmens duomenis iš Šalių.

28.1.5. Jei Sutarties Šalys ketina pasinaudoti (pasitelkti) duomenų tvarkytoją pagal Reglamento 28 straipsnį  ,Šalys vieną kitą informuos apie šį duomenų tvarkytoją. Tokiu atveju, Šalys privalo užtikrinti, kad pasitelkiamas duomenų tvarkytojui sutartimi (susitarimu) būtų nustatomos tos pačios duomenų apsaugos prievolės, kaip ir prievolės, nustatytos Reglamento28 straipsnio 3 dalyje nurodytoje duomenų valdytojo ir duomenų tvarkytojo sutartyje ar kitame teisės akte, visų pirma prievolė pakankamai užtikrinti, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad asmens duomenų tvarkymas atitiktų šio Reglamento reikalavimus bei vykdys bent tuos pačius įsipareigojimus ir įgaliojimus, kuriuos ši Sutartis nustato. Taip pat Šalys supranta, kad jos išlieka visiškai atsakingos už pasitelktų duomenų tvarkytojų prievolių vykdymą.

28.1.6. Duomenų subjektai, remiantis Reglamento 13-21 straipsniuose numatytais atvejais ir pagrindais, turi teisę būti informuoti apie jų asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su Sutarties vykdymo tikslu tvarkomais savo asmens duomenimis, prašyti ištaisyti netikslius duomenis, ištrinti tvarkomus duomenis („teisė būti pamirštam“) arba apriboti jų tvarkymą, nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, teisę į duomenų perkeliamumą, taip pat teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Šiomis teisėmis Duomenų subjektai gali pasinaudoti, kreipdamiesi Sutartyje nurodytais Šalių adresais arba el. pašto adresais, vadovaujantis Šalių Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo taisyklėmis.

28.2. Tais atvejais, kai vykdant Sutartį atsiranda poreikis Šalims teikti viena kitai, gauti iš kitos Šalies ar kitaip tvarkyti kitus, Sutarties 28.1. papunktyje neapibrėžtus asmens duomenis, Šalys įsipareigoja sudaryti atskirą duomenų teikimo susitarimą.

28.3. Šalis, nevykdanti ar netinkamai vykdanti Sutarties Bendrųjų sąlygų 28.1. punkte numatytus įsipareigojimus, privalo atlyginti kitai Šaliai dėl to patirtus nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant valstybės institucijų paskirtas baudas ir (ar) kitas pinigines sankcijas.

# BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

## Sutartis yra sudaryta vadovaujantis LR viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais ir kitų teisės aktų nuostatomis, ir vykdoma Sutartyje bei minimuose teisės aktuose numatytomis sąlygomis ir tvarka, išskyrus atvejus, kai atitinkamas viešąjį pirkimą reglamentuojantis įstatymas ir jį įgyvendinantys teisės aktai nėra privalomi taikyti pagal Užsakovo statusą ((viešuosius) pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų prasme). Šalys konstatuoja ir patvirtina, jog šios Sutarties nuostatos pirkimo sąlygų nuostatoms neprieštarauja.

## Projektuotojas patvirtina, kad jis neprieštarauja Užsakovo reorganizavimui, atskyrimui, pertvarkymui ar įmonės, jos vykdomos veiklos (verslo) arba jos dalies perdavimui kitu teisiniu pagrindu (įskaitant, bet neapsiribojant, turto, įmonės, vykdomos veiklos (verslo) arba jos dalies įnešimui į trečiųjų asmenų įstatinį kapitalą) ir, jei jis būtų vykdomas:

### nereikalaus jokio papildomo prievolių įvykdymo užtikrinimo. Tokiems atvejams vykdyti nebus reikalingi jokie papildomi Projektuotojo sutikimai ar leidimai. Jeigu dėl bet kokių imperatyvių teisės aktų reikalavimų tokius sutikimus ar leidimus reikėtų gauti, Projektuotojas juos įsipareigoja išduoti nedelsiant, bet ne vėliau nei per Užsakovo prašyme nurodytą terminą;

### tais atvejais, kai bus numatyta, jog šioje Sutartyje nustatytos Paslaugos yra reikalingos tiek Užsakovui, tiek ir (ar) pagal Sutartį Užsakovo teises ir pareigas ar jų dalį įgijusiam ūkio subjektui, šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus Projektuotojas vykdys pagal poreikį tiek Užsakovo, tiek pagal Sutartį teises ir pareigas ar jų dalį įgijusio ūkio subjekto atžvilgiu;

### jeigu Sutarties dalykas yra padalinamas (arba prijungiamas prie kitos analogiškos sutarties, kuri sudaryta to paties pirkimo pagrindu, dalyko), Sutarties kaina, Sutarties dalyko kiekis / apimtis, Sutarties įvykdymo užtikrinimo (jei tokio reikalauta) suma ir kitos Sutarties sąlygos yra padalinamos (arba sujungiamos) pagal reorganizavimo, atskyrimo, pertvarkymo ar įmonės, jos vykdomos veiklos (verslo) arba jos dalies perdavimo sąlygas (jei taikomos) arba proporcingai pagal naujų Sutarties šalių prisiimamų įsipareigojimų dalį;

### Sutartyje numatytas prievoles perima bei Sutartį toliau vykdo Užsakovo teisių ir pareigų perėmėjas, nekeičiant esminių Sutarties sąlygų, pagal Užsakovo ir (ar) pagal šią Sutartį teises ir pareigas ar jų dalį įgijusio ūkio subjekto statusui (viešuosius) pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų prasme) taikytiną teisę;

### Šalys susitaria ir patvirtina, kad Sutartyje numatytomis sąlygoms ir tvarka vykdant Užsakovo keitimą, Užsakovo ir (ar) pagal Sutartį Užsakovo teises ir pareigas ar jų dalį perimančio ūkio subjekto rašytinis pranešimas apie atitinkamą Užsakovo teisių ir pareigų perleidimą bus laikomas tinkamu ir pakankamu pranešimu, prilyginamu Šalių susitarimui dėl Sutarties pakeitimo, atskiras Sutarties pakeitimas nebus sudaromas.

## Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja LR teisės aktai.

## Sutartis sudaryta lietuvių kalba, yra Šalių perskaityta ir suprasta. Sutarties autentiškumas patvirtintas ant kiekvieno Sutarties lapo kiekvienos Šalies įgaliotų asmenų parašais arba Sutartis susiuvama ir pasirašoma paskutinio lapo antroje pusėje, arba Sutartis pasirašoma elektroniniu parašu.

## Draudžiama Projektuotojui fotografuoti ir (ar) filmuoti statybvietę be atskiro Užsakovo sutikimo.

## Draudžiama Projektuotojui viešai skelbti, publikuoti, kitaip platinti, parduoti ar kitaip perleisti statybvietėje fotografuotą ir (ar) filmuotą ar kitą medžiagą, įskaitant atvaizdus, fotografijas ir video medžiagą, neturint Užsakovo sutikimų.

## Visa pagal šią Sutartį Užsakovo Projektuotojui pateikta dokumentacija (brėžiniai, planai, nuotraukos, techninės sąlygos ir kt.) yra laikoma Užsakovo nuosavybe. Pasibaigus šiai Sutarčiai ar ją Šalims (bet kuriai iš Šalių) nutraukus, taip pat Užsakovui pareikalavus, Projektuotojas privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasibaigimo ar Užsakovo atitinkamo reikalavimo gavimo, grąžinti Užsakovui visus pastarojo Projektuotojui perduotus dokumentus ir (ar) daiktus.

______________________

https://www.teisesakturegistras.lt/portal/lt/legalAct/35e281a0b0c711ec8d9390588bf2de65/asr

2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB.