# VERSLUMO IR SOCIALINĖS INTEGRACIJOS INOVACIJŲ PLATFORMOS

FUNKCIONALUMO IR TURINIO REIKALAVIMŲ APRAŠAS

# ĮVADAS

Šis dokumentas nustato Verslumo ir socialinės integracijos inovacijų platformos (toliau — Platforma) funkcionalumo ir turinio reikalavimus.

Projekto tikslas – verslumo ir socialinės integracijos inovacijų platformos sukūrimas ir įdiegimas. Platforma kuriama įgyvendinant Vilniaus rajono Sumanių kaimų strategiją „Dinamiškas verslo ir socialinių inovacijų HUB‘as“ ir yra skirta kaimo vietovių gyventojams, smulkiajam verslui, jaunimui bei socialiai pažeidžiamoms gyventojų grupėms.

## Platformos paskirtis ir tikslai

Platformos paskirtis - užtikrinti lengvai prieinamą, aiškią ir aktualią informaciją apie:

- savivaldybės teikiamas paslaugas,

- verslumo ir socialinės integracijos galimybes,

- užimtumo, mokymų ir bendradarbiavimo iniciatyvas.

Platformos tikslai:

- Didinti socialinės įtraukties ir viešųjų paslaugų pasiekiamumą.

- Skatinti kaimo gyventojų užimtumą ir smulkiojo verslo plėtrą.

- Užtikrinti tikslingą žinią ir inovacijų sklaidą.

Platforma orientuota į:

- socialiai pažeidžiamas gyventojų grupes,

- smulkųjį ir pradedantį verslą,

- jaunimą,

- kaimo vietovių gyventojus.

## Projekto apimtis

### Projektas apima

- Platformos koncepcijos parengimą

- Dizaino sukūrimą, pritaikytą prie VRSA stiliaus gido

- Informacinės sistemos programavimą

- Turinio valdymo sistemos (TVS) sukūrimą ir įdiegimą

- Turi būti numatyta galimybė ateityje platformą integruoti su išorinėmis sistemomis

- Testavimą

- Sistemos įdiegimą

- Garantinį aptarnavimą

### Platforma turi užtikrinti lengvą prieigą prie informacijos apie

- Savivaldybės paslaugas gyventojams

- Socialinės integracijos galimybes

- Užimtumo ir mokymosi iniciatyvas

- Verslumo skatinimo priemones – paslaugas smulkiajam ir pradedančiajam verslui

- Jaunimui skirtas iniciatyvas

- Bendruomenines iniciatyvas

- Aplinkosaugines ir tvarumo iniciatyvas

### Prielaidos

- Vartotojai turi interneto prieigą

- Integruojamos sistemos turi veikiančius API

- Savivaldybė užtikrina turinio pildymą ir priežiūrą

- Platforma bus naudojama lietuvių kalba (Turi būti numatyta galimybė ateityje plėsti kalbas)

# SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

| Terminas, sąvoka | Paaiškinimas |
| --- | --- |
| Platforma | Verslumo ir socialinės integracijos inovacijų informacinė sistema |
| Administratorius | Savivaldybės darbuotojas, administruojantis platformos turinį |
| TVS | Turinio valdymo sistema |
| Vartotojas | Platformos lankytojas |
| Modulis | Sistemos funkcionalumo dalis |
| API | Programavimo sąsaja duomenų mainams tarp sistemų (angl. Application programming interface) |
| Paieškos sistema | Funkcionalumas leidžiantis atlikti informacijos paiešką platformoje |
| VRSA | Vilniaus rajono savivaldybės administracija |
| Turinio formos | Informacijos pateikimo būdai platformoje (pvz., tekstas, kalendorius, formos, žemėlapiai), leidžiantys vartotojui patogiai peržiūrėti turinį ir atlikti susijusius veiksmus. |
| VIISP | Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma |
| WYSIWYG | Ką matote, tą gaunate (angl. What You See Is What You Get) - vizualus turinio redagavimo režimas, leidžiantis kurti ir redaguoti turinį taip, kad jo vaizdas redagavimo metu atitiktų galutinį pateikimą vartotojui |
| WCAG | Tinklalapių turinio prieinamumo gairės (angl. Web Content Accessibility Guidelines) - rinkinys rekomendacijų, skirtų užtikrinti, kad interneto svetainės būtų prieinamos žmonėms su negalia |
| UX | Vartotojo patirtis (angl. User Experience) - bendras įspūdis, kurį vartotojas patiria naudodamas produktą ar paslaugą, įskaitant patogumą ir pasitenkinimą |
| UI | Vartotojo sąsaja (angl. User Interface) - sąveikos tarp vartotojo ir programos ar įrenginio vizualinė ir funkcionali dalis |
| OWASP | Atviras internetinių programų saugumo projektas (angl. Open Web Application Security Project) - bendruomenės iniciatyva, teikianti rekomendacijas ir įrankius internetinių programų saugumui gerinti |
| HTTPS | Saugus hiperteksto perdavimo protokolas (angl. Hypertext Transfer Protocol Secure) - interneto komunikacijos protokolas, užtikrinantis duomenų šifravimą tarp naršyklės ir serverio |
| TLS | Transporto sluoksnio saugumas (angl. Transport Layer Security) - kriptografinis protokolas, skirtas duomenų apsaugai internete |
| SQL | Struktūrizuotų užklausų kalba (angl. Structured Query Language) - programavimo kalba duomenų bazių valdymui ir duomenų užklausų vykdymui |
| XSS | Kryžminio svetainės scenarijų vykdymo ataka (angl. Cross-Site Scripting) - saugumo pažeidimas, kai kenkėjiški skriptai įterpiami į svetainę, kad būtų pavogta vartotojo informacija |
| CSRF | Kryžminė užklausų klastojimo ataka (angl. Cross-Site Request Forgery) - saugumo pažeidimas, kai vartotojas netyčia atlieka nepageidaujamus veiksmus svetainėje, kurioje yra prisijungęs |
| OAuth2 | Atviras autorizacijos protokolas 2.0 (angl. Open Authorization 2.0) - standartas, leidžiantis programoms saugiai gauti ribotą prieigą prie vartotojo duomenų be slaptažodžio dalijimosi |
| JSON | JavaScript objektų notacija (duomenų mainų formatas) (angl. JavaScript Object Notation) - lengvas duomenų formatas, naudojamas struktūruotai informacijai perduoti tarp serverio ir kliento, lengvai skaitomas tiek žmogui, tiek mašinai |
| JWT | JSON interneto žetonas (angl. JSON Web Token) - saugus būdas perduoti vartotojo tapatybę ir teises tarp klientų ir serverių |
| LDAP | Lengvasis katalogų prieigos protokolas (angl. Lightweight Directory Access Protocol) - standartas, skirtas valdyti ir pasiekti organizacijų katalogų informaciją (pvz., vartotojų duomenis) |
| Microsoft Entra ID | Microsoft tapatybės valdymo paslauga (angl. Microsoft Entra Identity) - sprendimas įmonėms valdyti naudotojų prisijungimus, prieigas ir saugumą |
| BDAR (GDPR) | Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (angl. General Data Protection Regulation) - Europos Sąjungos teisės aktas, reglamentuojantis asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą |
| SPIS | Socialinės paramos šeimai informacinė sistema |
| 2FA | Dviejų veiksnių autentifikavimas (angl. 2FA – Two-Factor Authentication) - tapatybės patvirtinimo metodas, kai vartotojas, be slaptažodžio, papildomai pateikia antrą autentifikavimo faktorių (pvz., vienkartinį kodą ar biometrinius duomenis), siekiant padidinti saugumo lygį. |

# PLATFORMOS REIKALAVIMAI

## Bendrieji reikalavimai sistemai

- Platforma turi būti sukurta kaip moderni internetinė informacinė sistema

- Platforma turi būti pritaikyta naudoti tiek kompiuteriuose, tiek mobiliuosiuose įrenginiuose

- Sistema turi turėti integruotą turinio valdymo sistemą

- Platformos dizainas turi atitikti oficialų VRSA stiliaus gidą

- Administratorių skaičius neturi būti ribojamas licencijos

- Platforma turi būti sukurta moduline architektūra, leidžiančia plėsti funkcionalumą

- Sistema turi būti sukurta naudojant šiuolaikines programavimo technologijas

- Platformos struktūra turi būti pritaikyta paprastam informacijos paieškos ir naršymo procesui

# Platformos struktūra

## Platformos vartotojo dalis

Platformos vartotojo dalis, yra skirta gyventojams ir organizacijoms. Čia vartotojas gali ieškoti informacijos apie teikimas paslaugas, gauti informaciją, arba turėti galimybę susisiekti elektroniniu būdu su paslaugų tiekėjais.

### Navigacijos principas

Platformos navigacija turi būti paremta vedlio principu, kuris padeda vartotojui susiaurinti informacijos paiešką ir rasti jam aktualų turinį. Pradiniame lange vartotojui pateikiamas pasirinkimas, leidžiantis identifikuoti jo apibūdinimą arba interesų sritį. Vartotojas gali pasirinkti tiksliausiai jį apibūdinantį aprašymą:

- Gyventojas

- Jaunimas

- Verslo atstovas

- Bendruomenės ar nevyriausybinės organizacijos atstovas

- Socialinės paramos gavėjas

Taip pat vartotojui yra pateikiamas teminių sričių pasirinkimas, kuris gali apimti:

- Socialines paslaugas

- Užimtumo ir mokymosi galimybes

- Verslumo iniciatyvas

- Jaunimo programas

- Bendruomenines veiklas

- Aplinkosaugą ir tvarumo iniciatyvas

Pagal pasirinktą vartotojo profilį ir temą sistema automatiškai pateikia aktualų turinį, kuris gali apimti:

- Susijusias savivaldybės paslaugas

- Galimas iniciatyvas ir programas

- Veikiančias organizacijas ar institucijas

- Vietas ar centrus, kuriuose teikiamos paslaugos

- Renginius ar veiklas

Vedlio rezultatai turi būti pateikiami struktūruotu formatu, leidžiančiu vartotojui pereiti prie detalesnės informacijos arba atlikti tolimesnius veiksmus. Vedlio funkcionalumas turi būti integruotas su kitais platformos komponentais, tokiais kaip paieška, žemėlapis ir turinio formos.

### Paieška

Platformoje turi būti įdiegta bendra informacijos paieškos sistema, leidžianti vartotojui greitai rasti informaciją pagal raktažodžius arba temas.

- Paieškos funkcionalumas turi užtikrinti:

- Paiešką pagal raktažodžius visame platformos turinyje

- Paiešką pagal paslaugų pavadinimus

- Paiešką pagal organizacijas ar veiklas

- Paiešką pagal vietas ar centrus

- Paiešką pagal aktualumą

Paieškos rezultatai turi būti pateikiami struktūruotu formatu, leidžiančiu vartotojui papildomai filtruoti rezultatus pagal įvairius kriterijus, pavyzdžiui:

- Kategoriją (paslaugos, organizacijos, veiklos, renginiai)

- Tikslinę grupę

- Vietą ar seniūniją

- Organizaciją

- Informacijos naujumą

Paieškos sistema turi būti integruota su platformos vedlio logika. Tai reiškia, kad atlikus paiešką vartotojui gali būti pasiūlyti papildomi filtrai arba rekomendacijos pagal jo pasirinktą vartotojo profilį ar temą.

Techniniam paieškos funkcionalumo įgyvendinimui turi būti naudojamas tekstinės paieškos variklis, kuris užtikrina:

Greitą paieškos rezultatų pateikimą

Pilno teksto indeksavimą

Lankstų filtravimo mechanizmą

Galimybę plėsti paieškos funkcionalumą ateityje

### Informacijos pateikimo formos

Platformoje informacija turi būti pateikiama keliais skirtingais formatais, kad vartotojai galėtų gauti informaciją jiems patogia forma ir, esant poreikiui, atlikti tolimesnius veiksmus. Informacijos pateikimo formatai turi būti integruoti į bendrą vedlio ir paieškos sistemą, kad vartotojas galėtų lengvai pereiti nuo bendros informacijos prie konkrečių veiksmų.

#### Informacinis tekstas

Platformoje turi būti pateikiami struktūruoti informaciniai puslapiai, kuriuose aprašomos:

Savivaldybės paslaugos

Socialinės integracijos galimybės

Verslumo skatinimo priemonės

Mokymų ar užimtumo programos

Bendruomeninės iniciatyvos

Organizacijos ir jų veikla

Informaciniai puslapiai turi būti pateikiami aiškia struktūra, kuri gali apimti:

Paslaugos ar iniciatyvos aprašymą

Kam ji skirta

Kokiais atvejais ja galima pasinaudoti

Kur ir kaip kreiptis

Šie puslapiai turi būti valdomi per platformos turinio valdymo sistemą.

#### Registracijų, užklausų ir paraiškų formų tipai

Kai kuriais atvejais platforma turi sudaryti galimybę vartotojui pateikti informaciją arba registruotis į veiklas. Vartotojui, kur aktualu, turi būti suteikta galimybė identifikuoti save per elektroninius valdžios vartus naudojant VIISP integraciją.

Platformoje gali būti naudojamos šios formos:

Registracijos formos

Užklausų pateikimo formos

Paraiškų formos

Formos gali būti dviejų tipų:

Vidinės platformos formos - tokios formos veikia platformos viduje ir leidžia vartotojui pateikti informaciją ar registruotis tiesiogiai platformoje.

Nukreipiančios formos - kai kurios paslaugos gali būti administruojamos kitose informacinėse sistemose. Tokiais atvejais platforma turi pateikti informacinį aprašymą ir nukreipti vartotoją į atitinkamą sistemą.

#### Kalendorius ir veiklų grafikai

Platformoje turi būti sudaryta galimybė skelbti renginių ir veiklų kalendorių.

Kalendorius gali apimti:

Savivaldybės organizuojamus renginius

Bendruomenių veiklas

Jaunimo iniciatyvas

Sveikatos biuro veiklas

Mobilių socialinių paslaugų grafikus

Kalendorius turi būti integruotas su platformos turinio valdymo sistema, kad administratoriai galėtų lengvai skelbti ir redaguoti renginius.

Vartotojui turi būti suteikta galimybė:

Peržiūrėti renginius pagal datą

Filtruoti renginius pagal kategorijas

Matyti renginių vietą žemėlapyje

#### Žemėlapis

Platformoje turi būti integruotas interaktyvus žemėlapis, kuriame pateikiama informacija apie įvairias paslaugų ar veiklų vietas Vilniaus rajone. Žemėlapyje turi būti pateikiama išsami informacija apie seniūnijas, apimanti administracinius duomenis, kontaktinę informaciją, atsakingus asmenis (seniūnus ir seniūnaičius), jų kontaktus bei trumpus biografinius ar veiklos aprašymus.

Žemėlapyje gali būti rodomi šie objektai:

Dienos centrai

Jaunimo centrai

Bendruomenių organizacijos

NVO

Socialinių paslaugų teikimo vietos

Veiklų ar renginių vietos

Žemėlapis turi palaikyti:

Objektų filtravimą pagal kategorijas

Informacijos peržiūrą paspaudus žemėlapio objektą

Sąveiką su turinio sistema

Paspaudus konkretų objektą žemėlapyje, vartotojui turi būti pateikiama papildoma informacija apie:

Organizaciją

Teikiamas paslaugas

Vykdomas veiklas

Kontaktinius duomenis

Galimybę registruotis atitinkamai veiklai, jei aktualu

#### Nuorodos į išorines sistemas

Kai kurios savivaldybės ar valstybės paslaugos gali būti administruojamos kitose informacinėse sistemose. Tokiais atvejais platforma veikia kaip informacinis tarpininkas, padedantis vartotojui rasti reikiamą paslaugą ir nukreipiantis jį į atitinkamą sistemą.

Platformoje turi būti pateikiama:

Paslaugos aprašymas

Informacija apie paslaugos gavimo sąlygas

Aiški nuoroda į išorinę sistemą

Tokios nuorodos gali būti naudojamos nukreipti vartotoją į:

Socialinės paramos informacinę sistemą (SPIS)

Registracijos ar paraiškų sistemas

Kitas valstybės ar savivaldybės platformas

Šis funkcionalumas leidžia platformai veikti kaip vieningu informacijos centru, kuris padeda vartotojui rasti reikiamą informaciją ir nukreipia jį į tolimesnius veiksmus.

### Vedlio ir avataro sąveika

Platformoje turi būti integruotas interaktyvus skaitmeninis avataras, kuris veikia kaip vartotojo navigacijos ir informacijos paieškos vedlys. Avataro paskirtis - padėti vartotojui lengviau orientuotis platformoje, paaiškinti informacijos struktūrą ir padėti pasirinkti tinkamą informacijos paieškos kelią. Avataras veikia kaip vizualus ir interaktyvus platformos gidas, kuris gali pateikti trumpus paaiškinimus bei pasiūlyti galimus veiksmus.  Avataras turi būti integruotas su platformos vedlio funkcionalumu ir veikti kaip papildomas navigacijos elementas, kuris padeda vartotojui pereiti per pagrindinius informacijos paieškos etapus.

#### Avataro funkcijos

Avataras turi atlikti šias funkcijas:

Pristatyti platformą pirmą kartą apsilankius vartotojui

Paaiškinti, kaip naudotis platformos vedliu

Padėti vartotojui pasirinkti aktualią temą ar vartotojo profilį

Pateikti kontekstinius paaiškinimus naršant platformoje

Pasiūlyti galimus veiksmus ar tolimesnius žingsnius

Avataras pateikiamas kaip animuotas dvimatis personažas, kuris rodomas platformos vartotojo sąsajoje ir reaguoja į vartotojo veiksmus.

#### Sąveika su vedliu

Avataras turi būti susietas su platformos vedlio logika ir reaguoti į vartotojo pasirinkimus:

Pasirinkus vartotojo profilį, avataras gali paaiškinti, kokią informaciją vartotojas galės rasti

Pasirinkus temą, avataras gali pristatyti galimas paslaugas ar iniciatyvas

Pateikus paieškos rezultatą, avataras gali pasiūlyti papildomus filtrus ar susijusias temas

Tokiu būdu avataras veikia kaip papildomas navigacijos sluoksnis, kuris padeda vartotojui suprasti platformos struktūrą ir rasti reikiamą informaciją.

#### Prieinamumas

Avataro naudojimas turi būti papildomas navigacijos elementas, tačiau jis negali būti vienintelis būdas gauti informaciją. Visa platformos informacija turi būti prieinama ir be avataro naudojimo.

Avataro funkcionalumas turi atitikti skaitmeninio prieinamumo principus, įskaitant:

Galimybę išjungti animaciją

Alternatyvų tekstinį informacijos pateikimą

Suderinamumą su ekrano skaitytuvais

Tokiu būdu užtikrinama, kad avataro funkcionalumas papildo vartotojo patirtį, tačiau netrukdo naudotis platforma vartotojams su skirtingais prieinamumo poreikiais.

#### Garsinė išvestis

Avataras turi turėti garsinę (balso) išvestį lietuvių kalba, kuri leidžia vartotojui gauti informaciją ne tik tekstine, bet ir garsine forma. Garsinė išvestis turi būti naudojama pristatant pagrindines platformos funkcijas, paaiškinant vedlio veikimą, pateikiant kontekstinius paaiškinimus bei siūlant galimus vartotojo veiksmus.

Platformos architektūra turi būti sukurta taip, kad ateityje būtų galima išplėsti avataro garsinę išvestį į kitas kalbas, nekeičiant esminės sistemos logikos. Tokia plėtra turi būti realizuojama per modulinį sprendimą, leidžiantį integruoti papildomus kalbinius modelius ar vertimo mechanizmus.

Garsinė avataro funkcija turi atitikti prieinamumo reikalavimus ir veikti kaip papildoma priemonė vartotojams, turintiems skaitymo ar regos sutrikimų, tačiau negali būti vienintelis informacijos pateikimo būdas.

Sistema turi užtikrinti, kad:

Avataro pateikiama garsinė informacija atitiktų rodomą tekstinį turinį

Garsinė išvestis būtų aiški, suprantama ir pritaikyta plačiai vartotojų auditorijai

Vartotojas turėtų galimybę įjungti arba išjungti garsinį režimą

Būtų galima reguliuoti garso atkūrimą (pvz., sustabdyti, pakartoti)

## Administracinė sistema (TVS)

Platformoje turi būti įdiegta administracinė sistema, skirta Vilniaus rajono savivaldybės administracijos darbuotojams ir kitiems įgaliotiems asmenims valdyti platformos turinį bei funkcionalumą. Sistema turi būti sukurta taip, kad leistų savarankiškai administruoti turinį be programavimo ar specialių techninių žinių. Prieiga prie administracinės aplinkos turi būti užtikrinama per saugius autentifikacijos mechanizmus, suteikiant galimybę prisijungti naudojant elektroninius valdžios vartus (VIISP), „Microsoft Entra ID“ ar LDAP. Turi būti įgyvendinta vartotojų veiksmų kontrolė pagal nustatytas roles ir teises. Administracinės sistemos funkcionalumas turi apimti turinio kūrimą ir redagavimą, kategorijų administravimą, renginių ir veiklų kalendoriaus valdymą, nuorodų į išorines sistemas administravimą bei rolėmis pagrįstą prieigos valdymą.

### Turinio kūrimas ir redagavimas

Administracinė sistema turi suteikti galimybę kurti, redaguoti ir publikuoti platformos turinį.

Turinio valdymo funkcionalumas turi leisti administratoriams:

Kurti naujus informacinius puslapius

Redaguoti esamą turinį

Publikuoti arba laikinai paslėpti turinį

Nustatyti turinio matomumą pagal kategorijas ar temas

Priskirti turinį konkrečioms tikslinėms grupėms

Įkelti ir administruoti multimedijos turinį (nuotraukas, dokumentus, nuorodas)

Nustatyti turinio aktualumą (svorį paieškos rezultatuose)

Nurodyti turinio galiojimo terminą (kokiomis datomis turinys rodomas vartotojams)

Turinio redagavimas turi būti atliekamas naudojant patogų turinio redagavimo įrankį, leidžiantį formatuoti tekstą (WYSIWYG), kurti struktūrinius informacijos blokus bei įterpti papildomus elementus. Turinio valdymo sistema turi būti integruota su platformos paieškos sistema, kad naujai sukurtas ar atnaujintas turinys būtų automatiškai indeksuojamas paieškai.

### Informacijos kategorijų administravimas

Administracinė sistema turi suteikti galimybę administruoti platformos turinio klasifikavimo struktūrą.

Administratoriai turi turėti galimybę:

Kurti naujas turinio kategorijas

Redaguoti esamas kategorijas

Nustatyti kategorijų hierarchiją

Priskirti turinį vienai ar kelioms kategorijoms

Kategorijų sistema turi būti naudojama:

Turinio struktūravimui platformoje

Paieškos rezultatų filtravimui

Vedlio funkcionalumo logikai

Kategorijų administravimas turi būti įgyvendintas taip, kad platformos turinio struktūra galėtų būti plečiama ateityje be papildomų programavimo darbų.

### Renginių kalendoriaus administravimas

Administracinė sistema turi suteikti galimybę kurti ir administruoti platformos renginių ir veiklų kalendorių.

Administratoriai turi turėti galimybę:

Kurti naujus renginius ar veiklas

Nustatyti renginio datą ir laiką

Nurodyti renginio vietą

Priskirti renginį konkrečiai kategorijai

Pridėti renginio aprašymą ir papildomą informaciją

Įkelti susijusius dokumentus ar nuotraukas

Renginiai turi būti automatiškai atvaizduojami platformos kalendoriuje bei, jei taikoma, interaktyviame žemėlapyje. Administracinė sistema turi leisti redaguoti ar pašalinti renginius bei valdyti jų matomumą bei galiojimo laiką platformoje.

### Nuorodų į išorines sistemas administravimas

Platforma turi veikti kaip informacijos centras, kuris padeda vartotojams rasti aktualias paslaugas ir, jei reikia, nukreipia juos į kitas informacines sistemas. Administracinė sistema turi suteikti galimybę administratoriams valdyti nuorodas į išorines platformas ar informacines sistemas.

Administratoriai turi turėti galimybę:

Kurti naujus nuorodų įrašus

Redaguoti esamas nuorodas

Priskirti nuorodas konkrečioms temoms ar paslaugoms

Pateikti informacinį aprašymą apie nukreipiamą paslaugą

Nuorodų administravimas turi užtikrinti, kad vartotojas prieš nukreipimą į išorinę sistemą gautų aiškų paaiškinimą apie tolimesnį veiksmą.

Pavyzdžiui, tokios nuorodos gali būti naudojamos nukreipiant vartotoją į:

Socialinės paramos informacinę sistemą (SPIS)

registracijos ar paraiškų pateikimo sistemas

valstybės ar savivaldybės paslaugų platformas

kitas susijusias informacines sistemas

### Avataro administravimas

Administracinė sistema turi suteikti galimybę valdyti platformoje naudojamus avatarus, kurie veikia kaip interaktyvūs vartotojo gidai.

Administratoriai turi turėti galimybę:

Generuoti naujus avatarus naudojant sistemoje numatytus įrankius

Peržiūrėti esamus avatarus

Priskirti avatarus konkrečioms seniūnijoms

Keisti avataro nustatymus (pvz., kalbą, elgsenos scenarijus, aktyvavimo sąlygas)

Nustatyti, kuriuose platformos puslapiuose ar kontekstuose avataras yra rodomas

Sistema turi užtikrinti, kad:

Vienai seniūnijai galėtų būti priskirtas vienas ataras

Avataro turinys (tekstinis ir garsinis) būtų valdomas centralizuotai

Būtų galimybė ateityje plėsti avatarų funkcionalumą (pvz., papildomos kalbos ar scenarijai)

Avatarų administravimas turi būti įgyvendintas taip, kad nereikalautų programavimo žinių ir būtų prieinamas per patogią naudotojo sąsają.

### Seniūnų informacijos administravimas

Administracinė sistema turi suteikti galimybę valdyti informaciją apie seniūnus ir su seniūnijomis susijusius atsakingus asmenis.

Administratoriai turi turėti galimybę:

Kurti ir redaguoti seniūnų informacijos įrašus

Priskirti seniūną konkrečiai seniūnijai

Įkelti seniūno fotografiją

Pateikti seniūno biografiją ar veiklos aprašymą

Nurodyti kontaktinius duomenis (pvz., telefono numerį, el. paštą, darbo vietos adresą)

Atnaujinti ar pašalinti informaciją pasikeitus duomenims

Sistema turi užtikrinti, kad:

Informacija apie seniūnus būtų aiškiai struktūruota ir lengvai atvaizduojama vartotojo dalyje

Seniūnų duomenys galėtų būti naudojami kituose platformos komponentuose (pvz., žemėlapyje ar informaciniuose puslapiuose)

Būtų išlaikytas duomenų aktualumas ir vientisumas

Seniūnų informacijos administravimas turi būti integruotas su bendra turinio valdymo sistema, leidžiant efektyviai valdyti ir atnaujinti informaciją be papildomų techninių žinių.

# Integracijos

Sistema turi sudaryti galimybę integruotis su kitomis informacinėmis sistemomis per standartizuotas programavimo sąsajas (API), užtikrinant sklandų duomenų apsikeitimą, procesų automatizavimą ir vientisą vartotojo patirtį.

## Bendrieji integracijų reikalavimai

Integracijos turi būti įgyvendinamos naudojant REST tipo API (arba kitus plačiai naudojamus standartus, jei taikoma)

Duomenų mainai turi būti vykdomi naudojant saugius protokolus (HTTPS)

Turi būti užtikrintas:

- duomenų vientisumas

- klaidų valdymas

- užklausų auditas

Integracijų architektūra turi būti modulinė, leidžianti lengvai pridėti naujas integracijas ateityje

Sistema turi palaikyti tiek duomenų gavimą iš išorinių sistemų, tiek duomenų perdavimą į išorines sistemas

## Integracijos su išorinėmis sistemomis

### Socialinės paramos informacinė sistema (SPIS)

Integracija su SPIS turi sudaryti galimybę:

Pateikti informaciją apie socialines paslaugas

Nukreipti vartotoją į paslaugų užsakymo ar paraiškų teikimo aplinką

### Registracijos platformos

Sistema turi būti integruojama su įvairiomis registracijos ar paraiškų pateikimo sistemomis, leidžiant:

Registruotis į renginius ar veiklas

Pateikti paraiškas

Nukreipti vartotoją į išorines registracijos formas

### GIS ir žemėlapių sprendimai

Integracija su geografinėmis informacinėmis sistemomis turi užtikrinti:

Objektų (organizacijų, paslaugų, renginių vietų) atvaizdavimą žemėlapyje

Galimybę naudoti trečiųjų šalių žemėlapių paslaugas (pvz., žemėlapių API)

### ARTI – Vilniaus rajono savivaldybės mobilioji programėlė

Sistema turi turėti galimybę būti integruota su mobiliąja programėle ARTI, užtikrinant:

Turinio sinchronizavimą tarp platformos ir mobiliosios programėlės

Galimybę atvaizduoti platformos turinį mobiliojoje aplinkoje

Pranešimų ar naujienų perdavimą į mobiliąją programėlę

Vieningą vartotojo patirtį skirtinguose kanaluose

## Integracijų plėtra

Sistema turi būti sukurta taip, kad:

Naujos integracijos galėtų būti įgyvendinamos be esminių sistemos architektūros pakeitimų

Būtų galima integruoti papildomas valstybines ar savivaldybių sistemas ateityje

Integracijos būtų dokumentuotos (API dokumentacija)

# Saugumo reikalavimai

Sistema turi būti kuriama užtikrinant saugumą nuo projektavimo pradžios ir pagal numatytuosius saugius nustatymus.

## Prieigos kontrolė ir autentifikacija

Administracinė sistema gali būti pasiekiama per autentifikaciją naudojant vartotojo vardą/slaptažodį arba naudojant 3-ųjų šalių autentifikavimo priemones

Turi būti įgyvendinta role-based access control (RBAC):

- Administratorius

- Redaktorius

- Peržiūros vartotojas

Turi būti galimybė:

- Riboti prieigą pagal funkcijas

- Riboti prieigą pagal turinio tipus

Rekomenduojama:

- dviejų faktorių autentifikacija (2FA) administratoriams

- slaptažodžių stiprumo politika:

- Minimalus ilgis

- Sudėtingumo reikalavimai

- Periodinis keitimas

## Duomenų apsauga

Visi duomenys tarp kliento ir serverio turi būti perduodami naudojant HTTPS (TLS 1.2 ar aukštesnį)

Turi būti įgyvendinta:

- apsauga nuo SQL injection

- apsauga nuo XSS

- apsauga nuo CSRF

## API saugumas

API turi būti apsaugoti naudojant autentifikaciją (API key / OAuth2 / JWT)

Turi būti:

- Užklausų limitavimas (rate limiting)

- Apsauga nuo brute-force atakų

API prieiga turi būti audituojama

## Auditas

Sistema turi registruoti:

Prisijungimus (sėkmingus ir nesėkmingus)

Administratoriaus veiksmus

Klaidas ir saugumo incidentus

Audito išrašai turi:

Būti saugomi saugioje aplinkoje

Būti prieinami analizei

## Incidentų valdymas

Turi būti numatyta:

Incidentų registravimo procedūra

Reagavimo į incidentus procesas

Atsarginių kopijų politika:

- Reguliarūs atsarginių kopijų kūrimai

- Atkūrimo testavimas

## Atitiktis teisės aktams

Sistema turi atitikti BDAR (GDPR) reikalavimus:

duomenų minimizavimas

vartotojo teisė būti pamirštam

aiškus duomenų naudojimas

informavimas apie svetainėje naudojamus slapukus

# Prieinamumo reikalavimai

Sistema turi atitikti WCAG 2.1 AA standartą ir būti pritaikyta visiems vartotojams, įskaitant turinčius negalią.

## Bendrieji principai

Sistema turi užtikrinti pagrindinius prieinamumo reikalavimus:

Suvokiamumą

Valdomumą

Suprantamumą

Patikimumą

## Vizualinis prieinamumas

Teksto kontrastas turi atitikti WCAG reikalavimus

Galimybė didinti tekstą (iki 200%)

Rodyti vaizdą didelio kontrasto režimu

Visi vaizdai turi turėti alt tekstus

Negalima naudoti vien spalvos kaip informacijos perteikimo priemonės

Turinys turi būti pritaikytas įrenginiams su mažu ekranu, tokiems kaip:

- Mobilusis telefonas

- Ekrano skaitytuvas

- Planšetinis kompiuteris

## Navigacija

Visa platforma turi būti pilnai valdoma klaviatūra

- Turi būti:

- Aiški fokusavimo būsena

- Logiška navigacijos tvarka

Navigacija turi būti nuosekli visoje sistemoje

## Suderinamumas su pagalbinėmis technologijomis

Sistema turi būti suderinama su:

Ekrano skaitytuvais

Balso valdymo įrankiais

Turi būti naudojami:

Semantiniai HTML elementai

ARIA atributai (kai būtina)

## Formų prieinamumas

Kiekvienas formos laukas turi turėti:

- Aiškią etiketę

- Aiškų formos pateikimo kelią

Klaidos turi būti:

- Aiškiai nurodytos

- Suprantamos

- Rodomos po vieną pagal prioritetą

Turi būti pateikiami:

- Validacijos pranešimai

- Pagalbiniai tekstai kur aktualu

## Avataro prieinamumas

Platformoje turi būti avataras, todėl:

Turi būti galimybė jį išjungti

Visa informacija turi būti prieinama tekstine forma

Laikytis vartotojo įrenginio pageidavimo sumažinti animacijos kiekį

Turi būti galimybę animacijas išjungti visiškai

# Testavimas

Testavimas turi būti vykdomas viso projekto metu, taikant skirtingus testavimo lygius.

## Testavimo strategija

Testavimas apima:

Vienetinius testus

Integracinius testus

Sisteminius testus

Vartotojo priėmimo testus

## Funkcinis testavimas

Tikrinama:

Ar visos funkcijos veikia pagal specifikaciją

Vedlio logika

Paieškos sistema

Turinio pateikimo formos

Administracinės dalies funkcionalumas

## Integracinis testavimas

Tikrinama:

API veikimas

Integracijos su:

- Išorinėmis sistemomis

- Vidinėmis sistemomis

- Žemėlapių sistemomis

## Našumo testavimas

Tikrinama:

Sistemos atsako laikas

Apkrovos valdymas

Testavimo scenarijai:

Daug vienu metu prisijungusių vartotojų

Intensyvi paieška

Didelis duomenų kiekis

## Prieinamumo testavimas

Tikrinama:

WCAG atitiktis

Navigacija klaviatūra

Ekrano skaitytuvų veikimas

## Naudojamumo testavimas (UX)

Tikrinama:

Ar vartotojai supranta vedlį

Ar lengva rasti informaciją

Avataro naudingumas

## Testavimo dokumentacija

Turi būti parengta:

Testavimo planas

Testavimo scenarijai

Klaidų registras

Testavimo ataskaita

## Sistemos tinkamumo kriterijai

Sistema laikoma tinkama, jei:

Visi kritiniai defektai ištaisyti

Funkcijos veikia pagal reikalavimus

Atitinka saugumo ir prieinamumo standartus

# Apribojimai, rizikos ir jų valdymas

Šiame skyriuje apibrėžiami pagrindiniai projekto apribojimai, galimos rizikos bei numatomos priemonės joms valdyti.

## Integracijų apribojimai

Integracijos su SPIS, registracijos sistemomis ir kitomis platformomis priklauso nuo trečiųjų šalių, todėl duomenų mainų apimtis gali būti ribojama.

Rizika:

Integracijos neveikia arba veikia nestabiliai

Ribotas funkcionalumas

Valdymas:

Aiškiai apibrėžti integracijų apimtį

Testuoti integracijas ankstyvoje stadijoje

Užtikrinti alternatyvų informacijos pateikimą (pvz., informaciniai puslapiai + nuorodos)

## Organizaciniai apribojimai

Platformos turinys priklauso nuo savivaldybės darbuotojų, taip pat reikalingas nuolatinis turinio atnaujinimas

Rizika:

Turinys nebus atnaujinamas

Informacija taps neaktuali

Valdymas:

Aiškiai apibrėžti atsakomybes

Numatyti mokymus administratoriams

Įdiegti turinio peržiūros ir atnaujinimo procesus

## Vartotojų įsitraukimo rizikos

Platformos sėkmė priklauso nuo vartotojų naudojimo

Rizika:

Vartotojai nesinaudoja platforma

Sudėtinga navigacija

Valdymas:

Užtikrinti paprastą UX (vedlys, avataras)

Atlikti naudotojų testavimą

Tobulinimas pagal grįžtamąjį ryšį ir atsiliepimus

## Prieinamumo ir naudojamumo apribojimai

Sistema turi atitikti WCAG 2.1 AA standartą

Rizika:

Neatitikimas prieinamumo reikalavimams

Nepatogi naudotojo sąsaja

Valdymas:

Atlikti prieinamumo auditą

Testuoti su realiais vartotojais

Naudoti standartizuotus UI sprendimus

## Saugumo rizikos

Sistema gali būti pažeidžiama kibernetinėms grėsmėms

Rizika:

Duomenų nutekėjimas

Neteisėta prieiga

Valdymas:

Laikytis saugumo standartų (OWASP)

Vykdyti saugumo testus

Įdiegti monitoringą ir incidentų valdymą

## Projekto įgyvendinimo rizikos

Projekto įgyvendinimas priklauso nuo:

Tiekėjo kompetencijos

Terminų laikymosi

Komunikacijos

Rizika:

Projekto vėlavimas

Neatitikimas reikalavimams

Valdymas:

Aiškiai apibrėžti etapus ir terminus

Vykdyti periodinius statuso susitikimus

Taikyti tarpinius rezultatų patikrinimus

## Duomenų kokybės rizikos

Platformos vertė priklauso nuo duomenų tikslumo

Rizika:

Netikslūs ar pasenę duomenys

Duomenų dubliavimas

Valdymas:

Validacijos mechanizmai

Duomenų sinchronizavimas su šaltiniais

Turinio administravimo taisyklės

## Plėtros apribojimai

Ateities funkcionalumo plėtra turi būti techniškai įmanoma

Rizika:

Sistema sunkiai plečiama

Didelės plėtros sąnaudos

Valdymas:

Modulinė architektūra

Aiški kodo struktūra

Dokumentuotos integracijos

# Projekto vykdymo etapai

Projektas turi būti įgyvendinamas etapais, užtikrinant nuoseklų sistemos kūrimą, testavimą ir diegimą. Kiekvieno etapo rezultatai turi būti derinami su užsakovu ir ištestuojami bei patvirtinami prieš pereinant prie kito etapo.

Bendra projekto įgyvendinimo trukmė – 12 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

Projektas vykdomas etapais, numatant tarpinius atsiskaitymo taškus (etapus), kurių metu pateikiami rezultatai derinami su užsakovu.

Projekto apimtis gali būti detalizuojama ir prioretizuojama projekto eigoje, nekeičiant esminių tikslų.

Kiekvieno etapo pabaigoje atliekamas rezultatų vertinimas ir tvirtinimas.

## Dizaino parengimas

Šio etapo metu parengiamas platformos vartotojo sąsajos (UI) ir naudotojo patirties (UX) dizainas.

Etapo metu turi būti:

Parengta platformos struktūra (informacijos architektūra)

Sukurti pagrindinių puslapių dizaino maketai (wireframe ir vizualiniai prototipai)

Pritaikytas dizainas pagal Vilniaus rajono savivaldybės stiliaus gidą

Suderinti dizaino sprendimai su užsakovu

Atliktas dizaino sprendimų peržiūra su prototipais, įtraukiant Vilniaus rajono savivaldybės atstovus (ne mažiau kaip 5–10 vartotojų).

Įvertinti naudotojų scenarijai (pvz., informacijos paieška, vedlio naudojimas, registracija)

Identifikuotos naudojimo problemos ir patobulintas dizainas pagal gautas įžvalgas

Rezultatas: patvirtinti dizaino maketai, pagrįsti UX testavimo rezultatais, tinkami programavimo etapui.

Trukmė: 6-8 savaitės

Etapo užbaigimas: patvirtinti UI/UX maketai

## Administracinės dalies sukūrimas (TVS)

Šio etapo metu sukuriama administracinė sistema, leidžianti valdyti platformos turinį ir funkcionalumą.

Etapo metu turi būti:

Įdiegta turinio valdymo sistema

Įgyvendintas turinio kūrimo ir redagavimo funkcionalumas

Sukurta kategorijų valdymo sistema

Įgyvendintas renginių kalendoriaus administravimas

Įgyvendintas nuorodų į išorines sistemas valdymas

Įdiegta vartotojų rolėmis pagrįsta prieigos kontrolė

Įgyvendintos integracijos su išorinėmis sistemomis

Atliktas etapo metu sukurto funkcionalumo testavimas

Rezultatas: veikianti administracinė sistema, leidžianti valdyti platformos turinį.

Trukmė: 9-11 savaitės

Etapo užbaigimas: veikianti TVS su pagrindinėmis funkcijomis

## Vartotojo dalies sukūrimas

Šio etapo metu sukuriama visa platformos vartotojo sąsaja ir funkcionalumas.

Etapo metu turi būti:

Įgyvendintas vedlio (navigacijos) funkcionalumas

Sukurta paieškos sistema

Įdiegtas interaktyvus žemėlapis

Sukurti informaciniai puslapiai

Įgyvendintos  vartotojų formos (registracijos, užklausų, paraiškų)

Sukurtas renginių kalendoriaus atvaizdavimas

Užtikrintas sistemos pritaikymas mobiliesiems įrenginiams

Atliktas etapo metu sukurto funkcionalumo testavimas

Rezultatas: pilnai veikianti vartotojo dalis su visais pagrindiniais funkcionalumais.

Trukmė: 10-12 savaičių

Etapo užbaigimas: pilnai veikianti vartotojo sąsaja

## Avataro ir jo valdymo funkcionalumo sukūrimas

Šio etapo metu sukuriamas interaktyvus avataras bei jo administravimo funkcionalumas.

Etapo metu turi būti:

Sukurtas avataro veikimo mechanizmas vartotojo sąsajoje

Įgyvendinta avataro sąveika su vedlio logika

Įdiegta garsinė išvestis lietuvių kalba

Sukurta avataro administravimo funkcija (generavimas, redagavimas, priskyrimas)

Užtikrinta galimybė ateityje plėsti avataro funkcionalumą

Atliktas etapo metu sukurto funkcionalumo testavimas

Rezultatas: pilnai veikiantis avataras su administravimo galimybėmis.

Trukmė: 8-10 savaitės

Etapo užbaigimas: veikiantis avataras su administravimu

## UX testavimas ir optimizavimas

Šio etapo metu atliekamas išsamus platformos naudotojo patirties vertinimas su realiais vartotojais.

Etapo metu turi būti:

Įtraukti skirtingų tikslinių grupių atstovai (gyventojai, jaunimas, verslas, socialiai pažeidžiami asmenys)

Parengti realūs naudojimo scenarijai

Atliktas moderuojamas arba nemoderuojamas testavimas

Analizuojami kiekybiniai ir kokybiniai rodikliai

Parengta UX testavimo ataskaita

Įgyvendinti sistemos patobulinimai

Vertinimo kriterijai:

Ne mažiau kaip 80% testavimo dalyvių sėkmingai įvykdo pagrindines užduotis (pvz.: informacijos paieška, vedlio naudojimas, formų pateikimas);

Kritinių naudojimo problemų (blokuojančių užduočių atlikimą) nėra;

Vidutinė pagrindinių užduočių atlikimo trukmė atitinka racionalų naudojimo laiką;

Naudotojų pasitenkinimas sistema vertinamas teigiamai (pvz., ne mažiau kaip 4 iš 5 balų);

Trukmė: 2-3 savaičių

Etapo užbaigimas: optimizuota sistema, atitinkanti realių vartotojų poreikius ir naudojimo praktikas.

## Pilnas platformos testavimas ir paleidimas

Šio etapo metu atliekamas galutinis sistemos testavimas ir paruošimas paleidimui produkcinėje aplinkoje.

Etapo metu turi būti:

Atlikti funkciniai, integraciniai ir sisteminiai testai

Atlikti saugumo ir našumo (apkrovos) testai

Patikrintas visų sistemos komponentų tarpusavio veikimas

Užtikrintas sistemos stabilumas ir veikimas realiomis sąlygomis

Identifikuotos ir ištaisytos klaidos

Parengta testavimo ataskaita ir suderinta su užsakovu

Sistema įdiegta į produkcinę aplinką

Atlikti galutiniai patikrinimai po diegimo

Vertinimo kriterijai:

Visos kritinės ir aukšto prioriteto klaidos ištaisytos

Sistema veikia stabiliai ir be sutrikimų produkcinėje aplinkoje

Pagrindiniai funkcionalumai veikia pagal specifikaciją

Sistema atitinka nustatytus saugumo ir našumo reikalavimus

Rezultatas: paruošta ir paleista sistema.

Trukmė: 5-6 savaitės

Etapo užbaigimas: sistema įdiegta produkcinėje aplinkoje

## Projekto biudžeto valdymas ir rizikų mažinimas

Atsižvelgiant į projekto apimtį ir sudėtingumą, projekto įgyvendinimo metu turi būti užtikrinta efektyvi biudžeto kontrolė ir racionalus lėšų panaudojimas.

Siekiant sumažinti riziką, kad projekto įgyvendinimo kaštai viršys numatytą biudžetą, turi būti taikomi šie principai:

Taikomas etapinis projekto įgyvendinimas, prioritetą teikiant esminėms funkcijoms (pvz., vedlio funkcionalumui, turinio pateikimui ir paieškai)

Papildomi funkcionalumai (pvz., avataras, išplėstinės integracijos, personalizavimo sprendimai) gali būti įgyvendinami vėlesniuose etapuose, atsižvelgiant į turimus finansinius resursus

Projekto įgyvendinimo metu gali būti atliekamas funkcionalumų prioretizavimas, derinant su užsakovu, siekiant užtikrinti svarbiausių funkcijų įgyvendinimą neviršijant biudžeto

Tiekėjas privalo įvertinti visų specifikacijoje numatytų funkcionalumų įgyvendinimo kaštus ir pateikti ekonomiškai pagrįstą pasiūlymą

Numatytas rezervas nenumatytiems darbams yra 10000 Eur be PVM arba 15-20proc. nuo projekto sumos, kuris būtų naudojamas tik pagrįstais atvejais, suderinus su užsakovu.

Projekto įgyvendinimas planuojamas taip, kad visa sistema būtų sukurta ir įdiegta ne vėliau kaip per  12 mėnesių nuo sutarties pasirašymo užtikrinant, kad esminis funkcionalumas būtų įgyvendintas net ir esant poreikiui koreguoti projekto apimtį.

## Projekto grafikas ir kontrolė

Projekto įgyvendinimo metu numatomi šie pagrindiniai atsiskaitymo taškai:

Patvirtintas dizainas

Sukurta administracinė sistema

Sukurtas avataro funkcionalumas

Sukurta vartotojo dalis

Atliktas testavimas ir paleidimas

Po kiekvieno etapo vykdomas rezultatų derinimas su užsakovu.

## Terminų keitimo sąlygos

Projekto terminai gali būti koreguojami šiais atvejais:

užsakovui vėluojant pateikti reikalingą informaciją ar patvirtinimus

keičiantis projekto apimčiai ar reikalavimams

atsiradus nuo tiekėjo nepriklausančioms aplinkybėms (force majeure)

dėl trečiųjų šalių sistemų integracijos vėlavimų

Terminų pakeitimai derinami raštu su užsakovu, atnaujinant projekto planą.

## Funkcionalumų prioretizavimas ir etapinis įgyvendinimas

Atsižvelgiant į sprendimo sudėtingumą, platformos funkcionalumai gali būti įgyvendinami etapais, užtikrinant pagrindinių funkcijų prioritetinį sukūrimą ir palaipsninį papildomų sprendimų diegimą.

Numatomos šios funkcionalumo grupės:

I etapas (esminis funkcionalumas):

Vedlio (navigacijos) funkcionalumas

Turinio valdymas ir pateikimas

Paieškos sistema

Informaciniai puslapiai

II etapas (papildomas funkcionalumas):

Interaktyvus žemėlapis

Vartotojų formos ir registracijos

Integracijos su išorinėmis sistemomis

III etapas (pažangūs sprendimai):

Interaktyvus avataras

Personalizuotas turinys

Papildomos integracijos ir plėtiniai

Konkretus funkcionalumų įgyvendinimo eiliškumas gali būti tikslinamas projekto metu, derinant su užsakovu, atsižvelgiant į prioritetus, naudotojų poreikius ir testavimo rezultatus.

Etapinis įgyvendinimas leidžia:

sumažinti projekto įgyvendinimo rizikas;

užtikrinti geresnę naudotojo patirtį, testuojant sprendimus realiomis sąlygomis;

optimizuoti kūrimo apimtis ir resursų paskirstymą;

priimti sprendimus remiantis realiais naudojimo duomenimis

# Diegimas

Tiekėjas turi užtikrinti:

sistemos diegimą užsakovo serveriuose

sistemos konfigūravimą

testavimą realioje aplinkoje

# Garantinis aptarnavimas

Tiekėjas turi užtikrinti sistemos garantinį aptarnavimą po projekto užbaigimo.

Garantinis aptarnavimas turi apimti:

klaidų registravimą

klaidų taisymą

sistemos atnaujinimus

# Plėtros ir priežiūros paslaugos

Užsakovas turi galimybę, tačiau ne įsipareigojimą, nuo paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo dienos iki Sistemos sukūrimo ir įdiegimo pabaigos užsakyti papildomas paslaugas. Papildomos paslaugos būtų teikiamos pagal Diegėjo pasiūlyme nurodytą valandinį įkainį.

- Turinys

1	ĮVADAS	1

1.1	Platformos paskirtis ir tikslai	1

1.2	Projekto apimtis	1

1.2.1	Projektas apima	1

1.2.2	Platforma turi užtikrinti lengvą prieigą prie informacijos apie	2

1.2.3	Prielaidos	2

2	SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI	2

3	PLATFORMOS REIKALAVIMAI	3

3.1	Bendrieji reikalavimai sistemai	3

4	Platformos struktūra	4

4.1	Platformos vartotojo dalis	4

4.1.1	Navigacijos principas	4

4.1.2	Paieška	4

4.1.3	Informacijos pateikimo formos	5

4.1.4	Vedlio ir avataro sąveika	7

4.2	Administracinė sistema (TVS)	8

4.2.1	Turinio kūrimas ir redagavimas	9

4.2.2	Informacijos kategorijų administravimas	9

4.2.3	Renginių kalendoriaus administravimas	9

4.2.4	Nuorodų į išorines sistemas administravimas	10

4.2.5	Avataro administravimas	10

4.2.6	Seniūnų informacijos administravimas	10

5	Integracijos	11

5.1	Bendrieji integracijų reikalavimai	11

5.2	Integracijos su išorinėmis sistemomis	11

5.2.1	Socialinės paramos informacinė sistema (SPIS)	11

5.2.2	Registracijos platformos	11

5.2.3	GIS ir žemėlapių sprendimai	12

5.2.4	ARTI – Vilniaus rajono savivaldybės mobilioji programėlė	12

5.3	Integracijų plėtra	12

6	Saugumo reikalavimai	12

6.1	Prieigos kontrolė ir autentifikacija	12

6.2	Duomenų apsauga	12

6.3	API saugumas	13

6.4	Auditas	13

6.5	Incidentų valdymas	13

6.6	Atitiktis teisės aktams	13

7	Prieinamumo reikalavimai	13

7.1	Bendrieji principai	13

7.2	Vizualinis prieinamumas	14

7.3	Navigacija	14

7.4	Suderinamumas su pagalbinėmis technologijomis	14

7.5	Formų prieinamumas	14

7.6	Avataro prieinamumas	15

8	Testavimas	15

8.1	Testavimo strategija	15

8.2	Funkcinis testavimas	15

8.3	Integracinis testavimas	15

8.4	Našumo testavimas	15

8.5	Prieinamumo testavimas	16

8.6	Naudojamumo testavimas (UX)	16

8.7	Testavimo dokumentacija	16

8.8	Sistemos tinkamumo kriterijai	16

9	Apribojimai, rizikos ir jų valdymas	16

9.1	Integracijų apribojimai	16

9.2	Organizaciniai apribojimai	17

9.3	Vartotojų įsitraukimo rizikos	17

9.4	Prieinamumo ir naudojamumo apribojimai	17

9.5	Saugumo rizikos	17

9.6	Projekto įgyvendinimo rizikos	18

9.7	Duomenų kokybės rizikos	18

9.8	Plėtros apribojimai	18

10	Projekto vykdymo etapai	19

10.1	Dizaino parengimas	19

10.2	Administracinės dalies sukūrimas (TVS)	19

10.3	Vartotojo dalies sukūrimas	20

10.4	Avataro ir jo valdymo funkcionalumo sukūrimas	20

10.5	UX testavimas ir optimizavimas	20

10.6	Pilnas platformos testavimas ir paleidimas	21

10.7	Projekto biudžeto valdymas ir rizikų mažinimas	21

10.8	Projekto grafikas ir kontrolė	22

10.9	Terminų keitimo sąlygos	22

10.10	Funkcionalumų prioretizavimas ir etapinis įgyvendinimas	22

11	Diegimas	23

12	Garantinis aptarnavimas	23

13	Plėtros ir priežiūros paslaugos	23