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	SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

	Šiose sąlygose didžiąja raide rašomos sąvokos yra apibrėžtos Bendrųjų sutarties sąlygų (toliau – Sutarties bendrosios sąlygos) 1 skyriuje.


	[bookmark: _Ref479157346]Širvintų rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188722373, kurios registruota buveinė yra Vilniaus g. 61, Širvintos, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama [įrašyti pareigas, vardą, pavardę], veikiančios pagal [įrašyti atstovavimo pagrindą], toliau vadinama Užsakovu, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, kitų teisės aktų nuostatomis, parengė, patvirtino ir [data] CVP IS (adresu https://viesiejipirkimai.lt paskelbė [pirkimo būdas]  kitos paskirties inžinerinių statinių Musninkuose, Širvintų r. sav. (unikalus sklypo nr. 4400-5603-0301), statybos darbų  pirkimą Nr. [...] (toliau – Pirkimas).

Rangovas pateikė pasiūlymą Pirkime, o Užsakovas, nustatyta tvarka atlikęs Pirkimo procedūras ir įvertinęs visus gautus pasiūlymus, pripažino jį Pirkimo laimėtoju,

Užsakovas iš vienos pusės bei Rangovas iš kitos pusės, ketindami prisiimti sutartinius įsipareigojimus, laisva valia susitarė ir sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis):


	1. [bookmark: _Ref343530593]UŽSAKOVAS

	1.1. Pavadinimas
	

	1.2. Adresas
	

	1.3. Juridinio asmens kodas
	

	1.4. PVM mokėtojo kodas
	

	1.5. [bookmark: _Ref293569183]Banko sąskaita
	

	1.6. Bankas, banko kodas
	

	1.7. [bookmark: _Ref294603540]Telefonas
	

	1.8. El. paštas
	

	1.9. Atstovas
	

	1.10. Atstovavimo pagrindas
	

	

	2. RANGOVAS

	2.1. Pavadinimas
	

	2.2. Adresas
	

	2.3. Juridinio asmens kodas
	

	2.4. PVM mokėtojo kodas
	

	2.5. Banko sąskaita
	

	2.6. Bankas, banko kodas
	

	2.7. Telefonas
	

	2.8. El. paštas
	

	2.9. Atstovas
	

	2.10. Atstovavimo pagrindas
	

	
toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi


	3. DUOMENYS APIE OBJEKTĄ
	

	3.1. Statinys
	Kitos paskirties inžineriniai statiniai Musninkuose, Širvintų r. sav.

	3.2. Darbų atlikimo vieta (-os)
	Musninkai, Širvintų r. sav.

	

	4. SUTARTIES DALYKAS
	

	4.1. Darbai ir paslaugos
	1. Paruošiamieji darbai; 
2. Darbų atlikimas; 
3. [bookmark: _Hlk221637881]Išpildomosios dokumentacijos parengimas (jei taikoma), statinių kadastrinių matavimų atlikimas bei kadastrinių bylų parengimas;  
4. Statybvietės sutvarkymas;
5. Darbų užbaigimo procedūros ir susijusios paslaugos.

	5. TERMINAI

	5.1. [bookmark: _Hlk32496013]Bendras Darbų atlikimo terminas (laikotarpis)
	[įrašomas Rangovo pasiūlyme nurodytas terminas] nuo Sutarties įsigaliojimo datos.
Į šį terminą neįeina statybos užbaigimo akto surašymas. Statybos užbaigimo akto įforminimo terminas – 30 kalendorinių dienų po galutinio Darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos. 

	5.2. Darbų priėmimas / perdavimas
	Darbų perdavimo ir priėmimo sąlygos nustatytos Sutarties bendrųjų sąlygų 10 skyriuje.

	

	6. PASLAUGŲ/DARBŲ KAINA 

	6.1. Kainodaros taisyklė
	Fiksuota kaina

	6.2. [bookmark: _Ref343543389]Kaina
	Sutarties kaina (be PVM) yra [...] Eur. PVM yra [...] Eur.  Sutarties kaina (su PVM) yra [...] Eur.

	6.3. Mokėjimo tvarka
	Užsakovas už faktiškai atliktus Darbus ir Paslaugas (toliau kartu vadinama Darbais) ar jų dalį atsiskaito su Rangovu pagal patvirtintus atliktų darbų aktus, atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas (žr. Sutarties bendrųjų sąlygų 10.1 punktą) per 30 (trisdešimt) dienų nuo PVM sąskaitos faktūros pateikimo dienos. Užsakovas už faktiškai atliktus Darbus pagal paskutinį Atliktų darbų aktą, kuriame nurodytų atliktų Darbų vertė negali būti mažesnė kaip 10 proc. nuo Darbų kainos be PVM, nurodytos Sutarties Specialiųjų sąlygų 6.2 punkte, atsiskaito su Rangovu per 30 (trisdešimt) dienų atlikus visas statybos užbaigimo procedūras (Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymas, statybos užbaigimo akto gavimas).

	

	7. KITOS SĄLYGOS

	7.1. Atsakingi asmenys už Sutarties vykdymą iš Užsakovo pusės:
	[...]

	7.2. Atsakingi asmenys už Sutarties vykdymą iš Rangovo pusės:
	[...]

	7.3. Atsakingi asmenys už Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas: :
	[...]

	7.4. Apie atsakingo Sutarties Specialiųjų sąlygų 7.1–7.3 punktuose nurodyto asmens pasikeitimą Šalis informuoja kitą Šalį nurodytu Šalies el. paštu ir atskiras Sutarties pakeitimas ar atskiras įgaliojimų įforminimas dėl šios priežasties nėra atliekamas.
	[...]

	7.5. Ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų įgyvendinimas ir kontrolė
	7.5.1. Rangovas įsipareigoja vykdyti visus pasiūlyme prisiimtus įsipareigojimus, susijusius su ekonominio naudingumo vertinimo kriterijais. Šie įsipareigojimai laikomi esminėmis Sutarties sąlygomis.
7.5.2. Dėl specialisto patirties kriterijaus (ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus T1): Rangovas privalo užtikrinti, kad pasiūlyme nurodytas specialistas, už kurio patirtį buvo suteikti ekonominio naudingumo vertinimo balai, faktiškai vykdytų Sutartyje ir pirkimo dokumentuose jam priskirtas funkcijas visą šių funkcijų vykdymo laikotarpį.
Šio specialisto keitimas galimas tik dėl objektyvių ir nuo Rangovo nepriklausančių priežasčių, įskaitant ligą, darbo santykių pasibaigimą ar kitas svarbias aplinkybes, iš anksto raštu informavus Užsakovą, pateikus keitimo priežastis ir gavus išankstinį rašytinį Užsakovo sutikimą.
Pakeičiantis specialistas turi atitikti visus pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus ir turėti ne mažesnę patirtį, negu ta, už kurią Rangovui buvo suteikti ekonominio naudingumo vertinimo balai. Rangovas kartu su prašymu leisti pakeisti specialistą privalo pateikti pakeičiančio specialisto kvalifikaciją ir patirtį pagrindžiančius dokumentus.
7.5.3. Dėl sutrumpinto darbų atlikimo termino kriterijaus (ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus T2): Rangovas įsipareigoja visus Darbus atlikti ir perduoti Užsakovui per pasiūlyme nurodytą darbų atlikimo terminą, už kurį buvo suteikti ekonominio naudingumo vertinimo balai.
7.5.4. Užsakovas turi teisę bet kuriuo Sutarties vykdymo metu tikrinti, kaip Rangovas vykdo pasiūlyme prisiimtus ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų įsipareigojimus, ir reikalauti pateikti tai patvirtinančius dokumentus bei paaiškinimus.
7.5.5. Rangovui nevykdant arba netinkamai vykdant pasiūlyme prisiimtus ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų įsipareigojimus, taikoma Sutartyje nustatyta atsakomybė, įskaitant netesybas, nuostolių atlyginimą ir, kai 

	8. SUTARTIES SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ PRIEDAI

	8.1. Priedas Nr. 1 – Rangovo pasiūlymas su priedais 

	8.2. [bookmark: _GoBack]Priedas Nr. 2 – Techninė specifikacija (techninis darbo projektas Nr. 25.750-SSP, pagal kurį atliekami darbai) (Perduotas Rangovui)

	8.3. Priedas Nr. 3 – Pirkimo dokumentai prie Sutarties atskirai nepridedami, o originalas saugomas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS)

	8.4. Priedas Nr. 4 – Asmens duomenų tvarkymas

	Šalys, pasirašydamos šias Sutarties Specialiąsias sąlygas, patvirtina, kad perskaitė tiek Sutarties Specialiąsias sąlygas ir jų priedus, tiek ir Sutarties Bendrąsias sąlygas, suprato jų turinį ir visos Sutarties sąlygos visiškai atitinka jų valią ir tikruosius ketinimus.

	
	Užsakovo vardu:
	Rangovo vardu:










