# VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 12, 65184 Varėna, tel. (8 310) 32 005, el. p. direktorius@varena.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188773873

PATVIRTINTA

Varėnos rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisijos 2026-07-29

protokolu Nr. MVP-24

MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO

„Rekuperacinės sistemos įrengimo darbai“

SKELBIAMOS APKLAUSOS SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Versija Nr. 1

TURINYS

1.	Bendra informacija	2

2.  Pirkimo objektas	2

3.  Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra	3

4.  Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai	3

5.  Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu	3

6.  Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	3

7.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	4

8.	Elektroninis aukcionas	4

9.	Pasiūlymų vertinimas	5

10.	Sutarties sudarymas	5

11.	 Kitos sąlygos	6

- Bendra informacija

1.1. Centrinė perkančioji organizacija – Varėnos rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188773873, adresas Vytauto g. 12, Varėna. Centrinė perkančioji organizacija nėra PVM mokėtoja. Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtoja – Varėnos r. „Merkio“ gimnazija, juridinio asmens kodas 306981303.

1.2. Sutartį pasirašys perkančioji organizacija.

1.3. Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes perkamų darbų centralizuotų pirkimų kataloge nėra.

1.4. Perkančioji organizacija nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.

1.5. Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.

1.6. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.3  papunkčiu. Aplinkos apaugos kriterijai nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“;

1.7. Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas.

1.8. Pirkime perkančioji organizacija nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.

1.9. Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.

1.10. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

2. Pirkimo objektas

2.1. Pirkimo objektas – centralizuotos tiekiamo ir šalinamo oro vėdinimo sistemos su šilumogrąža (rekuperacinės sistemos) įrengimo darbai.

2.2. Pirkimas neskirstomas į dalis. Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visam nurodytų darbų kiekiui.

2.3. Darbai perkami pagal fiksuotos kainos metodikos kainodarą. Darbų kiekiai ir užduotis, nurodyti konkurso sąlygų aprašo 6 ir 7 prieduose.

2.4. Tiekėjai atsako už visų konkurso dokumentų išnagrinėjimą, įskaitant konkurso sąlygų paaiškinimus ir papildymus. Tiekėjas pasiūlyme privalo įvertinti visas pirkimo sutarčiai įvykdyti reikalingas sąnaudas - darbo užmokesčio vertę, socialinio draudimo mokesčius, pridėtinės vertės mokesčius, kitus reikalingus mokesčius bei kitas reikalingas išlaidas (įskaitant išlaidas sąskaitoms teikti informacinėje sistemoje „SABIS“), kurias turi numatyti profesionalus ir atsakingas tiekėjas. Jei tiekėjas laimi konkursą, nebus priimtas joks reikalavimas pakeisti pasiūlymo sumą arba sąlygas, grindžiamas klaidomis ar praleidimais.

2.5. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą pirkimo dokuentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, darbams ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.6. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

3. Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai

  - Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jeigu taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede.

  - Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai, ir (arba) reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

  - Tiekėjas teikdamas pasiūlymą neturi pateikti nei EBVPD, nei laisvos formos deklaracijos dėl atitikties reikalavimams.

- Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

  - Netaikoma.

- Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

5.1. CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentus“ pateikiamas tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede pateiktą pasiūlymo formą ir pasiūlymo formoje nurodyti ir kiti, tiekėjo nuomone, būtini dokumentai (jų kopijos), taip pat turi būti pridėtas ir užpildytas Veiklų sąrašas (specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priedas).

5.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus.

5.3. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą.

5.4. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

5.5. Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM turi būti nurodoma dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikšti neribojant skaitmenų po kablelio kiekio.

5.6. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

6. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

6.1. Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

- Pasiūlymų vertinimas

7.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų priede pasiūlymo formoje.

7.2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

7.3. Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateikti šie pirkimo sąlygose reikalaujami pateikti dokumentai: užpildyta pasiūlymo forma.

8. Sutarties sudarymas

8.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede.

9. Kitos sąlygos

9.1. Nenustatyta.

10. Priedai

10.1. Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“;

10.2. Pirkimo sąlygų 2 priedas  „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“;

10.3. Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“;

10.4. Pirkimo sąlygų 4 priedas „Pasiūlymo forma“;

10.5. Pirkimo sąlygų 5 priedas „Sutarties projektas“;

10.6. Pirkimo sąlygų 6 priedas „Techninė užduotis“;

10.7. Pirkimo sąlygų 7 priedas „Veiklų sąrašas“.

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“

| Eil. Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | Bus nurodytas skelbime apie pirkimą. | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2. | Pasiūlymą patikslinti pirkimo dokumentus arba prašymus dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | Likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. |  |
| 3. | Perkančioji organizacija pirkimo dokumentų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems dalyviams: | Likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. | Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiosios organizacijos iniciatyva, jų pateikimo terminas nesikeičia. |
| 4. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 5. | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos. |  |
| 6. | Perkančioji organizacija atsako dalyviui, ar jis sutinka priimti dalyvio siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos | Netaikoma, jei neprašoma pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento |
| 7. | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos | Netaikoma, jei neprašoma pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento |
| 8. | Perkančioji organizacija informuoja dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus, jeigu taikoma, ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 9. | Perkančioji organizacija dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 10. | Dalyvis turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 5 (penkias) darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
| 11. | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti dalyvio pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam dalyviui ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
| 12. | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, dalyvis turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą |  |

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

Perkančioji organizacija atmeta tiekėjo pasiūlymą, jeigu:

1. Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas).

2. Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas).

3. Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas).

4. Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį.

5. Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas).

## Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

  - TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ

1. Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimai nustatomi vadovaujantis Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1S-105.

2. Tiekėjo kvalifikacija turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus kvalifikacijai.

3. Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

4. Tiekėjas gali pasitelkti pirkimo sutarčiai įvykdyti kitus ūkio subjektus ir/ar subrangovus (turi pateikti statusą įrodančius dokumentus), neatsižvelgdamas į tai, kokio teisinio pobūdžio būtų jų ryšiai su jais. Šiuo atveju tiekėjas privalo įrodyti perkančiajai organizacijai, kad, vykdant pirkimo sutartį, tie ištekliai jam bus prieinami. Tam įrodyti tiekėjas turi pateikti pirkimo sutarčių ar kitų dokumentų nuorašus, kurie patvirtintų, kad tiekėjui kitų ūkio subjektų ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį. Tokiomis pačiomis sąlygomis ūkio subjektų grupė gali remtis ūkio subjektų grupės dalyvių arba kitų ūkio subjektų pajėgumais. Visi ūkio subjektai, subtiekėjai (kvazisubtiekėjai) ir/ar pasiūlymo pateikimo metu žinomi subrangovai turi būti nurodyti pasiūlymo formoje (Pirkimo sąlygų 4 priedas). Tiekėjas įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys fiziniai ar juridiniai asmenys.

5. Jeigu tiekėjas pasiūlyme nurodo specialistą (fizinį asmenį) (pasiūlymo formoje), kuris pasiūlymo pateikimo metu nėra tiekėjo ar jo pasitelkiamų subtiekėjų darbuotojas, tačiau kurį laimėjimo ir sutarties sudarymo atveju ketina pasitelkti (kvazisubtiekėjąi), tokiu atveju, tiekėjas iki pateikiant pasiūlymą turi sudaryti su tokiu specialistu susitarimą arba ketinimų protokolą arba kitą lygiavertį dokumentą (Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje), kuris pagrįstų, kad toks ketinimas buvo iki tiekėjui pateikiant pasiūlymą Perkančiajai organizacijai ir kad pirkimo laimėjimo ir sutarties sudarymo atveju specialistas bus įdarbintas. Jei tiekėjas pasiūlymo formoje informacijos apie ketinamą pasitelkti specialistą nenurodo – laikoma, kad tiekėjas siūlo tik specialistus, su kuriais pasiūlymo pateikimo dieną jį sieja darbo santykiai (tiekėjas yra darbdavys).

6. Perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

7. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

1. Kvalifikacijos reikalavimai

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| Techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai |  |  |
| 1. | Tiekėjo vadovaujančiųjų darbuotojų ir asmenų*, atsakingų už sutarties vykdymą, kvalifikacija: Tiekėjas privalo turėti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovą (-us), kurie privalo turėti galiojančius Lietuvos Respublikoje atestavimą atliekančių atitinkamų subjektų išduotus kvalifikacijos atestatus ar pripažinimo dokumentus (kai pripažįstamas atitinkamos užsienio šalies turimos teisės užsiimti atitinkama veikla išduotas dokumentas), suteikiančius teisę eiti ypatingojo statinio statybos darbų vadovo pareigas statiniuose: negyvenamieji pastatai: - Specialiųjų statybos darbų vadovą (-us) (darbo sritis: statinio šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas). *Pastaba: Tiekėjas gali siūlyti vieną asmenį kelioms pozicijoms, jei šis asmuo atitinka visus skirtingoms pozicijoms keliamus reikalavimus. Jeigu nurodyti specialistai bus keičiami (pavyzdžiui, jei nutraukia darbo santykius su tiekėju ar pan.), tokiu atveju būtina užtikrinti, kad keičiami specialistai atitiktų viešajame pirkime keliamus reikalavimus. | Pateikiamas specialistų sąrašas (laisva forma). Patvirtinantys dokumentai: Lietuvos Respublikos ir trečiųjų šalių piliečiams ir kitiems fiziniams asmenims (išskyrus užsienio šalies specialistus*) SSVA (iki 2022-04-30 SPSC) išduoti kvalifikacijos atestatai ar užsienio šalies specialistams* išduoti teisės pripažinimo dokumentai, arba užsienio šalies specialistams* išduoti dokumentai, patvirtinantys turimą kvalifikaciją kilmės šalyje, arba nuorodos į nacionalines duomenų bazes bet kurioje valstybėje narėje, prie kurių pirkimo vykdytojas turės galimybę tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungęs susipažinti su reikalaujamais dokumentais ir (ar) informacija. *Užsienio šalies specialistai – Europos Sąjungos valstybės narių, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybių, pasirašiusių Europos ekonominės erdvės sutartį, piliečiai ir kiti fiziniai asmenys, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis - turi teisę eiti ypatingojo statinių statybos vadovo ir specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas, pripažinus jų kilmės valstybėje turimą teisę eiti analogiškų statinių statybos vadovo ir specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas. Užsienio šalies specialisto* turimos kvalifikacijos patvirtinimo dokumentai Lietuvoje gali būti išduoti ir po pasiūlymų pateikimo datos, tačiau pačią teisę specialistas kilmės šalyje turi būti įgijęs iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. |

2. Aplinkos apsaugos vadybos sistemos taikymas

Tiekėjai turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus dėl kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi.

|  | Kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai | Reikalavimus patvirtinantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Perkamam objektui tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemą (angl. Eco–Management and Audit Scheme, EMAS) arba kitas aplinkos apsaugos vadybos sistemas, pripažįstamas pagal 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriškojo Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB (OL 2009 L 342, p. 1), 45 straipsnį, arba kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus. | Nepriklausomos įstaigos išduoto galiojančio sertifikato, patvirtinančio, kad tiekėjas laikosi reikalaujamos aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų, skaitmeninė kopija. Perkančioji organizacija pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Taip pat priima ir kitus lygiaverčius aplinkosaugos vadybos priemonių įrodymus, jeigu tiekėjas įrodo, kad dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių jis negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką. Jeigu tiekėjas pats atitinka šį reikalavimą, tačiau pasitelkia subtiekėjus nurodytiems darbams atlikti, kuriems (-ioms) yra keliamas šis reikalavimas, pateikiamas: tiekėjo vidaus dokumentas (pvz., įmonės patvirtinta aplinkos apsaugos politika ar kiti dokumentai) arba su subtiekėju pasirašytas susitarimas, arba kitas dokumentas, kuriame yra aprašyta, kad subtiekėjas turi laikytis tiekėjo aplinkos apsaugos vadybos standarto tiek kiek jis taikomas atsižvelgiant į subtiekėjo prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti bei nustatyta tiekėjo atsakomybė prižiūrėti, kad subtiekėjas vadovautųsi tiekėjo turimu aplinkos apsaugos vadybos standartu. Perkančioji organizacija priima ir kitus tiekėjo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus. Jeigu tiekėjas pats atitinka šį reikalavimą, tačiau pasitelkia subtiekėjus nurodytiems darbams atlikti, kuriems (-ioms) yra keliamas šis reikalavimas, pateikiamas: tiekėjo vidaus dokumentas (pvz., įmonės patvirtinta aplinkos apsaugos politika ar kiti dokumentai) arba su subtiekėju pasirašytas susitarimas ar kitas dokumentas, kuriame yra aprašyta, kad subtiekėjas turi laikytis tiekėjo aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių tiek kiek jos yra taikomos atsižvelgiant į subtiekėjo prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti ir tiekėjo atsakomybė prižiūrėti, kad subtiekėjas laikytųsi šių tiekėjo aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių. |

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Pasiūlymo forma“

Pasiūlymo forma

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas)

Varėnos rajono savivaldybės administracijai

PASIŪLYMAS

DĖL REKUPERACINĖS SISTEMOS ĮRENGIMO DARBŲ PIRKIMO

____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

# 1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

| Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.) |  |
| Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių PVM mokėtojo kodas (-ai) |  |
| Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis arba vadovaujantis tiekėjų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) |  |
| Tiekėjo arba atstovaujančio tiekėjų grupės nario adresas, telefono numeris, el. paštas |  |
| Tiekėjo arba atstovaujančio tiekėjų grupės nario banko pavadinimas, banko kodas, sąskaitos Nr. |  |
| Asmens, įgalioto pasirašyti sutartį, vardas, pavardė, pareigos |  |
| Asmens, atsakingo už pirkimą, vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas |  |

| DĖL PAŠALINIMO PAGRINDO TAIKYMO | Jūsų atsakymas |  |
| --- | --- | --- |
| Tiekėjas patvirtina, kad neturi / turi (pažymėti pasirinktą) pašalinimo pagrindą, numatytą VPĮ 46 str. 21 * (Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46 straipsnio pakeitimo įstatymas), dėl kurio „perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu tiekėjas yra neatlikęs jam teismo sprendimu paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. *Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 46 str. 21 p. nuostata (Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46 straipsnio pakeitimo įstatymas), kad: „Perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose“. Tai yra privalomas pašalinimo pagrindas. Jei tiekėjas turi šį pašalinimo pagrindą, pasiūlymų vertinimo metu tokio tiekėjo pasiūlymas privalo būti atmestas, t. y. tiekėjo „apsivalymas“ nėra galimas. | Neturiu. | Turiu. |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

- kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

- patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

- pavirtiname, pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys yra tikri.

# 2. INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS

Subtiekėjai ir jiems perduodama vykdyti sutarties dalis:

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas/ Fizinio asmens vardas, pavardė (individualios veiklos vykdymo pažymos nr) | Pirkimo objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas | Procentas perduodamos vykdyti Pirkimo objekto dalies nuo pasiūlymo kainos su PVM (pildoma, jei ūkio subjektas vykdys sutartį) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

# 3. PASIŪLYMO KAINA

Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą lentelę:

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Pasiūlymo kaina EUR be PVM | PVM (pildoma, jei taikoma)** | Pasiūlymo kaina EUR su PVM** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Rekuperacinės sistemos įrengimo darbai |  |  |  |

** Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _____________________________________________________________________________ .

Tiekėjas įrangai ir jos montavimo darbams siūlo              Pildo tiekėjas          mėnesių garantinį terminą (siūlomas terminas negali būti trumpesnis nei 24 mėnesiai).

4. KITA INFORMACIJA

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr. | Dokumentas | Prisegtos bylos (failo) pavadinimas | Ar dokumentas konfidencialus? (Taip / Ne) | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

## Pirkimo sąlygų 5 priedas „Sutarties projektas“

REKUPERACINĖS SISTEMOS ĮRENGIMO DARBŲ SUTARTIS

2026 m. d. Nr.

Varėna

# Varėnos r. „Merkio“ gimnazija (toliau – Užsakovas), atstovaujamas direktorės Giditos Benkienės, veikiančios pagal gimnazijos nuostatus, ir __________________________ (toliau – Rangovas), atstovaujama ________________, veikiančio pagal ______________, toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis), ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

- Sutarties dalykas

  - Sutarties objektas yra  Varėnos r. „Merkio“ gimnazijos Merkinės Vinco Krėvės skyriaus rekuperacinės sistemos įrengimo darbai (toliau – Darbai). Darbai vykdomi vadovaujantis Kultūros paskirties pastato, Seinų g. 10, Merkinė, Varėnos r. sav., Technine užduotimi (Sutarties priedas Nr. 1) ir Veiklų sąrašu (Sutarties priedas Nr. 2). Rangovas turi atlikti Techninėje užduotyje nurodytus darbus. Preliminari darbų apimtis pateikiama Veiklų sąraše (Sutarties priedas Nr. 2).

  - Darbai atliekami pagal Lietuvos Respublikoje galiojančias statybos normas ir taisykles, standartus ir kitus norminius teisės aktus. Darbams atlikti naudojamos Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai.

  - Sutartis sudaroma įgyvendinant projekto ,,Tūkstantmečio mokyklos II“ jungtinės veiklos sutartį Nr. S-38.

- Sutarties GALIOJIMAS ir darbų atlikimo terminai

  - Sutartis įsigalioja, kai sutartį pasirašo abi sutarties šalys. Darbų atlikimo terminas – 2 mėnesiai.

  - Sutartis galioja iki visų šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo arba iki Sutarties nutraukimo laikantis įstatymų ar šioje Sutartyje numatytų sąlygų ir tvarkos.

  - Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino.

- SUTARTIES KAINA IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

  - Sudaroma fiksuotos kainos Sutartis, kurios vertė yra _________________ Eur su PVM, iš jų PVM sudaro __________ Eur. Į Sutarties kainą įeina visi Rangovo patiriami Darbų atlikimo kaštai, visi Rangovo mokami mokesčiai, rinkliavos ir kitos išlaidos, susijusios su Sutarties įsipareigojimų vykdymu. Sutarties kaina atitinka Rangovo pateiktame pasiūlyme viešojo pirkimo metu nurodytą kainą. Sutarties kaina visą Sutarties galiojimo laiką nebus keičiama. Nebus priimtas joks kitas reikalavimas pakeisti Sutarties kainą, grindžiamas klaidomis ar praleidimais. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo galimybę ir galėjo juos numatyti pagal pirkimo dokumentus, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.

  - Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo galimybę ir galėjo juos numatyti pagal pirkimo dokumentus, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.

  - Darbų faktinių kiekių neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali būti nustatyti Veiklų sąraše ar Techninio užduoties dokumentuose priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai. Jei neatitinka daugiau kaip 15 procentų, skaičiuojant nuo Pradinės sutarties vertės, Sutartyje nurodytų Darbų apimties, visi darbai, viršijantys 15 procentų ribą, turi būti atsisakomi ir (ar) įsigyjami vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika (toliau – Metodika).

  - Užsakovas, įvertinęs, kad Darbai atlikti be trūkumų, priima atliktus Darbus pasirašydamas atliktų Darbų aktą.

  - Galutinis darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas visiškai užbaigus Darbus, pasirašant Darbų priėmimo-perdavimo aktą.

  - Užsakovas Rangovui apmokės už atliktus Darbus pagal gautus mokėjimo dokumentus ir pasirašytą atliktų Darbų aktą ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po tinkamai atliktų Darbų akto pasirašymo dienos.

  - Rangovas PVM sąskaitą–faktūrą / sąskaitą–faktūrą privalo pateikti tik elektroniniu būdu Sąskaitų administravimo bendrosios informacinės sistemos SABIS priemonėmis (https://sabis.nbfc.lt/). Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka. Apmokėjimo diena laikoma apmokėjimo operacijos įvykdymo diena Užsakovo banke. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus Darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinti anksčiau nurodyti Darbų defektai.

  - Apmokėjimo diena laikoma apmokėjimo operacijos įvykdymo diena Užsakovo banke. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus Darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinti anksčiau nurodyti Darbų defektai.

  - Jeigu vykdant darbus atsiras būtinybė atlikti darbus, kurių įkainis nėra nupirktas, ir šie darbai atsirado nuo Sutarties šalių nepriklausančių aplinkybių, kurių abi šalys negalėjo numatyti, tai šių darbų įkainis apskaičiuojamas vadovaujantis Metodika.

  - Jeigu Sutarties pakeitimas atliekamas kitais negu apibrėžti Viešųjų pirkimo įstatymo 89 straipsnio 1 ir 2 dalyse atvejais, tokiam pakeitimui atlikti turi būti atliekama nauja pirkimo procedūra pagal šio įstatymo reikalavimus.

  - Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus darbus. Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams Subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.

- GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI IR PRIEŽIŪRA

  - Įrangai ir jos montavimo darbams taikomas Tiekėjo pasiūlyme nurodytas garantinis terminas – [nurodoma iš Pasiūlymo].

Šis terminas negali būti trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo galutinio perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. Jeigu Tiekėjo pasiūlytas garantinis terminas yra ilgesnis, taikomas ilgesnis garantinis terminas.

  - Tiekėjas įsipareigoja reaguoti į Perkančiosios organizacijos pranešimą apie gedimą per 24 (dvidešimt keturias) valandas darbo dienomis. Kritinių gedimų atveju (kai sistema visiškai neveikia) gedimų šalinimas turi būti pradėtas ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo pranešimo gavimo.

  - Darbams taikoma Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnyje nustatyta rangovo atsakomybė už defektus (įskaitant paslėptus defektus), kuri taikoma nepriklausomai nuo šioje Sutartyje nustatyto garantinio termino.

Rangovas privalo savo sąskaita pašalinti visus defektus, nustatytus teisės aktuose nustatytais terminais, Užsakovo pareikalavimu.

- ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI

  - Jei kuri nors Sutarties Šalis nevykdo kokių nors savo įsipareigojimų pagal Sutartį, ji pažeidžia Sutartį.

  - Vienai Sutarties šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji Šalis turi teisę:

    - reikalauti kitos šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus;

    - reikalauti atlyginti nuostolius;

    - reikalauti sumokėti Sutartyje nustatytus delspinigius;

    - nutraukti Sutartį.

  - Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu Užsakovas privalo sumokėti Rangovui už kiekvieną uždelstą dieną 0,05 proc. delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos. Delspinigiai negali būti skaičiuojami, jei vėluojama apmokėti dėl trečiųjų asmenų veiksmų.

  - Jei Rangovas dėl savo kaltės neatlieka Darbų nustatytais terminais, Užsakovas  turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo neatliktų Darbų kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną.

  - Sutartį galima nutraukti šiais atvejais:

    - vienos Šalies sprendimu prieš 10 kalendorinių dienų raštu įspėjus kitą šalį, jeigu ji nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Nustatydamos esminį sutarties pažeidimą šalys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str. nuostatomis;

    - abiejų Šalių rašytiniu susitarimu.

  - Nutraukus sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp šalių pagal sutartį, taip pat visos kitos sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis.

  - Esant nuo Šalių nepriklausančioms aplinkybėms dėl kurių negali būti vykdomi darbai, Užsakovas turi teisę reikalauti sustabdyti darbų vykdymą iki atitinkamų aplinkybių pasibaigimo. Jei darbų vykdymo sustabdymas trunka ilgiau, kaip 90 dienų, Rangovas turi teisę nutraukti sutartį.

  - Apskaičiavęs delspinigius Užsakovas gali, prieš tai raštu įspėję Rangovą:

    - išskaičiuoti delspinigių sumą iš Rangovui mokėtinų sumų;

    - nutraukti Sutartį;

  - Rangovas užtikrina, kad už nustatytą kainą ir per Sutartyje numatytą terminą bus tinkamai ir kokybiškai atlikti Darbai. Tuo atveju, jeigu dėl Rangovo kaltės ar nerūpestingumo šie Darbai nebus atlikti tinkamai, Rangovas įsipareigoja atlyginti visus Užsakovo patirtus nuostolius.

  - Rangovas įsipareigoja:

    - Už nustatytą kainą ir per Sutartyje numatytą terminą tinkamai ir kokybiškai, laikydamasis galiojančių teisės aktų, normų, taisyklių ir standartų atlikti Darbus.

    - Atlyginti visus Užsakovo patirtus nuostolius, tuo atveju, jeigu dėl Rangovo kaltės ar nerūpestingumo šie Darbai nebus atlikti tinkamai.

    - savarankiškai apsirūpinti Darbų atlikimui reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už naudojamų medžiagų kokybę;

    - garantuoti darbo saugumą, priešgaisrinę saugą ir aplinkos ekologinę apsaugą Darbų atlikimo vietoje;

    - Užsakovo nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, atlyginti Užsakovo išlaidas, patirtas šalinant defektus;

    - Užsakovo nurodytu laiku nepašalinęs defektų, atlyginti Užsakovo išlaidas, patirtas šalinant defektus;

    - Rangovas privalo užtikrinti, kad statybvietėje statybos darbus atliekantys asmenys turėtų Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka suformuotą skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodą (toliau – statybininko ID kodą) (ar analogišką identifikacijos kodą), o asmenys, kurie statybvietėje atlieka ne su statybos darbais susijusią veiklą, – jų identifikavimo priemonę, taip pat teikti Skaidriai dirbančiojo tapatybės identifikavimo informacinės sistemos tvarkytojui duomenis apie statybininko ID kodo turėtojo darbdavį ir statybininko ID kodo turėtoją. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad statybos darbų neatliktų asmenys, neturintys statybininko ID kodo ir (ar) nepateikę atitinkamų duomenų Skaidriai dirbančiojo tapatybės identifikavimo informacinės sistemos tvarkytojui.

    - Rangovas privalo užtikrinti, kad darbai vykdant sutartį, būtų vykdomi taikant aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus, arba taikant kitas lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemones;

    - Užsakovui, Užsakovo paskirtam asmeniui, atsakingam už Sutarties vykdymą, techniniam prižiūrėtojui prašant, nedelsiant pateikti dokumentus patvirtinančius, kad Rangovas vykdydamas darbus laikosi 5.10.7 ir 5.10.8 punkte nustatytų reikalavimų. Rangovas be pateisinamos priežasties nepateikęs Užsakovui dokumentacijos, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 100,00 Eur baudą už kiekvieną uždelstą dieną iki įsipareigojimų įvykdymo;

    - Jeigu vykdant darbus Rangovas pažeis pastato konstrukciją, tai turi ją neatlygintinai atstatyti. Atstatymui naudojamos medžiagos turi būti ne prastesnės kokybės nei sugadintos.

  - Užsakovas įsipareigoja:

    - sumokėti Rangovui už faktiškai atliktus Darbus su sąlyga, kad Darbai atlikti tinkamai ir laiku;

    - Atlyginti Rangovui jo turėtas pagrįstas darbų išlaidas ir nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu, kai Sutartis nutraukiama ne dėl Rangovo kaltės.

- SUSIRAŠINĖJIMAS

  - Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) nurodytais rekvizitais.

  - Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip per 5 (penkias) darbo dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

- KITOS NUOSTATOS

  - Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai bei nedviprasmiškai ir buvo pateiktos pirkimo dokumentuose. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo sąlygas ir Sutarties sudarymo metu, Sutarties Šalys gali keisti tik neesmines pirkimo Sutarties sąlygas.

  - Rangovas prieš pradėdamas darbus turi parengti ir gauti visus darbams vykdyti reikalingus dokumentus, atlikti visus reikiamus tyrimus, matavimus, būtinus tinkamai atlikti statybos darbus. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitoms Šalims raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kitos Šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, sprendimo teisę turi Užsakovas. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, šie keitimai įforminami papildomu susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.

  - Sudarius pirkimo sutartį, tačiau ne vėliau negu pirkimo sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Rangovas privalo informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Jeigu taikomos VPĮ 88 straipsnio 5 dalies nuostatos, kartu su informacija apie naujus subtiekėjus pateikiami ir subtiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai.

  - Rangovas, sutarties galiojimo metu, suderinęs su Užsakovu (pateikus Subtiekėjo keitimo priežastį) bei gavęs Užsakovo rašytinį sutikimą, gali keisti Subtiekėjus. Pakeistas subtiekėjas turi atitikti konkurso sąlygose nurodytus kvalifikacijos reikalavimus.

  - Sutartis keičiama Šalių susitarimu, pakeitimą įforminant raštu bei patvirtinant parašais ir antspaudu susitarimo, kuris yra neatsiejama Sutarties dalis, tikrumą.

  - Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai pranešę Rangovui raštu prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Šiuo atveju Užsakovas privalo apmokėti Rangovui už tinkamai atliktus ir Užsakovo priimtus Darbus, bei atlyginti kitas protingas išlaidas, kurias Rangovas, norėdamas įvykdyti Sutartį, padarė iki pranešimo apie Sutarties nutraukimą gavimo iš Užsakovo.

  - Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą „Merkio“ gimnazijos viešųjų pirkimų organizatorė Sigita Balevičienė. Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas yra ________________________. Rangovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą ________________________.

  - Sutarties priedas Nr. 1 „Techninė užduotis“.

  - Sutarties priedas Nr. 2 „Veiklų sąrašas“.

- ŠALIŲ REKVIZITAI  IR ADRESAI

| Užsakovas |  |  | Rangovas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Varėnos r. „Merkio“ gimnazija. Adresas: Mokyklos g. 2, Užuperkasio k.. Įstaigos kodas: 306981303. PVM kodas:. Ats./s. LT377189900003130769. Bankas: AB „Šiaulių“ bankas Banko kodas: 78718. Tel. Nr. +370 310 56166. El. pašto adresas: info@merkiogimnazija.lt. Direktorė Gidita Benkienė. |  |  |  |
| (parašas) | - V. |  | (parašas) | - V. |

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Techninė užduotis“

TVIRTINU

Direktorė

Gidita Benkienė

2026-06-05

TECHNINĖ UŽDUOTIS

VARĖNOS R. „MERKIO“ GIMNAZIJOS MERKINĖS VINCO KRĖVĖS SKYRIAUS

REKUPERACINĖS SITEMOS PARENGIMAS DARBAMS

- Statinio apibūdinimas:

  - Statytojas: Varėnos rajono savivaldybė, kodas 111104834

  - Užsakovas: Varėnos r. „Merkio“ gimnazija Merkinės Vinco Krėvės skyrius, kodas 306981303;

  - Statinys: Aktų salė;

  - Statinio naudojimo paskirtis: visuomeninės paskirties;

  - Unikalus daikto numeris 4400-0729-2157

  - Preliminari statinio kategorija: Ypatingasis (statinio kategoriją tikslina statinio projekto vadovas);

  - Statinio adresas: Seinų g. 10, Merkinės mstl., Varėnos r. sav.;

  - Statybos lėšų šaltinis: Savivaldybės biudžeto lėšos, ES lėšos.

Darbų apibūdinimas: Centralizuota tiekiamo ir šalinamo oro vėdinimo sistema su šilumogrąža (rekuperacija).

- Planuojama statybos pradžia/pabaiga: Statybos pradžia laikoma statybos darbų rangos sutarties (toliau – Sutartis) įsigaliojimo diena. Darbus atlikti iki 2026 m. rugpjūčio 15 d.

- Pirkimo būdas: Taikomas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas.

- Užsakovo reikalavimai (darbų apimtys ir techninės specifikacijos):

  - Bendrieji reikalavimai:

- Patalpos plotas: ~214 m².

- Paskirtis: Viešosios paskirties (aktų salė).

- Sistemos tipas: Centralizuota tiekiamo ir šalinamo oro vėdinimo sistema su šilumogrąža (rekuperacija).

- Sistemos našumas: Rekomenduojamas maksimalus oro srautas ne mažesnis kaip iki 5000 m³/h (skaičiuojant pagal higienos normas, užtikrinant apie 30 m³/h vienam asmeniui vidutinio užimtumo metu).

### 4.2. Įrenginio techniniai parametrai:

| Charakteristika | Reikalavimas |
| --- | --- |
| Šilumokaitis | Rotacinis (rekomenduojama dėl drėgmės grąžinimo ir atsparumo užšalimui) arba plokštelinis priešpriešinių srautų (aukšto efektyvumo). |
| Temperatūrinis naudingumas | Ne mažesnis kaip 80%. |
| Ventiliatoriai | Energiją taupantys EC tipo ventiliatoriai. |
| Triukšmo lygis | Triukšmo lygis aktų salėje, žmonių buvimo zonoje, sistemai veikiant projektiniu režimu. Triukšmo lygis neturi viršyti 35 dB(A). Įrenginio techninis triukšmo lygis vertinamas pagal gamintojo techninę dokumentaciją, tačiau tiekėjas atsako už galutinį rezultatą patalpoje. |
| Filtrai | Tiekiamas oras – ne žemesnės kaip ePM1 55% (F7) klasės; Ištraukiamas oras – ePM10 50% (M5) klasės. |
| Korpusas | Izoliuotas (min. 50 mm mineraline vata), atsparus korozijai, milteliniu būdu dažytas arba cinkuotas plienas. |

4.3. Šildymas ir vėsinimas:

- Vandeninis arba elektrinis kaloriferis: Skirtas tiekiamo oro pašildymui žiemos metu iki nustatytos temperatūros (pvz., +18°C).

- Vėsinimo sekcija (nebūtina, bet rekomenduojama): Galimybė integruoti freoninį aušintuvą (DX bloką) vasaros laikotarpiui.

### 4.4. Valdymas ir automatika:

- VAV (Variable Air Volume) sistema: Sistema privalo automatiškai reguliuoti oro srautą pagal poreikį.

- Jutikliai: Komplekte turi būti bent 2 CO2 jutikliai, sumontuoti salėje, kurie didintų sistemos našumą viršijus nustatytą koncentraciją (pvz., 800 ppm).

- Valdymo pultas: Lietuvių kalba, programuojamas savaitinis tvarkaraštis, filtrų užterštumo indikacija, klaidų pranešimai.

- BMS jungtis: Galimybė prijungti prie pastato valdymo sistemos (Modbus ar kt. protokolu).

### 4.5. Montavimo ir papildomi darbai:

- Ortakiai: Cinkuoto plieno, izoliuoti tose vietose, kur gali susidaryti kondensatas.

- Triukšmo slopintuvai: Privalomi tiekiamo ir ištraukiamo oro kanaluose.

- Oro paskirstymas: Parinkti aukšto induktyvumo difuzoriai, užtikrinantys tolygų oro pasiskirstymą be skersvėjų.

- Paleidimas-derinimas: Tiekėjas privalo pateikti oro srautų matavimo protokolus.

- Reikalavimai montavimo darbams (Senos statybos pastatas)

### 5.1. Prieš pateikdamas pasiūlymą tiekėjas privalo atlikti objekto apžiūrą vietoje, įsivertinti įrenginio montavimo vietą, ortakių trasas, angų gręžimo vietas, elektros galios poreikį, kondensato nuvedimą, esamų konstrukcijų ir apdailos apribojimus. Po pasiūlymo pateikimo tiekėjas negali reikšti papildomų finansinių pretenzijų dėl aplinkybių, kurias galėjo įvertinti objekto apžiūros metu

### 5.2. Ortakių sistemos įrengimas:

- Estetika ir aukštis: Tiekėjas privalo parinkti optimaliausią ortakių trasą, kad būtų išlaikytas maksimalus salės lubų aukštis. Jei ortakiai lieka matomi, jie turi būti montuojami lygiagrečiai sienoms, naudojant estetiškas laikiklių sistemas.

- Šiluminė izoliacija: Ortakiai, einantys per nešildomas patalpas (pvz., palėpę), privalo būti izoliuoti ne mažesniu kaip 50 mm storio akmens vatos sluoksniu su aliuminio folija.

- Kondensato nuvedimas: Privaloma įrengti kondensato nuvedimo sistemą nuo rekuperatoriaus iki artimiausio nuotekų taško, naudojant sifoną su sausuoju užtvaru (kad kvapai nepatektų į vėdinimo sistemą).

### 5.3. Elektros instaliacija ir automatika:

• Galia: Tiekėjas privalo įvertinti esamo elektros įvado pajėgumą.

- Valdymo blokas: Valdymo pultas turi būti sumontuotas organizatoriams patogioje vietoje (pvz., prie scenos apšvietimo pulto arba administracijos patalpose).

### 5.4. Akustinė kontrolė (Kritinis punktas salėms):

- Tiekėjas privalo sumontuoti lanksčius jungiamuosius intarpus tarp rekuperatoriaus ir ortakių sistemos, kad vibracija nepersiduotų ortakiais.

- Privaloma įrengti ne mažiau kaip po du triukšmo slopintuvus kiekvienai magistralei (tiekimo ir ištraukimo).

## 6. Papildomi reikalavimai montavimui salės viduje

### 6.1. Įrenginio tipas ir estetika:

- Paviršinis montavimas: Kadangi nėra techninės patalpos, įrenginys privalo būti akustiniame korpuse su padidinta triukšmo izoliacija (min. 50 mm).

- Gamyklinis dažymas: Įrenginio korpusas turi būti nudažytas pagal RAL paletę, priderintą prie salės sienų ar lubų spalvos.

- Kompaktiškumas: Privaloma parinkti „palubinio“ tipo (horizontalų) įrenginį, kad būtų maksimaliai išsaugotas naudingas patalpos aukštis.

### 6.2. Triukšmo reikalavimai:

Kadangi įrenginys bus toje pačioje erdvėje kaip ir klausytojai:

- Maksimalus garso slėgis: Įrenginio skleidžiamas triukšmas į aplinką 3 metrų atstumu neturi viršyti 35 dB(A) dirbant nominaliu pajėgumu.

- Izoliacinė dėžė: Jei standartinis įrenginys triukšmingesnis, tiekėjas privalo numatyti papildomą dekoratyvinį/akustiniame gaubtą, kuris derėtų prie interjero.

### 6.3. Kondensato ir komunikacijų valdymas:

- Estetiškas nuvedimas: Kadangi vamzdžiai bus matomi, kondensato nuvedimas turi būti slepiamas dekoratyviniuose kanaluose arba po apdaila.

- Integruota automatika: Visi jutikliai (CO2, temperatūros) turi būti įrengti estetiškai, naudojant paslėptą arba tvarkingai kanaluose sumontuotą instaliaciją. Belaidžiai jutikliai leidžiami tik tuo atveju, jeigu jie suderinami su automatika ir užtikrina patikimą veikimą.

### 6.4. Alternatyva: Lauko montavimas:

- Lauko išpildymas: Įrenginys privalo turėti specialų stogelį, apsaugą nuo kritulių ir pašildomą kondensato nuvedimo vamzdį (kad neužšaltų žiemą).

- Vandališkumo apsauga: Jei montuojama žemai – apsauginės grotos.

### 7. Punktas dėl akustinių parametrų ir tiekėjo atsakomybės

7.1. Akustinių matavimų kontrolė:

- Privalomas matavimas: Po sistemos sumontavimo ir paleidimo-derinimo darbų, bet prieš pasirašant galutinį darbų perdavimo-priėmimo aktą, Tiekėjas savo lėšomis privalo atlikti akustinius matavimus aktų salėje.

- Sąlygos: Matavimai atliekami sistemai veikiant nominaliu (projektiniu) pajėgumu, užtikrinančiu reikiamą oro apykaitą pilnai salės apkrovai.

- Normatyvai: Triukšmo lygis salės viduje (skaičiuojant 1,5 m aukštyje nuo grindų bet kurioje sėdimoje vietoje) negali viršyti 35 dB(A).

7.2. Tiekėjo atsakomybė už neatitikimą:

- Jei atlikus matavimus nustatoma, kad triukšmo lygis viršija nurodytą normą, Tiekėjas privalo savo lėšomis įgyvendinti papildomas triukšmo slopinimo priemones (pvz., montuoti papildomus triukšmo slopintuvus, izoliuoti korpusą, keisti difuzorius į žemo triukšmo tipo ar kt.).

- Galutinis atsiskaitymas už darbus vykdomas tik gavus teigiamus akustinių matavimų rezultatus, atitinkančius šios specifikacijos reikalavimus.

## 8. Garantinis laikotarpis ir techninis aptarnavimas

### 8.1. Garantiniai terminai:

- Įrangos ir montavimo darbų garantija: Ne mažiau kaip 24 mėnesiai (arba pagal gamintojo standartą, bet ne trumpiau nei numato LR teisės aktai) nuo galutinio perdavimo-priėmimo akto pasirašymo.

- Reagavimo laikas: Tiekėjas įsipareigoja reaguoti į pranešimą apie gedimą per 24 valandas darbo dienomis. Kritinių gedimų (pvz., sistema visiškai neveikia) šalinimas turi būti pradėtas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas.

### 8.2. Privalomasis techninis aptarnavimas garantiniu laikotarpiu:

Tiekėjas garantiniu laikotarpiu privalo atlikti šiuos darbus (rekomenduojama 2 kartus per metus):

- Filtrų patikra ir keitimas: Tiekėjas privalo įskaičiuoti į kainą pirmąjį filtrų komplektą ir jų pakeitimą po sistemos derinimo darbų.

- Šilumokaičio patikra: Rotoriaus mechanizmo, pavaros diržo patikra arba plokštelinio šilumokaičio plovimas/valymas.

- Kondensato linijos valymas: Dezinfekcija ir praplovimas, siekiant išvengti bakterijų dauginimosi ir blogo kvapo (ypač aktualu, kai įrenginys yra salės viduje).

- Automatikos kalibravimas: CO2 jutiklių veikimo patikra ir oro srautų perbalansavimas, jei per laiką atsirado nukrypimų.

### 8.3. Eksploatacinė medžiaga ir personalo mokymai:

- Atsarginiai filtrai: Tiekėjas įsipareigoja pateikti 2 papildomus komplektus filtrų, atitinkančių specifikaciją.

- Mokymai: Tiekėjas privalo pravesti instruktavimą (bent 2 asmenims), kaip valdyti sistemą per pultelį, kaip pakeisti filtrus ir kaip elgtis įvykus avarijai. Turi būti pateikta trumpa, laminuota „Greito valdymo instrukcija“ lietuvių kalba, kuri būtų pakabinta prie valdymo pulto.

## Pirkimo sąlygų 7 priedas „Veiklų sąrašas“

VEIKLŲ SĄRAŠAS

Varėnos r. „Merkio“ gimnazijos Merkinės Vinco Krėvės skyriaus rekuperacinės sistemos įrengimo darbai

| Etapo Nr. | ##### Darbų grupės (etapo) pavadinimas | Preliminarus kiekis | Darbų grupės (etapo) kaina, [Eur] be PVM [Pildo rangovas] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rekuperacinės sistemos įrengimo darbai |  |  |
| 1.1. | Vėdinimo agregatas ir stačiakampiai triukšmo slopintuvai su oro šalinimo/padavimo grotomis, našumas iki 5000 m3/h | Vnt. |  |
| 1.2. | Valdymo, uždarymo, reguliavimo sklendės | Kompl. |  |
| 1.3. | Cinkuotos skardos ortakiai d315 - d500 | Kompl. |  |
| 1.4. | Ortakių fasoninių dalių įrengimas | Kompl. |  |
| 1.5. | Antikondensacinė ortakių izoliacija | Kompl. |  |
| 1.6. | Montavimo difuzoriai | Kompl. |  |
| 1.7 | Paleidimo derinimo darbai | Kompl. |  |
| 1.8 | Ventiliacijos sistemos įrengimo darbų techninio aprašo parengimas | Kompl. |  |
| Suma be PVM: |  |  |  |
| PVM [21 %] suma: |  |  |  |
| Suma su PVM: |  |  |  |

_____________________

Dėl žemiau numatytų kvalifikacijos atitikimą įrodančių dokumentų atkreipiamas dėmesys, kad vadovaujantis LAT 2022 m. spalio 6 d. nutartimi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2022 m. spalio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-328-469/2022) bei Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2022 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1S-240 patvirtintomis Pasiūlymo patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo taisyklėmis, numatoma, kad tiekėjai vieną kartą gali tikslinti tik pradinius kvalifikacijos duomenis (nepriklausomai, ar pateiktus su pasiūlymu ar Perkančiosios organizacijos prašymu). Tai reiškia, kad jeigu tiekėjo pateikti pradiniai kvalifikacijos duomenys iš karto neatitiks keliamo kvalifikacijos reikalavimo, į tokį tiekėją dėl kvalifikacijos patikslinimo (dėl to paties klausimo) perkančioji organizacija turi teisę kreiptis tik 1 kartą (pasiūlymo patikslinimas, papildymas ar paaiškinimas dėl to paties klausimo atliekamas vieną kartą) ir tik dėl pirminių pateiktų kvalifikacijos dokumentų tikslinimo (jei yra matoma, kad toks kreipimasis gali padėti ištaisyti pirminius kvalifikacijos duomenis). Dėl naujų kvalifikacijos duomenų pateikimo nebus kreipiamasi ir tiekėjas bus atmetamas, kaip neatitinkantis kvalifikacijos reikalavimų.

Atsižvelgiant į aukščiau nurodytą informaciją, tiekėjui, teikiant pradinius kvalifikacijos duomenis (nepriklausomai, ar kartu su pasiūlymu, ar Perkančiosios organizacijos prašymu), rekomenduotina teikti daugiau nei reikalaujama kvalifikacijos atitiktį patvirtinančių duomenų (pvz.: atliktų darbų sąraše nurodyti daugiau sutarčių, pateikti daugiau užsakovo pažymų; specialistų sąraše nurodyti daugiau reikalaujamų specialistų, kurie bus atsakingi už sutarties vykdymą kvalifikacijos ir patirties).

Tiekėjas privalo nurodyti, kokiai sutarties daliai ketina pasitelkti subtiekėjus, tačiau neprivalo nurodyti konkrečių subtiekėjų,  jeigu jie nėra žinomi.