FINANSŲ SISTEMOS VYSTYMO PASLAUGOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Perkančioji organizacija siekia įsigyti sistemos SAGE X3 vystymo paslaugas pagal valandinį įkainį.

Vystymo paslaugos gali apimti tokias pagrindines paslaugas:

•	Sistemos SAGE X3 parametrų nustatymo,

•	Programavimo,

•	Vartotojų apmokymo, tame tarpe vartotojų darbo instrukcijų paruošimo paslaugas.

Teikiant pasiūlymą būtina užpildyti stulpelį - Atitikimas reikalavimui. Laukelis turi būti užpildytas išsamiais atsakymais, kaip tiekėjas ketina išpildyti keliamus reikalavimus.

| Reikalavimo Nr. | Reikalavimas | Atitikimas reikalavimui (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas, gavęs iš užsakovo preliminarų paslaugų poreikį, turi atlikti detalią analizę, realizavimo būdų įvertinimą ir apimtį valandomis. Jei apimtis viršija 20 val. paslaugos turi būti detalizuotos ne didesne apimtimi nei po 8 valandas. Įvertinimas pateikiamas perkančiajai organizacijai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. |  |
| 2. | Tiekėjas gali pradėti vykdyti programinės įrangos vystymo paslaugas tik gavęs užsakymą raštu (el. paštu) iš atsakingo už sutarties vykdymą asmens. Atliktas programinės įrangos vystymo paslaugų rezultatas turi būti įdiegtas į užsakovo testinę SAGE ERP aplinką. |  |
| 3. | Po įdiegimo į testinę aplinką, tiekėjas turi atlikti vidinį pakeitimo testavimą, bei pateikti testavimo scenarijų užsakovui |  |
| 4. | Užsakovui ištestavus pakeitimą turi būti pateikta instrukcija kaip pakeitimą perkelti į gamybinę aplinką. Perkėlimą į gamybinę aplinką (Pvz. dėl veiksmo reikalaujančio ypatingos kvalifikacijos), šalims sutarus, gali atlikti ir paslaugos teikėjas. |  |
| 5. | Suteiktoms paslaugoms turi būti suteikta 3 mėn. garantija, kurios metu visos su konkrečiu pakeitimu susiję klaidos taisomos nemokamai. |  |