Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro vystymo ir konsultacinių valandų paslaugų pirkimo sąlygų

Techninės specifikacijos

1 priedas

REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

LIETUVOS RESPUBLIKOS MIŠKŲ VALSTYBĖS KADASTRO VYSTYMO IR KONSULTACINIŲ VALANDŲ PASLAUGOS

- Turinys

1. PIRKIMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI	3

1.1. Santrauka	3

1.2. Sąvokos ir sutrumpinimai	3

1.3. Sistemos vystymą  bei veikimą reglamentuojantys teisės aktai	3

2. ESAMOS BŪSENOS APRAŠYMAS	4

2.1. Sistemos organizacinė struktūra	4

2.2. Sistemos funkcinė architektūra	4

2.2.1. Sistemos loginis modelis	4

2.2.2. MVK sąsaja su informacinėmis sistemomis, posistemėmis ir programomis	7

2.3. Naudojamos technologijos	8

2.4. Sistemos fizinė struktūra	9

2.5. Sistemos infrastruktūros aplinkos	12

2.5.1. Sistemos infrastruktūros fizinės aplinkos	12

2.6. Sistemos saugumo sprendimai	12

3. REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKIMUI	13

3.1. Reikalavimai darbo vietai	13

3.2. Reikalavimai Sistemos vystymo valandų paslaugų teikimui	13

3.3. Reikalavimai konsultacinių paslaugų teikimui	15

3.4. Reikalavimai RPO įgyvendinimui	15

3.4.1. Reikalavimai paslaugų teikimo etapams ir programinės įrangos kūrimo iteracijoms	17

3.4.2. Reikalavimai dokumentacijai ir jos derinimui	18

3.4.3. Reikalavimai analizei ir projektavimui	19

3.4.4. Reikalavimai diegimui	20

3.4.5. Reikalavimai testavimui	20

3.4.6. Reikalavimai Sistemos pakeitimų valdymui	21

3.4.7. Reikalavimai garantinei priežiūrai	22

4. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKIMUI	23

4.1. Reikalavimai saugai	23

4.1.1. Reikalavimai duomenų apsaugai ir informacijos saugumo valdymui	23

4.1.2. Reikalavimai saugą reglamentuojančių teisės aktų taikymui	25

4.1.3. Paslaugų teikimo duomenų saugos reikalavimai	26

4.1.4. Reikalavimai naudotojų valdymo saugumui	26

4.1.5. Reikalavimai auditavimui	27

4.1.6. Reikalavimai rizikų, grėsmių ir pažeidžiamumų valdymui	27

4.1.7. Reikalavimai susiję su nacionaliniu saugumu	27

4.1.8. Kiti saugos reikalavimai	28

5. PRIEDAI	28

1 priedas. Konfidencialumo pasižadėjimas saugoti valstybės įmonės registrų centro tvarkomų duomenų paslaptį ir laikytis duomenų saugos reikalavimų	28

PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS

1 pav. Sistemos loginių posistemių ir modulių diagrama	6

2 pav. Sistemos infrastruktūros architektūros modelis	10

LENTELIŲ SĄRAŠAS

1 lentelė. Naudojamos sąvokos ir sutrumpinimai	3

2 lentelė. Sistemos loginių komponentų aprašymas	4

3 lentelė. SGDP duomenų tvarkymo ir analizės įrankių sąrašas, veikiantis su ArcMap 10.5.1	7

4 lentelė. MVK elektroninės paslaugos, teikiamos per eVMT paslaugų portalą	7

5 lentelė. Sistemos infrastruktūros architektūros komponentų aprašymas	10

6 lentelė. Paslaugų įgyvendinimo etapai	17

# PIRKIMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

## 1.1. Santrauka

- Sistemos vystymo ir konsultacinių valandų paslaugų pirkimo sąlygų techninės specifikacijos reikalavimų pirkimo objektui  (toliau – Reikalavimai pirkimo objektui arba RPO) pateikiami reikalavimai, pagal kuriuos turi būti vystoma Sistema ir teikiamos konsultacijos apie Sistemą.

- RPO pateikiama informacija apie teisės aktus ir standartus, kuriais turi vadovautis Sistemos vystymo ir konsultacinių valandų paslaugų Teikėjas (toliau – Tiekėjas arba Teikėjas) teikiant paslaugas.

## 1.2. Sąvokos ir sutrumpinimai

- RPO naudojamos sąvokos ir sutrumpinimai pateikti 1 lentelėje „Naudojamos sąvokos ir sutrumpinimai“.

1 lentelė. Naudojamos sąvokos ir sutrumpinimai

| Sąvoka/sutrumpinimas | Paaiškinimas |
| --- | --- |
| DEV | Informacinių technologijų infrastruktūros kūrimo(angl. Development environment) aplinka, kurioje vyksta sistemos kūrimas ir vidinis testavimas |
| IS | Informacinė sistema |
| Sistema, MVK | Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastras |
| Perkančioji organizacija, Pirkėjas, Užsakovas, RC | Valstybės įmonė Registrų centras, juridinio asmens kodas 124110246, adresas Studentų g. 39, 08106 Vilnius. Perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja |
| TEST | Informacinių technologijų infrastruktūros aplinka skirta programinei įrangai testuoti (angl. Testing environment) aplinka, kurioje vyksta sistemos priėmimo testavimas |
| Testavimo aplinka | Informacinių technologijų infrastruktūros aplinka skirta programinei įrangai testuoti (angl. Testing environment) aplinka, kurioje vyksta sistemos priėmimo testavimas |
| Vystymo aplinka | Infrastruktūros aplinka skirta kūrimo bei vystymo darbams vykdyti (angl. Development environment) |
| WS, web service | Žiniatinklio paslauga (angl. web service) |

- Kitos RPO vartojamos sąvokos apibrėžtos žemiau išvardintuose teisės aktuose.

## 1.3. Sistemos vystymą  bei veikimą reglamentuojantys teisės aktai

- Valstybės Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 25 d. įsakymą Nr. T-36 „Dėl duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijų patvirtinimo“;

- Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. spalio 9 d. nutarimu Nr. 1255 „Dėl Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro nuostatų patvirtinimo“;

- Duomenų teikimo Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastrui, jų įrašymo ir keitimo tvarkos aprašas, patvirtintas valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2024 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. VE-5 (1.3 E) „Dėl Duomenų teikimo Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastrui, jų įrašymo ir keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

- Kiti teisės aktai, reglamentuojantys valstybės informacinių sistemų veikimą, duomenų saugą, funkcijas.

# ESAMOS BŪSENOS APRAŠYMAS

## 2.1. Sistemos organizacinė struktūra

- Sistemos valdytojas yra LR Aplinkos ministerija, Sistemos tvarkytojas yra RC.

## 2.2. Sistemos funkcinė architektūra

### 2.2.1. Sistemos loginis modelis

- Sistemos loginis modelis sudarytas iš loginių posistemių ir modulių, kurie žemiau aprašyti ir pavaizduoti 1 paveiksle „Sistemos loginių posistemių ir modulių diagrama“:

  - Melsva spalva pažymėti GIS posistemiai, GIS paslaugas teikiantys komponentai bei GIS duomenis saugančios duomenų bazės. 2 lentelėje aprašyti visi loginiame modelyje pateikti komponentai.

2 lentelė. Sistemos loginių komponentų aprašymas

| Eil. Nr. | Komponentas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| MVK atvaizdavimas |  |  |
|  | WEB serveriai (IIS, Tomcat) serveris | Žiniatinklio paslaugų serveris |
|  | MVK web prieiga | Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro internetinė prieiga, apimanti eVMT paslaugų portalą |
|  | VMTGIS prieiga | VMT teikiamų GIS duomenų ir paslaugų prieiga |
| MVK logika |  |  |
|  | MVK aprašomųjų duomenų apdorojimas | LR miškų valstybės kadastro aprašomųjų duomenų apdorojimo posistemiai |
|  | PVP posistemis | Privačių valdų miškotvarkos projektų posistemis |
|  | MKDTP posistemis | Miškų kadastro duomenų teikimo posistemis |
|  | MŪVDP posistemis | Miškų ūkinės veiklos duomenų posistemis |
|  | KMB posistemis | Kertinių miško buveinių posistemis |
|  | TSDP posistemis | Miškų kadastro taksacinių sklypų duomenų posistemis |
|  | Naudotojų administravimo posistemis | LR miškų valstybės kadastro teikiamų paslaugų naudotojų administravimo posistemis |
|  | ArcGIS serveris | ArcGIS Enterprise komponentas, skirtas geografiniams duomenims apdoroti, GIS paslaugoms teikti |
|  | MVK geografinių duomenų apdorojimas | LR miškų valstybės kadastro geografinių duomenų apdorojimo posistemiai |
|  | NKR posistemis | Neteisėtų kirtimų registrų posistemis |
|  | RKO posistemis | Raudonosios knygos objektų posistemis |
|  | SGDP posistemis | Miškų kadastro sklypų geografinis duomenų posistemis |
| MVK duomenų sluoksnis |  |  |
|  | MS SQL DBVS | Microsoft SQL duomenų bazių valdymo sistema |
|  | AUTH | Naudotojų profilių, rolių duomenų bazė |
|  | PVP | Privačių valdų projektų duomenų bazė |
|  | PVP_GIS | Privačių valdų projektų GIS duomenų bazė |
|  | MKAD | Miškų kadastro duomenų bazė |
|  | MKAD_GIS | Miškų kadastro GIS duomenų bazė |
|  | metaDB | Metaduomenų bazė |
|  | ValymasDB | Pagalbinė taksacinių duomenų redagavimo duomenų bazė |
|  | MT | Pagalbinė tarpiniams skaičiavimams naudojama duomenų bazė |

1 pav. Sistemos loginių posistemių ir modulių diagrama

### 2.2.2. MVK sąsaja su informacinėmis sistemomis, posistemėmis ir programomis

- Žemiau pateikiamas Miškų valstybės kadastro tvarkytojo funkcijoms atlikti naudojamų programų/informacinių sistemų sąrašas ir programų, kurios turi tiesioginę sąsają su MVK, sąrašas.

  - Specializuoti MVK darbastalio įrankiai ArcMap‘e pateikiami 3 lentelėje.

3 lentelė. SGDP duomenų tvarkymo ir analizės įrankių sąrašas, veikiantis su ArcMap 10.5.1

| Filtro eilutės formavimo įrankiai |  |
| --- | --- |
|  | Filtro formavimas iš pažymėtų sklypų |
| SGDP objektų paieškos vykdymo įrankiai |  |
|  | SGDP objektų paieška sklypų sluoksnyje. |
| Sklypų redagavimo įrankiai |  |
|  | Pažymėtų Sklypų susiejimas su atributika |
|  | Pažymėtų GeoSklypų atsiejimas nuo atributikos |
|  | Pažymėto GeoSklypo dalinimas |
|  | Pažymėto Sklypo suliejimas su atributika arba Sklypo sukūrimas atributikoje |
|  | Pažymėtų GeoSklypų naikinimas |

  - MVK elektroninės paslaugos, teikiamos per eVMT paslaugų portalą, parodytos 4 lentelėje.

4 lentelė. MVK elektroninės paslaugos, teikiamos per eVMT paslaugų portalą

| - Paslauga | - Paslaugos aprašymas |
| --- | --- |
| - VMTGIS | - MVK ir susijusių posistemių žemėlapiai, teikiami pagal iš anksto sudarytas sutartis. - MVK GIS sluoksnių bei kitų MKIIS posistemių duomenų teikimo sistema, skirta MVK paslaugoms teikti. Nuoroda: https://kadastras.amvmt.lt/map |
| - MGIS | - Nemokamai teikiami MVK duomenys (VMT funkcija). Nuoroda: - https://kadastras.amvmt.lt/portal/apps/webappviewer/index.html?id=42967a7ae33848a6ad8a577a70307607 |
| - Miškų kadastro pažymos | - Miškų kadastro pažymos arba Miškų kadastro duomenų teikimo posistemis (MKDTP). Teikiamos pažymos ir išrašai pagal Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastre įregistruotus duomenis: - 1. Apie miško žemės ir medynų vertę. - 2. Apie taksacines (aprašomąsias) miškų charakteristikas. - 3. Apie grafinius kadastro duomenis. - Prieiga: https://kadastras.amvmt.lt/vartai/paslaugos/misku-kadastro-pazymos - Šiuo metu ši paslauga atjungta |
| - Vidinės miškotvarkos projektai | - Vidinės miškotvarkos projektai (privačių miškų) (VMT funkcija). - Šios paslaugos priemonėmis rengiami, derinami ir tvirtinami vidinės miškotvarkos projektai. - Prieiga: - https://kadastras.amvmt.lt/vartai/paslaugos/vidines-miskotvarkos-projektai-privaciu-misku |

  - Miškų kadastro integruotos informacinės sistema (MKIIS).

- Miškų kadastro integruotos informacinės sistemos (toliau – MKIIS) pagrindiniai uždaviniai yra inventorizacijos duomenų suvedimas, sisteminimas, duomenų bazių formavimą, reikiamų ataskaitų gavimą ir užklausų vykdymą, atributinių ir geografinių duomenų integravimas. Miškų valstybės kadastro tvarkymas veiklos procese aktualiausi 3 posistemiai ir jų programos:

- Taksacinių sklypų duomenų posistemis (toliau – TSDP):

- MetaAdmin – unifikuota atributinių duomenų užklausų ir jų meta duomenų valdymo ir vykdymo taikomoji programa. MetaAdmin svarbi MKIIS dalis, nes šio įrankio pagalba yra administruojamos atributinių duomenų gavimo užklausos, kurių informacija išsaugoma metaDB duomenų bazėje. Atskirai sukurtos GD.dll bibliotekos pagalba metaDB bazėje aprašytomis užklausomis naudojasi daugelis MKIIS sistemos taikomųjų programų. Taip pat pažymėtina, kad šis komponentas yra realizuotas VB6 programavimo kalba.

- TAKSAC – taksacinių duomenų įvedimo, koregavimo ir peržiūros programos pirminė realizacija atlikta su VB6 programavimo kalba;

- Taksacinių sklypų peržiūra – programa skirta taksacinių sklypų pokyčiu istorijos ir atributinių duomenų peržiūrai;

- Plotų įvedimas į DB – taksacinių sklypų plotų charakteristikų reikšmių įvedimo programa;

- Ataskaitos – ataskaita sudaro 26 grupės individualių programų, kurių bendras skaičius yra apie 107 individualias programas (reikšmė nurodoma apie, nes kai kuriais atvejais sunku įvertinti ataskaitų programų individualumą);

- Sklypų šalinimas – programa atsakinga už taksacinių sklypų pašalinimą iš duomenų bazės;

- Linijinių objektų valymas – programa atsakinga už taksacinių sklypų linijinių objektų šalinimą iš duomenų bazės;

- Sklypų operacijos – yra 5 individualios programos taksacinių sklypų sukūrimui, dalinimui, apjungimui, sklypų uždarymui, sklypų taksacinių charakteristikų įvedimui;

- Miškų kategorijos keitimas – programa atsakinga už miškų kategorijos nustatytos GIS programų pagalba įvedimui.

- Darbo su TSDP posistemio taikomosios programomis užtikrinimui neatsiejami yra žemiau pateikti du posistemiai:

- Sklypų geografinių duomenų posistemis (toliau – SGDP):

- TSDP ir SGDP susiejimas – programa atsakinga už atributinių duomenų ir GIS duomenų įrašų susiejimą. Šis funkcionalumas reikalingas, nes aprašomieji ir GIS duomenys saugomi skirtingose duomenų bazėse.

- Normatyvų posistemis (toliau – NP):

- Normatyvų administravimo programa, kuri skirta miškų kadastro aprašomųjų duomenų normatyvinių reikšmių duomenų bazės lentelių įrašų įvedimui, peržiūrai, redagavimui ir šalinimui.

## 2.3. Naudojamos technologijos

- Sistema veikia Java, .NET, Python, Visual Basic technologijos pagrindu. Žemiau pateiktame aprašyme nurodyta Sistemos funkcionavimui panaudota trečių šalių programinė įranga. Darbui su Sistemos vartotojo sąsaja vartotojo kompiuterinėje darbo vietoje turi būti įdiegta šia programinė įranga (toliau – PĮ):

  - Viena iš šių interneto naršyklių:

    - Microsoft Edge (LTS);

    - Google Chrome (LTS);

  - aplikacijų vykdomoji aplinka:

    - .NET runtime (versija nuo 5 iki 10);

    - .NET 4.5 framework runtime;

  - operacinė sistema:

    - Microsoft Windows (versijos 10 ir 11);

  - PDF/A-3 formato elektroninių dokumentų peržiūros PĮ (Adobe Acrobat Reader);

- Web tarnybinėje stotyje įdiegta:

  - WEB serverio (Apache HTTP Server, Tomcat, IIS, ArcGIS WebGate ), kuri užtikrina užklausų peradresavimą bei naudotojų prisijungimą prie vartotojo sąsajos bei sistemos tinklinių paslaugų HTTPS protokolu;

  - WEB serverio operacinė sistema (Microsoft Windows Server 20212 R2 Standard).

- Aplikacijų tarnybinėje stotyje įdiegta (nurodyti visą įdiegta PĮ):

  - programinė platforma reikalinga aplikacijų tarnybinėje stotyje veikiančios PĮ bei parinktų technologijų funkcionavimui (JRE– Java 8, .NET runtime versijos nuo 5 iki 10);

  - integracinę platformą, kuri naudojama duomenų mainams su išorinėmis sistemomis (Python);

  - turinio valdymo sistemos programinė įranga (VMT-GIS);

  - aplikacijų serverio PĮ (Tomcat ), kuriame funkcionuos MVK aprašomųjų duomenų apdorojimas;

- DB tarnybinėje stotyje įdiegta:

  - DB tarnybinėje stoties PĮ (Microsoft SQL Server 2014 Standard Edition),  naudojant kurią vykdomas Sistemos duomenų saugojimas;

  - DB tarnybinės stoties operacinė sistema (Microsoft Windows Server 20212 R2 Standard);

- Vartotojo sąsajos realizuota:

  - Web komponentai (Angular 19.2, Esri įrankiai 3.XX);

  - ArcMap‘o (10.8.2) GUI;

  - Windows komponentų bibliotekos;

- Prieiga prie DB objektų programinių komponentų grupės PĮ:

  - Entity framework (versijos 9 ir 10).

- DB lygio veiklos logikos programinių komponentų grupės PĮ (PL/SQL programavimo kalba sukurtais DB objektais).

## 2.4. Sistemos fizinė struktūra

- Sistema fiziškai sudaryta iš šių pagrindinių dalių, kurios žemiau 5 lentelėje aprašytos ir pavaizduotos 2 paveiksle „Sistemos infrastruktūros architektūros modelis“:

2 pav. Sistemos infrastruktūros architektūros modelis

5 lentelė. Sistemos infrastruktūros architektūros komponentų aprašymas

| Eil. Nr. | Komponentas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| DB15v - duomenų bazių serveris |  |  |
|  | MS SQL Server | Microsoft SQL Server 2014 Standard serveris |
|  | AUTH | Keycloak naudojama naudotojų profilių, rolių duomenų bazė |
|  | PVP | Privačių valdų projektų duomenų bazė |
|  | PVP_GIS | Privačių valdų projektų GIS duomenų bazė |
|  | MKAD | Miškų kadastro duomenų bazė |
|  | MKAD_GIS | Miškų kadastro GIS duomenų bazė |
|  | metaDB | Metaduomenų bazė |
|  | ValymasDB duomenų bazė | Pagalbinė taksacinių duomenų redagavimo duomenų bazė |
|  | MT | Tarpiniams skaičiavimams naudojama duomenų bazė |
| WEB16v - žiniatinklio serveris |  |  |
|  | WEB serveriai (IIS, Apache HTTPD, Tomcat) | Žiniatinklio paslaugų serveriai |
|  | MVK web prieiga | Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro internetinė prieiga |
|  | VMTGIS prieiga | Valstybinės miškų tarnybos geografinių duomenų prieiga |
|  | MKDTP | Miškų kadastro duomenų teikimo posistemis |
|  | PVP | Privačių valdų miškotvarkos projektų posistemis |
|  | Naudotojų autentifikacijos sistema | Keycloak naudotojų vieningos autentifikacijos (angl. Single Sign On) sistema |
|  | Portal for ArcGIS | Portal for ArcGIS yra ArcGIS for Server plėtinys, skirtas erdvinių duomenų ir turinio valdymui, žemėlapių publikavimui ir žemėlapių aplikacijų konfigūravimui bei dalinimuisi. |
| GIS16v - GIS serveris |  |  |
|  | ArcGIS Server 10.5.x | ArcGIS Server yra serverinė GIS programinė įranga, skirta erdvinių duomenų kūrimui, saugojimui, tvarkymui, teikimui GIS paslaugomis interneto naršyklės pagrindu. |
|  | MVK geografinių duomenų apdorojimo posistemiai | Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro geografinių duomenų apdorojimo posistemiai |
|  | MKDTP-GIS-REPORTS | MKDTP ir PVP ataskaitų žemėlapio fragmento generavimo komponentas |
| GIS15v – pagalbinis GIS serveris |  |  |
|  | ArcGIS Server 10.3 | Pagalbinis ArcGIS Server yra serverinė GIS programinė įranga, skirta LEII erdvinių duomenų teikimui |
| BK16v - foninių darbų serveris |  |  |
|  | JasperReports Server | Ataskaitų generavimo serveris (tame tarpe MKDTP, PVP ataskaitos su žemėlapio fragmentais) |
|  | Naršyklė | Standartinė žiniatinklio naršyklė (Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer) |
|  | ArcMap | ArcMap programinė įranga, skirta ArcGIS Server paslaugų administravimui ir miško kadastro GIS duomenų tvarkymo vieta |
|  | ArcGIS Pro | ArcGIS Pro programinė įranga, skirta ArcGIS Server paslaugų administravimui ir miško kadastro GIS duomenų analizės vieta |
|  | MVK darbalaukio klientas | LR MVK darbalaukio klientas |
| VMTMGR20 – ArcGIS licencijų valdymo serveris |  |  |
|  | ArcGIS License Manager 10.5.x | ArcGIS licenncijų valdymo PĮ |
| VMTAZURE/HPML3504 – MKIIS aplikacijų serveris |  |  |
|  | MKIIS desktop | MKIIS darbalaukio taikomųjų programų ir programinių bibliotekų saugykla |
| TAKSAC – TAKSAC servisų serveris |  |  |
|  | TAKSAC-api | TAKSAC servisai |
|  | TAKSAC | TAKSAC saityno taikomoji programa |

## 2.5. Sistemos infrastruktūros aplinkos

### 2.5.1. Sistemos infrastruktūros fizinės aplinkos

- Sistemos eksploatacijos, vystymo, diegimo metu naudojamos tokios informacinių technologijų infrastruktūros aplinkos (toliau — Aplinkos):

  - Vystymo aplinka (angl. Development environment), toliau – DEV. Tai Aplinka, kuri taip pat gali būti skirta Teikėjui  Sistemos vystymo, kūrimo ir vidinio testavimo darbams vykdyti. DEV vyksta Sistemos vystymas bei vidinis jos versijų testavimas;

  - Testinė aplinka (angl. Testing environment),  toliau – TEST. Tai Aplinka, kurioje Sistemos testavimą vykdo Pirkėjo paskirti atsakingi asmenys;

  - Produkcinė aplinka (angl. Production environment), toliau – PROD. Tai Aplinka, kurioje eksploatuojama sistema;

- Sistemos versijų diegimo principas, kai TEST aplinkoje bei PROD aplinkoje diegimus vykdo RC specialistai, bus taikomas atsižvelgiant į RC saugumo politiką.

## 2.6. Sistemos saugumo sprendimai

- Sistemoje realizuoti tokie saugumo sprendimai:

  - Priėjimas prie Sistemos tinklinių paslaugų bei naudotojo sąsajų bus galimas tik HTTPS protokolu;

  - Išorinės sistemos, kurių duomenys teikiami sistemai per šios sistemos tinklines paslaugas, identifikuojamos remiantis WS-Security bei WS-SecurityPolicy standartų apibrėžtais reikalavimais.

  - Vartotojai prie sistemos gali jungtis šiais būdais:

    - per VIISP. Šis asmens identifikavimo modulis suteiks naudotojui identifikuoti save stacionarų skaitmeninį sertifikatą, mobilų skaitmeninį sertifikatą, elektroninės bankininkystės informacinę sistemą, valstybės tarnautojo kortelę;

    - per programos vidinę autentifikacijos bei autorizacijos sistemą. Sistema veikia Keycloak ir LDAP integracijos principu, bei suteikia galimybę perkančiosios organizacijos darbuotojams prisijungti prie sistemos naudojantis darbuotojo pagrindinės paskyros kredencialais.

# REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKIMUI

## 3.1. Reikalavimai darbo vietai

- Pagal numatytas procedūras Pirkėjo Teikėjo darbuotojams dalyvaujantiems Pirkimo objekto vykdyme (toliau – Teikėjo specialistai), suteiks prieigą prie Pirkėjo išteklių (toliau – prieiga):

  - Teikėjo specialistams bus suteikta prieiga prie Pirkėjo aplikacijų: JIRA, CONFLUENCE. Pagal Pirkimo objekto specifiką Teikėjo specialistui  gali būti suteikta prieiga prie DEV aplinkoje pirkimo objekto vykdymui reikalingų DB schemų;

  - Teikėjo specialistams aplikacijų programuotojams bus suteikta prieiga prie Pirkėjo GIT repozitoriumo Pirkimo objekto programinės įrangos išeities tekstų versijų valdymui, Pirkėjo infrastruktūros kūrimo aplinkoje (DEV) Pirkimo objekto vykdymui dedikuotų serverių (nesuteikiant administratoriaus teisių) ir reikalingų DB schemų.

- Pagal poreikį, Pirkėjas suteiks saugią nuotolinę prieigą – dedikuotą virtualią darbo vietą (angl. Virtual Desktop Infrastructure, toliau – VDI), per kurią Teikėjo specialistai pasieks Pirkėjo išteklius reikalingus Paslaugų teikimui.

- Pagal poreikį, Pirkėjas galės suteikti Teikėjo specialistų kompiuterinėms darbo vietoms saugią nuotolinę VPN prieigą prie jiems dedikuotų išteklių reikalingų Pirkimo objekto vykdymui.

## 3.2. Reikalavimai Sistemos vystymo valandų paslaugų teikimui

- Paslaugos bus užsakomos Pirkėjo JIRA pateikiant užduotis – konkrečios užduotys priskiriamos Tiekėjo specialistui (-ams), kuriems prieš tai suteikiama prieiga prie Pirkėjo JIRA (žr. RPO 23.1 papunktį).

- Kai Paslaugų teikimas pradedamas ne nuo Sutarties pasirašymo datos, o nuo Paslaugų užsakymo pateikimo dienos  (žr. Techninę specifikaciją), tuomet Paslaugų teikimas pradedamas skaičiuoti nuo pirmos paskirtos užduoties Paslaugų tiekėjui arba jo specialistui JIRA.

- Pirma užduotis JIRA turi būti pateikiama ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėn. nuo Sutarties pasirašymo dienos.

- Sistemos vystymo paslaugos turi būti teikiamos remiantis inkrementiniu-iteraciniu informacinių sistemų įgyvendinimo būdu (angl. Agile), kuomet sistemos savininko (angl. Product Owner) vaidmenį atlieka Pirkėjas, darbai planuojami vienos-dviejų savaičių iteracijomis, taikomos kitos atitinkamos praktikos darbų planavimui, prioritetizavimui komunikavimui, tarpinių ir galutinių rezultatų priėmimui. Konkretūs susitarimai dėl taikomų inkrementinio-iteracinio įgyvendinimo būdo metodų ir praktikų (iteracijos trukmė, reguliarūs susitikimai, darbų sąrašų formatai, progreso vizualizavimas ir kt.) turi būti suderinta paslaugų teikimo reglamente, kurį Teikėjas per 30 darbo dienų nuo Užsakovo prašymo pateikimo dienos, turi paruošti ir suderinti su Paslaugų gavėju. Sistemos Vystymo paslaugos turi būti teikiamos, vadovaujantis šiuo procesu:

  - JIRA užduotyje Pirkėjas pateikia Teikėjui užsakymą Sistemos vystymui, kuriame nurodomas (pvz., naujas funkcionalumas, funkcionalumo pakeitimai,  integracijų su kitomis sistemomis, Sistemos architektūros pakeitimai ar kitokie vystymo poreikiai, bendrai apibrėžiant jų apimtį bei tikslus);

  - Per 5 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo Teikėjas:

    - atlieka pateiktos Sistemos vystymo užduoties analizę, įvertina visų vystymo ir diegimo  darbų sąnaudas darbo laiko valandomis, parengia užduoties techninio įgyvendinimo viziją, būtinų veiklų sąrašą, nurodydamas konkrečius programavimo darbus smulkinant juos iki funkcijų ir formų sukūrimo ar koregavimo lygio, ir jų vertinimą valandomis;

    - Darbų apimčiai ir planuojamoms vystymo valandoms nustatyti gali būti taikoma taškinė (SFT) metodika. Naudojant šią metodiką darbai suskaidomi į vertinamus elementus (formas, funkcijas arba tiesiogines programavimo valandas), o pagal metodikoje nustatytus proporcinius santykius apskaičiuojamos su programavimu susijusios veiklos, tokios kaip analizė, projektavimas, testavimas, dokumentavimas, valdymas, garantiniai įsipareigojimai ir paklaida. Pradinį darbų apimties įvertinimą, vadovaudamasis metodikos principais, pateikia Tiekėjas. RC įvertina pateiktą įvertinimą, tikrina jo pagrįstumą ir, esant poreikiui, reikalauja patikslinimų. Galutinė darbų apimtis ir valandų skaičius nustatomi Tiekėjui ir RC suderinus įverčius pagal metodikos taisykles;

pateikia Pirkėjui galimų darbo laiko sąnaudų įgyvendinimo kalendorinių terminų vertinimą, užduoties techninio įgyvendinimo viziją, būtinų veiklų sąrašą;

    - derina su Pirkėju vystymo užsakymo reikalavimus;

Per 5 darbo dienas nuo analizės rezultatų (žr. papunktį 29.2.1) pateikimo Pirkėjas arba patvirtina, arba atmeta darbo sąnaudų vertinimą. Tuo atveju, jei Pirkėjas patvirtina darbo sąnaudų vertinimą  darbų sąmatą ir vystymo terminus, Pirkėjas patvirtinimo faktą registruoja JIRA sistemoje prie konkretaus užsakymo (užduoties). Jei darbų sąmata nepatvirtinama, tuomet pagal 29.2. papunktį nurodytus terminus Teikėjas turi pateikti naują vertinimą.

  - Priklauso nuo suderintų ir patvirtintų terminų vystymo užsakymo arba jo atskirų dalių įgyvendinimas gali užtrukti kelias iteracijas, pristatant tarpinius rezultatus. Skirtingų vystymo užsakymų arba jų dalių įgyvendinimas gali būti tų pačių iteracijų dalis:

Teikėjas arba Pirkėjas Pirkėjo JIRA sistemoje sukuria detalias užduotis (angl. User story), testavimo scenarijus (angl. Testcase) ir kartu su Pirkėju atlieka tarpinių iteracijų darbų planavimą;

    - Teikėjas įgyvendina vystymo rezultatus ir sukurtus Sistemos pakeitimus testuoja Tiekėjo aplinkoje;

    - Teikėjas pateikia Pirkėjui pakeitimų diegimo paketą su pilnu pakeitimų aprašymu bei diegimo instrukcija.

    - Teikėjas diegia Sistemos pakeitimus Pirkėjo DEV aplinkoje;

    - Teikėjas testuoja sudiegtus pakeitimus Pirkėjo DEV aplinkoje. Esant reikalui testavime gali dalyvauti Pirkėjas;

    - Teikėjas pašalina aptiktus testavimo metu sutrikimus, klaidas, neatitikimus reikalavimams.

    - Esant poreikiui, Teikėjas organizuoja Pirkėjo atstovų mokymus sutartu būdu;

  - Pagal suderintus ir patvirtintus terminus Pirkėjas arba Tiekėjas diegia galutinius vystymo rezultatus Pirkėjo testinėje ir gamybinėje aplinkoje;

  - Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo vystymo užduoties įgyvendinimo ir įdiegimo į gamybinę aplinką, Pirkėjui patvirtinus, kad klaidų ar sutrikimų nenustatyta:

    - Pirkėjas ir Teikėjas pasirašo paslaugų priėmimo-perdavimo aktą,  kuriame nurodoma, kokie konkretūs vystymo darbai buvo atlikti, tačiau Pirkėjas priima tas darbo sąnaudas, kurios buvo patvirtintos vystymo darbų užsakyme;

- Teikėjas turės pateikti Pirkėjui šiuos kiekvieno vystymo užsakymų rezultatus, kurių pateikimo apimtis ir laikas suderinamas teikiant užsakymą (neapsiribojant):

  - programinės įrangos naudojimo instrukciją – užbaigtą sukurto ir išbandyto komponento naudotojo (-jų) dokumentacijos versiją;

  - aktualizuotą programinės įrangos specifikaciją (revizija, jei ji reikalinga), t. y. procesų modelį, duomenų modelį, funkcinį modelį (duomenų srautų diagramą);

  - aktualizuotą programinės įrangos kompiliavimo bei diegimo vadovą (revizija, jei ji reikalinga);

  - programinės įrangos išvesties kodo pasikeitimus apimančius, tačiau neapsiribojančius, duomenų bazės esybių aprašymu. Pasikeitimai pateikiami kaip GIT repozitorijos užkėlimo (commit) veiksmai;

  - programinės įrangos kontekste naudojamų trečiųjų šalių bibliotekų, priklausinių failus, kuomet minėtosios bibliotekos, priklausiniai nėra viešai platinami, tačiau pastarieji yra būtini išvesties kodo kompiliavimo procese arba sukompiliuoto sprendimo veikimui.

## 3.3. Reikalavimai konsultacinių paslaugų teikimui

- Konsultacinės paslaugos apima visą eksploatuojamą MVK, nepriklausomai nuo jos sukūrimo momento, naudojamų technologijų ar to, kuris tiekėjas ją kūrė ar modifikavo.

- Konsultacinės paslaugos nėra susijusios su programavimo, konfigūravimo, testavimo, diegimo ar kitais Sistemos pakeitimų įgyvendinimo darbais ir apsiriboja ekspertinių rekomendacijų, išvadų ir siūlymų teikimu.

- Konsultacinės paslaugos apima:

  - Sistemos veikimo, architektūros ir technologinių sprendimų analizę;

  - esamo funkcionalumo vertinimą;

  - duomenų modelio, integracijų ir sąsajų veikimo analizę;

  - veikimo sutrikimų ar neefektyvumo priežasčių identifikavimą;

  - pasiūlymų dėl Sistemos tobulinimo, optimizavimo ar vystymo teikimą.

- Konsultacinių paslaugų rezultatas turi būti vienas ar keli iš šių:

  - aiškus atsakymas / paaiškinimas Pirkėjui;

  - rekomendacijų sąrašas;

  - sprendimo alternatyvų palyginimas;

  - ekspertinė išvada;

  - pasiūlymai dėl tolimesnių veiksmų (pvz., vystymo ar priežiūros darbų inicijavimo).

- Teikėjas turi paskirti atsakingus už konsultacinių paslaugų teikimą asmenis, kurie turi būti pasiekiami registruojant užduotis Pirkėjo naudojamoje informacinių technologijų užduočių valdymo ir tvarkymo sistemoje JIRA, nurodytu telefono numeriu ir elektroniniu paštu.

- Visas su konsultacijomis susijusias veiklas paslaugų Teikėjas turės organizuoti taip, kad visos Pirkėjo užsakomos paslaugos, Teikėjo suteiktų paslaugų rezultatai, jų aprašymai ir kita susijusi informacija būtų registruojami Pirkėjo JIRA.

- Teikėjo konsultacijų teikimo tvarka:

  - Dėl poreikio konsultacijai Pirkėjo JIRA registruojamas kreipinys (angl. Issue) – prašymas suteikti konsultaciją. Skubos atveju arba esant JIRA nepasiekiamumui įvykis registruojamas telefonu, MS teams platformoje arba el. paštu kreipiantis į Paslaugų teikėjo sutarties koordinatorių.

  - Pirkėjo specialistų konsultavimas turi būti atliekamas Pirkėjo JIRA priemonėmis, telefonu ar MS Teams platformoje, elektroniniu paštu bei specialistų darbo vietoje darbo valandomis: darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val., penktadieniais 8:00 iki 15:45.

  - Už suteiktas konsultacines paslaugas (kai JIRA būsena yra „Užbaigta“ (angl. Closed)) bus atsiskaitoma mokant sumas, apskaičiuotas faktiškai sugaištų valandų kiekį (negali viršyti JIRA nurodyto ir / ar suderinto valandų kiekio) padauginus iš Teikėjo pasiūlyme pateikto Sistemos vystymo ir konsultacinių valandų paslaugos įkainio. Konsultacinių paslaugų perdavimo – priėmimo aktas pateikiamas už praėjusį mėnesį ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo praėjusio mėnesio pabaigos, bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 9 d.

## 3.4. Reikalavimai RPO įgyvendinimui

- Teikėjas privalo realizuoti visus RPO reikalavimus.

- Laimėjusio Teikėjo specialistai, kurie per pastaruosius 5 metus nedirbo su modernizuojama Sistema ar jos dalimi, per su Užsakovu suderintą laikotarpį (ne ilgesnį kaip 1 mėnuo) turės susipažinti su Sistema tokiu lygiu, kuris užtikrintų bendrą komandos supratimą apie jos veikimą ir pagrindinius komponentus. Susipažinimo tikslas – sudaryti sąlygas efektyviam komandos įsitraukimui į vystymo veiklas, neapsiribojant individualiu giliu kiekvieno specialisto žinojimu. Po susipažinimo specialistai pateiks ataskaitą pagal Užsakovo pateiktą šabloną (3 priedas „Pirkimo objekto (informacinės Sistemos/Registro) ataskaitos gairės“) ir pristatys ją susitikimo metu. Susipažinimui ir ataskaitos parengimui skirtas laikas yra neapmokamas.

- Teikėjas ar Pirkėjas gali siūlyti alternatyvų atskiro RPO reikalavimo įgyvendinimo būdą arba reikalavimo įgyvendinimo iškeitimą į lygiavertį funkcionalumą, kuris niekaip neigiamai neturėtų įtakos Pirkimo tikslui, uždaviniams ir galutiniams rezultatams bei neprieštarautų pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams. Kiekvienas siūlomas alternatyvus ar reikalavimą keičiantis funkcionalumas turi būti suderinamas su Pirkėju. Reikalavimo keitimo į lygiavertį funkcionalumą atveju, Teikėjas turės pateikti raštišką pagrindimą, apimantį pakeitimo poveikio ir kritiškumo aprašymą, pagrindžiant, kad pakeitimas neįtakoja viso Sistemos funkcionalumo. Taip pat turi būti atliktas iškeičiamo funkcionalumo vertinimas pagal laiko sąnaudas (detalizuojamos iškeičiamo funkcionalumo realizavimo laiko sąnaudos ir pateikiamos naujo funkcionalumo realizavimo laiko sąnaudos). Alternatyvių specifikacijos reikalavimų įgyvendinimui turi būti taikoma Paslaugų teikimo reglamente apibrėžta pokyčių valdymo procedūra.

- Teikėjas gali siūlyti alternatyvius architektūros realizavimo būdus, kurie užtikrintų lygiavertę ar geresnę Sistemos greitaveiką, aukštą prieinamumą, plečiamumą, interoperabilumą, palaikymą, saugumą ir patogumą. Kiekvienas siūlymas turi būti įvertintas ir patvirtintas Pirkėjo.

- Teikėjas kartu su Sutartimi, pasirašo susitarimą dėl taikomų organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų. Teikėjas užtikrina, kad asmuo, vykdysiantis Sutarties Techninės dalies įgyvendinimą pasirašytų Pirkėjo pateiktą Konfidencialumo pasižadėjimą (žr. 1 priedą).

- Teikėjas privalo vadovautis Sutarties vykdymo metu aktualiomis teisės aktų redakcijomis. Teikėjui privalomi ir visi Sutarties vykdymo metu naujai priimti / pakeisti teisės aktai, jeigu jie susiję su Sutarties įgyvendinimu. Jei naujai priimti / pakeisti teisės aktai prieštarauja Techninėje specifikacijoje aprašytiems reikalavimams, Teikėjas turi įgyvendinti reikalavimus vadovaudamasis Sutarties vykdymo metu priimtų / pakeistų teisės aktų versijomis.

- Per 30 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo Teikėjas turi surengti įvadinį susitikimą su Registrų centru bei pateikti derinimui ir pristatyti Paslaugų teikimo reglamentą, apimantį tokias pagrindines dalis (neapsiribojant):

  - paslaugų atlikimo ir pateikčių pateikimo terminai;

  - paslaugų teikimo organizacinė struktūra;

  - komunikacijos tvarka;

  - kita svarbi informacija.

- Teikėjas turės bendrauti su Pirkėju susitikimų metu, raštu ir e. paštu, ir dalyvauti rengiamų dokumentų aptarime su suinteresuotomis šalimis. Visų susitikimų turinys turi būti protokoluojamas taip kaip nurodyta Paslaugų teikimo reglamente.

- Teikėjas pats pasirūpina Paslaugoms teikti reikalingomis priemonėmis ir technine įranga;

- Sutarties vykdymo metu kviečiami Teikėjo specialistai turės dalyvauti Pirkėjo organizuojamuose susitikimuose.

- Kiekvienas Teikėjo specialistas teikiant Paslaugas privalo kiekvieną Paslaugų teikimo darbo dieną pildyti darbo laiko žiniaraštį Pirkėjo JIRA sistemoje.

- Tiekėjo siūlomas specialistas (-ai) turi gebėti bendrauti žodžiu ir raštu lietuvių kalba (ne blogesniu nei C1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų matmenis). Tuo atveju, jei specialistas lietuvių kalbos nemoka, reikalavimas gali būti tenkinamas numatant, kad sutarties vykdymo metu bus užtikrintos vertimo žodžiu ir raštu paslaugos, kurios turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.

    - 3.4.1. Reikalavimai paslaugų teikimo etapams ir programinės įrangos kūrimo iteracijoms

- Pirkimo paslaugos turi būti įgyvendinamos vadovaujantis Valstybės įmonės registrų centro tvarkomų registrų ir informacinių sistemų pokyčių valdymo visose gyvavimo ciklo stadijose tvarkos aprašo (pridedamas, žr. 2 priedą „Valstybės įmonės registrų centro tvarkomų registrų ir informacinių sistemų pokyčių valdymo visose gyvavimo ciklo stadijose tvarkos aprašas“,  toliau — Aprašas) nuostatomis iteraciniu informacinės sistemos kūrimo būdu, taikant gerąsias „Agile“ programinės įrangos kūrimo metodų Scrum ir Kanban praktikas. Etapų (prieaugių) trukmę ir darbų išskaidymą į prieaugius Teikėjas turi suderinti su Pirkėjui.

- Sistemos pokyčių (vystymo, technologinių) poreikiai turi būti registruojami Pirkėjo Jira sistemoje Sistemos kūrimo projekte, pasirenkant Issue type Epic. Esant poreikiui, detaliam Epic aprašymui gali būti naudojamas Pirkėjo Confluence sistemoje paruoštas Epic šablonas. Poreikis Epic skaidomas į Story, mažesnius produkto darbų sąrašo elementus.

- Sistemos vystymo paslaugų teikimo metu sukurto išeities kodo kokybės ir saugumo tikrinimui bus naudojamas SonarQube. SonarQube – atviro kodo statinės analizės platforma, skirta nuolatinei kodo kokybės ir saugumo patikrai. Ji padeda identifikuoti programinio kodo klaidas, pažeidžiamumus, neatitikimus gerosioms praktikoms ir užtikrina, kad kuriama programinė įranga atitiktų aukštus kokybės bei saugumo reikalavimus. Įrankis bus naudojamas paslaugų teikimo metu nuolatinei kodo kokybės stebėsenai, o remiantis analizės rezultatais galės būti reikalaujama ištaisyti nustatytas klaidas, pažeidžiamumus ar kitus kokybės trūkumus.

- Užsakymų įgyvendinamas planuojamas laikantis 6 lentelėje „Paslaugų įgyvendinimo etapai“ nurodytų etapų ir juos numatytų, pagal poreikį nustatytų, veiklų.

6 lentelė. Paslaugų įgyvendinimo etapai

| Etapas | Atsakomybių aprašymas | Rezultatai / reikalavimai | Terminas |
| --- | --- | --- | --- |
| Inicijavimas | Teikėjas: susipažįsta su Sistema (jei reikia), rengia Paslaugų teikimo reglamentą, darbų organizavimo tvarką, rizikas, komunikavimo principus; derina su Pirkėju. Pirkėjas: suteikia informaciją, teikia pastabas ir tvirtina dokumentą. | Parengtas ir suderintas Paslaugų teikimo reglamentas, Pirkimo objekto (informacinės Sistemos/Registro) ataskaitos gairės (jei yra rengiama pagal 39 punktą) | Ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo arba pagal reglamentą. |
| Užsakymų analizė ir tikslinimas | Teikėjas: atlieka pateiktų užsakymų analizę, tikslina reikalavimus, pateikia vertinimą Pirkėjas: pateikia informaciją, teikia komentarus, tvirtina backlog. | Patvirtintas darbų (backlog) sąrašas; esminių reikalavimų atnaujinimai. | Terminas nustatomas Paslaugų teikimo reglamente. |
| Programavimas | Teikėjas: atlieka programavimo darbus pagal patvirtintą backlog; vykdo vidinį testavimą (unit, integration); atnaujina techninę dokumentaciją; teikia versijas testavimui. Pirkėjas: teikia grįžtamąjį ryšį dėl tarpinių versijų. | Sukurtas arba pakoreguotas funkcionalumas; vidinio testavimo ataskaita; atnaujinta techninė dokumentacija. | Trukmė nustatoma grafike ir priklauso nuo užsakytų valandų apimties. |
| Diegimo į testavimo aplinką parengimas | Teikėjas: parengia diegimo paketą, skriptus, testavimo scenarijus (jei reikia), konsultuoja diegimo metu. Pirkėjas arba Teikėjas*: įdiegia programinę įrangą į testavimo aplinką. | Parengtas diegimo paketas; testavimo scenarijai; parengti duomenų skriptai. | Diegimas turi būti atliktas iki testavimo pradžios. |
| Testavimas | Pirkėjas arba Teikėjas*: atlieka funkcinį, integracinį ir/ar priėmimo testavimą; registruoja klaidas. Teikėjas: šalina klaidas, pateikia pataisytas versijas ir tikslina dokumentaciją. | Priėmimo testavimo ataskaita; ištaisyti defektai; atnaujinta dokumentacija. | Testavimas vykdomas iki sėkmingo priėmimo testavimo rezultatų pasiekimo. |
| Diegimas į gamybinę aplinką | Teikėjas: parengia gamybinio diegimo paketą, skriptus, diegimo planą. Pirkėjas arba Teikėjas*: įdiegia programinę įrangą į gamybinę aplinką, užtikrina prieigas. | Į gamybą įdiegtas funkcionalumas; diegimo aprašai; | 1 savaitė po priėmimo testavimo pabaigos (jei nenurodyta kitaip). |
| Perdavimo–priėmimo etapas | Teikėjas: pateikia užsakymo vystymo rezultatus ir visą dokumentaciją. Pirkėjas: priima darbus ir pasirašo perdavimo–priėmimo aktą. | Perdavimo–priėmimo aktas; duomenų struktūrų ir techninės realizacijos dokumentacija. | Pagal sutarties sąlygas. |
| Garantinė priežiūra | Teikėjas: teikia garantinę priežiūrą, šalina nustatytus defektus. Pirkėjas: registruoja eksploatacijos metu rastas klaidas. | Pašalinti eksploataciniai defektai. | Pagal nurodytą garantinį laikotarpį. |

* Kas vykdys – Tiekėjas ar Pirkėjas – Pirkėjo nurodoma prie konkrečios užduoties JIRA sistemoje.

### 3.4.2. Reikalavimai dokumentacijai ir jos derinimui

- Visa Teikėjo rengiama dokumentacija turi būti parengta lietuvių kalba vadovaujantis bendrinės lietuvių kalbos taisyklėmis (išskyrus techninius dokumentus, kaip Diegimo planas, kuriuose dalis informacijos gali būti pateikiama anglų kalba), iliustruoti schemomis, lentelėmis, grafikais bei kitomis vaizdinėmis priemonėmis, pateikiama medžiaga išdėstoma aiškiai, nuosekliai ir detaliai.

- Teikėjo pataisyti dokumentai turi būti teikiami su matomais pakeitimais („track changes“ funkcija).

- Su Pirkėju suderinti dokumentai turi (gali) būti keičiami vėlesnių etapų metu, jeigu yra vykdomi modifikuojamos Sistemos pakeitimai, atsižvelgiant į priėmimo testavimo rezultatus, kitas projekto veiklas ir aplinkybes, kurios susijusios su pateiktos dokumentacijos turiniu.

- Dokumentų galutinės versijos turi būti pateiktos elektroniniu (MS Word arba kitu su Užsakovu suderintu redagavimui tinkamu formatu įrašant dokumentą (-us) į skaitmeninę laikmeną.

- Preliminarios (projektinės) versijos turi būti pateikiamos elektroniniu formatu elektroninio ryšio priemonėmis. Pastabos bei korekcijos dokumentų projektuose turi būti teikiamos MS Office programinio paketo (ar lygiaverčio) pakeitimų sekimo (angl. track changes) bei komentavimo funkcijomis. Turi būti vykdomas pateikiamų dokumentų versijavimas (versijų kontrolė).

- Visi Teikėjo parengti dokumentai turės būti suderinti su Pirkėju. Detalūs dokumentų derinimo principai ir terminai turės būti pateikti ir suderinti Teikėjo parengtame Paslaugų teikimo reglamente.

- Dokumentų galutinės versijos turi būti pateiktos dviem formatais: redagavimui tinkamu elektroniniu (.doc, .docx, .pdf arba kitu su Pirkėju suderintu formatu) ir Teikėjo atsakingo asmens parašu (elektroniniu arba įprastu) pasirašytu formatu. Dokumentų tarpinės versijos teikiamos tik elektroniniu formatu.

- Visa Teikėjo parengta Projekto dokumentacija turi būti patvirtinta Pirkėjo atsakingų asmenų, detaliau aprašyta Darbo reglamente.

- Sistemos išeities kodų laikymui turi būti naudojama Užsakovo kodo saugykla – GitLab.

- Sistemos kokybės užtikrinimo ir diegimo procesams turi būti naudojama Pirkėjo kodo saugykla – GitLab.

- Sistemos kūrimo metu Pirkėjas numato, Gitlab platformoje, vykdyti automatines ir rankines programinės įrangos išeities kodo analizės peržiūros procedūras (angl. Code Review), Teikėjas įsipareigoja į jas atsižvelgti ir atlikti pakeitimus pagal Pirkėjo pateiktas pastabas.

- Sistemos kūrimo metu su Pirkėju turi būti suderinti ir naudojami statinio kodo analizės įrankiai, kurie užtikrintų kodo atitiktį pagal gerąsias praktikas, teisingą sintaksės formavimą, pažeidžiamumą ir k.t. Šiuos pasirinktus įrankius Pirkėjas turi galėti integruoti į automatinius kodo kokybės užtikrinimo procesus (angl. Continues Integration) Gitlab platformoje.

- Sistema turi būti kuriama taip, kad atitiktų „kodas paremtu testu“ (angl. Test-Driven Development) principą. Pirkėjui, sutartu periodu (jei nebuvo sutarta kitaip), turi būti pateikiamos periodinės atitikties ataskaitos (angl. Code Coverage Reports). Remiantis atitikties ataskaita, Teikėjas įsipareigoja pašalinti Perkančiosios organizacijos pateiktas pastabas. Šių ataskaitų pateikimą, Pirkėjas turi galėti integruoti į procesus (angl. Continues integration) Gitlab platformoje.

- Sistemos kūrimui ir jos komponentų kūrimui turi būti naudojamas pasirinktas Spring, Spring Boot, Symfony ar lygiavertis žiniatinklių ir (ar) mikroservisų kūrimo karkasas.

- Sistema ir jos komponentai turi gebėti veikti su bendru duomenų sluoksniu (angl. Persistent storage).

- Sistemos ir jos turi gebėti veikti su bendru atminties sluoksniu (angl. RAM).

- Integracijos turi būti realizuotas laikantis gerųjų praktikų, kurios paremtos „Priklausomybės valdymo” principais (angl. Dependency Manager), kai integraciniai paketai kuriami ir plėtojami kaip atskiros programinės įrangos bibliotekos ir diegiamos panaudojant priklausomybės diegimo įrankius kaip: Maven, Composer ar lygiaverčius.

### 3.4.3. Reikalavimai analizei ir projektavimui

- Teikėjas analizės ir projektavimo etapų vykdymo metu turi atlikti detalią veiklos procesų ir poreikių analizę bei projektavimą ir parengti detalios reikalavimų analizės ir projektavimo dokumentus, kurie detalizuoti RPO skyriuje  3.4.2 „Reikalavimai dokumentacijai ir jos derinimui“.

- Detalios reikalavimų analizės dokumente turi būti pateikti pagal Techninės specifikacijos funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus bei pagal Pirkėjo išsakytus poreikius parengti panaudos atvejai (angl. Use Case) (panaudos atvejų diagramos ir detalūs panaudos atvejų aprašymai, nurodant žingsnius (pagrindinę eiga, alternatyvią eigą, išimtinę eigą) ir kitus apribojimus, naudojant UML (angl. Unified Modeling Language) notaciją. Turi būti atliktas visų Techninės specifikacijos funkcinių ir nefunkcinių reikalavimų susiejimas su detalios analizės dokumento turiniu (skyriais, panaudos atvejais, diagramomis ir pan.). Siejimas turi būti atliekamas tokia forma, kad būtų aišku kokiu būdu yra projektuojamas ir realizuojamas kiekvienas RPO reikalavimas.

- Atliekant analizę ir projektavimą Teikėjas turi vykdyti susitikimus su Pirkėjo paskirtais veiklos specialistais ir kitų susijusių institucijų specialistais.

- Detalios analizės ir projektavimo etapų metu Teikėjas turi detalizuoti RPO funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus, kad jais vadovaujantis būtų galima realizuoti poreikius atitinkantį Sistemai.

### 3.4.4. Reikalavimai diegimui

- Sistemos versijų diegimui į Pirkėjo Aplinkas Teikėjas turi parengti Diegimo planą.

- Turi būti sukonfigūruotas duomenų rezervinio kopijavimo mechanizmas, aprašytos ir išbandytos duomenų atstatymo procedūros.

- Sistemos versijų diegimas turi būti vykdomas etapais kiekvienai Sistemos naudojančiai tarnybinei stočiai atskirai.

- Sistemos versijų diegimas turi būti vykdomas nurodyta tvarka:

  - DEV aplinkoje įdiegiama nauja Sistemos versija;

    - atliekami įdiegtos Sistemos versijos veikimo įvertinimas;

    - po nesėkmingai veikimo įvertinimo, atliekami reikiami Sistemos pakeitimai ir diegimo procesas kartojamas;

    - sėkmingai atlikus veikimą įvertinimą, diegimo procesas tęsiamas toliau;

  - TEST aplinkoje įdiegiama nauja DEV aplinkoje sėkmingai ištestuota Sistemos versija;

    - atliekami įdiegtos Sistemos versijos testai;

    - nesėkmingai atlikus testus, atliekami reikiami Sistemos pakeitimai ir diegimo procesas kartojamas;

    - sėkmingai atlikus testus, diegimo procesas tęsiamas toliau;

- Versijos diegimo metu tarnybinė stotis, kurioje vykdomi versijos diegimo darbai, vartotojui bus neprieinama.

### 3.4.5. Reikalavimai testavimui

- Turi būti atlikti Sistemos versijų testavimai (toliau – Testavimas).

- Testavimo tikslai:

  - Įsitikinti, kad yra įgyvendinti visi funkciniai ir nefunkciniai Techninės specifikacijos reikalavimai;

  - Identifikuoti, užregistruoti ir ištaisyti funkcionalumo klaidas (angl. Bugs);

- Turi būti atlikti šie testavimai:

  - Vidinis testavimas. Vidinius atskirų komponentų testavimus Teikėjas turi atlikti nedalyvaujant Pirkėjo atstovams. Vidinis testavimas turi būti atliktas Teikėjo kūrimo aplinkoje.

  - Apkrovos našumo testavimas (tokio testavimo poreikis bus derinamas kiekvienam užsakymui atskirai). Šį testavimą Teikėjas turi atlikti DEV aplinkoje, nedalyvaujant Pirkėjo atstovams. Šio testavimo rezultatai turi atsispindėti vidinio testavimo ataskaitoje;

  - Integracinis testavimas (angl. Integrity Testing). Šį testavimą Pirkėjas kartu su Tiekėju turi atlikti TEST aplinkoje su Pirkėjo darbuotojais. Šio testavimo rezultatai būtini įsitikinti ar Sistemos kūrimo sprendimas parengtas diegimui į PROD aplinką. Šio testavimo metu rastos klaidos ir neatitikimai turi būti pašalinti ir ištaisyta Sistemos versija sėkmingai ištestuota TEST aplinkoje;

  - Priėmimo testavimas (angl. Acceptance Testing). Šis testavimas turi būti atliekamas TEST aplinkoje dalyvaujant Teikėjui, Pirkėjui ir kitoms suinteresuotoms šalims;

    - Šio testavimo metu turi būti tikrinamas testavimo tikslų įgyvendinimas (įgyvendinimo lygio nustatymas). Priėmimo testavimo scenarijus parengia Pirkėjas (Pirkėjo testavimo valdymo priemonėje XRAY);

    - Testavimo metu turi būti vykdomas identifikuotų klaidų (problemų) registravimas Pirkėjo įrankyje JIRA;

    - Teikėjas turės parengti ir pateikti visus testavimui reikalingus duomenis, įrankius ar kitas priemones;

    - Teikėjas turės sudaryti ir kitus testavimo duomenis, kurie bus reikalingi tam, kad patikrinti šių RPO funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus. Kiti reikalingi testavimo duomenys, reikiamos priemonės ir sąlygos turi būti detalizuotos priėmimo testavimo plane bei suderintos su Pirkėju;

    - Priėmimo testavimas užbaigiamas, kai tenkinami testavimo scenarijuose įvardinti testavimo priėmimo kriterijai;

- Teikėjas turės parengti pačios Sistemos ir ją sudarančių komponentų automatizuoto testavimo ir diegimo (angl. Continuous Integration and Delivery (toliau - CI/CD)) procesus Pirkėjo naudojamoje priemonėje GitLab. Šis reikalavimas taikomas tik naujai sukurtiems moduliams ir tik ta apimtimi, kiek tai leidžia techninės galimybės (turint minty senas technologijas, su kuriomis yra sukurta MVK).

- Teikėjo su Pirkėju suderinti ir sudaryti CI/CD procesai (angl. Pipeline) turi užtikrinti:

  - Artefaktų pagaminimą;

  - Artefaktų ir kodo kokybės patikrinimą;

  - Artefaktų ir kodo saugumo patikrinimą (Pirkėjas pateiks įrankius reikalingus kodo saugumui patikrinti);

  - Automatinį testų vykdymą;

  - Diegimą į testavimo aplinką;

  - Diegimą į gamybinę aplinką.

- Pirkėjas savo iniciatyva gali atlikti bet kokius kitus Sistemos testavimus ir bandymus (išeities kodų tikrinimą, konfigūracijos tikrinimą, našumo tikrinimą, aukšto prieinamumo tikrinimą, plečiamumo tikrinimą, funkcionalumo tikrinimą ir kt.) siekdama užtikrinti sistemos kokybę ir atitikimus reikalavimams. Teikėjas turės atsižvelgti į Pirkėjo atstovų atliktų bandymų ir testavimų rezultatus, fiksuotus JIRA sistemoje, atlikti visų testavimų rezultatuose nurodytų trūkumų (pažeidimų, rekomendacijų) šalinimą. Teikėjas turės sudaryti reikiamas sąlygas suplanuotiems testavimams ir bandymams atlikti – pateikti išeities kodą, pateikti prisijungimo duomenis prie sistemos komponentų, sukurti testavimui reikalingus naudotojus, įjungti / išjungti sistemos komponentus, sudaryti prieigos galimybes specializuotai testavimo ir bandymų programinei įrangai, atlikti kitas reikiamas veiklas, kurios užtikrintų pilnavertį testavimų ir bandymų proceso įvykdymą.

### 3.4.6. Reikalavimai Sistemos pakeitimų valdymui

- RPO, Techninėje specifikacijoje ar kituose Paslaugų teikimo sutarties prieduose nustatyti reikalavimai gali būti keičiami Teikėjo ar Pirkėjo iniciatyva.

- Pakeitimų atsiradimas gali būti sąlygojamas aplinkybių, kurios atsiranda arba tampa žinomos po pirkimo sutarties sudarymo, jų atsiradimo pasiūlymo pateikimo ar pirkimo sutarties sudarymo metu nebuvo galima protingai numatyti ir kontroliuoti, taip pat, iš anksto įvertinti ir jų atsiradimo rizikos.

- Pakeitimas turi būti įgyvendinamas Teikėjui ir Pirkėjui patvirtinus keitimą raštu (susitarimą įforminant kaip sutarties priedą), vadovaujantis tarp Teikėjo ir Pirkėjo sudarytos Paslaugų teikimo sutarties ir šios techninės specifikacijos sąlygomis, nepažeidžiant viešųjų pirkimų principų.

- Teikėjas privalo prieš priduodamas Sistemos pakeitimus Pirkėjui pateikti galutines dokumentacijos ir Sistemos išeities kodo versijas, jeigu jos buvo pakeistos nuo paskutinio pridavimo.

- Siekiant užtikrinti sklandų Pirkimo tęstinumą:

  - Teikėjas, nepažeidžiant autoriaus teisių turėtojo ar trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės teisių, sutartimi perduoda Pirkėjui autorių turtines teises į pagal užsakymą sukurtą programinę įrangą ir parengtus projektinius dokumentus, įskaitant, bet neapsiribojant, teisę neribotą laiką ir be papildomo atlygio naudoti sukurtą programinę įrangą;

  - teisę daryti sukurtos programinės įrangos kopijas;

  - teisę modifikuoti ir toliau plėtoti sukurtą programinę įrangą;

  - teisę perkelti programinę įrangą į kitą technologinę platformą;

  - teisę naudoti ir keisti jai sukurtos programinės įrangos pradinį kodą (mašininės kalbos pradinius tekstus);

  - jeigu Projekte sukurtoje programinėje įrangoje panaudota kita autoriaus teisių turėtojo ar trečiųjų šalių programinė įranga, kuri integruota į pagal užsakymą sukurtą programinę įrangą ar kitaip susieta su atliktu užsakymu ir autoriaus turtinių teisių į sukurtą programinę įrangą ar parengtus projektinius dokumentus, jos perdavimas Pirkėjui neturi apriboti šias teises perdavusio Teikėjo teisės be atskiro Pirkėjo sutikimo toliau vystyti, tobulinti, platinti ir atlikti kitus reikiamus veiksmus su sukurta programine įranga ar parengtais projektiniais dokumentais;

  - kartu su kompiuterine programa, kaip ši sąvoka apibrėžta LR autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme, Pirkėjui perduodamas ir programos išeitinis kodas. Kompiuterių programos autoriaus asmeninės neturtinės teisės negali būti naudojamos tokiu būdu, kuris suvaržytų autorių turtinių teisių į šią kompiuterinę programą turėtojo teises, tarp jų ir teisę savo nuožiūra adaptuoti, keisti ir neatlygintinai platinti šiuos kūrinius. Šiame punkte numatytos autorių turtinės teisės, vadovaujantis Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo ir Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 21 str. nuostatomis,  perduodamos ir suteikiamos LR ir ES šalių teritorijoje neribotam laikui;

  - Teikėjas turi perduoti Pirkėjui Pirkimo metu sukurtą Sistemos programinę įrangą ir jos išeitinį kodą ar atskirų Sistemos komponentų paslaugų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo datai;

  - Teikėjas neturi teisės atskleisti jokios su paslaugų teikimu susijusios informacijos trečiosioms šalims be Pirkėjo raštiško leidimo arba jei to reikalauja įstatymai.

### 3.4.7. Reikalavimai garantinei priežiūrai

- Teikėjas privalės užtikrinti pagal Vystymo užsakymus įdiegtos programinės įrangos garantinę priežiūrą.

- Garantinės priežiūros terminas 12 mėnesių nuo kiekvieno Vystymo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo datos.

- Garantinės priežiūros paslaugos apima sukurtos ir modernizuotos programinės įrangos sutrikimų šalinimą bei Pirkėjo atsakingų asmenų konsultavimą susijusiais klausimais.

- Teikėjas turi vykdyti Pirkėjo atsakingų asmenų konsultavimą Sistemos veikimo, naudojimo bei tobulinimo klausimais kiek tai yra susieta su Vystymo užsakymais. Konsultacijos turi būti teikiamos telefonu, el. paštu (angl. Hot Line), naudojant priežiūros tarnybos (angl. Help Desk) programinę įrangą ar atvykus į Perkančiąją organizaciją.

- Teikėjas turi teikti skubią (kaip nurodyta 97.1.1  papunktyje, kritinio sutrikimo atveju, bei 97.1.4 papunktyje) pagalbą įsilaužimo atveju.

- Programinės įrangos veikimo sutrikimu laikoma situacija, kai Sistemos naudotojai dėl Teikėjo sukurtos/modifikuotos programinės įrangos funkcionalumo trūkumų negali atlikti numatytų Sistemos funkcijų ar funkcijos veikia nekorektiškai.

- Programinės įrangos sutrikimų atstatymo trukmė:

  - reakcijos į sutrikimą laikas (problema užregistruota Perkančios organizacijos incidentų valdymų sistemoje JIRA ir perduota sprendimui) – ne ilgiau kaip 1 (viena) valanda nuo pranešimo apie sutrikimą gavimo Pirkėjo JIRA sistemoje. Nesant galimybės pradėti analizę nedelsiant, Teikėjas įsipareigoja analizę pradėti ne vėliau kaip šiais terminais:

    - Kritinis sutrikimas – per 2 val., svarbus sutrikimas – per 4 darbo val., neesminis sutrikimas – per 8 darbo val.

    - Neesminių sutrikimų šalinimas – ne ilgiau kaip 3 darbo dienos nuo pranešimo gavimo sutartu būdu. Jei sutrikimo per nurodytą laiką pašalinti negalima, kartu su Perkančiąja organizacija suderinamas susitarimas dėl sutrikimo pašalinimo laiko. Neesminis sutrikimas – kosmetinės ar panašios Sistemos klaidos, kurios neturi įtakos korektiškam Sistemos funkcijų veikimui;

    - Svarbių sutrikimų šalinimas – ne ilgiau kaip 8 darbo valandos nuo pranešimo gavimo sutartu būdu. Jei sutrikimo per nurodytą laiką pašalinti negalima, kartu su Perkančiąja organizacija suderinamas susitarimas dėl sutrikimo pašalinimo laiko. Svarbus sutrikimas – neapibrėžtas funkcijos veikimas, kuris leidžia įvykdyti numatytą funkciją, tačiau Sistemos naudotojui reikia atlikti papildomus, nenumatytus ar alternatyvius veiksmus;

    - Kritinių sutrikimų šalinimas – ne ilgiau kaip 6 valandos nuo pranešimo gavimo sutartu būdu. Jei sutrikimo per nurodytą laiką pašalinti negalima, kartu su Pirkėju suderinamas susitarimas dėl sutrikimo pašalinimo laiko. Kritinis sutrikimas – Sistemos funkcijos neveikimas, be galimybės reikiamą funkciją įvykdyti alternatyviai.

- Teikėjas turi parengti prieinamas ir suderinti su Pirkėju informavimo apie Sistemos sutrikimus, jų registravimo ir taisymo veiksmų būseną priemones: Pirkėjo ir Teikėjas suderintus telefonus, elektroninio pašto adresus, garantinio aptarnavimo ir priežiūros tarnybos programinio įrankio adresą (nuorodą). Išvardintais būdais Pirkėjo atsakingiems asmenims turi būti galimybė pranešti apie Sistemos sutrikimus, reikiamas konsultacijas, reikiamus tobulinimus (naujo funkcionalumo kūrimą) ir pan.

- Garantinės priežiūros paslaugos, konsultacijos telefonu ir elektroniniu paštu (angl. Hot Line) turi būti teikiamos darbo dienomis Pirkėjo oficialiai patvirtintu darbo laiku.

- Garantinės priežiūros metu, atnaujinus Sistemos funkcionalumus, sukurtus pagal Vystymo užsakymus, atitinkamai turi būti pakoreguota visa susijusi dokumentacija, pateikti atnaujinti išeities kodai ir kiti programiniai komponentai.

- Galimybė visą parą registruoti problemas internetu bei stebėti problemų sprendimo būklę naudojant Teikėjo pateiktą klaidų registravimo įrankį arba Pirkėjo JIRA, jei bus sutarta klaidas registruoti joje.

- Garantinės priežiūros metu, atlikus pakeitimus/taisymus, turi būti atliekamas sistemų išeities tekstų atnaujinimas ir pateikimas Pirkėjui įvertinimui.

# SPECIALIEJI REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKIMUI

## 4.1. Reikalavimai saugai

### 4.1.1. Reikalavimai duomenų apsaugai ir informacijos saugumo valdymui

- Duomenų sauga turi būti užtikrinta vadovaujantis Sistemos duomenų saugos nuostatais, asmens duomenų apsauga turi būti užtikrinta Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

- Teikėjas, teikdamas Paslaugas, turi laikytis ir užtikrinti, kad Paslaugos atitiktų Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme, Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatyme, Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo T-29 patvirtinimo“, Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“ nustatytus saugumo reikalavimus ne žemesnės negu I kategorijos valstybės informacinei sistemai  (ir tais atvejais, jeigu tokie reikalavimai keičiasi arba jų atsiranda po viešojo pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo.

- Po Pirkimo darbų įvykdymo Sistemoje saugomi duomenys turi būti apsaugoti nuo nesankcionuoto priėjimo, naudojimo, pakeitimo, atskleidimo, sunaikinimo ar praradimo.

- Asmens duomenys perduodami viešais duomenų perdavimo kanalais turi būti šifruojami.

- Draudžiama fizinių asmenų asmens kodus skelbti viešai.

- Sistema turi užtikrinti korektišką avarinių situacijų, kurias sukėlė neteisingi naudotojo ar kitos informacinės sistemos veiksmai, neteisingas įvedimo duomenų formatas arba neleidžiamos įvedamų duomenų reikšmės, valdymą. Naudotojas ar informacinė sistema turi būti informuojami apie tokios situacijos susidarymą ir galimus tolimesnius veiksmus.

- Turi būti įgyvendintos Sistemos naudotojų veiksmų, atliktų per integracinę sąsają, veiklos atsekamumo priemonės. Tikslius audituojamus duomenis Teikėjas turi suderinti su Pirkėju analizės ir projektavimo etapų metu.

- Siekiant išvengti perteklinės audito informacijos kaupimo, tikslūs audito įrašų darymo momentai turi būti identifikuoti detalios analizės metu kartu su Pirkėju.

- Sutrikus sistemų darbui, sistemos naudotojams turi būti pateikiami atitinkami pranešimai.

- Teikėjas projektuojant TAKSAC modulius  turi su Pirkėju suderinti, kokias apsaugas ir kuriam Sistemos funkcionalumui naudoti. Sistema turi būti apsaugota nuo šių grėsmių:

  - Siekiant išvengti saugumo spragų ir pažeidžiamumo programinėje neautentifikuotos prieigos;

  - nesankcionuoto naudotojo sesijos perėmimo;

  - nesankcionuoto duomenų perėmimo ar jų įterpimo;

  - žalingo kodo įterpimo (angl. Injection, XSS (Cross-sitescripting));

  - kitų saugumo pažeidimų, kurių sąrašas skelbiamas Atviro tinklo programų saugumo Pirkimo (angl. The Open Web Application Security Project (OWASP) interneto svetainėje www.owasp.org).

- Įrangoje, kurią naudojant teikiamos paslaugos, Teikėjas, kurdamas programinę įrangą, turi vadovautis visuotinai pripažintais saugaus kodavimo standartais ir gerąja praktika (angl. The Open Web Application Security Project, OWASP) Secure Coding Practices ar lygiaverte). Kuriama programinė įranga neturi turėti nesankcionuotos prieigos prie duomenų ir kitų saugumo pažeidimų, kurie įvardijami naujausiame OWASP Testing Guide (neapsiribojant „OWASP Top 10“ pažeidžiamumais) (https://www.owasp.org) sąraše, The OWASP API Security sąraše ir kt. OWASP parengtose IS saugumo metodikose arba lygiaverčiuose dokumentuose.

- Saugumo patikrinimai (grėsmių modeliavimai, išeities kodo pažiūros ir kt. saugaus kodavimo standartuose ir gerojoje praktikoje numatyti saugumo patikrinimai) turi būti vykdomi kiekviename programinės įrangos kūrimo etape, vadovaujantis Elektroninių paslaugų kūrimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymu, nustatančią reikalavimus atsparumo įsilaužimui testavimui, kurį turi atlikti nuo elektroninių paslaugų kūrimą vykdančio subjekto (Teikėjo) nepriklausomas paslaugų teikėjas. Atliekant saugumo patikrinimus turi būti remiamasi visuotinai pripažintuose metodikose nurodytais saugumo patikrinimo metodais (OWASP application security verification standard, OWASP Testing Guide, Penetration Testing Execution Standard (PTES), Open Source Security Testing Methodology Manual (OSSTMM), Information Systems Security Assessment Framework (ISSAF), SANS, NIST SP 800-30“ ar lygiavertėmis saugumo patikrinimo metodikomis).

- Sistemos teikiamų žiniatinklio paslaugų sauga turi būti vykdoma vadovaujantis WS-S (Web Services Security) standarto reikalavimais.

- Teikėjas turi naudoti Pirkėjo pateiktus reikiamus sertifikatus, skirtus užtikrinti žiniatinklio paslaugų saugą.

- Teikėjas turi nedelsiant informuoti apie sutarties vykdymo metu Pirkėjo informacinių technologijų infrastruktūroje pastebėtus elektroninės informacijos saugos incidentus, neveikiančias arba netinkamai veikiančias saugos užtikrinimo priemones, informacijos saugumo reikalavimų nesilaikymą, nusikalstamos veikos požymius, Informacinių sistemų saugumo spragas, pažeidžiamumą, kitus svarbius saugai įvykius bei, suderinus su Pirkėju, imtis atitinkamų priemonių ir veiksmų siekiant nustatyti elektroninės informacijos saugos incidentų priežastis, išvengti susijusios rizikos. Taip pat pagal kompetenciją vykdyti visus Pirkėjo saugos įgaliotinio nurodymus ir pavedimus, susijusius su saugos politikos įgyvendinimu.

- Teikdamas paslaugas pagal Sutartyje nustatytus reikalavimus Teikėjas turi įgyvendinti tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti informacinių sistemų elektroninę informaciją nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo, naudoti suteiktą prieigą tik sutarties vykdymo tikslais.

### 4.1.2. Reikalavimai saugą reglamentuojančių teisės aktų taikymui

- Pagrindiniai saugą (tiek programinės įrangos, tiek duomenų) reglamentuojantys teisės aktai, kuriais turi būti vadovaujamasi kuriant Sistema yra šie:

  - 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR)), saugumo valdymo standartas LST ISO/IEC 27001:2017 „Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo valdymo sistemos. Reikalavimai“, LST ISO/IEC 27002:2017 „Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo kontrolės priemonių praktikos nuostatai“ ir ISO/IEC 27701:2019 „Saugumo metodai – ISO/IEC 27001 ir ISO/IEC 27002 papildymas dėl privatumo valdymo – Reikalavimai ir gairės“;

  - Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;

  - Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymas;

  - Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo;

  - Informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V-941 „Dėl Informacinių technologijų saugos atitikties vertinimo metodikos patvirtinimo“;

  - Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“;

  - Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijos, patvirtintos Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. T-36 „Dėl Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijų patvirtinimo“.

- Teikėjas turės atlikti Sistemos atitikties vertinimą pagal aukščiau išvardintus teisės aktus ir pateikti tokio vertinimo ataskaitą, kuri turi būti suderinta su RC.

### 4.1.3. Paslaugų teikimo duomenų saugos reikalavimai

- Informacinių išteklių vystymo ir priežiūros saugumas (saugus kodavimas ir kt. turi būti užtikrintas, kaip reikalaujama Lietuvos standartuose LST EN ISO/IEC 27001 ir LST EN ISO/IEC 27002LST ES ISO/IEC 27002.

- Pirkėjo tvarkomų registrų ir informacinių sistemų duomenų saugos nuostatuose, saugos politiką įgyvendinančiuose dokumentuose, Kibernetinių ir elektroninės informacijos saugos incidentų valdymo tvarkos apraše ir kituose teisės aktuose nustatytus saugumo reikalavimus (ir tais atvejais, jeigu tokie reikalavimai keičiasi arba jų atsiranda po viešojo pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo).

- Duomenų sauga turi būti užtikrinama:

  - užtikrinant duomenų vientisumą, prieinamumą ir konfidencialumą;

  - registruojant Sistemos naudotojų atliekamus veiksmus su duomenimis, įskaitant duomenų paiešką ir peržiūrėjimą (nustatytai grupei Sistemos naudotojų turi būti privaloma įvesti sistemoje atliekamų veiksmų priežastį ir /ar teisinį pagrindą;

  - sukuriant priemones, sudarančias galimybes Sistemos administratoriui patikrinti Sistemos naudotojų veiksmus;

  - numatant apsaugos nuo atsitiktinio duomenų ištrynimo (pvz., perspėjimai apie numatomą duomenų ištrynimą) priemones bei duomenų trynimo veiksmo tvirtinimą keliems naudotojams („keturių akių principas“). Šis principas turi būti taikomas veiklos bei administravimo aplikacijose;

  - darbui su komponentais Sistemos naudotojus suskirstant į grupes pagal duomenų tvarkymo pobūdį, kai kuriems iš jų suteikiant specialiąsias teises (roles) atlikti tam tikrus tvarkymo veiksmus. Sistemos naudotojų grupių ir rolių aprašymai turi būti parengti analizės ir projektavimo etape;

  - saugoma informacija negali būti ištrinta jokiais kitais būdais ar aplinkybėmis išskyrus analizės ir projektavimo etapuose numatytais atvejais;

  - Teikėjas turi suderinti failų formatus, kuriuos leidžiama įkelti į Sistemą, ir suderinti juos su RC (pvz., neturi būti leidžiama prisegti potencialiai nesaugių, galinčių automatiškai pasileisti (angl. Self-executive) failų).

### 4.1.4. Reikalavimai naudotojų valdymo saugumui

- Sistema turi automatiškai nutraukti naudotojų darbo seansą praėjus parametrais apibrėžtam neaktyvumo laikotarpiui ir informuoti apie atjungimo priežastį pranešimu. Sistemos administratoriui turi būti galimybė keisti neaktyvumo laikotarpio parametro reikšmę.

- Turi būti numatytas naudotojų privalomas slaptažodžio keitimas kas nustatytą laikotarpį. Šis reikalavimas taikomas tik tais atvejais, kai autentifikavimo būdas pasirinktas „Sistemos priemonėmis“.

- Sistemos naudotojų vardai, kiti asmens duomenys, kuriems taikomos duomenų apsaugos įstatymo nuostatos, slaptažodžiai turi būti saugomi su tinkamu prieigos kontrolės užtikrinimu ir informacijos šifravimu.

- Sistemos naudotojui pagal jo pateiktą užklausą turi būti rodomi tik tie duomenys, kuriuos jis turi teisę peržiūrėti.

- Neturi sudaryti sąlygų spėlioti slaptažodžius.

- Neturi vaizduoti įvedamo slaptažodžio.

### 4.1.5. Reikalavimai auditavimui

- Turi būti vykdomas visų Sistemos komponentų funkcionalumo naudojimo (naudotojų atliekamų veiksmų) ir komponentų veikimo auditavimas.

- Turi būti realizuotas audito įrašų tvarkymo komponentas, kuris:

  - gautų ir kauptų Sistemos veikimo bei naudojimo duomenis;

  - apsaugotų žurnalinius įrašus nuo nesankcionuoto ar netyčinio pakeitimo bei ištrynimo;

- Atliekant auditavimo įrašo išsaugojimą duomenų bazėje, turi būti kaupiama:

  - kas atliko veiksmą (vartotojas);

  - kada atliko veiksmą (data, laikas).

### 4.1.6. Reikalavimai rizikų, grėsmių ir pažeidžiamumų valdymui

- Turi būti rizikų, grėsmių ir pažeidžiamumų valdymas:

  - Teikėjas privalo vadovautis pripažintomis saugaus programinės įrangos kūrimo metodikomis, tokiomis kaip ISO/IEC 27034-1 arba lygiavertėmis;

  - Teikėjas privalo užtikrinti, kad visi programinės įrangos kūrime dalyvaujantys darbuotojai susipažinę su saugaus programinės įrangos kūrimo metodikomis;

  - Teikėjas privalo pateikti visų, sistemoje naudojamų trečių šalių komponentų sąrašą;

  - Teikėjas privalo imtis tinkamų veiksmų (angl. Reasonable Effort) užtikrinant, kad trečių šalių komponentai atitinka RC saugumo reikalavimus.

- Priėmimo testavimo etapo metu (ar kitu sutartu metu) Teikėjas turi sudaryti visas reikiamas sąlygas RC atstovų specialistams, kurie atliks atsparumo įsilaužimams testavimą. Esant poreikiui Teikėjas turės atlikti konfigūravimo ar programavimo darbus, kurie bus būtini siekiant ištestuoti Sistemos saugumą įvairiais jos naudojimo scenarijais. Teikėjas neturės pateikti jokios programinės ar techninės įrangos, skirtos šio testavimo vykdymui.

- Teikėjas turi atlikti reikiamus Sistemos programavimo ir / ar konfigūravimo darbus, atsižvelgiant į RC atstovų atliktų atsparumo įsilaužimams testavimų rezultatus, kad prieš pradedant eksploatuoti Sistema būtų pašalinti visi nustatyti svarbūs saugumo pažeidžiamumai.

### 4.1.7. Reikalavimai susiję su nacionaliniu saugumu

- Teikėjas turi užtikrinti, kad siūlomos paslaugos atitinka Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“, nurodytus reikalavimus.

- Teikėjas turės pasirašyti susitarimą dėl asmens duomenų tvarkymo, kaip tai nustatyta 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas) 28 straipsnio 3 dalyje, kuriame turės būti nustatytas asmens duomenų tvarkymo dalykas ir trukmė, duomenų tvarkymo pobūdis ir tikslas, asmens duomenų rūšis ir duomenų subjektų kategorijos bei Registrų centro prievolės ir teisės.

- Teikėjas atsako už Lietuvos Respublikoje galiojančių darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų ir kitų darbuotojų saugą ir sveikatą darbe reglamentuojančių dokumentų reikalavimų vykdymą.

### 4.1.8. Kiti saugos reikalavimai

- Saugumo pataisų ir atnaujinimų valdymas:

  - Teikėjas Sistemos kūrimui turi naudoti naujausias stabilias programinės įrangos versijas ir jos pataisymus (angl. Patch / Fix), kiek tai yra suderinama su esama bazine programine įranga. Sistemos įdiegimo į PROD aplinką etapo metu turi būti užtikrinta, kad Sistema naudojamos naujausios stabilios PĮ versijos, kiek tai yra suderinama su esama bazine programine įranga.. Neturi būti naudojamos programinių komponentų versijos, kurios yra testavimo stadijoje arba yra oficialiai programinės įrangos gamintojo paskelbta, kad programinė įranga nuo tam tikros datos nebebus palaikoma, tobulinama ir / ar vystoma (angl. End-of-life product).

- Nuotolinė ar lokali neautorizuota prieiga:

  - Sistemoje draudžiama bet kokia neautorizuota ar nedokumentuota nuotolinė ar lokali prieiga/ paskyros ar bet koks slaptas (nedokumentuotas) funkcionalumas galintis pažeisti sistemos saugumą.

- Saugi konfigūracija:

  - Teikėjas privalo pateikti detalias sistemos ir platformos (OS, DBMS, Middleware) saugumo konfigūravimo instrukcijas;

  - Sistemos Teikėjas privalo pateikti sistemos funkcionavimui būtinų platformos komponentų, sisteminių paslaugų, prievadų sąrašą. Visi nebūtini Sistemos funkcionalumui komponentai turi būti deaktyvuoti prieš pradedant sistemos eksploataciją.

- Tinklo architektūra:

  - duomenų srautai tarp skirtingų lygių turi būti dokumentuoti, nurodant reikalingus komunikacijai prievadus ir protokolus, bei ribojami ugniasienių;

  - Sistemos išorinis portalas turi būti atskirame nuo Sistemos vidinių posistemių tinklo segmente.

# PRIEDAI

1 priedas. Konfidencialumo pasižadėjimas saugoti valstybės įmonės registrų centro tvarkomų duomenų paslaptį ir laikytis duomenų saugos reikalavimų

2 priedas. Valstybės įmonės Registrų centro tvarkomų registrų ir informacinių sistemų pokyčių valdymo visose gyvavimo ciklo stadijose tvarkos aprašas.

3 priedas. Pirkimo objekto (Informacinės Sistemos/Registro) ataskaitos gairės.

1 priedas. Konfidencialumo pasižadėjimas saugoti valstybės įmonės registrų centro tvarkomų duomenų paslaptį ir laikytis duomenų saugos reikalavimų

PATVIRTINTA

valstybės įmonės Registrų centro

generalinio direktoriaus

įsakymu Nr. VE-340 (1.3 E)

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS

Saugoti VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO TVARKOMŲ DUOMENŲ paslaptį ir laikytis duomenų saugos reikalavimų

| Aš, |  |  |  | būdamas (-a) |  |  | darbuotojas (-a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (Vardas, pavardė) |  |  | (Tiekėjo pavadinimas) |  |  |
| ir atlikdamas (-a) |  |  |  | sutartyje Nr. |  |  | (toliau – Sutartis) numatytas paslaugas: |  |  |
|  |  | (Sutarties data) |  |  | (Sutarties numeris) |  |  |  |  |

- pasižadu ir įsipareigoju:

  - saugoti ir tik teisės aktų nustatytais tikslais, teisėtais pagrindais bei tvarka naudoti valstybės įmonės Registrų centro (toliau – Registrų centras, Įmonė) tvarkomus asmens ir kitus duomenis, konfidencialią ir (ar) komercinę (gamybos) paslaptį sudarančią informaciją, prisijungimo prie informacinių išteklių slaptažodžius, taip pat informaciją, kuria pasinaudojus programinėmis ir (ar) techninėmis priemonėmis galima sužinoti asmens ir kitus duomenis (toliau bendrai – duomenys), kurie man taps žinomi teikiant paslaugas pagal Sutartį, ir tik tiek, kiek tai reikalinga Sutartyje numatytų funkcijų vykdymui;

  - man patikėtus duomenis saugoti tokiu būdu, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės su jais susipažinti ar jais pasinaudoti;

  - nedaryti ir (ar) nepasilikti jokių man pateiktų duomenų kopijų, jei tai nesusiję su Sutartyje numatytų funkcijų atlikimu;

  - tvarkyti duomenis atitinkamai vadovaudamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu, kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais ir teisės aktais, taip pat Registrų centro vidaus teisės aktais, reglamentuojančiais man patikėtas duomenų tvarkymo funkcijas;

  - laikytis Registrų centro vidaus teisės aktų, duomenų valdytojų ir kitų kompetentingų institucijų priimtų teisės aktų, reglamentuojančių duomenų saugą, reikalavimų;

  - neatskleisti, neperduoti ir kitaip nesudaryti sąlygų atskleisti tvarkomų duomenų nė vienam asmeniui, kuris nėra įgaliotas jais naudotis tiek Registrų centre, tiek už jo ribų;

  - nedelsiant pranešti Įmonės nustatyta tvarka apie duomenų praradimą ar atskleidimą, neteisėtus trečiųjų šalių bandymus siekiant sužinoti duomenis, taip pat kitus Registrų centro duomenų apsaugos reikalavimų pažeidimus;

  - viešai neskelbti ar kitaip neatskleisti informacijos apie duomenų saugumo spragas ir (ar) jų neišnaudoti pažeistoje sistemoje, nepakeisti elektroninės informacijos, kitaip nepaveikti sistemų saugumo ir elektroninės informacijos.

- Esu įspėtas, kad:

  - už šio pasižadėjimo nesilaikymą turėsiu atsakyti Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka;

  - asmuo, patyręs žalą dėl neteisėto duomenų tvarkymo, turi teisę reikalauti atlyginti jam padarytą turtinę ir neturtinę žalą;

  - šis įsipareigojimas galios visą Sutarties vykdymo laiką ir neribotą laiką po Sutarties pasibaigimo, nepriklausomai nuo užimamų pareigų ir darbovietės, kurioje aš dirbsiu.

| (Pareigos vykdant sutartį) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

______________________

2 priedas. Valstybės įmonės registrų centro tvarkomų registrų ir informacinių sistemų pokyčių valdymo visose gyvavimo ciklo stadijose tvarkos aprašas

PATVIRTINTA

Valstybės įmonės Registrų centro

generalinio direktoriaus

įsakymu Nr. VE-13 (1.3 E)

VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO TVARKOMŲ REGISTRŲ IR INFORMACINIŲ SISTEMŲ POKYČIŲ VALDYMO VISOSE GYVAVIMO CIKLO STADIJOSE TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

- Valstybės įmonės Registrų centro tvarkomų registrų ir informacinių sistemų pokyčių valdymo visose gyvavimo ciklo stadijose tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato valstybės įmonės Registrų centro (toliau – Įmonė) tvarkomų registrų, valstybės ir vidinių informacinių sistemų (toliau bendrai vadinama IS) pokyčių valdymą ir kontrolę visuose IS gyvavimo ciklo etapuose, siekiant sumažinti neigiamo pokyčių poveikio IS veikimui riziką, užtikrinant saugų, kokybišką ir laiku atliktų reikalingų IS pokyčių įgyvendinimą.

- Apraše nustatyti standartizuoti IS pokyčių valdymo procesai, detalizuojantys ir papildantys IS gyvavimo ciklo stadijas – IS inicijavimą, IS kūrimą, IS eksploatavimą, IS modernizavimą, IS likvidavimą, apibrėžtas Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikoje, patvirtintoje Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. T-29 „Dėl Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Metodika).

- Tais atvejais, kai kuriama ar modernizuojama valstybės IS, turi būti laikomasi Metodikoje nustatytų įteisinimo, inicijavimo, kūrimo, eksploatavimo, modernizavimo, likvidavimo reikalavimų.

- Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos  Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu, Metodika, Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Agile manifestu ir principais, Scrum metodika, bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais IS kūrimą ir vystymą.

- Kuriant naujas IS ar įgyvendinant IS pokyčius būtina vadovautis Saugos politika bei ją įgyvendinančiais dokumentais.

- Apraše vartojamos sąvokos:

  - IS pokytis – bet koks IS modifikavimas, patobulinimas. IS pokyčiai skirstomi į IS vystymo (plėtros), Incidentų ir (ar) problemų šalinimo, Technologinių, Skubių ir Informacinių technologijų (toliau bendrai vadinama IT) infrastruktūros pokyčių kategorijas.

  - JIRA sistema – „Atlassian“ kompanijos sukurtas sprendimų rinkinys, skirtas projekto, produkto bei programinės įrangos kūrimo, priežiūros užduotims ir resursams valdyti.

  - Kūrėjų komanda – skirtingų kompetencijų (programuotojai, testuotojai, analitikai, architektai ir kt.) Įmonės arba samdomi išorės darbuotojai, kurie atsakingi už IS pokyčio kokybišką įgyvendinimą.

  - Produkto vadovas – įmonės darbuotojas, atsakingas už IS kūrimą ar vystymą, atliekant IS vystymo poreikių analizę, parengiant IS vystymo planus, aprašant veiklos reikalavimus informacinei sistemai siekiant, kad IS atitiktų nustatytus reikalavimus ir kartu su Kūrėjų komanda įgyvendintas IS pokytis duotų kuo didesnę vertę.

  - Realizavimo reikalavimai – detalūs funkciniai, nefunkciniai, techniniai ir panaudojimo reikalavimai, kurie dažniausiai nustatomi ir tikslinami IS realizavimo etape atliekant detalią analizę.

  - Veiklos reikalavimai – esminiai funkciniai ir nefunkciniai reikalavimai IS, kylantys iš nustatytų IS funkcijų, teisės aktų, veiklos procesų, sąveikos su kitomis IS ir registrais.

  - Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose valstybės informacinių sistemų ir registrų kūrimą, modernizavimą ir veikimą.

- Valdant IS pokyčių procesus – Analizuoti IS vystymo idėjas, Sudaryti IS vystymo planą (roadmap), Patvirtinti IS vystymo planą (roadmap) komitete, Atlikti detalią IS vystymo darbų analizę, Organizuoti IS vystymo poreikio kūrimą / atnaujinimą, Testuoti IS vystymo poreikį, Diegti IS vystymo pokyčius į gamybinę aplinką, Mokyti IS naudotojus – naudojama JIRA sistema.

II SKYRIUS

IS POKYČIŲ SKIRSTYMAS Į KATEGORIJAS

- IS pokyčiai, atsižvelgiant į jų svarbą ir pobūdį yra skirstomi į šias kategorijas:

  - IS vystymo (plėtros) pokyčiai (toliau – IS vystymo poreikiai) – skirti informacinių technologijų paslaugoms kurti, keisti arba modernizuoti. IS vystymo poreikiai registruojami JIRA sistemoje, naudojant objektą Epic. Detalios analizės metu IS vystymo poreikiai yra detalizuojami pagal realizavimo reikalavimus, kurie JIRA sistemoje registruojami naudojant objektą Story;

  - Incidentų ir (ar) problemų šalinimo pokyčiai – skirti IS klaidų taisymui, kurios sukėlė ar nešalinamos gali sukelti paslaugų teikimo sutrikimus, t. y. incidentus ir (ar) problemas. Incidentų šalinimo pokyčiai registruojami JIRA sistemoje, naudojant objektą Bug. Incidentų ir problemų valdymas apibrėžtas procesuose Valdyti IT incidentus, Valdyti IT problemas;

  - Technologiniai pokyčiai – IS vystymo poreikiai, skirti IS sistemų optimizavimui, integralumo, patikimumo, saugumo užtikrinimui bei technologinių sprendimų atnaujinimui. Tai pokyčiai, neįtakojantys paslaugos teikimo funkcionalumo. Technologiniai pokyčiai registruojami JIRA sistemoje, naudojant objektą Technical story;

  - Skubūs pokyčiai – skirti aukščiausio prioriteto sutrikimams arba problemoms šalinti ir reikalaujantys ypatingos įvertinimo, patvirtinimo ir atlikimo skubos, taip pat avariniai pokyčiai (pavyzdžiui, veiklos atkūrimas likviduojant elektroninės informacijos saugos arba kibernetinio incidento, stichinės nelaimės, avarijos ar kitų ekstremalių situacijų padarinius). Įgyvendinant Skubius pokyčius gali būti praleisti procese Diegti IS vystymo pokyčius į gamybinę aplinką nustatyti pokyčių įtakos vertinimo ir dokumentavimo etapai, tačiau jie turi būti atlikti pašalinus aukščiausio prioriteto sutrikimus arba problemas;

  - IT infrastruktūros pokyčiai – skirti IT infrastruktūros techninės bei programinės įrangos plėtrai bei atnaujinimui, saugumo, patikimumo, našumo užtikrinimui. IT infrastruktūros pokyčiai registruojami JIRA sistemoje, naudojant objektą Task ir priskiriami įgyvendinti IT infrastruktūros departamento specialistams;

  - Standartiniai pokyčiai – kurie nekelia rizikos siekiant užtikrinti kokybišką elektroninių paslaugų teikimą arba visos IT infrastruktūros veikimą (pavyzdžiui, naujos kompiuterinės darbo vietos parengimas vidaus informacinių išteklių naudotojui ar jos komponentų pakeitimas, standartinės programinės įrangos įdiegimas, atnaujinimas ar pašalinimas, saugumo spragų pataisymų įdiegimas vidaus informacinių išteklių naudotojo kompiuterinėje darbo vietoje ir panašiai), atliekami vadovaujantis procesu Valdyti IT paslaugų prašymus bei kitais IT paslaugų valdymo grupės procesais.

III SKYRIUS
IS VYSTYMO POREIKIŲ IDENTIFIKAVIMAS IR INICIJAVIMAS

- IS vystymo poreikiai inicijuojami keičiantis veiklos procesams, įgyvendinant atitikties teisės aktų ir standartų reikalavimus, vertinant technologinius aspektus (IS integralumo, patikimumo, našumo užtikrinimui), užtikrinant saugos reikalavimų įgyvendinimą bei įgyvendinant IS paslaugų naudotojų poreikius.

- IS vystymo poreikius turi teisę inicijuoti informacinių išteklių valdytojai, IS saugos įgaliotiniai, duomenų apsaugos pareigūnai, IS administratoriai bei naudotojai. IS vystymo poreikius iniciatoriai turi perduoti atsakingam produkto vadovui (toliau – Produkto vadovas).

- Produkto vadovas yra atsakingas už IS vystymo poreikių sąrašo sudarymą, jo įgyvendinimo planavimą ir prioretizavimą, komunikaciją ir derinimą su suinteresuotosiomis šalimis.

- IS vystymo poreikių inicijavimo stadijos metu siekiama:

  - identifikuoti IS vystymo poreikius, apibrėžiant jų siekiamus tikslus, esamą situaciją, siekiamą naudą, planuojamus rezultatus ir jų matavimo rodiklius;

  - vadovaujantis procesu Analizuoti IS vystymo idėjas įvertinti Įmonės darbuotojų pateikiamas IS vystymo idėjas ir priimti sprendimą dėl jų įtraukimo į IS vystymo poreikių sąrašą;

  - vadovaujantis procesu Sudaryti IS vystymo planą (roadmap)​ užregistruoti IS vystymo poreikius JIRA sistemoje bei paruošti IS vystymo planą (angl. roadmap);

- Produkto vadovo paruoštas IS vystymo poreikių sąrašas turi būti pristatytas, įvertintas ir patvirtintas arba atmestas Įmonės Pakeitimų valdymo komitete, vadovaujantis procesu Patvirtinti IS vystymo planą (roadmap) komitete.

- Siekiant identifikuoti IS vystymo poreikius būtina:

  - analizuoti bei vertinti Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktus, kuriais reglamentuojamas institucijų, naudojančių IS, funkcijų įgyvendinimas, pareiga arba suteikiama teisė teikti, registruoti ar gauti duomenis ir kt.;

  - vertinti technologinius aspektus: IS optimalumą, integralumą, patikimumą, saugumo užtikrinimą bei technologinių sprendimų atnaujinimą;

  - registruoti, analizuoti, vertinti paslaugų naudotojų poreikius, idėjas (procesas Analizuoti IS vystymo idėjas):

    - Įmonės darbuotojai poreikius turi registruoti JIRA sistemoje, pateikiant poreikio aprašymą, esamą situaciją, priežastis, kurios įtakojo inicijuoti pakeitimą, siekiamus tikslus, teikiamą naudą, rizikas, pasekmes, jeigu pakeitimas nebus įgyvendintas ir (arba) nebus įgyvendintas laiku. Prieš registruojant poreikį rekomenduojama aptarti su savo padalinio (grupės, skyriaus ir pan.) kolegomis ir (arba) tiesioginiu vadovu;

    - Produkto vadovas turi atlikti pirminę poreikio analizę: vertinti poreikio kilimo priežastis, aplinkybes, tikslą, norimą pasiekti rezultatą ir pasekmes, atitikimą teisės aktų reikalavimams, įtaką susijusioms paslaugoms, IS bei esančiam IS vystymo darbų planui;

    - Produkto vadovas, esant poreikiui pasitelkdamas reikiamus specialistus, turi atlikti susijusių su poreikiu veiklos procesų analizę bei įvertinti jo apimtį: kiek ir kokių veiklos procesų, sistemų, paslaugos teikimo kanalų ir būdų, išorinių ir vidinių naudotojų, tipinių techninių sąlygų, sutarčių pasikeitimų apims būsimas pokytis, ar pokytis atitinka 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR) reikalavimus, lėšų poreikį ir pan. Jei IS vystymo poreikis apima kelias IS, į apimties vertinimą turi būti įtraukti susijusių IS produktų vadovai;

    - po atliktos analizės bei vertinimo, Produkto vadovas IS vystymo poreikį pagal poreikį suderina su IS valdytoju ir turi priimti sprendimą dėl tvirtinimo įgyvendinimui;

    - patvirtintus poreikius Produkto vadovas turi įtraukti į Produkto IS vystymo  planą (Roadmap).

- Sudarant IS vystymo planą (procesas Sudaryti IS vystymo planą (roadmap)) Produkto vadovui būtina:

  - užregistruoti vystymo poreikius JIRA sistemoje, kurių įgyvendinimo sprendimas yra suderintas su IS valdytoju ir (arba) buvo patvirtinti naudotojų inicijuoti poreikiai (procesas Analizuoti IS vystymo idėjas);

  - preliminariai įvertinti IS vystymo poreikio įgyvendinimą valandomis, suderinti su susijusių IS produktų vadovais bei poreikį realizuosiančia Kūrėjų komanda;

  - prioretizuoti IS vystymo poreikius ir nurodyti planuojamus įgyvendinimo pradžios (angl. Start date) ir pabaigos (angl. End date) terminus, kurie pagal poreikį  suderinami su IS valdytoju.

- Produkto vadovui pristačius sudarytą IS vystymo planą, Įmonės Pakeitimų valdymo komitetas pagal poreikį priima sprendimus (procesas Patvirtinti IS vystymo planą (roadmap) komitete): patvirtina arba grąžina tikslinti, arba atšaukia IS poreikį (-ius); jeigu reikalinga – priima sprendimą inicijuoti projektą IS vystymo poreikio (-ių) įgyvendinimui, priskiria IS vystymo poreikių plano prioritetą Įmonės veiklos plane, priima sprendimą skirti biudžetą ar inicijuoti pirkimo procesą.

IV SKYRIUS
IS VYSTYMO POREIKIŲ KŪRIMAS IR MODERNIZAVIMAS

- IS vystymo poreikio kūrimas inicijuojamas patvirtinus IS vystymo planą Įmonės Pakeitimų valdymo komitete.

- Tais atvejais, kai kuriama nauja valstybės IS ar atliekami esminiai valstybės IS pakeitimai (modernizavimas), turi būti laikomasi Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Registrų steigimo, kūrimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 881, „Dėl registrų steigimo, kūrimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei Metodikoje nustatytų reikalavimų.

- IS vystymo poreikiai kuriami nuosekliuoju (angl. Waterfall) arba iteraciniu-inkrementiniu būdu (angl. Agile). Kūrimo būdą Kūrimo komanda, Kūrimo komandos vadovas kartu su Produkto vadovu pasirenka, įvertinę IS vystymo poreikių apimtis ir veiklos reikalavimų apibrėžtumą, vadovaudamiesi Metodikoje pateiktomis IS kūrimo būdo pasirinkimo gairėmis.

- IS vystymo poreikių kūrimo ir modernizavimo stadijoje siekiama:

  - vadovaujantis procesu Atlikti detalią IS vystymo darbų analizę​ atlikti veiklos reikalavimų analizę ir suformuluoti realizavimo reikalavimus, įvertinti jų apimtį bei suderinti su suinteresuotosiomis šalimis;

  - pagal atliktą ir suderintą IS vystymo poreikio detalią analizę, vadovaujantis procesu Organizuoti IS vystymo poreikio kūrimą / atnaujinimą​ užtikrinti IS vystymo poreikių kūrimą, priežiūrą, rezultatų priėmimą, diegimą į testavimo aplinką;

  - atlikti veiklos reikalavimų tenkinimo testavimą, paruošti testavimo scenarijus, fiksuoti testavimo rezultatus bei pašalinti trūkumus, vadovaujantis procesu Testuoti IS vystymo poreikį​;

  - užtikrinti, kad diegiami IS vystymo poreikiai būtų kokybiškai atlikti bei diegiami tinkamu laiku, vadovaujantis procesu Diegti IS vystymo pokyčius į gamybinę aplinką​.

- Atliekant detalią analizę (procesas Atlikti detalią IS vystymo darbų analizę) būtina:

  - detalizuoti veiklos reikalavimus;

  - vertinti tvarkomų asmens duomenų kategorijas, duomenų valdytojus ir duomenų tvarkytojus, duomenų teikėjus ir gavėjus, BDAR reikalavimus;

  - kai identifikuojama įtaka susijusioms IS, procesams – derinti ir vertinti numatomų IS vystymo poreikių apimtis su jų savininkais, Produkto vadovais bei, jeigu reikalinga, inicijuojami vystymo poreikiai juose;

  - suformuluoti realizavimo reikalavimus bei jų priėmimo kriterijus, išankstines sąlygas bei juos dokumentuoti ir registruoti JIRA sistemoje;

  - siekiant realizuoti saugos atitikties IS vystymo poreikio reikalavimus, turi būti derinama su saugos įgaliotiniais, duomenų apsaugos pareigūnais, Kibernetinės saugos skyriumi kaip tai nustatyta Saugos politiką įgyvendinančiuose dokumentuose;

  - vertinti atsparumo įsilaužimų, našumo testavimui poreikį – poreikiui esant, konsultuojamasi su saugos įgaliotiniais, duomenų valdymo įgaliotiniais, duomenų apsaugos pareigūnais, Kibernetinės saugos skyriumi;

  - jei IS vystymo poreikis keičia IS architektūrinį sprendimą ir (ar) reikalinga sukurti naują, suderinti su Architektūros komitetu, vadovaujantis procesu Valdyti IT architektūrą;

  - vystymo poreikio realizavimo darbų apimties įvertinimui, pateikti poreikį įvertinimui realizuosiančiai Kūrėjų komandai.

- Po detalios analizės ir darbų apimties įvertinimo, Produkto vadovas priima sprendimą dėl poreikio perdavimo realizavimui, su Kūrėjų komanda, poreikio iniciatoriais, IS valdytoju ir kt. suinteresuotomis šalimis suderina realizavimo terminus.

- Realizuojant IS vystymo poreikį pagal atliktą detalią analizę (procesas Organizuoti IS vystymo poreikio kūrimą / atnaujinimą) būtina:

  - Kūrėjų komandai suplanuoti kūrimo darbų įgyvendinimo terminus, komandai, kuriančiai iteraciniu-inkrementiniu būdu (angl. Agile/Scrum), – iteraciją (angl. Sprint);

  - apibrėžti IS vystymo poreikio darbų atlikimo kriterijus (angl. Definition of Done);

  - sukurti ir įvertinti IS vystymo poreikiui realizuoti skirtas technines užduotis, JIRA sistemos objektus Sub-tasks;

  - atlikti IS vystymo poreikio realizavimo užduotis kūrimo aplinkoje, užtikrinant detalios analizės reikalavimų įgyvendinimą bei atitikimą IS vystymo poreikio darbų atlikimo;

  - užtikrinti atitikimą saugos reikalavimams bei laikytis saugaus programavimo gairių ir kitos gerosios saugumo praktikos;

  - paruošti bei užtikrinti realizuoto IS vystymo poreikio diegimą į testavimo aplinką.

- Testavimo metu (procesas Testuoti IS vystymo poreikį) turi būti:

  - pagal IS vystymo poreikyje aprašytus priėmimo kriterijus paruošti testavimo scenarijai ir atliktas sukurto IS vystymo poreikio testavimas;

  - įsitikinama, ar saugumo reikalavimai buvo įgyvendinti, ir, jei taip, ar įgyvendinti tinkamai. Testavimo metu turi būti vengiama naudoti asmens duomenis. Tais atvejais, kai naudoti testinių (nenuasmenintų asmens duomenų) duomenų neįmanoma, turi būti užtikrinta testavimo metu naudojamų asmens duomenų apsauga;

  - atliktas regresinis testavimas, t. y. įsitikinama, kad įgyvendintas IS vystymo poreikis, išlaiko ankstesnėse versijose veikusį funkcionalumą ir elgseną, testuojant ne tik pasikeitusias sritis bei modulius, bet ir susijusius ir (arba) visą funkcionalumą;

  - atliktas integracijos testavimas (angl. System integration testing (SIT), kai IS vystymo poreikis įtakoja ir kitas sistemas, registrus;

  - testavimo metu aptiktos klaidos užregistruojamos JIRA sistemoje, pateikiant klaidos atkartojimo žingsnius bei laukiamą rezultatą;

  - ištaisomos užregistruotos klaidos, atliktas regresinis testavimas bei įsitikinama, kad įgyvendinti IS vystymo poreikiai atitinka priėmimo kriterijus bei saugumo reikalavimus.

- Po sėkmingai atlikto testavimo, vadovaujantis procesu Diegti IS vystymo pokyčius į gamybinę aplinką planuojamas ir organizuojamas diegimas į gamybinę aplinką:

  - Produkto ir (arba) projektų vadovas prieš programinės įrangos atnaujinimą gamybinėje aplinkoje turi įvertinti diegiamą IS vystymo poreikį ir, bendradarbiaudamas su Komunikacijos skyriumi, užtikrinti, kad informacija apie pokytį būtų laiku pateikiama suinteresuotiems asmenims (procesų savininkams, paslaugos savininkams, pakeitimų užsakovams, naudotojams (vidiniams, išoriniams) ir kt.);

  - Produkto ir (arba) projektų vadovas vadovaujantis procesu Mokyti IS naudotojus turi užtikrinti, kad mokomoji medžiaga būtų paruošta arba atnaujinta bei IS naudotojai gebėtų naudotis sukurtu nauju arba patobulintu funkcionalumu;

  - darbuotojas, vykdantis vyriausiojo programuotojo rolę IS vystymo poreikio kūrime, JIRA sistemoje turi sukurti diegimo užduotį, joje pateikti diegimo instrukciją, realizuotus IS vystymo poreikius, keičiamus sistemos komponentus, numatomą diegimo įtaką kitoms sistemos ir (arba) naudotojams, reikiamą diegimo atlikimo laiką bei numatytus veiksmus nesėkmės atveju, t. y. atstatymo (angl. Rollback) planą;

  - Pakeitimų diegimo tvirtinimo komiteto (angl. Change approval board (CAB) vadovas turi peržiūrėti užregistruotas diegimo užduotis, jose pateiktą informaciją ir, esant trūkumų ar netikslumų, organizuoti informacijos patikslinimą;

  - Pakeitimų diegimo tvirtinimo komitetas turi peržiūrėti galutinę diegimo informaciją bei priimti sprendimą diegti ar nediegti programinės įrangos atnaujinimus į gamybinę aplinką. Pakeitimų diegimo tvirtinimo komiteto vadovas sprendimą turi užfiksuoti pateiktoje diegimo užduotyje JIRA sistemoje;

  - atsakingi už diegimą (toliau – diegėjai), turi atlikti programinės įrangos atnaujinimą gamybinėje aplinkoje pagal Pakeitimų diegimo tvirtinimo komitete patvirtintas diegimo užduotis ir jose pateiktą informaciją bei įsitikinti, kad diegimas įvyko tinkamai;

  - diegėjai diegimo rezultatą turi pateikti diegimo užduotyje JIRA sistemoje;

  - Produkto vadovas arba projektų vadovas po diegimo į gamybinę aplinką turi patikrinti ar įgyvendinti IS vystomo poreikiai veikia tinkamai, o pastebėjus klaidas – vadovautis procesu Valdyti IT incidentus užregistruoti kilusius incidentus;

  - po diegimų Pakeitimų diegimo tvirtinimo komiteto vadovas turi įvertinti diegimo rezultatą bei tai pažymėti diegimo užduotyje.

V SKYRIUS

IS EKSPLOATAVIMAS

- IS eksploatavimo stadijos metu vykdomos sistemos veikimo stebėjimo, priežiūros ir modifikavimo veiklos.

- Eksploatavimo stadijos metu siekiama:

  - įgyvendinti IS vystymo poreikiui iškeltą tikslą, vertinti bei planuoti kokybės užtikrinimo bei gerinimo veiksmus;

  - užtikrinti, kad IS veikimas bei įgyvendinti IS vystymo poreikiai atitinka iškeltus funkcinius, techninius, saugumo bei apibrėžtus veiklos reikalavimus;

  - modifikuoti IS, pritaikant ją naudotojų poreikiams ar teisės aktų reikalavimams iš esmės nekeičiant įdiegtų informacijos apdorojimo procesų.

- Eksploatavimo stadijos metu vykdomoms veikloms valdyti vadovaujamasi patvirtintais Įmonės IT paslaugų valdymo procesais:

  - Valdyti IT incidentus;

  - Valdyti IT paslaugų prašymus;

  - Valdyti IT problemas;

  - Valdyti monitoringą ir IT įvykius;

  - Valdyti svarbius IT incidentus.

- Eksploatuojamos valstybės IS valdymas ir sauga turi būti vertinama atliekant informacinių technologijų auditą. Auditas atliekamas Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

VI SKYRIUS

IS VYSTYMO POREIKIO LIKVIDAVIMAS

- Įgyvendinto IS vystymo poreikio likvidavimas inicijuojamas IS valdytojui priėmus sprendimą naikinti funkciją (funkcijas), kuriai vykdyti buvo realizuota IS ar IS dalis.

- IS vystymo poreikio likvidavimo stadijos metu siekiama:

  - suplanuoti IS vystymo poreikio likvidavimo darbus, vadovaujantis procesu Sudaryti IS vystymo planą (roadmap);

  - įgyvendinti IS vystymo poreikio likvidavimo darbų planą.

- Likvidavimo stadijos metu vykdomos veiklos mutatis mutandis atitinka veiklas, numatytas inicijavimo stadijos metu bei likviduojant įgyvendintą IS vystymo poreikį vadovaujamasi IS vystymo poreikių kūrimo ir modernizavimo stadijos procesais:

  - vadovaujantis procesu Atlikti detalią IS vystymo darbų analizę atliekama analizė ir suformuluojami realizavimo reikalavimai, įvertinama jų apimtis bei suderinama su suinteresuotosiomis šalimis;

  - vadovaujantis procesu Organizuoti IS vystymo poreikio kūrimą / atnaujinimą užtikrinamas IS vystymo poreikio likvidavimo kūrimas, priežiūra, rezultatų priėmimas, diegimas į testavimo aplinką;

  - vadovaujantis procesu Testuoti IS vystymo poreikį atliekamas testavimas, paruošiami testavimo scenarijai, fiksuojami testavimo rezultatai bei pašalinami trūkumai;

  - vadovaujantis procesu Diegti IS vystymo pokyčius į gamybinę aplinką užtikrinamas atnaujintos IS diegimas.

VII SKYRIUS

IS VYSTYMO POREIKIŲ VALDYMO EFEKTYVUMO VERTINIMAS

- Siekiant efektyvaus IS vystymo poreikių valdymo, turi būti analizuojami ir vertinami šie rodikliai:

  - pagal IS vystymo poreikyje apibrėžtus siekiamus tikslus bei jų pamatavimo rodiklius, po IS vystymo poreikio įgyvendinimo, Produkto vadovas stebi ir įvertina įgyvendinto IS vystymo poreikio rezultatų atitikimą iškeltiems tikslams;

  - IS vystymo poreikių kūrėjų komandos vadovas vertina IS vystymo poreikio kūrimo kokybę, t. y. IS vystymo poreikių santykį (%), kuriuose testavimo metu buvo aptikta klaidų;

  - IS vystymo poreikių kūrėjų komandos vadovas, Produkto vadovas vertinta įgyvendintų suplanuotu laiku IS vystymo poreikių santykį (%);

  - Pakeitimų diegimo tvirtinimo komiteto vadovas vertina sėkmingai atliktų IS vystymo poreikių diegimo užduočių santykį (%).

- IS vystymo poreikių įgyvendinimo stebėsenos ir kontrolės priemonės atliekamos vadovaujantis procesu Atlikti roadmap'o įgyvendinimo stebėseną bei šiomis papildomomis techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis:

  - Jira sistemoje ataskaitų pagalba ir IS vystymo poreikių sudarytuose įgyvendinimo planuose atliekamu realizavimo stebėjimu, t. y. artimiausiu metu suplanuotų darbų (iki suplanuotos pradžios likę 1, 2, 4 savaitės) stebėjimu bei jau vėluojančių darbų perplanavimu ir sprendimų priėmimu.

  - procese Organizuoti IS vystymo poreikio kūrimą / atnaujinimą numatytomis IS vystymo poreikių įgyvendinimo periodinėmis peržiūromis, rezultatų priėmimu, t. y. kasdieniai darbų eigos peržiūros susitikimai (angl. Daily Scrum), kūrimo etapo darbų rezultatų peržiūra (angl. Review/Demo) bei periodiniai IS vystymo kūrimo darbų eigos vertinimo susitikimai – Retrospektyva, t. y. pasiekimų, trūkumų įvardinimas bei gerinimo priemonių sutarimas ir įgyvendinimo planavimas.

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- Aprašas taikomas visiems Įmonės darbuotojams.

- Su Aprašu visi Įmonės darbuotojai yra supažindinami Dokumentų valdymo sistemoje. Kiti asmenys su Aprašu gali būti supažindinami Dokumentų valdymo sistemoje arba kitomis priemonėmis ir būdais, užtikrinančiais supažindinimo įrodomumą.

- Aprašas turi būti peržiūrimas ne rečiau kaip kartą per metus arba įvykus esminiams organizaciniams, sisteminiams ar kitiems pokyčiams. Aprašo pakeitimai ar papildymai tvirtinami Įmonės generalinio direktoriaus įsakymu. Už Aprašo peržiūrėjimą, keitimą ir įgyvendinimo stebėseną atsakingas IT valdymo skyrius.

- Šiuo Aprašu rekomenduojama vadovautis ir pagal viešojo pirkimo-pardavimo sutartis samdomiems tiekėjams bei jų specialistams, kuomet pasitelkiama jų kompetencija IS pokyčių įgyvendinimui.

- Apraše neaptarti klausimai reglamentuojami pagal Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Jei Aprašo nuostatos tampa prieštaraujančiomis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams, taikomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.

____________________

3 priedas. Pirkimo objekto (Informacinės Sistemos/Registro) ataskaitos gairės

Pirkimo objekto (Informacinės Sistemos/Registro) ataskaitos gairės

- Sąvokos ir sutrumpinimai:

| DB | Duomenų bazė |
| --- | --- |
| IS | Informacinė sistema |
| PĮ | Programinė įranga |
| Projektas (jei taikoma) | Projektas „Pavadinimas“ |
| Sistema | IS/Registras |
| Trumpinys | Pilnas IS / registro pavadinimas |
| Perkančioji organizacija, Pirkėjas, Užsakovas, RC | Valstybės įmonė Registrų centras, juridinio asmens kodas 124110246, Adresas Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius. Perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja |
| Tiekėjas | Asmuo (fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai) ar asmenų grupė, su kuriuo Perkančioji organizacija sudaro sutartį |
| Toliau pildoma pagal poreikį |  |

- Trumpa sistemos apžvalga

  - Sistemos paskirtis [pildo bet kuris specialistas]

  - Sistemos teikiamos paslaugos (detalizuotos visos teikiamos paslaugos) [pildo bet kuris specialistas]

- Naudojami architektūriniai ir technologiniai sprendimai

  - Sistemos architektūra ir integracija su kitomis sistemomis (detalizuojama Sistemos architektūra nurodant architektūros tipą, atskirų sprendimų specifiką. Išvardinamas kiekvienos integracijos tipas, sprendimo architektūra, trūkumai) [pildo vienas iš specialistų: architektas, programuotojas]

  - Programavimo aplinka ir programinės įrangos produktai (aprašoma detali instrukcija programavimo aplinkai susikurti) [pildo programuotojas]

  - Aplikacijų serveris (nurodomas aplikacijų serveris ir kokios aplikacijų serverio galimybės yra naudojamos ir kam) [pildo vienas iš specialistų: architektas, programuotojas]

  - DB schema ir lentelės, jų integracijos su kitomis sistemomis. Duomenų paėmimo/gavimo tipas. Duomenų kokybė [pildo vienas iš specialistų: programuotojas, architektas]

    - DB schemos lentelės taikymas (kam naudojama? Kokia paskirtis? Kokios sąsajos su kitomis DB lentelėmis?) [pildo programuotojas]

    - Su kuriomis kitomis DB schemomis yra integruota (detaliai aprašomi per ką ir kaip vykdoma integracija) [pildo programuotojas]

  - DBVS serveris [pildo programuotojas]

  - WEB serveris [pildo programuotojas]

  - Naudotojo sąsajos sprendimas (detalizuojamas naudojamas framework‘as ir nurodoma kas iš konkretaus framework‘o yra naudojama) [pildo vienas iš specialistų: programuotojas, architektas]

  - Duomenų saugos ir informacijos saugumo sprendimai (kaip realizuotas duomenų saugumas, koks saugumo karkasas naudojamas, kokios bibliotekos naudojamos, aprašomas pats saugumo sprendimas, nurodoma kaip apsisaugoma nuo kiekvieno tipo kibernetinių atakų) [pildo vienas iš specialistų: saugumo specialistas, architektas, programuotojas]

  - Ataskaitų generavimo sprendimas (kaip realizuota? Kokie trūkumai?) [pildo bet kuris specialistas]

- Sistemos pagrindiniai komponentai

  - Pagrindinių komponentų konfigūracijos, funkcijos [pildo bet kuris specialistas]

  - Pagrindinių komponentų tarpusavio ryšiai [pildo bet kuris specialistas]

  - RC servisų panaudojimas sistemoje (kokie RC bendrieji posistemiai naudojami ir kokie?) [pildo bet kuris specialistas]

  - Sistemos fizinė struktūra [pildo bet kuris specialistas]

  - Sistemos techninė infrastruktūra [pildo bet kuris specialistas]

  - Sistemos našumas, greitaveika ir stabilumas [pildo bet kuris specialistas]

- Sistemos veikimo stebėsena, įvykių atsekamumas (kaip vykdoma Sistemos veikimo stebėsena? Kokios Sistemos vietos nestebimos? Kurių Sistemos vietų stebėjimas yra kritiškiausias?) [pildo vienas iš specialistų: IS analitikas, programuotojas, architektas, saugumo specialistas]

- Aplinkos ir jų konfigūracija (kokios aplinkos naudojamos? Kokia kiekvienos aplinkos konfigūracija: nuorodos, ištekliai, prisijungimai ir kt.? Kaip vykdomas diegimas į atskiras aplinkas? Kokios vartotojų rolės?) [pildo vienas iš specialistų: IS analitikas, programuotojas, architektas, saugumo specialistas]

  - Esami bei siūlomi nauji Sistemos kritiniai taškai [pildo vienas iš specialistų: architektas, programuotojas]

- Statinės sistemos kodo analizės ataskaita [pildo programuotojas]

- Naudojamų bibliotekų ataskaita [pildo programuotojas]

- Rizikų, grėsmių bei pažeidžiamumų valdymas [pildo saugumo specialistas]

- Sistemos/registro dokumentacija [pildo IS analitikas]

- Analizės išvados/pasiūlymai

  - Sistemos/registro dokumentacijos siūlytini tobulinimai [pildo IS analitikas]

  - Identifikuotos saugumo spragos [pildo vienas iš specialistų: saugumo specialistas, architektas, programuotojas]

  - Versijų ir bibliotekų sąrašas kurias reikia atnaujinti [pildo programuotojas]

  - Pasiūlymai sistemos/registro technologiniam tobulinimui [pildo vienas iš specialistų: architektas, programuotojas]

  - Siūlytinas padengimas automatiniais testais [pildo vienas iš specialistų: testavimo specialistas, programuotojas]

  - Rizikos sutarties vykdymui [pildo bet kuris specialistas]

  - Sistemos naudojimo patogumo tobulinimas (siūloma pagal poreikį) [pildo bet kuris specialistas]

  - Kiti pasiūlymai [pildo bet kuris specialistas]