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[bookmark: _Toc329968646]DARBŲ (RANGOS) PIRKIMO SUTARTIES
SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

20____-____-____ Nr. ___________
Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, esanti Konstitucijos pr. 3, Vilnius (kodas 188710061) (toliau – Užsakovas), atstovaujama ............. (įrašyti), veikiančio(s) pagal ................ (įrašyti), ir .................... (įrašyti sutarties šalies pavadinimą, teisinę formą), juridinio asmens kodas ................ (įrašyti), kurios registruota buveinė yra ............... (įrašyti adresą), duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama ...................... (įrašyti pareigas, vardą, pavardę), veikiančio(s) pagal bendrovės įstatus, patvirtintus .................. (įrašyti dokumento pavadinimą, datą ir numerį) ir įregistruotus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (jei tai ūkio subjektų grupė – atitinkami duomenys apie kiekvieną partnerį) (toliau – Rangovas), sutartyje Užsakovas ir Rangovas vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaujantis ................... (įrašyti pirkimo būdą) būdu atlikto viešojo pirkimo ................. (įrašyti pirkimo pavadinimą) (pirkimo numeris -........... (įrašyti pirkimo numerį)) (toliau – pirkimas) sąlygomis bei pirkimui Rangovo pateiktu pasiūlymu (toliau – pasiūlymas) susitarė ir sudarė šią darbų/rangos pirkimo sutartį (toliau – Sutartis).

[bookmark: _Toc329968647]I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutarties dalykas yra eismo organizavimo priemonių įrengimo darbai ir priežiūros paslaugos ..... [įrašyti: Vakariniame rajone jei Sutartis dėl 1 pirkimo objekto dalies; Šiauriniame rajone jei Sutartis dėl 2 pirkimo objekto dalies; Rytiniame rajone jei Sutartis dėl 3 pirkimo objekto dalies; Pietiniame rajone jei Sutartis dėl 4 pirkimo objekto dalies; Centriniame rajone jei Sutartis dėl 5 pirkimo objekto dalies] (toliau – Darbai).
1.2. Rangovas įsipareigoja Sutartyje nustatytomis sąlygomis, laikydamasis teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų ir geriausios praktikos, atlikti Darbus, kurių detalus aprašymas, jų kokybė nustatyti Techninėje specifikacijoje (pirkimo sąlygų 1 priedas),  o Užsakovas įsipareigoja Sutartyje nustatytomis sąlygomis priimti Darbus ir apmokėti už juos Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais.
1.3. Perkamų Darbų kiekis: nurodytas techninėje specifikacijoje. Techninėje specifikacijoje nurodytos 36 (trisdešimt šeši) mėn. Darbų apimtys yra preliminarios, kurios Sutarties vykdymo metu gali kisti (didėti ir (ar) mažėti) neviršijant maksimalios skirtos sumos. Užsakovas Sutarties galiojimo laikotarpiu neįsipareigoja įsigyti visos techninėje specifikacijoje nurodytos 36 (trisdešimt šešių) mėn. preliminarios Darbų apimties.  Papildomai 5 % nuo kiekvienos pirkimo objekto pasiūlyme nurodytos dalies vertės gali būti išleisti nenumatytiems darbams pirkti, kurių Sutarties vykdymo metu gali atsirasti ir kurie nėra įtraukti į pirkimo dokumentus, nes jų iš anksto Užsakovas negali numatyti. Papildomi darbai gali būti tik tie darbai, kurie susiję su perkamu objektu, priemonių įrengimu arba darbais, kuriuos reikia atlikti norint tinkamai įrengti perkamas priemones. Nenumatytiems darbams bus taikomi Statybos resursų skaičiuojamųjų rinkos kainų kainininko (UAB „Sistela“) galiojantys įkainiai su Rangovo pasiūlyta nuolaida.
Bus perkama Darbų už ne daugiau kaip maksimali pirkimui skirta lėšų suma - 6.158.773,95 EUR be PVM,  7.452.116,48 EUR su PVM – 1 pirkimo objekto daliai; 6.453.206,55 EUR be PVM, 7.808.379,92 EUR su PVM – 2 pirkimo objekto daliai; 5.143.780,95 EUR be PVM, 6.223.974,95 EUR su PVM – 3 pirkimo objekto daliai; 5.118.431,85 EUR be PVM,  6.193.302,54 EUR su PVM – 4 pirkimo objekto daliai ir 8.306.295,90 EUR be PVM, 10.050.618,04 EUR su PVM – 5 pirkimo objekto daliai.
1.4. Darbų atlikimo terminai: 36 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Darbų ar jų dalies atlikimo termino pratęsimas nėra numatytas.
1.5. Esant didesniam kaip 0,7 metro įšalui ir (ar) esant didesniam kaip 0,5 metro sniego storiui šalikelėse (sukrautas nuvalytas sniegas), ir (ar) pastoviai lyjant (esant šlapiai kelio dangai daugiau kaip 48val.), ir (ar) esant oro temperatūrai kuri pagal technologinį procesą neleidžia atlikti Darbų teikiant nuorodą į norminį dokumentą arba technologinio proceso aprašymą, Rangovas gali kreiptis į Užsakovą dėl užsakyme nustatyto termino pratęsimo arba užsakyme numatytų Darbų sustabdymo. Užsakovas gali savo nuožiūra ir atsižvelgdamas į orų prognozę arba kitus mieste planuojamus Darbus arba renginius priimti sprendimą atidėti (sustabdyti) konkretaus užsakymo vykdymą iki atskiro nurodymo.
1.6. Darbų sustabdymas netaikomas. 
1.7. Darbų technologinė pertrauka netaikoma. 
1.8. Kitos Darbų atlikimo sąlygos, kiek nėra aptartos Sutartyje, yra nustatytos pirkimo dokumentuose, Techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) ir yra Sutarties Šalims privalomos.

II. DARBŲ KAINA IR APMOKĖJIMAS

2.1. Pradinės Sutarties vertė yra ........... EUR be PVM. Priimta Sutarties suma yra ........ EUR su PVM. Sutartyje nurodytų Darbų įkainiai ir siūloma nuolaida yra nurodyti Rangovo pasiūlyme (Sutarties 4 priedas). Nenumatytų darbų vertė į pradinės Sutarties vertę neįsiskaičiuoja.
2.2. Sutartyje ir jos galimiems keitimo atvejams yra pasirinkti šie kainos apskaičiavimo būdai: fiksuoto įkainio ir kintamo įkainio nenumatytiems darbams pirkti. Šie kainos apskaičiavimo būdai yra viena iš esminių Sutarties sąlygų, kuri negali būti keičiami.
2.3.  Finansavimo šaltiniai – Lietuvos Respublikos kelių priežiūros fondo ir Vilniaus miesto savivaldybės lėšos. 
2.4. [bookmark: _Toc329968649]Darbų įkainiai bus perskaičiuojami pagal bendrą kainų lygio kitimą. Peržiūros momentas ir dažnumas: kai indeksas pakis 5 (penkis) ar daugiau procentų lyginant su bazinės kainos indeksu. Indeksas, kuriuo bus remiamasi vertinant kainų lygio kitimą: BĮ Valstybės duomenų agentūros Oficialiosios statistikos portalo svetainės (https://osp.stat.gov.lt/) Statybos sąnaudų elementų kainų indeksų (SSKI) grupėje– Statinių pagal tipą klasifikatorius (CC), Inžineriniai statiniai pogrupyje skelbiamas indeksas „Keliai ir gatvės“.
2.5. Bendrųjų sutarties sąlygų 7.12 punktas netaikomas. 
2.6. Darbų priėmimas ir perdavimas atliekamas Rangovui iki einamojo mėnesio 12 d. (jeigu apmokama iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų) arba kito mėnesio 2 d. (jeigu apmokama iš Užsakovo lėšų) pateikus Darbų priėmimo-perdavimo aktus (Sutarties 2 priedas) ir atliktų Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (Sutarties 3 priedas, jeigu apmokama iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų) bei suvedus informaciją į Užsakovo Vilniaus miesto techninių eismo reguliavimo priemonių informacinę sistemą (toliau – EOP IS). Visi aktuose nurodyti Darbai ir kiekiai turi būti patvirtinti Rangovo užsakymų valdymo sistemoje (toliau – UVS) arba Užsakovo EOP IS užduočių delegavimo sistemoje (toliau – UVS) kaip atlikti ir neturintys esminių defektų. Esant neesminiams defektams nurodoma iki kada jie turi būti pašalinti. Užsakovas per 3 darbo dienas patikrina dokumentus. Pasirašius priėmimo-perdavimo aktą (Sutarties 2 priedas) jo pagrindu per 3 dienas yra išrašoma PVM sąskaita – faktūra. Rangovui nepateikus dokumentų arba pateikus neteisingus dokumentus, Užsakovas turi teisę perkelti mokėjimą į kitą mėnesį.

[bookmark: _Hlk54597524]III. KOKYBĖS KRITERIJAI 


3.1. Sutarties vykdymo metu Rangovas įsipareigoja laikytis Rangovo pasiūlyme (Sutarties 4 priedas) nurodyto Darbų atlikimo A, B, C kategorijos gatvėse nakties metu (22 – 6 val.) ir nedarbo dienomis (taikyti tik tuo atveju, jei Rangovas pasiūlyme nurodo laikytis darbų atlikimo A, B, C kategorijos gatvėse nakties metu (nuo 22 - 6 val.) ir nedarbo dienomis būdą). Netaikoma Darbus atliekant ne važiuojamojoje dalyje. 
3.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas įsipareigoja laikytis Rangovo pasiūlyme (Sutarties 4 priedas) nurodyto naujai atlikto gatvės horizontalaus ženklinimo vidutinio atspindžio tamsiu paros metu esant drėgnai gatvės dangai – atspindys (RW klasė pagal standarto EN 1436 reikalavimus)   RL>150 mcd⋅m-2⋅lx-1 (A, B, C, gatvės). Matuojant visą gatvės ilgį visą Darbų vykdymo laikotarpį (taikyti tik tuo atveju, jei Rangovas pasiūlyme pasirenka naujai atlikto gatvės horizontalaus ženklinimo vidutinio atspindžio tamsiu paros metu esant drėgnai gatvės dangai – atspindį (RW klasė pagal standarto EN 1436 reikalavimus) RL>150 mcd⋅m-2⋅lx-1 (A, B, C, gatvės)).
3.3. Sutarties vykdymo metu Rangovas įsipareigoja laikytis Rangovo pasiūlyme (Sutarties 4 priedas) nurodyto seno horizontalaus gatvių ženklinimo pašalinimo būdo – aukšto slėgio vandens čiurkšle (taikyti tik tuo atveju, jei Rangovas pasiūlyme pasirenka seno horizontalaus gatvių ženklinimo pašalinimo būdą aukšto slėgio vandens čiurkšle).
3.4. Sutarties vykdymo metu Rangovas įsipareigoja laikytis Rangovo pasiūlyme (Sutarties 4 priedas) nurodytos pagrindinių transporto priemonių atitikties Užsakovo atitinkamai transporto priemonių kategorijai keliamiems išmetamųjų teršalų  reikalavimams	 – ... (nurodyti pagrindinių transporto priemonių atitiktį keliamiems išmetamųjų teršalų reikalavimams, nurodytą Rangovo pasiūlyme):
3.4.1. Rangovui norint pakeisti, atnaujinti transporto priemones[footnoteRef:1] ar įrangą[footnoteRef:2], kurie bus naudojami Sutarties vykdymui, Rangovas Užsakovui per 10 (dešimt) darbo dienų privalo pateikti naują sąrašą įtraukiant pakeistas transporto priemones ir įrangą bei pateikiant naujų transporto priemonių ir/ar įrangos, išvardytų naujame sąraše, kalibravimo pažymėjimus (įrangai),  techninėje specifikacijoje (1 priedas) nurodytus sertifikatus (transporto priemonėms) ir nuomos sutartis, jei transporto priemonės ar įranga nėra Rangovo nuosavybėje.    [1:  Pirmą kartą tikslinant, atnaujinamas pagrindinių transporto priemonių sąrašas, kurį tiekėjas pateikė kartu su pasiūlymu.]  [2:  Pirmą kartą tikslinant, atnaujinamas įrangos sąrašas, kurį tiekėjas pateikė kvalifikacijos atitikčiai įrodyti.] 

  

IV. SUTARTIES PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS 

4.1. Sutarčiai yra taikomas Bendrųjų sutarties sąlygų IX skyrius Sutarties įvykdymo užtikrinimas. Sutarties įvykdymas užtikrinamas (įrašyti užstatu, besąlygine neatšaukiama banko garantija arba besąlyginiu neatšaukiamu draudimo bendrovės laidavimo raštu). Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma – (nurodyti sumą) Eur. Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas – 37 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Užsakovas Rangovui gali skirti šias baudas už Sutarties pažeidimus, padarytus ne dėl Užsakovo kaltės:
5.1.1.Rangovo budinčiai tarnybai tinkamai nesureagavus (nepasiruošus reikiamų priemonių, įrangos) į gautą pranešimą ir neatvykus į nurodytą vietą per 2 val. nuo pranešimo gavimo skiriama 500 (penkių šimtų) EUR bauda už kiekvieną atvejį;
5.1.2. Rangovui vėluojant atlikti Darbus pagal užsakyme nustatytą terminą, kai užsakyme numatyti Darbai turi būti atlikti A, B, C kategorijų gatvėse, Rangovui bus taikoma 500 (penkių šimtų) EUR bauda už kiekvieną pavėluotą dieną iki Darbų atlikimo;
5.1.3 Rangovui vėluojant atlikti Darbus pagal užsakyme nustatytą terminą, kai užsakyme numatyti Darbai turi būti atlikti D, Ds, E, F kategorijos gatvėse ir kitose teritorijose, Rangovui bus taikoma 300 (trijų šimtų) EUR bauda už kiekvieną pavėluotą dieną iki Darbų atlikimo;
5.1.4. Rangovui vėluojant pateikti darbų vykdymo grafiką, numatytą techninės specifikacijos (Sutarties 1 priedas)  6.1 punkte, bus taikoma 300 (trijų šimtų) EUR bauda už kiekvieną pavėluotą darbo dieną;
5.1.5. jei Rangovas vėluoja pataisyti su esminiais trūkumais pateiktą eismo organizavimo schemą arba pakartotinai pateikia schemą su esminiais trūkumais, Rangovui bus taikoma 300 (trijų šimtų) EUR bauda už kiekvieną darbo dieną iki trūkumų pašalinimo;
5.1.6. Rangovui vykdant Darbus neužtikrinus alternatyvaus praėjimo pėstiesiems, dviratininkams, mikrojudumo priemonių vairuotojams, Rangovui bus taikoma 500 (penkių šimtų) EUR bauda už kiekvieną nustatytą atvejį;
5.1.7. jei Rangovas ar Rangovo subrangovai atlikdami Darbus nesilaiko eismo organizavimo ir (ar) darbo saugos reikalavimų, Užsakovo reikalavimu, Rangovas moka 500 (penkių šimtų) EUR baudą už kiekvieną nustatytą atvejį;
5.1.8. Rangovas, pasitelkęs papildomus subrangovus, atsisakęs Sutartyje numatytų subrangovų, sukeitęs vietomis Sutartyje numatytus subrangovus, ir (ar) perdavęs didesnę (mažesnę) Darbų dalį, negu buvo nurodyta pasiūlyme, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir apie tai neinformavęs Užsakovo, t. y. nesilaikęs Bendrųjų sutarties sąlygų XI skyriuje nustatytų reikalavimų, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 1000 (vieno tūkstančio) EUR dydžio baudą už nustatytą pažeidimo atvejį;
5.1.9. jei Rangovo ar jo subrangovų darbuotojai ir transporto priemonės nėra pažymėtos logotipais ir užrašais, Rangovas įsipareigoja sumokėti 100 (vieno šimto) EUR baudą už kiekvieną nustatytą atvejį; 
5.1.10. Užsakovui ar trečiosioms šalims nustačius, kad Rangovas neatlieka eismo organizavimo priemonių (toliau – EOP) priežiūros (patikrinimo metu nustačius daugiau kaip 10 (dešimt) EOP, kurioms taikoma priežiūra, defektų), Rangovui bus taikoma 300 (trijų šimtų) EUR bauda už kiekvieną nustatytą atvejį, esant EOP standartiniam defektui, ir 500 (penkių šimtų) EUR bauda už kiekvieną nustatytą atvejį, esant EOP kritiniam defektui.. Rangovas privalo atlyginti ir nustatytą trečiosioms šalims padarytą žalą dėl eismo organizavimo priemonių nepriežiūros; 
5.1.11. Užsakovui nustačius, kad horizontalaus ženklinimo nusidėvėjimas viršija 25 %, Rangovui taikoma 500 (penkių šimtų) EUR bauda už nustatytą atvejį, kai nusidėvėjimas yra nustatytas A, B, C kategorijų gatvėse, ir 300 (trijų šimtų) EUR bauda, kai nusidėvėjimas yra nustatytas D, Ds, E, F kategorijų gatvėse;
 5.1.12. Rangovui pateikus gaminį (įrenginį), neatitinkantį normatyvinių dokumentų arba nepateikus atitiktį įrodančio dokumento, Rangovas įsipareigoja sumokėti 300 (trijų šimtų) EUR baudą už kiekvieną tokį atvejį. Užsakovui kilus pagrįstų įtarimų, kad pateiktas gaminys neatitinka gaminio deklaracijoje nurodytų norminių dokumentų, Užsakovas turi teisę pareikalauti pateikti gamintojų atliktus bandymų protokolus, įrodančius atitiktį;
5.1.13. 	Rangovui nesilaikant Sutarties 3.3 punkte prisiimto įsipareigojimo, t. y. nustačius, kad Rangovas seną horizontalaus gatvių ženklinimą šalina kitu nei Rangovo pasiūlyme (Sutarties 4 priedas) nurodytu būdu, Rangovui taikoma 1000 (vieno tūkstančio) EUR bauda už kiekvieną nustatytą įsipareigojimo nesilaikymo atvejį (taikyti tik tuo atveju, jei Rangovas pasiūlyme pasirenka seno horizontalaus gatvių ženklinimo pašalinimo būdą aukšto slėgio vandens čiurkšle);
5.1.14. Rangovui vykdant Darbus A, B, C ir D kategorijų miesto gatvių važiuojamojoje dalyje ir nesilaikant draudimo vykdyti darbus nuo 7 val. iki 9 val. ir nuo 16 val. iki 19 val. arba kitu metu atliekant darbus neužtikrinamas eismo pralaidumas daugiau kaip 50 %, Rangovui taikoma 500 (penkių šimtų) EUR bauda už kiekvieną nustatytą atvejį;
5.1.15. Rangovui nesilaikant Sutarties 3.1 punkte prisiimto įsipareigojimo – laikytis Rangovo pasiūlyme (Sutarties 4 priedas) nurodyto Darbų atlikimo A, B, C kategorijos gatvėse nakties metu (nuo 22 - 6 val.) ir nedarbo dienomis, Rangovui taikoma 1000 (vieno tūkstančio) EUR bauda už kiekvieną nustatytą nesilaikymo atvejį (taikyti tik tuo atveju, jei Rangovas pasiūlyme nurodo laikytis darbų atlikimo A, B, C kategorijos gatvėse nakties metu (nuo 22 - 6 val.) ir nedarbo dienomis būdą);
5.1.16. Rangovui nesilaikant Techninės specifikacijos (Sutarties 1 priedas) 2.1 punkte nustatyto reikalavimo sujungti Rangovo UVS su Užsakovo EOP IS UDS per 2 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo, Rangovui taikoma 200 (dviejų šimtų) EUR bauda už kiekvieną uždelstą dieną iki tinkamo sistemų sujungimo; 
5.1.17.  Rangovui nesilaikant techninės specifikacijos (Sutarties 1 priedas) 4.4. p. nurodyto reikalavimo Sutarties vykdymui naudoti tik tas transporto priemones, kurių varikliai atitinka ne mažesnius kaip EURO 6 arba STAGE IV (priklausomai nuo transporto priemonės rūšies) standarto reikalavimus,  Rangovui taikoma 300 (trijų šimtų) EUR baudą už kiekvieną nustatytą šio reikalavimo nesilaikymo atvejį. Užsakovui kilus pagrįstų įtarimų, kad transporto priemonė neatitinka nurodyto reikalavimo, Užsakovas turi teisę pareikalauti pateikti transporto priemonės gamintojų atitikties liudijimo (sertifikato) kopiją (arba transporto priemonės registravimo pažymėjimo kopijos), įrodančios, kad transporto priemonės atitikimą reikalaujamiems standartams;
5.1.18. Rangovui nesilaikant Sutarties 3.4 punkte prisiimto įsipareigojimo – laikytis Rangovo pasiūlyme (Sutarties 4 priedas) nurodytos pagrindinių transporto priemonių atitikties Užsakovo atitinkamai transporto priemonių kategorijai keliamiems išmetamųjų teršalų reikalavimams, Rangovui taikoma 1000 (vieno tūkstančio) EUR bauda už nustatytą pažeidimo atvejį;
5.1.19. Rangovui nesilaikant Techninėje specifikacijoje nurodyto naujai atlikto gatvės horizontalaus ženklinimo atspindžio reikalavimo, Rangovui taikoma 500 (penkių šimtų) EUR bauda už kiekvieną nustatytą pažeidimo atvejį;
5.1.20. Rangovui nesilaikant Sutarties 3.2 punkte prisiimto įsipareigojimo – laikytis Rangovo pasiūlyme (Sutarties 4 priedas) nurodyto naujai atlikto gatvės horizontalaus ženklinimo vidutinio atspindžio tamsiu paros metu esant drėgnai gatvės dangai, Rangovui taikoma 1000 (vieno tūkstančio) EUR bauda už kiekvieną nustatytą pažeidimo atvejį (taikyti tik tuo atveju, jei Rangovas pasiūlyme pasirenka naujai atlikto gatvės horizontalaus ženklinimo vidutinio atspindžio tamsiu paros metu esant drėgnai gatvės dangai – atspindį (RW klasė pagal standarto EN 1436 reikalavimus) RL>150 mcd⋅m-2⋅lx-1 (A, B, C, gatvės));
5.1.21. Rangovui vėluojant atlikti inventorizavimo ar matavimo darbus pagal techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) nustatytą terminą arba nepradėjus vykdyti inventorizavimo ar matavimo darbus ilgiau kaip 7 kalendorines dienas yra taikoma 300 (trijų šimtų) EUR bauda už kiekvieną pavėluotą dieną iki šių Darbų atlikimo;
5.1.22. Rangovui  nesilaikant reikalavimo per 10 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, pateikti Užsakovui pagrindines sutartis ir (ar) kitus dokumentus, patvirtinančius, kad pagrindinės transporto priemonės ir mechanizmai ir kitos transporto priemonės ir mechanizmai yra registruoti ir pasiekiami  24 val./7 d. per savaitę, jei techninio ir profesinio pajėgumo minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai dėl pagrindinių transporto priemonių ir mechanizmų ir kitų transporto priemonių ir mechanizmų buvo grindžiami preliminariomis sutartimis ar kitais nuomos, panaudos, įsigijimo galimybes patvirtinančias dokumentais, yra taikoma 500 (penkių šimtų) EUR bauda už kiekvieną pavėluotą dieną iki būtinų dokumentų pateikimo.
[bookmark: _Hlk49859531]5.2. Jei Rangovas nutraukia Sutartį vienašališkai ne dėl Užsakovo kaltės, Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu ir Rangovas atlygina Užsakovui dėl Rangovo kaltės atsiradusius nuostolius kiek jų nepadengia Sutarties įvykdymo užtikrinimas.

VI. SUBRANGOVAI

6.1. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai: (surašyti pasiūlyme nurodytus, subrangovus, jeigu tokių nėra parašyti žodį „nėra“).  Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip iki Sutarties vykdymo pradžios raštu pranešti Užsakovo atstovui subrangovų kontaktinius duomenis ir subrangovų atstovus.

VII. SUTARTIES ESMINIAI PAŽEIDIMAI

7.1. Sutarties esminiu pažeidimu bus laikoma:
7.1.1. Rangovas per pastaruosius 12 mėnesių ne mažiau kaip 10 (dešimtyje) užsakymų vėluoja atlikti Darbus daugiau nei 15 kalendorinių dienų vertinant kiekvieną užsakymą (užsakymų terminai nustatomi pagal techninės specifikacijos (Sutarties 1 priedas) 5 punkto „Darbų organizavimas“ nuostatas);
7.1.2. Rangovas pakartotinai pasitelkia papildomus subrangovus arba atsisako Sutartyje numatytų subrangovų, arba sukeičia vietomis Sutartyje numatytus subrangovus, arba perduoda didesnę (mažesnę) Darbų dalį, negu buvo nurodyta pasiūlyme (Sutarties 4 priedas), kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir apie tai neinformuoja Užsakovo, t. y. nesilaiko Bendrųjų sutarties sąlygų XI skyriuje nustatytų reikalavimų;
7.1.3. bendras skirtų baudų dydis pasiekia arba viršija 1 procentą pradinės Sutarties vertės;
7.1.4. Rangovas nutraukia arba nevykdo visų ar dalies Sutartyje numatytų Darbų be pateisinamos priežasties;
7.1.5. Darbų neatlikimas ar netinkamas atlikimas, kai Rangovas daugiau nei 3 (tris) kartus neatsižvelgia į Užsakovo pastabas dėl Darbų kokybės (naudoja netinkamas medžiagas, gaminius ar kitus komponentus, netinkamai atlieka Darbus) ir per nurodytą terminą nepašalina ir (ar) neištaiso trūkumų ir (ar) defektų arba pašalina ir (ar) ištaiso juos netinkamai;
7.1.6. Rangovas siekia padidinti Darbų įkainius, nurodytus pasiūlyme (Sutarties 4 priedas) (t. y. nevykdo Sutarties už Sutartyje nustatytus įkainius);
7.1.7. Bendrųjų sutarties sąlygų 9.11 p. nustatyta tvarka ir terminais nepateikiamas naujas Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimas (užstatas, banko garantija, draudimo bendrovės laidavimo raštas), jeigu juo buvo pasinaudota;
7.1.8. Sutartį vykdo tokios teisės neturintis (-ys) asmuo (-enys);
7.1.9. Rangovas 3 (tris) kartus pažeidžia Sutarties 3.1 punkte nustatytą įsipareigojimą, t. y. 3 (tris) kartus nustatyti atvejai, kada Rangovas nesilaikė minėto įsipareigojimo (taikyti tik tuo atveju, jei Rangovas pasiūlyme nurodo laikytis darbų atlikimo A, B, C kategorijos gatvėse nakties metu (nuo 22 - 6 val.) ir nedarbo dienomis būdą);
7.1.10. Rangovas 3 (tris) kartus pažeidžia Sutarties 3.3 punkte nustatytą įsipareigojimą, t. y. 3 (tris) kartus nustatyti atvejai, kada Rangovas nesilaikė minėto įsipareigojimo (taikyti tik tuo atveju, jei Rangovas pasiūlyme pasirenka seno horizontalaus gatvių ženklinimo pašalinimo būdą aukšto slėgio vandens čiurkšle);
7.1.11. Rangovas ilgiau kaip 30 dienų vėluoja sujungti UVS su EOP IS UDS;
7.1.12. Rangovas pakartotinai nesilaiko 3.4 punkte prisiimto įsipareigojimo – laikytis Rangovo pasiūlyme (Sutarties 4 priedas) nurodytos pagrindinių transporto priemonių atitikties Užsakovo atitinkamai transporto priemonių kategorijai keliamiems išmetamųjų teršalų reikalavimams arba 5 (penkis) kartus nustatyti atvejai, kada Rangovas nesilaikė techninės specifikacijos (Sutarties 1 priedas) 4.4. p. nurodyto reikalavimo Sutarties vykdymui naudoti tik tas transporto priemones, kurių varikliai atitinka ne mažesnius kaip EURO 5 arba STAGE III (priklausomai nuo transporto priemonės rūšies) standarto reikalavimus;
7.1.13. Rangovas 5 (penkis) kartus pažeidžia Sutarties 3.2 punkte nustatytą įsipareigojimą, t. y. 5 (penkis) kartus nustatyti atvejai, kada Rangovas nesilaikė minėto įsipareigojimo (taikyti tik tuo atveju, jei Rangovas pasiūlyme pasirenka naujai atlikto gatvės horizontalaus ženklinimo vidutinio atspindžio tamsiu paros metu esant drėgnai gatvės dangai – atspindį (RW klasė pagal standarto EN 1436 reikalavimus) RL>150 mcd⋅m-2⋅lx-1 (A, B, C, gatvės));
7.1.14. Rangovas ilgiau nei 20 darbo dienų, nepateikia Užsakovui pagrindinių sutarčių ir (ar) kitų dokumentų, patvirtinančių, kad pagrindinės transporto priemonės ir mechanizmai ir kitos transporto priemonės ir mechanizmai yra registruoti ir pasiekiami  24 val./7 d. per savaitę;
7.1.15. kiti atvejai, kurie atitinka Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus;
7.2. Nustačius esminį Sutarties pažeidimą, Užsakovas turi teisę:
7.2.1. vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjęs Rangovą prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų;
7.2.2. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu;
7.2.3. gali taikyti abu aukščiau išvardytus atvejus.

VIII. GARANTIJOS

1. 
1. 
1. Darbų garantijos terminai numatyti techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas). Bendrųjų sutarties sąlygų 16.2 punktas taikomas Darbams, dėl kurių garantijos terminai nenumatyti techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas).

IX. KITOS NUOSTATOS

9.1. Rangovas Sutarčiai vykdyti skiria atsakingą Sutarties vykdytoją (us): ..................................., tel. ............................., el. paštas: ............................ .
9.2. Užsakovas Sutarčiai vykdyti skiria atsakingą Sutarties vykdytoją (-us):............................, tel.:........................................., el. paštas:............................... .

X. SUTARTIES PRIEDAI

10.1. Techninė specifikacija – Sutarties 1 priedas;
10.2. Darbų priėmimo-perdavimo aktas (forma F-2) – 2 priedas;
[bookmark: _Hlk66877350]10.3. Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma (forma F-3) – 3 priedas;
10.4. Tiekėjo pateiktas pasiūlymas – 4 priedas.


XI. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

	Užsakovas:
	
	Rangovas:

	Pavadinimas
Adresas
Juridinio asmens kodas
PVM mokėtojo kodas
Banko sąskaitos Nr.
Bankas
Banko kodas
Tel. Nr.
El. p.
Atstovo vardas, pavardė
Atstovo pareigos
______________
(parašas)
______________
(data)
	
	Pavadinimas
Adresas
Juridinio asmens kodas
PVM mokėtojo kodas
Banko sąskaitos Nr.
Bankas
Banko kodas
Tel. Nr.
El. p.
Atstovo vardas, pavardė
Atstovo pareigos
______________
(parašas)
______________
(data)




















Sutarties 2 priedas 
(forma 2)

Užsakovas:
Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Rangovas: __________________

Pirkimo sutartis: data ________,  Nr.________



Objekto pavadinimas________________

Darbų priėmimo-perdavimo AKTAS 

20 __ m. _________ mėn. ___ d. Nr. __________ 


	Eil. Nr.
	
	Darbų pavadinimas
	Mato vnt.
	Kiekis
	Kaina (EUR) be PVM

	
	
	
	
	
	vieneto
	viso kiekio

	1
	
	2
	3
	4
	5
	6=4x5

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	VISO be PVM:
	

	
	PVM 21%:
	

	
	VISO su PVM:
	



Darbus pridavė (Rangovas):     




Darbus priėmė (Užsakovas):





[image: ]
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Forma 3

Užsakovas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Rangovas: 

(Eur)

Darbų vertė PVM 21% Iš viso Darbų vertė PVM 21% Iš viso

1 Eismo organizavimo priemonės (priežiūra), iš jų:

1.1Horizontalusis ženklinimas (priežiūra)

1.2

Pėsčiųjų atitvarai, apsauginiai stulpeliai, kelio 

atšvaitai (priežiūra)

1.3

Kelio ženklai, nuorodos ir kitos eismo saugumo 

priemonės (priežiūra)

1.4

Įspėjamosios ir signalinės eismo priemonės 

(įspėjamieji žibintai su saulės baterija, greičio 

rodymo ženklai, signaliniai stulpeliai, neregių 

vedimo sistemos indikatoriai iš nerūdijančio plieno, 

kintamos informacijos ženklai) (priežiūra)

1.5

Apsauginių atitvarinių sistemų įrengimas 

(automobiliniai kelio atitvarai, smūgio slopintuvai, 

santvaros ir kiti apsauginiai elementai) (priežiūra)

2

Specializuotų eismo saugumo priemonių įrengimo 

darbai (paprastasis remontas)

Iš viso atlikta darbų:

Techninis prižiūrėtojas:

Atestato Nr.

Užsakovas: ________________________ Rangovas: ________________________

A.V. A.V.

20    m.                   mėn.       d. 20    m.                   mėn.       d.

AB "Via Lietuva"

VRKS kontroliuojantis asmuo:

20    m.                          mėn.       d.



Nuo statybos 

pradžios

Nuo metų pradžios Per ataskaitinį laikotarpį



Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo

PAŽYMA Nr. 

Apmokėjimas už 20    m.                    mėn.

Eil. 

Nr.

Objekto pavadinimas (kelio Nr., gatvės 

pavadinimas ir kt.)

Sutarties 

su AB "Via 

Lietuva" 

Nr.

Rangos 

sutarties Nr.

Objekto 

vertė (Eur su 

PVM, 36 

mėn.)

Skirta

Atlikta darbų


