JIRA IR CONFLUENCE SISTEMŲ BEI SUSIJUSIŲ ĮSKIEPIŲ MIGRAVIMO Į ATLASSIAN CLOUD  KONSULTAVIMO BEI ĮGYVENDINIMO PASLAUGŲ

TECHNINIS APRAŠYMAS

PIRKIMO OBJEKTAS, TERMINAI, APIMTIS

  - Vilniaus universitetas (toliau – Perkančioji organizacija) siekia įsigyti esamų informacinių sistemų Jira ir Confluence bei susijusiu įskiepių migravimo iš on-premise (Data Center / Server) infrastruktūros į Atlassian Cloud aplinką konsultavimo, migravimo paslaugas  (toliau – Paslaugos).

  - Esamos situacijos aprašymas: Jira ir Confluence informacinės sistemos yra vystomos ir pritaikomos vidiniams poreikiams. Vykdomi nuolatiniai funkcionalumo plėtros, konfigūravimo ir optimizavimo darbai, siekiant užtikrinti efektyvų sistemų naudojimą ir palaikymą. Jira ir Confluence informacinės sistemos eksploatuojamos naudojant  Atlassian  Data Center licencijas.

Toliau pateikiama esamos Jira ir Confluence aplinkos detalizacija, apimanti sistemų apimtį, konfigūracijas, naudojamus įskiepius, integracijas bei kitus migracijai reikšmingus elementus:

    - Jira ir Confluence aplinkų apimtis: Jira aplinkoje naudojama apie 140 projektų, bendras registruotų užduočių (issues) skaičius apie 500 000. Naudotojams suteikta apie 350 Jira Service Management ir tiek pat Jira Software licencijų. Confluence aplinkoje sukurta apie 150  erdvių (spaces).

    - Esamose Jira ir Confluence aplinkose naudojami šie konfigūracijos ir pritaikymo elementai: Jira aplinkoje naudojama apie 100 darbo eigų (workflows), apie 300 nestandartinių laukų (custom fields), apie 50 automatizacijų. Taip pat naudojami skriptavimo ir automatizavimo sprendimai, įskaitant ScriptRunner.

    - Jira aplinkoje naudojami šie įskiepiai: Refined; Extension for Jira Service Desk; ScriptRunner; MiniOrange SAML for Jira; Unique Regex Custom Field; Assets SCCM Integration.

Confluence aplinkoje naudojami šie įskiepiai: ScriptRunner; BPMN Modeler Enterprise; MiniOrange SAML for Confluence.

Dauguma naudojamų įskiepių licencijuoti pagal akademines Atlassian Data Center licencijas iki 500 naudotojų.

    - Esamoje aplinkoje naudojamos šios integracijos:

      - Jira integracijos:

        - SCCM (MS SQL) – kompiuterių informacijos importas į Assets;

        - Oracle DB – kompiuterių, naudotojų, studijų ir įdarbinimų duomenų importas į Assets;

        - NetBox (PostgreSQL) – tinklo įrenginių importas į Assets;

        - Active Directory – papildomos kompiuterių informacijos importas į Assets;

        - Personalo DB – naudotojų grupių sinchronizacija pagal padalinį, nebuvimą darbe ir kitus požymius.

      - Confluence integracijos:

        - Personalo DB – naudotojų grupių sinchronizacija pagal padalinį ir kitus požymius, automatiškai suteikiant prieigas prie atitinkamų erdvių (spaces).

Detalesnė esamos Jira ir Confluence aplinkos analizė (įskaitant aktyvių ir archyvinių projektų, Confluence erdvių, naudojamų įskiepių, konfigūracijų, integracijų, automatizacijų, skriptų bei kitų migracijos objektų apimties įvertinimą) turi būti atliekama Tiekėjo migracijos analizės etapo metu. Analizės rezultatai turi būti panaudojami galutinės migracijos apimties, migracijos plano ir įgyvendinimo veiklų nustatymui.

  - Paslaugų tikslas – užtikrinti saugų, kontroliuojamą ir vientisą Perkančiosios organizacijos naudojamų Jira ir Confluence sistemų, jose esančių duomenų, konfigūracijų, naudotojų, integracijų bei susijusių funkcionalumų perkėlimą į Atlassian Cloud aplinką maksimaliai naudojant standartinį Atlassian Cloud funkcionalumą, įskaitant standartinius konfigūravimo ir automatizavimo įrankius, supaprastinant esamas darbo eigas (workflows), konsoliduojant klasifikatorius, užduočių tipus (issue types), nestandartinius laukus (custom fields), naudotojų grupes ir kitus konfigūracinius elementus, atsižvelgiant į Perkančiosios organizacijos veiklos poreikius.

  - Pirkimo objektas - informacinių sistemų Jira ir Confluence (toliau  - Sistemos) bei susijusių įskiepių migravimo į Atlassian Cloud konsultavimo bei įgyvendinimo paslaugos. Paslaugos apima Perkančiosios organizacijos turimų Sistemų:

  - Jira, Confluence ir jų įskiepių, konfigūracijų ir integracijų bei duomenų analizę ir pasirengimo migracijai vertinimą bei tikslinės Cloud architektūros parengimą;

  - Migracijos į  „Cloud“ aplinką įgyvendinimą, įskaitant:

    - Jira projektų, užduočių (issues), darbo eigų (workflows), ekranų (screens) ir nestandartinių laukų (custom fields), taisyklių bei  Confluence erdvių (spaces), puslapių ir susijusio turinio, teisių bei kt. migraciją;

    - naudotojų, grupių bei autentifikavimo sprendimų perkėlimą užtikrinant galimybę naudotojams autentifikuotis naudojant organizacijos tapatybės valdymo sprendimą ir esamus prisijungimo duomenis (SSO), neadministruojant atskirų Jira naudotojų paskyrų;

    - reikalingų pritaikymų (customizations), skriptų perkonfigūravimą arba perkūrimą (rebuilding) „Cloud“ aplinkoje  darbo eigų (workflows), užduočių tipų (issue types), nestandartinių laukų (custom fields), naudotojų grupių, automatizacijų ir kitų konfigūracinių elementų peržiūrą, optimizavimą bei konsolidavimą, įgyvendinant su Perkančiąja organizacija suderintus pakeitimus, siekiant maksimaliai išnaudoti standartinį Atlassian Cloud funkcionalumą;

    - integracijų perkėlimą arba perprojektavimą;

    - testinės bei produkcinės migracijos atlikimą;

  - pataisymus atliekamus po migracijos, testavimą ir palaikymą stabilizavimo laikotarpiu ir garantiniu laikotarpiu;

  - konsultavimo, mokymo paslaugų suteikimą ir reikiamos dokumentacijos parengimą ar atnaujinimą.

  - Paslaugų įgyvendinimui numatomas 9 (devynių) mėnesių laikotarpis nuo Sutarties įsigaliojimo.

  - Sutarties įgyvendinimui numatoma preliminari Paslaugų apimtis 670 darbo valandų. Paslaugos perkamos pagal Perkančiosios organizacijos poreikį ir užsakymus. Perkančioji organizacija neįsipareigoja užsakyti viso Paslaugoms nurodyto valandų kiekio.

REIKALAVIMAI TEIKIAMOMS PASLAUGOMS

  - Konsultavimo paslaugos – Perkančiosios organizacijos atstovų konsultavimas visais pasiruošimo migracijos, migravimo vykdymo, Sistemų vystymo ir su Sistemų veikimu bei integracijomis susijusiais klausimais bei mokymai. Konsultavimo paslaugos turi būti teikiamos pagal Perkančiosios organizacijos poreikį,  pateikus užsakymą (-us), visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

  - Migravimo vykdymo paslaugos:

  - Paslaugų teikėjas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo turi parengti ir pateikti Perkančiajai organizacijai suderinimui migracijos vykdymo darbų planą, apimantį analizės, bandomosios migracijos, priėmimo testavimo, migracijos į produkcinę aplinką ir kitus susijusius etapus. Migracijos vykdymo darbų plane turi būti nurodomi darbų etapai, terminai ir planuojamos apimtys.

  - Paslaugų teikėjas migravimo vykdymo paslaugas teikia pagal Perkančiosios organizacijos pateiktus Paslaugų užsakymus el. paštu. Perkančioji organizacija Paslaugų užsakymus gali teikti atsižvelgdama į su Paslaugų teikėju suderintą migracijos vykdymo darbų planą ir (arba) pagal Sutarties vykdymo metu atsiradusį poreikį atlikti atskirus migravimo vykdymo darbus.

  - Gavęs konkretų Paslaugų užsakymą, Paslaugų teikėjas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas turi pateikti Perkančiajai organizacijai užsakymo numatomus atlikimo rezultatus, terminus ir apimties įvertinimą darbo valandomis. Paslaugų teikėjas konkretų Paslaugų užsakymą pradeda vykdyti tik Perkančiajai organizacijai suderinus pateiktus numatomus atlikimo rezultatus, terminus ir apimties įvertinimą darbo valandomis.

  - Paslaugų teikėjas migracijos analizės etape turi įvertinti naudojamų įskiepių suderinamumą su „Atlassian Cloud“ aplinka, pateikti rekomendacijas dėl jų migracijos, pakeitimo lygiaverčiais sprendimais arba atsisakymo bei parengti migracijos analizės dokumentą, kuriame turi būti pateikiami analizės rezultatai, nustatyta migravimo darbų apimtis, identifikuotos rizikos, siūlomi sprendiniai ir rekomendacijos tolesniam migracijos vykdymui.

  - Paslaugų teikėjas turi užtikrinti integracijų ir įskiepių veikimo vientisumą bei Jira projektų, Confluence turinio, naudotojų duomenų, teisių, konfigūracijų ir susijusių metaduomenų vientisumą bei pilnumą migravimo metu.

  - Paslaugų teikėjas testavimo aplinkoje privalo atlikti migracijos  rezultatų testavimą ir pateikti testavimo rezultatų ataskaitą. Konkretūs testavimai įvardijami ir derinami migracijos vykdymo paslaugų užsakyme arba migracijos darbų plane.

  - Atliekant migracijos paslaugų patikrinimą ir/ar testavimą, pastebėtos klaidos, neatitikimai ar trūkumai yra fiksuojami, o jų taisymas atliekamas Paslaugų teikėjo sąskaita. Po migracijos į produkcinę aplinką Paslaugų teikėjas turi pateikti migracijos ataskaitą, kurioje nurodoma atliktų darbų apimtis, migracijos rezultatai, nustatyti ir pašalinti neatitikimai ar klaidos, likusios rizikos, rekomendacijos bei kita su migracija susijusi informacija.

  - Po Sistemų ir susijusių komponentų migravimo į Atlassian Cloud aplinką Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti 1 (vieno) mėnesio trukmės palaikymą stabilizavimo laikotarpiu, skaičiuojamą nuo migravimo į produkcinę aplinką užbaigimo dienos. Stabilizavimo laikotarpiu Paslaugų teikėjas privalo operatyviai teikti konsultacijas, pagalbą naudotojams ir administratoriams, stebėti migravimo rezultatų veikimą bei šalinti po migracijos nustatytus sutrikimus, klaidas ir neatitikimus. Pasibaigus stabilizavimo laikotarpiui ir įsitikinus, kad migravimo paslaugos atitinka užsakymo reikalavimus, pasirašomas migravimo paslaugų priėmimo–perdavimo aktas.

  - Pasirašius migravimo paslaugų priėmimo–perdavimo aktą, Paslaugų teikėjas privalo teikti ne trumpesnės kaip 6 (šešių) mėnesių trukmės garantinės priežiūros paslaugas. Garantija taikoma visiems migravimo metu perkeltiems duomenims, konfigūracijoms, darbo eigoms (workflows), automatizacijoms, integracijoms, įskiepiams, kitiems susijusiems komponentams bei Paslaugų teikėjo sukurtiems ar modifikuotiems funkcionalumams. Garantiniu laikotarpiu Paslaugų teikėjas savo lėšomis privalo šalinti visas dėl jo atliktų darbų atsiradusias klaidas, neatitikimus užsakymo reikalavimams ir kitus kokybės reikalavimų neatitinkančius trūkumus.

  - Garantiniu laikotarpiu Paslaugų teikėjas privalo teikti konsultacijas dėl migracijos rezultatų ir teikti pagalbą Perkančiosios organizacijos administratoriams sprendžiant su migracija susijusius klausimus ar incidentus.

  - Garantiniu laikotarpiu su migracija susijusių sutrikimų, klaidų ir neatitikimų (toliau – Trūkumai) prioritetai ir šalinimo terminai nustatomi atsižvelgiant į jų poveikį Perkančiosios organizacijos galimybėms tinkamai vykdyti kasdienę veiklą. Garantinė priežiūra netaikoma tais atvejais, kai Trūkumai atsirado dėl Atlassian Cloud platformos veikimo sutrikimų ir jų pašalinimas priklauso nuo Atlassian veiksmų, tokiu atveju bus taikomi Atlassian nustatyti paslaugų teikimo lygio (SLA) terminai, o Paslaugų teikėjas privalo bendradarbiauti su Atlassian, koordinuoti tokių Trūkumų šalinimo sprendimą ir informuoti Perkančiąją organizaciją apie jo eigą.

  - Garantiniu laikotarpiu su migracija susijusių Trūkumų šalinimo terminai skirstomi į reakcijos laiką ir išsprendimo laiką. Reakcijos laikas – laikas nuo Trūkumo užregistravimo Jira užduotyje iki Paslaugų teikėjo veiksmų pradžios (20 p. nurodytomis darbo valandomis) ir informacijos apie Trūkumo priėmimą vykdyti pateikimo Perkančiajai organizacija. Išsprendimo laikas – laikas nuo Trūkumo užregistravimo Jira užduotyje iki jo pašalinimo ir sprendimo pateikimo Perkančiajai organizacijai.

  - Paslaugų teikėjas įsipareigoja į užregistruotus Trūkumus reaguoti ir juos pašalinti per kuo trumpesnį laiką, tačiau ne vėliau nei per šiame dokumente nustatytus reakcijos ir išsprendimo terminus.

  - Garantiniu laikotarpiu visi Trūkumai registruojami Perkančiosios organizacijos Jira užduočių valdymo sistemoje (toliau – Jira Užduotys), Perkančiajai organizacijai priskiriant jiems prioritetą (laukelyje angl. „priority“) pagal jų poveikį veiklai. Atsižvelgiant į Perkančiosios organizacijos nustatytus prioritetus, Paslaugų teikėjas privalo laikytis šių reakcijos ir išsprendimo terminų:

| Prioritetas | Reakcijos laikas | Išsprendimo laikas |
| --- | --- | --- |
| Kritinis (Critical) | ne ilgiau kaip 2 darbo valandos | ne ilgiau kaip 8 darbo valandos |
| Aukštas (Major) | ne ilgiau kaip 2 darbo valandos | ne ilgiau kaip 16 darbo valandų |
| Žemas (Minor) | ne ilgiau kaip 8 darbo valandos | ne ilgiau kaip 24 darbo valandos |

  - Garantiniu laikotarpiu nustatytų Trūkumų prioritetai apibrėžiami taip:

  - Kritinis (angl. Critical) prioritetas – Sistemų ar jų pagrindinės funkcijos nustojo funkcionuoti ir daro reikšmingą poveikį Perkančiosios organizacijos veiklai.

  - Aukštas (angl. Major) prioritetas – atskirų Sistemų ar su jomis susijusių modulių, įskiepių arba integracijų funkcionalumo sutrikimai, kurie reikšmingai riboja veiklą.

  - Žemas (angl. Minor) prioritetas – nežymus Sistemų ar su jomis susijusios programinės įrangos sutrikimas, įtakojantis tik pavienius naudotojus arba nekritines funkcijas.

- Jei Trūkumo pašalinti per nustatytą terminą objektyviai neįmanoma, Paslaugų teikėjas privalo nedelsdamas pasiūlyti laikiną sprendimą (angl. workaround), sumažinantį sutrikimo poveikį.

PASLAUGŲ TEIKIMO BENDRIEJI REIKALAVIMAI

  - Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad Paslaugos ar bet kokia jų dalis (įskaitant mokymus, konsultacijas, susitikimus ar kt.) būtų teikiamos ir bendravimas su Perkančiosios organizacijos atstovais Paslaugų teikimo metu kylančiais klausimais vyktų lietuvių kalba, nebent Šalys atskirai susitaria kitaip. Šiame punkte nustatyti kalbos ir bendravimo reikalavimai taikomi ir apima tiek Paslaugų teikėjo personalą, tiek Paslaugų teikėjo pasitelktus trečiuosius asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius Sutarties vykdyme.

  - Visos Paslaugų atlikimui reikalingos prieigos, įrankiai bei virtuali darbo vieta (pagal poreikį) suteikiamos tik po Sutarties įsigaliojimo.

  - Paslaugų teikimo laikas – Perkančiosios organizacijos darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val., penktadieniais 8:00 iki 15:45 val., darbo dienos trukmė prieš šventines dienas – viena valanda trumpiau (UTC +02:00). Šalių susitarimu bei kritinio incidento atveju Paslaugos gali būti teikiamos ne Perkančiosios organizacijos darbo valandomis.

  - Paslaugų teikėjas Paslaugas teikia pagal su Perkančiąja organizacija el. paštu  suderintus užsakymus.

  - Paslaugų teikėjas teikia Paslaugas naudodamas savo ir Perkančiosios organizacijos IT infrastruktūrą.

  - Tiekėjas turi būti oficialus programinės įrangos gamintojo Atlassian partneris arba turi turėti oficialų susitarimą su oficialiu programinės įrangos gamintojo Atlassian partneriu, kuris turi Cloud Migration partnerio specializaciją, jei atitinkamas paslaugas teiks pasitelkiamas ūkio subjektas. Specializacija turi būti viešai skelbiama programinės įrangos gamintojo Atlassian internetinėje svetainėje: https: //partnerdirectory.atlassian.com.

  - Paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad Paslaugos atitinka Kibernetinio saugumo reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“, nurodytus reikalavimus.

PROJEKTO ĮGYVENDINIMO METU ŠALIŲ PAREIGŲ IR BENDRADARBIAVIMO REIKALAVIMAI

  - Siekiant užtikrinti sklandžią projekto eigą, sudaryti sąlygas anksti identifikuoti galimas kliūtis ir skatinti nuolatinį bendradarbiavimą tarp Paslaugų teikėjo ir Perkančios organizacijos, Paslaugų teikėjo paskirtas projekto vadovas turi ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį organizuoti reguliarius Sutarties ir (ar) užsakymų bei užduočių vykdymo statuso aptarimo susitikimus, biudžeto, resursų, rizikų, problemų ir prioritetų peržiūros susitikimus kartu su Perkančiąja organizacija. Paslaugų teikėjas įsipareigoja užtikrinti tinkamos kompetencijos pakankamus resursus kokybiškų Paslaugų atlikimui.

  - Siekiant numatytų rezultatų ir užtikrinant projekto sėkmę Perkančioji organizacija įsipareigoja aktyviai bendradarbiauti ir deleguoti asmenis, kurių  žinios, patirtis bei įgūdžiai padės projekto įgyvendinimui numatytais terminais. Perkančioji organizacija įsipareigoja:

  - paskirti projekto vadovą, kuris padėtų užtikrinti savalaikį veiklų įgyvendinimą;

  - užtikrinti atitinkamos srities darbuotojų dalyvavimą atsižvelgiant į suplanuotų susitikimų temas;

  - laiku (per sutartus terminus) pateikti prašomą informaciją apie Sistemas ir į projekto apimtį įtrauktus procesus ar duomenis;

  - suteikti reikiamas prieigas prie Perkančiosios organizacijos sistemų;

  - užtikrinti savalaikę dokumentų peržiūrą, tvirtinimą ir (ar) grįžtamojo ryšio suteikimą atsižvelgiant į migracijos vykdymo darbų plano ir (ar) užsakymo terminus;

  - laikytis migracijos vykdymo darbų plane ir (ar) užsakymuose numatytų veiklų įvykdymo terminų;

  - užtikrinti, kad Perkančiosios organizacijos sprendimų priėmėjas dalyvautų strateginių ar probleminių klausimų sprendime.

PASLAUGŲ UŽSAKYMO, PRIĖMIMO IR ATSISKAITYMO REIKALAVIMAI

  - Apmokėjimas už suteiktas Paslaugas atliekamas pagal Paslaugų teikėjo faktiškai dirbtą laiką, kuris negali būti didesnis nei buvo suderintas su Perkančiąją organizacija (el. paštu) arba  numatytas užsakyme.

  - Esant poreikiui, Perkančioji organizacija turi teisę keisti užsakymą ir(ar) atsisakyti nereikalingos užsakymo dalies/apimties, keisti terminus, atšaukti, sustabdyti, tikslinti, keisti kitas užsakymo sąlygas. Visi pakeitimai turi būti suderinti su Paslaugos teikėju.

  - Paslaugų  priėmimo–perdavimo aktas turi būti pasirašomas abiejų Sutarties Šalių, nurodant suteiktų Paslaugų turinį (objektą (-us) ar kitą reikšmingą informaciją, darbų valandų kiekį, sumą pagal valandinį įkainį). Perkančiajai organizacijai ir Paslaugų teikėjui susitarus, Sutarties vykdymo metu Paslaugų priėmimo–perdavimo aktai gali būti pasirašomi už faktiškai suteiktas Paslaugas.

  - Pasirašius Šalių priėmimo–perdavimo aktą Tiekėjo suteiktų Paslaugų rezultatai tampa Perkančiosios organizacijos nuosavybe.