PATALPŲ REMONTO (APDAILOS) DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

2026 m. ____________________ d. Nr. ______

Kaunas

VšĮ Vytauto Didžiojo universitetas, juridinio asmens kodas 111950396, adresas: K. Donelaičio g. 58, 44248 Kaunas, atstovaujamas Strateginės plėtros ir finansų prorektorės prof. dr. Astridos Miceikienės, veikiančios pagal rektorės 2026-03-17 įsakymą Nr. 95, ir _____________, juridinio asmens kodas _____________, adresas: _____________, atstovaujamas _____________, veikiančio pagal _____________ (toliau – Rangovas), toliau kartu sutartyje vadinamos „šalimis“, o kiekviena atskirai – „šalimi“, sudarė šią Darbų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – Sutartis):

I. SUTARTIES OBJEKTAS

- Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka Rangovas įsipareigoja atlikti universiteto patalpų remonto (apdailos) darbus (toliau – darbai), kurie detalizuojami šios sutarties 1 priede „Techninė specifikacija“, o Užsakovas įsipareigoja priimti kokybišką darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui pagal Sutartyje numatytus įkainius Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais.

- Sutarties 1 punkte nurodytus darbus Rangovas įsipareigoja atlikti pagal Užsakovo raštu (Rangovo  nurodytu el. paštu) pateiktus atskirus užsakymus (juose nurodytais darbų atlikimo terminais) universitetui priklausančiuose pastatuose Kaune ir Kauno rajone.

- Sutartis įsigalioja pasirašius abiem Šalims (vėliausio parašo dienos) ir galioja 36 (trisdešimt šešis) mėnesius nuo jos įsigaliojimo dienos arba iki bus panaudota maksimali Sutarties vertė, priklausomai nuo to, kuri aplinkybė atsiranda anksčiau.

- Rangovas privalo per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties sudarymo pateikti Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą 10 000,00 (dešimt tūkstančių Eur, 00 ct) sumai, atitinkantį šiame punkte nurodytas sąlygas (Sutarties įvykdymo užtikrinimas). Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis, neatšaukiamas, pirmo pareikalavimo banko (garanto) arba draudimo bendrovės (draudiko) įsipareigojimas sumokėti Užsakovui jo reikalaujamą sumą, jeigu Užsakovas pateikia mokėjimo reikalavimą ir jame nurodo, (i) kad Rangovas pažeidė savo įsipareigojimą (-us) pagal Sutarties sąlygas, ir (ii) Rangovo padarytus pažeidimus, įskaitant nesumokėtas netesybas už Darbų vėlavimą. Laidavimo draudimo atveju draudžiamuoju įvykiu turi būti laikomas pirmasis Užsakovo pareikalavimas sumokėti draudimo išmoką dėl sutartinių įsipareigojimų neįvykdymo. Reikalaujama pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą suma turi būti išmokama ne vėliau nei per 10 dienų po Užsakovo mokėjimo reikalavimo pateikimo garantui arba draudikui. Rangovas turi teisę pateikti 1 metus galiojantį Sutarties įvykdymo užtikrinimą, tačiau privalo kasmet pratęsti užtikrinimo galiojimo terminą.

II. SUTARTIES KAINA

- Šiai Sutarčiai yra taikoma mišri kainodara, t. y. fiksuoto įkainio kainodaros metodas taikomas darbams, o  išlaidų kompensavimo metodas – medžiagoms ir susijusiems (montuojamiems) produktams. Pradinė sutarties vertė yra lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai, t. y. 200 000,00 Eur be PVM (du šimtai tūkstančių eurų, 00 ct), PVM 21 proc., bendra Sutarties kaina su PVM - 242 000 Eur (du šimtai keturiasdešimt du tūkstančiai Eur, 00 ct). Užsakovas neįsipareigoja nupirkti darbų už visą pradinės Sutarties vertę. Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui už faktiškai atliktus darbus. Galutinė kaina, kurią Užsakovas sumokės Rangovui, priklausys nuo vykdant Sutartį atliktų darbų kiekio (apimties).

- Rangovas įsipareigoja atlikti  darbus, numatytus Sutartyje, teikiamuose užsakymuose raštu (el. paštu)  pagal nurodytus fiksuotus įkainius. Už faktiškai atliktus darbus atsiskaitoma pagal Sutartyje nustatytus fiksuotus darbų įkainius. Į darbų įkainius turi būti įskaičiuota tam darbui atlikti reikalingų įrankių, pagalbinių medžiagų (pvz. uždengimo medžiagų), reikalingų priemonių ir mechanizmų kaina. Už darbams atlikti panaudotas pagrindines medžiagas ir susijusius (montuojamus) gaminius atsiskaitoma pagal jų įsigijimo kainą, galiojusią užsakymo pateikimo dieną, pagrįstą viešai prieinamais tiekėjų ar prekybininkų kainoraščiais, interneto svetainėse skelbiamomis kainomis arba kitais kainą pagrindžiančiais dokumentais. Jeigu viešai prieinamos kainos nėra skelbiamos, Rangovas privalo pagrįsti siūlomą kainą tiekėjo komerciniu pasiūlymu, sąskaita, kainos užklausa ar kitu lygiaverčiu dokumentu. Užsakovas turi teisę patikrinti Rangovo nurodytų medžiagų ir (ar) gaminių kainų pagrįstumą, palygindamas jas su ne mažiau kaip trijų nepriklausomų tiekėjų ar prekybininkų viešai skelbiamomis kainomis arba jų komerciniais pasiūlymais. Jeigu nustatoma, kad Rangovo taikyta medžiagų ir (ar) gaminių kaina daugiau kaip 20 procentų viršija palyginimui nustatytų kainų vidurkį ir Rangovas tokio skirtumo objektyviai nepagrindžia, Užsakovas turi teisę atsisakyti apmokėti kainos skirtumą, viršijantį rinkos kainų vidurkį, ir pareikalauti taikyti rinkos kainą.

- Užsakovui pareikalavus Rangovas privalo pateikti dokumentus, pagrindžiančius kompensuojamų išlaidų faktinį patyrimą ir dydį (tiekėjų sąskaitas, PVM sąskaitas faktūras, užsakymų patvirtinimus, komercinius pasiūlymus ar kitus lygiaverčius dokumentus).Kompensuojamos tik tos išlaidos, kurios yra tiesiogiai susijusios su konkretaus Užsakovo užsakymo pagal šią Sutartį vykdymu ir yra būtinos darbams atlikti. Rangovo bendrosios veiklos sąnaudos, administracinės išlaidos, išlaidos, susijusios su kitų užsakymų vykdymu, taip pat kitos su konkrečiu Užsakovo užsakymu nesusijusios išlaidos nėra kompensuojamos. Rangovas, prieš įsigydamas medžiagas, gaminius ar patirdamas kitas išlaidas, kurios bus kompensuojamos Užsakovo, privalo laikytis Sutartyje nustatytos kainodaros tvarkos ir, kai tai numatyta Sutartyje, iš anksto suderinti tokių išlaidų poreikį ir dydį su Užsakovu. Rangovas prieš įsigydamas medžiagas, kurių kaina bus kompensuojama Užsakovo, pateikia Užsakovui informaciją apie planuojamas įsigyti medžiagas, jų kiekius ir kainas.

#### III. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

- Užsakovas įsipareigoja:

  - priimti iš Rangovo atliktus darbus Sutartyje nustatyta tvarka;

  - pašalinti Rangovo įspėjime nurodytas aplinkybes, kurios trukdo tinkamai vykdyti Sutartį, jei jos priklauso nuo Užsakovo valios;

  - pagal pateiktus atsiskaitymo dokumentus apmokėti Rangovui už atliktus darbus Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais su sąlyga, kad darbai atlikti tinkamai, laiku ir kokybiškai.

- Užsakovo teisės:

  - turi teisę tikrinti Rangovo darbų atlikimo eigą ir kokybę;

  - be atskiro Rangovo įspėjimo pasitelkti trečiuosius asmenis nustatytiems trūkumams pašalinti ir turėtomis išlaidomis sumažinti Rangovui pagal Sutartį mokėtinas sumas, jei Rangovas laiku nepašalina darbų trūkumų;

  - nemokėti už nekokybiškai atliktus darbus arba atsiradus trūkumų ar defektų, sustabdyti darbus, iki trūkumai ar defektai bus pašalinti.

- Rangovas įsipareigoja:

  - atlikti Sutartyje numatytus darbus raštu pateiktame užsakyme nurodytu terminu;

  - atlikti savo darbuotojų saugos instruktažus ir užtikrinti, kad atliekant šioje sutartyje nurodytus darbus jo darbuotojai laikytųsi saugos taisyklių reikalavimų;

  - savarankiškai apsirūpinti darbams atlikti reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už blogą medžiagų kokybę;

  - garantuoti objekte darbo ir priešgaisrinę saugą, aplinkos ekologinę apsaugą, pastatyti kelio ženklus, aptverti darbo vietą kelyje dirbant kelio juostoje;

  - visą darbų atlikimo laikotarpį tinkamai kaupti, pildyti, saugoti ir tvarkyti visus Rangovo pagal Sutartį privalomus parengti/gauti, pateikti ir jam vykdant sutartį perduotus darbų dokumentus, kitą dokumentaciją bei medžiagą. Rangovas atsako už parengtuose/užpildytuose dokumentuose pateikiamų duomenų teisingumą ir atitiktį faktinėms aplinkybėms. Rangovas praradęs, sunaikinęs, sugadinęs ar padaręs kitokią žalą tokiai dokumentacijai/medžiagai, privalo ją tinkamai atkurti ir atlyginti padarytus nuostolius;

  - atlikdamas darbus Rangovas privalo leisti Užsakovo ir Užsakovo nurodytiems asmenims bet kada tikrinti atliekamų darbų kokybę, būdą ir naudojamas medžiagas;

  - Sutarties vykdymo metu laikytis teisėtų Užsakovo nurodymų.

- Rangovas turi teisę darbus užbaigti anksčiau nustatyto termino.

- Rangovui darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis elektros energija ir vandeniu šalių suderinta tvarka.

IV. ATSISKAITYMO TVARKA

- Rangovas finansinius dokumentus (sąskaitas faktūras) teikia Užsakovui savo sąskaita tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos SABIS priemonėmis. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos SABIS priemonėmis, išskyrus mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties atveju yra informacinės sistemos SABIS pažeidimų, dėl kurių negalimas Užsakovo ir Rangovo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis šia sistema, todėl vykdant Sutartį sąskaitos faktūros gali būti teikiamos ne elektroninėmis priemonėmis. Šiame punkte elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu.

- Mokėjimai bus vykdomi tokia tvarka:

12.1. per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas gauna sąskaitą faktūrą.

12.2. jeigu sąskaitos faktūros gavimo diena neaiški, – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Darbų įvykdymo dienos (atliktų darbų akto ar perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos). Sąskaitos faktūros gavimo diena yra laikoma neaiškia, jeigu sąskaita faktūra Užsakovui išrašyta ir išsiųsta nesinaudojant elektroninėmis priemonėmis.

12.3. kai Užsakovas sąskaitą faktūrą gauna anksčiau, negu įvykdyti Darbai, – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Darbų įvykdymo dienos (atliktų darbų akto ar perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos).

12.4. kai Sutartyje yra nustatyta priėmimo ir (ar) patikrinimo procedūra, kuria turi būti patikrinta, ar Darbai atitinka Sutarties sąlygas, ir jeigu Užsakovas gauna sąskaitą faktūrą anksčiau arba Darbų priėmimo ir (ar) patikrinimo dieną, – per 30 kalendorinių dienų nuo Darbų įvykdymo dienos (atliktų darbų akto ar perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos).

- Sutartyje nustatyta tvarka, laiku ir tinkamai neįvykdžius ir nepridavus Užsakovui darbų (atitinkamos jų dalies) ir to nepatvirtinus atitinkamų jų atlikimo aktu arba nepateikus tinkamos PVM sąskaitos faktūros, atitinkamos kainos dalies sumokėjimo terminai yra nukeliami tiek, kiek yra susivėlinama tai padaryti.

- Pagal šią Sutartį priklausančias sumokėti pinigų sumas Užsakovas sumoka Rangovui mokėjimo pavedimu. Mokėjimo diena laikoma diena, kurią mokėtina suma nurašoma iš Užsakovo banko sąskaitos.

- Tuo atveju, kai Užsakovas raštu atsisako darbų, Užsakovas sumoka Rangovui tik už tinkamai ir laiku iki tokio atsisakymo atliktus darbus pagal Sutartį.

- Užsakovas turi teisę be atskiro išankstinio Rangovo įspėjimo sulaikyti ir/ar išskaičiuoti iš Rangovui pagal šią Sutartį mokamų sumų visas ir bet kokias nuostolių kompensavimo ir/ar netesybų (delspinigių, baudų ir pan.) sumas. Rangovo mokėtinas Užsakovui, t. y. Užsakovui vienašališkai įskaitant vienarūšį priešpriešinį reikalavimą dėl atitinkamos sumos. Apie atliktą įskaitymą Užsakovas informuoja Rangovą.

- Šalių susitarimu Sutartyje nustatyti darbų įkainiai gali būti perskaičiuojami dėl statybos sąnaudų elementų kainų indekso pokyčio, jeigu Valstybės duomenų agentūros skelbiamo statybos sąnaudų elementų kainų indekso (visos statybos sąnaudos) reikšmė pasikeičia daugiau kaip 5 procentais, palyginti su indeksu, galiojusiu ankstesnio perskaičiavimo metu, o pirmojo perskaičiavimo atveju – Sutarties įsigaliojimo dieną. Perskaičiavimas gali būti atliekamas ne dažniau kaip vieną kartą per 12 mėnesių.

17.2. Darbų įkainiai perskaičiuojami taikant Indekso pokyčio koeficientą K, apskaičiuojamą pagal formulę:

K = IPb / IPr

kur:

- K – Indekso pokyčio koeficientas;

- IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje. Pirmojo perskaičiavimo atveju – ne ankstesnė kaip Sutarties įsigaliojimo dieną galiojusi Indekso reikšmė, o vėlesnių perskaičiavimų atveju – paskutinio perskaičiavimo metu taikyta Indekso reikšmė;

- IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje, galiojanti ne vėliau kaip prašymo perskaičiuoti įkainius pateikimo dieną.

17.3. Perskaičiuotas kiekvieno darbo įkainis apskaičiuojamas pradinį įkainį padauginus iš Indekso pokyčio koeficiento K.

17.4. Perskaičiuoti įkainiai taikomi tik tiems darbams, kurie bus užsakomi ir atliekami po Šalių pasirašyto susitarimo dėl įkainių perskaičiavimo įsigaliojimo dienos. Perskaičiavimas netaikomas darbams, kurie iki tos dienos jau buvo užsakyti, atlikti arba priimti.

17.5. Perskaičiavus darbų įkainius, Sutartyje nustatyta maksimali lėšų suma nesikeičia. Atsiskaitymai vykdomi pagal faktiškai atliktų ir priimtų darbų kiekius, taikant perskaičiuotus įkainius, tačiau bendra pagal Sutartį išmokama suma negali viršyti Sutartyje nustatytos maksimalios Sutarties vertės.

17.6. Darbų įkainių perskaičiavimas atliekamas tik Šalių rašytiniu susitarimu ir laikomas Sutarties pakeitimu, atliekamu Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu, kadangi kainos peržiūros sąlygos ir jų taikymo tvarka yra aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai nustatytos šioje Sutartyje.

V. DARBŲ ATLIKIMAS IR PERDAVIMAS

- Vykdydamos šią sutartį šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262), Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais įstatymais, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir kitais teisės aktais.

- Darbų dalį ar rezultatą Rangovas perduoda Užsakovui, o Užsakovas priima pasirašydami atliktų darbų priėmimo–perdavimo aktą. kuriuo Užsakovas patvirtina priėmęs, o Rangovas perdavęs atliktus darbus.

- Jeigu darbų priėmimo–perdavimo metu nustatoma trūkumų, Užsakovas turi teisę nustatyti papildomą terminą trūkumams pašalinti arba atskaityti iš sumų, priklausančių Rangovui už atliktus darbus, sumą, reikalingą tiems trūkumams pašalinti. Šią teisę Užsakovas turi ir tada, kai nustatomi paslėpti darbo trūkumai. Nustatyti trūkumai ar defektai šalinami Rangovo sąskaita.

- Galutinai priimant ir perduodant darbus, taikomos šio skyriaus nuostatos. Iki galutinio darbų priėmimo - perdavimo akto pasirašymo Rangovas savo sąskaita turi: visiškai pašalinti Užsakovo nurodytus darbų ar jų etapų trūkumus, visiškai ir tinkamai sutvarkyti darbų atlikimo vietą ir aplinkines teritorijas, kurios buvo naudotos Rangovo reikmėms, įskaitant likusio statybinio laužo, užteršto grunto, šiukšlių ir pan. išgabenimą, ir perduoti Užsakovui tinkamai užpildytą visą kitą dokumentaciją.

- Darbai laikomi visiškai baigtais Užsakovui pasirašius galutinį atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą.

VI. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

- Rangovas, neužbaigęs darbų pateiktame užsakyme numatytu terminu, įsipareigoja Užsakovui pareikalavus sumokėti 0,08 % dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo  neatliktų darbų kainos ir atlygina Užsakovui dėl to patirtus nuostolius, kurių nepadengia minėtos netesybos.

- Užsakovui nustačius darbų trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų. Rangovas įsipareigoja savo sąskaita juos ištaisyti per Užsakovo nurodytą protingą terminą.

- Rangovas, nepašalinęs trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų per Užsakovo nurodytą laiką, įsipareigoja Užsakovui pareikalavus sumokėti 20 (dvidešimt) % dydžio baudą nuo darbų trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų šalinimo darbų kainos ir atlyginti Užsakovui dėl to patirtus nuostolius, kurių nepadengia minėtos netesybos (įskaitant, bet neapsiribojant išlaidomis už papildomai sunaudotas medžiagas ir atliktus darbus, kurie buvo atlikti ištaisius darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus).

- Rangovui nepašalinus trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų per nustatytą laiką. Užsakovas turi teisę be atskiro Rangovo įspėjimo pasitelkti trečiuosius asmenis nustatytiems trūkumams, defektams ir (ar) netikslumams pašalinti ir turėtomis išlaidomis sumažinti Rangovui pagal Sutartį mokėtinas sumas. Tokiu atveju Rangovas privalės atlyginti visus Užsakovo patirtus su trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų šalinimu susijusius nuostolius.

- Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs priimti ar atsiskaityti už atliktus darbus Sutartyje numatyta tvarka ir terminais, Rangovui pareikalavus moka 0,08  % dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo neapmokėtos sumos.

- Rangovas, yra visiškai atsakingas už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, jų turtui, vykdant Sutartyje numatytus darbus. Rangovas taip pat atsako už subrangovo (jeigu jis pasitelkiamas Sutarties vykdymui), jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą.

#### VII. KONFIDENCIALUMAS

- Jeigu šalis, vykdydama sutartį, gavo iš kitos šalies informaciją, kuri yra komercinė paslaptis, arba kitokią konfidencialią informaciją, apie kurios konfidencialumą šalis informavo kitą šalį, tai ji neturi teisės suteikti šios informacijos tretiesiems asmenims be kitos šalies sutikimo, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

VIII. NENUGALIMA JĖGA (force majeure)

- Šalys visiškai ar iš dalies atleidžiamos nuo šios Sutarties ar jos dalies įsipareigojimų vykdymo, jei tai įvyko dėl nenugalimos jėgos, atsiradusios po šios sutarties pasirašymo. Nenugalimos jėgos faktą turi įrodyti šalis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

- Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės nustatomos ir jų teisinės pasekmės taikomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ ir kitais taikytinais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Šalis, siekianti būti atleista nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, privalo įrodyti tokių aplinkybių egzistavimą, jų nenuspėjamumą, neišvengiamumą ir įtaką Sutartyje nustatytų įsipareigojimų vykdymui.

- Šalis, negalinti vykdyti savo įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, privalo raštu informuoti kitą Šalį apie tokių aplinkybių atsiradimą ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo jų atsiradimo. Nepranešimas nustatytu terminu neatleidžia Šalies nuo pareigos vykdyti Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, išskyrus atvejus, kai tokio pranešimo pateikimas buvo objektyviai neįmanomas dėl pačių nenugalimos jėgos aplinkybių.

- Nenugalimos jėgos aplinkybės neatleidžia Šalies nuo pareigos imtis visų pagrįstų priemonių tokių aplinkybių pasekmėms sumažinti ir kuo greičiau atnaujinti Sutarties vykdymą.

IX. SUTARTIES NUTRAUKIMO TVARKA

- Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu Šalių susitarimu arba vienos iš Šalių iniciatyva. Užsakovas turi teisę vienašališkai prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų raštu įspėjęs apie tai Rangovą, nutraukti Sutartį, jeigu Rangovas pažeidė Sutartį. Rangovo padarytas Sutarties pažeidimas laikomas esminiu, jeigu:

  - Paaiškėjo, kad Rangovas turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalį;

  - Paaiškėjo, kad su Rangovu neturėjo būti sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES;

  - Rangovas įsiteisėjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripažintas kaltu dėl profesinio pažeidimo;

  - Rangovas įsiteisėjusiu teismo sprendimu pripažintas kaltu dėl sukčiavimo, korupcijos, pinigų plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje ar konkurenciją ribojančių susitarimų LR konkurencijos įstatyme numatytais pagrindais;

  - Rangovas netenka teisės verstis ta veikla, kuri reikalinga Sutarčiai vykdyti;

  - teisės aktais įgaliotos institucijos per Sutarties galiojimo laikotarpį nustato Rangovo teisės aktų pažeidimo atvejus;

  - Rangovas, įskaitant bet kurį su Rangovu susijusį asmenį, duoda arba pasiūlo (tiesiogiai arba netiesiogiai) bet kuriam Užsakovo darbuotojui bet kokią naudą daikto, piniginio atlygio, komisinių, paslaugų arba kitos materialios ar nematerialios naudos forma, kaip paskatą arba apdovanojimą už bet kurio su Pirkimo ar Sutartimi susijusio veiksmo atlikimą arba susilaikymą jį atlikti, arba už palankumo arba nepalankumo parodymą arba susilaikymą juos parodyti (kyšį) bet kuriam su Sutartimi susijusiam asmeniui;

  - atlikti Darbai neatitinka Sutartyje numatytų reikalavimų ir Rangovas vėluoja ištaisyti Darbų trūkumus ilgiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Darbų trūkumų šalinimo termino pabaigos;

  - Rangovas nesilaiko pateiktame užsakyme nustatytų Darbų atlikimo terminų ilgiau kaip 30  (trisdešimt) kalendorinių dienų;

- Užsakovas turi teisę vienašališkai prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų raštu įspėjęs apie tai Rangovą, nutraukti Sutartį, jeigu:

  - Rangovas yra likviduojamas, su kreditoriais sudaro taikos sutartį, sustabdo ar apriboja ūkinę veiklą, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus tampa tokia pati ar panaši;

  - Rangovui iškeliama restruktūrizavimo, bankroto byla, jo atžvilgiu vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus;

  - Keičiasi Rangovo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis, ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties vykdymui;

- Rangovas turi teisę vienašališkai prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų raštu įspėjęs apie tai Užsakovą, nutraukti Sutartį, jeigu:

  - Užsakovas ilgiau nei 30  (trisdešimt) kalendorinių dienų nevykdo pareigos Sutartyje numatyta tvarka atsiskaityti už Rangovo tinkamai įvykdytus Darbus, kai Užsakovas šių Darbų kokybės neginčija;

  - Užsakovas yra likviduojamas, sustabdo ar apriboja ūkinę veiklą;

  - Užsakovui iškeliama restruktūrizavimo, bankroto byla, jo atžvilgiu vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo procedūros;

  - Kitokio pobūdžio Užsakovo veikimas, neveikimas, aplaidumas turintis neigiamos įtakos Sutarties vykdymui.

- Sutarties nutraukimas neturi įtakos ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių Sutarties sąlygų ir kitų Sutarties sąlygų galiojimui, jeigu šios sąlygos pagal savo esmę lieka galioti ir po Sutarties nutraukimo.

- Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą:

  - Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą privalo:

    - nutraukti visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos;

    - perduoti Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, už kurias jau sumokėta;

    - perduoti Užsakovui tinkamai ir pagal Sutarties nuostatas įvykdytus Darbus iki Sutarties nutraukimo  įsigaliojimo;

    - pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Darbų vykdymo vietos ir pats palikti Darbų vietą.

  - Taikomas LR Viešųjų pirkimų įstatymo 90 str. 2 d. 4 p.

- Užsakovui nutraukus Sutartį Sutarties 35 p. numatytu pagrindu, taip pat kitais pagrindais dėl Rangovo kaltės arba Rangovui nutraukus Sutartį, nesant Sutartyje numatytų Sutarties nutraukimo pagrindų, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui 5 % pradinės sutarties vertės (be PVM) dydžio netesybas ir atlyginti visus Užsakovo nuostolius, kurių nepadengia šame punkte numatytos netesybos. Užsakovas turi teisę šiame punkte numatytas netesybas išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų sumų.

- Užsakovas bet kuriuo metu turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų raštu pranešęs apie tai Rangovui, sumokėjęs už iki tokio pranešimo pateikimo faktiškai ir tinkamai atliktus Darbus, ir atlyginęs Rangovo tiesioginius nuostolius. Rangovas, gavęs Užsakovo pranešimą apie Sutarties nutraukimą, privalo nutraukti visus Darbus, išskyrus tuos, kurie būtini užtikrinti saugų jau atliktų Darbų rezultato naudojimą.

X. RANGOVO PRIEVOLĖS PER GARANTINĮ TERMINĄ

- Visiems atliktiems darbams, įskaitant jiems panaudotas medžiagas, priemones bei visas jų sudedamąsias dalis, Rangovas suteikia ne trumpesnį nei teisės aktais nustatytą garantinį terminą.

- Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą savo sąskaita remontuoja ir/arba pakeičia tinkama tą darbų dalį, kuri neatlaiko eksploatacijos išbandymų ar kitokiu būdu pagrįstai nustatoma Užsakovo kaip neatitinkanti sutarties sąlygų. Rangovas garantiniu laikotarpiu savo sąskaita per Užsakovo nustatytą terminą po Užsakovo pranešimo apie defektus ar trūkumus gavimo pradeda remontuoti ar keisti tinkama trūkumų turinčią darbų dalį, ir yra atsakingas už bet kokią žalą, kurią gali tiesiogiai arba netiesiogiai sukelti trūkumai arba jų atitaisymas.

- Jeigu Rangovas nepradeda šalinti trūkumų per nustatytą terminą arba nepašalina šių trūkumų per Užsakovo nustatytą terminą (tačiau visais atvejais ne ilgiau nei per protingą, pagrįstai tam reikalingą laiko tarpą), Užsakovas gali Rangovo rizika ir sąskaita pats arba pasitelkdamas trečiuosius asmenis pašalinti trūkumus. Tokiu atveju Rangovas privalės atlyginti visas Užsakovo patirtas su trūkumų šalinimu susijusias išlaidas.

- Garantinio laikotarpio metu atsiradus darbų defektų, tos darbų dalies garantinis laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.

### XI. SUBRANGOVAI, ŪKIO SUBJEKTAI. JŲ KEITIMO TVARKA

- Subrangovai (jei taikoma):

45.1. Rangovas, sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, įsipareigoja raštu Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, juridinių asmenų kodus (jei pasitelkiamas juridinis asmuo), kontaktinius duomenis ir jų atstovus, nurodydamas konkrečią Sutarties dalį (nurodomi darbai, veiklos ar pan.), kuriai pasitelkiami subrangovai. Taip pat Užsakovas reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

45.2.Rangovas raštu kreipdamasis į Užsakovą dėl subrangovų pasitelkimo (keitimo), kai Rangovui subrangovui netinkamai vykdo įsipareigojimus arba juos atsisako vykdyti, taip pat tuo atveju, kai subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Rangovui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties ar kitų priežasčių, privalo pateikti (nurodyti) dokumentus (informaciją), vadovaujantis Sutarties 39.1 punktu.

45.3. Subrangovų pasitelkimas nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties vykdymo, todėl bet kokiu atveju Rangovas privalo būti atsakingas už subrangovų, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ir neveikimą.

### XII. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

### 46. Šalys vykdydamos Sutartį veikia kaip savarankiški duomenų valdytojai. Rinkdamos ir tvarkydamos asmens duomenis, Šalys vadovaujasi Bendrojo duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 ir kitais asmens duomenų apsaugai taikomais Lietuvos Respublikos įstatymais.

### 47. Šalys supranta, kad pagal šią Sutartį Šalys viena kitai perduos Sutartį vykdančių darbuotojų asmens duomenis (vardą, pavardę, pareigas, telefono numerį, el. p. adresą), kurie turi būti naudojami ir tvarkomi išskirtinai su šia Sutartimi susijusių įsipareigojimų vykdymui. Užsakovas ir Rangovas patvirtina, kad šioje Sutartyje arba įgaliojimuose nurodyti fiziniai asmenys yra tinkamai informuoti apie jų duomenų perdavimą, todėl Užsakovas ir Rangovas prisiima atsakomybę už bet kokias galinčias kilti pretenzijas dėl asmens duomenų naudojimo šios Sutarties įgyvendinimo tikslu. Užsakovas ir Rangovas patvirtina, jog gauti asmens duomenys bus apskaitomi ir saugomi tik tiek, kiek tai reikalinga šios Sutarties vykdymui.

### 48. Šalys susitaria, kad bet koks duomenų subjektas, kuris patyrė žalą dėl to, kad buvo pažeisti bet kurios Šalies šia Sutartimi prisiimti įsipareigojimai, turi teisę reikalauti ir gauti sukeltos žalos atlyginimą iš tos Šalies (pagal šioje sutartyje nurodytas atsakomybės pasiskirstymo ribas), dėl kurios veiksmų ar neapdairumo buvo pažeistos duomenų subjekto teisės.

### 49. Šalys privalo informuoti viena kitą apie bet kokius atstovų, specialistų ir kito personalo bei jų asmens duomenų pasikeitimus, jei šie asmens duomenys buvo perduoti viena kitai.

XIII. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

50. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatytas išimtis. Visi pakeitimai įforminami raštu, šalims pasirašant papildomą susitarimą prie Sutarties, kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi.

51. Už šios sutarties vykdymą iš Rangovo pusės skiriamas atsakingu ..................................(vardas pavardė, tel., el. paštas)

52. Už šios sutarties vykdymą iš Užsakovo pusės skiriamas atsakingu ..................................(vardas pavardė, tel. el. paštas)

53. Visi kilę ginčai ar nesutarimai sprendžiami derybų būdu. Šalims nesusitarus ilgiau nei per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo ginčų ir nesutarimų kilimo pradžios, ginčai ar nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose teismingumą nustatant pagal Užsakovo buveinės vietą.

54. Sutartis įsigalioja šalims pasirašius ją ir galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo.

55. Šalys neturi teisės perduoti trečiajam asmeniui reikalavimo teisės pagal šią Sutartį be raštiško kitos šalies sutikimo.

56. Užsakovas vykdo žaliąjį pirkimą vadovaudamasi Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (aktuali redakcija, toliau - TA), 4.1 punktu.

57. Sutartis sudaroma lietuvių kalba, 1 (vienu) egzemplioriumi, pasirašomu elektroniniu būdu, t. y. kvalifikuotu elektroniniu parašu.

58. Dėl visko, kas tiesiogiai nereglamentuota šioje sutartyje, šalys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

59. Sutartis turi priedus:

59.1. Priedas Nr. 1 „Techninė specifikacija“, __ lapas (-ai);

59.2. Priedas Nr. 2 – Pasiūlymas, ___ (lapai)

59.3. Priedas Nr. 3 – Užsakymo forma

XIV. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

| Užsakovas VšĮ Vytauto Didžiojo universitetas Juridinio asmens kodas 111950396 PVM mokėtojo kodas LT119503917 K. Donelaičio g. 58, LT-44248 Kaunas Tel. 837 222 739 A.s. LT72 7300 0100 0222 6559 AB „Swedbank“, banko kodas 73000 El. pastas: info@vdu.lt |  | Rangovas Juridinio asmens kodas ___________ PVM mokėtojo kodas LT___________ ___________ Tel. ___________ A. s. LT___________ AB _______ bankas, banko kodas _______ El. paštas: ___________ ___________ |
| --- | --- | --- |
| (parašas) |  | (parašas) |

Sutarties 3 priedas Užsakymo forma

PATALPŲ REMONTO DARBAI

UŽSAKYMAS ATLIKTI PATALPŲ REMONTO DARBUS

, ADRESU XXXXXX KAUNAS PIRKIMO

Nr. (Pirkimo užsakymo Nr. 10.23 E-xxxx)

Data 2026-XX-XX

Kaunas,

Kam: XXX

| Oficialus pavadinimas: Patalpų atnaujinimo darbai adresu xxxx Kaunas |  |
| --- | --- |
| Atsakingo už sutarties vykdymą asmens vardas, pavardė, pareigos: | Linas Vancevičius Valdymo ir investicijų departamento vyriausiasis statybų inžinierius |
| Sutarties data ir numeris: | 2026-xx-xx Nr. VDU-S-xxx |

UŽSAKYME PATEIKIAMA ŠI INFORMACIJA

Pirkimo objekto pavadinimas:

Nurodyti statybos darbų objektą (pavadinimą/adresą) Patalpų atnaujinimo darbai, XXXX Kaunas.

Reikalingiems Darbams atlikti pateikiama:

Darbų kiekių žiniaraščiai Darbų aprašas – Techninė specifikacija darbams, Remontuojamų aukštų planai

Planuojama Statybvietės perdavimo data: per X (X) kalendorines dienas nuo užsakymo pateikimo Darbų atlikimo terminas: ne vėliau kaip per X (X) savaitės

1. Užsakomi darbai:

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas. | Mato vienetas | Kiekis | Įkainis kaina Eur be PVM | Suma kaina Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Objekto adresas, aukštas pat. nr. |  |  |  |  |  |
| 1 | Sienų tinkavimas | m2 |  |  |  |
| 2 | Lubų tinkavimas | m2 |  |  |  |
| 3 | Sienų glaistymas ir dažymas | m2 |  |  |  |
| 4 | Lubų glaistymas ir dažymas | m2 |  |  |  |
| 5 | Pakabinamų lubų įrengimas | m2 |  |  |  |
| 6 | PVC dangos įrengimas su pagrido paruošimu | m2 |  |  |  |
| 7 | Grindų betonavimo darbai h=60 mm | m2 |  |  |  |
| 8 | Gipskartonio pertvarų įrengimas | m2 |  |  |  |
| 9 | Gipskartonio klijavimas | m2 |  |  |  |
| 10 | Grindų dangos demontavimas ir utilizavimas | m2 |  |  |  |
| 11 | Grindis laikančiojo pagrindo demontavimas ir utilizavimas | m2 |  |  |  |
| 12 | Plytelių klojimo darbai | m2 |  |  |  |
| 13 | Gipskartonio pervarų demontavimas ir utilizavimas | m2 |  |  |  |
| 14 | Mūro pervarų demontavimas ir utilizavimas | m2 |  |  |  |
| 15 | Pakabinamų lubų demontavimas ir utilizavimas | m2 |  |  |  |
| 16 | Sienų ir lubų paruošimas tinkavimui ir glaistymui (atšokusių sluoksnių pašalinimas) | m2 |  |  |  |
| 17 | Durų bloko demontavimas ir utilizavimas | Vnt. |  |  |  |
| 18 | Plytelių demontavimo ir utilizavimo darbai | m2 |  |  |  |
| Bendra suma, Eur be PVM: |  |  |  |  |  |
| PVM suma: |  |  |  |  |  |
| Bendra suma, Eur su PVM: |  |  |  |  |  |

2. Papildomi, sutartyje nenumatyti, bet susiję su pirkimo objektu darbai

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas. | Mato vienetas | Kiekis | Įkainis kaina Eur be PVM | Suma kaina Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Objekto adresas, aukštas pat. nr. |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| Bendra suma, Eur be PVM: |  |  |  |  |  |
| PVM suma: |  |  |  |  |  |
| Bendra suma, Eur su PVM: |  |  |  |  |  |

3. Priedas: Užsakovo parengta techninė specifikacija – remonto aprašas.

Užsakovas:					Rangovas:

...................					.........................