Konkurso sąlygų 6 priedas

II. paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties Specialiosios sąlygos

| Sutarties pavadinimas | Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos informacinės sistemos Darbo užmokesčio apskaitos posistemio Darbo užmokesčio apskaitos modulio „Alga“ ir Darbo laiko apskaitos modulio „Profit-Web“ autorinio ir techninio palaikymo bei vystymo paslaugos |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sutarties data |  | Sutarties numeris | UFS-2026- |

| 1. SUTARTIES ŠALYS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Pirkėjas | 1.1.1. Pavadinimas | Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija |
|  | 1.1.2. Juridinio asmens kodas | 188605295 |
|  | 1.1.3. Adresas | Gedimino pr. 53, LT-01109 Vilnius |
|  | 1.1.4. PVM mokėtojo kodas | LT886052917 |
|  | 1.1.5. Atsiskaitomoji sąskaita | LT464040063610002336 |
|  | 1.1.6. Bankas, banko kodas | Lietuvos Respublikos finansų ministerija, 40400 |
|  | 1.1.7. Telefonas | (0 5) 239 6060 |
|  | 1.1.8. El. paštas | priim@lrs.lt |
|  | 1.1.9. Šalies atstovas |  |
|  | 1.1.10. Atstovavimo pagrindas | Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2008 m. spalio 7 d. sprendimu Nr. 2434 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos nuostatų“ |
| 1.2. Tiekėjas | 1.2.1. Pavadinimas |  |
|  | 1.2.2. Juridinio asmens kodas |  |
|  | 1.2.3. Adresas |  |
|  | 1.2.4. PVM mokėtojo kodas |  |
|  | 1.2.5. Atsiskaitomoji sąskaita |  |
|  | 1.2.6. Bankas, banko kodas |  |
|  | 1.2.7. Telefonas |  |
|  | 1.2.8. El. paštas |  |
|  | 1.2.9. Šalies atstovas |  |
|  | 1.2.10. Atstovavimo pagrindas |  |

| 2. ATSAKINGI ASMENYS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1. Pirkėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą, Paslaugų priėmimą, Sąskaitų per informacinę sistemą SABIS priėmimą | Už Sutarties vykdymą, Paslaugų priėmimą atsakingi: (nurodyti padalinį / skyrių, pareigas, vardą, pavardę, tel., el. paštą) |  |
| 2.2. Tiekėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą | (nurodyti padalinį / skyrių, pareigas, vardą, pavardę, tel., el. paštą) |  |
| 3. SUTARTIES DALYKAS |  |  |
| 3.1. Sutarties dalykas | 3.1.1. Tiekėjas įsipareigoja Sutartyje numatytomis sąlygomis suteikti Pirkėjui Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos informacinės sistemos Darbo užmokesčio apskaitos posistemio Darbo užmokesčio apskaitos modulio „Alga“ ir Darbo laiko apskaitos modulio „Profit-Web“ (toliau kartu – Programinė įranga, PĮ) autorinio ir techninio palaikymo bei vystymo ir kitas susijusias paslaugas (toliau –Paslaugos), apimančias: 3.1.1.1. Programinės įrangos autorinio palaikymo paslaugas, nurodytas Techninės specifikacijos 3.1 punkte; 3.1.1.2. Programinės įrangos vystymo paslaugas, nurodytas Techninės specifikacijos 3.2 punkte; 3.1.1.3. Programinės įrangos techninio palaikymo paslaugas, nurodytas Techninės specifikacijos 3.3 punkte. 3.1.2. Išsamus Paslaugų aprašymas ir kiti reikalavimai teikiamoms Paslaugoms nustatyti Sutarties 2 priede „Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos informacinės sistemos Darbo užmokesčio apskaitos posistemio Darbo užmokesčio apskaitos modulio „Alga“ ir Darbo laiko apskaitos modulio „Profit-Web“ autorinio ir techninio palaikymo bei vystymo paslaugų techninė specifikacija“ (toliau – Techninė specifikacija). 3.1.3. Tiekėjas įsipareigoja: - suteikti Paslaugas pagal Sutartyje ir (ar) užsakymuose nustatytus reikalavimus bei Specialiųjų sąlygų 4.1 papunktyje nustatytais terminais; - dėl Tiekėjo kaltės atsiradusius Programinės įrangos sutrikimus šalinti ir atstatyti sugadintus ar prarastus Pirkėjo PĮ duomenis, jeigu jų praradimą ar sugadinimą sąlygojo Tiekėjo Programinės įrangos sutrikimas, savo sąskaita; - atlikti PĮ atnaujinimą tik įsitikinus, kad yra padaryta PĮ duomenų bazės kopija; - garantuoti, kad suteiktos Paslaugos bei jų rezultatas atitinka Sutartyje keliamus reikalavimus; - paskirti dedikuotą konsultantą, išmanantį Programinės įrangos specifiką; - visus Sutarties vykdymo metu planuojamus taikyti programinės įrangos projektinius ir technologinius sprendimus bei numatomą naudoti kitų gamintojų ar atviro kodo programinę įrangą iš anksto suderinti su Pirkėju; - Paslaugas teikti lietuvių kalba arba savo sąskaita užtikrinti tinkamą vertimą į lietuvių kalbą; - Sutarties vykdymo metu, Pirkėjui paprašius, teikti informaciją apie Paslaugų teikimo eigą; - raštu įspėti Pirkėją, jeigu ne dėl savo kaltės negalės laiku suteikti Paslaugų. 3.1.4. Pirkėjas įsipareigoja: a) Tiekėjo prašymu, nedelsiant, bet ne ilgiau, kaip per 5 (penkias) darbo dienas suteikti visą Sutarčiai vykdyti reikalingą informaciją ir (ar) duomenis, užtikrinti Tiekėjo prašomą prieigą prie informacijos (Sutarties 3 priedas), duomenų, įrangos ir suteikti jam kitą pagalbą, patvirtinimus, kai to reikia tinkamai įgyvendinti Sutartį; b) priimti tinkamai suteiktas PĮ techninio palaikymo ir vystymo Paslaugas/ jų rezultatą; c) apmokėti už Paslaugas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais; d) užtikrinti Pirkėjo atsakingų asmenų, teikiančių Tiekėjui savalaikę, išsamią ir kvalifikuotą informaciją, būtiną Paslaugoms teikti, dalyvavimą Pirkėjo buveinėje, jei Tiekėjas iš anksto su Pirkėju suderino Paslaugų teikimo laiką; e) prieš naujų Programinės įrangos versijų, kurios veikia tik su aukštesne duomenų bazių sistemos valdymo (toliau – DBVS) versija, diegimą, įsidiegti ir atitinkamos DBVS aukštesnę versiją; f) kiekvieną darbo dieną ir prieš naujos Programinės įrangos versijos diegimą, daryti PĮ duomenų bazės kopijas duomenų atstatymo tikslu avarinių situacijų atveju; g) įdiegus vienos Programinės įrangos modulių grupės naujausią versiją, siekiant suderinamumo, tuo pačiu įdiegti ir kitų technologiškai susijusių PĮ naujausias versijas; h) nenuomoti Programinės įrangos ir kitu būdu neperduoti tretiesiems asmenims, nebent tam gautas Tiekėjo raštiškas sutikimas; i) nekopijuoti Programinės įrangos ir jos diegimo diskų, išskyrus atvejus, kai PĮ kopija daroma duomenų archyvavimo ar atstatymo tikslu avarinių situacijų atveju arba teisėtai to reikalaujant Lietuvos Respublikos įgaliotosioms institucijoms. 3.1.5. Pirkėjas turi teisę: a) atsisakyti dalies Programinės įrangos ir (ar) Paslaugų bei neužsakyti viso Įkainių lentelėje nurodyto Paslaugų kiekio; b) iškilus darbo su Programine įranga problemoms, pateikti Tiekėjui nustatytų problemų, PĮ netinkamo veikimo situacijų, klaidų sąrašą nustatymą elektroniniu paštu; c) nurodytu elektroniniu pašto adresu gauti Tiekėjo pranešimus apie naudojamų programų modifikacijas ar kitą susijusią informaciją; d) nemokamai naudotis įsigytų serverių bei iki 2 (dviejų) darbo vietų laikinomis testinės aplinkos licencijomis; e) nepanaudoti (nediegti) jam siūlomas arba gautas naujas programinės įrangos versijas; f) Sutarties vykdymo metu organizuoti (inicijuoti) Tiekėjo ir (arba) jo pasitelktų asmenų atitikties Lietuvos Respublikos teisės aktams, reglamentuojantiems privalomus nacionalinio saugumo ir kitų strateginių interesų užtikrinimo kriterijus/ principus, įskaitant Seimo valdybos sprendimą, kuriuo nustatomos pateikimo į Seimo rūmus ir Seimo posėdžių salę taisyklės, Seimo kanclerio įsakymus, kuriais nustatoma Seimo rūmų vidaus tvarka, ir (arba) dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 21 dalyje, ir (arba) 37 straipsnio 9 dalyje, ir (arba) 47 straipsnio 9 dalyje numatytiems reikalavimams patikrinimą. g) tikrinti, ar Tiekėjas, teikdamas Paslaugas pagal Sutartį nenaudoja programinės įrangos komponentų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui ir (ar) naudojami programinės įrangos komponentai nėra pagaminti asmenų (tiek fizinių, tiek juridinių) turinčių interesų, kurie keltų grėsmę nacionaliniam saugumui. 3.1.6. Paslaugų teikimo trukmės apskaita: - Paslaugų teikimo Pirkėjo buveinėje laikas turi būti skaičiuojamas nuo Tiekėjo atstovo (-ų) atvykimo į Pirkėjo buveinę iki išvykimo iš jos 10 (dešimties) minučių tikslumu. Sugaištą laiką Šalys turi suderinti elektroniniu paštu; - teikiant Paslaugas nuotoliniu būdu, faktiškas Tiekėjo Paslaugų teikimo laikas turi būti apskaitomas nuo Tiekėjo prisijungimo prie Pirkėjo darbo vietos iki atsijungimo. Tiekėjo buveinėje teikiamoms Paslaugoms nenaudojant nuotolinio prisijungimo, faktiškai sugaištas laikas turi būti apskaitomas 10 (dešimties) minučių tikslumu. Sugaištą laiką Šalys turi suderinti elektroniniu paštu; - Tiekėjas turi registruoti Programinės įrangos techninio palaikymo paslaugų teikimo trukmę. 3.1.7. Pirkėjas yra esminės svarbos kibernetinio saugumo subjektas ir Tiekėjas, teikdamas Paslaugas, privalo laikytis kibernetinio saugumo reikalavimų, išvardintų, Kibernetinio saugumo reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Aprašas) bei Techninės specifikacijos 5 punkte, užtikrinti programinės įrangos (jei taikoma) ir reikalingos infrastruktūros atitiktį kibernetinio sausumo reikalavimams bei: - nedelsiant informuoti Pirkėją apie pastebėtus saugumo incidentus ir (ar) spragas. Kilus kritiniams incidentams, pradėti reagavimo ir incidento šalinimo veiksmus ne vėliau kaip per 4 (keturias) darbo valandas (o esant visiškam Programinės įrangos neveikimui – per 2 (dvi) darbo valandas); - naujas PĮ versijas ir papildomus funkcionalumus kurti laikantis saugaus programavimo praktikos (pvz., OWASP). PĮ neturi būti žinomų saugumo pažeidžiamumų ar nepalaikomų trečiųjų šalių komponentų. - jeigu Paslaugoms teikti naudojamas nutolęs prisijungimas, jis jį vykdyti tik per Pirkėjo suderintus šifruotus kanalus (VPN), naudojant daugiaveiksnį autentiškumo patvirtinimą (MFA). - Pirkėjo duomenų neperkelti į Tiekėjo kompiuterius ar aplinkas be Pirkėjo leidimo. Testavimui, bandomajai eksploatacijai turi būti naudojami bandomieji (sugalvoti) duomenys, - užtikrinti, kad visi Tiekėjo atliekami kodo pakeitimai bei administraciniai veiksmai būtų atsekami įvykių žurnaluose (angl. logs). Tiekėjas turi sudaryti sąlygas Pirkėjui atlikti atitikties saugumo reikalavimams auditą. - užtikrinti, kad Tiekėjo darbuotojai (specialistai) išmanytų saugaus sistemų naudojimo reikalavimus ir laikytųsi neterminuotų konfidencialumo įsipareigojimų. |  |
| 3.2. Pirkimo pavadinimas ir numeris | Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos informacinės sistemos Darbo užmokesčio apskaitos posistemio Darbo užmokesčio apskaitos modulio „Alga“ ir Darbo laiko apskaitos modulio „Profit-Web“ autorinio ir techninio palaikymo bei vystymo paslaugos, pirkimo Nr. ............... |  |
| 3.3. Informacija apie Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą arba kitą projektą | Netaikoma |  |
| 4. PASLAUGŲ SUTEIKIMO TERMINAI IR PASLAUGŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO TVARKA |  |  |
| 4.1. Paslaugų suteikimo terminai, kai Paslaugos teikiamos etapais | 4.1.1. PĮ vystymo Paslaugų suteikimo terminai nurodomi Pirkėjo užsakymuose. 4.1.2. Programinės įrangos sutrikimai turi būti pašalinti per Techninės specifikacijos 4.4.2 papunktyje nurodytus terminus. 4.1.3. Programinės įrangos vystymo Paslaugų rezultatą Tiekėjas diegia į gamybinę aplinką tik po to, kai Pirkėjas, patikrinęs testavimo aplinkoje Paslaugų rezultato veikimą, patvirtina, kad Paslaugų rezultatas atitinka užsakymo reikalavimus ir veikia be klaidų. 4.1.4. Įdiegęs gamybinėje aplinkoje Tiekėjas informuoja Pirkėją apie Programinės įrangos vystymo Paslaugų rezultato įdiegimą, pateikia jam Paslaugų perdavimo-priėmimo aktą ir reikalingus dokumentus. 4.1.5. Jeigu įkeltas į gamybinę aplinką Paslaugų rezultatas sutrikdo esantį funkcionalumą, laikoma, kad Paslauga atlikta nekokybiškai. Tiekėjas turi atlikti klaidų taisymą ir duomenų atstatymo darbus savo lėšomis. 4.1.6. Jeigu įdiegus Paslaugų rezultatą, Programinė įranga pradėjo veikti nestabiliai arba atsirado kiti sutrikimai, Tiekėjas privalo nedelsiant juos pašalinti. Konsultavimo paslaugos, susijusios su trūkumais (defektais), atsiradusiais dėl Tiekėjo kaltės, turi būti atliekamos nemokamai. 4.1.7. Jeigu testavimo/ bandomosios (-ųjų) eksploatacijos (-ų) metu nenustatoma Programinės įrangos vystymo Paslaugų rezultato veikimo klaidų, neatitikimų Techninės specifikacijos ir (ar) užsakymo reikalavimams, pasibaigus atitinkamai bandomajai eksploatacijai Tiekėjas pateikia Pirkėjui Paslaugų perdavimo-priėmimo aktą (-us) ir reikalingus dokumentus. 4.1.8. Pirkėjas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo faktinio Programinės įrangos vystymo Paslaugų suteikimo ir atitinkamo Paslaugų perdavimo–priėmimo akto pateikimo, privalo: 4.1.8.1. priimti Paslaugų rezultatą, pasirašydamas Paslaugų perdavimo–priėmimo aktą; arba 4.1.8.2. priimti Paslaugų rezultatą su išlygomis, pasirašydamas Paslaugų perdavimo–priėmimo aktą ir Paslaugų patikrinimo metu sudarytą defektų aktą, kuriame Pirkėjas privalo nurodyti per Paslaugų priėmimą pastebėtus Paslaugų/ jų rezultatų ar pateikiamų Tiekėjo dokumentų trūkumus ir tų trūkumų pašalinimo tvarką (toliau – Defektų aktas); arba 4.1.8.3. atsisakyti priimti Paslaugų rezultatą ir įteikti (arba išsiųsti) Defektų aktą Tiekėjui dėl netinkamų Paslaugų ar jų dalies. 4.1.9. Jeigu Pirkėjas per 10 (dešimt) darbo dienų nepasirašo atitinkamo Paslaugų perdavimo-priėmimo akto (-ų) ir nenurodo trūkumų, kuriuos turėtų ištaisyti Tiekėjas, laikoma, kad Programinės įrangos vystymo Paslaugų rezultatai yra tinkami ir priimti Pirkėjo ir kad atitinkamas Paslaugų perdavimo-priėmimo aktas yra pasirašytas paskutinę minėto 10 (dešimties) darbo dienų termino dieną. 4.1.10. Programinės įrangos vystymo Paslaugų rezultatų trūkumai (defektai/ klaidos), neatitikimai Techninei specifikacijai/ užsakymui ir pan., dėl kurių Pirkėjas nepateikė pastabų priėmimo metu, šalinami garantinės priežiūros sąlygomis. 4.1.11. Programinės įrangos techninio palaikymo Paslaugos priimamos kartą per mėnesį, Tiekėjui iki einamojo mėnesio 10 (dešimtos) dienos pateikus Pirkėjui praėjusio mėnesio Paslaugų perdavimo–priėmimo aktą, kuriame būtų nurodyta Paslaugų suteikimo data, trukmė bei trumpas aprašymas. Programinės įrangos techninio palaikymo Paslaugos priimamos Specialiųjų sąlygų 4.1.8 papunktyje nustatyta tvarka. |  |
| 4.2. Paslaugų / jų dalies / etapo / periodo suteikimo termino pratęsimas | 4.2.1. Tiekėjas turi teisę į Paslaugų suteikimo termino pratęsimą, tačiau tik tuo atveju, jei atsiranda įrodymais pagrįstų kliūčių ar trukdymų, kurių atsiradimui Tiekėjas neturi įtakos ir už kuriuos jis neatsako, ir kurie sukelti ir priskirtini Pirkėjui (nesuteikiama informacija, nepateikiami duomenys, atsakymai, patvirtinimai, pateikiami nurodymai, turintys įtakos Paslaugų teikimo trukmei ar pan.) ar tretiesiems asmenims, ar kitų aplinkybių, kurių Tiekėjas negalėjo iš anksto numatyti (pasikeičia, panaikinami arba priimami nauji teisės aktai, turintys įtakos Sutartyje numatytų Paslaugų suteikimui ar pan.). 4.2.2. Aplinkybės, kuriomis grindžiama būtinybė pratęsti Paslaugų suteikimo terminą, jokiu būdu negali priklausyti nuo Tiekėjo. Kiekvienu tokiu atveju, Tiekėjas raštu nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas apie tai praneša Pirkėjui, pateikdamas minėtų aplinkybių egzistavimo įrodymus. Nurodytas aplinkybes vertina Pirkėjas. Pirkėjui sutikus, Įkainių lentelėje bei Pirkėjo Papildomų paslaugų užsakyme (-uose) nurodytų Paslaugų suteikimo terminai gali būti pratęsiami tik minėtų aplinkybių egzistavimo laikotarpiui, bet ne ilgesniam nei 10 (dešimčiai) darbo dienų. |  |
| 4.3. Užsakymų teikimo tvarka | 4.3.1. Apie išaiškėjusį Programinės įrangos vystymo Paslaugų poreikį, Pirkėjas informuoja Tiekėją raštu (el. paštu), pateikdamas poreikio aprašymą. 4.3.2. Tiekėjas per 5 (penkias) darbo dienas įvertina Pirkėjo nurodytų Programinės įrangos vystymo Paslaugų apimtį, realizavimo būdą, techninius, saugumo ir kokybės reikalavimus bei raštu pateikia Pirkėjui Paslaugų apimties įvertinimą, kuriame nurodoma Paslaugų apimtis darbo valandomis, jų suteikimo terminai, galutinė naujos papildytos/ pakeistos PĮ versijos sukūrimo kaina, preliminari naujos papildytos/ pakeistos PĮ versijos bandomosios eksploatacijos kaina, bendra PĮ papildymo/ pakeitimo kaina (sąmata) (be papildomo apmokėjimo). 4.3.3. Pirkėjui raštu patvirtinus savo sutikimą pateiktai Programinės įrangos vystymo Paslaugų sąmatai, Tiekėjas turi parengti detalų Pirkėjo pageidaujamo PĮ papildymo/ pakeitimo projektą ir raštu suderinti jį su Pirkėju. 4.3.4. Užsakymas laikomas pateiktu tik po to, kai Pirkėjas raštu (el. paštu) patvirtina Tiekėjo Paslaugų apimties įvertinimą su nurodyta apimtimi darbo valandomis, jų suteikimo terminu ir kaina (sąmata). |  |
| 4.4. Dėl minimalios Užsakymo vertės ar apimties | Netaikoma |  |
| 4.5. Pateikiami dokumentai | 4.5.1. Suteikus Programinės įrangos vystymo Paslaugas, Pirkėjui turi būti pateikti šie dokumentai: atitinkamas Paslaugų perdavimo-priėmimo aktas, Sąskaita, kiti reikalingi dokumentai. Tiekėjui nepateikus nurodytų dokumentų, laikoma, kad Paslaugos neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų. 4.5.2. Suteikus Programinės įrangos techninio palaikymo Paslaugas, iki einamojo mėnesio 10 (dešimtos) dienos Pirkėjui pateikiamas praėjusio mėnesio atitinkamas Paslaugų perdavimo-priėmimo aktas, kuriame nurodoma Paslaugų suteikimo data, trukmė bei trumpas aprašymas. Tiekėjui nepateikus nurodytų dokumentų, laikoma, kad Paslaugos neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų. 4.5.3. Ateinančio ketvirčio Programinės įrangos autorinio palaikymo Paslaugoms Sąskaita pateikiama iki einamojo mėnesio 10 (dešimtos) dienos. Tiekėjui pateikiant Pirkėjui Sąskaitą ir Pirkėjui ją priimant, Programinės įrangos autorinio palaikymo Paslaugoms perdavimo–priėmimo aktas nėra sudaromas. Tiekėjui nepateikus nurodytų dokumentų Pirkėjui, laikoma, kad Paslaugos neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų. |  |
| 5. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA |  |  |
| 5.1. Sutarčiai taikomas kainos apskaičiavimo būdas | Taikoma fiksuoto įkainio kainodara. |  |
| 5.2. Pradinės Sutarties vertė ir Sutarties kaina, kai taikoma fiksuoto įkainio kainodara | Pradinės Sutarties vertė yra 80 991,79 Eur (aštuoniasdešimt tūkstančių devyni šimtai devyniasdešimt vienas euras 79 ct) be PVM. PVM sudaro 17 008,26 Eur (septyniolika tūkstančių aštuoni eurai 26 ct). Sutarties kaina yra 98 000,00 Eur (devyniasdešimt aštuoni tūkstančiai eurų 00 ct) su PVM. Šioje Sutartyje Pradinės Sutarties vertė yra lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai Eur be PVM pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytų Paslaugų įsigijimui. Pirkėjas perka Paslaugas pagal poreikį Sutartyje (Įkainių lentelėje) nurodytais įkainiais, neviršijant bendros Sutarties kainos. Pirkėjas neįsipareigoja užsakyti ir nupirkti visų Techninėje specifikacijoje ir Įkainių lentelėje nurodytų Paslaugų. |  |
| 5.3. Sutarties kainos / įkainių perskaičiavimas taikant peržiūros taisykles | Sutarties kaina (kainos dalys, įkainiai) bus perskaičiuojama: 5.3.1. dėl PVM tarifo pasikeitimo; 5.3.2. netaikoma; 5.3.3. dėl kainų lygio pokyčio; 5.3.4. netaikoma. |  |
| 5.3.1. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl PVM tarifo pasikeitimo | 5.3.1.1. Jeigu Sutarties vykdymo metu pasikeičia PVM mokėjimą reglamentuojantys teisės aktai, darantys tiesioginę įtaką Tiekėjo teikiamų Paslaugų Sutartyje nurodytai kainai (įkainiams), Sutarties kaina (įkainiai) perskaičiuojama nekeičiant Paslaugų kainos (įkainio) be PVM. 5.3.1.2. Perskaičiavimas įforminamas Susitarimu ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo PVM mokėjimą reglamentuojančių teisės aktų pasikeitimo, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Perskaičiuota Sutarties kaina (įkainiai) taikoma už tas Paslaugų dalis (pagal etapus, užsakymus), kurios bus teikiamos nuo Susitarime nurodytos dienos. |  |
| 5.3.2. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kitų mokesčių, lemiančių Paslaugų kainos / įkainių pokytį, pasikeitimo | Netaikoma |  |
| 5.3.3. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kainų lygio pokyčio | 5.3.3.1. Bet kuri Sutarties Šalis Sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti Sutarties kainos (įkainių) peržiūrą (keitimą) ne anksčiau kaip po 6 (šešių) mėnesių nuo paskutinės pirkimo, kurio pagrindu sudaryta Sutartis, pasiūlymų pateikimo termino dienos (jeigu peržiūra jau buvo atlikta – nuo Susitarimo dėl paskutinio perskaičiavimo pagal šį Specialiųjų sąlygų punktą įsigaliojimo dienos), jeigu Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis (k), apskaičiuotas kaip nustatyta 5.3.3.6 punkte, viršija 5 (penkis) procentus. Sutarties kainos (įkainių) peržiūra atliekama ne rečiau kaip kas 6 (šeši) mėnesiai. 5.3.3.2. Sutarties kaina (įkainiai) peržiūrima tik tai Sutarties daliai, kuri nėra išpirkta, t. y. Paslaugoms, kurios nėra priimtos ir apmokėtos. Vėlesnė Sutarties kainos (kainos dalių) peržiūra negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atlikta peržiūra. 5.3.3.3. Jeigu Paslaugų teikimas vėluoja dėl Tiekėjo kaltės, uždelstų suteikti Paslaugų kaina (įkainiai) nėra perskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo (gali būti mažinami, tačiau negali būti didinami). 5.3.3.4. Atlikdamos Sutarties kainos (įkainių) peržiūrą, Šalys vadovaujasi Valstybės duomenų agentūros viešai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis. Iš kitos Šalies nereikalaujama pateikti oficialaus Valstybės duomenų agentūros ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo. 5.3.3.5. Šalys privalo Susitarime nurodyti vartojimo prekių ir paslaugų indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jo nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jo nustatymo datą, kainų pokytį (k), perskaičiuotą Sutarties kainą (įkainius), perskaičiuotą Pradinės Sutarties vertę. 5.3.3.6. Nauja Sutarties kaina (įkainiai) apskaičiuojama pagal žemiau pateiktą formulę: a1=a+k100×a, kur a – kaina (kainos dalis) (Eur be PVM) (jei peržiūra jau buvo atlikta, tai po paskutinio perskaičiavimo) a1 – perskaičiuota (pakeista) kaina (įkainiai) (Eur be PVM) k – pagal vartotojų kainų indeksą bendras „Vartojimo prekės ir paslaugos“ apskaičiuotas Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (%). „k“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę: k =IndnaujausiasIndpradžia×100-100, (proc.) kur Indnaujausias – kreipimosi dėl kainos (įkainių) peržiūros išsiuntimo kitai Šaliai dieną paskelbtas naujausias vartojimo prekių ir paslaugų indeksas. Indpradžia – laikotarpio pradžios datos (mėnesio) vartojimo prekių ir paslaugų indeksas bendras „Vartojimo prekės ir paslaugos“. Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra Sutarties įsigaliojimo dienos mėnuo. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės mėnuo. 5.3.3.7. Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki vieno skaitmens po kablelio, o apskaičiuotas įkainis „a1“ suapvalinamas iki dviejų skaitmenų po kablelio. 5.3.3.8. Šalis, siekianti Sutarties kainos (įkainių) peržiūros, privalo raštu kreiptis į kitą Šalį ir prašyme pateikti visą reikalingą informaciją: Sutarties pavadinimą, numerį, datą, neperduotų ir neapmokėtų Paslaugų sąrašą su kiekiais, indekso reikšmes su nuorodomis į viešus šaltinius Valstybės duomenų agentūros Oficialiosios statistikos portale arba kitus oficialius šaltinių duomenis, kita svarbi informacija. Prašyme Šalis neturi teisės nurodyti kito indekso ar prašyti perskaičiavimo pagal kitą indeksą nei nurodytas šioje procedūroje. 5.3.3.9. Susitarimas turi būti sudarytas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Šalies pateikto tinkamo prašymo perskaičiuoti Sutarties kainą (įkainių) gavimo dienos. 5.3.3.10. Susitarimu Šalys neturi teisės keisti procedūroje nurodytos tvarkos ar kitų Sutarties nuostatų, išskyrus, jei keitimas atliekamas pagal VPĮ nuostatas. |  |
| 5.3.4. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kainų lygio pokyčio pagal Paslaugų grupių kainų pokyčius | Netaikoma |  |
| 5.4. Sutarties kainos / įkainių apskaičiavimas taikant kiekio (apimties) keitimo taisykles | 5.4.1. Pirkėjas numato galimybę įsigyti Sutartimi įsigyjamų Paslaugų sąraše nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių Paslaugų (toliau – Nenumatytos paslaugos), neviršijant 10 (dešimt) proc. Pradinės Sutarties vertės (jos nedidinant). 5.4.2. Už Nenumatytas paslaugas bus apmokama ne didesnėmis nei Užsakymo dieną Tiekėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių paslaugų kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis. Nenumatytų paslaugų kaina su Pirkėju turi būti derinama iš anksto. Gavęs Tiekėjo pateiktas Nenumatytų paslaugų kainas (komercinį pasiūlymą), Pirkėjas atlieka rinkos kainų tyrimą (apklausą telefonu ir / ar raštu, ir / ar paiešką elektroninėje erdvėje ar kt.), tokiu būdu įvertindamas, ar Tiekėjo pateiktos Nenumatytų paslaugų kainos atitinka rinkos kainas. Nustačius, kad Tiekėjo pasiūlytos Nenumatytų paslaugų kainos yra didesnės nei rinkos, Pirkėjas prašo Tiekėjo jas sumažinti. Tiekėjui nesutikus sumažinti Nenumatytų paslaugų kainos iki rinkos kainos, Pirkėjas pasilieka teisę Nenumatytas paslaugas įsigyti atskiru pirkimu. |  |
| 5.5. Atsiskaitymo su Tiekėju terminas ir tvarka | 5.5.1. Už suteiktas Paslaugas/ jų rezultatą Pirkėjas Tiekėjui sumoka mokėjimo pavedimu per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, Tiekėjui elektroniniu būdu, Sąskaitų administravimo bendrosios informacinės sistemos (toliau – SABIS) priemonėmis, pateikus Sąskaitą. 5.5.2. Į Sutarties kainą įtrauktos visos Tiekėjo išlaidos, susijusios su Paslaugų teikimu, taip pat su tinkamu Sutartyje numatytų kitų Tiekėjo įsipareigojimų įvykdymu (analizės, kūrimo, diegimo, testavimo, dokumentacijos rengimo ir kitų susijusių paslaugų bei garantinės priežiūros paslaugų, draudimo, muitų, mokesčių ir kt. išlaidos), taip pat kitos su pirkimo objektu susijusios išlaidos bei kiti galimi mokėjimai, reikalingi tinkamam Sutarties įvykdymui, įskaitant PVM sąskaitų pateikimą informacinės sistemos SABIS priemonėmis. Kainoms (įkainiams) įtakos negali turėti terminų pažeidimas, darbo užmokesčio ir kitų panašių išlaidų išaugimas. |  |
| 5.6. Avansas | Netaikoma |  |
| 5.7. Avanso užtikrinimas | Netaikoma |  |
| 6. PASLAUGŲ KOKYBĖ IR GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI |  |  |
| 6.1. Garantinis terminas | 6.1.1. Programinės įrangos vystymo Paslaugoms/ jų rezultatui ir naujai įdiegtai PĮ versijai suteikiamas 12 (dvylikos) mėnesių garantinės priežiūros terminas. 6.1.2. Programinės įrangos vystymo Paslaugoms/ jų rezultatui garantinės priežiūros terminas skaičiuojamas nuo atitinkamo Paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo. 6.1.3. Naujai įdiegtos PĮ versijos garantinės priežiūros terminas skaičiuojamas nuo jos įdiegimo dienos. 6.1.4. Garantinės priežiūros paslaugos teikiamos pagal Bendrosiose ir Specialiosiose sąlygose bei Techninės specifikacijos 5 punkte nustatytus reikalavimus. |  |
| 6.2. Terminas Paslaugų trūkumams pašalinti | 6.2.1. Sutartyje nurodytu garantinės priežiūros laikotarpiu nustačius Paslaugų trūkumus, Tiekėjas turi pašalinti Paslaugų trūkumus Techninės specifikacijos 4 punkte nurodytais terminais. |  |
| 6.3. Kokybinių kriterijų įgyvendinimo ir tikrinimo tvarka | Netaikoma |  |
| 7. SUTARTIES VYKDYMUI PASITELKIAMI SUBTIEKĖJAI IR (AR) SPECIALISTAI |  |  |
| 7.1. Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai | Netaikoma |  |
| 8. PRIEVOLIŲ PAGAL SUTARTĮ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS |  |  |
| 8.1. Prievolių pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimas | Prievolių pagal Sutartį įvykdymas užtikrinamas: Netesybomis (delspinigiais, bauda); Kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir (ar) Sutartyje nurodytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais. |  |
| 8.2 Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas | Netaikoma |  |
| 8.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimas | Netaikoma |  |
| 9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ |  |  |
| 9.1. Pirkėjui taikomos netesybos už mokėjimų pagal Sutartį vėlavimą | 9.1.1. Jei Pirkėjas, gavęs tinkamai pateiktą ir užpildytą Sąskaitą, uždelsia atsiskaityti už tinkamai Tiekėjo suteiktas kokybiškas Paslaugas per Sutartyje nurodytą terminą, Tiekėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos skaičiuoja Pirkėjui 0,02 (dviejų šimtųjų) procento dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos be PVM už kiekvieną vėlavimo dieną. 9.1.2. Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui netesybas per 30 (trisdešimt) dienų nuo Tiekėjo pareikalavimo. |  |
| 9.2. Tiekėjui taikomos netesybos | 9.2.1. Jeigu Tiekėjas vėluoja suteikti Paslaugas, Pirkėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos Tiekėjui skaičiuoja 0,02 (dviejų šimtųjų) procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku nesuteiktų Paslaugų kainos be PVM. 9.2.2. Jeigu Tiekėjas nesilaiko Programinės įrangos sutrikimų pašalinimo terminų, nurodytų Techninės specifikacijos 4.4.2 papunktyje, skaičiuojami delspinigiai: a) kritinio sutrikimo atveju – 50,00 Eur (penkiasdešimt eurų 00 ct) už kiekvieną pavėluotą darbo dieną; b) vidutinio sutrikimo atveju – 20,00 Eur (dvidešimt eurų 00 ct) už kiekvieną pavėluotą darbo dieną; c) nekritinio sutrikimo atveju – 10,00 Eur (dešimt eurų 00 ct) už kiekvieną pavėluotą darbo dieną. 9.2.3. Jeigu Tiekėjas vėluoja grąžinti dėl Tiekėjui mokėtinos sumos sumažinimo susidariusią permoką pagal Bendrųjų sąlygų 7.4.1.2 papunktį, Pirkėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos Tiekėjui skaičiuoja 0,02 (dvi šimtąsias) procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku negrąžintos permokos kainos be PVM. 9.2.4. Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui netesybas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Pirkėjo pareikalavimo, jeigu netesybų suma nėra išskaitoma iš Tiekėjui mokėtinos sumos. |  |
| 9.3. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo ar nepagrįstai nutraukus Sutarties vykdymą ne Sutartyje nustatyta tvarka | 9.3.1. Nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, nustatyto Specialiosiose sąlygose, mokama 3 (trijų) procentų dydžio bauda nuo Pradinės Sutarties vertės, nurodytos Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte. 9.3.2. Nepagrįstai nutraukus Sutarties vykdymą ne Sutartyje nustatyta tvarka, mokama 3 (trijų) procentų dydžio bauda nuo Pradinės Sutarties vertės, nurodytos Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte. |  |
| 9.4. Tiekėjui taikoma bauda dėl esamų subtiekėjų ar specialistų pakeitimo / naujų subtiekėjų pasitelkimo nesilaikant Bendrosiose sąlygose nurodytos subtiekėjų ir (ar) specialistų keitimo tvarkos | 1 000,00 Eur (vieno tūkstančio eurų 00 ct) bauda, taikoma už kiekvieną pažeidimo atvejį. |  |
| 9.5. Tiekėjui taikomos baudos dėl aplinkosauginių ir (arba) socialinių kriterijų nesilaikymo | Netaikoma |  |
| 9.6. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda dėl konfidencialumo reikalavimų nesilaikymo | Pažeidimą padariusi Šalis moka 200,00 Eur (dviejų šimtų eurų 00 ct) baudą, taikomą už kiekvieną pažeidimo atvejį. |  |
| 9.7. Tiekėjui taikomos netesybos dėl pirkimo dokumentuose nustatytų Kokybinių kriterijų nepasiekimo Sutarties vykdymo metu | Netaikoma |  |
| 9.8. Tiekėjui taikomos netesybos dėl Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepratęsimo | Netaikoma. |  |
| 9.9. Tiekėjui taikoma bauda dėl Pirkėjo simbolių, pavadinimo ir ženklo reklamoje ar rinkodaroje naudojimo reikalavimų nesilaikymo bei draudimo naudotis Pirkėjo sukurtais intelektiniais veiklos rezultatais nesilaikymo | 100,00 Eur (vienas šimto eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną atvejį. |  |
| 9.10. Kitos netesybos | Tiekėjas, pažeidęs asmens duomenų tvarkymo reikalavimus, moka 100,00 Eur (vieno šimto eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną atvejį. |  |
| 10. ESMINĖS SUTARTIES SĄLYGOS |  |  |
| 10.1. Esminės Sutarties sąlygos | Netaikoma |  |
| 10.2. Dideli arba nuolatiniai esminės Sutarties sąlygos vykdymo trūkumai | Netaikoma |  |
| 11. SUTARTIES GALIOJIMAS IR KEITIMAS |  |  |
| 11.1. Sutarties sudarymas ir įsigaliojimas | 11.1.1. Pirkimo sutartis įsigalioja 2026 m. spalio 6 d. ir galioja 24 (dvidešimt keturis) mėnesius. 11.1.2. Sutarties pasibaigimas neturi įtakos garantinės priežiūros ir kitų įsipareigojimų vykdymui, ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių Sutarties sąlygų ir kitų Sutarties sąlygų, kurios pagal savo esmę lieka galioti ir po Sutarties nutraukimo, galiojimui. |  |
| 11.2. Sutarties galiojimo termino pratęsimas | Netaikoma |  |
| 12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS |  |  |
| 12.1. Sutarties nutraukimo pagrindai | Sutartis gali būti nutraukiama rašytiniu Šalių susitarimu arba vienašališkai, Bendrosiose sąlygose ir šiais Specialiosiose sąlygose nurodytais atvejais ir nustatyta tvarka. |  |
| 12.2. Esminiai Sutarties pažeidimai | 12.2.1. Tiekėjas nevykdo prisiimtų įsipareigojimų už Sutartyje nustatytą Sutarties kainą (įkainius); 12.2.2. Tiekėjas iš esmės pažeidžia savo sutartinius įsipareigojimus ir nepradeda jų tinkamai vykdyti per pagrįstą laiką, nepaisydamas Pirkėjo raštu pateikto įspėjimo; 12.2.3. Tiekėjas vėluoja suteikti Paslaugas daugiau nei 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo Pirkėjo užsakyme nustatyto termino; 12.2.4 Tiekėjas nepašalina PĮ kritinio sutrikimo ilgiau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų, PĮ vidutinio sutrikimo ilgiau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų, PĮ nekritinio sutrikimo - per 30 (trisdešimt) darbo dienų; 12.2.5. Paslaugų kokybė neatitinka Sutarties reikalavimų ir per Sutartyje nustatytą (-us) terminą (-us) Tiekėjas nepašalina Pirkėjo nurodytų trūkumų; 12.2.6. Tiekėjas pažeidžia Paslaugų suteikimo terminus ir priskaičiuotų netesybų už vėlavimą ir (ar) baudų suma viršija 10 (dešimt) procentų Pradinės sutarties vertės; 12.2.7. Tiekėjo kvalifikacija tapo nebeatitinkančia pirkimo dokumentuose nustatytų Sutarties tinkamam vykdymui būtinų reikalavimų ir šie neatitikimai nebuvo ištaisyti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo kvalifikacijos tapimo neatitinkančia dienos; 12.2.8. Tiekėjas pažeidžia Sutarties nuostatas, reglamentuojančias konkurenciją, intelektinės nuosavybės ar konfidencialios informacijos valdymą; 12.2.9. jeigu paaiškėja Tiekėjo, teikiamų Paslaugų, infrastruktūros/ įrangos ir (arba) Tiekėjo pasitelkto (-ų) asmens (-nų) atitiktis Lietuvos Respublikos teisės aktams, reglamentuojantiems privalomus nacionalinio saugumo ir kitų strateginių interesų užtikrinimo kriterijus/ principus ir (arba) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 21 dalyje, ir (arba) 37 straipsnio 9 dalyje, ir (arba) 47 straipsnio 9 dalyje numatytiems reikalavimams; 12.2.10. jeigu Tiekėjas perleidžia Sutarties vykdymą tretiesiems asmenims be rašytinio Pirkėjo sutikimo; 12.2.11. jeigu Tiekėjas 2 (du) kartus pažeidžia esminę Sutarties sąlygą; 12.2.12. jeigu Tiekėjas padaro kitą Specialiųjų sąlygų 12.2.1-12.2.11 papunkčiuose nenurodytą Sutarties pažeidimą, kuris atitinka esminio Sutarties pažeidimo požymius, nurodytus Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, ir, gavęs Pirkėjo pretenziją, per pretenzijoje nurodytą terminą neištaiso pažeidimo; 12.2.13. jeigu Pirkėjas ne dėl Tiekėjo kaltės arba nenugalimos jėgos aplinkybių vėluoja atlikti mokėjimą arba vykdyti kitą sutartinį įsipareigojimą daugiau kaip 30 (trisdešimt) dienų ir jeigu Tiekėjas apie vėlavimą bent kartą raštu pranešė Pirkėjui. |  |
| 13. APLINKOS APSAUGOS IR SOCIALINIAI KRITERIJAI |  |  |
| 13.1. Su perkamomis paslaugomis susiję aplinkos apsaugos kriterijai | Atliekamas žaliasis pirkimas, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.3 papunkčiu, t. y. perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos. |  |
| 13.2. Su perkamomis Paslaugomis susiję socialiniai kriterijai | Netaikoma |  |
| 14. BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI |  |  |
| 14.1. | Šalys susitaria papildyti Sutarties Bendrąsias sąlygas nurodytais punktais, tačiau kitų punktų numeracijos nekeisti: 13.6. Konfidencialia informacija laikoma bet kokia Pirkėjo pateikta ar Tiekėjo vykdant Sutartį sužinota informacija, nepriklausomai nuo jos pateikimo (gavimo) formos, įskaitant bet neapsiribojant: 13.6.1. informacija, susijusi su Pirkėjo technine ir programine informacinių technologijų infrastruktūra; 13.6.2. prisijungimo vardai, slaptažodžiai; 13.6.3. duomenys, asmens duomenys, elektroniniai dokumentai: duomenų bazės, jų struktūros, duomenų failai ir kt., archyvuota informacija ar kiti dokumentai, parengti Pirkėjo ar jo darbuotojų, kuriuose yra su Pirkėjo ir Seimo veikla susijusios informacijos ar kurie yra parengti remiantis aukščiau minėta informacija. 13.7. Tiekėjas įsipareigoja: 13.7.1. naudotis konfidencialia informacija tik sutartinių įsipareigojimų vykdymo tikslais; 13.7.2. neatskleisti, neperduoti ir kitais būdais neperleisti konfidencialios informacijos jokiems tretiesiems asmenims, įskaitant naudojamas bet kokias priemones ir (ar) laikmenas Sutarties galiojimo laikotarpiu ir po Sutarties įvykdymo ar jos nutraukimo be išankstinio rašytinio Pirkėjo sutikimo; 13.7.3. jei Tiekėjui kiltų neaiškumas, ar jo turima informacija laikytina konfidencialia, jis turi nedelsdamas kreiptis į Pirkėją, prašydamas paaiškinti, ar Sutarties tikslais tokia informacija yra konfidenciali. Iki išaiškinimo dėl informacijos konfidencialumo gavimo iš Pirkėjo, Tiekėjas tokią informaciją įsipareigoja laikyti konfidencialia ir taikyti jai Sutarties nustatytą konfidencialiai informacijai taikomą režimą; 13.7.4. užtikrinti konfidencialios informacijos apsaugą; 13.7.5. visais atvejais pranešti Pirkėjui apie nesankcionuotą konfidencialios informacijos atskleidimą, informacijos saugumo įvykius ir silpnąsias vietas; taip pat Pirkėją nedelsiant informuoti apie aukščiau nurodytų nesklandumų pašalinimą; 13.8. Tiekėjo paskirti asmenys (specialistai), bet kokia forma dalyvausiantys vykdant Sutartį, prieš pradėdami teikti Paslaugas, privalo pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimus (Sutarties 4 priedas), kuriuos Tiekėjas nedelsiant pateikia Pirkėjui. 13.9. Šalių įsipareigojimai saugoti konfidencialią informaciją galioja neterminuotai. |  |
| 14.2. | Šalys susitaria pakeisti nurodytą Bendrųjų sąlygų 14 skyrių ir išdėstyti jį nauja redakcija: 14. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA 14.1. Tiekėjas užtikrina, kad jo pasitelkti asmenys, bet kokia forma dalyvausiantys vykdant Sutartį, laikysis teisės aktuose numatytų asmens duomenų teisinės apsaugos reikalavimų, elektroninės informacijos saugos reikalavimų ir įsipareigos saugoti asmens duomenų paslaptis perėjus dirbti į kitas pareigas arba pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams. 14.2. Vykdydamos Sutartį, Šalys, kaip duomenų valdytojos, vadovaudamosi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Sutarties vykdymo tikslu gali tvarkyti viena kitos darbuotojų, subtiekėjų darbuotojų (jeigu subtiekėjai bus pasitelkiami) ir kitų fizinių asmenų, pasitelktų pirkimo sutarčiai vykdyti, (toliau – Duomenų subjektai) asmens duomenis, būtinus pagal viešųjų pirkimų ir civilinius teisinius santykius reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus (vardas, pavardė; kontaktiniai duomenys (darbo telefono numeris, darbo elektroninis paštas, darbovietės adresas); užimamos pareigos; įgaliojimų (atstovavimo) duomenys; su kvalifikacija susiję duomenys; šalių vardu ir interesais vykdomas susirašinėjimas, ar kiti duomenys, suformuojami Sutarties vykdymo metu). 14.3. Šalys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei 10 (dešimt) metų (pasibaigus Sutarčiai). Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami. 14.4. Šalys Sutarties pagrindu tvarkomus asmens duomenis turi teisę teikti Viešųjų pirkimų tarnybai, Centrinei viešųjų pirkimų informacinei sistemai, teismams, kitoms valstybės institucijoms, antstoliams ir kitiems duomenų gavėjams, turintiems teisę asmens duomenis gauti iš Sutarties Šalių. 14.5. Duomenų subjektai turi teisę susipažinti su Sutarties pagrindu tvarkomais savo asmens duomenimis, teisę prašyti ištaisyti netikslius duomenis, ištrinti neteisėtai tvarkomus duomenis arba apriboti jų tvarkymą, tuo atveju, kai duomenys tvarkomi esant Sutarties Šalies teisėtam interesui – teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, teisę į duomenų perkeliamumą. Jeigu duomenys tvarkomi pažeidžiant teisės aktų reikalavimus – pateikti skundą kompetentingai priežiūros institucijai. 14.6. Šalis, prieš perduodama asmens duomenis kitai Šaliai Sutarties sudarymo ir (ar) vykdymo tikslu, įsipareigoja apie tai informuoti fizinius asmenis, kurių asmens duomenys bus perduodami. 14.7. Sutarties tinkamam vykdymui užtikrinti teikiant Paslaugas, be Sutarties Specialiųjų sąlygų 14.2 punkte nurodytų duomenų, Pirkėjas teikia Tiekėjui LRS VIS tvarkomus asmens duomenis, kuriuos Tiekėjas tvarko, kaip duomenų tvarkytojas, laikydamasis Reglamento (ES) 2016/679 reikalavimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą bei Asmens duomenų tvarkymo sąlygų (Sutarties 5 priedas) nuostatų. |  |
| 14.3. | Šalys susitaria pakeisti nurodytą Bendrųjų sąlygų skyrių ir išdėstyti jį nauja redakcija: 15. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ 15.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdant Sutartį, įskaitant intelektinės nuosavybės teises, išskyrus asmenines neturtines teises į intelektinės veiklos rezultatus, yra Pirkėjo nuosavybė (Pirkėjui suteikiamos išimtinės teisės), pereinanti Pirkėjui nuo Paslaugų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo be papildomo apmokėjimo ir be jokių apribojimų (galioja neribotoje teritorijoje neribotą laiką), kurią Pirkėjas gali naudoti, atgaminti, išleisti, versti, perdirbti, publikuoti, viešai rodyti, perleisti, perduoti be atskiro Tiekėjo (Tiekėjo autoriaus) sutikimo tretiesiems asmenims, jei Specialiosiose sąlygose nenumatyta kitaip ar intelektinės nuosavybės teisės negali būti perduodamos nuosavybės teise (suteikiamos išimtinės teisės) dėl Paslaugų pobūdžio ir (ar) išimtinių teisių, patentų ir kt. Jei intelektinės nuosavybės teisės negali būti perduodamos nuosavybės teise (suteikiamos išimtinės teisės) dėl Paslaugų pobūdžio ir (ar) išimtinių teisių, patentų ir kt., Tiekėjas apie tai informuoja Pirkėją iki Paslaugų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo. 15.2. Teikėjas užtikrina, kad Sutarties vykdymui nenaudojami intelektinės nuosavybės teisės saugomi objektai, į kuriuos Teikėjas neturi reikiamų teisių, ir kad perduodant Pirkėjui paslaugų rezultatą ir su juo susijusios teises, įgytas vykdant Sutartį, įskaitant intelektinės nuosavybės teises, nepažeidžiamos trečiųjų asmenų teisės ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimai. 15.3. Tiekėjas įsipareigoja atlyginti nuostolius Pirkėjui dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl intelektinės nuosavybės teisių, įskaitant, bet neapsiribojant, dėl patento, prekių ženklo, pramoninio dizaino savininko (naudotojo) teisės (registruojamos arba ne), teisės, kylančios iš paraiškų bet kurioms minėtoms teisėms įregistruoti, autoriaus teisės, duomenų bazių gamintojų (sui generis) teisės, įmonių, organizacijų, verslo pavadinimų ar vardų savininkų ir kitos panašios teisės ar įsipareigojimai, nepriklausomai nuo to, ar jie registruoti Lietuvos Respublikoje, ar kitose šalyse, ar neregistruotini, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl Pirkėjo kaltės. 15.4. Lietuvos Respublikos Seimo logotipas gali būti naudojamas tik Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos nustatyta tvarka. Tiekėjas taip pat neturi teisės be išankstinio rašytinio Pirkėjo sutikimo naudoti Pirkėjo (Pirkėjo teisėtai naudojamų) ir Lietuvos Respublikos Seimo simbolių, pavadinimo ir ženklų reklamoje, rinkodaroje, bei naudoti kitus intelektinės veiklos rezultatus, kuriuos sukūrė Pirkėjas ir (ar) kurių nuosavybė (išimtinės teisės) priklauso Pirkėjui. Pažeidus reikalavimą, Tiekėjui taikoma Specialiosiose sąlygose nurodyta bauda. 15.5. Tiekėjas neturi teisės keisti, koreguoti, šalinti ar kitaip modifikuoti Pirkėjo perduotų duomenų turinio. 15.6. Tiekėjas neįgyja jokių nuosavybės, autorinių ar kitų intelektinės nuosavybės teisių į Pirkėjo jam perduotus duomenis. Visi duomenys, įskaitant jų turinį ir struktūrą, lieka išimtinė Pirkėjo nuosavybė. 15.7. Jeigu vykdant Sutartį yra panaudoti Tiekėjo ar trečiųjų asmenų jau sukurti ir rinkoje naudojami produktai (programinės įrangos komponentai, moduliai ar kiti licencijuojami sprendimai), tokių produktų išeities kodai/ tekstai Pirkėjui neperduodami. Tokiu atveju Pirkėjui suteikiama neišimtinė, perleidžiama ir neriboto laiko (neterminuota) teisė naudoti šiuos produktus, kiek reikalinga Paslaugų rezultato veikimui ar Pirkėjo veiklos vykdymui. |  |
| 14.4. | Sutarties Bendrosiose sąlygose nurodytos alternatyvios nuostatos (su prierašu „jei taikoma“ ir pan.) taikomos tik tokiu atveju, jeigu jos konkrečiai aprašomos Sutarties Specialiosiose sąlygose. |  |
| 15. SUTARTIES PRIEDAI |  |  |
| 15.1. 1 priedas | Įkainių lentelė |  |
| 15.2. 2 priedas | Techninė specifikacija |  |
| 15.4. 3 priedas | Prašymo suteikti nuotolinę prieigą forma |  |
| 15.5. 4 priedas | Konfidencialumo pasižadėjimo forma |  |
| 15.6. 5 priedas | Asmens duomenų tvarkymo sąlygos |  |
| 16. ŠALIŲ ATSTOVŲ PARAŠAI |  |  |
| PIRKĖJAS |  | TIEKĖJAS |
| (parašas) |  | (parašas) |

______________