Specialiųjų sąlygų 2 priedas

„Techninė specifikacija“

1 Pirkimo objekto dalis.

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR FARMACIJOS SPECIALISTŲ PRAKTIKOS LICENCIJŲ REGISTRO PRIEŽIŪROS IR VYSTYMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

TURINYS

Techninės specifikacijos santrauka	3

Sąvokos ir sutrumpinimai	3

1	Bendra informacija	3

2	Susijusių dokumentų sąrašas	4

3	LICREG realizavimo ir veikimo aprašymas	5

4	Bendrieji reikalavimai LICREG vystymo ir priežiūros paslaugoms	6

5	Reikalavimai LICREG priežiūros paslaugų apimčiai ir teikimo tvarkai	7

5.1	LICREG priežiūros paslaugų apimtis	7

5.2	LICREG priežiūros paslaugų teikimo tvarka	8

5.3	Probleminio atvejo svarbos prioritetų klasifikacija	9

5.4	LICREG priežiūros paslaugų teikimo terminai	9

6	Reikalavimai LICREG vystymo paslaugų apimčiai ir teikimo tvarkai	11

6.1	LICREG vystymo paslaugų apimtis	11

6.2	LICREG vystymo paslaugų teikimo tvarka	12

6.2.1	Pakeitimų įgyvendinimo ir trūkumų šalinimo tvarka	12

6.2.2	Užklausų sprendimo tvarka	14

6.2.3	Duomenų pateikimo tvarka	15

6.3	LICREG vystymo paslaugų teikimo terminai	15

6.4	Paslaugų laiko skaičiavimo metodika	16

7	Nefunkciniai reikalavimai vystymo paslaugoms	20

7.1	Reikalavimai reikalavimų įgyvendinimui	20

7.2	Reikalavimai LICREG saugumui	20

7.2.1	Reikalavimai saugą reglamentuojančių teisės aktų taikymui	20

7.2.2	Reikalavimai rizikų, grėsmių ir pažeidžiamumų valdymui	21

7.2.3	Kiti saugos reikalavimai	21

7.3	Reikalavimai architektūrai	21

7.4	Reikalavimai LICREG greitaveikai ir našumui	21

7.5	Reikalavimai LICREG integracinėms sąsajoms	22

7.6	Reikalavimai LICREG naudotojo sąsajai ir ergonomikai	22

7.7	Reikalavimai paslaugų teikimui	22

7.7.1	Reikalavimai dokumentacijai ir jos derinimui	22

7.7.2	Reikalavimai analizei ir projektavimui	23

7.7.3	Reikalavimai testavimui	23

7.7.4	Reikalavimai diegimui	24

7.7.5	Reikalavimai LICREG vystymo metu sukurtų funkcionalumų garantinei priežiūrai	25

7.7.6	Reikalavimai LICREG funkcionalumų priėmimui	26

- Techninės specifikacijos santrauka

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registro priežiūros ir vystymo paslaugų techninėje specifikacijoje (toliau – Techninė specifikacija) pateikiami reikalavimai, pagal kuriuos turi būti teikiamos Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registro (toliau – LICREG) priežiūros ir vystymo paslaugos. Dokumente pateikiamais reikalavimais turi vadovautis LICREG priežiūros ir vystymo paslaugų teikėjas (toliau – Paslaugų teikėjas), atrinktas įvykdžius LICREG priežiūros ir vystymo paslaugų viešąjį pirkimą (toliau – Pirkimas)  ir su kuriuo  pasirašyta LICREG priežiūros ir vystymo paslaugų teikimo sutartis (toliau – Sutartis).

- Sąvokos ir sutrumpinimai

| Sąvoka / sutrumpinimas | Paaiškinimas |
| --- | --- |
| DB | Duomenų bazė |
| Paslaugų teikėjas | LICREG priežiūros ir vystymo paslaugų teikėjas |
| ES | Europos Sąjunga |
| LICREG | Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registras |
| PĮ | Programinė įranga |
| Pirkimas | LICREG priežiūros ir vystymo paslaugų viešasis pirkimas |
| Probleminis atvejis | LICREG veikimo klaidos, problemos, kiti neveikimo atvejai, programinės įrangos pakeitimų užsakymai ir paklausimai, numatomi daryti priežiūros darbai |
| Pagalbos sistema | Priežiūros ir vystymo darbų problemų, trūkumų ir klaidų registravimo bei sekimo programinė įranga |
| Sutartis | LICREG priežiūros ir vystymo paslaugų teikimo sutartis |
| Techninė specifikacija | LICREG priežiūros ir vystymo techninė specifikacija |
| VASPVT, Perkančioji organizacija | Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos |

Kitos, šios Techninės specifikacijos Sąvokų ir sutrumpinimų lentelėje neapibrėžtos, bet dokumente naudojamos sąvokos yra apibrėžtos teisės aktuose, taikomuose Pirkimui ir jo objektui, ir suprantamos taip kaip naudojamos Pirkimo objekto kontekste ir gerojoje informacinių technologijų praktikoje.

Bendra informacija

Perkančioji organizacija – Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VASPVT arba Perkančioji organizacija), juridinio asmens kodas – 191352247, adresas – A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius; telefonas +370 653 06363, elektroninio pašto adresas – vaspvt@vaspvt.gov.lt.

Perkančioji organizacija numato įsigyti LICREG priežiūros ir vystymo paslaugas. Detalūs reikalavimai LICREG priežiūros ir vystymo paslaugoms pateikti Techninėje specifikacijoje.

Pirkimo tikslas – sudaryti Sutartį su Paslaugų teikėju, kuris suteiktų šioje Techninėje specifikacijoje nurodytas paslaugas.

Susijusių dokumentų sąrašas

Teisės aktai, kuriais turi vadovautis Paslaugų teikėjas:

  - Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas.

  - Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymas;

  - Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymas;

  - Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatymas;

  - Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos ir burnos priežiūros praktikos įstatymas;

  - Lietuvos Respublikos odontologų rūmų įstatymas;

  - Lietuvos Respublikos slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymas;

  - Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas;

  - Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas;

  - Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimas Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“;

  - Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. gegužės 15 d. nutarimas Nr. 349 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo įgyvendinimo“;

  - 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p);

  - Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;

  - Nacionalinės ryšių ir informacinių sistemų spragų atskleidimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2021 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. V-484 „Dėl Nacionalinės ryšių ir informacinių sistemų spragų atskleidimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

  - Elektroninių paslaugų kūrimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymu 3-416(1.5 E) „Dėl metodinių dokumentų patvirtinimo“;

  - Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijos, patvirtintos Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. T-36 „Dėl Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijų patvirtinimo“;

  - Atviro tinklo programų saugumo projekto (angl. The Open Web Application Security Project (OWASP) programinės įrangos saugos užtikrinimo standartas (angl. Application Security Verification Standard, OWASP saugaus programavimo gidu (angl. OWASP Secure Coding Practices), OWASP saugumo testavimo metodika (angl. OWASP Testing Guide), OWASP mobiliųjų aplikacijų testavimo metodika (angl. OWASP Mobile Security Testing Guide), OWASP mobiliųjų aplikacijų saugos užtikrinimo standartu (angl. OWASP Mobile Application Security Verification Standard), Etiško įsilaužimo testavimo vykdymo standartu (angl. Penetration Testing Execution Standard (PTES), Atviro kodo saugumo testavimo metodika (angl. Open Source Security Testing Methodology Manual (OSSTMM), Informacinių sistemų saugumo vertinimo gairėmis (angl. Information Systems Security Assessment Framework (ISSAF), Sistemų administratorių, audito, tinklų ir saugumo instituto (angl. The SysAdmin, Audit, Network, and Security Institute (SANS) metodikomis, Nacionalinio standartų ir technologijų instituto (angl. NIST) SP 800-30 standartu ar lygiavertėmis saugumo nustatymo ir vertinimo metodikomis;

  - Nacionalinio kibernetinio saugumo centro prie Krašto apsaugos ministerijos metodiniai dokumentai ir rekomendacijos.

  - Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos metodiniai dokumentai dėl duomenų saugumo priemonių ir rizikos įvertinimo, pritaikytosios ir standartizuotosios duomenų apsaugos informacinės sistemos gyvavimo cikle ir kiti metodiniai dokumentai ir rekomendacijos;

  - Tiekėjų saugumo grandinės valdymo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2026 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. T1-1578 „Dėl tiekimo grandinės saugumo valdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, yra neatsiejama šios Techninės specifikacijos dalis (pridedama).

  - Paslaugų teikėjas privalo vadovautis ne tik aukščiau išvardintais, bet ir visais kitais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais teisės aktais. Paslaugų teikėjas turi vadovautis vykdymo metu naujai priimtais teisės aktais, jeigu jie susiję su Sutarties įgyvendinimu ir yra priimti ne vėliau kaip iki priėmimo testavimo etapo pabaigos.

LICREG realizavimo ir veikimo aprašymas

LICREG valdytoja yra Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, LICREG tvarkytoja – VASPVT.

Vadovaujantis LICREG nuostatais, LICREG paskirtis yra registruoti LICREG objektus, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti LICREG duomenų gavėjams duomenis ir dokumentus, atlikti kitus LICREG duomenų tvarkymo veiksmus. LICREG objektai yra licencijos ir Europos Sąjungos valstybių narių piliečių pateiktos deklaracijos apie laikinųjų atitinkamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą Lietuvos Respublikoje.

Pagrindinės LICREG funkcijos: paraiškų, prašymų ir dokumentų teikimas elektroniniu būdu (dėl licencijos išdavimo, patikslinimo, galiojimo sustabdymo ir panaikinimo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, dublikato išdavimo).

LICREG tvarko apie 30 VASPVT darbuotojų, išorinius naudotojus sudaro sveikatos priežiūros specialistai (apie 75 000), kurie naudodamiesi LICREG funkcionalumais užsisako ar atnaujina dominančios licencijos duomenis.

LICREG pagrindu yra teikiamos šios elektroninės paslaugos:

  - Fizinių asmenų licencijavimas asmens sveikatos priežiūros veiklai;

  - Fizinių asmenų licencijavimas visuomenės sveikatos priežiūros veiklai.

Automatizuotu būdu (naudojant tinklines paslaugas) į LICREG perduodami duomenys iš šių išorinių registrų ir valstybės informacinių sistemų:

  - Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos (VIISP);

  - Iš Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos (ESPBI IS) gaunami šių registrų ir valstybės informacinių sistemų duomenys:

    - Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos vaistinių preparatų informacinės sistemos (VAPRIS);

    - Lietuvos Respublikos gyventojų registro (GR);

    - Užsieniečių registro (UR);

    - Juridinių asmenų registro (JAR).

  - Valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių apskaitos informacinės sistemos (VMI MAIS);

  - Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registro (DAKPR);

  - Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos (SODRA IS);

  - Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro (ĮKNR).

LICREG perduoda duomenis į šias išorines sistemas ar registrus:

  - Elektroninę sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą (ESPBI IS);

  - Licencijų informacinę sistemą (LIS);

  - Valstybės duomenų valdysenos informacinę sistemą (VDV IS).

LICREG naudojami technologiniai karkasai duomenų bazės valdymo sistema - Microsoft SQL Server Standard 2014 ir .NET Framework 4.8 .technologijos.

Detalesnė informacija apie LICREG aprašyta Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registro techniniame aprašyme  (specifikacijoje), kuris yra paskelbtas Valstybės registrų ir informacinių sistemų registre, adresu: http://registrai.lt/.

Bendrieji reikalavimai LICREG vystymo ir priežiūros paslaugoms

Programinė įranga turi būti vystoma ir prižiūrima taip, kad ji savo našumu bei funkcionalumu tenkintų VASPVT ir programinės įrangos naudotojų poreikius, atitiktų saugos ir kibernetinio saugumo bei greitaveikos reikalavimus, veiklos procesus, teisės aktų nuostatas, gebėtų keistis duomenimis su kitais registrais ir informacinėmis sistemomis ar teikti duomenis naudotojams.

Paslaugų teikėjo teikiamos paslaugos neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalies 2 punktu.

Kuriamos naujos funkcijos bei atliekamos modifikacijos turi remtis geriausiomis programinės įrangos kūrimo praktikomis ir būti optimizuotos efektyviam veikimui darbinėje aplinkoje.

Paslaugų teikėjas, atlikęs programinės įrangos pakeitimus, privalės atitinkamai pakeisti susijusią techninę dokumentaciją (korekcijos atliekamos kiek įmanoma laikantis esamo stiliaus), pateikti atliktų diegimų (modifikavimų) failus (jų išeities tekstus). Išeities tekstai turi būti perduoti pilni, korektiški, iš kurių, naudojant standartines priemones, būtų galima sukompiliuoti naudojimui parengtą programinę įrangą, atliekančią jai specifikuotas funkcijas. Išeities tekstai turi būti su komentarais ir atitikti gerąsias programinio kodo formatavimo, kintamųjų bei funkcijų įvardinimo praktikas.

Paslaugų teikėjas teikdamas paslaugas turi turėti ir naudoti savo kūrimo ir testavimo aplinkas. Visais atvejais paslaugų teikimo metu naujai sukurtą ar pakeistą programinę įrangą Paslaugų teikėjas gali perduoti VASPVT darbuotojams, tik pilnai ją ištestavęs savo aplinkoje ir VASPVT aplinkoje, bei įsitikinęs, kad ją įdiegus darbinėje aplinkoje, nebus sutrikdytas sistemos ar jos dalies funkcijų arba kitų taikomųjų sistemų darbas ir visi įdiegti pakeitimai veiks taip, kaip buvo numatyta užsakyme ir kituose dokumentuose, nustatančiuose funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus kuriamai ar keičiamai programinei įrangai.

Paslaugų teikėjas atliekamus vystymo ir priežiūros darbus turi vykdyti taip, kad būtų užtikrintos galimybės programinę įrangą greitai atstatyti į ankstesnę būseną (versiją).

LICREG priskiriamas ypatingos svarbos valstybės informacinių išteklių kategorijai, todėl pagal valstybės informaciniams ištekliams keliamus reikalavimus Paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad ilgiausias LICREG ar jo dalies neveikimo laikotarpis nesitęstų ilgiau nei 8 valandas, o per metus turi būti užtikrintas ne prastesnis kaip 99 proc. laiko visą parą prieinamumas.

Paslaugų teikėjas priežiūros ir vystymo paslaugų teikimui turi naudoti Užsakovo pagalbos sistemą (angl. Service Desk/Help Desk) (toliau – Pagalbos sistema), pasiekiamą per interneto naršyklę bei el. paštu. Paslaugų teikėjui bus suteiktos prieigos teisės prie Pagalbos sistemos, o Paslaugų teikėjas privalės su paslaugų teikimu susijusius veiksmus registruoti ir administruoti šioje sistemoje. Paslaugų teikėjas vykdomus darbus privalo organizuoti ir dokumentuoti naudodamasis Užsakovo Pagalbos sistema taip, kad visų vystymo ir priežiūros paslaugų teikimo metu būtų galima:

  - fiksuoti visas problemas, incidentus, užsakymus, jų sprendimus ir sprendimų rezultatus;

sekti konkrečios problemos, incidento, užsakymo sprendimų eigą;

sekti visų problemų, incidentų, užsakymų terminus, matyti vėlavimus.

VASPVT paprašius arba nutrūkus sutarčiai, Paslaugų teikėjas privalo pateikti VASPVT nuosavybei Paslaugų teikėjo turimą visą su Paslaugų teikėjo VASPVT teikiamomis paslaugomis susijusią informaciją (teikiant paslaugas sukurti dokumentai, rezultatai, programinės įrangos išeities tekstus ir informacija).

Paslaugų teikėjas per 2 savaites nuo Sutarties įsigaliojimo datos turės parengti ir suderinti LICREG vystymo ir priežiūros paslaugų reglamentą, kuriame turės būti pateikta ši informacija: šalių atsakomybės, kontaktiniai duomenys, komunikavimo tvarka, paslaugų teikimo tvarka, apimant numatomą skirti mėnesinį konkrečių specialistų darbo valandų kiekį, atsiskaitymo už suteiktas paslaugas tvarka ir kt. aktuali informacija.

Paslaugų teikėjas turi paskirti specialistą, kuris bus atsakingas už vystymo ir priežiūros paslaugų teikimo organizavimą, koordinavimą ir derinimą su atsakingais VASPVT darbuotojais ir apie tai raštu per 5 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo datos  informuoti VASPVT.

LICREG priežiūros paslaugos turi būti suteiktos per 4 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo, bet ne vėliau kaip iki 2027 m. sausio 5 d.

LICREG vystymo paslaugos turi būti suteiktos (išskyrus vystymo metu sukurtų funkcionalumų garantinį aptarnavimą) per 4 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo, bet ne vėliau kaip iki 2027 m. sausio 5 d.

Paslaugų teikėjas neturi teisės atskleisti jokios su paslaugų teikimu susijusios informacijos trečiosioms šalims be Perkančiosios organizacijos raštiško leidimo arba jei to reikalauja įstatymai.

Reikalavimai LICREG priežiūros paslaugų apimčiai ir teikimo tvarkai

LICREG priežiūros paslaugų apimtis

Priežiūros paslaugos, susijusios su LICREG sklandaus veikimo užtikrinimu turės būti teikiamos pagal Pagalbos sistemoje užregistruotus atvejus. Už priežiūros paslaugas Paslaugų teikėjui bus mokamas pastovus mėnesinis mokestis.

LICREG priežiūros paslaugos apims:

  - visus veiksmus, susijusius su LICREG modifikavimo darbais, nereikalaujančiais dokumentacijos keitimų ir programinės įrangos bandymų;

  - klaidų, sutrikimų analizę bei šalinimą, apimant saugos ir kibernetinio saugumo bei greitaveikos incidentų sprendimą, užtikrinant nepertraukiamą LICREG veiklą;

  - atnaujintų programinių priemonių testavimą;

  - duomenų tvarkymą/koregavimą;

  - VASPVT naudotojų konsultavimą LICREG veikimo klausimais;

  - infrastruktūros konfigūravimą, tiek, kiek yra susijęs su LICREG priežiūros paslaugomis (pvz. IP adreso pasikeitimu, perkeliant į kitą tarnybinę stotį ar pan.).

Paslaugų teikimo metu Paslaugų teikėjas bus laikomas LICREG tvarkomų fizinio asmens duomenų tvarkytoju ir turės vadovautis teisės aktų, reglamentuojančių fizinio asmens duomenų tvarkymą, reikalavimais.

LICREG priežiūros paslaugų teikimo laikotarpiu, Paslaugų teikėjui nesuderinus su VASPVT, draudžiama:

  - keisti LICREG programinę įrangą;

  - keisti tarnybinių stočių, duomenų perdavimo ir kitos techninės įrangos konfigūraciją, sisteminę programinę, duomenų bazių valdymo ir kitą programinę įrangą bei atlikti kitus su tokios įrangos veikimu susijusius veiksmus, turinčius poveikį LICREG veikimui;

  - tvarkyti LICREG duomenis tiesiogiai per LICREG naudotojo sąsają, integracines sąsajas, tiesiogiai jungiantis prie duomenų bazių ar kitais būdais.

Priežiūros paslaugų teikimo metu kiekvieną mėnesį Paslaugų teikėjas turės skirti 4 val. VASPVT specialistų konsultavimui LICREG priežiūros klausimais.

LICREG priežiūros paslaugų teikimo tvarka

Priežiūros paslaugos bus atliekamos pagal VASPVT poreikius, kurie pateikiami Pagalbos sistemoje, kurioje:

  - VASPVT registruoja LICREG veikimo klaidas, problemas, kitus neveikimo atvejus, programinės įrangos pakeitimų užsakymus ir paklausimus (toliau – probleminis atvejis);

  - Paslaugų teikėjas informuoja VASPVT atsakingus asmenis apie probleminio atvejo užregistravimą ir įvykdymą;

  - Paslaugų teikėjas registruoja jo numatomus daryti priežiūros darbus (toliau šie darbai bus minimi teiginiu „probleminis atvejis“);

  - Paslaugų teikėjas registruoja VASPVT atsakingų asmenų informavimą apie galimus įvykti probleminius atvejus.

Probleminių atvejų sprendimas turi būti atliekamas vadovaujantis tokia tvarka:

Probleminio atvejo registravimas – VASPVT registruoja probleminį atvejį, nurodydama probleminio atvejo svarbos prioritetą (žr. 43 punktą);

Informavimas apie probleminio atvejo užregistravimą – Paslaugų teikėjas per 44 punkto lentelėje nurodytą informavimo terminą informuoja VASPVT atsakingus asmenis apie probleminio atvejo užregistravimą ir pateikia sprendimą dėl jo vykdymo, svarbos prioriteto pakeitimo arba atmetimo.

Probleminio atvejo įvykdymas - Paslaugų teikėjas per 44 punkto lentelėje nurodytą įvykdymo terminą išsprendžia probleminį atvejį ir apie tai informuoja VASPVT. Jei numatomas probleminis atvejis gali sukelti LICREG neveikimą, Paslaugų teikėjas VASPVT atsakingus asmenis apie tai informuoja nedelsiant telefonu, elektroniniu paštu ar susitarus - susitikimo metu. Kai LICREG neveikimo priežastį galima išsiaiškinti tik VASPVT patalpose, Paslaugų teikėjo atsakingi asmenys atvyksta į VASPVT patalpas Vilniuje. Paslaugų teikėjo kelionės išlaidų VASPVT neapmoka.

  - Įvykdymo patvirtinimas – VASPVT atsakingi asmenys patvirtina probleminio atvejo išsprendimą arba motyvuotai, nurodant atmetimo priežastis, informuoja apie probleminio atvejo sprendimo atmetimą:

    - Jeigu dėl probleminio atvejo įvykdymo reikia keisti programinę įrangą, Paslaugų teikėjas pakeistą programinę įrangą ištestuoja savo aplinkoje, ištestuotą programinę įrangą įdiegia LICREG testavimo aplinkoje ir išbando. VASPVT atsakingas asmuo, gavęs rašytinį pranešimą, kad pakeista programinė įranga yra išbandyta testavimo aplinkoj

    - e, šioje aplinkoje patikrina, ar probleminis atvejis yra įvykdytas. Jei probleminis atvejis nėra įvykdytas, apie tai rašytiniu būdu informuoja Paslaugų teikėją. Jei probleminis atvejis yra įvykdytas, VASPVT atsakingas asmuo su Paslaugų teikėju susitaria dėl pakeistos programinės įrangos įdiegimo į darbinę aplinką. Pakeistą programinę įrangą įdiegus į darbinę aplinką, VASPVT atsakingas asmuo Pagalbos sistemoje patvirtina probleminio atvejo įvykdymą. Išskirtiniu atveju, kai VASPVT sprendimu pakeistos programinės įrangos įdiegimas į darbinę aplinką tam tikram laikui sustabdomas, Pagalbos sistemoje probleminio atvejo įvykdymas patvirtinamas, kai testavimo aplinkoje įsitikinama, kad probleminis atvejis išspręstas.

    - Probleminio atvejo, nepripažinto įvykdytu atveju, VASPVT ir Paslaugų teikėjo atsakingi asmenys suderina naują probleminio atvejo įvykdymo terminą, jei tai VASPVT yra priimtina ir įmanoma, atsižvelgiant į Sutarties nuostatas dėl sutarties pažeidimo.

    - Probleminis atvejis laikomas įvykdytu, kai VASPVT atsakingas asmuo Pagalbos sistemoje patvirtina probleminio atvejo įvykdymą. Po probleminio atvejo įvykdymo Paslaugų teikėjas perduoda pakeistos programinės įrangos išeities kodus Paslaugų teikėjo naudotoms kūrimo priemonėms suprantamu formatu bei diegimui parengtas sukompiliuoto išeities kodo rinkmenas.

VASPVT ir Paslaugų teikėjo atsakingi asmenys bendrauja ir konsultacijos teikiamos telefonu, nuotoliniu garso/vaizdo ryšiu, elektroniniu paštu, raštu, Pagalbos sistemoje ar susitarus – susitikimo metu. Bendravimas elektroniniu paštu prilyginamas informavimui raštu.

LICREG priežiūros paslaugos VASPVT turi būti teikiamos darbo dienomis oficialiai patvirtintu darbo laiku. Sprendimą, ar LICREG neveikimas gali sukelti grėsmę VASPVT funkcijų vykdymo sutrikimui, priima VASPVT. Paslaugų teikėjas per einamojo ketvirčio pirmąją darbo savaitę pateikia LICREG priežiūros paslaugų teikimo už praėjusį ketvirtį ataskaitą, kurioje nurodo faktiškai atliktų darbų sąrašą, jų įvykdymo būklę, pastabas ir rekomendacijas, nurodo užregistruotų probleminių atvejų skaičių, kiek iš jų įvykdyta per ataskaitinį ketvirtį, kiek liko įvykdyti ir kiek vėluojama įvykdyti, pateikia planuojamų atlikti darbų sąrašą. Ataskaitą pasirašo Paslaugos teikėjo ir VASPVT atsakingi asmenys.

Probleminio atvejo svarbos prioritetų klasifikacija

Probleminių atvejų svarbos prioritetų klasifikacija pateikta lentelėje:

| Prioritetas | Apibūdinimas |
| --- | --- |
| I | LICREG veikimo sutrikimas dėl kurio naudotojas negali atlikti jo vykdomų funkcijų. |
| II | Nuolat pasikartojantys LICREG veikimo sutrikimai dėl kurių LICREG veikimas tampa nestabilus ir (ar) nesaugus ir naudotojai vykdomų funkcijų negali įvykdyti per įprastą laiką. |
| III | LICREG veikimo sutrikimai dėl kurių naudotojai funkcijų vykdymą atlieka, tačiau jos atliekamos kitokiu nei įprastas, nuoseklumu arba gautas rezultatas yra nepilnas, arba gautas rezultatas nesutampa su rezultatu, gautu kitais būdais, arba galimi kai kurių parametrų reikšmių nukrypimai nuo nurodytų LICREG dokumentuose, arba sulėtėja LICREG veikimas arba gali susidaryti grėsmė elektroninės informacijos saugai. |

LICREG priežiūros paslaugų teikimo terminai

Paslaugų teikimo terminai, jei su VASPVT nesutarta kitaip, negali viršyti šių terminų:

| Nr. | Prioritetas | Informavimo apie probleminio atvejo užregistravimą trukmė | Maksimali sprendimo trukmė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | Iki 1 darbo valandos nuo VASPVT probleminio atvejo užregistravimo Pagalbos sistemoje | Iki 3 darbo valandų nuo VASPVT probleminio atvejo užregistravimo Pagalbos sistemoje momento. Jei per 3 darbo valandas probleminio atvejo pašalinti nepavyksta, Paslaugų teikėjas VASPVT padeda įvykdyti reikiamas funkcijas alternatyviomis priemonėmis. Tokiu atveju Paslaugų teikėjas probleminį atvejį įsipareigoja pašalinti per 8 darbo valandas nuo užregistravimo Pagalbos sistemoje momento. |
|  | II | Iki 1 darbo valandos nuo VASPVT probleminio atvejo užregistravimo Pagalbos sistemoje | Iki 2 darbo dienos nuo VASPVT probleminio atvejo užregistravimo Pagalbos sistemoje datos. Jei per 2 darbo dienas probleminio atvejo pašalinti nepavyksta, Paslaugų teikėjas VASPVT padeda įvykdyti reikiamą funkciją alternatyviomis priemonėmis. Tokiu atveju Paslaugų teikėjas probleminį atvejį įsipareigoja pašalinti per 5 darbo dienas nuo užregistravimo Pagalbos sistemoje datos. |
|  | III | Iki 1 darbo valandos nuo VASPVT probleminio atvejo užregistravimo Pagalbos sistemoje | Ne daugiau kaip 5 darbo dienos nuo VASPVT užregistravimo Problemų probleminio atvejo registravimo sistemoje datos. Jei per 5 darbo dienas probleminio atvejo pašalinti nepavyksta, Paslaugų teikėjas VASPVT padeda įvykdyti reikiamą funkciją alternatyviomis priemonėmis. Tokiu atveju Paslaugų teikėjas probleminį atvejį įsipareigoja pašalinti per 10 darbo dienų nuo užregistravimo Pagalbos sistemoje datos. |
|  | VASPVT pageidauja konsultacijos | - | Konsultacija suteikiama 1 arba 2 darbo dienų laikotarpyje nuo VASPVT probleminio atvejo užregistravimo Pagalbos sistemoje datos. Konkretų konsultacijos suteikimo laiką nustato VASPVT. |

Jei Paslaugų teikėjas dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, VASPVT vėluojant pateikti reikalingą informaciją) negali laiku suteikti paslaugų per 44 punkte nurodytus terminus, Paslaugų teikėjas turi informuoti VASPVT apie priežastis ir atitinkamai siūlyti pratęsti terminus. Jei su VASPVT nėra suderinami kiti terminai, Paslaugų teikėjas privalo darbus atlikti per 44 punkto lentelėje nurodytus terminus.

Reikalavimai LICREG vystymo paslaugų apimčiai ir teikimo tvarkai

LICREG vystymo paslaugų apimtis

VASPVT turi teisę ir galimybę (bet neįsipareigoja) užsakyti visų LICREG vystymo paslaugų kiekio pagal Paslaugų teikėjo pasiūlyme nurodytą valandinį įkainį. Preliminari planuojamų užsakyti paslaugų apimtis – iki 600 darbo valandų.

LICREG vystymo darbo valandos gali būti panaudotos jau sukurtų LICREG funkcijų pakeitimui ar naujų funkcijų sukūrimui, siekiant, kad pakeistas/sukurtas funkcionalumas tenkintų oficialiai paskelbtų (ar numatomų paskelbti) teisės aktų nuostatas ir užtikrintų reikiamų funkcionalumų poreikį.

Vystymo paslaugų teikimo metu realizuojamiems funkcionalumams taikomi šioje Techninėje specifikacijoje nurodyti nefunkciniai reikalavimai, jeigu nesutariama kitaip.

LICREG vystymo paslaugos apima:

  - Pakeitimų pagal VASPVT išdėstytus poreikius įgyvendinimą – LICREG jau sukurtų funkcionalumų modernizavimą bei naujų funkcionalumų kūrimą, LICREG ir jos integracijų su kitais komponentais, informacinėmis sistemomis ar registrais modernizavimą bei kūrimą. Pakeitimų įgyvendinimas apima šias Paslaugų teikėjo veiklas:

    - naujų poreikių registravimą ir derinimą su VASPVT;

    - naujų poreikių funkcionalumo realizavimui detalią analizę ir specifikavimą (dokumentavimą) bei suderinimą su VASPVT;

    - naujų poreikių realizavimo laiko sąnaudų skaičiavimą ir pagrindimą bei įgyvendinimo terminų ir grafiko sudarymą bei suderinimą su VASPVT;

    - suderintų naujų funkcionalumų realizavimą apibrėžtais terminais ir apimtimi;

    - realizuotų naujų funkcionalumų testavimą, diegimą į LICREG aplinkas, naudotojų mokymus ir konsultavimą, duomenų migravimą (esant poreikiui);

    - su funkcionalumu susijusios LICREG dokumentacijos atnaujinimą (naudotojų instrukcijų, diegimo ir administravimo instrukcijų, projektavimo dokumentų ir kt.);

    - naujų funkcionalumų analizės, projektavimo, testavimo, migravimo, diegimo eigos dokumentavimą (ataskaitų rengimą, susitikimų protokolavimą);

    - įdiegtų funkcionalumų ir parengtos dokumentacijos nemokamą garantinę priežiūrą (24 mėnesius nuo funkcionalumo įdiegimo į eksploatavimo aplinką).

  - Trūkumų šalinimą. Trūkumų šalinimas apima šias Paslaugų teikėjo veiklas:

    - diegiant į testavimo / darbinę aplinką gautų klaidų ir / arba įdiegto į testavimo / darbinę aplinką LICREG pakeitimo (apimant ir įdiegtus defektų ištaisymus) testavimo metu nustatytų neatitikimų šalinimą.

    - pateiktų rezultatų neatitikimai dėl užsakymo įvertinimo etape klaidingai atliktos analizės;

    - greitaveikos sulėtėjimas po pakeitimo / defekto ištaisymo įdiegimo į testinę / darbinę aplinką;

    - testavimui skirtų duomenų netikslumai arba nepateikimas (neturint testavimui skirtų duomenų, nėra galimybės tinkamai ištestuoti keičiamo / kuriamo funkcionalumo bei LICREG greitaveikos).

  - Užklausų sprendimą – VASPVT naudotojų užklausų sprendimas LICREG naudojimo, veikimo, eksploatavimo ir modifikavimo klausimais.

  - Duomenų pateikimą – parengiant užklausas informacijai / duomenims išrinkti iš LICREG duomenų bazės.

Programinė įranga turi būti keičiama taip, kad ji savo našumu bei funkcionalumu tenkintų naudotojų bei VASPVT poreikius, atitiktų saugos ir kibernetinio saugumo reikalavimus, veiklos procesus, teisės aktų nuostatas, gebėtų keistis duomenimis su kitais registrais ir informacinėmis sistemomis ar teikti duomenis naudotojams.

Paslaugų teikėjas, siūlantis sprendimus, kurie reikalauja papildomos ir/ar kitos nei VASPVT turimos techninės kompiuterinės, sisteminės ar taikomosios programinės įrangos, privalo ją įtraukti į pasiūlymo kainą, išvardinti ją, specifikuoti ir aprašyti jos įsigijimo, licencijavimo ir palaikymo tvarką.

Už vystymo paslaugas Paslaugų teikėjui bus mokama pateikus mėnesinę ataskaitą už per ataskaitinį laikotarpį faktiškai suteiktas vystymo paslaugas pilna apimtimi. Pakeitimų įgyvendinimo paslaugos gali būti įtrauktos į ataskaitą tik suteikus pilna apimtimi pakeitimo užsakymo dokumente nurodytas paslaugas ir jas VASPVT patikrinus. Mėnesinė ataskaita pateikiama per 5 d.d. nuo kiekvieno mėnesio pradžios.

Paslaugų teikėjas teikdamas vystymo paslaugas turės teikti savaitines darbo laiko apskaitos ataskaitas pagal prie konkrečių užsakymų dirbančius specialistus. Apmokėjimas už suteiktas vystymo paslaugas bus atliekamas pagal faktines darbo laiko sąnaudas.

LICREG vystymo paslaugų teikimo tvarka

LICREG vystymo paslaugos bus atliekamos pagal VASPVT poreikius, kurie pateikiami Pagalbos sistemoje:

VASPVT teikia užsakymus dėl LICREG vystymo paslaugų;

  - VASPVT teikia užsakymus dėl LICREG užklausų sprendimo ir duomenų pateikimo;

  - VASPVT registruoja su LICREG vystymo paslaugų teikimu susijusius veikimo trūkumus, klaidas, problemas, kitus neveikimo atvejus;

  - Paslaugų teikėjas informuoja VASPVT atsakingus asmenis apie užsakymų, trūkumų, klaidų, problemų, kitų neveikimo atvejų užregistravimą ir įvykdymą.

Pakeitimų įgyvendinimo ir trūkumų šalinimo tvarka

Pakeitimų įgyvendinimas ir trūkumų šalinimas turi būti atliekami vadovaujantis tokia tvarka:

  - Pakeitimo užsakymas – VASPVT paskirtas atsakingas asmuo Pagalbos sistemoje užregistruoja pakeitimo užsakymą, kuriame išdėsto informaciją apie reikalingą pakeitimo įgyvendinimo arba trūkumo šalinimo paslaugą;

  - Įvertinimas – Paslaugų teikėjas išsiaiškina pakeitimo užsakyme aprašytą reikalingos paslaugos esmę, apimtį, techninius, funkcinius, saugumo ir kokybės reikalavimus, įvertina galimą neigiamą pakeitimo poveikį LICREG greitaveikai bei kitiems LICREG komponentams. Paslaugų teikėjas, rengdamas įvertinimo dokumentą, turi įvertinti pakeitimo sąveiką su kitais jau testuojamais pakeitimais ir, nurodant priežastis, pasiūlyti VASPVT rekomenduojamą ruošiamo pakeitimo diegimo eiliškumą. Atlikęs įvertinimą Paslaugų teikėjas parengia ir VASPVT atsakingam asmeniui pateikia detalų įvertinimo dokumentą, kuriame turi būti pateiktas paslaugos suteikimo trukmės įvertinimas išreikštas darbo valandomis ir detalų specifikacijos dokumentą:

Jei pakeitimo apimtis viršija 40 darbo valandų, įvertinimo dokumente detaliai išdėsto vertinimo kriterijus, sąnaudas, reikalingas suteikti paslaugai vadovaujantis 74 punkte įvardyta metodika.

    - Jei pakeitimo apimtis neviršija 40 darbo valandų, Paslaugų teikėjas neprivalo pateikti detalaus specifikacijos dokumento, bet įvertinimo dokumente Paslaugų teikėjas papildomai privalo detaliai aprašyti, kokiu būdu numato realizuoti užsakyme suformuluotus pakeitimo reikalavimus, išvardindamas planuojamus darbus.

  - Atlikdamas pakeitimo įvertinimą, Paslaugų teikėjas privalo detaliai susipažinti su esamais VASPVT veiklos procesais ir realizuotu LICREG funkcionalumu, išanalizuoti su pakeitimu susijusius teisės aktus. Jei to nepakanka detaliai išsiaiškinti VASPVT pakeitimo užsakymo arba VASPVT identifikuoja, kad siūlomas sprendimas visiškai neatitinka pakeitimo užsakyme pateikto poreikio, Paslaugų teikėjas privalo savo sąnaudomis rengti susitikimus su VASPVT darbuotojais, galinčiais patikslinti pakeitimo užsakyme išdėstytą informaciją. Jei pakeitimo metu bus kuriami / keičiami grafiniai LICREG komponentai (ekraninės formos, ataskaitos, meniu ar kt.), Paslaugų teikėjas įvertinimo dokumente privalo pateikti būsimų pakeitimų grafinius vaizdus (LICREG komponentų grafinius prototipus).

Paslaugų teikėjas, rengdamas pakeitimo įvertinimą privalo atlikti detalią analizę. Jei po pakeitimo įvertinimo pateikimo paaiškėja, kad Paslaugų teikėjas dėl savo kaltės netinkamai atlikto detalią analizę ir yra poreikis atlikti pakartotinę to paties pakeitimo analizę, tai yra laikoma trūkumu ir tokia analizė yra neapmokama. Paslaugų teikėjas privalo ją atlikti pakartotinai vykdydamas 56.2 punkto įsipareigojimus, išskyrus tuos atvejus kai VASPVT pakeičia ar papildo pakeitimo užsakymo reikalavimus pakeitimo įvertinimo eigoje ir reikalinga atlikti papildomą analizę, kuri gali būti papildomai apmokestinama.

Įvertinimo patvirtinimas – VASPVT, išnagrinėjusi Paslaugų teikėjo pateiktą įvertinimo dokumentą, jį patvirtina, jei dokumentas aiškus ir nurodytos sąnaudos tinkamos, jei nusprendžia, kad paslauga yra reikalinga, arba nepatvirtina įvertinimo dokumento, jei nusprendžia, kad paslauga yra nereikalinga. Patvirtinimas įforminamas raštiškai abiem šalims pasirašius užsakymo dokumentą, kuriame turi būti pateikta suderinta užsakymo įgyvendinimo apimtis, įgyvendinimo pradžios ir pabaigos data, kaina ir kita aktuali informacija. Jei įvertinimo dokumentas yra neaiškus, VASPVT gali paprašyti Paslaugų teikėjo detalizuoti LICREG pakeitimo įvertinime minimus darbus bei jų įvertinimą darbo valandomis. Paslaugų teikėjas privalo atsakyti į VASPVT ar jos pasamdytų nepriklausomų ekspertų pateiktus klausimus per 74 punkto lentelėje nurodytą trūkumų šalinimo terminą.

  - VASPVT nepatvirtinus įvertinimo dokumento, abipusiu sutarimu VASPVT sumoka už Paslaugų teikėjo atliktą įvertinimą. Įvertinimo užmokestis bus paskaičiuotas pagal Paslaugų teikėjo pagrįstą įvertinimui sugaištą faktinį laiką, bet ji negali sudaryti daugiau, kaip 20 proc. nuo visos įvertinto pakeitimo apimties darbo valandomis.

VASPVT, vadovaujantis 74 punkte nurodyta metodika, nustačius, kad pakeitimui atlikti reikalingos sąnaudos yra mažesnės, negu nurodė Paslaugų teikėjas, Paslaugų teikėjas privalo pagrįsti nustatytas sąnaudas arba iš naujo pateikti pataisytą įvertinimo dokumentą.

  - Sprendimas – Paslaugų teikėjas, gavęs įvertinimo dokumento patvirtinimą, suteikia pakeitimo užsakymo dokumente nurodytas paslaugas bei sutarta forma perduoda patikrinti rezultatus. Paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad įgyvendinto sprendimo greitaveika nedarytų neigiamos įtakos naudotojų darbo našumui. Perduodami rezultatai turi būti Paslaugų teikėjo patikrinti ir neturėti trūkumų. Paslaugų teikėjo testavimo apimtis turi būti suderinta su VASPVT. Paslaugų teikėjas privalo VASPVT pateikti detalius savo atlikto testavimo rezultatus.

  - Rezultatų patikrinimas – VASPVT atsakingi darbuotojai patikrina Paslaugų teikėjo pateiktus rezultatus. Jei buvo nustatyta rezultatų trūkumų, Paslaugų teikėjas įsipareigoja pašalinti juos nemokamai ir pateikti visus rezultatus iš naujo patikrinti. Jei rezultatų trūkumų nebuvo nustatyta, apie tai informuojamas Paslaugų teikėjas.

Vystymo paslauga laikoma suteikta, kai VASPVT informuoja, kad Paslaugų teikėjo pateikti rezultatai atitinka pakeitimo užsakyme suformuluotą reikalingą ir įvertinimo dokumente patvirtintą paslaugą ir pakeitimas buvo įdiegtas į darbinę aplinką. Taip pat paslauga laikoma suteikta visa, jeigu pakeitimas yra įdiegtas į testavimo aplinką ir per 3 mėnesius VASPVT neinformavo Paslaugų teikėjo apie testavimo metu nustatytus trūkumus. Ši sąlyga netaikoma, jei testavimas arba diegimas negalimas dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo VASPVT, pvz., nepriimti / nepakeisti teisės aktai, kitų institucijų vėlavimas įgyvendinti sąsajas su VASPVT informacinėmis sistemomis arba sąsajų defektai ir pan. Po informavimo apie nustatytus trūkumus 3 mėnesių laikotarpis, skirtas nustatyti, ar paslauga suteikta visa, skaičiuojamas iš naujo.

Pakeitimo atsisakymas – VASPVT atsisakius pakeitimo, kurio įvertinimas jau yra patvirtintas, VASPVT įsipareigoja apmokėti už Paslaugų teikėjo atliktą įvertinimą (ne daugiau 20 proc. nuo visos įvertintos pakeitimo apimties), taip pat už Paslaugų teikėjo atliktus programavimo darbus (jei bus įrodyta, kad tokių darbų buvo atlikta).

  - Pakeitimo reikalavimų pakeitimas / papildymas – VASPVT pakeitus pakeitimo, kurio įvertinimas jau yra patvirtintas, reikalavimus, pakeitimas privalo būti vertinamas iš naujo (šiuo atveju privalomi pakartotiniai VASPVT patvirtinimai prieš Paslaugų teikėjui pradedant darbus) arba užsakomas naujas pakeitimas. Naujas pakeitimas gali būti užsakomas dviem būdais:

    - jei ankstesni reikalavimai nėra keičiami, naujo pakeitimo užsakyme yra pateikiami tik nauji reikalavimai. Toliau pakeitimas administruojamas įprasta tvarka kaip atskiras pakeitimas;

    - jei yra keičiami ankstesni reikalavimai, seno pakeitimo yra atsisakoma, o naujajame pakeitimo užsakyme yra išsamiai pateikiami visi reikalavimai. Paslaugų teikėjas turi sumažinti naujo pakeitimo įvertinimą ta paslaugų apimtimi, kurią galima panaudoti iš atsisakyto pakeitimo. Toliau pakeitimas administruojamas įprasta tvarka.

Užklausų sprendimo tvarka

Užklausų sprendimas turi būti atliekamas tokia tvarka:

  - Užklausos užsakymas – VASPVT paskirtas atsakingas asmuo Pagalbos sistemoje užregistruoja prašymą suteikti užklausų sprendimo paslaugą.

  - Sprendimas – Paslaugų teikėjo paskirtas kontaktinis asmuo išsiaiškina poreikį ir suteikia reikiamą užklausos sprendimo paslaugą.

  - Jei Paslaugų teikėjas nustato, kad užklausos sprendimo paslaugai suteikti reikės sugaišti daugiau nei 8 darbo valandas, jis privalo gauti VASPVT patvirtinimą dėl užklausos sprendimo paslaugos pratęsimo. Jei nesutarta kitaip, Paslaugų teikėjas privalo gauti kiekvienos kitos užklausos sprendimo paslaugos sugaištos darbo dienos patvirtinimus (be šių papildomų patvirtinimų užklausos sprendimo kaina negali viršyti 8 darbo valandų įkainio).

  - Užklausos sprendimo paslauga laikoma visiškai suteikta, jei buvo detaliai atsakyta į VASPVT paskirto atsakingo asmens išreikštą poreikį, pateiktos atitinkamos detalios išvados, kokybiškas sprendimas arba jei įmanoma, pasiūlyti galimi problemų sprendimo variantai, taip pat užklausos sprendimo paslauga gali būti laikoma tinkamai suteikta, jei VASPVT nebeleido toliau tęsti užklausos sprendimo laiko.

Jei užklausos sprendimo paslauga yra nesuteikiama vadovaujantis 68 punkte pateiktais terminais ar pagal atskirą suderintą laiką su VASPVT arba VASPVT užsakyta užklausos sprendimo paslauga tapo neaktuali dėl užklausos sprendimo paslaugos suteikimo termino nesilaikymo, VASPVT gali užklausos sprendimo paslaugos atsisakyti ir nemokėti už sugaištą laiką, taip pat VASPVT gali taikyti baudas už paslaugos nesuteikimą.

  - Jei užklausos sprendimo paslaugos suteikimo metu nustatomas LICREG trūkumas (arba užklausos sprendimo paslauga užsakyta dėl sistemos veikimo esant LICREG trūkumui), paslaugai spręsti sugaištas laikas neapmokamas.

Duomenų pateikimo tvarka

Duomenų pateikimas turi būti atliekamas tokia tvarka:

  - Duomenų pateikimo užsakymas – VASPVT paskirtas atsakingas asmuo Pagalbos sistemoje užregistruoja  duomenų pateikimo užsakymą.

Duomenų pateikimo paslauga vertinama pagal 74 punkte nurodytą metodiką (jei nesutarta kitaip, pateikiant įvertinimą iškart po paslaugos suteikimo) arba pagal faktiškai sugaištą laiką.

  - Sprendimas – Paslaugų teikėjas, gavęs duomenų pateikimo paslaugos užsakymą, rengia informacijos / duomenų išrinkimo iš LICREG duomenų bazės užklausos sakinius.

  - Paslaugų teikėjas, patikrinęs užklausų veikimo korektiškumą, duomenų teisingumą, VASPVT atsakingam asmeniui pateikia informacijos / duomenų išrinkimo iš LICREG duomenų bazės užklausos sakinius, kuriuos naudodama VASPVT gali išrinkti informaciją / duomenis iš LICREG duomenų bazės.

  - Rezultatų patikrinimas – VASPVT atsakingi darbuotojai patikrina Paslaugų teikėjo pateiktus informacijos / duomenų išrinkimo iš LICREG duomenų bazės užklausos sakinius ir išrinktus duomenų bazės duomenis. Jei buvo nustatyta rezultatų trūkumų arba pateikta duomenų išrinkimo užklausa veikia nekorektiškai Paslaugų teikėjas juos įsipareigoja pašalinti nemokamai ir pateikti visus rezultatus iš naujo patikrinti.

Duomenų pateikimo terminai, jei su VASPVT nesutarta kitaip, negali viršyti 68 punkte pateiktų terminų.

  - Duomenų pateikimo paslauga laikoma suteikta visa, jei yra pateikti informacijos / duomenų išrinkimo iš LICREG duomenų bazės užklausos sakiniai, VASPVT iš duomenų bazės išrinko duomenų pateikimo užsakymo dokumente nurodytus duomenis / informaciją ir nenustatė trūkumų.

LICREG vystymo paslaugų teikimo terminai

Paslaugų teikimo terminai, jei su VASPVT nesutarta kitaip, negali viršyti šių terminų:

| Nr. | Paslauga | Maksimali įvertinimo trukmė | Maksimali sprendimo trukmė | Galimas sprendimo atidėjimo laikas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pakeitimų įgyvendinimas | Iki 5 d. d. po užsakymo pateikimo Paslaugų teikėjui | Iki 10 d. d. po įvertinimo patvirtinimo – paprasti; iki 20 d. d. po įvertinimo patvirtinimo – sudėtingi. | Iki 20 d. d. pagal atskirą susitarimą |
|  | Trūkumų šalinimas | Iki 1 d. d. po užsakymo pateikimo Paslaugų teikėjui | Iki 2 d. d. – paprasti; Iki 4 d. d. – sudėtingi. | - |
|  | Užklausos sprendimas | - | Iki 2 d. d. | Pagal atskirą susitarimą prie užsakymo |
|  | Duomenų pateikimas | - | Iki 1 d. d. – paprasti; Iki 2 d. d. – sudėtingi. | Pagal atskirą susitarimą prie užsakymo |

Jei Paslaugų teikėjas dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, VASPVT vėluojant pateikti reikalingą informaciją) negali laiku suteikti paslaugų per 68 punkte nurodytus terminus, Paslaugų teikėjas turi informuoti VASPVT apie priežastis ir atitinkamai siūlyti pratęsti terminus. Jei su VASPVT nėra suderinami kiti terminai, Paslaugų teikėjas privalo darbus atlikti per 68 punkto lentelėje nurodytus terminus.

VASPVT dėl objektyvių priežasčių gali, tačiau neprivalo pratęsti bet kuriuos vystymo paslaugų teikimo terminus.

Sprendimas dėl paslaugų laiko pratęsimo, suderinus su VASPVT, privalo būti užfiksuojamas raštu, šalims pasirašius atitinkamą susitarimą.

Susidarius situacijai, kuomet vienu metu užsakomas didelis pakeitimų kiekis, gali būti sudaromas Paslaugų teikimo dėl pakeitimų įgyvendinimo planas, kurį Paslaugų teikėjas suderina su VASPVT. Šis suderintas ir VASPVT patvirtintas planas neapima kitų paslaugų, kurios turi būti teikiamos vadovaujantis 68 punkte nurodytais terminais.

Galimas sprendimo atidėjimo laikas, Paslaugų teikėjo gali būti panaudotas (suderinus su VASPVT) tik tuo atveju, jei Paslaugų teikėjo paskirti ekspertai teikia paslaugas ir naujai atsiradusiam poreikiui reikia papildomų žmogiškųjų resursų, o VASPVT nesutinka keisti tuo metu paskirtų paslaugoms teikti Paslaugų teikėjo resursų (ekspertų), perplanuojant tuo metu teikiamas paslaugas.

Paslaugų laiko skaičiavimo metodika

Paslaugų teikėjo teikiamų vystymo paslaugų ištekliai yra nustatomi vystymo paslaugų įkainį padauginant iš paslaugai suteikti reikalingų atlikti objektų (formų, ataskaitų, skaičiavimų, duomenų bazių (toliau - DB lentelių), DB vaizdų) sprendimo apimties sumos:

  - Formos sukūrimo/modifikavimo (jei modifikuojama esama forma, vertinami ir skaičiuojami tik formos modifikuojami objektai):

| Sudėtingumo kriterijai | Sudėtingumo lygiai |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Paprasta | Nesudėtinga | Vidutinio sudėtingumo | Sudėtinga | Labai sudėtinga |
| Blokų skaičius | Ne daugiau kaip 2 | Ne daugiau kaip 3 | Ne daugiau kaip 4 | Ne daugiau kaip 5 | Daugiau kaip 5 |
| Rodomų laukų skaičius | Ne daugiau kaip 5 | Ne daugiau kaip 10 | Ne daugiau kaip 20 | Ne daugiau kaip 30 | Daugiau kaip 30 |
| Naudojamų integracinių sąsajų skaičius | Nenaudojami integracinių sąsajų duomenys | Nenaudojami integracinių sąsajų duomenys | Naudojami 1 integracinės sąsajos duomenys | Naudojami 2 integracinių sąsajų duomenys | Naudojami 3 ir daugiau integracinių sąsajų duomenys |
| Veikimo logika | Elementari | Nesudėtinga | Vidutinio sudėtingumo | Sudėtinga | Labai sudėtinga |
| Objekto sprendimo apimtis, d. d. | Nuo 0 iki 1 | Nuo 0 iki 1,6 | Nuo 0 iki 3 | Nuo 0 iki 4,5 | Nuo 0 iki 7,5 |

- Lentelės pastabos:

- 1) LICREG „forma“ privalo būti suprantama kaip VASPVT pageidaujamų funkcijų visuma (kartu su pagalbinėmis funkcijomis, tokiomis kaip įrašų sąrašas, paieška, rūšiavimas, įvedimas, keitimas, trynimas, audito informacija ir pan.);

- 2) kuriant ir / ar vystant ir /ar modifikuojant formą, susijusių meniu sukūrimai / modifikavimai negali būti papildomai apmokestinami;

- 3) vertinant sudėtingumo lygį, turi būti tenkinamas bent vienas sudėtingumo kriterijus. Jei sudėtingumo kriterijaus reikšmė yra nustatyta tokia pati keliems sudėtingumo lygiams, vertinant turi būti parenkamas žemiausias sudėtingumo lygis, kuris tenkina sudėtingumo kriterijų;

- 4) formoje esančių programinių paketų modifikavimai turi būti suprantami kaip formos dalis ir negali būti papildomi apmokestinami.

  - Ataskaitos sukūrimo / modifikavimo (jei modifikuojama esama ataskaita, vertinami tik ataskaitos modifikuojami objektai):

| Sudėtingumo kriterijai | Sudėtingumo lygiai |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Paprasta | Nesudėtinga | Vidutinio sudėtingumo | Sudėtinga | Labai sudėtinga |
| Užklausų skaičius | Ne daugiau kaip 2 | Ne daugiau kaip 3 | Ne daugiau kaip 5 | Ne daugiau kaip 10 | Daugiau kaip 10 |
| Naudojamų lentelių skaičius | Ne daugiau kaip 3 | Ne daugiau kaip 6 | Ne daugiau kaip 10 | Ne daugiau kaip 15 | Daugiau kaip 15 |
| Grupių skaičius | Ne daugiau kaip 3 | Ne daugiau kaip 5 | Ne daugiau kaip 10 | Ne daugiau kaip 15 | Daugiau kaip 15 |
| Stulpelių skaičius | Ne daugiau kaip 5 | Ne daugiau kaip 10 | Ne daugiau kaip 25 | Ne daugiau kaip 30 | Daugiau kaip 30 |
| Matricinė ataskaita | Ne matricinė ataskaita | Ne matricinė ataskaita | Paprasta | Sudėtinga | Sudėtinga |
| Šabloninis informacijos išdėstymas | Laisvai pasirenkamas arba paprastas | Laisvai pasirenkamas arba paprastas | Griežta išdėstymo struktūra | Griežta ir sudėtinga išdėstymo struktūra | Griežta ir sudėtinga išdėstymo struktūra |
| Objekto sprendimo apimtis, d. d. | Nuo 0 iki 1 | Nuo 0 iki 1,6 | Nuo 0 iki 2,3 | Nuo 0 iki 4 | Nuo 0 iki 5,3 |

- Lentelės pastabos:

- 1) kuriant ir / ar vystant  ir /ar modifikuojant ataskaitą, susijusių meniu sukūrimai / modifikavimai negali būti papildomai apmokestinami;

- 2) duomenų atranka negali būti papildomai apmokestinama (vertinant kaip skaičiavimus ar pan.);

- 3) vertinant sudėtingumo lygį, turi būti tenkinamas bent vienas sudėtingumo kriterijus. Jei sudėtingumo kriterijaus reikšmė yra nustatyta tokia pati keliems sudėtingumo lygiams, vertinant turi būti parenkamas žemiausias sudėtingumo lygis, kuris tenkina sudėtingumo kriterijų.

  - Skaičiavimų sukūrimo / modifikavimo (jei modifikuojami esami skaičiavimai, vertinami tik skaičiavimų modifikuojami objektai):

| Sudėtingumo kriterijai | Sudėtingumo lygiai |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elementari | Paprasta | Nesudėtinga | Vidutinio sudėtingumo | Sudėtinga | Labai sudėtinga |
| Užklausų skaičius | Ne daugiau kaip 2 | Ne daugiau kaip 4 | Ne daugiau kaip 6 | Ne daugiau kaip 8 | Ne daugiau kaip 10 | Daugiau kaip 10 |
| Naudojamų lentelių skaičius | Ne daugiau kaip 5 | Ne daugiau kaip 10 | Ne daugiau kaip 15 | Ne daugiau kaip 20 | Ne daugiau kaip 30 | Daugiau kaip 30 |
| Veikimo logika | Elementari | Paprasta | Nesudėtinga | Vidutinio sudėtingumo | Sudėtinga | Labai sudėtinga |
| Objekto sprendimo apimtis, d. d. | Nuo 0 iki 0,5 | Nuo 0 iki 1 | Nuo 0 iki 3 | Nuo 0 iki 5 | Nuo 0 iki 6,5 | Nuo 0 iki 9,5 |

- Lentelės pastabos: vertinant sudėtingumo lygį, turi būti tenkinamas bent vienas sudėtingumo kriterijus. Jei sudėtingumo kriterijaus reikšmė yra nustatyta tokia pati keliems sudėtingumo lygiams, vertinant turi būti parenkamas žemiausias sudėtingumo lygis, kuris tenkina sudėtingumo kriterijų.

  - DB lentelių sukūrimo / modifikavimo skriptai (jei modifikuojamos esamos lentelės, vertinami tik modifikuojami objektai):

| Sudėtingumo kriterijai | Sudėtingumo lygiai |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nesudėtingas | Vidutinio sudėtingumo | Sudėtinga |
| Stulpelių skaičius | Ne daugiau kaip 5 | Ne daugiau kaip 15 | Daugiau kaip 15 |
| Objekto sprendimo apimtis, d. d. | Nuo 0 iki 0,25 | Nuo 0 iki 0,5 | Nuo 0 iki 1 |

- Pastabos:

- 1) kuriant ir / ar vystant  ir /ar modifikuojant lentelės skriptą, atskirai neturi būti vertinami objektų sukūrimo / modifikavimo skriptai (auditinių trigerių, auditinių vaizdų, auditinių lentelių, apribojimų). Jei darbui su lentele sistemoje yra naudojamos sąsajos, tai atskirai neturi būti vertinamas sąsajų objektų sukūrimas / modifikavimas;

- 2) vertinant sudėtingumo lygį, turi būti tenkinamas bent vienas sudėtingumo kriterijus. Jei sudėtingumo kriterijaus reikšmė yra nustatyta tokia pati keliems sudėtingumo lygiams, vertinant turi būti parenkamas žemiausias sudėtingumo lygis, kuris tenkina sudėtingumo kriterijų.

  - Vaizdų sukūrimo / modifikavimo skriptai (jei modifikuojami esami vaizdai, vertinami tik modifikuojami objektai):

| Sudėtingumo kriterijai | Sudėtingumo lygiai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nesudėtingas | Vidutinio sudėtingumo | Sudėtinga | Labai sudėtinga |
| Stulpelių skaičius | Ne daugiau kaip 8 | Ne daugiau kaip 15 | Ne daugiau kaip 20 | Daugiau kaip 20 |
| Naudojamų lentelių/vaizdų skaičius | Ne daugiau kaip 3 | Ne daugiau kaip 5 | Ne daugiau kaip 8 | Daugiau kaip 8 |
| Vaizdo veikimo logika | Nesudėtinga | Vidutinė | Sudėtinga | Labai sudėtinga |
| Objekto sprendimo apimtis, d. d. | Nuo 0 iki 0,25 | Nuo 0 iki 0,5 | Nuo 0 iki 1 | Nuo 0 iki 2 |

  - Užklausų sukūrimo/modifikavimo SQL skriptai (jei modifikuojama esama užklausa, vertinami ir skaičiuojami tik užklausos modifikuojami objektai):

| Sudėtingumo kriterijai | Sudėtingumo lygiai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nesudėtingas | Vidutinio sudėtingumo | Sudėtinga | Labai sudėtinga |
| Užklausos grąžinamų duomenų (stulpelių) skaičius | Ne daugiau kaip 8 | Ne daugiau kaip 15 | Ne daugiau kaip 20 | Daugiau kaip 20 |
| Užklausos naudojamų lentelių/vaizdų skaičius | Ne daugiau kaip 5 | Ne daugiau kaip 8 | Ne daugiau kaip 15 | Daugiau kaip 15 |
| Objekto sprendimo apimtis, d. d. | Nuo 0 iki 0,25 | Nuo 0 iki 0,5 | Nuo 0 iki 1 | Nuo 0 iki 2 |

- Pastabos: Vertinant sudėtingumo lygį, turi būti tenkinamas bent vienas sudėtingumo kriterijus. Jei sudėtingumo kriterijaus reikšmė yra nustatyta tokia pati keliems sudėtingumo lygiams, vertinant turi būti parenkamas žemiausias sudėtingumo lygis, kuris tenkina sudėtingumo kriterijų.

Vertinant pakeitimus pagal 74 punktą detalios analizės parengimas, testavimo scenarijų parengimas, testavimo duomenų (situacijų) parengimas, testavimo rezultatų pateikimas yra įskaičiuoti į darbo dienos įkainį ir papildomas mokestis šiems darbams negali būti taikomas.

Suderinus su VASPVT, pakeitimo įgyvendinimo paslaugos ištekliai gali būti grindžiami nesivadovaujant 74 punkte nustatyta tvarka, o pagal planuojamą sugaišti faktinį laiką detaliai pagrindžiant faktinį laiką.

Duomenų pateikimo paslaugos, susijusios su defektais, atsiradusiais dėl Paslaugų teikėjo kaltės, turi būti atliekamos nemokamai.

Defektų, atsiradusių dėl Paslaugų teikėjo kaltės, šalinimas turi būti atliktas nemokamai, ir neturi daryti įtakos kitoms teikiamoms paslaugoms (terminui, kainai ir t. t.).

Užklausų sprendimo paslaugos, susijusios su defektais, atsiradusiais dėl Paslaugų teikėjo kaltės, turi būti atliekamos nemokamai.

Defektai ir trūkumai atsiradę dėl Paslaugų teikėjo kaltės turi būti šalinami visą sutartinių įsipareigojimų laikotarpį. Sutarties galiojimo metu identifikuoti defektai ir trūkumai, kurie yra registruoti VASPVT atsakingų asmenų, turi būti Paslaugų teikėjo pašalinti ir pasibaigus Sutarčiai. Pasibaigus Sutarčiai yra sudaromas identifikuotų defektų ir trūkumų sąrašas pagal VASPVT registruotus duomenis, kuriais vadovaujantis yra Paslaugų teikėjo šalinami pagal Sutartyje nurodytus įsipareigojimus.

Paslaugų teikėjas VASPVT prašymu nemokamai turi pateikti VASPVT nuosavybei prižiūrimų LICREG komponentų išeities kodų saugyklų kopijas ir kitą Paslaugų teikėjo turimą su paslaugų teikimu susijusią medžiagą.

Esant poreikiui atlikti infrastruktūrinės įrangos konfigūracijas, jos turi būti atliktos iš VASPVT nereikalaujant papildomų lėšų.

Nefunkciniai reikalavimai vystymo paslaugoms

Reikalavimai reikalavimų įgyvendinimui

Paslaugų teikėjas privalo vadovautis nurodytais nefunkciniais reikalavimais, jei jie aktualūs LICREG vystymo metu kuriamiems ar modifikuojamiems funkcionalumams.

Reikalavimai LICREG saugumui

Reikalavimai saugą reglamentuojančių teisės aktų taikymui

LICREG priskiriama ypatingos svarbos valstybės informaciniams ištekliams. Pagrindiniai saugą (tiek programinės įrangos, tiek duomenų) reglamentuojantys teisės aktai, kuriais turi būti vadovaujamasi teikiant paslaugas, nurodyti šio dokumento 2 skyriuje.

Paslaugų teikėjas turi nedelsiant informuoti apie Sutarties vykdymo metu VASPVT informacinių technologijų infrastruktūroje pastebėtus elektroninės informacijos saugos incidentus, neveikiančias arba netinkamai veikiančias saugos užtikrinimo priemones, informacijos saugumo reikalavimų nesilaikymą, nusikalstamos veikos požymius, saugumo spragas, pažeidžiamumą, kitus svarbius saugai įvykius bei, suderinus su VASPVT, imtis atitinkamų priemonių ir veiksmų siekiant nustatyti elektroninės informacijos saugos incidentų priežastis, išvengti susijusios rizikos. Taip pat pagal kompetenciją vykdyti visus VASPVT saugos įgaliotinio nurodymus ir pavedimus, susijusius su saugos politikos įgyvendinimu.

Teikdamas paslaugas pagal Sutartyje nustatytus reikalavimus Paslaugų teikėjas turi įgyvendinti tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti elektroninę informaciją nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo, naudoti suteiktą prieigą tik sutarties vykdymo tikslais.

Jei vykdant LICREG plėtrą bus nustatyta, kad Paslaugų teikėjo pateiktos programinės įrangos netinkamas veikimas sugadino LICREG esančius duomenis arba sutriko kiti ne Paslaugų teikėjo kurti funkcionalumai, Paslaugų teikėjas (be papildomo apmokėjimo, savo lėšomis) turės atlikti sugadintų duomenų atstatymą iki prieš tai buvusios būsenos arba atstatyti programinės įrangos funkcijų veikimą.

LICREG vystymo metu sukurti ir modernizuoti komponentai turi būti apsaugoti nuo pažeidžiamumų, skelbiamų projekte „OWASP Top Ten Project“, kuriame periodiškai išanalizuojama ir paskelbiama dešimt kritiškiausių pažeidžiamumų, aptinkamų internetinių technologijų pagrindu sukurtose aplikacijose.

Atliekant LICREG vystymą neturi būti išjungiami ar kitaip pažeidžiami esami LICREG saugumo sprendimai, nebent taip yra suderinta su VASPVT.

LICREG auditavimo mechanizmas vystymo metu turi būti patobulintas taip, kad audito įrašų žurnaluose būtų saugoma su naujų funkcijų atsiradimu aktuali informacija.

Siekiant išvengti perteklinės auditavimo informacijos kaupimo tikslūs audito įrašų darymo momentai turi būti suderinti su VASPVT analizės ir projektavimo etapų metu.

Reikalavimai rizikų, grėsmių ir pažeidžiamumų valdymui

Rizikų, grėsmių ir pažeidžiamumų valdymas:

Paslaugų teikėjas privalo vadovautis pripažintomis saugaus programinės įrangos kūrimo metodikomis, tokiomis kaip ISO/IEC 27034-1, OWASP Application Security Verification Standard, OWASP Testing Guide arba lygiavertėmis, taip pat dokumentais, nurodytais šios Techninės specifikacijos 6 punkte;

  - Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad visi programinės įrangos kūrime dalyvaujantys darbuotojai būtų susipažinę su saugaus programinės įrangos kūrimo metodikomis;

  - Paslaugų teikėjas planuodamas naudoti trečiųjų šalių komponentus privalo pateikti tokių komponentų sąrašą, jų versijas ir kitą aktualią informaciją;

  - Paslaugų teikėjas privalo imtis tinkamų veiksmų (angl. reasonable effort) užtikrinant, kad trečių šalių komponentai atitinka VASPVT saugumo reikalavimus.

Kiti saugos reikalavimai

Saugumo pataisų ir atnaujinimų valdymas:

  - Paslaugų teikėjas LICREG vystymui turi naudoti naujausias stabilias programinės įrangos versijas ir jos pataisymus (angl. patch / fix). LICREG naujai sukurtų funkcionalumų įdiegimo į darbinę aplinką etapo metu turi būti užtikrinta, kad LICREG naudojamos naujausios stabilios programinės įrangos versijos, jeigu tai nekeičia esminių LICREG architektūros ir funkcionalumo principų, kurie buvo numatyti projektavimo etape. Neturi būti naudojamos programinių komponentų versijos, kurios yra testavimo stadijoje arba yra oficialiai programinės įrangos gamintojo paskelbta, kad programinė įranga nuo tam tikros datos nebebus palaikoma, tobulinama ir / ar vystoma (angl. End-of-life product).

Nuotolinė ar lokali neautorizuota prieiga:

LICREG draudžiama bet kokia neautorizuota ar nedokumentuota nuotolinė ar lokali prieiga/ paskyros ar bet koks slaptas (nedokumentuotas) funkcionalumas galintis pažeisti sistemos saugumą.

Reikalavimai architektūrai

LICREG priežiūros ir vystymo metu neturi būti atliekami esminiai, su VASPVT nesuderinti LICREG architektūros pakeitimai.

Atliekant LICREG duomenų bazės struktūros pakeitimus turi būti užtikrinamas korektiškas duomenų bazę naudojančių aplikacijų ir sąsajų (tinklinių sąsajų, DB procedūrų ir pan.) veikimas.

Atliekant LICREG vystymą neturi būti keičiami ar kitaip neigiamai įtakojami LICREG aukšto prieinamumo sprendimai.

Reikalavimai LICREG greitaveikai ir našumui

Atlikus LICREG vystymą neturi būti pabloginta LICREG esama greitaveika. Paslaugų teikėjas turi realizuoti reikiamus sprendimus, kurie užtikrintų tokią pat ar geresnę LICREG greitaveiką.

Integracinių sąsajų realizacija turi užtikrinti, kad projektavimo metu apibrėžti integraciniai scenarijai įvyks per racionalų laiko tarpą ir niekaip neigiamai neįtakos LICREG aplikacijų naudojimo patogumo ir našumo.

Reikalavimai LICREG integracinėms sąsajoms

Duomenų mainai turi būti vykdomi naudojant žiniatinklio paslaugas ar lygiavertes technologijas, SOAP, HTTP (RESTfull) ar lygiavertį protokolą. Esant objektyvioms priežastims (pvz.: neegzistuoja išorinės sistemos žiniatinklio sąsaja), galimos išimtys. Paslaugų teikėjas turi suderinti duomenų mainams naudojamas technologijas ir protokolą. Paslaugų teikėjas turi atsižvelgti į patvirtintą Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 25 d. įsakymą Nr. T-36 „Dėl duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijų patvirtinimo“.

Realizuojant integracines sąsajas turi būti naudojamos saugumo priemonės užtikrinančios duomenų mainų vientisumą ir konfidencialumą.

Paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad nebus sutrikdytas jau veikiančių integracinių sąsajų veikimas.

Reikalavimai LICREG naudotojo sąsajai ir ergonomikai

Paslaugų teikėjas vystomų LICREG dalių dizainą turi priderinti prie esamo dizaino.

Ergonomikos sprendimai turi būti realizuojami remiantis esamais LICREG ergonomikos sprendimais.

Reikalavimai paslaugų teikimui

Reikalavimai dokumentacijai ir jos derinimui

Visa LICREG dokumentacija turi būti atnaujinta laikantis bendrinės lietuvių kalbos taisyklių.

Dokumentacija turi būti rengiama ir palaikoma kiek įmanoma tokio paties stiliaus, kokią šiuo metu turi VASPVT.

Visi Paslaugų teikėjo parengti bei atnaujinti dokumentai turės būti suderinti su VASPVT.

Paslaugų teikėjas turės atnaujinti LICREG dokumentaciją, jeigu yra vykdomi LICREG pakeitimai, kurie susiję su LICREG dokumentacijos turiniu. LICREG dokumentacija turi būti aktualizuojama (atnaujinama) ir galutinės versijos pateiktos su VASPVT suderintais terminais bet ne vėliau kaip iki naujų funkcionalumų priėmimo perdavimo akto pateikimo dienos.

Paslaugų teikėjo atnaujinti dokumentai turi būti teikiami su matomais pakeitimais („track changes“ funkcija).

Dokumentų galutinės versijos turi būti pateiktos elektroniniu (MS Word arba kitu su VASPVT suderintu redagavimui tinkamu formatu), o atskiru VASPVT nurodymu - popierinės. VASPVT nurodžius, dokumentai turės būti pasirašyti el. parašu.

Preliminarios (projektinės) versijos turi būti pateikiamos elektroniniu formatu elektroninio ryšio priemonėmis. Pastabos bei korekcijos dokumentų projektuose turi būti teikiamos MS Office programinio paketo (ar lygiaverčio) pakeitimų sekimo (angl. track changes) bei komentavimo funkcijomis. Turi būti vykdomas pateikiamų dokumentų versijavimas (versijų kontrolė).

VASPVT įsipareigoja pateikti pastabas derinimui pateiktiems dokumentams 10 darbo dienų ar kitą sutartą terminą.

Paslaugų teikėjas dokumentus tikslinta ir teikia ne ilgiau kaip per 10 darbo dienų nuo pastabų gavimo dienos.

Reikalavimai analizei ir projektavimui

Paslaugų teikėjas užsakymo vykdymo metu turi atlikti detalią poreikių analizę ir parengti detalios analizės ir projektavimo aprašymą, atsižvelgdamas ir į nefunkcinius reikalavimus.

Aprašyme, sudėtingesnių funkcionalumų įgyvendinimo atveju turi būti pateikti panaudos atvejai (angl. use case) (panaudos atvejų diagramos ir detalūs panaudos atvejų aprašymai, nurodant žingsnius (pagrindinę eiga, alternatyvią eigą, išimtinę eigą) (nesudėtingam funkcionalumui panaudos atvejai gali būti nerengiami, dėl jų rengimo kiekvienu atveju turi būti suderinta su VASPVT) ir kitus apribojimus, naudojant UML (angl. Unified Modeling Language) ar lygiavertę notaciją.

Analizės metu Paslaugų teikėjas turi detalizuoti užsakyme pateiktus reikalavimus, kad jais vadovaujantis būtų galima realizuoti poreikius atitinkančius funkcionalumus.

Reikalavimai testavimui

Turi būti atliktas LICREG naujai sukurtų funkcionalumų testavimas.

Testavimo tikslai:

  - įsitikinti, kad yra įgyvendinti visi užsakyme ir jo aprašyme nurodyti funkciniai ir nefunkciniai Techninės specifikacijos reikalavimai;

  - įsitikinti, kad reikalavimų įgyvendinimas atliktas tinkama apimtimi;

  - nustatyti ar reikalavimų įgyvendinimas tenkina VASPVT ir kitas suinteresuotas šalis;

  - identifikuoti ir užregistruoti funkcionalumo klaidas, problemas, trūkumus (angl. bugs).

Turi būti atlikti šie testavimai:

  - vidinis testavimas. Vidinius atskirų funkcionalumų ir komponentų testavimus Paslaugų teikėjas turi atlikti nedalyvaujant VASPVT atstovams ir turi deklaruoti apie vidinio testavimo įvykdymą. Vidinis testavimas turi būti atliktas Paslaugų teikėjo aplinkoje;

  - priėmimo testavimas (angl. acceptance testing). Šis testavimas bus atliekamas dalyvaujant VASPVT ir kitoms suinteresuotoms šalims VASPVT testavimo aplinkoje. Šio testavimo metu turi būti tikrinamas testavimo tikslų įgyvendinimas (įgyvendinimo lygio nustatymas). Visos priėmimo testavimo metu rastos klaidos, problemos, trūkumai patenkantys į testavimo apimtį, registruojamos ir pateikiamos Paslaugų teikėjui. Priėmimo testavimo metu rastos klaidos klasifikuojamos pagal prioritetą – nurodoma, kaip greitai klaida turi būti ištaisyta. Aukštesnio prioriteto klaidos taisomos anksčiau nei žemesnio, taip pat priskiriamos būsenos, kurios leidžia identifikuoti klaidų sprendimo eigą ir kitimą. Atlikus priėmimo testavimą, Paslaugų teikėjas vykdo rastų klaidų taisymą. Po nustatytų klaidų ištaisymo, pakartotinai testuojami funkcionalumai, kuriuose buvo rastos klaidos. Su VASVPT gali būti suderintas terminas, iki kada bus ištaisytos ir uždarytos likusios klaidos.

  - LICREG sąrankos (kompiliavimo) ir diegimo testavimas. Testavimas turi būti vykdomas VASPVT specialistų pagal Paslaugų teikėjo pateiktas LICREG diegimo instrukcijas. Testavimų metu VASVPT atstovai turi sukompiliuoti LICREG išeities kodą, įdiegti kitus LICREG komponentus, atlikti tinkamą LICREG komponentų konfigūravimą ir paleidimą darbui. Paslaugų teikėjo atstovai turi teikti konsultacijas LICREG diegimo klausimais. Paslaugų teikėjas turi registruoti klaidas, jas šalinti, tikslinti diegimo instrukcijas, automatizuoti diegimo procesą ir atlikti kitus pakeitimus pagal VASPVT pateiktas pastabas.

Testavimų metu turi būti vykdomas identifikuotų klaidų, problemų ir trūkumų registravimas.

Paslaugų teikėjas turės parengti visus testavimui reikalingus testavimo duomenis.

VASPVT savo iniciatyva gali atlikti bet kokius kitus LICREG testavimus ir bandymus (išeities kodų tikrinimą, konfigūracijos tikrinimą, našumo tikrinimą, aukšto prieinamumo tikrinimą, plečiamumo tikrinimą, funkcionalumo tikrinimą ir kt.) siekdama užtikrinti vystomos LICREG kokybę ir atitikimus reikalavimams. Paslaugų teikėjas turės atsižvelgti į VASPVT atstovų atliktų bandymų ir testavimų rezultatus, atlikti visų testavimų rezultatuose nurodytų trūkumų (pažeidimų, rekomendacijų) šalinimą. Paslaugų teikėjas turės sudaryti reikiamas sąlygas suplanuotiems testavimams ir bandymams atlikti – pateikti išeities kodą, pateikti prisijungimo duomenis prie LICREG komponentų, sukurti testavimui reikalingus naudotojus, įjungti/ išjungti LICREG komponentus, sudaryti prieigos galimybes specializuotai testavimo ir bandymų programinei įrangai, atlikti kitas reikiamas veiklas, kurios užtikrintų pilnavertį testavimų ir bandymų proceso įvykdymą.

Reikalavimai diegimui

Paslaugų teikėjas po priėmimo testavimo turi perduoti VASPVT modernizuotos LICREG dalies funkcionalumų išeities kodą ir programinės įrangos diegimo paketus.

Turi būti sukonfigūruotas (ir dokumentuotas) programinės įrangos diegimo į testavimo ir darbinę aplinką procesas ir priemonės taip, kad atsakingas VASPVT darbuotojas programinę įrangą, pagamintą (sukompiliuotą) iš SVN esančių išeities tekstų, galėtų įdiegti į testavimo ir darbinę aplinką, valdyti diegimo konfigūraciją. Bet kokie programinės įrangos atnaujinimų diegimai į testavimo ir darbinę aplinkas turi būti galimi tik iš SVN esančių išeities tekstų.

Paslaugų teikėjas turi užtikrinti VASPVT darbuotojų konsultavimą visais su LICREG programinės įrangos diegimu susijusiais klausimais.

Paslaugų teikėjas turi dokumentuoti programinės įrangos diegimo LICREG testavimo ir darbinę aplinkas procesą bei pateikti tam reikalingas programines priemones. Procesas turi būti dokumentuotas taip, kad:

  - atsakingas VASPVT darbuotojas iš pateiktų išeities tekstų galėtų pagaminti (angl. build) programinę įrangą bei valdyti gaminimo konfigūraciją;

  - atsakingas VASPVT darbuotojas programinę įrangą galėtų įdiegti į testavimo ir darbinę aplinką bei valdyti diegimo konfigūraciją.

Reikalavimai LICREG vystymo metu sukurtų funkcionalumų garantinei priežiūrai

Paslaugų teikėjas turi užtikrinti vystymo metu sukurto ir įdiegto LICREG funkcionalumo nemokamą garantinę priežiūrą.

Garantinės priežiūros terminas - 24 mėnesiai nuo funkcionalumo įdiegimo į darbinę aplinką.

Garantinės priežiūros paslaugos apima sukurtos ir įdiegtos programinės įrangos sutrikimų šalinimą bei VASPVT atsakingų asmenų konsultavimą. Konsultacijos sutrikimų ir jų šalinimo klausimais turi būti teikiamos telefonu, el. paštu, nuotoliniu garso/vaizdo ryšiu, naudojant Pagalbos sistemą ar atvykus į VASPVT.

Garantinės priežiūros paslaugos teikiamos darbo dienomis VASPVT darbo valandomis.

Programinės įrangos veikimo sutrikimu laikoma situacija, kai LICREG naudotojai dėl Paslaugų teikėjo sukurtos programinės įrangos funkcionalumo trūkumų negali atlikti numatytų LICREG funkcijų (neveikia funkcija, neveikia sistema, neveikia integracinė sąsaja ir kt.) ar funkcijos veikia nekorektiškai.

Paslaugų teikėjo reakcijos į sutrikimą laikas – ne ilgiau kaip 1 (vieną) valandą nuo pranešimo apie sutrikimą gavimo sutartu būdu.

Programinės įrangos sutrikimų atstatymo trukmė:

  - kritinių trūkumų šalinimas – ne ilgiau kaip 8 valandos nuo Paslaugų teikėjo reakcijos į gautą pranešimą sutartu būdu. Jei sutrikimo per nurodytą laiką pašalinti negalima, kartu su VASPVT sutariama dėl sutrikimo pašalinimo laiko; Kritinis sutrikimas – funkcijos ir / ar programinio komponento neveikimas, be galimybės reikiamą funkciją vykdyti ar LICREG paslaugą gauti alternatyviai;

  - svarbių sutrikimų šalinimas – ne ilgiau kaip 2 darbo dienos nuo Paslaugų teikėjo reakcijos į gautą pranešimą sutartu būdu. Jei sutrikimo per nurodytą laiką pašalinti negalima, kartu su VASPVT sutariama dėl sutrikimo pašalinimo laiko. Svarbus sutrikimas – neapibrėžtas funkcijos veikimas, kuris leidžia įvykdyti numatytą LICREG funkciją, tačiau naudotojui reikia atlikti papildomus, nenumatytus ar alternatyvius veiksmus;

  - neesminių sutrikimų šalinimas – ne ilgiau kaip 10 darbo dienų nuo Paslaugų teikėjo reakcijos į gautą pranešimą sutartu būdu. Jei sutrikimo per nurodytą laiką pašalinti negalima, kartu su VASPVT suderinamas susitarimas dėl sutrikimo pašalinimo laiko. Neesminis sutrikimas – kosmetinės ar panašios LICREG klaidos, kurios neįtakoja korektiško funkcijų veikimo.

Paslaugų teikėjas turi parengti prieinamas ir VASPVT tinkamas informavimo apie LICREG sutrikimus, jų registravimo ir taisymo veiksmų būseną priemones: VASPVT ir Paslaugų teikėjo suderintus telefonus, el. pašto adresus, Pagalbos sistemos adresą (nuorodą). Išvardintais būdais VASPVT atsakingiems asmenims turi būti galimybė pranešti apie LICREG sutrikimus, reikiamas konsultacijas dėl sutrikimų ir pan.

Pašalinus sutikimus VASPVT turi būti pateikiamas atnaujintas LICREG išeities kodas ir atliekamas atnaujinto LICREG kodo įdiegimas į visas LICREG aplinkas.

Garantinės priežiūros metu atnaujinus LICREG funkcionalumus atitinkamai turi būti pakoreguota visa susijusi LICREG dokumentacija, pateikti atnaujinti išeities tekstai ir kiti programiniai komponentai.

Paslaugų teikėjas per 1 mėnesį nuo Sutarties įsigaliojimo datos turės parengti garantinės priežiūros procedūrų dokumentą. Dokumente turi būti aprašytas garantinės priežiūros teikimo būdas, detalizuotos garantinės priežiūros teikimo sąlygos, Paslaugų teikėjo atsakomybė, VASPVT atsakomybė, kontaktinė informacija, papildomos tvarkos (eskalavimo, klaidų registravimo, konsultavimo) ir kt.).

Reikalavimai LICREG funkcionalumų priėmimui

Visais atvejais LICREG vystymo metu naujai sukurtą ar pakeistą programinę įrangą Paslaugų teikėjas gali perduoti VASPVT darbuotojams tik pilnai ją ištestavęs ir įsitikinęs, kad ją įdiegus darbinėje aplinkoje, nebus sutrikdytas sistemos ar jos dalies funkcijų arba kitų taikomųjų sistemų darbas ir visi įdiegti pakeitimai veiks taip, kaip buvo numatyta užsakyme ir kituose dokumentuose, nustatančiuose funkcinius reikalavimus kuriamai ar keičiamai programinei įrangai.

LICREG vystymo metu sukurtų ir įdiegtų funkcionalumų priėmimas bus vykdomas pasibaigus testavimui, t. y. priėmimas galės būti vykdomas tik tada, kai bus įvykdytas sėkmingas testavimas.

Visos LICREG vystymo paslaugos (paslaugų rezultatai) bus priimamos pasirašant priėmimo-perdavimo aktą.

Siekiant užtikrinti sklandų tęstinumą:

  - Paslaugų teikėjas, nepažeidžiant autoriaus teisių turėtojo ar trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės teisių, Sutartimi perduoda Perkančiajai organizacijai autorių turtines teises į sukurtą programinę įrangą ir atnaujintus (parengtus) dokumentus, įskaitant, bet neapsiribojant, teisę neribotą laiką ir be papildomo atlygio naudoti sukurtą programinę įrangą; teisę daryti sukurtos programinės įrangos kopijas; teisę modifikuoti ir toliau plėtoti sukurtą programinę įrangą; teisę perkelti programinę įrangą į kitą technologinę platformą; teisę naudoti ir keisti jai sukurtos programinės įrangos pradinį kodą (mašininės kalbos pradinius tekstus).

  - Jeigu sukurtoje programinėje įrangoje panaudota kita autoriaus teisių turėtojo ar trečiųjų šalių programinė įranga, kuri integruota į sukurtą programinę įrangą ar kitaip susieta su atliktu užsakymu ir autoriaus turtinių teisių į sukurtą programinę įrangą ar atnaujintus (parengtus) dokumentus, jos perdavimas Perkančiajai organizacijai neturi apriboti šias teises perdavusio Paslaugų teikėjo teisės be atskiro Perkančiosios organizacijos sutikimo toliau vystyti, tobulinti, platinti ir atlikti kitus reikiamus veiksmus su sukurta programine įranga ar parengtais projektiniais dokumentais.

  - Kartu su kompiuterine programa, kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme, Perkančiajai organizacijai perduodamas ir programos išeitinis kodas. Kompiuterių programos autoriaus asmeninės neturtinės teisės negali būti naudojamos tokiu būdu, kuris suvaržytų autorių turtinių teisių į šią kompiuterinę programą turėtojo teises, tarp jų ir teisę savo nuožiūra adaptuoti, keisti ir neatlygintinai platinti šiuos kūrinius. Šiame punkte numatytos autorių turtinės teisės, vadovaujantis Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo ir Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 12 str. nuostatomis,  perduodamos ir suteikiamos LR ir ES šalių teritorijoje neribotam laikui.

Paslaugų teikėjas turi perduoti VASPVT Sutarties vykdymo metu sukurtą programinę įrangą ir jos išeitinį kodą LICREG vystymo paslaugų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo datai. Išeities tekstai turi būti perduoti pilni, korektiški, iš kurių, naudojant standartines priemones, būtų kompiliuojama naudojimui parengta programinė įranga, atliekanti jai specifikuotas funkcijas. Išeities tekstai turi būti su komentarais ir atitikti gerąsias programinio kodo formatavimo, kintamųjų bei funkcijų įvardinimo praktikas.