TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

VIEŠOJO TRANSPORTO SUSTOJIMO STOTELIŲ KAPITALINIO REMONTO DARBAI PARENGIANT PROJEKTĄ

1. Perkančioji organizacija – Alytaus rajono savivaldybės administracija (toliau - Užsakovas) įgyvendina projektą „Viešojo transporto sistemos tobulinimas Alytaus rajone" , projektas finansuojamas pagal 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos regioninę pažangos priemonę „Pagerinti viešųjų paslaugų prieinamumą, darbo vietų pasiekiamumą ir tam reikalingų išteklių naudojimo efektyvumą“  Nr. 01-004-07-02-01 (RE).

2. Pirkimo objektas – Viešojo transporto sustojimo stotelių kapitalinio remonto darbai parengiant projektą (toliau – Pirkimo objektas).

3. Pirkimo objektas apima:

3.1. Kapitalinio remonto „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 131 Alytus–Simnas–Kalvarija ties 26,333 km kairėje pusėje, kapitalinis remontas, suremontuojant autobusų sustojimo aikštelę“ projekto parengimą;

3.2. Kapitalinio remonto „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 220 Trakai–Rūdiškės–Pivašiūnai–Alytus ties 69,130 km dešinėje pusėje ir ties 69,230 km kairėje pusėje, kapitalinis remontas, įrengiant autobusų sustojimo aikšteles“ projekto parengimą;

3.3. Kapitalinio remonto „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1102 Kaniūkai–Einorai–Nemunaitis ties 8,117 km dešinėje pusėje ir ties 8,146 km kairėje pusėje, kapitalinis remontas, suremontuojant autobusų sustojimo aikšteles“ projekto parengimą;

3.4. Kapitalinio remonto „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1112 Simnas–Ąžuoliniai–Žuvintai ties 5,760 km dešinėje pusėje, kapitalinis remontas, įrengiant autobusų sustojimo aikštelę“ projekto parengimą.

3.5. Kapitalinio remonto „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5021 Kampai–Ryliškiai–Merkinė ties 9,642 km dešinėje pusėje ir ties 9,549 km kairėje pusėje, kapitalinis remontas, suremontuojant autobusų sustojimo aikšteles“ projekto parengimą.

3.6. Darbų atlikimą;

3.7. Įrangos pristatymą ir montavimą.

4. Pirkimo objekto vykdymo reikalavimai:

4.1. Rengdamas kapitalinio remonto darbų projektus, rangovas privalo vadovautis šios techninės specifikacijos 1–5 prieduose pateiktomis techninėmis užduotimis. Parengti projektai turi atitikti šiuose prieduose nustatytus reikalavimus.

4.2. Visi darbai, parengti dokumentai ir sumontuota įranga turi atitikti Techninės specifikacijos priedus bei galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus. Už šių reikalavimų įgyvendinimą atsako tiekėjas.

5. Pateikiami dokumentai:

5.1. Techninė užduotis valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 131 Alytus–Simnas–Kalvarija ties 26,333 km kairėje pusėje esančios autobusų sustojimo aikštelės kapitalinio remonto projektavimui (Priedas Nr. 1);

5.2. Techninė užduotis valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 220 Trakai–Rūdiškės–Pivašiūnai–Alytus ties 69,130 km dešinėje pusėje ir ties 69,230 km kairėje pusėje esančių autobusų sustojimo aikštelių kapitalinio remonto projektavimui (Priedas Nr. 2);

5.3. Techninė užduotis valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1102 Kaniūkai–Einorai–Nemunaitis ties 8,117 km dešinėje pusėje ir ties 8,146 km kairėje pusėje esančių autobusų sustojimo aikštelių kapitalinio remonto projektavimui (Priedas Nr. 3);

5.4. Techninė užduotis valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1112 Simnas–Ąžuoliniai–Žuvintai ties 5,760 km dešinėje pusėje esančios autobusų sustojimo aikštelės kapitalinio remonto projektavimui (Priedas Nr. 4);

5.5. Techninė užduotis valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5021 Kampai–Ryliškiai–Merkinė ties 9,642 km dešinėje pusėje ir ties 9,549 km kairėje pusėje esančių autobusų sustojimo aikštelių kapitalinio remonto projektavimui (Priedas Nr. 5);

5.6. Bendradarbiavimo sutartis dėl investavimo į patikėjimo teise valdomą turtą (Priedas Nr. 6);

5.7. Įgaliojimas (Priedas Nr. 7);

5.8. AB „Via Lietuva“ dokumentų rengimui taikomi pavyzdžiai, šablonai, dokumentų formos ir kiti susiję priedai (Priedas Nr. 8).