Pirkimo sąlygų 3 priedas

MELIORACIJOS IR HIDROTECHNIKOS STATINIŲ AVARINIŲ GEDIMŲ REMONTO DARBŲ SUTARTIS (PROJEKTAS)

2026 m. ................ d. Nr. S- .........

Kaunas

Kauno rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188756386, Savanorių pr. 371, 49386 Kaunas, atstovaujama administracijos direktoriaus Manto Rikterio (toliau – Užsakovas), iš vienos pusės, ir

......[įmonės pavadinimas]......, ......[juridinio asmens kodas]........., ......[adresas]........,                      (toliau – Rangovas), iš kitos pusės, toliau abi kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi,

vadovaujantis supaprastinto atviro konkurso „Melioracijos ir hidrotechnikos statinių avarinių gedimų remonto darbų viešasis pirkimas“ (toliau – Pirkimas) (Pirkimo Nr./ID.............) dokumentais, sudarė šią sutartį   (toliau – „Sutarties SD“) ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

- SUTARTIES OBJEKTAS

  - Sutarties objektas – valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos sistemų ir hidrotechnikos statinių avarinių gedimų remonto darbai (toliau – Darbai).

  - Rangovas turės atlikti Darbus, vadovaudamasis Darbų sąrašu, kuris pateiktas Sutarties 2 priede „Rangovo pasiūlymas“, šios Sutarties nuostatomis, bei teisės aktų, reglamentuojančių Darbų teikimą nuostatomis.

  - Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per šios Sutarties 3 skyriuje nurodytus terminus Sutartyje nustatytomis sąlygomis atlikti ir perduoti Užsakovui Darbus, ištaisyti po Darbų atlikimo termino nustatytus defektus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atliktų Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.

  - Darbų atlikimo vieta - Kauno rajono savivaldybės teritorija.

  - Darbai perkami pagal Užsakovo poreikį.

- SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMO SĄLYGOS

  - Pradinės Sutarties vertė  - 413 223,14 Eur (keturi šimtai trylika tūkstančių du šimtai dvidešimt trys eurai 14 ct) be PVM. PVM sudaro 86 776,86 Eur (aštuoniasdešimt šeši tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt šeši eurai 86 ct). Sutarties vertė su PVM 500 000,00  Eur (penki šimtai tūkstančių eurų).

Jei Sutartis bus sudaroma su PVM nemokėtoju Sutarties vertė bus 500 000,00 Eur (penki šimtai tūkstančių  eurų).

  - Sutarčiai taikomos fiksuoto įkainio kainodaros taisyklės: perkamų Darbų kiekiai yra preliminarūs, buvo naudojami tik pasiūlymų vertinime ir nebus laikomi maksimaliais. Darbai bus perkami pagal Užsakovo poreikį pritaikius Rangovo pasiūlyme, pateiktame 1 Sutarties priede, nurodytus įkainius, mokant tik už faktiškai atliktus Darbus. Galutinė kaina, kurią Užsakovas turės sumokėti Rangovui, priklausys nuo vykdant Sutartį faktiškai atliktų Darbų kiekio, neviršijant 2.1 punkte nurodytos maksimalios Sutarties vertės. Užsakovas neįsipareigoja nupirkti visų Darbų sąraše nurodytų Darbų pozicijų ir/ar jų kiekio, ir pasilieka sau teisę neišpirkti iki 20 proc. Sutarties 2.5 punkte nurodytos Sutarties vertės.

  - Sutarties įkainiai, kurie nustatyti atsižvelgiant į Pirkimo rezultatus yra esminė Sutarties sąlyga ir negali būti keičiami per visą Sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus Sutarties 2.4 punkte nurodytus atvejus.

  - Sutarties įkainių pakeitimo priežastys:

    - Jeigu Sutarties vykdymo metu pasikeičia PVM mokėjimą reglamentuojantys teisės aktai, darantys tiesioginę įtaką Rangovo atliekamų Darbų Sutartyje nurodytiems įkainiams, Sutarties įkainiai perskaičiuojami nekeičiant Darbų įkainių be PVM.  Perskaičiavimas įforminamas Susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Perskaičiuotas Sutarties įkainis taikomas už tą Darbų dalį, kurie bus atlikti nuo Šalių pasirašyto Susitarimo įsigaliojimo dienos.

Ši nuostata netaikoma, kai PVM tarifas didėja ar atsiranda pareiga jį mokėti dėl nuo Rangovo priklausančių aplinkybių, pavyzdžiui, pasikeičia jo veikla, tampa PVM mokėtoju ir pan. – tokius galimus pokyčius Rangovas turi įvertinti teikdamas pasiūlymą.

    - Darbų Įkainiai gali būti peržiūrimi dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių rašytiniu prašymu. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Darbų Įkainius gavimo diena:

- gali būti perskaičiuojamos Rangovui mokėtinos sumos tik už statybos darbus, o už kitus, nei statybos darbai, Darbus (projekto parengimą ir pan.) mokėtinos sumos negali būti perskaičiuojamos.

- Rangovui mokėtinos sumos už statybos darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu BĮ Valstybės duomenų agentūros (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo:

- inžinerinių statinių (melioracijos ar hidrotechnikos) sąnaudų elementų kainų indekso reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį – tuo atveju, kai pagal Sutartį vykdomi melioracijos, hidrotechnikos statinių remonto darbai; arba

- statybos sąnaudų elementų kainų indekso, labiausiai atitinkančio objekto rūšį, reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį – visais kitais atvejais, negu nurodytasis 2.4.2 punkte b) papunktyje 1) papunkčio dalyje.

- Indeksai, nurodyti 2.4.2 punkte b) papunktyje 1) ir 2) papunkčių dalyse, toliau kiekvienas atskirai vadinami Indeksu. - Darbų įkainiai perskaičiuojami dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų statybos darbų vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

K = IPb / IPr Kur: K – Indekso pokyčio koeficientas; IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje; IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje; Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo atliktų Darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena. - Pirmosios peržiūros terminas netaikomas ir (arba) Sutarties kainos peržiūros dažnumas nėra ribojamas.

- Vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas. - Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų terminų pratęsimą, uždelstų statybos darbų įkainiai neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi būti perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95).

  - Šie pakeitimas įforminami papildomu Šalių susitarimu, kuris įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir įsigaliojęs pradedamas taikyti.

  - Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Rangovui kainą, kuri turi būti nustatyta vadovaujantis Sutarties sąlygų 2.7 ir 2.11 papunkčių nuostatomis.

  - Rangovui mokėtinos sumos už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus apskaičiuojamos nustačius faktinį atliktų Darbų kiekį. Rangovas, prieš pateikdamas Užsakovui apmokėjimo už atliktus Darbus dokumentus privalo nustatyti atliktų Darbų faktinį kiekį, kurį Užsakovo atstovas – statybos techninis prižiūrėtojas – turi patikrinti ir patvirtinti. Apmokėjimo suma turi būti nustatoma taikant Sutarties 2 priede numatytus Darbų Įkainius.

  - Tarpiniai mokėjimai gali būti atliekami ne dažniau nei vieną kartą per mėnesį. Tarpiniam mokėjimui gauti Rangovas privalo pateikti Užsakovui atliktų Darbų akto du egzempliorius ir PVM sąskaitą – faktūrą.

  - PVM sąskaitos – faktūros turi būti teikiamos, naudojantis  sąskaitų administravimo bendrosios informacinės sistemos, SABIS priemonėmis. Užsakovas, gavęs šiame punkte nurodytus dokumentus, per 10 dienų privalo patvirtinti, pasirašydamas atliktų Darbų aktą, išskyrus atvejus, jeigu:

    - koks nors Rangovo atliktas Darbas ar jo faktinis kiekis neatitinka darbų akte nurodyto kiekio. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinant to tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo Darbo ištaisymo Išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu; ir (arba);

    - Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba įsipareigojimo, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to Darbo arba įsipareigojimo verte.

  - Jei Užsakovas per šiame skyriuje nustatytą terminą Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Rangovo prašoma apmokėti suma yra teisinga.

    - Už atliktus Rangovo Darbus, Užsakovas apmoka pagal tarpusavyje suderintus atliktų Darbų atlikimo aktus ir jų pagrindu pateiktas PVM sąskaitas – faktūras. Sąskaitos apmokamos ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos – faktūros pateikimo sąskaitų administravimo bendrojoje informacinėje sistemoje SABIS dienos. Dokumentai turi būti pateikti iki einamojo mėnesio 20 dienos. Rangovas kartu pateikia Užsakovui atliktų Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą apie atliktus Darbus (pagal Sutarties 6 priede pateiktą formą), pasirašytą techninio prižiūrėtojo, jei bus atliekami darbai pagal parengtus melioracijos sistemų remonto projektus.

  - Užsakovas numato galimybę tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. Subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Tais atvejais, kai Subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Sutartį sudariusio Rangovo ir jo Subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais tvarka, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir Subrangovo sutartyje nustatytus reikalavimus.

- DARBŲ VYKDYMO TVARKA

  - Darbai bus perkami pagal Užsakovo poreikį. Užsakovo paskirtas atsakingas asmuo Rangovui elektroniniu paštu perduos Darbo užduotį.

  - Rangovas po gauto pranešimo iš Užsakovo dėl Darbų poreikio turi:

    - jei dėl avarijos padarinių kyla grėsmė kilnojamam/nekilnojamam turtui – reaguoti nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo Užsakovo Darbų užsakymo pateikimo dienos. Tokie Darbai bus atliekami per abiejų Šalių suderintą Darbų atlikimo terminą.

    - kitais atvejais Darbus atlikti ne vėliau kaip per ....įrašyti... darbo dienas (bus įrašomas pirkimo laimėtojo pasiūlytas darbų atlikimo terminas, kuris negali būti ilgesnis kaip 10 darbo dienų, ir netrumpesnis kaip 3 darbo dienos) nuo Užsakovo Darbų užsakymo pateikimo dienos.

  - Rangovas privalo per 5 darbo dienas po Sutarties pasirašymo pateikti Užsakovui įsakymo ar kito tvarkomojo dokumento kopiją dėl statybos darbų vadovo skyrimo.

  - Rangovas prieš Darbų pradžią ir užbaigęs Darbus privalo padaryti  Darbų vietos fotofiksaciją. Užsakovui pareikalavus – Rangovas turės  pateikti Darbų vietų fotofiksacijas.

  - Rangovas atlikęs Darus, pagal Užsakovo poreikį, turės  užsakyti  atliktų Darbų vietos kontrolinę-geodezinę nuotrauką ir ją pateikti Užsakovui 1 egz. popieriniu variantu ir 1 egz. skaitmeniniu variantu (dwg formatu).

  - Darbų pabaiga bus laikomas momentas, kai bus ištaisyti defektai (jei reikia), atliktos statybos užbaigimo procedūros (jei reikia) bei Užsakovui bus perduoti visi Statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos privalo saugoti Užsakovas.

3.5. Aktai pasirašomi atsižvelgiant į faktiškai atliktų Darbų kiekius.

3.6. Rangovo pasirašytas Aktas (originalas) Užsakovui pateikiamas kartu su Sąskaita. Akto išrašymo data turi sutapti su Sąskaitos išrašymo data. Užsakovo ir Rangovo pasirašytas Aktas Užsakovui pateikiamas kartu su sąskaita SABIS informacinėje sistemoje.

- UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

- Užsakovas privalo paskirti atsakingą asmenį, kuris vykdys Rangovo Darbų kontrolę. - Užsakovas privalo paskirti techninės priežiūros vadovą, kuris vykdys Darbų techninę priežiūrą.

- Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti Darbų eigą ir kokybę, Rangovo tiekiamų Medžiagų kokybę, Medžiagų naudojimą, o pastebėjęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, bloginančius Darbų rezultato kokybę, ar kitus trūkumus, nedelsiant apie tai pranešti Rangovui. Jeigu Darbo atlikimo metu paaiškėja, kad Darbas nebus tinkamai atliktas, Užsakovas turi teisę nustatyti Rangovui protingą terminą trūkumams pašalinti, o jeigu Rangovas per nustatytą terminą šio reikalavimo neįvykdo – nutraukti Sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius.

- Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi darbo saugos reikalavimų Statybvietėje.

- Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Užsakovą, Užsakovo personalą ir atitinkamus jų atstovus nuo pretenzijų, kompensacijų, nuostolių ir išlaidų, susijusių su bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančius arba atsiradusius dėl Rangovo kaltės.

- Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus Darbus pagal Sutarties 1 priede pateiktus įkainius.

- RANGOVO TEISĖS PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

- Rangovas iki Darbų pradžios privalo pateikti Užsakovui įrodymą, kad Rangovas ir jo projektuotojai (jei Rangovas juos nusprendžia pasitelkti) yra apdraudę savo civilinę atsakomybę ir pateikti draudimo liudijimų (polisų) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darbų pradžios datos iki Darbų pabaigos datos. - (Šis punktas taikomas, jei Rangovas teikdamas pasiūlymą nurodė, kad Sutarties vykdymo metu taikys kriterijų Draudimastiekėjo - papildomas darbuotojų draudimas nuo nelaimingų atsitikimų darbe). Jei konkurso metu Rangovas nurodė, kad yra papildomai apdraudęs darbuotojus nuo nelaimingų atsitikimų darbe, ir už tai Rangovas gavo papildomus ekonominio naudingumo balus, Rangovas iki Darbų pradžios privalo pateikti Užsakovui įrodymą, kad Rangovas papildomai apdraudęs darbuotojus nuo nelaimingų atsitikimų darbe. Nustačius, kad darbuotojai neapdrausti nuo nelaimingų atsitikimų darbe, taikoma bauda. Baudos dydis – 50 Eur už kiekvieną pavėluotą dieną pateikti Užsakovui įrodymą, kad Rangovas yra papildomai apdraudęs darbuotojus nuo nelaimingų atsitikimų darbe. - (Šis punktas taikomas, jeigu Rangovas teikdamas pasiūlymą konkursui nurodė, kad Sutarties vykdymo metu taikys kriterijų Alkotiekėjo – alkoholio kontrolės darbe sistemą). Rangovas nuo Darbų pradžios Darbų vykdymo metu turi taikyti alkoholio kontrolės darbe sistemą, t. y. tikrinti ir registruoti į statybvietę įeinančių asmenų blaivumą, naudojant galiojančią metrologinę patikrą turintį alkoholio detektorių, suteikti Užsakovui prieigą prie šios sistemos (jei sistema skaitmenizuota ir yra galimybė tokią prieigą pateikti arba pildyti alkoholio kontrolės žurnalą kiekvienos darbo dienos pradžioje). Užsakovui turi būti sudaryta galimybė bet kuriuo metu susipažinti su alkoholio kontrolės sistemos informacija. Nustačius, kad alkoholio kontrolės sistema nevykdoma, Rangovas moka 50 Eur baudą už kiekvieną nevykdymo dieną, kuomet buvo vykdomi Darbai. - (Šis punktas taikomas, jeigu Rangovas teikdamas pasiūlymą konkursui nurodė, kad Sutarties vykdymo metu taikys kriterijų Terminastiekėjo – tiekėjo siūlomas darbų atlikimo terminas). Jei Rangovas nesilaiko konkurso metu pasiūlyto Darbų atlikimo termino (kuris buvo vertinamas konkurso metu ir už termino sutrumpinimą Rangovas gavo papildomus ekonominio naudingumo balus), jis privalo be Sutartyje numatytų delspinigių papildomai mokėti Užsakovui 800 Eur baudą už kiekvieną uždelstą dieną. Jeigu Rangovas nesilaiko Darbų atlikimo termino, tai laikoma esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu, dėl kurio be Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį. - Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad visą Sutarties vykdymo laikotarpį bus laikomasi (ir taikoma) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimų ar kitų lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių, [nurodoma pasiūlyme pateikta informacija – pas Rangovą įdiegta aplinkos apsaugos vadybos sistema, standartas ir pan.] ar kitos lygiavertės aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės [nurodoma, jeigu taikoma] pas Rangovą bus įdiegtos ir taikomos visą Sutarties vykdymo laikotarpį. Rangovas taip pat įsipareigoja turėti tai patvirtinančius dokumentus ir Sutarties vykdymo laikotarpiu, Užsakovui pareikalavus, juos pateikti Užsakovui. Už šio reikalavimo pakartotiną nevykdymą Rangovas moka 50 (penkiasdešimt) Eur baudą už kiekvieną nevykdymo dieną, kuomet buvo vykdomi Darbai.

- Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko reikia sutartinėms prievolėms atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas, be išankstinio Užsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

- Rangovas, dalį Darbų perduodamas Subrangovams, yra atsakingas už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą. Rangovas turi teisę paprašyti, o Užsakovas privalo sutikti, esant poreikiui atlikti tiesioginius mokėjimus Rangovo nurodytiems subrangovams.

- Rangovas privalo vykdyti ir baigti Darbus laikydamasis Darbų atlikimo termino datos, Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų, taip pat jų naujausiais pakeitimais ir papildymais. Rangovui privalomi ir visi Sutarties vykdymo metu naujai priimti teisės aktai, jeigu jie susiję su Sutarties tinkamu įgyvendinimu. - Rangovas privalo naudoti medžiagas ir gaminius, atitinkančius kokybės LST EN ir ISO standartų reikalavimus, kuriuos privalo raštu patvirtinti atitikties deklaracijoje. - Rangovas privalo laikytis darbų saugos ir aplinkosaugos reikalavimų, užtikrinti saugumą žmonių sveikatai ir aplinkai, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų (Rangovas privalės atlyginti dėl jo kaltės padarytą žalą fiziniams asmenims, privačiai ar visuomeninei nuosavybei).

- Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis.

- Vykdydamas Darbus Rangovas privalo: - savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles; - sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus; - valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius ir aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. Statybvietė ir visi tokie patekimui į Statybvietę naudojami keliai turi būti saugūs, paženklinti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims, prižiūrėti remontuojamą kelio ruožą, apvažiavimo ir privažiavimo kelius, jei jais vyksta eismas; Rangovas turi būti atsakingas už bet kokį kelių remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų. - jei bus vykdomi melioracijos sistemų ir statinių remonto darbai, tuomet kiekvieną mėnesį turi būti daromos nuotraukos, kuriose užfiksuojama darbų eiga. Užsakovui pageidaujant turi būti daromos ir specialios nuotraukos, kuriose pavaizduojamos konkrečios įrenginių dalys, susijusios su vykdomais darbais. Visos nuotraukos turi būti sunumeruojamos, sudedamos į aplankus ir perduodamos Užsakovui. Ant nuotraukų turi būti pažymėta data.

5.12. Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti Statybvietėje ar šalia jos. Rangovas privalo įrengti apskaitos prietaisus ir apmokėti Užsakovui už sunaudotą vandenį bei elektrą rinkos kainomis, kurias Užsakovas moka energetinių išteklių tiekimo įmonėms.

Rangovas privalo apsirūpinti visais prietaisais, įrengimais, instrumentais, darbo jėga, medžiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darbų įvykdymo dokumentus (išpildomieji atliktų Darbų brėžiniai, geodezinės nuotraukos bei kiti dokumentai).

- Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas neužtikrino saugos objekte ir/ar kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu.

- Jei Darbai atliekami pagal melioracijos sistemų remonto projektus, tuomet Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei statybos techninės priežiūros vadovams lankytis objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija.

- Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol Darbai bus perduoti Užsakovui. Jeigu Darbams, Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai, Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį.

- Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos turi būti pakankamai išsamios, kad Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Įrangą. Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią Sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti būtini dokumentai. - Darbus privačiuose žemės sklypuose atlikti tik susiderinus su šių sklypų savininkais ar naudotojais. Prieš Darbų pradžią Rangovas turės susiderinti su žemės sklypų savininkais ir naudotojais, kurių žemės sklypuose bus atliekami melioracijos sistemų ir statinių avarinių gedimų remonto darbai, dėl darbų atlikimo laiko, o Užsakovui pateikti darbų atlikimo grafiką. - Darbų suteikimo metu sugadinus ar pažeidus kitus statinius arba inžinerinius tinklus, Rangovas informuoja tų statinių savininkus ir juos atstato savo lėšomis.

- DARBŲ KOKYBĖS GARANTIJA IR GARANTINIAI TERMINAI

6.1. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus po Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbus (paslėpti trūkumai), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.

6.2. Rangovas savo lėšomis ištaiso defektus, atsiradusius garantinio laikotarpio metu.

6.3. Darbams garantija suteikiama kaip numatyta LR CK 6.698 str.

- SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

  - Ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo to momento, kai Sutartį pasirašo abi Šalys Rangovas privalo pateikti Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą (Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą (pateikiamas kartu su draudimo laidavimo polisu ir apmokėjimo pavedimu)). Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja banko ar draudimo bendrovės laidavimo rašto išdavimo dieną ir turi galioti visą Sutarties galiojimo laiką. Jei Sutarties galiojimo terminas yra pratęsiamas, atitinkamai turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis – 5 proc. nuo pradinės Sutarties vertės be PVM.

  - Rangovas privalo pateikti Užsakovui neatšaukiamą, besąlyginį pirmojo pareikalavimo užtikrinimą. Sutarties įvykdymo užtikrinime turi būti nurodyta, kad jį išdavęs subjektas įsipareigoja neatšaukiamai ir besąlygiškai sumokėti Užsakovui Sutarties 7.1 punkte nurodytą sumą po Užsakovo pirmojo rašytinio reikalavimo apie sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar jų netinkamą vykdymą pateikimo dienos. Rangovas ir (ar) minėtą užtikrinimą išdavęs subjektas neturi teisės reikalauti, jog Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą, t. y. Užsakovas rašytiniame reikalavime tik nurodo, kokių sutartinių įsipareigojimų Rangovas neįvykdė ar juos įvykdė netinkamai, ir jokie papildomi įrodymai nėra pateikiami. Užsakovas neįsipareigoja įrodyti realiai patirtų nuostolių ir Rangovas pateikdamas užtikrinimą pareiškia ir garantuoja, jog užtikrinimo suma, nurodyta 3.4 papunktyje, laikytini minimaliais Užsakovo nuostoliais, kurių atskirai nereikia įrodinėti.  Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma gali būti mažinama tik garanto ar draudiko išmokėtomis sumomis.

  - Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę dėl to, kad Rangovas neįvykdė įsipareigojimų pagal Sutartį ar vykdė juos netinkamai. Užsakovas gali pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu: 1) jeigu Rangovas atsisakys atlikti Sutartyje numatytus Darbus; 2) jeigu Rangovas praleis Darbų atlikimui nustatytus terminus; 3) jeigu Rangovo atlikti Darbai neatitiks Sutartyje nustatytų reikalavimų; 4) jeigu Rangovas padarys esminį Sutarties pažeidimą.

  - Jeigu Sutarties trukmė yra ilgesnė nei 1 (vieneri) metai, Rangovas turi teisę pateikti 1 (vienerius) metus galiojantį Sutarties įvykdymo užtikrinimą, tačiau privalo pratęsti Sutarties įvykdymo užtikrinimo terminą arba pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo termino pabaigos.

  - Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu turi pareikalauti Rangovo per 5 darbo dienas pateikti naują užtikrinimą. Jei Rangovas nepateikia naujo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį.

- SUTARTIES GALIOJIMAS

  - Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai ją pasirašo abi Šalys ir Rangovas pateikia Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą, nurodytą Sutarties 7.1 papunktyje.

  - Sutartis sudaroma 12 (dvylikai) mėnesių su galimybe pratęsti Sutartį 2 (du) kartus po 12 mėnesių, bet ne ilgiau negu bus atlikta Darbų už 500 000,00 Eur (penki šimtai tūkstančių eurų) su PVM, priklausomai nuo to, kuri sąlyga įvyks anksčiau. Jei nebus išnaudota Sutarties 2.1 punkte numatyta Sutarties vertė Sutartis gali būti pratęsta 2 (du) kartus po 12 mėnesių raštišku Šalių susitarimu.

  - Sutartis gali būti nutraukta Sutartie 9 skyriuje nustatytais terminais ir pagrindais.

- SUTARTIES NUTRAUKIMAS

  - Sutartis gali būti nutraukta: rašytiniu abiejų Šalių sutarimu arba vienašališkai Sutartyje nustatytais pagrindais ir tvarka, taip pat Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje nustatytais pagrindais.

  - Užsakovas turi teisę vienašališkai, nesikreipiant į teismą, nutraukti Sutartį apie tai prieš 30 (trisdešimt) dienų raštu pranešdamas Rangovui šiais atvejais (esminis Sutarties pažeidimas):

    - Darbai neatitinka Sutartyje numatytų reikalavimų ir Rangovas neištaiso bet kokių Darbų atlikimo trūkumų per nustatytą terminą;

    - Rangovas pakartotinai nesilaiko Sutartyje nustatyto Darbus atlikimo termino;

    - Jeigu Darbus vykdys tam teisės neturintys asmenys;

    - Rangovas Sutarties 7.1 papunktyje nustatyta tvarka ir terminais Užsakovui nepateikia Sutarties vykdymo užtikrinimo;

    - Rangovas nesilaiko Sutarties 5.1 papunkčio ir 11 skyriaus nuostatų;

    - Sutartis buvo pakeista pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnį;

    - paaiškėjo, kad Rangovas, turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalį;

    - Jeigu Darbus vykdys tam teisės neturintys asmenys;

    - paaiškėjo, kad su Rangovu neturėjo būti sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES.

  - Užsakovas taip pat turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai, nesant Rangovo kaltės, nesikreipiant į teismą, nutraukti šią Sutartį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų raštu apie tai pranešus Rangovui. Tokiu atveju Rangovui yra sumokama tik už faktiškai tinkamai ir laiku iki Sutarties nutraukimo dienos atliktus Darbus. Rangovas, gavęs Užsakovo pranešimą apie šios Sutarties nutraukimą, privalo nutraukti visus Darbus, vykdomus pagal šią Sutartį, išskyrus tuos, kurie būtini užtikrinti saugų jau atliktų Darbų rezultato naudojimą.

  - Rangovas taip pat turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai, nesant Užsakovo kaltės, nesikreipiant į teismą, nutraukti šią Sutartį prieš 3 (tris) mėnesius raštu apie tai pranešus Užsakovui. Tokiu atveju Rangovas įsipareigoja Užsakovui atlyginti visus jo dėl tokio nutraukimo patirtus nuostolius.

  - Bet kuri Šalis turi teisę vienašališkai, nesikreipiant į teismą, nutraukti Sutartį apie tai prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų raštu pranešant kitai Šaliai, jei kitai Šaliai inicijuojama bankroto, restruktūrizavimo arba likvidavimo procedūra, arba ji sustabdo ūkinę veiklą, arba kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija pagal Šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.

  - Sutarties nutraukimas ar pasibaigimas neatleidžia Šalių nuo atsakomybės, kuri kilo dėl Šalies įsipareigojimų, kurie buvo prisiimti iki Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, Šalys privalo atsiskaityti viena su kita ir įvykdyti kitus Sutartyje numatytus įsipareigojimus, imtis visų priemonių, siekdamos sumažinti dėl Sutarties nutraukimo jų patiriamus nuostolius, pateikti kitai Šaliai visus dokumentus, būtinus galutiniam atsiskaitymui pagal šią Sutartį (Aktus, Sąskaitas, ir pan.).

- NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

10.1. Nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure) reiškia bet kokį nenumatytą įvykį, kurio Sutarties Šalys negali valdyti, įskaitant gamtos stichines nelaimes, karą ir kitas aplinkybes, kurios pagal Lietuvoje galiojančius aktus yra priskiriamos force majeure (Lietuvos Respublikos Vyriausybės                           1996-07-15 nutarimas Nr. 840).

10.2. Įsipareigojimų pagal Sutartį nevykdymas ar netinkamas vykdymas nelaikomas Sutarties pažeidimu, jei jo priežastis yra nenugalimos jėgos aplinkybės.

10.3. Nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimas neatleidžia Sutarties Šalių nuo įsipareigojimo imtis visų priemonių pašalinti tokias aplinkybes bei jų pasekmes ir jos turi iš karto tęsti savo įsipareigojimų vykdymą pagal Sutartį, kai tik tokios aplinkybės yra pašalinamos.

- SPECIALISTAI, SUBRANGOVAI, JUNGTINĖ VEIKLA

  - Rangovo specialistai: [išvardijami pasiūlyme nurodyti specialistai, atliekant Darbus].

  - Darbų atlikimui Rangovas pasitelkia šį (-iuos) pasiūlyme nurodytą (-us) Subrangovą               (-us): pasitelkiama/nepasitelkiama (jeigu pasitelkiama išvardijami žinomi subrangovai (subrangovo pavadinimas, juridinio asmens kodas, kontaktiniai duomenys ir jo atstovas, nurodoma, kurią sutarties dalį vykdys atitinkamas subrangovas).

  - Subrangovai, kuriuos Rangovas pasitelkia šios Sutarties vykdymui, neatsižvelgiant į tai, kokie teisiniai ryšiai sieja šiuos asmenis, yra laikomi asmenimis, veikiančiais Rangovo vardu. Šių asmenų veiksmai vykdant Sutartį Rangovui sukelia tokias pačias pasekmes, kaip jo paties veiksmai, t. y. Rangovas visiškai atsako už bet kokius Subrangovo veiksmus ar neveikimą. Užsakovo sutikimas, kad sutartiniams įsipareigojimams vykdyti būtų pasitelkiamas Subrangovas (ar pakeistas kitu, jei pagal Sutartį tai leidžiama), neatleidžia Rangovo nuo jokių jo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo.

  - Rangovas turi teisę Sutarties vykdymui pasitelkti naujus, savo pasiūlyme ir Sutarties 11.2 punkte nenurodytus Subrangovus, kurių pajėgumais nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų Subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas ne vėliau nei prieš 5 (penkias) darbo dienas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus bei naujų Subrangovų pasitelkimą visu Sutarties vykdymo metu. Užsakovui sutikus, Šalys pasirašo Susitarimą, kuris laikomas neatsiejama Sutarties dalimi.

  - Rangovas gali keisti Sutartyje nurodytus Subrangovus ir (ar) specialistus žemiau nustatytais atvejais ir tvarka gavęs Užsakovo rašytinį sutikimą.

  - Subrangovus, kurių pajėgumais Rangovas nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti, Rangovas gali keisti savo nuožiūra, apie tai raštu ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas informuodamas Užsakovą. Užsakovas (jeigu buvo taikoma pirkimo dokumentuose) turi patikrinti, ar nėra Subrangovo pašalinimo pagrindų. Užsakovui sutikus, Šalys pasirašo susitarimą dėl Sutartie keitimo, kuris laikomas neatsiejama Sutarties dalimi.

  - Subrangovas, kurio pajėgumais Rangovas rėmėsi, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, gali būti keičiamas tik šiais atvejais:

- kai Subrangovui iškelta bankroto byla, pradėtas bankroto procesas ne teismo tvarka, jis tampa nemokus arba yra nemokumo tikimybė, sustabdo ūkinę veiklą ar kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

- kai Subrangovas dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, Subrangovui atsisakius dalyvauti Sutarties vykdyme, nutrūkus teisiniams santykiams su Rangovu ir pan.) nebegali vykdyti visų ar dalies Sutartyje numatytų įsipareigojimų.

- Naujas Subrangovas, kuris keičiamas vietoje Subrangovo, kurio pajėgumais Rangovas rėmėsi, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus (toliau – naujas Subrangovas), turi atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo, keliamus kvalifikacijos reikalavimus, Rangovo pasiūlyme nurodytą keičiamo Subrangovo kvalifikaciją pirkimo dokumentuose nustatytiems kokybiniams kriterijams pagrįsti ir nacionalinio saugumo interesus reikalavimus (jei taikoma) (Rangovas turi pateikti Užsakovui tai pagrindžiančius dokumentus).

  - Užsakovui sutikus dėl Subrangovo keitimo, Šalys pasirašo susitarimą dėl Sutarties keitimo, kuris laikomas neatsiejama Sutarties dalimi.

  - Už Subrangovų atliekamų Darbų kokybę Užsakovui atsako Rangovas ir užtikrina, kad Sutartyje nurodytų reikalavimų ir įsipareigojimų laikytųsi Rangovo bei Darbams atlikti Rangovo pasitelktų trečiųjų asmenų (Subrangovų) darbuotojai. Už pasekmes bei padarytą žalą, kilusias dėl šių reikalavimų nesilaikymo, visais atvejais atsako Rangovas. Rangovas visada bus atsakingas už Sutarties vykdymą, įskaitant, tačiau ne tik Rangovo perduodamos vykdyti Sutarties dalies kokybę ir padarytą žalą.

  - Rangovas neturi teisės pasitelkti šios Sutarties vykdymui Užsakovo auditorių, patarėjų, konsultantų, atstovų, brokerių ar kitų nepriklausomų specialistų, kuriems dėl to kiltų interesų konfliktas, būtų pažeistos tokių specialistų profesinės etikos normos arba gerosios verslo praktikos standartai, taip pat Užsakovo darbuotojų.

  - Jeigu Rangovo (įskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

  - Rangovas privalo užtikrinti, kad Darbus atliktų reikiamos kvalifikacijos ir patirties specialistai, nurodyti Rangovo pasiūlyme ir Sutarties 11.1 punkte. Jei Sutarties vykdymo metu būtina keisti minėtame punkte nurodytus specialistus (kai tai susiję su Sutartyje nurodytų asmenų liga, atostogomis, darbo santykių su jais nutraukimu ir kitomis panašiomis aplinkybėmis), Rangovas apie tai turi nedelsdamas, ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas, pranešti raštu Užsakovui ir, raštu suderinęs su Užsakovu, pakeisti juos ne žemesnės kvalifikacijos (specialisto kvalifikacija ir patirtis negali būti žemesnė negu viešojo pirkimo dokumentuose nurodyta kvalifikacija ir patirtis (jeigu taikoma)) specialistais, pateikiant dokumentus, įrodančius jų kvalifikaciją. Užsakovui sutikus dėl specialisto keitimo, Šalys pasirašo susitarimą dėl Sutarties keitimo, kuris laikomas neatsiejama Sutarties dalimi.

  - Rangovas turi teisę Sutartį vykdyti jungtinės veiklos sutarties pagrindu, jei tai nurodė Pasiūlyme.

  - Atsiradus poreikiui keisti jungtinės veiklos sutartyje nurodytus partnerius kitais (jeigu Darbai atliekami pagal jungtinės veiklos sutartį), jungtinės veiklos partneriai ir Rangovas privalo įvykdyti visas žemiau nurodytas sąlygas:

    - Rangovas  Užsakovui pateikia šiuos dokumentus:

      - pasiliekančio(-ių) jungtinės veiklos partnerio(-ių) rašytinį prašymą dėl jungtinės veiklos  partnerio(-ių) keitimo;

      - pasitraukiančio(-ių) jungtinės veiklos partnerio(-ių) prašymą pasitraukti iš jungtinės veiklos Sutarties partnerių ir perduoti visus įsipareigojimus pagal jungtinės veiklos Sutartį naujajam(-iems)/pasiliekančiam(-iams) jungtinės veiklos partneriui(-iams);

      - naujojo(-ųjų) / pasiliekančio (-ių) jungtinės veiklos partnerio (-ių) raštišką sutikimą (-us) pakeisti pasitraukiantį (-čius) jungtinės veiklos partnerį (-ius) bei prisiimti visus pasitraukiančio (-ių) jungtinės veiklos partnerio (-ių) įsipareigojimus pagal jungtinės veiklos Sutartį bei naujojo(-ųjų)/pasiliekančio (-ių) jungtinės veiklos partnerio(-ių) kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai (jei taikoma).

    - Rangovas įrodo Užsakovui naujojo (-ų)/pasiliekančio (-ių) jungtinės veiklos partnerio(-ių) patikimumą ir gebėjimą vykdyti paskirtas funkcijas;

    - Rangovas gauna Užsakovo rašytinį sutikimą keisti jungtinės veiklos partnerius;

    - Rangovas pateikia Užsakovui naujos jungtinės veiklos Sutarties kopiją, kurioje pasiliekančiojo(-iųjų) jungtinės veiklos partnerio(-ių) įsipareigojimai išlieka tokie patys kaip ir ankstesnėje jungtinės veiklos Sutartyje, o naujasis(-ieji)/pasiliekantis(-ys) jungtinės veiklos partneris(-iai) perima visus pasitraukiančiojo(-iųjų) jungtinės veiklos partnerio(-ių) įsipareigojimus pagal ankstesnę jungtinės veiklos sutartį.

- KITOS SĄLYGOS

  - Sutarties Šalių teisės ir pareigos yra reguliuojamos pagal Sutartį, jos pasirašytus priedus ir pakeitimus, Šalių pasirašytus aktus ir Lietuvos Respublikos teisės aktus.

  - Visi šios Sutarties pakeitimai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis, sudaromi raštu ir tampa neatskiriama šios Sutarties dalimi.

  - Ginčai sprendžiami derybomis. Jei Šalys nepasiekė susitarimo, kylantys ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

  - Sutartis sudaryta 1 (vienu) egzemplioriumi, ją pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais.

  - Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba.

  - Užsakovo skiriamas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą – ......................................

  - Rangovo skiriamas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą: ..........................................

  - Užsakovo skiriamas asmuo atsakingas už Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas – Neringa Kolaitienė, Kauno rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vyr. specialistė.

- ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

  - Šalys vykdydamos Sutartį veikia kaip savarankiški duomenų valdytojai. Rinkdamos ir tvarkydamos asmens duomenis, Šalys privalo laikytis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir taikomų Lietuvos Respublikos galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų, įskaitant Europos Sąjungos teisės aktus, tarptautines sutartis ir Lietuvoje taikomą užsienio teisę, reikalavimų ir užtikrinti, kad duomenų subjektai būtų tinkamai informuoti apie jų asmens duomenų tvarkymą.

  - Šalys vykdydamos Sutartį privalo tinkamai tvarkyti viena kitos atstovų, specialistų ir kito personalo asmens duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, pareigos, kontaktiniai duomenys ir kt. Šalys įsipareigoja šiuos asmens duomenis tvarkyti tik tiek, kiek reikia Sutarties vykdymui. Šalys įsipareigoja apie asmens duomenų tvarkymą tinkamai informuoti savo atstovus, specialistus ir kitą personalą, kurio asmens duomenys bus perduoti kitai Šaliai.

  - Šalis privalo informuoti kitą Šalį apie bet kokius atstovų, specialistų ir kito personalo bei jų asmens duomenų pasikeitimus, jei šie duomenys buvo perduoti kitai Šaliai.

- Sutarties priedai

  - Prie Sutarties pridedami šie priedai, kurie yra neatskiriamos Sutarties dalys:

14.1.2. Sutarties 1 priedas - Rangovo pasiūlymas/Darbų sąrašas;

14.1.3. Sutarties 2 priedas - Atliktų darbų akto forma (pateikiama su kiekvienu Darbų priėmimo- perdavimo aktu);

14.1.4. Sutarties 3 priedas - Darbų perdavimo-priėmimo akto forma (kartu su šiuo aktu pasirašoma 2 priede pateikta Atliktų darbų akto forma, 4 priede pateikta Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma);

14.1.5. Sutarties 4 priedas - Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos forma;

14.1.6. Sutarties 5 priedas - Pažyma apie atliktų statybos darbų vertę pagal objektus (pateikiama kartu su galutiniu Darbų perdavimo-priėmimo aktu);

14.1.7. Sutarties 6 priedas -  Atsakymai į tiekėjų klausimus, pirkimo dokumentų paaiškinimai (jei tokių bus).

- ŠALIŲ REKVIZITAI

|  | Užsakovas: Kauno rajono savivaldybės administracija Adresas Savanorių pr. 371, 49386 Kaunas Juridinio asmens kodas 188756386 Tel. +370 37 30 55 03 El. paštas info@krs.lt A. s. Nr. LT914010042503135057 Bankas Luminor Bank AS Lietuvos skyrius, banko kodas 40100 Administracijos direktorius Mantas Rikteris | Rangovas: [...] [Įrašyti Rangovo rekvizitus] Adresas [...] Juridinio asmens kodas [...] PVM mok. kodas [...] Tel. [...] El. paštas [...] A. s. Nr. [...] Bankas, banko kodas [Direktorius] [......] |  |
| --- | --- | --- | --- |