VISUOMENINIŲ PASTATŲ PASKIRTIES GRUPĖS, MOKSLO PASKIRTIES PASTATO JŪRATĖS G. 13, PALANGOJE, SALĖS PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTO PARENGIMO ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimo techninė specifikacija

1. Pirkimo pavadinimas

Visuomeninių pastatų paskirties grupės, mokslo paskirties pastato Jūratės g. 13, Palangoje, salės paprastojo remonto projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas.

Pirkimas vykdomas bendra tvarka, nes centrinės perkančiosios organizacijos VšĮ CPO LT kataloge paprastojo remonto projekto parengimo paslaugos pirkimo nėra. Per VšĮ CPO LT galima pirkti paprastojo remonto aprašą, kuriam statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatyta sudėtis ir apimtis yra per maža, norint atlikti projekto parengimo techninėje užduotyje numatytas projektavimo apimtis.

Siekiant prisidėti prie „žaliųjų pirkimų“, susijusių su aplinkosaugos problemų sprendimu – darančių kuo mažesnį neigiamą poveikį aplinkai, t. y. tvaraus išteklių naudojimo, mažesnio poveikio klimatui, skatinant ekologines inovacijas, pan., įgyvendinimo, šalys susitaria ir paslaugų teikėjas sutinka, kad šalia kitų sutartyje nustatytų įsipareigojimų paslaugų teikėjas įsipareigoja bendrauti su pirkėju elektroninėmis priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu ar kt.), mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Su sutarties vykdymu susiję dokumentai pirkėjui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu (jeigu sutartyje ir (ar) jos prieduose nenumatyta kitaip). Išimtiniais atvejais su sutarties vykdymu susiję dokumentai, turi (gali) būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba pirkėjas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

2. Paslaugų teikimo vieta

Palangos miesto savivaldybės administracija, Vytauto g. 112, Palanga.

3. Paslaugų apimtys:

3.1. visuomeninių pastatų paskirties grupės, mokslo paskirties pastato Jūratės g. 13, Palangoje, paprastojo remonto projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas į atskiras pirkimo dalis neskaidomas, kadangi projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos yra glaudžiai susijusios ir nedalomos, todėl objekto skaidymas į dalis yra netikslingas. Projekto vykdymo priežiūrą gali atlikti tik projekto rengėjas, kadangi autorių asmeninės neturtinės teisės (autorystės teisė, teisė į autoriaus vardą ir teisė į kūrinio neliečiamybę) priklauso išimtinai tik autoriui ir nėra perleidžiamos kitiems asmenims be atskiro raštiško autoriaus sutikimo;

3.2. paprastojo remonto projektas rengiamas vadovaujantis statinio projektavimo technine užduotimi, patvirtinta Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2026 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. A1-582, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, esminius statinių reikalavimus ir statinio techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases, kitais teisės aktais, teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais bei kitais teisės aktais. Paprastojo remonto projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankamas statytojo sumanymui suprasti, statinio statybos skaičiuojamajai kainai nustatyti, ekspertizei atlikti, rangos darbams pirkti;

3.3. į projekto parengimo paslaugos apimtį įeina paprastojo remonto projekto pataisymai pagal statytojo (užsakovo) pastabas, pagal ekspertizės akto privalomas pastabas, pagal šį paprastojo remonto projektą tikrinusių institucijų, subjektų (jų padalinių) pastabas, taip pat paprastojo remonto projekto klaidų, pastebėtų statybos metu, taisymai. Vykdant rangos darbų pirkimo procedūrą, paslaugos teikėjas parengia bei pateikia atsakymus ir paaiškinimus į tiekėjų paklausimus per statytojo (užsakovo) nurodytą terminą; projekto ekspertizės rangovo pritarimo paprastojo remonto projektui gavimas;

3.4. rengiamos šios STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 9 priede nurodytos techninio darbo projekto dalys:

3.4.1. bendroji;

3.4.2. architektūrinė;

3.4.3. konstrukcijų;

3.4.4. vandentiekio ir nuotekų šalinimo;

3.4.5. šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo;

3.4.6. elektrotechnikos;

3.4.7. elektroninių ryšių ir telekomunikacijų;

3.4.8. gaisro aptikimo ir signalizavimo;

3.4.9. apsauginės signalizacijos;

3.4.10. pasiruošimo statybai ir statybos darbų organizavimo;

3.4.11. statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo;

3.5. projekto parengimas vykdomas vienu etapu, kuris atitinka abu statinio projekto rengimo etapus (projektinių sprendinių parengimą ir paprastojo remonto projekto parengimą) ir šiems etapams taikomus reikalavimus:

– parengiami projektiniai sprendiniai, kurie suderinami su statytoju (pagal suderintus projektinius sprendinius gali būti koreguojama/tikslinama projektavimo užduotis);

– rengiamas paprastojo remonto projektas pagal projektavimo užduotyje keliamus reikalavimus;

3.6. techninės specifikacijos turi būti išsamios ir detalios. Paslaugų teikėjas visus iškilusius klausimus ir problemas, susijusias su techninėje užduotyje nustatytų tikslų ir užduočių vykdymu, turi spręsti savarankiškai, tačiau galutinius sprendimus priimti tik suderinus su statytoju (užsakovu). Statytojui (užsakovui) raštu pareikalavus, po sutarties, kurios pagrindu buvo atlikti techninėje užduotyje numatyti darbai, įvykdymo, perskaičiuoti statinio statybos skaičiuojamąją kainą pagal einamųjų metų, kuriais numatoma statinio statybos pradžia, rinkos kainas, t. y. atsižvelgiant į rinkos kainų lygį skaičiuojamuoju statinio projekto įgyvendinimo pradžios laikotarpiu. Paslaugų teikėjas projektinės dokumentacijos klaidas, neatitikimus normatyviniams dokumentams taiso neatlygintinai per su Statytoju sutartą terminą;

3.7. maksimali pasiūlymo kaina – 60 000,00 Eur su PVM (49 586,78 Eur be PVM).

4. Sutarties ir paslaugų teikimo trukmė:

4.1. statinio projekto parengimo sutartis bus laikoma sudaryta ir įsigalios nuo sutarties pasirašymo dienos (antros šalies pasirašymo dieną) ir galios iki visiško šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo;

4.2. paprastojo remonto projektą parengti per 10 (dešimt) mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo. Į šį terminą įskaičiuotas projektinių sprendinių ir projekto derinimas, bendrosios ekspertizės atlikimas ir statybą leidžiančio dokumento gavimas (jeigu bus privalomas). Projektas bus laikomas parengtu, kai bus gautas ekspertizės aktas, patvirtinantis, kad projektas yra parengtas tinkamai ir gautas statybą leidžiantis dokumentas (jeigu bus privalomas);

4.3. rengiamam paprastojo remonto projektui privaloma bendroji projekto ekspertizė, kurią atliks statytojo (užsakovo) parinktas ekspertizės rangovas. Preliminarus bendrosios ekspertizės atlikimo procedūros laikas numatomas apie 1 (vieną) mėnesį. Šis laikas įskaičiuojamas į paprastojo remonto projekto parengimo terminą. Projekto ekspertizės paslaugas apmoka statytojas (užsakovas);

4.4. projekto vykdymo priežiūra bus atliekama statytojui (užsakovui) informavus apie pasirašytą statybos rangos sutartį. Statinio projekto vykdymo priežiūra atliekama visą statybos laikotarpį iki statybos užbaigimo dokumento pasirašymo, bet ne ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos;

4.5. vykdant projekto vykdymo priežiūrą, privaloma nuolat (ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį, o prireikus ir dažniau) dalyvauti pasitarimuose sprendžiant iškilusias problemas ir klausimus, susijusius su projekto parengimu, bei, reikalui esant, dalyvauti  statybą kontroliuojančių institucijų patikrinimuose. Tinkamai atstovauti projekto rengėjui ir nuolat spręsti projekto įgyvendinimo klausimus rangos darbų laikotarpiu bei, esant poreikiui, garantiniu atliktų statybos darbų periodu. Projekto vykdymo priežiūrą vykdyti vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ketvirto skirsnio nuostatomis;

4.6. atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, nepriklausančioms nuo paslaugų teikėjo, sutarties terminas ir projektavimo paslaugų terminas gali būti pratęstas vieną kartą, bet ne ilgiau kaip 2 (dviem) mėnesiams.

5. Informacija, kaip turi būti apskaičiuota ir pateikta pasiūlymuose nurodoma pirkimo kaina:

5.1. kaina siūloma visai paslaugų apimčiai, atskirai nurodant pirmo projektavimo etapo paslaugų kainą, antro projektavimo etapo paslaugų kainą ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų kainą. Tiekėjas kainoje turi įsivertinti ir nusimatyti: inžinerinių geodezinių, topografinių tyrinėjimo dokumentų parengimą ir, esant reikalui, jų papildymą, atnaujinimą, duomenų patikslinimą; specialiųjų sąlygų, prisijungimo prie inžinerinių tinklų ir techninių sąlygų gavimą; esamų medžių ir krūmų taksaciją; poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos parengimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo reikalavimais (jeigu pagal teisės aktus bus reikalinga).

6. Finansavimo šaltinis ir atsiskaitymo tvarka:

6.1. paprastojo remonto projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos apmokamos Palangos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis iš Švietimo programos (Nr. 08) priemonės 1.4.2.1 „Švietimo įstaigų materialinės bazės turtinimas, ugdymo aplinkų kūrimas, atnaujinimas ir priežiūra (Didžiosios aktų salės remontas)“;

6.2. už atliktas paprastojo remonto projekto parengimo paslaugas bus atsiskaitoma per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitų faktūrų ir faktiškai atliktų ir priimtų darbų aktų pateikimo dienos;

6.3. už projekto vykdymo priežiūrą sumokama paslaugų teikėjui proporcingai įvykdytai darbų apimčiai per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitų faktūrų ir faktiškai atliktų ir priimtų darbų aktų pateikimo dienos;

6.4. projekto ekspertizę atliks statytojo (užsakovo) parinktas ekspertizės rangovas. Už projekto ekspertizę sumoka statytojas (užsakovas).

7. Specialiosios sutarties sąlygos:

7.1. papildomų, sutartyje nenumatytų paslaugų pirkimas jos galiojimo laikotarpiu vykdomas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nustatyta tvarka;

7.2. bet kuriuo sutarties vykdymo metu statytojas (užsakovas) dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių (finansavimo sustabdymo, projektavimo metu nustačius būtinus projektavimo sprendinių keitimus, trečiųjų šalių derinimo procedūrų ir kt.), raštu nurodydamas priežastis, turi teisę stabdyti sutarties ir projektavimo paslaugų vykdymo terminus bei nurodyti paslaugų teikėjui sustabdyti visų paslaugų arba jų dalies vykdymą. Toks paslaugų vykdymo sustabdymas negali trukti ilgiau nei 60 (šešiasdešimt) dienų. Terminas, kuriam paslaugų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas, nėra įskaičiuojamas į sutarties trukmės terminą. Paslaugų (jų dalies), kurių vykdymas buvo sustabdytas, terminas, išnykus aplinkybėms, dėl kurių paslaugų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas, pratęsiamas tam paslaugų (jų dalies) atlikimo terminui, kuris pagal sutartį buvo likęs paslaugų teikėjo (jų dalies) vykdymui iki kol paslaugų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas. Sutarties terminas pratęsiamas sustabdytų paslaugų atlikimo terminui, iki kol paslaugų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas, kuris buvo likęs pagal sutartį. Projektavimo sustabdymo metu šalims netaikomos sankcijos.

______________