                     Priedas Nr. 1
(VeiklŲ sąrašas)
Siaurojo geležinkelio komplekso Panevėžio-Rubikių ruožo (u. o. k. 21901) teritorijoje esančios vertingosios savybės - pervažos PR19 (unik. Nr. 4400-1456-8337) tvarkybos darbų (remonto) darbai
	Etapo Nr.
	Nuolatinių Darbų/paslaugų veiklos (etapo) pavadinimas

[Pildo perkančioji organizacija]
	Bendra darbo apimtis 
	Darbo atlikimo terminai ir mėnesiniai jo kiekiai Eur be PVM 

Mėnesiai
	Darbo (etapo) kaina, [valiuta] be PVM
[Pildo rangovas]

	
	
	
	2026 M
	

	
	
	
	Rugsėjis
	Spalis
	Lapkritis
	Gruodis
	

	1.
	SUSISIEKIMO DALIS 
	
	
	
	
	
	

	1.1. 
	Žemės darbai
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Geležinkelio kelio Nr. 7 viršutinė geležinkelio kelio konstrukcijos išardymas
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	Geležinkelio kelio Nr. I viršutinė geležinkelio kelio konstrukcijos išardymas
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	Geležinkelio kelio Nr. 11 viršutinė geležinkelio kelio konstrukcijos išardymas
	
	
	
	
	
	

	1.5.
	Automobilių kelio konstrukcijos išardymas
	
	
	
	
	
	

	1.6.
	Geležinkelio kelio Nr. 7 viršutinė geležinkelio kelio konstrukcijos įrengimas
	
	
	
	
	
	

	1.7.
	Geležinkelio kelio Nr. I viršutinė geležinkelio kelio konstrukcijos įrengimas
	
	
	
	
	
	

	1.8.
	Geležinkelio kelio Nr. 11 viršutinė geležinkelio kelio konstrukcijos įrengimas
	
	
	
	
	
	

	1.9.
	Gatvės dangos įrengimas
	
	
	
	
	
	

	  1.10.
	Takas (asfalto danga)
	
	
	
	
	
	

	  1.11.
	Takas (trinkelių danga)
	
	
	
	
	
	

	  1.12.
	Paviršinio vandens nuvedimas
	
	
	
	
	
	

	  1.13.
	Baigiamieji darbai
	
	
	
	
	
	

	2.
	KADASTRINIŲ MATAVIMŲ IR IŠPILDOMOSIOS DOKUMENTACIJOS PARENGIMAS BEI KITŲ TEISĖS AKTŲ NUSTATYTŲ DOKUMENTŲ, REIKALINGŲ STATYBOS UŽBAIGIMO PROCEDŪROMS ATLIKTI, PARENGIMAS-PRIDAVIMAS
	
	
	
	
	
	

	Suma be PVM*:
	
	

	PVM [tarifas] *:
	
	

	BENDRA SUMA su PVM*:
	
	


* - nurodytos sumos privalo sutapti su Pasiūlymo rašte nurodytomis sumomis

Pastaba Nr. 1: 

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio

- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą

- tais  atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus  rangovui nereikia  mokėti  PVM,  jis atitinkamų skilčių  nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.
Pastaba Nr. 2: 
Viešojo pirkimo dalyviai apžiūri objektą vietoje ir įvertina numatytus darbus ir jų pateiktus kiekius.
