specialiųjų pirkimo sąlygų 14 priedas

„Sutarties specialiųjų sąlygų projektas“

BAST „ASTRUVKOS MIŠKAS“ NATŪRALAUS HIDROLOGINIO REŽIMO ATKŪRIMO TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMAS

PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

| Sutarties pavadinimas | BAST „ASTRUVKOS MIŠKAS“ natūralaus hidrologinio režimo atkūrimo techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sutarties data |  | Sutarties numeris |  |

| 1. SUTARTIES ŠALYS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Pirkėjas | 1.1.1. Pavadinimas | Biudžetinė įstaiga Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcija |
|  | 1.1.2. Juridinio asmens kodas | 306109963 |
|  | 1.1.3. Adresas | Kampelių g. 10, 64351 Aleknonys, Alytaus r. |
|  | 1.1.4. PVM mokėtojo kodas | LT100016936311 |
|  | 1.1.5. Atsiskaitomoji sąskaita | LT67 4040 0636 1000 1473 |
|  | 1.1.6. Bankas, banko kodas | Lietuvos Respublikos Finansų ministerija |
|  | 1.1.7. Telefonas | +370 315 49 540 |
|  | 1.1.8. El. paštas | dzukija.suvalkija@saugoma.lt |
|  | 1.1.9. Šalies atstovas | Direktorius Paulius Čeponas |
|  | 1.1.10. Atstovavimo pagrindas | Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos nuostatai, patvirtinti Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2026 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. V-43 „Dėl Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos nuostatų patvirtinimo“. |
| 1.2. Tiekėjas (jei Tiekėjas yra fizinis asmuo, skiltys atitinkamai pakoreguojamos. Jei Tiekėjas yra tiekėjų grupė, skiltys pildomos įterpiant kiekvieno grupės nario informaciją) | 1.2.1. Pavadinimas |  |
|  | 1.2.2. Juridinio asmens kodas |  |
|  | 1.2.3. Adresas |  |
|  | 1.2.4. PVM mokėtojo kodas |  |
|  | 1.2.5. Atsiskaitomoji sąskaita |  |
|  | 1.2.6. Bankas, banko kodas |  |
|  | 1.2.7. Telefonas |  |
|  | 1.2.8. El. paštas |  |
|  | 1.2.9. Šalies atstovas |  |
|  | 1.2.10. Atstovavimo pagrindas |  |

| 2. ATSAKINGI ASMENYS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Pirkėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą, Paslaugų priėmimą, Sąskaitų per informacinę sistemą SABIS priėmimą, Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies reikalavimus |  | (nurodyti padalinį / skyrių, pareigas, vardą, pavardę, tel., el. paštą) |  |
| 2.2. Tiekėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą |  | (nurodyti padalinį / skyrių, pareigas, vardą, pavardę, tel., el. paštą) |  |
| 3. SUTARTIES DALYKAS |  |  |  |
| 3.1. Sutarties dalykas |  | Tiekėjas įsipareigoja Sutartyje numatytomis sąlygomis suteikti Pirkėjui “Natura 2000“ buveinių apsaugai svarbios teritorijos (toliau - BAST) „Astruvkos miškas“ natūralaus hidrologinio režimo atkūrimo techninio darbo projekto (toliau – Projektas) parengimo ir Projekto vykdymo priežiūros paslaugas (toliau – Paslaugos). Išsamus Paslaugų aprašymas ir kiti reikalavimai teikiamoms Paslaugoms nustatyti Sutarties priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“ (toliau – Techninė specifikacija) ir Sutarties priede Nr. 2 „Pasiūlymas“. |  |
| 3.2. Pirkimo pavadinimas ir numeris |  | BAST „ASTRUVKOS MIŠKAS“ natūralaus hidrologinio režimo atkūrimo techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas, atliktas atviro tarptautinio konkurso būdu. CVP IS Pirkimo Nr. [ ] |  |
| 3.3. Informacija apie Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą arba kitą projektą |  | Sutartis vykdoma įgyvendinant Europos Sąjungos finansuojamą projektą "Saugomų teritorijų planavimas ir tvarkymas, ekosistemų, buveinių ir rūšių geros būklės palaikymas visoje Lietuvos teritorijoje" Nr. 01-027-P-0005, 1.2 poveiklė. |  |
| 4. PASLAUGŲ SUTEIKIMO TERMINAI IR PASLAUGŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO TVARKA |  |  |  |
| 4.1. Paslaugų suteikimo terminai, kai Paslaugos teikiamos etapais |  | 4.1.1.Tiekėjas įsipareigoja suteikti Paslaugas Techninėje specifikacijoje nurodytų etapų eiliškumu, terminais ir sąlygomis. 4.1.2. Paslaugų dalis, apimanti Projekto parengimą, turi būti suteikta per 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Ši Paslaugų dalis laikoma suteikta, kai Tiekėjas Pirkėjui pateikia Projektą su teigiama ekspertizės išvada ir Šalys pasirašo paslaugų priėmimo – perdavimo aktą. Paslaugos teikiamos pagal pateiktą su Pirkėju suderintą paslaugų teikimo grafiką Techninėje specifikacijoje ir Šalių suderintame grafike nurodytų etapų eiliškumu, terminais ir sąlygomis. Jei atitinkamo etapo įvykdymo terminas nenurodytas, bus laikoma, kad etapą Tiekėjas turi užbaigti per Paslaugų atlikimo terminą. 4.1.3. Paslaugų dalis, apimanti Projekto vykdymo priežiūros paslaugas, pradedama teikti nuo Projekto įgyvendinimo (realių rangos (statybos) darbų) pradžios objekte ir vykdomos iki bus pasirašytas statinio statybos užbaigimo aktas arba patvirtinta deklaracija apie statybos užbaigimą. |  |
| 4.2. Paslaugų / jų dalies / etapo / periodo suteikimo termino pratęsimas |  | Tiekėjas turi teisę į Paslaugų suteikimo termino pratęsimą, tačiau tik tuo atveju, jei atsiranda įrodymais pagrįstų kliūčių ar trukdymų, kurių atsiradimui Tiekėjas neturi įtakos ir už kuriuos jis neatsako, ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims, ar kitų aplinkybių, kurių Tiekėjas negalėjo iš anksto numatyti. Aplinkybės, kuriomis grindžiama būtinybė pratęsti Paslaugų suteikimo terminą, jokiu būdu negali priklausyti nuo Tiekėjo. Kiekvienu tokiu atveju, Tiekėjas raštu nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, apie tai praneša Pirkėjui, pateikdamas minėtų aplinkybių egzistavimo įrodymus. Nurodytas aplinkybes vertina Pirkėjas. Pirkėjui raštu sutikus, Paslaugų suteikimo terminas gali būti pratęsiamas tik minėtų aplinkybių egzistavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau nei 1 (vieno) mėnesio laikotarpiui. |  |
| 4.3. Užsakymų teikimo tvarka |  | Netaikoma |  |
| 4.4. Dėl minimalios Užsakymo vertės ar apimties |  | Netaikoma |  |
| 4.5. Pateikiami dokumentai |  | 4.5.1. Teikiant 4.1.2. punkte nurodytą Paslaugų dalį Tiekėjas turi pateikti šiuos dokumentus: - po pirmo etapo - parengta ir su Pirkėju suderinta spausdintinė (2 egz.) bei skaitmeninė (1 egz.) esamos būklės tyrimų ataskaita; - po antro etapo - parengti ir su Pirkėju suderinti projektiniai pasiūlymai (2 egz. spausdinti, 1 egz. skaitmeninis); - po trečio etapo - parengtas pilnos apimties Projektas (2 egz. spausdinti, 1 egz. skaitmeninis) bei gautas statybą leidžiantis dokumentas (jei reikalinga); - po ketvirto etapo - Pirkėjui pateiktas Projektas su teigiama ekspertizės išvada bei paslaugų priėmimo – perdavimo aktas; - Šalims pasirašius Paslaugų perdavimo-priėmimo aktus – Sąskaita už Projekto parengimo paslaugas. 4.5.2. Teikiant 4.1.3. punkte nurodytą Paslaugų dalį Tiekėjas turi pateikti šiuos dokumentus: 1) Pirkėjui pareikalavus, per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo reikalavimo gavimo dienos, jos neskaičiuojant, parengti laisvos formos tarpines ataskaitas, kuriose turi būti apibendrinama Projekto vykdymo priežiūros paslaugos teikimo veikla einamu laikotarpiu; 2) parengti baigiamąją laisvos formos ataskaitą, ją suderinti su Pirkėju ir pateikti Pirkėjui kartu su Projekto užbaigimo aktu; 3) Pirkėjui patvirtinus baigiamąją ataskaitą Sąskaitą už suteiktas Projekto vykdymo priežiūros paslaugas. 4.5.3. Tiekėjui nepateikus nurodytų dokumentų, laikoma, kad Paslaugos neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų. |  |
| 5. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA |  |  |  |
| 5.1. Sutarčiai taikomas kainos apskaičiavimo būdas |  | Vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ suvestinės redakcijos (įsigaliojusios nuo 2025-12-31) Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. |  |
| 5.2. Pradinės Sutarties vertė ir Sutarties kaina, kai taikoma fiksuotos kainos kainodara |  | Pradinės Sutarties vertė yra (nurodyti sumą skaičiais) Eur (nurodyti sumą žodžiais) be PVM. PVM sudaro (nurodyti sumą skaičiais) Eur (nurodyti sumą žodžiais). Sutarties kaina yra (nurodyti sumą skaičiais) Eur (nurodyti sumą žodžiais) su PVM. Šioje Sutartyje Pradinės Sutarties vertė yra lygi Tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM, nurodytai už visą pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytą Paslaugų kiekį ir (ar) apimtį. Pradinės Sutarties vertės ir Sutarties kainos pasiskirstymas pagal Paslaugų dalis nurodytas Sutarties priede Nr. 2 „Pasiūlymas“. |  |
| 5.3. Sutarties kainos perskaičiavimas taikant peržiūros taisykles |  | Sutarties kaina bus perskaičiuojama: 5.3.1. dėl PVM tarifo pasikeitimo; 5.3.2. dėl kainų lygio pokyčio. |  |
| 5.3.1. Sutarties kainos peržiūra dėl PVM tarifo pasikeitimo |  | Jeigu Sutarties vykdymo metu pasikeičia PVM mokėjimą reglamentuojantys teisės aktai, darantys tiesioginę įtaką Tiekėjo teikiamų Paslaugų Sutartyje nurodytai kainai, Sutarties kaina perskaičiuojama nekeičiant Paslaugų kainos be PVM. Perskaičiuota Sutarties kaina taikoma Paslaugoms, suteiktoms nuo PVM tarifo pasikeitimo įsigaliojimo datos, nepriklausomai nuo to, kada pasirašytas Susitarimas. Šis kainos perskaičiavimas įforminamas Šalių susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi, per 10 (dešimt) darbo dienų nuo PVM tarifo pasikeitimo įsigaliojimo |  |
| 5.3.2. Sutarties kainos peržiūra dėl kitų mokesčių, lemiančių Paslaugų kainos pokytį, pasikeitimo |  | Netaikoma |  |
| 5.3.3. Sutarties kainos peržiūra dėl kainų lygio pokyčio |  | 5.3.3.1. Bet kuri Sutarties Šalis Sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti Sutarties kainos peržiūrą (keitimą) ne anksčiau kaip po 3 (trijų) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (jeigu peržiūra jau buvo atlikta – nuo Susitarimo dėl paskutinio perskaičiavimo pagal šį Specialiųjų sąlygų punktą įsigaliojimo dienos), jeigu ūkio subjektams suteiktų paslaugų kainų pokytis (k), apskaičiuotas kaip nustatyta 5.3.3.6 punkte, viršija 5 (penkis) procentus. Sutarties kainos peržiūra atliekama ne rečiau kaip kas 3 (trys) mėnesiai. 5.3.3.2. Sutarties kaina peržiūrima tik tai Sutarties daliai, kuri nėra išpirkta, t. y. Paslaugoms, kurios nėra priimtos ir apmokėtos. Vėlesnė Sutarties kainos peržiūra negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atlikta peržiūra. 5.3.3.3. Jeigu Paslaugų teikimas vėluoja dėl Tiekėjo kaltės, uždelstų suteikti Paslaugų kaina nėra perskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo (gali būti mažinama, tačiau negali būti didinama). 5.3.3.4. Atlikdamos Sutarties kainos peržiūrą Šalys vadovaujasi Valstybės duomenų agentūros viešai Oficialiosios statistikos (https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?indicator=S7R260#/) paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis. Iš kitos Šalies nereikalaujama pateikti oficialaus Valstybės duomenų agentūros ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo. 5.3.3.5. Šalys privalo Susitarime nurodyti paslaugų kainų indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jo nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jo nustatymo datą, kainų pokytį (k), perskaičiuotą Sutarties kainą, perskaičiuotą Pradinės Sutarties vertę. 5.3.3.6. Nauja Sutarties kaina apskaičiuojama pagal žemiau pateiktą formulę: a1=a+k100×a, kur a – kaina (Eur be PVM) (jei peržiūra jau buvo atlikta, tai po paskutinio perskaičiavimo) a1 – perskaičiuota (pakeista) kaina (Eur be PVM) k – pagal paslaugų kainų indeksą taikant Valstybės duomenų agentūros (toliau – VDA) tinklapyje rodiklių duomenų bazės statistikos srityje „Ūkis ir finansai (makroekonomika)“, dalyje „Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos“, skiltyje „Paslaugų kainų indeksai (PKI) ir kainų pokyčiai" paskelbtus paslaugų kainų indeksus pagal ekonominės veiklos rūšies rodiklį (M711 Architektūros, inžinerijos ir susijusios techninės konsultacijos veikla) apskaičiuotas paslaugų kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (%). „k“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę: k =IndnaujausiasIndpradžia×100-100, (proc.) kur Indnaujausias – kreipimosi dėl kainos peržiūros išsiuntimo kitai Šaliai dieną paskelbtas naujausias paslaugų indeksas (M711 Architektūros, inžinerijos ir susijusios techninės konsultacijos veikla). Indpradžia – laikotarpio pradžios datos (ketvirčio) paslaugų indeksas (M711 Architektūros, inžinerijos ir susijusios techninės konsultacijos veikla). Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (ketvirtis) yra Sutarties įsigaliojimo dienos ketvirtis. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (ketvirtis) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės ketvirtis. 5.3.3.7. Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki vieno skaitmens po kablelio, o apskaičiuota kaina „a1“ suapvalinamas iki dviejų skaitmenų po kablelio. 5.3.3.8. Šalis, siekianti Sutarties kainos peržiūros, privalo raštu kreiptis į kitą Šalį ir prašyme pateikti visą reikalingą informaciją: Sutarties pavadinimą, numerį, datą, neperduotų ir neapmokėtų Paslaugų sąrašą su kiekiais, indekso reikšmes su nuorodomis į viešus šaltinius Valstybės duomenų agentūros Oficialiosios statistikos portale, kita svarbi informacija. Prašyme Šalis neturi teisės nurodyti kito indekso ar prašyti perskaičiavimo pagal kitą indeksą nei nurodytas šioje procedūroje. 5.3.3.9. Susitarimas turi būti sudarytas per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo Šalies pateikto tinkamo prašymo perskaičiuoti Sutarties kainą gavimo dienos. 5.3.3.10. Susitarimu Šalys neturi teisės keisti procedūroje nurodytos tvarkos ar kitų Sutarties nuostatų, išskyrus, jei keitimas atliekamas pagal VPĮ nuostatas. |  |
| 5.3.4. Sutarties kainos peržiūra dėl kainų lygio pokyčio pagal Paslaugų grupių kainų pokyčius |  | Netaikoma |  |
| 5.4. Sutarties kainos apskaičiavimas taikant kiekio (apimties) keitimo taisykles |  | Netaikoma |  |
| 5.5. Atsiskaitymo su Tiekėju terminas ir tvarka |  | 5.5.1. Už teikiamas Paslaugas numatyti mokėjimai: 1) Tiekėjui 4.1.2. papunktyje nurodytu terminu suteikus Paslaugų dalį, apimančią Projekto parengimą, Pirkėjas sumoka Sutarties kainos dalį už techninio darbo projekto parengimo paslaugas, nurodytą Sutarties priede Nr. 2 „Pasiūlymas“; 2) Tiekėjui 4.1.3. papunktyje nurodytu terminu suteikus Paslaugų dalį, apimančią Projekto vykdymo priežiūros paslaugas, Pirkėjas sumoka Sutarties kainos dalį už techninio darbo projekto vykdymo priežiūros paslaugos, nurodytą Sutarties priede Nr. 2 „Pasiūlymas“; 5.5.2. Atliekant kiekvieną mokėjimą, Pirkėjas atsiskaito su Tiekėju ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos. |  |
| 5.6. Avansas |  | Netaikoma |  |
| 5.7. Avanso užtikrinimas |  | Netaikoma |  |
| 6. PASLAUGŲ KOKYBĖ IR GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI |  |  |  |
| 6.1. Garantinis terminas |  | 6.1.1. Paslaugų rezultatams (parengtam Projektui) taikomi šie garantiniai terminai, skaičiuojami nuo statinio statybos užbaigimo akto pasirašymo arba deklaracijos apie statybos užbaigimą patvirtinimo dienos: 1) 5 (penkeri) metai – bendrasis Projekto sprendinių garantinis terminas; 2) 10 (dešimt) metų – Projekto sprendinių garantinis terminas paslėptiems statinio elementams (pavyzdžiui, griovių užtūrų pamatų konstrukcijoms, požeminiams melioracijos mazgams, nuotolinio matavimo šulinėlių požeminėms dalims); 3) 20 (dvidešimt) metų – garantinis terminas tyčia paslėptiems Projekto defektams (jei tokie būtų nustatyti). 6.1.2. Jei statybos darbai nepradedami vykdyti per 3 (tris) metus nuo Projekto perdavimo Pirkėjui dienos, Projekto garantinis terminas pradedamas skaičiuoti praėjus 3 (trims) metams nuo Projekto perdavimo Pirkėjui dienos ir tęsiasi 5 (penkis) metus. |  |
| 6.2. Terminas Paslaugų trūkumams pašalinti |  | 6.2.1. Tiekėjas pastebėtus (nustatytus) Paslaugų trūkumus, klaidas ar neatitikimus Techninės specifikacijos reikalavimams privalo pašalinti savo lėšomis per šiuos terminus: 1) Per 5 (penkias) darbo dienas – nuo Pirkėjo, Projekto ekspertizės vykdytojo arba derinančių institucijų (Širvintų r. savivaldybės, Nacionaline žemės tarnyba (NŽT), VĮ Valstybine miškų urėdija (VMU) ir kt.) rašytinės pastabos ar reikalavimo gavimo dienos (Projekto rengimo ir derinimo etape). 2) Per 10 (dešimt) kalendorinių dienų – statinio statybos (rangos) vykdymo metu arba garantinio termino laikotarpiu, jeigu dėl nustatyto trūkumo kilusi rizika ar defektas stabdo rangos darbus arba daro žalą aplinkai. 6.2.2. Jeigu nustatytiems trūkumams pašalinti objektyviai reikalingas ilgesnis terminas (pavyzdžiui, būtina atlikti papildomus sezoninius gamtinius tyrimus ar ilgalaikius hidrologinius perskaičiavimus), Šalių rašytiniu susitarimu gali būti nustatytas kitas terminas, tačiau jis negali viršyti 30 (trisdešimties) kalendorinių dienų. |  |
| 6.3. Kokybinių kriterijų įgyvendinimo ir tikrinimo tvarka |  | Netaikoma (tuo atveju, jeigu laimėjęs Tiekėjas neatitiko arba nesiūlė Pirkimo sąlygose nustatytų kokybinių kriterijų pasiūlymų vertinimui ir už tai jam nebuvo suteikti balai vertinant Pirkimo pasiūlymus) arba Atitinkamas Sutartyje numatytas paslaugas turi teikti šioje Sutartyje nurodyti Tiekėjo specialistai. Tiekėjas, bet kuriuo Sutarties galiojimo laikotarpiu, Pirkėjui paprašius, pateikia patvirtinimą, kad Sutartyje nurodyti Tiekėjo specialistai teikia Sutartyje ir Techninėje specifikacijoje numatytas paslaugas (jeigu tai nesimato iš kitų dokumentų, kuriuos Pirkėjui Tiekėjas teikia vykdydamas Sutartį (pvz. suteiktų paslaugų perdavimo – priėmimo aktas, suteiktų paslaugų ataskaita ir .t.t). Visi Pirkėjui pateikiami dokumentai turi būti pasirašyti Tiekėjo atsakingo asmens ir pateikti už Sutartį atsakingam asmeniui, nurodytam 2.1 papunktyje, elektroniniu paštu. Tiekėjas privalo pateikti prašomus dokumentus ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Pirkėjo rašytinio prašymo gavimo dienos. Jeigu paaiškėja, kad Paslaugas teikia ne Sutartyje nurodytas Tiekėjo specialistas ir Tiekėjas nebuvo kreipęsis į Pirkėją su prašymu pakeisti Sutartyje nurodytą specialistą ir todėl nebuvo patikrinta jo atitiktis Pirkimo sąlygose nustatytiems kokybiniams kriterijams arba Pirkėjui patikrinus ir nustačius, kad naujai siūlomo specialisto kokybiniai kriterijai yra žemesni nei keičiamo specialisto, kuris vertinant pasiūlymus buvo gavęs papildomų balų už kokybinius kriterijus, Tiekėjui, už kiekvieną nustatytą tokį pažeidimo atvejį, taikoma Specialiųjų sutarties sąlygų 9.4 ir (arba) 9.7 punktuose numatytos baudos. |  |
| 7. SUTARTIES VYKDYMUI PASITELKIAMI SUBTIEKĖJAI IR (AR) SPECIALISTAI |  |  |  |
| 7.1. Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai |  | Sutarties vykdymui subtiekėjai ir (ar) specialistai nepasitelkiami. arba Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai yra nurodyti Sutarties priede Nr. 4 „Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai“ |  |
| 8. PRIEVOLIŲ PAGAL SUTARTĮ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS |  |  |  |
| 8.1. Prievolių pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimas |  | Prievolių pagal Sutartį įvykdymas užtikrinamas: - Netesybomis (delspinigiais, bauda); - Pirmo pareikalavimo banko garantija arba Draudimo bendrovės laidavimo draudimu. |  |
| 8.2 Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas |  | Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis nei Sutarties galiojimo terminas (arba ilgiau, jei sutartis pratęsiama). |  |
| 8.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimas |  | Tiekėjas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos turi pateikti Pirkėjui ne mažiau kaip 10 (dešimt ) procentų nuo Sutarties kainos, nurodytos 5.2 punkte, pirmo pareikalavimo banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą, atitinkančius Sutarties Bendrųjų sąlygų 10 skyriaus reikalavimus. Esant poreikiui, gavus Tiekėjo prašymą, šis terminas gali būti pratęstas Šalių suderintam terminui. |  |
| 9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ |  |  |  |
| 9.1. Pirkėjui taikomos netesybos už mokėjimų pagal Sutartį vėlavimą |  | Jei Pirkėjas, gavęs tinkamai pateiktą ir užpildytą Sąskaitą, uždelsia atsiskaityti už tinkamai Tiekėjo suteiktas kokybiškas Paslaugas per Sutartyje nurodytą terminą, Tiekėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos skaičiuoja Pirkėjui 0,02 (dvi šimtosios) procento dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos be PVM už kiekvieną vėlavimo dieną. |  |
| 9.2. Tiekėjui taikomos netesybos |  | 9.2.1. Jeigu Tiekėjas vėluoja suteikti paslaugas , t. y. dėl Tiekėjo kaltės nepasirašomi paslaugų perdavimo – priėmimo aktai 4.1 punkte ir Techninėje specifikacijoje nurodytais terminais arba nevykdo kitų sutartinių įsipareigojimų, Pirkėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos Tiekėjui skaičiuoja 0,02 (dvi šimtosios) procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku nesuteiktų paslaugų ar kitų sutartinių įsipareigojimų nevykdymo kainos be PVM. 9.2.2. Jeigu Tiekėjas vėluoja grąžinti dėl Tiekėjui mokėtinos sumos sumažinimo susidariusią permoką pagal Bendrųjų sąlygų 7.4.1.2 papunktį, Pirkėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos Tiekėjui skaičiuoja 0,02 (dvi šimtosios) procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku negrąžintos permokos kainos be PVM. 9.2.3. Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui netesybas per 30 (trisdešimt) dienų nuo Pirkėjo pareikalavimo, jeigu netesybų suma nėra išskaitoma iš Tiekėjui mokėtinos sumos. |  |
| 9.3. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo ar nepagrįstai nutraukus Sutarties vykdymą ne Sutartyje nustatyta tvarka |  | 9.3.1. Nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, mokama 5 000 (penkių tūkstančių) Eur dydžio bauda. 9.3.2. Nepagrįstai nutraukus Sutarties vykdymą ne Sutartyje nustatyta tvarka, mokama 5 000 (penkių tūkstančių) Eur dydžio bauda. |  |
| 9.4. Tiekėjui taikoma bauda dėl esamų subtiekėjų ar specialistų pakeitimo / naujų subtiekėjų pasitelkimo nesilaikant Bendrosiose sąlygose nurodytos subtiekėjų ir (ar) specialistų keitimo tvarkos |  | 5 000 (penki tūkstančiai) Eur už kiekvieną nustatytą pažeidimo atvejį, kai pasitelkiami nauji subtiekėjai / specialistai arba keičiami esami subtiekėjai / specialistai, nesilaikant Bendrosiose sąlygose nustatytos tvarkos. |  |
| 9.5. Tiekėjui taikomos baudos dėl aplinkosauginių ir (arba) socialinių kriterijų nesilaikymo |  | Netaikoma |  |
| 9.6. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda dėl konfidencialumo reikalavimų nesilaikymo |  | 3 000 (trijų tūkstančiai) Eur už kiekvieną pažeidimo atvejį. |  |
| 9.7. Tiekėjui taikomos netesybos dėl pirkimo dokumentuose nustatytų Kokybinių kriterijų nepasiekimo Sutarties vykdymo metu |  | Netaikoma (tuo atveju, jeigu laimėjęs Tiekėjas neatitiko arba nesiūlė Pirkimo sąlygose nustatytų kokybinių kriterijų pasiūlymų vertinimui ir už tai jam nebuvo suteikti balai vertinant Pirkimo pasiūlymus) arba 5 000 (penki tūkstančiai) Eur už kiekvieną pažeidimą, kai Paslaugas teikia ne Sutartyje nurodytas Statinio projekto vadovas, kuris vertinant pasiūlymus buvo gavęs papildomų balų už kokybinius kriterijus, ir naujai siūlomo specialisto kokybiniai kriterijai (papildoma patirtis) yra žemesni nei keičiamo specialisto. Lygiavertiškumą vertina Pirkėjas pagal tuos pačius kokybinius kriterijus, kurie buvo taikyti vertinant pasiūlymus. |  |
| 9.8. Tiekėjui taikomos netesybos dėl Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepratęsimo |  | 0,02 (dvi šimtosios) procento nuo Sutarties vertės, nurodytos 5.2 punkte, už kiekvieną pavėluotą Sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimo pateikimo dieną. |  |
| 9.9. Tiekėjui taikoma bauda dėl Pirkėjo simbolių, pavadinimo ir ženklo reklamoje ar rinkodaroje naudojimo reikalavimų nesilaikymo bei draudimo naudotis Pirkėjo sukurtais intelektiniais veiklos rezultatais nesilaikymo |  | Netaikoma |  |
| 9.10. Kitos netesybos |  | Netaikoma |  |
| 10. ESMINĖS SUTARTIES SĄLYGOS |  |  |  |
| 10.1. Esminės Sutarties sąlygos |  | 10.1.1. Paslaugos turi būti teikiamos 4.1. punkte ir Techninėje specifikacijoje nurodytais terminais. 10.1.2. Paslaugos turi būti teikiamos vadovaujantis Sutartyje (jos prieduose) ir (ar) įstatymuose nustatytais reikalavimais Paslaugoms. |  |
| 10.2. Dideli arba nuolatiniai esminės Sutarties sąlygos vykdymo trūkumai |  | 10.2.1. Tiekėjas vėluoja pateikti Projektą su teigiama ekspertizės išvada, kaip nurodyta 4.1.2. papunktyje ir Techninėje specifikacijoje, ilgiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. 10.2.2. Tiekėjas teikdamas Paslaugas 2 (du) kartus nesilaikė Sutartyje ir jos prieduose ir (ar) įstatymuose nustatytų reikalavimų Paslaugoms ir šie trūkumai nebuvo ištaisyti per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo informavimo apie trūkumus Tiekėją dienos; 10.2.3. Tiekėjo paskirtas Projekto vykdymo priežiūros vadovas daugiau nei 2 (du) kartus be pateisinamos priežasties nevykdo/vėluoja vykdyti Techninėje specifikacijoje nustatytų Projekto vykdymo priežiūros vadovui nustatytų pareigų. |  |
| 11. SUTARTIES GALIOJIMAS IR KEITIMAS |  |  |  |
| 11.1. Sutarties sudarymas ir įsigaliojimas |  | 11.1.1.Ši Sutartis laikoma sudaryta, kai (pirma) ją pasirašo abi Šalys, ir (antra) pateikiamas sutarties įvykdymo užtikrinimas, kaip numatyta Sutarties 8.3 punkte. Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo Pirkėjui diena laikoma Sutarties įsigaliojimo diena. Sutartis galioja iki visiško prievolių įvykdymo. 11.1.2. Prievolės pagal Sutarties dalį, apimančią Projekto parengimą, privalo būti įvykdytos per 14 (keturiolika) mėnesių (12 (dvylika) mėnesių Tiekėjo paslaugų suteikimo terminas, galimas 1 (vieno) mėnesio termino pratęsimas, kaip nurodyta 4.2 punkte bei 30 (trisdešimt) dienų apmokėjimo už suteiktas Projekto parengimo paslaugas terminas). 11.1.3. Prievolės pagal Sutarties dalį, apimančią Projekto vykdymo priežiūros paslaugas, pradedamos vykdyti nuo Pirkėjo rašytinio pranešimo apie statybos rangos darbų pradžią dienos ir privalo būti vykdomos visą faktinį statybos rangos darbų laikotarpį, iki bus pasirašytas statinio statybos užbaigimo aktas. 11.1.4. Vadovaujantis VPĮ 86 straipsnio 5 dalies nuostatomis, atsižvelgiant į pirkimo objekto specifiką (būtinybę atlikti statybos rangos pirkimo procedūras po projekto parengimo), maksimalus šios Sutarties galiojimo terminas yra 5 (penkeri) metai nuo jos įsigaliojimo dienos. Pirkėjas neatsako už terminus, jei statybos rangos viešojo pirkimo procedūros užsitęsia dėl neįvykusių konkursų, tiekėjų pretenzijų ar teisminių ginčų, o Tiekėjas įsipareigoja šiuo laikotarpiu užtikrinti paslaugų tęstinumą. Projekto vykdymo priežiūros paslaugos pradedamos teikti tik Pirkėjui pradėjus statybos rangos darbus. Šalys patvirtina, kad ilgesnis Sutarties galiojimo terminas nustatomas išimtinai dėl pirkimo objekto specifikos ir būtinybės užtikrinti projekto vykdymo priežiūrą rangos darbų metu. |  |
| 11.2. Sutarties galiojimo termino pratęsimas |  | Netaikoma. |  |
| 12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS |  |  |  |
| 12.1. Sutarties nutraukimo pagrindai | Sutartis gali būti nutraukiama rašytiniu Šalių susitarimu arba vienašališkai, Bendrosiose sąlygose nurodytais atvejais ir nustatyta tvarka. Susitarime įvardijamos Sutarties nutraukimo priežastys, nutraukimo data ir susitariama dėl apmokėjimo už iki Sutarties nutraukimo priimtas Paslaugas, taip pat dėl atsakomybės nuostatų taikymo. |  |  |
| 12.2. Esminiai Sutarties pažeidimai | Esminiais Sutarties pažeidimais laikomi Bendrosiose sutarties sąlygose, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatyti ir šie Sutarties pažeidimai: 12.2.1. jeigu Tiekėjas nevykdo prisiimtų įsipareigojimų už Sutartyje nustatytą Sutarties kainą; 12.2.2. jeigu Tiekėjas nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimo ilgiau kaip 30 (trisdešimt) dienų nuo galiojančio Sutarties įvykdymo užtikrinimo termino pabaigos Bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka (išskyrus pirminį Sutarties įvykdymo užtikrinimą); 12.2.3. jeigu Tiekėjas pažeidžia Paslaugų suteikimo terminus ir priskaičiuotų netesybų už vėlavimą suma viršija 10 (dešimt) proc. Sutarties kainos; 12.2.4. Tiekėjas pažeidžia Paslaugų suteikimo terminus ir dėl Paslaugų suteikimo vėlavimo Paslaugos tampa nebereikalingos; 12.2.5. kai Sutartį vykdančių specialistų kvalifikacija ar teisė vykdyti atitinkamą veiklą nebeatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų ir šie neatitikimai nebuvo ištaisyti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo kvalifikacijos tapimo neatitinkančia dienos; 12.2.6. Tiekėjas 2 (du) kartus pažeidžia Sutarties Bendrųjų sąlygų nuostatas dėl Sutarties vykdymui pasitelkiamų naujų subtiekėjų ir (ar) specialistų / esamų subtiekėjų ir (ar) specialistų keitimo; 12.2.7. Tiekėjas pažeidžia šios Sutarties nuostatas, reglamentuojančias konkurenciją, intelektinės nuosavybės ar konfidencialios informacijos valdymą; 12.2.8. Tiekėjas pažeidžia esminę Sutarties sąlygą ir tai yra didelis arba nuolatinis esminės Sutarties sąlygos vykdymo trūkumas, kaip nurodyta 10.2 punkte; 12.2.9. jeigu yra kitos aplinkybės, numatytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnyje. |  |  |
| 13. APLINKOS APSAUGOS IR SOCIALINIAI KRITERIJAI |  |  |  |
| 13.1. Su perkamomis paslaugomis susiję aplinkos apsaugos kriterijai | Sutartis vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ suvestinės redakcijos (įsigaliojusios nuo 2026 m. gegužės 11 d.): a) 4.4.1. papunkčiu - perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų (Reglamentas) – (1) Vandens, nuotekų ir atliekų tvarkymo projektams skirtos inžinerijos ir architektūros paslaugos, (2) Gamtos rezervatų ir draustinių paslaugos, įskaitant natūralios aplinkos išsaugojimo paslaugos; b) 4.4.3 papunkčiu - perkamos paslaugos, nesusijusios su materialaus objekto sukūrimu, teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos. Tiekėjai raginami savo veikloje vadovautis darnaus vystymosi principais – naudoti energiją taupančius įrankius, mažinti popieriaus naudojimą, o komunikaciją vykdyti elektroninėmis priemonėmis. |  |  |
| 13.2. Su perkamomis Paslaugomis susiję socialiniai kriterijai | Netaikoma |  |  |
| 14. BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI (jeigu būtina dėl konkretaus Sutarties dalyko specifikos) |  |  |  |
| 14.1. | (pildyti, jei keičiamas Sutarties Bendrųjų sąlygų punktas, jį išdėstant nauja redakcija): Šalys susitaria pakeisti nurodytą Sutarties Bendrųjų sąlygų punktą ir išdėstyti jį nauja redakcija: Netaikoma. |  |  |
| 14.2. | (pildyti, jei papildomos Sutarties Bendrosios sąlygos naujomis nuostatomis): Šalys susitaria papildyti Sutarties Bendrąsias sąlygas nurodytu punktu, tačiau kitų punktų numeracijos nekeisti: Netaikoma. |  |  |
| 14.3. | (pildyti, jei išbraukiamas Sutarties Bendrųjų sąlygų atitinkamas punktas: Šalys susitaria išbraukti nurodytą Sutarties Bendrųjų sąlygų punktą, tačiau kitų punktų numeracijos nekeisti: Netaikoma. |  |  |
| 14.4. | (pildyti, jei nustatomos kitokios nei Sutarties Bendrosiose sąlygose nustatytos nuostatos dėl Paslaugų intelektinės nuosavybės): Netaikoma. |  |  |
| 14.5. | Sutarties Bendrosiose sąlygose nurodytos alternatyvios nuostatos (su prierašu „jei taikoma“ ir pan.) taikomos tik tokiu atveju, jeigu jos konkrečiai aprašomos Sutarties Specialiosiose sąlygose arba prieduose. |  |  |
| 15. SUTARTIES PRIEDAI |  |  |  |
| 15.1. Priedas Nr. 1 | Techninė specifikacija |  |  |
| 15.2. Priedas Nr. 2 | Pasiūlymas |  |  |
| 15.3. Priedas Nr. 3 | Paslaugų perdavimo-priėmimo akto forma |  |  |
| 15.4. Priedas Nr. 4 | Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai |  |  |
| 16. ŠALIŲ ATSTOVŲ PARAŠAI |  |  |  |
| PIRKĖJAS |  |  | TIEKĖJAS |
| (nurodomos atstovo pareigos, vardas, pavardė) |  |  | (nurodomos atstovo pareigos, vardas, pavardė) |
| (parašas) |  |  | (parašas) |

______________

Specialiųjų sutarties sąlygų priedas Nr. 3

BAST „ASTRUVKOS MIŠKAS“ NATŪRALAUS HIDROLOGINIO REŽIMO ATKŪRIMO TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ

PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS Nr.

_______________

(įrašoma data)

(Sudarymo vieta)

Pirkėjas:

Paslaugų teikėjas: (jei tai tiekėjų grupė, nurodyti: (jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti tiekėjų grupė, sudaryta iš: (nurodyti visų ūkio subjektų pavadinimus), atstovaujamas atsakingojo partnerio (nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą),

Sutarties Nr.:

Sutarties pavadinimas:

Suteiktų paslaugų kaina (kaip nurodyta Sutarties specialiųjų sąlygų 5.5 punkte):

Paslaugų teikėjas šiuo paslaugų priėmimo – perdavimo aktu patvirtina, kad jis suteikė (įrašoma paslaugų suteikimo data) ir Pirkėjui perduoda šias paslaugas: ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, nurodytas Sutartyje.

Pirkėjas priima ir patvirtina, kad visos paslaugos suteiktos tinkamai ir laikantis Sutartyje, įskaitant jos prieduose, nustatytų reikalavimų; yra pateikti visi reikalingi dokumentai, jei tokie dokumentai turėjo būti pateikti paslaugų priėmimo – perdavimo momentu.

Pastabos (jeigu yra):

| Perdavė | Priėmė |
| --- | --- |
| Paslaugų teikėjo atstovas | Pirkėjo atstovas |
| (Data) | (Data) |
| (Parašas) | (Parašas) |
| (Vardas, pavardė) | (Vardas, pavardė) |
| (Pareigos) | (Pareigos) |

Specialiųjų sutarties sąlygų priedas Nr. 4

SUTARTIES VYKDYMUI PASITELKIAMI SUBTIEKĖJAI IR (AR) SPECIALISTAI

/Pildoma, kai pasitelkiami subtiekėjai, kuriais kvalifikacijos atitikimu remiasi Tiekėjas/:

[1. Subtiekėjai (-as), kurių kvalifikacija remiasi Tiekėjas: ]

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas | Subtiekėjo atstovas ir jo kontaktiniai duomenys | Kvalifikacijos reikalavimas, kurio atitikimui pasitelktas subtiekėjas | Perduodami įsipareigojimai (veiklos) | Perduodamų įsipareigojimų (veiklos) dalis nuo visos Sutarties (Eur arba %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |

/Pildoma, kai pasitelkiami subtiekėjai, kuriais Tiekėjas nesiremia kvalifikacijai atitikti/:

[2. Kiti Pasiūlyme nurodyti ir Sutarties sudarymo metu žinomi subtiekėjai: ]

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas | Subtiekėjo atstovas ir jo kontaktiniai duomenys | Perduodami įsipareigojimai (veiklos) | Perduodamų įsipareigojimų (veiklos) dalis nuo visos Sutarties (Eur arba %) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Pildo Tiekėjas |  |  |

/Kai pasitelkiami specialistai, pateikiamas jų sąrašas/:

[3. Sutartį vykdysiančių specialistų sąrašas:]

| Eil. Nr. | Specialisto vardas, pavardė | Specialisto teisiniai santykiai su tiekėju (darbuotojas, kvazisubtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi arba jo darbuotojas) | Pozicija (pareigos), kuriai siūlomas specialistas pagal pirkimo dokumentų reikalavimus |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |

| # ŠALIŲ PARAŠAI |  |
| --- | --- |
| Pirkėjo atstovo vardas, pavardė Atstovo pareigos ______________ (parašas) | Tiekėjo atstovo vardas, pavardė Atstovo pareigos ______________ (parašas) |

https://osp.stat.gov.lt/