BAST „ASTRUVKOS MIŠKAS“ NATŪRALAUS HIDROLOGINIO REŽIMO ATKŪRIMO TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMAS

TECHNINĖ UŽDUOTIS

I. BENDROJI INFORMACIJA

- Perkančioji organizacija: Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcija (į. k. 306109963, Kampelių g. 10, LT-64351 Aleknonys, Alytaus r.).

- Tiekėjas: Viešojo pirkimo būdu (toliau – Pirkimas) išrinktas ūkio subjektas, su kuriuo pasirašyta Paslaugų pirkimo sutartis (toliau – Sutartis).

- Pirkimo objektas: „Natura 2000“ buveinių apsaugai svarbios teritorijos (toliau – BAST) „Astruvkos miškas“ (kodas LTSIR0001) hidrologinio režimo atkūrimo techninio darbo projekto (toliau – Projektas) parengimas ir šio Projekto vykdymo priežiūros paslaugos.

- Finansavimo šaltinis: Techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos (toliau – Paslaugos) perkamos įgyvendinant ES projektą "Saugomų teritorijų planavimas ir tvarkymas, ekosistemų, buveinių ir rūšių geros būklės palaikymas visoje Lietuvos teritorijoje" Nr. 01-027-P-0005, 1.2 poveiklė.

- Pirkimo tikslas: Remiantis BAST „Astruvkos miškas“ (kodas LTSIR0001) gamtotvarkos planu, suprojektuoti inžinerines priemones natūraliam hidrologiniam režimui atkurti 648,95 ha ploto teritorijoje (parengti Projektą). Projektas skirtas išsaugoti bei atkurti Europos Bendrijos (EB) svarbos buveines: Aktyvias aukštapelkės (7110), Vakarų taigą (9010) ir Pelkinius miškus (91D0).

- Paslaugų teikimo terminai:

6.1. Projektavimo paslaugų terminas: 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (įskaitant teigiamos projekto ekspertizės išvados gavimą);

6.2. Projekto vykdymo priežiūros paslaugų terminas: Šios paslaugos pradedamos teikti nuo realių rangos (statybos) darbų pradžios objekte ir vykdomos visą hidrologinio režimo atkūrimo darbų laikotarpį iki visiško objekto perdavimo Perkančiajai organizacijai naudoti bei statybos užbaigimo akto (arba komisijos akto) pasirašymo;

6.3. Tiekėjas turi teisę į Paslaugų suteikimo termino pratęsimą, tačiau tik tuo atveju, jei atsiranda įrodymais pagrįstų kliūčių ar trukdymų, kurių atsiradimui Tiekėjas neturi įtakos ir už kuriuos jis neatsako, ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims, ar kitų aplinkybių, kurių Tiekėjas negalėjo iš anksto numatyti. Aplinkybės, kuriomis grindžiama būtinybė pratęsti Paslaugų suteikimo terminą, jokiu būdu negali priklausyti nuo Tiekėjo. Kiekvienu tokiu atveju, Tiekėjas raštu nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, apie tai praneša Perkančiajai organizacijai, pateikdamas minėtų aplinkybių egzistavimo įrodymus. Nurodytas aplinkybes vertina Perkančioji organizacija. Perkančiajai organizacijai raštu sutikus, Paslaugų suteikimo terminas gali būti pratęsiamas tik minėtų aplinkybių egzistavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau nei 1 (vieno) mėnesio laikotarpiui.

6.4. per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos parengti Paslaugų teikimo grafiką ir suderinti jį su Perkančiąja organizacija. Paslaugų teikimo grafikas šalių sutarimu gali būti tikslinamas atsižvelgiant į Sutarties eigą.

II. ESAMOS SITUACIJOS APRAŠYMAS IR PROBLEMATIKA

7. „Natura 2000“ Buveinių apsaugai svarbios teritorijos (BAST) Astruvkos miškas (kodas LTSIR0001), įtrauktos į gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. D1-317 „Dėl Buveinių apsaugai svarbių teritorijų nustatymo“, plotas yra 648,95 ha (toliau – Teritorija). BAST Astruvkos miškui yra patvirtinti apsaugos tikslai – atkurti palankią Europos Bendrijos (toliau – EB) 7110, *Aktyvios aukštapelkės (ne mažesniame kaip 3 ha plote), 9010, *Vakarų taiga (ne mažesniame kaip 10 ha plote), 91D0, *Pelkiniai miškai (ne mažesniame kaip 318 ha plote) būklę ir pasiekti buveinių susiformavimą: 7110, *Aktyvios aukštapelkės (ne mažesniame kaip 16 ha plote), 9010, *Vakarų taiga (ne mažesniame kaip 15 ha plote) 91D0, *Pelkiniai miškai (ne mažesniame kaip 6 ha plote) su joms būdinga struktūra ir rūšių sudėtimi. Šių apsaugos tikslų pasiekimui reikalingi veiksmai yra numatyti BAST Astruvkos miško gamtotvarkos plane, kuris yra patvirtintas Saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktorės įsakymu 2025 m. vasario 12 d. Nr. V-14 „Dėl buveinių apsaugai svarbios teritorijos „Astruvkos miško“ (kodas LTSIR0001) gamtotvarkos plano patvirtinimo“ (toliau – Gamtotvarkos planas). Su Gamtotvarkos planu galima susipažinti čia.

Vienas pagrindinių Gamtotvarkos plano tikslų – hidrologinio režimo atkūrimas. Gamtotvarkos plane nurodoma, kad hidrologinio režimo atkūrimas yra būtinas gerai būklei atkurti ir sudaryti tinkamas sąlygas šioms buveinėms: 91D0, *Pelkiniai miškai, 7110, *Aktyvios aukštapelkės.

BAST Astruvkos miško teritorija yra Širvintų rajono savivaldybėje, Čiobiškio seniūnijoje, Darvydų kaime (LKS-94 centro koordinatės: 6096177, 542496). Ji persidengia su Lygiaraisčio telmologinio draustinio teritorija.

Tiekėjai, pageidaujantys apžiūrėti Teritoriją ir joje esančias melioracijos sistemas, gali tai padaryti iš anksto, suderinus atvykimo laiką su  Perkančiąja organizacija. Dėl Teritorijos apžiūros reikia kreiptis darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 15.00 val., tel.: +370 315 49 540 arba el. paštu: dzukija.suvalkija@saugoma.lt. Adresas: Kampelių g. 10, LT-64351 Aleknonių k., Alytaus r. sav. Teritorijos žemėlapis su tvarkymo plotais pateikiamas 1 priede. Teritorijos apžiūros metu nebus teikiamos konsultacijos ar atsakymai dėl Pirkimo dokumentų ar techninės užduoties paaiškinimo. Teritorijos apžiūrą Tiekėjai turės vykdyti savarankiškai.

Gamtosauginiai ribojimai: Teritorijoje yra registruota saugomo juodojo gandro buveinė, todėl projektiniai sprendiniai ir kirtimai negali turėti neigiamos įtakos šios rūšies būklei.

Didžiąją dalį teritorijos sudaro valstybinės reikšmės miško žemė, tačiau hidrologinio režimo poveikio zona bei melioracijos sistemos išeina už saugomos teritorijos ribų ir ribojasi su privačios žemės bei miško sklypais. 24-as tvarkymo plotas yra privačioje žemės sklype.

Rengiant Projektą, vertinti reikia ne tik esamus melioracinius ar kitus griovius, bet ir visą Teritoriją (esant poreikiui – ir už Teritorijos ribų). Projekto rengimo metu įvertinama, kokią įtaką, kokiame plote EB svarbos buveinėms turės siūlomi tvenkimai, taip pat kaip tai gali paveikti privačios nuosavybės sklypus, ar kertami medžiai gali būti panaudojami patvankų statybai, taip pat įvertinama, ar priemonės įgyvendinimas (ypač jei būtų reikalingi ir kirtimo darbai) neturės neigiamos įtakos juodojo gandro buveinės būklei.

Būtina įvertinti ir hidrologinio režimo stebėsenos poreikį bei numatyti vietas vandens lygio matavimo šulinėliams.

BAST Astruvkos miškas su aplinkinėmis melioracinėmis sistemomis sudaro pelkinį kompleksą, kuris yra saugomų teritorijų ribose, tačiau hidrologinio režimo atkūrimui gali būti reikalingos priemonės ir už saugomų teritorijų ribų. Pelkinės komplekso ekosistemas ir ten saugomas buveines neigiamai veikia sausinimo sistemos, todėl rengiant Projektą būtina suplanuoti priemones natūralaus hidrologinio režimo atkūrimui.

Teritorijoje vyrauja pelkinės arba perteklinio drėgnumo augimviečių miškų buveinės, didžioji dalis priskirta valstybinės reikšmės miškams. Melioracija paskatino pelkės eutrofikacijos procesus.

Vakarinėje ir šiaurinėje Teritorijos dalyje šalia miško tęsiasi sausinamieji grioviai, taip pat pietinėje Teritorijos dalyje esančiu grioviu vanduo teka į Rynos upelį ir tai daro neigiamą įtaką buveinėms 91D0, *Pelkiniai miškai ir 7110, *Aktyvios aukštapelkės. 7110, *Aktyvių aukštapelkių buveinėje būklės blogėjimas pasireiškia pelkei nebūdingų ekologinių formų pušų augimu, buveinei nebūdingų krūmokšnių (gailių, vaivorų)  vešėjimu, higrofilinių žolinių augalų (pvz. baltoji saidra) ir įvairių rūšių saulašarės nykimu, kiminų rūšių skaičiaus mažėjimu. Buveinėje 91D0, *Pelkiniai miškai pokyčiai dėl hidrologinių sąlygų sutrikdymo pasireiškia intensyviai augančių medžių buvimu ir kitų ardų struktūros pokyčiais, tokiais kaip beržų ir eglių pomiškio atsiradimas ar sutankėjimas, šaltekšnių trako suvešėjimas, 4 nebūdingų rūšių krūmokšnių, ypač mėlynės, atsiradimas ir dominavimas, apskritalapės saulašarės nykimas, kiminų rūšių sudėties ir jų projekcinio padengimo mažėjimas, miškui būdingų samanų suvešėjimas. Dalis šių neigiamų pelkinių buveinių pokyčių yra susiję su klimato kaita - aukštesne temperatūra ir sumažėjusiu kritulių kiekiu, kurie ateityje gali turėti įtakos buveinių atsikūrimui.

Įgyvendinant Projektą bus svarbu iškirsti visą sumedėjusią augaliją buveinėje 7110, *Aktyvios aukštapelkės ir dalį medžių (beržus, egles ir greitai augančias pušis) buveinėje 91D0, *Pelkiniai miškai. Beržai ir greitai augančios pušys didina vandens garinimą, dėl ko hidrologinės sąlygos dar pablogėja ir lemia tolesnę buveinės ir durpių klodo degradaciją.

Rengiant Projektą būtina įvertinti sausinimo griovį besitęsiantį 7 ir 18 kvartaluose, esant poreikiui jį patvenkti siekiant atkurti gerą 91D0, *Pelkiniai miškai buveinės būklę.

Rengiant Projektą būtina įvertinti griovių įtaką hidrologiniam režimui 23-26 tvarkymo plotuose (Gamtotvarkos planas).

III. REIKALAVIMAI PROJEKTO RENGIMO PASLAUGOMS

8. Projekto pagrindinis uždavinys – atkurti Teritorijos hidrologinį režimą, palankų BAST Astruvkos miške saugomoms vertybėms. Projekte turėtų būti pateikti sprendiniai, apimantys nesudėtingų statinių – griovių pertvarų ir kitų reikalingų hidrotechninių priemonių įrengimo vietas, naudojamas medžiagas, apibrėžta darbų organizavimo ir vykdymo eiga, parengtas darbų kiekių žiniaraštis ir sąmata.

9. Atsižvelgiant į tai, kad Teritorijos melioracijos grioviai atlieka ir vandens nuleidimo funkciją iš gretimų žemės ūkio plotų, Projekte reikia numatyti platesnius melioracijos sistemų pertvarkymo spendimus išeinančius už Teritorijos ribų, kurie leistų pasiekti keliamus pelkės hidrologinio režimo atkūrimo tikslus, bet nepablogintų besiribojančių žemės ūkio sklypų, o taip pat Teritorijoje esančio privačios miško žemės sklypo naudojimo sąlygų. Dėl šios priežasties situacijos analizė turės apimti visą aktualų Teritorijoje esančios pelkės vandens surinkimo baseiną.

10. Privaloma atlikti planuojamos ūkinės veiklos atranką ir kitas būtinas procedūras, kurios numatytos Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose. Numatomos priemonės turi būti parenkamos atsižvelgiant į Teritorijoje esančių BAST vertybių – pelkinių buveinių tipų natūraliai būdingus sezoninių vandens lygio svyravimų ir trofiškumo skirtumus, kad nepablogintų jų būklės.

11. Rangos darbų vykdymo laikas ir būdai taip pat turi būti parenkami taip, kad galima būtų išvengti arba sumažinti galimą neigiamą poveikį saugomoms buveinėms ir rūšims ar žemės sklypų naudotojams.

12. Priklausomai nuo numatytų priemonių įgyvendinimo vietų, pobūdžio ir privažiavimo kelių lokalizacijos, Projektas turi būti suderintas su atitinkamomis institucijomis ir gauti sklypų savininkų pritarimai.

13. Projekte turi būti aiškiai atskirta, kurios melioracijos sistemos dalys yra pilnai blokuojamos, kad galima būtų jas nurašyti ir pakoreguoti atitinkamas duomenų bazes, o kurios paliekamos pilnai ar iš dalies funkcionuoti.

14. Griovių pertvarų įrengimui turi būti parenkamos natūralios, gamtai draugiškos medžiagos: mediena, durpė, akmenys ir pan., o patys įrenginiai vizualiai priderinti prie natūralios aplinkos. Sintetinės medžiagos gali būti parenkamos tik išskirtinais atvejais, kai natūralių medžiagų naudojimas yra neefektyvus.

15. Projektuojant pelkės vandens lygio pakėlimo priemones didžiausią dėmesį reikia skirti aukštapelkinei daliai, kur turėtų būti siekiama atkurti hidraulinį gradientą, reikalingą griovių ir vėlesnio durpių slūgimo pažeisto būdingo aukštapelkės kupolo ploto, nuolydžio ir akrotelmo gylio atsikūrimui.

16. Numatant priemones svarbu užtikrinti, kad tvenkiant ir nukreipiant vandens srautus reikšmingai nepasikeistų žemiau esančių pelkės dalių būdingas aprūpinimas vandeniu.

17. Priimant sprendimus būtina atsižvelgti į jau atliktus panašaus pobūdžio darbus atstatant pelkių hidrodinamiką ir šiais darbais pasiektus rezultatus, mokslininkų išvadas ir rekomendacijas (pavyzdžiui, panašaus pobūdžio darbai laikomi VšĮ „Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondas“ 2026 m. paruošta Hidrologinio režimo atkūrimas pažeistose Lietuvos pelkėse studija).

18. Vykdant Projekto parengimo paslaugas, Tiekėjas privalo vadovautis privalomaisiais normatyviniais dokumentais, nurodytais V skyriuje.

IV. PROJEKTO RENGIMO ETAPAI IR REIKALAVIMAI REZULTATAMS

19. Tiekėjas Projekto parengimo paslaugas privalo teikti ir perduoti  Perkančiajai organizacijai šiais nuosekliais etapais:

PIRMAS ETAPAS. Esamos būklės analizė ir Teritorijos tyrimas.

1. Užduotis: Teritorijos esamos būklės analizė ir Teritorijos ištyrimas vietoje:

  - atlikti Teritorijos vandens režimo bei esamos melioracijos sistemų būklės analizę, melioracijos sistemų pakeitimo galimybių analizę, įvertinti funkcinį ryšį su gretimų teritorijų melioracijos sistemomis, Teritorijoje esančių melioracinių sistemų poveikį gretimoms teritorijoms, griovio pertvaros vietas ir tvenkimo būdus, patikslinti  reljefų duomenis vietoje;

  - atlikti matavimus ant naujausios areo-foto medžiagos įrengiant aukščių pagrindą ir atliekant paviršiaus niveliavimą reikalinguose hidrologinio režimo atkūrimui vietose iki 20 cm tikslumu;

  - atlikti hidrologinio režimo skaičiavimus, nustatyti vandens prietakos baseiną, pritekančio vandens kiekį skirtingais sezonais, pasiskirstymą Teritorijoje;

  - įvertinti, ar sekančiais metais gali vykti  kirtimai kartu su hidrologinio režimo atkūrimo  projekto įgyvendinimu, ar kertami medžiai gali būti panaudojami patvankų statybai;

  - atlikti tyrinėjimus, reikalingus melioracijos sistemų poveikio įvertinimui Teritorijos pelkės ekosistemai ir EB svarbos pelkinėms buveinėms;

  - apskaičiuoti lėšų poreikį siūlomiems melioracinių sistemų pakeitimams;

  - įvertinti ir jokiose duomenų bazėse neregistruotas sausinimo sistemas Teritorijoje.

Rezultatas: Parengta ir su  Perkančiąja organizacija suderinta spausdintinė (2 egz.) bei skaitmeninė (1 egz.) Esamos būklės tyrimų ataskaita.

ANTRAS ETAPAS. Projektinių pasiūlymų rengimas ir derinimas.

- Užduotis: Parengti ir su Perkančiajai organizacijai suderinti projektinius pasiūlymus:

  - numatyti sprendimus (griovių pertvėrimo, melioracijos sistemų pertvarkymo ir kt.) reikalingus pelkės ekosistemos ir EB svarbos buveinių hidrologinio režimo pagerinimui, neigiamai nepaveikiant besiribojančių žemės sklypų ir vieno Teritorijoje esančio privataus sklypo ūkinio naudojimo galimybių, poveikiui;

2.2. įvertinti, ar Projekto įgyvendinimo metu reikalingi medžių (beržų, eglių, greitai augančių pušų) kirtimai gali vykti kartu su hidrologiniais darbais ir ar nukirsta mediena gali būti panaudota patvankų statybai;

2.3. suprojektuoti nuotolinę vandens lygio matavimo sistemą. Projekto rengimo metu turi būti parinktas optimalus šulinėlių kiekis, jų vieta. Numatyti automatines vandens lygio matavimo bei duomenų kaupimo stoteles (šulinėlius) ilgalaikiam efektyvumo vertinimui. Įranga ir konstrukcinės medžiagos turi užtikrinti ne mažesnį kaip 10 (dešimt) metų funkcionalumą.

Rezultatas: Parengti ir su  Perkančiąja organizacija suderinti Projektiniai pasiūlymai (2 egz. spausdinti, 1 egz. skaitmeninis).

TREČIAS ETAPAS. Techninio darbo projekto parengimas ir suderinimas.

- Užduotis: Parengti Techninį darbo projektą (TDP) ir jį suderinti:

  - vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtino Aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738, galiojančia suvestine redakcija, parengti vientisą Techninį darbo projektą. Projektas turi apimti: situacijos analizę, sprendinius, darbų organizavimo ir vykdymo eigą,  nesudėtingų statinių (griovių pertvarų iš natūralių medžiagų: medienos, durpių, akmenų ir pan.) įrengimo vietas, konstrukcijas, darbų kiekių žiniaraščius, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymą (sąmatą) bei aplinkosauginę dalį, suderinti su Perkančiąja organizacija;

  - Projekte aiškiai išskirti pilnai blokuojamas melioracijos sistemas (jų nurašymui duomenų bazėse) ir dalinai paliekamas funkcionuoti sistemas;

  - Perkančiosios organizacijos vardu atlikti planuojamos ūkinės veiklos atranką (jei reikalinga), suderinti projektą su Širvintų r. savivaldybe, Nacionaline žemės tarnyba (NŽT), VĮ Valstybine miškų urėdija (VMU) bei gauti visų susijusių privačių žemės sklypų savininkų rašytinius pritarimus/sutikimus dėl pravažiavimo kelių, vykdant darbus jų sklypuose. Gauti statybą leidžiantį dokumentą, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka jis yra privalomas.

Rezultatas: Parengtas pilnos apimties TDP (2 egz. spausdinti, 1 egz. skaitmeninis) bei gautas statybą leidžiantis dokumentas (jei reikalinga).

KETVIRTAS ETAPAS: Projekto ekspertizė ir klaidų taisymas.

- Užduotis: Tiekėjas privalo savo lėšomis šalinti pastabas Projekto ekspertizės metu. Taisyti TDP sprendinius tol, kol bus gauta teigiama, galutinė bendrosios ar specialiosios statinio projekto ekspertizės išvada.

Rezultatas:  Perkančiajai organizacijai pateiktas TDP su teigiama ekspertizės išvada, pasirašytas paslaugų priėmimo – perdavimo aktas.

V. REIKALAVIMAI PROJEKTO VYKDYMO (AUTORINEI) PRIEŽIŪRAI

20. Projekto vykdymo priežiūros paslaugos teikiamos Astruvkos miško natūralaus hidrologinio režimo atkūrimo darbų vykdymo laikotarpiu, tai yra nuo Rangos darbų pradžios objekte iki visiško objekto perdavimo  Perkančiajai organizacijai ir statybos užbaigimo akto pasirašymo. Apie Rangos darbų pradžią Tiekėjas raštu bus informuotas prieš 5 darbo dienas.

21. Projekto vykdymo priežiūros paslaugų vieta: BAST „Astruvkos miškas“ (kodas LTSIR0001), Širvintų rajono savivaldybėje, Čiobiškio seniūnijoje, Darvydų kaime pažymėtose Teritorijos ribose.

22. Projekto vykdymo priežiūros vadovas privalo:

22.1. vadovauti patvirtintai statinio projekto vykdymo priežiūros grupei ir jai atstovauti;

22.2. stebėti Rangos darbų eigą ir spręsti su Projekto įgyvendinimu susijusius klausimus;

22.3. tikrinti ar Rangos darbai atliekami pagal Projekto sprendinius ir prisilaikant techninių specifikacijų reikalavimų;

22.4. organizuoti ir atlikti pastebėtų Projekto klaidų taisymą;

22.5. į Statybos darbų žurnalą surašyti atliktų darbų neatitikimus Projektui, taip pat nurodymus, bei reikalavimus;

22.6. lankytis objekte laikantis suderinto su Perkančiąja organizacija Paslaugų teikimo grafiko;

22.7. dalyvauti komisijoje Rangos darbų priėmime, kartu su kitais komisijos nariais pasirašyti aktą, jei pastatytas statinys atitinka statinio Projektą.

23. Teikdamas Projekto vykdymo priežiūros paslaugas, Tiekėjas turės:

23.1. Perkančiajai organizacijai pareikalavus, per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo reikalavimo gavimo dienos, jos neskaičiuojant, parengti laisvos formos tarpines ataskaitas, kuriose turi būti apibendrinama Projekto vykdymo priežiūros paslaugos teikimo veikla einamu laikotarpiu;

23.2. parengti baigiamąją laisvos formos ataskaitą, ją suderinti su Perkančiąja organizacija ir pateikti kartu su Projekto užbaigimo aktu. Šioje ataskaitoje aprašoma Projekto vykdymo priežiūros eiga, pateikiamos išvados dėl Projekte numatytų bet atsisakytų įgyvendinti bei papildomai atliktų projekte nenumatytų darbų (jeigu buvo).

24.  Perkančiajai organizacijai patvirtinus baigiamąją ataskaitą, Tiekėjas už atliktas Projekto vykdymo priežiūros paslaugas pateikia sąskaitą galutiniam apmokėjimui.

25. Projekto vykdymo Priežiūros paslaugos turi būti vykdomos vadovaujantis LR Statybos įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo, patvirtintu Aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-848, galiojančia suvestine redakcija, kitais Projekto vykdymo priežiūra reglamentuojančiais teisės aktais.

VI. PRIVALOMŲJŲ NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS PRIVALO VADOVAUTIS TEIKĖJAS, VYKDYDAMAS PROJEKTAVIMO DARBUS, SĄRAŠAS

26. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Galiojanti redakcija).

27. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“, patvirtintas Aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-1053.

28. Statybos techninis reglamentas STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“, patvirtintas Aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. DI -748.

29. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtintas Aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. DI-738.

VII. KITI REIKALAVIMAI

30. Visi dokumentai parengiami ir Perkančiajai organizacijai  pateikiami valstybine (lietuvių) kalba.

31. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ suvestinės redakcijos (įsigaliojusios nuo 2026 m. gegužės 11 d.) 4.4. punktu:

4.4.1 - perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų (Reglamentas) – (1) Vandens, nuotekų ir atliekų tvarkymo projektams skirtos inžinerijos ir architektūros paslaugos, (2) Gamtos rezervatų ir draustinių paslaugos, įskaitant natūralios aplinkos išsaugojimo paslaugos);

4.4.3 - perkamos paslaugos, nesusijusios su materialaus objekto sukūrimu, teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos.

1 priedas

- Paveikslas. EB svarbos buveinės Projekto Teritorijoje.

- Paveikslas. Tvarkymo plotai Projekto teritorijoje