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Priedas prie sutarties Nr. 3


PASLAUGŲ TEIKIMO IR ATSISKAITYMO GRAFIKAS


Žvejybinio laivo LISTERRBOT paslaugų atlikimo grafikas ir apmokėjimo terminai:


	[bookmark: _Hlk237622703]Eil.
Nr.
	Paslaugų teikimo etapas / paslaugų aprašymas
	Paslaugų teikimo terminas (nuo–iki)
	Etapo kaina Eur be PVM
	Planuojamas atsiskaitymo laikotarpis

	1.
	Objekto paruošimas transportavimui: apmatavimas, atskirų detalių sutvirtinimas,
	
	
	

	2.
	Pakrovimas, transportavimas į dirbtuves
	
	
	

	3.
	Atskirų dalių išardymas, valymas, konservavimas
	
	
	

	4.
	Medinių detalių restauravimas, restauravimas  atkuriant sunykusias detales.
	
	
	

	5.
	Medinių detalių dažymas
	
	
	

	6.
	Metalinių detalių restauravimas .
	
	
	

	7.
	Sunykusiu metalinių detalių gamyba , montavimas
	
	
	

	8.
	Laivo eksponavimo  vietos (stapelio) įrengimas
	
	
	

	9. 
	Laivo transportavimas į ekspozicijos vietą ir pastatymas
	
	
	




Žvejybos laivas – MOTODORĖ paslaugų atlikimo grafikas ir apmokėjimo terminai:

	Eil.
Nr.
	Paslaugų teikimo etapas / paslaugų aprašymas
	Paslaugų teikimo terminas (nuo–iki)
	Etapo kaina Eur be PVM
	Planuojamas atsiskaitymo laikotarpis

	1.
	Objekto paruošimas transportavimui: apmatavimas, atskirų detalių sutvirtinimas,
	
	
	[bookmark: _GoBack]

	2.
	Pakrovimas, transportavimas į dirbtuves
	
	
	

	3.
	Atskirų dalių išardymas, valymas, konservavimas
	
	
	

	4.
	Medinių detalių restauravimas, restauravimas  atkuriant sunykusias detales.
	
	
	

	5.
	Medinių detalių dažymas
	
	
	

	6.
	Metalinių detalių restauravimas 
	
	
	

	7.
	Sunykusiu metalinių detalių gamyba, montavimas
	
	
	

	8.
	Laivo eksponavimo  vietos (stapelio) įrengimas
	
	
	

	9. 
	Laivo transportavimas į ekspozicijos vietą ir pastatymas
	
	
	



Pastaba:
Šis Paslaugų teikimo ir atsiskaitymo grafikas sudaromas ir suderinamas Šalių po Sutarties pasirašymo, atsižvelgiant į konkrečią restauravimo paslaugų atlikimo seką, technologinius procesus ir Projekto įgyvendinimo bei finansavimo poreikius.
Grafikas negali keisti Sutartyje nustatytos Paslaugų apimties, Sutarties kainos ar galutinio Paslaugų suteikimo termino.
Kiekvienam Paslaugų etapui priskiriama kainos dalis (Eur be PVM ir, kai taikoma, su PVM) turi būti aiškiai nurodyta šiame grafike. Visų Paslaugų etapų kainų suma turi būti lygi Sutarties 5.2 punkte nurodytai Sutarties kainai.
Atsiskaitymas atliekamas tik už faktiškai suteiktą, tinkamai užbaigtą ir Pirkėjo priimtą Paslaugų etapą.
Grafikas yra Sutarties priedas ir jį pasirašo abiejų Šalių įgalioti atstovai.

