## Specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priedas „Statybos rangos sutarties specialiosios sąlygos“ projektas

STATYBOS RANGOS SUTARTIS

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

| SUTARTIES PAVADINIMAS |  | Kitos paskirties inžinerinių statinių, susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų, Jaunystės g. 4, Visagine, statybos darbai |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SUTARTIES DATA |  |  | SUTARTIES NR. |  |
| SUTARTIES (IŠSKYRUS 13.1 IR 13.2 P.) ĮSIGALIOJIMO DATA |  |  |  | Nuo sutarties pasirašymo dienos |
| SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJA |  |  |  | 1 |
| SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJOS ĮSIGALIOJIMO DATA |  |  |  | Nuo sutarties pasirašymo dienos |
| - ŠALYS: |  |  |  |  |
| - Užsakovas (1.1.49 p.) | - Pavadinimas |  | Visagino savivaldybės administracija |  |
|  | - Įsteigimo valstybė (21.1.1 p.) |  | Lietuvos Respublika |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  | 188711925 |  |
|  | - Juridinių asmenų registras |  | Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras |  |
|  | - PVM mokėtojo kodas |  | LT957300010042144361 |  |
|  | - Banko sąskaita |  | Parko g. 14, 31140 Visaginas |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  | Tel. Nr. 0 386 31 551 |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | El. paštas: visaginas@visaginas.lt |  |
|  | - Užsakovo vadovas (29.2, 29.6 p.) |  | Virginijus Andrius Bukauskas direktorius@visaginas.lt |  |
|  | - Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą (4.2.1, 4.2.3 p.) |  | Machmud Mirzebekov mob. tel. Nr. +370 68218671 El. paštas : machmud.mirzebekov@visaginas.lt |  |
| - Rangovas (1.1.29 p.) | - Pavadinimas |  |  |  |
|  | - Įsteigimo valstybė (21.1.1 p.) |  |  |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  |  |  |
|  | - Juridinių asmenų registras |  |  |  |
|  | - PVM mokėtojo kodas |  |  |  |
|  | - Banko sąskaita (16.4.1 p.) |  |  |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  |  |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | tel. Nr. el. pašto adresas |  |
|  | - Rangovo vadovas (29.2, 29.6 p.) |  | vardas, pavardė el. pašto adresas |  |
|  | - Rangovo atstovas (4.2.1, 4.2.3 p.) |  | vardas, pavardė mob. tel. Nr. el. pašto adresas ☐ – pažymėti, jeigu Rangovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus |  |
| - TRETIEJI ASMENYS, DALYVAUJANTYS VYKDANT DARBUS (1.1.55 p.): |  |  |  |  |
| - Projektuotojas | - Pavadinimas |  | UAB „Inžinerinis projektavimas“ |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  | 223973140 |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  | Panerių g. 64, Vilnius |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | info@projektavimas.net |  |
|  | - Statinio projekto vadovas |  | Jonas Veigneris |  |
| - Statinio projekto vykdymo priežiūros rangovas | - Pavadinimas |  |  |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  |  |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  |  |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | tel. Nr. el. pašto adresas |  |
|  | - Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas |  | vardas, pavardė mob. tel. Nr. el. pašto adresas |  |
| - Techninės priežiūros rangovas | - Pavadinimas |  | Bus pranešta po paslaugos pirkimo |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  |  |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  |  |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | tel. Nr. el. pašto adresas |  |
|  | - Techninis prižiūrėtojas |  | vardas, pavardė mob. tel. Nr. el. pašto adresas |  |
| - DUOMENYS APIE OBJEKTĄ (1.1.18 p.): |  |  |  |  |
| - Objektas | - Pavadinimas |  | Kelias |  |
|  | - Adresas |  | Jaunystės g. 4, Visaginas |  |
|  | - Unikalus Nr. |  | - |  |
|  | - Objekto rūšis (15.5.3.2 p.) |  | Kelias (susisiekimo komunikacijos) |  |
|  | - Pavadinimas |  | Pėsčiųjų dviračių takai |  |
|  | - Adresas |  | Jaunystės g. 4, Visaginas |  |
|  | - Unikalus Nr. |  | - |  |
|  | - Objekto rūšis (15.5.3.2 p.) |  | Kelias (gatvė) (susisiekimo komunikacijos) |  |
|  | - Pavadinimas |  | Automobilių stovėjimo aikštelė |  |
|  | - Adresas |  | Jaunystės g. 4, Visaginas |  |
|  | - Unikalus Nr. |  | - |  |
|  | - Objekto rūšis (15.5.3.2 p.) |  | Kiti inžineriniai statiniai |  |
|  | - Pavadinimas |  | Aikštelės |  |
|  | - Adresas |  | Jaunystės g. 4, Visaginas |  |
|  | - Unikalus Nr. |  | - |  |
|  | - Objekto rūšis (15.5.3.2 p.) |  | Kiti inžineriniai statiniai |  |
|  | - Pavadinimas |  | Laiptai |  |
|  | - Adresas |  | Jaunystės g. 4, Visaginas |  |
|  | - Unikalus Nr. |  | - |  |
| - Žemės sklypas | - Pavadinimas |  | Žemės sklypas, visuomeninės paskirties teritorijos |  |
|  | - Adresas |  | Jaunystės g. 4, Visaginas |  |
|  | - Unikalus Nr. |  | 4400-5631-5590 |  |
| - DARBO PROJEKTAS (5.3.1 p.) |  |  | ☐ – pažymėti, jeigu rengia Rangovas |  |
| - DATA, KURIĄ GALIOJUSIUS ĮSTATYMUS TURI ATITIKTI DARBO PROJEKTAS (5.3.5 p.) |  |  | Netaikoma |  |
| - STATINIO INFORMACINIO MODELIAVIMO (BIM) TAIKYMAS (5.4.1 p.) |  |  | ☐ – pažymėti, jeigu Rangovas turi pareigą taikyti statinio informacinį modeliavimą |  |
| - DARBO LAIKAS (6.4.20 p.) |  |  | Neribojama |  |
| - KAINA: |  |  |  |  |
| - Pradinės sutarties vertė, EUR, be PVM (1.1.26, 15.1.2 p.) |  |  |  |  |
| - Rangovo pasiūlymo kaina, EUR, be PVM (15.1.2 p.) |  |  |  |  |
| - Pelnas, procentais (1.1.22 p.) |  |  | Netaikoma |  |
| - Sutarties kainos apskaičiavimo būdas (15.1.1 p.) |  |  | ☐ – fiksuoto įkainio ☒ – fiksuotos kainos |  |
| - Sutarties kainos peržiūra (15.5.8 p.) |  |  | ☐ – pažymėti, jeigu netaikoma Sutarties kainos peržiūra ☐ – pažymėti, jeigu netaikomas pirmosios peržiūros terminas ☐ – pažymėti, jeigu nėra ribojamas peržiūros dažnumas |  |
| - Įrenginiai ir Statybos produktai, pagal Bendrųjų sąlygų 16.2.16 p. apmokami pristačius |  |  |  |  |
| - AVANSAS: |  |  |  |  |
| - Avanso dydis, EUR arba procentais nuo Pradinės sutarties vertės be PVM (16.1.1 p.) |  |  | Netaikoma |  |
| - Avanso išskaitos dydis, procentais (16.1.4 ir 16.2.5 p.) |  |  | Netaikoma |  |
| - SULAIKOMA SUMA (1.1.42, 16.2.6 p.) |  |  | Netaikoma |  |
| - TERMINAI (11.1.1 p.): |  |  |  |  |
| - I Dalis: |  |  | Netaikoma |  |
| - I Etapo terminas (1.1.11 p.) |  |  |  |  |
| - II Etapo terminas (1.1.11 p.) |  |  |  |  |
| - I Dalies Galutinis terminas (1.1.12 p.) |  |  |  |  |
| - II Dalies Galutinis terminas (1.1.12 p.) |  |  |  |  |
| - Visų Darbų Galutinis terminas (1.1.12 p.) |  |  | 540 kalendorinių dienų nuo sutartyje numatyto darbų pradžios termino. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas iki 60 kalendorinių dienų. |  |
| - GARANTINIAI TERMINAI (1.1.13, 9.1.1 p.): |  |  |  |  |
| - Pagrindinis Garantinis terminas akivaizdiems defektams (taikomas visais atvejais, išskyrus išvardintus žemiau) |  |  | Ilgiausias iš šių terminų: 5 metai. Taikomas papildomas Rangovo pasiūlyme nurodytas atliktų darbų garantinis terminas...... |  |
| - Garantinis terminas paslėptiems defektams (defektams paslėptuose statinio elementuose: konstrukcijose, vamzdynuose ir kt.) |  |  | 10 metų |  |
| - Garantinis terminas tyčia paslėptiems defektams |  |  | 20 metų |  |
| - Įrenginio Garantinis terminas |  |  | Netaikoma |  |
| - DRAUDIMAS: |  |  |  |  |
| - Projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas (14.2.3-14.2.4 p.) | - Draudimo suma |  | Netaikoma |  |
|  | - Besąlyginė išskaita |  | Netaikoma |  |
| - Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimas (14.3.5-14.3.6, 14.3.8-14.3.9 p.) | - Statybos darbų draudimo suma |  | Netaikoma |  |
|  | - Statybos darbų draudimo besąlyginė išskaita |  | Netaikoma |  |
|  | - Civilinės atsakomybės draudimo suma |  | Netaikoma |  |
|  | - Civilinės atsakomybės besąlyginė išskaita |  | Netaikoma |  |
| - ATSAKOMYBĖ: |  |  |  |  |
| - Bauda pagal 3.1.5 p. (kvalifikacijos trūkumai) |  |  | 500 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 3.1.6 p. (Sutarties nutraukimas dėl kvalifikacijos trūkumų) |  |  | 500 EUR |  |
| - Bauda pagal 3.2.8, 5.3.3 p. (netinkami Sutartį vykdantys asmenys) |  |  | 200 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 5.2.3 p. (Darbų vykdymas be dokumentų) |  |  | 500 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 6.1.8, 6.1.10 p. (statybvietės apsaugos reikalavimai, neteisėtas statybvietės naudojimas) |  |  | 100 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 7.2.10 p. (ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai) |  |  | 500 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 9.4.6 p. (delsimas ištaisyti defektus) |  |  | 100 EUR už kiekvieną uždelstą dieną |  |
| - Bauda pagal 11.1.5 p. (vėlavimas pateikti Grafiką) |  |  | 100 EUR už kiekvieną vėlavimo dieną |  |
| - Bauda pagal 11.4.1 p. (Darbų terminų praleidimas) |  |  | 500 EUR už kiekvieną vėlavimo dieną |  |
| - Delspinigiai už pavėluotą mokėjimą pagal 16.4.4 p. |  |  | 0,02% nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną |  |
| - Bauda pagal 26.5.4 p. (pažeidimai nutraukus Sutartį) |  |  | 100 EUR už kiekvieną vėlavimo dieną |  |
| - Maksimali bendra Šalies atsakomybė (22.6 p.) |  |  | 10% nuo Pradinės sutarties vertės arba Sutarties kainos (be PVM), atsižvelgiant į tai, kuri yra didesnė |  |
| - Bauda dėl aplinkosauginių kriterijų nesilaikymo |  |  | Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad visą Sutarties vykdymo laikotarpį taikys pirkimo sąlygose nustatytus aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus. Rangovas įsipareigoja ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą kas 6 (šešis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo arba bet kokiu atveju per 5 darbo dienas nuo Užsakovo rašytinio pareikalavo gavimo dienos pateikti Užsakovui ataskaitą ir dokumentus, patvirtinančius, kad jis Sutarties vykdymo metu taiko pirkimo sąlygose nustatytus aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus. Jeigu Rangovas per šiame papunktyje nurodytus terminus nepateikia Užsakovui minėtų dokumentų, už kiekvieną uždelstą dieną moka Užsakovui 15 Eur (penkiolikos eurų) dydžio baudą. Tuo atveju, jeigu minėtų dokumentų Rangovas nepateikia ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį, tai laikoma esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu ir tokiu atveju Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį bei pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu. |  |
| - KITI PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO BŪDAI: |  |  |  |  |
| - Sutarties įvykdymo užtikrinimas (13.1 p.) |  |  | ☒ – banko garantija ☒ – draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas |  |
| - Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma (13.2.4 p.) |  |  | 5 % nuo Pradinės sutarties vertės arba Sutarties kainos (be PVM), atsižvelgiant į tai, kuri yra didesnė |  |
| - Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas (10 str.) |  |  | Netaikoma |  |
| - GINČO KALBA (29.9 p.) |  |  | lietuvių |  |
| - PRIEDAI: |  |  |  |  |
| - Priedas Nr. 1 | Pirkimo dokumentai (išskyrus dokumentus, kurie pridedami kaip atskiri Priedai, nurodyti žemiau).... lapai; Netaikoma |  |  |  |
| - Priedas Nr. 2 | Užsakovo užduotis, 3 lapai; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 3 | Statinio projektas, 4 tomai; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 4 | Statinio informacinio modeliavimo (BIM) taikymo sąlygų aprašas; Netaikoma |  |  |  |
| - Priedas Nr. 5 | Darbų kainų žiniaraštis; Netaikoma |  |  |  |
| - Priedas Nr. 6 | Rangovo pasiūlymas, ..... lapai (-ų); |  |  |  |
| - Priedas Nr. 7 | Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštis; Netaikoma |  |  |  |
| - Priedas Nr. 8 | Subrangovų sąrašo forma, 1 lapas; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 9 | Specialistų sąrašas; Netaikoma |  |  |  |
| - Priedas Nr. 10 | Statybvietės perdavimo-priėmimo akto forma, 1 lapas; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 11 | Darbų perdavimo-priėmimo akto forma, 1 lapas; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 12 | Atliktų darbų akto forma, 1 lapas; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 13 | Pažymos apie atliktų darbų vertę forma, 1 lapas; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 14 | Trišalio susitarimo su Subrangovu forma, 4 lapai; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 15 | Susitarimo forma, 1 lapas; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 16 | Statybą leidžiantis dokumentas, 4 lapai; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 17 | Grafiko (veiklų sąrašo) forma, 2 lapai; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 18 | Statybos rangos sutarties Bendrosios sąlygos, 45 lapai. |  |  |  |
| - NUORODA Į BENDRĄSIAS SĄLYGAS IR PRIEDUS (30.2 p.): |  |  | Bendrųjų sąlygų 10.2.8. punktas gali būti keičiamas, atsižvelgiant į Rangovo pasiūlyme nurodytą papildomą garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo terminą, kuris bus pridedamas prie įstatyme numatyto termino. |  |

Šalių atstovų parašai