

[bookmark: _heading=h.2jxsxqh][bookmark: _Hlk6495071][bookmark: _Hlk6495072]Statybos rangos sutartis | Specialiosios sąlygos

Specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priedas „Statybos rangos sutarties specialiosios sąlygos“ projektas


STATYBOS RANGOS SUTARTIS
SPECIALIOSIOS SĄLYGOS


	[bookmark: _heading=h.gjdgxs]SUTARTIES PAVADINIMAS
	Kitos paskirties inžinerinių statinių, susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų, Jaunystės g. 4, Visagine, statybos darbai

	SUTARTIES DATA
	
	SUTARTIES NR.
	

	SUTARTIES (IŠSKYRUS 13.1 IR 13.2 P.) ĮSIGALIOJIMO DATA
	Nuo sutarties pasirašymo dienos

	SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJA
	1

	SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJOS ĮSIGALIOJIMO DATA
	Nuo sutarties pasirašymo dienos

	1. ŠALYS:

	1.1. Užsakovas (1.1.49 p.)
	1.1.1. Pavadinimas
	Visagino savivaldybės administracija

	
	1.1.2. Įsteigimo valstybė (21.1.1 p.)
	Lietuvos Respublika

	
	1.1.3. Juridinio asmens kodas
	188711925

	
	1.1.4. Juridinių asmenų registras
	Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras

	
	1.1.5. PVM mokėtojo kodas
	LT957300010042144361

	
	1.1.6. Banko sąskaita
	Parko g. 14, 31140 Visaginas

	
	1.1.7. Faktinės buveinės adresas
	Tel. Nr. 0 386 31 551

	
	1.1.8. [bookmark: _heading=h.30j0zll][bookmark: _Ref40209761]Duomenys korespondencijai ir komunikacijai
	El. paštas: visaginas@visaginas.lt

	
	1.1.9. Užsakovo vadovas (29.2, 29.6 p.)
	Virginijus Andrius Bukauskas
direktorius@visaginas.lt

	
	1.1.10. [bookmark: _Ref40947656]Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą (4.2.1, 4.2.3 p.)
	Machmud Mirzebekov
mob. tel. Nr. +370 68218671
El. paštas : machmud.mirzebekov@visaginas.lt

	1.2. Rangovas (1.1.29 p.)
	1.2.1. Pavadinimas
	

	
	1.2.2. Įsteigimo valstybė (21.1.1 p.)
	

	
	1.2.3. Juridinio asmens kodas
	

	
	1.2.4. Juridinių asmenų registras
	

	
	1.2.5. PVM mokėtojo kodas
	

	
	1.2.6. Banko sąskaita (16.4.1 p.)
	

	
	1.2.7. Faktinės buveinės adresas
	

	
	1.2.8. [bookmark: _heading=h.3znysh7][bookmark: _Ref40209766]Duomenys korespondencijai ir komunikacijai
	tel. Nr.
el. pašto adresas

	
	1.2.9. Rangovo vadovas (29.2, 29.6 p.)
	vardas, pavardė
el. pašto adresas

	
	1.2.10. [bookmark: _heading=h.2et92p0][bookmark: _Ref40947664]Rangovo atstovas (4.2.1, 4.2.3 p.)
	vardas, pavardė
mob. tel. Nr.
el. pašto adresas
☐ – pažymėti, jeigu Rangovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus

	2. TRETIEJI ASMENYS, DALYVAUJANTYS VYKDANT DARBUS (1.1.55 p.): 

	2.1. Projektuotojas
	2.1.1. Pavadinimas
	UAB „Inžinerinis projektavimas“

	
	2.1.2. Juridinio asmens kodas
	223973140

	
	2.1.3. Faktinės buveinės adresas
	Panerių g. 64, Vilnius

	
	2.1.4. Duomenys korespondencijai ir komunikacijai
	info@projektavimas.net

	
	2.1.5. Statinio projekto vadovas
	Jonas Veigneris

	2.2. Statinio projekto vykdymo priežiūros rangovas
	2.2.1. Pavadinimas
	

	
	2.2.2. Juridinio asmens kodas
	

	
	2.2.3. Faktinės buveinės adresas
	

	
	2.2.4. Duomenys korespondencijai ir komunikacijai
	tel. Nr.
el. pašto adresas

	
	2.2.5. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas
	vardas, pavardė
mob. tel. Nr.
el. pašto adresas

	2.3. Techninės priežiūros rangovas
	2.3.1. Pavadinimas
	Bus pranešta po paslaugos pirkimo

	
	2.3.2. Juridinio asmens kodas
	

	
	2.3.3. Faktinės buveinės adresas
	

	
	2.3.4. Duomenys korespondencijai ir komunikacijai
	tel. Nr.
el. pašto adresas

	
	2.3.5. Techninis prižiūrėtojas
	vardas, pavardė
mob. tel. Nr.
el. pašto adresas

	3. DUOMENYS APIE OBJEKTĄ (1.1.18 p.):
	

	3.1. Objektas
	3.1.1. Pavadinimas
	Kelias

	
	3.1.2. Adresas
	Jaunystės g. 4, Visaginas

	
	3.1.3. Unikalus Nr.
	-

	
	3.1.4. Objekto rūšis (15.5.3.2 p.)
	Kelias (susisiekimo komunikacijos)

	
	3.1.5. Pavadinimas
	Pėsčiųjų dviračių takai

	
	3.1.6. Adresas
	Jaunystės g. 4, Visaginas

	
	3.1.7. Unikalus Nr.
	-

	
	3.1.8. Objekto rūšis (15.5.3.2 p.)
	Kelias (gatvė) (susisiekimo komunikacijos)

	
	3.1.9. Pavadinimas
	Automobilių stovėjimo aikštelė

	
	3.1.10. Adresas
	Jaunystės g. 4, Visaginas

	
	3.1.11. Unikalus Nr.
	-

	
	3.1.12. Objekto rūšis (15.5.3.2 p.)
	Kiti inžineriniai statiniai 

	
	3.1.13. Pavadinimas
	Aikštelės

	
	3.1.14. Adresas
	Jaunystės g. 4, Visaginas

	
	3.1.15. Unikalus Nr.
	-

	
	3.1.16. Objekto rūšis (15.5.3.2 p.)
	Kiti inžineriniai statiniai

	
	3.1.17. Pavadinimas
	Laiptai

	
	3.1.18. Adresas
	Jaunystės g. 4, Visaginas

	
	3.1.19. Unikalus Nr.
	-

	3.2. Žemės sklypas
	3.2.1. Pavadinimas
	Žemės sklypas, visuomeninės paskirties teritorijos

	
	3.2.2. Adresas
	Jaunystės g. 4, Visaginas

	
	3.2.3. Unikalus Nr.
	4400-5631-5590

	4. DARBO PROJEKTAS (5.3.1 p.)
	☐  – pažymėti, jeigu rengia Rangovas 

	5. DATA, KURIĄ GALIOJUSIUS ĮSTATYMUS TURI ATITIKTI DARBO PROJEKTAS (5.3.5 p.)
	Netaikoma

	6. STATINIO INFORMACINIO MODELIAVIMO (BIM) TAIKYMAS (5.4.1 p.)
	☐  – pažymėti, jeigu Rangovas turi pareigą taikyti statinio informacinį modeliavimą

	7. DARBO LAIKAS (6.4.20 p.)
	Neribojama

	8. KAINA:
	

	8.1. Pradinės sutarties vertė, EUR, be PVM (1.1.26, 15.1.2 p.)
	

	8.2. Rangovo pasiūlymo kaina, EUR, be PVM (15.1.2 p.)
	

	8.3. Pelnas, procentais (1.1.22 p.)
	Netaikoma


	8.4. Sutarties kainos apskaičiavimo būdas (15.1.1 p.)
	☐  – fiksuoto įkainio
☒  – fiksuotos kainos


	8.5. Sutarties kainos peržiūra (15.5.8 p.)
	☐  – pažymėti, jeigu netaikoma Sutarties kainos peržiūra
☐  – pažymėti, jeigu netaikomas pirmosios peržiūros terminas
☐  – pažymėti, jeigu nėra ribojamas peržiūros dažnumas

	8.6. Įrenginiai ir Statybos produktai, pagal Bendrųjų sąlygų 16.2.16 p. apmokami pristačius 
	

	9. [bookmark: _heading=h.tyjcwt][bookmark: _Ref40224686]AVANSAS: 
	

	9.1. Avanso dydis, EUR arba procentais nuo Pradinės sutarties vertės be PVM (16.1.1 p.)
	Netaikoma

	9.2. Avanso išskaitos dydis, procentais (16.1.4 ir 16.2.5 p.)
	Netaikoma

	10. SULAIKOMA SUMA (1.1.42, 16.2.6 p.)
	Netaikoma

	11. [bookmark: _Ref141192677]TERMINAI (11.1.1 p.):
	

	11.1. I Dalis:
	Netaikoma

	11.1.1. I Etapo terminas (1.1.11 p.)
	

	11.1.2. II Etapo terminas (1.1.11 p.)
	

	11.1.3. I Dalies Galutinis terminas (1.1.12 p.)
	

	11.2. II Dalies Galutinis terminas (1.1.12 p.)
	

	11.3. Visų Darbų Galutinis terminas (1.1.12 p.)
	540 kalendorinių dienų nuo sutartyje numatyto darbų pradžios termino. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas iki 60 kalendorinių dienų.

	12. GARANTINIAI TERMINAI (1.1.13, 9.1.1 p.):
	

	12.1. Pagrindinis Garantinis terminas akivaizdiems defektams (taikomas visais atvejais, išskyrus išvardintus žemiau)
	Ilgiausias iš šių terminų:
5 metai. Taikomas papildomas Rangovo pasiūlyme nurodytas atliktų darbų garantinis terminas......

	12.2. Garantinis terminas paslėptiems defektams (defektams paslėptuose statinio elementuose: konstrukcijose, vamzdynuose ir kt.)
	10 metų

	12.3. Garantinis terminas tyčia paslėptiems defektams
	20 metų

	12.4. Įrenginio Garantinis terminas 
	Netaikoma

	13. [bookmark: _heading=h.3dy6vkm][bookmark: _heading=h.1t3h5sf]DRAUDIMAS: 
	

	13.1. Projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas (14.2.3-14.2.4 p.)
	13.1.1. [bookmark: _heading=h.4d34og8][bookmark: _Ref40953691]Draudimo suma
	Netaikoma

	
	13.1.2. [bookmark: _heading=h.2s8eyo1][bookmark: _Ref46477609]Besąlyginė išskaita
	Netaikoma

	13.2. Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimas (14.3.5-14.3.6, 14.3.8-14.3.9 p.)
	13.2.1. Statybos darbų draudimo suma
	Netaikoma

	
	13.2.2. Statybos darbų draudimo besąlyginė išskaita
	Netaikoma

	
	13.2.3. Civilinės atsakomybės draudimo suma
	Netaikoma

	
	13.2.4. [bookmark: _heading=h.17dp8vu][bookmark: _Ref46477813]Civilinės atsakomybės besąlyginė išskaita
	Netaikoma

	14.  ATSAKOMYBĖ:
	

	14.1. Bauda pagal 3.1.5 p. (kvalifikacijos trūkumai) 
	500 EUR už kiekvieną atvejį

	14.2. Bauda pagal 3.1.6 p. (Sutarties nutraukimas dėl kvalifikacijos trūkumų) 
	500 EUR 

	14.3. Bauda pagal 3.2.8, 5.3.3 p. (netinkami Sutartį vykdantys asmenys)
	200 EUR už kiekvieną atvejį

	14.4. Bauda pagal 5.2.3 p. (Darbų vykdymas be dokumentų)
	500 EUR už kiekvieną atvejį

	14.5. Bauda pagal 6.1.8, 6.1.10 p. (statybvietės apsaugos reikalavimai, neteisėtas statybvietės naudojimas)
	100 EUR už kiekvieną atvejį

	14.6. Bauda pagal 7.2.10 p. (ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai) 
	500 EUR už kiekvieną atvejį 

	14.7. [bookmark: _heading=h.3rdcrjn][bookmark: _Ref40224104]Bauda pagal 9.4.6 p. (delsimas ištaisyti defektus)
	100 EUR už kiekvieną uždelstą dieną

	14.8. Bauda pagal 11.1.5 p. (vėlavimas pateikti Grafiką) 
	100 EUR už kiekvieną vėlavimo dieną

	14.9. [bookmark: _heading=h.26in1rg][bookmark: _Ref84408960]Bauda pagal 11.4.1 p. (Darbų terminų praleidimas) 
	500 EUR už kiekvieną vėlavimo dieną

	14.10. [bookmark: _heading=h.lnxbz9][bookmark: _Ref40235325][bookmark: _Ref47702272]Delspinigiai už pavėluotą mokėjimą pagal 16.4.4 p.
	0,02% nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną

	14.11. Bauda pagal 26.5.4 p. (pažeidimai nutraukus Sutartį)
	100 EUR už kiekvieną vėlavimo dieną

	14.12. [bookmark: _heading=h.35nkun2][bookmark: _Ref40235690]Maksimali bendra Šalies atsakomybė (22.6 p.)
	10% nuo Pradinės sutarties vertės arba Sutarties kainos (be PVM), atsižvelgiant į tai, kuri yra didesnė 

	14.13. Bauda dėl aplinkosauginių kriterijų nesilaikymo
	Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad visą Sutarties vykdymo laikotarpį taikys pirkimo sąlygose nustatytus aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus. Rangovas įsipareigoja ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą kas 6 (šešis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo arba bet kokiu atveju per 5 darbo dienas nuo Užsakovo rašytinio pareikalavo gavimo dienos pateikti Užsakovui ataskaitą ir dokumentus, patvirtinančius, kad jis Sutarties vykdymo metu taiko pirkimo sąlygose nustatytus aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus. Jeigu Rangovas per šiame papunktyje nurodytus terminus nepateikia Užsakovui minėtų dokumentų, už kiekvieną uždelstą dieną moka Užsakovui 15 Eur (penkiolikos eurų) dydžio baudą. Tuo atveju, jeigu minėtų dokumentų Rangovas nepateikia ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį, tai laikoma esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu ir tokiu atveju Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį bei pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

	15. KITI PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO BŪDAI:
	

	15.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas (13.1 p.)
	☒  – banko garantija 
☒  – draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas 

	15.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma (13.2.4 p.) 
	5 % nuo Pradinės sutarties vertės arba Sutarties kainos (be PVM), atsižvelgiant į tai, kuri yra didesnė

	15.3. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas (10 str.)
	Netaikoma


	16. GINČO KALBA (29.9 p.)
	 lietuvių

	17. PRIEDAI:
	

	17.1. Priedas Nr. 1
	Pirkimo dokumentai (išskyrus dokumentus, kurie pridedami kaip atskiri Priedai, nurodyti žemiau).... lapai; Netaikoma

	17.2. Priedas Nr. 2
	Užsakovo užduotis, 3 lapai;

	17.3. Priedas Nr. 3
	Statinio projektas, 4 tomai;

	17.4. Priedas Nr. 4
	Statinio informacinio modeliavimo (BIM) taikymo sąlygų aprašas; Netaikoma

	17.5. Priedas Nr. 5
	Darbų kainų žiniaraštis; Netaikoma

	17.6. Priedas Nr. 6
	Rangovo pasiūlymas, ..... lapai (-ų);

	17.7. Priedas Nr. 7
	Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštis; Netaikoma

	17.8. Priedas Nr. 8
	Subrangovų sąrašo forma, 1 lapas;

	17.9. Priedas Nr. 9
	Specialistų sąrašas; Netaikoma

	17.10. Priedas Nr. 10
	Statybvietės perdavimo-priėmimo akto forma, 1 lapas;

	17.11. Priedas Nr. 11
	Darbų perdavimo-priėmimo akto forma, 1 lapas;

	17.12. Priedas Nr. 12
	Atliktų darbų akto forma, 1 lapas;

	17.13. Priedas Nr. 13
	Pažymos apie atliktų darbų vertę forma, 1 lapas;

	17.14. Priedas Nr. 14
	Trišalio susitarimo su Subrangovu forma, 4 lapai;

	17.15. Priedas Nr. 15
	Susitarimo forma, 1 lapas;

	17.16. Priedas Nr. 16
	Statybą leidžiantis dokumentas, 4 lapai;

	17.17. Priedas Nr. 17
	Grafiko (veiklų sąrašo) forma, 2 lapai;

	17.18. Priedas Nr. 18
	Statybos rangos sutarties Bendrosios sąlygos, 45 lapai.

	18. NUORODA Į BENDRĄSIAS SĄLYGAS IR PRIEDUS (30.2 p.):
	[bookmark: _heading=h.44sinio]Bendrųjų sąlygų 10.2.8. punktas gali būti keičiamas, atsižvelgiant į Rangovo pasiūlyme nurodytą papildomą garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo terminą, kuris bus pridedamas prie įstatyme numatyto termino.
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