LIETUVOS TEISMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS (LITEKO) INTEGRACINĖS SĄSAJOS SU MOKESČIŲ APSKAITOS INFORMACINE SISTEMA (MAIS) SUKŪRIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

TURINYS

1.	Bendrosios nuostatos	3

2.	Informacija apie projektą	4

3.	Esamos situacijos aprašymas	5

3.1.	LITEKO	5

3.2.	LITEKO modernizavimas	6

3.3.	Documentum platforma	6

3.4.	Modernizuotos LITEKO architektūra ir naudojamos technologijos	8

4.	Projekto vykdymui aktualūs teisės aktai	11

5.	Siekiama situacija	14

5.1.	Žyminio mokesčio mokėjimo užduoties procesas	14

5.2.	Grąžinimo užduoties procesas	17

5.3.	Prievolės užduoties procesas	20

6.	Bendrieji reikalavimai	24

6.1.	Bendrieji reikalavimai	24

7.	Funkciniai reikalavimai	24

7.1.	Reikalavimai LITEKO ir MAIS integracijai	24

7.2.	Reikalavimai LITEKO pakeitimams	27

7.3.	Reikalavimai ataskaitoms	30

7.4.	Reikalavimai administravimui	31

7.5.	Reikalavimai auditavimui	31

8.	Nefunkciniai reikalavimai	32

8.1.	Reikalavimai integracijos sąsajos realizacijai	32

8.2.	Našumo reikalavimai	33

8.3.	Reikalavimai išeities kodui	33

8.4.	Saugumo reikalavimai	34

8.5.	Atitikties teisės aktams ir standartams reikalavimai	35

9.	Reikalavimai paslaugoms ir jų valdymui	35

9.1.	Reikalavimai Paslaugų valdymui	35

9.2.	Reikalavimai dokumentacijai	36

9.3.	Reikalavimai analizei ir projektavimui	37

9.4.	Reikalavimai diegimui	38

9.5.	Reikalavimai testavimui	39

9.6.	Reikalavimai mokymams	40

9.7.	Reikalavimai bandomajai eksploatacijai	40

9.8.	Reikalavimai papildomoms paslaugoms	42

9.9.	Reikalavimai pakeitimų valdymui	42

9.10.	Reikalavimai garantiniam aptarnavimui	43

10.	Reikalavimai Paslaugų teikimo etapams	45

11.	Baigiamosios nuostatos	50

# Bendrosios nuostatos

Nacionalinė teismų administracija (toliau – NTA arba Perkančioji organizacija), kartu su Valstybine mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kaip Projekto vykdytoju) (toliau – VMI) ir Informatikos ir ryšių departamentu prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos bei VĮ Registrų centru (kaip Projekto partneriais) įgyvendina projektą „Vienas langelis prievolėms valstybei sumokėti“ (toliau – Projektas), finansuojamą Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis.

Projekto tikslas – sudaryti prielaidas skaitmenizuoti ir automatizuoti išieškojimo valstybės naudai pagal teismų paskirtas prievoles (baudos kaip bausmės, bylinėjimosi išlaidos, procesinės nuobaudos civiliniame, baudžiamajame ir administraciniame procesuose, priteista žalos valstybei atlyginimo suma) bei žyminių mokesčių bei paskirtų prievolių apskaitos procesus.

Projektu siekiama VMI perduoti žyminių mokesčių, teismų paskirtų prievolių (bylinėjimosi išlaidų, baudų kaip bausmių ir kt.) administravimo funkcijas, tokiu būdu supaprastinti ir efektyvinti tokių prievolių vykdymo valstybės naudai procesą, siekti tokių prievolių savalaikio įvykdymo.

Siekiant Projekto tikslų yra planuojama modernizuoti Lietuvos teismų informacinės sistemos (toliau – LITEKO) ir Mokesčių apskaitos informacinės sistemos (toliau – MAIS) bei kitų sistemų (Antstolių informacinės sistemos, Administracinių nusižengimų registro ir kt.) integracines sąsajas, taip pat įgyvendinti reikalingus pakeitimus LITEKO.

Šio pirkimo objektas – LITEKO integracijos su MAIS realizacijos, bei LITEKO funkcionalumų vystymo paslaugos (toliau – Paslaugos).

Paslaugos turės būti teikiamos vystant modernizuotą LITEKO veikiančia OpenText Documentum platformos pagrindu.

Pirkimas į dalis neskaidomas.

Šioje Techninėje specifikacijoje naudojamos santrumpos ir sąvokos pateikiamos žemiau esančioje lentelėje.

1 lentelė. Šiame dokumente naudojamos santrumpos ir sąvokos

| Santrumpa | Paaiškinimas |
| --- | --- |
| DMP | LITEKO duomenų mainų posistemis |
| LITEKO | Nacionalinės teismų administracijos valdoma Lietuvos teismų informacinė sistema |
| MAIS | Mokesčių apskaitos informacinė sistema |
| Paslaugų teikėjas/ Diegėjas | LITEKO integracijos su MAIS realizacijos, bei LITEKO funkcionalumų vystymo paslaugų teikėjas |
| Perkančioji organizacija/ NTA | Nacionalinė teismų administracija |
| Projektas | Projektas „Vienas langelis prievolėms valstybei sumokėti“ |
| VMI | Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos |
| Teisingumo ministerija | Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija |
| Paslaugos | LITEKO integracijos su MAIS realizacijos, bei LITEKO funkcionalumų vystymo paslaugos |
| VEP | Lietuvos teismų viešųjų elektroninių paslaugų posistemis |
| Viešojo sektoriaus subjektai | Viešojo sektoriaus subjektai yra: 1. Biudžetinės įstaigos; 2. Pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, kuriems vienas ar keli (kartu) šios dalies 1 punkte nurodyti subjektai daro lemiamą poveikį; 3. Pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, kuriems vienas ar keli (kartu) šios dalies 1 ir 2 punktuose nurodyti viešojo sektoriaus subjektai daro lemiamą poveikį; 4. Išteklių fondai; 5. Mokesčių fondai; 6. Fondų fondai. |

# Informacija apie projektą

Vykdant Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Tvarių viešųjų finansų plėtros programoje įvardintas priemones didinti (gerinti) mokestinių prievolių vykdymą, didinti viešųjų finansų ir valstybės turto valdymo ir panaudojimo efektyvumą projektu “Vienas langelis prievolėms sumokėti“, atlikta teisinės aplinkos analizė ir atliekami  teisės aktų pakeitimai, reglamentuojantys baudų, ekonominių piniginių sankcijų ir kitų nemokestinių prievolių valstybei administravimo procesą, pavedant ji vykdyti vienam mokesčių administratoriui – VMI. Taip pat nustatytos institucijos, kurios pagal šiuos teises aktus turi teisę skirti baudas ir kontroliuoti jų sumokėjimą. Išvengiant funkcijų dubliavimo ir siekiant automatizavimo, VMI taps vieninteliu piniginių prievolių valstybei administratoriumi. Visos asmenų ir verslo prievolės valstybei bus apskaitomos ir išieškomos kartu su kitomis VMI administruojamomis prievolėmis. Informacija apie asmenų prievoles iš teismų ir kitų valstybės institucijų VMI pasieks automatizuotai per integracines informacinių sistemų sąsajas. Bus optimizuotas ir skaitmenizuotas prievolių valstybei administravimo procesas ir atsisakyta popierinėmis priemonėmis atliekamų operacijų, o duomenys apie pinigines prievoles valstybei ir jų vykdymą bus kaupiami ir sisteminami vienoje vietoje.

Projekto apimtyje integracinės sąsajos tarp MAIS ir LITEKO sukūrimo ir atitinkamo LITEKO funkcionalumų atnaujinimo siekiamas tikslas yra sujungti į vieną visumą žyminio mokesčio, visų instancijų teismų  paskirtų prievolių (baudžiamojo, administracinio ir civilinio procesų nustatyta tvarka paskirtų baudų, bylinėjimosi išlaidų, baudų kaip bausmių, pašto išlaidų, priteistų žalos valstybei atlyginimo sumų  ir kt.) informacijos mainų procesus. Naujame duomenų mainų procese būtų užtikrintas duomenų (įskaitant nuorodas į susijusius procesinius dokumentus) perdavimas tarp sistemų ir jų panaudojimas atitinkamuose vidiniuose procesuose (įmokų sugretinimo, žyminio mokesčio grąžinimo procesuose ir pan.).

Projekto metu bus sukuriamos naujos integracinės sąsajos tarp MAIS ir LITEKO, taip supaprastinant prievolių, žyminio mokesčio apskaitos (įskaitant įmokų sugretinimą) procedūrų atlikimą, mažinant administracinę naštą mokesčių mokėtojams, efektyviau naudojant institucijų ir mokesčių mokėtojų žmogiškuosius resursus. Taip pat, bus galimybė automatizuotai iš teismų gauti duomenis, būtinus automatiniam prievolių registravimui, taip užtikrinant tinkamą tokių prievolių apskaitos ir išieškojimo procesą. Prievolėms administruoti ir išieškojimų nevykdomų mokėjimo prievolių pagrindu vykdymui bus taikomas atitinkamai pritaikytas mokesčių administravimo procesas bei kuo labiau panaudojamos esamos informacinės sistemos, t. y. MAIS ir LITEKO.

Projekto uždavinys – perkelti į elektroninę erdvę žyminių mokesčių ir paskirtų prievolių (priteistų sumų)  administravimą bei suvienodinti visų VMI administruojamų prievolių išieškojimo procesą. Įgyvendinus Projektą, bus automatizuoti mokesčių apskaitos ir nepriemokų administravimo veiklos procesai, kurie atitiks ES Komisijos direktyvų, reglamentų ir LR teisės aktų nuostatų pakeitimus.

# Esamos situacijos aprašymas

## LITEKO

LITEKO, buvo sukurta 2004 m., Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai (toliau – Teisingumo ministerija) įgyvendinus PHARE projektą LT01.07.02 „Lietuvos teismų gebėjimų stiprinimas“. Vėlesniais metais buvo plečiamas LITEKO funkcionalumas, kuriant bylų skirstymo, proceso dalyvių užimtumo patikrinimo, teisėjų darbo apkrovimo skaičiavimo, teismo įsakymo išdavimo automatizavimo, procesinių terminų kontrolės modulius.

Pradinėje stadijoje LITEKO buvo sukurta kaip decentralizuota sistema, turinti lokalias tarnybines stotis kiekviename teisme ir centrinį duomenų mazgą NTA, bet 2010 m. LITEKO buvo centralizuota ir šiuo metu visi Lietuvos Respublikos teismai dirba su viena centrine duomenų baze.

LITEKO tikslas yra sudaryti sąlygas teismams automatizuotu būdu rinkti, kaupti, sisteminti ir teikti duomenis, susijusius su teismų gautais ir teisingumo vykdymo funkcijų įgyvendinimo procese reikalingais dokumentais ir duomenimis, teismų sprendimais, teismų veiklos statistika, taip pat keistis duomenimis su registrais bei informacinėmis sistemomis, sudaryti sąlygas viešųjų elektroninių paslaugų gavėjams gauti teismų teikiamas viešąsias elektronines paslaugas.

LITEKO uždaviniai:

- kompiuterizuoti dokumentų ir bylų duomenų tvarkymą teismuose;

- automatizuoti procesinių terminų kontrolę;

- automatizuoti teisėjų darbo krūvio skaičiavimo ir bylų skirstymo procesus;

- automatizuoti teismų informacijos viešinimo procesus;

- automatizuoti teismų tvarkomų duomenų mainų su kitų institucijų informacinėmis sistemomis ir (ar) registrais procesus;

- automatizuoti taikinamojo tarpininkavimo vykdymo ir viešųjų elektroninių paslaugų teikimo ir valdymo procesus.

Pagrindinės LITEKO funkcijos:

- tvarkyti teismų gautus procesinius dokumentus ir kitus teismams teikiamus duomenis bei informaciją;

- sudaryti ir tvarkyti teismų procesinius dokumentus, fiksuoti bylų nagrinėjimo eigą;

- tvarkyti ir teikti (skelbti) nuasmenintus teismų sprendimus, nutartis ir nutarimus, teismų posėdžių tvarkaraščius;

- generuoti teisėjų ir teismų veiklos statistines ataskaitas;

- atlikti teismo procesui reikalingų dokumentų ir duomenų paiešką LITEKO bei kitose teismo procesui reikalingus duomenis tvarkančiose informacinėse sistemose ir (ar) registruose;

- formuoti procesinius dokumentus ir teikti teismui;

- tvarkyti ir pateikti žyminio mokesčio, teismų nustatomų mokėjimo prievolių duomenis LITEKO paslaugų naudotojams;

- pateikti LITEKO paslaugų naudotojams susipažinimui bylos medžiagą, informuoti LITEKO paslaugų naudotojus apie paslaugos teikimo būklę elektroniniu būdu;

- vykdyti elektroninį susirašinėjimą, vykdant taikinamąjį tarpininkavimą.

## LITEKO modernizavimas

Dėl technologiškai pasenusios LITEKO realizacija buvo pradėtas jos modernizavimas, visą modernizavimą išskaidant į kelis etapus. 2016 - 2017 m. NTA įvykdė LITEKO nuostatuose apibrėžtus pirmuosius modernizavimo etapus, įgyvendinant tiesioginio finansavimo projektą „Teismų informacinės sistemos (bylų tvarkymo ir teismo posėdžių garso įrašymo sistemų) modernizavimas“ vykdytą pagal 2009-2014 metų Norvegijos finansinio mechanizmo programą „Efektyvumas, kokybė ir skaidrumas Lietuvos teismuose“.

NTA įsigijo licencijas Documentum ECM platformai bei įsigytos platformos pagrindu buvo realizuoti baziniai teismų veiklos procesai.

2017-2024 m. įgyvendinant projektą „Teismų veiklos efektyvumo didinimas“ NTA vykdė LITEKO nuostatuose apibrėžtus tolimesnius modernizavimo etapus, kurių metu buvo:

- sukurtas bylų skirstymo posistemis;

- sukurtas teismų informacijos viešinimo posistemis;

- sukurtas paieškos posistemis;

- sukurtas dokumentų valdymo ir apskaitos posistemis;

- vystyti ir tobulinti LITEKO platformoje realizuoti baziniai teismų veiklos procesai.

Šiuo metu modernizuota LITEKO dar nėra eksploatuojama pilna apimtimi (reali eksploatacija yra vykdoma tik Dokumentų valdymo ir apskaitos posistemio) nes yra baigiami paskutiniai modernizavimo etapai, kurių metu yra vykdomi:

- Duomenų mainų ir integracijos posistemio kūrimas bei reikiamų integracijų su kitomis informacinėmis sistemomis ir registrais realizavimas;

- VEP posistemio integracijos su LITEKO darbai;

- duomenų migravimas;

- Statistikos posistemės kūrimas.

Modernizuota LITEKO bus pradėta eksploatuoti užbaigus visus modernizavimo etapus.

## Documentum platforma

Opentext Documentum platforma yra viena iš labiausiai paplitusių ir pasauliniu mastu pripažintų turinio valdymo (angl. Enterprise Content Management, sutrumpintai ECM) platformų, skirtų įvairių procedūrų, procesų, dokumentų bei kito turinio valdymo automatizavimui ir standartizavimui.

Opentext Documentum platforma yra skirta ypač didelio kiekio dokumentų ir duomenų valdymui. Sklandžiam darbui užtikrinti numatyti tokie architektūriniai sprendimai kaip replikavimas, palaikomas turinio/failų podėliavimas (angl. caching), duomenų saugojimo optimizavimas ir panašiai. Taip pat kompleksinės saugumo ir stebėjimo (monitoringo) priemonės, kurios tikrina, kad valdomas turinys yra integralus ir apsaugotas, bei turinio valdymo aplikacijų kūrimo platformos, kurios užtikrina galimybę naudotojams patogiai dirbti su turiniu, jį kurti, modifikuoti ir galiausiai suarchyvuoti. Opentext Documentum platforma yra pritaikyta dirbti su dideliais duomenų kiekiais ir užtikrina aukštą našumą dirbant tūkstančiams naudotojų vienu metu. Platformos gamintoja yra atlikusi našumo testus su 1.000.000.000 dokumentų, su 4.000 konkurentinių sesijų ir su 100.000 naudotojų.

Platformos architektūra susideda iš penkių lygmenų (sluoksnių):

- Infrastruktūros lygmuo. Šiame lygmenyje užtikrinamas fizinio turinio saugojimas ir valdymas.

- Repozitorijos lygmuo. Lygmenyje turinys surenkamas, palaikomas, integruojamas.

- Tarnybų/paslaugų lygmuo. Šiame lygmenyje teikiamos įvairios aplikacijų lygio paslaugos, skirtos turinio organizavimui, kontrolei, pristatymui į ir iš repozitorijos.

- Komponentų/konstravimo lygmuo. Lygmenyje pateikiamos priemonės turiniu paremtų aplikacijų konstravimui ir diegimui/paleidimui.

- Taikymo/naudojimo lygmuo. Lygmuo užtikrina karkasą ir įrankius, reikalingus naudotojui vykdyti ir naudoti turinio valdymo funkcijas, naudojantis naršykle ar klientine darbastalio aplikacija.

1 paveikslas. Documentum platformos architektūra

Platformos funkcionalumas visada gali būti išplėstas standartinių, su platforma suderinamų sprendimų sistemų, paslaugų ir komponentų pagalba. Dalis jų yra gamintojo produktai, kas užtikrina, kad produktų suderinamumas bus palaikomas ir ateityje, o platformos išplėtimas papildomais komponentais yra paprastas ir sklandus. Opentext Documentum platforma skirta įvairių veiklos procedūrų, procesų, dokumentų ir kito turinio valdymui, standartizavimui ir automatizavimui, darbui tiek su rašytiniais, tiek su elektroniniais dokumentais.

Documentum platformoje pagrindinis aplikacijų ir susijusių komponentų vystymo komponentas yra „xCelerated Composition Platform (xCP) Designer“ arba „xCP Designer“. xCP Designer – tai unifikuotas įrankių rinkinys, skirtas greitai projektuoti ir centralizuotai diegti taikomąją programinę įrangą. xCP Designer įgalina aplikacijų kūrėjus sukurti ir pakartotinai panaudoti programų elementus, taip mažinant laiko ir pinigų, reikalingų vystymui sąnaudas. Tai leidžia organizacijoms didesnį dėmesį skirti automatizuojamų procesų ar realizuojamų veiklos reikalavimų tikslinimui ir realizavimo metu konfigūruoti jau paruoštus komponentus, o ne kurti unikalius programinius sprendimus.

Aplikacijų funkcionalumo plėtra ir modifikavimas nereikalauja programavimo žinių ir darbų, atliekamas vidinėmis xCP priemonėmis (xCP designer, diegimo skriptai ir pan.). Aplikacijos naudotojo sąsaja ir funkcionalumas realizuojamas komponentiškai, naudojant iš anksto paruoštus grafinės sąsajos elementus (angl. widgets).

## Modernizuotos LITEKO architektūra ir naudojamos technologijos

Modernizuota LITEKO yra realizuota NTA valdomoje kompiuterių techninės įrangos infrastruktūroje. LITEKO komponentai yra įdiegti šioje infrastruktūroje esančiuose serverių klasterių virtualiose mašinose. Įdiegtose virtualiose mašinose veikia operacinės sistemos, aplikacijų serverių programinė įranga ir LITEKO komponentai. LITEKO komponentai yra sudėtinės Documentum platformos dalys arba yra sukurti jų pagrindu.

Komponentų detalizavimas yra pateiktas 3 paveiksle.

LITEKO loginėje architektūroje yra pavaizduoti šie Documentum platformos komponentai:

- LITEKO2 xCP – Documentum xCP pagrindu sukurta žiniatinklio aplikacija (angl. webapp);

- Documentum Content Transformation Services 7.2 – paslaugų rinkinys, atliekantis į LITEKO sistemą įkeltų dokumentų ir rinkmenų transformaciją iš vieno formato į kitą;

- Documentum Document Image Services 7.0 – paslaugų rinkinys, skirtas dokumentų santraukų, dokumento dalių pateikimui;

- xCP Viewer Services 2.3 – paslaugų rinkinys, užtikrinantis dokumentų peržiūrą LITEKO žiniatinklio aplikacijoje;

- Documentum Process Engine 2.3 -  verslo procesų vykdymo mechanizmas;

- Documentum Content Server 7.2 – turinio valdymo platforma, LITEKO atliekanti į sistemą talpinamų rinkmenų valdymą;

- Documentum Business Activity Monitor 2.3 – LITEKO procesų vykdymo duomenų surinkimo ir išsaugojimo komponentas;

- Documentum Process Integrator 2.3 - komponentas, atliekantis pranešimų gavimą iš išorinių sistemų ir jų apdorojimo stebėseną;

- Documentum xPlore 1.5 - indeksavimo komponentas, skirtas aukšto spartos tekstinei paieškai;

- Documentum Administrator 7.2 – komponentas, skirtas LITEKO administravimo funkcijų realizavimai;

- LITEKO2 xDA 2.3 – komponentas, skirtas LITEKO xCP žiniatinklio aplikacijos diegimo procedūroms vykdyti.

Naudojama duomenų bazės valdymo sistema:

- PostgreSQL 9.6 duomenų bazės valdymo sistema, skirta Documentum Content Server komponento valdomoje turinio saugykloje esančių rinkmenų metaduomenų ir veiklos objektų saugojimui.

Papildomai naudojama ši programinė įranga:

- Apache jUDDI 3.3.2 - žiniatinklio paslaugų aprašymo, paieškos ir integracijos specifikacijos (angl. universal description, discovery and Integration, UDDI) programinė įranga;

- Apache ServiceMix 7.0 – pranešimų maršrutizavimo ir žiniatinklio paslaugų programinės įrangos paketas;

- Apache Tomcat 8.0.32 – aplikacijų serveris, aptarnaujantis LITEKO xCP žiniatinklio aplikaciją;

- Apache HTTP Server 2.4.6 - HTTP serveris, be HTTP paslaugų teikimo taip pat atliekantis ir apkrovos paskirstymo (angl. load balancing) funkciją.

Naudojamos operacinės sistemos:

- Visose virtualiose mašinose, išskyrus skirtą Documentum Content Transformation Service komponentui, yra įdiegta Red Hat Linux 7.2 operacinė sistema. Documentum Content Transformation Services komponentą palaikančioje virtualioje mašinoje yra įdiegta Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 operacinė sistema.

2 paveikslas. Modernizuotos LITEKO loginė architektūra

# Projekto vykdymui aktualūs teisės aktai

Teikiant Paslaugas, privaloma vadovautis šių teisės aktų aktualiomis redakcijomis:

- Lietuvos Respublikos teismų įstatymu;

- Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksu;

- Lietuvos Respublikos administracinių teisės nusižengimų kodeksu;

- Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksu;

- Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymu;

- Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymu;

- Lietuvos Respublikos įmonių atskaitomybės įstatymu;

- Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu;

- Lietuvos teismų informacinės sistemos nuostatais ir saugos politiką įgyvendinančiais teisės aktais, patvirtintais 2011 m. lapkričio 28 d. Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus įsakymas Nr. 6P-112-(1.1) „Dėl Lietuvos teismų informacinės sistemos nuostatų ir Lietuvos teismų informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“;

- Lietuvos Respublikos teismų procesinių dokumentų tvarkymo ir apskaitos reikalavimų aprašu, patvirtintu Teisėjų tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 13P-155-(7.1.2) „Dėl Lietuvos Respublikos teismų procesinių dokumentų tvarkymo ir apskaitos reikalavimų aprašo patvirtinimo“;

- Baudžiamųjų bylų kategorijų klasifikatoriumi, Civilinių bylų kategorijų klasifikatoriumi, Teismų procesinių sprendimų baudžiamosiose bylose kategorijų klasifikatoriumi bei Teismų procesinių sprendimų civilinėse bylose kategorijų klasifikatoriumi patvirtintais Teisėjų tarybos 2024 m. gegužės 3 d. nutarimu Nr. 13P-59-(7.1.2.) "Dėl Teisėjų tarybos 2016 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 13P-56-(7.1.2) „Dėl baudžiamųjų ir civilinių bylų kategorijų bei teismo procesinių sprendimų baudžiamosiose ir civilinėse bylose kategorijų klasifikatorių patvirtinimo“ pakeitimo“;

- Administracinių bylų kategorijų klasifikatoriumi, Teismų procesinių sprendimų administracinėse bylose kategorijų klasifikatoriumi patvirtintais Teisėjų tarybos 2016 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 13P-102-(7.1.2) „Dėl administracinių ir administracinių nusižengimų bylų kategorijų bei teismų procesinių sprendimų administracinėse ir administracinių nusižengimų bylose kategorijų klasifikatorių patvirtinimo“;

- Administracinių nusižengimų bylų kategorijų klasifikatoriumi bei Teismų procesinių sprendimų administracinių nusižengimų bylose kategorijų klasifikatoriumi patvirtintais Teisėjų tarybos 2024 m. gegužės 3 d. nutarimu Nr. 13P-58-(7.1.2.) "Dėl Teisėjų tarybos 2016 M. rugsėjo 30 d. nutarimo Nr. 13P-102-(7.1.2) „Dėl administracinių ir administracinių nusižengimų bylų kategorijų bei teismų procesinių sprendimų administracinėse ir administracinių nusižengimų bylose kategorijų klasifikatorių patvirtinimo“ pakeitimo“;

- Teismų pranešimų skelbimo specialiame interneto tinklalapyje tvarka, patvirtinta Teisėjų tarybos 2013 m. lapkričio 8 d. nutarimu Nr. 13P-144-(7.1.2) „Dėl teismų pranešimų skelbimo specialiame interneto tinklalapyje tvarkos aprašo patvirtinimo“;

- Žyminio mokesčio apskaitos Lietuvos Respublikos teismuose taisyklėmis, patvirtintomis Teisėjų tarybos 2021 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 13P-163-(7.1.2) „Dėl žyminio mokesčio apskaitos teismuose taisyklių patvirtinimo“;

- Žyminio mokesčio apskaičiavimo, mokėjimo, įskaitymo ir grąžinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2011 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. 1240 „Dėl Žyminio mokesčio apskaičiavimo, mokėjimo, įskaitymo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“;

- Žyminio mokesčio pajamų apskaitos ūkinių operacijų registravimo Lietuvos Respublikos teismuose metodinėmis rekomendacijomis, patvirtintomis Teisėjų tarybos 2021 m. gruodžio 21 d. nutarimu;

- Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. V-57/1B-160 „Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“;

- 1-uoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu „Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje“, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1K-388 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 1-ojo standarto patvirtinimo“;

- 2-uoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu „Finansinės būklės atskaita“, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 1K-378 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 2-ojo standarto patvirtinimo“;

- 3-uoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu „Veiklos rezultatų ataskaita“, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 1K-379 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 3-iojo standarto patvirtinimo“;

- 10-uoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu „Kitos pajamos“, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 1K-161 „Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 10-ojo standarto patvirtinimo“;

- 11-uoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu „Sąnaudos“, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. 1K-059 „Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 11-ojo standarto patvirtinimo“;

- Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymu Nr.195 „Dėl valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių patvirtinimo“;

- Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos valstybės iždo finansinėms ataskaitoms sudaryti, pateikimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. vasario 18 d. įsakymu Nr.1K-063 „Dėl Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos valstybės iždo finansinėms ataskaitoms sudaryti, pateikimo taisyklių patvirtinimo“.

Taip pat įgyvendinant Projektą yra aktualūs šie informacinių sistemų kūrimą, modernizavimą ir tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai:

- Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;

- Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas;

- 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas);

- Asmens duomenų tvarkymo teismuose taisyklės, patvirtintos Teisėjų tarybos 2018 m. rugpjūčio 31 d. nutarimu Nr. 13P-80-(7.1.2.) „Dėl asmens duomenų tvarkymo teismuose taisyklių patvirtinimo“;

- Kibernetinio saugumo reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. lapkričio 6 d. nutarimą Nr. 945 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo“ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1209 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 818 „Dėl Nacionalinės kibernetinio saugumo strategijos patvirtinimo“ pakeitimo“;

- Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodika, patvirtinta Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. T-29 „Dėl Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikos patvirtinimo“;

- ir kiti Paslaugų teikimo metu galiojantys Paslaugų teikimą reglamentuojantys teisės aktai.

Pateikiamas teisės aktų sąrašas nėra baigtinis ir Paslaugų teikimo metu galės būti plečiamas. Jei yra ar bus priimti su Paslaugų teikimu susiję teisės aktai, kuriais privaloma vadovautis ir kurie nėra skelbiami viešai, perkančioji organizacija sutarties vykdymo metu paslaugų teikėjui pateiks šiuos aktus.

# Siekiama situacija

Šiame skyriuje pateikiami preliminarūs LITEKO ir MAIS integraciniai procesai. Pažymima, kad pateikiami procesai yra tik orientaciniai ir turės būti patikslinti analizės ir projektavimo metu bei suderinti su NTA ir VMI.

## Žyminio mokesčio mokėjimo užduoties procesas

3 paveikslas. Žyminio mokesčio mokėjimo užduoties procesas

2 lentelė. Žyminio mokesčio mokėjimo užduoties proceso aprašymas

| Nr. | Sistema | Žingsnis | Aprašymas |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | LITEKO | Sukurti ŽM mokėjimo užduotį LITEKO | LITEKO naudotojas sukuria naują žyminio mokesčio mokėjimo užduotį. |
| T2 | LITEKO | Gauti iš VEP procesinį dokumentą su ŽM mokėjimo užduotimi | LITEKO gaunamas elektroninis procesinis dokumentas iš VEP. Su dokumentu yra susieta žyminio mokesčio mokėjimo užduotis. |
| T3 | MAIS | Formuoti ir perduoti pranešimus apie įmokas | MAIS nustatytu periodiškumu formuoja ir išsiunčia LITEKO pranešimus apie gautas įmokas bei MAIS automatiškai atliktus sugretinimus (įskaitymus). Kiekvienai įmokai kuriamas atskiras pranešimas. |
| T4 | LITEKO | Gauti MAIS pranešimą apie įmokas | LITEKO gauna ir išsaugo MAIS pranešimą apie įmoką ir (ar) MAIS automatiškai atliktą sugretinimą (įskaitymą). |
| T5 | LITEKO | Pateikti ŽM mokėjimo užduoties duomenis MAIS | LITEKO formuoja ir teikia pranešimus apie LITEKO sukurtus žyminio mokesčio mokėjimo užduotis (kai sukuriama užduotis LITEKO naudotojo arba iš VEP gaunamas procesinis dokumentas su sukurta žyminio mokesčio mokėjimo užduotimi). |
| T6 | MAIS | Registruojamas pranešimas | MAIS registruojami LITEKO pranešimai apie sukurtas žyminio mokesčio mokėjimo užduotis. Jei pranešimo nepavyksta užregistruoti, MAIS pateikia klaidos pranešimą LITEKO. LITEKO priklausomai nuo MAIS pateiktos klaidos atlieka arba sudaro galimybes atlikti atitinkamus veiksmus. Konkrečių veiksmų pavyzdžiais gali būti: - automatinis pakartotinis pranešimo teikimas; - klaidos pateikimas DMP naudotojui, kuris gali atšaukti pakartotinį pranešimo siuntimą arba inicijuoti pakartotinį siuntimą; - klaidos pranešimo pateikimas susijusiame LITEKO objekte (mokėjimo užduotyje). |
| T7 | MAIS | Užregistruoti prievolę | MAIS registruojama iš LITEKO gautą žyminio mokesčio mokėjimo užduotį. |
| T8 | LITEKO | Sugretinti (įskaityti) įmoką ir ŽM mokėjimo užduotį | LITEKO naudotojas atlieka įmokos ir žyminio mokesčio mokėjimo užduoties sugretinimą (įskaitymą). |
| T8-1 | LITEKO | Panaikinti ŽM mokėjimo užduotį | LITEKO naudotojas gali panaikinti žyminio mokesčio mokėjimo užduotį. Panaikinti užduotį galima tik tuo atveju, jei dar nėra atliktas įmokos sugretinimas (įskaitymas) su atitinkama žyminio mokesčio mokėjimo užduotimi. Po žyminio mokesčio mokėjimo užduoties panaikinimo automatiškai formuojamas ir pateikimas MAIS pranešimas apie žyminio mokesčio mokėjimo užduoties atšaukimą. |
| T9 | LITEKO | Perduoti sugretinimo (įskaitymo) duomenis | Suformuojamas ir pateikiamas pranešimas MAIS apie atliktą sugretinimą (įskaitymą). Kaip alternatyva: LITEKO gali pateikti sugretinimo atšaukimo duomenis. |
| T10 | MAIS | Atlikti sugretinimą pagal LITEKO (teikiama pirmenybė) | MAIS fiksuoja sugretinimo (įskaitymo) duomenis. Jei nustatoma, kad sugretinimo (įskaitymo) duomenyse nurodyta įmoka yra jau MAIS sugretinta (įskaityta) kitoje užduotyje (prievolėje) MAIS automatiškai naikina savo atliktą sugretinimą (įskaitymą) ir palieka tik iš LITEKO gautus sugretinimo (įskaitymo) duomenis.. Jei LITEKO pateikia sugretinimo (įskaitymo) atšaukimo duomenis, ši informacija taip pat fiksuojama MAIS. |
| T11 | MAIS | Atlikti sugretinimą pagal MAIS | MAIS automatinis veiksmas, kai įmokos ir žyminio mokesčio mokėjimo užduoties sugretinimas (įskaitymas) atliekamas MAIS. Apie atliktą automatinį sugretinimą MAIS iniciatyva standartine tvarka MAIS informuoja pranešimu LITEKO. |
| T12 | LITEKO | Išsaugoti sugretinimo būseną | LITEKO automatiškai apdoroja MAIS pateiktą pranešimą apie atliktą sugretinimą (įskaitymą) pagal LITEKO duomenis ir atnaujina atitinkamos užduotis būseną (fiksuoja, kad sugretinimas sėkmingai atliktas MAIS). |

## Grąžinimo užduoties procesas

4 paveikslas. Grąžinimo užduoties procesas

3 lentelė. Grąžinimo užduoties proceso aprašymas

| Nr. | Sistema | Žingsnis | Aprašymas |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | LITEKO | Sukurti grąžinimo užduotį | LITEKO naudotojas sukuria grąžinimo užduotį, kurioje fiksuojamas grąžinimo duomenys: grąžinama suma, asmuo, susijusi įvykdyta mokėjimo užduotis. Užduotyje nurodoma asmens banko sąskaitos numeris, į kurį turi būti grąžinta įmoka, jeigu teismas turi tokius duomenis. Taip pat užduotyje gali būti priskiriamas su užduotimi susijęs teismo procesinis dokumentas. |
| T2 | LITEKO | Suformuoti ir pateikti pranešimą apie grąžinimą | LITEKO suformuoja ir pateikia MAIS pranešimą su grąžinimo užduoties duomenimis. |
| T2-1 | LITEKO | Atšaukti (panaikinti) grąžinimo užduotį | LITEKO naudotojas atšaukia/panaikina anksčiau sukurtą grąžinimo užduotį. (Grąžinimo užduoties naikinimas leidžiamas, jei dar nėra pasibaigęs LITEKO nurodytas laikotarpis, per kurį leidžiamą atlikti šį veiksmą). |
| T2-2 | LITEKO | Išsiųsti pranešimą apie grąžinimo užduoties atšaukimą | Sistema automatiškai išsiunčia pranešimą apie grąžinimo užduoties atšaukimą. MAIS turi nutraukti grąžinimo procesą. |
| T2-3 | LITEKO | Atšaukiamas grąžinimo užduoties naikinimas | Jei gaunamas MAIS pranešimas, kad jau vykdomas įmokos grąžinimas, atšaukiamas grąžinimo užduoties naikinimo veiksmas. Grąžinama ankstesnė užduoties būsena. |
| T3 | MAIS | Registruoti pranešimą | MAIS registruoja gautą pranešimą ir informuoja LITEKO apie pranešimo apdorojimo rezultatą Jei pranešimo nepavyksta užregistruoti, MAIS pateikia klaidos pranešimą LITEKO. LITEKO priklausomai nuo MAIS pateiktos klaidos atlieka arba sudaro galimybes atlikti atitinkamus veiksmus. Konkrečių veiksmų pavyzdžiais gali būti: - automatinis pakartotinis pranešimo teikimas; - klaidos pateikimas DMP naudotojui, kuris gali atšaukti pakartotinį pranešimo siuntimą arba inicijuoti pakartotinį siuntimą; - klaidos pranešimo pateikimas susijusiame LITEKO objekte (mokėjimo užduotyje). |
| T4 | MAIS | Atlikti atgretinimą | MAIS automatiškai fiksuoja atgretinimo (įskaitymo panaikinimą) duomenis. (MAIS neteikia pranešimo LITEKO apie atliktą veiksmą.) |
| T5 | MAIS | Koreguoti prievolę | MAIS koreguojama žyminio mokesčio prievolė mokesčių mokėtojui. (MAIS neteikia pranešimo LITEKO apie atliktą veiksmą.) |
| T6 | MAIS | Registruoti permoką | MAIS nedelsiant sukuriama permoka (įmokai, ar jos daliai, kuri buvo atgretinta (panaikintas įskaitymas) nuo grąžinimo pranešime nurodytos prievolės, registruojamas sugretinimo su veikla veiksmas). (MAIS neteikia pranešimo LITEKO apie atliktą veiksmą.) |
| T7 | MAIS | Kurti sprendimą dėl mokesčio grąžinimo be prašymo iš MM | MAIS fiksuojamas įmokos grąžinimo mokėtojui sprendimas. |
| T8 | LITEKO | Gauti pranešimą apie grąžinimo vykdymą | LITEKO gaunamas MAIS pranešimas, kad pradėtas įmokos grąžinimo procesas. Nuo šio momento LITEKO neleidžiamas grąžinimo užduoties atšaukimas (panaikinimas). |

## Prievolės užduoties procesas

5 paveikslas. Prievolės užduoties procesas

4 lentelė. Prievolės užduoties proceso aprašymas

| Nr. | Sistema | Žingsnis | Aprašymas |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | LITEKO | Sukuriama prievolė užduotis | LITEKO naudotojas sukuria prievolės mokėjimo užduotį. Prievolės mokėjimo užduotyje gali būti nurodomi susiję dokumentai: teismo procesinis sprendimas (privalomai turi būti nurodomas bent vienas susijęs teismo procesinis sprendimas) ir vykdomasis dokumentas (arba nurodomas požymis, kad teismo procesinis sprendimas kartu yra vykdomasis dokumentas). |
| T2 | LITEKO | Fiksuoti solidarumą/ subsidiarumą | Jei turi būti fiksuojamas prievolės užduoties solidarumas ar subsidiarumas, su šia užduotimi susiejama daugiau nei vienas proceso dalyvis. Prievolės užduotyje nurodoma, ar tai solidari ar subsidiari prievolė (pastaruoju atveju nurodomas ir vykdymo eiliškumas). |
| T3 | LITEKO | Suformuoti ir pateikti pranešimą MAIS | Sukūrus prievolės užduotį, LITEKO suformuoja ir pateikia MAIS pranešimą su prievolės užduoties duomenimis (papildomai gali būti teikiami susijęs pranešimas su solidarumo/subsidiarumo duomenimis). |
| T4 | LITEKO | Fiksuoti grafiko duomenis | Jei prievolės užduotyje nurodomas jos vykdymo grafikas (kaip grafikas suprantamas datos ar datų, susijusių su prievolės užduotimi, ir atitinkamų sumų nurodymas, įskaitant atidėjimo datos nurodymą), fiksuojama, ar ši prievolės užduotis yra atidėta ar išdėstyta bei nurodomos aktualios vykdymo datos. |
| T5 | LITEKO | Pateikti pranešimą su grafiko duomenimis | LITEKO suformuoja ir pateikia MAIS pranešimą su grafiko (atidėjimo ar išdėstymo) duomenimis. |
| T5-1. | LITEKO | Panaikinama prievolės užduotis | Jei proceso metu naikinama prievolės mokėjimo užduotis, LITEKO suformuoja ir išsiunčia pranešimą apie anksčiau sukurtos prievolės mokėjimo užduoties pranešimo atšaukimą. |
| T6 | MAIS | Registruojamas pranešimas | MAIS registruoja gautą pranešimą. Jei pranešimo nepavyksta užregistruoti, MAIS pateikia klaidos pranešimą LITEKO. LITEKO priklausomai nuo MAIS pateiktos klaidos atlieka arba sudaro galimybes atlikti atitinkamus veiksmus. Konkrečių veiksmų pavyzdžiais gali būti: - automatinis pakartotinis pranešimo teikimas; - klaidos pateikimas DMP naudotojui, kuris gali atšaukti pakartotinį pranešimo siuntimą arba inicijuoti pakartotinį siuntimą; - klaidos pranešimo pateikimas susijusiame LITEKO objekte (mokėjimo užduotyje). |
| T7 | MAIS | Užregistruoti prievolę | MAIS registruoja prievolės užduoties duomenis. |
| T8 | LITEKO | Gauta informacija apie įmoką | Pranešime apie įmoką pateikiama informacija apie mokėjimą, susijusi su teismo anksčiau paskirta prievole. Žingsnis gali būti atliekamas ir po vykdomojo dokumento pateikimo MAIS. LITEKO gavus informaciją apie įmoką, turi būti leidžiama atlikti sugretinimo (įskaitymo) žingsnius. Prievolės mokėjimo užduoties įskaitymas atliekamas tik nustatytais atvejais, kai nėra taikoma standartinė taisyklė, kad sugretinimą (įskaitymą) atlieka MAIS. |
| T9 | LITEKO | Fiksuoti įmokos įskaitymą prievolės užduotyje | LITEKO naudotojas sugretina (įskaito) gautą įmoką su prievolės mokėjimo užduotimi (atnaujinama prievolės mokėjimo užduoties būsena, išsaugomi atitinkami duomenys). |
| T10 | LITEKO | Pateikti pranešimą apie įskaitymą | LITEKO automatiškai išsiunčia MAIS pranešimą apie sugretinimą (įskaitymą). |
| T11 | MAIS | Atlikti sugretinimą | Jei mokėtojas savanoriškai įvykdo prievolę, MAIS atlieka sugretinimą (įskaitymą) pagal MAIS nustatytas taisykles. |
| T12 | LITEKO | Priskirti vykdytiną dokumentą | LITEKO fiksuojamas vykdomais dokumentas ir priskiriamas susijusiai prievolės užduočiai arba nurodomas požymis, kad priskirtas teismo sprendimas kartu yra vykdomasis dokumentas. Sugretinimo (įskaitymo) atlikimas inicijuoja atitinkamo informacijos pateikimą LITEKO. LITEKO pateikiamas pranešimas su įmokos duomenimis, aktualia (sugretinimo) įplaukos būsena bei nurodoma susijusi prievolės mokėjimo užduotis |
| T113 | LITEKO | Suformuoti ir pateikti pranešimą apie VD | LITEKO automatiškai suformuoja ir pateikia MAIS pranešimą su vykdomojo dokumento duomenimis arba teismo sprendimo duomenimis, kai nurodyta, kad jis kartu yra vykdomasis dokumentas. |
| T14 | MAIS | Registruoti VD | MAIS registruoja teismo išduoto vykdomojo dokumento duomenis. |
| T15 | MAIS | Vykdyti išieškojimą | Inicijuojamos vykdymo procedūros. |
| T16 | LITEKO | Gauti informaciją apie vykdymą | LITEKO gaunamas ir išsaugomas pranešimas su prievolės vykdymo duomenimis: prievolės vykdymo aktuali būsena, gautos įmokos duomenys. Pagal gautus duomenis atnaujinama prievolės mokėjimo užduoties būsena bei išsaugomi gautos sugretintos įmokos duomenys. |

# Bendrieji reikalavimai

## Bendrieji reikalavimai

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Pateiktuose reikalavimuose minimi pavyzdžiai, pavyzdiniai duomenys, požymiai, kriterijai, taisyklės, klasifikatoriai yra informacinio pobūdžio, t. y., nėra pateikiami baigtiniai sąrašai. Analizės ir projektavimo etapo metu Diegėjas pateiktą informaciją turės detalizuoti ir suderinti su Perkančiąja organizacija. |
|  | Pateiktuose reikalavimuose naudojama sąvoka „turi būti galimybė“, reiškia, kad toks funkcionalumas ar požymis turi būti realizuoti Paslaugų teikimo metu. |
|  | Reikalavimuose vardinami duomenų laukų tipų sąrašai nėra baigtiniai, detaliosios analizės ir projektavimo etapu metu su Perkančiąja organizacija turi būti suderinti visi laukai, kurie yra reikalingi Techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų įgyvendinimui, siekiant reikalaujamų funkcionalumų tinkamo veikimo. Sąvoka „neapsiribojant“ reiškia, jog analizės ir projektavimo metu gali būti reikalinga detalizuoti papildomus laukus, kuriems funkcionalumai yra aprašyti Techninėje specifikacijoje, tačiau ne naujus laukus, kurie reikalautų papildomo funkcionalumo. |
|  | Techninėje specifikacijoje išvardintų reikalavimų realizacija turi būti pilnai suderinama su modernizuotoje LITEKO naudojamomis technologijomis. |
|  | Techninėje specifikacijoje pateikiamų reikalavimų veikimui neturi būti kuriami LITEKO komponentus dubliuojantys sprendimai, negali būti siūloma papildoma licencinė programinė įranga ar jos komponentai, o turi būti naudojami esami LITEKO komponentai. Vizualinis naudotojo sąsajos atvaizdavimas bei naudotojo sąsajos sąveika turi veikti pagal tuos pačius principus kaip ir LITEKO. |

# Funkciniai reikalavimai

## Reikalavimai LITEKO ir MAIS integracijai

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Turi būti sukurta LITEKO ir MAIS integracinė sąsaja, skirta duomenų ir dokumentų mainams tarp LITEKO ir MAIS. |
|  | Integracinė sąsaja turi sudaryti galimybes gauti ir apdoroti šiuos iš MAIS į LITEKO teikiamus pranešimus: |
|  | Pranešimus apie VMI gautas įmokas. |
|  | Pranešimų apdorojimas turi būti vykdomas atsižvelgiant į tai, kad viename pranešime pateikiama informacija apie vieną įmoką. |
|  | Pranešimus apie VMI gautų įmokų sugretinimą (įskaitymą) ar atgretinimą (įskaitymo panaikinimą) MAIS. |
|  | Pranešimų apdorojimas turi būti vykdomas atsižvelgiant į tai, kad viename pranešime pateikiama informacija apie MAIS atliktą vienos įmokos sugretinimą (įskaitymą) ar atgretinimą (įskaitymo panaikinimą). |
|  | Pranešimus apie VMI gautų įmokų sugretinimą (įskaitymą) su ne LITEKO pateiktomis mokėjimo užduotimis ar tokio įskaitymo panaikinimą MAIS. |
|  | Pranešimų apdorojimas turi būti vykdomas atsižvelgiant į tai, kad viename pranešime pateikiama informacija apie MAIS atliktą vienos įmokos sugretinimą (įskaitymą) ar atgretinimą (įskaitymo panaikinimą). |
|  | Pranešimus apie prievolių pokyčius MAIS (MAIS atliktą prievolės nurašymą ir kt.). |
|  | LITEKO turi būti automatiškai vykdyti prievolių mokėjimo užduočių būsenos atnaujinimą, kai gaunamas MAIS pranešimas apie prievolės nurašymą ar grąžinimo vykdymą. |
|  | Integracinė sąsaja turi sudaryti galimybes formuoti ir siųsti į MAIS šiuos LITEKO pranešimus: |
|  | Pranešimus apie LITEKO sukurtas žyminių mokesčių mokėjimo užduotis (nurodymus). |
|  | Viename pranešime turi būti teikiama informacija apie vieną žyminio mokesčio mokėjimo užduotį. |
|  | Turi būti užtikrinta, kad VEP sukurtų žyminio mokesčio mokėjimo užduočių pagrindu pranešimai MAIS būtų formuojami ir siunčiami tik LITEKO gavus per VEP su mokėjimo užduotimi susijusį procesinį dokumentą. |
|  | Pranešimus apie LITEKO atliktus įmokų ir mokėjimo užduočių sugretinimus (įskaitymus) |
|  | Viename pranešime turi būti perduodama teikiama informacija apie vieną atliktą žyminio mokesčio mokėjimo užduoties sugretinimą (įskaitymą). |
|  | Turi būti užtikrinta, kai LITEKO panaikinamas mokėjimo užduoties sugretinimas (įskaitymas), apie kurį buvo pateiktas pranešimas MAIS, automatiškai būtų suformuojamas ir teikiamas pranešimas apie sugretinimo (įskaitymo) panaikinimą (atšaukimą). Pranešimas apie mokėjimo užduoties sugretinimo (įskaitymo) atšaukimą turi būti teikiamas ir tais atvejais, kai LITEKO naudotojas panaikina MAIS atliktą sugretinimą (įskaitymą). |
|  | Pranešimus apie LITEKO sukurtas žyminio mokesčio grąžinimo užduotis. |
|  | Pranešimus apie LITEKO sukurtas prievolių mokėjimo užduotis. |
|  | Jei prievolės užduotyje nurodomas jos vykdymo grafikas (kaip grafikas suprantamas datos ar datų, susijusių su prievolės užduotimi, ir atitinkamų sumų nurodymas, įskaitant atidėjimo datos nurodymą), pranešime turi būti perduodami atitinkami atidėjimo ar išdėstymo duomenys. Jei mokėjimo išdėstymo ar atidėjimo duomenys prievolės mokėjimo užduotyje nurodomi po pranešimo apie prievolės mokėjimo užduotį išsiuntimo, turi būti automatiškai pateikiamas pranešimas su atnaujintais ar pridėtais mokėjimo grafiko duomenimis. |
|  | Jei prievolės mokėjimo užduotyje nurodoma, kad prievolė yra solidari ar subsidiari ir pateikiami proceso dalyviai, susiję su prievolės vykdymu, pranešime turi būti perduodama informacija apie prievolės mokėjimo užduotyje nurodytus asmenis bei jų eiliškumą (subsidiarios prievolės atveju). |
|  | Pranešimas apie vykdomojo dokumento išdavimą. Detaliosios analizės etapo metu turi būti suderintos detalios pranešimo apie vykdomąjį dokumentą siuntimo taisyklės. |
|  | Pranešimas apie anksčiau pateikto LITEKO pranešimo atšaukimą. |
|  | Detaliosios analizės etapo metu turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija pranešimų atšaukimo atvejai ir sąlygos, įskaitant šioje Techninėje specifikacijoje nurodytus atvejus ir sąlygas: - Neįskaitytos žyminio mokesčio mokėjimo užduoties panaikinimo LITEKO atveju; - Neįskaitytos prievolės mokėjimo užduoties panaikinimo LITEKO atveju; - Grąžinimo užduoties panaikinimo atveju, kai dar nebuvo gautas MAIS pranešimas apie grąžinimo įvykdymą ir dar nėra pasibaigęs sistemoje nustatytas terminas, per kurį galima atšaukti grąžinimo užduotį; - Panaikinus vykdomojo dokumento priskyrimą prievolės mokėjimo užduočiai. |
|  | Pranešimų siuntimas ir gavimas turi būti realizuoti naudojant DMP, kuri užtikrintų standartinių funkcionalumų taikymą LITEKO-MAIS pranešimams (pranešimų saugojimas, integracinės sąsajos nustatymų saugojimas, pranešimų siuntimo ir gavimo žurnalizavimas). |
|  | Turi būti užtikrintas nustatytos struktūros LITEKO siunčiamų pranešimų formavimas LITEKO duomenų pagrindu. Pranešimų struktūros bei jų formavimo taisyklės turi būti suderintos su Perkančiąja organizacija projektavimo etapo metu. |
|  | Per integracinę sąsają siunčiami ir gaunami pranešimai turi būti saugomi naudojant standartinius DMP sprendimus. |
|  | Gaunamuose pranešimuose teikiami duomenys turi būti saugomi LITEKO duomenų struktūrose. Esant poreikiui esamos LITEKO duomenų saugojimo struktūros gali būti papildytos naujomis esybėmis ar esamų esybių naujais elementais (pvz., požymį, kad sugretinimas (įskaitymas) buvo atliktas MAIS). LITEKO duomenų saugojimo struktūrų atnaujinimo apimtis turi būti suderinta su Perkančiąja organizacija projektavimo etapo metu |
|  | DMP turi būti saugoma MAIS teikiama informacija apie LITEKO išsiųstų pranešimų apdorojimo MAIS būsenas. |
|  | Turi būti užtikrintas iš MAIS gaunamų klaidų pranešimų apdorojimas ir duomenų saugojimas DMP. Analizės ir projektavimo etapų metu turi būti atlikta MAIS teikiamų klaidų pranešimų analizė bei suderintos su Perkančiąja organizacijos LITEKO reakcijos į konkrečias klaidas taisyklės. Kaip galimos reakcijos į klaidas taisyklės gali būti nurodoma: - Automatinis pakartotinis pranešimo siuntimas; - Klaidos pateikimas DMP naudotojui su galimybe inicijuoti pakartotinį pranešimo teikimą; - Nurodymas neatlikti pakartotinio siuntimo; - Klaidos duomenis teikti LITEKO ir atvaizduoti klaidos pranešimą su pranešime susijusiame objekte (mokėjimo užduotyje) bei sudaryti galimybes LITEKO naudotojui po mokėjimo užduoties koregavimo inicijuoti pakartotinį pranešimo teikimą; - Klaidos pateikimas su pranešimu LITEKO naudotojui, kad atitinkamas veiksmas jau negali būti atliktas (pvz., negali būti panaikinta grąžinimo užduotis). |
|  | LITEKO gaunant ir sėkmingai apdorojant MAI pateikiamus pranešimus (išskyrus MAIS pranešimus apie apdorojimo būsenas) turi būti teikiamas pranešimas apie sėkmingą MAIS pranešimo apdorojimą. |
|  | Turi būti realizuotas automatinis LITEKO gaunamų pranešimų tikrinimas ir klaidos pranešimų teikimas, kai gautas pranešimas neatitinka tikrinimo taisyklių. |
|  | Gaunamų pranešimų tikrinimo taisyklės ir tikrinimų rezultatai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija projektavimo etapo metu. |
|  | Jei LITEKO negali apdoroti MAIS pateikto pranešimo, turi būti automatiškai siunčiamas pranešimas MAIS apie gauto pranešimo apdorojimo klaidą. |
|  | LITEKO turi būti sukurtas funkcionalumas skirtas apsaugoti sistemą nuo besidubliuojančios informacijos saugojimą. Su perkančiąja organizacija turi būti suderintos MAIS pranešimų galimų dublių nustatymo taisyklės. Besidubliuojantys MAIS pranešimai turės būti neapdorojami ir MAIS turi būti pateikiamas apdorojimo pranešimas su atitinkama klaida. |
|  | Paslaugų vykdymo metu turi būti užtikrinta LITEKO – MAIS integracinės sąsajos specifikacijoje kitų pranešimų, kurie nėra numatyti šioje techninėje specifikacijoje, realizacija. Nenumatytų pranešimų realizacijos taisyklės turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija analizės ir projektavimo etapų metu: |
|  | Jei pranešimų, siunčiamų iš LITEKO į MAIS, realizacijai reikalingas papildomų duomenų tvarkymas LITEKO, turi būti suderintos šių duomenų tvarkymo formos bei saugojimo taisyklės. |
|  | Jei pranešimų, gaunamų LITEKO iš MAIS, apdorojimo realizacijai reikalingas papildomų duomenų tvarkymas LITEKO, turi būti suderintos šių duomenų saugojimo bei atvaizdavimo taisyklės. |

## Reikalavimai LITEKO pakeitimams

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | LITEKO turi būti modernizuotas žyminių mokesčių mokėjimo užduočių atvaizdavimo ir tvarkymo funkcionalumas: |
|  | Atvaizduojant informaciją apie žyminio mokesčio mokėjimo užduoties sugretinimą (įskaitymą) turi būti pateikiama informacija apie tai, kokioje sistemoje buvo atlikta sugretinimo (įskaitymo) operacija: LITEKO ar MAIS. |
|  | Turi būti sudaryta galimybė naikinti (atšaukti) MAIS atliktus sugretinimus (įskaitymus). |
|  | Turi būti modernizuotas prievolių užduočių tvarkymo funkcionalumas: |
|  | Turi būti sukurta galimybė prievolės mokėjimo užduotyje nurodyti jos potipį. Potipio pasirinkimas turi būti vykdomas pasirenkant atitinkamo klasifikatoriaus reikšmę. Analizės ir projektavimo metu su Perkančiąja organizacija turės būti suderintas prievolės mokėjimo užduočių potipių klasifikatoriaus reikšmių sąrašas. |
|  | Turi būti sukurta galimybė prievolės mokėjimo užduoties kūrimo metu nurodyti su užduotimi susijusius proceso dalyvius. |
|  | Turi būti užtikrinta, kad naudotojui kuriant naują prievolės mokėjimo užduotį būti vykdomas automatinis analogiškų prievolės mokėjimo užduočių tikrinimas teisminiame procese. Tikrinimo metu turi būti tikrinama, ar tam pačiam proceso dalyviui nėra sukurta prievolės mokėjimo užduočių su ta pačia potipio reikšme toje pačioje ar kitose to pačio teisminio proceso bylose. Nustačius, kad proceso dalyviui yra sukurta prievolės mokėjimo užduotis su tuo pačiu potipiu ir prievolės užduotis priklauso tai pačiai bylai ar kitai tam pačiam teisminiam procesui priklausančiai bylai, naudotojas turi būti informuojamas apie anksčiau sukurtą prievolės mokėjimo užduotį. Naudotojui turi būti sudaryta galimybė tęsti naujos prievolės mokėjimo užduoties kūrimą. |
|  | Prievolė mokėjimo užduoties kūrimo metu turi būti leidžiama fiksuoti prievolės solidarumo ar subsidiarumo požymį. Požymio fiksavimas yra privalomas, kai kuriamoje prievolės mokėjimo užduotyje yra nurodytas ryšys su daugiau nei vienu proceso dalyvio įrašu. Jei nurodomas prievolės subsidiarumo požymis, naudotojui turi būti leidžiama privalomai nurodyti susijusių asmenų eiliškumą prievolės vykdymo procese. |
|  | Su prievolės mokėjimo užduotimi susijusio proceso dalyvio nurodymas turi būti leidžiamas tik prievolės mokėjimo užduoties kūrimo metu. Šie duomenys negali būti koreguojami po užduoties sukūrimo. |
|  | Prievolės užduotyje turi būti leidžiama fiksuoti šios užduoties vykdymo grafiko duomenis: |
|  | Nurodyti prievolės mokėjimo užduoties vykdymo atidėjimo požymį ir terminą. |
|  | Jei prievolės mokėjimo užduotyje nurodytas potipis, skirtas baudžiamojoje byloje paskirtos baudos (kaip bausmės) mokėjimui, pagal nutylėjimą naudotojui turi būti siūlomas atidėjimo terminas, kurį naudotojas turės galimybę koreguoti |
|  | Nurodyti prievolės užduoties vykdymo dalimis požymį bei nurodyti vykdymo dalimis grafiką. Grafiko duomenų pildymas turi sudaryti galimybes nurodyti mokamas sumas ar sumą ir konkrečios sumos sumokėjimo terminą. |
|  | Turi būti sukurta galimybė prievolės mokėjimo užduotyje nurodyti su ja susijusį teismo procesinį dokumentą, skirtą šios užduoties vykdymui. |
|  | Nurodant susijusį procesinį dokumentą turi būti leidžiama nurodyti susijusi procesinį sprendimą ir susijusį vykdomąją dokumentą. Kai susijęs procesinis sprendimas kartu yra vykdomasis dokumentas, turi būti leidžiama nurodyti atitinkamą požymį prievolės mokėjimo užduotyje. Nurodžius šį požymį turi būti neleidžiama pridėti susijusį vykdomąjį dokumentą. |
|  | Turi būti sudaryta galimybė pakeisti prievolės užduotyje nurodytą susijusį teismo procesinį dokumentą (sprendimą ar (ir) vykdomąjį dokumentą). |
|  | Turi būti leidžiama vienoje prievolės mokėjimo užduotyje nurodyti daugiau nei vieną aktualų susijusį sprendimą ar (ir) vykdomąjį dokumentą. |
|  | Turi būti leidžiama prievolės mokėjimo užduotyje užpildyti teismo sprendimo rezoliucinės dalies duomenis (užpildant laisvo teksto lauką). Turi būti sudarytos galimybės prievolės mokėjimo užduotyje nurodytus teismo sprendimo rezoliucinės dalies duomenis naudoti vykdomojo dokumento formavime pagal šabloną. Turi būti sudarytos galimybės nurodyti vykdomojo dokumento formavime naudoti daugiau nei vienoje prievolės mokėjimo užduotyje nurodytą rezoliucinę dalį. |
|  | Turi būti modernizuotas grąžinimo užduoties funkcionalumas |
|  | Turi būti sudaryta galimybė nurodyti banko sąskaitos rekvizitus. |
|  | Turi būti sudaryta galimybė nurodyti su grąžinimo užduotimi susijusį teismo procesinį dokumentą. |
|  | Turi būti modernizuotas LITEKO taikomų procesinių terminų funkcionalumas. |
|  | Turi būti sukurti terminai, skirti priminti LITEKO naudotojams apie prievolės užduočių sukūrimo galimą poreikį (atsižvelgiant į teismo procesinio sprendimo įsigaliojimo duomenis). |
|  | Turi būti sukurti terminai, skirti priminti LITEKO naudotojams apie vykdomojo dokumento (teismo procesinio dokumento) priskyrimo prievolės užduočiai galimą poreikį). Detaliosios analizės metu turės būti suderintos terminų, skirtų dokumentų priskyrimo mokėjimo užduočiai, veikimo taisyklės. |
|  | Prievolės užduočių atvaizdavimo funkcionalumas turi būti papildytas sudarant galimybes atvaizduoti iš MAIS gautus ir LITEKO išsaugotus duomenis apie prievolės pokyčius MAIS: |
|  | Turi būti sudarytos galimybės atvaizduoti informaciją apie MAIS atliktą prievolės nurašymą. MAIS atlikto nurašymo informacija gali būti atvaizduojama kaip atitinkama prievolės mokėjimo užduoties būsena arba kita detaliosios analizės metu su Perkančiąja organizacija suderinta forma. |
|  | Turi būti sudarytos galimybės atvaizduoti informaciją apie MAIS atliktą grąžinimą. Informacijos atvaizdavimas turi būti vykdomas kaip atitinkamos mokėjimo užduoties būsenos suteikimas. Po šios būsenos mokėjimo užduočiai suteikimo, neturi būti leidžiama naikinti (atšaukti) atitinkamą susijusią grąžinimo užduotį. |
|  | Turi būti panaikinta galimybė automatiškai LITEKO atlikti automatinį žyminio mokesčio įmokos sugretinimą (įskaitymą), kai VEP naudotojas žyminį mokestį sumoka per Elektroninių valdžios vartų portalą. |
|  | Detaliosios analizės etapo metu su Perkančiąja organizacija turi būti suderintos papildomos mokėjimo užduočių būsenos, pvz., Nurašyta, Nurašyta iš dalies ir kt., bei nustatytos naujų būsenų naudojimo taisyklės. |
|  | Turi būti užtikrinta, kad mokėjimo užduoties pašalinimas (trynimas) galėtų būti atliekamas tik nurodžius šio veiksmo priežastį. Nurodytos mokėjimo užduočių pašalinimo (trynimo) priežastys turi būti saugos LITEKO ir pateikiamos peržiūrai atitinkamas teises turintiems LITEKO naudotojams. Priežasčių peržiūros formos turi būti suderintos su Perkančiąja organizacija projektavimo etapo metu. |
|  | Turi būti užtikrinta, kad LITEKO naudotojui turėtų būti leidžiama naikinti mokėjimo užduotį tik tuo atveju, jei ji dar nėra sugretinta su įmoka. |
|  | Turi būti sukurtas funkcionalumas leidžiantis LITEKO naudotojui naikinti grąžinimo užduotį tik per tam tikrą nustatytą laiko tarpą nuo užduoties sukūrimo ir pranešimo apie ją pateikimo MAIS. LITEKO administratoriui turi turėti galimybę konfigūruoti grąžinimo užduoties naikinimo apribojimui taikomo laiko tarpo nustatymą. |
|  | Turi būti sukurtos priemonės, skirtos tvarkyti LITEKO Viešojo sektoriaus subjektų duomenis. Viešojo sektoriaus subjekto duomenų tvarkymui turi būti papildytas LITEKO tvarkomo juridinių asmenų sąrašo funkcionalumas, sudarant galimybę tvarkyti naują Viešojo sektoriaus subjekto požymį, arba sukurtas atskiras sąrašas, skirtas saugoti Viešojo sektoriaus subjektų duomenis. Analizės ir projektavimo metu su Perkančiąja organizacija turi būti suderinta konkreti Viešojo sektoriaus subjekto duomenų tvarkymo realizacija. |
|  | Turi būti sudarytos galimybės įkelti Viešojo sektoriaus subjektų sąrašą xlsx ar kitu lygiaverčiu formatu. Įkelto failo duomenų pagrindu turi būti automatiškai atnaujinami LITEKO tvarkomi Viešojo sektoriaus subjektų duomenys (priklausomai nuo su Perkančiąja organizacija suderintos realizacijos). |
|  | Viešojo sektoriaus subjektų duomenų tvarkymas turi užtikrinti Viešojo sektoriaus subjektų duomenų naudojimą, formuojant statistines ataskaitas, kuriose figūruoja Viešojo sektoriaus subjektų statistinė informacija. |
|  | Turi būti užtikrinta, kad naudotojams išliks galimybė atlikti sugretinimus (įskaitymus) prievolių mokėjimo užduotyse. |
|  | Turi būti sukurtas funkcionalumas, leidžiantis atitinkamas teises turinčiam LITEKO administratoriui nurodyti grąžinimo užduoties atšaukimui taikomą terminą. |

## Reikalavimai ataskaitoms

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Turi būti realizuotas papildomų ataskaitų formavimas naudojantis LITEKO ataskaitų posisteme (realizuota Eclipse šeimos produkto BIRT Report Designer pagrindu). Turės būti sukurta iki 10 naujų ataskaitų, įskaitant: |
|  | Iki 4 ataskaitų, skirtų žyminio mokesčio mokėjimo užduočių ir grąžinimo užduočių duomenų agregavimui ir konsolidavimui; |
|  | Iki 2 prievolių mokėjimo užduočių, skirtų baudų kaip bausmių (prievolės mokėjimo užduočių su atitinkamu potipiu) duomenų agregavimo ir konsolidavimo ataskaitų; |
|  | Iki 2 prievolių mokėjimo užduočių, skirtų su baudomis kaip bausmėmis nesusijusių duomenų (prievolės mokėjimo užduočių su atitinkamais potipiais) agregavimo ir konsolidavimo ataskaitų; |
|  | Su Perkančiąja organizacija analizės metu gali būti suderintos papildomos duomenų ataskaitos. Bendras suderintų ataskaitų skaičius neturi viršyti šioje Techninėje specifikacijoje numatyto bendro naujai sukuriamų ataskaitų skaičiaus. |
|  | Ataskaitos turi būti formuojamos kiekvienam teismui atskirai. |
|  | Ataskaitos turi būti formuojamos ketvirčiais kaupiamuoju būdu (pvz., I ketvirtis 2024-01-01 – 2024-03-31, II ketvirtis 2024-01-01 – 2024-06-30, III ketvirtis 2024-01-01 – 2024-09-30, IV ketvirtis 2024-01-01– 2024-12-31). |
|  | Prievolių mokėjimo užduočių, skirtų su baudomis kaip bausmėmis nesusijusių duomenų (prievolės mokėjimo užduočių su atitinkamais potipiais) agregavimo ir konsolidavimo ataskaitos turi būti formuojamos kiekvienam baudų tipui atskirai. Preliminariai: |
|  | pašto išlaidos; |
|  | procesinės baudos, paskirtos nagrinėjant civilines, baudžiamąsias, administracines ar administracinio nusižengimo bylas; |
|  | Kiti prievolės mokėjimo užduočių potipiai. |
|  | Tikslus prievolių mokėjimo užduočių potipių sąrašas bei jų formavimo taisyklės turės būti suderintos analizės ir projektavimo etapo metu. |
|  | Detaliosios analizės ir projektavimo etapų metu su Perkančiąja organizacija turi būti suderintas ataskaitų turinys ir formavimo taisyklės. Formuojant ataskaitas turi būti užtikrinta: |
|  | Suminių duomenų pateikimas tam dedikuotose eilutėse; |
|  | Su Viešojo sektoriaus subjektais susijusių duomenų atskiras pateikimas; |
|  | Detalus Ataskaitų sąrašas bei jų filtravimo ir formavimo aprašymas turės būti parengtas ir suderintas analizės ir projektavimo etapo metu. |

## Reikalavimai administravimui

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Naujai sukurtų funkcionalumų ar integracinės sąsajos administravimas turi būti galimas vykdyti esamomis LITEKO administravimo priemonėmis. |

## Reikalavimai auditavimui

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Turi būti vykdomas naujai sukurtų funkcionalumų vykdymo ir integracinės sąsajos auditavimas. |
|  | LITEKO naudotojų atliekamų veiksmų su naujai sukurtomis ar pakeistomis funkcijomis auditavimas turi būti atliekamas esamomis LITEKO auditavimo priemonėmis. |
|  | Integracinės sąsajos duomenų apsikeitimo veiksmų auditavimas turi būti atliekamas naudojant LITEKO DMP auditavimo priemones. |
|  | Turi būti audituojami integracinėmis sąsajomis siunčiamų / gaunamų duomenų paketai, išsaugant informaciją bent apie: 1. iš / į kokią informacinę sistemą, registrą gaunami / siunčiami duomenys; 2. duomenų gavimo /siuntimo data ir laikas; 4. gautus / siųstus atsakymus į pranešimus; 3. siųsti / gauti duomenys (fiksuojant koks servisas buvo naudojamas ir pagal kokius parametrus buvo pateikti / gauti duomenys); 4. klaidas, susijusias su nepavykusiais duomenų gavimo / siuntimo įvykiais. |
|  | Baigtinis auditavimo metu kaupiamos informacijos sąrašas turi būti suderintas projektavimo metu. |

# Nefunkciniai reikalavimai

## Reikalavimai integracijos sąsajos realizacijai

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Duomenų mainai turi būti vykdomi naudojant žiniatinklio paslaugas ar lygiavertes technologijas, SOAP, HTTPS (RESTfull) ar lygiavertį protokolą. Diegėjas turi atsižvelgti į patvirtintą Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 25 d. įsakymą Nr. T-36 „Dėl duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijų patvirtinimo“. |
|  | Jei integracija realizuota WS pagrindu, duomenų patikrinimas turi vykti naudojant XML schemas (XSD). |
|  | Jei integracija realizuota žiniatinklio paslaugų (angl. web service) pagrindu, duomenų teikimui turi būti: |
|  | naudojamas XML (angl. Extensible Markup Language) formatas; |
|  | atlikta žiniatinklio paslaugos patikra pagal WS-I (angl. Web Services Interoperability) standartą; |
|  | naudojamas vieningas duomenų teikimo protokolas SOAP 1.1 (angl. Simple Object Access Protocol). |
|  | Turi būti realizuotos funkcijos užtikrinančios galimybę LITEKO administratoriui valdyti integracinės sąsajos veikimo parametrus (įjungti/išjungti, rankiniu būdu inicijuoti pakartotinį duomenų siuntimą/gavimą, keisti siuntimo/gavimo laiką ir periodiškumą, riboti sąsajos veikimą nurodant aktyvumo laikotarpius, riboti galimybes naudotis sąsaja nurodant leidžiamus IP adresus / autentifikacijos parametrus ir pan.). |
|  | Diegėjas gali siūlyti alternatyvius integracinės sąsajos realizavimo būdus (technologijas, apimtis ir kt.), jeigu jie niekaip nedarytų neigiamos įtakos projekto tikslui, uždaviniams ir galutiniams rezultatams bei neprieštarautų viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams. Pasiūlytas alternatyvus integracijos realizavimo būdas turi užtikrinti lygiavertę ar geresnę sąsajos greitaveiką, aukštą prieinamumą, plečiamumą, interoperabilumą, palaikymą ir saugumą. |
|  | Kiekvienas siūlomas alternatyvus integracijos realizavimo būdas turi būti suderinamas su Perkančiąja organizacija ir VMI. Siūlant alternatyvų integracijos realizacijos būdą, jis turi būti detaliai aprašytas kaip projektavimo dokumento dalis ir gali būti realizuojamas tik tuo atveju jei projektavimo dokumentacija būna patvirtinta. |
|  | Neveikiant integruotoms informacinėms sistemoms LITEKO funkcijos turi veikti korektiškai, išskyrus funkcijas, kurių pilno korektiško veikimo užtikrinti nėra įmanoma. |
|  | Jie neveikiant integracinei sąsajai yra sukuriami LITEKO objektai, kurie turėtų būti siunčiami integracinės sąsajos pagalba, tokie objektai (pranešimai) turi būti išsiunčiami automatiškai atstačius integracinės sąsajos veikimą. |
|  | Su Perkančiąja organizacija turi būti suderintos integracinės sąsajos veikimo taisyklės, apribojimai, aktualūs valdymo parametrai ir kiti su integracinių sąsajų veikimu susiję aspektai. |
|  | Jei keičiantis duomenimis su kitomis informacinėmis sistemomis ar registrais nustatomos klaidos ir LITEKO pagal suderintas reakcijos į klaidos pranešimus taisykles automatiškai turi siųsti informacinius pranešimus naudotojams, toks pranešimas turi būti teikiamas rišliu tekstu, pateikiant informaciją apie klaidos tipą ir reikalingus naudotojui atlikti veiksmus. |

## Našumo reikalavimai

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Paslaugų teikimo metu kuriami funkcionalumai ar integracija neturi ženkliai įtakoti LITEKO greitaveikos. |
|  | Paslaugų teikimo metu Techninės priežiūros paslaugų teikėjas atliks greitaveikos testavimą į kurio rezultatus Diegėjas turės atsižvelgti ir esant poreikiui atlikti pakeitimus funkcionalumų ar integracinės sąsajos realizacijoje. |

## Reikalavimai išeities kodui

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Visa programinė įranga, kuri bus sukurta Paslaugų vykdymo apimtyje turi būti pilnai perduota Perkančiajai organizacijai (perduodamos visos turtinės teisės ir išeities kodai bei konfigūracijos). |
|  | Perduodami išeities kodai pateikiami Perkančiosios organizacijos GitHub aplinkoje ir turi atitikti šiuos reikalavimus: |
|  | išeities kodai turi būti perduoti dviem variantais: |
|  | kompiliavimui paruoštų rinkmenų paketų forma, nurodant standartines kompiliavimo priemones ir kompiliavimo eigą; |
|  | tų įrankių, kuriais jie sukurti, formatu (jeigu toks formatas egzistuoja); |
|  | išeities kodai turi būti su komentarais ir atitikti gerąsias programinio kodo formatavimo, kintamųjų bei funkcijų įvardinimo praktikas. |
|  | Perkančiajai organizacijai turi būti perduoti pilni, korektiški išeities kodai, iš kurių naudojant standartines priemones būtų kompiliuojama naudojimui parengta programinė įranga, atliekanti jai specifikuotas funkcijas. |
|  | Veiklas, susijusias su išeities kodų valdymu, Paslaugų teikėjas turi atlikti vadovaudamasis NTA direktoriaus 2013 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. 6P- 55-(1.1) „Dėl Darbo su LITEKO išeities kodo valdymo ir versijavimo sistema tvarkos aprašo patvirtinimo“ arba kitomis su Perkančiąja organizacija suderintomis nuostatomis. |
|  | Paslaugų teikimo metu Techninės priežiūros paslaugų teikėjas atliks perduodamo programinės įrangos kokybės vertinimą į kurio rezultatus Diegėjas turės atsižvelgti. |

## Saugumo reikalavimai

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Visi LITEKO pakeitimai bei integracinės sąsajos realizacija neturi/ negali turėti neigiamos įtakos LITEKO saugumui. |
|  | Visi LITEKO pakeitimai bei integracinės sąsajos realizacija turi būti projektuojama ir kuriama atsižvelgiant į: |
|  | Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymą; |
|  | Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“ (saugumo reikalavimus taikomus 1 kategorijos informacinėms sistemoms); |
|  | Realizuojami LITEKO pakeitimai ar integracijos realizacija negali turėti Open Web Application Security Project (OWASP) Top 10 periodiškai skelbiamame aktualiame dokumente ir ankstesnėse šio dokumento versijose nurodytų pažeidžiamumų. |
|  | Duomenų sauga turi būti užtikrinama: |
|  | užtikrinant duomenų vientisumą ir korektiškumą; |
|  | registruojant naudotojų atliekamus veiksmus su duomenimis, įskaitant duomenų paiešką ir peržiūrėjimą bei integracinės sąsajos vykdomus duomenų mainus; |
|  | sukuriant priemones, sudarančias galimybes administratoriui patikrinti naudotojų veiksmus ir duomenų mainus; |
|  | numatant apsaugos nuo atsitiktinio duomenų ištrynimo (pvz., perspėjimai apie numatomą duomenų ištrynimą) priemones; |
|  | tikrinant duomenų įvedimą dėl galimų įskverbties (angl. injection) tipo atakų; |
|  | saugoma informacija negali būti ištrinta jokiais kitais būdais ar aplinkybėmis išskyrus analizės ir projektavimo etape numatytais atvejais; |
|  | realizuojant integracinės sąsajos sprendimus užtikrinančius saugų duomenų apsikeitimą. |
|  | Paslaugų teikimo metu Techninės priežiūros paslaugų teikėjas atliks sukurtų funkcionalumų ar integracijos atsparumo įsilaužimui testavimą į kurio rezultatus Diegėjas turės atsižvelgti ir esant poreikiui atlikti pakeitimus funkcionalumų ar integracinės sąsajos realizacijoje. |

## Atitikties teisės aktams ir standartams reikalavimai

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Sukurta programinė įranga turi atitikti teisės aktų nurodytų 4, 8.1 ir 8.4 skyriuose reikalavimus bei visus jų pakeitimus jei pakeitimai yra priimami iki analizės ir projektavimo etapo pabaigos. |

# Reikalavimai paslaugoms ir jų valdymui

## Reikalavimai Paslaugų valdymui

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Diegėjas turi tiesiogiai bendradarbiauti su Perkančiąja organizacija, VMI, Projekto partneriais, LITEKO modernizavimą atliekančiu diegėju, LITEKO palaikymo ar garantinės priežiūros paslaugų teikėju, techninės priežiūros paslaugų teikėju bei kitomis Projektu suinteresuotomis šalimis (toliau kartu vadinama – suinteresuotos šalys). |
|  | Diegėjas iš savo pusės turi paskirti Projekto vadovą, kuris būtų atsakingas už komunikaciją tarp Diegėjo komandos ir Perkančiosios organizacijos bei kitų Projektu suinteresuotų šalių. |
|  | Diegėjas turi užtikrinti, kad visa komunikacija Paslaugų metu vyktų lietuvių kalba. Jei pasitelkiami užsienio šalių ekspertai, diegėjas turi pasirūpinti vertimo į lietuvių kalbą paslaugomis. |
|  | Diegėjas turi tiesiogiai bendradarbiauti suinteresuotomis šalimis vadovaujantis šiomis sąlygomis: - Bendradarbiavimas turi būti vykdomas visą sutarties galiojimo terminą (įskaitant ir garantinės priežiūros laikotarpį); - Apie visus sprendžiamus klausimus turi būti informuojama ir Perkančioji organizacija; - Perkančioji organizacija iš anksto turi būti informuojama apie rengiamus susitikimus, kurių metu bus sprendžiami Paslaugų teikimo klausimai, bei sudaroma galimybė tokiose susitikimuose dalyvauti Perkančiosios organizacijos atstovams; - Pastebėjus problemas, apie tai ne vėliau nei per 1 d. d. turi būti informuojama Perkančioji organizacija; - Diegėjas bendradarbiaudamas su suinteresuotomis šalimis, išskyrus Perkančiąją organizacija ir techninės priežiūros paslaugų teikėju, turi teisę neatskleisti komercinės ar konfidencialios informacijos tiesiogiai nesusijusios su Paslaugomis; - Diegėjas prieš atlikdamas veiksmus, kurie turi įtakos LITEKO veikimui, šiuos veiksmus privalo suderinti su LITEKO modernizavimą ar priežiūrą atliekančiu tiekėju ir Perkančiąja organizacija. |
|  | Per 2 savaites nuo Paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo dienos Diegėjas turi pateikti Paslaugų vykdymo reglamento projektą, kuriame turi būti detalizuoti Paslaugų etapai, jų rezultatai (pateiktys), dalyvių vaidmenys, tarpusavio komunikacijos būdai, pateikti pagrindiniai riboženkliai (angl. milestones) ir detalus Perkančiosios organizacijos nurodytus terminus atitinkantis kalendorinis darbų vykdymo grafikas. |
|  | Paslaugų vykdymo reglamentas bus pateikiamas ir VMI. Jei Paslaugų vykdymo reglamente Diegėjas bus pateikęs konfidencialios informacijos, kuria nenorės dalintis, turės parengti atskirą Paslaugų vykdymo reglamento, be konfidencialios informacijos, versiją. |
|  | Paslaugų įgyvendinimo metu Diegėjas turi rengti tarpines veiklos ataskaitas, kuriose turi būti aprašomos ataskaitinio laikotarpio metu įgyvendintos veiklos, pateikiamas aktualus kalendorinis darbų vykdymo grafikas, apibrėžiantis įvykdytas, tuo metu vykdomas ir nepradėtas vykdyti veiklas, ir įvardintos aktualios Paslaugų teikimo rizikos. Tarpinės ataskaitos turi būti rengiamos kas mėnesį nuo Paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo dienos bei susitikimo metu pristatomos Perkančiosios organizacijos atstovams. |
|  | Diegėjas turi parengti galutinę sutarties įvykdymo ataskaitą. Galutinė ataskaita Perkančiajai organizacijai turi būti pateikta per 5 darbo dienas nuo paskutinio Paslaugų teikimo etapo pabaigos. |
|  | Įvykus susitikimams Paslaugų teikimo klausimais tarp Diegėjo ir Perkančiosios organizacijos ar kitų suinteresuotų šalių, Diegėjas turi parengti ir pateikti derinimui dalyvavusioms šalims susitikimų protokolus, kuriuose turi būti aprašomi aptarti klausimai ir priimti sprendimai. |

## Reikalavimai dokumentacijai

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Visa Diegėjo rengiama dokumentacija turi būti suderinta su Perkančiąja organizacija. |
|  | Visa Diegėjo rengiama dokumentacija turi būti parengta lietuvių kalba ir laikantis bendrinės lietuvių kalbos taisyklių. |
|  | Visa parengta dokumentacija turi atitikti informatikos inžinerijos gerąją praktiką: turi būti numeruoti dokumentų skyriai ir poskyriai, pateikta informacija ir duomenys gali būti lengvai randami ir unikaliai identifikuojami, rengiamos diagramos turi atitikti pasirinktos notacijos reikalavimus ir būti aprašytos tekstu. |
|  | Paslaugų teikimo metu Diegėjas prieš pradėdamas rengti sutarties vykdymo rezultatus (dokumentus) preliminarų jų turinį ir formą turi suderinti su Perkančiąja organizacija. |
|  | Derinimui skirtos dokumentų versijos turi būti pateikiamos el. formatu el. paštu ar kitomis su Perkančiąja organizacija suderintomis el. ryšio priemonėmis. |
|  | Rezultatai pateikiami peržiūrai, vertinami ir derinami vadovaujantis tokiomis bendromis taisyklėmis: |
|  | Perkančioji organizacija derinimui pateiktus rezultatų šablonus (preliminarus turinys ir forma) peržiūri ir pastabas pateikia per 3 d. d., dokumentus iki 100 psl. apimties peržiūri ir pastabas pateikia ne daugiau kaip per 5 d. d., didesnės apimties dokumentus peržiūri ne daugiau kaip per 7 d. d. Šalių sutarimu gali būti suderinami ir kiti dokumentų peržiūros ir derinimo terminai; |
|  | Diegėjas dokumentus iki 100 psl. apimties turi pataisyti ne daugiau kaip per 3 d. d., o didesnės apimties dokumentus turi pataisyti ne daugiau kaip per 5 d. d. nuo dokumento grąžinimo taisymui dienos. Šalių sutarimu gali būti suderinami ir kiti dokumentų taisymo terminai. |
|  | Dokumentų galutinės versijos turi būti pateiktos elektroniniu (.docx arba lygiaverčiu ar .pdf arba lygiaverčiu formatu) formatu, esant poreikiui, Perkančioji organizacija gali paprašyti pateikti ir popieriniu formatu |
|  | Galutinės dokumentacijos, apimančios projektavimo dokumentus, techninę dokumentaciją, administratorių ir naudotojų vadovus, pagalbos vadovus, versijos turi būti aktualios ir atitikti įdiegtus Paslaugų teikimo metu realizuotus LITEKO pakeitimus. |
|  | Garantinio aptarnavimo metu Diegėjo parengta dokumentacija (detalūs projektavimo dokumentai, naudotojo ir administratorių vadovai, pagalbos vadovas, techninė dokumentacija) turi būti atnaujinama, taip, kad pateikti aprašymai atitiktų aktualią LITEKO būseną (su visais garantinio aptarnavimo metu įdiegtais pakeitimais). Taip pat turi būti pateikiami ir atnaujinti išeities tekstai bei diegimo skriptai, instrukcijos. |

## Reikalavimai analizei ir projektavimui

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Analizės ir projektavimo veiklos turės būti vykdomos lygiagrečiai. |
|  | Analizės ir projektavimo metu, turės būti parengti: |
|  | Detalios analizės dokumentas; |
|  | Projektavimo dokumentas; |
|  | Integracinę sąsają aprašantys dokumentai; |
|  | Infrastruktūros resursų poreikių sąrašas. |
|  | Detalios analizės dokumentuose išanalizuojami ir detalizuojami visi funkciniai ir nefunkciniai Techninės specifikacijos reikalavimai bei kiti, su realizuojamais reikalavimais susiję, Perkančiosios organizacijos išsakyti poreikiai. Sudėtingesni naudojimo atvejai ar jų grupės turi būti detalizuojami pateikiant panaudos atvejų diagramas, panaudos atvejų aprašymus, veiklos bei veikimo procesus, naudojant procesų modeliavimo diagramas (angl. UML activity diagram, BPMN (Business Process Model and Notation) ar lygiavertes diagramas). Pateikiami pastarųjų diagramų struktūrizuoti aprašai. Turi būti atliktas visų šios Techninės specifikacijos funkcinių ir nefunkcinių reikalavimų susiejimas su detalios analizės dokumento turiniu. |
|  | Projektavimo dokumente turi būti pateiktas architektūros aprašymas fizinių komponentų ir programinių komponentų požiūriu, naudojamos technologijos (jų pavadinimai, versijos), informacinis vaizdas (duomenų bazės struktūros (su paaiškinimais), duomenų bazių sąsajų schemos ir kt.), funkcinis vaizdas (funkciniai vienetai, jų funkcijos, tarpusavio sąsajos ir kt.), integracinis vaizdas (sąsajos tarp vidinių ir išorinių sistemų kuriamos sistemos atžvilgiu), operacinis vaizdas (sisteminiai procesai, algoritmai, periodiniai sisteminiai darbai ir pan.), dislokavimo vaizdas (programinių komponentų pasiskirstymas techninėje įrangoje) ir kt. |
|  | Integracinę sąsają aprašančiuose dokumentuose turi būti detalizuojama realizuojamos integracinės ir duomenų mainų sąsajos paskirtis, realizavimo sprendimas, siunčiamos / gaunamos užklausos, teikiami / gaunami duomenys, prisijungimo ir kiti parametrai, integracinės sąsajos naudojimo pavyzdžiai ir scenarijai (angl. sequence diagram) ir kita aktuali informacija, aprašanti integracinės sąsajos veikimą, jos naudojimą. |
|  | Esant infrastruktūros poreikiui turi būti parengtas Infrastruktūros resursų poreikių sąrašas, kuriame turi būti pateikiami infrastruktūros, skaičiavimo resursų ir paslaugų poreikis. |

## Reikalavimai diegimui

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | LITEKO vystymo darbai turi būti atliekami Diegėjo diegimo ar testinėje aplinkoje. Po vidinio testavimo atlikimo LITEKO pakeitimai ar nauji funkcionalumai turi būti sudiegti į LITEKO testavimo aplinka (Perkančiosios organizacijos infrastruktūroje) ir tik po sėkmingo priėmimo testavimo (ir kitų susijusių veiklų) LITEKO pakeisti ar naujai sukurti komponentai galės būti diegiami į LITEKO preprodukcinę ir produkcinę aplinkas (Perkančiosios organizacijos infrastruktūroje). |
|  | Iki pakeitimų diegimo (į testinę, preprodukcinę ar produkcinę aplinkas) pradžios Diegėjas turi parengti diegimo planą, kuriame turi būti pateikiama: |
|  | diegimo veiklų grafikas; |
|  | diegimo instrukcija; |
|  | atstatymo (angl. rollback) planą įvykus diegimo incidentui; |
|  | diegimo schema. |
|  | Visi LITEKO pakeitimai turi būti įdiegti Perkančiosios organizacijos infrastruktūroje. |
|  | Atlikus diegimą turi būti įsitikinta, kad visi LITEKO komponentai veikia ir yra pasiekiami. |
|  | Įgyvendinus visas suplanuotas diegimo veiklas, Diegėjas turės parengti diegimo ataskaitą, kurioje būtų aprašyti diegimo veiklų rezultatai, išvados. |

## Reikalavimai testavimui

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Turi būti įgyvendintas sukurtų funkcinių komponentų vidinis testavimas (konstravimo etapo metu Diegėjas turi įgyvendinti savarankiškai ir pateikti Vidinio testavimo ataskaitą) ir funkcinis testavimas (priėmimo testavimo etapo metu Diegėjas turi dalyvauti jį vykdant kartu su Perkančiąja organizacija), remiantis iš anksto parengtais testavimo planu ir metodika bei testavimo scenarijais. |
|  | Testavimo metu turi būti: |
|  | įsitikinta, kad yra įgyvendinti visi šioje Techninėje specifikacijoje nustatyti funkciniai ir nefunkciniai reikalavimai; |
|  | įsitikinta, kad reikalavimų įgyvendinimas atliktas tinkama apimtimi ir atitinka analizės ir projektavimo metu suderintus sprendimus; |
|  | įsitikinta, kad reikalavimų įgyvendinimas tenkina Perkančiąją organizaciją ir kitas Projektu suinteresuotas šalis; |
|  | įsitikinta, kad sukurta programinė įranga atitinka jai keliamus saugumo (saugumo testavimas bus atliekamas techninės priežiūros paslaugų teikėjo) ir pajėgumo (apkrovos testavimas bus atliekamas techninės priežiūros paslaugų teikėjo) reikalavimus; |
|  | identifikuotos, užregistruotos ir ištaisytos sukurtų funkcionalumų veikimo klaidos (angl. bugs). |
|  | Diegėjas turi parengti testavimo metodiką ir planą, kuriame turi būti pateikiama: |
|  | testavimo vykdymo ir klaidų bei trūkumų (funkcinių neatitikčių) fiksavimo tvarka; |
|  | testavimo dalyvių atsakomybės; |
|  | testavimo veiklų grafikas; |
|  | testavimo priėmimo kriterijai. |
|  | Diegėjas turi parengti testavimo scenarijus, kurie būtų skirti ištestuoti visus funkcinius ir integracinius reikalavimus. |
|  | Funkcinis testavimas turi apimti tiek korektiškų, tiek ir nekorektiškų duomenų įvedimą bei reakcijos į pateiktus duomenis tikrinimą. |
|  | Priėmimo testavimas turi būti vykdomas Perkančiosios organizacijos turimoje, arba Perkančiosios organizacijos nurodytoje, techninėje infrastruktūroje. Jeigu priėmimo testavimo metu nebus tokios galimybės, testavimas turės būti vykdomas naudojant Paslaugų teikėjo pateiktą techninę įrangą (jos pagrindu veikiančią testinę aplinką). Tokiu atveju Perkančiajai organizacijai pateikus reikalingą techninę įrangą, turės būti atliktas atskiras priėmimo testavimas. |
|  | Testavimų metu turi būti registruojamos visos identifikuotos klaidos (problemos) ir trūkumai bei jų būsenos. Klaidų, trūkumų registravimui turi būti naudojama specializuota problemų registravimo ir sekimo programinė įranga (angl. issue tracking software), pasiekiama naudojant interneto naršyklę. |
|  | Diegėjas turi pateikti tokį klaidų (problemų) ir trūkumų registravimo įrankį, kuris būtų nuolatos prieinamas internetu Perkančiosios organizacijos ir techninės priežiūros paslaugas teikiantiems atstovams (iki 10 konkurentinių individualių naudotojų), kuriems turi būti prieinamos visos registruotos klaidos (problemos) ir trūkumai. Užregistravus klaidą ar trūkumą, jo kortelėje, turi būti pateikiami klaidą ar trūkumą registravusio naudotojo identifikaciniai duomenys, leidžiantys įvardinti registratorių. |
|  | Diegėjas turi parengti ir pateikti visus testavimams reikalingus duomenis, jei tokių duomenų neturi ar negali pateikti Perkančioji organizacija. |
|  | Po kiekvienos testavimo sesijos per su Perkančiąja organizacija suderintą terminą Diegėjas turės pateikti testavimo ataskaitą bei nustatytų klaidų ir trūkumų šalinimo planą ir jas ištaisyti. |
|  | Tenkinant testavimo plane numatytus priėmimo kriterijus Diegėjas turės parengti Testavimo ataskaitą. |

## Reikalavimai mokymams

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Mokymų etapo pradžioje Diegėjas turi pateikti mokymų planą, kuriame turi būti pateikiama: |
|  | mokymų tvarkaraštis, aprašantis kada ir kaip bus atliekami mokymai; |
|  | mokymų apimtis (temos ir dalyvių skaičius); |
|  | įrankiai ir medžiaga (informacija), kurie bus naudojami mokymų įgyvendinimo metu. |
|  | Ne trumpiau negu 2 sav. iki mokymų vykdymo pradžios Diegėjas turės parengti (arba atnaujinti esamus) administratorių ir naudotojų vadovus, kurie turi atitikti tokius reikalavimus: |
|  | visa pateikta medžiaga turi būti suskirstyta pagal funkcines sritis, parengta lietuvių kalba ir iliustruota naudotojo sąsajos ekranvaizdžiais; |
|  | vadovai turi būti išsamūs ir suprantami skaitytojui savarankiškai vykdant konkrečias užduotis, apimti visas realizuotas LITEKO funkcijas; |
|  | vadovuose turi būti pateikti visų sukurtos programinės įrangos laukų paaiškinimai. |
|  | Diegėjas mokymų plane nustatyta tvarka turi įvykdyti šių naudotojų grupių mokymus: |
|  | administratorių (iki 10 asmenų); |
|  | naudotojų. |
|  | Naudotojų mokymai turi būti parengti įrašant naujų funkcionalumų demonstravimo įrašus ir juos patalpinant specializuotoje mokymų aplinkoje bei perduodami Perkančiajai organizacijai. |
|  | Administratorių mokymai turi būti rengiami vykdant mokymų sesijas, kurių metu turės būti demonstruojami administravimo funkcionalumai, sudarytos sąlygos užduoti klausimus bei esant poreikiui daromi įrašai, juos patalpinant specializuotoje mokymų aplinkoje bei perduodami Perkančiajai organizacijai. |
|  | Paslaugų teikėjas turi užregistruoti visus mokymuose dalyvavusius asmenis ir pateikti mokymų dalyvių sąrašą Perkančiajai organizacijai. |

## Reikalavimai bandomajai eksploatacijai

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Iki bandomosios eksploatacijos pradžios Diegėjas turi parengti bandomosios eksploatacijos planą, kuriame turi būti pateikiama: |
|  | bandomosios eksploatacijos vykdymo ir klaidų bei trūkumų fiksavimo tvarka; |
|  | bandomosios eksploatacijos dalyvių funkcijos ir atsakomybės; |
|  | bandomosios eksploatacijos veiklų grafikas; |
|  | bandomosios eksploatacijos priėmimo kriterijai. |
|  | Bandomosios eksploatacijos metu klaidų registravimui turi būti naudojama specializuota problemų registravimo ir sekimo programinė įranga (angl. issue tracking software), pasiekiama naudojant interneto naršyklę. Paslaugų teikėjas turi pateikti tokį klaidų (problemų) registravimo įrankį, kuris būtų nuolatos būtų prieinamas internetu Perkančiosios organizacijos ir techninės priežiūros paslaugas teikiantiems atstovams (bent 10 individualių konkurentinių naudotojų), kuriems turi būti prieinamos visos pateiktos problemos (klaidos). Užregistravus klaidą, jos kortelėje, turi būti pateikiami klaidą registravusio naudotojo identifikaciniai duomenys, leidžiantys įvardinti klaidos registratorių. |
|  | Registruojamos klaidos turi būti klasifikuojamos į kritines ir nekritines klaidas (Bandomosios eksploatacijos plane galės būti suderinta ir papildoma klaidų klasifikacija): |
|  | kritinė klaida, tai klaida kai – LITEKO komponentas nustoja veikti, prarandami įvesti duomenys, darbų sekos LITEKO nėra įmanoma tęsti be klaidos pašalinimo, neveikia šioje techninėje specifikacijoje ir projektavimo dokumentuose numatytos funkcijos ir nėra alternatyvių galimybių tokių funkcijų atlikimui; |
|  | nekritinė klaida, tai klaida kai - prie tam tikrų sąlygų neveikiančios techninėje specifikacijoje ar projektavimo dokumentuose numatytos funkcijos, kurioms galima lengvai surasti alternatyvų sprendimą, rašybos ar vertimo klaidos, netinkamas informacijos išdėstymas ir pan. |
|  | Bandomoji eksploatacija turi būti vykdoma gamybinėje aplinkoje, naudotojams realiai dirbant su LITEKO. |
|  | Paslaugų teikėjas privalo pašalinti visas bandomosios eksploatacijos metu užfiksuotas klaidas ir trūkumus bandomosios eksploatacijos plane nustatyta tvarka. |
|  | Pagrindinės bandomosios eksploatacijos nuostatos: |
|  | reakcijos į klaidą laikas – kritinės – ne ilgiau kaip 2, o nekritinės – ne ilgiau kaip 4 Perkančiosios organizacijos darbo laiko valandos. Reakcijos į klaidą laikas suprantamas kaip laikotarpis, kuris prasideda nuo problemos užregistravimo ir apima Paslaugų teikėjo vykdomą papildomų duomenų apie problemą surinkimą, problemos detalizaciją, atsakingų už problemos sprendimą asmenų priskyrimą. Reakcija į problemą nėra laikomas automatizuotas pranešimų siuntimas; |
|  | kritinės klaidos sprendimo (klaidos šalinimo ir funkcionalumo atnaujinimo) trukmė – ne ilgiau kaip 8 Perkančiosios organizacijos darbo valandos nuo reakcijos laiko į problemą pabaigos. Jei gedimo per nurodytą laiką pašalinti negalima, su Perkančiąja organizacija turi būti suderinama dėl gedimo pašalinimo laiko; |
|  | nekritinės klaidos sprendimo (problemos šalinimo ir funkcionalumo atnaujinimo) trukmė – ne ilgiau kaip 16 Perkančiosios organizacijos darbo valandos nuo reakcijos laiko į problemą pabaigos. Jei gedimo per nurodytą laiką pašalinti negalima, su Perkančiąja organizacija turi būti suderinama dėl gedimo pašalinimo laiko; |
|  | Pasibaigus bandomajai eksploatacijai, Paslaugų teikėjas turi pateikti jos rezultatus apibendrinančią ataskaitą, kurioje būtų pateikiama informacija apie bandomosios eksploatacijos metu nustatytus ir iki bandomosios eksploatacijos pabaigos pašalintus klaidas ir trūkumus. |
|  | Bandomosios eksploatacijos metu atlikus programinio kodo pakeitimus, Paslaugų teikėjas privalo Perkančiajai organizacijai pateikti atnaujintas (galutines) LITEKO techninės dokumentacijos ir išeities kodo versijas. Perkančiajai organizacijai turi būti sudarytos galimybės atlikti diegimo testą, siekiant įsitikinti pateiktų išeities kodų tinkamumu tolimesniam naudojimui. |

## Reikalavimai papildomoms paslaugoms

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Perkančioji organizacija turi teisę ir galimybę (bet neįsipareigoja) nuo sutarties įsigaliojimo dienos užsakyti papildomų paslaugų pagal Paslaugų teikėjo pasiūlyme nurodytą valandinį įkainį. Papildomų paslaugų kiekis (apimtis) – iki 200 darbo valandų. |
|  | Papildomos darbo valandos gali būti panaudotos paslaugų teikimo metu papildomų, šioje techninėje specifikacijoje nenurodytų paslaugų ar funkcionalumų užsakymui, kad būtų užtikrintas Projekto tikslų pasiekimas. |
|  | Paslaugų teikėjas įsipareigoja taikyti ne didesnį paslaugų atlikimo įkainį, negu įkainis, nurodytas pasiūlyme. Kiekvienu atskiru atveju prieš pradedant papildomas paslaugas, Diegėjas turės pristatyti (detalizuoti) ir su Perkančiąja organizacija suderinti planuojamų atlikti tobulinimo paslaugų aprašymą (specifikaciją), laiko sąnaudas, pateikiant laiko sąnaudų pagrindimą bei įgyvendinimo terminą ir grafiką. |
|  | Papildomų poreikių užsakymo procedūra: |
|  | identifikuojamas ir trumpai aprašomas papildomo funkcionalumo poreikis; |
|  | poreikis patvirtinamas Perkančiosios organizacijos; |
|  | Diegėjas parengia siūlymą, kuriame aprašo papildomo funkcionalumo realizavimo principus, realizavimo terminą ir įvertina realizacijai reikalingą valandų skaičių; |
|  | Perkančiajai organizacijai patvirtintus tiekėjo siūlymą, siūlymo pagrindu formuojamas papildomas funkcionalumo užsakymas, kuris pasirašomas Perkančiosios organizacijos ir Diegėjo. |
|  | Visiems sutarties apimtyje realizuotiems papildomiems poreikiams turi būti taikomi garantinės priežiūros reikalavimai. |
|  | Realizavus papildomą poreikį, turi būti atnaujinama dokumentacija, atliekamas realizuoto funkcionalumo testavimas. |

## Reikalavimai pakeitimų valdymui

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Šioje techninėje specifikacijoje nustatyti funkciniai ir/ ar nefunkciniai reikalavimai gali būti keičiami Diegėjo ar Perkančiosios organizacijos iniciatyva Paslaugų teikimo sutartyje nustatyta tvarka, nepažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatyme numatytų viešųjų pirkimų principų ir pirkimo tikslo. |
|  | Pakeitimų atsiradimas gali būti sąlygojamas aplinkybių, kurios atsiranda arba tampa žinomos po sutarties sudarymo, jų atsiradimo pasiūlymo pateikimo ar sutarties sudarymo metu nebuvo galima protingai numatyti ir kontroliuoti, taip pat, iš anksto įvertinti ir jų atsiradimo rizikos. |
|  | Pakeitimų teikimo ir tvirtinimo procedūra: |
|  | identifikuojamas ir trumpai aprašomas pakeitimo poreikis; |
|  | pakeitimas patvirtinamas Perkančiosios organizacijos; |
|  | Diegėjas parengia siūlymą, kuriame aprašo pakeitimo realizavimo principus, terminą; |
|  | Perkančiajai organizacijai patvirtintus Diegėjo siūlymą, siūlymo pagrindu keičiama Paslaugų metu rengta dokumentacija (jei yra poreikis) ir vykdomi pakeitimo realizacijos darbai. |
|  | Pakeitimai yra galimi esant visoms šioms aplinkybėms: |
|  | pakeitimas yra dokumentuotas, nurodant jo poreikį, poveikį, kritiškumo laipsnį (neesminis, vidutinis, kritinis) ir pasekmes; |
|  | pakeitimas nedaro neigiamos įtakos Perkančiosios organizacijos Projekto tikslų pasiekimui; |
|  | pakeitimas yra autorizuotas (pasirašytas Perkančiosios įgalioto asmens); |
|  | atlikti su pakeitimu susiję techninės dokumentacijos pakeitimai; |
|  | apie pakeitimą tinkamai informuotos visos Projektu suinteresuotos šalys, kurių veiklai pakeitimas gali turėti įtakos. |
|  | Atliekant šioje Techninėje specifikacijoje numatytų reikalavimų pakeitimus (jei taikytina), papildomai turi būti atliekamas pakeisto funkcionalumo testavimas. |
|  | Visiems realizuotiems pakeitimams turi būti taikomi garantinės priežiūros reikalavimai. |

## Reikalavimai garantiniam aptarnavimui

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Garantinė priežiūra turi būti teikiama 12 mėnesius nuo galutinio Paslaugų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos. |
|  | Garantinė priežiūra turi būti teikiama: |
|  | Paslaugų teikimo metu sukurtai ar modifikuotai programinei įrangai; |
|  | programinės įrangos konfigūracijai; |
|  | visai pateiktai dokumentacijai. |
|  | Paslaugų teikėjas privalo registruoti eksploatavimo sutrikimus bet kuriuo garantinės priežiūros metu prieinamoje el. sutrikimų registravimo sistemoje (pvz., specializuotoje per naršyklę pasiekiamoje programinėje įrangoje arba per pagalbos teikimo liniją (angl. Service Desk)). Perkančiajai organizacijai turi būti suteiktos programinės priemonės (iki 10 konkurentinių naudotojų), skirtos klaidų registravimo ir jų šalinimo eigos stebėjimui. |
|  | Registruojamos klaidos turi būti klasifikuojamos į kritines ir nekritines pagal PR-48 reikalavime nustatytas sąlygas. |
|  | Paslaugų teikėjo teikiamos garantinės priežiūros paslaugos turi apimti: |
|  | klaidų ar netikslumų registravimą; |
|  | klaidų ar netikslumų taisymą, testavimą, diegimą ir atnaujintų programinių priemonių išeities tekstų pateikimą Perkančiajai organizacijai; |
|  | dokumentacijos tikslinimą pagal atliktus taisymus; |
|  | konsultacijų apie sukurtą, pakeistą esamą ir įdiegtą programinę įrangą, jos konfigūraciją teikimą garantiniais klausimais. |
|  | Pagrindinės konsultacijų teikimo sąlygos: |
|  | konsultacijos turi būti teikiamos Perkančiosios organizacijos darbuotojams su sukurtų funkcionalumų ar integracijos realizacija susijusiais klausimais; |
|  | konsultacijos turi būti teikiamos žodžiu (telefonu, vaizdo konferencijų būdu) bei raštu; |
|  | konsultacijoms turi būti skiriama iki 20 val. per mėnesį; |
|  | konsultacijos turi būti teikiamos Perkančiosios organizacijos darbo metu t. y. pirmadienis – penktadienis, 8:00 – 17:00; |
|  | klaidų ar problemų analizės laikas negali būti įtraukiamas į konsultacijoms skirtą laiką. |
|  | Pagrindinės garantinės priežiūros paslaugų teikimo sąlygos: |
|  | reakcijos į problemą laikas – kritinės – ne ilgiau kaip 1, o nekritinės – ne ilgiau kaip 4 Perkančiosios organizacijos darbo laiko valandos. Užregistravus problemą, ne ilgiau nei per 5 min. Perkančiajai organizacijai turi pateikiamas registracijos patvirtinimas, kurioje nurodomas problemai suteiktas unikalus numeris, problemos klasifikavimo duomenys, aprašas ir kiti atributai. Reakcijos į problemą laikas suprantamas kaip laikotarpis, kuris prasideda nuo problemos užregistravimo ir apima Paslaugų teikėjo vykdomą papildomų duomenų apie problemą surinkimą, problemos detalizaciją, atsakingų už problemos sprendimą asmenų priskyrimą. Reakcija į problemą nėra laikomas automatizuotas pranešimų siuntimas; |
|  | kritinės problemos sprendimo (problemos šalinimo ir funkcionalumo atnaujinimo) trukmė – ne ilgiau kaip 4 Perkančiosios organizacijos darbo valandos nuo reakcijos laiko į problemą pabaigos. Jei gedimo per nurodytą laiką pašalinti negalima, su Perkančiąja organizacija turi būti suderinama dėl gedimo pašalinimo laiko; |
|  | nekritinės problemos sprendimo (problemos šalinimo ir funkcionalumo atnaujinimo) trukmė – ne ilgiau kaip 16 Perkančiosios organizacijos darbo valandų nuo reakcijos laiko į problemą pabaigos. Jei gedimo per nurodytą laiką pašalinti negalima, su Perkančiąja organizacija turi būti suderinama dėl gedimo pašalinimo laiko; |
|  | techninės dokumentacijos atnaujinimai (jei to reikalauja Perkančioji organizacija) turi būti atlikti per 5 darbo dienas po problemos išsprendimo; |
|  | konsultacijos telefonu (telefono numeris, turi būti dedikuotas problemų sprendimui) ir/ ar el. paštu (angl. Hot line) turi būti teikiamos Perkančiosios organizacijos specialistams darbo dienomis Perkančiosios organizacijos oficialiai patvirtintu darbo laiku. |
|  | Kas 3 mėnesius Paslaugų teikėjas turi pateikti garantinės priežiūros paslaugų teikimo ataskaitą, kurioje būtų pateikiama informacija apie suteiktų konsultacijų skaičių ir registruotas bei išspręstas problemas. |
|  | Detali garantinės priežiūros paslaugų teikimo tvarka turi būti suderinta su Perkančiąja organizacija ir dokumentuota Garantinio aptarnavimo reglamente. |

# Reikalavimai Paslaugų teikimo etapams

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Visi šioje techninėje specifikacijoje pateikiami reikalavimai turi būti realizuoti žemiau pateikiamoje lentelėje numatytais etapais ir terminais. |
|  | Pasirašius Paslaugų teikimo sutartį, bendru sutarimu (esant pagrindimui ir Perkančiosios organizacijos pritarimui), gali būti tikslinamas Paslaugų veiklų grafikas (etapų terminai, dokumentų priskyrimas etapams ir pan.). |
|  | Kiekvienos etapo pabaiga bus laikoma pasirašius konkretaus etapo priėmimo perdavimo aktą. |

5 lentelė. Paslaugų teikimo etapai

| Nr. | Etapas | Reikalavimai etapo veikloms | Etapo rezultatai | Terminai* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Inicijavimas | Diegėjas: - Parengia Paslaugų reglamentą. Perkančioji organizacija: - Suteikia reikalingą informaciją; Teikia pastabas ir rekomendacijas. | - Paslaugų reglamentas. | Etapo rezultatai turi būti pateikti per 2 savaites nuo Paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo datos bei suderinti ne ilgiau kaip per 1 mėn. |
|  | Detali analizė ir projektavimas | Diegėjas: - Atlieka reikalavimų įvertinimą, parengia detalios analizės dokumentaciją; - Parengia projektavimo dokumentaciją; - Parengia integracinę sąsają aprašančius dokumentus. Perkančioji organizacija: - Suteikia reikalingą informaciją; - Teikia pastabas ir rekomendacijas; - Tvirtina etapo rezultatus. | - Detalios analizės dokumentas. - Projektavimo dokumentas. - Integracinę sąsają aprašantys dokumentai. - Infrastruktūros resursų poreikių sąrašas (esant poreikiui). | Etapo rezultatai turi būti suderinti per 6 mėn. nuo Paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo datos. |
|  | Kūrimas ir vidinis testavimas | Diegėjas: - Vykdo reikalingus programavimo ir konfigūravimo darbus (savo kūrimo aplinkoje), įgyvendina funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus; - Parengia testavimo scenarijus; - Atlieka komponentų vidinį testavimą, sąsajų su kitomis informacinėmis sistemomis ir registrais (integravimo) testavimą ir parengia vidinio testavimo ataskaitą. Perkančioji organizacija: - Suteikia reikalingą informaciją; - Peržiūri ir įvertina vidinio testavimo rezultatus; - Tvirtina etapo rezultatus. | - Testavimo scenarijai. - Vidinio testavimo ataskaita. - Programinė įranga parengta diegimui testinėje aplinkoje. | Etapo rezultatai turi būti suderinti per 9 mėn. nuo Paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo datos. |
|  | Diegimas testavimo aplinkoje | Diegėjas: - Parengia programinę įrangą, tinkamą įdiegimui Perkančiosios organizacijos testavimo aplinkoje; - Parengia Diegimo planą; - Atlieka sukurtos programinės įrangos įdiegimą testavimo aplinkoje. - Parengia Diegimo ataskaitą. Perkančioji organizacija: - Suteikia reikalingą informaciją; - Organizuoja testavimo aplinkos paruošimą; - Teikia pastabas ir rekomendacijas; - Tvirtina etapo rezultatus. | - Diegimo planas (diegimui testavimo aplinkoje). - Diegimo ataskaita. - Sukurta programinė įranga, įdiegta Perkančiosios organizacijos testavimo aplinkoje. | Etapas turi būti baigtas iki priėmimo testavimo etapo pradžios. |
|  | Priėmimo testavimas | Diegėjas: - Vykdo priėmimo testavimą; - Atlieka testavimo metu registruotų klaidų / neatitikčių taisymus; - Parengia priėmimo testavimo ataskaitą. Perkančioji organizacija: - Vykdo priėmimo testavimą; - Priima programinę įrangą diegimui į gamybinę aplinką; - Tvirtina etapo rezultatus. | - Testavimo planas. - Priėmimo testavimo ataskaita. - Sėkmingai atliktas priėmimo testavimas (tenkinami sėkmingo priėmimo testavimo kriterijai). - Diegimui į gamybinę aplinką parengta programinė įranga. | Etapo rezultatai turi būti suderinti per 11 mėn. nuo Paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo datos. |
|  | Diegimas gamybinėje aplinkoje | Diegėjas: - Parengia programinę įrangą tinkamą įdiegimui Perkančiosios organizacijos gamybinėje aplinkoje; - Parengia Diegimo planą; - Atlieka sukurtos programinės įrangos įdiegimą gamybinėje aplinkoje. - Parengia Diegimo ataskaitą. Perkančioji organizacija: - Suteikia reikalingą informaciją; - Organizuoja gamybinės aplinkos paruošimą; - Teikia pastabas ir rekomendacijas; - Tvirtina etapo rezultatus. | - Diegimo planas (diegimui gamybinėje aplinkoje). - Diegimo ataskaita. - Sukurta programinė įranga įdiegta Perkančiosios organizacijos gamybinėje aplinkoje. - Perkančiajai organizacijai perduoti išeities kodai, susiję komponentai bei konfigūracijos. | Etapas turi būti baigtas iki bandomosios eksploatacijos etapo pradžios. |
|  | Mokymai | Diegėjas atlieka šiuos darbus: - Parengia mokymų planą; - Parengia administratorių ir naudotojų vadovus mokymų medžiagą; - Vykdo mokymus. Perkančioji organizacija: - Pateikia pastabas mokymų dokumentacijai; - Dalyvauja mokymuose; - Tvirtina etapo rezultatus. | - Mokymų planas. - Naudotojų ir administratorių vadovai. - Mokymų medžiaga. - Įvykdyti mokymai. | Etapas turi būti baigtas iki bandomosios eksploatacijos etapo pradžios. |
|  | Bandomoji eksploatacija | Diegėjas: - Parengia Bandomosios eksploatacijos planą; - Teikia konsultacijas bandomosios eksploatacijos klausimais; - Šalina eksploatacijos metu nustatytus defektus; - Parengia garantinės priežiūros reglamentą. - Parengia bandomosios eksploatacijos ataskaitą. Perkančioji organizacija: - Dirba su įdiegta programine įranga; - Registruoja bandomosios eksploatacijos metu nustatytas klaidas; - Vykdo bandomosios eksploatacijos metu nustatytų problemų šalinimo kontrolę; - Tvirtina etapo rezultatus. | - Garantinio aptarnavimo reglamentas. - Bandomosios eksploatacijos planas. - Parengta bandomosios eksploatacijos ataskaita. - Sėkmingai baigta bandomoji eksploatacija. - Perkančiajai organizacijai perduoti atnaujinti išeities kodai, susiję komponentai bei konfigūracijos. | Bandomosios eksploatacijos trukmė derinama su Perkančiąja organizacija, tačiau negali būti trumpesnė kaip 1 mėn. ir baigtis vėliau nei 12 mėn. nuo Paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo datos. |

* - Tarpinių etapų Paslaugų suteikimo rezultatų terminai gali būti keičiami abiejų šalių susitarimu, tačiau galutinis Paslaugų suteikimo terminas negali būti ilgesnis kaip 12 mėn. nuo Paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo datos ir/arba vėlesnis nei iki 2026 m. balandžio 30 d.

# Baigiamosios nuostatos

Visi šioje Techninėje specifikacijoje apibrėžti reikalavimai yra suprantami kaip minimalūs ir įgyvendinant Paslaugas bus aptariami su Diegėju, detalizuojami ir galutinai suderinami.

Visi pateikti reikalavimai yra technologiškai nepriklausomi, paremti atviromis technologijomis ar standartais. Jei Diegėjas Techninėje specifikacijoje rastų reikalavimą, susijusį su konkretaus gamintojo nuosavybės teisėmis apsaugota technologiją (angl. proprietary), Diegėjas gali siūlyti lygiavertes technologijas, atitinkančias keliamus reikalavimus, t. y. visi šiame dokumente nurodyti konkretūs modeliai ar šaltiniai, standartai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba apima ir jiems lygiaverčius produktus ar procesus, nepriklausomai nuo to, ar šalia yra prierašas „arba lygiavertis“ (sąlyga netaikytina, jeigu šaltinis, standartas, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba nurodyta, apibrėžiant Perkančiosios organizacijos turimus produktus ir esamus procesus).

MAIS-LITEKO integracinėje sąsajoje Techninės specifikacijos rengimo metu nėra numatytas procesinio dokumento ar jo duomenų perdavimas iš LITEKO į MAIS.