STATYBOS RANGOS SUTARTIS

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

(parengtos pagal Bendrųjų sąlygų 2024-05-29 redakciją)

| SUTARTIES PAVADINIMAS |  | ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO, EŽERO G. 33, KAUNE, RANGOS DARBAI |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SUTARTIES DATA |  | Nurodoma elektroninio dokumento metaduomenyse | SUTARTIES NR. | Nurodoma elektroninio dokumento metaduomenyse |
| SUTARTIES (IŠSKYRUS 13.1 IR 13.2 P.) ĮSIGALIOJIMO DATA |  |  |  | Paskutinio šalies parašo data nurodoma elektroninio dokumento metaduomenyse |
| SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJA |  |  |  | V1 |
| SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJOS ĮSIGALIOJIMO DATA |  |  |  | Netaikoma |
| - ŠALYS: |  |  |  |  |
| - Užsakovas (1.1.49 p.) | - Pavadinimas |  | Kauno rajono savivaldybės administracija |  |
|  | - Įsteigimo valstybė (21.1.1 p.) |  | Lietuvos Respublika |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  | 188756386 |  |
|  | - Juridinių asmenų registras |  | Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras |  |
|  | - PVM mokėtojo kodas |  | nėra |  |
|  | - Banko sąskaita |  | LT914010042503135057 |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  | Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | +37037305502 info@krs.lt |  |
|  | - Užsakovo vadovas (29.2, 29.6 p.) |  | Mantas Rikteris info@krs.lt |  |
|  | - Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą (4.2.1, 4.2.3 p.) |  | Jurgita Rakauskaitė Kauno rajono savivaldybės administracijos Aplinkos skyriaus vedėja +370 (37) 305 548 jurgita.rakauskaite@krs.lt ☐ – pažymėti, jeigu Užsakovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus |  |
| - Rangovas (1.1.29 p.) | - Pavadinimas |  | [nurodoma pasirašant pirkimo sutartį pagal laimėjusį pasiūlymą] |  |
|  | - Įsteigimo valstybė (21.1.1 p.) |  | [nurodoma pasirašant pirkimo sutartį pagal laimėjusį pasiūlymą] |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  | [nurodoma pasirašant pirkimo sutartį pagal laimėjusį pasiūlymą] |  |
|  | - Juridinių asmenų registras |  | [nurodoma pasirašant pirkimo sutartį pagal laimėjusį pasiūlymą] |  |
|  | - PVM mokėtojo kodas |  | [nurodoma pasirašant pirkimo sutartį pagal laimėjusį pasiūlymą] |  |
|  | - Banko sąskaita (16.4.1 p.) |  | [nurodoma pasirašant pirkimo sutartį pagal laimėjusį pasiūlymą] |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  | [nurodoma pasirašant pirkimo sutartį pagal laimėjusį pasiūlymą] |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | [tel. Nr.] [el. pašto adresas] |  |
|  | - Rangovo vadovas (29.2, 29.6 p.) |  | [vardas, pavardė] [el. pašto adresas] |  |
|  | - Rangovo atstovas (4.2.1, 4.2.3 p.) |  | [vardas, pavardė] [mob. tel. Nr.] [el. pašto adresas] ☐ – pažymėti, jeigu Rangovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus |  |
| - TRETIEJI ASMENYS, DALYVAUJANTYS VYKDANT DARBUS (1.1.55 p.): |  |  |  |  |
| - Projektuotojas | - Pavadinimas |  | UAB „Medstatyba“ |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  | 122603589 |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  | Ateities g. 10, Vilnius |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | Tel. Info@medstatyba.lt El. p. rusne@rusne.lt |  |
|  | - Statinio projekto vadovas |  | Vytautas Stukas |  |
| - Statinio projekto vykdymo priežiūros rangovas | - Pavadinimas |  | UAB „Medstatyba“ |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  | 122603589 |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  | Ateities g. 10, Vilnius |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | Tel. Info@medstatyba.lt El. p. rusne@rusne.lt |  |
|  | - Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas |  | Vytautas Stukas |  |
| - Techninės priežiūros rangovas | - Pavadinimas |  | nurodoma pasirašius pirkimo sutartį atskiru Užsakovo pranešimu |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  |  |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  |  |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  |  |  |
|  | - Techninis prižiūrėtojas |  |  |  |
| - DUOMENYS APIE OBJEKTĄ (1.1.18 p.): |  |  |  |  |
| - Objektas | - Pavadinimas |  | ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAS EŽERO G. 33, KAUNAS |  |
|  | - Adresas |  | EŽERO G. 33, KAUNAS |  |
|  | - Unikalus Nr. |  | 5296-9022-4014 |  |
|  | - Objekto rūšis (15.5.3.2 p.) |  | YPATINGASIS STATINYS |  |
| - Žemės sklypas | - Pavadinimas |  | Žemės sklypas |  |
|  | - Adresas |  | KAUNAS, EŽERO G. 33. |  |
|  | - Unikalus Nr. |  | Nr. 4400-4495-8947 |  |
| - DARBO PROJEKTAS (5.3.1 p.) |  |  | ☒ – pažymėti, jeigu rengia Rangovas |  |
| - DATA, KURIĄ GALIOJUSIUS ĮSTATYMUS TURI ATITIKTI DARBO PROJEKTAS (5.3.5 p.) |  |  | Pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus |  |
| - STATINIO INFORMACINIO MODELIAVIMO (BIM) TAIKYMAS (5.4.1 p.) |  |  | ☐ – pažymėti, jeigu Rangovas turi pareigą taikyti statinio informacinį modeliavimą |  |
| - DARBO LAIKAS (6.4.20 p.) |  |  | Neribojama |  |
| - KAINA: |  |  |  |  |
| - Pradinės sutarties vertė, EUR, be PVM (1.1.26, 15.1.2 p.) |  |  | nurodoma pasirašant pirkimo sutartį |  |
| - Rangovo pasiūlymo kaina, EUR, be PVM (15.1.2 p.) |  |  | nurodoma pasirašant pirkimo sutartį |  |
| - Rangovo pasiūlymo kaina, EUR, su PVM (15.1.2 p.) |  |  | nurodoma pasirašant pirkimo sutartį |  |
| - Pelnas, procentais (1.1.22 p.) |  |  | 5% |  |
| - Sutarties kainos apskaičiavimo būdas (15.1.1 p.) |  |  | ☐ – fiksuoto įkainio ☒ – fiksuotos kainos |  |
| - Papildoma suma pagal fiksuoto įkainio sutartį, EUR, be PVM (1.1.19, 15.2.3 p.) |  |  | 15% Pradinės sutarties vertės (be PVM) dydžio |  |
| - Sutarties kainos peržiūra (15.5.8 p.) |  |  | ☐ – pažymėti, jeigu netaikoma Sutarties kainos peržiūra ☐ – pažymėti, jeigu netaikomas pirmosios peržiūros terminas ☐ – pažymėti, jeigu nėra ribojamas peržiūros dažnumas |  |
| - Įrenginiai ir Statybos produktai, pagal Bendrųjų sąlygų 16.2.16 p. apmokami pristačius |  |  | Netaikoma |  |
| - AVANSAS: |  |  |  |  |
| - Avanso dydis, EUR arba procentais nuo Pradinės sutarties vertės be PVM (16.1.1 p.) |  |  | Netaikoma |  |
| - Avanso išskaitos dydis, procentais (16.1.4 ir 16.2.5 p.) |  |  | Netaikoma |  |
| - SULAIKOMA SUMA (1.1.42, 16.2.6 p.) |  |  | Netaikoma |  |
| - TERMINAI (11.1.1 p.): |  |  |  |  |
| - Visų Darbų Galutinis terminas (1.1.12 p.) |  |  | 480 kalendorinių dienų nuo Statybvietės perdavimo Rangovui dienos |  |
| - GARANTINIAI TERMINAI (1.1.13, 9.1.1 p.): |  |  |  |  |
| - Pagrindinis Garantinis terminas akivaizdiems defektams (taikomas visais atvejais, išskyrus išvardintus žemiau) |  |  | Ilgiausias iš šių terminų: - 5 metai; - Užsakovo užduotyje nurodytas terminas; - Rangovo pasiūlyme nurodytas terminas |  |
| - Garantinis terminas paslėptiems defektams (defektams paslėptuose statinio elementuose: konstrukcijose, vamzdynuose ir kt.) |  |  | 10 metų |  |
| - Garantinis terminas tyčia paslėptiems defektams |  |  | 20 metų |  |
| - Įrenginio Garantinis terminas |  |  | Ilgiausias iš šių terminų: - 2 metai; - Užsakovo užduotyje nurodytas terminas; - Rangovo pasiūlyme nurodytas terminas; - Įrenginio pardavėjo suteiktas terminas |  |
| - DRAUDIMAS: |  |  |  |  |
| - Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimas (14.3.5-14.3.6, 14.3.8-14.3.9 p.) | - Statybos darbų draudimo suma |  | Šių specialiųjų sąlygų 8.3 punkte nurodyta suma. |  |
|  | - Statybos darbų draudimo besąlyginė išskaita |  | Tiek kiek privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus |  |
|  | - Civilinės atsakomybės draudimo suma |  | Tiek kiek privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus |  |
|  | - Civilinės atsakomybės besąlyginė išskaita |  | Tiek kiek privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus |  |
| - ATSAKOMYBĖ: |  |  |  |  |
| - Bauda pagal 3.1.5 p. (kvalifikacijos trūkumai, darbų vykdymas neatitinkant pirkimo sąlygų priede „ VADYBOS SISTEMOS STANDARTAI“ aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo reikalavimų) |  |  | 500 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 3.1.6 p. (Sutarties nutraukimas dėl kvalifikacijos trūkumų) |  |  | 5 000 EUR |  |
| - Bauda pagal 3.2.8, 5.3.3 p. (netinkami Sutartį vykdantys asmenys) |  |  | 5 000 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 5.2.3 p. (Darbų vykdymas be dokumentų) |  |  | 500 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 6.1.8, 6.1.10 p. (statybvietės apsaugos reikalavimai, neteisėtas statybvietės naudojimas) |  |  | 500 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 7.2.10 p. (ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai) |  |  | 5000 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 9.4.6 p. (delsimas ištaisyti defektus) |  |  | 100 EUR už kiekvieną uždelstą dieną |  |
| - Bauda pagal 11.1.5 p. (vėlavimas pateikti Grafiką) |  |  | 100 EUR už kiekvieną uždelstą dieną |  |
| - Bauda pagal 11.4.1 p. (Darbų terminų praleidimas) |  |  | 0,04% nuo sekančią dieną po termino suėjimo neatliktų darbų vertės be PVM už kiekvieną vėlavimo dieną |  |
| - Delspinigiai už pavėluotą mokėjimą pagal 16.4.4 p. |  |  | 0,04% nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną |  |
| - Bauda pagal 17.5 p. (konfidencialios informacijos atskleidimas) |  |  | 100 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 26.5.4 p. (pažeidimai nutraukus Sutartį) |  |  | 100 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - KITI PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO BŪDAI: |  |  |  |  |
| - Sutarties įvykdymo užtikrinimas (13.1 p.) |  |  | ☒ – banko garantija ☐ – draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas |  |
| - Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma (13.2.4. p.) |  |  | 5 % nuo Pradinės sutarties vertės |  |
| - Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas (10 str.) |  |  | 5 % nuo Sutarties kainos (su PVM) |  |
| - GINČO KALBA (29.9 p.) |  |  | Lietuvių kalba |  |
| - PRIEDAI: |  |  |  |  |
| - Priedas Nr. 1 | Pirkimo dokumentai (išskyrus dokumentus, kurie pridedami kaip atskiri Priedai, nurodyti žemiau) – priedas nepridedamas, dokumentai skelbiami CVP IS; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 2 | Užsakovo užduotis (pirkimo dokumentų Techninė specifikacija su priedais); |  |  |  |
| - Priedas Nr. 3 | Statinio projektas – priedas nepridedamas, teikiama nuoroda į CVP IS, priedas perduodamas įsigaliojus Sutarčiai |  |  |  |
| - Priedas Nr. 4 | Statinio informacinio modeliavimo (BIM) taikymo sąlygų aprašas – priedas netaikomas; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 5 | Darbų kainų žiniaraštis - priedas atskirai nepridedamas, Darbų kainų žiniaraštis yra Rangovo pasiūlymo dalis (Priedas Nr. 6); |  |  |  |
| - Priedas Nr. 6 | Rangovo pasiūlymas; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 7 | Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštis – pridedama po Sutarties įsigaliojimo vadovaujantis Bendrosiomis sutarties sąlygomis; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 8 | Subrangovų sąrašo forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 9 | Specialistų sąrašas; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 10 | Statybvietės perdavimo-priėmimo akto forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 11 | Darbų perdavimo-priėmimo akto forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 12 | Atliktų darbų akto forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 13 | Pažymos apie atliktų darbų vertę forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 14 | Trišalio susitarimo su Subrangovu forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 15 | Susitarimo forma. |  |  |  |
| - NUORODA Į BENDRĄSIAS SĄLYGAS IR PRIEDUS (30.2 p.): |  |  | skelbiama CVP IS kartu su kitais Pirkimo dokumentais |  |
| - BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI (jeigu būtina dėl konkrečių Darbų specifikos): |  |  |  |  |
| Pastaba – Bendrųjų sąlygų keitimo reikalavimai: |  |  |  |  |
| 1. Bendrųjų sąlygų 16.2.11 punkte nurodytas 15 dienų atsiskaitymo terminas keičiamas į 30 dienų. 2. Bendrųjų sąlygų 6.4.8 punktas keičiamas taip: „Rangovas privalo laikyti statybvietėje visų Sutarties dokumentų vieną egzempliorių, Darbo projektą ir leisti jais naudotis Rangovo bei Užsakovo personalui. Turi būti naudojamas elektroninis statybos darbų žurnalas, todėl Rangovas privalo statybvietėje įrengti pakankamą skaičių kompiuterinių darbo vietų, kad būtų galima efektyviai pildyti žurnalą. Elektroninį statybos darbų žurnalą nuperka Rangovas ir perleidžia Užsakovui su visomis teisėmis ne vėliau kaip iki statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo. |  |  |  |  |

Šalių atstovai pasirašo kvalifikuotais elektriniais parašais