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[bookmark: _Hlk29980088]Pranešame, kad Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos susirašinėjimo priemonėmis gautas tiekėjo paklausimas.

[bookmark: _Hlk160607784]Klausimas (2026-09-04 pranešimas Nr. 784770):
„<...> Atsakyme nurodyta, kad visos paslaugos bus užsakytos vienu užsakymu, o užsakymas bus pateiktas po sutarties pasirašymo. Techninėje specifikacijoje nustatyta, kad paslaugos atliekamos per 4 mėnesius nuo užsakymo.
1. Prašome patikslinti, per kiek laiko nuo sutarties pasirašymo numatoma pateikti užsakymą.
2. Prašome patvirtinti, ar 4 mėnesių terminas pradedamas skaičiuoti nuo užsakymo pateikimo dienos, ar nuo sutarties pasirašymo dienos.
3. Ar užsakymo pateikimo data gali būti suderinta su paslaugų teikėju?
Klausiame todėl, kad darbų apimtis yra apie 115 objektų ir apie 115 km kelių, o didžioji dalis darbų yra lauko matavimai. Jų trukmė ir kokybė tiesiogiai priklauso nuo metų laiko: esant sniego dangai kelio juostos ir jos ribų matavimai apsunkinami, o dalis darbų tampa neįmanoma atlikti. Todėl užsakymo pateikimo laikas turi tiesioginės įtakos paslaugų teikimo terminui ir kainai“ (kalba netaisyta).

[bookmark: _Hlk174525076]Atsakymas. Užsakymas bus pateiktas per kelias darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo. Paslaugos turės būti suteiktos per nurodytą 4 mėnesių laikotarpį.
Taip pat ištaisome techninę klaidą ir patiksliname Sutarties projekto 2.1 punktą ir jį išdėstome taip:
„2.1. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja 5 mėnesius, su galimybe pratęsti 15 d. d. arba kol bus pasiekta Sutarties 3.2. punkte numatyta pradinės Sutarties vertė, priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau.“
