Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

KOPGALIO KRANTINIŲ, SMILTYNĖS G. 2A IR 2B, KLAIPĖDOJE, GRIOVIMO IR NAUJOS STATYBOS DARBŲ (KARTU SU DARBO PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGOMIS) PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas – Kopgalio krantinių, Smiltynės g. 2A ir 2B, Klaipėdoje (kartu su darbo projekto parengimo paslaugomis) griovimo ir naujos statybos darbai (toliau – Darbai) pagal perkančiosios organizacijos pateiktą techninį projektą.

- Perkančioji organizacija (Statytojas) – Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

- Statinio adresas – Smiltynės g. 2A ir 2B, Klaipėda.

- Statinio paskirtis - susisiekimo komunikacijos (vandens uostų statiniai).

- Statinio kategorija – ypatingasis statinys.

- Darbo projekto ir kitos techninės dokumentacijos parengimas – nustatyti techninės dokumentacijos parengimo sąnaudų kiekių žiniaraštyje Specialiųjų pirkimo sąlygų 15 priede (toliau- SKŽ).

- Darbų vykdymo etapai – 2 (du) statybos darbų etapai nustatyti sąnaudų kiekių žiniaraščiuose Specialiųjų pirkimo sąlygų 13 ir 14 prieduose (toliau- SKŽ).

- Techninio projekto rengėjas - MB „Kordonas“.

- Statybos Darbų ir techninės dokumentacijos parengimo paslaugų apimtys nurodytos pirkimo dokumentų SKŽ.

- Pirkimą laimėjęs Tiekėjas privalo parengti darbų projektą pagal pridedamą techninį projektą.

- Įsigaliojus Sutarčiai, visi Darbai numatyti SKŽ turi būti atlikti ne vėliau kaip per 24 mėnesius.

- Techninės dokumentacijos parengimo paslaugos ir Statybos Darbų etapai, pagal Specialiųjų pirkimo sąlygų 13, 14 ir 15 prieduose pridedamus SKŽ:

TECHNINĖS DOKUMENTACIJOS PARENGIMAS:

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Nuoroda į žiniaraštį |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | TECHNINĖS DOKUMENTACIJOS RENGIMAS | 1.1÷1.3 |

I STATYBOS ETAPAS:

| Eil. Nr. | Objekto statybos etapai | Nuoroda į žiniaraštį |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.1 | ESAMO GELŽBETONINIO PIRSO DEMONTAVIMO | 1.1÷1.1.6 |
| 1.2 | ŽEMĖS DARBAI TERITORIJOJE PRIE KRANTINĖS (II ETAPAS) | 1.2÷1.2.3 |
| 1.3 | ŽEMĖS DARBAI TERITORIJOJE PRIE KRANTINĖS (I ETAPAS) | 1.3÷1.3.1 |

II STATYBOS ETAPAS:

| Eil. Nr. | Objekto statybos etapai | Nuoroda į žiniaraštį |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.1 | SKLYPO PLANO DALIS | 1.1÷1.1.2.13 |
| 1.1.1 | Žemės darbai teritorijoje prie krantinės | 1.1.1÷1.1.1.5 |
| 1.1.2 | Dangų įrengimo darbai teritorijoje prie krantinės Nr. 159 | 1.1.2÷1.1.2.13 |
| 1.2 | KONSTRUKCIJŲ DALIS (Krantinės Nr. 157; 158; 160; 162) | 1.2÷1.2.4.8 |
| 1.2.1 | Esamos krantinės konstrukcijų demontavimo darbai | 1.2.1÷1.2.1.1 |
| 1.2.2 | Žemės darbai teritorijoje prie krantinės Nr.159 | 1.2.2÷1.2.2.6 |
| 1.2.3 | Krantinių Nr.157; 158; 160; 162 statybos darbai | 1.2.3÷1.2.3.32 |
| 1.2.4 | Švartavimosi įrangos įrengimo darbai, Krantinių Nr.157; 158; 160; 162 | 1.2.4÷1.2.4.8 |
| 1.3 | KRANTINĖS NR. 161 STATYBOS DARBAI (Krantinė Nr. 161) | 1.3÷1.3.2.5 |
| 1.3.2 | Krantinės Nr. 161 statybos darbai | 1.3.1.1÷1.3.1.26 |
| 1.3.2 | Švartavimosi įrangos įrengimo darbai, Krantinės Nr.161 | 1.3.2÷1.3.2.5 |
| 1.4 | AKVATORIJOS GILINIMO DALIS (I ETAPAS) | 1.4÷1.4.1.3 |
| 1.4.1 | Akvatorijos gilinimo darbai | 1.4.1÷1.4.1.3 |
| 1.5 | AKVATORIJOS GILINIMO DALIS (II ETAPAS) | 1.5÷1.5.1.4 |
| 1.5.1 | Dugno valymo darbai | 1.5.1÷1.5.1.4 |
| 1.6 | AKVATORIJOS GILINIMO DALIS (III ETAPAS) | 1.6÷1.6.1.3 |
| 1.6.1 | Akvatorijos gilinimo darbai | 1.6.1÷1.6.1.3 |
| 1.7 | VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ DALIS | 1.7÷1.7.4.12 |
| 1.7.1 | Paviršinių nuotekų tinklai | 1.7.1÷1.7.1.10 |
| 1.7.2 | Buitinių nuotekų tinklai | 1.7.2÷1.7.2.5 |
| 1.7.3 | Vandentiekio tinklai | 1.7.3÷1.7.3.8 |
| 1.7.4 | Žemės darbai | 1.7.4÷1.7.4.12 |
| 1.8 | ELEKTROTECHNIKOS DALIS | 1.8÷1.8.2.3.15 |
| 1.8.1 | Elektros kolonėlių/pajungimo taškų įrengimas ir pajungimas (0,4kV KL statyba) | 1.8.1÷1.8.1.2.11 |
| 1.8.2 | Apšvietimo įrengimas | 1.8.2÷1.8.2.3.15 |

- Papildomi reikalavimai:

- Tiekėjas privalo netrukdyti dirbti specialistams, vykdantiems techninę, valstybinę priežiūrą bei atsižvelgti į jų teikiamas pastabas ir reikalavimus;

- tinkamai ir saugiai įrengti statybvietę, turėti įrengtas patalpas joje su galimybe organizuoti gamybinius pasitarimus;

- laikytis darbo saugos reikalavimų, užtikrinti saugumą žmonių sveikatai ir aplinkai, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;

- Tiekėjas visus iškilusius klausimus ir problemas, susijusias su šioje techninėje specifikacijoje nustatytomis apimtimis, turi spręsti savarankiškai (savo pastangomis), tačiau galutinius sprendinius priimti tik suderinęs su statytoju;

- atlikus Sutartyje numatytus Darbus, sutvarkyti statybvietę, privažiavimo kelius ir kt. suremontuoti objektus pagal ankstesnę jų būklę, pašalinti statybines atliekas pagal taikomas Statybinių atliekų tvarkymo taisykles, laikantis Užsakovo nurodymų.

___________________________________