sutarties Nr. _______

3 priedas

GRAFIKAS

| ETAPO NR. | Dėl KTU pastato 1C3p patalpų 13, 20, 15, 16, 104, 115, 201, 214, 210, 215, 209, 9, 221, 227, 301, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 401 Radvilėnų pl. 19 Kaune paprastojo remonto (kondicionavimo) darbų pirkimo | DARBŲ ATLIKIMO PROCENTAS |
| --- | --- | --- |
|  | Darbai iki 2026-11-30 | 95% |
| 2. | Darbai iki 2027-01-15 | 5% |

| Šalių parašai: |  |
| --- | --- |
| Užsakovo vardu: _____________________ | Rangovo vardu: _____________________ |